南宁武鸣区政府采购

公开招标文件（服务类）

招标文件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目

项目编号：NNZC2025-G3-100135-JZZB

项目所属区划：南宁市武鸣区

采购人：南宁市武鸣区农业农村局

采购代理机构：广西金证招标代理有限公司

2025年XX月XX日

目录

第一章招标公告	1

第二章采购需求	6

第三章投标人须知	10

第四章评标方法及评分标准	32

第五章拟签订的合同文本	40

第六章投标文件格式	55

第七章 质疑、投诉证明材料格式	90

# 第一章招标公告

公开招标公告

项目概况

南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取（下载）招标文件，并于2025-XX-XX09:30:00（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2025-G3-100135-JZZB

项目名称：南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目

预算金额：17000000.00元

采购需求：

合同履行期限：系统交付期：具体服务计划需分年度、分阶段执行，涵盖沃柑“人工智能+”产业大脑建设、沃柑全产业链农事作业应用体系建设、培训、验收等全过程。系统运营维护期：系统运营维护期:自通过系统终验之日起计算，免费维护至 2027年12月31日。

本项目是否接受联合体投标：☑是/□否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留面向中小企业采购的项目。落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目预留30%专门面向中小企业采购。即：投标人若为中小微企业（监狱企业或者残疾人福利性单位依据规定视为小型、微型企业），则无须与其他企业组成联合体形式投标；投标人若为大型企业，则可以以联合体的形式为中小微企业预留份额，预留份额通过下列措施进行：

投标人选择联合体面向中小企业预留份额投标的，联合体中中小企业承担的部分为合同总额的30%；

如投标人选择联合体面向中小企业预留份额投标的，请明确联合体协议中中小微企业合同金额应当达到的比例。以联合体形式参加政府采购活动的，《中小企业声明函》中需填写联合体中的中小企业的相关信息。

组成联合体合同的中小微企业与联合体内其他企业之间不得存在直接控股、管理关系。

3.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目的特定条件：无。

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

6.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起获取。

获取方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）下载招标文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”－项目采购－获取采购文件－找到本项目－点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间和开标时间：2025-XX-XX 09:30:00（北京时间）

2.投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）实行在线电子投标。供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目招标文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”。供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件2。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动。潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件1）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2025-XX-XX 09:30:00在“广西政府采购云平台”电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。未能按要求进行解密的，由此产生的后果由投标人自行承担。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=y9J7SWRKS4ZOOnmTH4QtSg==

3.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网），http://zfcg.gxzf.gov.cn（广西政府采购网），http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy（全国公共资源交易平台（广西・南宁））。

4.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

（6）扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、付款方式

1.项目签订合同10个工作日内支付项目合同年度预算金额的30%作为预付款，项目进度拨款不低于项目完成进度金额的 90%，项目整体工作完成并通过最终验收后支付至合同总金额的97%，剩余合同总金额3%待项目系统运营维护期结束后支付。

2.以上支付方式需待财政资金拨付到位后执行。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南宁市武鸣区农业农村局

地址：南宁市武鸣区灵源路102号

项目联系人：周奇伟

联系电话：0771-6233026

2.采购代理机构信息

名称：广西金证招标代理有限公司

地　址：广西南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场甲2栋2501室

联系电话：0771-5509116

3.项目联系方式

项目联系人：韦茜

电话：0771-5509116

附件：1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（登陆http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）－业务专题－政府采购监督管理－资料下载－“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）/业务专题－政府采购监督管理/资料下载/南宁市政府采购项目全流程电子化交易操作指南）。

广西金证招标代理有限公司

2025年XX月XX日

# 第二章采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，提供具备资格的机构安全认证合格或者安全检测证明材料（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。

……

- “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

- 不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

- 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5.本项目中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2）：软件和信息技术服务业

| 序号 | 服务项目 | ▲服务内容及技术质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目 | 一、项目目标 本项目的实施是深入贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作的重要论述、重要指示精神和关于广西工作论述的重要要求，牢固树立“实干为要、创新为魂，用业绩说话、让人民评价”的鲜明导向，紧扣《“十四五”推进农业农村现代化规划》关于“加快数字技术与农业生产深度融合”的核心要求，通过集成物联网感知、大数据分析与人工智能决策技术，构建覆盖沃柑作物全生命周期的智慧管理服务体系。项目聚焦“藏粮于地、藏粮于技”战略落地，创新研发“人工智能+”沃柑产业大脑、“人工智能+”智能应用体系等关键技术，建立“生产监测－智能决策－品质追溯”数字化闭环，旨在破解传统农业粗放管理瓶颈，提升土地产出率与资源利用率。作为整个区域沃柑产业的智慧农业示范平台，项目的建设将形成可复制推广的技术标准与运营模式，为武鸣区农业高质量发展注入新动能，助力创建国家现代农业产业园，谱写新时代农业强国建设的基层实践篇章。 二、项目建设内容及标准规范 1.建设内容 （一） “人工智能+”沃柑产业大脑建设 1.1.产业设施控制枢纽部署。①部署本地人工智能大模型，包含高性能服务器等。②建设沃柑行业数据中台，充分整合果园土壤、气象等数据，实现清洗、标准化和质量监控等。③建设沃柑行业人工智能知识图谱和应用模型，实现农事作业、病害精准识别防治，形成可复用的行业AI模型资产。④利用沃柑行业数据优化大模型能力平台性能，提升大模型推理进度等。 1.2.推广沃柑标准化种植。①部署大模型文档库。②开发任务流、对话流、知识问答等功能。③搭建知识库，积累农技专家经验、标准化技术规程。④嵌入智能问答系统，实现“技术规范—田间问题—解决方案”的匹配；搭建云端资料库，降低农户技术获取门槛。 1.3.基础设施建设。①基于5G技术，搭建物联网通信网络，实现接入设备管理、远程设备更新等功能。 （二） 沃柑全产业链农事作业应用体系 2.1.沃柑农事作业全域感知与精准控制。①覆盖3个示范果园基地布设多功能综合气象站、果园土壤墒情监测站，果园土壤肥力监测设备。②接入水肥一体设备，实现自动推荐施肥浇水等的决策与控制。③建设沃柑农事作业智能化控制系统。基于沃柑生长周期模型进行设备控制和农事作业管理。实现沃柑种植智能化，达成智能、绿色、节本、增产、提质、增效目标。 2.2.建设数字育苗大棚（14座，共30个灌区）。①覆盖14个大棚布设育苗大棚环境监测设备、育苗大棚土壤监测设备、育苗大棚土壤肥力监测设备，改造智能通风/遮阳控制装置。②接入育苗大棚水肥一体化系统，改造核心监测、智能控制、通信传输设备，实现水肥一体化系统的远程控制和精准管理。③建设育苗大棚的环境监测及自动化控制系统。实现育苗大棚数字化管理，包括自动控温、湿度调节和光照优化，形成“数字育苗大棚”。 2.3.病虫害精准识别智能诊断建设。①构建3个示范果园基地空天地一体化监测网络。无人机集群：部署3套长航时无人机，获取病虫害早期侵染特征。地面物联网节点：布设3套太阳能病虫害感知设备，实时采集微环境数据与虫害密度。视频监控：在果园关键区域布设太阳能云台高清视频监控设备，实时监控果树叶片及果实病变特征，精准识别果园病虫害。②建设沃柑病虫害精准识别智能诊断系统。利用无人机和地面设备获取病虫害信息，通过多维度数据采集实现对病虫害发生动态的实时追踪。实现病虫害精准识别，集成知识库给出防控建议。 2.4.网格状采收设施建设。①建设智能果园轨道运输设施。选取不少于200亩片区，规划网格分轨运输线连接种植区域。运输线铺设山地镀锌钢轨运输轨道，配备山地果园轨道机牵引车+搬运台车。②配备防护栏、制动系统、紧急停车等完善的安全防护设施。③智能轨道运输系统建设。配备智能控制系统，显著提升运输效率与作业安全性。运输车配备先进的定位、可视化高清摄像头和无线通讯等功能，通过物联网技术实现精准把握运输路况，货物定点装卸，提高运输效率和资源利用率。 2.5.建设面向多端的沃柑信息化管理工具。面向职能部门提供真实、有支撑性的数据融合看板，查看沃柑种植统计信息及变化趋势图，助力政务决策。面向农业技术人员，通过APP或小程序，为农情诊断、决策、规划提供科学依据。面向种植企业等，通过终端掌控土壤、天气、作物健康等信息，全方位监控预警，提升管理效率，实现智能决策管理。 2.项目建设标准规范 在本项目的方案设计中，将参考并遵守以下国内最新标准规范和有关政策要求： 国家标准：GB/T36625.3-2021（数据采集） 行业规范：农业农村部发布的《关于大力发展智慧农业的指导意见》和《全国智慧农业行动计划（2024—2028年）》、《数字农业农村发展规划（2019—2025年）》和2025年中央一号文件等提出建设农业产业大脑，重点支持柑橘等特色产业数字化改造，推动全产业链数据整合与智能决策；建设智慧农业先行区，推动柑橘等特色产业全产业链数字化转型，支持AI病虫害监测、区块链溯源等技术应用。 地方实践：《广西推进水果产业高质量发展实施方案》提出建设智慧果园、推广物联网技术，支持柑橘全产业链数字化升级。 技术标准：云平台架构、无人机云平台功能模块。物联网设备需兼容云计算平台，确保高并发处理能力与系统稳定性。智能轨道运输系统需配备防护栏、制动系统等安全设施，符合机械安全国家标准。 3.项目建设规模 人工智能大脑：部署于本地机房，作为整个系统的智能核心，为各应用提供强大的算法支持与数据处理能力，保障系统高效、稳定运行。 3大应用示范种植区： 根据产业园企业基础和条件，拟选3个示范果园基地，选取2700亩种植区作为示范。 选取1个示范果园基地200亩种植区作为轨道运输采收示范区。 选取有育苗大棚（约100亩）的1个示范果园基地开展育苗大棚示范应用。 大脑驾驶舱：在展示厅进行大脑驾驶舱展示呈现，具备以下功能： 种植全流程可视化展示：借助图表、图像等直观形式，全方位呈现沃柑从种苗培育到轨道采收的各环节信息。 三、技术框架 1.项目总体架构 传感器监测果园，数据模型解读作物生长，农事建议通过手机送达，控制指令让农机自动工作。数字农业+智慧农业+AI农业解决方案正改变传统农业模式。 种植全流程可视化展示：通过智能交互系统展示沃柑种植的各个环节，包括种苗培育、果园种植、病虫害防治、轨道采收等，以直观的图表和图像形式呈现数据和信息。 AI互动：由AI实现仿真拟人化的智能导览、知识讲解、问题解答等服务。 决策支持系统集成：将数据中台、AI算法库、知识库等系统集成到大脑驾驶舱，为管理人员提供全面的决策支持，如生产计划制定、资源调配等。 - 项目业务架构 为武鸣沃柑产业构建“1核+3层+4链”智能体系。 1核即沃柑行业人工智能大脑，3层即基础设施层（自动控制设备、感知设备、物联网、云平台）、智能中枢层（数据中台、AI算法库、资料库）、应用服务层（全场景AI应用即覆盖果树种植、病害防治、轨道采收、人工智能知识库等种植各个环节的智能化、智慧化应用），4链即智能应用覆盖种植、病害、轨道采收和知识库等产业链的4大关键环节。 业务升级：通过4大智能应用，覆盖种植、病害防治、轨道采收全周期及知识库，提升农业生产效率。 数据驱动：构建统一数据底座，整合多源数据，支撑科学决策。 技术自主：本地化部署硬件、操作系统、数据库，适配保障系统安全可控。 体验优化：面向不同用户设计差异化功能，降低操作门槛（如客户端小程序）。 - 项目应用架构 搭建“1+1+1+3+5”的智慧农业架构：一张融合物联网、互联网与智联网的智慧沃柑种植网；一朵集成网络、计算、存储、安全及运维功能的共享云平台；一套整合基地、地块、棚等地理数据、GIS数据、物联网数据、视频数据、农事数据、智能设施数据以及苗（树）数据的数据底座；三个平台，分别为沃柑果业大数据中台、物联网平台和人工智能计算平台；五个典型应用，涵盖沃柑智能化种植管理、沃柑育苗种植病虫害防治、轨道采收运输、智能设施远程监控与自动控制以及智能终端服务。 3.1建设沃柑产业设施智能化控制枢纽 运用人工智能大模型等技术，获取沃柑种植核心数据，构建种植、病害识别等模型，实现种植全过程智能管理、病虫害精准识别，推动产业大脑迭代升级。本地化部署人工智能大模型适配沃柑场景，实现全流程处理。 3.1.1本地化部署 ①投入满足沃柑产业需求的人工智能算力集群，配置高性能服务器。配置大模型训练服务器 2台（含机柜等配套，不含备用电源及机房建设）。包括算力集群服务器配置≥2台。CPU（至少2颗处理器，核心数≥32核/颗，基础频率≥3.0GHz，三级缓存≥60MB。多核性能满足AI负载并行计算需求，高频率提升单核处理效率，大容量缓存有益于数据密集型任务）、GPU（至少2张专业级GPU。大模型训练与推理的核心，大显存和高带宽是处理数十亿参数模型的基石）、内存（512GB DDR5 ECC RDIMM(16 x 32GB)）、≥2块1TB NVMe SSD(RAID 1)系统盘及≥4块大容量NVMe固态硬盘数据/存储盘、电源（每台功率≥2000W，冗余设计确保单电源故障时业务不中断）。 ②投入部署本地人工智能大模型，部署≥1套 DeepSeek-R1专业版参数≥32B、支持多模态的本地化大模型。包括参数基座和多模态大模型，构建相关模型及配套软件平台，配置1套通用大模型及配套平台。 3.1.2建设沃柑行业人工智能知识图谱和应用模型 建设沃柑种植、病虫害精准识别知识图谱和应用模型，实现智能化控制。 ①建设沃柑种植、病虫害精准识别人工智能应用模型。领域适配性（在沃柑种植领域的知识理解准确率达到 90% 以上）、多模态能力（在沃柑种植领域对图像、文本、语音等多模态数据的处理准确率达到 90% 以上）。 ②构建数据中台，对多维度数据标准化处理，通过大数据分析挖掘提供精准数据服务。覆盖沃柑病虫害（至少包含10种常见病虫害，如黄龙病、溃疡病、炭疽病等，每种病害≥5000条结构化、高质量数据）、农事操作（涵盖施肥、灌溉、修剪、采摘等环节，每个环节相关文本数据不少于3000条详细记录）等垂直领域，数据中台数据（如：传感器数据）多维、连续、实时的物联网数据流（环境、土壤、影像）。 ③以开源数据为基础，结合行业经验和病害库，建设沃柑种植、病虫害精准识别知识图谱，实现农业实体关系智能推理。知识图谱定义沃柑种植实体网络关系（至少定义 80 种沃柑种植相关的实体关系，如 “沃柑品种 - 适宜种植环境”“病虫害 - 防治措施” 等）。 ④利用沃柑行业数据微调训练大模型，适配核心算法业务，提升模型训练和推理效率。计算效率、微调兼容性（如采用以LoRA为代表的参数高效微调方法，在保持基座模型通用能力的同时，使微调后的模型在针对沃柑病虫害识别、农事操作问答等核心业务的专属验证集上，关键指标（如准确率、F1分数）相比微调前提升不低于3%，同时力求降低微调过程的显存消耗和训练时间）。 3.1.3建设沃柑标准种植知识库 部署含GPU/CPU混合算力与分布式存储的大模型文档库平台，进行任务流、对话流、知识问答三层开发，支撑种植技术资料、农事操作标准与田间硬件采集数据的关联应用，直接为田间种植作业提供技术查询支撑。构建智能知识库，提供拟人化智能助手服务，通过问答支持农企和农户答疑、资料整理、图像诊断及种植方案输出，降低农技应用门槛。支持在线增量学习，同步训练大模型参数+更新知识库节点（增量训练月频≥2次） 3.1.3.1具体实施内容 ①构建支持多窗口、多形式的人机交互与机器间交互的应用体系，开发API接口及服务模块。 拟人化智能助手服务。通过人工智能技术为农企和农户提供拟人化的智能助手服务，通过智能化的问答方式，为农企和农户提供农事农技答疑、资料收集整理、图像诊断和种植方案输出，为农企和农户提供种植、病虫害防治等方面的智能决策建议。 ②开展AI技术培训，提升种植户、技术员的数字化管理能力。 定制化培训课程。根据种植户和技术员的实际需求，设计定制化的AI技术培训课程，涵盖智能知识库的使用、数据分析、智能决策等方面的内容，确保培训内容的实用性和针对性。 3.1.4物联网汇聚设备 ①物联网汇聚设备基于5G技术，实现接入设备管理等功能，提供全生命周期服务，管理沃柑环境监测和智能农机设备接入。 3.2沃柑全产业链农事作业应用体系 3.2.1沃柑农事作业全域感知与精准控制 部署物联网矩阵采集数据，构建作物生长模型，生成并推送农事决策建议，带动果园精准作业，实现沃柑种植智能化，提升水肥利用效率15%和果实品质10%，达成智能、绿色等目标。覆盖3个示范区，布设多功能综合气象站≥3套，采样频率≥1次/min，数据上传间隔≤5 min。果园土壤墒情监测站≥43套，测量精度：温度±0.5℃、湿度±3%。果园土壤肥力监测设备≥43套，实时输出N、P、K、EC、pH五项指标，数据刷新周期≤10 min。 ①基础平台部署：构建智能化基础平台，集成数据接收、分析等功能。 ②环境数据采集：建设3个示范区，配备相关设备。 ③搭建沃柑生长周期模型，进行生长预警与智能决策。 ④农事作业精准管理。 公司管理：统筹全局，管理多园区数据，制定生产策略，实现资源调配。 园区管理：负责园区生产管理，确保园区目标达成，提供基本信息管理。 地块管理：作为基础单元执行操作，上传数据支撑决策，提供基础信息管理。 数字地图：根据园区地理位置制作GIS地图，提供定位服务。 农事作业管理：建设管理系统，涵盖农资、操作、汇报等功能，提升智慧化水平。 AI巡园：支持手动或定期巡园，结合模型进行预测和决策，支持生成报告和建议。 3.2.2建设数字育苗大棚的环境监测及自动化控制系统 在育苗基地部署大棚环境土壤、控制设备，接入水肥一体化设备，通过数据分析和AI模型实现育苗大棚数字化管理，形成“数字育苗大棚”。覆盖14个大棚30个灌区，布设环境、土壤、肥力监测设备≥30套每棚必须部署≥6类传感器（空气温湿度、光照、CO₂、土壤温湿度、EC、pH），采样频率≥1次/5 min。），改造智能通风/遮阳控制装置≥14套（风机、遮阳、水肥设备必须支持本地/远程双模式）。 ①大棚环境调控模型：根据沃柑种苗不同时期需求，结合实时监测数据，推荐环境调整方案，指导调节设备，保障幼苗环境适宜。 ②种苗水肥需求模型：依据种苗不同时期水肥需求，结合土壤墒情及肥力数据，智能生成施用方案，满足生长需求。 ③大棚环境、土壤监测：展示大棚温湿度、光照度及土壤温湿度等实时数据，显示设备状态、位置信息。 ④育苗大棚环境调控：部署和改造智能化控制设备，实现大棚自动化、精准调控，提升育苗效率与质量。 3.2.3接入示范区及育苗大棚水肥一体化系统 改造核心监测、智能控制、通信传输设备，实现水肥一体化系统远程控制和精准管理。系统必须提供≥3种控制策略（定时、阈值、AI预测）） ①水肥一体化管理：对接沃柑种植基地水肥一体化系统数据，集成到平台进行融合分析，根据物候期模型明确关键需水需肥期，通过水肥模型策略指导精准灌溉施肥，提高系统价值。 3.2.4病虫害精准识别智能诊断建设 在3个示范区布设病虫害多维感知设施（含太阳能套件）≥3套，长航时RTK无人机（含自动机场）≥3套，带云台高标准视频监控（含太阳能套件）≥43套。重点黄龙病、溃疡病等主要病害识别准确率≥90%。 3.2.4.1建设沃柑病虫害精准识别智能诊断系统 构建“天空地”一体化监测网，利用无人机和地面设备获取病虫害信息。开发智能诊断系统，融合深度学习与图像数据实现病虫害精准识别，集成知识库给出防控建议，通过知识图谱技术连接区域企业、农户数据，推动“从防到治到联防联治”协同，形成闭环管理，助力增产增收。对黄龙病、溃疡病等5大病虫害识别准确率≥90%。 ①病虫害数据采集。虫情监测。通过在基地布置虫情测报等智能监测、智能识别系统，可实现基地病虫害实时监测。病害监测。通过无人机、高清摄像头、手机摄像头等设备，采集沃柑叶片和果实的图像数据，通过定期监测确保数据的全面性和准确性。 ②病虫害识别模型及智能方案生成。 ③病害范围确认。定位病灶区域。细化识别病害类型，全面掌握病虫害发生状况及影响范围。 ④联防联控。搭建预警信息发布平台。通过短信、小程序、微信公众号等多种渠道向果园管理人员、农户等推送病虫害预警信息。协同防治策略。结合知识图谱中病虫害传播规律（如木虱随风向扩散），生成区域统一防治方案（如同步喷施杀虫剂）。 3.2.5网格状采收设施建设 建设网格状采收设施（≥200亩核心片区）。部署网格状采收设备连接种植区域，规划网格分轨运输线对接分选车间。铺设山地镀锌钢轨运输轨道，并配备具有远程智能调度功能的运输车以及完善的安全防护设施。 ①建设智能果园轨道运输设施。选取不少于200亩片区，规划网格分轨运输线对接分选车间。每条运输线铺设山地镀锌钢轨运输轨道（含轨枕、扣件）。配备山地果园轨道机牵引车+搬运台车，运输车（含充电柜、备用电池组）应具备足够的载重量和良好的爬坡能力，能够适应山地复杂路况。 ②运输车配备先进的GPS定位模块、机头搭载可视化高清摄像头和无线通讯模块，通过物联网技术实现精准把握运输路况，货物定点装卸，提高运输效率和资源利用率。 ③配备智能控制系统，具有远程智能调度功能。实现输入运输机启动、停止、前进、后退的精准指令，让运输机在轨道任意位置灵活停靠，显著提升运输效率与作业安全性。 ④完善安全防护设施。每条运输线都配置完善的安全防护设施，包括轨道两侧的防护栏、车辆的制动系统、紧急停车装置等，确保运输过程的安全可靠。 3.2.6提供多端管理工具 为管理部门部署产业监管终端，关联田间硬件设备实时状态辅助农事调控；为技术人员开发移动作业操作终端，对接田间传感器与控制设备支持现场操作；为种植企业提供桌面管理终端，结合农事设施运行数据辅助作业安排。 面向政府服务端：提供真实有支撑的数据融合看板，可按时间、地区查看沃柑种植统计信息及变化趋势图，助力政务决策。 面向农事技术服务端：通过APP或小程序，无需到现场就能掌握农场全维度数据，数据颗粒度可灵活切换，为农情诊断、决策、规划提供科学依据。 面向企业管理端：提供果园全局信息透视面板，通过多种终端掌控土壤、天气、作物健康等信息，系统能全方位监控预警，提升管理效率，实现智能决策管理。 3.2.6.1智能交互系统 配置多终端信息交互平台，采用模块化信息矩阵与动态数据看板组合，园区基础信息、实时数据监控、数据分析成果与关键生产指标等核心内容，直观展现园区概况。①园区概况展示区：以图表呈现沃柑种植面积分布，定位示范种植区域，展示园区整体布局。②传感器数据实时监控区：接入气象站、土壤墒情监测站及病虫害监测设备数据，以动态曲线图、数字表盘等实时呈现。③数据分析结果展示区：运用分析模型挖掘数据，展示作物多维度分析结果，整合人工巡园记录与智能监测数据，呈现巡园结论及园区作业指令下达与执行进度。 3.2.6.2数智化管理微信小程序端建设 打造专属微信小程序。 ①数据查看模块：用户登录可查看传感器实时数据及核心生产数据，以数值和图表呈现。 ②预警推送与消息中心：传感器数据异常时自动推送预警消息，消息中心集中展示各类信息。 ③生产作业指令管理：管理人员可在小程序上下发指令，执行人员可反馈进度、上传现场资料，管理人员可远程查看与指导。 ④统计报表功能：小程序自动生成各类生产报表，用户可以多维度查询历史报表数据，为生产决策提供支持。 3.2.6.3Web端管理系统 开发Web端管理系统，满足主管部门和企业管理人员不同场景使用需求。①数据综合展示与分析模块：登录进入数据驾驶舱页面，整合园区数据资源，以可视化图表展示果园情况，支持数据钻取和多维度分析。②农事作业方案智能决策系统：集成精准决策模型，依据多源数据智能生成农事作业方案，结合预测预报体系预估生产形势。③病虫害管控体系：建立监测与防控管理模块，接入监测设备数据，实时采集与自动分析，内置图谱库和专家知识库，提供防治方案与用药指导，支持效果跟踪评估。④信息化管理工具集：研发用户权限管理、任务调度管理、数据备份与恢复等工具，保障数据安全，实现生产任务智能分配和资源合理调配，提升管理效率和智能化水平。 4.系统功能清单 本项目所建设的系统功能应覆盖沃柑全产业链的智慧管理需求，系统功能模块应包括但不限于以下内容： 4.1沃柑“人工智能+”产业大脑系统 4.1.1人工智能大模型本地化部署功能 系统应支持在本地部署人工智能大模型，模型应具备自然语言处理、图像识别、多模态数据融合等能力。应配置高性能服务器，支持模型稳定运行，具备访问控制、权限管理等安全机制，确保系统运行稳定性与数据安全性。 4.1.2模型开发与训练功能 系统应支持沃柑种植、病虫害识别、物候期判断等核心模型的开发与训练。模型应具备高准确率，支持图像识别、数据推理、农事建议生成等功能，并可根据实际应用场景进行持续优化与微调。包含： 数据工程​ 模型选型与优化​ 微调训练实施​ 验证与部署​ 持续迭代机制​ 病虫害识别模型：基于AI与图像处理技术，通过深度学习算法对柑橘叶片/果实图像进行特征提取与分类，实现病害（如炭疽病、溃疡病）和虫害（如红蜘蛛、潜叶蛾）的精准识别。结合物候期模型，实现病虫害预防－识别-联治体系化应用。 量化指标要求：病虫害模型对沃柑的主要5种病虫害标准环境下的识别准确率达到90%以上；基于智能诊断系统生成防治建议和方案，经田间试验或实践应用验证，方案的病虫害防治效果稳定在70%以上，且能保障作物产量和品质不受显著影响。 沃柑物候期模型：以沃柑生长发育规律为基础，结合果园气象环境、土壤墒情及沃柑生长相关图片等综合信息，研发沃柑物候期模型，根据监测到的数据以及物候期模型，制定农事方案，科学指导沃柑种植、病虫害识别预防及沃柑轨道采收等关键环节。支持通过固定相机、无人机、手机等设备拍摄的照片进行沃柑物候期识别判断。 量化指标：按12个物候期划分，物候期监测准确率达到90%以上。 4.1.3知识图谱构建与管理功能 系统应具备构建农业领域知识图谱的能力，支持多源数据导入、实体关系定义、知识抽取与融合、图谱可视化展示、因果推理与方案推演等功能，覆盖沃柑种植、病虫害防治、农事管理等关键知识领域。包含： 知识库创建与管理 动态知识管理 知识图谱可视化 知识推理应用 4.1.4数据中台功能 系统应具备统一的数据采集、治理、开发、服务、共享与安全管理能力。支持多种数据源接入（如传感器、数据库、API等），具备数据清洗、建模、分析、脱敏、加密、日志管理等功能，支撑上层应用的数据需求。包含： 数据采集 数据治理 数据开发 数据服务 数据安全 运维管理 4.1.5物联网平台功能 系统应支持基于5G的物联网设备接入与管理，具备设备生命周期管理、远程控制、固件升级、预警事件配置等功能，确保设备接入的稳定性和可扩展性。 4.1.6云平台支撑功能 系统应部署于云计算平台，具备弹性计算、分布式存储、高可用架构、资源调度与运维管理能力，保障系统高并发处理能力与数据安全。 4.1.7智能问答与知识服务系统 系统应提供基于大模型与知识图谱的智能问答服务，支持文本与语音交互，具备多轮对话、知识推荐、图像诊断、种植方案生成等功能。应支持个性化服务模型，满足不同用户类型（农户、技术员、政府人员）的差异化需求。包含： 多模态智能问答 语言识别 个性化服务 持续优化 第三方接入 4.1.8培训与技术支持功能 系统应配套提供AI技术培训课程，支持线上线下培训方式，培训内容应涵盖系统操作、数据分析、模型使用、智能决策等方面，提升用户数字化管理能力。 4.2沃柑全产业链农事作业应用系统 4.2.1农事作业全域感知与精准控制功能 系统应支持气象、土壤、水肥等环境数据的实时采集与分析，具备农事作业提醒、智能决策推荐、作业记录管理等功能。应支持多园区、多地块的数字化管理，具备GIS地图展示、设备状态监控、数据报表导出等功能。包含： 沃柑物候期模型对接 园区综合管理 气象环境监测 土壤墒情监测 智能水肥管理 农事作业管理 AI巡园 智能种植辅助 4.2.2数字育苗大棚管理系统 系统应支持育苗环境的实时监测与自动控制，包括温湿度、光照、土壤墒情、肥力等参数的采集与分析。应具备风机、遮阳、水肥设备的远程控制与智能联动功能，支持定时控制、循环控制与阈值触发控制，形成数字化育苗环境管理体系。包含： 核心算法 大棚环境监测 大棚土壤监测 大棚环境调控 大棚智能水肥 4.2.3水肥一体化管理功能 系统应支持对接水肥一体化设备，实现水肥配比、灌溉策略、设备控制等功能。应具备实时数据监测、历史数据查询、预警管理、智能推荐等能力，提升水肥利用效率与作物品质。 实时监测 报表数据 水肥泵控制 智能水肥推荐 智能预警 4.2.4病虫害精准识别与诊断系统 系统应集成无人机、高清摄像头、虫情测报仪等设备，构建“天空地”一体化监测网络。应具备图像采集、病虫害识别、病灶定位、防治方案推荐、预警发布、联防联治等功能，识别准确率应达到90%以上，支持主要病虫害（如黄龙病、溃疡病等）的早期识别与精准防控。包含： 沃柑病虫害识别模型对接 数据监测与存储 病虫害预测 病虫害监测识别 预警定位管理 联防联治管理 数据报告生成 设备管理 精准防治辅助 4.2.5网格状采收设施控制系统 系统应支持智能轨道运输设施的远程控制与调度，具备GPS定位、视频监控、轨迹记录、防盗报警等功能。应支持运输车的启停、进退、紧急停车等操作，具备智能调度与安全防护机制，提升采收效率与作业安全性。包含： GPS精准定位 可视化高清摄像头 智能远程遥控 行驶轨迹追踪 4.2.6多端信息化管理工具 系统应提供面向政府、企业、技术人员的多端管理工具，包括智能交互系统、Web管理系统、微信小程序等。应具备实时数据查看、预警推送、作业指令管理、报表生成、权限管理、任务调度等功能，支持多维度数据分析与可视化展示，提升管理效率与决策科学性。包含： 统一综合管理系统 数智化管理微信小程序端 Web端管理系统 智能交互系统 5.项目设备选型 5.1相关硬件设备参数 多功能气象监测站，覆盖3个示范区。 传感器类型; 测量范围; 测量精度. 空气温度; -40-80℃; ±0.3℃(25℃). 空气湿度; 0%～100%RH; ±3%RH（在10%～80%，无凝露时）. 风速; 0-60m/s; ±(0.3+0.03v)m/s，v为风洞标准风速值. 风向; 0-359.9°; 精度：±3°（风速<5m/S时）. 大气压力; 950hpa-1050hpa; ±0.3hPa（在25℃时，950hpa~1050hpa）. 降雨量; ≤4mm/min; ±0.6mm(R≤10mm)±6%(R>10mm). 总辐射; 0-2000W/m-2; <±5%（600w/㎡~1000w/㎡与EKOMS802（A级）比较）. 光照强度; 0-200Klux; ±3%或1%F.S. 日照小时数; 0-24h; 5%. 露点温度; 0-40℃; ≤0.5℃. 蒸发量; 0~80mm; ±5%. 土壤墒情监测站，覆盖3个示范区。 传感器类型; 测量范围; 测量精度. 土壤温湿度监测; 温度：-30℃～70℃或更优 湿度：0%～100%或更优; 温度：±0.5℃或更优 湿度：±3%或更优. 土壤水势监测; -5kPa~-100,000kPa(1.70~6.00pF); ±（读数的10%+2kPa）@-5kPa～-100kPa. 土壤EC监测; 0~20mS/cm; <5%. 土壤PH监测; 0~14PH; ±0.1PH. 土壤氮磷钾监测; 0~1999mg/kg; ±2%Fs. 大棚环境监测：用于监测大棚温湿度、光照度等环境数据，种苗盆土壤的湿度、EC、PH、氮磷钾监测等参数，测量精度符合行业标准，数据上传频率不低于每5分钟一次，确保能准确、实时反映土壤状况，为精准灌溉与施肥提供数据支持。覆盖14个种苗育苗大棚。 病虫害监测设备：虫情测报仪可自动拍摄昆虫图像（测报灯内置1200W像素摄像头图像采集设备），集害虫诱捕和拍照、环境信息采集、数据传输、数据分析于一体，实现了害虫的诱集、分类统计、实时报传、远程检测、虫害预警和防治指导。覆盖3个示范区。 无人机：类型（四轴多旋翼），裸机重量1850克，最大起飞重量2090克，尺寸（长 377.7 毫米，宽 416.2 毫米，高 212.5 毫米（不含桨叶）），最长飞行时间（54分钟），最长悬停时间（47分钟），最大作业半径（10KM）。含无人值守机场，支持厘米级双RTK定位，巡检效率达300亩每小时，结合搭载的高清摄像头、全景摄像头（广角相机: 4/3 CMOS，有效像素 2000 万、中长焦相机: 1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万、长焦相机: 1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 4800 万）等，实现精准的病虫害识别、物候期识别。覆盖3个示范区。 高清摄像头：支持水平240度、俯仰60度的云台自由旋转，搭载≥800万像素高清摄像头。实现精准的病虫害识别、物候期识别。覆盖3个示范区。 大棚环境控制：电流变送器，电流检测模块交流电流电压功率电量RS485模拟量采集器；空开断路器控制C32-4P，带漏电保护。实现大棚风机、遮阳板远程控制。覆盖14个种苗育苗大棚。 智能轨道运输设施 智能轨道运输设施（覆盖≥200亩核心片区） 电动单轨机头：驱动型式：自走式，结构型式：单轨双向，载物货箱型2节/套，一次可运输220kg，运行速度设计值：0.5m/s，工作角度：可上下进退达到最高45°工作。≥2套。 锂电池：电池容量：32AH，电池电压：48V，续航时长：4～5H。≥12个。 充电柜：功率：3600w，单箱充电电流/电压：10V/58.4V。≥2套。 轨道材料：轨道型式：齿条式，轨道材质型号：Q235（热镀锌）碳素结构钢，轨道壁厚（镀前）：≥2.5mm，轨道附齿材质：Q355；厚度：3.5mm。 立柱管径：基脚管尺寸（直径×壁厚）：≥26*2.75mm，基脚管材质：Q235（热镀锌）碳素结构钢，止沉器尺寸：直径120mm。 分支器：轨道分轨器，≥4套。 护栏网：整体塑浸塑喷，孔径70*70，边框20*30。 5.2数据处理与展示设备 服务器设备：本地部署高性能服务器用于运行人工智能大模型及数据处理任务，算力集群高性能服务器。确保数据处理速度快、稳定性高，可满足大规模数据运算与模型训练需求。 IOT智能网关（CAT1）上行：5Mbps，下行：10Mbps。通过EMC认证。 IOT高性能网关上行：50Mbps，下行：150Mbps。通过EMC认证。 云服务：软硬件系统上线后，实现基础数据的实时云端存储和调用，所有软件平台都部署在云服务器上。 中控中心智能监控终端：部署9~10平方米的室内数字化可视化终端（含室内全彩屏、接收卡、室内LED电源、视频处理器、屏体钢结构、包边等。色彩鲜艳、显示清晰。），集成信号处理模块、数据整合平台及智能分析系统，通过多维度数据接口实现沃柑种植全流程的实时监测与智能分析。 企业智能交互系统：在3个企业配置多终端信息交互平台，采用模块化信息矩阵与动态数据看板组合，呈现果园地理信息、作物生长周期及质量管控节点。 5.3软件系统量化指标 5.3.1软件平台 功能模块完整性：包含智能种植、AI病害识别等五大核心模块，功能全、操作易，模块数据交互畅、协同高，实现沃柑种植全流程智能。 5.3.2数据中台与分析系统 数据整合能力：整合气象、土壤等多源数据形成完整库，数据更新及时率达90%。 5.3.3智能知识库与问答系统 知识储备量：涵盖沃柑种植、防治、管理、行情等知识，满足日常查询需求。 问答准确率：常见问题解答准确率超90%，降低农技门槛，提升农户管理水平。 5.4应用示范成果交付内容及量化指标 5.4.1示范种植区域建设成果 智能化管理水平提升：示范种植区全面实现智能化种植管理，包括土壤传感器、气象站、智能灌溉与施肥设备等安装调试到位并正常运行；物候期监测准确率达到90%以上。 5.4.2病虫害防治成效 防治效率与精准度：病虫害模型对病虫害的识别准确率达到90%以上。 四、项目培训 提供现场培训次数不少于2次；为确保系统能准确有效的使用，对相关运营和运维人员进行至少一次的现场技术和标准规范培训，并提供技术手册，培训结束后对于参加培训的人员进行考核，考核通过后方可参与整体的运营和运维工作。培训对象包含但不限于对政府管理人员、应用人员、系统管理人员和运营运维人员提供符合各自实际需要的培训，熟悉软件环境，进行系统管理、产品使用、数据处理和安全管理的培训（提供培训服务，培训所需师资、培训材料等；客户提供培训场地），并提供技术手册，培训结束后对于参加培训的人员进行考核，考核通过后方可参与整体的运营和运维工作。 五、项目售后服务 1.运维服务 在服务期间提供项目本身的日常服务，并满足与项目相关的临时性、突发性需求服务； 系统交付期：具体服务计划需分年度、分阶段执行，涵盖沃柑“人工智能+”产业大脑建设、沃柑全产业链农事作业应用体系建设、培训、验收等全过程； 序号; 建设内容. 第一年; 1.设数字育苗大棚（14座，共30个灌区）。打造数字育苗大棚，配备土壤感知设备、环境监测设备、环境控制装置，接入大棚水肥一体化设备，实现大棚土壤-种苗协同精准管理，实时调节大棚环境，实现恒温恒湿管理。 2.设沃柑农事作业全域感知与精准控制（覆盖1个示范基地，示范基地覆盖650亩）。部署传感器网络、设施农业控制设备，接入水肥一体化系统。. 第二年; 1.“人工智能+”产业大脑建设项目。部署高性能服务器支撑沃柑种植模型与病虫害识别模型的并行训练、微调与推理。 2.部署分布式存储设备，实现种植影像、环境时序数据、模型权重、知图谱的长期保存与秒级调用。 3.配套物联网汇聚设备和数据采集终端。通过服务器与存储设备支撑种植数据、病害特征信息的整合应用，辅助沃柑种植农事作业开展和病虫害精准识别防控落地。 4.建设沃柑农事作业全域感知与精准控制（覆盖2个示范基地，示范基地覆盖2050亩）。部署传感器网络、设施农业控制设备，接入水肥一体化系统，基于沃柑种植模型生成精准农事决策建议。. 第三年; 1.建设病害精准识别诊断设施（覆盖3个示范基地，总面积2700亩以上）。搭建病虫害空天地一体化监测网络，通过多维度数据采集实现对病虫害发生动态的实时追踪。实现病虫害精准识别，集成知识库给出防控建议。 2.建设网格状采收设施（基地划设≥200亩核心片区）。部署网格状采收设备连接种植区域，并配置完善的安全防护设施，提升采收效率。 3.建设沃柑种植技术推广工具。制定种植技术标准，提供实时在线问答、咨询服务，涵盖种植方案推荐、技术资料分享，降低农技应用门槛。 4.建设多端管理工具。为职能管理部门、种植企业和农事生产人员提供操作终端，实现农事管理和设备操作。. 本项目的系统运营维护期（免费质保期）：自通过系统终验之日起计算，免费维护至 2027年12月 31 日。 严格管理专职专业技术人员和电话客服人员，保证服务态度良好、问题解决及时、重大问题及时反馈、运维记录详细； 在需求方提出明确服务需求（包含系统出现漏洞、故障或被攻击）后，承诺必须在1小时内进行响应，6小时内提出处理方案，48小时内解决问题； 提供7*10小时的在线专业技术服务人员和电话客服人员服务，在服务期限内不收取额外费用； 在系统安装和系统调测期间，将派出技术人员参加，提供详细说明技术指导和技术支持； 在系统试运行期间，根据需要将主动派技术人员到现场指导维护工作。在软件升级时，将派技术人员到场指导。同时若所提供的系统出现问题时，将指定有经验的技术人员及时赶到现场，免费进行维护并解决问题； 为保证故障响应、解决问题和交付结果可控，会在人员管理、岗位结构和人员的知识、技能、经验、安全意识等方面达到应有的水平。 2.维保服务 成立售后服务团队，提供本地化服务，常驻客户现场人员≥1人，保持24小时响应； 常驻客户现场人员，具备丰富的项目经验和技术能力，熟悉项目的各个子系统和硬件设备的性能、操作流程及常见故障处理方法。及时响应和处理项目现场出现的各种技术问题，确保系统的稳定运行和硬件设备的正常工作。 提供售后服务团队成员名单及电话、手机、邮箱等联系方式，保障随时能保持联系； 在接到故障报告之后立即与项目单位取得联系，为其提供相应的技术支持服务。 - 项目管理 为确保本项目实施过程规范、有序、可控，中标人应建立健全的项目管理体系，涵盖项目组织、进度控制、质量管理、文档管理、人员管理、变更控制及验收配合等方面，具体要求如下： 1.项目管理方 采购人负责项目的管理，确定项目目标，审批项目整体规划与进度；参与项目系统开发的全过程（包括制定技术方案、讨论技术规范、检查代码质量、测试系统、维护系统运行等）；负责审核项目规范（包括设计规范、技术规范、使用规范）及文档；审查项目进行阶段性工作目标，组织制定项目验收标准和项目验收；负责审批与确定项目组成人员的构成及变更，并严格监督项目组按项目需求高质量高标准完成项目建设各项工作。 2.项目组织与管理机制 2.1项目组织架构 中标人应成立专门的项目实施团队，设立项目经理、技术负责人、系统架构师、开发工程师、测试工程师、运维人员等岗位，明确职责分工，确保项目各阶段工作有序推进。 2.2项目经理要求 项目经理须具备3年以上农业信息化或类似大型系统集成项目管理经验，负责项目全过程管理，包括计划制定、资源协调、进度控制、风险管控、质量保障等。 2.3技术负责人要求 技术负责人须具有丰富的农业物联网、人工智能或大数据平台建设项目经验，负责技术方案设计、技术路线把控、关键技术攻关及技术团队管理。 2.4人员稳定性要求 项目实施期间，中标人应确保核心团队成员稳定，原则上不得随意更换。若因不可抗力需更换人员，须提前1个月书面通知采购人，并提供替代人员的相关资质证明，经采购人书面同意后方可更换。 3.项目进度与计划管理 3.1项目计划制定 中标人应在合同签订后10个工作日内，提交详细的项目实施计划，包括阶段划分、关键里程碑、任务分解、时间进度、资源配置、风险评估等内容，报采购人审核确认。 3.2进度控制与汇报机制 中标人应建立项目进度控制机制，定期向采购人提交项目进展报告（至少每月一次），内容包括当前阶段工作完成情况、存在问题、下一步计划、风险预警等，确保项目按计划推进。 4.项目文档管理 中标人应按照政府采购及信息化项目管理相关规定，编制并提交完整、规范的项目文档，文档应内容详实、格式统一、版本清晰，涵盖项目全生命周期。主要文档包括但不限于： 4.1过程管理文档 包括：《需求调研计划》《会议纪要》《项目进度计划》《项目组成员表》《系统测试报告》《培训计划与总结》《项目实施方案》《系统上线报告》《项目总结报告》《运维记录与报告》等。 4.2技术设计文档 包括：《系统需求说明书》《概要设计说明书》《详细设计说明书》《数据库设计说明书》《系统接口规范》《编码规范》《测试用例与报告》等。 4.3质量管理文档 包括：《质量保证计划》《质量检查表》《质量评审报告》《问题跟踪表》等。 所有文档应在项目各阶段及时提交，最终验收前汇总成册，提供电子版及纸质版（各三套），并配合采购人完成归档备案。 5.项目变更管理 5.1变更申请与审批 项目执行过程中，如因技术、环境、需求等因素需对项目范围、进度、技术方案等进行调整，中标人应提出书面变更申请，说明变更原因、影响分析及应对措施，报采购人审批同意后方可实施。 5.2变更控制记录 所有变更应形成书面记录，纳入项目文档管理体系，确保项目实施过程可控、可追溯。 5.3项目相关变更需遵循以下要求 1）中标供应商提出的变更。 中标供应商原则上不能随意进行项目变更，在提出变更之前应该对变更所引起的成本、进度和风险等因素进行仔细研究。中标供应商提出变更请求时应就变更理由进行充分说明，采购人在审阅其变更理由时，判断其变更请求是否必需，是否合理，并提出意见。中标供应商需取得采购人的书面意见才可付诸实施。 2）用户方提出的变更。 用户方根据实际工作要求，应采用书面意见的方式提出需求变更，并就变更理由进行充分说明，采购人负责审阅，并就变更所引起的成本、进度和风险等因素进行研究，并提出意见。 3）采购人提出的变更。 采购人根据项目实际情况，如软硬件环境、部署架构、系统安全等，可提出需求变更。 6.质量保障与风险控制 6.1质量管理机制 中标人应建立项目质量管理体系，制定质量保障计划，明确质量控制点、检查标准、评审流程，确保系统功能、性能、安全性、稳定性等满足合同及技术规范要求。 6.2风险识别与应对 中标人应在项目初期开展风险评估，识别技术、人员、进度、外部依赖等潜在风险，制定应对预案，并在项目执行过程中动态更新风险管理清单，确保项目顺利推进。 7.验收配合与交付管理 7.1验收配合义务 中标人应积极配合采购人开展各阶段验收工作，包括需求确认、原型评审、硬件验收、软件功能验收、初验、终验等，按要求提供验收材料、演示系统功能、解答评审疑问。 7.2交付物管理 所有交付成果（包括软件系统、硬件设备、文档资料、源代码、培训材料等）应符合合同及技术规范要求，按时、完整、合格交付，确保项目顺利通过最终验收。详细交付要求详见项目验收标准。 8.项目驻场与沟通机制 8.1驻场服务要求 中标人应安排至少1名项目经理或技术骨干常驻采购人指定地点至项目终验，负责日常沟通、问题协调、进度汇报、用户对接等工作直至项目终验，确保项目响应及时、执行高效。 8.2沟通机制建立 中标人应与采购人建立定期沟通机制，包括周例会、阶段评审会、专题会议等，确保信息对称、问题快速闭环、决策高效执行。 七、项目验收标准 1.本项目上线试运行30天后，中标供应商对采购人有关人员进行技术培训，中标供应商出具系统试运行报告并认可项目达到设计使用要求，项目视为竣工。 2.中标供应商准备好相关验收材料、验收检验报告报送采购人审核。 3.采购人对中标供应商报送的验收材料进行审核，并给出意见，中标供应商再根据意见完善材料。 4.中标供应商正式向采购人提出书面验收申请。采购人对本项目进行验收审核。 5.中标供应商根据验收报告意见进行整改，整改完成后，中标供应商将情况上报采购人。 6.采购人对中标供应商报送的项目验收材料进行复查审核，并给出意见，中标供应商再根据意见完善材料。 7.经现场验收后，验收小组若同意通过技术验收，工程才正式通过项目验收；若验收小组不同意通过，则由中标供应商限期整改，整改后再完成验收。本项目验收按国家相关标准进行验收。 八、版权和保密要求 （1）本项目的本地化开发、维护性修改开发（含源代码）以及文档的著作权归属采购人及中标供应商双方共有，中标供应商及其相关利益人未经采购人书面授权不得使用，更不得对任何第三方泄漏。中标供应商不得对软件（含接口）设置注册码、授权码和加密保护，不得设置木马和后门危害系统的运行。 （2）本项目实施过程中及上线运行后产生的数据资产，其所有权归属采购人，中标供应商及其相关利益人未经采购人书面授权不得使用，更不得对任何第三方泄漏。 （3）版权归属采购人所有的系统和文档，中标供应商及其相关利益人未经版权所有人书面授权不得使用。 （4）中标供应商应与采购人签订《保密协议》。 （5）本项目在满足业务连续性及资源可支撑的前提下，安全架构将向二级等保标准靠拢，当前阶段以核心功能实现为主。 |
| ▲商务条款- |  |  |
| 交付或者实施时间（合同履行期限）及地点 |  | 1.服务期限：系统交付期：具体服务计划需分年度、分阶段执行，涵盖沃柑“人工智能+”产业大脑建设、沃柑全产业链农事作业应用体系建设、培训、验收等全过程。系统运营维护期：系统运营维护期:自通过系统终验之日起计算，免费维护至 2027年12月31日。 2.服务地点：采购人指定地点（南宁市武鸣区3个示范果园基地）。 |
| 合同签订时间 |  | 自成交通知书发出之日起10日内 |
| 报价要求 |  | 本项目投标报价为人民币金额报价，即一次性报出完成本项目服务所需所有费用，含采购需求中的软、硬件购置费、基建辅材费、项目集成费用、技术支持与维护、安装施工调试费、技术托管服务费、税金及其他与项目相关的一切费用。 |
| 付款方式 |  | ①项目签订合同10个工作日内支付项目合同年度预算金额的30%作为预付款，项目进度拨款不低于项目完成进度金额的90%，项目整体工作完成并通过最终验收后支付至合同总金额的97%，剩余合同总金额3%待项目系统运营维护期结束后支付。 ②以上支付方式需待财政资金拨付到位后执行。 |
| 售后服务 |  | （1）质保期：硬件部分：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有硬件设备、配件提供一年的免费质保服务。软件部分：质保期自交货并验收合格之日起至2027年12月31日止，质保期内免费提供升级服务。 （2）为确保项目实施的技术力量。中标供应商应承诺参与项目开发的项目经理和技术负责人需具有软件开发三年以上的经验，项目开发实施期间，中标供应商必须确保足够的人员常驻采购人单位，直到项目正式上线运行。必须在采购人指定的环境完成项目开发，并保证项目组核心技术人员和开发人员2/3以上不变更，因特殊原因需要更换人员，应提前1个月书面通知采购人，并附上相应资料供采购人书面认可后，方能更换。 （3）中标供应商须保证系统能够长期安全、可靠、高效运行，并配置能胜任本项目日常技术维护工作的售后技术服务人员，提供长期的良好的技术支持。 （4）中标供应商必须保持与采购人的联系，随时交流系统的应用情况，成立专门的工作小组负责软件错误及维护性修改。维保期内，中标供应商须指派至少1名经采购人书面审核同意的技术 工程师，为用户提供现场服务，解决遇到的问题。 （5）维保期内，中标供应商技术服务人员应保持稳定不变，如确需变动，必须经过采购人指定的本项目负责人书面同意，否则采购人可以要求中标供应商承担赔偿责任。 |
| 履约验收标准 |  | ①当年建设内容进度验收：成交人完成当年建设内容硬件选型并出具硬件产品签收单且当年建设内容上线运行30个工作日，采购人组织对当年建设内容进行进度验收（以采购人盖章的报告为准）。 ②当年建设内容终验：当年建设内容进度验收后（以出具的当年进度验收报告为准）3个月，进行当年建设内容终验。 |
| 其他要求 |  | （1）投标人必须根据本采购文件所制定的目标和范围，提出详细的技术支持和售后服务方案，并作为响应文件的一部分提交。应明确服务范围、期限、服务人员、服务内容和服务响应时间、排除故障时间等内容。 （2）投标人须提供详细的技术方案、项目实施方案及售后服务方案。 投标人应根据项目需求自主编写技术方案、项目实施方案及售后服务方案。 |

附件1：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件2：

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

# 第三章投标人须知

## 第一节投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 允许联合体投标。 |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 联合体投标要求如下：1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 不允许分包 转包/分包内容： 转包/分包金额或者比例： |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间：年月日时分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料[投标截止前近半年连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[投标截止前近半年连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4.投标人财务状况报告：[2024年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注）。（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人直接控股、管理关系信息表。（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明。（必须提供，否则作无效投标处理） - 联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理） 8.（采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料）；（如有必须提供，否则作无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1.无串通投标行为的承诺函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4.商务条款偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标人情况介绍； 6.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（投标人根据“第二章采购需求”及“第四章评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | - 项目技术方案（必须提供，否则作无效投标处理） 2.组织服务方案（必须提供，否则作无效投标处理） 3.售后服务方案（必须提供，否则作无效投标处理） 4.针对本项目的优势（必须提供，否则作无效投标处理） 5.投标服务技术需求偏离表；（必须提供，否则作无效投标处理） 6.项目实施人员一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 7.除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。（格式自拟） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1.投标函；（必须提供，否则作无效投标处理） 2.开标一览表；（必须提供，否则作无效投标处理） 3.中小企业声明函（格式后附）（如有提供中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利声明函，必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。 |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起60日历天。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生成电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3(2) | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在“广西政府采购云平台”作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西金证招标代理有限公司部门； 联系电话：0771-5509116， 通讯地址：广西南宁市青秀区东葛路118号青秀万达广场甲2栋2501室 （2）南宁市武鸣区农业农村局部门； 联系电话：0771-6233026， 通讯地址：南宁市武鸣区灵源路102号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日08时30分到12时00分，14时30分到18时00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2.邮寄地址： 名称：南宁市武鸣区财政局 地址：南宁市武鸣区起凤路3号 联系电话：0771-6098853 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | ☑以分标（□中标金额/采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按桂价费〔2011〕55号服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮%）收取。 □固定采购代理收费。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 开户名称：广西金证招标代理有限公司 开户银行：中国民生银行南宁分行营业部 银行账号：172186123 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云平台”项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云平台”的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章），除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（含投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

第二节投标人须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条，《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）及《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%～6%（工程项目为1%～2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%～6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章招标公告；

第二章采购需求；

第三章投标人须知；

第四章评标方法及评标标准；

第五章拟签订的合同文本；

第六章投标文件格式；

第七章质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知（在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知）所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标文件提交的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的编排格式进行，不按要求提交齐全的文件、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是造成投标人投标文件无效的风险。▲投标文件内容不齐全、未按规定的文件格式编制的、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“南宁市政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点”。

22.投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“广西政府采购云平台”将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2“广西政府采购云平台”收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“政采云”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云平台”选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台”按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云平台”向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，“广西政府采购云平台”已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2评标委员会按照“第四章评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31.结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。依据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财库办2023（243号）规定，公告中标结果时应当同时公告中标供应商的评审总得分。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过“广西政府采购云平台”发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33.无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过10日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可以追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购，所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3询问事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可质疑的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1供应商认为采购文件、采购过程、中标和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

38.3.6南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

### 八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41.需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42.政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同通过以下方式申请政府采购信用融资贷款：

- 线下渠道：在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息－政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- 线上渠道：登录中征营应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com，客服电话：400-009-0001），选择相关金融产品和银行业金融机构金融融资贷款。具体操作方式见《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号）文（文件公开网址详情见：“广西政府采购网”——http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/AdministrativeRegulations/AutonomousRegion/9830442.html）

# 第四章评标方法及评分标准

## 第一节评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在“广西政府采购云平台”发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在“广西政府采购云平台”接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

5.1评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

5.2评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

（1）评审委员会成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（包含但不仅限于：拟投入本项目的人员数量及工资报酬成本，管理费用，税费，财务成本等相关成本和合理利润等及相关证明材料，以及评审时评委认为有必要提供的其他资料。以上资料必须齐全，并且相关资料真实性及合理性必须完全为评标委员会所接受）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

5.3评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

5.4各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

5.5评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

5.6起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

6.评审复核

6.1评标报告签署前，评标委员会要对评审结果进行复核，复核意见要体现在评标报告中。

6.2评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

## 第二节评标方法

本项目采用以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分，按综合得分由高到低顺序排列。

## 第三节评分标准

综合评分法

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分（20分） | 投标报价 （20分） | 1.本项目预留面向中小企业采购的项目。 2.评审报价＝投标报价。 3.以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为20分。 4.价格分计算公式： 报价得分=（基准价/评审报价）×20分 | 20分 |
| 2 | 技术分（55分） | 项目技术方案（30分） | 根据供应商提供的技术方案作为评审依据。方案内容应包含：项目现状分析、项目建设目标、项目建设思路、建设内容总体框架、项目具体建设内容、设备选型、详细系统设计及技术要求中的相关内容等。 一档（15分）：对技术方案要求的内容描述与需求对比无缺漏，具备基本项目建设方案和总体架构，且并非直接复制需求内容。 二档（20分）：在一档基础上，通过对项目相关业务规范、技术标准的解读以及对采购人业务需求的分析，形成项目建设方案，详细阐述项目整体系统的架构设计、功能模块设计、本地部署大脑设计。对系统适配、开发、部署实施等能提出工作方案，确保系统运行稳定。 三档（25分）：在二档基础上，对本项目在人工智能系统设计有详细描述，包括但不限于总体架构分层、技术选型、模型优化及部署策略等； 四档（30分）：在三档基础上，综合考虑本项目业务的特殊性，详细描述项目各系统模块具体功能及技术，内容叙述完整，方案详实、逻辑清晰、架构合理、可执行性强、有创新性，充分考虑系统安全性，能附图说明详细、完整的。 | 30分 |
|  |  | 项目实施方案（10分） | 投标文件中的项目实施方案包含：项目管理要求、项目组织管理、项目实施计划、项目管理方案和项目培训方案等。 一档（4分）：对项目管理要求、组织管理、实施计划、培训方案等核心内容与需求对比无缺漏，具备基本实施计划和人员配备，且并非直接复制需求内容。 二档（6分）：在一档的基础上，内容框架完整但缺乏深度，实施计划粗放，培训方案未明确考核机制或内容适配性。 三档（8分）：在二档的基础上，能结合项目特点设计管理流程，实施计划包含阶段性交付物及验收标准，基础的风险识别及应对措施，日常安全管理及应急预案，培训方案覆盖操作技能。 四档（10分）：在三档的基础上，对管理制度、实施部署进行细化，项目实施阶段划分清晰，各阶段工作内容、先后逻辑与衔接机制明确，体现高效的项目生命周期管理；结合项目业务特性细化管理制度，明确关键环节的责任分工与协作机制。有针对性的制定实施团队与采购人之间的沟通和协作机制，依据业务特性制定项目管理方案及项目管理细则。 | 10分 |
|  |  | 售后服务方案及其他（15分） | 投标文件中的售后服务方案包含：售后服务承诺、售后服务体系、售后服务人员配备、故障响应时间和故障处理流程等。 一档（9分）：对售后服务承诺、服务体系、人员配备、故障响应流程等核心内容与需求对比无缺漏，具备售后服务人员配置及售后响应，且并非直接复制需求内容。 二档（12分）：在一档的基础上，提供详细的应急服务流程，明确的售后服务体系，故障响应时间分级量化，驻点人员配置明确，对项目维护及资产确权有明确的责任分工。 三档（15分）：在二档的基础上，根据项目需求自主编写针对本项目的优势，在技术团队优势、技术累积优势、平台级系统研发经验优势、数据采集能力优势、流程化系统开发经验优势、人工智能全栈技术服务优势等方面能完全适配项目。 | 15分 |
| 3 | 商务分（25分） | 项目团队成员（15分） | 1.项目经理（满分3分）： 具备一级建造师注册证书（专业类别：机电工程或通信或广电）并持有有效的通信行业安全生产考核合格B证或住房和城乡建设部门颁发的安全生产考核合格B证证书，得3分； 2.技术负责人（项目经理与技术负责人不为同一人，满分2分）： 具备人力资源和社会保障部门与工业和信息化部门批准颁发的系统架构设计师证书，得2分。 - 项目团队（不含项目经理和技术负责人）（满分10分）： 具备人力资源和社会保障部门、工业和信息化部门批准颁发的下列计算机技术和软件专业技术的资格证书的 （1）具备信息系统项目管理师每人得1分，满分2分； （2）具备系统集成项目管理工程师每人得1分，满分2分； （3）具备数据库系统工程师认证人员每人得2分，满分2分； （4）具备网络工程师认证人员每人得2分，满分2分； （5）具备软件设计师认证人员每人得2分，满分2分； 注：1.项目经理及技术负责人联合体投标的，须联合体牵头单位提供方可计分；项目团队人员为联合体投标的，联合体投标单位共同满足即可，；2.同一人拥有多个证书的，同级别证书仅打分一次，且以最高级别证书打分；3.须提供上述人员截标前近半年以来连续3个月社保缴纳证明文件或劳动合同或其他能证明是本单位人员的证明材料，以及身份证、资格证书等相关证明材料复印件，否则不得分。 | 15分 |
|  |  | 业绩（满分10分） | 投标人提供自2022年1月1日至投标截止之日类似相关应用软件开发及技术（现代农业产业园、数字乡村、园林集成、智慧农业等）服务项目业绩。每个得2分；最高得10分。（如为联合体投标的，联合体投标单位共同满足即可。提供合同扫描件，合同扫描件须包括合同内容、签订时间、合同金额、合同签章页等内容，材料不全无法确定为相关业绩的，不予认可。） | 10分 |
| 4 | 诚信分 | 诚信分 | 投标人在截标日前一年内在政府采购活动中存在违约违规情形的（以财政部门书面认定材料为评分依据），每次扣除3分，最高扣6分。若存在违约违规情形，由投标人提供认定材料；若不存在违约违规情形，提供无违约违规情形承诺书，格式自拟，加盖公章。 | -6分 |
| 总得分=1+2+3+4 |  |  |  |  |

第四节中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。符合要求的投标人可以进行投标并报价；总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五节评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

# 第五章拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南宁市政府采购

合同

项目编号：

计划编号：

采购人：

中标供应商：

签订日期：     年   月   日

合同目录

一、第一部分合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书…………………………………………………………………（页码）

4.2招标文件服务需求一览表…………………………………………………（页码）

4.3招标文件的更改通知（如有）……………………………………………（页码）

4.4投标函………………………………………………………………………（页码）

4.5报价表………………………………………………………………………（页码）

4.6投标服务技术资料表………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表……………………………………………………………（页码）

4.8 保密协议 …………………………………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供）………………………………（页码）

第一部分合同书

年月日，以公开招标方式对项目进行了采购。经评审小组评定，（中标人名称）为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起日内（根据项目实际情况填写，不能超过25日），按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经（以下简称：甲方）和（中标人名称）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4招标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

1.2标的物

1.2.1标的物1信息

1.2.1.1名称：

1.2.1.2数量：

1.2.1.3质量：

1.3价款

本合同总价为：人民币元（大写：元人民币，含税）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.4付款方式和发票开具方式

1.4.1付款方式：            。

1.4.2发票开具方式：                。

1.5标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1交付期限：

1.5.2交付地点：

1.5.3交付方式：现场交付；

1.5.4服务及质保期限：          。

1.6违约责任

1.6.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之三计算，最高限额为本合同总价的10%；迟延超过【120】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的10%向甲方支付违约金；

1.6.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之三计算，最高限额为欠付金额的10%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付违约金额1000元。

1.6.5任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1将争议提交仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

1.8合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                               乙方：

统一社会信用代码：                   统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                               住所：

法定代表人                           法定代表人

授权代表（签字）：                   授权代表（签字）：

联系人：                             联系人：

约定送达地址：                       约定送达地址：

邮政编码：                           邮政编码：

电话：                                电话：

传真：                                传真：

电子邮箱：                           电子邮箱：

开户银行：                           开户银行：

开户名称：                           开户名称：

开户账号：                           开户账号：

第二部分合同一般条款

2.1定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1“合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2“合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3“标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4“甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5“乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6“现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其技术规范偏差表（如果被甲方接受的话）相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3知识产权

2.3.1乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7技术资料和保密义务

2.7.1乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8质量保证

2.8.1乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的3%。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16合同中止、终止

2.16.1双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18通知和送达

2.18.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于5个工作日（根据项目实际情况填写）内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20合同使用的文字和适用的法律

2.20.1合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2合同适用中华人民共和国法律。

2.21履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22中小企业政策

2.22.1本合同（是□否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2本合同（是□否）为中小企业预留合同。

2.23合同份数

本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。每份均具有同等法律效力。

第三部分合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

除签署及履行本合同需要外，未经对方书面许可，任何一方不得随意更改，不得擅自使用、复制或许可他人使用、复制对方提供的商标、标志、商业信息、技术及其他资料。

任何一方向对方提供的资料以及资料中所包含的创意、设计、图形、图片、文字等著作权归提供方所有，未经提供方书面同意，对方不得随意更改，不得另作他用或提供给第三方使用。

乙方应保证产品全部或任何部分不侵犯第三方的合法权益，任何第三方提出侵权指控，乙方需与第三方交涉并承担由此引起的一切法律责任和费用。

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

包装、运输引起的损坏，按质量不合格处罚。

2.4.2装运标的物的要求和通知：

无。

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：            。

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的万分之三承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方承担。

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在7日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在15日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在3日内发（根据项目实际填写）起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1其他：无。

项目验收：

1.甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采〔2019〕217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4.验收产生的费用首次验收费用由乙方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5.验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付标的物数量 | 1项 |
| 2 | 交付标的物质量文件 | 按投标文件及其他约定 |
| 4 | 交付标的物技术、性能指标 | 按投标文件及其他约定 |
| 5 | 售后服务承诺 | 按投文件及其他约定 |
| 6 | 其他工作 | 按投标文件及其他约定 |

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）投标文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料。

保 密 协 议

甲方：

乙方：

鉴于：乙方在南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目（或项目设计、项目建设、系统调测与维护、服务支持、运维等）期间，乙方人员需要使用甲方网络、数据与业务发展情况、设备信息、系统账号、用户数据和信息等，双方就前述事宜中所涉及的保密信息达成以下一致：

- 本协议所称“保密信息”是指：甲方系统与业务发展情况、种植相关数据网络拓扑、设备信息、系统账号、用户数据和信息等。包括但不限于：任何甲方不欲公开的观点、发现、发明、公式、程序、计划、图表、模型、参数、数据、标准和专有技术秘密，和/或其中的任何知识产权。

- 甲方向乙方提供保密信息的行为不构成向乙方授予任何与保密信息相关的专利权、专利申请权、商标权、著作权、商业秘密或其它的知识产权。

- 乙方承诺仅为项目规划（或项目设计、项目建设、系统调测与维护、服务支持、运维等）目的使用保密信息，不为任何其他目的使用保密信息。

- 乙方对保密信息的使用应当满足下列要求：乙方应遵守甲方制定的《信息保密管理规定》。

- 未经甲方的事先书面批准，乙方不得以任何形式或任何方式将保密信息和/或其中的任何部分，披露或透露给任何第三方。乙方有义务妥善保管保密信息，不得复制、泄漏或遗失。乙方亦不得依据保密信息，就任何问题，向任何第三方做出任何建议。

- 甲方同意乙方有权向其职员透露或使其接触保密信息和/或其中的任何部分，范围是这些职员应是在项目规划（或项目设计、项目建设、系统调测与维护、服务支持、运维等）期间需要使用保密信息的人员，前提是乙方向职员透露或使其接触保密信息前已经从该职员获得了至少与本协议保密义务一样严格的保密承诺。

- 乙方的职员违背保密承诺，未按照本协议的规定使用保密信息或向第三方披露保密信息，或依据该等保密信息向第三方做出任何建议，都被视为乙方违反本协议。

- 如任何一方违反本协议，违约方应按照《中华人民共和国合同法》等相关法律的相关规定承担责任。

- 甲方保留在甲方认为必要的情况下收回所提供的保密信息及其使用权的权利。

- 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决时，申请中国国际经济贸易仲裁委员会依其仲裁时现行有效的仲裁规则进行。

- 本保密协议对双方和各自所属/关联公司、机构都具有约束力。

- 对于本协议条款的修改，只有经双方授权的代表书面签署后方可生效并对双方具有约束力。

- 本协议规定的保密责任的期限为自本协议生效之日起至本协议终止之日止。

- 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期至2030年  月  日。

- 本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

# 第六章投标文件格式

## 第一节 投标文件外层包装封面

南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： | 南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目 |
| --- | --- |
| 采购方式： | 公开招标 |
| 项目编号： | NNZC2025-G3-100135-JZZB |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

## 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目

项目编号：NNZC2025-G3-100135-JZZB

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照（或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料）复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：广西金证招标代理有限公司

我方愿意参加贵方组织的_南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目 _（项目编号：NNZC2025-G3-100135-JZZB ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称（电子签章）：                                     年    月    日

七、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目

项目编号：NNZC2025-G3-100135-JZZB

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函…………………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）……………………………………（页码）

四、商务条款偏离表……………………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍……………………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）………………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：
三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致： 广西金证招标代理有限公司

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的 南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目 项目（项目编号：NNZC2025-G3-100135-JZZB ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘贴处（正、反面）

四、商务条款偏离表

（注：按项目需求表具体项目修改）

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| …… | 1 …… | 1 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 2 …… | 2 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | 3 …… | 3 …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
|  | …… | …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 ：相关项目业绩一览表（由投标人根据采购需求及招标文件评分标准要求编制）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：上述格式可自行调整，由投标人根据采购需求及招标文件评分标准要求编制。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称： 南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目

项目编号： NNZC2025-G3-100135-JZZB

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、项目技术方案…………………………………………………………………（页码）

二、组织服务方案…………………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案 ………………………………………………………………（页码）

四、针对本项目的优势……………………………………………………………（页码）

五、投标服务技术需求偏离表……………………………………………………（页码）

六、项目实施人员一览表 ………………………………………………………（页码）

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明……（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

- 项目技术方案

（由投标人根据采购需求及招标文件评分标准要求编制）

- 二、组织服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件评分标准要求编制）

附表：项目实施进度计划表（以生效日算起）

| 工 作 日 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件评分标准要求编制）

1.售后服务承诺

附表A：售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 针对本项目的优势

（由投标人根据采购需求及招标文件评分标准要求编制）

五、投标服务技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的服务内容及技术质量要求详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务参数 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

六、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件评分标准要求编制）

所投分标：     分标

附表A：本项目的项目经理情况表（格式可根据内容调整）

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B：本项目的项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 （页码） | 专业 （页码） | 职称 （页码） | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：上述格式可自行调整，由投标人根据采购需求及招标文件评分标准要求编制。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

七、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。（格式自拟）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

## 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称： 南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目

项目编号： NNZC2025-G3-100135-JZZB

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：广西金证招标代理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目 项目（项目编号：NNZC2025-G3-100135-JZZB）的招标文件的全部内容，授权                      （全权代表姓名）           （职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1.我方愿意以（大写）人民币              元 （￥          元）的投标总报价，提交服务成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 （￥          元），提交服务成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 （￥          元），提交服务成果时间：          ；

……

2.我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3.我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5.如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6.我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7.我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8.我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

二、开标一览表（单位均为人民币元）

项目名称： 南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目  项目编号： NNZC2025-G3-100135-JZZB  分标：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容（含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容） | 数量① | 单价（元）② | 单项合价（元） ③＝①×②/费率 | 服务要求（（含服务期限）） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空， 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2.本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3.如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4.以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其投标作无效标处理。

5.特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

6.符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1.本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2.小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加南宁市武鸣区农业农村局的南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

## 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

本企业自愿参与政府投资政府采购的南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加 南宁市武鸣区农业农村局 单位的南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

# 第七章 质疑、投诉证明材料格式

第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目

质疑项目的编号：NNZC2025-G3-100135-JZZB 包号：

采购人名称：     南宁市武鸣区农业农村局

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称： 南宁市武鸣区现代农业产业园沃柑全产业链“人工智能+”应用体系项目

采购项目编号： NNZC2025-G3-100135-JZZB  包号：

采购人名称：  南宁市武鸣区农业农村局

代理机构名称：

采购文件公告：是/否 公告期限：

采购结果公告：是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日，向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。