广西建标建设工程咨询有限责任公司关于2025年广西地质灾害自动化监测预警新建站点项目（项目编号：GXZC2025-G1-001171-GXJB）的更正公告（一）

- 项目基本情况

- 原公告的采购项目编号：GXZC2025-G1-001171-GXJB

- 原公告的采购项目名称：2025年广西地质灾害自动化监测预警新建站点项目

- 首次公告日期：2025年5月21日

- 更正信息

- 更正事项：采购文件

- 更正内容：

| - 序号 | - 更正项 | - 更正前内容 | - 更正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 第二章采购需求-A分标-商务要求-技术参数要求 | ◆13、设备硬件加密：所选型GNSS（北斗）监测终端设备内置密码模块，要求内置的密码模块、定位模块、通信模块在同一PCB（印刷电路板）设计，支持评标现场拆机验证。（所采用密码模块通过国家商用密码认证，投标文件中须提供国家权威检测单位出具的商用密码产品认证证书电子版）。 | - ◆13、设备硬件加密：所选型GNSS（北斗）监测终端设备内置密码模块。（所采用密码模块通过国家商用密码认证，投标文件中须提供国家密码管理局商用密码检测中心或商用密码检测认证中心（商用密码标准研究院）出具的商用密码产品认证证书）。 |
| - 2 | - 第二章采购需求-A分标-商务要求-质保期 | - 新建监测台站设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期自提交保函之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。 | - 新建监测台站设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。 |
| - 3 | - 第二章采购需求-A分标-商务要求-付款方式及要求 | - 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、新建站点实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的60%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行3-6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的20%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 - 2.验收通过后正式进入运维期，中标人向采购人提供银行出具的运行维护预付款保函，运维期自提交保函之日起计算，保函金额为合同总金额的25%，其中第1年运行维护保函金额为合同总金额为15%，第2、3年运行维护保函金额为合同总金额为5%，中标人按要求完成维护期内设备运行维护工作。 - 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 | 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、新建站点实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的50%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行3-6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的20%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 2.验收通过后正式进入运维期，运维期3年，自验收合格之日起计算，中标人按要求完成维护期内设备运行维护工作。如中标人未能按要求完成维护期内设备运行维护工作，将扣除履约保证金相应额度。 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 |
| - 4 | - 第二章采购需求-B分标-商务要求-技术参数要求 | ◆13、设备硬件加密：所选型GNSS（北斗）监测终端设备内置密码模块，要求内置的密码模块、定位模块、通信模块在同一PCB（印刷电路板）设计，支持评标现场拆机验证。（所采用密码模块通过国家商用密码认证，投标文件中须提供国家权威检测单位出具的商用密码产品认证证书电子版）。 | - ◆13、设备硬件加密：所选型GNSS（北斗）监测终端设备内置密码模块。（所采用密码模块通过国家商用密码认证，投标文件中须提供国家密码管理局商用密码检测中心或商用密码检测认证中心（商用密码标准研究院）出具的商用密码产品认证证书）。 |
| - 5 | - 第二章采购需求-B分标-商务要求-质保期 | - 新建监测台站设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期自提交保函之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。 | - 新建监测台站设备质保期3年，国家标准有要求或产品厂商有更高质保承诺的，按更长质保期进行质保。质保期自验收合格之日起计算，期间发生的硬件损坏（自然因素）、不可抗拒的因外力因素（工程建设、风俗等）造成的站点移点，由中标人负责。 |
| - 6 | - 第二章采购需求-B分标-商务要求-付款方式及要求 | - 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、新建站点实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的50%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行3-6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的20%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 - 2.验收通过后正式进入运维期，中标人向采购人提供银行出具的运行维护预付款保函，运维期自提交保函之日起计算，保函金额为合同总金额的25%，其中第1年运行维护保函金额为合同总金额为15%，第2、3年运行维护保函金额为合同总金额为5%，中标人按要求完成维护期内设备运行维护工作。 - 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 | 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、新建站点实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的50%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行3-6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的20%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 2.验收通过后正式进入运维期，运维期3年，自验收合格之日起计算，中标人按要求完成维护期内设备运行维护工作。如中标人未能按要求完成维护期内设备运行维护工作，将扣除履约保证金相应额度。 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 |
| - 7 | - 第三章 投标人须知-投标人须知前附表-35.1 | ☑本项目不收取履约保证金。 □本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的/%。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：按照相关要求执行，中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完质保义务后无息退还。 履约保证金指定账户： 开户名称：中标后由采购人提供 开户银行：中标后由采购人提供 银行账号：中标后由采购人提供 | 本项目C分标不收取履约保证金。 本项目A、B分标收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按分标中标金额的5%（中小企业为2%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：按照相关要求执行，中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完运维工作后无息退还。 履约保证金指定账户： 开户名称：中标后由采购人提供 开户银行：中标后由采购人提供 银行账号：中标后由采购人提供 |
| - 8 | - 第四章 评标方法及评标标准-三、评标标准-A、B分标 | - 技术分（满分40 分） - …… - 实施人员技术专业素质（满分3分） - 由评委根据各投标人的项目保障措施进行综合评价，并进行独立打分。（没有相关内容，或不符合最低入档条件的按不入档处理并计0分） - 地质灾害监测预警作为生命工程，且本项目包含监测设备的现场施工安装，为保障项目的施工质量、监测数据质量及项目进度，投标人针对本项目必须投入充足的项目管理人员、技术人员、协作人员。 - （1）满足招标文件要求“项目管理及技术人员不得低于25人”，人员具备地质类、测绘（含遥感、地理信息）类、机电及机械类、通信及计算机类相关专业专科及以上学历的，得1分。 - （2）满足上述第（1）项后，每再有10人专业及学历符合要求的加1分，最多加2分。注：投标文件中须提供上述人员一览表，并附专业学历证书复印件、身份证复印件，以及投标人为其缴纳社保的证明或劳动合同，须清楚显示相关人员姓名、身份证号。上述复印件均须加盖投标单位公章，未按要求提供或材料不齐全的不予计分。 | - 技术分（满分44 分） - …… - 实施人员技术专业素质（满分7分） - 由评委根据各投标人的项目保障措施进行综合评价，并进行独立打分。（没有相关内容，或不符合最低入档条件的按不入档处理并计0分） - 地质灾害监测预警作为生命工程，且本项目包含监测设备的现场施工安装，为保障项目的施工质量、监测数据质量及项目进度，投标人针对本项目必须投入充足的项目管理人员、技术人员、协作人员。 - （1）满足招标文件要求“项目管理及技术人员不得低于25人”，人员具备地质类、测绘（含遥感、地理信息）类、机电及机械类、通信及计算机类相关专业专科及以上学历的，得3分。 - （2）满足上述第（1）项后，每再有10人专业及学历符合要求的加2分，最多加4分。 - 注：投标文件中须提供上述人员一览表，并附专业学历证书复印件、身份证复印件，以及投标人为其缴纳社保的证明或劳动合同，须清楚显示相关人员姓名、身份证号。上述复印件均须加盖投标单位公章，未按要求提供或材料不齐全的不予计分。 |
| - 9 | - 第四章 评标方法及评标标准-三、评标标准-A、B分标 | - 商务分（满 30 分） - …… - 投标人综合能力（满分12分） - （1）投标人2022年1月1日至今获得过与地质灾害监测预警类项目/设备相关的国家科学进步奖项/国家技术发明奖等奖项，每项得2分，获得过省（自治区、直辖市）人民政府颁发的科学技术类奖，每项得1分；获得过国家级学会奖项（不含协会），每项得0.5分，最多得4分（投标文件中提供相关证明材料复印件加盖投标人公章）。 - （2）硬件研发生产能力（满分3分）： - 投标人具有本项目主要监测设备[GNSS（北斗）、裂缝计、倾角（加速度）计、雨量计、预警广播]的研发能力，提供证明资料（包括PCB图、原理图、线路图、器件布局图和工艺文件，投标人具有本项目所投标设备生产能力，所提供设备资料须与投标设备型号一致，且为投标人自有设备），每个得 1分，满分3分。（投标产品PCB 图、原理图、线路图、器件布局图、工艺文件必须为投标人所有，并提供投标人购置生产检测设备的发票及生产检测设备照片、生产线照片、厂房证明等，须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章） - （3）专业、管理及售后服务认证类：投标人具有GNSS（北斗）解算软件或变形监测数据处理软件著作权登记证书、信息安全管理体系认证、测绘资质证书、ISO9001质量管理体系认证、售后服务评价体系认证，每项1分，满分5分。（投标文件须提供有效期内的认证证书复印件，体系证书需提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖投标人公章） | - 商务分（满 26 分） - …… - 投标人综合能力（满分8分） - （1）硬件研发生产能力（满分3分）： - 投标人具有本项目主要监测设备[GNSS（北斗）、裂缝计、倾角（加速度）计、雨量计、预警广播]的研发能力，提供证明资料（包括PCB图、原理图、线路图、器件布局图和工艺文件，投标人具有本项目所投标设备生产能力，所提供设备资料须与投标设备型号一致，且为投标人自有设备），每个得 1分，满分3分。（投标产品PCB 图、原理图、线路图、器件布局图、工艺文件必须为投标人所有，并提供投标人购置生产检测设备的发票及生产检测设备照片、生产线照片、厂房证明等，须提供相关证明材料复印件加盖投标人公章） - （2）专业、管理及售后服务认证类：投标人具有GNSS（北斗）解算软件或变形监测数据处理软件著作权登记证书、信息安全管理体系认证、测绘资质证书、ISO9001质量管理体系认证、售后服务评价体系认证，每项1分，满分5分。（投标文件须提供有效期内的认证证书复印件，体系证书需提供全国认证认可信息公共服务平台查询截图，加盖投标人公章） |
| - 10 | - 第五章 拟签订的合同文本-广西壮族自治区政府采购合同（货物类）-第八条 付款方式及要求 | - 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、新建站点实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的50%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行3-6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的20%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 - 2.验收通过后正式进入运维期，中标人向采购人提供银行出具的运行维护预付款保函，运维期自提交保函之日起计算，保函金额为合同总金额的25%，其中第1年运行维护保函金额为合同总金额为15%，第2、3年运行维护保函金额为合同总金额为5%，中标人按要求完成维护期内设备运行维护工作。 - 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 | 1.合同签订生效后15个工作日内，采购人向中标人支付合同总金额的30%作为预付款；中标人完成所有设备供货、安装、调试、新建站点实施资料整理、监测预警平台资料录入、项目成果报告编写后，采购人组织技术专家对建设施工和项目成果进行验收，验收合格后，采购人在15个工作日内支付合同总金额的50%给中标人；项目安装调试验收后设备试运行3-6个月，中标人提交试运行期间设备运行情况报告（含在线率、数据质量、预警情况、预警响应及处置、维护情况等），经采购人认定满足本项目要求后，采购人在15个工作日内支付剩余合同金额的20%给中标人。中标人在每次收到合同款后5个工作日内开具合法发票给采购人。 2.验收通过后正式进入运维期，运维期3年，自验收合格之日起计算，中标人按要求完成维护期内设备运行维护工作。如中标人未能按要求完成维护期内设备运行维护工作，将扣除履约保证金相应额度。 3.采购人可根据每年财政拨款情况提前支付或延后支付，若因采购人财政拨款问题导致采购人付款迟延的，采购人不承担责任。 |
| - 11 | - 第五章 拟签订的合同文本-广西壮族自治区政府采购合同（货物类）-第九条 履约保证金 | - 本项目不收取履约保证金。 | 本项目A、B分标收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额：按分标中标金额的5%（中小企业为2%，）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。 履约保证金退付方式、时间及条件：按照相关要求执行，中标人在签订合同之前，足额提交履约保证金。未提交履约保证金的，不予签订合同。履约保证金自项目验收合格后，待中标供应商履行完运维工作后无息退还。 履约保证金指定账户： 开户名称：中标后由采购人提供 开户银行：中标后由采购人提供 银行账号：中标后由采购人提供 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）规定，鼓励采购人在与中小微企业签订政府采购合同时，减少或免于收取履约保证金，有必要收取履约保证金的，收取的履约保证金不得超过政府采购合同金额的5%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用金融、担保机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| - 12 | - 提交投标文件截止时间、开标时间 | - 提交投标文件截止时间：2025年6月12日09时30（北京时间） - 开标时间：2025年6月12日09时30（北京时间） | - 提交投标文件截止时间：2025年6月23日09时30分（北京时间） - 开标时间：2025年6月23日09时30分（北京时间） |
| - 13 | - 其它 | - / | - 原2025年5月29日于广西壮族自治区公共资源交易中心发布的“广西建标建设工程咨询有限责任公司关于2025年广西地质灾害自动化监测预警新建站点项目（项目编号：GXZC2025-G1-001171-GXJB）的更正公告（一）”作废，以本期更正公告（一）为准。 |

- 更正日期：2025年6月6日

- 其他补充事宜

- 公告发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

- 对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名 称：广西壮族自治区自然资源厅

地址：广西壮族自治区南宁市中新路2号

联系方式：方国庆；0771-5388046

2.采购代理机构信息

名 称：广西建标建设工程咨询有限责任公司

地　址：南宁市白沙路1-6号白沙苑二楼

联系方式：廖柳婷；0771-4923450/18697917197

3.项目联系方式

项目联系人：廖柳婷

电　话： 0771-4923450/18697917197

采购人：广西壮族自治区自然资源厅

采购代理机构：广西建标建设工程咨询有限责任公司

2025年6月6日