招标文件

项目名称：广西南方丘陵山地带桂中核心区历史遗留废弃矿山生态修复

示范工程项目（柳州）－龙江河流域矿山生态修复工程项目

建设管理

采购编号：LZZC2025-G3-220093-GXSB

采购人：柳城县自然资源和规划局

采购代理机构：广西顺邦项目管理咨询有限公司

二〇二五年十一月

目    录

第一章  公开招标公告 	 2

第二章  招标项目采购需求 	 7

第三章  投标人须知 	 28

第四章  评标方法及评标标准 	 44

第五章  拟签订的合同文本 	 57

第六章  投标文件格式 	 67

# 第一章  公开招标公告

项目概况 广西南方丘陵山地带桂中核心区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目（柳州）－龙江河流域矿山生态修复工程项目建设管理 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） 获取招标文件，并于 2025 年 月 日 9:20（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2025-G3-220093-GXSB

项目名称：广西南方丘陵山地带桂中核心区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目（柳州）－龙江河流域矿山生态修复工程项目建设管理

预算总金额（元）：5117200.00元

采购需求：

标项一

标项名称：广西南方丘陵山地带桂中核心区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目（柳州）－龙江河流域矿山生态修复工程项目建设管理

数量：不限

预算金额（元）：5117200.00元

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：开展历史遗留废弃矿山生态修复国家示范工程龙江河流域矿山生态修复，历史遗留废弃矿山图斑 200 个，修复治理面积170.17 公顷。项目总投资估算：约10618.26万元。如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：5117200.00元

合同履行期限：（1）示范工程建设期暂定从2025年 12月 30 日起至2028年 8月 30 日止（含工程验收通过期）。本项目具体实施时间由甲乙双方共同确定，并确保在上述期限内完成。（2）管护期36个自然月，从初步验收之日起计算。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025 年 月   日至 2025 年   月   日，每天上午 08:00 至 12:00 ，下午 12:00 至 17:00（北京时间，法定节假日除外）。

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方 式 ： 线 上 获 取 。 登 录 广 西 政 府 采 购 云 平 台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在“应用中心”—“项目采购”— “获取采购文件 ”选择本项目，点击“ 申请获取采购文件 ”进行申请提交后，在已申请栏中选择下载本项目招标文件。已获取招标文件的投标人不等于符合本项目的投标人资格。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025 年   月   日 9:20（北京时间）

投 标 地 点 （  网 址  ） ： 广  西 政 府 采 购 云 平  台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（投标人应当在提交投标文件截止时间前完成电子投标文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交投标文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子投标文件。提交投标文件截止时间后提交的电子投标文件，以及未按规定编制并加密的电子投标文件，将被广西政府采购云平台拒收。）

开标时间：2025 年   月  日 9:20（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：无。

2.本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；支持监狱企业发展；支持残疾人福利性单位发展政策。

3.网上查询地址：

www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn（柳州市政府采购网）。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站（(www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.投标人参与电子投标特别说明

（1）本项目通过广西政府采购云平台实行电子投标，投标人应按照本项目公开招标文件和广西政府采购云平台的要求，通过“广西政府采购云平台客户端 ”编制、加密并提交电子投标文件。

（2）参与电子标的投标人必须为广西政府采购云平台的正式供应商且申领CA 证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA 证书申领、CA 证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握广西政府采购云电子标系统操作。

（3）电子标项目不要求参与投标的投标人到现场，但投标人应派法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

（4）因未注册广西政府采购云平台、未办理 CA 证书、CA 证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担；

（5）投标人在使用广西政府采购云平台参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：柳城县自然资源和规划局

地址：柳城县大埔镇河东大道103号。

项目联系人：罗永定         联系方式：0772-7612151

2.采购代理机构信息

名称：广西顺邦项目管理咨询有限公司

地址：柳州市学院路40号锦绣龙城51栋。

联系人：刘旋          电话/传真：0772-262621

广西顺邦项目管理咨询有限公司2025 年   月   日

# 第二章   招标项目采购需求

龙江河流域矿山生态修复工程项目作为广西南方丘陵山地带桂中核心区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（柳州部分）的子项目，其范围内历史遗留废弃矿山存在大量的生态环境问题，其中：存在矿山地质环境安全隐患突出，无序开采引发崩塌、滑坡及塌陷严重，威胁群众生命财产安全；地形地貌破坏，露天采矿形成大面积裸地、陡坡及不规则堆场，破坏地貌连续性，削弱生态连通性；废弃矿山土地资源挖损、压占严重，加剧土地石漠化和水土流失，导致土壤劣化；植被损毁，植被系统退化使林地覆盖率锐减，因碳能力与水源涵养功能显著下降，生物栖息地碎片严重；部分矿山存在重金属污染问题。根据《自然资源部办公厅关于加强国土空间生态修复项目规范实施和监督管理的通知》（自然资办发〔2023〕10号 ）等相关政策，甲方通过公开招标方式引入龙江河流域矿山生态修复工程项目建设管理方。

一、服务内容及要求

（一）项目基本情况

1.建设规模及建设内容：开展历史遗留废弃矿山生态修复国家示范工程龙江河流域矿山生态修复，历史遗留废弃矿山图斑 200 个，修复治理面积 170.17 公顷。

2.项目总投资估算：约10618.26万元

3.资金来源：中央、地方财政专项资金。

项目的建设内容、总投资及资金来源之后若有调整，以调整后具有批复权限的行政部门的批复文件内容为准。

4.项目建设管理费

项目建设管理费，包含但不限于建设单位管理费、招标代理费、竣工验收费、可研勘察设计审查费、造价咨询费、土地重估与登记费、部分土地清查费（具体由甲乙双方确定）等费用。项目建设管理费暂按桂中示范工程可行性研究报告中的本项目的建安费8494.81万元作为计费基数，暂定合同金额为：建安费8494.81万元*6.02%*投标优惠系数。

最终的项目建设管理费按项目竣工结算确定的建安费作为计费基数进行结算，即：竣工结算确定的建安费金额*6.02%*投标优惠系数。

（二）项目工作内容

1.工作范围及内容如下：

（1）前期工作

1.办理前期工作涉及的审批报批、备案等手续，负责相关文件的收集与归档。

2. 组织施工、监理单位招标，办理招标备案手续；

（2）建设实施

1.组织施工单位、监理单位、设备材料供应商的采购与合同的洽谈、签订，明确合同履约标准并监督执行；

2.审核工程进度报表，按约定提出进度拨款意见；

3. 参与组织工程初步验收、竣工验收、协调解决施工中的技术与管理问题；

4.编制工程财务决算报告，整理汇编项目竣工及有关技术资料，办理备案手续；

5.完成项目资产移交（若有），移交内容包括但不限于工程实体、技术档案、设备清单等（具体以资产移交清单为准）。

（3）管护工作

1.管护期内负责修复区域的植被养护（浇水、除草、补植等）、水土保持设施维护、监测设备运行维护；

2.定期开展生态修复效果监测，提交监测报告；

3.处理管护期内出现的生态退化、设施损坏等问题，确保修复效果稳定。

（三）技术标准与验收

1.乙方应按照国家相关技术标准及甲方书面确认的技术方案执行。

2.初步验收：按规程规范要求甲方参与组织本项目初步验收，分阶段（如地形整理、植被种植等），乙方需提前 7 日提交验收资料；

3.竣工验收：建设期结束后，乙方提交完整验收资料（含竣工报告、监测报告、财务决算等），按规程规范要求由上级主管部门组织验收；

4.管护验收：管护期结束后，甲方组织效果评估验收，验收合格后办理管护责任移交。

5.验收不合格的，乙方应按甲方要求限期整改（整改期限不超过 30 日）。

二、商务要求

1.项目服务期限：

（1）项目建设期暂定从2025年 12月 30 日起至2028年 8月 30 日止（含工程验收通过期）。本项目具体实施时间由甲乙双方共同确定，并确保在上述期限内完成。

（2）管护期36个自然月，从初步验收之日起计算。

2.乙方需开立专项账户接收资金，接受甲方、财政及审计部门监督检查，不得挪用、挤占专项资金。

3.费用支付和结算：

3.1乙方项目建设管理内容涉及相关参建单位的预付款、进度款、结算款支付需符合相关参建单位合同约定及财政资金支付程序，进度款支付需以甲方出具的进度质量监控确认文件为依据，按当月完成工程量的80%申请。

3.2 剩余款项根据施工进度进行支付，具体支付进度如下：

| 施工进度 | 累计支付占总投资比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 初步验收合格后 | 85% |  |
| 竣工验收合格后 | 97% |  |
| 管护期验收合格后 | 100% |  |

3.3 项目建设管理费支付

（1）预付款支付：合同签订后，按财政资金支付程序审批完成后15个工作日内支付合同金额的20%作为预付款；

（2）进度款支付：项目建设管理费进度款根据项目施工进度同期同比例进行支付。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 投标人的资格要求详见“招标公告 ”。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13. | ▲特别说明： （1）电子投标文件中须加盖公章部分均应采用投标人 CA 电子签章，否则视为投标无效。 （2）公开招标文件要求由法定代表人（自然人）或委托代理人签字的材料，必须由本人亲笔签字（或加盖按规定办理的 CA 电子签字章），无亲笔签字（或加盖按规定办理的 CA 电子签字章）的视为投标无效。 （3）投标人所上传的材料必须为 PDF 格式。 |
|  | 1.资格文件： （1）投标人有效的“营业执照 ”副本原件扫描件（或事业单位法人证书原件扫描件、民办非企业单位登记证书原件扫描件等；投标人为自然人的，提供身份证原件扫描件或其他电子文件）；（必须提供，否则作无效投标处理） （2）政府采购供应商资格信用承诺函（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （3）投标人直接控股、管理关系信息表（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （4）投标声明书（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （5）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司对投标人针对本项目的授权书（如有，格式自拟）。 注： 1 、以上标明“必须提供 ”的均要加盖投标人 CA 电子签章，否则作无效投标处理。 2 、投标声明书必须由法定代表人签字（或加盖 CA 电子签字章），否则作无效投标处理。 |

|  | 2. 报价文件 （1）投标函（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （2）开标一览表（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （3）中小企业声明函或残疾人福利单位声明函；（如有，请提供） （4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）； 注：投标函、开标一览表均要由法定代表人或委托代理人签名（或加盖 CA 电子签章）并加盖投标人 CA 电子签章，必须提供，否则作无效投标处理。 |
| --- | --- |
|  | 3. 商务技术文件 3.1 商务资信文件 3.1.1 商务文件 （1）无串通投标行为的承诺函（按第六章要求格式填写）；（必须提供，否则作无效投标处理） （2）法定代表人身份证明书（按第六章要求格式填写）；（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） （3）法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证件（正反面原件）扫描件（委托代理时，按第六章要求格式填写）；（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 注： 1 、以上标明“必须提供 ”的均要加盖投标人 CA 电子签章，否则作无效投标处理。 2 、法定代表人身份证明书必须由法定代表人签字（或加盖 CA 电子签字章），否则作无效投标处理。 3 、委托时，法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字（或加盖 CA 电子签字章），否则作无效投标处理。 3.1.2 资信文件 （1）投标人同类项目成功案例。 （2）投标人认为必要提供的声明及文件资料。 注： 以上各项若有请提供，同时要加盖投标人 CA 电子签章，否则该证明被视为无效。 3.2 技术文件 （1）商务响应表（按第六章要求格式填写）； （2）项目实施方案（按第六章要求格式填写）； （3）项目实施人员一览表（按第六章要求格式填写）； （4）服务方案及承诺书（按第六章要求格式填写）； （5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）； （6）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）。 注：商务响应表项目实施方案、项目实施人员一览表、服务方案及承诺书均要加盖投标人 CA 电子签章，否则其技术部分不得分。 |

| 16.2 | 投标报价是履行合同的最终价格，必须包含满足本次投标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含投标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定） ☑投标报价包含验收费用 □投标报价不包含验收费用 |
| --- | --- |
| 17.2 | 投标有效期： 自投标截止之日起 60 日。 |
| 18.1 | ☑本项目不收取投标保证金。 □本项目收取投标保证金，具体规定如下：投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告相关要求： 1.投标保证金采用电汇、转账、网上银行支付方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的扫描件作为投标保证金提交凭证，放置于报价文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、 电子保函方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、 电子保函方式的原件扫描件作为投标保证金提交凭证，放置于报价文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函原件提交给采购人或者采购代理机构， 由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3.投标保证金指定账户：详见招标公告。 4.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件应按资格文件、报价文件、商务技术文件分别编制，资格文件、报价文件分别生成电子文件，商务技术文件按顺序合并生成电子文件。 电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |

| 21.1 | 1.投标截止时间：详见招标公告 2.投标文件提交起止时间：详见招标公告 3.投标地点：详见招标公告 |
| --- | --- |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 25.3 (（2）） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查 询 渠 道 ：“ 信 用 中 国 ” 网 站 (www.creditchina.gov.cn） 、 中 国 政 府 采 购 网（(www.ccgp.gov.cn）》。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（(www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（(www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26 | 评标委员会的人数： 5 人 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数为 / 项。 |
| 30.1 | 采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人： ☑政策分得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、项目质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序； □随机抽取 |
| 35 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签名与签章。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式： 以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西顺邦项目管理咨询有限公司，联系电话：0772-2626210， 通讯地址：柳州市学院路40号锦绣龙城51栋。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到17时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 2.采购代理费收取标准： □以分标 （☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文 |

|  | 第 39.2 条规定的收费计算标准 （□货物招标/☑服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以 （□收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费 。 3.账户名称：广西顺邦项目管理咨询有限公司 开户银行：柳州银行九洲国际支行 银行账号：70606500020000000162 |
| --- | --- |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释； 同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准； 同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的， 由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照“广西政府采购云 ”平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在“广西政府采购云 ”平台的“项目管理 ”—“采购文件管理 ”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况， 由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章 ”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字 ”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为（或加盖按规定办理的 CA 电子签字章），私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4. 自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“ 以上 ”“以下 ”“以内 ”“届满 ”，包括本数；所称的“不满 ”“超过 ”“以外 ”，不包括本数。 |

一 、总  则

## 1.适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律法规另有规定的，从其规定）。

## 2.定义

## 2.1“采购人 ”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

## 2.2“采购代理机构 ”是指政府采购代理机构（以下简称采购代理机构）是指集中采购机构以外、受

采购人委托从事政府采购代理业务的社会中介机构。

## 2.3“供应商 ”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人 ”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

## 2.5“货物 ”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

## 2.6“售后服务 ” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、

包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

## 2.7“书面形式 ”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）

等可以有形地表现所载内容的形式。

## 2.8“实质性要求 ”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或

者采购需求中带“▲ ”的条款。

2.9 “正偏离 ”，是指投标文件对招标文件“采购需求 ”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离 ”，是指投标文件对招标文件“采购需求 ”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款 ”是指采购需求中的不属于“实质性要求 ”的条款。

## 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表 ”。

## 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（按第六章要求格式填写）。

## 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

## 6.联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表 ”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表 ”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19 号）的规定，“接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%—6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。适用招标投标法的政府采购 工程建设项目，采用综合评估法但未采用低价优先法计算价格分的，评标时应当在采用原报价进行评分的基础上增加其价格得分的 1%—2%作为其价格分。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。”

## 7.转包与分包

## 7.1 本项目不允许转包。

## 7.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表 ”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件

的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

## 8.特别说明：

## 8.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一

家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的， 由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

## 8.2 如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供

以上材料必须为投标人所拥有。

## 8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部

资料的真实性承担法律责任。

## 8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中

华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

## 8.5《政府采购促进中小企业发展管理办法》

## 第四条 在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的

中小企业扶持政策：

## （一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

## （二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

## （三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共

和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

## 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受

本办法规定的中小企业扶持政策。

## 以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合

体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

## 8.6 事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企

业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业，也不适用《政府采购促进中小企业发展管理办法》。

### 9.回避与串通投标

### 9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

### 9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

## （7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其

他供应商的其他串通行为。

## 二、招标文件

### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

### 11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购

标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应当按照桂财采【2007】65 号文件第二十九条规定，在澄清或者修改通知发出后 24 小时内以书面形式进行确认（采用网上下载招标文件形式的除外），否则视为已经收

到。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表 ”。

三、投标文件的编制

### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.投标文件的组成

▲特别说明：

（1） 电子投标文件中须加盖公章部分均应采用投标人 CA 电子签章，否则视为投标无效。

（2）公开招标文件要求由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字的材料，必须由本人亲笔签字（或加盖按规定办理的 CA 电子签字章），无亲笔签字（或加盖按规定办理的 CA 电子签字章）的视为投标无效。

（3）投标人所上传的材料必须为 PDF 格式。

13.1 投标文件由资格文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

### （1）资格文件：具体材料见“投标人须知前附表 ”。

### （2）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表 ”。

### （3）商务技术文件：具体材料见“投标人须知前附表 ”。

13.2 投标文件电子版：具体要求见本节 19.投标文件编制。

### 14.投标文件的语言及计量

### 14.1 语言文字

### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，

与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 14.2 投标计量单位

### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民

共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

### 15.投标的风险

投标文件分为资格文件、报价文件、商务技术文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

### 16.投标报价

### 16.1 投标报价应按“第六章  投标文件格式 ”中“开标一览表 ”格式填写。

### 16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表 ”。

### 16.3 投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人

必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

- 投标有效期

- 17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

### 17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表 ”。

### 17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

### 18.投标保证金

### 18.1 投标人须按“投标人须知前附表 ” 的规定提交投标保证金。

### 18.2 投标保证金的退还

### 18.2.1 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起 5 个工作日内退还，退还方式如下：

### （1）采用电汇、转账、网上银行支付方式的，以转账方式退回到投标人银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、 电子保函方式的， 由投标人代表持相关授权证明材料至采购人或者采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保险、保函、电子保函原件退还手续。

### 18.2.2 中标人的投标保证金自采购合同签订之日起 5 个工作日内退还，退还方式同本须知正文第

18.2.1.

### 18.3 除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

### 18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第 9.2、9.3 情形的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

### 19. 电子投标文件的编制、加密要求

# 19.1 投标人应按本招标文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理

操作指南－供应商 ”的有关要求编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子投标文件因内容不完整、投标人未设置或设置关联点错误导致电子投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对投标人不利的评审，

所引起的后果由投标人自行承担。

# 19.2 公开招标文件中规定须由投标人在规定处盖章的，投标人应加盖 CA 电子签章，否则视为投标无效。

# 19.3 公开招标文件中规定须由法定代表人或授权委托代理人签字的，若广西政府采购云电子投标客

户端的 CA 证书无法实现法定代表人或授权委托代理人线上亲笔签字，投标人应在线下完成亲笔签字后以PDF 格式上传，否则视为投标无效。

# 19.4 电子投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖投标人 CA 电子签章或者法定代表人或授权

委托代理人签字（或加盖 CA 电子签字章）。电子投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# 19.5 电子投标文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

# 19.6 电子投标文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

# 19.7 电子投标文件的容量大小须符合广西政府采购云电子投标客户端规定。

# 19.8 电子投标文件的加密要求

# 电子投标文件应按广西政府采购云电子投标客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将

拒收，由此造成的风险由投标人承担。

20.备份投标文件

详见“投标人须知前附表 ”。

# 21. 电子投标文件的提交

# 21.1 本项目实行“ 网上投标、电子评标 ”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云

平台上提交已经加密的电子投标文件。

# 21.2 未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败

或被误投的风险由投标人自行承担。

# 22. 电子投标文件修改、撤回和解密

# 22.1 本项目实行“ 网上投标、电子评标 ”，投标人应于提交投标文件截止时间前在广西政府采购云

平台上提交已经加密的电子投标文件。

# 22.2 未按规定上传的电子投标文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子投标文件解密失败

或被误投的风险由投标人自行承担。

# 22.3 投标人应当在提交截止时间前完成电子投标文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者

撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

# 22.4 电子投标文件成功提交后，投标人可自行打印投标文件接收回执。

# 22.5 截标后，广西政府采购云电子交易平台自动提取所有投标人的电子投标文件，采购代理机构向

各投标人发出解密通知，投标人须在采购代理机构开启解密标书后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密。

# 非广西政府采购云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的投标人超过解密时限未完成解密的，

或投标文件无法解密或解密失败，视为投标人放弃投标。

# 四、开标

## 23.开标时间和地点

23.1 开标时间及地点详见“投标人须知前附表 ”

23.2 如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云 ”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果， 由此产生的后果由投标人自行负责。 投标人不足 3 家的，不得开标。

## 24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于“广西政府采购云 ”平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云 ”平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云 ”平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托“广西政府采购云 ”平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知， 由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA

锁准时登录到“广西政府采购云 ”平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后 5 分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章 29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在“广西政府采购云 ”平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云 ”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

## 25.资格审查

25.1 开标结束后，采购人依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2 采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3 资格审查标准为本“招标文件 ”中“投标人须知前附表 ”13.1 点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表 ”，“广西政府采购云 ”平台已与“信用中国 ”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表 ”资格证明文件规定的“必须提供 ”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表 ”资格证明文件规定的“必须提供 ”的文件资料要求或者无效的。

## 25.5 资格审查的合格投标人不足 3 家的，不得评标。

## 六、评标

## 26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表 ”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

## 27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章 评标方法和评标标准 ”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 28.评标原则

28.1 评标原则。评标委员会在评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时， 由评标委员会现场协商解决，协商不一致的， 由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

## 29.评标方法及评标标准

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表 ”。

29.2 评标委员会按照“第四章 评标方法和评标标准 ”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1） 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2） 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3） 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5 特别说明

（1）广西政府采购云公司如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

（2）评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他投标人的技术资料、价格和其他信息。

（3）电子评审过程中需要投标人在线确认的所有内容，投标人不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

七、中标和合同

## 30 确定中标人

## 30.1 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之

日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表 ”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2 采购人在收到评标报告5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，在合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.4 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定

排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

## 31. 结果公告

## 31.1 中标人确定后，于中标人确定之日起 2 个工作日内，中标结果将在招标公告发布媒体上公告。

采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。

排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

## 32.发出中标通知书

## 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应

当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

## 33. 无义务解释未中标原因

## 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

## 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

## 35.履约保证金

## 见“投标人须知前附表 ”。

## 36.签订合同

## 36.1 投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表 ”规定向采购人出示相关证明材料，经采购

人员核验合格后方可签订合同。

36.2 采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订， 自动备案。

## 36.3 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过 25 日）。

## 36.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定

下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.5 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6 采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8 采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落

实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同

金额的 10%。

## 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

## 38. 询问、质疑和投诉

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者

应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表 ”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

## 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定

质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

## 38.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开

展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

## 39.代理服务费

## 39.1 代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表 ”，投标人为联合体的，可以由联合体中

的一方或者多方共同交纳代理服务费。

## 39.2 代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500 万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000 万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000 万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000 万元～1 亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5 亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10 亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50 亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100 亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100 亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下： 100 万元×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 200 － 100 ）万元 × 1.1％ ＝1.1 万元合计收费＝ 1.5+1.1 ＝ 2.6  （万元）

## 40. 需要补充的其他内容

## 40.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表 ”。

## 40.2  其他事项详见“投标人须知前附表 ”。

# 第四章  评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标程序

### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

### 2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表 ”第 13.1 条规定中“必须提供 ”的文件资料的 ;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第 5 条第（2）项情形的。

### 2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（4）投标文件未提供“投标人须知前附表 ”第 13.1 条规定中“必须提供 ”或者“委托时必须提供 ”的文件资料的 ;

（5）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中的商务条款发生负偏离的；

（6）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表 ”规定项数的。

（7）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（8）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（9）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未响应招标文件实质性要求的；

（11）属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；

（12）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）明显不满足招标文件要求的技术规格、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲ ”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表 ”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表 ”第 13.1 条规定中“必须提供 ”的文件资料的；

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 4.投标文件修正

### 4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）－（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

### 4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处

理。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

### 5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 三、评标标准

一、评标原则

（一）评委构成：本招标采购项目的评委分别由依法组成的评审专家、采购单位代表共五人以上单数构成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的价格、技术、商务三方面内容按百分制打分。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………10 分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，投标人为小型和微型企业，并在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型和微型企业产品的，对其投标价格给予20%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时， 应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

投标人被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者小型和微型企业且其所投标全部产品为小型和微型企业产品的，该投标人的投标报价给予 20%的扣除，扣除后的价格为评标报价， 即评标报价=投标报价×（1-20%）。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，基准价报价得分为 10 分。

（7）价格分计算公式：

价格分=（评标基准价／评标报价）× 10 分

2、技术分………………………………………………………………………………… 70分

（1）项目组织机构分（满分16分）

一档（4分）： 项目组织架构及人员配备方案较差，项目组织不够健全、合理。

二档（8分）： 项目组织架构及人员配备方案一般，项目组织较健全、合理。

三档（12分）： 项目组织架构及人员配备方案较好，项目组织健全、合理和完善，人员配备合理。

四挡（16分）：项目组织架构及人员配备方案好，项目组织健全、合理和完善，人员配备合理，主要人员的资历满足本工程要求，具备项目建设管理经验等专业人员。

（2）项目建设及管理实施方案（满分30分）

包含但不限于：项目前期工作方案、项目建设管理工作的重点和难点分析、项目建设管理目标的控制方法和保证措施、项目建设管理组织协调及管理措施、项目风险管理措施、项目工作程序及工作制度等。

一档（6分）：整体方案科学性、合理性、可行性差。

二档（12分）：项目实施方案基本满足文件要求，对项目的理解比较浅显，整体方案科学性、合理性、可行性一般。

三档（18分）：项目实施方案较完整。对项目的理解比较全面；符合项目实际情况，但不是很有针对性，整体方案有可行性及可操作性。

四档（24分）：项目实施方案较详细。对项目的理解比较全面；符合项目实际情况，较有针对性；整体方案有较好的可行性及可操作性。

五档（30分）：项目实施方案条理清晰、方案明确。符合项目实际情况，完全满足招标文件的要求且充分考虑采购人的实际情况，具有极强的针对性；整体方案严谨、合理、可操作性强。

（3）项目服务承诺（满分24分）

包含但不限于：诚信服务的承诺和保证、工程目标的承诺和措施、工程维护管理承诺、项目的跟踪与控制的承诺和保证措施、建立资金使用的核查制度的承诺和措施、对本项目招投标管理服务措施、工程安全生产管理服务措施等

一档（6分）：不提供或未按要求提供的不得分；

二档（12分）：服务承诺基本满足招标文件要求，但内容简单，不具有针对性，可行性一般；

三档（18分）：服务承诺满足招标文件要求，承诺和措施等较明确，符合项目实际情况，具有一定的可行性；

四档（24分）：服务承诺完全满足或优于招标文件要求，承诺和措施详细完整、清晰明确，符合项目实际情况，可行性、针对性强。

3、商务分………………………………………………………………………………………… 20 分

（1）企业财务状况（满分3分）

提供2022年、2023年、2024年度经会计师事务所审计的财务审计报告的，得3分，每缺一年度的扣1分，扣完为止，未经审计的不得分，2023年投标人的净资产为负数（净资产等于总资产减去总负债）的不得分。【备注：对于从取得营业执照时间起到投标截止时间为止不足要求年数的企业，只需提交企业取得营业执照年份至所要求最近年份经审计的财务报表】。

（2）历史财务状况（满分6分）

投标人及其子公司合并近三年净资产为1亿元至5亿元（不含）的，得2分；

投标人及其子公司合并近三年净资产为5亿元至10亿元（不含），得4分；

投标人及其子公司合并近三年净资产为10亿元以上的，得6分。

注：可提供投标人及其子公司经会计师事务所审计的财务审计报告复印件，并加盖单位公章（或CA电子公章），否则证明无效。

（3）自有资金能力（满分6分）

投标人及其子公司合并账户余额为1000万元至3000万元（不含）的，得2分；

投标人及其子公司合并账户余额为3000万元至5000万元（不含）的，得4分；

投标人及其子公司合并账户余额为5000万元及以上的，得6分。

注：提供银行对账单或者银行网银截图，开具时间为投标文件提交截止时间前40日历天内。

（4）业绩分（满分 5 分）

投标人近三年（自2022年1月1日至今，以签订合同时间为准）

1.具有项目代建或建设项目业绩（提供合同原件扫描件或项目批复文件扫描件），每项1分，最多得2分；

2.具有生态修复项目代建或生态修复建设项目（提供合同原件扫描件或项目批复文件扫描件），每项1.5分，最多得3分。

（三）总得分= 1 + 2 + 3 。

三、中标标准及中标候选人推荐原则

“评标委员会 ”按综合得分高低推荐中标候选供应商名单；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。进入详评的投标人，推荐综合得分前三名为中标候选供应商。采购人按评审后得分由高到低顺序排列确认中标供应商。

中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订政府采购合同，以此类推。

在中标通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对中标供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。

# 第五章  拟签订的合同文本

柳州市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                                     采购计划单编号：

供 应 商（乙方）                                      项目名称和编号：

签  订  地  点                                         签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

一、项目名称：

二、项目编号：

三、项目地点：

四、合同金额：人民币（大写）             元整（小写¥              ） 。

五、服务范围：

2025年6月，柳州市与来宾市成功共同申报广西南方丘陵山地带桂中核心区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（以下简称桂中示范工程），其中龙江河流域矿山生态修复工程项目（即示范工程柳城县部分，以下简称本项目）总投资10618.26万元，修复面积170.17公顷。为确保示范工程顺利推进并完成上级管理部门下达的绩效目标，经甲乙双方协商一致，同意乙方作为本项目的建设管理方。具体如下：

第一条 项目范围

1.项目基本信息

1.1 建设规模及建设内容：开展历史遗留废弃矿山生态修复国家示范工程龙江河流域矿山生态修复，历史遗留废弃矿山图斑 200 个，修复治理面积 170.17 公顷。具体图斑以纳入示范工程实施方案为准。

1.2 项目总投资估算：约10618.26万元

1.3 资金来源：中央、地方财政专项资金。

项目的建设内容、总投资及资金来源之后若有调整，以调整后具有批复权限的行政部门的批复文件内容为准。

2.项目建设管理费

项目建设管理费，包含但不限于建设单位管理费、招标代理费、竣工验收费、可研勘察设计审查费、造价咨询费、土地重估与登记费、部分土地清查费（具体由甲乙双方确定）等费用。项目建设管理费暂按桂中示范工程可行性研究中的本项目的建安费8494.81万元作为计费基数，暂定合同金额为：建安费8494.81万元*6.02%*投标优惠系数。

最终的项目建设管理费按项目竣工结算确定的建安费作为计费基数进行结算，即：竣工结算确定的建安费金额*6.02%*投标优惠系数。

3.工作内容

包含但不限于：

3.1前期工作

3.1.1办理前期工作涉及的审批报批、备案等手续，负责相关文件的收集与归档。

3.1.2 组织施工、监理单位招标，办理招标备案手续；

3.2建设实施

3.2.1 组织施工单位、监理单位、设备材料供应商的采购与合同的洽谈、签订，明确合同履约标准并监督执行；

3.2.2 审核工程进度报表，按约定提出进度拨款意见；

3.2.3 参与组织工程初步验收、竣工验收、协调解决施工中的技术与管理问题；

3.2.4 编制工程财务决算报告，整理汇编项目竣工及有关技术资料，办理备案手续；

3.2.5 完成项目资产移交（若有），移交内容包括但不限于工程实体、技术档案、设备清单等（具体以资产移交清单为准）。

3.3 管护工作

3.3.1 管护期内负责修复区域的植被养护（浇水、除草、补植等）、水土保持设施维护、监测设备运行维护；

3.3.2 定期开展生态修复效果监测，提交监测报告；

3.3.3 处理管护期内出现的生态退化、设施损坏等问题，确保修复效果稳定。

4.服务期限：

4.1 本项目建设期暂定从2025年 10 月 30 日起至2028年 6 月 30 日止（含工程验收通过期）。本项目具体实施时间由甲乙双方共同确定，并确保在上述期限内完成。

4.2 管护期36个自然月，从竣工验收之日算起。

第二条 项目资金来源及支付方式

5. 资金管理及支付方式：

5.1 资金管理

5.1.1 甲方应按照示范工程资金管理规定，将资金纳入财政专户管理，实现专款专用，并根据实际进度及时拨付项目资金。

5.1.2 乙方应严格按照资金使用计划执行，确保专款专用，并接受甲方及上级主管部门的监督检查。

5.2 支付方式

5.2.1 乙方项目建设管理内容涉及相关参建单位的预付款、进度款、结算款支付需符合相关参建单位合同约定及财政资金支付程序，进度款支付需以甲方出具的进度质量监控确认文件为依据，按当月完成工程量的80%申请。

5.2.2 剩余款项根据施工进度进行支付，具体支付进度如下：

| 施工进度 | 累计支付占总投资比例 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 初步验收合格后 | 85% |  |
| 竣工验收合格后 | 97% |  |
| 管护期验收合格后 | 100% |  |

5.2.3 项目建设管理费支付

（1）预付款支付：合同签订后，按财政资金支付程序审批完成后15个工作日内支付合同金额的20%作为预付款；

（2）进度款支付：项目建设管理费进度款根据项目施工进度同期同比例进行支付。

5.3 各项款项支付流程

5.3.1 用款申请方式：由乙方向甲方提出书面申请（用款申请书格式见附件1），用款申请书一式四份，甲乙双方各执两份。

5.3.2 支付流程：甲方在收到乙方的用款申请书后15个工作日内完成审查，如无异议则在完成审查后15个工作日内支付有关款项，如有异议，则甲方须在收到乙方用款申请之日起15个工作日内提出，甲乙双方协商解决。

第三条 技术标准与验收

6. 技术标准

乙方应按照国家相关技术标准及甲方书面确认的技术方案执行。

7. 项目验收流程

7.1 初步验收：按规程规范要求甲方参与组织本项目初步验收，分阶段（如地形整理、植被种植等），乙方需提前 7 日提交验收资料；

7.2 竣工验收：建设期结束后，乙方提交完整验收资料，按规程规范要求由上级主管部门组织验收；

7.3 管护验收：管护期结束后，甲方组织效果评估验收，验收合格后办理管护责任移交。

7.4 验收不合格的，乙方应按甲方要求限期整改（整改期限不超过 30 日）。

第四条 双方权利义务

8.甲方权利义务：

8.1 监督乙方的工作进度、质量及资金使用情况，对乙方违规行为提出整改要求，参与关键节点验收。

8.2 自协议生效后 15 日内，甲方向乙方提供项目相关批复文件、图斑等基础资料；

8.3 甲方配合乙方办理审批手续，对需甲方出具的文件应在 5 个工作日内回复；

8.4 按本协议约定及时拨付项目资金，逾期拨付需书面说明原因。

8.5 甲方负责统筹各级部门、项目所在地县政府和村委配合开展项目各项工作，与乙方及时协调项目实施中遇到的相关问题，负责协助乙方处理在项目实施过程中相关群众工作。

8.6 甲方应根据乙方的请求协助办理与本项目有关的其他事项。

9.乙方权利义务：

9.1 要求甲方及时提供基础资料及按时拨付资金，若甲方未及时拨付资金超过15个工作日，乙方有权停工，造成项目建设进度严重滞后及其他损失由甲方承担后果。

9.2 乙方按照《广西壮族自治区地质灾害防治工程预算标准（修订）》（桂财资环〔2024〕10号）和《土地开发整理项目预算定额标准》规定收取相应的建设管理费。

9.3 乙方对项目实施过程中的设计、施工进度等事项有向甲方建议的权利。

9.4 乙方按协议约定的工期、技术标准完成修复工作，定期向甲方提交上月进度报告及资金使用情况；

9.5 乙方应根据工程进度需要和协议执行情况使用项目资金，并接受甲方监督；

9.6 施工过程中如需要进行工程变更的，应由施工单位填写施工变更单，经甲方和有关设计单位同意并签署意见后进行变更；

9.7 落实安全生产责任制，施工前编制安全专项方案，配备安全设施；

9.8 采取扬尘控制、废水处理、噪声防治等环保措施，避免施工对周边环境造成污染；

9.9 妥善保管项目资料，建设期结束后 30 日内移交完整技术档案。

第五条 违约责任

10.若乙方未按约定完成工作，甲方有权要求乙方限期整改；逾期未整改的，甲方可终止协议并要求乙方承担相应违约责任。

第六条 其他条款

11.保密义务：双方应对合作中获取的对方商业秘密、项目数据等信息保密，保密期自协议生效之日起 3 年。

12.不可抗力：因地震、极端天气等不可抗力导致无法履行协议的，受影响方应在 24 小时内书面通知对方，双方根据不可抗力影响程度协商延期履行或解除协议，互不承担违约责任。

13.协议变更与解除：

13.1 协议双方可以通过签订补充协议的方式对项目协议的内容进行变更与修订，所签订的补充协议与本项目协议具有同等法律效力。

13.2 本协议的解除需经双方书面同意；

13.3 因国家政策调整导致协议无法继续履行的，双方应友好协商处理善后事宜。

14. 争议解决：未尽事宜，双方协商解决。

15. 本协议一式玖份，甲执叁份，乙方执陆份，自双方签字盖章之日起生效。

本合同在甲乙双方签字盖章后生效， 自签订之日起七个工作日内， 甲方或采购代理机构应当将合同副

本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人 | 法定代表人 |
| 或委托代理人： | 或委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
|  | 年 月 日 |

# 第六章  投标文件格式

一、投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件组成：资格文件、报价文件、商务技术文件

投标人名称：             全称       （加盖投标人 CA 电子签章）

投标人地址：

开标时启封

年    月    日

1.  投标文件（资格文件）封面格式：

投标文件

（资格文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（资格文件） 目录：

资格文件目录

（1）投标人有效的“营业执照 ”副本扫描件（或事业单位法人证书扫描件、民办非企业单位登记证书扫描件等；投标人为自然人的，提供身份证原件扫描件或其他电子文件） ………………………

（2）政府采购供应商资格信用承诺函……………………………………………………………

（3）投标人直接控股、管理关系信息表…………………………………………………………

（4）投标声明书……………………………………………………………………………………

（5）投标人如为分支机构投标的，须提供其总公司对投标人针对本项目的授权书（如有，格式自拟） ………………………………………………………………………………………………………

## 注： 以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

（1）投标人有效的“营业执照 ”副本原件扫描件（或事业单位法人证书原件扫描件、民办非企业单位登记证书原件扫描件等；投标人为自然人的，提供身份证原件扫描件或其他电子文件）

投标人（CA 电子签章）：

（2）政府采购供应商资格信用承诺函

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人名称）、（代理机构名称）：

我方自愿参加                    项 目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定的条件：

（一） 具有独立承担民事责任的能力；

（二） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六） 法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人签名（或加盖 CA 电子签字章）：

投标人（CA 电子签章）：

日期：       年   月  日

（3）投标人直接控股、管理关系信息表格式

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无 ”。

投标人（CA 电子签章）：

日期：   年  月   日

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无 ”。

投标人（CA 电子签章）：

日期：   年  月   日

（4）投标声明书格式：

投标声明书

致：柳城县自然资源和规划局、广西顺邦项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址

。

我         （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人（负责人），我方愿意参加贵方组织的（项目名称）               （项目编号：        ）的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

4.经查询，在“信用中国 ”和“ 中国政府采购网 ”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（CA 电子签章）：

法定代表人签名：

年    月    日

说明：

1.投标人应当通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前 10 日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.  投标文件（报价文件）封面格式：

投标文件

（报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（报价文件） 目录：

## 报价文件目录

（1）投标函…………………………………………………………………………………………

（2）开标一览表……………………………………………………………………………………

（3）中小企业声明函或残疾人福利单位声明函（如有）………………………………………

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟） ………………………

## 注： 以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

（1）投标函格式：

投 标 函（格式）

致：柳城县自然资源和规划局、广西顺邦项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称）：

根据贵方为                         项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：           ），签字代表        （全名）经正式授权并代表投标人         （投标人名称）提交投标文件（投标函、开标一览表）；投标文件（商务部分、价格部分、技术部分）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件 ”，包括修改文件（如有的话） 以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本次投标有效期自开标日起       天（ 日历天）。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件 ”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                         邮编：             电话：

传真：                投标人代表姓名              职务：

投标人名称（全称）：

开户银行：                          账号：

投标人（CA 电子签章）：

法定代表人或委托代理人签名（或加盖 CA 电子签字章）：

日期：    年   月   日

（2）开标一览表格式：

开标一览表（格式）

项目编号：                                                 分标号：

投标人名称：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 投标优惠率（%） | 企业类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 项目服务期限： |  |  |  |  |

注：1 、报价一经涂改，应在涂改处投标人 CA 电子签章或者由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或加盖 CA 电子签字章），否则其投标作无效标处理。

2 、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用。

3 、企业类型划分为大型、中型、小型、微型四种类型，按投标提供的服务所属企业类型填写。

投标人（CA 电子签章）：

法定代表人或委托代理人签名（或加盖 CA 电子签字章）：

日期：    年   月   日

（5） 中小企业声明函、残疾人福利单位声明函格式：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）       的     （项目名称）       采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为      万元 1 ，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）    ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为   （企业名称），从业人员       人，营业收入为       万元，资产总额为       万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：①从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

②项目所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行，本项目采购标的为广西南方丘陵山地带桂中核心区历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目（柳州）－龙江河流域矿山生态修复工程项目建设管理，采购标的在《统计上大中小微型企业划分标准》中属于“其他未列明行业”。

《统计上大中小微型企业划分标准》 中属于“其他未列明行业 ”。

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员 (X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y< 40000 | 300≤Y< 2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y< 80000 | 300≤Y< 6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额 (Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z< 80000 | 300≤Z< 5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员 (X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y< 40000 | 1000≤Y< 5000 | Y< 1000 |
| 零售业 | 从业人员 (X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y< 500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员 (X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y< 30000 | 200≤Y< 3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员 (X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y< 30000 | 100≤Y< 1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员 (X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y< 30000 | 100≤Y< 2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员 (X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y< 10000 | 100≤Y< 2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员 (X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y< 10000 | 100≤Y< 2000 | Y＜100 |

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 信息传输业 | 从业人员 (X） | 人 | × ≥2000 | 100≤×<2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥ 100000 | 1000≤Y< 100000 | 100≤Y< 1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员 (X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y< 10000 | 50≤Y< 1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥ 200000 | 1000≤Y< 200000 | 100≤Y< 1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额 (Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z< 10000 | 2000≤Z< 5000 | Z< 2000 |
| 物业管理 | 从业人员 (X） | 人 | X≥1000 | 300≤×<1000 | 100≤X< 300 | X＜100 |
|  | 营业收入 (Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y< 1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员 (X） | 人 | X≥300 | 100≤×<300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额 (Z） | 万元 | Z≥ 120000 | 8000≤Z< 120000 | 100≤Z< 8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员 (X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

- 1.大型 、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限 ，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可 。

- 2.附表中各行业的范围以《国 民经济行业分类》 （GB/T4754-2017） 为准 。其中 ，工业包括采矿业 ，制造业 ， 电力 、热力 、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业 ，水上运输业，航空运输业 ，管道运输业，多式联运和运输代理业 、装卸搬运 ，不包括铁路运输业 ；仓储业包括通用仓储 ，低温仓储 ，危险品仓储 ，谷物 、棉花等农产品仓储 ， 中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信 、广播电视和卫星传输服务 ，互联网和相关服务 ；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业 ，水利 、环境和公共设施管理业 ，居民服务 、修理和其他服务业 ，社会工作 ，文化 、体育和娱乐业 ， 以及房地产中介服务 ，其他房地产业等 ，不包括 自有房地产经营活动。

- 3.企业划分指标以现行统计制度为准 。（1）从业人员，是指期末从业人员数 ，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替 。（2）营业收入 ，工业 、建筑业 、 限额以上批发和零售业 、 限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业 ，采用主营业务收入 ； 限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替 ； 限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替 ；农 、林 、牧 、渔业企业采用营业总收入代替 ；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标 。（3） 资产总额，采用资产总计代替。

残疾人福利单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的___         ___项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）；

投标人（CA 电子签章）：

3.  投标文件（商务技术文件）封面格式：

投标文件

（商务技术文件）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

投标文件（商务技术文件） 目录：

商务技术文件目录

3.1.  商务资信文件

## 3.1.1 商务文件

（1）无串通投标行为的承诺函…………………………………………………………………

（2）法定代表人（负责人）身份证明书………………………………………………………

（3）法定代表人（负责人）授权委托书及委托代理人有效身份证件（正反面原件）扫描件（委托代理时） …………………………………………………………………………………………………

3.1.2 资信文件

（1）投标人同类项目成功案例（投标人同类项目实施情况一览表、合同原件扫描件）（如有） …

（2）投标人认为必要提供的声明及文件资料（如有） ……………………………………

3.2.  技术文件

（1）商务响应表………………………………………………………………………………

（2）项目实施方案……………………………………………………………………………

（3）项目实施人员一览表……………………………………………………………………

（4）服务方案及承诺书………………………………………………………………………

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟） ……………………

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟） ……………………………

## 注： 以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

3.1.1 商务文件

（1）无串通投标行为的承诺函格式：

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理人员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人（CA 电子签章）：

日期：    年   月   日

（2）法定代表人身份证明格式：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址 ：

成立时间：               年    月    日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：    职务：

系     （投标人单位名称）   的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （CA 电子签章）

日期：       年      月     日

法定代表人第二代居民身份证原件扫描件 （正面）

法定代表人第二代居民身份证原件扫描件 （背面）

法定代表人签名（或加盖 CA 电子签字章）：

注：

1.法定代表人必须在法定代表人身份证明书上亲笔签名（或加盖 CA 电子签字章），不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理。

2. 自然人投标的无需提供。

（3）法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证件（正反面原件）扫描件（委托代理时）格式：

法定代表人授权委托书

致：柳城县自然资源和规划局、广西顺邦项目管理咨询有限公司（招标采购单位名称）：

我                 （姓名）系                                （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托               （姓名） 以我方的名义参加                项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、转为其他方式采购、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

委托代理人签名（或加盖 CA 电子签字章）：          法定代表人签名（或加盖 CA 电子签字章）：

所在部门职务：                                       职务：

被授权人身份证号码：

投标人（CA 电子签章）

年    月    日

委托代理人第二代居民身份证原件扫描件 （正面）

委托代理人第二代居民身份证原件扫描件 （背面）

注：法定代表人和委托代理人必须在法定代表人授权委托书上亲笔签名（或加盖 CA 电子签字章），否则作无效投标处理。

3.1.2 资信文件

（1）投标人的类似成功案例的业绩证明文件（如有）：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同原件扫描件）

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（CA 电子签章）：

日期：    年  月   日

（2）投标人认为必要提供的声明及文件资料。

投标人（CA 电子签章）：

3.2.  技术文件

（1）商务响应表格式：

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 投标文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

# 注：投标人应根据投标服务的服务指标、对照招标文件要求在“偏离情况 ”栏注明“正偏离 ”、

“负偏离 ”或“无偏离 ”。

投标人（CA 电子签章）：

日期：    年  月   日

（2）项目实施方案格式：

项目实施方案

由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的项目方案作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

投标人（CA 电子签章）：

日期：    年  月   日

（3）项目实施人员一览表格式：

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人（CA 电子签章）：

日期：    年  月   日

（4）服务方案及承诺书格式：

服务方案及承诺书

第 1 条 对合同条款、付款方式全部予以响应。

第 2 条 （由投标人按第二章《招标项目采购需求》要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按《中华人民共和国政府采购法》规定予以处罚。）

备注： 以上为服务承诺格式，第 1 条为供应商必须列明，其余条款供应商可根据实际情况一一列明。

投标人（CA 电子签章）：

日期：    年  月   日

（5）投标人对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）

投标人（CA 电子签章）：

日期：      年    月   日

（6）投标人需要说明的其他文件和说明（如有，格式自拟）

投标人（CA 电子签章）：

日期：      年   月   日