# 附件2：

# 2025年灵山县县城公共绿化养护管理服务购买服务考核管理办法

# 一、考核形式

由灵山县园林绿化管理所行使对养护单位的绿化养护管理工作和养护质量检查、考核的职能。检查考核结果与养护经费挂钩。

# 二、考核内容

（一）灵山县综合行政执法局与养护单位合同约定的绿化养护管理工作。具体内容包括日常巡查管理；绿化日常养护工作；园林配套附属设施维护、修理、清洗及保洁等工作。

（二）安全生产、绿地保护工作。

（三）内业管理工作。主要包括养护工作的相关台账资料等。

（四）灵山县园林绿化管理所临时安排的其他绿化养护工作。主要包括：专项突击工作、重大活动保障、应急抢险、社会投诉、网上信访、媒体曝光、热线投诉以及被有关部门督办事项等。

（五）养护单位投入的人员、车辆及园林机械设备、设施等。

（六）合同约定的其他工作内容。

# 三、考核标准和依据

（一）灵山县综合行政执法局与养护单位签订的绿化养护管理合同；

（二）招标文件中的技术规范、标准、要求；

（三）养护单位在其投标时的各种资料及承诺；

（四）灵山县园林绿化管理所县城公共绿化养护管理日常工作考核细则（2025）；（附件A）

（五）公共绿化养护日常检查存在问题整改通知单；（附件B）

（六）2025年灵山县县城公共绿化养护管理购买服务月底集中考核评分表；（附件C）

- （七）灵山县园林绿化管理所公共绿化养护安全操作规程（2025）；（附件D）

- （八）公共绿化养护工作（施肥）现场签证表；（附件E）

（九）《广西壮族自治区地方标准—城市绿化养护规范及验收标准》；（附件4）

（十）灵山县园林绿化管理所或其他相关单位涉及城市管理工作的相关文件和精神。

# 四、考核办法及等级评定

考核包括日常工作考核和月度集中考核。

- （一）日常工作考核

1.日常养护工作考核

辖区养护生产所根据绿化养护标准要求以及养护单位提供的工作计划，每天对各养护单位的养护工作进行检查，检查内容包括人力和机械设备投入、安全生产和作业规范、乔木、灌木、草坪、地被、垂直绿化、时令草花等植物的绿化日常养护工作。主要包括水分管理、松土除杂、树盘及片植植物边线修整、施肥、植物修剪、勾干枯枝、病虫害防治、灭四害、绿地保洁、补植及移植、消除黄土裸露、植物清洗、清理过高土、应急抢险或突发事件处理、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理等。对发现不达标的情况记入《公共绿化养护日常检查存在问题整改通知单》（附件B），要求其整改并视情形按《灵山县园林绿化管理所县城公共绿化养护管理日常工作考核细则（2025）》（附件A）进行扣分。

养护单位若对扣分有异议，可向养护管理所提出复议，复议原则上需养护单位自行提交复议证据材料。复议或申诉有效期为一个工作日，逾期可视为自动放弃复议权。

# 2.内业管理工作考核

内业管理工作主要内容有：

（1）每月20日前上交下月养护工作计划（分路段制定）。

（2）每月5日前上交上月的工作报表及请款报告。

（3）其他要求上报的资料数据，以通知为准。

（4）上述资料上交时间如遇节假日则提前顺推至正常工作日上交。

- 3.养护效果考核

月度养护效果考核每月进行一次。养护效果考核由灵山县园林绿化管理所牵头，由灵山县园林绿化管理所3名或3名以上专业技术人员组成检查组，检查组组长由灵山县园林绿化管理所一名中级技术职称以上（含中级职称）人员担任。检查组从各标段各检查点类型中抽取30%的样点（不足一个点的按一个点计）进行现场评分，检查点由检查组根据养护等级类型等情况确定，按《2025年灵山县县城公共绿化养护管理购买服务月底集中考核评分表》（附件C）进行评分。

# 五、考核结果的运用

# （一）养护经费方面

1.日常工作考核

日常工作考核结果运用于月养护经费的核拨，月养护总经费占全年养护经费的11/12。具体如下：

扣分对应金额：每月考核一次，每次满分100分，当月得分90分及以上的，足额支付当月养护服务费。低于90分开始计扣当月养护服务费和质保金：当月得分80～89分的，在当月养护服务费中扣除质保金（当月养护服务费的5%）后，再按每扣1分对应扣除当月养护服务费1000元；当月得分70～79分的，在当月养护服务费中扣除质保金（当月养护服务费的5%）后，再按每扣1分对应扣除当月养护服务费2000元；若当月得分低于70分以下的，直接扣除全部当月养护服务费，且业主有权单方面终止合同；如连续两个月需整改且最终得分均低于85分，则启动退出机制，业主有权单方面终止合同。

（二）合同管理方面

1.续签合同

在合同期内考核结果获得过优秀等次至少2次，可提出续签合同申请，经灵山县园林绿化管理所审核报灵山县综合行政执法局同意后可按照相关要求办理续签合同，合同期最高累计3年。其中，考核包括日常工作考核和月度集中考核。

2.终止合同

养护单位如果合同期内有累计2次月度集中考核低于85分等次，灵山县综合行政执法局则有权终止合同。

# 六、考核原则

（一）考核小组成员必须实事求是、公开、公正、认真、负责。

（二）各养护单位应配合、支持考核工作，不能以任何理由妨碍考核工作。

# 七、本办法最终解释权归采购单位。

附件A：

灵山县园林绿化管理所县城公共绿化养护管理日常工作考核细则（2025）

| 项目 | 条款 | 内 容 | 单位 | 扣分标准 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）人力、物力投入和管理 | 扣则1 | 一线养护人员未按投标文件的要求及时到位或人员数量弄虚作假 | 每人次 | 扣0.1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则2 | 管理人员未按投标文件的要求及时到位 | 每人次 | 扣0.1-0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则3 | 绿地保洁岗位人员缺岗 | 每人次（件） | 扣0.1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则4 | 无正当理由，不能按照养护工作计划施工，人力、物力投入量与计划量严重脱离。 | 每件次 | 扣0.1-0.2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则5 | 未按合同约定或与绿化中心约定，投入使用园林机械及车辆、设备等 | 每件次 | 园林机械 |  |  |  |  |  | 扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 生产、管理用车 |  |  |  |  |  | 扣0.5分 |  |
|  | 扣则6 | 服务及时性差，未按合同约定或与绿化中心约定（详见该《细则》后说明第二点“ 一般扣分情况整改期限规定”）。 | 每件次 | 扣0.1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则7 | 未按投标响应条件合理设置管理办公点。 | 每件次 | 扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| （二）安全生产 | 扣则8 | 工作人员违反绿化中心安全生产作业规程，不按要求穿着安全防护服、安全帽、防护眼镜、口罩、绝缘鞋、绝缘手套、安全绳等安全防护用品，以及打草时不设置安全挡板（或安全网）等。 | 每人次 | 扣0.1-0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则9 | 未按绿化中心安全生产作业规程进行安全围合或不按绿化中心安全生产作业规程要求正确摆放反光安全锥、警示牌等安全物资的 | 每次 | 扣0.2-1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则10 | 绿化作业车辆违反作业规范，如安全标识不齐、违规占道作业、路面作业安全措施不规范以及沿途漏洒绿化垃圾泥沙、把泥土冲出路面等不文明施工行为的 | 每车次 | 扣0.1-0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
| （三）绿化管理 | 扣则11 | 对违法破坏、违法占用绿化，未能及时发现、上报或采取措施制止的，或未按要求恢复的 | 每宗案件 | 1株乔木（孤植灌木）或5㎡以内绿地 |  |  |  |  |  | 扣0.1-0.5分 |  |
|  |  |  |  | 2-10株乔木（孤植灌木）或5-50㎡绿地 |  |  |  |  |  | 扣0.2-1分 |  |
|  |  |  |  | 10株以上乔木（孤植灌木）或50㎡以上绿地 |  |  |  |  |  | 扣1-5分 |  |
|  | 扣则12 | 社会投诉、网上信访、市长热线投诉、数字化城管平台案件出现整改不及时、造成不良影响或假结案的 | 每宗案件 | 不及时 |  |  |  |  | 扣0.2-1分 |  |  |
|  |  |  |  | 假结案 |  |  |  |  | 扣5-10分 |  |  |
|  | 扣则13 | 出现媒体曝光以及被有关部门督办等情况，经核实确属养护不到位造成的 | 每次 | 扣0.1-1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 假结案 |  | 扣5-10分 |  |  |  |  |  |
| （四）养护管理 | 扣则14 | 未按要求进行松土、做树盘、做边线的，甚至造成土壤板结的 | 每处 | 扣0.2-2分 |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）养护管理 | 扣则15 | 未按要求除杂，杂草明显的。 | 100㎡以内 | 一级 |  |  | 扣0.5-1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级 |  |  | 扣0.2-0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三级 |  |  | 扣0.1-0.2分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 100-1000㎡ | 一级 |  |  | 扣1-1.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级 |  |  | 扣0.5-0.8分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三级 |  |  | 扣0.2-0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000㎡以上 | 一级 |  |  | 扣1-5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级 |  |  | 扣1-3分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三级 |  |  | 扣0.5-2分 |  |  |  |  |
|  | 扣则16 | 植物未按要求适时修剪的，或因修剪不当而造成景观损失或安全隐患的（若出现恶劣后果的，按扣分标准上限翻倍扣罚） | 每处 | 扣0.2-2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则17 | 行道树未按规范和相关要求进行整形修剪低垂枝、萌蘖枝、病虫枝、伤残枝、内膛枝干枯枝等需要清除的枝条 | 每处 | 10株以内 |  |  | 扣0.2-0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-100株 |  |  | 扣0.5-1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100株以上 |  |  | 扣1-2分 |  |  |  |  |
|  | 扣则18 | 草坪根据生长情况进行打草，高度控制在合理高度，要求打草；草坪色块交界处未按要求进行切边。 | 每处 | 100㎡以内 |  |  | 扣0.1-1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100-1000㎡ |  |  | 扣0.2-2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000㎡以上 |  |  | 扣0.3-3分 |  |  |  |  |
|  | 扣则19 | 未按绿化中心招标文件淋水要求次数进行淋水 | 每次 | 扣0.2-0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则20 | 植物出现干旱缺水迹象明显 （其中出现明显的萎蔫枯黄按扣分标准上限扣除；出现死亡的现象按扣分标准上限翻倍扣除） | 每宗案件 | 10株乔木（孤植灌木）以下或50㎡以内绿地 |  |  |  |  |  |  | 扣0.5-1分 |
|  |  |  |  | 10-100株乔木（孤植灌木）或50-500㎡绿地 |  |  |  |  |  |  | 扣1-2分 |
|  |  |  |  | 100株乔木（孤植灌木）以上或500㎡以上绿地 |  |  |  |  |  |  | 扣2-5分 |
|  | 扣则21 | 未按要求进行植物清洁工作造成植物积尘的（临时突击工作扣则参照专项工作扣则） | 每处（以绿化带长度来计量） | 1km以内 |  |  | 扣0.5-1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1-5km |  |  | 扣1-2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5km以上 |  |  | 扣1-3分 |  |  |  |  |
|  | 扣则22 | 植物明显的生长不良，有缺肥症状，未及时施肥的；或因施肥不当、浇灌工作不及时造成肥害现象的 | 每宗案件 | 10株乔木（孤植灌木）以下或50㎡以内绿地 |  |  |  |  |  |  | 扣0.2-1分 |
|  |  |  |  | 10-100株乔木（孤植灌木）或50-500㎡绿地 |  |  |  |  |  |  | 扣1-2分 |
|  |  |  |  | 100株乔木（孤植灌木）以上或500㎡以上绿地 |  |  |  |  |  |  | 扣2-5分 |
|  | 扣则23 | 未能严格按照绿化中心要求及指导施肥，施肥数量与施肥计划不符 | 每次 | 扣0.5-2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则24 | 未按要求清洁、保洁、清理垃圾的；绿地、花池、硬铺地面、水面等存在生活垃圾、杂物或落叶过多；分车带泥土过多；园林植物、地面、园林设施有明显污渍、积尘、乱张贴，绿地内有鼠迹等 | 每处 | 一级 |  |  | 扣0.5分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级 |  |  | 扣0.2分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三级 |  |  | 扣0.1分 |  |  |  |  |
|  | 扣则25 | 绿地内焚烧树叶杂物等 | 每次 | 扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则26 | 绿地内工具使用或存放点管理不规范，影响景观的 | 每处 | 一级 |  |  | 扣0.1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级 |  |  | 扣0.05分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 三级 |  |  | 扣0.02分 |  |  |  |  |
|  | 扣则27 | 绿地积水，未按要求及时处理的 | 每处 | 扣0.5-2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则28 | 植物干枝黄叶、钉挂物，未按要求及时处理的 | 每处 | 扣0.01-2分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则29 | 园林植物受病虫害及有害生物侵害明显，打药不及时，不彻底或造成药害的，或违反农药管理规定的，使用高毒高残留农药的 | 每处 | 5株乔木（孤植灌木）以下或100㎡以内 |  |  |  |  |  |  | 扣0.1-1分 |
|  |  |  |  | 5-10株乔木（孤植灌木）或100-1000㎡ |  |  |  |  |  |  | 扣0.2-2分 |
|  |  |  |  | 10株乔木（孤植灌木）以上或1000㎡以上 |  |  |  |  |  |  | 扣0.5-5分 |
|  | 扣则30 | 防寒防冻工作不及时，或方法不正确，造成植物受到冷害或冻害的 | 每处 | 5株乔木（孤植灌木）以下或100㎡以内 |  |  |  |  |  |  | 扣0.1-1分 |
|  |  |  |  | 5-10株乔木（孤植灌木）或100-1000㎡ |  |  |  |  |  |  | 扣0.2-2分 |
|  |  |  |  | 10株乔木（孤植灌木）以上或1000㎡以上 |  |  |  |  |  |  | 扣0.3-3分 |
|  | 扣则31 | 倒树或断枝未及时处理、歪斜树木未及时扶正和加固的，重要位置、影响交通及存在安全隐患的按扣分标准最高上限扣罚 | 每株 | 断枝或歪斜树木 |  |  |  | 扣0.1-0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 倒树 |  |  |  | 扣0.5-2分 |  |  |  |
|  | 扣则32 | 未定期巡查危树或未按要求及时处理危树 | 每株 | 未巡查 |  |  |  | 扣0.2-0.5分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 未处理 |  |  |  | 扣0.5-1分 |  |  |  |
|  | 扣则33 | 乔灌木缺株、死树和树桩未处理 | 每株 | 扣0.2-0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则34 | 植物缺损，造成黄土裸露现象 | 每处 | 1-3㎡ |  |  |  | 扣0.1-0.3分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3㎡以上 |  |  |  | 扣0.3-2分 |  |  |  |
|  | 扣则35 | 补植苗木规格、数量、种植规范等不符合要求的 | 每株或每10㎡ | 一级 |  |  |  | 扣0.2-1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级、三级 |  |  |  | 扣0.1-0.5分 |  |  |  |
| （五） 设施维护（含绿地内绿道设施） | 扣则36 | 园林设施、园林小品以及各项绿化配套设施损坏后未及时修复，包括园路、铺装、台阶、花池、景观灯具、喷泉、围栏、护树架、花架、文明指示牌、座椅等破损的 | 每处 | 一级 |  |  |  | 扣0.2-1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 二级、三级 |  |  |  | 扣0.1-0.5分 |  |  |  |
|  | 扣则37 | 未经批准安装、铺设园林设施，影响景观或存在安全隐患的 | 每处 | 扣0.5-1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则38 | 水电等设施管理不善造成浪费、损坏未及时修复或造成不良影响的 | 每处 | 扣0.5-1分 |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项工作考核 | 扣则39 | 未按要求完成绿化中心下达的各种专项、临时性的养护任务的 | 每处 | 情节较轻，影响较小 | 扣0.5-2分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 情节较重，影响较大 | 扣5-10分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特别恶劣 | 扣20分 |  |  |  |  |  |  |
| （七）内业管理 | 扣则40 | 相关资料数据不准确，内容不完整或不符合实际。 | 每处错误或缺项 | 扣0.1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则41 | 未按时上报相关资料 | 每次 | 扣0.2-0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则42 | 紧急性资料未严格按照要求上报 | 每次 | 扣0.5-1分 |  |  |  |  |  |  |  |
| （八）其他 | 扣则43 | 其他未列举但涉及到安全或对园林景观有不良影响的 |  | 由灵山县园林绿化管理所视具体内容及扣分标准现场认定 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1. 检查人员对扣分项给予限期整改，整改期限内同一地点同一事项不再重复扣分。整改期限后仍出现问题的，可再次扣罚，并可加倍扣罚；

2.一般扣分情况整改期限规定：

（1）违反安全操作规程、有安全隐患的情况立即整改；

（2）黄土裸露整改时限为1-7天；

（3）倒伏树木的整改时限为1天，但影响交通及安全，须立即整改；

（4）非自然倾斜树木、死株的整改时限为1-5天；

（5）卫生整改需当天完成；

（6）园林设施卫生整改时限为1-3天；

（7）杂草整改时限为1-5天；

（8）病虫害防治的整改时限为1-3天；

（9）园林设施破损整改时限为1-5天；

（10）水电设施损坏整改时限为2个小时至1天；

（11）管理用房整改时限为15天。

以上情况检查人员可视具体时间、具体路段及工作量适当调整。

| 附件B 公共绿化养护日常检查存在问题整改通知单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查单位：灵山县园林绿化管理所 编号： |  |  |  |
| 检查人 |  | 时间 | 年 月 日 |
| 存在问题及整改要求 | 例：1、江滨四路行道树、绿地片植缺水，需加强淋水保植，有垃圾杂物需清理。 - 2、友谊路的行道树盘有杂物需清理，香山路的行道树缺水需加强淋水保植。 - 3、36米街、聚龙湾、江滨一路、江南路河堤绿地有垃圾、枯叶未清理。 - 4、江南路、江北路花带片植缺水，需加强淋水保植，有垃圾杂物需清理。 - 5、香荔园、桂味园、和谐园、上东区40米大道的绿植及移植树苗缺水，需加强淋水保植。 XX公司：你单位在20XX年X月X日的绿化养护检查中养护工作存在以上问题，请你单位请你单位在20XX年X月X日完成整改，确保养服务质量。本次整改列入20XX年X月的养护考核。 检查单位盖章： 年 月 日 |  |  |
| 养护单位签收 | 签收人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 养护单位整改结果 | 处理人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 检查人意见 | 检查人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 园林所负责人意见 | 负责人（签字）： 年 月 日 |  |  |
| 说明:本《绿化养护整改通知单》一式两份，园林所及养护公司各存一份。 |  |  |  |

附件C：

2025年灵山县县城公共绿化养护管理购买服务月底集中考核评分表

| 2025年灵山县县城公共绿化养护管理购买服务（ 区 月）月底集中考核评分表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 分项标准 | 评分细则 | 集中考核得分 |  |  |
|  |  |  | A 区 | B 区 | C 区 |
| 绿化巡查 | 每天早晚要进行全域绿化巡查各一次，并且要有详细巡查记录。 | 被发现不按要求巡查的或没有相关巡查记录的，每次扣1分，不设限 |  |  |  |
| 草地养护（10分） | 1、（5分)随机抽查20平方米绿化地，每平方米绿化地杂草不超过10株； | 1、每平方米杂草超过10株的，每超过1株扣0.1分，扣完为止； |  |  |  |
|  | 2、（5分) 分车绿化带20米长（单边）草皮或小灌木类的生长不超出路牙并及时修剪； | 2、超出路牙不修剪的，超出部分每10米扣0.1分，扣完为止； |  |  |  |
| 乔木灌木造型修剪（15分） | 1、（5分)乔木因枝条过密、过低、有枯枝、残枝头不超过2厘米； | 1、超过2厘米的，每棵扣1分，扣完为止； |  |  |  |
|  | 2、（10分)灌木或绿篱或棕榈科能及时修剪不影响美观； | 2、因修剪不当或不修剪，影响美观的，每株扣0.1分或每平方米扣0.1分，扣完为止； |  |  |  |
| 公共区域及绿地清洁卫生（30分） | 1、（5分)公园每天上午7：00时前完成公共区域及绿地清洁工作，做好保洁； | 1、在规定时间未清扫完或出现道路未扫的，每次扣0.2分，扣完为止； |  |  |  |
|  | 2、（10分)养护区域内未发现垃圾堆积或卫生死角； | 2、存在垃圾堆积或卫生死角现象的每处扣0.1分，扣完为止； |  |  |  |
|  | 3、（5分)在绿地区内未发生焚烧杂物； | 3、绿地发生焚烧杂物的，造成黄土裸露，每处扣0.2分，扣完为止； |  |  |  |
|  | 4、（10分)绿化修剪后的枯枝干叶等，在修剪当天及时清理运走；苗木落叶地能及时清扫保洁。 | 4、未能及时运走和清扫保洁的，以10米为单位，每单位扣0.2分，扣完为止； |  |  |  |
| 苗木养护及病虫害 （25分) | 1、（5分)管理、养护（能及时淋水、施肥、松土、除杂等）得当未有病虫害发生，苗木长势茂盛； | 1、因管理、养护不当及病虫害而导致苗木长势太弱，不够茂盛的，每株乔、灌木（指单株成形的）扣0.2分，扣完为止； |  |  |  |
|  | 2、（5分) 苗木缺损能及时采取补救措施。 | 2、未能及时采用补救措施的，行道树每棵扣0.2分，乔、灌木每株扣0.1分，草地或绿篱，每平方米扣0.2分，扣完为止； |  |  |  |
|  | 3、（5分)及时进行各类绿化病虫害、白蚁和红火蚁的防治； | 3、绿地上发现老鼠洞、白蚁和红火蚁的，每处扣0.1分，扣完为止； |  |  |  |
|  | 4、（5分)花基有污迹，能及时清理； | 4、未及时清理的，每10厘米×10厘米（不足的按10厘米×10厘米）的面积扣0.1分，扣完为止； |  |  |  |
|  | 5、（5分) 按苗木需要做好扶桩、横条、胶带扶护； | 5、苗木需要扶桩、横条、胶带扶护而缺乏其中之一的，每株扣0.1分，扣完为止； |  |  |  |
| 其它（20分） | 1、（2分)绿化养护区域内未发现乱拉挂、乱搭建现象； | 1、发现乱拉挂现象的，每次扣0.1分； |  |  |  |
|  | 2、（3分)每逢节假日，如春节、元旦、五一、国庆节、荔枝节、等或特别日子，能要求、按时间、按标准完成各类突击检查任务和所分配的工作； | 2、未按时按要求完成的，每次扣1.5分； |  |  |  |
|  | 3、（2分) 达到钦州市有关绿化管理标准，并提供定期的安全培训图片资料； | 3、达不到标准的，每项扣0.2分； |  |  |  |
|  | 4、（3分)工作到位，没被上级部门批评； | 4、被批评，情况属实的，每次扣3分，并处予罚款；影响恶劣的，给予终止合同处理； |  |  |  |
|  | 5、（3分)工作到位，没被市民投诉； | 5、被投诉，情况属实的，每次扣1分；影响恶劣的，给予终止合同处理； |  |  |  |
|  | 6、（4分)根据配置要求足额配备人员、设备。 | 6、人员配备不足的，少一人，扣0.1分。作业车辆配备不足的每台扣2分。 |  |  |  |
|  | 7、（3分)严格按已确认的项目内容和相应的质量标准和作业规范进行工作，接受管理、监督、考核和工作指导，按要求完成工作任务。 | 7、不服从管理、监督、考核或不按要求完成工作任务的，每次扣3分。 |  |  |  |
|  |  | 集中考核得分 |  |  |  |
| 说明： 1.检查人员对扣分项给予限期整改，整改期限内同一地点同一事项不再重复扣分。整改期限后仍出现问题的，可再次扣罚，并可加倍扣罚； |  |  |  |  |  |
| 2.一般扣分情况整改期限规定：（1）违反安全操作规程、有安全隐患的情况立即整改；（2）黄土裸露整改时限为1-7天；（3）倒伏树木的整改时限为 1天，但影响交通及安全，须立即整改；（4）非自然倾斜树木、 死株的整改时限为1-5天；（5）卫生整改需当天完成；（6）园林设施 卫生整改时为限 1-3天；（7）杂草整改时限为1-5天； （8）病虫害防治的整改时限为1-3天；（9）园林设施破损整改时限为1-5天；（10）水电设施损坏整改时限为2个小时至1天；（11）管理用房整改时限为15天。以上情况检查人员可视具体时间、具体路段及工作量适当调整； |  |  |  |  |  |
| 3.扣分对应金额：每月考核一次，每次满分100分，当月得分90分及以上的，足额支付当月养护服务费。低于90分开始计扣当月养护服务费和质保金：当月得分80～89分的，在当月养护服务费中扣除质保金（当月养护服务费的5%）后，再按每扣1分对应扣除当月养护服务费1000元；当月得分70～79分的，在当月养护服务费中扣除质保金（当月养护服务费的5%）后，再按每扣1分对应扣除当月养护服务费2000元；若当月得分低于70分以下的，直接扣除全部当月养护服务费，且业主有权单方面终止合同；如连续两个月需整改且最终得分均低于85分，则启动退出机制，业主有权单方面终止合同。 |  |  |  |  |  |
| 考评组人员签名： |  | 考评单位（公章）： |  |  |  |
|  |  | 考核时间： 年 月 日 |  |  |  |

| 2025年灵山县县城绿地养护管理购买服务月考核汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位 | 日常考核得分 |  |  | 月底集中考核得分 |  |  | 月总评得分 |
| A 区 | Ｘ 40％ = | 加 |  | Ｘ 60％ = | 等于 |  |  |
| B 区 | Ｘ 40％ = |  |  | Ｘ 60％ = |  |  |  |
| C 区 | Ｘ 40％ = |  |  | Ｘ 60％ = |  |  |  |
| 考核人员: |  |  |  | 考核人员: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 填表单位： |
|  |  |  |  |  |  |  | 年 月 日 |

附件D：

灵山县园林绿化管理所公共绿化养护安全操作规程（2025）

一、总则

为加强本单位安全生产工作，保证绿化养护生产作业的安全，根据国家有关安全生产的法律法规，结合本单位的实际情况制定本规程。

二、道路绿化养护作业安全规范

（一）道路绿化养护人员必须进行岗前安全培训，具备必要的安全生产作业知识，熟悉有关的安全生产作业规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能方可上岗。

（二）道路绿化养护人员须注意交通安全。工作期间及上下班途中须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》。

（三）涉及安全作业的现场（占道作业、乔木修剪、移植、种植等）需配备现场安全员，指导作业工人开展绿化作业安全生产工作。现场安全员首先应当在安全生产方面以身作则，熟悉了解并模范遵守各项规章制度。现场安全员岗位职责：

1.负责经常对本班组工人进行安全教育，以及对现场工人进行班前安全生产注意事项交底。

2.督促现场工人在生产作业时遵守安全操作规程和各项安全生产制度，纠正现场违章作业现象，发现存在事故隐患时，及时制止，及时消除事故隐患。

3.负责指导现场工人正确使用劳动防护用品。

4.负责检查和维护现场安全设施，确保其有效运行。

5.负责观察绿化养护作业现场周围车流量及工人是否存在意识不集中情况，发现紧急情况提醒工人采取紧急避险措施。

（四）道路绿化养护人员进行绿化养护工作时必须做好安全防护措施。按要求穿戴有效反光安全袖套、手套、安全帽、安全防护服等。道路绿化养护人员在分车带工作时，应有3人以上集体作业，必须按要求设置警示牌、反光安全锥、警示带等，作业人员必须在围合的安全范围内作业。

（五）道路绿化养护人员严禁酒后作业，工间休息、吃饭时间注意安全。

（六）反光安全锥、警示牌的放置规范

1.反光安全锥外形应完好无缺、反光条老旧或残缺影响正常使用的，应及时更换；警示牌应正确标有“绿化施工请绕道慢行”等字样，牌和字均不能残缺以免影响正常使用。

2.反光安全锥应对作业区形成合围状态，用警示带拉好，形成明确的安全作业区，同时兼顾车辆、行人交通安全，尽量减少对交通的影响。

3.警示牌应迎着来车的方向放置，且警示牌应距作业区至少30米，并确保稳固、明显。

（七）在分车带内作业安全规范

1.时速60—80公里/小时的路段：8人以上集体作业，分车带两侧各设置8个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区80米处，迎车来方向放置。

2.时速40—60公里/小时路段：6人以上集体作业，分车带两侧各设置6个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区60米处，迎车来方向放置。

3.时速30—40公里/小时路段：4人以上集体作业，分车带两侧各设置4个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区40米处，迎车来方向放置。

4.时速30公里/小时以内路段：3人以上集体作业，分车带两侧各设置3个以上安全锥，按车道行驶平行方向放置，警示牌应放置于距作业区30米处，迎车来方向放置。安全锥每隔10至30米设置一个，愈近工作地点放置应愈密，两头的安全锥应摆成斜线或用安全警示带拉成斜线进行围合。

（八）在分车带端头或车辆出入口作业安全规范

1.应在分车带口两侧醒目处放置标有“绿化施工请绕道慢行”等字样的警示牌。

2.反光安全锥筒放置的距离应视具体路段而定，在第3、4车道作业的，作业范围占道0.5～1个车道，在第1、2车道作业的，作业范围占道0.3～0.5个车道。

3.大雨天气或能见度在500米以下的雾天，路面状况不好，应避免在车道或车道旁工作。

4.同一条路不允许中、侧分车带同时作业，尽量减少占用车道，避免引起交通堵塞。

5.绿化检查车、货车、水车等各种作业车辆在占道停车时，须根据路况在距车辆5—20米处设置安全锥。

（九）园林机械使用安全规范：

1.使用锄、铲、斧等工具前要先检查其安全性，作业前须设定安全作业范围，避免交叉作业。

2.使用打草机、绿篱修剪机、油锯等机械前须检查好器械的安全性能，作业前对草地及色块进行检查，清理石块、铁线等杂物，戴好防护眼镜、安全帽等防护用具。在分车带内或人流较大的绿地进行打草作业时，应按要求设置安全防护设施。

（十）农药的管理、使用安全规范

1.加强农药安全管理。农药要贴好明显的标签或警示标志，搬运或使用过程中要轻拿轻放，泄露的药物应及时清理。

2.完善农药登记制度，用完后的空药瓶应按要求放置于指定地点，剩余农药应及时放回仓库或安全处理。

3.配药时应严格按说明书进行配比，用药量准确，不发生药害。

4.喷施农药过程中要注意观察风向和周围环境，尽量避开行人、居民、车辆、物品，确定安全后方能进行。施药过程应响警示音乐，夜间作业有警示灯箱的必须打开。

5.拖胶施药前要尽量能做好安全预告或提示，应三个人协作进行，一人劝离施药范围内的群众或提醒群众保护好个人财产，一人操控喷头，一人负责安全观察。

6.开展植保工作时，须戴好胶手套、口罩、眼镜等防护品。农药、农药容器、植保器械等须安全、妥善保管，防止意外发生。

（十一）车辆管理安全规范

1.参与道路绿化养护作业的车辆须到公安机关交通管理部门办理登记，取得车辆号；作业车辆驾驶员须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》，取得公安机关或其他监管机关颁发的有效资格许可证件后方可操作机械、车辆，确保安全驾驶、文明驾驶，严禁酒后驾车、无证驾驶等违法行为。

2.作业车辆启动前，驾驶员应绕车检查车辆一周，检查好车况。

3.车辆正在作业或在禁停路段临时停车时，必须打开故障灯；在安全障碍（安全锥、安全牌、警示带）围合区域内停车时，在确保安全的情况下可以不打开故障灯。如发生交通事故，要按照公安交通管理相关规定报案处理，同时报灵山县园林绿化管理所。

4.道路绿化养护作业水车、喷药车等在作业时，应响警示音乐，夜间作业有警示灯箱的必须打开。

5.道路绿化养护作业货车须遵守国家有关法律法规，不允许人、货混装。

6.使用高空作业车、吊车时，须在施工范围外设置警示标志，起吊重物要有必要的防护措施。吊车使用过程中，要确保吊车的正常负荷，提升吊物时，应确保提绳角度均匀。吊车起吊时绳缆要牢固；统一指挥，信号明确；吊臂下严禁站人。高空作业车严禁在雷雨天气、坡道、超负荷或其他不宜升空作业的条件下作业。

7.水车淋水工、植保工在车上作业时必须做好穿戴安全防护服，安全帽等安全措施。如工作需要登上水车水箱，必须系好安全绳。

（十二）高大乔木整形、修剪及在供电线路区域勾枝作业规范：

1.高大乔木整形、修剪勾枝作业时，必须戴好安全帽，做好相关安全措施；在供电线路区工作时必须穿戴相应电压等级（10kV、35kV两类）绝缘鞋、绝缘手套，高处作业须按要求系好安全绳。

2.高大乔木整形、修剪及在供电线路区域勾枝作业前须拟定工作方案，确保安全。

3.高大乔木整形、修剪及在供电线路区域勾枝作业时，须设一名现场安全员，现场安全员须佩戴明显的标识，操作员作业时必须听从现场安全员的指挥。

4.下树、打枝前必须做好险情分析，拟定安全工作方案后方能进行。须设一名现场安全员，现场安全员须佩戴明显的标识。施工区域须用安全锥或警示带围合，阻止群众进入作业区。树上树下互相配合，防止砸伤行人和过往车辆。

5.在供电线路区域勾枝应事先与电力部门联系、申请，积极配合电力部门断电，确认安全后方能操作。

6.高大乔木整形、修剪及勾枝作业时须思想集中，不许谈笑打闹，不许有高血压或心脏病者上树作业。整形、修剪、勾枝等高处作业时，要做好相关安全措施，要由现场安全员指挥。如梯子必须稳固，单面梯将上部横档与树身捆住，人字梯中腰栓绳，角度开张适当；有五级以上大风的不可上树，修剪工具要坚固耐用。

（十三）养护生产仓库管理安全规范

1．警示牌及责任牌：养护生产仓库必须在明显位置设置警示牌及管理责任牌，警示牌标注“仓库重地，严禁烟火”，责任牌注明公司名称、管理责任人，值班人员或实际使用人真实姓名及移动电话。

2．生产物资堆放：养护生产仓库内各类生产物资要按类堆放，做到安全、整齐、有序，同时做好“四害”四害消杀工作。

3．消防器材配置及检查、更换：养护生产仓库必须依照建筑面积确保最少15㎡/个灭火器的实际配备，仓库夜间无人值守的必须配备悬挂式感应灭火器，并由公司安全员每三个月对灭火器进行一次有效性检查，二年更换一次手提干粉灭火器，三年更换一次感应式灭火器。

4．仓库存油：养护生产仓库内原则上不允许存放汽油、柴油等易燃易爆油品，如因特殊时期抢险作业需要临时少量存油的，油品必须在单独空间存放，同时在油品存放点配备感应式干粉型灭火器和手提水基型灭火器。

附件E：

公共绿化养护工作（施肥）现场签证表

项目编号：                            养护单位：                                签证时间：

| 序号 | 路段 | 肥料信息 |  |  |  |  | 养护单位代表 | 监管人 | 监管部门负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名称 | 有效成分 | 含量（%） | 产地 | 施肥数量（KG） |  |  |  |

备注：肥料占全年养护经费比例以投标响应为准。该部分费用按本签证表登记的施肥数量及相应的肥料发票进行核定。