第十篇  筑路材料说明

1. 主要料场分布

本项目起点位于马头镇金龙村百垌屯。项目周边交通条件十分便利，周边筑路材料料场分布较多，无法购买的建材也可自行开采，为本项目的顺利运行提供了便利条件。具体筑路材料采购、开采位置及上路里程如下：

1.1碎石、片石

碎石外购料场位于坡造镇。该料场工开采天然石灰岩轧制，碎石岩性以灰岩、石英砂岩为主，可满足路面工程强度要求，且储量丰富可满足本项目工程需要。料场所在地交通便利，购买后可快速抵达施工现场。上路桩号为：AK0+000，上路运距为：50km。

1.2砂、砂砾

砂、砂砾外购料场位于海城乡。该料场工开采灰岩轧制，碎石岩性以灰岩、石英砂岩为主，可满足路面工程强度要求，且储量丰富可满足本项目工程需要。料场所在地交通便利，购买后可快速抵达施工现场。上路桩号为：AK0+000，上路运距为：50km。

1.3水泥

水泥外购场位于平果市。各种水泥标号齐全，供应充足，质量合格。可满足本项目桥梁、涵洞、防护、排水及其他工程使用强度要求。上路桩号为：AK0+000，上路运距为：40km。

1.4 混凝土混合料

混凝土拌合站位于K0+000线附近，质量合格，储量丰富可满足本项目路面工程施工需要。上路桩号为：AK0+000，上路运距为：1km。

1.5 钢材、木料

平果市建筑材料市场内各种型号钢筋、各种规格木料齐全，供应充足，质量合格。可满足本项目桥梁、涵洞、防护、排水及其他工程使用要求。上路桩号为：AK0+000，上路运距为：40km。

1.6 工程用水

本项目沿线均有河流分布，其水质清澈，无污染，完全符合工程用水要求。平均上路运距为0.5km。

1.8 工程用电

本项目用电与当地电力部门协商后接入国家电网。

1.9 工程燃料

本项目所用汽油、菜油可从同老乡及海城乡购买。平均上路运距为20km。

2. 采购及运输方式

沿线材料均采用汽车运输，利用既有道路。本项目所在区域内交通便利，既有道路目前路面状况良好，总体运输条件较好。

3. 注意事项

⑴ 开工前应与有关部门签订供货合同；

⑵ 沿线自采料场应实行统一管理、调配，以避免因乱采乱挖而造成对沿线环境的破坏；