附件

2025年柳州市特殊困难老年人家庭

适老化改造项目采购需求

一、项目概况

为深入贯彻落实自治区民政厅等5部门《关于加快推进“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》（桂民发〔2022〕24号）精神，帮助特殊困难老年人家庭改善居住条件和生活质量，柳州市拟实施2025年特殊困难老年人家庭适老化改造项目，为特殊困难老年人家庭进行适老化改造，缓解老年人因生理机能变化导致的生活不适应，增强老年人居家生活的安全性、便利性。

二、项目需求

本次特殊困难老年人家庭适老化改造项目，为约1000户符合条件的老年人家庭实施居家适老化改造，每户改造金额不超过1800元。项目预算金额180万元，根据适老化改造及设施设备购置费用，按照实际产生金额结算。服务需求如下：

（一）入户评估。入户对老年人身体状况、自理能力和居家环境进行评估，围绕“如厕洗浴安全、室内行走便利、辅具器具适配”改造原则，根据老年人家庭不同情况，制定“一户一策”的改造方案。

（二）实施改造。根据改造方案，进行施工改造、设施设备配置、辅具适配等，使居家环境基本满足老年人居家养老安全需求，主要改造内容如下：

1.地面改造：包括防滑处理、高差处理、平整硬化、安装扶手；

2.门改造：包括门槛移除、平开门改为推拉门、房门拓宽、下压式门把手改造、安装闪光振动门铃；

3.卧室改造：包括配置护理床、安装床边护栏（抓杆）、配置防压疮垫；

4.如厕洗浴设备改造：包括安装扶手、蹲便器改坐便器、水龙头改造、浴缸/淋浴房改造、配置淋浴椅；

5.厨房设备改造：包括台面改造、加设中部柜；

6.物理环境改造：包括安装自动感应灯具、电源插座及开关改造、安装防撞护角/防撞条和提示标识、适老家具配置；

7.老年用品配置：包括配置手杖、轮椅/助行器、放大装置、助听器、自助进食器具、防走失装置、安全监控装置。

具体改造内容以实际评估结果为准。

（三）售后服务。质保期内，提供相应售后服务。