**灵川县第一中学男生宿舍楼项目工程简介**

**一、项目名称：灵川县第一中学男生宿舍楼**

**二、工程立项批准文号：灵发改字{2023}183号**

**三项目代码：2311-450323-04-01-430284**

**四、项目业主：灵川县第一中学**

**五、项目建设地点：灵川县第一中学校园内**

**六、建设规模和主要建设内容：本项目拟拆除一栋旧建筑物面积为2300.00㎡；在原址新建1栋6层男生宿舍楼，总建筑面积5896.04㎡，建筑占地面积1064.04㎡。配套建设给排水工程、配电及照明工程、消防安全系统、配套设备等工程。五、项目总投资及资金来源：项目总投资1539万元；资金来源为申请上级补助资金及县级财政配套资金。**

**现男生宿舍楼项目预算评审项目资金，招标控制价已经送县财政局财评中心审核中，招标代理公司也在按规范程序进行，下一步评审通过，按规范进行招投标。**

**7月25日，党校工作人员已经和学校就党校原资产交接进行了沟通，但还未有正式的政府的文件通知，资产如何处置还要向县教育局进行请示，对党校教学楼进行房屋安全等级鉴定。**

**灵川县第一中学**

**2025年7月31日**