**乐业县国家储备林基地项目建设（一期）2025年-2026年**

**营造林项目采购预公告**

**一、作业设计概况如下**

| **关键指标** | **设计内容** |
| --- | --- |
| 建设规模 | 总面积792.47公顷（11,887亩），涉及347个小班 |
| 营林模式 | 新造林（桉树+珍贵树种），面积5882.25亩 |
| 森林改培，主要是培育大径材木，面积4134.45亩 |
| 任务地点 | 乐业县5乡镇涉及23个村，70个林班，347个小班 |
| 建设期限 | 2025年9月-2026年6月 |

**二、实施任务及实施时间安排**

（一）现有林地造林：新造林共5882.25亩。

1.实施时间：2025年8月-2026年6月，分三个区域实施。

第一作业区：主要是幼平乡达心村区域，总面积1983.6亩；

第二作业区：逻西乡打路村、过马村、平娥村、民村，幼平乡上里村、渡口村区域。总面积1923.9亩。

第三作业区：甘田、新化、花坪各村屯总面积1974.75亩；

（二）现有林改培：森林改培共4134.45亩

实施时间：2026年10月-2026年6月。分两个作业区实施。主要目是按照国储林项目的要求培育大径材。

**三、公司地址地：**广西百色乐业县同乐镇马坪游客集散中心

**四、联系人及电话：**黄先生　13084908553

**提醒事项：**实施的作业区域涉及全县5乡镇涉及23个村，70个林班，347个小班，作业区较分散，，交通不便，面积零散，水源离施工地点较远，建议先到现场采点。

详见附表



预采购单位：乐业县森乐林业投资有限公司

2025年8月5日

