云之龙咨询集团有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购）

项目名称：“智慧广西人大”优化升级项目（重）

项目编号：GXZC2025-G3-002850-YZLZ

采 购 人：广西壮族自治区人大常委会办公厅

采购代理机构：云之龙咨询集团有限公司

（YZLNN2025-G3-052-GXZC-1）

2025年9月22日

目  录

第一章  招标公告	3

第二章  采购需求	5

第三章  投标人须知	40

第四章  评标方法及评标标准	63

第五章  拟签订的合同文本	77

第六章　投标文件格式	84

# 第一章 招标公告

项目概况

“智慧广西人大”优化升级项目（重） 招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年10月14日9时30分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-G3-002850-YZLZ（采购计划编号：广西政采[2025]14650号-003号）

项目名称：“智慧广西人大”优化升级项目（重）

预算总金额（万元）：60.15

最高限价：同采购预算

采购需求：

| 分标 | 分标名称 | 标的名称 | 数量 | 采购预算（万元） | 简要技术需求及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 智能立法工作平台优化升级 | 智能立法工作平台优化升级 | 1项 | 60.15 | 一、格式工具 根据全国人大常委会法规备案审查标准格式，制定每类电子文件的电子模板（.doc文件），在模板中设定了文件中每类要素的布局和格式设置，可一键生成或将文件调整成为符合全国人大常委会格式要求的文件......具体要求详见招标文件第二章“技术需求及要求” |
| 合同履行期限：包括项目建设期和项目质保期。项目建设期为自合同签订之日起12个月。质保期为自项目通过竣工验收之日起12个月。（如采购需求另有要求以分标要求为准）。 |  |  |  |  |  |
| 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |  |  |

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年9月22日至 2025年9月29日，每天上午00：00至11：59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取招标文件。电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制，通过其他方式获取招标文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台编制及上传投标文件。

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2025年10月14日 9 时 30分（北京时间）

地点：

投标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.网上查询地址

http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http：//zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、广西壮族自治区公共资源交易中心（http://gxggzy.gxzf.gov.cn/）

2.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

3.投标人投标注意事项

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763或者0771-3381253）。

（3）CA证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。2）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：广西壮族自治区人大常委会办公厅

地址：广西壮族自治区南宁市青秀区东葛路10号

联系方式：唐志军，0771-8806115

2.采购代理机构信息

名 称：云之龙咨询集团有限公司

地　址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼

联系方式：0771-2618199、0771-2618118

3.项目联系方式

项目联系人：吴俞瑶、廖宇静、梁工

电　话：0771-2618199、0771-2618118

第二章  采购需求

说明：

1.为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），否则按无效投标处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在投标文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的投标产品，并在投标文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（http://www.cac.gov.cn/index.htm）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期内或未提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，按无效投标处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中的所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5.投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6.本项目所属行业：软件和信息技术服务业。所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

7.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8.本项目采购需求表中要求提供的证明文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

9.“智慧广西人大”优化升级项目概述（项目概述便于供应商了解项目情况，无需针对此内容进行响应）：

| 分标号 | 分标名称 | 数量及单位 | 所属行业 | 分标预算 （万元） | 各分标技术需求及要求 | 各分标商务要求及其他要求和说明 | 总集服务要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础支撑与国产化适配优化升级 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 402.74 | 具体见本章附件1 | 具体见本章附件1 | 具体见本章附件1 |
| 2 | 代表工作平台优化升级 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 86.95 | 具体见本章附件2 | 具体见本章附件2 | 具体见本章附件2 |
| 3 | 智能立法工作平台优化升级 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 60.15 | 具体见本章附件3 | 具体见本章附件3 | 具体见本章附件3 |
| 4 | 监督平台优化升级 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 21.19 | 具体见本章附件4 | 具体见本章附件4 | 具体见本章附件4 |
| 5 | 代表大会和常委会优化升级 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 53.58 | 具体见本章附件5 | 具体见本章附件5 | 具体见本章附件5 |
| 6 | 行财助手优化升级 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 190.36 | 具体见本章附件6 | 具体见本章附件6 | 具体见本章附件6 |
| 7 | 机关党建和绩效管理优化升级 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 43.76 | 具体见本章附件7 | 具体见本章附件7 | 具体见本章附件7 |
| “智慧广西人大”优化升级项目概述 1.建设目标 在“智慧广西人大”集中立项建设项目建设基础上，以“全区数据一盘棋、多跨协同一张网、履职工作一扇门”为目标，依托壮美广西·政务云（指定云平台），重塑代表、立法、监督工作流程，深化平台智能辅助能力，拓宽机关服务功能，提高自治区人大立法、监督、任免、决定、代表履职、综合服务保障等业务工作效率，更好保障人大及其常委会依法履职和人大机关高效运行。同时强化示范引领作用，结合实际将建设成果形成可推广的业务系统和管理模式，因地制宜推动市县人大有序开展信息化建设，创新信息化工作体制机制，以数字化手段全面提升全区人大工作效能。 2.建设规模 本项目覆盖用户范围为自治区、市、县、乡镇四级人大机关和驻桂人大代表、自治区、市、县、乡镇人大代表，其中四级人大机关（含代表联络站）用户数量约为1万人，五级人大代表用户数量约为10万人。 3.建设周期 本项目建设周期为12个月（从签署合同之日起）（如各分标有约定以分标约定为准）。 4.项目建设内容 本项目主要对“智慧广西人大”集中立项建设项目的平台进行优化升级，包括但不限于： 4.1.异构数据同步平台优化升级 对新闻信息管理模块进行优化升级，进一步丰富资讯来源，拓宽资讯涉及的领域，整合多个网站栏目信息，梳理、清洗数据，提高采集信息的参阅价值，更好的满足用户的综合性诉求，更贴合日常工作需要；新增资料库模块，打造具有人大特色、参考价值高的参阅库，为文件撰写、选题等提供有针对性的信息支撑。 4.2.代表工作平台优化升级 为了更好的支撑代表工作的全链条管理，充分考虑业务细节和特殊场景，对代表信息库、议案建议、履职管理、换届选举、代表双联系统进行流程、表单信息、报表等功能升级；增加全桂全国人大代表服务平台、地图展示、履职日志、选举结果录入等功能或模块。 4.3.智能立法工作平台优化升级 围绕地方性法规的起草、审议和报批等工作，结合立法工作实际，修改立法工作平台7大工作流程、新增继续审议、起草阶段管理、专家库模块，新增立法平台与智能办公及会议系统接口、报批接口；升级智能起草、智能比对、格式工具、版本比对等智能化工具，进一步提高平台的AI辅助能力，全面提升立法工作线上办理效率和协同能力。 4.4.智能监督工作平台优化升级 新增常委会会议对接、采集OA审批文件至监督项目归档、监督项目在线反馈、审议意见跟踪、其他优化等功能，进一步提升监督流程的协同性，加强与代表的互动，更好的参与到监督过程中。 4.5.智能办公系统优化升级 对活动日程、归档查询模块进行优化升级，新增与综办平台对接、移动端发起办文、PC端审批、电子签章及个人数字签名对接等功能，进一步提升机关日常办文的便捷性。电子签章和个人数字签名服务使用统一电子印章平台所提供的资源完成，分标1拟采购20个智能密码钥匙（USBKEY）承载单位电子签章信息。 4.6.档案管理系统优化升级 根据《电子档案管理系统通用功能要求》GB T 39784-2021 、《党政机关电子公文归档规范》GB T 39362-2020等相关规范，对档案管理系统进行重构，新增四性检测、三员管理、全文检索、合规性检测、元数据管理、OCR识别等模块，新增档案室工作管理子系统，升级电子文件归档、查档管理、分库管理、档案统计、智能办公归档接口等功能。 4.7.机关党建管理系统优化升级 进一步满足机关支部建设的相关需求，优化党建首页展示内容及布局（含APP），升级支部建设、党费管理等功能，新增学习测试、考评、对接行财工资数据等功能。 4.8.行财助手优化升级 升级行政管理、财务管理、发票夹、物品报表等功能，新增预算费控、差旅订票、银企直连、行财档案管理、工会行财、党费行财等模块，进一步提高内外平台协同，提升行政财务工作效率。 4.9.代表大会服务系统优化升级 优化页面入口、证件管理、填报管理、参数设置、查询统计、单位填报等功能，新增历史会议文件归档及查看。 4.10.常委会会议系统优化升级 升级参会人员自动分组、会议文件管理等功能，新增文件批注、分享、朗读、加密管理、根据需要设置相关会议服务模块。 4.11.绩效管理系统 新建绩效管理系统，实现处室干部季度评议评价、年度处室互评、机关共性指标评分等工作的线上化。 4.12.数据综合应用平台建设 新建数据综合应用平台，包括数据采集及多端数据分析展示，形成全区人大数据池，基于分析模型展示各级人大工作开展的总体情况，方便掌握工作重点、难点，提升决策辅助能力。 4.13.安全管理体系升级 按照三级等保要求进行优化升级，新增1套智能安全风险监测平台、1套数据库特权账号管理系统、1套数据库加密系统，并开展数据分级分类、安全咨询等服务，进一步加强机关网络安全体系。 4.14.国产化改造 对原平台进行国产化升级改造，实现系统应用和软硬件平台的整合替代，进一步推动系统安全可靠替代工程，切实提高平台的自主可控水平，提升网络信息安全自主保障能力。新增2套数据库指定云平台版本、2套数据库集群软件。 4.15.密码应用建设 依托自治区指定云平台提供的密码资源池，按照国家、自治区密码管理的有关规定开展商用密码应用建设，以确保系统改造后的安全性。分标1拟采购3个智能密码钥匙（USBKEY）与10个国密浏览器支撑本项目建设。 4.16.运维服务 主要运维内容包括系统巡检、bug修复、安全加固、问题答疑、人员培训等。 5.系统性能及安全要求 确保平台及系统的总体性能满足采购单位及使用部门要求，不发生长时间业务中断、阻塞、死锁等情况。 5.1.性能要求 （1）系统需支持7×24小时不间断运行，年系统故障时间<3天，故障平均修复时间小于2小时； （2）2000用户并发登录系统平均响应时间小于10秒，事务通过率大于99%； （3）页面平均响应时间：在网络正常传输情况下小于3秒；。 （4）普通应用查询时间平均小于2秒。 （5）事务处理查询时间平均小于6秒。 （6）统计分析类查询时间平均小于6秒。 （7）对外接口性能:系统对外交互所有接口响应时间平均不超过6秒。 5.2.运行环境需求 （1）客户端支持主流浏览器（如：360浏览器、Chorem浏览器、QQ浏览器、Edge浏览器、fox浏览器、搜狗浏览器等），适配国密浏览器； （2）服务端平台满足国产化要求； （3）数据库需支持海量数据的数据存储，支持大数据存储技术优先考虑。 5.3.国产化建设要求 新建系统及升级改造系统均需满足国产化要求，包括但不限于国产化操作系统、中间件、数据库、系统架构、WEB前端、和外设等。升级改造系统国产化改造工作主要是系统功能、历史数据的迁移及改造工作。升级系统国产化改造包括但不限于以下内容： （1）制定国产化改造升级改造方案； （2）系统功能与迁移国产化改造，迁移改造不影响采购单位使用方正常办公的前提下，按照“双轨并行”的原则，需先在迁移适配实验室国产化环境下进行迁移改造，系统稳定，再将业务应用系统的功能平滑移植到迁移国产化环境下。 （3）对数据库、操作系统、中间件、系统架构、WEB前端、外设等进行国产化升级改造； （4）完成数据的迁移与备份。 5.4.系统安全要求 在进行系统设计和实现时应遵照国家信息系统的安全性要求来开发和实施本项目。满足信息系统安全等级保护三级，国家、自治区网络数据安全有关要求，及国产商用密码应用统一要求，符合国产化软硬件环境运行要求。软件系统开发需使用国密SM2、SM3、SM4、SM7、SM9算法，不得擅自改用其他加密算法。 注：项目概述便于供应商了解项目情况，无需针对此内容进行响应。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 附件3：

### 分标： 3

### 分标名称：智能立法工作平台优化升级

### 技术需求及要求（分标3）

| 序号 | 标的 名称 | 数量及 单位 | 所属行业 | 技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能立法工作平台优化升级 | 1项 | 软件和信息技术服务业 | 一、格式工具 根据全国人大常委会法规备案审查标准格式，制定每类电子文件的电子模板（.doc文件），在模板中设定了文件中每类要素的布局和格式设置，可一键生成或将文件调整成为符合全国人大常委会格式要求的文件。 - 自动生成审议结果报告格式 新增审议结果报告报告格式模版；支持根据填写的标题、题注、报告人职务、报告人姓名、正文等内容，自动生成审议结果报告。支持输入或导入文本内容一键生成符合要求的电子文件，并支持按照wps、doc、docx等格式导出。 - 标题生成 支持二级标题格式生成，具体格式参见全国人大常委会格式要求。支持根据上传的文件内容，自动识别二级标题，按照模版二级标题的格式自动生成。 - 文件模板优化 对以下文件模板进行优化，同时支持X86及国产化操作系统的电脑可以用：备案报告、法规文本、公告、审议结果报告、修改情况报告、批准决定、草案说明、审议报告、废止决定等。 二、专家库 （一）专家管理 管理查看立法专家基本信息，包括新增、编辑、导入、查询、导出、删除、查看专家详细信息。支持专家账户登录平台、参与立法工作。 （二）专家信息同步生成用户 1.新增用户对接基础平台用户接口，当新增、导入新的专家信息时，需要同步生成“智慧广西人大”的用户，并给予专家角色。 2.修改用户或专家，对接基础平台用户接口，当其中一方修改姓名或手机号时，另一方信息需对应修改 3.无效用户，对接基础平台用户接口，当专家信息删除时，如判断该用户只有专家角色时，需将其调整为无效。 （三）专家档案（活动）管理 管理、查看专家参与意见征集、建议项目提交等立法工作的各项工作档案，对接“意见征集”、“专家论证”、会议系统等数据自动形成活动记录，同时支持管理人员管理、修改和删除。包括：时间、工作名称、是否反馈、反馈情况等信息，便于全面掌握专家参与立法工作情况。 支持按关键字查询，可查看专家通过立法平台反馈的草案意见，专家通过立法平台提交的立法建议项目。 支持按立法工作分类、时间进行统计，统计参加意见征集次数、参与建议项目报送、立法论证次数、立法会议参加次数等立法工作，可作为后续为专家评分的依据。 三、条例报请批准 提供标准接口，供设区的市人大、自治县人大立法工作平台进行法规、自治条例、单行条例报请批准功能对接；实现设区的市报请批准法规转到自治区人大常委会法工委流转；实现自治县报请批准自治条例、单行条例转到自治区人大民委流转，支持自治区立法平台在设区的市法规、自治条例、单行条例批准后，可直接通过平台反馈通过的决定等。 四、新增采集OA审批文件至立法工作平台 通过OA呈批的立法项目文件，在审批完成后，拟稿人可选择将相应的OA附件推送到执行状态的立法项目中。在OA流程审批完成返回拟稿人后，拟稿人点击“推送至立法平台”，法规项目名称、流程节点、子节点；根据流程节点及子节点，确认需要推送的文件归属，点击确认，将OA附件推送至立法工作平台系统该立法项目的阶段文档中。涉及到的OA流程有自拟公文中的便函流程、发文流程、通用流程。 涉及到的立法环节节点有专委审议、法工委会、法委会、报批、筹备会、秘书长办公会议、主任会议、常委会审议、代表大会、新闻发布会、法规公布、法规报备、审议意见汇总、征求意见、社会调查、调研、专家论证、基地论证、表决前评估等。 涉及到的立法业务流程有：自治区本级立法规划、计划，自治区本级法规，设区的市法规，自治条例、单行条例，立法解释，立法后评估，询问答复。 五、新增本地上传功能 在立法各项工作流程增加“本地上传”功能，上传文档后不必在立法平台发起OA审批流程；文件上传成功后，状态为“本地上传”。涉及流程包括自治区本级立法规划、计划，设区的市立法规划、计划，自治区本级法规，设区的市法规，自治条例、单行条例，立法解释，立法后评估，询问答复。 六、新增与会议系统议题对接 1.增加自治区本级法规项目查询接口，在日常会议管理/常委会会议管理的会议管理页面详情页中增加“议题管理”页签。当会议议题确认后，可在会议系统中将议题与立法项目关联，关联后立法项目将展示在会议系统中，通过会议系统可查看项目情况。 2.APP增加立法项目展示列，可查看具体项目的流程进展、相关文件列表，并可对文件进行预览。 七、立法工作首页“项目进度”优化 立法工作平台首页“项目进度”查询及展示页面优化，如支持根据项目类型切换展示项目；增加年份，类型，标题的查询条等。 八、项目排序优化 自治区本级法规，设区的市法规，自治条例、单行条例，立法解释，立法后评估，询问答复列表页分别增加项目拖拽排序功能。 九、新增继续审议项目功能 实现在本级法规可关联多个年度计划进行跨年度审议。 十、增加“筹备会” 涉及到的流程有：自治区本级立法规划、计划，设区的市立法规划、计划，自治区本级法规，设区的市法规，自治条例、单行条例，立法解释。 （1）增加“筹备会”，页面功能包含会议名称、地点、材料上传等。 （2）同时支持本地上传及发起OA审批流程功能。 设区的市立法规划、计划 十一、增加起草阶段立法工作管理 1.自治区本级法规增加由专委提请审议、专委起草阶段的立法工作管理功能，该项工作主要涉及的内容有制定专班方案、委托第三方研究论证、开展地市调研、相关参阅材料收集、开展征求意见工作、专家论证会工作、验收第三方课题报告、开展立法协调会、常委会审议等，支持填写相关信息、通过本地文档上传附件 2.对接OA系统，支持通过OA进行附件推送等功能。 十二、升级智能起草系统 通过法律大数据分析技术实现起草前资料的快速搜集和管理，用于法规、规范性文件等资料的起草场景，系统快速搜集到相关的上位法、同位法等立法资料，实现立法资料的在线管理、在线起草，起草过程能够自动形成多种版本的草案文本。优化排序方式、立法资料模块调用形式、历史版本保存、起草注释插入等功能；新增wps编辑、协同起草、页面操作优化等功能。 1.我的工作台 智能起草工作台用于展示我的文件、我创建的、我加入的文件列表。支持新建起草文本、分类查看个人创建和加入的起草草案、回收站以及对文本的快速检索查询、排序等快捷操作方式。 支持多种起草方式、文本类别筛选、回收站、排序方式、展示方式、检索方式，支持草案基本信息展示、起草文本管理、文件多格式导出，纯净稿、注释稿导出等。 2.在线起草 - 起草内容实时保存 支持在线起草的过程中，可自动识别用户新输入或编辑的草案内容，并对草案内容实时保存。 - 在线起草 实现边检索边起草草案，检索时依托海量法律法规数据资源为起草提供数据支撑，同时内置在线编辑器，不仅支持对编辑内容进行字体字号调整、行间距、插入表格、分页、添加分割线、设置页边距等功能，还支持对起草草案进行格式审阅、限制他人随意编辑等功能，使在线起草更智能。 - 屏幕宽度调节 优化起草界面，改变页面风格，增加屏幕宽度调节功能，检索工具栏支持隐藏、展开。 - 检索工具 支持在起草过程中，调用检索工具对起草的内容进行检索或自由检索。 - 立法资料工具 支持在起草过程中调用立法资料，包括调用收藏文件、收藏条款、收藏标签等内容，同时实现一键复制、一键作为依据参考等功能。 - 笔记本工具 支持用户在起草文件时随时记录笔记，针对笔记可进行新增、检索、查看、在线编辑及删除等功能。 - 草案导出 支持三种格式导出草案文本，包括以PDF格式、图片格式和Word格式导出文本。支持两种导出形式，分别为纯净版和带批注或评论的注释版。 - 草案版本管理 支持多种草案版本的保存、历史版本记录、历史版本恢复以及查看下载等功能。 - 立法草案框架生成 根据用户给出的效力级别、立法需求等内容生成包含草案名称、章、节、条号、条旨的大纲。 - 立法草案生成 在生成立法草案主旨大纲的基础上生成立法草案内容，包含章节名称、条款内容等。 3.起草协作 支持创建人邀请其他人协同起草，邀请后协作人的工作台中展示该草案，各个协作人可对草案进行协同编辑。 - 协作记录 支持查看历史协作记录，显示新加入的协作成员、加入时间、加入起草协作后的相应操作。 - 协作成员 支持按照协作人或通知两种条件进行查询。 - 协作内容 支持对协作成员的修改内容高亮显示，同时支持对其他协作成员修改、编辑的内容进行还原。 - 协作评论 支持协作人对起草内容进行批注和评论，且其他协作人可针对批注和评论回复。 4.权限分配 支持选择协作人后选择授权类型，包括可管理、可编辑、可查看、可下载。 5.移除协作人 支持将已添加的协作人移除，移除后该协作人不再显示在协作列表中。 6.草案修改提醒 支持用户查看草案的最新改动情况，在最新改动界面支持查看其他用户对草案的起草进度、起草内容等信息。 7.插入注释 支持用户在法条起草过程中一键插入注释，系统自动换行提供依据、参考等注释内容的编写位置。 8.纯净稿 系统支持生成法规纯净稿文本，不带有注释说明等内容，下载时可供选择。 9.注释稿 系统支持生成注释稿文本，带有依据、参考等内容，下载时可供选择。 10.标准格式 文件格式可按照《全国人大法规备案审查信息平台电子文件格式规范（试行）》的模板进行适配，下载文件是可按照标准格式下载。 11.智能检索 - 在线检索 支持在线检索，支持在检索框内输入或复制字、词、句、段、篇、章，通过检索按钮根据检索内容自动展示相应检索结果。 - 标题检索 支持按照标题关键词进行检索，检索结果中的标题包含检索关键词将会高亮显示，同时显示法规相关字段信息。 - 条款检索 支持条款检索，检索结果以条款的形式展示，与检索关键词重复的部分会高亮显示，同时显示检索到的条款所属的法规名及法规相关字段信息，同时支持在详情页快速定位条款内容。 - 跨库检索 支持跨库检索，一次关键词输入，可获所有子库内相对应的数据，点击子库名称即可跳转至该库。 - 检索模式 支持多种检索模式的切换，其中包括标题检索、篇检索和条款检索。在标题检索和篇检索下均支持精确和模糊检索；条款检索则是按照条款内容精确检索。 - 数据库支撑 内置海量法律法规数据资源为智能在线检索提供数据支撑，包括中央法规数据库（含法律、行政法规、司法解释、部委规章、国务院及部委规范性文件、党内法规等，下同）、地方法规数据库（含地方性法规、自治条例和单行条例、地方政府规章、规范性文件等，下同）、法学期刊数据库、司法案例数据库、行政处罚数据库等。 a.数据库智能切分 在进行条款检索时，支持将大量法律法规数据资源按照条款进行智能切分，匹配与检索内容相近的条款作为检索结果进行排列展示，在进行标题检索时，支持按照标题关键词等内容在海量数据资源中进行筛选匹配，并展示相应检索结果。在进行篇检索时，支持按照语义等要素进行匹配，并展示检索结果。 b.数据库更新维护 为保证法律法规数据库资源中的真实性和时效性， 支持对中央法规数据库、地方法规数据库等内置数据库进行定期更新，以便用户在检索时所获取的检索结果为最新的法律法规内容。 - 检索库别 提供多种数据库库别，包括中央法规数据库、地方法规数据库、法学期刊、司法案例、行政处罚等数据库。用户可根据需要进行库别切换。 - 多维度筛选 在不同库别下，提供效力级别、时效性、发布日期、排序、地域、等多维度筛选方式。 - 关键词检索 检索结果推送后，支持在搜索框内输入关键词进行结果中检索。 - 检索结果信息 支持通过选定检索结果的标题、正文内容及时效性、发布日期、生效日期等基本属性信息。 12.立法资料 - 资料分类 支持将上传的文件或收藏的文件按照个人空间或公共空间分类存放。 - 资料共享 支持将个人空间的立法资料共享到公共空间。 - 上传本地资料 支持将上传本地电脑中已生成的法律法规等立法资料上传至立法资料库中。 - 效力级别分类 支持将收藏的文件按照效力级别由高到低自动分类，并展示在文件夹名称之后，格式排版需统一且包含目录。 - 在线预览 支持通过立法资料页面查看其收藏的全部立法资料，同时支持查看收藏文件的正文内容。 - 标签设置 支持对收藏的法律法规等立法资料进行记录、备注，对法条设置标签。 - 资料管理 支持对立法资料库中的立法资料进行管理，重命名、删除、移动、下载等。 - 汇编导出 支持将收藏夹内容按照汇编形式导出，系统对汇编资料自动排版，用户可选择汇编导出所有文件全篇，也可选择汇编导出所有收藏结果。 （十三）升级智能比对系统 智能比对系统主要实现在合法性审核时快速定位上位法依据和同位法的相关规定，并进行智能分析，提升合法性审查效率。优化智能比对分析算法、文件导入暂存、相似度展示、关键词高亮展示形式等功能；新增收藏库比对分析、自定义设置比对篇数、收藏夹管理、收藏夹检索等功能。 1.文本导入与暂存 支持将本地文档中待审查或待比对的规范性文件文本导入至比对框内，导入后的文本可选择暂存，或向比对框中复制、输入字、词、句、段、篇、章等内容，输入内容越多分析越精准。 2.全篇比对 基于法律大数据分析技术，支持将审查文本与法律、行政法规、部门规章、司法解释、部门规范性文件、地方性法规、地方政府规章等文件进行智能匹配，检索与之最相关的上位法和同位法全文，以标题的形式展现在页面右侧，同时展示两者相似度。 3.逐条比对 基于法律大数据分析技术，自动将导入的审查文本按照条款进行拆分，并智能匹配与审查文本相关的上位法和同位法的具体条款规定。同时在逐条分析下，支持对选定的某一条款自动在库内进行检索，并将与该条最相关的法条进行展示。 4.数据库支持 提供海量法律法规数据资源，包括法律、行政法规、部门规章、司法解释、党内法规等国家层面的数据资源，各级地方性法规、各级地方政府规章和地方规范性文件数据资源。 5.智能审查引擎 - 基础数据接口 系统需实现elasticSearch数据查询接口封装，支持分词长文本模糊检索，提高全文检索、关键词检索的准确度。在现有分布式数据库架构设计基础上，研究和利用立法知识图谱，构建法条知识图谱、知识资源关联图谱、法律概念图谱及其他语义关联图谱等，为立法资料智能检索、领域库构建、立法资料大数据分析等提供充分智能化拓展支持。 - 短语切分功能 系统需实现短语切分功能，将审查的文件和数据库的数据按照句子、段落分解为字词单位，实现法条意图的精确理解。 - 语义分析功能 系统需在法规文本当中进行自然语言处理，读取审查对象的主要内容，判定每个词的语法范畴，确定其词性并加以标注，着重关注审查对象原文引用到的上位法。 - 文本比对功能 系统需采用左写右查式的结构，将审查对象和审查依据进行文本比对，通过jaccard相似度、余弦相似度、基于深度神经网络的相似度计算文本的相似度。准确识别和推送与审查对象相关的审查依据，便于审查工作的流畅运行。 特征词提取功能系统需总结归纳法条中固定词的搭配，运用tfidf算法、textrank算法、基于神经网络的关键词提取特征词，系统将特征词作为一个整体进行运用到文本比对当中。 - 停用词词典功能 系统需内置停用词词典，包含高频出现却不表现实质内容的形容词、助词等，停用词不参与系统比对的过程。 - 机器学习功能 系统需基于机器学习技术训练审查算法模型，充分选择运用监督学习、无监督学习、深度学习、神经网络、推理引擎等先进机器学习技术。构建高质量训练集、测试集、验证集等数据集，为高质量算法模型夯实优质数据基础。与同义词扩展、停用词识别、敏感词字典并用，构建人机交互灵活配置的智能检索审查模型。设计基于用户使用数据的可持续模型优化机制，形成“用的越多，审的越准”的产品性能提升正循环。远期支持与知识图谱等其他高新信息技术并用，进一步提高审查检索准确性与智能化水平。最终实现审查文本的全文机器审查，自动提示审查风险点，一键定位多类型待审查问题及审查依据等。 - 敏感词提示功能 系统需通过结合行政许可法、行政处罚法、行政强制法，文件审核工作实践等中的标注与模型训练，使系统支持对相关敏感词的识别，对一些高频使用的词进行标红，提醒重点审核。 6.多维度筛选 支持按照法律法规数据库库别、效力级别、时效性、发布日期、排序方式等进行筛选。 7.结果中检索 在全篇分析和逐条分析后，支持在结果中检索，可选择输入标题、全文或文号，选择精确检索或者模糊检索等。 8.文件收藏 对全篇分析和逐条分析的结果，支持单个文件、单条进行收藏，同时还支持批量收藏至收藏库中。 9.相似度展示 支持在进行全篇分析和逐条分析时，以百分比的形式展示比对文件间的相似度。 10.在线比对 通过全篇分析和逐条分析展示的分析结果，支持在线比对，以审查对象和审查依据对照的形式清晰展示两篇文件，在逐条分析下支持选定任意条款匹配对应相似度高的审查依据条款。 11.更多相似法条 在逐条分析下，支持自动匹配相似度高的法条，同时还支持查看本条所在文件的其他更多相似法条。 12.敏感词高亮提示 设置敏感词提示功能，支持对涉及到公民具体权利义务的条款给予重点审查提醒。以字体高亮形式展示，其中橙色部分是完全相同的内容，红色部分是后台设置的敏感词，涉及行政处罚、行政许可及行政强制相关的词汇，提示用户重点审查。 13.关键词定位 支持在审查依据处按照关键词进行检索，将检索结果在审查依据中进行精准跳转定位，同时支持全篇分析和逐条分析的切换。 14.在线批注审查意见 支持在线批注的功能，点击条款右下方的铅笔按钮，即可进入批注信息的填写页面，在此可填写批注信息，批注内容可自动加入到审查报告中。 15.智能比对结果 支持查看智能比对结果，具体可查看每条比对记录的名称、提交日期，同时可进行下载、查看具体比对结果、继续比对、比对结果重命名、删除等。 16.比对结果查看 支持查看比对结果，可查看批注的审查意见和审查的依据与参考内容，并且可以以文字版和表格版两种形式进行查看。 17.比对结果导出 支持比对结果按照文字版、表格版两种形式下载导出至本地。 18.继续比对功能 支持保留审查进度，当审查比对中止时自动将之前审查内容和进度保留，便于后续继续在原有基础上继续比对审查。 19.比对结果重命名 支持对比对结果进行重命名编辑，修改原有比对报告名称。 20.收藏库管理 支持对收藏库进行管理，包括对收藏夹的查看、增删、修改、名称编辑等。 21.收藏夹管理 支持对收藏夹进行管理，包括收藏夹标题查看、收藏夹新增删除、收藏夹移动、名称编辑、是否置顶显示等。 22.收藏夹检索 支持对收藏夹名称进行检索查询，收藏夹数量较多时可通过收藏夹名称检索快速跳转至检索的收藏夹。 23.收藏夹名称编辑 支持修改收藏夹名称，可对收藏夹的名称进行重命名。 24.收藏库比对 支持待审查文件在收藏库范围内进行全篇、逐条比对、自动审查，比对范围为收藏的内容，同时支持按照不同的文件夹进行比对分析，选择任一收藏夹都支持全篇分析和逐条分析。 25.收藏文件移除 支持在收藏夹内移除已经收藏的文件，移除后收藏夹内不再显示该文件。 - 自动审查 自动识别文件的合法性审查风险点，并推送风险理由和对应的依据条款，自动生成审查报告、审查对照表。 （十四）升级版本比对系统 版本比对主要功能是对法律法规修改前后的文本进行对照分析。用不同的对比形式展示修改前后的异同点，并支持导出不同形式的对照稿文档。优化比对分析算法，页面展示等功能。 1.文本导入 支持将修改前、修改后的本地法律法规文本导入至编辑框内，或者复制文本到编辑框内。 2.异同点比对 采用NLP等人工智能技术，根据导入的修改前和修改后文本进行内容匹配和异同点计算，以直观的形式将文本修改前后的异同点展示出来。 3.对照文本自动生成 文本导入后支持自动分析法律法规修改前后的增、删、改情况，并支持生成两种文本的对照表和花脸稿，通过不同形式在对照表中进行展示。 4.花脸稿自动生成 系统对两个文本进行异同点识别，按照两个文本的增删改情况在一个文本中进行标注，例如：加框、加黑、加粗、标红、删除线等形式，满足人大实际工作的需求。 5.对照展示形式切换 支持以黑色字体加下划线的形式和红色字体加下划线的形式在对照表中直观展示，两种展示形式可以进行相互切换，方便用户选择适合的展示形式。 6.对照内容排序切换 支持展示对照内容的排序切换，分别按照修改后正序排列、仅显示变化条款排列或两者同时选择进行排列展示。 7.导出 支持在选择对照形式和排序形式的情况下导出修改前后法律法规对照表，导出的对照表格式以导出时选择的对照形式和排序形式为准，导出后可保存至本地。 立法工具在满足以上需求的基础上，可以延伸、拓展更多支持立法工作的功能，拓展智能化应用。 |

▲二、集成要求（分标3）

| 集成要求 | 1.根据标准接入规范，将系统集成到统一门户中，集成内容包括：统一身份认证、统一待办、统一消息、统一UI规范、权限管理、短信管理、应用系统接入。协助采购人完成与主分标、其他分标（分标1、2、4、5、6、7）的数据对接、联调等工作。 2.数据共享要求，需要按采购人的要求所有的业务系统产生的业务数据，均需要通过前置库的方式归集到分标1的业务系统中，并提供数据资源目录。 3.日志数据管理，需要按采购人的要求，所有业务系统产生的业务日志信息，均需要通过接口的方式同步到分标1的业务系统中。 4.统一技术要求，所有业务系统均要求符合国产化技术标准，数据库、中间件、操作系统需要能够满足分标1中采购的产品进行适配。 5.根据国产化及密码应用改造方案完成系统改造，满足国产化及商用密码测评相关要求。 6.安全服务要求，各分标均需要在规定的时间内配合采购人完成等保测评整改、配合进行密码测评整改、安全漏洞整改等，确保平台通过等保测评。 7.根据采购人要求提供完整源代码（需与当前生产环境运行的代码保持一致），包括所有模块、库文件、注释文档、编译脚本等。若代码存在问题(如无法编译、功能缺失、逻辑错误等)，采购方有权要求限期修复并视严重情况进行索赔。 |
| --- | --- |

▲三、商务要求（分标3）

| 合同履行期限 | 合同履行期限：包括项目建设期和项目质保期。项目建设期为自合同签订之日起12个月。质保期为自项目通过竣工验收之日起12个月。 |
| --- | --- |
| 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起 25 日内。 |
| 付款条件（进度和方式） | 1. 本分标分批次付款，合同签订后10日内，采购人向中标供应商支付至合同金额的40%；试运行及整改完成且通过采购人组织的本分标合同履约验收之日起10日内累计支付至合同金额的60%；通过整体项目竣工验收后10日内累计支付至合同金额的100%。 2.中标供应商应在采购人每次支付合同款之前提供与支付金额相符的有效发票，且收款方、出具发票方、合同乙方均必须与中标供应商名称一致，否则采购人有权不予付款且无需承担任何逾期付款责任。 3.中标供应商按项目合同总金额的 5 %支付履约保证金（如承接服务的供应商为中小企业则履约保证金为2%），在签订合同前以非现金方式向采购人提交。项目验收合格满一年，期间提供的售后服务能够满足采购人需求且未发生严重质量问题，由采购人无息退还。签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 项目实施进度要求和实施地点 | 供应商须提供详细、明确的建设开发和运行维护实施计划。 项目建设期内完成需求调研、系统设计、系统开发、系统集成、系统测试、系统部署、系统第三方测试、系统试运行、人员培训、系统正式运行、项目初步验收、项目竣工验收等工作。 具体进度要求为：2026年3月前，通过采购人组织的初步验收；2026年5月前，完成本分标试运行及整改；合同签订之日起12个月内，完成项目全部建设开发，并通过竣工验收。（如实际时间节点有出入，以实际开始时间计算） 质保期内供应商须提供项目建成系统功能运行维护服务，及时完成系统故障响应、诊断、应急处理、维修等工作，保障系统正常运行，不再另行收费。 实施地点：广西壮族自治区区内采购人指定地点（广西壮族自治区南宁市青秀区东葛路10号）。 |
| 技术人员投入要求 | 1.项目组织机构要求 1.1 投标人在投标文件中明确投入项目团队的专业性、稳定性。项目实施期间，严格按投标文件承诺投入项目团队人员，并将人员指派到位，其中项目负责人和技术负责人必须专职全程参与本项目的需求调研、详细设计、开发、实施等过程。项目团队必须配备法学博士研究生和法律专业硕士研究生，并提供律师资格证明、司法考试证书，必须配备计算机相关专业硕士研究生。 1.2 人员配置科学合理、分工明确，至少应包括项目负责人、技术负责人、系统设计人员、软件开发人员、测试人员、部署实施人员、客户服务人员等角色。不得在未经采购人同意的情况下更换项目负责人以及主要技术骨干。 1.3 项目实施过程中，中标供应商如果需要临时调动外部实施人员，则必须由采购人和中标供应商双方共同确认，但不得在此期间抽调本项目常驻团队成员。中标供应商需要更换项目负责人和项目团队主要成员时，均应提前一个月告知采购人并申明原因，同时中标供应商应提出新的符合专业技术资格要求的项目负责人和项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。 1.4 项目负责人或技术负责人必须出席需求调研等所有项目相关会议；中标供应商给出的项目实施计划和实施方案在得到采购人认同后，中标供应商应遵守。（在投标文件中提供项目管理基本制度和实施总计划） 2.对技术团队人员的要求 2.1 中标供应商须成立专项的技术团队，为项目投入不少于4人固定的项目技术团队，保证人员基本固定，并根据项目进度及需求适时增派人员。中标供应商投入项目人员的数量应满足工作量和工期要求等实际需求。 根据系统建设实际，项目负责人及项目技术负责人各 1 人。中标供应商须指定项目负责人、项目技术负责人、系统开发、集成服务的项目管理负责人各 1 名，项目负责人专职负责与采购单位系统管理员具体对接，履行汇报、监督、总结等管理职责。 2.2中标供应商须在投标文件中提供投入本项目服务人员名单、项目经历介绍、学历、资质和在本项目中的职责分工等详细资料；签订合同后5 个工作日内需提交所有投入人员的无犯罪记录材料给采购人留存备案。 2.3提供的实施人员必须通过采购单位的审核，未通过的人员，中标供应商必须予以替换。如中标供应商无法在中标后 1 个月内提供足够的符合要求并通过审核的人员，则采购人有权终止合同；在合同履行期间，如中标供应商无法继续维持足够的符合要求并通过审核的人员，采购人有权终止合同。 2.4如果团队人员(含项目负责人)不能有效履行本项目实施工作，采购人有权要求中标供应商予以更换（人员资历不得降低）并由采购人确认。 |
| 报价及其他要求 | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交付价，包括但不限于： （1）为完成本项目服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他费用（包括但不限于硬件产品运输、装卸、软件开发、软件部署、调试、培训、技术支持、售后服务、验收、人工、住宿、差旅等费用）； （4）安装费用（包括但不限于各类软件、系统等的安装、迁移、集成、试运行等费用）。 （5）集成费用。 投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量、设备租借、通信费用、系统兼容，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付任何费用。投标人在进行投标报价时应当充分考虑存在的不确定因素。投标人应当在充分理解项目需求的基础上，根据项目建设的要求，对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的产品、软件及其它辅助材料等，投标人有责任给予补充，并包含在投标总报价中。 2.投标人应充分认识到项目新旧系统衔接、政策变动、需求变更、系统管理人员及业务人员素质等风险。 3.投标文件对比采购文件或建设方案模块或功能如有缺失，允许在实施过程中按照采购人要求进行现场开发或功能增加，但不能额外增加任何费用。 4.项目实施过程中和维保服务期内，如上级或相关部门提出与本项目软件相关的新标准和规范，中标供应商有责任对本项目软件进行修改和升级，以符合有关标准规范要求，不得额外增加费用。若遇到政策和文件要求需对软件进行较大变动的修改和增加功能等，双方另行协商。 |
| 国产化适配要求 | 升级系统均需满足国产化要求，应用软件系统根据采购人要求进行国产化开发及升级，包括但不限于操作系统软件、数据库软件、中间件软件、应用服务器、数据库服务器等。 |
| 保密要求 | 1.中标供应商（含参与项目的个人）必须与采购人签订保密协议，进一步落实安全保密要求，明确相关责任。未经采购人书面许可，供应商及项目人员不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容，不得使用本项目对外宣传。 2.中标供应商进行运维、部署和数据处理等工作，不得对用户的数据进行拷贝、备份、加密、传输等操作，同时不得对外泄露用户数据资料（包括自然人、法人和其他共享数据）的具体内容，否则由此引起的用户损失、相关社会和法律责任，由中标供应商负责承担。中标供应商必须协助用户采取各种管理和技术的手段，确保用户的数据不外传和泄露。 3.中标供应商对项目涉及的软件、资料、账号、密码等负有安全保密责任，并需承担因为未尽安全保密责任而引起的损失。项目在建设期、售后服务期和运维过程中，所用软件平台系统、数据库、接口、硬件设备的用户管理、权限管理、密码管理等统一由采购人负责管理并授权供应商使用，供应商不得在任何环节擅自修改或额外设置用户和密码。供应商需做好信息安全保密工作，非授权用户不能使用系统和数据。 |
| 系统试运行要求 | 1.系统试运行前进行必要的功能和性能测试。 2.系统试运行之前，对采购单位系统管理员进行技术培训，保证管理人员掌握必要的管理工具和规范；提供详细的数据集定义文档及项目相关文档资料。 3.系统上线运行和维护阶段，持续系统调优工作，保障系统稳定高效。 4.在试运行期间，中标供应商应指定有经验的技术人员在现场负责系统的运行和维护，若系统出现问题或故障，应及时进行故障处理和软件更新。 5.试运行结束后5个工作日内向采购人提供试运行报告，试运行报告至少包含功能验证结果、性能达标情况、用户反馈、压力测试、系统性能、抗压方面测试等。 6.平台运行测试要求:优化升级完成后进入调试运行状态，试运行期不少于1个月，期间如果出现较大问题，不能排除故障，所造成的一切损失，完全由中标供应商负责。以下问题界定为较大问题: (1)功能、性能达不到要求而造成平台运行不正常的； (2)平台运行达不到技术要求或采购要求的； |
| 文档要求 | 1.文档内容要求 1.1系统开发文档要求：应严格遵照国家软件项目规范进行，根据开发进度及时提供有关开发文档，包括但不限于需求规格说明书、系统概要设计说明书、系统设计详细说明书、数据库设计说明书、测试计划、测试记录、测试分析报告、系统维护手册、操作手册、系统安装手册以及采购人认为必要的其他文档等。 1.2项目管理应提交软件开发和实施计划、进度报告、培训计划、培训记录、以及采购人认为必要的其他文档。 1.3最终提供的软件产品应包括各种相关的软件系统、各阶段开发文档、运行稳定可靠的本系统安装程序等。按需求定制开发的软件须提供具有详细注释、无编译、无加密、无封装的源代码。 1.4所有的技术文件必须用中文书写或有完整的中文注释。 2.文档管理要求 中标供应商必须向采购人移交本分标实施过程中产出的符合《国家电子政务工程建设项目档案管理暂行办法》归档要求的各类文档，所有文档要求移交一式六份，包括但不限于全套纸质文件及其电子文档，其中电子文档以光盘或硬盘存储，且必须符合“电子文档格式”的技术要求。中标供应商必须设置专人在项目建设期间对文档进行检查和管理，项目最终验收后全部移交采购人。 |
| 实施要求 | 1.中标供应商须在项目实施前向采购人提供相关技术方案，要求技术方案须达到采购人要求的项目总体建设目标、条理清晰、内容明确、完备且通过采购人评审后方可实施。 2、为保证系统的正确性和可靠性，项目须按照信息系统安全等级保护和商用密码安全性评估标准进行建设。 3.产品要求：为了保证本项目涉及的产品的质量和售后服务，本招标项目涉及的且由中标供应商负责提供的所有产品，其生产商在中华人民共和国国内应具有完善的售后服务体系。 4.投标人投标的所有软件必须为最新版本的正版软件。有侵权争议的经调查核实后，提供非正版软件者为无效投标，将追究中标供应商相关法律责任，如已供货全部退货，并承担可能引起的一切法律责任。 5.本项目系统中不允许使用无厂家支持的免费下载的开源软件及有关控件、组件。本项目开发的应用系统须达到安全等级保护要求，符合行业管理部门的管理要求，并于三年内按照安全测评提出的应用系统风险进行整改，不另外收取费用。 6.本项目严格执行工程监理制度，在项目建设、验收等过程中，中标供应商必须按规定服从监理。 7.中标供应商应在合同约定时间内完成系统开发并进行整体的安装调测，安装调测过程中应遵循各项规章制度，并做好安全保护工作，若因系统安装调测导致网络安全事故，中标供应商应承担相应的责任。 8.项目实施过程中涉及的文档（清单、验收单据、必要时进行的会议纪要、涉及专家论证的资料）必须进行规范管理，做到实施细节记录在册，便于采购人需要时查询。 9.项目实施中的安全生产要求： （1）中标供应商应严格遵守国家关于安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织项目实施，并随时接受采购人安全检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于中标供应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由中标供应商负责。 (2)中标供应商应对己方实施人员进行安全教育，并对他们的安全负责。 (3)采购人提供中标供应商实施人员的生产用水、用电、项目实施用临时办公场地等。 10.如新建系统、模块或改造系统涉及数据接口开发、对接数据问题投标人可选择以下方式解决: (1)在原有业务系统进行升级或改造； (2)通过接口开发对接原有业务系统； (3)提供一套满足原有业务系统功能的业务系统替代原有业务系统，提供的新系统功能必须覆盖原系统全部功能。 无论投标人是进行原有业务系统的改造还是提供新的业务系统，都必须确保采购单位业务的不间断运行以及平台平稳运行，确保满足本项目对该系统的各项具体功能要求。 所有建设或升级的模块都需建立相关的标准规范文档（包括但不限于接口文档、字典文档），并提供相应的业务接口无偿配合第三方调用，中标供应商需开放接口，并根据技术要求配合完成接口对接；如后续涉及新接口需求，供应商需无偿配合第三方调用，不得另行收取费用。 12.数据迁移要求 完成采购人要求的相关业务历史数据迁移，需要中标供应商把相关业务旧系统的数据迁移到当前建设的平台上，供平台使用。 13.中标人可根据采购人工作实际进行拓展应用，可根据自身情况结合第四章评分办法响应拓展应用方案。 14.项目建设期间，中标供应商需根据采购人的实际需求，进行深入的需求调研并拟定软件需求规格说明，且获得被调研单位以及采购人的签字确认。软件需求规格说明与合同内容不一致的地方，以软件需求规格说明内容为准，因软件系统整改涉及的费用由中标供应商承担。软件需求规格说明作为项目验收依据之一。 |
| 技术成果及知识产权 | 1.中标供应商必须提供所有第三方库、框架的清单及合法授权证明，避免版权纠纷。中标供应商所定制开发的软件和采购的商品软件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，任何第三方如果提出指控，都由供应商与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 2.中标供应商服务期内产生的相关成果、产权（包括迭代版本相关成果）归采购人所有。供应商必须无条件给采购人提供本项目所委托开发软件产品在开发环境下验证的正式运行版本程序的数据结构、数据字典、开发文档等。本项目所委托开发的软件产品和针对此产品后续的升级衍生产品，采购人享有修改、复制、反编译、二次开发、数据接口对接、传播、增加使用单位和用户等权利。 3.本项目使用后收集和产生的所有数据所有权和使用权归采购人所有，中标供应商不得利用任何手段阻碍采购人对本项目数据的使用与管理。 4.提供未经加密、封装的软件源代码。如源代码中有封装的jar包，必须提供jar包的源码。 5.本项目不具有排他性，采购人有权自主选择本项目业务应用系统通用版软件或自行使用业务应用系统软件，中标供应商均应一视同仁，主动提供数据接口对接服务，不得设置障碍阻止其他系统软件或相关软件的数据交换业务。 6.本项目系统的软件著作权归属采购人所有。 7.未尽事宜均应严格遵循国家、自治区、广西壮族自治区大数据发展局相关规定及相关行业标准。 |
| 培训要求 | 1.中标供应商必须派出具有相应专业资格和实际工作、培训经验的工程师和相应的辅导人员根据项目及采购人要求提供相关培训，主要培训教员应至少具有三年的相关培训经验，培训所使用的语言必须是中文，使采购人相关人员在培训后能够独立地对系统进行管理、维护，而不需要中标供应商的人员在场指导。 2.培训对象包括系统管理员、机关工作人员及技术人员、人大代表等。系统管理人员培训内容为系统中涉及的相关技术内容（包括但不限于：所提供软件的原理和技术性能、操作维护方法、常见故障解决和升级等各个方面，以及数据库的备份与恢复技术、后台数据库管理，项目所含系统维护功能及突发事件应急处理等），通过培训，使系统管理员能够独立完成软件的设置、管理、故障恢复、应急处理等，使系统管理员能够在软件完全崩溃后完成恢复操作，能够进行日常的数据库备份及恢复操作、能够独立处理常见突发事件及操作员提出的常见操作问题。对机关工作人员培训内容为系统流程及相关系统操作培训；对人大代表的培训为平台应用功能。 3.培训应在系统运行前完成。向采购人提供线上培训材料（包括但不限于系统操作视频、操作文档），采购人负责提供培训场地、培训电脑和培训人员的召集等。 4.投标人须充分考虑到系统使用人员的实际水平，在投标文件中提出培训方案(包括培训时间表、方式范围、课程内容等)，并在合同签订后征得采购人同意后执行。具体场次可根据采购人需要进行调整，最终以采购人确认为准。 5.中标供应商须设立专门的培训组；涉及的所有培训费用包含在项目总价中（培训费用包括但不限于培训师资费、培训材料费等，不包含场地费及培训学员的食宿费、交通费、差旅费）。 |
| 质保期及售后服务要求 | 1.质量保证要求 1.1中标供应商提供本项目1年的质保服务及运维保障服务，从项目竣工验收合格之日起计算，如中标供应商投标文件对售后运维期的承诺优于招标文件要求的，售后运维期按中标供应商的承诺执行。 1.2中标供应商要制定应急维护保障服务方案并组织实施，以应对系统运行风险。应急维护保障服务方案必须包含备件库，按照区域和服务响应等级等进行规划设置。 1.3中标供应商所提供的软件、产品、服务成果、资料等应满足中华人民共和国的相应标准。 1.4中标供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目建设质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标；保证总体规划设计、开发与实施、系统运行与验收等各个阶段工作满足采购人对质量的要求。 1.5中标供应商应根据整个项目的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向采购人提交里程碑式工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。 1.6在本项目工程建设期间及售后运维服务期内发生的一切质量问题，采购人有权要求中标供应商进行改进，期间所发生的一切费用由中标供应商承担。 2.售后服务要求 2.1工程建设期间及售后运维服务期均不得额外收取费用，中标供应商应具备与本项目匹配的服务能力，需提供必要技术人员和技术服务能力，以响应采购人的售后服务要求，本项目的售后运维服务期自本项目终验合格之日起开始计算。 |
| 演示 | 1.本项目有演示评分内容，针对本项目建设内容，投标人需对下列模块进行基于真实系统或Demo版本的操作演示，不提供演示的或使用ppt、word、FLASH、H5等演示的，不得分。 2.评审当日，投标人可自行选择是否进行演示。演示需投标人自备设备（含电脑、电源线、网络通信等所需辅助设备）并自行搭建演示环境。不参加演示的演示分为0。 3.演示时间：评审当日，以评审当日评标委员会通知为准。 4.演示方式：在广西政府采购云平台视频会议系统通过共享屏幕方式进行现场演示，请投标人自行提前做好演示所有的准备。 5.演示时间要求：25分钟（含调试、讲解、演示），如因演示所产生的所有费用由投标人自行承担。 6.各供应商可以结合本章项目采购需求及第四章评分办法提供演示，如有演示，演示所用到的软硬件设备及演示费用由供应商自理。 |
| 与实现项目目标相关的其他要求 |  |
| （一）投标人的履约能力要求 |  |
| 质量管理体系要求 | 如有，请于投标文件中自行提供。 |
| 业绩要求 | 如有，请于投标文件中自行提供。 |
| （二）政策性加分条件 |  |
| 见本采购文件第四章“评标方法及评标标准”。 |  |
| （三）验收方式及标准 |  |
| 1、验收方式 1）本项目采用分段验收方式，分为两个阶段：第一阶段为各标段的合同验收，包括各标段的初步验收和合同履约验收。第二阶段为项目整体验收，包括整体项目的初步验收、档案验收和竣工验收。 2）第一阶段：各标段的合同验收 根据各标段合同约定的实施进度要求，完成合同约定的优化、升级等开发任务并通过系统测试后组织本标段的初步验收，确认这些功能正式环境下能够达到合同约定要求。 根据各标段合同约定的实施进度要求，完成本标段的系统试运行、优化整改、部署、对接、培训、交付等合同约定的所有履约内容后，组织本标段的合同履约验收，确认各项建设及服务内容的最终交付形态符合合同要求。 3）第二阶段：项目整体验收 根据项目整体实施进度要求，完成本项目包含的各标段合同履约验收后，组织项目初步验收和档案验收。 根据项目整体实施进度要求，通过项目初步验收和档案验收后完成项目问题整改，并按自治区政务信息化项目建设管理相关规定完成竣工验收准备工作后，由采购人向项目审批部门申请项目竣工验收。 2、验收标准 1.项目交付后由采购人根据合同、招标文件、投标文件、建设方案、需求规格说明书组织验收。本项目有独立第三方监理公司进行全过程项目管理，严格按监理程序执行。 2.验收标准包括但不限于以下：中标供应商完全响应并完成项目合同的所有内容；符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范；满足国家商用密码应用安全性评估测评的有关标准和规范；通过信息系统安全等级保护测评；通过密码应用测评；系统测试报告及财务结算审计报告获得采购人认可；满足商务条款中交付要求以及完成根据项目实际所产生的变更内容等。 3.配合完成需求分析评审、系统设计评审、项目试运行评审、项目初步验收、项目终期验收等验收环节。评审的方式由采购人自行拟定。项目初步验收需通过业务各方的初期验收；项目终期验收需通过业务各方的终期验收，且通过主管审批部门验收，出具终期验收报告。对验收不合格的部分，中标供应商应在采购人规定时间内及时整改完善直至合格后再次组织验收，期间所产生有关验收的费用由供应商承担。采购人可视情况采用指定第三方验收机构等形式进行验收。 4.中标供应商需根据需求分析评审、系统设计评审、项目试运行评审、项目初步验收、终期验收的意见进行相应的整改。评审、验收期间所产生的费用由供应商承担。初步验收、终期验收涉及首次验收不通过的，后续验收费用由中标供应商承担。终期验收的前提条件是满足交付要求。 5.在试运行阶段，中标供应商需负责培训采购人指定的人员，直至采购方人员掌握系统安装、维护、操作与使用，培训完成后双方签署培训结果确认报告作为竣工验收的依据。采购人需要调试时，中标供应商须派人提供远程技术支持。 6.在各阶段的验收过程中，如果采购人认为中标供应商提供的系统存在重大功能、性能和质量问题不能满足应用及实际要求，或中标供应商提交的文档资料不全、提供的培训服务不到位等，采购人有权拒绝提交验收合格报告，由此造成的项目延迟责任由中标供应商承担。验收不合格的，中标供应商应当在20个工作日内完成返工或调整，并重新提交采购人验收。 7.在各阶段的验收过程，验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现中标供应商有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。 8.项目实施整体验收，采购人仅与中标供应商一名专门负责验收的人员对接项目验收工作，未经采购人同意中标供应商不得随意更换验收工作负责人。 9.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。 10.未尽事宜均应严格遵循国家、自治区、广西壮族自治区大数据发展局相关规定及相关行业标准。 |  |
| （四）其他要求 |  |
| 1.本项目禁止转包。 2.招标文件的技术要求中列出了采购人可以接受的最低的技术要求，中标供应商提供的所有软件必须在功能、性能等方面不低于所列的各项要求，并且中标供应商须按采购人实际需求开展系统定制开发工作。 3.中标供应商所提供的软件必须是在中国有合法使用权。 5.根据相关要求，所有建设的模块都要求支持对接相关业务的国家集成平台与自治区平台，满足国家系统的考核要求。若中标供应商所提供的产品与国家系统的考核结果差异较大，供应商应及时调整优化系统功能，因此产生的相关费用应由供应商承担。 6.本招标文件技术规范未尽事宜，将在合同签订或项目执行过程中双方协商确定。 7.本次项目涉及数据的敏感性和安全性要求，中标供应商在项目实施和运维服务期内，对于非采购人原因导致的数据安全泄露情况，每出现1次予以扣除项目中标合同金额1-3%；累计出现3次以上的采购人有权单方面解除合同并要求中标供应商退还前期支付的项目相关费用；采购人有权上报相关部门，追究中标供应商责任并追偿损失。 8.为了避免价格的恶性竞争，确保服务质量，如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求投标人必须在评标现场合理的时间内提供书面说明（如管理服务费、人员成本构成、技术成本及合理利润等），必要时提交相关证明材料，如因无法及时提供说明而导致被评标委员会评审其作为无效投标处理的，后果自负。 9.投标人可根据自身优势在响应本采购文件要求的基础上提供有建设性的且适用项目实际的方案，包含背景及需求分析、总体技术方案、实施方案、培训方案、运维及售后服务方案、项目团队、系统演示、综合实力、业绩等。 10.本项目未尽事宜均应严格遵循国家、广西壮族自治区、广西壮族自治区大数据发展局相关规定及相关行业标准。 |  |

附件2：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A02010100计算机 | ★A02010105台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010108便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010109平板式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A02020000办公设备 | A02021000打印机 | A02021001 A3黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021002 A3彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021003 A4黑白打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021004 A4彩色打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021005 3D打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021006票据打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021007条码打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021008地址打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | A02021099其他打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02021100输入输出设备 | A02021104液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  |  | A02021118扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A02020200投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A02020400多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A02051900泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A02052300制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A02060100电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A02060200变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
| 9 | ★A02060900镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A02061800生活用电器 | A02061801电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2） |
|  |  | ★A02061804空调机 | 房间空气调节器 | 《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019） |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机（制冷量≤ 14000W） | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A02061810洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061819热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A02061900照明设备 | ★通照明用端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A02091000电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | （GB24850） |
| 13 | ★A02091100视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A02241000饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A05020105便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A05020106水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A05020107便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A05020110淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

3.本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件3：

中小企业划型标准规定

工信部联企业[2011]300号

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发[2009]36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

# 第三章  投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- |
| 3 | 1.投标人的资格要求详见招标公告。 2.投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理（本项目监理为广西太极肯思捷信息系统咨询有限公司）、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 6.1 | 本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。 |
| 6.2 | 如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附）。 2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件规定的特定条件。 3.联合体各方之间必须签订联合投标协议，协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。 5.联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6.联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 8.联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。 |
| 7.2 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 11.2 | ☑不组织现场考察 □组织现场考察： 集中时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。集中地点： 联系人： ；联系电话： |
|  | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间： 年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13 | 报价文件： 1.投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.开标一览表（格式后附）； （必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
|  | 资格证明文件 1.投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标人依法缴纳税收的相关材料（2025 年 3 月至 2025 年 9 月内连续 3 个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供从成立之日起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3.投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年 3 月至 2025 年 9 月连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的只需提供从成立之日起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则按无效投标处理） 4.投标人财务状况报告[2024年度的财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理） 5.投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6. 投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 2.联合体投标时，第1-5项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，并由联合体牵头人加盖电子签章，规定签字处签字（或者电子签名），否则按无效投标处理。 |
|  | 商务及技术文件： 1.无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2.投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理） 3.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 4.授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 5.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6.售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 7.投标人情况介绍（格式自拟）； 8.联合体协议书（格式后附）；（联合体投标时必须提供，否则按无效投标处理） 9.代理服务费承诺书（格式后附）； 10.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 11.集成要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 12.项目实施方案（格式自拟）； 13.对本项目系统总体要求的理解。 14.投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）； 15.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 （投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 |
| 16.2 | 1.投标报价为采购人指定地点的现场交付价，包括但不限于： （1）为完成本项目服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他费用（包括但不限于硬件产品运输、装卸、软件开发、软件部署、调试、培训、技术支持、售后服务、验收、人工、住宿、差旅等费用）； （4）安装费用（包括但不限于各类软件、系统等的安装、迁移、集成、试运行等费用）。 （5）集成费用。 投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量、设备租借、通信费用、系统兼容，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付任何费用。投标人在进行投标报价时应当充分考虑存在的不确定因素。投标人应当在充分理解项目需求的基础上，根据项目建设的要求，对于招标文件没有列出，而对系统的正常运行和维护必不可少的产品、软件及其它辅助材料等，投标人有责任给予补充，并包含在投标总报价中。 2.投标人应充分认识到项目新旧系统衔接、政策变动、需求变更、系统管理人员及业务人员素质等风险。 3.投标文件对比采购文件或建设方案模块或功能如有缺失，允许在实施过程中按照采购人要求进行现场开发或功能增加，但不能额外增加任何费用。 4.项目实施过程中和维保服务期内，如上级或相关部门提出与本项目软件相关的新标准和规范，中标供应商有责任对本项目软件进行修改和升级，以符合有关标准规范要求，不得额外增加费用。若遇到政策和文件要求需对软件进行较大变动的修改和增加功能等，双方另行协商。 （分标采购需求另有约定的，从其约定。） |
| 17.2 | 投标有效期：自投标截止之日起 120 日。 |
| 18.1 | □本项目不收取投标保证金。 ☑本项目收取投标保证金，具体规定如下： 分标3 投标保证金人民币6000.00元。 投标保证金的交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函），禁止采用现钞方式。采用银行转账方式的，在投标截止时间前从投标人账户交至指定账户并且到账： 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 银行账号：8113001013400293071 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137 采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在投标截止时间前，投标人必须递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件。否则视为无效投标保证金。 相关要求： 1.投标保证金采用银行转账交纳方式，在投标截止时间前交至指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。 2.投标保证金采用支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务及技术文件中，否则投标无效。投标人必须在投标截止时间前采用现场或邮寄方式（现场提交或邮寄地址：南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼，联系人：陈春华，联系方式：0771-2616613）将单独密封的支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函原件提交给采购人或者采购代理机构，未按时提交的，投标无效，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执（邮寄方式的除外），并妥善保管。 3.投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2.投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效投标保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4.保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5.采用银行、保险机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。 |
| 20 | ☑本项目不接受电子备份投标文件； □本项目接受电子备份投标文件。 电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下 种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件： （1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址： ；提交截止时间： ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 （2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为： 。 （3）邮寄方式，应采用U盘进行存储，邮寄地址： ，截止接收时间： ， 收件人： ，联系方式： ；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。 投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按”广西政府采购云平台”操作规范上传至”广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。 |
| 21.1 | 1. 提交投标文件截止时间：详见招标公告 2.投标地点：详见招标公告 |
| 23 | 1.开标时间：详见招标公告 2.开标地点：详见招标公告 |
| 24.3（1） | 电子投标文件解密时间： 60 分钟 |
| 25.3（2） | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） 、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 26.1 | 评标委员会的人数： 5 人或以上 |
| 29.1 | 评标方法： ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 分标商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 分标技术要求评审中允许负偏离的条款数为 3项。 |
| 29.3 | 中标候选人推荐数量： □ / 名 ☑根据总得分由高到低排列次序并全部推荐为中标候选人 |
| 30.1 | 采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商： ☑依次按技术评分高的优先、商务评分高的优先、投标报价低的优先、政策分得分高的优先、实施方案（含服务团队）优的优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； 采用最低评标价法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下的方式确定中标供应商： □依次按投标报价低的优先、节能及环保产品累计金额高的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。 □随机抽取； □…… |
| 35.1 | □本项目不收取履约保证金。 ☑本项目收取履约保证金（如分标另有约定的从其约定），具体规定如下： 履约保证金金额：按中标金额的5%（如承接服务的供应商为中小企业则履约保证金为2%）。 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式（参照投标保证金） 履约保证金缴纳期限: 在签订合同前以非现金方式向采购人提交。 履约保证金退付方式、时间及条件：项目验收合格满一年，期间提供的售后服务能够满足采购人需求且未发生严重质量问题，由采购人无息退还。签订合同后，如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 履约保证金指定账户： 开户名称：中标后提供 开户银行：中标后提供 银行账号：中标后提供 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的5%；政府采购要加大对中小企业发展的扶持力度，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的2%。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4.投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。 |
| 36.1 | 签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 38.2 | 接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：云之龙咨询集团有限公司，联系电话：0771-2618118、2611889、2611898，通讯地址：广西南宁市良庆区云英路15号3号楼云之龙咨询集团大厦6楼。 现场提交质疑办理业务时间：每天8时00分到12时00分，15时00分到18时 00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。 |
| 39.1 | 1.采购代理费支付方式： ☑本项目代理服务费由中标供应商一次性向采购代理机构支付。 2.采购代理费收取标准： ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第39.2条规定的收费计算标准（□货物招标/☑服务招标/□工程招标）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮25%/□收费基准价格上浮 %）收取（如不足5000.00按固定金额5000.00收费）。 3.账户名称： 开户名称：云之龙咨询集团有限公司 银行账号：8113001013400293071 开户银行：中信银行南宁东葛支行 开户行行号：302611029137 |
| 40.1 | 解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 |
| 40.2 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“广西政府采购云平台”认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满18岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

### 投标人须知正文

### 一、总  则

##### 1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

##### 2.定义

##### 2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

##### 2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

##### 2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

##### 2.5“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

##### 2.6“售后服务” 是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

##### 2.7“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

##### 2.8“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

##### 3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

##### 4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

##### 5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

##### 6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

##### 6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

##### 7.转包与分包

##### 7.1本项目不允许转包。

##### 7.2本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

##### 7.3投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

##### 8.特别说明

##### 8.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

##### 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

##### 8.2如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得 。

##### 8.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

##### 8.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

##### 9.回避与串通投标

##### 9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

##### 9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

##### 10.招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）采购需求；

（3）投标人须知；

（4）评标方法及评标标准；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式。

##### 11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

##### 11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

##### 12.投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

##### 13.投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

##### （1）报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### （3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

##### 14.投标文件的语言及计量

##### 14.1语言文字

##### 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

##### 14.2投标计量单位

##### 招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

##### 15.投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

##### 16.投标报价

##### 16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

##### 16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

##### 16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

##### 17.投标有效期

##### 17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

##### 17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。

##### 17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

##### 18.投标保证金

##### 18.1投标人须按“投标人须知前附表” 的规定提交投标保证金。

##### 18.2投标保证金的退还

##### 未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

##### 18.3除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

##### 18.4投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；

（6）法律法规规定的其他情形。

##### 19.投标文件的编制

##### 19.1投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

##### 19.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

##### 19.3投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），否则按无效投标处理。

##### 19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，否则按无效投标处理。

##### 19.5投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20.电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

##### 21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

##### 22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开    标

##### 23.开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

##### 24.开标程序

24.1提交投标文件截止时间止，投标人不足3家的，不得开标。

24.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3开标程序

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（5）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

##### 25.1开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

##### 25.2资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

##### 25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（2）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.4合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评   标

##### 26.组建评标委员会

26.1评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

##### 27.评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

##### 28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

##### 29.评标方法及中标候选人推荐

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

### 七、中标和合同

##### 30 .确定中标供应商

##### 30.1采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

30.2采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

##### 31. 结果公告

##### 31.1采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

##### 31.2中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

##### 32.发出中标通知书

##### 在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

##### 33. 无义务解释未中标原因

##### 采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

##### 34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商。

##### 35.履约保证金

##### 35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “投标人须知前附表”。中标供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

##### 35.2在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自行承担。

##### 36.签订合同

##### 36.1签订电子采购合同：中标供应商领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

##### 线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

##### 36.2签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

##### 36.3中标供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

##### 37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

##### 38. 询问、质疑和投诉

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

##### 38.2供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

##### 38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

##### 38.4采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

### 八、其他事项

##### 39.代理服务费

##### 39.1代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

##### 39.2代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100万元～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500万元～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000万元～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1亿元～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5亿元～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10亿元～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50亿元～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务中标金额或者暂定价为850万元，计算采购代理收费额如下：

0---100：100×1.50％=15000.00元

100---500：400×0.80％=32000.00元

500---850：350×0.45％=15750.00元

合计收费＝（1.5+3.2+1.575）*75%＝4.706250（万元）

##### 40. 需要补充的其他内容

40.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第四章  评标方法及评标标准

### 一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

### 二、评标程序

##### 1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

##### 2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

##### 2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

- 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

- 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

- 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

- 修正后的报价，投标人不确认的；

- 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

- 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

##### 2.2在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

- 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

- 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

- 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

- 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于投标人须知正文第9.2条情形的；

- 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

- 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

- 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

- 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

- 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

- 未响应招标文件实质性要求的。

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

##### 3.澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

##### 4.投标文件修正

##### 4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

##### 4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

##### 5.比较与评价

5.1采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

评分办法（分标3）

| 序号 |  |  | 评审因素 | 评标标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 （满分 10分） |  | 投标报价 | （1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标供应商的中标金额等于投标报价。 （2）政策性扣除计算方法。 根据《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4% （范围为4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1- 10 %）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （6）价格分计算公式： 价格分=（评标基准价／评标报价）× 10 分 |
| 2 | 技术分 （满分82分） |  | 背景及需求分析（满分5分） | 根据供应商对本项目的背景了解和对需求的理解及实现思路进行评审： 一档（1分）：建设目标描述完整，与采购需求方向一致；能列举业务需求、功能需求、性能需求、安全需求、数据共享需求的条目。 二档（3分）：在满足一档基础上，能遵循相关政策要求、业务标准和技术规范、业务流程及功能需求匹配业务需求，性能需求提出量化指标，数据共享需求分析包含现有数据共享痛点，初步解决路径等，提出1-2个项目重难点，重难点分析详细。 三档（5分）：在满足二档基础上，对本项目数据平台及业务系统的升级优化存在的重难点问题能进行全面分析，把握准确，提出不少于3个项目重难点，提出有针对性、可行的解决方案。 |
|  |  |  | 总体技术方案（满分15分） | 根据供应商提供的总体技术方案进行评审： 一档（5分）：总体技术方案满足招标需求，列出系统架构设计、业务关系、部署架构设计、各应用系统功能、与原平台对接等条目。 二档（10分）：在满足一档基础上，系统架构设计、业务关系、部署架构设计、各应用系统功能、与原平台对接内容等描述详细，提供技术路线、总体架构、功能架构、业务流程、数据架构等技术方案说明。 三档（15分）：在满足在二档基础上，通过直观的图表、界面原型等方式清晰描述系统架构设计、业务关系、部署架构设计、各应用系统功能。与原平台对接方案内容详实，包含与原平台对接内容、数据迁移整合方案，并提出完善可行的数据综合技术运用方案。提供系统间的业务及数据流分析、数据规范及国产化适配等技术方案说明，符合本项目建设需求，全面完整，具有先进性、可延展性。 |
|  |  |  | 实施方案分 （满分12分） | 根据供应商提供的实施方案进行评审： 一档（2分）：供应商提供项目实施方案，进度安排较笼统，进度保障措施限于人力投入说明，质量保证措施缺乏具体执行细则，系统测试完成基础功能测试，无性能/安全专项测试，验收仅限最终成果检查，未覆盖阶段性确认，风险控制列举常见风险但无应对措施。实施期间为项目投入不少于5人固定的项目技术团队。 二档（7分）：供应商提供相对合理的项目实施方案，进度计划相对具体，阶段工作内容相对明确，项目团队人员专业搭配基本合理，但岗位分工不明确，进度保障措施相对完备，但缺乏进度跟踪管理措施，质量保证措施涵盖不够全面，未覆盖文档、配置、变更等方面，系统测试流程完整但缺乏合理的测试方法和工具，验收阶段未进行明确区分，风险识别较全面但应对措施单一。实施期间为项目投入不少于6人固定的项目技术团队，并可根据项目进度及需求适时增派人员，投标人投入项目人员的数量应满足工作量和工期要求等实际需求。 三档（12分）：供应商提供详细、具体的项目实施方案，制定科学的甘特图/里程碑计划，明确各个阶段的工作安排，项目团队人员专业搭配合理，岗位分工明确，进度保障措施全面、具体、可行，对项目实施有指导性和指令性的作用，具有完备的质量管理体系，质量保证措施涵盖项目全周期（如调研设计、系统开发、上线部署、试运行等主要阶段），测试流程完整，具备可行的测试方法和测试工具，验收组织架构合理，验收流程完善，分阶段进行，配套文档交付清单。实施期间为项目投入不少于10人固定的项目技术团队，并可根据项目进度及需求适时增派人员，投标人投入项目人员的数量应满足工作量和工期要求等实际需求。 （在投标文件中提供项目技术团队名单以及投标人为售后团队人员缴纳投标截止之日前半年内投标人任意1个月的社保证明材料或者有效期内的劳动合同证明材料） |
|  |  |  | 培训方案分 （满分5分） | 根据供应商提供的培训方案进行综合评审： 一档（1分）：培训方案具备基本完整性，涵盖培训内容、培训计划、组织形式、培训目标及预期效果。培训内容有基础概述，培训计划列出大致时间节点，组织形式单一，培训目标与预期效果有初步设定，但整体表述没有针对性。 二档（3分）：在一档基础上，提供了完善的培训方案。培训内容针对项目或业务需求，重点突出，能体现关键知识点与技能点。组织形式具有针对性，培训计划细化到具体课程安排，培训目标清晰可衡量，预期效果阐述详细合理，且明确提供集中现场培训服务不少于2 场。 三档（5分）：在二档基础上，设立专门的培训组，派出至少2名具有相应专业资格和实际工作、培训经验的工程师和相应的辅导人员根据项目及采购人要求提供相关培训，针对本项目提出全面完善的培训计划和培训方案 (包括培训对象、培训时间表、方式范围、课程内容等)，培训对象涉及该项目的各类人员，针对不同的对象制定不同的培训计划，培训内容（包括所提供软件的原理和技术性能、操作维护方法、常见故障解决和升级等各个方面，以及数据库的备份与恢复技术、后台数据库管理，项目所含系统维护功能及突发事件应急处理等）涵盖各类用户业务、系统操作、技术框架等，培训方式灵活多样，培训教材完整详细，能快速有效地协助用户掌握本项目的架构、系统配置、业务流程、使用操作及技巧、日常维护等，且明确提供集中现场培训服务不少于3 场。 |
|  |  |  | 运维及售后服务方案 （满分10分） | 根据供应商提供的运维及售后服务方案进行评审： 一档（2分）：对服务目标理解正确，服务体系、服务方式、服务内容等有基础描述。工作目标初步明确，有大致的服务措施与方法，基本符合项目要求。 二档（5分）：在一档基础上，投标人运维期间为项目投入不少于4人固定的技术服务团队，服务方案内容描述明确。工作目标较为清晰，措施合理，方法得当，符合项目要求。服务方式有针对性，服务内容详细。明确服务人员数量配置，给出人员安排思路；对服务响应时间承诺优于采购文件要求，如一般性问题在合理时长内响应；提及会议保障的基本流程。 三档（10分）：二档基础上，运维及售后服务方案（方案包含但不限于专业服务人员配置、服务组织管理、售后服务标准等）内容完整、详细；投标人运维期间为项目投入不少于6人固定的技术服务团队。为确保项目涉及信息系统的良好运行，投标人需安排专职的售后技术维护团队进行系统维护，通过专门培训，让技术服务人员熟练运维，当系统出现问题时，要求技术服务人员1小时内解决问题，通过网络提供24小时远程技术支持及故障检测等服务。 |
|  |  |  | 项目团队 （满分15分） | 要求项目组织机构配备专业组成合理，工作安排清楚，岗位人员具有相关建设项目参与经验的，且满足以下条件的： （1）项目负责人1人，项目负责人具备下列证书：信息系统项目管理师证书或系统分析师或系统架构设计师证书或者高级工程师职称（通信工程及相关专业、计算机及相关专业），每提供1项得1分，满分1分； （2）技术负责人1人，具有信息系统项目管理师资质、系统分析师，每提供一个证书得1分，满分1分。 （3）团队人员（不含项目负责人、技术负责人）中： ①具有法学博士研究生并提供相关学历证明，每具有1人得1分，本项最高得3分。 ②法律专业硕士研究生及以上学历（提供相关学历证明），每具有1人得1分；提供律师资格证明、司法考试证书的，每具有1人得1分；本项最高得6分。 ③计算机相关专业硕士研究生（提供相关学历证明），每具有1人得1分，本项最高得2分。 ④数据库系统工程师、软件测评师、系统架构师、注册信息安全工程师、系统集成项目管理工程师、软件设计师，每提供一个证书得0.5分，本项最高得2分。 注：同一人次具有不同证书可重复计分，同一人次以最高学历作为计分 （上述人员需要在投标文件中提供上述人员投标人为其缴纳的投标截止之日起近六个月内任意一个月的社保证明材料或者提供劳动合同证明材料并加盖公章，否则该项不得分。） |
|  |  |  | 系统演示 （满分20分） | 投标人针对以下重要功能进行演示： A.智能比对系统（共7分） - 投标人演示法规规章等文件按照全篇、逐条比对功能，推送最相关的上位法文件、条款和同位法文件、条款；并展示两者相似度；突出显示两者相似内容，对文件中涉及行政强制、行政许可、行政处罚等内容进行突出显示。（根据演示内容和效果进行综合评定，业务理解准确，功能设计完整得3分；业务理解较准确，功能设计较完整得1分；业务理解不准确，功能设计有缺陷得0分。本项最多得3分。） - 投标人演示自动审查法规规章功能，能够准确识别文件的合法性审查风险点，并推送风险理由和对应的依据条款，自动生成审查报告、审查对照表。（根据演示内容和效果进行综合评定，业务理解准确，功能设计完整得3分；业务理解较准确，功能设计较完整得1分；业务理解不准确，功能设计有缺陷得0分。本项最多得3分。） - 投标人演示用户自建比对库，并能够在自建库中实现全篇、逐条比对、自动审查等功能。（根据演示内容和效果进行综合评定，演示成功得1分；演示不成功得0分。本项最多得1分。） B.智能起草系统（共7分） - 投标人演示参考资料汇编生成功能，支持用户自建立法资料库，根据需要上传或收藏立法参考资料；并支持合并为汇编导出，参考汇编能够按照效力级别由高到低排序，格式排版统一且包含目录。（根据演示内容和效果进行综合评定，业务理解准确，功能设计完整得2分；业务理解较准确，功能设计较完整得1分；业务理解不准确，功能设计有缺陷得0分。本项最多得2分。） - 投标人演示立法草案框架生成功能，能够根据用户给出的效力级别、立法需求等内容生成包含草案名称、章、节、条号、条旨的大纲。（根据演示内容和效果进行综合评定，演示成功得1分；演示不成功得0分。本项最多得1分。） - 投标人演示立法草案生成功能，在生成立法草案主旨大纲的基础上生成立法草案内容，包含章节名称、条款内容等。（根据演示内容和效果进行综合评定，演示成功得1分；演示不成功得0分。本项最多得1分。） - 投标人演示协同起草功能，支持多人同时针对一个文本进行编辑修改，展示协作记录，并能够对协作人进行增加、删除、权限控制等操作。（根据演示内容和效果进行综合评定，演示功能完整得2分；演示功能部分满足得1分；完全不满足得0分。本项最多得2分。） - 投标人演示对起草工作台功能，包括对所有正在起草的文件管理：文件分类、筛选、排序、基本信息管理，文件多格式导出，纯净稿、注释稿导出等。（演示成功得1分，演示不成功得0分。） C.版本比对系统（共3分） - 投标人演示对照文本自动生成功能，支持自动分析法律法规修改前后的增、删、改情况。（演示成功得1分，演示不成功得0分。） - 投标人演示多形式展示对照功能，支持按照对照表形式、修改痕迹稿形式，展示文件修改前后差异。（演示功能完全满足得2分，部分满足得1分，不满足得0分。） D.格式生成系统（共3分） - 投标人演示文件模板应符合《全国人大法规备案审查信息平台电子文件格式规范（试行）》的要求，类型应包括备案报告模板、法规文本模板、公告模板、审议结果报告模板、修改情况报告模板、批准决定模板、草案说明模板、审议报告模板、废止决定模板等。（演示功能满足得2分，部分满足得1分，不满足得0分。） - 投标人演示电子文件生成功能，支持输入或导入文本内容一键生成符合要求的电子文件，并支持按照wps、doc、docx等格式导出。（演示功能满足得1分，部分满足得0.5分，不满足得0分。） |
| 3 | 商务分（满分8分） | 商务综合实力（满分3分） | 投标人提供对应的有效期内证书复印件和在全国认证认可信息公共服务平台上(http://cx.cnca.cn)查询结果的截图，并加盖供应商电子签章，不提供或证书状态非“有效”均不得分，每提供一项得1分，满分3分。 1、具有 ISO9001 质量管理体系认证证书； 2、具有履行合同所必需的相关专利技术证书的； 3、具有与本项目所需相关产品软件著作权证书的。 注：提供有效证书复印件并加盖公章。 |  |
|  |  | 业绩 （满分5分） | 投标人提供近三年内（以合同签订日期为准）承揽的同类型项目相关案例，每个案例得1分，最高得5分。 合同主体为投标人，并提供合同关键页扫描件并加盖公章，授权、转包或未提供的不得分。 |  |
| 3 |  | 政策分（不计分） | 本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核。 |  |
| 总得分为以上各项评审因素得分合计 备注：本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核。 |  |  |  |  |

注：计分方法按四舍五入取至百分位

### 四、中标候选人推荐

综合评分法

1.评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2.评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

# 第五章  拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》（格式）

采购计划号：                            合同编号：

采购人（甲方）：                        供应商（乙方）：

项目名称：                              项目编号：

签订地点：                              签订时间：

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务项目

乙方接受甲方委托，承担            项目实施工作，并为甲方提供技术服务，以满足甲方对本合同项目服务需求及要求。合同总金额（大写）人民币            （¥       ）（详见报价表，即“开标一览表”）。

2.项目服务所应实现的目标及技术要求以招标文件和投标文件承诺约定为准。

3.本合同为整体服务包干项目，合同总金额包含所有服务内容，甲方不再向乙方支付任何其他费用。

第二条　质量保证

乙方所提供的技术服务及售后服务内容必须与投标文件及其承诺相一致，有国家强制性标准的，必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他地方或行业强制性标准的，必须符合相关强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制，乙方保证任何第三方不能对其向甲方提供的技术服务主张权利，即乙方向甲方承担本合同标的的权利瑕疵担保义务。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

3.甲方根据工作需要，可为乙方提供相关资料等。

4.甲方有权定期了解乙方工作进展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议。

5.乙方应在规定时间节点内完成项目工作。

6.乙方应委派具有相应能力、经验的员工为甲方提供服务，合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员（见合同附件《项目实施人员一览表》）。

7.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督。

8.乙方有权根据本合同约定及工作需要，要求甲方提供与项目建设有关的信息与资料。

9.乙方有权要求甲方配合其工作，并要求甲方提供必要的协助。

10.乙方应按招标文件规定及投标承诺的时间向甲方提供项目实施工作有关技术资料。

11.乙方保证所提供或交付的技术服务所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权及权利瑕疵。

12.乙方所交付的技术成果（即本项目定制开发软件的所有版权）知识产权归甲方所有。

第四条　交付和验收

1.交付使用时间：                       ，地点：             。

2.乙方应按投标文件及其承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3.乙方提供不符合投标文件及其承诺以及本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4.乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后五个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件及其承诺验收。

6.甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及其承诺，以及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7.甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

8.验收时乙方必须在现场，验收完毕后做出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第五条　付款方式

5.乙方应在规定时间按要求完成服务工作，并按本合同及投标承诺提供技术服务，合同期间，甲方不另行支付任何费用。

第六条　履约保证金

1.履约保证金金额：按中标金额（即合同金额）的  %收取。

2.履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式。

开户名称：

开户银行：

银行账号：

3.履约保证金退付方式、时间及条件：

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第八条　违约责任

1.乙方应向甲方支付的违约金、赔偿金，甲方有权在应付未付合同款中扣除，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方可继续向乙方追偿，乙方所有赔偿金总额不得超过本项目合同总金额。

2.若因乙方原因而未能履行合同或未达到合同约定的要求，甲方有权书面敦促乙方履行合同，乙方应在收到甲方书面通知之日起七日内给予书面答复并进行整改；如乙方在上述时间未答复，或无故拖延履行合同超过30日，或经2次整改后仍未达到甲方要求，甲方有权书面通知乙方解除本合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

3.乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品或技术服务，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利。属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方任何纠纷或诉讼的均由乙方负责交涉解决并承担全部责任，包括甲方使用该产品或技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，并赔偿甲方全部经济损失。

5.甲方根据本合同约定而解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还，除合同有其他约定外，乙方还应支付合同总价5%的违约金给甲方并赔偿甲方全部经济损失。

6.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

7.乙方未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，乙方应根据本合同约定，向甲方支付违约金并赔偿甲方因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

8.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔或应对第三方索赔而支出的诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费、调查费等全部费用。

9.当以上违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应对甲方超过违约金部分的损失依法承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应当赔偿因此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方直接损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、为索赔或因此涉诉而支出的包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等费用 。

第九条  不可抗力事件处理

1.在合同履行期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.由于不可抗力事件不能全部或部分履行合同义务时，任一方可中止履行其在本合同项下的义务（在不可抗力事件发生前已发生的应履行但未履行义务除外）。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。因主观原因延误，未及时采取必要措施而导致损失扩大的，不能免除责任。

4.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构或第三方专业机构进行鉴定。经鉴定，服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；经鉴定，服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，在法规允许范围内，签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十二条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十三条　通知与送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。因载明的地址有误或变更地址5日内未及时告知对方的，导致相关通知文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，以文件退回之日为送达之日；直接送达的，以送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

第十四条　签订本合同依据

1.本项目的采购文件（含采购答疑）、符合采购要求的投标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件；

（2）甲方确认的采购要求；

（3）合同附件；

（4）中标或成交通知书；

（5）采购文件(含答疑)；

（6）符合采购要求的投标文件；

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）其他合同文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十五条　本合同一式五份，具有同等法律效力。甲方执三份，乙方执一份，采购代理机构一份。

| 甲方（公章） 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

# 第六章　投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式：

投 标 函

致：采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号：        ）的招标文件，签字代表______     （姓名）经正式授权并代表投标人                 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自投标截止之日起    日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

9.与本项目有关的一切正式往来信函请寄：

地址：          邮编：

联系人：        电话：        传真：          电子邮箱：

投标人名称：

开户银行：                         银行账号：

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_______

投标人名称（电子签章）：

年    月     日

4. 开标一览表

开标一览表

项目名称：                    项目编号：                  分标：

投标人名称：                                            单位：元

| 分标名称 |  | 项目投标总报价（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币： （¥ ） |  |  |
| 项号 | 标的的名称 | 数量及单位① | 单价（元）② | 单项合计（元）③=①*② |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计总金额 |  |  |  |  |
| 注：合计金额应与投标总报价一致。 |  |  |  |  |

注:

1.投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3.如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

二、资格证明文件格式

1.资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

2.资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例(%) | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期：    年   月   日

5.投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织             项目（项目编号：       ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1.商务及技术文件封面格式：

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3.投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）

年    月     日

4.法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

年        月        日

注：自然人投标的无需提供

5.授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我       （姓名）系      （投标人名称）的法定代表人，现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：

委托代理人身份证号码：

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

年    月    日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

授权委托书

（联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

根据  （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托              （姓名）以我方的名义参加              项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：

牵头人（电子签章）：

日期：    年   月   日

被授权人（签字或者电子签名）：

日期：    年   月   日

注：1.法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，否则按无效投标处理；

2.法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6.商务要求偏离表格式

所投分标：     分标

| 项目 | 招标文件商务要求 | 投标人的承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日  期：

7.投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同金额 （万元） | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：                                                                               年    月    日

8. 代理服务费承诺书（如本项目为采购人支付代理服务费的，无需提供）

代理服务费承诺书

致：招标代理机构名称：

本单位参加了贵方组织的  项目名称（项目编号）  项目， 在此说明如下：

1.我方承诺，若本单位中标，保证在发出中标通知书之后，按本项目招标文件的规定标准向贵单位一次性足额支付代理服务费。

2.本单位选择第     种方式作为代理服务费开票类型：

第一种方式：开具增值税普通发票。开票信息如下：

（1）公司名称_                       ；

（2）纳税人识别号_                   。

第二种方式：开具增值税专用发票，开票信息如下：

（1）公司名称_                           ；

（2）纳税人识别号_                       ；

（3）在税局登记的地址_                   ；

（4）在税局登记的电话_                   ；

（5）开户银行_                           ；

（6）银行账户_                           。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商公章（电子签章）：

日期：    年   月   日

9.  集成要求偏离表格式

集成要求偏离表

所投分标：     分标

| 标的的名称 | 项号 | 集成要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 集成要求 |  |  |  |  |

注：

1. 说明：投标人对照招标文件“第二章 采购需求”中的所投相应分标“集成要求”或“总集要求”作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.若投标人投标响应有“正偏离”或“负偏离”的情况（节选有“正偏离”或“负偏离”的技术需求及要求对应“投标响应”栏进行填写，并根据自身的承诺，在“偏离说明”栏中注明“正偏离”、“负偏离”，既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

10. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

所投分标：     分标

标的名称：

| 项号 | 标的的名称 | 技术需求及要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1. 说明：投标人对照招标文件“第二章 采购需求”中的所投相应分标“技术需求及要求”作明确的投标响应，并作出偏离说明。

2.若投标人投标响应有“正偏离”或“负偏离”的情况（节选有“正偏离”或“负偏离”的技术需求及要求对应“投标响应”栏进行填写，并根据自身的承诺，在“偏离说明”栏中注明“正偏离”、“负偏离”，既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

11. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：     分标

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日 期：

六、其他文书、文件格式

1.联合投标协议书格式

联合体协议书

（所有成员单位名称）自愿组成 	（联合体名称）联合体，共同参加 	（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1.   	（某成员单位名称）为 	（联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加投标活动，签署文件及对文件的盖章，提交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本招标项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下： 	。

5.本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6.本协议书一式 	份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书应附法定代表人身份证明；有委托代理的，应附授权委托书（格式自拟）。

联合体牵头人名称（电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

联合体成员名称（盖公章或者电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人： 	（签字或者电子签名）

……

年 	月 	日

2.中小企业声明函格式

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

4.质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□招标文件   招标文件获取日期：

□招标过程

□招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：

地址：                                          邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                         联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                            联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                              邮编：

联系人：                                            联系电话：

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：

招标项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

招标文件公告：是/否公告期限：

招标结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。