广西国力招标有限公司

竞争性磋商文件

采购项目编号：GXZC2024-C3-000133-GXGL

采购项目名称：广西高峰森林公园绿化养护及景观提升项目

（GXGL2024S-C001-Z）

采   购   人：广西壮族自治区国有高峰林场

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2024年3月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	2

第二章  磋商供应商须知	6

第三章  采购需求	22

第四章  竞争性磋商响应文件格式	55

第五章  合同主要条款	64

第六章  评标标准	72

第一章  竞争性磋商公告

广西国力招标有限公司

竞争性磋商公告

项目概况

广西高峰森林公园绿化养护及景观提升项目采购项目的潜在供应商应在“广西政府采购云”平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)获取采购文件，并于2024年4月2日15点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-C3-000133-GXGL

项目名称：广西高峰森林公园绿化养护及景观提升项目

项目地址：广西壮族自治区南宁市兴宁区邕武路168号

预算总金额（元）：2300000.00

采购需求：

数量：1

预算金额（元）：2300000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西高峰森林公园绿化养护及景观提升项目1项。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

最高限价（如有）：2300000.00元

合同履约期限：详见采购需求

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位)；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2024年3月22日至2024年3月29日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外 ）

地点：“广西政府采购云”平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)；

方式：本项目不发放纸质采购文件，请登录“广西政府采购云”平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2024年4月2日 15:00（北京时间）

地点（网址）：“广西政府采购云”平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)（本项目不要求竞标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启

开启时间：2024年4月2日 15:00（北京时间）

地点：广西国力招标有限公司评标室（广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 磋商保证金（人民币）： 23000.00 元。（必须足额交纳）

（1）磋商保证金的交纳方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用银行转账方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前将磋商保证金交至以下账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行金凯支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057455558

银行行号：313611002043

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商应于响应文件提交截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函原件至我公司财务部。（财务部联系方式：地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼；电话：0771-4915100、4915200）

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展等。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西壮族自治区国有高峰林场

地    址：南宁市青秀区丹凤路8号

项目联系人：周小金

项目联系方式：0771-3152066

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：李宁芳

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2024年3月22日

第二章  磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：广西高峰森林公园绿化养护及景观提升项目 采购项目编号：GXZC2024-C3-000133-GXGL |
|  | 供应商资格：按第一章竞争性磋商第二条规定。 |
|  | 磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 成交服务费：本项目的成交服务费按本须知16.1款规定的标准采用差额定率累进计费方式计取，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。 |
|  | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云”平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.磋商供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则磋商无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
|  | 响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告 响应文件递交地址：详见竞争性磋商公告 |
|  | 竞争性磋商响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
|  | 磋商保证金（人民币）：详见竞争性磋商公告 |
|  | 磋商时间：详见竞争性磋商公告 磋商地点：详见竞争性磋商公告 |
|  | 评标方法：综合评分法（详细见第六章） |
|  | 响应文件形式：磋商供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“广西政府采购云电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
|  | 响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
|  | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果磋商供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，磋商供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
|  | 电子加密响应文件的解密： 磋商响应文件开启后，本公司将向各参与磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |

磋商供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的服务类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指组织本次采购的采购单位。

2.2“采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

2.3“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 磋商费用、代理服务费

4.1磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性磋商文件的澄清和修改：

5.1供应商应认真阅读磋商文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，供应商必须在获取竞争性磋商文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.4磋商供应商接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。磋商供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由磋商供应商负责。

二、竞争性磋商响应文件的编制

6. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。

6.2响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

6.4竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）

6.4.1价格文件

1）报价表；（附件一）[必须提供]

6.4.2商务技术文件

1）磋商书及磋商声明书；（附件二）[必须提供]

2）商务、服务响应、偏离情况说明表；（附件三）[必须提供]

3）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]

4）法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正、反面复印件；（附件四） [委托代理时必须提供]；

5）有效的主体资格证明文件；

磋商供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供]

6）财务状况报告；[格式自拟，必须提供]

7）响应文件递交截止之日前一年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件； （必须提供，新成立单位按实际提供）

8）响应文件递交截止之日前一年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保等相关部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构在资格审查结束前对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询截止时间：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）磋商保证金的提交凭证；[必须提供]

12）中小企业声明函；（按最新相关政策执行，格式见第四章，必须提供）

13）本采购项目《采购需求》中要求必须提交的材料；[如有规定，则必须提供]

14）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；[如有规定，则必须提供]

15）服务方案；[格式自拟]

16）项目实施人员一览表；

17）供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而磋商供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需服务的提供、实施、售后服务等全部工作。

7.3磋商供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因磋商供应商原因引起的报价失误，并在磋商时被接受，其后果由磋商供应商自负。

7.4磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。

7.5磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效竞标处理。

四、竞争性磋商响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性磋商响应文件的的份数、上传、提交、解密

见须知前附表。

9. 磋商响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

五、磋商保证金

10.1保证金应用人民币，具体金额及缴纳方式详见竞争性磋商。

10.2未成交磋商供应商的保证金，将在成交通知书发出后四个工作日内予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后四个工作日内退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。

10.3供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

10.4磋商供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

1）磋商供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；

2）磋商供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

4）磋商供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

5）法律法规规定的其他情形。

注：磋商供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、磋商程序及评标方法

（一）竞争性磋商响应文件无效的情形：

1.未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

2.有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

3.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加磋商活动。

4. 其他竞标无效的情形：

（1）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性磋商响应文件；

（3）磋商供应商在线制作竞争性磋商响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

5. 被拒绝的响应文件为无效。

磋商供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

（二）磋商

11.1第一轮磋商

1.磋商会由本公司主持，主持人宣布磋商会议开始；

2.主持人介绍参加磋商会的人员名单；

3.主持人宣布磋商会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.磋商及评审程序

（1）在磋商开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对磋商响应文件进行解密；

（2）由磋商小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效磋商供应商磋商响应文件无效理由，有效磋商供应商进入磋商程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（5）当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的11.4、11.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

11.2竞争性磋商文件变动

第一轮磋商结束后，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.3第二轮磋商

磋商小组集中就重新递交的响应材料或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行在线磋商。

磋商后，在询标规定时间内供应商根据磋商小组统一整理的磋商记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的11.4、11.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

11.4最后报价及成交候选供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当明确不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，磋商活动终止。

11.6本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评标方法为综合评分法。

11.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

11.8.终止竞争性磋商采购活动

在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本公司将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（符合磋商文件规定的特殊情形除外；符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形除外；符合财库〔2015〕124 号文件规定情形的除外。）

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本公司将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

七、确定成交供应商办法

12.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中按综合评分法的成交候选供应商推荐原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

13.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2磋商供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑磋商供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向相关监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                    0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

九、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

14.4履约保证金

1.成交人须于签订合同前按本项目关于履约保证金的规定进行办理。否则，不予签订合同。

2.签订合同后，如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在成交人按合同约定交货验收合格后，由成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》（详见附件），履约保证金在收到合格材料后5个工作日内以银行转帐方式如数退还（不计利息）。

4.在履约保证金退还日期前，若成交人的开户名称、开户银行、帐号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取机构，否则由此产生的后果由成交人自负。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，

磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

16.1成交服务费

（1）采购代理机构按（桂价费 [2011]534号）的收费标准，按差额定率累进法计取成交服务费。发布成交结果公告后，成交人须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司河池分公司

开户银行：河池市区农村信用合作联社下任信用社

银行账号：704112010107787157

16.2解释权

本竞争性磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

16.3有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

电    话：0771—4915558

传    真：0771—4915558、4915100

附件1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目    分标中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对中标或者成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

附件2：

政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）¥ （小写）退付到达以下帐户。 单位名称： 开户银行： 帐 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购单位签章 年 月 日 |
| 财 务 部 门 意 见 | 此表于 年 月 日收到。 会计审核： 财务负责人审核： 单位负责人签字： 出纳办理转帐日期： |

注：供应商凭经采购单位审批的退付意见书办理履约保证金退付事宜。

附件3：

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028） |
| 4 | A020204多功能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |
|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机组 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量>14000W | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制冷、空调设备 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷空调设备 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2） |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压器 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇流器 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454） |
|  |  |  | 单元式空气调节机(制冷量≤14000W) | 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |
|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519） |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478） |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |
| 16 | ★A060806水嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| 17 | A060807便器冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2024-C3-000133-GXGL

二、采购项目类别：  服务类

三、采购需求一览表

说明：

1、本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。未标注“▲”的参数或条款发生负偏离或不响应达3项（含）以上的，响应无效。

2、供应商所竞标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于：其他未列明行业。

本项目采购预算：人民币230.00万元

| 项号 | 服务名称 |  | 数量 | 单位 | 内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 广西高峰森林公园绿化养护及景观提升项目 |  | 1 | 项 | 服务内容及具体要求： 1、供应商需提供《广西高峰森林公园绿化养护方案》，并根据该方案提供绿化养护服务。绿化养护总面积为342.65亩，各区域范围及养护质量要求如下： ①游客中心区域61.34亩，按一级养护质量要求，包含节点为南门及南门道路、游客中心广场、景观湖、停车场、边坡护坡植物； ②西线区域57.55亩，按三级养护质量要求，包含节点为西线道路两侧绿化景观及边坡护坡植物、景廊亭、蘑菇工坊、嘉年华、百鸟林、北门停车场、西线河道两侧绿化景观； ③精灵王国区域40.63亩，按三级养护质量要求，包含节点为精灵王国、龙蛇滑道、苗族亭、樱花大道； ④东线区域165.93亩，按一级养护质量要求，包含节点为东线道路两侧绿化景观及边坡护坡植物、东线各观光车站周边绿化景观、生命河谷、油茶步道、星月湖、卡丁车基地、星空露营； ⑤高峰阁区域17.20亩，按一级养护质量要求，包含节点为高峰阁、一环道路两侧绿化景观及边坡护坡植物。 2、供应商需提供《广西高峰森林公园节日花卉摆放设计方案》，要求提供壮族“三月三”及国庆节2个节日的花卉摆放设计方案及日常养护工作，每个节日摆花面积均不低于500㎡，品种数量不低于10个（均需观花或观叶品种），高度1-1.5米的不得少于150盆，高度0.4-0.6米的不得少于350盆，高度0.2-0.4米的不得少于10000盆，整体数量不得少于10500盆，花卉盛花期持续时间不得少于30天，持续时间内发生花卉大面积衰败、死亡等损耗的，由供应商负责更换并自行承担更换费用。 3、供应商需提供《广西高峰森林公园景观提升设计方案》，要求提供覆盖游客中心、生命河谷、星月湖、星空露营等4个景观节点的景观改造提升设计及施工方案，并提供合同期内景观提升区域的绿化养护工作，其中新植园林乔木或孤植灌木数量不少于150株，新植园林片植灌木面积不少于800㎡，多年生观花草本的新植及品种更换面积不少于1100㎡，新植湿生、水生花卉面积不少于1200㎡。 ▲4、本项目绿化养护作业工序规范、质量要求，及服务内容（养护工作、花卉摆放工作、景观提升工作）的监督管理及考核要求、作业安全要求按以下附件执行。 附件一：广西高峰森林公园绿化养护规范 附件二：广西高峰森林公园绿化养护质量要求 附件三：广西高峰森林公园绿化养护及景观提升服务管理及考核办法 附件四：广西高峰森林公园绿化作业安全管理办法 |
| 商务要求表 |  |  |  |  |  |
| 服务时间及地点 |  | 1、服务时间：自合同签订之日起至2024年12月31日。 2、服务地点：广西高峰森林公园内（广西壮族自治区南宁市兴宁区邕武路168号）。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 服务周期内，接到采购人处理问题通知后1小时内到达采购人指定现场，2小时内问题处理结束。 |  |  |  |
| ▲付款条件 |  | - 绿化养护费用：采购人每三个月支付一次绿化养护服务进度款，合同期内分3批支付，按照本项目关于绿化养护服务管理及考核要求，对当期绿化养护工作进度及质量进行阶段验收，验收通过的，供应商制作进度款书面请款材料，采购人每批支付的当期绿化养护进度款基数为合同总金额的19%，实际支付金额为该基数扣减因质量不达标产生的扣款金额（如有）后余下的金额。 - 花卉摆放费用：采购人参照供应商提供的《广西高峰森林公园节日花卉摆放设计方案》，按照本项目关于花卉摆放工作的管理及考核要求，在供应商完成每次节日花卉摆放工作的5日后对当次花卉摆放工作完成的数量、质量、设计方案契合度进行完工验收，验收通过的，在花卉摆放持续时间达到30日后，进行期满验收，期满验收通过后，供应商制作花卉摆放款书面请款材料，采购人每批支付的当次花卉摆放工作进度款基数为合同总金额的10.5%，实际支付金额为该基数扣除因质量不达标产生的扣款金额（如有）后余下的金额。 - 景观提升费用：采购人每三个月支付一次景观提升工作进度款，合同期内分3批支付，按照本项目关于景观提升工作的管理及考核要求，参照供应商提供的《广西高峰森林公园景观提升方案》，对当期景观提升工作完成进度、质量、设计方案契合度进行阶段验收，验收通过的，供应商制作进度款书面请款材料，采购人每批支付的当期景观提升工作进度款基数为合同总金额的6%，实际支付金额为该基数扣除因质量不达标产生的扣款金额（如有）后余下的金额。 - 合同尾款：供应商完成合同期内所有服务项目并通过采购人验收后，与最后一批绿化养护进度款一同支付。 5、请款材料要求：供应商根据本项目合同对绿化养护、花卉摆放工作或景观提升工作的管理及考核要求，提交需结算的当期费用请款材料，并开具符合财务、税务规定的增值税专用发票，采购人在收到请款材料及合法有效发票后30个工作日内将当期费用以对公转账转的方式转入供应商指定账户。如因供应商提交发票和书面请款报告延误时间的，采购人付款期限顺延。 |  |  |  |
| 其他要求 |  | ▲1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务费用； （2）技术支持、售后服务费等。 （3）招标代理服务费、保险费和各项税金。 （4）投标价格为全包价，以人民币为结算单位，包括本项目服务所涉及的售后服务及各种税费等全部费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。 |  |  |  |
| 履约保证金 |  | 履约保证金金额：本项目成交金额的2%。 履约保证金提交方式：支票、汇票、本票、银行转账或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 履约保证金指定账户： 开户名：广西壮族自治区国有高峰林场 开户行：农业银行南宁高峰支行 账 号：20-019401040000274 |  |  |  |
| 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容： 未标注“▲”的内容。 |  |  |  |  |  |

附件一：

广西高峰森林公园绿化养护规范

本规范以《广西城市绿化养护规范及验收要求》（DB45/T 449—2007）为参照依据，结合广西高峰森林公园实际制定。除应按本规范执行外，还应遵守国家、行业、地方有关标准的规定。

1 范围

本规范适用于广西高峰森林公园，规定了水分管理、土肥管理、修剪、松土除杂、病虫害控制、植物防护、清理工作、补种、古树名木养护、环境卫生等方面绿化养护规范和标准。

2 术语

下列术语和定义适用于本规范及质量要求。

2.1 树盘

种植乔灌木位置并与周围有明显界线的一定地面范围。

2.2 有地被树盘

在树干基部周围地面，种植有地被植物的树盘。

2.3 无地被树盘

在树干基部周围地面，没有种植地被的树盘。

2.4 孤植灌木

单株或数株灌木种植在一个树穴内，树穴之间有明显距离，外观上可直观到一株或一丛，此类以孤植方式种植的灌木称为孤植灌木。

2.5 整形灌木

按设计要求和观赏要求将灌木修剪成各种特定的形状，主要以植物造型为观赏目的的灌木称为整形灌木。

2.6 色块

指成片种植的灌木或草本植物，外观上没有明显的株行距。色块一般分为灌木色块和草本色块（也称草本地被）。

2.7 古树名木

指树龄在一百年以上或稀有珍贵树木，或具有历史价值或重要纪念意义的树木。

2.8 疏枝

将枝条从其着生部位剪去。

2.9 短截

将枝条先端一部或大部剪去，保留基部枝段。

2.10 行道树

指沿车行道或人行道边种植的乔木。

2.11 定干高度

乔木主干第一个分叉点离地面高度。

3 水分管理

3.1 水质

灌溉用水应使用自来水或经水质化验适用于灌溉的水源。

3.2 淋水时间

阴天全天均可淋水，遇高温、太阳辐射强应在上午11时前或下午4时后淋水。

3.3 淋水量

水分供给以能保证植物正常生长、发育需要为宜。淋、灌水量应符合以下规定：

新种植的乔灌木第一次定根水必须及时，并且淋足淋透，在植株未恢复正常生长之前经常性保持土壤湿润。幼龄树（种植5年内），干旱天气，每周灌、淋1次～2次；不耐旱的成年乔木，干旱季节，每月应灌、淋1次～3次。灌木、草坪、遮荫的地被植物，淋水应湿透表层10cm以上；干旱天气，每周应喷淋2次～4次。无遮荫的地被及盆栽草花应每天淋水1次～2次（干旱天气）。

3.4 淋水方法

可采取滴灌、喷灌、喷淋、灌淋。养护要求精细、需水量多的时花类有条件的应采用滴灌或喷灌，以节约用水，提高淋水效果。采用喷淋方法淋水，必须掌握好出水量及喷淋方向，不得冲倒、冲歪植株及冲翻树根。对乔灌木淋水应先给树体洗尘。

3.5 排水

乔灌木树盘、色块、地被、草坪必要时设排水盲沟，以保证雨季雨水能从地面顺畅排走，绿地不得有积水现象。

4 土肥管理

4.1 土壤的疏松通透

灌木色块土壤必须保持疏松通透，绿地种植5年内的乔木及整形灌木、孤植灌木应做树盘，即在树木周围距离树干留直径0.8m～1.2m的土壤裸露，定期松土保持土壤疏松。

4.2 各类植物种植土壤理化性状

各类植物的种植土必须达到以下要求(见表1)。

表1 各类植物种植土壤理化性状要求

|  | 乔木 | 灌木 | 地被 | 草坪 | 花坛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH值 | 5.0～8.0 | 5.5～8.0 | 5.0～8.0 | 5.0～8.0 | 5.5～7.5 |
| 有机质(g/㎏) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥25 |
| 通气空隙度(%) | ≥8 | ≥10 | ≥8 | ≥8 | ≥10 |
| 有效土层(㎝) | ≥100 | ≥60 | ≥30 | ≥25 | ≥40 |

4.3 施肥

4.3.1 定植五年内的乔木，全年施肥1次～3次，春季以氮肥为主，秋季、冬季施复合肥或磷钾肥或有机肥，每株每次施尿素0.05kg～0.15kg或复合肥0.1kg～0.4kg。

4.3.2 定植5年后的乔木，视长势定全年施1次～2次根外肥，肥料可用0.1％～1.0％尿素、磷酸二氢钾等；古树、衰老树冬季应深耕根施迟效性肥料一次，以骨粉、堆肥、垃圾肥等有机肥为主，平均每株施10kg～25kg有机物或施复合肥0.3kg～1.0kg，观花、观果类乔木还应在花后、果后追施一次复合肥或尿素。

4.3.3 灌木全年施3次～8次（视植物长势而定），生长期以施氮肥为主，开花期、冬季以磷钾肥为主；片植灌木，每次每平方米施化肥0.025 kg～0.100kg；孤植灌木，每株每次施化肥0.05kg～0.15kg。

4.3.4 草坪、草本地被植物。全年施2次～4次，生长期施尿素或复合肥1次～3次，每平方米施0.01kg～0.05kg；入冬前施1次复合肥，观花地被花前施1次复合肥。

4.3.5 花坛种植后应施一次以上干肥（复合肥）或每隔10天施一次水肥（复合肥）。

4.3.6 应多施有机肥，尽量利用落叶及修剪出来的枝叶埋入土中或堆沤后施用，以改良土壤，增加土壤肥力。

4.3.7 乔木与孤植灌木可采用沟施、穴施或叶面喷施；沟施或穴施位置有地被的，先将地被植物带根移开，挖沟或穴深施，施肥盖土后再复植原位。片植地被、草坪、花坛可采用撤施或叶面喷施或淋水肥；撒施时，肥料不能粘在叶面上。

4.3.8 使用化肥进行根施或撤施时,施肥后应及时淋水。

5 修剪

5.1 乔木修剪

5.1.1 自然修剪

5.1.1.1 幼龄树修剪，以培养树形为主，全年修剪2次，冬、夏各进行1次，剪去过密枝、下垂枝、交叉枝、病虫枝，剪口要求平滑，直径5cm以上的剪口应涂上防腐剂。

5.1.1.2 成年树修剪，以维持本身树形特征为主，全年修剪数次，平时1个～2个月钩干枯枝1次；冬季和夏季台风到来之前进行适度修剪，把病虫枝、下垂枝、过密枝、交叉枝剪去，剪口要求平整，不留桩头，直径5cm以上的剪口应涂上防腐剂。

5.1.1.3 对影响主要树木树体定向生长的其它次要树应进行避让修剪，以保证主体树有足够的定向生长空间。

5.1.2 造型修剪

根据设计和景观要求,把乔木剪成并维持特定的形状。修剪次数与强度以能维持其形状为宜，修剪时必须注意剪去过密的内膛枝、交叉枝，以利病虫害的防治。

5.1.3 行道树修剪

5.1.3.1 枝下高：胸径5cm～9cm的小乔木，不低于2m；胸径10cm～19cm的中等乔木，不低于2.5m；胸径20cm～30cm的大乔木，不低于3m；胸径35cm以上的特大乔木，不低于3.5m。

5.1.3.2 同路段同树种的树形、高度应基本一致，且不得影响车辆和行人的安全，树冠不应遮挡交通指示牌。

5.1.3.3 中、小行道树，修剪应以培养树形或树种特征为主，每年冬季重剪1次，夏季适当轻剪。树体不应有钉挂物、缠绕物等。

5.1.3.4 大、特大乔木，修剪应以维持树种特征为主，经常检查并钩除干枯枝，拆除钉挂物、缠绕物。冬季修剪1次，剪去病虫枝、交叉枝、过密枝、下垂枝。

5.1.3.5 行道树为棕榈科乔木的，中小乔木每月应钩干黄叶2次，大乔木以上应每周钩干黄叶两次。

5.1.3.6 及时处理危树，伐去死树。

5.1.3.7 行道树上方有架空线的，必须定期修剪，树冠与通信线的垂直距离应保持1.5m以上,与高压线的垂直距离视其电压的高低及电线的类型，应保持1.5m～4.0m以上。

5.2 灌木修剪

5.2.1 孤植灌木修剪

5.2.1.1 观叶、观茎的棕榈科灌木和其它慢生性观叶灌木，主要适当控制灌木的形状，根据树种特性进行疏枝、剪除枯枝黄叶。

5.2.1.2 萌发力强，生长快的观花、观叶灌木，春季或花期过后进行重剪，以控制植株徒长，维持一定的高度与形状。

5.2.1.3 疏枝，剪口必须贴近干枝，平滑、不撕裂，不伤及干枝，不留桩头。

5.2.1.4 短剪，剪口平滑稍斜，剪口芽方向合理，距离剪口芽约0.5cm左右。

5.2.2 整形灌木修剪

5.2.2.1 必须按设计要求或观赏要求，逐步修剪养成一定的形状，并且要求成形美观、曲线变化明显，与周围环境相协调；规则式的同一品种植物造型，其形状、大小应基本一致。

5.2.2.2 整形灌木成形后应保持原来的形状，随着植物的生长，其形体大于设计观赏要求或因频繁修剪造成长势趋弱，应于春季进行回缩修剪。

5.2.3 片植灌木

5.2.3.1 按设计或观赏要求修剪，并剪去干枯枝、寄生与缠绕物，要求图形清晰，线条明显，整体美观。

5.2.3.2 萌芽力强、生长快的观叶片植灌木，应于春季进行回缩修剪，以控制整体高度和保持良好的长势。

5.2.3.3 观花片植灌木应于花后适度修剪或重剪。

5.3 地被修剪

5.3.1 球根地被及不耐修剪的地被，如鸢尾类、蜘蛛兰等，要求保持整洁，及时清除黄叶、杂物；过密的应适当疏株、移植；过高的应间高留矮，促萌新株，逐步更新。

5.3.2 蔓生性较强的地被，应适当修剪，保持整体整齐或有规律变化。

5.3.3 树盘地被应定时修剪，形状、大小应规范、整齐；地被植物不能缠绕乔灌木。

5.4 花坛修剪

及时剪除残花、枯枝、黄叶，并短截或疏去过高的枝叶，保持花坛中同一色块顶面高度基本一致。

5.5 草坪修剪

视草坪生长情况全年修剪6次～12次，秋季、冬季1月～2月剪1次，春季、夏季每月剪1次。草坪高度应控制在8cm以下。

5.6 藤本植物修剪

5.6.1 桥上、栏杆上的藤本植物，主要剪去过密枝、衰老枝，控制枝条下垂的长度基本一致，而又不影响交通、视线。花期过后应适当更新重剪。

5.6.2 攀援藤本，种植后进行重剪，每株促发几条健壮主蔓；爬满墙、棚后，主要适当修剪交叉蔓藤，病弱衰老蔓枝；有光脚或中空现象时，采用局部重剪、曲枝蔓诱引措施来弥补空缺。

6 松土除杂

6.1 无地被树盘、片植灌木必须定期松土除杂，对小乔木的树盘可用中耕的方法连根锄掉，埋入土中，以改良土壤。

6.2 应经常对草坪进行人工除杂，对生长快、侵延力强的杂草应除早、除小、除了。亦可采用除草剂除杂，结合剪草机定期剪草，控制杂草的开花及蔓延，草坪纯度应保持在85％ 以上，无大型、异型杂草。

6.3 每年春季或冬季用草坪疏草机或草坪打孔机，对草坪进行疏草或打孔，以防草过密起团，增加草坪土壤通透性。

7 病虫害控制

7.1 经常检查，随时掌握病虫的生长繁殖及危害情况，做好预测预防工作。

7.2 在幼虫期和病虫害大发生前进行防治，根据病虫害种类、天气情况、农药性质，合理使用农药。

7.3 喷药应选择在无风无雨时进行，喷药必须到位、均匀，文明操作，药水不能喷到人身上；对于人为活动多或人流量大的地段，应提前告示，并尽量选择人少时段喷药；根部埋药，应挖沟、坑，把药放在细根集中部位，并覆土。

7.4 药水随用随配，药水配用浓度应按使用说明；需要加大浓度或两种以上药品混用必须先小面积试用安全或经专业技术人员确认后才能大面积使用。

7.5 应该选择使用低毒、低残留药品或生物制剂，尽量保护害虫天敌，采用化学防治、生物防治相结合进行综合治理。

7.6 交替使用药品，不能长期使用单一药品防治同一病虫害，以防病菌和害虫产生抗药性。用药后应检查用药效果，做到对症下药，及时纠正。

7.7 及时剪除销毁病虫害引起的残败枝叶，并结合修枝，把徒长枝、过密枝剪去，创造透风透光环境，杜绝病虫害滋生蔓延。

7.8 修剪时，对大枝的剪口应涂药以防病虫害的侵入。

7.9 及时清除植株上的寄生物。

7.10 严禁使用带检疫对象病虫的苗木进行补种，外地苗木必须经过检疫，本地苗木必须经检查及处理后确认没有病虫为害才能使用。

7.11 病虫害控制必须在不影响景观效果程度之内。

8 植物防护

8.1 防寒、防冻(对不耐寒的植物)

8.1.1 浇封冻水和返青水

应在土壤封冻前浇一次透水，并在早春浇返青水。原因是土壤中含有水分较多，严冬时能减缓地表层温度下降，开春地表层升温也缓慢，避免春寒为害植物根系。

8.1.2 洗霜

在有霜日，太阳未出来前，给植株洗霜，即用水喷洒叶面或枝干。

8.1.3 加强水肥管理，增强抗寒能力

合理浇灌，科学施肥，如秋冬季应停止单纯施放尿素等氮肥，宜施用有机肥或以磷、钾为主的化肥，或采用叶面喷施磷酸二氢钾、叶面宝等措施，控制植株徒长，促进植株生长健壮，增强其抗寒能力。

8.1.4 覆盖

对不耐寒树木，在霜冻和寒潮来临前，可根据树高用竹子搭一个方形棚架，覆盖遮荫布或塑料布；对一些不耐寒的小形植物、露地花卉、地被等可直接加盖草帘或遮荫布或塑料布。

8.1.5 树干防护

常见的为树干包裹或涂白。树干包裹应在入冬前进行，将不耐寒的树木主干及分枝用草绳、麻袋片或塑料薄膜等缠绕或包裹起来；树干涂白宜在秋季进行, 用石灰加石硫合剂对枝干涂白，涂白高度在1.5m～2m。

8.2 防风(对高大乔木)

8.2.1 对高大乔木尤其是行道树、衰老树，台风季节到来前必须进行适当修剪，剪除病虫枝、过密枝、干枯枝、下垂枝,回缩偏冠树枝。

8.2.2 风雨过后应及时巡查，及时处理风折、风倒、雷击树枝。

8.2.3 严重偏冠树或危树必须架设护桩，确保游人、车辆安全。

8.2.4 移植和管道施工等需要开挖的，应避免截断直径2cm以上的主根、侧根，以保证树木稳定。

8.3 设备设施

定期维修绿地的设备、设施、护桩，保持设备设施完好、整洁，护桩整齐、美观。

9 清理工作

9.1 修剪后的枝叶必须当天清理。

9.2 因交通事故、风雨造成的树木伤残枝、倒树原则上应当天及时处理。

9.3 及时伐去死树，挖去树木桩头。

9.4 挖埋管线或建筑施工时，泥、砖不能堆放在树盘及绿化带上；树盘、绿化带上有余泥、砖碎等杂物应督促施工单位及时清走。

10 补种

10.1 行道树不应缺株，补植的行道树必须是原来种类，树干正直，定干高度应2m以上。

10.2 主干道的行道树为幼龄树，补植乔木的规格必须与同路段同种类乔木基本一致；主干道的行道树为成龄树，补植的阔叶树胸径必须8cm以上，棕榈科乔木地径必须25cm以上。

10.3 次干道行道树补种，阔叶树胸径必须5cm以上，高度2.5m以上；棕榈科乔木胸径必须20cm以上，自然高度3m以上。

10.4 绿地缺株或黄土裸露的，应在一个月内完成补种；因交通事故或其它原因造成缺株或黄土裸露的，应在一周内完成补种。补种的种类应与原种类一致。

10.5 补种的苗木必须健壮，无病虫害。草坪纯度必须达95％以上。

10.6 草坪及灌木已老化的,应在衰老期到来初期更新改造。

11 古树名木的养护

11.1 不要随意改变生长环境条件，不宜在其周围建高大建筑、挖方、填方；距树干3m以内不能有水泥、砖石等不透气铺装或建筑物。

11.2 防止土壤板结，改善通气条件，在距树干3m～5m内应设栅栏隔离或种植地被植物，以防游人入内践踏，每年在距树干5m以内中耕松土2次～3次，对衰老树有条件的可逐步换土或改土（表层50cm以上）。

11.3 施肥，每年生长季节喷施叶面肥1次～3次，每年秋冬季在距树干5m内开辐射状沟施放无病虫害的落叶、草加复合肥（每株施0.5kg～1.0kg复合肥）或施沤熟的有机肥。

11.4 古树易受蛀干害虫及白蚁的危害，必须经常检查，及时防治。修剪的剪口及损伤部分应涂药防腐、防虫。有空洞的树干必须清理干净洞内污垢，涂药消毒后进行补洞；对洞抹上一层麻刀灰，洞大的可加入清洁的砖、石填满后，再外抹青灰或水泥，在水泥中加入颜料调色至与原树干颜色一致。

11.5 修剪复壮，古树名木的修剪主要修剪干枯枝、病虫枝、下垂枝。对具潜芽且寿命长的树种，当树冠外围枝条衰老枯梢时，应该采取适当回缩修剪来更新。对无潜芽或寿命短的树种，通过深翻改土，切断1cm以下的粗根系、刺激诱发新根（亦可配制生根粉类兑水灌断根处），促进根系更新。修剪或断根后，必须加强水肥管理。

11.6 对生长不均衡的主干及延伸较长的枝杈，必须加设支柱或在树干适当部位打桩，以防风折。

12 环境卫生

12.1 绿地应保持清洁卫生，不能有砖石、堆积物及修剪过后的枝叶堆积，表面无明显垃圾；花坛、树池、绿带外缘的土面应略低于砌边顶面，不能有泥土随水流漫出污染周围环境。

13 节日花卉摆放

13.1 供应商按照公园方对品种、高度、冠幅、花色、造型的设计要求供应生长茂盛、无病虫害、自然挺直的花卉，并在园方要求的时限内完成节日花卉摆放施工。

13.2 花卉摆放施工完成后，实际效果须达到设计方案效果，且保持场地干净卫生。

14 景观提升

14.1 供应商按照公园方对品种、高度、冠幅、花色、造型的设计要求供应生长茂盛、无病虫害、自然挺直的植物，并在园方要求的时限内完成景观提升施工。

14.2 景观提升施工完成后，实际效果须达到设计方案效果，且保持场地干净卫生。

在执行以上养护规范过程中，如出现指标验证为不合理或相关部门提高管理要求等情况，公园方可对该养护规范进行适度调整。

附件二：

广西高峰森林公园绿化养护质量要求

本质量要求以《广西城市绿化养护规范及验收要求》（DB45/T 449—2007）为参照依据，结合广西高峰森林公园实际制定,规定了一级、二级、三级养护质量要求。

一、一级养护质量要求

一级绿地养护质量要求表

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 群落结构与整体效果 | 植物配置合理、层次丰富，植株生长空间与层次处理得当，具有完整的群落结构，绿量大，基本无积尘，整体观赏效果优良。 |
| 二 | 植物生长 | 生长良好，符合物候状况，叶的颜色、形状、大小正常，树体自然；观花植物适时开花，花期基本一致。达标率＞95%。 |
| 三 | 整形修剪 | 乔木：定时修剪，无干枯枝、缠绕物、钉挂物，分枝合理，树冠匀称，观赏效果良好。 整型乔灌木：按要求养成并维持一定形态，生长茂密，脚叶丰满，形态优美。 孤植灌木：按要求养成观花或观叶形态，同一品种物候基本一致，树形美观，无枯枝。 片植灌木：图形清晰、线条明显、流畅，无明显杂草。 草本地被为常绿观花或观叶形态，整体基本整齐，基本无枯黄叶、杂草。达标率＞95%。 |
| 四 | 树盘 | 有地被树盘：形状、大小整齐规范，满盘，不攀缠植株，无明显杂草、杂物。 无地被树盘：大小合适，边线整齐，土壤疏松、细碎，基本无杂萃、杂物。 达标率＞95%。 |
| 五 | 草坪 | 观赏性草坪：青绿无枯黄，无大型杂草和异型杂草，目的草种纯度95%以上。 开放类草坪：生长季节青绿，无明显枯黄现象，无大型杂草，日的草种纯度90%以上。 草坪平整不起团，高度在8cm以下；无明显坑洼、小洞，草坪边缘线(与路面、色块交界处)清晰。 达标率＞95%。 |
| 六 | 病虫害控制 | 基本无病虫危害迹象；病虫害总为害率＜10%，其中蛀干、根部害虫、食叶性害虫＜5%，刺吸性害虫＜10%，基本无寄生，病害感染率＜5%。 |
| 七 | 保存率与覆盖率 | 及时补种与改造，黄土裸露率＜1%，乔灌木缺株率＜1%，单处明显裸露面积＜3m2；花坛色块中的时花及时换种，保持常年有花。 |
| 八 | 环境卫生 | 建筑小品、辅助设施整洁无损；水池无悬浮物，水体清洁；无死树、残桩头、堆积物；无明显垃圾，基本无果皮、烟头、瓜子壳、纸屑等垃圾。达标率＞95%。 |
| 注：达标率指乔木、灌木、地被、草坪等被检目标达到相应要求的植株数（或面积）占总株数（或总面积）的百分比。 |  |  |

一级花坛、花境养护质量要求表

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 整体效果 | 花卉、饰物、设施、环境等配置相互协调；色彩搭配层次处理得当，色块分界明显，线条流畅，同一色块顶面高度保持一致，整体观赏效果优良。 |
| 二 | 植物生长 | 植株健壮，叶的形状、大小、色泽正常；开花整齐，花型正，花色艳，花期达到规定要求；无残花、枯枝、黄叶，无杂草，无倒伏现象。达标率＞95%。 |
| 三 | 整形修剪 | 及时摘心、修剪枯叶残枝、残花进行整形；色块花卉保持顶面高度基本一致；花境花卉保持自然生长，高低错落的自然形态。 |
| 四 | 病虫害控制 | 无明显病虫危害迹象；总的病虫为害率＜5%。 |
| 五 | 补种与更换 | 无黄土裸露、缺株、死株和萎蔫现象。存在黄土裸露、缺株、死株和萎蔫现象时应及时补种和更换。更换时同一色块的顶面保持一致。 |
| 六 | 设施 | 设施稳固、整洁、完好，与花坛协调美观；饰物和雕塑等应安全、美观。 |
| 七 | 环境卫生 | 无垃圾，无泥土散落、污染道路和周围环境现象；假花、饰物无散落现象。达标率＞98%。 |
| 注：达标率指被检目标达到相应要求的植株数（或面积）占总株数（或总面积）的百分比。 |  |  |

二、二级养护质量要求

二级绿地养护质量要求表

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 群落结构与整体效果 | 植物配置合理，层次较丰富，植株生长空间与层次处理得当。具有较完整的群落结构，积尘少，整体观赏效果良好。 |
| 二 | 植物生长 | 植株生长良好，符合物候状况，叶的颜色，形状、大小正常，树体正直不偏斜；观花植物适时开花。达标率＞90%。 |
| 三 | 整形修剪 | 乔木：定时修剪，无干枯枝、缠绕物、钉挂物，树冠匀称，具良好观赏效果。 整形乔灌木：按要求养成并维持一定形态，生长茂密，脚叶丰满，形态良好。 一般孤植灌木：按要求养成观花或观叶形态，树形良好，无枯枝。 片植灌木：图形清晰，线条明显、流畅，无明显杂草。 地被植物常绿、整洁，无明显杂草、枯黄叶。 达标率＞90%。 |
| 四 | 树盘 | 有地被树盘：形状、大小整齐规范，满盘，不攀缠植株；无明显杂草、杂物。 无地被树盘：大小合适，边线整齐，土壤疏松、细碎，无明显杂草、杂物。 达标率＞90%。 |
| 五 | 草坪 | 观赏性草坪：生长季节青绿无枯黃，无大型杂草和异型杂草，目的草种纯度90%以上。 开放类草坪：生长季节青绿，无明显枯黄现象，无大型杂草，目的草种纯度85%以上。 草坪平整，无明显起团，高度在8cm以下；无明显坑洼，草坪边缘线基本清晰。 达标率＞90%。 |
| 六 | 病虫害控制 | 无明显病虫危害迹象；总的病虫害为害率＜15%。其中蛀干、根部害虫＜5%，食叶害虫＜10%，刺吸性害虫＜15%，病害感染率＜10%，寄生＜5%。 |
| 七 | 保存率与覆盖率 | 及时补种与改造，黄土裸露率＜3% ，乔灌木缺株率＜3%，单处明显裸露面积＜5m2；花坛色块中的时花及时换种，一年中6个月以上有花观赏。 |
| 八 | 环境卫生 | 绿地设施完好、整洁；无死树、残桩头及陈旧堆积物；水池无明显悬浮物，水体基本清洁；无明显垃圾，基本无果皮、烟头、瓜子壳，纸屑等垃圾。达标率＞90%。 |
| 注：达标率指乔木、灌木、地被、草坪等被检目标达到相应要求的植株数（或面积）占总株数（或总面积）的百分比。 |  |  |

三、三级养护质量要求

三级绿地养护质量要求表

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 群落结构与整体效果 | 植物配置基本合理，积尘少，具绿化效果和一定的观赏效果。 |
| 二 | 植物生长 | 植物生长良好，符合物候状况，叶的颜色、形状、大小正常，树体基本正直。达标率＞85%。 |
| 三 | 整形修剪 | 乔木：定时修剪，无大的干枯枝、病虫枝、过密枝，树冠匀称，观赏效果较好。 孤植灌木：按观赏要求养成一定形态，无明显枯枝，生长茂密，脚叶丰满，具有一定的观赏效果。 片植灌木：图形清晰，线条明显，无明显杂草。 地被：常绿，无明显枯黄叶、杂草。 达标率＞85%。 |
| 四 | 树盘 | 有地被树盘：形状，大小基本一致，基本满盘；不攀缠植株，无明显杂草、杂物。 无地被树盘：大小合适，土壤疏松；无明显杂草、杂物。 达标率＞85 %。 |
| 五 | 草坪 | 生长季节青绿，无明显枯黄现象；基本无大型杂草，目的草种纯度85%以上；草坪平整，无明显起团，高度在10cm以下，边缘线基本清断，达标率＞85%。 |
| 六 | 病虫害控制 | 无严重病虫危害迹象；病虫为害率＜25%，其中蛀干、根部害虫＜10%，食叶害虫＜15%，刺吸性害虫＜20%，病害感染率＜15%，寄生＜10%。 |
| 七 | 保存率与覆盖率 | 及时补种与改造，黄土裸露率＜5%，乔灌木缺株率＜5%，单处明显裸露面积＜10m2。 |
| 八 | 环境卫生 | 绿地设施基本完好、整洁；无死树、残桩头及陈旧堆积物；远观无明显垃圾，基本无果皮、烟头、瓜子壳、纸屑等垃圾。达标率＞85%。 |
| 注：达标率指乔木、灌木、地被、草坪等被检目标达到相应要求的植株数（或面积）占总株数（或总面积）的百分比。 |  |  |

附件三：

广西高峰森林公园绿化养护及景观提升服务管理及考核办法

第一章    总则

为加强广西高峰森林公园绿化养护及景观提升服务的管理和监督考核，维护公园良好的景观环境和秩序，使绿化养护及景观提升工作实现制度化、规范化、程序化，根据《广西高峰森林公园绿化养护规范》、《广西高峰森林公园绿化养护质量要求》、《广西高峰森林公园绿化作业安全管理办法》、绿化养护及景观提升有关工作要求，结合公园实际制定本办法。

第二章    管理内容

公园所辖红线、绿线范围内的绿化养护、花卉摆放及景观提升工作。

第三章    服务标准

绿化养护及景观提升服务标准参照《广西高峰森林公园绿化养护规范》、《广西高峰森林公园绿化养护质量要求》、《广西高峰森林公园绿化作业安全管理办法》、《广西高峰森林公园绿化养护日常考核评分表》、《广西高峰森林公园绿化养护月度考核评分表》、《广西高峰森林公园绿化养护月度考核结果通报表》、《广西高峰森林公园花卉摆放考核评分表》、《广西高峰森林公园景观提升考核评分表》等管理及考核规定执行。

第四章    监督与考核

（一）考核实施机构

为确保园区绿化养护管理各项规范能贯彻执行，维护公园良好的游园景观环境，广西康峰资产管理有限公司（以下简称“公司”）负责对广西高峰森林公园景观绿地、水域的绿化养护、花卉摆放及景观提升工作进行管理和考核，具体工作由公司园林部门负责实施。

（二）考核责任分工

考核工作由公司领导、园林部门技术员及中标单位项目经理、技术负责人、现场负责人、现场技术员等人员组成考核小组，公司领导负责中标单位工作方案的审批，公司园林部门负责对中标单位工作完成情况与方案的契合度进行监督协调、整改通知、考核验收，中标单位负责上报相应工作方案、组织工人开展工作、上报工作进度总结书面材料。绿化养护考核采取日常考核、月度考核及专项工作（施肥、抗旱、病虫害防治、防涝、防冻、防风等）考核相结合的办法；花卉摆放、景观提升采取对工作完成进度量及完成质量进行定时阶段性考核的办法，以上考核评分结果作为绿化养护及景观提升服务的质量评价、进度款结算及其它奖惩的重要依据。中标单位要按合同中服务项目的具体内容和考核标准做好日常管理和作业，并积极配合公司开展绿化养护、花卉摆放及景观提升考核工作。如遇突发事故或其他不可抗力因素，中标单位要按制定的应急预案开展工作。

（三）考核时间

日常考核每月开展4(含)次以上，月度考核每月开展1次，专项考核根据专项工作各工序完成进度开展，花卉摆放考核于每次摆放施工完成5日后及摆放持续时间达到30日后分别进行1次考核，景观提升考核次数根据工作进度开展3(含)次以上。

（三）日常考核、月度考核

1、考核办法

中标单位每月20日前上报次月绿化养护方案，明确养护区域内当月的养护工序安排、人工投入、药肥投入等计划，经公司领导审批后，由公司园林部门技术员对绿化养护方案的执行情况进行日常及月度的检查、监督、协调和记录，按照《广西高峰森林公园绿化养护日常考核评分表》、《广西高峰森林公园绿化养护月度考核评分表》对实际工作完成进度与方案的契合度进行考核评分，完成情况不达标的通知整改，并进行复核验收和结果上报。

现场检查发现存在问题，按规定扣除相应分值，并下发整改通知。未按时完成整改、完成数量质量不达标、无法整改或造成实际损失的，按规定扣除相应分值，并将有关情况上报，当月所有日常检查和月度检查评分值计入当月月度考核总评分。每月月度考核结果由公司园林部门编制《广西高峰森林公园绿化养护月度考核结果通报表》，详细列明考核情况及存在问题，发到中标单位，并参照月度考核结果进行绿化养护进度款的结算。

2、考核程序：

- 中标单位上报绿化养护方案→公司领导审批通过→公司园林部门进行日常巡查→评分→下发整改通知→复查验收→通报结果→计入当月月度考核→作为绿化养护费用的结算依据。

- 中标单位上报绿化养护方案→公司领导审批通过→公司园林部门进行月度检查→评分→下发整改通知→复查验收→通报结果→计入当月月度考核→作为绿化养护费用的结算依据。

- 上级检查、各级媒体曝光、游客反映等问题→公司园林部门技术员现场核实→评分→下发整改通知→复查验收→通报结果→计入当月月度考核→作为绿化养护费用的结算依据。

（四）专项考核

1、考核办法

中标单位按照专项工作的不同工序制定工作计划，明确施肥、淋水抗旱、病虫害防治、补植、防涝、防冻、防风等工作的实施计划及技术指标，经公司领导审批后，由公司园林部门技术员对专项工作的执行情况进行巡查、现场监督、协调和记录，按照《广西高峰森林公园绿化养护月度考核评分表》对专项工作完成进度与方案的契合度进行考核评分，完成情况不达标的通知整改，并进行复核验收和结果上报。

媒体曝光、相关部门投诉、市民游客投诉的绿化质量问题，按照《广西高峰森林公园绿化养护月度考核评分表》涉及的相关内容进行3倍扣分，扣分不设上限。当月所有专项考核项目评分值合计后，计入当月月度考核总评分。

2、考核内容

（1）内业管理考核

中标单位应在每月20日前呈报下个月养护工作计划（包括且不限于养护工序开展进度，人工、农药、肥料投入，病虫害防治，淋水抗旱，防涝、防冻、防风等防护工作的计划），每月8日前呈报上月的养护工作计划完成进度总结报告。其他要求上报的材料数据以通知的时间节点为准。工作计划及总结报告的提交与否、计划内容的完成度纳入专项考核。

公司不定期检查中标单位养护工人、现场技术员、现场负责人、项目经理、技术负责人等人员的出勤情况，其中养护工人的出勤情况考核纳入专项考核，养护工人、现场技术员的数量增减及更换应提前1个工作日告知公司园林部门技术员，现场负责人、项目经理、技术负责人的变更应提前3个工作日以书面形式向公司提出申请。养护工人的投入情况纳入专项考核。

（2）施肥考核

中标单位应在春、秋两季养护面积内的植物施固态复合肥及有机肥至少各一次，在冬季根据植物需肥特点施固态复合肥或有机肥一次，日常根据植物需肥特点施液态肥若干次，施肥完成情况纳入专项考核。

（3）淋水抗旱考核

中标单位应根据实际情况在旱季和突发短时间持续干旱天气对养护面积内的植物开展淋水抗旱工作，抗旱开展情况纳入专项考核。

（4）病虫害防治考核

中标单位应主动掌握养护面积内植物的虫害、蚁害爆发期及病害诱发因素，及时做好当季的病、虫、蚁害全面防治工作，并对突发的成虫、蚁类危害做到迅速响应并灭杀处理，防治完成效果纳入专项考核。

- 植物防护考核
中标单位应根据实际情况开展防涝、防冻、放风工作，做好树池、景观地被、草坪、排水明沟内的

积水、淤泥、落叶堆疏通工作，做好冬季和突发霜冻天气的防冻处理，做好暴雨、台风天气植物的支撑、扶正工作。防护开展情况纳入专项考核。

（6）其他考核

响应自治区、南宁市部署的相关专项行动，上级单位、主管部门的专项检查，公司因运营需要对绿化进行调整、媒体曝光、游客投诉的绿化相关问题处理，其它因不可抗力因素产生的突击维护，以上工作完成情况纳入转向考核。

3、考核程序

中标单位上报专项工作计划→公司领导审批通过→公司园林部门现场监督→工序完成度评分→下发整改通知→复查验收→结果通报→计入专项工作完成当月的月度考核→作为绿化养护费用的结算依据。

- 花卉摆放考核

1、考核办法

中标单位于每次花卉摆放节日前10日上报摆放设计方案，经公司领导审批后，由公司园林部门对花卉摆放的施工进度进行现场监督、协调和记录，并按照《广西高峰森林公园花卉摆放考核评分表》在施工完成5日后对当次花卉摆放完成度（包括面积、数量、质量、色块造型等）与设计方案的契合度进行考核评分、通知整改、复查验收和结果通报；在摆放持续期满30日后对当次花卉摆放存续情况（花期持续时间、摆放期间养护情况等）进行考核评分、通知整改、复查验收和结果上报。两个阶段的考核评分计入当次花卉摆放总评分。

2、考核程序

中标单位上报花卉摆放设计方案→公司领导审批通过→公司园林部门现场监督→完工5日后进行完成度评分→下发整改通知→复核验收→完工30日后进行花期持续情况评分→下发整改通知→复核验收→结果通报→作为花卉摆放费用的结算依据。

（六）景观提升考核

1、考核办法

中标单位及时上报景观提升设计方案，经公司领导审批后，由公司园林部门对景观提升的施工进度进行现场监督、协调和记录，每个阶段施工完成后按照《广西高峰森林公园景观提升考核评分表》对当前进度的完成度（包括苗木种植完成量、定植期长势恢复情况、定植期养护情况、景观呈现效果等方面）与设计方案的契合度进行考核评分、通知整改、复查验收和结果上报。各阶段完工考核的评分计入景观提升考核总评分。

2、考核程序

中标单位上报景观提升设计方案→公司领导审批通过→公司园林部门现场监督→各个施工进度完成量评分→下发整改通知→复核验收→结果通报→作为景观提升费用的结算依据。

第五章  考核结果的运作

（一）计分办法：

绿化养护月度考核总评分=100-月度考核扣分值*90%-日常考核累计扣分值*10%-专项考核扣分值

花卉摆放考核总评分=100-完工验收扣分值*50%-期满验收扣分值*50%

景观提升考核总评分=100-阶段验收扣分值

（二）考核结果等次

按绿化养护、花卉摆放、景观提升考核总评分的高低将考核结果分为优秀、合格、不合格三个档次，总评分≥90分为优秀，总评分85-89（大于等于85但小于90）分为合格，总评分＜85分为不合格。

（三）费用结算

1、未按要求整改扣款

绿化养护日常及月度考核、花卉摆放考核、景观提升考核中发现的绿化养护质量问题，中标单位未能在规定期限或规定质量要求完成整改的，每发生1次扣款500元。

- 专项考核扣款

- 未按绿化养护方案进行人工投入的，养护工人每缺岗1人1次扣50元，现场技术员、现场负责人每缺岗1人1次扣150元。

- 媒体曝光、游客反映的绿化养护质量问题，造成不良影响的，经公司园林部门核实后，视情节轻重每件扣200-1000元；自治区、南宁市部署的相关专项行动及上级单位、市政部门检查的迎检工作发现的绿化养护质量问题，视情节轻重每件扣50-200元。

3、进度款结算

每分扣款基数=合同约定的进度款支付基数金额÷合同约定的进度款支付次数÷100

（1）考核结果档次为优秀的进度款支付计算公式

进度款实际支付金额=合同约定的进度款支付基数金额－未按要求整改扣款金额－专项考核扣款金额。

（2）考核结果档次为合格的进度款支付计算公式

进度款实际支付金额=合同约定的进度款支付基数金额－[（90－当月考核得分）×每分扣款基数]－未按要求整改扣款金额－专项考核扣款金额。

（3）考核结果档次为不合格的进度款支付计算公式

进度款实际支付金额=合同约定的进度款支付基数金额－[（100－当月考核得分）×每分扣款基数]－未按要求整改扣款金额－专项考核扣款金额。

（四）续签和终止合同

1、续签合同

中标单位所提交的服务周期届满后，若有续签意向，应向采购方提出续签申请，采购方对中标公司的服务成果进行考核并同意后，报主管部门和财政监管部门审批同意，方可续签下一周期服务合同，以此类推。

2、终止合同

（1）中标单位如果连续3次月度考核分数在85分以下或累计2次月度考核分数低于70分的，则视为中标单位未按合同提供服务，公园有权终止合同。

（2）月度考核发现的问题以《绿化养护月度考核情况通报表》的形式发出后，中标单位连续3次或累计5次未按要求整改的，公园有权单方面解除合同。

（3）工作期间由于中标单位的原因造成严重损失或发生重大安全责任事故的，则当月考核等级为不合格，除扣除当月合同款外，公园可终止合同，并由中标单位赔偿全部损失。

表1

广西高峰森林公园绿化养护考核记录表

| 日期： | 星期： | 天气： | 养护工人出勤人数： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查区域： |  |  |  |  |
| 检查项目 | 存在问题 |  |  |  |
| 除 草 |  |  |  |  |
| 修 剪 |  |  |  |  |
| 衰败花叶 |  |  |  |  |
| 干枯枝条 |  |  |  |  |
| 病 虫 害 |  |  |  |  |
| 施 肥 |  |  |  |  |
| 黄土裸露 |  |  |  |  |
| 树池修整 |  |  |  |  |
| 树池修整 |  |  |  |  |
| 安全工作 |  |  |  |  |
| 整改情况 |  |  |  |  |
| 甲方园林部门技术员： |  |  |  | 乙方现场负责人： |

表2

广西高峰森林公园花卉摆放考核记录表

| 日期： | 星期： | 天气： | 养护工人出勤人数： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查区域： |  |  |  |  |
| 检查发现的问题： |  |  |  |  |
| 问题整改情况： |  |  |  |  |
| 甲方园林部门技术员： |  |  |  | 乙方现场负责人： |

表3

广西高峰森林公园景观提升考核记录表

| 日期： | 星期： | 天气： | 养护工人出勤人数： |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查区域： |  |  |  |  |
| 检查发现的问题： |  |  |  |  |
| 问题整改情况： |  |  |  |  |
| 甲方园林部门技术员： |  |  |  | 乙方现场负责人： |

表4

广西高峰森林公园绿化养护日常考核评分表

考核日期：     年   月   日

| 序号 | 项目 | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入管理 | 未按养护方案计划投入人工，或投入数量弄虚作假。 |  | 每缺勤人次扣0.1分 |  |  |  |  |
| 2 |  | 现场技术员、现场负责人未按要求到位进行现场管理。 |  | 每缺勤人次0.5分 |  |  |  |  |
| 3 |  | 无正当理由，未按养护方案计划开展及完成阶段养护工作，人力、物力投入量与计划量严重脱离。 |  | 每件次扣2分 |  |  |  |  |
| 4 |  | 未按养护方案投入使用园林机械及车辆、设备等。 |  | 园林机械 |  | 每件次扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 生产、管理用车 |  | 每件次扣0.5分 |  |  |
| 5 |  | 服务及时性差，未按公园要求进行问题整改。 |  | 每件次扣2分 |  |  |  |  |
| 6 | 安全生产 | 作业人员违反公园安全生产管理规定，不按要求穿着安全防护服、防护眼镜、口罩、安全绳等安全防护用品。 |  | 每人次扣0.1分 |  |  |  |  |
| 7 |  | 未按器具使用规程进行作业造成景观损失，未正确摆放安全警示物。 |  | 每件次扣0.2分 |  |  |  |  |
| 8 |  | 违反公园安全文明管理规定，如绿化作业车辆安全标识不齐、安全措施不规范、超速超载，以及漏洒绿化垃圾、泥沙，淋水时把泥土冲出路面，喷药作业造成水雾飘洒等不文明作业。 |  | 每件次扣0.5分 |  |  |  |  |
| 9 |  | 对违法破坏绿化的行为，未能及时发现、上报以及采取措施制止的，或未按要求对破坏进行恢复的。 |  | 1株乔木或5㎡以内绿地 |  | 扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 2-10株乔木或5-50㎡绿地 |  | 扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 10株以上乔木或50㎡以上绿地 |  | 扣5分 |  |  |
| 10 | 养护管理 | 未按要求进行松土、做树盘、切边线的，或造成土壤板结的。 |  | 每处扣0.2分 |  |  |  |  |
| 11 |  | 未按养护等级要求除杂，杂草遗留明显，灌木、地被景观线未处理好，有其他植物或杂草入侵，路牙、地面铺装杂草未及时清理。 |  | 面积10㎡以内每处 | 一级养护绿地 |  | 扣0.5分 |  |
|  |  |  |  |  | 二级养护绿地 |  | 扣0.3分 |  |
|  |  |  |  |  | 三级养护绿地 |  | 扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 面积10-50㎡每处 | 一级养护绿地 |  | 扣1分 |  |
|  |  |  |  |  | 二级养护绿地 |  | 扣0.8分 |  |
|  |  |  |  |  | 三级养护绿地 |  | 扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 面积50㎡以上每处 | 一级养护绿地 |  | 扣5分 |  |
|  |  |  |  |  | 二级养护绿地 |  | 扣3分 |  |
|  |  |  |  |  | 三级养护绿地 |  | 扣1分 |  |
| 12 | 养护管理 | 植物未按要求适时修剪的，或因修剪不当形成剪口开裂、枝条光秃、剪口感染，造成观赏度损失或产生安全隐患的（若出现恶劣后果的，按扣分标准2倍扣分）。 |  | 每处扣0.2分 |  |  |  |  |
| 13 |  | 乔木未按规范和相关要求进行整形，未修剪低垂枝、萌蘖枝、病虫枝、伤残枝、內膛枝、干枯枝等需要清除的枝条；未按要求进行树池清杂和培土修补。 |  | 每株扣0.2分 |  |  |  |  |
| 14 |  | 未根据草坪生长情况进行修剪、除杂、打孔，高度未控制在合理高度，绿化垃圾未清理，草坪与其他植物交界处未按要求进行切边。 |  | 每100㎡扣0.2分（未达100㎡部分按100㎡计算） |  |  |  |  |
| 15 |  | 绿化垃圾未及时清运的、未按规范处理的、在区域内焚烧树叶杂物等。 |  | 每次扣0.1分 |  |  |  |  |
| 16 |  | 绿地内工具使用或存放点管理不规范，影响景观的。 |  | 每次扣0.1分 |  |  |  |  |
| 17 |  | 植物立枯枝叶、黄叶、断裂枝、钉挂物，未按要求及时处理的。 |  | 每处扣0.1分 |  |  |  |  |
| 18 |  | 未定期巡查，造成歪斜树未及时扶正和加固，断裂枝、风倒树未及时处理。 |  | 歪斜树 |  | 每株扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 断裂枝、风倒树 |  | 每株扣0.5分 |  |  |
| 19 |  | 枯死苗木、树桩未按要求处理。 |  | 每株扣0.5分 |  |  |  |  |
| 20 |  | 植物缺损未及时补植造成黄土裸露，片植灌木有光脚、断档现象。 |  | 1-3㎡ |  | 每处扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 3㎡以上 |  | 每处扣0.5 |  |  |
| 21 |  | 补植苗木规格、数量、种植规范等不符合要求的。 |  | 一级养护绿地 |  | 每株或每10㎡扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 二级养护绿地 |  | 每株或每10㎡扣1.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 三级养护绿地 |  | 每株或每10㎡扣1分 |  |  |
| 22 | 设施维护 | 园林设施、园林小品以及各项绿化配套设施损坏后未及时汇报的。 |  | 一级养护绿地 |  | 每处扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 二级养护绿地 |  | 每处扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 三级养护绿地 |  | 每处扣0.2分 |  |  |
| 23 |  | 水电等设施管理不善造成浪费、损坏，或维修不及时造成不良影响的。 |  | 每处扣0.2分 |  |  |  |  |
| 合计扣分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方园林部门技术员： |  |  | 乙方现场负责人： |  |  |  |  |  |

表5

广西高峰森林公园绿化养护月度考核评分表

考核月份：                                考核日期：     年   月   日至     年   月   日

| 序号 | 项目 | 扣分标准 |  |  |  |  |  | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投入管理 | 未按养护方案计划投入人工，或投入数量弄虚作假。 |  | 每缺勤人次扣0.1分 |  |  |  |  |
| 2 |  | 现场技术员、现场负责人未按要求到位进行现场管理。 |  | 每缺勤人次0.5分 |  |  |  |  |
| 3 |  | 无正当理由，未按养护方案计划开展及完成阶段养护工作，人力、物力投入量与计划量严重脱离。 |  | 每件次扣2分 |  |  |  |  |
| 4 |  | 未按养护方案投入使用园林机械及车辆、设备等。 |  | 园林机械 |  | 每件次扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 生产、管理用车 |  | 每件次扣0.5分 |  |  |
| 5 |  | 服务及时性差，未按公园要求进行问题整改。 |  | 每件次扣2分 |  |  |  |  |
| 6 | 安全生产 | 作业人员违反公园安全生产管理规定，不按要求穿着安全防护服、防护眼镜、口罩、安全绳等安全防护用品。 |  | 每人次扣0.1分 |  |  |  |  |
| 7 |  | 未按器具使用规程进行作业造成景观损失，未正确摆放安全警示物。 |  | 每件次扣0.2分 |  |  |  |  |
| 8 |  | 违反公园安全文明管理规定，如绿化作业车辆安全标识不齐、安全措施不规范、超速超载，以及漏洒绿化垃圾、泥沙，淋水时把泥土冲出路面，喷药作业造成水雾飘洒等不文明作业。 |  | 每件次扣0.5分 |  |  |  |  |
| 9 |  | 对违法破坏绿化的行为，未能及时发现、上报以及采取措施制止的，或未按要求对破坏进行恢复的。 |  | 1株乔木或5㎡以内绿地 |  | 扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 2-10株乔木或5-50㎡绿地 |  | 扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 10株以上乔木或50㎡以上绿地 |  | 扣5分 |  |  |
| 10 | 养护管理 | 未按要求进行松土、做树盘、切边线的，或造成土壤板结的。 |  | 每处扣0.2分 |  |  |  |  |
| 11 |  | 未按养护等级要求除杂，杂草遗留明显，灌木、地被景观线未处理好，有其他植物或杂草入侵，路牙、地面铺装杂草未及时清理。 |  | 面积10㎡以内每处 | 一级养护绿地 |  | 扣0.5分 |  |
|  |  |  |  |  | 二级养护绿地 |  | 扣0.3分 |  |
|  |  |  |  |  | 三级养护绿地 |  | 扣0.1分 |  |
|  |  |  |  | 面积10-50㎡每处 | 一级养护绿地 |  | 扣1分 |  |
|  |  |  |  |  | 二级养护绿地 |  | 扣0.8分 |  |
|  |  |  |  |  | 三级养护绿地 |  | 扣0.5分 |  |
|  |  |  |  | 面积50㎡以上每处 | 一级养护绿地 |  | 扣5分 |  |
|  |  |  |  |  | 二级养护绿地 |  | 扣3分 |  |
|  |  |  |  |  | 三级养护绿地 |  | 扣1分 |  |
| 12 | 养护管理 | 植物未按要求适时修剪的，或因修剪不当形成剪口开裂、枝条光秃、剪口感染，造成观赏度损失或产生安全隐患的（若出现恶劣后果的，按扣分标准2倍扣分）。 |  | 每处扣0.2分 |  |  |  |  |
| 13 |  | 乔木未按规范和相关要求进行整形，未修剪低垂枝、萌蘖枝、病虫枝、伤残枝、內膛枝、干枯枝等需要清除的枝条；未按要求进行树池清杂和培土修补。 |  | 每株扣0.2分 |  |  |  |  |
| 14 |  | 未根据草坪生长情况进行修剪、除杂、打孔，高度未控制在合理高度，绿化垃圾未清理，草坪与其他植物交界处未按要求进行切边。 |  | 每100㎡扣0.2分（未达100㎡部分按100㎡计算） |  |  |  |  |
| 15 |  | 绿化垃圾未及时清运的、未按规范处理的、在区域内焚烧树叶杂物等。 |  | 每次扣0.1分 |  |  |  |  |
| 16 |  | 绿地内工具使用或存放点管理不规范，影响景观的。 |  | 每次扣0.1分 |  |  |  |  |
| 17 |  | 植物立枯枝叶、黄叶、断裂枝、钉挂物，未按要求及时处理的。 |  | 每处扣0.1分 |  |  |  |  |
| 18 |  | 未定期巡查，造成歪斜树未及时扶正和加固，断裂枝、风倒树未及时处理。 |  | 歪斜树 |  | 每株扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 断裂枝、风倒树 |  | 每株扣0.5分 |  |  |
| 19 |  | 枯死苗木、树桩未按要求处理。 |  | 每株扣0.5分 |  |  |  |  |
| 20 |  | 植物缺损未及时补植造成黄土裸露，片植灌木有光脚、断档现象。 |  | 1-3㎡ |  | 每处扣0.1分 |  |  |
|  |  |  |  | 3㎡以上 |  | 每处扣0.5 |  |  |
| 21 |  | 补植苗木规格、数量、种植规范等不符合要求的。 |  | 一级养护绿地 |  | 每株或每10㎡扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 二级养护绿地 |  | 每株或每10㎡扣1.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 三级养护绿地 |  | 每株或每10㎡扣1分 |  |  |
| 22 | 设施维护 | 园林设施、园林小品以及各项绿化配套设施损坏后未及时汇报的。 |  | 一级养护绿地 |  | 每处扣1分 |  |  |
|  |  |  |  | 二级养护绿地 |  | 每处扣0.5分 |  |  |
|  |  |  |  | 三级养护绿地 |  | 每处扣0.2分 |  |  |
| 23 |  | 水电等设施管理不善造成浪费、损坏，或维修不及时造成不良影响的。 |  | 每处扣0.2分 |  |  |  |  |
| 合计扣分值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 甲方园林部门技术员： |  |  | 乙方现场负责人： |  |  |  |  |  |

表6

广西高峰森林公园绿化养护专项考核评分表

考核日期：     年   月   日至     年   月   日

| 序号 | 项目 | 扣分标准 |  |  |  | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内业管理 | 未按养护方案计划投入人工，或投入数量弄虚作假。 | 每缺勤人次扣0.1分 |  |  |  |
| 2 |  | 现场技术员、现场负责人未按要求到位进行现场管理。 | 每缺勤人次0.2分 |  |  |  |
| 3 |  | 未按时上报绿化养护工作方案及进度完工报告，未按方案开展绿化养护工作，工作完成进度与计划脱节。 | 每件次扣2分 |  |  |  |
| 4 |  | 服务及时性差，未按公园要求进行问题整改。 | 每件次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 施肥 | 适宜季节未开展施肥工作或施肥工作进度缓慢、超时。 | 每件次扣2分 |  |  |  |
|  |  | 植物明显的生长不良，花期少花、无花，有缺肥症状，未及时或不开展日常施肥工作，因施肥不当、浇灌工作不及时造成肥害现象。 | 10株以下植物或50㎡以内绿地 | 每件次扣0.5分 |  |  |
|  |  |  | 10-100株植物或50-500㎡绿地 | 每件次扣1分 |  |  |
|  |  |  | 100株植物以上或500㎡以上绿地 | 每件次扣2分 |  |  |
|  |  | 未能严格按照养护方案开展施肥工作，施肥量不符合技术指标要求。 | 每件次扣2分 |  |  |  |
| 6 | 淋水抗旱 | 未能保障淋水工作正常不间断。 | 每处扣0.5分 |  |  |  |
| 7 |  | 高温或干旱天气未及时淋水，寒冷或潮湿天气过度淋水，造成植物萎蔫 | 10株以下植物或50㎡以内绿地 |  | 每处扣0.5分 |  |
|  |  |  | 10-100株植物或50-500㎡绿地 |  | 每处扣1分 |  |
|  |  |  | 100株植物以上或500㎡以上绿地 |  | 每处扣2分 |  |
| 8 | 病虫害防治 | 乔灌、地被、草坪受病虫害及入侵生物侵害明显；打药预防不及时、不彻底和造成药害的，以及施药量违反技术规程的。 | 100㎡以内 |  | 每处扣0.1分 |  |
|  |  |  | 100-1000㎡ |  | 每处扣0.2分 |  |
|  |  |  | 1000㎡以上 |  | 每处扣0.5分 |  |
| 9 | 植物防护 | 绿地、树池、草坪、排水明沟积水或落叶堆积未及时处理。 | 每处扣0.1分 |  |  |  |
|  |  | 未按养护方案开展防冻工作，植物受冻害 | 每处扣1分 |  |  |  |
|  |  | 植物未做好支撑固定、发生倒伏。 | 每处扣0.2分 |  |  |  |
| 10 | 其他 | 不能配合公园完成自治区、南宁市各类专项工作任务的。 | 影响轻微每件扣2分 |  |  |  |
|  |  |  | 影响较大每件扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 影响恶劣扣20分，当月月度考核档次为不合格 |  |  |  |
|  |  | 上级单位、主管部门的专项检查涉及的绿化问题，经公园核实需要整改的。 | 未按要求进行整改扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 未按时限完成整改扣10分 |  |  |  |
|  |  | 公园运营需要、媒体曝光、游客投诉涉及的绿化问题，经公园核实需要整改的。 | 未按要求进行整改扣5分 |  |  |  |
|  |  |  | 未按时限完成整改扣10分 |  |  |  |
| 合计扣分值 |  |  |  |  |  |  |
| 甲方园林部门技术员： |  |  | 乙方现场负责人： |  |  |  |

表7

广西高峰森林公园花卉摆放考核评分表

考核日期：     年   月   日

| 序号 | 扣分标准 |  | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花卉摆放工作无设计方案或方案上报不及时的，未能按设计方案完成施工，完成数量质量不达标的。 | 扣5分，考核档次不能定为优秀 |  |
| 2 | 未能根据节日氛围和环境特点营造节日氛围，选择的花卉色彩、形态与整体不协调，没有显示主题特色。 | 每个品种扣0.5分 |  |
| 3 | 花卉品种选择单一，未达到设计的品种数量。 | 每少1个品种扣0.5分 |  |
| 4 | 色块造型单调或杂乱无章，整体观赏性较差。 | 扣0.5分 |  |
| 5 | 淋水不及时或过度淋水造成的花叶萎蔫、提前凋谢，病虫害未及时防治处理。 | 每次扣0.5分 |  |
| 6 | 花盆放置不牢靠或没有及时扶正，没有加固措施，摆放施工未设置安全警示标识。 | 每次扣0.5分 |  |
| 7 | 未定期修剪、摘除残花以保持整体美观。 | 每次每处扣0.5分 |  |
| 8 | 盛花期需肥量大的花卉未及时施肥，造成观赏性缺失。 | 每次每处扣0.5分 |  |
| 9 | 养护管理不到位或品种选择不科学，盛花期持续时间未达到公园要求，或出现生长不适现象，发生连片衰败造成观赏性缺失。 | 每不达标1日扣0.2分，考核档次不能定为优秀 |  |
|  |  | 连片衰败扣10分，考核档次不能定为优秀 |  |
| 合计扣分值 |  |  |  |
| 甲方园林部门技术员： |  | 乙方现场负责人： |  |

表8

广西高峰森林公园景观提升考核评分表

考核日期：     年   月   日

| 序号 | 扣分标准 |  | 扣分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 景观提升工作无设计方案或方案上报不及时的，未能按设计方案完成施工，完成数量质量不达标的。 | 扣5分，考核档次不能定为优秀 |  |
| 2 | 未能根据景观节点环境特点进行设计，选择的植物品种与环境整体不协调，没有主题特色。 | 每个品种扣0.5分 |  |
| 3 | 种植植物品种与设计方案有偏差。 | 每偏差1个品种扣0.5分 |  |
| 4 | 种植设计单调，没有观赏性。 | 每处扣0.5分 |  |
| 5 | 淋水不及时或过度淋水造成的花叶萎蔫、提前凋谢，病虫害未及时防治处理。 | 每次扣0.5分 |  |
| 6 | 植物定植期固定支撑不牢靠或倒伏没有及时扶正，没有加固措施，种植施工未设置安全警示标识。 | 每次扣0.5分 |  |
| 7 | 未定期修剪、摘除残花以保持整体美观。 | 每次每处扣0.5分 |  |
| 8 | 盛花期需肥量大的花卉未及时施肥，造成观赏性缺失。 | 每次每处扣0.5分 |  |
| 9 | 养护管理不到位或品种选择不科学，出现生长不适现象，发生连片立枯现象，造成观赏性缺失。 | 每次扣0.5分，考核档次不能定为优秀 |  |
|  |  | 连片立枯扣10分，考核档次不能定为优秀 |  |
| 合计扣分值 |  |  |  |
| 甲方园林部门技术员： |  | 乙方现场负责人： |  |

表9

广西高峰森林公园绿化养护月度考核结果通报表

考核月份：      年   月

| 中标单位 | 扣分情况（分） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计扣分 | 总评分 | 考核档次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日常考核扣分情况 |  |  |  |  |  |  | 月度考核扣分情况 |  |  |  |  | 专项考核扣分情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日期 |  |  |  |  | ... | 合计 |  |  |  |  |  | 内业管理 | 施肥 | 淋水抗旱 | 病虫害防治 | 植物防护 | 其他 |  |  |  |  |
|  | 扣分 |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.绿化养护月度考核总评分计算：总评分=100-月度考核扣分值*90%-日常考核累计扣分值*10%-专项考核扣分值

- 考核档次划分：总评分≥90分为优秀，总评分85-89（大于等于85但小于90）分为合格，总评分＜85分为不合格

制表：                审核：                复核：                公司领导：

附件四：

广西高峰森林公园绿化作业安全管理办法

一、总则

中标单位必须对生产作业一线人员进行生产作业的安全教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产作业知识，熟悉有关的安全生产作业规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，经安全教育和培训并考试合格后方可上岗。

二、绿化作业人员作业规范 （含植保、整形）

（一）养护人员在进行养护工作时必须穿统一的工作服。

（二）使用打草机及绿篱修剪机、油锯等机械时，首先必须检查好器械的性能，使用前对草地及色块进行检查，清理石块、铁线等杂物，戴好防护眼镜、安全帽等防护用具，并做好警示标志。

（三）植保工作，触及农药时，必须戴好胶手套、口罩、眼镜等防护品。

（四）高大乔木整形、修剪工作时，必须戴好安全帽，必须系好安全绳才可上高枝车或上树作业。

（五）水车淋水工、植保工在车上作业时必须穿安全防护服，戴安全帽。如工作需要登上水箱，必须系好安全绳。

（六）使用锄、铲、斧等工具前要先检查其是否牢固，操作时要注意周围，避免对面和交叉作业。

（七）正确使用消防栓、消防带、喷淋枪头进行洒水浇灌时，消防带的接头不能漏水，驾驶员和操作员配合得当，水花尽量避免溅及行人。

（八） 反光安全锥、警示牌的放置

1.工作范围应放置反光安全锥或警示带包围。警示牌应放置在安全锥前方20米处，并确保稳固。

2.在园路上作业时，应在醒目处放置“绿化作业，小心绕行”的警示牌。

三、农药的保存、出库、配比及喷用作业规范

（一）农药保存过程中，要在仓库贴好明显的警示标志，使用或搬运过程中，要轻拿轻放，泄漏的药物应及时清理。

（二）完善出库登记制度，用完后的空药瓶应存放至指定地点，剩余药品及时放回仓库。

（三）配药时应严格按说明书进行配比，用药量准确，不发生药害。

（四）喷施农药过程中，要注意观察风向和周围环境，尽量避开行人、居民、车辆、各类物品，确定安全后方能进行。

（五）喷药作业前需张贴告示牌，提醒游客喷药时间，在农药车作业时，应配备三个人，一人先对有可能喷到农药的范围进行游客劝离并确保清场完毕，一人操控喷头，一人观察操控过程的安全问题及喷雾是否到位。

四、车辆使用基本规定

（一）严禁酒后驾车、无证驾驶等违规行为。司机驾驶车辆时应集中精力并慢行。

（二）汽车发动前要绕车检查车辆一周，检查好车况。

（三）水车、喷药车等在作业时，应响警示音乐。

（四）使用高空作业车、吊车时，必须在施工范围内设置警示标志，起吊重物要有必要的防护措施。吊车使用过程中，要确保吊车的正常负荷，提升吊物时，应确保提绳角度均匀。吊车起吊时绳缆要牢固；统一指挥，信号明确；吊臂下严禁站人。

（五）文明行车，遵守园内车辆规章制度，严禁酒后驾车，不准无证驾车，谨慎驾驶，注意安全，严格执行驾驶规章制度。

（六）按规定停放车辆，保持车辆清洁，及时进行车辆保养，车辆使用完毕及时停放至指定停车位。

五、高大乔木整形、修剪及在供电线路勾枝作业规范

（一）操作时必须听从专人指挥。

（二）下树、打枝前必须做好险情鉴定后方能进行操作。作业范围要设置安全警示牌，提醒行人车辆不要进入作业区，作业时要注意树下安全和周围建筑物的安全，以免树枝掉落时伤人或损坏公私财物。

（三）操作时思想集中，不许打闹谈笑，上树前不许饮酒；上大树的梯子必须牢固、立稳，单面梯将上部横档与树身捆住，人字梯中腰栓绳，角度开张适当；五级以上大风不可上树；截除大枝要由有经验的专人指挥操作。有高血压及心脏病者，不准上树；修剪工具要坚固耐用，防止误伤或影响工作；不得从一棵树跳到另一棵树上，必须下树重上。

（四）注意树木上空各种缆线如电力线、电话线等，尤其是电力线，影响操作时，必须先取得供电部门配合，先断电，后作业。作业前要检测电线是否有电，确已断电方可作业。作业中，剪断的枝条应避免压断电缆线或挂在线上。

（五）修剪大枝条需在基部裁去的，或长主干截短时不能一次截断，要分段进行。对周围有危险的枝条，要预先用绳索吊好，锯断后慢慢放下。要特别注意自身安全和周围建筑物、人员的安全。特大树枝修剪或砍伐树木，应由专人负责统一指挥。

（六）使用高空车作业者必须熟练掌握吊臂伸缩、升降、旋转的各种控制按钮及操作流程。枝条的重量要在吊绳的承受能力范围内，吊臂下严禁站人。

（七）使用油锯截枝必须仔细了解油锯的性能、功效、使用方法、注意事项，熟练操作方法，正确、安全操作，专人使用、机具定期保养。

六、突发事故应急处理

做好事故前期的应急处理，及时上报并快速反应，及时、果断、妥善处置。具体参照《南宁市园林系统安全生产事故应急预案》进行实施。

第四章  竞争性磋商响应文件格式

一、竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号（如有）：

磋商供应商名称：

年    月    日

二、附  件

附件一

报  价  表

采购项目名称:                                           采购项目编号:

| 序号 | 服务名称 | 服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化养护 | 人工费 |  |  |  |  |
| ... |  | 机械设备费 |  |  |  |  |
|  |  | 补植苗木费 |  |  |  |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  |
|  | 花卉摆放 | 材料费 |  |  |  |  |
|  |  | 人工费 |  |  |  |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  |
|  | 景观提升 | 材料费 |  |  |  |  |
|  |  | 人工费 |  |  |  |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指服务费、管理费、验收费、利润、税金及其它所有成本、费用的总和。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

磋商供应商名称（盖章）：

报价时间：       年     月    日

附件二

磋  商  书

广西国力招标有限公司：

依据贵方（采购项目名称/采购项目编号）项目政府采购的磋商邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（磋商供应商名称、地址）提交下述竞争性磋商响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、服务响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性磋商文件磋商供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性磋商文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其磋商有关的一切数据或资料；

4. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字或盖章：

磋商供应商名称（盖章）：

磋商声明书

致：广西国力招标有限公司：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                  。

我                （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的              项目的磋商活动，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次磋商有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品（服务）名称为：                              ；我方承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品（服务）的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

7. 我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我方对此声明负全部法律责任。

法定代表人签字或盖章：

供应商公章：

日期：      年   月    日

附件三

商务、服务响应、偏离情况说明表

采购项目名称:

采购项目编号:

| 序号 | 竞争性磋商文件要求 | 竞争性磋商响应文件具体响应 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（商务要求表） |  |  |  |  |
| 1 | 服务时间及地点 |  |  |  |
| 2 | 售后服务要求 |  |  |  |
| 3 | ▲付款条件 |  |  |  |
| 4 | 其他要求 |  |  |  |
| 5 | 履约保证金 |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 服务部分（内容和要求） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

说明：1、应写明竞争性磋商响应文件对商务与服务要求的响应和偏离情况；

2、应对照竞争性磋商文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务已对竞争性磋商文件的商务、服务做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应或偏离。特别对有具体商务、服务参数要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

磋商供应商名称（盖章）：

日期：      年   月    日

附件四

法定代表人授权委托书

广西国力招标有限公司：

兹授权         同志为我公司参加贵单位组织的（采购项目名称、采购项目编号）竞争性磋商采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

磋商供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位：

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的有效身份证正面及反面复印件

附件五

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称：广西壮族自治区国有高峰林场）的（项目名称：广西高峰森林公园绿化养护及景观提升项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称：广西高峰森林公园绿化养护及景观提升项目） ，属于（采购文件中明确的所属行业：其他未列明行业）；承接企业为（企业名称：       ），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

3、在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同（格式）

合同编号：

采购单位（甲方）                            采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                            项目名称编号

签  订  地  点                              签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

- 第一条　项目概况

项目名称：广西高峰森林公园绿化养护及景观提升项目。

项目地点：广西高峰森林公园内（广西壮族自治区南宁市兴宁区邕武路168号）。

- 第二条　绿化养护范围及养护内容

（一）养护范围：

乙方负责项目地点内甲方所属景观绿地内的乔木、灌木、地被、护坡草种、草坪、花坛时花等园林植物的绿化养护及景观提升工作。绿化养护面积约为228434.50㎡（342.65亩），各区域范围及养护质量要求如下：

1、游客中心区域61.34亩，按一级养护质量要求，包含节点为南门及南门道路、游客中心广场、景观湖、停车场、边坡护坡植物。

2、西线区域57.55亩，按三级养护质量要求，包含节点为西线道路两侧绿化景观及边坡护坡植物、景廊亭、蘑菇工坊、嘉年华、百鸟林、北门停车场、西线河道两侧绿化景观。

3、精灵王国区域40.63亩，按三级养护质量要求，包含节点为精灵王国、龙蛇滑道、苗族亭、樱花大道。

4、东线区域165.93亩，按一级养护质量要求，包含节点为东线道路两侧绿化景观及边坡护坡植物、东线各观光车站周边绿化景观、生命河谷、油茶步道、星月湖、卡丁车基地、星空露营。

5、高峰阁区域17.20亩，按一级养护质量要求，包含节点为高峰阁、一环道路两侧绿化景观及边坡护坡植物。

（二）养护内容（以打√为准）：

R枯死植物、落叶堆积、废弃辅材清运  R植物新植、补植、移植      R植物扶正

R园林病虫害监测和治理              R植物浇灌及淤堵、内涝排水  R植物施肥

R中耕除草                          R修复树池及培土            R裸土覆绿

R植物修剪整形                      R花卉摆放                  R景观改造及提升

R植物防护(防寒、防旱、防风、防积水内涝、防高温等)

R水面枯枝落叶清理                  R水体清淤

- 第三条　花卉摆放内容

乙方提供《广西高峰森林公园节日花卉摆放设计方案》，要求提供壮族“三月三”及国庆节2个节日的花卉摆放设计方案及日常养护工作，每个节日摆花面积均不低于500㎡，品种数量不低于10个（均需观花或观叶品种），高度1-1.5米的不得少于150盆，高度0.4-0.6米的不得少于350盆，高度0.2-0.4米的不得少于10000盆，整体数量不得少于10500盆，花卉盛花期持续时间不得少于30天，持续时间内发生花卉大面积衰败、死亡等损耗的，由乙方负责更换并自行承担更换费用。

乙方按甲方的要求负责将花卉、植物放到甲方规定的场所按设计方案进行摆放，摆放施工期间保持现场整齐美观。乙方负责花卉、植物的日常养护、更换、淋水施肥、病虫害除灭、妥善摆放及摆放场地、花盆的保洁。

- 第三条　景观提升内容

乙方提供《广西高峰森林公园景观提升设计方案》，要求提供覆盖游客中心、生命河谷、星月湖、星空露营等4个景观节点的景观改造提升设计及施工方案，并提供合同期内景观提升区域的绿化养护工作，其中新植园林乔木或孤植灌木数量不少于150株，新植园林片植灌木面积不少于800㎡，多年生观花草本的新植及品种更换面积不少于1100㎡，新植湿生、水生花卉面积不少于1200㎡。

第四条  服务要求

（一）乙方应严格按照甲方绿化养护和景观提升管理要求（附件一、附件二、附件三、附件四）和本合同约定提供绿化养护和景观提升服务，甲方按照上述管理要求及合同约定对进行考核。

（二）对本合同养护项目实施养护管理所用的一切劳动力、劳动工具、劳保用品、机械设备、车辆等由乙方自行组织及准备，由此产生的一切费用由乙方承担。

（三）乙方应根据甲方需求免费补植养护范围内的缺损植物。乙方因作业管理不善或防护措施不当，造成人员或物品损害的，乙方负责赔偿。

（四）甲方为乙方提供绿化养护管理取水取电场所，需新建取水、取电设备的，由乙方负责安装，安装费用由乙方承担，甲方按乙方用水、用电量收取水电费。（水电费已包括在合同总价中）。

（五）甲方不定期但以每月固定的次数以普查和随机抽查结合的方法，对乙方绿化养护及景观提升服务进行考核验收。如果发现服务质量不达标，甲方有权扣减相应费用，如果严重不达标（不达标率＞15%）或超1个月不整改，甲方有权终止服务，由此造成的缺失由乙方承担。

（六）服务期满后，乙方需保证养护范围内甲方原有植物、花卉总数以及规格大小保持不变。

- （七）乙方应配备现场技术员和现场负责人，保障管理到位，做好日常养护记录，建立绿化养护技术档案，有紧急情况随叫随到。

- （八）养护期间，乙方应遵守国家有关环境保护的政策、法规。养护范围内的垃圾应按甲方规定分类清理、外运。施药产生的污水、废水未处理达标前，不得直接排入河道或其它公共设施，以免造成污染。

- （九）乙方应对其在养护场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。乙方在养护期间，应当严格遵守安全生产作业的有关管理制度，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。养护期间，若发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担发生的费用。

（十）乙方在从事喷洒农药、控制有害生物、修剪树木、修理设施、清理道路或水体、防台防汛等工作时应自行采取相应的安全防护措施。除双方另有约定外，安全防护费用由乙方自行承担。

（十一）乙方应保证养护范围内的各项设施能够安全使用，对于存在安全隐患的设施、物品，应及时提请甲方予以修理或更换。对养护范围内的树林、水体或其他可能造成人员伤亡的场所，乙方应提请甲方设置禁止吸烟、禁止火种、禁止游泳等安全警告铭牌。

（十二）乙方对养护绿地进行消毒或防治病虫害时，应使用符合环保要求的药剂，不得使用国家禁止使用的剧毒、高残留或可能造成其它公害的药剂。乙方喷洒药物之前，须将喷洒时间、药物种类提前报甲方批准，按甲方批准的时间和路线进行喷洒。瓜果类植物在挂果期间不得喷洒药剂，以防发生意外。残留药剂和容器，乙方应按规定妥善收集和处理。乙方未按规定使用药剂，造成的责任由乙方自行承担。

（十三）乙方绿化养护及景观提升服务质量必须达到国家规定的园林行业绿化养护相关标准及甲方制定的绿化养护及景观提升服务管理及考核要求，详见合同附件一、附件二、附件三、附件四。

- 第四条　养护期限

养护期限为____个月（自____年____月_____日起至____年____月____日止）。备注：开始养护日期以甲方书面通知为准。

- 第五条  合同价款与支付

（一）合同价款及调整：本合同总金额（含税）为人民币（大写）______________________（¥：元），费用已含服务人员人工费、服装费、材料费、机械设备费、农药化肥费、工具费、植物费用、苗木补种费用、税费、各项管理费用以及市场价格变动风险等乙方为完成合同约定义务所应支付的所有费用。乙方服务产生的自来水费、电费需另外缴纳，如不缴纳甲方有权从进度款中扣除相应水电费。

（二）合同价款的支付方式：

1、绿化养护费用：采购人每三个月支付一次绿化养护服务进度款，合同期内分3批支付，按照本项目关于绿化养护服务管理及考核要求，对当期绿化养护工作进度及质量进行阶段验收，验收通过的，供应商制作进度款书面请款材料，采购人每批支付的当期绿化养护进度款基数为合同总金额的19%，实际支付金额为该基数扣减因质量不达标产生的扣款金额（如有）后余下的金额。

2、花卉摆放费用：采购人参照供应商提供的《广西高峰森林公园节日花卉摆放设计方案》，按照本项目关于花卉摆放工作的管理及考核要求，在供应商完成每次节日花卉摆放工作的5日后对当次花卉摆放工作完成的数量、质量、设计方案契合度进行完工验收，验收通过的，在花卉摆放持续时间达到30日后，进行期满验收，期满验收通过后，供应商制作花卉摆放款书面请款材料，采购人每批支付的当次花卉摆放工作进度款基数为合同总金额的10.5%，实际支付金额为该基数扣除因质量不达标产生的扣款金额（如有）后余下的金额。

3、景观提升费用：采购人每三个月支付一次景观提升工作进度款，合同期内分3批支付，按照本项目关于景观提升工作的管理及考核要求，参照供应商提供的《广西高峰森林公园景观提升方案》，对当期景观提升工作完成进度、质量、设计方案契合度进行阶段验收，验收通过的，供应商制作进度款书面请款材料，采购人每批支付的当期景观提升工作进度款基数为合同总金额的6%，实际支付金额为该基数扣除因质量不达标产生的扣款金额（如有）后余下的金额。

4、合同尾款：供应商完成合同期内所有服务项目并通过采购人验收后，与最后一批绿化养护进度款一同支付。

5、请款材料要求：供应商根据本项目合同对绿化养护、花卉摆放工作或景观提升工作的管理及考核要求，提交需结算的当期费用请款材料，并开具符合财务、税务规定的增值税专用发票，采购人在收到请款材料及合法有效发票后30个工作日内将当期费用以对公转账转的方式转入供应商指定账户。如因供应商提交发票和书面请款报告延误时间的，采购人付款期限顺延。

（四）乙方指定收款银行账户信息：

开户银行：

户  名：

帐  号：

- 第六条 双方一般权利和义务

- 1、甲方代表

- (1)甲方指定________为甲方代表，联系电话：_______________，代表甲方履行本合同义务。

- (2)除甲方代表外，其他人员均无权向乙方发出任何指令，除双方另有约定外，甲方代表亦不得委托他人代行职权。

- (3)乙方对甲方代表的指令应予执行，甲方代表的指令应以书面发出，否则无效。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后24小时内向甲方代表提出修改指令的书面报告，甲方代表在收到乙方报告后 小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定，并以书面形式通知乙方，乙方应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给乙方造成的损失由甲方承担。

(4)甲方代表应按合同约定，及时向乙方提供所需指令、批准并履行约定的其他义务。由于甲方代表未能按合同约定履行义务给乙方造成的损失由甲方承担。

(5)在合同履行过程中，确有必要时，甲方可更换甲方代表。如需更换甲方代表，甲方应至少提前7天以书面形式通知乙方，后任甲方代表继续行使合同约定的职权，履行约定的义务。

2.乙方代表

(1)乙方任命________为乙方代表，联系电话_______________，代表乙方履行本合同义务。

(2)乙方依据合同发出的通知，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。

(3)乙方代表按照本合同的约定及甲方代表依据合同发出的指令组织养护工作。在情况紧急且无法与甲方代表联系时，乙方代表应当采取保证人员生命、财产安全的紧急措施，并在采取措施后48小时内向甲方代表提交报告。责任在甲方的，由甲方承担由此发生的追加合同价款;责任在乙方的，由乙方承担费用，并赔偿甲方损失。

(4)乙方如需要更换乙方代表，应至少提前7天以书面形式通知甲方。后任乙方代表继续行使合同约定的职权，履行约定的义务。

(5)乙方代表不称职时，甲方可以与乙方协商，建议撤换;收到甲方要求撤换乙方代表的通知时，乙方须按甲方要求，以称职人员替代。

3.甲方工作

(1)将养护区域内的树木、草坪、花卉、绿篱、水生植物、水体、园林设施及其它需要养护的设施，列明范围或清单，双方进行现场确认。

(2)提供养护范围内的园林景观设计图纸、以及养护场地内的工程地质和地下管线资料，并对资料的真实准确性负责。

(3)提供养护所需用水、用电的接驳点，保证养护期间的需要。除双方另有约定外，购买及安装计量表具的费用由乙方承担，养护期间的自来水费、电费由乙方承担，乙方不缴纳水电费的，甲方有权从进度款中扣除相应的水电费。

(4)乙方进场后，甲方提供在养护现场的养护管理用房、工间休息室和材料、工具存放间。除双方另有约定外，车辆及大型机械设备的存放问题，由乙方自行解决。

(5)组织召开养护作业要求交底会。

(6)在乙方开展养护工作时，协调乙方与政府部门、相关单位和人员(包括养护范围内的游客)的关系。

(7)在养护期间，若主管单位通知停电、停水，甲方应及时将停电、停水通知送交乙方，乙方应自行采取停电、停水期间的养护措施。甲方收悉停电、停水通知后未及时通知乙方的，由此造成养护范围内的植物或养殖物死亡，其损失由甲方承担。除此之外的停电、停水或其它异常事件，造成损失由责任方承担;不能确定责任的，由乙方承担。

(8)按照本合同约定，检查、考核乙方的工作。

(9)按合同约定流程向乙方支付服务进度款。

4.乙方工作

(1)根据本合同约定，在合同签订后 5日内，制定服务期内相应的总体绿化养护管理方案、节日花卉摆放方案、景观改造提升方案，报请甲方审核批准，作为实施依据。甲方收到乙方方案后，应于10日内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出修改意见的，视为同意。

(2)建立完善的养护班组，制定养护岗位职责以及各岗位规范、操作规程、养护制度(包括节假日值班制度、防汛防台期间的值班制度和应急抢险工作制度)。根据合同约定，配备技术管理人员和养护操作人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度及工作人员的名单交甲方审批备案。

(3)根据季节、气候、土壤、植物的生长习性和生长阶段及养护场地的具体情况合理安排、开展养护工作，根据甲方要求及时做好养护区域的局部调整，保证绿化观赏的整体性，并向甲方提供年、季、月度养护管理方案及相应进度统计表。

(4)负责区域内各类植物养护及日常巡视检查，如发现各类苗木、设施有被损、被盗等情况时，应及时向甲方汇报并立即进行补缺、恢复。

(5)开展养护工作时，严格遵守政府和有关主管部门对噪音污染、环境保护和安全生产等的管理规定，文明施工;对外开放的养护区域，处理好养护工作与游客的关系。绿化垃圾须堆放于甲方指定位置，除双方另有约定外，垃圾由乙方负责清理外运。

(6)养护期间，做好养护范围内的地下管线和现有建筑物、构筑物的保护工作;但甲方须在乙方进场前，将养护范围内的地下管线、地下构筑物的情况向乙方进行交底。

(7)接受甲方的管理、监督、检查和考核，对甲方发出的整改通知，应及时按甲方的要求进行整改。乙方无正当理由拒绝整改时，甲方可以另行委托他人予以整改，所发生的费用由乙方承担。

(8)负责养护工作人员的劳动保护和人身安全。除双方另有约定外，养护工作人员的餐饮、住宿由乙方自行承担。

(9)建立和健全养护管理档案，对养护管理工作中采集的各种信息、资料及时做好分析整理和归档保存工作，并报送甲方备案。服务期满后，将养护管理的所有档案资料及养护范围内的各类植物、设施完好地移交给甲方。

(10)乙方应当对投入使用的机械、材料、器具设备的质量负责。乙方在机械、材料、器具设备送达养护场地前24小时通知甲方代表清点。乙方投入使用的机械、材料、器具设备的数量、规格和品质达不到合同约定标准时，须承担违约责任。

(11)乙方应保证其提供的机械、材料、器具设备符合安全标准。在乙方使用前，应按规范要求进行检验或试验，不合格的不得使用。检验或试验费用，除双方另有约定外，由乙方承担。

(12)甲方发现乙方提供或使用不符合约定的机械、材料、器具设备时，乙方应当按照甲方的要求负责采取更换、重做等补救措施，并自行承担相应费用。

(13)乙方需要使用代用机械、材料、器具设备时，应经甲方代表认可后才能使用。由此增减的合同价款，除非双方另有约定，增加的合同价款由乙方自行承担，减少的合同价款须从合同总价中核减。

（14）乙方需提供甲方认可的摆花方案后，方可进行摆花施工。

- 第七条  违约责任

（一）服务期满后，乙方需保证甲方原有植物、花卉总数以及规格大小保持不变。

- （二）因乙方原因，养护质量未达到合同约定的养护标准，乙方应采取补救措施，并赔偿甲方损失。

- （三）未经甲方同意，乙方擅自更改、调整养护方案，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

- （四）未经甲方同意，乙方擅自将承包的养护项目进行分包或转包给他人，给甲方造成损失的，应承担赔偿责任。

（五）乙方如果连续3次月度考核分数在85分以下或累计2次月度考核分数低于70分的，视为乙方未按合同要求提供服务，甲方有权终止合同。

（六）甲方考核发现的问题以书面形式发给乙方后，乙方连续3次或累计5次未按要求整改的，甲方有权单方面解除合同。

（七）合同履行期间由于乙方的原因造成严重损失或发生重大安全责任事故的，则当月考核等级为不合格，甲方除扣除当月进度款外，有权单方面终止合同，并由乙方赔偿全部损失。

- （八）乙方应承担的其他违约责任。

第八条  合同争议的解决

凡因本协议的签订、履行而发生的或与本协议有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第九条  其它

（一）甲乙双方可在协议履行过程中，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

（二）本协议一式柒份，甲方执肆份，乙甲方执贰份，代理机构执壹份，具有同等法律效力，双方签字盖章之日起生效

（三）本合同的附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，附件目录：

附件一：广西高峰森林公园绿化养护规范

附件二：广西高峰森林公园绿化养护质量要求

附件三：广西高峰森林公园绿化养护及景观提升服务管理及考核办法

附件四：广西高峰森林公园绿化作业安全管理办法

甲方（章）：                                  乙方（章）：

法定代表人（签字或盖章）：	                  法定代表人（签字或盖章）：

或授权委托代理人（签字或盖章）：	          或授权委托代理人（签字或盖章）：

经办人（签字或盖章）：	                      经办人（签字或盖章）：

第六章  评标标准

评标标准

一、评标原则

（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性磋商小组成员由五人以上单数组成）。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为评标依据，对供应商的响应文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分………………………………………………………………………………………………………10分

（1）本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）以进入评审的最低的评标价为10分。

（3）某供应商价格分 = 供应商最低评标报价（金额）/某供应商评标报价（金额）× 10分

2、技术分…………………………………………………………………………………………………78分

（1）项目实施方案分（满分18分）

一档（6分）：供应商对本项目情况说明及要求的理解及分析不够清晰，工作安排计划简单、对人员培训计划、安全保障及安全管理实施措施简单、项目配套运输设备的养护管理指施不够完善；没有节假日和重大活动等特殊时间的管理方案及措施；

二档（12分）：供应商对本项目情况说明及要求的理解及分析清晰，管理方式符合实际需求、有工作安排计划、合理的人员岗位设置、对人员有相关的培训制度、有相对完善安全保障及安全管理实施措施、项目配套运输设备的养护管理指施相对完善、针对节假日和重大活动等特殊时间的有管理方案及措施、针对整个方案的所属区域的实际现状提出合理科学的计划的；

三档（18分）：供应商对本项目情况说明及要求的理解及分析清晰合理并符合实际情况，管理方式符合实际需求、有详细的工作安排计划、科学合理的人员岗位设置、对人员有完善的培训制度、有相对完善安全保障及安全管理实施措施、项目配套运输设备的养护管理指施相对完善、针对节假日和重大活动等特殊时间的有管理方案及措施、针对整个方案的所属区域的实际现状提出合理科学的计划的，根据该项目的实际情况从其它方面去制定更为详尽的实施、优化方案的。

（2）各季度养护计划、保证措施、服务承诺及违约责任承诺分（满分18分）

一档（6分）：养护计划简单，服务承诺简单，未对抗旱保苗、防汛救灾、缺苗补苗和突发事件的应急反应等工作的作出具体措施，没有违约责任承诺；

二档（12分）：养护计划基本准确，编制基本合理，关键节点的控制措施基本可行，服务承诺基本满足项目要求，基本能承诺做好抗旱保苗、防汛救灾、缺苗补苗和突发事件的应急反应等工作的，具有可行的违约责任承诺；

三档（18分）：养护计划清晰、准确、完整、编制合理、可行，关键节点的控制措施有力、合理、可行，服务承诺完全满足项目要求，能承诺有效的做好抗旱保苗、防汛救灾、缺苗补苗和突发事件的应急反应等工作的，并能承诺如不按承诺服务，可处以相应处罚的，违约责任承诺具体，在项目所在地已设立有分支机构或办公地点或承诺中标后在项目所在地设立分支机构或办公地点，提供有效的场地租赁证明或营业执照复印件或提供承诺书加盖供应商公章。

（3）劳动力和材料投入计划及其保证措施分（满分12分）

一档（4分）：投入计划与进度计划安排简单，不能完全满足养护需要。未承诺按养护面积投入足额的肥料、材料、设备和劳动力；

二档（8分）：投入计划与进度计划基本呼应，基本能满足养护需要。承诺投入足额的肥料、材料、设备和劳动力能基本符合养护面积的需求；

三档（12分）：投入计划与进度计划相呼应，较好满足养护需要。承诺投入足额的肥料、材料、设备和劳动力能较好满足养护面积的需求，能确保苗木长势良好和开花植物按时开花等，并能承诺如不按承诺服务，可处以相应处罚的。

（4）关键养护技术、工艺及工程项目实施的重点分析和解决方案（满分10分）

一档（3分）：对项目关键技术表述简单，对重点、难点有建议，解决方案可行性较低；

二档（6分）：对项目关键技术有一定理解，对重点、难点养护问题分析基本准确，解决方案基本可行；

三档（10分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、难点养护问题有先进合理的养护措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、切实可行，措施得力。

（5）养护、服务质量保证及安全文明施工措施（满分10分）

一档（3分）：措施简单，采用规范不够准确；

二档（6分）：针对项目实际情况，有基本合理的措施，采用规范正确；

三档（10分）：针对项目实际情况，提出先进、可行、具体的保证措施，超过采购文件的质量要求及施工验收规范要求。

（6）节日摆花设计方案及施工工艺（满分5分）

一档（1分）：对相应展点的设计效果普通，设计图与展览主题不够协调，施工工艺方案简单有缺陷，未提供节日摆花设计方案（图片）。

二档（3分）：对相应展点的设计效果优良且展览效果新颖，各个对应展点能提供够1-2个节日摆花设计方案（图片）供采购人考评，施工工艺方案具体详实，针对性较强、创意思路明确。

三档（5分）：对相应展点的设计效果非常优秀且展览效果新颖贴近民生，各个对应展点能提供够3个以上的节日摆花设计方案（图片）供采购人考评，设计效果图技术含量高，视觉效果大气丰富，突出文化特色，与周边景观协调融洽，施工工艺方案具有针对性，实施人员配备组成完备且分工明确，并能针对本项目提出合理化建议。

（7）景观改造提升设计方案及施工工艺（满分5分）

一档（1分）：对相应景观节点的改造提升设计效果普通，设计图及植物品种选择与节点现有主题不够协调，施工工艺方案简单有缺陷，未提供设计方案（图片）。

二档（3分）：对相应景观节点的改造提升设计效果优良且植物景观效果符合节点现有主题，能提供够1-2个节点的改造提升设计方案（图片）供采购人考评，施工工艺方案具体详实，针对性较强、创意思路明确。

三档（5分）：对相应景观节点的改造提升设计效果非常优秀且景观效果新颖贴近行业主流，能提供够3个以上节点的改造提升设计方案（图片）供采购人考评，设计效果图技术含量高，视觉效果美观丰富，植物品种选择科学合理，突出植物特色，与周边景观协调融洽，施工工艺方案具有针对性，实施人员配备组成完备且分工明确，并能针对本项目提出合理化建议。

3、综合实力分………………………………………………………………………………………12分

（1）拟投入人员分（满分2分）

拟投入项目负责人有中级及以上职称的，专业为绿化养护（园林、绿化等）相关的，得2分。（响应文件中需承诺人员为投标单位的员工，否则不得分）

（2）业绩分（满分10分）

2020年1月1日至今，供应商完成过的同类项目（绿化或养护或绿化养护或水域清理）的，每个得5分，满分10分。（响应文件中需提供合同或中标通知书复印件，并加盖竞标单位公章，否则不得分）

（三）总得分=1 + 2 + 3。

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效竞标处理。