广西国力招标有限公司

竞争性磋商文件

采购项目编号：GXZC2024-C2-003536-GXGL

采购项目名称：广西职业师范学院相思湖校区网球场（重）

（GXGL2024A-C027-Z）

采   购   人：广西职业师范学院

采购代理机构：广西国力招标有限公司

2024年5月

目  录

第一章  竞争性磋商公告	1

第二章  磋商供应商须知	5

第三章  采购需求	18

第四章  竞争性磋商响应文件格式	21

第五章  合同主要条款	40

第六章  技术标准和要求	69

第七章  发包人提供材料一览表	70

第八章  图纸	71

第九章  工程量清单	72

第十章  技术配置及交付标准	73

第十一章  评标标准	77

第一章  竞争性磋商公告

广西国力招标有限公司

竞争性磋商公告

项目概况

广西职业师范学院相思湖校区网球场（重）采购项目的潜在供应商应在“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2024年5月20日9时30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-C2-003536-GXGL

项目名称：广西职业师范学院相思湖校区网球场（重）

预算总金额（元）：1966800.00

采购需求：

数量：1项

预算金额（元）：1966800.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目位于广西职业师范学院内，工程主要内容包括但不限于建筑装饰装修工程、安装工程、市政工程、绿化工程等，如需进一步了解详细内容，详见工程量清单及图纸、竞争性磋商文件。

最高限价（如有）：1966800.00

合同履约期限：详见采购需求。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：否；

3.本项目的特定资格要求：供应商须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质，同时具备建设行政主管部门颁发的建筑施工企业安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。其中，供应商拟派项目经理须具备建筑工程专业中级(含本级)以上及有效的安全生产考核合格证书（B类），且不得担任其他在建建设工程项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17 号文除外）。

三、获取采购文件

时间：2024年5月8日至2024年5月14日，每天上午8时30分至12时00分，下午15时00分至18时00分（北京时间，法定节假日除外）

地点：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）；

方式：本项目不发放纸质采购文件，请登录“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763 。提示：供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取采购文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2024年5月20日9时30分（北京时间）

地点（网址）：“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目不要求竞标供应商到达开标现场，但供应商应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）

五、开启

开启时间：2024年5月20日9时30分（北京时间）

地点：广西国力招标有限公司评标室（广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼）。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策

政府采购促进中小企业发展；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展。

3.网上公告媒体查询

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交竞标响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云CA证书办理操作指南）；

（4）供应商通过广西政府采购云投标客户端软件制作竞标响应文件，广西政府采购云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

（6）竞标响应文件网上提交截止后，广西政府采购云（电子标系统）自动提取所有竞标响应文件，各供应商须在开标开始后30分钟内对上传广西政府采购云的竞标响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本公司开启竞标响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：广西职业师范学院

地    址：广西壮族自治区南宁市大学东路105号

项目联系人：蒋老师

项目联系方式：0771-3245617

2.采购代理机构信息

名    称：广西国力招标有限公司

地    址：南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

项目联系人：隆丽艺、李宁芳

项目联系方式：0771-4915558

广西国力招标有限公司

2024年5月8日

第二章  磋商供应商须知

磋商供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
|  | 采购项目名称：广西职业师范学院相思湖校区网球场（重） 采购项目编号：GXZC2024-C2-003536-GXGL |
|  | 供应商资格：按第一章磋商公告第二条规定。 |
|  | 磋商报价：供应商必须就所竞项目的全部内容作完整唯一报价，漏项报价的或有选择的或有条件的报价，其响应文件将视为无效。 |
|  | 成交服务费：采购代理机构按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的【服务类】收费标准的75%计取，按差额定率累进法计取成交服务费。发布成交结果公告后，成交人须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。 |
|  | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云”平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”实行在线竞标响应（电子标），竞标供应商应当在响应文件提交截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a.磋商供应商应在响应文件提交截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云”，否则磋商无效。 b.“电子加密磋商响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
|  | 响应文件递交截止时间：详见磋商公告 响应文件递交地址：详见磋商公告 |
|  | 竞争性磋商响应文件有效期：响应文件递交截止日期后六十日。 |
|  | 磋商保证金（人民币）：详见磋商公告 |
|  | 磋商时间：详见磋商公告 磋商地点：详见磋商公告 |
|  | 评标方法：综合评分法（详细见第八章） |
|  | 响应文件形式：磋商供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“政采云电子投标客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
|  | 响应文件的编制：供应商应先安装“政采云电子投标客户端”，并按照本竞争性磋商文件和“政采云平台”的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
|  | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
|  | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果磋商供应商没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，磋商供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
|  | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
|  | 电子加密响应文件的解密： 磋商响应文件开启后，本公司将向各参与磋商供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各磋商供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。 |

磋商供应商须知

一、总　则

1. 适用范围

本文件仅适用于本文件中所叙述的工程类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指组织本次采购的采购单位。

2.2“采购代理机构”是指：广西国力招标有限公司。

2.3“磋商供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次磋商中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性磋商响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 磋商供应商的基本条件：详见须知前附表。

4. 磋商费用、代理服务费

4.1磋商供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性磋商响应文件有关的费用，不论磋商结果如何，采购人和广西国力招标有限公司在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2本项目的代理服务费按须知前附表的规定执行，由成交供应商在发布成交结果公告后，一次性向采购代理机构支付。

5. 竞争性磋商文件的澄清和修改

5.1供应商应认真阅读磋商文件，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，供应商必须在获取竞争性磋商文件之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

5.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当在提交首次响应文件截止时间5日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

5.4磋商供应商接电话通知后到采购代理机构处领取以上澄清答复（或补充通知、更改通知等），或在网上查询，如在电话通知后24小时内不上门领取的，则视为已在网上查询收到。该澄清或修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。磋商供应商在每一次收到澄清答复或补充通知后应立即以书面形式通知采购代理机构，确认已收到该澄清答复或补充通知。否则，由此造成的一切后果由磋商供应商负责。

二、竞争性磋商响应文件的编制

6. 竞争性磋商响应文件编制基本要求

6.1磋商供应商应按本竞争性磋商文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由磋商供应商承担。

6.2响应文件须由磋商供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，磋商供应商应写全称。

6.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由磋商供应商负责。

6.4竞争性磋商响应文件的组成：竞争性磋商响应文件应分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件三个部分组成（扫描件或其他电子文件）。（以下文件要求必须提供的文件如未提供，磋商小组有权拒绝其竞争性磋商响应文件）

6.4.1第一部分：资格证明文件

（1）有效的营业执照等证明文件复印件；

①磋商供应商有效的“主体资格证明文件”复印件（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）；[必须提供]

②磋商供应商有效的企业资质证书复印件；[必须提供]

③磋商供应商有效的安全生产许可证副本；[必须提供]

④磋商供应商有效的拟投入项目经理身份证、建造师资质证书及有效的安全生产考核合格证（B证）；[必须提供]

（2）法定代表人身份证正、反面复印件；[必须提供]

（3）法定代表人授权委托书原件和委托代理人身份证正、反面复印件；[委托代理时必须提供]；

（4）响应文件递交截止之日前一年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件；无纳税记录的，应提供由磋商供应商所在地的税务部门出具的《依法纳税或依法免税证明》复印件； （必须提供，新成立单位按实际提供）

（5）响应文件递交截止之日前一年内磋商供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件；无缴费记录的，应提供由磋商供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》复印件；（必须提供，新成立单位按实际提供）

（6）财务状况报告；（格式自拟，必须提供）

（7）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录的书面声明；[格式自拟，必须提供]

注：采购人或采购代理机构对供应商进行信用查询

查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)

查询起止时间：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

（8）除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

6.4.2 第二部分：商务技术文件

（1）商务条款偏离表；（必须提供）

（2）企业概况；（格式自拟）

（3）近三年来施工企业承建的项目竣工工程情况表；

（4）项目经理（或建造师）简历表；（必须提供）

（5）主要施工管理人员表；（必须提供）

（6）施工组织设计；（必须提供）

（7）需要的其它资料。（按评分办法中要求内容，格式自定义）

6.4.3 第三部分：报价文件

（1）响应函及附录；（必须提供）

（2）响应报价表；（必须提供）

（3）已标价的工程量清单报价文件。（必须提供）

（4）中小企业声明函（或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）；（按最新相关政策执行格式见第四章，如有请提供）

三、报价要求

7.1本工程报价采用工程量清单报价方式。

7.1.1 合同价款采用固定综合单价方式确定。磋商报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。

7.1.2除非合同中另有规定，供应商在报价中所报的单价和合价，均应包括完成该工程项目的成本（包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、交通维护等）、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、污水、废水、建筑垃圾处理费、风险费、政策性文件规定的费用等所有费用。供应商所填报的综合单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，供应商在报价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

7.1.3 因设计变更引起工程项目、工程量变化的，变更合同价款按下列方法进行：①因工程设计变更引起工程项目和工程量变化的，工程量清单中有相同项目的按磋商供应商的成交单价进行结算；工程量清单中有类似项目的按类似项目成交单价结算；新增项目的单价有定额的套定额计算，其中材料价格按响应文件价格，如响应文件中无相应材料价格则有信息价的按信息价，无信息价的由发包人、承包人到市场询价确定；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人到市场询价确定。②国家和本自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

7.1.4供应商应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和合价，填写时应注意：

（1）有工程数量的应报单价和合价；

（2）无工程数量的项目不报价；

（3）除非采购人对采购文件予以修改，供应商应按采购人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。供应商未填单价或合价的工程项目，承包人必须实施且在实施后，采购人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内，承包人必须按发包人的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

7.1.5 磋商供应商的临时占地（含半成品加工厂、料厂、拌和站、借弃土场、项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复及所有临时性占地的青苗补偿及地面附着物发生的费用均由供应商负责；由于磋商供应商原因引起工期延长造成磋商供应商临时占地的租用费增加由磋商供应商负责。以上费用在报价中自行考虑。

7.1.6 施工用的水、电供应由承包人通过现场勘察后自行确定。施工用水、电由承包人负责施工场地内的管、线路的铺、架设(采购人仅提供场外水电接入点,接入点到施工场地边由承包人负责,距离约300米)，并承担施工期间用电、用水的使用、维护和安全责任等。

7.1.7 有关土料的一切费用，包括挖、填、弃、运距以及运输过程中所发生的费用，以及土料场（包括弃土场）的林地补偿费、林木补偿费、林地安置补助费、森林植被恢复费、取土费、复垦费、运输道路修建费、临时占地费、青苗补偿费、维护费等，由磋商供应商根据市场价格及本身所能承受的风险自行考虑。但土料场的土料必须试验合格并经设计和发包人同意后方可用于本工程。

7.1.8供应商可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

7.1.9供应商不得采用总价优惠、总价百分比优惠或以报价调整函的方式进行报价，其优惠应直接体现在各项报价的单价中。工程量清单总造价与报价汇总表中以文字表示的报价不一致的，应在竞争性磋商中详细说明原因。

7.1.10供应商在报价时不能改变采购文件规定的暂定部分价格，否则作无效标处理。

7.1.11供应商的报价须按竞争性磋商文件及澄清答疑中所确认的工程量清单及清单顺序进行报价，否则，将视为实质上不响应竞争性磋商文件的要求。

7.1.12供应商在进行工程量清单竞标时，应按照采购人提供的工程量清单进行报价。供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、计量单位、工程数量负责。如项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量无法与采购人提供的工程量清单一 一对应时，该清单项目作废，该清单项目的费用视为包含在其他清单中；如作废的清单项目达到3项以上（含本数）或作废的清单项目造价累计超过单位工程竞标报价的2%（含本数），视为不响应竞争性磋商文件实质性内容，将作无效标处理。

7.2经磋商小组审定存在严重不平衡不合理、低于其企业成本的竞标报价，采购人予以拒绝。磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效竞标处理。

7.3.工程上限控制价的公布和修改

7.3.1本项目工程上限控制价为：壹佰玖拾陆万陆仟捌佰元整（¥1966800.00元）。

7.3.2供应商应认真对照工程量清单等文件核对采购人公布的上限控制价，发现上限控制价有误的，必须在磋商截止时间5天前向采购人提出书面异议或修正要求。采购人应对磋商供应商提出的书面异议或修正要求进行核实。如采购人认为有必要对上限控制价进行修正的，将在开标5天前重新公布修正后的工程招标控制价。

四、竞争性磋商响应文件的份数、上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性磋商响应文件的的份数、上传、提交、解密。

见须知前附表。

9. 磋商响应文件的修改和撤回：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。截止时间后递交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

五、磋商保证金（如有）

10.1保证金应用人民币，具体金额详见磋商供应商须知前附表。

10.2保证金交纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称及采购项目编号、分标号（如有），以免耽误竞争性磋商。

10.4保证金相关事宜：财务室电话：0771-4915100、4915200

10.5未成交磋商供应商的保证金，将在成交通知书发出后四个工作日予以退还，不计利息。成交供应商的保证金在合同签订后四个工作日退还（合同签订后送达至广西国力招标有限公司），不计利息。

10.6对未按本竞争性磋商文件要求交纳保证金的竞争性磋商响应文件，将会在评审中按照无效竞争性磋商响应文件处理。（说明：评审时，磋商小组将以本公司财务室编制的《项目保证金到帐信息表》作为评审依据）

10.7供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。

10.8磋商供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还（如有）：

（1）磋商供应商在提交竞争性磋商响应文件截止时间后撤回竞争性磋商响应文件的；

（2）磋商供应商在竞争性磋商响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）磋商供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

（5）法律法规规定的其他情形。

注：磋商供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回竞争性磋商响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

六、磋商程序及评标方法

11.1竞争性磋商响应文件无效的情形：

11.1.1未实质性响应竞争性磋商文件的竞争性磋商响应文件按无效处理。

11.1.2有下列情形之一的视为供应商相互串通参与磋商活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件相互混装。

11.1.3有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加磋商活动。

11.1.4其他竞标无效的情形：

（1）竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性磋商响应文件；

（3）磋商供应商在线制作竞争性磋商响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价文件》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和采购文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

11.1.5 被拒绝的响应文件为无效。

磋商供应商竞争性磋商响应文件无效的，磋商小组应当告知有关供应商。

（二）磋商

11.2第一轮磋商

11.2.1磋商会由本公司主持，主持人宣布磋商会议开始；

11.2.2主持人介绍参加磋商会的人员名单；

11.2.3主持人宣布磋商会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

11.2.4磋商及评审程序

（1）在磋商开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对磋商响应文件进行解密；

（2）由磋商小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效磋商供应商磋商响应文件无效理由，有效磋商供应商进入磋商程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

（5）当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的11.4、11.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

11.3竞争性磋商文件变动

第一轮磋商结束后，由磋商小组组长主持，根据竞争性磋商文件和磋商情况结合第一轮磋商整体情况，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加磋商的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

11.4第二轮磋商

磋商小组集中就重新递交的响应材料或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行在线磋商。

磋商后，在询标规定时间内供应商根据磋商小组统一整理的磋商记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的11.4、11.6程序和综合评分法确定成交候选供应商。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子磋商过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变磋商响应文件的实质性内容。

11.5最后报价及成交候选供应商推荐

磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内在线提交最后报价。供应商的最后报价如有变动，则必须以工程量清单报价表的格式编制在政采云系统以附件形式提交，不得以总价下浮的方式做报价，否则作无效报价处理。供应商须提前做好相关准备并按时提交最后报价文件。继续参加磋商的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。最后报价是供应商竞争性磋商响应文件的有效组成部分。

磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当明确不同意见并说明理由。磋商小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

11.6供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，磋商活动终止。

11.7本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评标方法为综合评分法。

11.8可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本公司可中止电子交易活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本公司待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

11.9终止竞争性磋商采购活动

在竞争性磋商采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本公司将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的。（符合磋商文件规定的特殊情形除外；符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项情形除外；符合财库〔2015〕124 号文件规定情形的除外。）

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本公司将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

七、确定成交供应商办法

12.根据以下原则确定成交供应商：质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中按综合评分法的成交候选供应商推荐原则确定成交供应商。

八、成交结果公告

13.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将磋商评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

13.2磋商供应商认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑，供应商在法定质疑期内必须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

13.3质疑磋商供应商必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内书面向相关监督管理部门投诉。

质疑联系部门及电话为：广西国力招标有限公司                    0771-4915558

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

九、签订合同

14.1成交供应商自成交通知书发出之日起25日内与采购人签订合同。

14.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据磋商评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

14.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

14.4履约保证金：本项目收取履约保证金 ，履约保证金为合同价款的5%（中小企业的为合同价款的2%），提交方式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，成交人在签订合同前应提交履约保证金。采用转账、电汇方式的，由成交人人在签订合同前按规定的金额从成交人银行账户直接缴入采购人账户。

项目验收合格的，采购人在收到成交人提出申请的30日内无息返还履约保证金；采购人如逾期退还履约保证金，每逾期一天，可按应退款项的银行同期存款利息计算违约金；项目验收不合格的，履约保证金不予退还。

收款人户名：广西职业师范学院

开户银行：2102111309264000331

银行账号：工行南宁市西乡塘支行

纳税人识别号：124500004985047071

注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(履约保证金)。

十、适用法律

15.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终磋商结束后，

磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

十一、其他事项

16.1成交服务费

（1）采购代理机构按《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及国家发展改革委办公厅《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）规定的【服务类】收费标准的75%计取，按差额定率累进法计取成交服务费。发布成交结果公告后，成交人须向广西国力招标有限公司一次付清成交服务费。

（2）代理服务收费标准：

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注:招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

（3）服务费指定银行账户：

开户名称：广西国力招标有限公司

开户银行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市白沙支行（网银支付可选广西北部湾银行江南支行）

银行账号：800109057400039

银行行号：313611002051

16.2解释权

本竞争性磋商文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理的有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

16.3有关事宜

所有与本竞争性磋商文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西国力招标有限公司

邮政编码：530000

通讯地址：广西南宁市白沙大道53号松宇时代13楼

电    话：0771—4915558

传    真：0771—4915558、4915100

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、采购项目编号：GXZC2024-C2-003536-GXGL

二、采购项目类别：  工程类

三、采购需求一览表

说明：

1.本项目需求表中带有“▲”的技术参数或要求为实质性要求，必须满足，竞标响应不得低于该技术指标或要求。未标注“▲”的参数或条款发生负偏离或不响应达  2  项的，响应无效。

2.供应商所竞标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，若执行标准有修改或更新按最新版本执行。

3.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本次采购标的属于 建筑业 。

本项目采购预算：人民币196.68万元

| 项号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 内容和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 广西职业师范学院相思湖校区网球场（重） | 1 | 项 | 详见工程量清单、施工图、技术配置及交付标准。 |
| 商务要求表 |
| ▲施工工期 及地点 | 1.施工工期：90个日历天。 2.施工地点：广西职业师范学院指定地点。 |
| ▲质保期及售后服务要求 | 根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期及保修相关要求如下： 1.地基基础工程和主体结构工程使用年限应符合国家建设相关要求，质量保修期5年（自提交成果并验收合格之日起计）； 2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年； 3.装修工程为2年； 4.电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年； 5.供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期； 6.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。 7.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。 8.工程竣工后，由发包人按国家规定组织验收。 9.在质保期内，需要维修维护的缺陷，积极进行响应，特急类一天内派员勘查并修复，一般类三天内派员并修复。备料复杂、缺材料情况除外。 |
| ▲付款方式 | 1.本项目无预付款； 2.合同内按工程计量周期内完成工程量不超过80%支付，合同内使用暂估价的按工程计量周期内完成工程量不超过60%支付； 3.在工程完工，经竣工验收合格后，按自治区财政相关政策规定完成审计结算前，工程进度款合同内支付金额不得超过本项目实际合同价的90%，合同内使用暂估价的工程结算累计支付金额不得超出项目实际变更的70%支付； 4.工程完工，采购人组织项目竣工结算审计完成后（如工程最终竣工结算达到《自治区本级财政投资评审实施办法》（桂财办﹝2015﹞70号）规定的评审范围，需报财政部门审定，在自治区财政相关政策完成审计结算后），支付比例为最终结算价的97%。剩余最终结算价的3%作为项目的质保金，2年后如无质量问题，则退还质保金（无息）的50%，剩余质保金（无息）待该项目所有工程质保期满后，无质量问题，再退还。 |
| ▲报价要求 | （1）根据项目工程量清单报出总价。 （2）供应商应对采购文件中工程量清单所列的各项内容和要求作实质性响应，供应商根据市场情况结合本工程的实际及企业的技术和管理水平自行决定报价。 （3）材料价格按《南宁建设工程造价信息》第2023年11月期上半月计取。 |
| 其他要求 | 1.在未交付使用前，成交供应商应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡，财产损失，费用由成交供应商自行承担。 2.供应商如认为有必要进行现场踏勘的，可自行进行现场踏勘。 |
| 磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容： 未标注“▲”的内容。 |

第四章  竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件封面格式

全流程电子文件

资格证明文件\商务技术文件\报价文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

法定代表人证明书（格式）

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系    （供应商名称）   的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附：

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

授权委托书

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

商务条款偏离表（格式）

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 项号 | 竞争性磋商采购文件的商务需求 | 响应文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

近三年来施工企业承建的项目竣工工程情况表（格式）

(如有附验收单或证书复印件，字迹模糊不清的复印件无效)

| 建设单位 | 项目名称 | 结构类型及跨度 | 建筑面积 | 开、竣工日期 | 合同价款 | 质量等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

项目经理（或建造师）简历表（格式）

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理（或建造师）年限 |  | 资质等级 |  |
| 拟在本工程中担任的工作和职务 |  |
| 已 完 工 程 项 目 情 况 |
| 建设单位 | 项目名称 | 建筑规模 | 开竣工日期 | 质量等级 |

附：项目经理（或建造师）或注册建造师资质等级证书扫描件及资质等级年检情况。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

主要施工管理人员表（格式）

| 职务 | 姓名 | 职务 | 职称 | 现任职务及资格经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ..... |  |  |  |  |

【备注：附各岗位人员资格证件（如有）及相关证明材料扫描件及响应文件递交截止之日前3个月交社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）。以上扫描件均为原件的扫描件】

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

施工方案或施工组织设计部份包括下列内容:

（一）施工方案或施工组织设计

供应商应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

1、各分部分项工程的完整的施工方案，保证施工进度、工期和质量的措施；

2、施工机械的进场计划；

3、工程材料的采购和进场计划；

4、冬、雨季施工措施；

5、对原有管线的保护措施；

6、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

（二）计划开、竣工日期和施工进度表

供应商应提交初步的施工进度表，说明按竞争性磋商文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

（三）劳动力计划表

供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估什的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

单位：人

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |
| --- | --- |

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

响应函及附录（格式）

（一）响应函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版   份（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并装订成册）

据此函，签字人兹宣布：

1、我单位经考察现场和研究上述工程竞争性磋商文件的磋商须知、合同条件、技术规范、图纸和其他有关文件后，我方承接本项目    分标（如有）（   分标名称   ）磋商报价为人民币   （大写）   （￥       ），工期             日历天。按上述合同条件、技术规范、图纸的条件承包本采购范围内全部工程的施工、竣工和保修，保证工程质量        ，并承担任何质量缺陷保修责任，完成合同的责任及义务。

2、我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件。

6、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方承诺满足竞争性磋商采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

9、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

11、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

12.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

（二）附录

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | 缺陷责任期 （工程质量保修期） | 1.1.4.5 |  |  |
| 4 | 分包 | 4.3 |  |  |
| 5 | 价格调整的差额计算 | 16.1.1 | 见价格指数权重表 |  |
| … | …… | …… | …… |  |
| … | …… | …… | …… |  |

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

响应报价表（格式）

项目名称：                    项目编号：                     分标：

供应商名称：

币种：人民币

| 序号 | 工程名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广西职业师范学院相思湖校区网球场 |  |
| 其中： | 安全文明施工费 |  |
|  | …… |  |
|  | …… |  |
|  | …… |  |

注：符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

已标价的工程量清单报价文件（格式）

按 “工程量清单”中的相关表格及投标报价说明填写。

响应报价表附表

提供“第十章  技术配置及交付标准”的报价明细表：

| 序号 | 部位 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 数量① | 单位 | 技术参数及性能配置要求 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 所有部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 混凝土 | 所有部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 墙体材料 | 外墙、内墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砌筑砂浆 | 所有部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 防水材料 | 屋面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外墙 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 窗 | 外墙部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 储物柜 | 器材室 更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 隔断 | 卫生间更衣室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 室外 | 室外沥青道路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 室外水泥混凝土道路 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 人行道（透水砖路面） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态停车场（嵌草砖场地） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网球场塑胶场地构造做法 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 路缘石 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网球场 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 网球场 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 低压柜配线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 卫生间 | 生活给水管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水平旋翼水表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 截止阀、闸阀、止回阀 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生活排水管 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 蹲式大便器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 挂式小便器 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洗脸盆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水龙头 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 淋浴器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 器材室 | 干粉灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 网球场室外 | 绿化种植 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术配置及交付标准总报价（人民币大写）： （¥ 元） |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位数。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：       年     月    日

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；施工单位为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；施工单位为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（电子签章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第五章  合同主要条款

广西职业师范学院相思湖校区网球场

施工合同

发包人（全称）：广西职业师范学院

承包人（全称）：

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广西职业师范学院

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 广西职业师范学院相思湖校区网球场  施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：广西职业师范学院相思湖校区网球场 。

2. 工程地点：  广西职业师范学院内  。

3. 工程立项批准文号：      /         。

4. 资金来源：   财政资金   。

5. 工程内容：包括但不限于建筑装饰装修工程、安装工程、市政工程、绿化工程等(具体以经审查备案施工图纸及工程量清单为准)。

二、合同工期

计划开工日期：    年   月  日，但实际开工日期应以本项目工程均具备开工条件，发包人签发的正式开工报告为准 。

计划竣工日期：    年   月   日，但实际竣工日期应以承包人送交竣工验收申请报告的日期为准。

工期总日历天数： 90  天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                       （¥        元 ）；

- 合同价格形式：        。

五、项目经理

承包人项目经理：         。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 成交通知书（如有）；

- 响应函及其附录（如有）；

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 技术标准和要求；

- 已标价工程量清单或预算书；

- 图纸；

- 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于      年   月  日签订。

十、签订地点

本合同在  南宁市  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自  双方法定代表人或委托代理人签字或盖章并加盖单位公章后  生效。

十三、合同份数

本合同一式  捌  份，均具有同等法律效力，发包人执  陆  份，承包人执  贰  份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                                 （签字或盖章）

组织机构代码：     /                       组织机构代码：

地  址：                                   地  址：

邮政编码：                                  邮政编码：

法定代表人：                                 法定代表人：

委托代理人：                                 委托代理人：

电  话：                                     电  话：

传  真：                                     传  真：

电子信箱：        /                          电子信箱：

纳税人识别码：                               纳税人识别码：

开户银行：                                   开户银行：

账  号：                                     账  号：

## 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

第三部分 专用合同条款

## 1. 一般约定

### 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.1 其他合同文件包括：       合同附件                      。

1.1.2 合同当事人及其他相关方：      无                     。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 作为施工现场组成部分的其他场所包括：          无          。

1.1.3.2 永久占地包括：         本工程用地红线范围内     。

1.1.3.3 临时占地包括：          无                      。

### 1.2 语言文字

### 合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：国家、自治区、南宁市现行的法律、法规、部门规章、规定、办法。

### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 国家、自治区、南宁市现行的标准、规范、标准图集等 。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：      无       ；

发包人提供国外标准、规范的份数：       无      ；

发包人提供国外标准、规范的名称：        无      。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：  无   。

### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）成交通知书（如有）；

（3）响应函及其附录（如有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）图纸；

（9）承包方施工方案等技术、管理文件送发包方签收的责任承担说明文件；

(10)其他合同文件 。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准（违反招标文件实质性内容的约定除外）。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

说明：（6）、（7）、（8）、（10）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。

### 1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    合同签订之日起3天内    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：4 套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；

发包人向承包人提供图纸的内容：满足本工程设计需要的施工图，包括建筑、结构、水电等。

1.6.2 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  施工组织设计、施工进度计划和安全专项方案；竣工资料（含竣工图，竣工图编制费已含在签约合同价中）  ；

承包人提供的文件的期限为：  本合同签订之日起7天内；竣工资料提供时间：工程竣工后30天内   ；

承包人提供的文件的数量为：     满足相应要求            ；

承包人提供的文件的形式为：  纸质版、电子版（其中人员证件提供彩色扫描件）；

发包人审批承包人文件的期限：      待定   。

1.6.3 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：       按本合同通用条款             。

### 1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     发包人项目办公室     ；

发包人指定的接收人为：      项目现场负责人或其代表      。

承包人接收文件的地点：      承包人项目办公室        ；

承包人指定的接收人为：     项目经理或技术负责人    。

### 1.8 交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：  经发包人授权同意的，承包人需无条件同意   。

1.8.2 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：    因承包人造成损坏的，由承包人负责修复并承担相应费用   。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  无  。

1.8.3 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由   承包人   承担。

### 1.9 知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按本合同通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   仅限于本工程施工使用，未经发包人许可不得透露给第三人 。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：除署名外归属于发包人  。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求： 仅限于本工程施工使用，未经承包人许可不得透露给第三人。

1.9.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.9.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包人负责 。

### 1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同单价：  □是     ☑否 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：             无            。

## 2. 发包人

### 2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                 ；

职    务：                 ；

联系电话：                 ；

电子信箱：          /       ；

通信地址：         /        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：对本工程质量、进度、安全、文明施工及材料和设备进场进行监督检查；对涉及工期延长、设计变更和现场收方及签证、已完工程量报告、竣工结算报告等影响工程造价的相关事项作出处理；拔付工程进度款；办理中间交工工程验收手续；协调施工现场及外部有关事宜。

### 2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   合同签订后  5  天内    。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：   距离用地边界500米范围内提供施工用水、电接口，由承包人自行接入，并承担相应费用    。

### 2.3 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：    招标前资金已落实到位     。

发包人是否提供支付担保：    不提供     。

发包人提供支付担保的形式：    无       。

发包人提供的支付担保格式见合同附件  /  。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

（1）承包人提交的竣工资料的内容：按本合同约定    。

承包人需要提交的竣工资料套数：        8套       。

承包人提交的竣工资料的费用承担：       由承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：        竣工验收合格后15天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：    完整的经相关部门签字确认后的竣工图纸质版及电子版。

（2）承包人应履行的其他义务：

①施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人施工时应探明并负责保护，且承担费用，施工时如损坏地下管线、邻近建筑物、构筑物、市政道路、人行道、市政绿地，所发生费用由承包人承担。

②取土场及弃土场由承包人自行解决，但不得违反相关管理规定，并承担相关费用。弃土由承包人拉往校外政府指定地点，不得存放校内，费用由承包人自行承担。

### 3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                      ；

身份证号：                     ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号：                   ；

安全生产考核合格证书号：             ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                        ；

承包人对项目经理的授权范围如下：   仅限于施工管理，未经承包人书面授权或盖章同意不得代表承包人或者以承包人名义向外采购材料设备、租用周转材等、雇佣劳动力、签订各种合同或协议，以及一切为承包人设定义务与承担责任的行为。

施工期间关于项目经理每月在施工现场的时间要求：    不少于22天     。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 视为承包人违约，发包人有权单方解除本合同，由此引起的发包人及承包人的损失全部由承包人承担 。

施工期间项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理每月在岗带班时间不得少于当月施工时间的80%。未经发包人同意或正当理由，项目经理每月在岗带班时间少于当月施工时间80%的，少在岗带班一天，发包人有权处违约金500 元/日（人民币）  。

3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在  （开工日期）  前到任。在发包人向承包人颁发《竣工验收合格意见书》前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理（符合桂建管﹝2013﹞17号和桂建管﹝2014﹞25号文除外）。未经发包人书面同意，承包人擅自更换项目经理的视为违约，违约金处 1000元/人•次（人民币）。

3.2.3 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：因承包人项目经理不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金  1000  元/人•次（人民币）。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告（格式见合同附件） 的期限：

合同签订之日起5天内    。

3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人1000 元/人•次（人民币）；专业工程师1000元/人•次（人民币）。

3.3.3施工期间承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：  经发包人代表书面同意 。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处2000元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处1000 元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处500元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金500元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金300 元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金   200 元/人•次（人民币）。

### 3.4 分包

本项目不允许分包。

### 3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   自工程材料、设备进入工地之日起至工程竣工验收合格后完成移交手续之日止   。

### 3.6 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本项目收取履约保证金 ，履约保证金为合同价款的5%（中小企业的为合同价款的2%），提交方式为支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，成交人在签订合同前应提交履约保证金。采用转账、电汇方式的，由成交人人在签订合同前按规定的金额从成交人银行账户直接缴入采购人账户。

项目验收合格的，采购人在收到成交人提出申请的30日内无息返还履约保证金；采购人如逾期退还履约保证金，每逾期一天，可按应退款项的银行同期存款利息计算违约金；项目验收不合格的，履约保证金不予退还。

收款人户名：广西职业师范学院

开户银行：2102111309264000331

银行账号：工行南宁市西乡塘支行

纳税人识别号：124500004985047071

注：以电汇方式递交履约保证金须在电汇凭据附言栏中写明采购编号、包号及用途(履约保证金)。

## 4．工程质量

### 4.1 质量要求

特殊质量标准和要求：特殊要求：严格执行广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于严格实行房屋建筑和市政基础设施工程质量终身责任承诺、永久性质量责任标牌、终身责任信息档案等制度的通知》(桂建管[2014]96号)和南宁市城乡建设委员会《关于落实建设工程质量终身责任，加强工程质量管理的通知》（南建质安[2014]155号）要求，落实建设工程质量终身责任。

关于工程奖项的约定：      无      。

### 4.2 隐蔽工程检查

承包人提前通知发包人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收。

发包人不能按时进行检查时，应提前   8    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   12   小时。

## 5. 安全文明施工与环境保护

### 5.1 安全文明施工

5.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按现行标准规范和当地建设主管部门有关规定执行   。

关于安全文明施工奖项的约定：    无   。

5.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前3天内    。

5.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：严格执行《大气污染防治法》（主席令第三十一号）、《南宁市建设工程质量和安全生产管理办法》（南宁市政府令第46号）、《关于推进建筑业改革发展提升工程治理水平的若干意见》（南府规[2016]24号）、《南宁市土方作业文明施工工作导则》、《南宁市建设工程质量安全标准化图集》、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质[2015]16号）、《南宁市建设工程安全防护、文明施工措施费用管理规定》的有关规定，必须与经城管部门及行业协会核查建立的合法合规运输企业名录当中的企业签订运输合同，保证车辆受管控、服务够专业、利益分配较合理；使用符合密闭规定的合法车辆进行散体物料（建筑渣土、垃圾、砂石等）的运输，同时与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、在线远程监控扬尘监测协议，采取道路硬化、裸土覆盖、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位。

### 5.2 环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

## 6. 工期和进度

### 6.1 施工组织设计

6.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  按招标文件约定      。

6.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    开工前5天提供的施工组织设计（施工方案）和进度计划   。

发包人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 待定 。

### 6.2 施工进度计划

6.2.1 施工进度计划的修订

发包人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：待定 。

### 6.3 开工

6.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 本合同签订之日起3天内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： 待定 。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  本合同签订之日起7天内 。

6.3.2 开工通知

因发包人原因造成未能在计划开工日期之日起 7 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

### 6.4 测量放线

发包人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  无  。

### 6.5 工期延误

6.5.1 因发包人原因导致工期延误

因发包人原因导致工期延误的其他情形：

①重大图纸变更影响关健线路工序施工；

②在施工过程中遇到地勘报告或发包人未说明的地下障碍物、溶洞、岩石、文物或地下管线的。

6.5.2 双方约定经发包人确认，工期相应顺延的情况：

①施工期间如因停电、停水连续8小时以上或一周内间歇性停水、停电累计8小时（含8小时）影响正常施工的；

②政府指令性停工；

③非双方的责任造成的工期延误其他情形。

6.5.3因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：非上述原因，承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任。按逾期天数，每延误一天,按合同价款的万分之四，支付给发包人或发包人直接从结算款中扣除。误期时间从规定竣工日期起直到实际竣工日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期）。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的5%。

### 6.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：以有关部门发布的文告或文件为准   。

### 6.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）六级以上的地震；

（2）十级以上的持续三天的大风；

（3）（暴雨）级以上 的持续三天的大雨；

（4）持续三天40度以上的高温天气；

（5）持续三天零度以下的严寒天气；

（6）五十年未发生过的洪水。

异常恶劣的气候条件标准应经政府有关部门认定后发包人同意为准。

### 6.8 提前竣工

提前竣工（赶工）增加费的计算方法：  另行协商   。

## 7. 材料与设备

### 7.1 承包人采购材料与工程设备

除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-21）中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》（表-22）见已标价工程量清单。

对发包人在采购时有“参照或相当于**品牌、级别”约定的材料或设备，承包人采购时必须按类似于或优于所约定品牌、等级进行采购，施工期间该部分材料或设备如未超过采购约定的风险幅度的，结算时按谈判单价支付，不得调整。

满足南宁市城乡建设委员会南宁市工业和信息化委员会关于重新印发《南宁市城乡建设委员会和南宁市工业和信息化委员会关于推广应用高性能混凝土的通知》的通知（南建规【2016】1号）要求的，本工程必须使用高性能混凝土。

满足南宁市人民政府印发的《南宁市人民政府关于推广使用预拌砂浆的实施意见》（南府规〔2016〕12 号）要求的，本工程必须使用预拌砂浆。

满足《南宁市松材线虫病防控工作领导小组工作制度》要求，要求涉木产品供货商对应施检疫的产品提供《植物检疫证书》；涉及松木质包装材料的，积极配合林业部门做好检疫工作。

### 7.2 材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料设备的保管费用的承担：  无     。

### 7.3 样品

样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交准备合格的材料样品送发包人选定。

### 7.4 施工设备和临时设施

### 7.4.1 承包人提供的施工设备和临时设施

除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和发包人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件。

关于修建临时设施费用承担的约定：

（1）承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用在投标报价中综合考虑。

（2）承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护、清除和交通管理工作，并承担一切费用。

（3）承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人使用，如使用的路基损坏严重，由承包人出资修复。

（4）承包人修建的建筑、道路、围墙等所有临时设施，都由承包人负责拆除、恢复。因拆除、恢复不及时给发包人造成影响的，可由发包人委托第三方施工，费用由承包人承担。

### 7.4.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：        无        。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：     无    。

## 8. 试验与检验

### 8.1 试验设备与试验人员

试验设备

施工现场需要配置的试验场所：  按南宁市现有规定   。

施工现场需要配备的试验设备：   按南宁市现有规定       。

施工现场需要具备的其他试验条件：    按南宁市现有规定     。

### 8.2 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：      按南宁市现有规定    。

### 8.3 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内。

## 9 变更

### 9.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：  按本合同通用条款  。

### 9.2 变更程序

1.设计变更和工程签证，按南宁市政府或相关部门的规定办理。属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。

2.建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、施工单位及其第三方造价咨询机构单位共同商定并签字确认，并按规定办理相关手续。

3.当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。

### 9.3 变更程序：除按通用条款9.2执行外，按以下约定执行：

9.3.1发包人提出符合设计与规范的变更，承包人不能以任何理由拒绝实施，否则视为承包人违约。

9.3.2承包人收到发包人下达的变更指示后，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，并按照专用条款第9.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。

### 9.4 变更估价

9.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: 因工程量清单漏项、设计变更、相关签证引起工程项目价格变化的，变更合同价款按下列方法进行计价：

（1）合同中已有相同子目的，按合同该子目价格进行计算；

（2）合同中有类似子目的，参照该类似子目价格进行计算，计算如下：

①工程项目变更，某种材料（或半成品及成品）等级、标准、规格发生变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格，材料价格可依据信息价计价的，原合同项目单价上增加（或扣减）变更前后材料信息价的差价；如无信息价计价的，增加（或扣减）变更前后该材料市场价计价的价差。该材料的差价不计管理费及利润。

②清单项目某一特征或工程内容部分变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格，且该组合价格可依据定额及信息价计价的，调整价格为原合同项目单价上增加定额及信息价计价的价差，计价费率按合同投标费率计算。

③工程变更项目为新增项目的，合同中有类似子目的，按本计价条款第①、②点计价。

（3）合同中没有适用或类似子目的价格计算方法：

①工程变更项目为新增项目的，有定额的套定额，并乘以下浮系数（中标价/工程招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《南宁建设工程造价信息》相应价格信息进行计算；《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算；无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格；计价费率按合同投标费率计算；新增项目的单价必须经发包人审定。

②工程变更项目为工作内容全发生改变，无合同价及类似价格参考的，变更后的项目计价为：有定额的套定额，并乘以下浮系数（成交价/工程招标控制价）计算，其中材料价格按施工期间的《南宁建设工程造价信息》相应价格信息进行计算，《南宁建设工程造价信息》没有相应价格信息的按市场价计算，无定额可套的，根据市场价格协商确定综合价格。变更发生后，未施工的原合同工程项目内容，在合同内扣减金额的计算：按定额及基准期信息价计价，按结算工程量进行计量。计价费率按合同谈判费率计算。

(4)工程计价的管理费、利润均按承包人已标价的工程量清单中的费率计价。

设计变更、工程变更、工程量清单错漏项等引起合同价款变化，需按合同专用条款9.4.2办理，相应计价的措施费作相应调整。

以上约定同时适用于招标工程量清单缺项以及工程量清单项目特征与图纸不符时的价款确定。对于政府及国有资金投资的项目新增项目的单价，必须经发包人及第三方造价咨询机构审定。

工程变更导致实际完成的变更工程量与已标价清单或预算书中列明的该项目工程量有偏差时，其综合单价的确定按专用条款“1.10工程量清单错误的修正”执行。

9.4.2变更估价程序

(1)承包人认为该设计变更、工程变更、清单错漏项影响工期及合同价格的，应当在收到变更通知及发现错漏项之日起7天内书面提出相应索赔，否则认为该项变更不涉及工期及合同价格调整。

(2)承包人应在收到发包人书面（或口头）变更指示后7天内，向发包人提交变更估价申请。发包人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。承包人逾期未提出变更估价申请的，视为承包人放弃该项变更索赔。

（3）承包人发现工程量清单某分部工程漏项、工程量清单描述错误引起合同价款增减变化时，必须在该分部工程付款计量周期内，向发包人提出变更估价申请。发包人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。若承包人逾期未递交工程量漏项、清单描述错误变更估价申请，则视为承包人放弃该项变更索赔(反索赔)。结算时该部分工程漏项项目，不再另行列项计算，工程量清单描述错误的，该单项中标单价结算时不做调整。

### 9.5 承包人的合理化建议

发包人审批承包人合理化建议的期限：   待定   。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  无  。

### 9.6 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。

9.6.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  /  种方式确定。

9.6.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第   3   种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，报批流程按专用条款9.3 执行，费用审核按专用条款9.4 执行。

注：安全生产责任保险费按分部分项工程费及措施项目费(含单价及总价措施项目费)为计算基数乘以0.2%计入暂估价，工程结算时，由发承包双方根据工程实际情况确认的安全生产责任保险费计入工程造价。

## 10.价格调整

①法律变化引起的调整；

②工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项调整；

③计日工引起的调整。

### 11.市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：   无  。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

本工程采用   （1）单价合同  合同价格形式。

（1）单价合同。

本合同价款采用固定综合单价方式确定，工程量按实际结算。

综合单价包含的风险范围：除工程变更和政策性调整以及合同中按照有关规定约定的材料、设备价格变动以外其它所有风险

风险范围以外合同价格的调整方法：（一）按合同专用条款10.；（二）国家和自治区、南宁市政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行；（三）本工程可以调整的主要材料：无

（2）总价合同

（3）其他价格方式：      无      。

### 12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：  无  。

预付款支付期限：        无     。

预付款扣回的方式：   无      。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：      无        。

预付款担保的形式为：         无        。

预付款担保格式见合同附件。

### 12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则计算为准，如有不明之处，应以造价管理部门指定的计量方法为准。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：按本合同专用条款12.4.1约定。

# 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。

(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.5 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           无              。

### 12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

1.本项目无预付款；

2.合同内按工程计量周期内完成工程量不超过80%支付，合同内使用暂估价的按工程计量周期内完成工程量不超过60%支付；

3.在工程完工，经竣工验收合格后，按自治区财政相关政策规定完成审计结算前，工程进度款合同内支付金额不得超过本项目实际合同价的90%，合同内使用暂估价的工程结算累计支付金额不得超出项目实际变更的70%支付；

4.工程完工，采购人组织项目竣工结算审计完成后（如工程最终竣工结算达到《自治区本级财政投资评审实施办法》（桂财办﹝2015﹞70号）规定的评审范围，需报财政部门审定，在自治区财政相关政策完成审计结算后），支付比例为最终结算价的97%。剩余最终结算价的3%作为项目的质保金，2年后如无质量问题，则退还质保金（无息）的50%，剩余质保金（无息）待该项目所有工程质保期满后，无质量问题，再退还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

(1)承包人必须依照付款周期，按实际发生工程量，依据合同约定进行进度付款申请。

(2)承包人必须书面列项说明已完成工程内容，计算范围。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：

承包人向发包人申请工程进度款时，承包人应提供以下资料：①《工程用款支付证书》；②《工程款支付表》；③工程量计量报表；④承包人必须按发包人通知要求的内容、时间及时整改有关工程质量、进度、资料、安全文明施工方面的问题，整改完成后及时将整改情况逐条答复发包人。经发包人确认的整改情况作为当期工程款支付的要件；⑤相应数额的增值税专用发票;以上资料不全时，承包人同意按计划继续施工并同意发包人暂不支付相应的工程款  。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /      。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /     。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）发包人完成进度审批并签发进度款支付证书的期限：  待定    。

（2）发包人支付进度款的期限： 待定        。

进度款支付方式：  银行转账   。

12.4.5 支付分解表的编制

（1） 总价合同支付分解表的编制与审批：           无          。

（2） 单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：       无

## 13. 验收和工程试车

### 13.1 分部分项工程验收

13.1.1发包人不能按时进行验收时，应提前   12  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24  小时。

### 13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（1）承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门有关施工资料的要求。

（2）竣工验收资料的份数：  竣工资料及竣工报告捌份；提交时间是竣工验收15日前  。

（3）承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后5天提供竣工图6套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：

因承包人原因使工程竣工验收不能通过的，承包人应按要求整改直至合格为止，并承担相应费用。工程竣工验收质量达不到合格，承包人还必须承担因工程不能按时投入使用造成发包人的一切损失。

发包人组织竣工初验收前承包人须完成的工作：

拆除施工场内所有临时设施、临时道路、清除场内所有建筑垃圾(包括栋号室内外及周边环境清洁卫生)。

承包人须在工程竣工验收通过后且发包人已按合同约定支付工程款的，7天内向发包人或发包人委托的单位移交全部工程。否则视为承包人逾期交付使用。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 每逾期一天，按合同价款万分之四支付违约金。

13.2.3移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：   完成竣工验收整改完成后7天内    。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：  无正当理由不接收，每逾期一天，按合同价款万分之四支付违约金   。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，按合同价款万分之四支付违约金，违约金上限为：累计最高赔偿金额为合同协议书的合同价格的5%。

### 13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：    单机和联动试车    。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人   承担；

（2）无负荷联动试车费用由     承包人     承担。

13.3.2 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    按通用合同条款约定执行   。

### 13.4 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   竣工验收整改完成后7天内        。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：   工程竣工验收合格后15天内。

竣工付款申请单应包括的内容：   按本合同通用条款       。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：

结算审核约定：

（1）工程竣工验收后，发包人接到承包人提交的结算报告、完整结算资料提出结算审核意见，并由发包人或发包人委托的有资质的造价咨询机构与承包人进行核对。

（2）承包人逾期未提交完整、合格的结算资料，则发包人进行单方结算，发包人同时认为承包人放弃该阶段支付申请权利。

（3）结算审核费的约定，按以下执行：①结算报第三方审核单位审核时，报送的工程结算总价过高，造成该结算审减率超过 5%以上的，则该项目的结算审核费由承包人全部承担，费用由发包人从承包人工程结算款中扣除。审减率=（送审造价-审定造价）/送审造价*100%。结算审核费：根据《广西壮族自治区物价局关于我区工程造价咨询服务收费问题的通知》（桂价费[2019]15号）相关收费标准计取。

（4）关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按本合同通用条款   。

### 14.3 最终结清

最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：     4份         。

承包人提交最终结算申请单的期限： 保修期届满之日起7天内     。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.1 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：       按《工程质量保修书》执行         。

### 15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   按工程结算价款总额的3%扣留质量保证金  。

# 15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  （2）   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：         /        ；

（2）发包人按工程价款结算总额的 3  %预留工程质量保修金，待缺陷责任期（24个月）满后退还质保金（无息）的50%，剩余质保金（无息）待该项目所有工程质保期满后，无质量问题，再退还；

（3）其他方式：         /           。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第   （2）  种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:             /                     。

关于质量保证金的补充约定：     /                。

### 15.3 保修

# 15.3.1 保修责任

工程保修期为：     按合同附件《工程质量保修书》        。

工程保修书具体内容见合同附件。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：      24小时内      。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：     无   。

# 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：   工期相应顺延  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：   工期相应顺延  。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  发包人向承包人赔偿因准备该部分工作而发生的合理费用。     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   合同工期顺延。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任： 合同工期顺延  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：合同工期顺延       。

（7）其他：  无    。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  28天后 发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

### 16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：     /     。

# 16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。

（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经发包人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。

（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。发包人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，并没收其全部履约保证金。

(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误的；

(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；

(3)未经发包人批准，承包人私自将已按响应文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；

(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期严重延误的；

(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；

(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及响应文件的承诺进场经发包人认可的全部人员和机械的。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：      双方另行协商         。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 按本合同专用条款6.7条约定       。

### 17.2 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30  天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定： 承包人按有关规定投保并自行承担保费  。

### 18.2 其他保险

关于其他保险的约定： 承包人必须为施工现场从事施工的所有作业人员和管理人员办理意外伤害保险，并支付保险费。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：   承包人自行办理    。

### 18.3 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：     按本合同通用条款  。

## 19. 争议解决

### 19.1 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：      不同意       。

# 19.1.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：        /             。

选定争议评审员的期限：                 /               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：       /                。

其他事项的约定：                   /                    。

19.1.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：            /                 。

### 19.2 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  （2）  种方式解决：

（1）提请 南宁 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向  项目所在地有管辖权的  人民法院起诉。

## 20. 补充条款

本项目禁止使用童工。

附件

附件1：承包人主要施工管理人员表

附件2：工程质量保修书

附件3：已标价工程量清单

附件1：

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 计划进场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件2：

工程质量保修书（房屋建筑工程）

发包人（全称）： 广西职业师范学院

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就广西职业师范学院相思湖校区网球场 （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

合同约定的内容                。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程使用年限应符合国家建设相关要求，质量保修期5年（自提交成果并验收合格之日起计）；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为   5   年；

3．装修工程为   2    年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2    年；

5．供热与供冷系统为   2  个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为    2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为  24 个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人退还质保金（无息）的50%，剩余质保金（无息）待该项目所有工程质保期满后，无质量问题，再退还。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  2   天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

施工合同约定乙方应消除质量通病隐患、质量缺陷、质量事故。如有发生，乙方应随时负责保修，并按施工合同之规定承担一切经济责任。保修期间承包人必须认真履行保修工作，应履行以下责任：

（1）在保修期间，发生质量问题，承包方必须在接到书面或电话通知后24小时内派人修理；发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。否则发包方有权安排其他维修人员或单位进场维修，维修费用将从承包方工程款或质量保修金中扣除（维修费用由发包方单方确定）；

（2）在保修期间，对发生投诉的维修部位，只允许承包人维修二次，二次后仍未修好。发包方有权安排其他维修人员或单位进场维修，维修费用将从承包人工程款或质量保修金中扣除（维修费用由发包人单方确定）；

（3）在保修期间，因工程质量或维修不及时、不到位而造成的一切损失由承包人负责赔付，如拒不赔付，发包人有权在承包方工程款或质量保修金中扣除。

（4）在保修期内，承包人对有缺陷的部位必须无偿地给予修理与更换，并承担一切由此引起的对业主或第三者的直接损失，除非该缺陷是由于认为破坏或合同规定的不可抗力因素造成的损坏。

（5）竣工验收合格后承包人向发包人提交一份材料质量保证书，保证所提供的材料在竣工验收合格之日起在国家规定的合理使用年限内都符合合同条款和设计要求，并确保所有材料不会出现缺陷，不会出现材料性能降低、结构损坏、表面退化等问题。符合上述要求的保证书是签发竣工验收证书的先决条件。

（6）承包人在竣工前，应向发包人提供六份维修保养手册，手册应包括（不仅局限于）以下内容：

1）更换及局部修补方法；

2）维修护理方法。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：  （公章）                       承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签章）                                     （签章）

社会信用代码                             社会信用代码：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

传  真：                                 传  真：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                                 账  号：

# 第六章  技术标准和要求

根据采购单位的要求和国家现行的有关的工程建设标准、技术规范及强制性标准条文、以及施工图纸、技术配置及交付标准载明的其他有关规范标准。

# 第七章  发包人提供材料一览表

| 序号 | 名称 | 格式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 相思湖校区现状及总评综合图 | 电子版（dwg格式） | 详见附件 |
| 2. | 施工图纸 | 电子版(dwg格式） | 详见附件 |
| 3. | 工程量清单 | 电子版（PDF格式） | 详见附件 |
| 4. | 技术配置及交付标准 | 电子版（PDF格式） |  |

第八章  图纸

（另册）

1.图纸目录

2.图纸

第九章  工程量清单

工程量清单（另册）

工程清单编制依据详见工程量清单编制说明

# 第十章  技术配置及交付标准

网球场配置及交付标准

工程技术配置及交付标准（及以上标准）：

| 编号 | 部位 | 技术配置及交付标准描述 （以下品牌或同等档次品牌） | 材料设备参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢筋 | 所有部位 | 强度等级HRB400级，有抗震要求的构件钢筋应采用带“E”牌钢筋 | 柳钢、萍钢、万钢、贵宝 | 中档 |
| 2 | 混凝土 | 所有部位 | 强度等级：基础、梁、板、柱为C30，垫层为C15，圈梁为C20，构造柱为C25 | 华润、大都、恒日、腾宁、嘉润 | 中档 |
| 3 | 墙体材料 | 外墙、内墙 | 190mm厚页岩烧结多孔砖 | 满足有关国标规范标准产品 | 中档 |
| 4 | 砌筑砂浆 | 所有部位 | 专用砂浆，强度等级≥M5 | 满足有关国标规范标准产品 | 中档 |
| 5 | 防水材料 | 屋面 | 1.5mm厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材 1.5mm厚单组份聚氨酯防水涂料 | 东方雨虹牌、禹王牌、千淳牌、宏源牌 | 中档 |
|  |  | 墙面 | 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料（Ⅲ型） |  |  |
|  |  | 地面 | 0.7mm厚聚乙烯丙纶防水卷材 1.5mm厚聚氨酯防水涂料 |  |  |
|  | 外墙 | 10mm厚灰色带纸皮面外墙砖 15mm厚干粉类聚合物水泥防水砂浆，中间压入一层热镀锌电焊网 | 外墙砖： 白兔、 环球、 彩霸陶瓷 | 中档 |
| 6 | 窗 | 外墙部位 | 铝合金平开窗 | 南南铝牌、凤铝牌、中国忠旺 | 中档 |
| 7 | 储物柜 | 器材室 更衣室 | 成品多门储物柜（带感应锁） | 满足有关国标规范标准产品 | 中档 |
| 8 | 隔断 | 卫生间更衣室 | 18mm厚酚醛树脂高压板 | 立洁、三木、万华等 | 中档 |
| 9 | 室外 | 室外沥青道路 | 4cm厚AR-AC-13细粒式沥青混凝土 乳化沥青透层 8cm厚AC-20中粒式沥青混凝土 乳化沥青透层 20cm厚6%水泥稳定碎石层 20cm厚碎石垫层 素土夯实,密实度为93%以上 | 满足有关国标规范标准产品 | 中档 |
|  |  | 室外水泥混凝土道路 | 19cm厚f4.5水泥混凝土 0.1cm厚改性乳化沥青稀浆封层+透层油 20cm厚5%水泥稳定碎石层 20cm厚级配碎石垫层 素土夯实,密实度为93%以上 | 满足有关国标规范标准产品 | 中档 |
|  |  | 人行道（透水砖路面） | 200*100*60mm厚灰色透水砖 50mm厚细砂垫层 150mm厚1：10水泥碎石垫层 路基压实（重型压度≥95%) | 满足有关国标规范标准产品 | 中档 |
|  |  | 生态停车场（嵌草砖场地） | 75mm厚C30混凝土植草砖铺设 180mm厚级配碎石垫层 20cm厚6%水泥石粉层 素土夯实,密实度为93%以上 | 满足有关国标规范标准产品 | 中档 |
|  |  | 网球场塑胶场地构造做法 | 5mm厚弹性丙烯酸面层 3cm厚AC13沥青混凝土 5cm厚AC10沥青混凝土 20cm厚5%水泥稳定碎石层 100mm厚级配碎石垫层 素土夯实（密实度≥95%） | 满足有关国标规范标准产品 | 中档 |
|  |  | 路缘石 | 600*300*100mm混凝土预制侧缘石安砌 现浇C15砼靠背及基座 1：3预拌水泥砂浆抹缝 模板制作、安装及拆除 | 满足有关国标规范标准产品 | 中档 |
|  |  | 网球场 | 3PE包胶网球场围网安装（网孔50*50） Q235国际钢材质立柱、拉杆、灯杆立柱 60镀锌钢管 总高度8米 | 满足有关国标规范标准产品 | 中档 |
|  |  | 网球场 | 网孔45*45成品球网安装 74，6mm厚镀锌钢管套管 60mm镀锌钢管立柱，紧网器与钢管焊接20*20*60cm厚C20混凝土 100mm厚C15素砼 | 满足有关国标规范标准产品 | 中档 |
| 10 | 低压柜配线 | 铜芯电力电缆YJY | 宝胜、上上、广东联讯、阳工 | 中档 |
| 11 | 卫生间 | 生活给水管 | PP-R塑料DN15~DN50 1.6MPa | 日丰、伟星、雄塑、八桂、粤联 | 中档 |
|  |  | 水平旋翼水表 | DN25~DN150 | 埃美柯、三川、东海 | 中档 |
|  |  | 截止阀、闸阀、止回阀 | DN25~DN150 | 上海志山、南方、上海沪工、莱斯特、安通 | 中档 |
|  |  | 生活排水管 | UPVC排水管De50~De160 HDPE双壁波纹管De200~De500 | 日丰、伟星、雄塑、八桂、粤联 | 中档 |
|  |  | 蹲式大便器 | 内含自闭式冲洗阀DN25 | 惠达、恒洁、箭牌 | 中档 |
|  |  | 挂式小便器 | 含感应式自动冲洗阀DN15及五金配件 | 惠达、恒洁、箭牌 | 中档 |
|  |  | 洗脸盆 | 内含冷水嘴DN15 | 惠达、恒洁、箭牌 | 中档 |
|  |  | 水龙头 | 不锈钢，DN15 | 箭牌、恒洁、惠达 | 中档 |
|  |  | 淋浴器 | 莲蓬喷头、淋浴器安装 淋浴器 | 惠达、恒洁、箭牌 | 中档 |
| 12 | 器材室 | 干粉灭火器 | MF/ABC5 | 天广消防、广州海捷、福建白沙、远红、吉发 | 中档 |
| 13 | 网球场室外 | 绿化种植 | 严格按照苗木配置表的规格挑选苗木，使用树形丰茂的全冠苗；如遇到苗木品种缺货时，需须与业主、设计相关人员协商后，进行更换 | 满足有关国标规范标准产品 | 中档 |

备注：材料设备参考要选取三个以上性价比相当的或者注明“**”。

第十一章  评标标准

评标标准

一、评标原则

（一）磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性磋商小组成员由五人以上单数组成）。其中，评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件为评标依据，对供应商的响应文件内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评标方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1.价格分………………………………………………………………………………………………………30分

（1）符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）规定情形且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的，对其最后报价给予3%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-3%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体磋商，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体最后报价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=最后报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=最后报价；不符合上述给予扣除情形的，评标价=最终报价。

按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定条件，认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标人为残疾人福利性单位的，随中标结果公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

（2）以进入评审的最低的评标价为30分。

（3）某供应商价格分 = 供应商最低评标报价（金额）/某供应商评标报价（金额）× 30分

2.技术分………………………………………………………………………………………………………50分

（1）主要施工方法（满分10分）

优（10 分）：提供的各主要分部施工方法符合项目实际，配有详尽的、图文并茂的施工技术方案，工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题的方法科学合理。

良（7分）：提供的各主要分部施工方法符合项目实际，配有较详尽的的施工技术方案，完全能指导具体施工并确保安全。

中（5分）：基于项目的实际情况，提供比较详尽的各主要分部施工方法，能指导具体施工并确保安全。

一般（3分）：提供有简单的各主要分部施工方法方案，能指导施工并确保安全。

差（1分）：只提供不完善的各主要分部施工方法或未提供各主要分部施工方法。

（2）确保工程质量的技术组织措施（满分10分）

优（10分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技术质量，完全能达到承诺的质量标准。有投入的施工材料组织计划且计划周密，满足施工需要。

良（7分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备基本合理，制度较健全。主要工序有较好的质量技术保证措施和手段，基本能有效保证技术质量，提供的自控体系较完整。

中（5分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备基本合理，制度基本健全。主要工序有基本的质量技术保证措施和手段，基本能有效保证技术质量，有自控体系。

一般（3分）：有专门的质量技术管理班子和制度。主要工序有基本的质量技术保证措施和手段，基本能保证技术质量。

差（1分）：只提供不完善的保证工程质量的技术措施或未提供保证工程质量的技术措施。

（3）确保安全生产的技术组织措施（满分10分）

优（10 分）：保证安全生产的技术措施有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。针对本工程项目特点，有现场文明施工、环境保护措施。

良（7分）：保证安全生产的技术措施有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道工序安全技术措施针对性较强，确保工程质量的技术组织措施符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。提供有关于现场防火、应急救援、社会治安安全的措施。

中（5分）：保证安全生产的技术措施有专门的安全管理人员和制度，且人员配备基本合理，制度基本健全，各道工序安全技术措施针对性一般，确保工程质量的技术组织措基本符合实际且基本满足有关安全技术标准要求。

一般（3分）：保证安全生产的技术措施有专门的安全管理人员和制度，有针对各道工序安全技术措施，确保工程质量的技术组织措基本满足有关安全技术标准要求。

差（1分）：只提供不完善的保证安全生产的技术措施或未提供保证安全生产的技术措施。

（4）确保工期的技术组织措施（满分10分）

优（10 分）：保证工期的施工组织措施方案中在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。有详细周密的劳动力安排计划，满足施工需要。

良（7 分）：保证工期的施工组织措施方案中在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有较好的保证工期的具体措施且措施比较得当。有控制工期的施工进度计划。有施工总进度表或施工网络图。

中（5 分）：保证工期的施工组织措施方案中在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有基本的具体措施且措施基本得当。有控制工期的施工进度计划。

一般（3 分）：保证工期的施工组织措施方案中有施工工艺、施工方法、劳动力安排等方面有具体实施措施。

差（1分）：只提供不完善的保证工期的技术措施或未提供保证工期的技术措施。

（5）项目组成员（满分10分）

本工程主要技术管理人员应具有相应施工现场专业人员职业培训合格证书，配备最低要求为：施工员1人、质量员1人、材料员1人、安全员1人。 在达到最低人员数量和资格要求的情况下，对投入本工程管理人员配备情况按以下标准评审加分：

优（10分）：拟投入项目组成员中具有中级及以上职称不少于3人（含）。人员完全满足施工需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质优秀。

良（7分）：拟投入项目组成员中具有中级及以上职称不少于2人（含）。人员满足施工需要，管理人员配备齐全且经验及综合素质优良。

中（5分）：拟投入项目组成员中具有中级及以上职称不少于1人（含）。 人员基本满足施工需要，管理人员配备齐全。

一般（3分）：拟投入项目组成员中具有初级及以上职称不少于3人（含）。 管理人员配备基本齐全，人员经验及综合素质一般。

差（1分）:拟投入项目组成员中具有初级及以上职称不少于1人（含）。人员经验及综合素质较差。

注：未提供投标人为以上人员缴纳投标截止时间止前一年内任意连续三个月社会保险的证明材料的该项不得分。

3.商务分………………………………………………………………………………………………………20分

（1）供应商拟投入的项目经理（建造师）具有中级工程类工程师职称的，得2分，具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得5分。

（2）供应商拟投入的技术负责人具有中级工程类工程师职称的，得2分，具有工程类高级（或以上）工程师职称的，得5分。

（3）供应商2021年以来承建过类似的建设项目的，每有一个得2分，此项满分10分（提供中标通知书或合同协议书或竣工验收报告复印件）。

（三）总得分=1 + 2 + 3。

三、成交候选供应商推荐原则

（一）磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以磋商报价由低到高顺序排列；得分相同且磋商报价相同的，按项目组成员优劣顺序排列）并推荐成交候选供应商。采购单位应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交人。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购单位可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选人为成交人。采购人也可以决定重新采购。对采购过程、成交结果提出的质疑成立后取消成交资格，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将其作为无效竞标处理。