[image: image2.png]



广西众联工程项目管理有限公司
竞争性磋商文件
（全流程电子化评标）
     项目名称：广西壮族自治区医保数据人工智能统计分析项目

项目编号：GXZC2025-C3-003328-GXZL
采 购 人：广西壮族自治区医疗保障局
采购代理机构：广西众联工程项目管理有限公司
2025年11月
目   录
第一章  竞争性磋商公告……………………………………………………3
第二章  采购需求……………………………………………………………7
31

第三章  供应商须知 ………………………………………………………
54

第四章  评审程序、评审方法和评审标准 ………………………………
66

第五章  响应文件（格式） ………………………………………………
第六章  拟签订合同文本（格式）………………………………………95
111

第七章  质疑、投诉材料（格式）………………………………………


竞争性磋商公告
广西壮族自治区医保数据人工智能统计分析项目（GXZC2025-C3-003328-GXZL）
竞争性磋商公告
项目概况
广西壮族自治区医保数据人工智能统计分析项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性磋商文件，并于2025年12月01日09时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-003328-GXZL
项目名称：广西壮族自治区医保数据人工智能统计分析项目
采购方式：竞争性磋商

预算金额：人民币壹佰捌拾壹万陆仟元整（¥1816000.00元）
最高限价：人民币壹佰捌拾壹万陆仟元整（¥1816000.00元）
采购需求：

	序号
	标的名称
	数量及单位
	简要技术需求或者服务要求

	1
	广西壮族自治区医保数据人工智能统计分析项目
	1套
	为深入贯彻落实国家医疗保障局《关于安全稳妥有序推进人工智能大模型在医保领域应用的通知》（医保办函〔2025〕45号）要求，自治区医保局立足医保治理现代化需求，结合本地实际，建设基于人工智能大模型的医保数据统计分析应用，包含数据资源管理、数据资产管理、指标引擎、智能查询、智能分析报告、智能预警、智能查询知识库等功能。具体内容详见采购需求。


合同履约期限：本项目合同签订后，2个月内上线运行，验收通过之后进入服务期，驻场服务期为1年。
本项目不接受联合体。
申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
☑非专门面向中小企业采购的项目；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取竞争性磋商文件
1.时间：2025年11月18日至2025年11月25日，每天上午00:00-11:59；下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外）。
2.地点：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）
3.获取方式：网上下载。本项目不提供纸质文件，潜在供应商需通过账号或者CA登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取竞争性磋商文件。电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的竞争性磋商文件编制，通过其他方式获取竞争性磋商文件的，将有可能导致供应商无法在“广西政府采购云平台”编制及上传响应文件。
4.售价：0元。
四、响应文件提交
1.首次响应文件提交截止时间：2025年12月01日09时30分（北京时间）
2.地点：通过“广西政府采购云平台”在线提交。
响应文件开启

1.首次响应文件开启时间：2025年12月01日09时30分（北京时间）
2.地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开启。
六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。
七、其他补充事宜

1.磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。
3.根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
4.网上查询地址：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）。
5.本项目需要落实的政府采购政策：
（1）政府采购促进中小企业发展。
（2）政府采购促进残疾人就业政策。
（3）政府采购支持监狱企业发展。
6.磋商注意事项：
（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化政府采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子磋商采购，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目竞争性磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在首次响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。
（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）；及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。
（3）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。
（4）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。
注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，首次响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。首次响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。首次响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。
7.CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。
8.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。
9.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称：广西壮族自治区医疗保障局
地 址：南宁市星湖路26号
联系方式：张惠斯   联系电话：0771-5727653  
2.采购代理机构信息
名  称：广西众联工程项目管理有限公司 
地 址：南宁市江南区白沙大道53号松宇时代14A层    
联系方式：李柳婵、戚程、包鹏  0771-4308370 
3.项目联系方式：
项目联系人：李柳婵、戚程、包鹏
联系方式：0771-4308370

广西众联工程项目管理有限公司
                                                                2025年11月18日

第二章   采购需求
说明：
1.为落实政府采购政策需满足的要求
（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。《中小微企业划型标准》详见本章附件1。
（2）本项目采购标的中小企业划分标准所属行业名称为软件和信息技术服务业。
2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者明确不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。采购需求中所表述的“以上”均含本数。

3.如供应商存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

  第一部分、技术要求

一、项目概述

本项目以国家医疗保障局《关于安全稳妥有序推进人工智能大模型在医保领域应用的通知》（医保办函〔2025〕45号）为指导，立足广西医保治理现代化需求，聚焦"安全可控、创新应用、服务民生"三大核心目标，构建符合国家数据安全法规要求的医保AI统计分析体系。

项目建设依托医保信息平台，遵循国家医保局相关标准规范要求，重点围绕医保数据智能统计查询、医保数据智能分析、医保数据智能预警、医保数据智能大屏展示等应用，推动广西医保数据服务主动赋能和数智化服务能力提升。
二、技术要求

1

2

2.1项目建设背景

为深入贯彻落实国家医疗保障局《关于安全稳妥有序推进人工智能大模型在医保领域应用的通知》（医保办函〔2025〕45号）要求，自治区医保局立足医保治理现代化需求，结合本地实际，建设基于人工智能大模型的医保数据统计分析应用。该项目以数据安全可控为核心，确保医保数据在非互联网环境下安全运行，并优先应用于数据统计、报告生成、经办咨询等低风险场景。同时，项目将依托全国统一的医保信息平台，结合广西医保数据特点，探索符合区域需求的AI应用模式。
2.2项目建设目标

本项目计划依托广西医保信息平台扩展建设广西医保数据智能统计分析系统，为自治区“1+14”即区本级、地市各级医保部门提供服务，基于Deepseek、通义千问、文小言等AI工具实现全区医保数据的智能化数据查询，推动广西医保数据服务主动赋能和数智化服务能力提升。

1、实现医保数据智能统计查询

构建覆盖全量医保数据的智能化统计查询服务体系，通过整合分布式异构数据源，按预设规则及口径进行数据统计，并部署智能语义解析引擎与多模态检索算法，支持参保人、医疗机构及监管部门通过自然语言交互、多维条件筛选、图谱关联追溯等方式高效查询获取精准数据。

2、增强医保数据智能分析能力

通过自然语言交互秒级响应查询，实现多种类分析报告自动化生成，建立报告智能纠错闭环，确保数据溯源可验证，推动人工报告处理工作量大幅缩减。

3、设定医保数据智能预警规则

使用AI工具辅助就医、住院、购药、基金等多方面数据监测预警，精准定位异常主体，及时反映问题信息，并通过机器学习简单预判风险。

4、建设医保数据智能大屏展示

打造智能数据可视化系统，实时呈现参保覆盖率、待遇结算、基金情况等核心指标；支持多屏联动展示分析，实现医保运行态势"一屏总览、智慧展示"。
2.3项目建设内容

数据资源管理
数据源配置
实现数据库连接参数的配置功能，支持对已创建数据源的信息查询与配置修改操作，并提供新建数据库连接配置的能力。
数据资源信息采集引擎
建立数据资源信息采集引擎，包含采集模版定义、采集任务配置、数据资源采集等核心功能。采集引擎支持多种数据库信息采集，可以根据采集模版实现对指定数据源、数据表的信息采集，支持定时采集与手动采集功能。
数据资源元数据管理
提供对已接入数据资源的元数据信息维护功能，支持通过结构化操作界面调整数据表名称及元数据属性配置。
数据资源检索
支持通过子系统、数据库名、表名、字段名称等多维度对数据资源信息进行查询，快速了解物理表详情及分布情况。支持对资源中的表及字段进行预览。支持查看二级代码字段的数据字典详情，以及字段的变更前后情况、变更原因、变更时间等信息。
数据资源全景视图
通过交互式可视化界面实时呈现全域数据资源核心指标，涵盖总库容规模、业务域分布、年度存储量排行榜及周期性变化曲线。系统提供多维数据分析仪表盘与用户自定义关注数据集的收藏中心，进行数据资源宏观态势总览。
数据资源变更分析
提供数据资源变更分析引擎，以可视化呈现数据资源表变更记录，包括数据资源总量统计、月度增减量指标及时间趋势分析。
数据资产管理
数据资产标准化注册
提供数据资源资产化转换机制，支持通过结构化界面选定数据表/指标集，配置安全等级、业务分类等核心属性元数据，生成标准化资产注册申请单并提交审核。针对驳回申请支持基于审核轨迹重新发起注册流程。
数据资产变更管理
实现已注册资产的变更管理，支持资产元数据修改申请（含字段集调整、属性变更及修改原因说明）与资产注销申请两种变更类型。变更操作生成审批工单，审批通过后执行元数据更新或物理删除操作，驳回申请支持流程重新发起。
数据资产审批
提供资产注册/变更工单的审核工作流，支持按变更类型筛选待审工单。审核决策支持通过/驳回操作，需同步记录审核意见。通过工单触发资产状态变更，驳回工单生成审核记录并冻结资产变更。
数据资产目录服务
实现已注册资产的发布状态管理，支持资产检索、发布操作及已发布资产的撤回操作。发布资产自动接入全局资产目录，支持通过标准检索条件在资产地图等视图进行可视化展现。
数据资产全景视图
可视化呈现医保领域核心资产指标，包含多维资产分布热力图、业务拓扑图、存储规模年度TOP榜单及时序演变趋势分析，集成个人收藏管理，实现重点资产的快速定位和一键穿透式。
指标引擎
指标分类定义
为了更好地管理和分析各种指标，维护指标分类树。可以按分类进行指标的查询和统计。选中指标分类时可查询分类下的所有指标。
指标定义
建立指标管理体系，包含支持对指标名称、编码、计量单位、统计口径等核心属性的配置与维护。提供指标编辑草稿暂存机制，支持未提交状态下的编辑/删除操作；提交后指标进入锁定状态，仅支持查看。定义统计周期类型（年内累计/期末值/月度值），明确各类型计算规则，年内累计为年初至当前周期累计值，期末值为周期末瞬时值，月度为当月累计值等功能。
维度管理
包含维度表结构定义、维度层级关系配置及属性维护等功能。本功能基于数据源动态加载维度表清单，执行维度编码/名称唯一性校验，确保新增维度合规性。设定维度删除保护机制，已关联指标集的维度禁止直接删除，保障数据引用完整性。
指标集定义
指标集定义以构建多维分析模型为核心目标，通过将业务场景中相互关联的指标与维度进行结构化整合，形成具有完整业务语义的数据宽表实体，其设计遵循同类业务全要素覆盖原则，在创建过程中需系统性纳入特定业务领域内的所有相关指标及维度，并通过可视化配置界面实现指标集基础属性设置、维度库/指标库资源精准筛选、动态关联关系绑定等操作，最终生成可支撑多维度数据分析的标准化数据模型单元，为上层业务分析提供统一、完备的数据结构基础。
数据集维护
数据集维护功能支持用户全面管理与配置数据集信息，包括查看现有数据集列表及其关联的指标集、数据来源、维度及指标等元数据，同时提供数据集创建与编辑能力，用户可基于权限范围选择可用数据源并关联指定指标集，通过数据源连接获取对应数据表结构及字段信息，勾选所需字段作为数据集元素，将数据集元素与指标集内的指标、维度动态绑定，确保数据查询时能精准关联业务分析需求，实现从数据源接入、字段映射到规则配置的一体化维护流程，保障数据集的完整性与分析可用性。
指标总览
对已维护好的指标的总览。展示指标分类数、指标总数以及指标数据。可以通过分类、收藏夹查看指标基础信息等，选中指标分类时可查询分类下子类的指标变化趋势，或查询分类下的所有指标。
指标集查询
为保障指标集准确可靠，区分指标集编辑权限，提供指标集查询功能，支持通过指标集名称、状态、关联维度/指标等条件进行精准检索，同时支持分类树导航查询。默认展示已通过审核的正式指标集，保障查询结果有效性。
指标授权
构建精细化权限控制体系，与医保统一门户子系统结合，支持基于用户、角色、组织机构的指标访问授权。通过可视化配置界面完成权限策略部署，授权对象可基于赋权指标执行数据浏览操作。
智能查询
通过自然语言交互实现数据查询与分析能力的平权。用户无需理解数据模型或技术术语，仅需用业务语言提问，系统即可精准解析意图，自动关联业务指标、分析维度与数据资产，返回结果数据与可视化图表，包含以下功能：
智能查询应用
通过实体识别、意图识别等技术，识别用户自然语言表述的问题，并调用相关知识、指标及大模型服务，进行用户问题的解答。
可视化交互组件
指标口径组件
智能查询提供指标口径组件，支持展示用户查询指标的口径定义，指标的查询维度和查询条件，确保智能体关于业务领域的理解同用户保持一致，消除由于对指标口径理解不一致而产生的分歧。

文本流式输出
文本类内容需采用流式输出，确保文本内容快速呈现，提升用户体验。文本类内容同时支持Markdown语法，能够为基础文本添加丰富的样式展现。

图形输出组件
智能查询提供图形输出组件，它能够在对话中直观展示数据，支持多种图表类型，如柱状图、条形图等。这些图形不仅丰富了数据的表现形式，还使得复杂信息一目了然，便于用户快速理解和分析。

表格输出组件
智能查询提供表格组件，它能够在对话框中以清晰、结构化的表格形式展示多维度数据和指标。支持排序功能，用户可根据需求灵活调整数据排列顺序，快速定位关键信息。

智能推荐组件
根据智能查询场景输入内容提供推荐内容，点击后通过浏览器打开。

智查询能力组件
查询意图识别能力组件
意图识别是智能查询的关键过程，它负责对用户输入进行细致分类，精准地将其引导至合适的任务分支。在本系统中通过提示词对意图做匹配和分类。

查询实体识别能力组件
识别智能查询输入自然语言中所含的主要业务实体，包括医保相关指标以及维度实体、医学相关实体、通用实体。通过对用户输入内容的分析，从中提取出有用的信息，进行实体识别和对齐，以便后续的处理和和知识匹配。

查询实体对齐能力组件
将指标名称、条件维度等内容与知识库中的标准对齐，解决同义词、缩写差异、标准化等问题。

知识检索能力组件
将业务实体与医保指标语义知识图谱匹配，获取业务实体对应的指标知识内容，以及指标路径。可以通过检索增强方法结合大模型RAG策略提升回答准确性。

智能分析报告
智能分析报告应用
实现一个基于大模型的自动化报告生成系统，旨在自动化提取关键信息，结合数据工程直接提取相应数据结果，最终生成word报告。生成过程分为大纲生成及修改->报告内容生成及修改->问题&结论总结三个步骤，用户可编辑修改每一步，最终形成符合实际需要的分析报告，辅助医保经办人员扩展分析思路、提高效率。本次建设实现医保基金收支及医疗机构行为情况智能报告应用。
可视化交互组件
报告大纲交互组件
根据用户任务需求，生成报告整体脉络的大纲，并对报告大纲展示，支持对报告大纲节点的新增、编辑、移动、删除和重新生成等操作。

报告正文交互组件
根据报告大纲内容需求，生成报告正文，并对报告正文展示，支持对报告大纲节点的新增、编辑、移动、删除和重新生成等操作。

报告图形交互组件
提供报告图形输出能力，它能够在报告中直观展示数据，支持多种图表类型，如柱状图、条形图等，并支持用户切换。这些图形不仅丰富了数据的表现形式，还使得复杂信息一目了然，可以支持导出到报告文件中。

报告表格交互组件
提供报告表格输出能力，它能够在对话框中以清晰、结构化的表格形式展示多维度数据和指标，使得复杂信息一目了然，可以支持导出到报告文件中。





一键润色交互组件

可以根据用户要求的提示词，对所选择等一个段落的内容进行编辑，包括总结、重写、扩写等要求，并重新生成内容。

智能报告能力组件
报告大纲智能生成能力组件
报告大纲智能生成能力组件基于自然语言处理技术，通过解析用户输入文本中的分析主题及业务实体，结合医保领域知识图谱与实体库，实现语义意图识别与实体对齐，依托预训练语言模型精准提取关键要素并消歧口语化表述，动态匹配知识库中标准化分析逻辑及指标维度组合规则，自动推导生成层级化大纲草案。

报告正文智能生成能力组件
报告正文智能生成能力组件基于预置报告大纲结构实现自动化内容生产，通过语义解析技术自动拆解大纲章节目标，智能匹配关联指标库中的分析指标及维度组合，调用数据服务接口完成指标数据的精准提取与逻辑计算，结合自然语言生成算法将数值结果转化为结构化分析叙述文本，同步嵌入可视化图表代码锚点，最终输出符合业务语境、具备逻辑连贯性的完整报告正文草稿。

报告总结和建议生成能力组件
根据报告正文内容，总结整体情况并提出建议。

报告总结和建议生成能力组件基于自然语言理解与生成技术，通过预训练语言模型对报告正文内容进行深度语义解析，自动提取核心结论，最终输出结构化总结与建议。
智能预警

预警规则配置
构建灵活可扩展的预警规则管理体系，采用可视化配置界面实现多维度规则定义功能，支持用户根据业务场景需求自定义数据指标、时间窗口、触发条件等核心参数，提供静态阈值、动态基线两种预警模式选择，允许针对不同指标特性设置差异化阈值策略，确保异常情况识别与预警。
预警触发引擎
预警触发引擎作为监测预警系统的核心处理单元，依托预配置的规则库，对数据指标进行规则验证，根据规则预设的严重程度模型自动分类预警事件，通过标准化接口输出结构化的预警结果数据，为后续的告警通知及处置闭环提供可靠依据。
可视化模块
可视化模块通过交互式仪表盘集成红黄绿三色健康度矩阵、实时滚动异常榜单，对核心指标状态进行呈现，其中三色矩阵通过颜色编码直观反映系统全局运行态势，确保用户能够快速识别关键异常。
预警查询接口
预警查询接口融合预警管理能力，在业务人员执行常规指标查询时主动关联预警状态，实现“指标数据+风险预警”的一体化反馈。确保业务人员在获取指标趋势的同时同步感知潜在风险。
智能查询知识库
知识主题维护
主题维护功能为用户提供知识库知识主题的查询，新增，修改功能。主题维护后需要审批才能生效。主题维护功能同时提供审批状态查询功能。在知识管理中，设置主题可以更好地对知识进行分类和组织。
知识内容维护
依据各类知识库内容进行知识条目化管理，直接发布为知识条目，作为重要的知识资源和参考资料，知识的内容包括文章、文件、视频和音频等，这些文件在上传时会进行统一的命名管理。允许管理员对知识库内容进行审核、编辑和发布，确保信息的准确性和时效性。
1、统一命名和存储：在上传文章、文件、视频和音频等知识内容时，确保统一的命名规范。这有助于组织和检索，同时将这些文件保存到指定且安全的文件服务器。
2、文字类文件解析：对于文字类文件（如PDF和Word文档），可以进行解析，提取其中的内容，以便后续检索使用。例如，从文档中提取关键词、段落和章节。
3、审核和同步：知识上传后，需要经过审核流程。
4、知识条目化管理：将各类知识库内容直接发布为知识条目。这些知识条目成为重要的知识资源和参考资料，有助于组织内部和外部的知识共享。
知识检索
通过输入关键字实现对知识库资料的搜索，并将查询结果进行返回。支持对文件的名称、文件内容的全文检索，同时支持模糊检索功能，即使用户输入不完全准确，通过模糊查询，也能返回相关结果。另外，用户也可以按主题进行检索，过滤掉不感兴趣的主题下的信息，以便于缩小检索范围，提高检索效率。
知识内容分类查询
可以按主题、年度、分类、发文机关和通用公文类别等知识的属性进行二次分类和筛选，根据用户喜欢的树形结构进行知识库分类标签的自定义并保存。支持多级分类结构，使得文档可以被归类到更具体的子类别中，便于管理和检索。
指标知识采集引擎
采集指标系统的指标、维度、字段及数据源信息，并进行知识整合，为AI应用提供指标知识信息和查询接口。
医保基础知识采集引擎
采集医保数据字典知识，并进行知识整合，为AI应用提供医保数据字典知识和查询接口，提高AI意图识别准确性。
医保分析主题知识维护
维护医保分析主题结构知识，与指标信息进行关联整合，为AI应用提供分析主题结构知识查询接口，支持主题知识的批量导入。
数据工程
包括但不限于以下（具体情况以实际调研需求为准）：
1.
人员参保信息
人员参保的详细信息宽表，包含参保关系、险种类型、参保状态、单位及人员基础信息、退休待遇、医疗区划、统计时间维度等数据。
2.
职工缴费明细
职工缴费的明细信息宽表，涵盖单位与个人的缴费基数、比例、金额、划拨规则、财政补助、缴费时间及状态，结合险种类型、人员身份、统计时间、医保区划等维度。
3.
居民缴费信息
居民缴费的详细明细宽表，涵盖个人缴费金额、财政补助、救助人员类别、连续缴费年限，以及当年和次年的医疗费用结算人次、基金支付金额、统筹及大病基金支出等核心指标，结合险种类型、参保身份、统计时间、医保区划等维度。
4.
结算信息
结算信息宽表，涵盖个人基本信息、就诊记录、医疗机构信息、结算信息，以及相关的行政区划与时间信息。
5.
费用明细信息
医疗费用明细信息宽表，包含就诊信息、结算信息、费用明细、医疗机构与参保人员信息等信息。
6.
费用明细汇总
按人员、月度及行政区划等维度汇总医疗费用信息，涵盖病种编码、参保类型、医疗机构属性、药品目录、费用金额及多维统计指标。
指标工程
包括但不限于以下（具体情况以实际调研需求为准）：
待遇结算
就诊人次。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构就诊的人次。
补充基金支出。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生的所有医疗费用中按规定由补充医疗保险基金支出的金额。
统筹基金支出。
统计周期内，参保人员在定点医药机构发生的医药费用中，基本医疗保险报销金额。
病种个数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构就诊结算的病种个数。
超限价自费费用。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生的所有医疗费用中，药品、医用耗材或医疗服务项目的价格超过了医保规定的支付标准或限额以外的部分，需要个人承担的金额。
医疗救助基金支出。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生的所有医疗费用中，由医疗救助基金支出的金额。
住院天数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构住院天数。
公务员医疗补助资金支出。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生的所有医疗费用中按规定由公务员医疗补助资金支出的金额。
个人支付金额。
统计周期内，参保人员在定点医药机构发生的医药费用中，由个人支付的金额，包括个人账户和现金。
其它基金支付。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生的所有医疗费用中，除基本医疗统筹基金支出、公务员医疗补助资金支出、补充医疗保险基金支出、大病补充医疗保险基金支出、大额医疗补助基金支出、伤残人员医疗保障基金支出、医疗救助基金支出等以外的基金支出金额。
结算定点医药机构数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，涉及的定点医疗机构数。
先行自付金额。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生的所有医疗费用中，三大目录里乙类的目录，需要患者先自行自付一定比例的费用。
医疗总费用。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生的所有医疗费用的合计。
基金支付总额。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生的所有医疗费用中按规定由基金支付的金额。
全自费金额。
统计周期内，统筹地区的基本医疗保险参保人员医药医药费用中，不属于基本医疗保险政策规定范围的金额。
现金支付金额。
统计周期内，参保人员在定点医药机构发生的医药费用中，由个人现金支付的金额。
符合范围金额。
统计周期内，参保人员在定点医药机构发生的医药费用中，符合医疗保险报销范围的金额。
个人账户支出。
统计周期内，参保人员在定点医药机构发生的医药费用中，由个人账户支付的金额。
再救助支出。
统计周期内，居民救助对象大病病种患者和个人当次或年度累计负担的合规费用达到大病保险起付线的患者实施救助的资金支出金额。
结算人数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生就诊结算的人数。
大病基金支出。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生的所有医疗费用中按规定由大病补充医疗保险基金支出的金额。
大额基金支出。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生的所有医疗费用中按规定由大额医疗补助基金支出的金额。
结算人次。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生就诊结算的人次。
人次人头比。
统计周期内，参保人员在定点机构发生的结算人次与结算人数的比。
人均医疗总费用。
统计周期内，参保人医疗总费用除以结算人数后，得到的按人平均医疗总费用。
次均基金支付金额。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构平均每次就诊的基金支付金额。
范围外费用占比。
统计周期内，参保人员在定点医药机构发生的医药费用中，范围外费用占医疗总费用的比例。
医保外费用占比。
统计周期内，参保人员在定点医药机构发生的医药费用中，全自费金额占医疗总费用的比例。
人均符合范围金额。
统计周期内，参保人医疗总费用除以结算人数后，得到的按人平均符合范围金额。
次均个人支付金额。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构平均每次就诊的个人支付金额。
次均医疗总费用。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构平均每次就诊的医疗总费用。
人均统筹基金支出。
统计周期内，参保人医疗总费用除以结算人数后，得到的按人平均统筹基金支出。
全自费金额占比。
统计周期内，参保人员在定点医药机构发生的医药费用中，全自费金额占医疗总费用的比例。
次均符合范围金额。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构平均每次就诊的符合范围金额。
范围内报销比例。
统计周期内，参保人员在定点医药机构发生的医药费用中，统筹基金支出与符合范围金额的比例。
患病率。
统计周期内，患病人数（结算人数）占参保人数的比例。
人均个人支付金额。
统计周期内，参保人医疗总费用除以结算人数后，得到的按人平均个人支付金额。
全口径报销比例。
统计周期内，参保人员在定点医药机构发生的医药费用中，统筹基金支出与医疗总费用的比例。
人均基金支付总额。
统计周期内，参保人医疗总费用除以结算人数后，得到的按人平均基金支付总额。
次均统筹基金支出。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构平均每次就诊的统筹基金支出金额。
次均住院天数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构的平均每次住院天数。
住院率。
统计周期内，住院人数占参保人数的比例。
门慢率。
统计周期内，门慢人数占参保人数的比例。
门诊率。
统计周期内，门诊人数占参保人数的比例。
费用明细
明细项目费用总额。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生就诊结算的某项明细项目的费用总额，即单价*数量。
明细项目使用数量。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，明细项目的使用数量。
明细项目自费金额。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，明细项目的全自费金额。
明细项目使用人次。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生就诊结算的某项明细项目的使用人次。
明细项目厂家数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，收费项目生产厂家的数量。
收费项目种类数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，收费项目通用名的数量。
价格平均值。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生就诊结算的某项明细项目的单价的平均值。
使用项目规格数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，收费项目医保目录编码的数量。
明细项目使用人数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生就诊结算的某项明细项目的使用人数。
购药数量。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，药品的使用数量。
药品种类数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，药品类通用名的数量。
药品费。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，药品的费用总额。
药品厂家数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，药品生产厂家的数量。
购药人次。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，购买药品的人次。
检查检验费。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生就诊结算的某项明细项目的费用总额，即单价*数量。
药品自费金额。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，药品的全自费金额。
诊疗项目费。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生就诊结算的某项明细项目的费用总额，即单价*数量。
药品规格数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，药品医保目录编码的数量。
购药人数。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构发生就诊结算的某项明细项目的使用人数。
耗材费。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，耗材费用的总额。
检查检验费占比。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，检查检验费占总费用的比例。
耗材费占比。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，耗材费占总费用的比例。
诊疗项目费占比。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，耗材费占总费用的比例。
药品费占比。
统计周期内，参保人员在定点医疗机构结算时，药品费占总费用的比例。
参保缴费
参保人数。
统计期末，参加职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险人员的合计。
职工参保缴费人数。
统计周期内，参加职工基本医疗保险并按规定缴纳医疗保险费的人数。
居民参保缴费人数。
统计期周期内，参加城乡居民基本医疗保险并按规定缴纳医疗保险费的人数，包括个人缴费人数、医疗救助资助参保人数、其他部门资助参保人数之和。
职工缴费总额。
统计周期内，职工基本医疗保险收入的总额，包括个人和单位缴纳的个人账户和统筹部分。
职工个人缴费金额。
统计周期内，由参保人个人缴纳的医疗保险费金额。
单位缴费金额。
统计周期内，由参保单位缴纳的医疗保险费金额。
居民缴费总额。
统计周期内，城乡居民基本医疗保险费的缴费金额，包括个人缴费和财政补助部分。
居民个人缴费金额。
统计周期内，城乡居民基本医疗保险费的个人缴费金额。
居民财政补助金额。
统计周期内，由财政部分补贴的医疗保险费金额。
缴纳个人账户金额。
统计周期内，由参保人或参保单位缴纳的医疗保险费，其中划入个人账户的金额；也包含退休人员划账户的金额。
参保缴费单位数。
统计周期内，参加职工基本医疗保险并缴纳费用的企业、个体工商户、事业、机关、社会团体、灵活就业等单位户数。
参保缴费人数。
统计周期内，职工基本医疗保险和城乡居民基本医疗保险的缴费人数。
缴费金额。
统计周期内，基本医疗保险费的缴费金额，含职工基本医疗保险的账户和统筹金额、居民基本医疗保险的个人缴纳和财政补助金额。
职工人均基金收入。
统计周期内，职工缴费总额除以职工缴费人数后，得到的平均数。
居民人均基金收入。
统计周期内，居民缴费总额除以居民缴费人数后，得到的平均数。
抚养比。
统计周期内，参加职工基本医疗保险并缴费的在职人数和离退休人数的比例。
职工缴纳统筹金额。
统计周期内，由参保人或参保单位缴纳的职工基本医疗医疗保险费，其中划入统筹的金额。
缴纳统筹金额。
统计周期内，职工缴纳统筹金额与居民缴费总额 的合计。
居民个人缴费占比。
统计周期内，居民个人缴费金额 占 居民缴费总额 的比例。
居民财政补助占比。
统计周期内，居民财政补助金额 占 居民缴费总额 的比例。
基金财务
职工当期结余。
统计周期内，职工基本医疗保险基金收入和支出的差额，包括统筹和个人账户部分。
职工统筹当期结余。
统计周期内，职工基本医疗保险统筹基金收入和支出的差额。
职工个人账户当期结余。
统计周期内，职工基本医疗保险个人账户收入和支出的差额。
职工当期结余率。
统计周期内，职工当期结余除以职工缴费总额后，得到的比例。
职工统筹当期结余率。
统计周期内，职工统筹当期结余除以缴纳统筹金额后，得到的比例。
职工个人账户当期结余率。
统计周期内，职工个人账户当期结余除以缴纳个人账户金额}后，得到的比例。
当期结余。
统计周期内，职工基本医疗保险基金当期结余和居民基本医疗保险基金当期结余的总额。
居民当期结余。
统计周期内，居民基本医疗保险基金收入和支出的差额。
居民当期结余率。
统计周期内，居民当期结余除以居民缴费总额后，得到的比例。
职工基金收支增长率之比。
统计周期内，职工统筹基金收入同比与职工统筹基金支出同比的比值。
居民基金收支增长率之比。
统计周期内，居民基金收入同比与居民基金支出同比的比值。
当期统筹结余。
统计周期内，职工基本医疗保险统筹基金当期结余和居民基本医疗保险基金当期结余的总额。 
结算清单质控通过数。
‌结算清单质控通过率‌是指医保结算清单在经过质量控制后，能够成功通过审核的数量。
2.4项目其他要求

2.4.1总体技术要求

（1）技术服务所需的软件平台要基于国家局HSAF技术架构建设，支持微服务、分布式、容器化的技术架构体系，实现平台模块化部署和横向扩展。
（2）供应商应承诺在服务时提供最新版本的软件，可靠性、稳定性高。
（3）技术服务所需的应用软件系统的各个软件功能模块应满足本项目服务内容要求。适应今后的业务增长和变化，具有很强的灵活性和扩展性，具有良好的适应能力。
（4）技术服务所需的应用软件应采用友好的图形化窗口的用户操作界面，可操作性强。
（5）技术服务所需的应用软件要遵循易操作性、健壮性、实用性、高效性和安全性的原则。
▲2.4.2安全要求

供应商须严格按照国家医疗保障局《医保信息系统安全开发规范》要求组织系统开发和实施，并符合《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）三级安全要求。

按照采购人要求进行源代码安全扫描，并对发现的漏洞进行修复。本项目安全需求主要包括应用和数据安全。供应商应提供详细的安全设计方案并详细说明在应用安全和数据安全方面采取的安全的措施。
2.4.3建设周期要求

本项目合同签订后，2个月内上线运行，验收通过之后进入服务期，驻场服务期为1年。项目最终验收通过后90日内提供所有产品的安装盘、技术文档、用户指南、操作手册、安装指南和测试报告等，同时提供系统的全部源代码。成交供应商须按照用户指定地点进行本项目本地驻场开发软件及其伴随服务。

2.4.4交付地点与方式

1.交付地点：广西区内，采购单位指定地点。

2.交付方式：用户指定设备安装部署。

2.4.5项目管理要求

供应商应组建满足本项目实际需要的项目管理团队，项目团队成员（含项目经理）总体不少于 5人，负责本项目建设工作。驻场服务期人员不少于1人。

供应商需提供项目管理方案，包括但不限于项目人员名单（供应商安排的项目人员必须固定，若有替换，必须与采购人协商，否则由供应商承担相关责任）及角色分工、项目管理标准、质量保证、实施计划、变更管理、风险管理等内容，以对整个项目实施过程及各环节起到科学有效的控制、监督和保障作用，确保项目实施的质量和效率。

▲2.4.6项目保密要求

供应商必须对采购人提供的所有资料履行保密责任，与采购人签订项目保密协议，参与项目的服务人员应该履行保密义务。未经用户单位许可，供应商、参与项目的服务人员不得删改、篡改、剽窃，更不得向第三方泄露项目任何形式的数据或文档资料、知识产权、内部信息等，不得以任何形式将数据出租、出售或用于其他用途，一经发现立即终止合同，并追究其相应的法律责任，若涉嫌犯罪的交由司法机关进行处理，由供应商所派遣服务人员造成上述问题的，供应商应承担连带责任。

2.4.7维护及技术支持要求

（1）在驻场服务期内，供应商需提供灵活、多样的通信手段（包括但不限于场地、设备及人员、专用服务电话），提供7*24 小时的响应服务，保证在任何时候采购单位人员都能及时找到服务人员。如遇驻场人员无法解决的问题或采购人认为需要，技术人员应在12 小时内赶到现场支持。
（2）在质保期内，所供软件出现问题时，其响应时间不超过15 分钟，一般故障处理时间不大于2 小时；特殊情况下，故障修复时间不大于24 小时。
（3）供应商需提供排除故障响应的具体流程。
（4）供应商需在项目方案中说明技术指导和技术支持的范围和程度，提供技术服务内容。
第二部分、商务要求
	（一）、商务条款

	合同签订期限
	自成交通知书发布之日起25日内签订。 

	▲项目完成时间及交付地点
	项目完成时间：本项目合同签订后，2个月内上线运行，验收通过之后进入服务期，驻场服务期为1年。

交付地点：广西区内，采购单位指定地点。

	▲磋商报价要求
	1.本项目为交钥匙项目，实行总承包报价；供应商应充分考虑施工期间各类材料的市场价格变化和可能的国家政策性调整，确定风险系数，对本项目的所有内容范围进行总承包报价，如因以上原因导致项目成本费用增加的，由供应商承担。

2.报价必须含以下部分，包括：

（1）软件产品开发和服务的价格；

（2）必要的保险费用和各项税金；

（3）安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。

（4）培训费用（包括但不限于场地费、教材等）；

（5）与各类相关系统对接的费用（含第三方接口费）；

（6）包括项目验收所产生的各项费用。

	▲履约保证金
	1.履约保证金金额：成交金额的5%（如成交供应商为中小企业的，按成交金额的2%）。 

2.供应商收到成交通知后，在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳或提交给采购人，服务期届满且服务内容全部完成无质量问题，成交供应商向采购人提交履约保证金退付意见书等材料并经采购人确认后，10个工作日内一次性退还履约保证金，不计利息。

	▲付款方式
	合同签订之日起15个工作日内支付合同款的30%；软件定制系统实现基本功能，支付合同款的40%；项目全部完成，系统上线试运行后15个工作日内支付合同款的25%；通过验收小组验收合格15个工作日内支付合同款的5%。成交供应商在每次收到合同款项之日起5个工作日内开具相应金额发票给采购人。

	质保期
	提供原厂现场安装技术支持，以项目验收通过后开始计算，提供3年的软件保修期和免费软件升级（不包含新功能的开发）。

	售后服务要求
	1.对用户使用意见的充分调研和回应。

2.要求供应商具有本地化服务能力，并配有较强的技术队伍，能确保驻场实施和售后现场服务响应。

3.提供质量保证承诺、免费保修期的承诺、售后服务承诺、免费保修期外的承诺；免费提供终身技术支持、提供售后热线。

4.向采购单位受训人员提供技术资料、参考材料、培训手册等。

	实施组织和规范要求
	1.本项目软件做好实施组织和规范要求，提供以下文档：

（参见文档：GB/T8567-2006《计算机软件文档编制规范》）

（1）系统业务分工及业务协作流程图

（2）软件开发计划(SDP)

（3）软件测试计划(STP)

（4）软件安装计划(SIP)

（5）软件移交计划(STrP)

（6）系统/子系统需求规格说明(SSS)

（7）接口需求规格说明(IRS)

（8）系统/子系统设计(结构设计)说明(SSDD)

（9）接口设计说明(IDD)

（10）软件需求规格说明(SRS)

（11）数据需求说明(DRD)

（12）软件(结构)设计说明(SDD)

（13）数据库(顶层)设计说明(DBDD)

（14）软件测试说明(STD)

（15）软件测试报告(STR)

（16）软件配置管理计划(SCMP)

（17）软件质量保证计划(SQAP)

（18）开发进度月报(DPMR)

（19）项目开发总结报告(PDSR)

（20）软件产品规格说明(SPS)

（21）软件用户手册(SUM)

2.本项目软件代码和命名必须规范

考虑到软件交付后用户维护、修改和二次开发的要求，成交供应商交付的软件代码必须有规范要求。只有建立了相应的规范，程序员才能更好地读懂程序。

（1）数据库对象的命名规范

成交供应商应建立自己的《数据库对象的命名规范》。

（2）成交供应商应建立自己的代码编写规范。

	其他要求
	1.采购人保留对成交供应商所提供的产品进行全面测试的权利，若测试结果不符合成交供应商响应文件的要求，视为不合格产品，将追究成交供应商相关责任，同时保留法律追诉的权利。

2.采购人在本项目开发及驻场服务期内，如果要增加协议附件（功能设计书）之外的其它功能，则在不超过合同总金额的10%的前提下，成交供应商提供免费修改服务。

3.成交供应商必须与项目业主签订保密协议，成交供应商不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供项目相关文件及所附的有关资料,如违反,必须赔偿采购人的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力。

	知识产权
	1.对所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由成交供应商负责。本项目软件开发成果归采购人所有。

2.成交供应商对项目实施过程中所产生的所有成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有永久使用权、复制权和修改权，其专利申请权、专利权、软件著作权、技术秘密的所有权、使用权、转让权等知识产权归采购人所有。

3.成交供应商不得利用本项目实施过程中所产生的成果（包括发明、发现、可运行系统、源代码及相关技术资料、文档等），另行自行开发本合同业务范围内其他软件或产品，不得利用开发便利变相收费或搭车收费。

4.采购人委托成交供应商开发的产品，采购人享有知识产权，未经采购人许可不得转让任何第三人。

	（二）、验收要求
	1.验收方式及时间

成交供应商按采购人要求完成系统建设并上线试运行后，可提请采购人组织验收。采购人应在收到成交供应商验收申请之日起10个工作日内组织初步验收，初步验收合格后，采购人出具初步验收合格报告。试运行完成后，成交供应商可申请采购人组织最终专家验收，专家组出具验收通过意见，合同验收通过。最终验收合格后，由采购人为成交供应商出具项目最终验收合格报告。

 2.程序依据、标准

（1）验收依据

采购人将依据磋商文件的项目采购需求和国家有关质量标准对成交供应商的系统功能一一进行验收，验收不合格的，成交供应商在10个工作日内进行修改完善，直到验收合格为止，否则采购人有权拒绝接受或者终止合同，由此产生的一切损失均由成交供应商自行承担。

（2）验收标准

①符合我国国家有关技术规范和技术标准、行业标准规范及磋商文件、合同要求。

②未尽事宜，按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）执行。

	（三）、进口产品说明（如伴随货物的）

	进口产品说明
	本项目不涉及进口产品采购。

	（四）、其他说明
	1.是否进行演示（讲标、答辩）：否。

2.是否要求提供样品：否。

3.是否组织现场踏勘：否。


附件1：
中小微企业划型标准
	行业名称
	指标名称
	计量单位
	中型
	小型
	微型

	农、林、牧、渔
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	50≤Y＜500
	Y＜50

	工业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜40000
	300≤Y＜2000
	Y＜300

	建筑业
	营业收入（Y）
	万元
	6000≤Y＜80000
	300≤Y＜6000
	Y＜300

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜80000
	300≤Z＜5000
	Z＜300

	批发业
	从业人员（X）
	人
	20≤X＜200
	5≤X＜20
	X＜5

	
	营业收入（Y）
	万元
	5000≤Y＜40000
	1000≤Y＜5000
	Y＜1000

	零售业
	从业人员（X）
	人
	50≤X＜300
	10≤X＜50
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	500≤Y＜20000
	100≤Y＜500
	Y＜100

	交通运输业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	3000≤Y＜30000
	200≤Y＜3000
	Y＜200

	仓储业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜200
	20≤X＜100
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜30000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	邮政业
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	20≤X＜300
	X＜20

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜30000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	住宿业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	餐饮业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	2000≤Y＜10000
	100≤Y＜2000
	Y＜100

	信息传输业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜2000
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜100000
	100≤Y＜1000
	Y＜100

	软件和信息技术服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜10000
	50≤Y＜1000
	Y＜50

	房地产开发经营
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜200000
	100≤X＜1000
	X＜100

	
	资产总额（Z）
	万元
	5000≤Z＜10000
	2000≤Y＜5000
	Y＜2000

	物业管理
	从业人员（X）
	人
	300≤X＜1000
	100≤X＜300
	X＜100

	
	营业收入（Y）
	万元
	1000≤Y＜5000
	500≤Y＜1000
	Y＜500

	租赁和商务服务业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10

	
	资产总额（Z）
	万元
	8000≤Z＜120000
	100≤Z＜8000
	Y＜100

	其他未列明行业
	从业人员（X）
	人
	100≤X＜300
	10≤X＜100
	X＜10


说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章  供应商须知
第一节  供应商须知前附表
	条款号
	条款内容
	具体要求

	3
	供应商资格条件
	供应商资格条件要求详见竞争性磋商公告。 

	5.1
	是否接受联合体竞标
	是否接受联合体竞标详见竞争性磋商公告。 

	5.2
	联合体竞标要求
	无。

	6.1
	是否允许分包
	本项目不允许分包。
允许分包的内容：/。
允许分包金额或者比例：/。

	12.1.1
	资格证明文件组成

	1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.供应商依法缴纳税收的相关材料[响应文件提交截止之日前半年内（2025年5月至2025年10月）供应商任意连续三个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件]。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[响应文件提交截止之日前半年内（2025年5月至2025年10月）供应商任意连续三个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.供应商财务状况报告（2024年度财务审计报告或者银行出具的资信证明；供应商属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（除自然人参加磋商外，其他供应商必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
6.资格声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

7.除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。

注：
①以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

②必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

③分公司参加竞标的，应当取得总公司授权，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.2
	商务文件组成
	1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.法定代表人身份证明（格式后附）及法定代表人有效身份证正反面复印件；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
3.法定代表人授权委托书（格式后附）及委托代理人有效的身份证正反面复印件；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
4.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
5.供应商情况介绍（格式自拟）；
6.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：
①法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。
②以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	
	技术文件组成
	1.技术条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.服务方案（格式自拟）；
3.售后服务方案（格式自拟）； 
4.项目实施人员一览表； （必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

5.对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；
6.供应商认为需要提供的其他有关资料。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.1.3
	报价文件组成
	1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）
2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）

3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（如中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。
注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。

	12.2
	响应文件电子版要求
	1.响应文件电子版要求：按照本竞争性磋商文件“第五章  响应文件格式”编写（第五章未附格式的，由供应商自行拟定），不可涂改并在规定加盖公章处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。
2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在“广西政府采购云平台”投送。
▲3.逾期未传输递交电子响应文件的，竞标无效。

	15.2
	响应报价要求
	响应报价是履行合同的最终价格，即满足全部采购需求所应提供的服务的价格；包括完成本项目实施所需的一切相关费用（采购需求另有约定的，从其约定）。

	16.2
	磋商有效期
	自首次响应文件提交截止之日起60日。

	17.1
	磋商保证金
	磋商保证金金额：详见磋商公告；
磋商保证金缴纳方式：详见磋商公告；
磋商保证金指定账户：详见磋商公告；
磋商保证金缴纳相关要求：
1.磋商保证金采用银行转账交纳方式的，在响应文件提交截止时间前交至指定账户并且到账，供应商应将转账汇款凭证的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则响应文件作无效处理。
2.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融、保险机构出具的保函交纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融、保险机构出具的保函的的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于响应文件中，否则响应文件作无效处理。供应商应当在递交首次响应文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者金融、保险机构原件（原件单独放入一个密封袋中，并在封口处加盖供应商公章或委托代理人签字，以示密封，在封套上标记“项目名称（项目编号）磋商保证金”字样）至采购代理机构处，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管，否则响应文件作无效处理。
备注：
①响应文件提交截止时间后提交的，或未足额交纳的，或保函、保险单额度不足的，视为无效磋商保证金。

②供应商采用现钞方式或从个人账户（自然人投标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。

③支票、汇票或本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。

④支票、汇票、本票、保函、保险单有效期低于投标有效期的，视为无效磋商保证金。

⑤磋商保证金采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函为有条件保函的，视为无效磋商保证金。
二、磋商保证金退还：
1.未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还，退还方式如下：
①采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。
②采用支票、汇票或本票方式的，以转账方式退回到供应商银行账户或由供应商代表持相关授权证明材料至磋商保证金收取单位办理支票、汇票或本票原件退还手续。
③采用金融机构、担保机构、保险机构出具的保函、保险单方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至磋商保证金收取单位办理保函、保险单原件退还手续。
2.成交供应商的磋商保证金自合同签订并送达采购代理机构存档后4个工作日内退还，退还方式同未成交供应商。

	18.2
	响应文件编制的要求
	响应文件应按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制，并按“政采云”平台的要求编制、加密、上传。

	20.1
	首次响应文件提交起止时间
	详见竞争性磋商公告。

	
	首次响应文件提交地点
	详见竞争性磋商公告。

	21
	首次响应文件的退回
	详见竞争性磋商公告。

	24.1
	磋商小组成立
	磋商小组的人数：3人。

	25.2
	响应文件解密
	采购代理机构将依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和竞争性磋商文件的规定登录到“政采云”平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。

	26.2
	负偏离要求
	采购需求中标记“▲”的条款除外；
商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0项。
技术条款评审中允许负偏离的条款数为 6 项。

	
	磋商的顺序
	磋商的顺序：按“广西政府采购云平台”系统的编号顺序。

符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

注：参与磋商前，供应商法定代表人或者委托代理人向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）或者护照的其中一项]。若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。

	
	评审价相同时成交原则
	评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；评审得分相同且最后报价相同时，按以下原则确定成交候选人的顺序：
按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序）。各项得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

	28
	履约保证金
	1.履约保证金：成交金额的5%（如成交供应商为中小企业的，按成交金额的2%）。 

2.成交供应商在收到成交通知书后，在签订合同前向采购人缴纳履约保证金。

3.成交供应商提供履约保证金的形式、期限及退回：

缴纳形式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

履约保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西壮族自治区医疗保障局
银 行 账 号：614575912288

开 户 银 行：中国银行南宁星湖东支行

地       址：南宁市星湖路26号
履约保证金退付方式、时间及条件：服务期届满且服务内容全部完成无质量问题，成交供应商可以提出退付履约保证金申请。由成交供应商向采购人提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，并经采购人确认后，10个工作日内一次性退还履约保证金，不计利息。

4.备注：

①履约保证金不足额缴纳的，或保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

②采用保函形式的，必须为无条件的保函，否则不予签订合同。

	29.1
	签订合同携带的材料
	1.委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。
2.法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
3.签订电子合同的，使用的有效CA证书加盖单位电子公章。

	31.2
	接收质疑函方式
	以书面形式

	
	质疑联系部门及联系方式
	1.广西众联工程项目管理有限公司
联系人：李柳婵、包鹏
联系电话：0771-4308370
通讯地址：南宁市白沙大道53号松宇时代14A层
2.广西壮族自治区医疗保障局

联系人：张惠斯

联系电话：0771-5727653
通讯地址：南宁市星湖路26号 

	
	现场提交质疑办理业务时间
	质疑期内每个工作日08时30分到12时00分，14时30分到18时00分

	31.6
	投诉受理方式
	1.受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。
2.邮寄信息：
名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处
地址：南宁市青秀区桃源路69号广西财政大厦
联系电话：0771-5331544

	33.1
	采购代理费
	1.采购代理服务费支付方式：本项目的招标代理服务费按以下收费标准向成交供应商收取，领取成交通知书前，成交供应商应向采购代理机构一次付清采购代理服务费，否则采购代理机构有权不予以办理。

2.采购代理服务费收取标准：

代理服务费按《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格（2002）1980号收费标准、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）规定服务类收费标准计取。

3.采购代理费收取银行账户

开户名称：广西众联工程项目管理有限公司

开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁民主支行

银行账号：78900188000167866

	34.1
	解释
	解释权：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、拟签订合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的竞争性磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。
法律责任：本竞争性磋商文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。

	34.2
	其他
	1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。
2.本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。
3.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
4.自然人竞标的，竞争性磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。
5.本竞争性磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
6.成交供应商在成交公示期结束后需提供与电子标一致的纸质竞标（响应）文件：叁份。

7.成交供应商必须在采购合同签订后2日历日内将完整的合同文本扫描件（*.pdf）发到邮箱348978712@qq.com，以便采购代理机构将扫描件上传到政府采购云平台系统进行合同备案。


第二节  供应商须知正文

一、总则
1.适用范围
1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。
1.2本竞争性磋商采购文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。
2.定义
2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。
2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。
2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。
2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。
2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。
2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
2.7“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。
2.8“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。
2.9“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。
2.10“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。
2.11“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。
2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。
2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。
3.供应商的资格条件
供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。
4.磋商费用
供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。
5.联合体竞标
5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。
5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。
5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）第二条规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。
6.转包与分包
6.1本项目不允许转包。
6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由供应商自行承担，供应商应具备相应的行政许可，如供应商不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包供应商应具备相应行政许可。
 6.3供应商根据磋商文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。
7.特别说明
7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。
7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。
7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：
（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。
7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：
（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况；
（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
（5）不同供应商的响应文件相互混装；
（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：
（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
二、磋商文件
8.磋商文件的构成
第一章  竞争性磋商公告；
第二章  采购需求
第三章  供应商须知
第四章  评审程序、评审方法和评审标准
第五章  响应文件（格式）
第六章  拟签订的合同文本（格式）
第七章  质疑、投诉材料（格式）
9.供应商的询问
供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。
10.磋商文件的澄清和修改
10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于提交首次响应文件递交截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。
10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日至少5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。
10.5 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“磋商文件公告”中规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。
▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。
三、响应文件的编制
11.响应文件的编制原则
供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。
12.响应文件的组成
12.1响应文件由资格证明文件、商务技术文件、报价文件三部分组成。
12.1.1资格证明文件：详见“供应商须知前附表”。

12.1.2商务技术文件：详见“供应商须知前附表”。
12.1.3报价文件：详见“供应商须知前附表”。
12.2响应文件电子版要求：详见“供应商须知前附表”。
12.3响应文件编制基本要求：详见“供应商须知前附表”。
13.计量单位
磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。
14.竞标的风险
供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。
15.响应报价
15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。
15.2响应报价的内容见“供应商须知前附表”。
15.3响应报价要求
15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：
（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；
（2）供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。
15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将按无效处理。
16.磋商有效期
16.1磋商有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。
16.2 磋商有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。
16.3 供应商的响应文件在磋商有效期内均保持有效。
17.磋商保证金
17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。
17.2磋商保证金的退还
未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起4个工作日内退还（无息）；成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起4个工作日内退还（无息）。
17.3磋商保证金不计息。
17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还： 
（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
（2）未按规定提交履约保证金的（如有）；
（3）供应商在响应文件中提供虚假材料的；
（4）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（6）法律法规规定的其他情形。
18.响应文件编制的要求
18.1供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目磋商文件规定的格式和顺序和“广西政府采购云平台”的要求编制并加密。响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。
18.2为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在提交响应文件截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。
18.3响应文件须由供应商在规定位置签字、盖章（具体以供应商须知前附表或响应文件格式规定为准），否则按无效响应处理。
18.4响应文件中标注的供应商名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，供应商为自然人的，标注的供应商名称应与身份证姓名及签名一致，否则其响应文件按无效响应处理。
18.5响应文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。响应文件因涂改、行间插字或者删除导致字迹潦草或者表达不清所引起的后果由供应商承担。
19.电子备份响应文件
电子备份响应文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份响应文件详见在“供应商须知前附表”。
20.响应文件的提交
20.1供应商必须按“供应商须知前附表”规定的时间及方式提交响应文件。电子响应文件应在制作完成后，在提交响应文件截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子响应文件提交至“广西政府采购云平台”。 
20.2未在规定时间内提交或者未按照磋商文件要求加密的电子响应文件，“广西政府采购云平台”将拒收。
21.首次响应文件的补充、修改与撤回
21.1供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录“广西政府采购云平台”，进入“服务中心”中查看 “电子投标文件制作与投送教程”）
21.2在提交响应文件截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

22.首次响应文件的退回
在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时电子响应文件由代理机构在“广西政府采购云平台”操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的电子响应文件概不退回。
23.截止时间后的撤回
供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金。
四、评审及磋商
24.磋商小组成立
24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。
24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含1名法律专家。
24.3采购代理机构应当基于“广西政府采购云平台”抽（选）取评审专家。
25.首次响应文件的开启和解密
25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。
25.2 响应文件解密
采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和磋商文件的规定登录到“广西政府采购云平台”电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起30分钟内完成对电子响应文件在线解密。未在规定时间内解密的，视为响应文件无效（解密异常情况处理：详见本章26.5 电子交易活动的中止）。
如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。
26.评审程序、评审方法和评审标准
26.1本项目的评审方法为综合评分法。
26.2磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。
26.3 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“供应商须知前附表”。
26.4磋商小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
26.5电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：
（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的； 
（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
（4）病毒发作导致不能进行正常操作的； 
（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。
26.6出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认，报采购人同意后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。
五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告
27.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
27.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。
27.3出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.4 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
28.履约保证金
28.1履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。
28.2在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。
29.签订合同
29.1成交供应商领取电子成交通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。
29.2签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订合同。
29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃成交、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给成交供应商造成损失的，成交供应商可追究采购人承担相应的法律责任。
29.4成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

29.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，成交供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
29.6采购人或成交供应商不得单方面向合同另一方提出任何磋商文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离磋商文件和合同实质性内容的协议。
29.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。
29.8政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
30.政府采购合同公告
根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
31. 询问、质疑和投诉
31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：
（1）潜在供应商依法获取磋商文件后，认为磋商文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。
（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。
31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。
31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。
31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：
（一）对磋商文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改磋商文件后继续开展采购活动；否则应当修改磋商文件后重新开展采购活动。
（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。
质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。
31.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。
六、验收

32.验收
32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。
32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。
32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。
七、其他事项
33.其他内容
33.1代理服务收取标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”。
33.2代理服务费收费计算标准：

	               费率
中标金额
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100万元以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100～500万元
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500～1000万元
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000～5000万元
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000万元～1亿元
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	1～5亿元
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	5～10亿元
	0.035%
	0.035%
	0.035%

	10～50亿元
	0.008%
	0.008%
	0.008%

	50～100亿元
	0.006%
	0.006%
	0.006%

	100亿以上
	0.004%
	0.004%
	0.004%


注：（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；
（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。
例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：
100万元×l.5%＝1.5万元
（150－100）万元 ×0.8%＝0.4万元
合计收费＝1.5＋0.4＝1.9万元
34.需要补充的其他内容
34.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。
34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。
34.3本磋商文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策：
（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；
（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；
（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。
在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本磋商文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
依据本磋商文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准
第一节   评审程序和评审方法
1.确认磋商文件
由磋商小组确认磋商文件。
2.资格审查
2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查（注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询）。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时间点：资格审查结束前。 

（3）查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。

2.2 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1 由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当已电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。   

3.5 商务、技术、报价文件在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务、技术评审 

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理时，委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务、技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务、技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务、技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效；

4）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

5）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

6）未对磋商有效期作出响应或者响应文件承诺的磋商有效期不满足磋商文件要求；

7）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

8）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

9）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

10）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

11）技术需求允许负偏离的条款数超过磋商文件规定项数；

12）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

13）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

14）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

15）未响应磋商文件实质性要求；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算价或最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算价或采购最高限价（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。

3.6 磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7 通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

4.磋商程序

4.1 磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，与供应商分别进行磋商， 并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖电子公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5 磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评审报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。

4.7 磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8 对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的解决方案，并要求其在规定时间内在“广西政府采购云平台”远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

5.6 磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7 最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8 修正后的最终报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算价或最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11 最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

6.比较与评价

6.1 评审方法：综合评分法。

6.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和磋商文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。
（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。
（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。
6.4 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5 由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
6.6 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

6.7评审结果汇总完成后，采购人、采购代理机构和磋商小组均不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，磋商小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。

 第二节  评审标准
1.评审依据：磋商小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分（评分分值按“四舍五入”法保留小数点后两位）。

	序号
	评分类型
	评分标准
	分值

	1
	价格分
	本项目为非专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号），服务为小型、微型企业承接，监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；磋商供应商被认定为小型和微型企业的（以响应文件提供的符合规定的有关证明材料为准)，对磋商报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最终报价×（1-10%），除上述情况外，评审价=最终报价。

（1）价格分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评审报价最低的有效供应商评审报价为评审基准价，其价格分为满分。

（2）价格分计算公式：

价格分=(评审基准价／某有效供应商评审报价)×10分
	10分

	2
	技术分
	60分

	2.1
	技术性能分
	评审合格标准：非▲技术参数负偏离总数分别≥7项，其竞标作无效响应处理。

技术要求完全满足磋商文件要求（包含带▲技术要求）的得18分，非▲技术参数每出现1项负偏离扣3分；漏项的每一项扣3分；直至扣完18分为止。
	18分

	2.2
	项目理解及需求分析
	供应商根据采购需求对本项目有一定的认识和理解，需提供项目需求分析方案，方案应包括但不限于以下要点：

（1）对国家医保信息平台总体思路及要求分析；

（2）对广西自治区医保信息化建设现状分析；

（3）对本项目业务需求与建设需求分析；

（4）对本项目的重难点问题分析及应对。

四档（8分）：对总体情况有全面细致的了解，有详细的项目需求分析方案且内容阐述完整、准确，重点、难点突出，切合实际需求，有针对性，并很好的适应自治区医保信息平台业务需求。

三档（6分）：供应商提供的方案没有明显错误或无关内容，方案中包含有上述4项内容，内容描述总体完整，有一定的针对性。

二档（4分）：供应商提供的方案没有明显错误或无关内容，方案中包含有上述3项，内容描述有一定内容但缺乏整体性。

一档（2分）：供应商提供的方案没有明显错误或无关内容，方案中包含有上述1-2项内容，内容阐述不完整。

注：以下各档不重复计分，未提供方案或方案不符合本项目要求的得0分。
	8分

	2.3
	总体方案设计
	供应商能够根据磋商文件采购需求，提供本项目总体设计方案。包括但不限于以下要点：

（1）总体架构

（2）应用架构

（3）技术架构

（4）数据架构

四档（8分）：在满足三档的基础上，有详细的总体设计方案，整体架构设计合理，重点、难点突出，易于拓展，并很好的适应自治区医保信息平台业务需求，达到推动广西医保数据服务主动赋能和数智化服务能力提升要求，对构建新安全稳妥有序推进人工智能大模型在医保领域应用起到引领作用。

三档（6分）：在满足二档的基础上，供应商针对功能要点内容展开阐述并提出合理化建议，有针对性。

二档（4分）：在满足一档的基础上，供应商针对功能要点内容展开阐述，设计合理，贴合项目实际情况。

一档（2分）：供应商提供的方案没有明显错误或无关内容，方案中包含有上述1-4项内容。

注：以下各档不重复计分，未提供方案或方案不符合本项目要求的得0分。
	8分

	2.4
	项目实施管理方案
	供应商根据采购需求，提供针对本项目实施管理方案，包括但不限于以下要点：

（1）项目管理；

（2）人员组织；

（3）实施计划；

（4）质量保障措施；

（5）信息安全管理措施；

（6）文档管理措施等内容。

四档（12分）：在满足三档的基础上，针对项目实施制定有详细的进度计划图，图中清晰标注关键里程碑节点（如合同签订、设计确认、软件开发、用户面功能调通、各系统联调、初验、终验等）及其计划完成日期；项目建设过程的沟通管理、项目验收、保密措施等管理措施完善。

三档（8分）：供应商提供的方案没有明显错误或无关内容，供应商提供的方案中包含有上述6项以上内容且描述详细、清晰，措施得当，方案可行并符合实际。

二档（4分）：供应商提供的方案没有明显错误或无关内容，供应商提供的方案中包含有上述4-6项内容且描述完整。

一档（2分）：供应商提供的方案没有明显错误或无关内容，方案中包含有上述1-3项内容，内容阐述不完整。

注：以下各档不重复计分，未提供方案或方案不符合本项目要求的得0分。
	12分

	2.5
	风险控制方案
	供应商根据采购需求，提供风险控制方案，包含但不限于以下要点：

（1）风险控制方法；

（2）风险管理机制；

（3）风险管理组织；

（4）风险管理过程和风险规避及应对。

三档（4分）：在满足二档的基础上，对项目实施过程中可能出现的风险有预见性、风险应对措施积极，能提供多种保障措施，完全满足或优于本项目采购要求。

二档（2分）：供应商提供的方案没有明显错误或无关内容，供应商提供的方案内容描述详细、清晰，措施得当。

一档（1分）：供应商提供的方案没有明显错误或无关内容，方案中包含有上述1-4项内容。

注：以下各档不重复计分，未提供方案或方案不符合本项目要求的得0分。
	4分

	2.6
	售后服务方案
	供应商能够根据采购要求，提供本项目服务内容的项目实施及售后服务方案，至少包含但不限于以下要点：

（1）售后服务内容

（2）售后服务响应时间

（3）售后服务保障措施等。
三档（6分）：在满足二档的基础上，能根据售后服务要求制订相应详细、完善的日常系统运行保障服务计划、服务流程、运行保障的管理措施；制订有齐全的系统巡检或故障记录报告等表单样板。整个售后服务体系较完善，服务保证措施较得力。

二档（4分）：售后服务方案能较好满足采购要求，故障出现解决方案、系统运行环境维护方案、质保期内维护方案等内容较详细、具体，有具体的一般故障、重大故障排查维护维修流程说明、故障排查解决方案；提供专职的售后技术维护团队进行系统维护以保障系统的良好运行。

一档（2分）：售后服务内容基本可行，维护流程简单，能保障系统正常运行；故障响应时间满足磋商文件要求。

注：以下各档不重复计分，未提供方案或方案不符合本项目要求的得0分。
	6分

	2.7
	项目培训方案
	供应商能够根据采购需求，提供项目培训方案，应至少包含但不限于以下要点：

（1）培训方式

（2）培训流程

（3）培训内容

（4）培训质量保障

三档（4分）：在满足二档的基础上，培训方案包含实操培训（针对故障级别解决方法的专门实际操作培训），确保相关业务人员能够熟练掌握系统使用的各项工作；能够针对不同角色的人员进行定制化培训。

二档（2分）：培训方案内容完整，与本项目相契合，培训方案包含所提供系统使用的详细理论知识和实际操作流程，有针对性的案例分析，能够提升相关业务人员的理论水平和操作技能。

一档（1分）：培训方案内容完整，与本项目相契合，方案满足本项目采购需求。

注：以下各档不重复计分，未提供方案或方案不符合本项目要求的得0分。
	4分

	3
	商务分
	30分

	3.1
	企业实力分
	为确保项目顺利开展的能力，供应商具备技术和信息安全保障的能力证明：
（1）ISO27001信息安全管理体系认证证书得1分。

（2）ISO20000信息技术服务管理体系认证证书得1分。

（3）ISO9001质量管理体系认证证书得1分。

（4）DCMM（数据管理能力成熟度评估模型）等级证书，等级4级及以上，得2分；3级得1分；其他不得分。

注：提供有效证书的复印件并加盖供应商电子签章，否则不予计分。
	5分

	3.2
	软件著作权
	供应商具备以下信息化建设及应用服务能力的软件著作权证书：
①数据智能分析类型系统②数据治理类型系统③数据模型管理类型系统④数据标准管理类型系统⑤数据资产管理类型系统。
具备其中任意1项证书得1分；具备其中任意2-4项证书得3分；具备全部证书得5分。

注：提供上述有效的证书复印件并加盖供应商电子签章，否则不予计分。
	5分

	3.3
	服务团队项目经理能力
	供应商本项目配备的管理人员中，拟派项目经理资格：
（1）具备计算机或软件类或信息类相关专业高级职称；

（2）具备计算机技术与软件专业技术资格高级证书（系统分析师）；

（3）具备计算机技术与软件专业技术资格高级证书（系统架构设计师）；

具备其中任意1项证书得1分；具备其中任意2项证书得2分，具备全部证书得4分。

注：须提供上述证书复印件及供应商与拟投入人员签订的劳动合同（至本项目递交响应文件截止当天合同仍在有效期内）并加盖供应商电子签章，否则不予计分。
	4分

	3.4
	项目服务团队
	供应商服务团队成员中（项目经理除外）：
（1）具有计算机技术与软件专业技术资格高级证书（信息系统项目管理师）,每配备一名得1分；具有计算机技术与软件专业技术资格中级证书（信息系统管理工程师），每配备一名得0.5分；同一人具有不同证书不重复计分，以最高分计。本项最高得2分。
（2）具有计算机技术与软件专业技术资格高级证书（系统分析师）,每配备一名得1分；具有计算机技术与软件专业技术资格中级证书（软件设计师），每配备一名得0.5分；同一人具有不同证书不重复计分，以最高分计。本项最高得2分。

（3）具有CISP证书，每配备一名得1分。本项最高得2分。
（4）具备数据治理工程师证书，每配备一名得1分。本项最高得2分。

（5）具备DCMM数据管理师证书，每配备一名得1分。本项最高得2分。
注：须提供拟投入服务团队所有成员证书复印件及供应商与拟投入人员签订的劳动合同（至本项目递交响应文件截止当天合同仍在有效期内）并加盖供应商电子签章，否则不予计分。
	10分

	3.5
	业绩分
	为确保本项目业务应用的稳定高效实施，供应商具有相关数据AI软件开发项目的经验，每提供1个业绩证明材料得2分，最高得6分。同一项目不同分标案例分数不予叠加，本项满分6分。
需提供相关证明材料：供应商合同/协议复印件或中标（成交）通知书复印件并加盖供应商电子签章，否则不予计分。
	6分

	总得分=1+2+3   
	100分


2.商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对供应商的客观评分项目，各评审专家评分应当一致。
3.终止竞争性磋商采购活动
磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。
第三节  评审报告
1.成交标准
1.1由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐三名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐（按技术得分由高到低排序）。各项得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。
1.2.磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的最终报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。
2.评标争议事项处理
磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。
第四节  评审过程的保密与录像
1.保密。
评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标（成交）供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评审小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。
2.录音录像。
采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为磋商项目文件随其他文件一并存档。
第五章 响应文件格式
第一节 封面格式
（响应文件封面格式）
响  应  文  件
项目名称：
项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
首次响应文件提交截止时间前不得解密
年    月    日
第二节 资格证明文件格式
                                                    全流程电子文件
资  格  证  明  文  件（封面）
项目名称：
项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年    月    日
资格证明文件目录
各供应商可根据磋商文件要求自行编制，需有页码
一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（供应商为自然人的，提供自然人的身份证明）
注：按第三章  “供应商须知前附表”12.1.1款相应要求提供
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料
注：按第三章  “供应商须知前附表”12.1.1款相应要求提供
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
三、财务状况报告方面的材料
注：按第三章  “供应商须知前附表”12.1.1款相应要求提供
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
四、供应商直接控股股东信息
	序号
	直接控股股东名称
	出资比例
	身份证号码或者统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


注：
1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
五、供应商直接管理关系信息表
	序号
	直接管理关系单位名称
	统一社会信用代码
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	……
	
	
	


注：
1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
六、资格声明函
资格声明函
致（采购代理机构名称）：
（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。
我方愿意参加贵方组织的（项目名称）（项目编号）的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：
1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
3.在此，我方宣布同意如下：
（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
（2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
（4）响应磋商文件规定的磋商有效期。
4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）
□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；
□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；
7.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：        
电话/传真：                          电子函件：                                

开户银行：                           账号：                               
8.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（公章）：
日期：  年  月   日
七、中小企业声明函
供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的 （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于软件和信息技术服务业（磋商文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

2.（标的名称） ，属于软件和信息技术服务业（磋商文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

3.……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(电子签章)：
日期：  年  月   日
注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业划型应按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准划分。

3.请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标(成交)结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加       单位的        项目采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
供应商名称（电子签章）：
日  期：     年   月   日
注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
八、除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料

如有请提供，格式自拟

第三节 商务技术文件格式
                                                    全流程电子文件
商  务  技  术  文  件（封面）
项目名称：
项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年    月    日
商务技术文件目录
各供应商可根据磋商文件要求自行编制，需有页码
一、无串标行为承诺函
无串通竞标行为的承诺函
一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：
1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或者不同供应商报名的IP地址一致的；或者编制响应文件硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况； 
2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
5.不同供应商的响应文件相互混装；
6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。
二、我方承诺无下列恶意串通的情形：
1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。
以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日   

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件
法定代表人证明书
供应商名称：                                                        
地    址：                                                        
姓    名：                性     别：                
年    龄：                职     务：                
身份证号码：                                        
系（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。
附件：法定代表人有效身份证正反面复印件
供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
附件：
	法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）


三、法定代表人授权委托书
授权委托书（非联合体竞标格式）
（如有委托时）
致（采购代理机构名称）：
我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加              项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有磋商程序和环节的具体事务和签署相关文件。
    我方对委托代理人的签字事项负全部责任。
本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。
委托代理人无转委托权，特此委托。
附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件
委托代理人（签字）：         法定代表人（签字或盖章）：                    
委托代理人身份证号码：                              
供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。
2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。
3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

附件：
	委托代理人有效身份证复印件粘贴处（正、反面）


四、商务条款偏离表
商务条款偏离表
项目编号：                 
项目名称：                 
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                  
	项目
	竞争性磋商文件的商务条款要求
	响应文件承诺的商务条款内容
	偏离说明

	合同签订期限
	
	
	

	▲项目完成时间及交付地点
	
	
	

	▲磋商报价要求
	
	
	

	▲履约保证金
	
	
	

	▲付款方式
	
	
	

	质保期
	
	
	

	售后服务要求
	
	
	

	.......
	
	
	


注：
1、应写明响应文件对商务条款的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性磋商文件第二章“采购需求中服务需求一览表”中的“商务条款”，逐条一一说明所提供服务已对竞争性磋商文件的商务做出了实质性的响应，并申明商务条款的响应和偏离情况。特别对有具体商务要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

3、在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
供应商名称（电子签章）：
                                                   日期：  年  月   日
五、磋商保证金的相关证明复印件
六、供应商情况介绍
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
七、供应商认为需要提供的其他有关资料
（如供应商类似的业绩证明文件，供应商可自行编制业绩清单表，并按“评审标准”中的要求随表提交相应的业绩证明材料并注明所在响应文件对应的页码）
 供应商名称(电子签章)：
                                                     日期：  年  月   日
八、技术条款偏离表
技术条款偏离表
项目编号：                 
项目名称：                 
分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：                  
	序号
	竞争性磋商文件需求
	响应文件承诺
	偏离说明

	
	标的名称
	数量及单位
	服务内容和技术要求
	标的名称
	数量及单位
	服务内容和技术要求响应
	

	1
	广西壮族自治区医保数据人工智能统计分析项目
	……
	……
	广西壮族自治区医保数据人工智能统计分析项目
	……
	……
	……

	2
	
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	...
	……
	……
	……
	……
	……
	……
	……


 注：
1、应写明竞争性磋商响应文件对技术条款的响应和偏离情况；
2、应对照竞争性磋商文件第二章“采购需求中服务需求一览表”中的“服务内容和技术要求”，逐条一一说明所提供的服务已对竞争性磋商文件的技术做出了实质性的响应，并申明技术条款的响应和偏离。特别对有具体技术参数要求的，磋商供应商必须提供对应的详细应答。如果仅注明“符合”、“满足”或简单复制竞争性磋商文件要求，将导致磋商被拒绝。

3、在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
九、服务方案
（由供应商根据磋商文件第二章及第四章要求自行编制）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
十、售后服务方案
（由供应商根据磋商文件要求自行编制，包含售后服务承诺书）
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
十一、项目实施人员一览表
	姓名
	在本项目中担任的职务
	专业技术资格（如有）
	证书编号（如有）
	参加本单位工作时间
	专业分工

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
十二、服务需求、商务条款要求提供的其他材料
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
第四节 报价文件格式
                                                    全流程电子文件
报  价  文  件（封面）
项目名称：
项目编号：
所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：
供应商名称：
年    月    日
报价文件目录
各供应商可根据磋商文件要求自行编制，需有页码
一、响应函
 
响应函
致：                       
我方已仔细阅读了贵方组织的           项目（项目编号：         ）的竞争性磋商采购文件的全部内容，签字代表（授权代表姓名）经正式授权并代表供应商 （供应商名称） 提交响应文件。
据此函，签字人兹宣布：
1.我方愿意以（大写）人民币              （¥          元)的响应报价，提供本项目竞争性磋商文件“第二章 采购需求”中相应的所有采购内容。
2.我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起

     日遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。
3.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
5.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。
6.如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。
7.如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“拟签订合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。
8.我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
9.我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“拟签订合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

10.我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。
11.我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。
12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

13.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。
14.与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：
地址：                             
电话：                            
传真：                            
邮政编码：                        
开户名称：                        
开户银行：                        
银行账号：                        
特此承诺。

供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
二、响应报价表
项目名称：                                项目编号：                  
供应商名称：                                           
	序号
	标的名称
	服务要求
	数量①
	单价(元)②
	合价（元）③＝①×②
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币                           （¥                元）

	　无　分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

	项目完成时间：


注： 
1、供应商需按本表格式填写，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体牵头人公章，否则其响应作无效响应处理。
供应商名称（电子签章）：
日期：  年  月   日
三、供应商针对报价需要说明的其他文件和说明

第六章   拟签订合同文本（格式）

“广西政府采购云平台”合同编号：
政府采购合同
合同封面（格式）

	合同名称：
项目编号：


	采 购 人（甲方）：



	供 应 商（乙方）：


	签订时间：     年    月    日


目  录

合同书

合同附件

成交通知书

项目采购需求

磋 商 函

磋商报价明细表
最终报价表
技术响应、偏离情况说明表
商务响应表

售后服务承诺
保密协议
一、合同书

采购人（甲方）：                            

供 应 商（乙方）：                            

项   目  编  号：                               

参   与  分  标：                             

签   订  地  点：                              

签   订  时  间：                            

根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

 合同标的

1、服务内容一览表

	序号
	标的名称
	服务内容
	数量及单位
	单  价

（元）
	总  价

（元）

	1
	广西壮族自治区医保数据人工智能统计分析项目
	建设基于人工智能大模型的医保数据统计分析应用，包含数据资源管理、数据资产管理、指标引擎、智能查询、智能分析报告、智能预警、智能查询知识库等功能。
	1项
	
	

	人民币合计金额（大写）：                      元整（¥                  ）              


2、合同合计金额包括报价是履行合同的最终价格，包含但不限于软件产品开发和服务的价格、必要的保险费用和各项税金、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、培训、与各类相关系统对接的费用（含第三方接口费）、验收等全部费用。甲方不再支付合同金额以外的任何费用。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的服务及服务内容必须与竞争性磋商文件要求及响应文件承诺相一致。

2、乙方应履行响应文件的承诺，保证项目实施满足履行合同要求并随时接受甲方的检查。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2、甲方对项目实施过程中所产生的所有成果（包括系统、源代码及相关技术资料、文档等）享有永久使用权、复制权和修改权。
3、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、报告或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付

1、项目完成时间：本项目合同签订后，2个月内上线运行，验收通过之后进入服务期，驻场服务期为1年。

交付地点：广西区内，甲方指定地点。

服务方式：现场或远程服务。

2、乙方提供不符合竞争性磋商文件和本合同规定的服务或货物的，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、产品开发手册和技术资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。       

第五条　付款方式

1、合同签订之日起15个工作日内支付合同款的30%；软件定制系统实现基本功能，支付合同款的40%；项目全部完成，系统上线试运行后15个工作日内支付合同款的25%，通过验收小组验收合格15个工作日内支付合同款的5%。乙方在每次收到合同款项之日起5个工作日内开具相应金额发票给甲方。

2、甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将磋商文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。

4、付款方式：银行转账。

5、甲方付款前，乙方应向甲方开具符合国家规定以及符合甲方财务管理要求的相应发票，甲方未收到合格有效发票的，有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票合格是付款的必要前提之一。

第六条  安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  广西区内甲方指定  。
第七条  维护服务

1、所有软件产品及服务均免费为用户安装调试（含安装调试所需配件、人工、服务等）及免费现场培训操作人员，质保期内提供原厂现场安装技术支持，以项目验收通过后开始计算，提供3年的软件保修期和免费软件升级（不包含新功能的开发）以及竞争性磋商文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、免费维护期（质保期）：  按响应文件承诺执行   （以项目验收合格之日起计算）。
3、质保期内由于系统本身质量原因造成的任何问题，乙方负责免费维修、更换，直到达到性能要求，不再收取任何费用。如果乙方在接到通知后没有响应或者应没有及时处理，修复完成，所造成的损失由乙方承担。

4、乙方所提供的产品（产品及服务）必须符合竞争性磋商文件采购项目技术规格、参数及要求的标准，一旦发现技术参数不符，即使设备（系统）已交付使用，甲方有权终止合同，无条件退货，且乙方需赔偿甲方的相关损失。

5、乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。
第八条  履约保证金

1、履约保证金主要用于赔偿乙方违约而使甲方蒙受的损失，履约保证金不足以赔偿损失的，乙方须按实际损失赔偿。

2、履约保证金：成交金额的5%（乙方为中小企业的，按成交金额的2%）。 

3、乙方在收到成交通知书后，在签订合同前向甲方缴纳履约保证金。

4、乙方提供履约保证金的形式、期限及退回：

缴纳形式：以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。

履约保证金缴纳的账号信息：

开户名称：广西壮族自治区医疗保障局

银 行 账 号：614575912288

开 户 银 行：中国银行南宁星湖东支行

地       址：南宁市星湖路26号
履约保证金退付方式、时间及条件：服务期届满且服务内容全部完成无质量问题，乙方可以提出退付履约保证金申请。由乙方向甲方提交《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，并经甲方确认后，10个工作日内一次性退还履约保证金，不计利息。
第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条  验收

1、乙方按甲方要求完成系统开发并上线试运行后，可提请甲方组织验收。
2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方应在收到乙方验收申请之日起10个工作日内组织初步验收。验收时由甲方对照竞争性磋商文件的项目采购需求内容及要求全面核对检验，如不符合竞争性磋商文件的参考型号规格或配置技术参数以及提供虚假承诺的，按相关规定做终止供货（服务）处理及违约处理，乙方承担所有责任和费用，甲方保留进一步追究责任的权利。

4、试运行完成后，乙方可申请甲方组织最终专家验收，专家组出具验收通过意见，合同验收通过。最终验收合格后，由甲方为乙方出具项目最终验收合格报告。

5、程序依据、标准

（1）验收依据

甲方将依据竞争性磋商文件的采购需求和国家有关质量标准对乙方的系统功能一一进行验收，验收不合格的，乙方在10个工作日内进行修改完善，直到验收合格为止，否则甲方有权拒绝接受或者终止合同，由此产生的一切损失均由乙方自行承担。

（2）验收标准

①按乙方在响应文件中响应的技术、服务、商务性条款，以及乙方承诺的其他事项，逐条验收。

②国家相关法律、法规、标准和规范等。

③未尽事宜，按《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）执行。

6、项目验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

7、验收时乙方必须在现场。验收合格后，甲方出具项目验收报告。

第十二条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间完成系统开发并上线运行的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的 0.05%支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的 20%。

2、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额 0.05%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期款额  20%。

4、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其他

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，经甲乙双方确认，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条　合同的变更、终止与转让

1、合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

2、乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

3、发生不可抗力事件导致无法履行合同情形的，可以终止合同。

4、合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

5、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十七条　签订本合同依据

1、成交通知书；

2、竞争性磋商文件；

3、乙方提供的响应文件；

4、其他约定附件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十八条　本合同一式七份，具有同等法律效力，甲乙双方各三份，采购代理机构一份（可根据需要另增加）。

（本页以下无正文）

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人（负责人）：
	法定代表人（负责人）：

	委托代理人
	委托代理人

	电话：
	电话：

	电子邮箱：
	电子邮箱：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：


附件：

网络安全及数据安全和保密协议

项目名称：                       
    甲    方：   广西壮族自治区医疗保障局 
乙    方：                       
签订日期：        年     月     日

甲方：广西壮族自治区医疗保障局
地址：南宁市星湖路26号
乙方：                  
地址：                  

乙方受甲方委托对                项目（以下简称“项目”，项目编号：                ）进行建设、运行维护或运营。为保障甲方的网络安全、数据安全等，根据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等有关法律法规，经双方协商一致，制定本协议。

 第一章  网络安全及数据安全责任及义务

乙方应按照《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规的规定及相关标准规范要求，严格履行网络安全、数据安全和个人信息保护的义务。

乙方应按照法律法规要求以及相应国家或行业标准规范，采取必要的技术措施和管理措施，落实网络安全等级保护制度，完善内部管理制度和操作规程，制定数据全生命周期安全管理制度，强化访问控制、授权管理和安全审计等措施，加强网络安全及数据安全风险监测，防止信息系统遭到篡改、破坏、泄露、非法获取或非法利用。甲方有权对项目实施工作进行监督检查。

乙方应建立网络安全及数据安全应急处置机制，制定应急方案，如发生网络安全及数据安全事件，或发生或可能发生信息泄露、损毁、丢失等情况时，应当立即采取有效措施处置，将负面影响降至最低，并第一时间向甲方的相关部门报告。未经甲方批准同意，不得公开或向第三方提供项目相关信息及情况。

乙方在项目实施过程中开展数据处理活动时，应认真排查数据安全隐患和漏洞，对薄弱环节和潜在威胁采取有力措施进行整改，避免和消除数据安全风险，履行数据安全保护义务。乙方在处理重要数据时，应当按照规定对其数据处理活动定期开展风险评估，并向甲方报送风险评估报告。

甲方每年应对乙方履行网络安全及数据安全责任情况进行评估，包括但不限于网络安全能力、保障重要数据和个人信息安全的措施、数据安全管理情况、平台关键软件和核心硬件供应链安全情况、管理技术团队变化情况等。

乙方只能在甲方授权范围内或双方商定的项目范围内使用甲方提供的数据，不得公开、转让或向任何第三方直接或间接提供所获取的或处理后的数据，不得截留数据，不得把数据直接或间接应用于其他未授权的用途；乙方不得利用所知悉的甲方数据，从事有损甲方或甲方关联单位利益的经营、交易等行为，或牟取不正当利益。未经甲方同意，在授权或商定的项目范围外存储、处理和使用视为违约。

乙方应加强项目相关的信息系统、应用、数据库等各类账户和密码的维护、管理，确保账户和密码安全；未经甲方批准同意，乙方不得私自开通账号或擅自变更相关权限；密码强度必须符合网络安全及数据安全相关规范要求；项目参与人员职责或岗位发生变动，与现有管理员角色不同时，应及时报告甲方并调整相关账号和权限。

乙方不得通过技术或非技术手段，恶意篡改、破坏、泄露或非法获取、非法利用甲方信息系统、应用、数据库等工作数据，不得利用甲方提供的信息化设备、信息系统、应用、数据库等制作、复制、发布、转摘、传播含有下列内容的信息：

（1）反对宪法基本原则的；损害国家荣誉和利益的；

（2）危害国家安全，泄露国家秘密，颠覆国家政权，破坏国家统一的；

（3）煽动民族仇恨，民族歧视，破坏民族团结的；

（4）破坏国家宗教政策，宣扬邪教和封建迷信活动的；

（5）散布谣言，扰乱社会秩序，破坏社会稳定的；

（6）散布淫秽、色情、赌博、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的；

（7）侮辱或者诽谤他人，侵害他人权益的；

（8）含有法律法规禁止的其他内容的。

甲方在履行职责中如发现乙方在开展个人信息等数据处理活动存在较大风险或者发生安全事件的，可以按照规定的权限和程序对乙方法定代表人或者主要负责人进行约谈，或者要求乙方委托专业机构对其数据处理活动进行合规审计，并向甲方报送审计报告。乙方应按照审计报告采取有效措施进行整改和补救，消除安全隐患和风险。

未经甲方批准同意，乙方不得转包、分包项目合同任务。项目合作关系结束后，乙方应按甲方要求销毁所掌握的数据，不得在乙方及其项目参与人员留存甲方相关的数据副本，并于10个工作日内给予甲方销毁工作数据的确认函。

第二章  保密责任和义务

乙方应按照保密等相关法律法规的规定要求，严格履行项目相关的保密义务。

乙方应当对甲方在履行职能过程中产生或获取的，不属于国家秘密，但泄露后会妨碍甲方正常履行职能或者对国家安全、公共利益造成不利影响的内部敏感事项进行保密，不得非法收集、使用、加工、传输、存储，不得非法买卖、提供或者公开。

乙方应对其项目参与人员保密工作经常性进行监督检查,确保各项措施落实到位，并采取一切合理的措施避免工作秘密被无关人员接触。如发现工作秘密被乙方或其项目参与人员泄露，应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时向甲方的相关部门报告。

本协议约定的保密义务并不限于甲乙双方保持合作关系期间，乙方应谨慎保守所知悉的甲方的工作秘密。

第三章  项目参与人员管理

乙方应根据项目合同任务建立相对独立的管理技术团队，指定一名高管作为项目实施的网络安全及数据安全负责人。

乙方应建立健全项目人员安全管理制度，加强对项目参与人员的管理，包括背景审查、安全和保密教育培训、操作规程培训、签订承诺书及保密协议、离职管理等。

乙方应确保其项目参与人员（含第三方合作方人员）严格履行此网络安全及数据安全和保密协议条款，项目参与人员应签订《保密承诺书》，如乙方或其项目参与人员违反网络安全及数据安全和保密协议条款，所造成损失及后果由乙方承担。

乙方应经常性对其项目参与人员网络安全及数据安全保护工作进行监督检查,确保各项措施落实到位。如乙方项目参与人员有变动，应提前告知甲方，做好人员变动管理，确保项目参与人员离职或不再从事本项目相关工作后，及时终止其在本项目相关信息系统、应用和数据库等账号和权限，不再留存和使用项目相关数据。

第四章  违约责任

乙方须承担下列违反网络安全及数据安全保护和保密义务的法律责任：

1．如乙方未履行本协议规定的网络安全及数据安全保护和保密义务，即构成乙方违约，甲方可单方解除本项目合同，并有权追究乙方违约责任；

2．如乙方因前款所称的违约行为造成甲方损失的，应当承担损失赔偿责任；

3．因乙方的违约行为同时侵犯了甲方的网络安全及数据安全保护和保密有关权利的，甲方可以选择根据本协议要求乙方承担违约责任，或者根据国家有关法律、法规追究其法律责任，涉嫌构成犯罪的，甲方将有关线索移交相关机关追究乙方刑事责任。

第五章  争议解决

本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。

因履行本协议发生争议的，甲乙双方首先应自愿平等友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

诉讼进行过程中，双方将继续履行本合同未涉及诉讼的其他部分。

守约方因维权而支出的包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、律师费等一切费用，均由违约方承担。

第六章  其他事项

本协议未尽事宜，按照国家法律法规或政府主管部门的有关规章、制度执行。

本协议作为本项目合同内容的一个部分，具有合同同等法律约束力。本协议长期有效，项目结束或项目合同的终止不影响本协议继续履行。

本协议自甲乙双方签署且加盖章后生效。乙方保证不向任何第三方透露本协议的内容。

本协议一式四份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份（可根据需要另增加）。

甲方（盖章）：广西壮族自治区医疗保障局

法定代表人或委托代理人（签字）：           
签订日期：      年    月    日

乙方（盖章）：                       
法定代表人或委托代理人（签字）：           

签订日期：      年    月    日

第七章 质疑、投诉材料（格式）
质疑函（格式）
一、质疑供应商基本信息：
质疑供应商：                                                        
地址：                                          邮编：                                   
联系人：                     联系电话：                 
授权代表：                      
联系电话：                      
地址：                 邮编：                       
二、质疑项目基本情况：
质疑项目的名称：                                     
质疑项目的编号：                                     
采购人名称：                                         
质疑事项：
□竞争性磋商文件   竞争性磋商文件获取日期：                                   
□采购过程   
□成交结果   
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                                                            

事实依据：                                                               

法律依据：                                                               

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求：
请求：                                                                
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
投诉书（格式）
一、投诉相关主体基本情况：
供应商：                                                                                         
地址：                                          邮编：                                           
法定代表人/主要负责人：                                                         
联系电话：                                         
授权代表：                                         联系电话：                   
地址：                                                            
邮编：            
被投诉人1：
地址：                                                            
邮编：           
联系人：                                                联系电话：                
被投诉人2：
……
相关供应商：                                                                       
地址：                                              邮编：                         
联系人：                                            联系电话：                                     
二、投诉项目基本情况：
采购项目的名称：                                                                   
采购项目的编号：                                          
采购人名称：                                                                        
代理机构名称：                                                                      
招标文件公告：是/否公告期限：                                                       
采购结果公告：是/否公告期限：                                                       
三、质疑基本情况
投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：
采购人/代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。                                                                                             
四、投诉事项具体内容
投诉事项1：                                                                           
事实依据：                                                                                       
法律依据：                                                                                       
投诉事项2     
……
五、与投诉事项相关的投诉请求：
请求：                                                                                 
签字（签章）：                                       公章：
日期：
说明：
1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
[image: image1.png]




