广西云泽工程咨询有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：三江侗族自治县科技馆科普设备建设项目

项目编号：LZZC2025-C3-260030-GXYZ

采购人：三江侗族自治县科学技术协会

采购代理机构：广西云泽工程咨询有限公司

2025年09月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 供应商须知	5

第三章 采购需求	21

第四章 响应文件格式	49

第五章 合同主要条款及验收书格式	74

第六章 评标方法及评标标准	84

第一章 竞争性磋商公告

广西云泽工程咨询有限公司关于三江侗族自治县科技馆科普设备建设项目（LZZC2025-C3-260030-GXYZ）的竞争性磋商公告

项目概况

三江侗族自治县科技馆科普设备建设项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年9月26日 09:20（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZZC2025-C3-260030-GXYZ

项目名称：三江侗族自治县科技馆科普设备建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：1000000

采购需求：

标项名称：三江侗族自治县科技馆科普设备建设项目
数量：不限
预算金额（元）：1000000
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：三江侗族自治县科技馆科普设备建设项目一项。（具体内容详见竞争性磋商文件第三章《采购需求》）
最高限价（如有）：1000000
合同履约期限：自合同签订提供服务之日起110天（具体服务起止时间以合同约定日期为准）。
本标项（否）接受联合体投标
备注：本项目为线上电子招标项目，采用远程异地评标，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业；中小企业须符合本项目采购标的所属行业对应的中小企业划分标准；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年9月11日至2025年9月18日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至17:30（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。潜在供应商需使用账号登录或者使用CA登录广西政府采购云平台-进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，获取采购文件（或在“政采云电子投标客户端-获取采购文件”跳转到政采云系统获取）。电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制，通过其他方式获取采购文件的，将有可能导致供应商无法在广西政府采购云平台编制及上传响应文件。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年9月26日 09:20（北京时间）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的传输提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。提交响应文件截止时间后提交的电子响应文件，及未按规定编制并加密的电子响应文件，将被政采云平台拒收。）

五、响应文件开启

开启时间：2025年9月26日 09:20（北京时间）

开标地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

（一）磋商保证金：本项目不收取磋商保证金。

（二）发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。

（三）本项目需要落实的政府采购政策：落实促进中小企业发展政策、支持监狱企业发展政策、促进残疾人就业政府采购政策。如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件第三章《采购需求》及第六章《评标方法及评标标准》。

（四）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与政府采购活动。

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的服务商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（六）供应商参与电子投标特别说明

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“政采云电子投标客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在广西政府采购云平台提交电子响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。供应商登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电政采云客服热线：95763）。

（3）CA证书在线解密：供应商投标时，需凭制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：①为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。②投标人应当在投标截止时间前完成电子响应文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。投标截止时间以后上传递交的响应文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

（七）电子标项目不要求参与投标的投标人到达现场，但投标人应派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：三江侗族自治县科学技术协会

地 址：广西三江县古宜镇江峰街7号

项目联系人：莫工

项目联系方式：0772-8619179

2.采购代理机构信息

名 称：广西云泽工程咨询有限公司

地 址：南宁市青秀区民族大道192号鑫隆国际1号楼13层1301号

项目联系人：梁昭清

项目联系方式：0771-3134133

# 第二章 供应商须知

前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：三江侗族自治县科技馆科普设备建设项目 项目编号：LZZC2025-C3-260030-GXYZ |
| 2 | 采购资金来源：财政性资金 预算金额（人民币）：壹佰万元整（¥1000000.00）。 |
| 3 | 响应报价及费用： 1.本项目应以人民币报价； 2.供应商须就第三章《采购需求》中的所有服务内容作完整唯一报价； 3.不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用； 4.本项目代理服务费参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准向成交供应商收取。 |
| 4 | 磋商保证金为：按第一章竞争性磋商采购公告第七条规定缴纳。 |
| 5 | 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业： 1.小微企业以供应商填写的《中小企业声明函》为判定标准（格式见竞争性磋商文件第四章）； 2.残疾人福利性单位以供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准（格式见竞争性磋商文件第四章）； 3.监狱企业以供应商提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为判定标准。 |
| 6 | 电子响应文件（必须提供）： 1.供应商应按照本项目竞争性磋商文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子投标客户端”编制、加密电子响应文件，并于提交响应文件截止时间前在政采云平台上提交加密的电子响应文件。 2.未按规定传输提交电子响应文件的将被政采云拒绝。 3.电子响应文件成功提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 7 | 响应文件递交截止时间：详见竞争性磋商公告。 |
| 8 | 磋商时间：首次电子响应文件递交截止时间后，具体时间由采购代理机构另行通知； 磋商地点：通过政采云平台实行在线磋商。 |
| 9 | 电子响应文件解密时间： 采购代理机构开启解密标书后30分钟内，供应商必须在此时间段内登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子响应文件的解密。若供应商在规定时间内未按时解密的，视为响应无效。 |
| 10 | 评标方法：综合评分法（详见第六章） |
| 11 | 发布媒体：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、柳州市政府采购网（zfcg.lzscz.liuzhou.gov.cn）。 |
| 12 | 一、信用信息使用规则： 采购人或者采购代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 二、甄别方式： 1.在本项目资格性审查时，采购人将对投标人信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 2.在成交通知书发出前，采购人或者采购代理机构将对成交供应商信用进行查询，并按照以上信用信息使用规则处理； 3.较大数额罚款的认定，以财库〔2022〕3 号财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见为准。 |
| 13 | 成交公告及成交通知书：采购代理机构在采购人依法确认成交供应商后两个工作日内发布成交公告和成交通知书。 |
| 14 | 签订合同时间：成交通知书发出后25日内。 |
| 15 | 响应文件有效期：首次响应文件提交截止日期后90天。 |
| 16 | 解释：本竞争性磋商文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 17 | 政府采购合同公告：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。请各供应商应在响应文件中注明响应文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。 |
| 18 | 1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指供应商的CA电子签章。 2.本竞争性磋商文件所涉及的法定代表人或授权委托代理人签字或盖章的内容，如果供应商没有法定代表人或授权委托代理人电子签章，涉及到法定代表人或授权委托代理人签字或盖章的内容，供应商可以线下签字或盖章后扫描上传。 |

供应商须知

一、总  则

## 1.适用范围

1.1本竞争性磋商文件仅适用于本磋商文件中所叙述的服务类政府采购项目。

## 2.定义

## 2.1“采购人”是指三江侗族自治县科学技术协会；“采购代理机构”是指广西云泽工程咨询有限公司。

2.2“供应商”系指响应本磋商文件要求，参加磋商的法人或其他组织或自然人。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.3“货物”系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.4“服务”系指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“项目”系指供应商按竞争性磋商文件规定向采购人提供的产品和服务。

2.6“签字”系指表示同意、认可、承担责任或义务的行为。

2.7“电子响应文件”系指完整的响应文件，内容包括资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

2.8 “★”系指本次采购项目“第三章 采购需求”中的实质性要求。

2.9竞争性磋商文件中所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”、“不足”、“以外”，不包括本数。

2.10“法定代表人”系指供应商的法定代表人、负责人或自然人。

3.采购方式

3.1竞争性磋商方式。

## 4.磋商委托

4.1如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（格式见第四章响应文件格式）。

## 5.磋商费用

5.1供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用（竞争性磋商文件有相关规定的除外）。

6.联合体磋商

6.1本项目不接受联合体磋商。

7.转包与分包

7.1本项目不允许转包。

7.2本项目不可以分包。

7.2.1享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

7.3本项目不允许挂靠。

## 8.特别说明

8.1供应商响应所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为供应商所拥有。供应商响应的采购项目负责人必须为供应商员工（或必须本供应商或其控股公司员工）。

8.2供应商应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按照竞争性磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

## 8.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

## 8.3.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

## 8.4除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

二、竞争性磋商文件

9.竞争性磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）采购需求；

（4）响应文件格式；

（5）合同主要条款及验收书格式；

（6）评标方法及评标标准。

10.供应商的风险

10.1供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应被拒绝。

11.竞争性磋商文件的澄清与修改

11.1供应商应认真阅读本竞争性磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商必须以书面形式询问采购人或采购代理机构。提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购代理机构在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，顺延提交首次响应文件截止时间。

三、竞争性磋商电子响应文件的编制

12.竞争性磋商响应文件编制基本要求

12.1磋商供应商提交的竞争性磋商电子响应文件以及磋商供应商与本中心和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

12.2磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

12.3竞争性磋商响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

12.4如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

12.5电子竞争性磋商响应文件的组成：由资格文件、报价要求文件、商务技术文件三个部分组成。

12.5.1资格文件

注：以下各项必须提供并加盖供应商CA电子签章、按照第四章格式要求签字，否则其响应无效。

（1）法定代表人身份证明书（必须提供，格式见第四章）；

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供，格式见第四章）；

（3）供应商资格声明函（必须提供，格式见第四章）；

（4）供应商有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供，格式见第四章）；

（5）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供以下中小企业证明材料之一：
   ①中小企业声明函（服务由中小企业承接的必须提供，格式见第四章）；
   ②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供，格式见第四章）；
   ③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由监狱企业承接的必须提供）。

12.5.2报价要求文件

注：以下各项必须提供并加盖供应商CA电子签章、按照第四章格式要求签字，否则其响应无效。

（1）报价表（必须提供，格式见第四章）；

（2）报价明细表（必须提供，格式见第四章）；

12.5.3商务技术文件

注：以下第（1）至（2）项必须提供并加盖供应商CA电子签章、按照第四章格式要求签字，否则其响应无效；其余各项如有请提供，同时加盖供应商CA电子签章，否则该材料被视为无效。

（1）磋商书（必须提供，格式见第四章）；

（2）项目商务需求及技术服务需求响应表（必须提供，格式见第四章）；

（3）项目实施人员一览表（格式见第四章）；

（4）针对本项目的技术方案（格式见第四章）；

（5）对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）；

（6）供应商认为需要提供的有关资料（如有，格式自拟）。

13.电子响应文件的编制、加密要求

13.1电子响应文件的编制要求

13.1.1供应商应按本竞争性磋商文件中规定的格式、顺序和政采云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子响应文件因内容不完整、供应商未设置或设置关联点错误导致电子响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致磋商小组在评审时做出对供应商不利的评审，所引起的后果由供应商自行承担。

13.1.2竞争性磋商文件中规定须由供应商在规定处盖章的，供应商应加盖CA电子签章，否则视为无效响应。

13.1.3竞争性磋商文件中规定须由法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果供应商没有法定代表人或授权委托代理人电子签章，涉及到法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章的内容，供应商可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为无效响应。

13.1.4电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖供应商CA电子签章或者法定代表人或授权委托代理人签字。电子响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由供应商负责。

13.1.5电子响应文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

13.1.6电子响应文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

13.1.7电子响应文件的容量大小须符合政采云电子投标客户端规定。

13.2电子响应文件的加密要求

电子响应文件应按政采云电子投标客户端软件有关规定加密，否则政采云平台将拒收。

四、响应报价要求

14.供应商须就第三章《采购需求》中所有服务内容作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的服务内容按分标分别作完整唯一报价。

14.1对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

14.2成交供应商负责本项目所需服务的全部工作。

14.3供应商在磋商过程中报价出现以下情形时，磋商小组应通过政采云平台发起询标函，供应商在规定时间前通过政采云平台进行确认，供应商的确认应当加盖供应商CA电子签章。修正后的内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。

14.3.1供应商应在报价表及报价明细表上标明单价和总价。响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前述规定的顺序修正。

14.3.2供应商在线制作响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价要求文件》填写的金额不一致的，以解密后“电子加密响应文件”中《报价要求文件》填写的金额为准。

14.3.3供应商在最后报价时，在线填写的最后报价总金额与通过政采云平台提交的加盖供应商CA电子签章的最后报价表填写的总金额不一致时，以加盖供应商CA电子签章的最后报价表填写金额为准。

五、响应文件有效期

15.有效期的说明

15.1报价截止之日起90天内响应文件保持有效。有效期不足的响应文件将被拒绝。

15.2在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长响应文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

15.3供应商可拒绝接受延长有效期要求。同意延长有效期的供应商不能修改响应文件其它内容。

15.4供应商的响应文件自提交响应文件之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

六、磋商保证金（如有要求执行以下条款）

16.保证金的说明

16.1供应商须按供应商须知中的规定足额提交磋商保证金，否则，其响应将被拒绝。

16.2磋商保证金缴纳形式：电汇、转帐、网上银行支付、支票、银行保函或保险等非现金形式。政采云平台暂未支持电子保函功能，故本项目不接受电子保函形式的磋商保证金。

16.3办理磋商保证金手续时，请务必在银行进账单、电汇凭证或网上银行支付凭证的用途或空白栏上注明采购项目名称、标段号及采购编号。汇款人、出票人须填写供应商单位全称。

16.4供应商须将银行进账单、转账凭证、支票、银行保函、保险复印件按第六章保证金缴纳证明要求放入响应文件中，否则，响应文件按无效响应处理。

16.5磋商保证金采用支票、银行保函或保险（必须为无条件保函保险且有效期不得低于响应文件有效期）等形式的，在响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票或保函保险原件给采购代理机构，否则视为无效磋商保证金。提交方式采用现场方式提交：

现场提交地址：柳州市龙湖路13号柳州市民服务中心北楼4楼开标区本项目开标室（具体详见4楼开标当日电子显示屏安排或咨询前台工作人员）

注：提交时间以供应商送达且采购代理机构本项目负责人实际收到文件并签收的时间为准，不在规定时间送达的磋商保证金文件，其响应无效。供应商未能按时提交磋商保证金相关文件的，其后果由供应商负责。

16.6供应商以电汇、转帐、网上银行支付的磋商保证金一律以转账、电汇方式退还至该供应商缴纳保证金时银行账单对应的供应商账户上，如缴纳保证金时银行账单上无供应商账户信息，将退还至响应文件磋商书所明确提供的供应商账户上。供应商的磋商书提供的供应商名称、账号、开户行必须完整、正确，缴纳磋商保证金的证明文件必须清晰可辨，否则，由此造成的磋商保证金无法退付的，其后果由供应商负责。其他方式提交的磋商保证金以原提交方式退还。

16.7未成交供应商的磋商保证金自中标（成交）通知书发出之日起4个工作日内退还。

16.8成交供应商应在成交通知书发出后按成交通知书的要求与采购人签订合同,成交供应商的磋商保证金自采购合同签订之日起4个工作日内退还。

16.9磋商保证金不计利息。

七、电子响应文件的提交

17.电子响应文件的提交

17.1本项目实行“网上投标、电子评标”，供应商应于提交响应文件截止时间前在政采云平台上提交已经加密的电子响应文件。

17.2未按规定上传的电子响应文件将被拒绝，由此造成电子响应文件解密失败或被误投的风险由供应商自行承担。

17.3 供应商应当在提交截止时间前完成电子响应文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为撤回电子响应文件。提交截止时间后上传的文件，将被政采云平台拒收。

八、解密

18.解密

18.1电子响应文件提交截止时间后，解密开始。

18.2解密开始时，政采云平台自动提取所有供应商的响应文件，供应商须在采购代理机构开启解密标书后30分钟内对上传政采云平台的响应文件进行解密。

非政采云技术原因造成的供应商超过解密时限未完成解密的，或响应文件无法解密或解密失败，视为供应商放弃磋商，响应无效。

九、资格性审查

19.磋商小组的组成

采购代理机构根据磋商项目的特点依法组建“磋商小组”,“磋商小组”由采购人代表和评审专家共3人或3人以上单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。

20.资格性审查

20.1磋商小组依法对供应商的资格进行审查。

20.2通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，应当重新开展采购活动（本章第25.2.9条的情形除外）。

十、符合性审查

21.符合性审查

磋商小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行竞标报价、商务、技术等实质性要求符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

22.澄清

22.1磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

22.2磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当通过政采云平台发起电子询标函。供应商在截止时间前通过政采云平台进行澄清、说明或更正。供应商的澄清、说明或者更正应当加盖供应商CA电子签章。截止时间前不澄清、补正或经澄清、补正后仍不符合竞争性磋商文件要求的，应认定其响应无效。

十一、无效响应的情形

23.供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，将会按照无效响应处理，并告知有关供应商：

23.1资格证明文件不全的，或者不符合磋商文件标明的资格要求的；

23.2资格证明文件未按规定要求签署、加盖供应商CA电子签章的；

23.3无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书、磋商书或者填写项目不齐全的；

23.4委托代理人与法定代表人授权委托书中的代理人不符的。

24.磋商小组根据确认后的磋商文件对供应商的响应文件进行审查。对有下列情况之一响应文件，将会按照无效响应处理，并告知有关供应商。

24.1关联供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。

24.1.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

24.2磋商小组根据确认后的磋商文件对供应商的响应文件进行符合性审查。对有下列情况之一的响应文件，将会按照无效响应处理。

24.2.1 响应文件未按磋商文件规定要求加密、签署、加盖供应商CA电子签章的；

24.2.2对磋商文件实质性要求不能完全响应或者内容虚假的；

24.2.3未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价的；

24.2.4报价超过磋商文件中规定的预算金额的；

24.2.5供应商在线制作电子响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价要求文件》填写的金额不一致或供应商在最后报价时，在线填写的最后报价总金额与加盖CA电子签章的最后报价表总金额不一致时，拒绝按竞争性磋商文件要求确认的；

24.2.6响应文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合磋商文件要求的（经磋商小组认定并允许进行澄清的情形除外）；

24.2.7响应文件附有采购人不能接受的条件的；

24.2.8供应商对采购需求中标记 “★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的；或供应商就采购需求中非标记“★”符号的技术参数要求，评审时供应商的响应内容发生负偏离超过五项的；

24.2.9不符合法律、法规相关规定的。

24.3在评审时有下列情形之一的视为供应商相互串通投标，响应文件将被视为无效：

24.3.1不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名（获取文件）的IP地址一致的；

24.3.2不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

24.3.3不同的供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

24.3.4不同供应商的响应文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

24.3.5不同供应商的响应文件相互混装。

24.4 被拒绝的响应文件为无效响应。

十二、磋商的步骤

25.磋商的步骤说明

25.1磋商时间：首次电子响应文件提交截止时间后，具体时间由采购代理机构另行通知

磋商地点：通过政采云平台实行在线磋商

25.2磋商

25.2.1 磋商小组集中与单一供应商分别进行电子磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

25.2.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商情况并经采购人代表确认后，可以对竞争性磋商文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

25.2.3对竞争性磋商文件做出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过政采云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25.2.4供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交电子响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖供应商CA电子签章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。电子响应文件应通过政采云平台上传，逾时未上传的，视同放弃磋商，其响应文件作无效处理。重新上传的电子响应文件与首次响应文件同具法律效力。

25.2.5磋商小组集中就重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见再次与单一供应商分别进行电子磋商。（具体磋商次数由磋商小组根据磋商情况确定）。

25.2.6符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

25.2.7磋商应在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上确认。

25.2.8磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并加盖供应商CA电子签章后按规定提交，以上操作均通过政采云平台完成。

25.2.9根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）的规定，采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

25.2.10磋商小组对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，除本章第25.2.9条的情形外，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

25.3最后报价

25.3.1磋商小组一致确定供应商的响应文件详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求的，磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内通过政采云平台线上提交最后报价。

25.3.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或解决方案，并要求其在规定时间内通过政采云平台线上提交最后报价。

25.3.3最后报价应由供应商加盖供应商CA电子签章后在规定时间内通过政采云平台线上提交。

25.3.4供应商的最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则应当重新采购。

符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”和本章第25.2.9条情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

25.3.5已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

25.3.6供应商未在规定时间内通过政采云平台线上提交最后报价的，视为退出磋商，其响应文件作无效处理。

25.4特别说明

25.4.1政采云公司如对电子化磋商及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

25.4.2磋商评审在严格保密的情况下进行，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

25.5可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致政采云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

25.5.1政采云平台发生故障而无法登录访问的；

25.5.2政采云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

25.5.3政采云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

25.5.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

25.5.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

十三、响应文件的比较与评审

26.评审方法：综合评分法。

26.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

26.2磋商小组按照竞争性磋商文件第六章规定的评标方法及评标标准评审、计算各供应商的得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

26.3各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

27.成交候选供应商推荐

27.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第25.3.4条第二款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

27.2评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

28.其他

28.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

28.2最终磋商结束后，磋商小组不得再与磋商供应商进行任何形式的商谈。

28.3出现下列情形之一的，采购代理机构可终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

28.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

28.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.3.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

十四、确定成交供应商办法

29.确定方法及原则

29.1 采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

29.2采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。采购人或采购代理发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并将该情况报政府采购监督管理部门。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

磋商结果将在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、柳州市政府采购网公布。

29.3采购代理机构无义务向供应商退还磋商文件。

十五、质疑和投诉

注：供应商对电子标项目提出质疑和投诉的，应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）规定的方式提交质疑和投诉。

30.质疑的说明

30.1供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。权益受到损害之日是：

30.1.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

30.1.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

30.2采购人或采购代理机构（采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项）在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述采购文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

30.4质疑书面要求

30.4.1质疑人质疑时须提交质疑函和必要的证明材料，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑函至少包括下列主要内容：

- 供应商的姓名或名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

- 质疑项目的名称、编号；

- 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

- 事实依据；

- 必要的法律依据；

- 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

30.5接收质疑函的方式：质疑人必须以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑人递交质疑函时必须出示有效证件，法定代表人凭本人有效的居民身份证原件；委托代理人凭法定代表人授权委托书原件（委托授权书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项，供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章）和本人有效的居民身份证原件。

30.6联系部门：广西云泽工程咨询有限公司项目部。

30.7联系电话：0771-3134133。

30.8通讯地址：南宁市青秀区民族大道192号鑫隆国际1号楼13层1301号。

30.9现场提交质疑办理业务时间：工作日8时30分到12时00分，15时00分到17时30分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。

30.10投诉的书面要求

30.10.1符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）要求。

十六、签订合同

31.成交供应商应在收到成交通知书发出之日起25日内，按磋商文件确定的合同文本及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项与采购人签订政府采购合同。

32.成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条的规定确定其他供应商作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

十七、其他事项

33.本项目采购代理服务费参照原国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准及发改价格[2011]534号文规定向成交供应商收取。签订合同前，成交供应商应向广西云泽工程咨询有限公司一次付清代理服务费。

十八、适用法律

34.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂定办法》及相关规定。

第三章  采购需求

说明：

1、本项目使用的货物，若货物属于节能产品政府采购品目清单范围的，供应商的投标产品必须使用政府强制采购的节能产品，品目清单请从中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn查询下载），有属于政府强制节能产品的，必须提供投标产品的证明材料（国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书材料，加盖供应商CA电子签章），否则其响应无效。

2、如项目使用的货物要求提供检测报告的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明，评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考；产品检测报告应为报告正面、背面和附件标注的全部具体内容。

3、根据《政府采购进口产品管理办法》【财库〔2007〕119号】及《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》【财办库〔2008〕248号】文件有关规定，本项目不接受进口产品参加竞标。

4、竞标人应注意下列内容：

1）磋商文件中带“★”的条款为本次采购实质性的商务、技术或服务要求，竞标人须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效响应。关于“项数”的规定，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号（有特别说明的除外）。

2）竞标人须在响应文件中填写/应答技术规格参数，当响应文件中技术参数与磋商文件中技术参数有偏离时，须在“偏离”栏内如实注明是“正偏离”或“负偏离”，“正偏离”指竞标产品的技术参数优于磋商文件中要求，“负偏离”指竞标产品的技术参数低于磋商文件中要求。响应文件中的技术参数、功能或其它内容有“正偏离”的，竞标人须对“正偏离”的情况单独作出说明。

| 一、项目技术要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 |  | 单位 | 数量 | 技术要求 |
| 1 | 三江侗族自治县科技馆科普设备建设项目 |  | 项 | 1 | 一、项目基本情况 三江侗族自治县科技馆位于柳州市三江侗族自治县，本项目建设内容为：完善科技馆内公共区域互动内容与公共设施、建设3D影院科普剧场、建设榫卯非遗展厅、建设人工智能工作室、建设多媒体教室、设计制作声学教具与台面科普展品。 ★二、采购内容 竞标人在附件 1《三江侗族自治县科技馆内容建设需求说明》的基础上完成但不限于：对所投设备、教具与施工等内容进行优化提升和完善技术设计，提交相应的深化设计成果方案；按照深化设计成果方案完成本项目。 （一）科普展厅建设内容： 1.LED互动展示系统的设计、采购、制作、安装调试； 2.3D影院科普剧场的设计、采购、制作、安装调试等； 3.榫卯非遗展区内容设计、设备采购、安装、调试等。 4.人工智能工作室设计、设备采购、安装、调试等。 5.多媒体教室的设计、采购、施工、安装调试等； 6.公共区域储物柜、入门导览系统、休息区等配套设施的设计、采购、制作、安装调试； （二）科普展品教具设计、制作、采购： 1.声学教具的设计、设备采购、调试等，展教活动配套服务内容开发； 2.桌面互动展品的设计与制作； 在展馆试运行期间，成交供应商应安排工作人员在展厅辅助运营指导工作（五个工作日），后期根据运营情况协助指导相关工作，并做好展品技术保障和展教培训工作；负责本项目施工区域内安全管理、验收、质保等工作，保障科技馆开放运营需求。 三、技术要求 （一）竞标要求 1.竞标人应当按照采购文件的要求编制响应文件。 响应文件应当对采购文件提出的实质性要求和条件作出响应。 2.竞标人须具备展品教具深化设计、加工制造、安装和及时交付能力。 3.竞标人应当按照采购文件的要求编制技术方案。技术方案应包括但不限于以下技术资料： （1）LED互动展示系统设计方案，包括但不限于以下技术资料：①展品名称、目的、原理；② 展品彩色三维效果图；③展品的操作方法、展示效果；④总成图、机械图、电气图；⑤主要设备清单。 （2）3D影院科普剧场整体设计方案，包括但不限于以下技术资料：①功能描述与实现技术路线；②平面布局图；③三维效果图；④主要设备清单配置表；⑤主要设备功能描述。 （3）榫卯非遗展区内容设计方案：①展区设计思路描述；②平面布局图；③参观动线图；④全息展示柜的完整图纸；⑤设备清单配置表等。 （4）人工智能工作室设计方案，包括但不限于以下技术资料： ①工作室设计思路描述；②功能区平面设计图；③参观动线图；④设备清单配置表等。 （5）教具（声波碎杯演示器）设计制作方案，包括但不限于以下技术资料： ①教具名称、目的、原理；② 教具彩色三维效果图；③展示方式、操作方法；④总成图、零件图、电气图；⑤主要设备清单；⑥配套教育活动方案。 （6）多媒体教室教具设备配置清单。 （7）桌面科普展品（尖端放电）设计制作方案：①展品名称、目的、原理；② 展品彩色三维效果图；③展品的操作方法、展示效果；④总成图、零件图、电气图；⑤主要设备清单。 （8）施工组织设计，包括但不限于：①工程重点、难点分析；②确保工程质量的技术组织措施；③确保文明施工的技术组织措施；④确保风险控制的技术组织措施；⑤确保工期的技术组织措施；⑥施工总进度横道图或工期网络图。 （二）深化设计有关要求 教具、展品展项深化设计及制作要求：深化设计的展品展项须具安全性、可靠性、易维护性及技术可行性，确保正常使用状态下能稳定的长期运行；展品展项展示形式要体现新颖性、环境协调性。展品展项设计要符合国家相关通用标准和行业规范性。详见附件 2《展品设计制作通用要求》。 （三）施工要求 1.成交供应商须提供专项安全施工技术方案，采取有效措施杜绝安全事故发生。 2.成交供应商须对其投标方案进行深化，并出具符合规范的施工图。施工须严格按照经确认的施工图进行。若在施工过程中根据展示效果需要对设计内容进行调整优化提升，调整内容和调整形式需书面说明理由，并按程序报审落实。 3.临时施工用电和临时施工用水由采购人提供接点。 4.成交供应商须采取有力措施进行成品保护。对成交供应商在施工过程造成的建筑损坏或修补不力，影响建筑使用功能或影响整体美观，采购人有权另行请他人修复到位，成交供应商需承担为此而产生的费用。 5.施工过程中，成交供应商应与采购人互相协调配合，充分考虑现场的各种客观因素。对于施工中产生的污染，需及时清除。现场物品个别确需移动和破损的需经批准，在施工完成后须恢复原样。 6.成交供应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员的监督检查。 7.成交供应商须严格按经采购人审核确认后的施工方案进行施工和验收，不得偷工减料和以次充好。须保证按承诺的投标货物、材料施工。 并做好现场防范工作。 10.施工期间，成交供应商必须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安部门关于城市施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道等应符合规定的要求。 11.成交供应商需结合市场行情，充分考虑上述因素，做好工程施工期间劳动力资源、机械设备、材料供应的充分保障，确保施工时按时到位，保证工程顺利建设。 （四）设备及材料要求 1.设备和材料选用应满足附件3 《三江侗族自治县科技馆内容建设服务清单》及施工质量要求，自主设计展品具体品牌及相关技术指标。 2.所有装修所使用的主材料、设备等应有消防、环保合格证明，采用的材料均应为阻燃 B1 级(或以上)、环保 E1 级（或以上）。 3.电源线材符合国家和地方有关规范，采用铜芯聚乙烯电线。 4.吊架吊杆安装应避免与消防管、空调管、排风管等设备发生矛盾，安装横平竖直、整体美观、距离一致、连接牢固。 （五）服务团队要求 项目服务团队包括但不限于项目负责人、设计负责人、设计人员、施工员、质量员等。按照本项目的具体情况，竞标人须承诺组建不少于 5人的项目团队专业人员。在展馆试运行期间，成交供应商应安排工作人员在展厅辅助运营指导工作（现场指导至少5个工作日），后期根据运营情况协助指导相关工作，并做好展品技术保障和展教培训工作。服务团队人员应身体健康，具有良好的职业道德和敬业精神，具备良好的心理素质和沟通表达能力，有较强责任心，能按要求独立完成分配的任务；承担项目必需的专业技能，具有相关工作经验。 ★（六）成交后服务期限要求 1.深化设计阶段：合同签订后 30个日历日内。 2.展品展项制作阶段：深化设计完成后的 60个日历日内。 3.现场安装调试阶段：展品进场后 15个日历日内完成展品安装调试。 4.预验收及开始试运行：安装调试完成后 5 个日历日内。 实际施工中，城市供电、供水部门的正常停电、停水(24 小时之内)影响工期时，采购人不作现场签证，竞标人在自报工期时应考虑该因素。对一周内非竞标人原因造成停工达到 48 小时、不可抗力、合同中约定或采购人现场确认同意顺延等原因造成竣工日期推迟的延误，经采购人现场代表或监理单位确认后，工期相应顺延。 |
| ★二、商务要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 一、合同签订时间：自成交通知书发出之日起 25 日历天。 二、服务期限：自合同签订提供服务之日起110天。（具体以合同约定时间为准）。 三、质量要求：符合现行国家标准，行业标准及设计要求。 四、质保期及售后服务要求： 1. 本项目货物的质保期 1年，软件服务 2 年。质保期从试运行结束、项目竣工验收合格日开始计算，保修期内出现质量问题，乙方负责维修并承担维修费用。 2.保修期内，除不可抗力外，任何本项目相关物品维护或维修费用均由成交供应商承担，非采购人人为原因而出现的任何问题，由成交供应商负责包修、包换，并承担修理、调换产生的相关费用，并在接到采购人通知后 48 小时内到达现场进行维修。 3.保修期内，成交供应商所提供备品备件因展品展项故障维修而导致更换完的情况，成交供应商应按数量要求补齐。 4.保修期过后，如发生损坏，成交供应商维修人员应在接到通知后 48 小时内到达现场进行维修，经检修确需进行材料或配件更换的，按照不高于市场价格向采购人提供相应材料或配件并负责维修。 5.通过验收后项目或部分品目被发现存在安全隐患或科学性错误的，成交供应商须无条件修改、改进直至重新设计制作，本条款的时限不受保修期时间的限制。 6.成交供应商认为有利于采购人的其他优惠条款应单独列明。 五、付款方式 （1）签订合同后，采购人向成交供应商支付合同总价的 50%； （2）成交供应商完成完成3D影院科普剧场、公共区域互动内容与公共设施建设，支付合同总价的 30%； （3）成交供应商完成本项目技术设计资料验收通过、完成所有建设服务内容、整改、试运行等，经采购人检查通过后，支付剩余合同总价的 20%。 六、验收标准 1.《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规。 2.本项目磋商文件、竞标人响应文件及合同文件。 3.凡与本项目有关的现行国家以及省、市或行业相关标准、规范等，均适用于本项目。 4.应符合国家颁布的有关防火、防腐、防水、材料质量、材料准用制度等标准、规范、规程之规定。 5.环境营造和展品展项的设计、制作应符合国标、部标、行业标准或双方技术协议及施工图设计文件。 七、其他要求 1.成交供应商负责咨询论证、专家评审、第三方图审等有关工作，主动接受中期、出厂检查，配合采购人进行讲解员培训等工作。 2.采购人向成交供应商提供的图纸等附件资料，成交供应商承担保密责任。除非采购人同意，成交供应商不得向第三方透露或将其用于本项目以外的任何用途。 3.知识产权相关要求：采购人根据需要有权在评标结束后公开展示所有成交方案成果，并通过传播媒介、杂志、书刊或其它形式介绍、展示及评价该方案成果，所有展示、推介、广告均无需向成交供应商另行支付费用。成交供应商承担响应文件及资料涉及侵犯他人知识产权的全部责任。所有设计内容及设计成果归采购人所有。经采购人同意后，成交供应商可以将相关设计方案及成果用于其他项目。 4.成交供应商制作与本项目相关的视频、文字、图片等内容须经采购人同意后方能发出。 |  |  |  |

附件1

三江侗族自治县科技馆内容建设需求说明

- 基本情况

三江侗族自治县科技馆位于柳州市三江侗族自治县，展厅共有两层，建筑面积3200㎡，目前一楼规划有3D影院科普剧场、多媒体教室、人工智能工作室与力学展区，二楼现设置有奇幻光影展区、音乐展区与科普活动室（详见附件：三江科技馆一二层展厅平面布局图）。

- 本项目建设内容概述：

- 科普展厅建设内容：

- LED互动展示系统的设计、采购、制作、安装调试；

- 3D影院科普剧场的设计、设备采购、安装、调试等；

- 榫卯非遗展区内容设计、设备采购、安装、调试等

- 人工智能工作室设计、设备采购、安装、调试等。

- 多媒体教室的设计、设备采购、安装、调试等；

- 公共区域智能储物柜、导览系统、休息区等配套设施的建设；

- 科普展品教具设计、制作、采购：

- 声学教具的设计、制作要求，以及展教活动教学服务；

- 桌面科普展品采购。

- 分项内容建设要求：

- 科普展厅建设内容要求：

- LED互动展示系统设计制作要求

功能设计要求：LED互动展示系统具备展示和互动两种模式，在展示模式时可循环播放科普视频，在互动模式时能与屏幕前的观众进行体感互动，如体感粒子互动，AI互动等形式。

屏幕规格要求：室内全彩LED屏，像素点距离≤1.86㎜(P1.86),亮度≥800CD,刷新频率≥3840Hz，320*160㎜模组。

屏幕尺寸要求：5120㎜*2880㎜，16:9比例。

全彩LED显示屏控制系统要求：

⑴ 内含台式计算机，不低于12代I5CPU，500G固态硬盘，16G内存；

⑵ 内置人体感应交互设备以及互动软件；

⑶ LED屏幕可播放科普视频，并可以进行添加和删除。

安装位置：二楼公共区域墙面，LED显示屏大小约14㎡

- 3D影院科普剧场的建设设计要求

功能设计要求：⑴配备两台激光投影机、偏振镜片、投影幕布、音响系统、3D影片播放系统（内置不少于3部片源）与3D眼镜，可在剧场内播放3D科普视频；⑵配备会议音响系统；⑶配置多媒体讲台（内置台式计算机）可使用U盘拷贝多媒体资料通过内部台式计算机连接投影机与音响系统播放多媒体资料，配备无线麦克风，可在剧场内进行授课或科普剧的表演；⑷窗户安装电动遮光窗帘减少外部光线对投影机的影响；⑸配置120个会议联排座椅。

- 榫卯非遗展区内容的建设设计要求

功能设计要求：⑴配备全息显示系统1台，通过动画充分展示侗族榫卯建筑非遗文化；⑵配备侗族经典榫卯建筑模型（不少于3个），通过解析侗族榫卯建筑了解榫卯工艺；⑶制作传统木匠工具墙（工具数量不少于10种）使观众了解传统木匠的工具以及功能；⑷制作榫卯乐园区使观众动手拼装经典榫卯展品（不少于36种），感受榫卯结构的智慧与魅力。

- 人工智能工作室的建设设计要求

功能设计要求：建设轮式战车教学场地，可进行轮式战车对战教学，并划分功能区域开展无人机飞行编队教学课程。

设备配置要求：四足机器人2台、无人机飞行编队套装1套、轮式战车4台、安卓平板4台、泡沫积木围栏场地1个，人行机器人10台、AI下棋机器人2台。

- 多媒体教室的建设设计要求

功能设计要求：⑴安装电动遮阳帘减少外界噪音和光线对教室的影响；⑵配备10套组合异形桌椅，组合型桌椅可以根据课程需要自由组合，面板上集成插座，可为电脑、3D打印笔等小型设备供电；⑶教室内配备75寸教学白板一体机2台，可在电脑模式和白板模式下进行切换，方便老师播放多媒体素材；⑷配备激光彩色打印机1台，用于课程材料打印；⑸配备智能音响1台；⑹配备数码单反一台；⑺配备笔记本电脑3台，供应商需完成上述设备的安装、调试以及采购。

- 公共区域储物柜、导览系统、休息区设施的建设

- 储物柜：

功能要求：在现有环境下布置两组储物柜，为不携带手机的观众提供物品储存服务，储物柜需支持面部识别储物功能，可通过后台管理系统授权管理人员开关储物柜，并支持一键清柜功能。

尺寸要求：整体尺寸不低于高1800㎜*宽2550㎜*深460㎜，单门尺寸不低于高270㎜*宽300㎜*深460㎜。

每组储物格数量要求：不低于36门。

- 导览系统

功能设计要求：观众可通过导览机触摸屏查阅馆内各个功能区分布，为观众提供导览服务，在设计制作导览系统时，导览系统应清晰的标注当前所处位置、馆内一二层平面图，馆内展区划分、馆内各个功能室以及洗手间的位置。

性能要求：55寸触摸屏一体机，配置不低于12代I5CPU，500G固态硬盘，16G内存，配合斜卧式支架安装。

- 休息区

功能要求：在馆内设置两处休息区，供游客提供休息场地，要求布置位置合理，不造成馆内拥堵，座椅选型安全舒适，空间利用率高。

- 环境清洁设备

吹地机6台：对应南风天等潮湿气候，避免发生因地面湿滑导致游客摔倒，设备要求不小于550W,可实现三种以上吹风角度，出风量大于等于35m³/min。

扫拖一体机1台：试验或开展活动后清洁地面，设备要求功率：不低于550W；污水箱容量：不低于58升。

- 科普教具、展品设计、制作、采购：

1.声学教具的设计、制作要求，以及展教活动配套服务内容；

(1)声波碎杯演示器

教具说明：喇叭发出与玻璃杯固有频率一致的声波时，玻璃杯会受迫震动，从而导致玻璃杯碎裂。

设计制作要求：设备集成一体化，便于携带，外形美观、碎杯区可视化、实验室要保证实验者与观众的安全，玻璃渣易清理，配备平板电脑内置频率采样软件以及频率播放软件。

(2)铝棒摩擦发声演示器

教具说明：两根长度相同粗细不同的实芯铝棒为1组，每组长度不同，共三组6根，需配备松香粉与铝棒固定支架，撞铃两套。

(3)物理实验套装

实验套装说明：小学物理手工拼装套装，每套含不少于10个子独立项目制作，不低于80套。

(4)化学实验套装

实验套装说明：小学化学套装，每套含不少于5个独立的小实验，且实验物质无毒无害，不低于80套。

(5)真空试验装置

教具说明：尺寸要求350㎜*350㎜*350㎜，透明亚克力材质，厚度大于等于15㎜，箱门可打开关闭、含进气出气阀门、真空压力表、真空泵，以及必须的安装接头。

2.桌面科普展品设计制作；

采购26件思维训练桌面科普展品，采购内容详见附件3《三江侗族自治县科技馆内容建设服务清单》。

规格要求：

外形尺寸要求：不小于540×400×220㎜

桌面展品统一设计制作要求：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。

附件2

展品设计制作通用要求

- 展台外形结构

①　台面

      - 台面圆角半径宜不小于50㎜。台面棱边圆角半径宜不小于3㎜。

②　显示器

      - 带有显示器的展品，显示面宜与观众视线垂直，与台面间的夹角宜选择30°、60°或90°，垂直放置的显示器，其中心距离地面高度宜为1500㎜左右。观众可触及的显示器应加装钢化玻璃防护。

③　检修

      - 展品结构及检修门应便于展品的安装、调试及维修。检修门应坚固可靠，能适应频繁开关。检修门位置和尺寸应便于对展品全部设备、机构及零部件等进行维修，如不便深入展品内部进行维修的，应设置滑动平台或转台等机构，将展品内部的设备、机构及零部件等移至展品外维修。同一展区的所有检修门应配备通用锁。

④　散热

内部有发热设备的展品，应设置散热装置。

⑤　电气设备安装

      - 电路板、配电盘、电源等应固定于配电箱中。配电箱和计算机等内部设备应通过合理的方式固定在展台内，不能直接放置于地面，防止漏电、被水浸泡等情况发生。应充分考虑电气设备在使用中受到的热、振动及其他机械应力作用。电气设备、元器件应安装、连接牢固，避免其连接松动或脱落造成电气、机械危险。

- 常规互动机构

常规互动机构是指展品中常用的交互装置。主要包括按钮、手轮、摇杆等。

①　通用要求

      - 观众操作展品后能及时得到准确、清晰的响应，展示效果明显。手轮、摇杆等观众操作部分与运动部分的连接应采用限力或缓冲机构，并设有限位装置，避免对观众造成伤害或对设备造成损坏。

②　按钮

      - 按钮宜选用直径为25㎜的不锈钢带灯按钮，或直径为45㎜、60㎜的球面带灯游戏按钮。

      - 按钮灯点亮表示展品处于工作状态，按钮灯熄灭表示展品处于待机状态。同一展览，按钮品牌、颜色与规格应统一。

③　手轮

      - 手轮使用透明亚克力材料制作，厚度宜为15㎜，直径可选用100㎜、150㎜和200㎜；其中直径为150㎜和200㎜的手轮建议配置小手柄，方便观众操作，手轮结构参见图1。手轮底面与台面之间的高度为50㎜左右。手轮应安装在箱体钢架上，不可直接固定在人造石台面上。手轮正反转时均能工作，如需单向操作，手轮上应有明显的箭头标识。

图1手轮结构图

④　摇杆

      - 摇杆应安装在箱体钢架上，不可直接固定在人造石台面上。同一展区摇杆应选用同一型号、颜色的摇杆，摇杆结构参见图2。

          - 图2 摇杆结构示意图

- 传动机构

常用机械传动机构应符合GB50231-2009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》要求。

①　齿轮传动

      - 齿轮设计应提供设计计算说明书，校核计算预留足够的余量，保证齿轮工作时，有足够的齿根弯曲强度和齿面接触疲劳强度。齿体应有较强的抗折断能力。齿面应有较强的抗点蚀、抗磨损和较高的抗胶和能力。重要的传动齿轮，精度等级应不低于8级。齿轮传动应保证运转平稳灵活无明显噪声。

②　带传动、链传动

      - 带传动、链传动设计应提供设计计算说明书。在保证工况良好的情况下，优选轻质材料制作带轮。带传动推荐使用同步带传动。

③　驱动装置

      - 液压、气动装置应有配套的过压欠压保护装置和监控仪表。油缸、气缸和电动缸等执行机构应设置安全的限位点和急停保护装置。用作支撑升降时，为防止相关设备损坏导致升降平台急剧下降，应设计缓冲保护装置。多自由度平台及类似展品建议优先选用电动缸系统。

④　机械安全防护

      - 运行中发生位置移动的展品或者展品部件，如驱动机构、动力传动链及皮带等，应设有安全防护罩，防止对观众造成意外伤害。由系统自动控制且带有行程终点的机构，应设置牢固可靠的限位装置，并进行多重保护，确保观众和展品的安全。

      - 载和惯性较大的连续运动装置，观众操作部件与运动部件的连接应采用棘轮或超越离合机构，使运动部件不会带动操作部件急速运动，避免伤害观众。

- 电控系统-电控硬件

常规展品建议采用PLC控制系统。

①　配电

1)展品配电应采用单相三线制，特殊需求采用三相五线制。

2)漏电动作电流应符合GB/T 6829-2017《剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求》中的规定。

3)配电柜（箱）的设计应符合GB50054-2011《低压配电设计规范》和“配电箱技术性能及国家规范和标准”要求。

4)配电柜（箱）应在柜（箱）体或展品维修门内侧配备电气原理图。

5)应安装漏电、过载和短路保护等安全装置。展区应设置总配电柜，配置总空气开关及漏电保护器，同时在此配电柜中为每个用电展品设置单独的空气开关及漏电保护器。每件用电展品的展柜中还应再设置配电箱，同时在箱中配置漏电保护器，以确保展品的安全性和检修的便利性。

②　电控板

电控板应设置网络接入控制功能，以适应对展览展品中央控制的要求。

③　安全电压

观众所能触及的开关、按钮、旋钮、手柄、手轮、摇杆等操作部件的电压应采用≤24V的安全电压。

④　导线

展品所用导线应符合GB50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》要求，特别注意以下内容：应满足荷载、安全等要求，强弱电分离，走线规范，且防火等级应不低于B级。

      - 导线应牢靠固定，不允许悬空放置。导线在穿过墙壁或展台台体处等易损部位，应加装护套管等保护材料。根据电路图在导线两端应标注线号以方便调试及检修。非护套线布线时应使用线槽或套管。导线长度应留有余量，便于维修。导线应采用无卤低烟阻燃电缆，且阻燃级别不低于B类。

⑤　连接

      - 截面在10㎜2及以下的单股铜芯线应直接与设备、器具的端子连接。截面在2.5㎜2及以下的多股铜芯线，应先将芯线拧紧搪锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。

⑥　接地

      - 电器设备应安装地线。展品的金属外壳应可靠接地。系统重复接地电阻、系统电气绝缘电阻应符合国家标准JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》要求。

⑦　应急措施

      - 对于因突然断电不能复位、可能会导致设备损坏以及载人的用电展品，应设置手动复位装置及安全互锁装置，以确保展品正常复位及观众安全。上述展品恢复供电后不得自行启动。对其中可使用不间断电源的，应同时配备不间断电源。如展品内部存在线圈等可能过热的部件，应设置温度监测装置，在过热的情况下，能自动断开电源。

⑧　变频装置

功率超过4KW的大负荷电器设备应考虑采用变频装置。

⑨　电检

展品完成现场安装调试后，应通过电气消防安全检测，该检测以现行有关国家技术标准和规范为依据，如DB11 065-2010《电气防火检测技术规范》、GB7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》、GB50054-2011《低压配电设计规范》、GB50254-2014《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》等，如多股铜芯线拧紧搪锡或接续端子后与设备的端子连接；接近导电部分的金属台体必须保护接地等。

附件3

三江侗族自治县科技馆内容建设服务清单

| 三江侗族自治县科技馆内容建设服务清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、科普展厅建设内容服务清单： |  |  |  |  |
| （一）、公共区域LED互动展示系统的设计、采购、制作、安装调试服务 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| 1 | 公共区域（LED互动展示系统）全彩LED显示屏 | 14.75 | ㎡ | 1.室内全彩LED屏，像素点距离≤1.86MM(P1.86) ； 2.屏幕尺寸≥5120mm*2880mm； 3.屏幕比例：16:9 2.亮度≥800CD； 3.刷新率：≥3840HZ； 4.单元板尺寸为320*160mm模组； 5.内含数据接收卡； 6.内置开关电源为200W5V-4a，备件提供的数量不低于6个； 7.立体声音响1套。 |
| 2 | 公共区域（LED互动展示系统）全彩LED显示屏安装支架 | 14.75 | ㎡ | 1.钢结构安装支架； 2.铝合金边框。 |
| 3 | 公共区域（LED互动展示系统）全彩LED显示屏控制系统 | 1 | 套 | 1.内含台式计算机，不低于12代I5CPU，500固态硬盘，16G内存； 2.内置体感仪1台； 3.内置人体感应粒子互动交互软件1套； 4.内置不低于3部科普视频。 |
| （二）、3D影院科普剧场内容建设设计制作服务内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| 1 | 工程投影仪 | 2 | 台 | 1.光学分辨率1920*1200dpi； 2.3LCD技术； 3.亮度≥7000流明； 4.激光光源； 5.短焦镜头； 6.支持16:10视频输出； 7.支持吊装。 |
| 2 | 偏光镜 | 2 | 片 | 1、线性偏光； 2、尺寸：15㎝*15㎝(±1㎜)，厚度≤2.5㎜； 3、材质：双面光学玻璃； 4、颜色：中性灰； 5、透光率：单片58.34%、双片平行31%、直交≤0.63%； 6、偏光率：99% |
| 3 | 3D眼镜 | 100 | 副 | 塑胶成人款 |
| 4 | 3D眼镜 | 100 | 副 | 塑胶儿童款 |
| 5 | 多功能3D影院吊装机柜 | 1 | 个 | 1、材质：镀锌钢板、方通； 2、尺寸不小于55㎝*55㎝*55㎝； 3、支持吊管走线； 4、双层支架，支持上、下层角度调节； 5、配备偏光镜安装支架。 |
| 6 | 电动金属投影幕布 | 1 | 张 | 不小于200寸16:9金属电动幕布 |
| 7 | 多媒体讲台 | 1 | 台 | 1.讲台尺寸1140mm*1000mm*800mm钢制； 2.内置台式计算机12代I5、500g计算机、16G内存； 3.内置音、视频输入、输出转换板； |
| 8 | 3D影音播放系统 | 1 | 套 | 1.可解析3D片源，分通道播放视频文件。 |
| 9 | 3D科普视频片源 | 5 | 部 | 1.片源清晰度不低于1080P； 2.购买使用播放权。 |
| 10 | 数字信号延长器 | 1 | 条 | HDMI光纤信号传送缆。 |
| 11 | 音响系统 | 1 | 套 | 1.功放器，额定功率≥300W； 2.无线手持麦克风2个； 3.无线鹅颈话筒4个； 4.10寸壁挂音响4个； 5.音响吊架4个； 6.8路DSP调音台； 7.数字反馈抑制器.多挡抑制调节； 8.配套线材。 |
| 12 | 科普剧场电动窗帘 | 40 | m2 | 1.智能电动单轨； 2.吸音帘； 3.尺寸根据现场测量。 |
| 13 | 科普剧场会议联排座椅 | 120 | 个 | 1.尺寸：长710mm*宽550mm*高1050mm； 2.结构：5位联排。 3.材料：框架冷轧钢、木质扶手、棉麻绒布料、内置高密度海绵支撑。 4.功能：内置隐藏写字板 |
| （三）、榫卯非遗展区内容建设设计制作服务内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| 1 | 全息展示柜 | 1 | 台 | 尺寸≥1800mm*1800mm*1500mm，内含榫卯解析动画。 |
| 2 | 榫卯乐园 | 1 | 套 | 1.包含互动桌一张，尺寸≥2000mm*600mm*750mm 2.包含36种鲁班锁； |
| 3 | 震动测试平台 | 1 | 台 | 1.尺寸≥1800mm*800mm*750mm； 2.5档震动频率调节，含搭建积木。 |
| 4 | 传统木匠工具展示柜 | 1 | 项 | 木质展示柜，投影面积≥10㎡ |
| 5 | 传统木匠工具 | 1 | 套 | 传统非遗工具包含：铲、凿、刨、尺、墨斗、钻、斧、锯、锤 |
| 6 | 风雨桥模型 | 1 | 个 | 制作尺寸≥400mm*100mm*200mm |
| 7 | 鼓楼模型 | 1 | 个 | 制作尺寸≥250mm*250mm*400mm |
| 8 | 鸟巢模型 | 1 | 个 | 制作尺寸≥300mm*300mm*150mm |
| 9 | 现代木工变形桌椅 | 1 | 张 | 制作尺寸≥1500mm*750mm*7500mm |
| 10 | 榫卯组合凳 | 1 | 张 | 制作尺寸≥300mm*300mm*300mm |
| 11 | 展品安装装饰 | 1 | 项 | 墙面装饰、造型装饰、图文设计、展示柜体等 |
| （四）、人工智能工作室内容建设设计制作服务内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| 1 | 四足机器人 | 2 | 台 | 1.仿生机器狗； 2.集成AI智能系统； 3.可进行行走、奔跑、倒立等动作； 4.可通过图形化软件进行编程； 5.含4D雷达，自动避障功能； 6.续航2-4小时； 7.尺寸≥700mm*300mm*400mm |
| 2 | 无人机编队飞行套装 | 1 | 套 | 1.套装含无人机10台； 2.配套电池，集中充电器； 3.含专用编程软件； 4.含3m*3m飞行地图； 5.配备智能导航与智能组网功能。 |
| 3 | 轮式战车 | 4 | 台 | 1.含模块化编程专用软件； 2.含3种竞技模式； 3.内置红外发射器，发射有效距离≥6M； 4.无刷电机参数≥1000RPM、0.25N*M、19W 5.尺寸≥320mm*240mm*270mm |
| 4 | 平板控制器 | 4 | 台 | 1.安卓操作系统或鸿蒙操作系统； 2.尺寸≥10英寸； 3.配置：内存≥8GB,ROM≥256Gb 4.电容屏。 |
| 5 | 场地积木 | 1 | 套 | 可设置场地面积不小于3.3m×4.2m ，不少于184个泡沫积木块 |
| 6 | 跳舞机器人 | 10 | 台 | 人形机器人（集中控制群舞、带音乐播放器） |
| 7 | AI下棋机器人 | 2 | 台 | 1.AI视觉定位系统； 2.可下围墙与五子棋； 3.自动摆棋收棋子； 4.只能陪练功能。 |
| （五）、多媒体教室内容建设设计制作服务内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| 1 | 教学白板 | 2 | 台 | 75寸LED液晶显示屏，不低于12代I5，500G固态硬盘，16G内存，可切换电脑模式和白板模式，含移动支架。 |
| 2 | 智能多媒体室电动窗帘 | 1 | 套 | 语音控制双轨电动窗帘，纱帘及遮光帘，含安装服务。 |
| 3 | 异形组合桌椅 | 10 | 套 | 1.集成插座，含椅； 2.尺寸：1500mm*750mm*700mm梯形桌； |
| 4 | 教材打印机 | 1 | 台 | 1.激光彩色打印机，打印、复印、扫描一体； 2.支持A3和A4纸张打印、每分钟≥35张。 |
| 5 | 教学使用智能音响 | 2 | 台 | 蓝牙音响,内置锂电池，可连接米家。 |
| 6 | 教学使用单反相机 | 1 | 台 | APS级画幅、配18-55MM镜头。 |
| 7 | 教学使用笔记本电脑 | 3 | 台 | 14寸，不低于12代I5处理器，500G固态硬盘，16G内存 |
| （六）、公共区域储物柜、导览系统、休息区等配套设施的建设； |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| 1 | 公共区域（人脸识别智能储物柜） | 2 | 套 | 1.具备人脸识别开箱存储功能； 2.尺寸要求：整体尺寸不低于1800mm*2550mm*460mm（高*宽*深），单门尺寸不低于270mm*300mm*460mm。（高*宽*深） 3.每套不低于36门； 4.具备一键清柜功能。 |
| 2 | 公共区域（导览系统） | 1 | 项 | 1.55寸触摸显示一体机，不低于12代I5CPU，500G固态硬盘，16G内存； 2.斜卧式操作台体； 3.内含三江科技馆导览软件。 |
| 3 | 公共区域观（众休息曲型沙发） | 1 | 个 | 1.尺寸：约2400mm*1100mm*75mm（长*宽*高）； 2.皮质面料双面环坐沙发。 |
| 4 | 公共区域（观众休息直型沙发） | 1 | 个 | 1.尺寸：约2000mm*400mm*450mm（长*宽*高）； 2.皮质面料沙发。 |
| 5 | 吹地机 | 6 | 台 | 功率≥550W,至少可以设置三种吹风角度，出风量≥35m³/min |
| 6 | 清洁剂 | 10 | 瓶 | PVC专用清洁剂 |
| 7 | 扫拖一体机 | 1 | 台 | 污水箱容量≥58升；洗地机类型：盘刷；转速≥200转/分钟，功率≥800W。 |
| 8 | 除虫剂 | 10 | 瓶 | 防虫、除虫药品 |
| 二、教具、展品采购 |  |  |  |  |
| （一）、声学教具设计制作服务内容 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| 1 | 声波碎杯演示器 | 1 | 套 | 教具自行设计设备集成一体化，便于携带，外形美观、碎杯区可视化、实验室要保证实验者与观众的安全，玻璃渣易清理，配备平板控制器内置频率采样软件以及频率播放软件。 |
| 2 | 铝棒摩擦发声演示器 | 1 | 套 | 自行设计制作，确保教具演示时的安全性，以及演示效果，并设计展教活动，两根长度相同粗细不同的实芯铝棒为1组，每组长度不同，共三组6根，需配备松香粉与铝棒固定支架，撞铃两套。。 |
| 3 | 物理实验套装 | 80 | 套 | 小学物理手工拼装套装，每套含不少于10个子独立项目制作。 |
| 4 | 化学试验套装 | 80 | 套 | 小学化学套装，每套含不少于5个独立的小实验，且实验物质无毒无害。 |
| 5 | 真空箱实验装置 | 1 | 套 | 透明亚克力真空箱尺寸≥350mm*350mm*350mm，透明亚克力厚度≥15mm，含配套阀门、真空压力表、≥3L旋片式真空泵以及必要的安装接头。。 |
| （二）、桌面科普展品采购 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| 1 | 会导电的布 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 功能概述：分别将会导电和不会导电的布条接入电路，按住按钮，看看LED灯的变化。 功能概述：将普通布条和纳米导电布布条分别缠绕在对应的上下导电柱上，观察指示灯是否发亮。纳米结构通常是指100纳米以下的微小结构，纳米技术就是通过物理或化学方法，将物质加工成纳米级微粒并制作出相应产品的相关技术，经过纳米技术加工出来的材料出现了许多原有材料没有的奇妙特性。 |
| 2 | 绝缘体与导电体 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 功能概述：将不同的材料放到此时位置进行测试，认识绝缘体与导电体。 功能概述：有5个大小相同的亚克力长管，每个长管的两端都有一个导电盖。长管里装有不同的材料，分别是：盐水、纯净水、钢叉、塑料汤勺、石墨铅笔。当学生们将9伏的电池、小灯泡以及长管连接并组成回路时，他们会发现装有不同材料的长管，会出现不同的效果：灯光发光是强是弱还是不发光。通过这个实验操作，让学生们了解到不同的材料的导电性是不同的 。 |
| 3 | 纳米磁液 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 科学原理：磁流体又称磁性液体、铁磁流体或磁液，是一种新型的功能材料，它既具有液体的流动性又具有固体磁性材料的磁性。是由直径为纳米量级（10纳米以下）的磁性固体颗粒、基载液（也叫媒体）以及界面活性剂三者混合而成的一种稳定的胶状液体。该流体在静态时无磁性吸引力，当外加磁场作用时，才表现出磁性。用纳米金属及合金粉末生产的磁流体性能优异，可广泛应用于各种苛刻条件的磁性流体密封、减震、医疗器械、声音调节、光显示、磁流体选矿等领域。 |
| 4 | 异型齿轮 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 功能概述：转动驱动轮，观察从动齿轮的转动速率。 科学原理：齿轮传动比，根据驱动轮与从动轮的齿比，展示齿比与转速的关系。 |
| 5 | 雅各布天梯 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 功能概述：按下“启动”按钮，观察电弧变化。 功能概述：展品由羊角形电极和启动按钮组成。按下按钮，会看到羊角形电极低端的空气被击穿形成电弧，并且电弧不断向上爬升，当爬升到一定高度后断开，而底部又马上形成新的电弧。这其中有什么奥妙呢？两根下窄上宽的羊角形电极，一根接高压，一根接地。当两电极间的电压足够高时，电极底部狭窄处的空气被击穿变成导体产生电弧。由于放电过程中底部温度较高，会形成上升的气流，从而推动电弧不断向上爬升，当电弧达到一定高度，电极间距超过“击穿”的临界距离时电弧就熄灭了。如此循环往复，便形成像梯子一样的电弧放电现象，犹如古希腊神话中的“雅格布天梯”。电力系统中经常会出现电弧放电，如不能及时消除电弧将可能会烧毁电力设备。电弧放电也可以为人们所用，电焊就是利用电弧产生的高温将金属融化，从而将物体焊接在一起。 |
| 6 | 美丽的辉光 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 功能概述：用手在球面触摸移动，观察辉光的变化。 科学原理：辉光球中心装有高频高压电极。球中充满了直径约2-3毫米、含有低压惰性气体的颗粒球。高压电极通电后，由于电场很强，而颗粒球中的气体又较稀薄，便激发出美丽的辉光。活动中，参与者用手在球的表面轻轻触碰或移动，可吸引或引导球内辉光的运动，探索辉光放电现象。 |
| 7 | 静电碰碰球 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 功能概述：按下“启动”按钮，可看到小球来回摆动。 科学原理：小球怎么会碰来碰去的呢？本展项展示了静电的基本特性——同性相斥、异性相吸。静电发生装置产生高压静电，由于静电感应，吊挂的金属球被感应上电荷，当电荷积累到一定量时，带有电荷的极板就与金属球发生作用，首先异性电荷相吸引。这时金属球被吸引到极板上，电荷中和、释放，金属球又被感应上电荷与另一个极板上的电荷相排斥，金属球被推过去，如此金属球左右摆动，并能发出乒乓、乒乓的声音。 |
| 8 | 人体导电 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 功能概述：双手分别接触电极，看看灯亮了吗？ 科学原理：人体能够导电，因为人体里有钙，钠，钾等多种微量元素，同时由与人体的皮肤液里含有大量的水分，而水中存在大量的电解质，本展品利用人的双手作为电解质，产生电流，观看灯的亮暗现象。说明人是导体，生活中要讲究安全用电。 |
| 9 | 发电锚 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 功能概述：用手抓住锚，以铅垂线为中心，摆至30～45度角，松开手，让锚自由摆动，观看指示灯的变化。 科学原理：奇妙的大自然蕴藏着无穷无尽的能量：光能、电能、热能、机械能、化学能等等。这个展品，通过强磁铁切割线圈产生感应电流，点亮发光二极管，从而实现磁、电、光的有趣转化。 |
| 10 | 发电机原理 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 功能概述：转动手轮，观查发电过程。 科学原理：电磁感应，是指放在变化磁通量中的导体，会产生电动势。法拉第发现产生在闭合回路上的电动势和通过任何该路径所包围的曲面上磁通量的变化率成正比，这意味着当通过导体所包围的曲面的磁通量变化时电流会在任何闭合导体内流动。这适用于当场本身变化时或者导体在场内运动时。电磁感应是发电机、感应马达、变压器和大部分其他电力设备的操作的基础。 |
| 11 | 太阳能发电 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 功能概述：按下“启动”按钮，观看风车运动状态的变化。 科学原理：太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生能源．也是不产生环境污染的清洁能源，因此，太阳能电池的开发无疑已成为研究的焦点。从转换效率和制造成本考虑，太阳能电池今后发展的重点将是多晶硅和非晶硅薄膜电池，并将最终取代单晶硅电池，成为应用的主导产品。 |
| 12 | 风力发电 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 功能概述：按下“启动”按钮，观看发电机工作过程。 科学原理：合理利用洁净的能源，是人类社会文明进步和科学发展观的体现，风能就是一种十分理想的环保能源。风力发电虽然有很多的优点，但其能量密度低（是水的1/900）、波动性大和体积庞大的特点也制约了它的发展，但不管怎样，人类最终的能源开发目光会落到风力强劲的地方，因为我们的石油和煤炭只够用100多年了。 |
| 13 | 电磁炮 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 原理说明：当线圈中通过电流时，会沿其轴向产生磁场。当电流足够大，通电时间可控时，线圈就能够将铁磁物体加速到很高的速度，这就是线圈电磁炮的基本原理。本展品通过阵列电容及控制电路，控制线圈的通电时间，演示电磁炮的基本原理。将小球放入发射管里，对准靶心按下发射键. |
| 14 | 尖端放电 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 科学原理：导体上电荷的分布与其表面形状有关，导体表面尖锐的地方，电荷的分布比较密集，当电荷聚集达到一定密度时，产生很大的电场，击穿空气。展品中的两个电极，一个接高压，另一个接地。两根尖针逐渐靠近，在强电场的作用下，尖端附近的空气被电离，出现放电火花，发出噼里啪啦的声音。有时我们要避免尖端放电现象的发生，如高压设备的金属元件要做成光滑的球面防止尖端放电。另一方面也可以利用尖端放电现象制作避雷针，不断地放电，避免电荷的大量积累，达到避雷的目的。 |
| 15 | 三元正方体 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 由三个相同形状的巧块组合成一个正方体,探究三元正方体。 |
| 16 | 二元正四面体 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 由两个相同形状的物块组成，目标是形成一个正四面体,探究二元正四面体。 |
| 17 | 三元正四面体 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 由三个相同形状的物块组成，目标是形成一个正四面体,探究三元正四面体。 |
| 18 | 四元正四面体 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 由四个相同形状的物块组成，目标是形成一个正四面体,探究四元正四面体。 |
| 19 | 三角形数 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 将0~9十个自然数填入，使三角形各边数字总和都相同。 |
| 20 | 六星数字谜题 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 将1~12个数字填入其中，使得每行4个数字之和为26。 |
| 21 | 珠子塔 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 由四个不同排列的物块组成，目标是形成一个四面体的金字塔。 |
| 22 | 榫卯机构 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 根据"榫"、"卯"相互契合的原理， 一榫一卯， 一凸一凹，多根木头吻合而成的。 运用古代建筑中的榫卯结构,在连接时凸凹相接,如果有半点错位就不可能相互连接、咬合在一起。 |
| 23 | 多米诺覆盖 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 一个游戏者使用白色多米诺骨牌，另一个用黑色的，轮流放入网格，直到谁无法放入谁输。 |
| 24 | 拓扑游戏 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 拓扑学是在19世纪末兴起并在20世纪蓬勃发展的数学分支，与近世代数、近代分析共同成为数学的三大支柱。拓扑学已在物理、化学、生物一些工程技术中得到越来越广泛的应用。拓扑学主要研究几何图形在一对一的双方连续变换下不同的性质，这种性质称为“拓扑性质”。本展品将复杂的拓扑学知识应用到简单的玩具中，使观众在游戏中了解拓扑学的特性，并学习到相关知识。 |
| 25 | 勾股定理 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 科学原理：直角三角形斜边上的多边形的面积等于两个直角边与它相似的多边形的面积和。 |
| 26 | 面积变化 | 1 | 件 | 外形尺寸：不小于540mm*400mm*220mm 箱体：ABS一体注塑成型；整体圆润，无棱角、锐角；分为上下两层，下层储物收纳；可堆叠，方便运输，两侧带有把手，便于搬运；台面采用耐磨、抗刮伤材料；说明牌置于展箱上层箱体内侧。 科学原理：两个貌似三角形的图案相差一小块矩形的面积，其彩色部分的面积是相等的，这是什么圆压造成的呢，若仔细观察，实际上他们不是三角形，只是形似三角形，如果你认为它们是三角形，这是由于你观察不细致和脑中原有的思维定式造成的错觉。跳出思维定势的禁锢是科学发现的重要品质之一。 |

第四章 响应文件格式

供应商提交电子响应文件须知

参与电子标的供应商必须为政采云平台的正式供应商且申领CA证书，各供应商应在开标前及时完成平台注册、CA证书申领、CA证书绑定、下载投标客户端，熟悉并掌握政采云电子标系统操作。

一、供应商应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

二、磋商小组将应用供应商提交的资料作出自己的判断。

三、供应商提交的材料将在一定期限内被保密保存，不予退还。

四、电子响应文件编制格式及规范要求：

（一）响应文件应使用政采云电子投标客户端软件，并按照本竞争性磋商文件和政采云平台要求编制并加密响应文件。未按规定加密的响应文件，政采云平台将拒收。

（二）响应文件制作并加密完成后应在政采云平台上传完成。

（三）响应文件应使用CA证书进行电子签章。在签章时，供应商应注意CA电子签章的位置，如因CA电子签章遮挡重要、关键信息导致评标委员会作出对供应商不利评审的，后果由供应商负责。

（四）供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。

（五）响应文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

（六）响应文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

（七）响应文件的容量大小须符合政采云平台规定。

五、供应商在使用政采云平台进行投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

六、特别说明

（一）响应文件中须加盖公章部分均采用供应商CA电子签章，否则视为响应无效。

（二）竞争性磋商文件中规定须由法定代表人或授权委托代理人签字的内容，如果供应商没有法定代表人或授权委托代理人电子签章，涉及到法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章的内容，供应商可以线下签字或盖章后扫描上传，否则视为响应无效。

一、资 格 文 件 格 式

资格文件目录：

目    录

（1）法定代表人身份证明书（必须提供）……………………………………………

（2）法定代表人授权委托书（委托代理时必须提供）………………………………

（3）供应商资格声明函（必须提供）…………………………………………………

（4）供应商有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）……………………………………………………………

（5）本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须提供以下中小企业证明材料之一：
   ①中小企业声明函（服务由小微企业承接的必须提供）…………………………
   ②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供）…………………
   ③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由监狱企业承接的必须提供）…………

（1）法定代表人身份证明书格式（必须提供）：

法定代表人身份证明书

单位名称：

经济性质：

地    址：

成立时间：             年      月      日

经营期限：

姓名：         性别：     年龄：     职务：

系       （供应商名称）         的法定代表人。

特此证明。

供应商名称（CA电子签章）：

日期：      年   月    日

法定代表人第二代居民身份证

（正面）

法定代表人第二代居民身份证

（反面）

法定代表人（签字）：

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）法定代表人授权委托书格式（委托代理时必须提供）：

法定代表人授权委托书

兹委托             同志代表本公司参加政府采购项目 （项目名称/项目编号）         的代理人，其权限如下：1.代理参与政府采购项目（项目名称/项目编号）活动；2.代理签署我方的响应文件；3.负责我方响应文件的提交、确认、解释；4.负责成交项目合同的签署。在代理有效期限、有效范围内代理人所签署的文件具有同等法律效力。

代理期限从      年     月     日至     年     月     日止。

代理人无转委托权。

委托单位（CA电子签章）：

法定代表人（签字）：

签发日期：      年   月    日

委托代理人第二代居民身份证

（正面）

委托代理人第二代居民身份证

（反面）

委托代理人（签字）：

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）供应商资格声明函格式（必须提供）：

供应商资格声明函

致：三江侗族自治县科学技术协会、广西云泽工程咨询有限公司：

我方自愿参加                       项目（项目编号：           ）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（4）供应商有效主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）（必须提供）

注：第（4）项必须提供且为PDF格式，并加盖供应商CA电子签章。

（5）中小企业证明材料，供应商必须提供以下材料之一：

①中小企业声明函格式（服务由中小企业承接的必须提供）：

中小企业声明函（服务）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加三江侗族自治县科学技术协会的三江侗族自治县科技馆科普设备建设项目活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下： 
  1.       （标的名称） ，属于      （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；承接企业为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
  2.       （标的名称） ，属于      （填写采购文件中明确的所属行业，详见本声明函“注”第2点） ；承接企业为      （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；

……
  
  以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
  本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（CA电子签章）：

日  期：  年  月  日

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
  2.供应商出具的《中小企业声明函》中填写的“所属行业”应与采购文件明确的“所属行业”内容一致。
  采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。
  3.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
  4.为方便投标人识别企业规模类型，供应商可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。
  自测小程序链接：https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest
  5.供应商须按上述格式要求如实填写中小企业声明函，并对该声明函的真实性负责，否则不得享受相关中小企业扶持政策；
  6.成交供应商依法享受中小企业扶持政策的，采购代理机构将在成交结果公告中公告其《中小企业声明函》。

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

②残疾人福利性单位声明函（服务由残疾人福利性单位承接的必须提供）：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA电子签章）：

日  期：

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；
  2.成交供应商声明为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；
  3.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：
  （1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；
  （2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；
  （3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；
  （4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；
  （5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
  前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（服务由监狱企业承接的必须提供）

注：请以PDF格式提供并加盖供应商CA电子签章。

二、报 价 要 求 文 件 格 式

报价要求文件目录：

目    录

（1）报价表（必须提供）…………………………………………………………

（2）报价明细表（必须提供）……………………………………………………

1.价格部分

（1）报价表格式（必须提供）：

报 价 表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目编号 |  |
| 总报价 | 人民币（大写） （¥ ） |

注：1.此项材料必须以PDF格式上传；

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商CA电子签章或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则将视为无效响应；

3.此表为完成本采购项目所需的全部报价总价。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

（2）报价明细表格式（必须提供）：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 内容明细 | 单位及数量 | 单项报价 | 单项合价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |

注：1.报价明细总计价格必须与报价表一致；

2.如果不提供详细的报价明细表将被视为没有对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应；

3.响应报价是履行合同的最终价格，应包括“采购需求”中所有服务内容所需要的管理服务费及其他所有成本费用。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项费用已包括在总报价中；

4.在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写，但必须包含“内容明细、单位及数量、单项报价、单项合价”。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（CA电子签章）：

日期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

三、商 务 技 术 文 件 格 式

商务技术文件目录：

目    录

（1）磋商书（必须提供）………………………………………………………………

（2）项目商务需求及技术服务需求响应表（必须提供）……………………………

（3）项目实施人员一览表……………………

（4）针对本项目的技术方案……………………………………………………………

（5）对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）………………………

（6）供应商认为需要提供的有关资料（如有，格式自拟）…………………………

（1）磋商书格式（必须提供）：

磋商书

三江侗族自治县科学技术协会、广西云泽工程咨询有限公司：

依据贵方 （项目名称/项目编号）     项目的竞争性磋商文件，我方        （姓名及职务）经正式授权并代表本单位         （供应商名称、地址）提交如下文件：

竞争性磋商电子响应文件：资格文件、报价要求文件、商务技术文件。

在此，授权代表宣布同意如下：

1.已详细审查全部竞争性磋商文件，包括补遗文件（如有），已经了解我方对于竞争性磋商文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求；

2.在磋商之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受竞争性磋商文件的各项规定和要求，对竞争性磋商文件的合理性、合法性不再有异议；

3.本项目响应文件有效期：自首次响应文件提交截止日期后      天。

4.将按竞争性磋商文件的约定履行合同责任和义务；

5.同意按照贵方要求提供与磋商有关的一切数据或资料，并承诺我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

6.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解；

8.与本次磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                            邮编：

电话：                            传真：

开户银行：                        账号：

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（CA电子签章）：

日  期：       年   月   日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（2）项目商务需求及技术服务需求响应表格式（必须提供）：

项目商务需求及技术服务需求响应表

| 项号 | 竞争性磋商文件要求 | 竞争性磋商响应文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1、 2、 3、 …… | 1、 2、 3、 …… |  |
| 二 | 1、 2、 3、 …… | 1、 2、 3、 …… |  |
| … |  |  |  |

注：1.应对照竞争性磋商文件“第三章《采购需求》”，逐条说明所提供技术响应已对竞争性磋商文件的技术需求内容做出了实质性的响应，并申明与技术响应内容要求的偏离说明。具体响应内容优于竞争性磋商文件要求的请在“偏离说明”一栏填写“正偏离”，具体响应内容满足竞争性磋商文件要求的填写“无偏离”，具体响应内容低于竞争性磋商文件要求的填写“负偏离”。

2.供应商就标记“★”符号的实质性响应内容发生负偏离一项以上的，视为响应无效。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（CA电子签章）：

日  期：        年     月     日

注：此项材料必须以PDF格式上传。

（3）拟投入本项目人员一览表格式：

项目实施人员一览表

注：供应商应该根据采购需求及评分办法中对应的人员素质评分内容，结合实际情况响应。

第一条 项目负责人简历表

项目负责人简历表

| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性 别 |  | 学 历 |  |
| 职 称 |  | 毕业学校 |  |
| 执业资格 |  | 毕业时间 |  |
| 相关工作经验： |  |  |  |

注：1.供应商提供其相关学历、在本单位社保参保证明材料；

第二条 项目实施其他人员素质结构表

项目实施其他人员素质结构表

| 项目实施人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 姓名 | 证书 | …… |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商名称（CA电子签章）：

日期：   年   月   日

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。此项材料请以PDF格式上传。

（4）针对本项目的技术方案：

针对本项目的技术方案

由供应商按第三章《采购需求》要求，自行编写针对本项目提出服务质量管理机制可以包括但不限于以下内容：（1）设计方案；（2）施工组织方案；（3）人员管理方案等。

所列内容作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信。

供应商名称（CA电子签章）：

日期：   年   月   日

注：此项材料如有请以PDF格式上传。

（5）对本项目的合理化建议和改进措施（如有，格式自拟）

（6）供应商认为需要提供的有关资料（如有，格式自拟）

注：第（5）至第（6）项如有可以PDF格式提供，并加盖供应商CA电子签章。

第五章 合同主要条款及验收书格式

合同使用说明：1.根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

2.本合同中小企业预留合同。

政府采购合同

合同编号：

采 购 人（甲方）

供 应 商（乙方）

采 购 计 划 号                                       采 购 编 号

签  订  地  点                                       签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、项目一览表

| 序号 | 名称 | 服务内容 | 数量及单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三江侗族自治县科技馆科普设备建设项目 |  | 1项 |  |  |
| 人民币合计金额（大写）： 元整（¥ 元） |  |  |  |  |  |

2、合同合计金额包括但不限于满足本项目全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含但不限于人工、材料、交通、保险、利润、税金等所有与本项目有关的所有费用。如采购文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与响应文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

第三条　权利保证

1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

第四条　交付和验收

1、提交服务成果时间及提交服务成果地点：

1.1提交服务成果时间

（1）提交服务成果时间：合同签订之日起30日内完成深化设计，   年   月   日内完成设备安装调试。

（2）乙方不得因自身原因影响和拖延合同项目的进度。

  - 本合同项目的具体进度如下：

| 时间 | 进度安排 |
| --- | --- |
| 年 月 日前 | 完成深化设计。 |
| 年 月 日前 | 展品展项制作阶段。 |
| 年 月 日前 | 现场安装调试阶段。 |
| 年 月 日前 | 预验收及开始试运行。 |

1.2提交服务成果地点：广西柳州市三江县三江侗族自治县科技馆。

2、乙方应按响应文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。

3、乙方提供不符合响应文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。

4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后七个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、响应文件验收。

6、甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足响应文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。

7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

8、乙方在履行本合同的过程中导致展品破坏、设备损坏或造成人员发生人身意外等安全事故的，由乙方承担全部损害赔偿责任。

第五条  售后服务及培训

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

3、上述的货物保修期为自验收合格之日起12个月（软件服务24个月），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收取成本费。

4、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

5、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。

6、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：  根据甲方要求组织   。

第六条  质量保证、质保期

1、乙方应按响应文件承诺的产品名称、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2、货物质保期：  展品质保期为自验收合格之日起12个月（软件服务24个月）  。

3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（ 48 ）小时内。

第七条　付款方式

甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第  2  项约定执行：

1、一次性支付：/

2、分期支付

（1）双方签订合同生效之日起十五个工作日内甲方向乙方支付合同总款的50%作为启动资金。

（2）完成3D影院科普剧场、公共区域互动内容与公共设施建设，甲方向乙方支付合同总款的30%。

（3）技术设计资料验收通过、完成所有建设服务内容、整改、试运行等，经采购人检查通过后，甲方向乙方支付剩余合同总款的20%。

（4）乙方自收到每笔款之日起五个工作日内开具等额合法有效的发票给甲方。

第八条　履约保证金（收取履约保证金时填写）

1、履约保证金金额：按成交总金额的      %（注：具体金额由采购人与成交人协商确定，但履约保证金不超过2%）。

2、履约保证金递交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3、履约保证金退付方式、时间及条件：项目服务验收合格后，由乙方向甲方财务部门提供审签完成的《政府采购项目合同验收书》（详见桂财采〔2015〕22号）及《政府采购项目履约保证金退付意见书》，甲方财务部门在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。（注：验收合格的政府采购项目，采购人应当按照合同约定的退还方式，在5个工作日内办理履约保证金退还手续。）

4、缴纳履约保证金的指定账户：

开户名称：                         
账    号：

开 户 行：

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十条　违约责任

1、除不可抗力原因外，乙方没有按照合同规定的时间提供服务的，甲方可要求乙方支付违约金。每推迟一天按合同金额的0.5‰支付违约金，该违约金累计不超过合同金额的20%。达到20天时甲方有权单方面解除本合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回；如因此造成甲方损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

2、乙方所提供的服务成果、数量、技术参数要求（技术参数需求）等不符合采购文件及甲方要求的，应及时整改；乙方在甲方规定期限内不能完成整改的或无正当理由拒绝整改或经整改后仍不能达到甲方要求的，甲方有权终止合同，追回已付款项，并要求乙方按本合同总价的 10%支付违约金。

3、甲方有权依据采购文件、响应文件对乙方的服务人员进行管理或要求更换，对于甲方要求更换服务人员的，乙方应无条件及时更换；乙方拒绝更换的，甲方有权终止合同，追回已付款项，并要求乙方按本合同总价的 10%支付违约金。

4、乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。甲方有权解除合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回，且乙方应按合同金额10%承担违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

5、除因甲方自身原因外，乙方操作造成甲方系统数据丢失、泄密的，应按合同金额的三倍支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，还应支付赔偿甲方的全部损失。

6、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按本合同金额的1%向甲方支付违约金；甲方有权聘请第三方提供售后服务，因此产生的费用均由乙方承担。

7、乙方提供的服务及其成果在服务期及售后期内，因设计缺陷或其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

8、如乙方违反合同约定的信息安全及保密要求，每违反一次收取合同金额1%的违约金，累计不超过合同金额的30%，累计违约次数超过30次的，甲方有权终止合同，追回已付款项。违约金不足以弥补甲方实际损失的，还应支付赔偿金。

9、甲方延期付款的，每天向乙方偿付延期款额3‰的违约金，但违约金金累计不得超过延期款额5%。

10、本条所称损失是指一方因另一方违约而遭受的全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失及实现债权的费用，如诉讼费、律师费、差旅费、调查费、财产保全责任险保险费等）。

11、甲方有权从未付价款、履约保证金中先行扣除乙方应支付的违约金、赔偿金，不足另补。

第十一条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条  合同争议解决

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条  合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，可签书面补充协议，作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、送达

第本合同任何通知、主张、要求、请求或其他函件联系等均采用书面形式方为有效。书面文件可面呈，也可通过本合同约定的通讯地址、联系电话、挂号信或特快专递进行递送，通过面呈方式送达的，乙方确认乙方委托代理人的签收视为乙方签收。若甲乙双方产生诉讼，本合同约定的通讯地址、电子邮箱地址即为送达地址。

第十四条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条　签订本合同依据

1、中标通知书；

2、投标函；

3、开标一览表；

4、商务要求偏离表和技术要求偏离表；

5、售后服务方案；

6、响应文件中的其他相关文件。

7、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十六条　本合同一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各两份，采购代理机构存一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电 话： | 电 话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账 号： | 账 号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合 同 附 件

（服务类）

| 1.供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2.服务期责任： |  |
| 3.其他具体事项： |  |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：填不下时可另加附页

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：   ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ）提供的服务进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 服务内容、标准 |  | 数量 | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： |  |  |  |  |  |
| 服务开始日期 |  | 合同验收日期 |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、采购文件、响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商配备的服务人员数量、人员素质、服务规范要求等方面是否达到合同约定。可附件) |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 采购人或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：本验收书一式三份（采购人一份、成交供应商一份、采购代理机构一份）

第六章 评标方法及评标标准

评标方法及评标标准

一、评标原则

1、磋商小组成员组成：本竞争性磋商采购项目的磋商小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成，其中评审专家的人数不得少于磋商小组成员总数的三分之二。

2、评标依据：磋商小组将以磋商文件、响应文件为评审依据，对磋商供应商的价格分、技术和资信业绩等方面内容按百分制打分。

3、评标方式：以封闭方式进行。

4、磋商小组认为磋商供应商的报价明显低于其他通过符合性审查磋商供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当通过政采云平台发起询标函，要求其在评审现场合理的时间内通过政采云平台提供书面说明，必要时提交相关证明材料（包括采购成本、管理费用、人员成本构成、税收等所有成本和利润）；磋商供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组将不推荐该磋商供应商为成交候选供应商。

二、评标方法

1、对进入详评的，采用百分制综合评分法。

2、计分办法（分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入）：

（一）价格分…………………………………………………………………………………10分

①以满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其供应商的报价分为最高分10分；

②其他供应商的报价得分按以下公式计算：

某供应商磋商报价得分=（磋商基准价／某供应商最后磋商报价）×10分；

注：本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策扣除。

（二）技术分（满分 79分）

（1）LED互动展示系统设计方案……………………………………………………………15分

根据技术部分对指定展品深化设计方案的以下各项内容进行评审计分：⑴展品名称、目的、原理（是否合理）；⑵展品彩色三维效果图；⑶展品的操作方法、展示效果；⑷详细设计图纸要求：满足功能需求，电气控制逻辑合理，确保使用者和观众有保障，可靠性高、便于维护，供应商需提供完整的机电设计图纸，提供完整的机械图纸(包含总成图、装配图、部件图）和电气图纸（包含电气控制框图、电气原理图、电气接线图）图纸表达完整准确，绘制规范。⑸按深化设计要求提供主要设备配置清单。

①展品深化设计完全满足单项要求的每项得3分；

②展品深化设计的展品部分满足单项要求的每项得1.5分；

③完全不满足要求或不提供的的每项得0分。

（2）3D影院科普剧场深化设计方案………………………………………………………10分

磋商小组根据供应商提供的3D影院科普剧场深化设计方案对以下各项内容进行评审计分：⑴详细的说明3D影院科普剧场的功能与实现技术路线；⑵3D影院科普剧场平面布局图；⑶3D影院科普剧场三维效果图；⑷3D影院科普剧场设备配置清单；⑸主要设备功能描述。

①深化设计的内容满足单项要求的每项得2分；

②深化设计的内容部分满足单项要求的每项得1分；

③完全不满足要求或不提供的每项得0分。

（3）榫卯非遗展区内容设计方案……………………………………………………………10分

磋商小组根据供应商提供的非遗展区深化设计方案对以下各项内容进行评审计分：⑴展区设计思路描述是否能够充分展示侗族榫卯建筑；⑵平面布局图的合理性；⑶参观动线图；⑷提供全息展示柜完整的机械图纸(包含总成图、装配图、部件图）和电气图纸（包含电气控制框图、电气原理图、电气接线图）图纸表达完整准确，绘制规范。；⑸设备清单配置表满足项目要求等。

①深化设计的内容满足单项要求的每项得2分；

②深化设计的内容部分满足单项要求的每项得1分；

③完全不满足要求或不提供的每项得0分。

（4）人工智能工作室深化设计………………………………………………………………8分

根据技术部分对指定展区深化设计方案的以下各项内容进行评审计分：⑴工作室设计思路描述的合理性；⑵功能区平面设计图区域划分是否合理；⑶参观动线图是否合理；⑷供应商需按深化设计要求提供主要设备配置清单；

①深化设计的展品完全满足单项要求的每项得2分；

②展品深化设计的展项部分满足单项要求的每项得1分；

③完全不满足要求或不提供的每项得0分。

（5）指定教具深化设计（声波碎杯）……………………………………………………12分

根据技术部分对指定教具深化设计方案的以下各项内容进行评审计分：⑴展品名称、目的、原理（是否合理）；⑵展品彩色三维效果图；⑶展品的操作方法、展示效果；⑷详细设计图纸要求：满足功能需求，电气控制逻辑合理，确保使用者和观众有保障，可靠性高、便于维护，供应商需提供完整设计图纸，提供完整的机械图纸(包含总成图、装配图、部件图）和电气图纸（包含电气控制框图、电气原理图、电气接线图）图纸表达完整准确，绘制规范。⑸按深化设计要求提供主要设备配置清单。⑹设计配套教育活动方案的可行性。

①深化设计的教具完全满足单项要求的每项得2分；

②教具深化设计的展项部分满足单项要求的每项得1分；

③完全不满足要求或不提供的每项得0分。

（6）桌面科普展品（尖端放电）设计制作方案…………………………………………10分

根据附件1《三江侗族自治县科技馆内容建设需求说明》对指定深化设计的展品以下各项内容进行评审计分：⑴展品名称、目的、原理（是否正确）；⑵展品彩色三维效果图；⑶展品的操作方法、展示效果；⑷详细设计图纸要求：满足功能需求，电气控制逻辑合理，确保使用者和观众有保障，可靠性高、便于维护，供应商需提供完整的机电设计图纸，提供完整的机械图纸(包含总成图、装配图、部件图）和电气图纸（包含电气控制框图、电气原理图、电气接线图）图纸表达完整准确，绘制规范。⑸按深化设计要求提供主要设备配置清单。

①展品深化设计完全满足单项要求的每项得2分；

②深化设计的展品部分满足单项要求的每项得1分。

③完全不满足要求或不提供的每项得0分。

（7）施工组织方案…………………………………………………………………………5分

一档（1 分）：施工组织方案总体部署分区安排不合理，工程重点、难点的分析及解决方案不合理，文明施工策略及工程质量保证措施不完善、施工进度计划和各阶段进度保证措施以及针对本项目特点的管理措施不合理，得 1分。

二档（3 分）：施工组织方案总体部署分区安排合理，工程重点、难点的分析及解决方案科学比较合理，文明施工策略及工程质量保证措施比较完善有效、施工进度计划和各阶段进度保证措施以及针对本项目特点的管理措施比较合理，得3 分。

三档（5 分）：施工组织方案总体部署分区安排科学合理，工程重点、 难点的分析及解决方案科学合理，文明施工策略及工程质量保证措施完善有效、施工进度计划和各阶段进度保证措施以及针对本项目特点的管理措施科学合理，得5 分。

（8）人员管理保障体系……………………………………………………………………5分

拟投入本项目服务人员数量满足磋商文件要求，提供服务人员保障方案，配备有足够的、满足用户要求的项目人员，同时配备足够的备用人员，各项目人员岗位职责明确。

一档（0分）：服务团队人员数量、专业范围、岗位职责不满足项目履约要求。

二档（3分）：服务团队人员数量满足采购要求，人员专业范围、岗位职责能基本满足项目履约要求；

三档（5分）：服务团队人员数量、专业范围、岗位职责明确、科学合理，完全满足项目履约要求；

注：供应商需提供项目团队专业分工说明及其相关专业证书或相关职业资格证书扫描件并加盖公章，否则不予认可。

（9）项目负责人……………………………………………………………………………4分

项目团队负责人为供应商单位员工且专业为机械或电气或机电或电子或计算机或自动化或仪器仪表相关专业得4分，否则本项得0分。

注：供应商需提供项目团队负责人社保证明、毕业证书扫描件并加盖公章，否则不予认可。

（三）资信业绩（满分 11分）

（1）业绩：2020年以来至竞标截止日期止，供应商有类似项目业绩，每项得 3分，满分 6分。（提供合同或者中标/成交通知书扫描件并加盖公章）

（2）运维以及售后保障能力：供应商提供科技馆维保案例（指展品维修、维护或维保服务）证明材料，每个案例得1分，最高得5分。（供应商提供有效的合同扫描件并加盖公章，否则不予认可）

总得分=（一）+（二）+（三）。

三、成交候选供应商推荐原则

竞争性磋商响应文件在质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求时，磋商小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以最后报价由低到高顺序排列；得分相同且最后报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐3名以上成交候选供应商。采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同的，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商或重新开展政府采购活动。

在成交通知书发出前，采购人或采购代理机构应当对成交供应商信用进行查询，并按照信用信息使用规则处理。当成交供应商属于信用信息使用规则中应被拒绝参与政府采购活动的情形时，采购人或采购代理机构应将该情况报政府采购监督管理部门，从合格的成交候选供应商中另行确定成交供应商或重新开展政府采购活动。