广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

招标文件

项目名称： 桂林市城市智能交通控制系统运行维护及效果优化服务项目

项目编号：GLZC2024-G3-990486-GXJH

采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2024年5月

目 录

第一章 公开招标公告	4

第二章  投标人须知	7

投标人须知前附表	7

一、总则	10

1. 项目名称及项目编号	10

2. 适应范围	10

3. 定义	10

5. 投标人资格	10

6. 投标费用	10

7. 联合体投标要求	10

8. 转包与分包	10

9. 特别说明	11

10. 质疑和投诉	11

二、招标文件	11

11. 招标文件的构成	12

12. 招标文件的澄清与修改	12

三、投标文件的编制	12

13. 投标文件的组成及要求	12

14. 投标文件的语言及计量	14

15. 投标报价	15

16. 投标有效期	15

17. 投标保证金	15

18. 投标文件的制作	15

19. 投标文件的补充、修改和撤回	15

20. 投标文件的递交和解密	16

四、开标	16

21. 开标时间及地点	16

22. 开标程序	16

五、资格性审查	17

23. 资格性审查	17

六、评标	17

24. 评标委员会组成	17

25. 评标原则	17

26. 评标	17

27. 推荐及确定中标候选供应商原则	19

28. 属于下列情况之一者，投标无效	19

29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效	19

30. 属于下列情形之一的，应予废标	19

31. 开标、评标过程的监控	20

32. 信用查询	20

33. 中标公告及中标通知书	20

七、履约保证金及签订合同	20

34. 履约保证金	20

35. 签订合同	20

八、其他事项	21

36. 招标代理服务费	21

38. 解释权	21

39. 监督管理机构	21

第三章  服务采购需求	23

一、项目介绍	23

二、服务期要求	23

三、维护基本要求	23

1.运行维护要求	23

2.信号效果优化要求	24

3.分析研判及诱导发布要求	25

四、维护内容需求	25

1.前端设备	25

2.机房硬件设备	49

3.软件平台	50

五、维护资源配置要求	51

1.人员要求	51

2.车辆要求	52

3.团队管理要求	52

4.其他资源配置要求	52

5.易损件的备品备件要求	52

6.运行维护管理系统功能要求	53

六、运维服务标准要求	55

1.设备所在区域等级划分要求	55

2.运维服务响应等级划分要求	55

3.各系统运维服务标准要求	56

七、服务保障要求	61

1.重要事件保障要求	61

2.节假日保障要求	61

3.应急任务保障要求	62

4.保险要求	62

八、维护方式及巡检要求	62

1.维护方式	62

2.巡检要求	62

九、信号优化服务要求	63

1.服务目标	63

2.服务范围	64

3.服务内容	64

4.其他要求	64

5.不属于中标人承担维护费用范围	65

十、维护考核标准	65

1.考核办法	65

2.考核内容	65

3.考核周期	66

4.考核计分法	66

5.考核评分细则	66

6.其他考核评分要求	69

7.考核的组织方式	70

十一、服务要求	70

十二、服务期限	71

十三、付款方式	71

十四、项目费用预算	71

标项二服务采购需求	72

第四章  评标办法	- 76 -

一、评标原则	- 76 -

二、评定方法	- 76 -

三、推荐及确定中标候选供应商原则	- 81 -

四、特别说明	- 81 -

一、评标原则	- 82 -

二、评定方法	- 82 -

三、推荐及确定中标候选供应商原则	- 84 -

四、特别说明	- 84 -

附表	- 85 -

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	- 87 -

第一条 合同标的及合同金额	- 87 -

第二条  服务保证	- 87 -

第三条  服务期限	- 87 -

第四条  交付	- 87 -

第六条  付款方式	- 87 -

实行维护费用包干制，服务费每半年按比例支付，以转账方式足额转入中标供应商指定账户；转账前中标供应商将相应的足额服务发票交给采购人；否则，采购人有权拒绝付费且不承担任何责任。	- 87 -

第七条  违约责任	- 87 -

第八条  不可抗力事件处理	- 88 -

第九条  合同争议解决	- 88 -

第十条  合同生效及其它	- 88 -

第十一条  合同的变更、终止与转让	- 88 -

第十二条  签订本合同依据	- 88 -

第六章  投标文件（格式）	- 90 -

# 公开招标公告

项目概况 桂林市城市智能交通控制系统运行维护及效果优化服务项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台线上获取获取招标文件，并于 2024年06月14日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2024-G3-990486-GXJH

项目名称：桂林市城市智能交通控制系统运行维护及效果优化服务项目

预算总金额（元）：3792800

采购需求：

标项一
标项名称:桂林市公安局交通警察支队桂林市城市智能交通控制系统运行维护及效果优化服务项目（标项一）
数量:不限
预算金额（元）:3686700
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件标项一服务采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起1年

本标项（否）接受联合体投标
备注：

标项二
标项名称:桂林市公安局交通警察支队桂林市城市智能交通控制系统运行维护及效果优化服务项目（标项二）
数量:不限
预算金额（元）:106100
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：详见招标文件标项二服务采购需求。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同之日起1年

本标项（否）接受联合体投标
备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

时间：/至2024年06月14日 ，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取

方式：供应商登录广西政府采购云平台https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年06月14日 09:30（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

开标时间：2024年06月14日 09:30

开标地点：桂林市公共资源交易中心8号开标室通过政采云平台实行在线解密开启

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目无需缴纳投标保证金。
2.投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（出席代表需携带本人身份证原件，未携带身份证所造成一切后果，由其自行承担）。
3.本项目信息发布媒体：
桂林市政府采购网（zfcg.czj.guilin.gov.cn）
广西壮族自治区政府采购网（www.ccgp-guangxi.gov.cn）
中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）
4.投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年06月14日上午09时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。
注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。
5.本项目通过政采云平台实行在线投标响应（电子投标），投标人需要先安装“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和政采云平台的要求，通过“政采云电子交易客户端”编制并加密投标文件。投标人未按规定编制并加密的投标文件，政采云平台将予以拒收。
“政采云电子交易客户端”请自行前往广西政府采购网下载并安装（http://zfcg.gxzf.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/2455918.html?utm=sites_group_front.b8b6c91.0.0.c51f9820a48111eabb9bcbdf01af125e）；电子投标具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》；在使用政采云投标客户端时，建议使用WIN7及以上操作系统,通过政采云平台参与在线投标时如遇平台技术问题详询95763。
6.为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“政采云”平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电子文件进行加密和使用电子签章。使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往政采云平台网站进行查阅；（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议供应商获取投标文件后立即办理）
7.投标人应当在投标截止时间前，将生成的“投标文件”上传递交至政采云平台。投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。
8.本采购项目为政采云全流程电子化操作，参与投标的供应商需自备计算机和网络设备（设备需可视频通话和读取政采云CA数字证书），确保投标过程顺利进行；因供应商自身设备或网络原因造成的一切后果，由供应商自行承担。
9. 落实政策
（1）本项目非专门面向中小微企业采购，《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）。
（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。
（4）《政务信息系统政府采购管理暂行办法》财库（2017）210号文

七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：桂林市公安局交通警察支队

地    址：桂林市七星区环城北二路30号

项目联系人：刘晟

项目联系方式：0773-2823905

2.采购代理机构信息

名    称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

地    址：桂林市临桂区青莲路建设大厦南楼15层

项目联系人：蔡翔、余鑫龙、唐琴、秦彬、李奕良

项目联系方式：0773-2829198

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2024年05月21日

- 第二章  投标人须知

- 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称： 桂林市城市智能交通控制系统运行维护及效果优化服务项目 项目编号：GLZC2022-G3-990767-GXJH |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。 5.2 本项目不接受联合体投标。 5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录的，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。 5.5 本项目的特定资格要求：无 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 采购预算金额及投标报价 | 15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：标项一：人民币肆佰零捌万陆仟壹佰元整（¥ 4086100.00元）；最高限价：人民币叁佰陆拾捌万陆仟柒佰元整（¥3686700.00元）；标项二：人民币壹拾万零陆仟壹佰元整（¥ 106100.00元）；最高限价：人民币壹拾万零陆仟壹佰元整（¥106100.00元）。投标报价超过采购最高限价的，投标文件按无效处理。 15.2投标人必须就“服务采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 本项目无需缴纳投标保证金。 |
| 7 | 18 | 投标文件的制作 | 18.1投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。 18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 18.4评审前准备 18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 8 | 19.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 9 | 20.1 | 投标文件递交 | 20.1投标文件递交截止时间：于2024年06月14日09时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 10 | 20.2 | 投标文件解密 | 20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年06月14日上午09时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。 注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。 |
| 11 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2024年06月14日09时30分（北京时间）截标后。地点：桂林市公共资源交易中心8号开标室通过政采云平台实行在线解密开启。 |
| 12 | 24 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。 |
| 13 | 25.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。 |
| 14 | 32 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：中标通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录的，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 15 | 33 | 中标公告及中标通知书 | 33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。 33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。 |
| 16 | 34 | 履约保证金 | 本项目无需缴纳履约保证金。 |
| 17 | 35.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起八个工作日内签订合同。中标供应商收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。 |
| 18 | 35.4 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。 |
| 19 | 36 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准向中标供应商收取。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等相关规定编制，本招标文件的解释权属于广西嘉华建设项目管理咨询有限公司。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 桂林市财政局 电话：0773-2862142 |

- 一、总则

- 1. 项目名称及项目编号

项目名称： 桂林市城市智能交通控制系统运行维护及效果优化服务项目

项目编号：GLZC2022-G3-990767-GXJH

- 2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 3. 定义

3.1“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.6实质性要求：“服务采购需求”所有条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

公开招标、综合评分法

- 5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条和《政府采购法实施条例》第十八条规定，并且在国内注册或登记、具备合法资格，提供本次采购货物或服务的供应商。

5.2 本项目不接受联合体投标。

5.3对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，和在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录的，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

5.4 落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

5.5本项目的特定资格要求：无。

- 6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

- 7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

- 8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

- 9. 特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

- 10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在本项目招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向广西嘉华建设项目管理咨询有限公司提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向广西嘉华建设项目管理咨询有限公司提出质疑。广西嘉华建设项目管理咨询有限公司应认真做好质疑处理工作。

接收质疑函方式：以书面形式（原件）提交

质疑联系人：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司，联系电话：0773-2829198

通讯地址：桂林市临桂区青莲路建设大厦南楼十五楼

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级财政部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

10.4 供应商在法定质疑期内应当一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

10.5 不在法定质疑期内提出的质疑函可以拒收。不符合要求的质疑函在法定质疑期内及时补充完整，否则作质疑不成立处理。

- 二、招标文件

- 11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件（格式）。

- 12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

12.3投标人下载招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

- 三、投标文件的编制

- 13. 投标文件的组成及要求

13.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件：

13.1.1 电子投标文件按政采云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件组成【格式见第六章“投标文件（格式）”】

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件，除投标人为以下三种情形的（委托代理时必须提供）：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社会保险参保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件。（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”，如为分支机构或分公司参与投标，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司的公章。总公司可就本项目在一定范围及时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构或分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。（所需材料均为复印件）

（4）财务状况报告（提供2023年度经审计的财务报告扫描件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）（必须提供）；

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

（6）投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）。

（7）投标人认为需提供的其他资格证明材料。（如有，请提供，格式自拟）

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）投标报价表（格式见附件）（必须提供）

（2）针对本项目的系统维护技术方案（根据“服务采购需求”要求提供，格式自拟）（必须提供）；

（3）针对本项目的服务承诺书（由投标人根据本项目服务采购需求、特点及投标人自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

（4）“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求如有请提供）；

（5）投标人同类服务项目业绩[无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

（6）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件）】；

（7）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

(8)如所提供服务的供应商属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

(9)如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

(10)符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）；

(11)投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章“投标文件（格式）”编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（2）招标文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成 pdf 格式上传（或加盖个人CA签章），无签字的视为投标无效。

- 14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：元人民币），否则视同未响应。

- 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，本项目采购预算金额：标项一：人民币肆佰零捌万陆仟壹佰元整（¥ 4086100.00元）；最高限价：人民币叁佰陆拾捌万陆仟柒佰元整（¥3686700.00元）；标项二：人民币壹拾万零陆仟壹佰元整（¥ 106100.00元）；最高限价：人民币壹拾万零陆仟壹佰元整（¥106100.00元）。投标报价超过采购最高限价的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“服务采购需求”中所投分标内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和，投标人应综合考虑在报价中。

- 16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，原投标文件继续有效。投标人拒绝延长的，其投标无效。

- 17. 投标保证金

本项目无需缴纳投标保证金。

- 18. 投标文件的制作

18.1投标人制作电子投标文件前，应登陆“政采云”平台进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制投标文件并参与投标，其不利后果由投标人自行承担。

18.2 供应商法人（负责人）或授权代表持有政采云个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理政采云个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

18.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

18.4评审前准备

18.4.1本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。

18.4.2各供应商在截标前应确保成为政采云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

18.4.3供应商将政采云电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线 95763 进行咨询。

- 19. 投标文件的补充、修改和撤回

19.1 投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

19.2 在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

- 20. 投标文件的递交和解密

20.1投标文件递交截止时间：于2024年06月14日09时30分之前将电子投标文件上传到政采云平台。应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密传输投标文件。供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

20.2投标文件解密时间：截标时间后30分钟内（2024年06月14日上午09时30分至10时00分)投标人可以登录政采云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。

注：投标文件网上递交截止时间后，各投标人须在解密时限内对上传政采云的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我公司开启已解密的响应文件。投标人超过解密时限未解密的，系统默认自动放弃，造成投标无效的后果由投标人自行承担。

20.3 除招标文件另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

20.4 电子投标文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、开标

- 21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：

开标时间：2024年06月14日09时30分（北京时间）截标后。

地    点：桂林市公共资源交易中心8号开标室通过政采云平台实行在线解密开启。

21.2投标人不足3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

- 22. 开标程序

22.1开标准备

22.1.1.开标的准备工作由本公司负责落实；

22.1.2.本公司将按照招标文件规定的时间通过“政采云”平台组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

22.2开标程序

22.2.1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商未在规定的时间内完成在线解密视为投标人放弃投标，在线解密时间为 30 分钟。

22.2.2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

22.2.3.开启投标人报价文件，“政采云”平台在线向投标人公开开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为开标信息有误，可以当场或在线提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政采云”平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

- 五、资格性审查

- 23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

- 六、评标

- 24. 评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人。

- 25. 评标原则

25.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

25.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

- 26. 评标

26.1采购代理机构负责评标组织工作，宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬。

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选供应商名单，以及根据采购人委托直接确定中标供应商；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误或属于投标人疏忽、笔误所造成差错的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字（或个人CA签章）。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级财政部门报告。

- 27. 推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选供应商，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选供应商资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商，并依此类推。

- 28. 属于下列情况之一者，投标无效

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额（最高限价）的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（6）投标人未就“服务采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

（7）未完全响应招标文件实质性要求的；

（8）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 29. 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混编；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 30. 属于下列情形之一的，应予废标

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

- 31. 开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37号），中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选供应商进行信用查询：

⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

⑵查询时间：中标通知书发出前；

⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录的，以及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选供应商资格。

两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

- 33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为一个工作日。

33.2中标公告发布的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书，中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续。

- 七、履约保证金及签订合同

- 34. 履约保证金

本项目无需缴纳履约保证金。

- 35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起八个工作日内签订合同。中标供应商收到中标通知书后，应按规定与采购人在“广西政府采购云平台”上在线签订电子合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。（本项目不接受联合体投标）

35.3如中标供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件一份交采购代理机构，采购人于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

- 八、其他事项

- 36. 招标代理服务费

1、中标供应商领取成交通知书前，向广西嘉华建设项目管理咨询有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准和发改办价格[2003]857号文的规定向中标供应商收取。

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

37、交纳代理服务费银行账户：

采购代理机构银行账户：

账户名称：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

开户银行：桂林银行丽君路支行

银行账号：000214264300039

- 38. 解释权

本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于广西嘉华建设项目管理咨询有限公司。

- 39. 监督管理机构

桂林市财政局   电话：0773-2862142

附件

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

# 第三章  服务采购需求

1、说明：“服务采购需求”所有条款以及招标文件中要求“必须提供”的条款均属于实质性要求，不允许负偏离，否则投标无效。

2、本项目所属行业：软件和信息技术服务业

说明：

标项一服务采购需求：

## 一、项目介绍

随着智能交通系统建设的深入，城市交通管理和智能交通系统密不可分，基于数据化、智能化的技术手段，确保已建成的智能交通系统安全、稳定、高效的运行，提高运维效率，改善运维效果，从而提升城市交通整体管理水平。

本项目的建设目标，是实现对桂林市城市智能交通控制系统运行维护及效果优化服务，为实现桂林市智慧交通管理的目标奠定良好的基础保障，为桂林市的社会经济发展和人民群众出行创造良好的交通环境。

## 二、服务期要求

| 项目名称 | 开始时间 | 结束时间 |
| --- | --- | --- |
| 桂林市城市智能交通控制系统运行维护及效果优化服务项目 | 合同签订之日 | 自合同签订之日起 1 年 |

## 三、维护基本要求

### 1.运行维护要求

1）中标单位自合同签订之日起 15 日内建立完整的设备台账和系统设备安装分布图，以上资料需要电子文档和纸质文档各一份，台帐资料需符合《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T 1043-2013）的要求并通过业主方审核；

2）中标单位自合同签订之日起 15 日内提供并部署维护工作所需运行维护管理系统（以下简称“运维系统”，运维系统所需服务器由业主提供）。运维系统需具备设备资产管理、请求管理、巡检管理、故障检测、态势监控、移动运维等功能；可以支持自动报障、人工报障等多种故障上报方式，可以根据巡检方案自动生成巡检任务，并自动跟踪巡检进度等功能。满足业主随时从运维系统中调取系统设备的维护记录，并对故障及派工进行分类汇总、分析研判的需求。

3）负责项目范围内系统设备的日常运行维护、故障修复，保障系统设备完好，正常运行，各项业务数据正常，并提供7*24小时紧急故障处理及修复服务。

4）提供系统设备定期巡检记录、实时掌握系统运行情况，根据业主要求，及时对设备进行效果提升，保障项目运行效果。

5）对于不可抗力或者第三方原因造成的设备故障，免费提供勘察报告、修复方案及修复费用计划，修复完成后与业主共同确认。

6）每月提供服务工作总结。

7）按时完成业主交办的日常工作任务、重要和突发事件保障（包括但不局限于临时保障、重大节假日、专项保障等）及项目范围内其他各项工作任务。

8）对公安交通集成指挥平台专网版各功能模块、交通信号管理控制平台、信号机嵌入式软件根据业主需求进行优化及升级。

9）每月提供所有外场前端设备巡检工作日志及总结，每季度提供巡查报告。

10）严格遵守公安信息安全保密的各项规定，与业主签订公安信息安全保密协议，加强对维护人员的教育、培训和管理，杜绝发生任何泄密事件。

中标人需确保在维护期内各系统设备的正常运行，所需设备维修保养、备品备件，维护监管所需运维系统、软件优化及升级、所有平台维护、数据库维护优化、外场巡查等专业技术服务等所发生的一切费用，均由中标人承担。（注：投标报中已包含该类费用。）

### 2.信号效果优化要求

1）观察市区内各路口交通流情况，针对车流量变化较大且信号方案已不适宜的路口进行信号配时优化，通过各个路口各方向的车流统计以及根据周边路口的来往车辆情况进行信号配时修改，观察优化效果并撰写信号配时优化报告。

2）针对桂林市城区现阶段道路路网情况与交通流现状，分析拥堵原因并研究解决方案，向业主提交路口渠化改造方案和道路拥堵分析报告，每月至少提交一次。

### 3.分析研判及诱导发布要求

对交通流、违法数据、拥堵指数等指标进行分析研判，每月出具相关报告，根据实际业务要求，安排专人对诱导发布信息准确性进行核实并及时发布。

## 四、维护内容需求

维护内容主要分为前端设备、机房硬件设备、软件平台三部分。

### 1.前端设备

前端核心设备（按设备数计算）：前端设备维护包括159个交通信号控制子系统设备（其中94个路口的88套交通信号控制设备为全维护，73个路口仅维护71台交通信号机）、430个交通电视监视子系统设备、380个违法行为监测记录子系统（电子警察）设备、46个公路车辆智能监测记录子系统高清公路卡口设备、36个区间测速子系统设备（仅维护卡口及补光灯设备）、41个交通诱导子系统设备。

| 序号 | 系统名称 | 核心设备数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交通信号控制子系统 | 159 |
| 2 | 交通电视监视子系统 | 430 |
| 3 | 违法行为监测记录子系统（电子警察） | 380 |
| 4 | 公路车辆智能监测记录子系统 | 46 |
| 5 | 区间测速子系统 | 36 |
| 6 | 交通诱导子系统 | 41 |

前端设备除安装在道路上的设备以外，部分点位还包括：前端配套设备设施维护包含点位路口路段内的220V供电线路及配电设备、网络线路（包括双绞线和光缆）、强弱电线路的套管、管线沟、管线井、井盖、机柜或者机箱、设备支架、裸露线路的捆扎、带电设备的防雷接地保护、避雷器以及其他保证前端路口路段内系统正常运行所配套的设备和设施等（不包含路口路段回传中心的网络线路）。具体包括：94个交通信号控制子系统安装路口点位、430个交通电视监视子系统安装点位、151个违法行为监测记录子系统（电子警察）安装点位、20个公路车辆智能监测记录子系统安装点位、12个区间测速子系统安装点位、41个交通诱导子系统安装点位。

#### 1.1交通信号控制子系统点位清单

交通信号控制子系统信号机设备安装点位明细

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 数量 | 维护点位 | 启用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号机 | 海信 | 1 | 漓江路--施家园路 | 2012年8月 | 维护范围：含86个路口的信号灯、线缆等配套设备设施以及80台信号控制机（其中有12个路口为2个路口共用一台信号机），维护合计12个月。 |
| 2 |  |  |  | 漓江路-穿山小街 | 2012年8月 |  |
| 3 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城北路--建干路 | 2012年8月 |  |
| 4 | 信号机 | 海信 | 1 | 普陀路--六合路 | 2012年8月 |  |
| 5 | 信号机 | 海信 | 1 | 自由路--穿山路 | 2012年8月 |  |
| 6 | 信号机 | 海信 | 1 | 漓江路--辅星路 | 2012年8月 |  |
| 7 | 信号机 | 海信 | 1 | 普陀路--朝阳路 | 2012年8月 |  |
| 8 | 信号机 | 海信 | 1 | 普陀路--育才路 | 2012年8月 |  |
| 9 | 信号机 | 海信 | 1 | 七星路--环城南一路 | 2012年8月 |  |
| 10 | 信号机 | 海信 | 1 | 七星路-普陀路 | 2016年5月 |  |
| 11 | 信号机 | 海信 | 1 | 七星路——五里店路 | 2016年5月 |  |
| 12 | 信号机 | 海信 | 1 | 七星路--毅峰路 | 2012年8月 |  |
| 13 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城北路--支队路口 | 2013年6月 |  |
| 14 | 信号机 | 海信 | 1 | 龙隐桥 | 2013年6月 |  |
| 15 |  |  |  | 龙隐路-施家园路 | 2013年6月 |  |
| 16 | 信号机 | 海信 | 1 | 七星路-空明西路口（石油六公司） | 2019年12月 |  |
| 17 | 信号机 | 海信 | 1 | 七星路-会仙路口（茶厂路口） | 2019年12月 |  |
| 18 | 信号机 | 海信 | 1 | 铁山路与黄桐路交叉口 | 2020年9月 |  |
| 19 | 信号机 | 海信 | 1 | 铁山路横塘路路口 | 2021年5月 |  |
| 20 | 信号机 | 海信 | 1 | 崇信路--红街路口 | 2015年9月 |  |
| 21 | 信号机 | 海信 | 1 | 西城路--南环路 | 2012年8月 |  |
| 22 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山南路--上海路 | 2012年8月 |  |
| 23 | 信号机 | 海信 | 1 | 崇信路--瓦窑路 | 2012年8月 |  |
| 24 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山南路--将军路 | 2012年8月 |  |
| 25 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城南路--瓦窑路 | 2012年8月 |  |
| 26 | 信号机 | 海信 | 1 | 民主路--南环路 | 2012年8月 |  |
| 27 | 信号机 | 海信 | 1 | 民主路—宁远桥 | 2012年8月 |  |
| 28 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山中路--文明路 | 2012年8月 |  |
| 29 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山中路--南环路 | 2012年8月 |  |
| 30 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山南路--银锭路 | 2012年8月 |  |
| 31 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山南路-龙船坪 | 2018年8月 |  |
| 32 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山南路--建安路 | 2018年8月 |  |
| 33 | 信号机 | 海信 | 1 | 崇信路--中水国际 | 2018年8月 |  |
| 34 | 信号机 | 海信 | 1 | 崇信路--特种学院 | 2018年8月 |  |
| 35 | 信号机 | 海信 | 1 | 崇信路--同心路 | 2018年8月 |  |
| 36 | 信号机 | 海信 | 1 | 将军桥小学 | 2012年8月 |  |
| 37 | 信号机 | 海信 | 1 | 上海路--雉山路 | 2013年6月 |  |
| 38 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城西二路上海路（香江平交） | 2017年10月 |  |
| 39 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山南路苍松路（南门桥南口） | 2021年5月 |  |
| 40 | 信号机 | 海信 | 1 | 北辰路--北站路 | 2012年8月 |  |
| 41 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山北路--群众路 | 2012年8月 |  |
| 42 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山北路--环城北路 | 2012年8月 |  |
| 43 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山北路--芦笛路 | 2012年8月 |  |
| 44 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山北路--翊武路（专区大楼） | 2012年8月 |  |
| 45 |  |  |  | 中山北路--凤北路 | 2012年8月 |  |
| 46 | 信号机 | 海信 | 1 | 圣隆路圆盘 | 2012年8月 |  |
| 47 | 信号机 | 海信 | 1 | 北极广场西侧路口 | 2012年8月 |  |
| 48 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山北路--叠彩路 | 2012年8月 |  |
| 49 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山北路--虞山路 | 2013年6月 |  |
| 50 |  |  |  | 中山北路--十四中学 | 2013年6月 |  |
| 51 | 信号机 | 海信 | 1 | 北辰路--金河路 | 2013年6月 |  |
| 52 |  |  |  | 北辰路--泰和路 | 2013年6月 |  |
| 53 | 信号机 | 海信 | 1 | 乌石街立交桥 | 2016年5月 |  |
| 54 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山北路--芳华路 | 2018年8月 |  |
| 55 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山北路--新建路 | 2018年8月 |  |
| 56 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山北路--北仓路 | 2018年8月 |  |
| 57 | 信号机 | 海信 | 1 | 福利路水塔路 | 2018年9月 |  |
| 58 | 信号机 | 海信 | 1 | 福利路十九中 | 2018年9月 |  |
| 59 |  |  |  | 福利路十九中北侧 | 2018年9月 |  |
| 60 | 信号机 | 海信 | 1 | 西二环路-福利路 | 2019年8月 |  |
| 61 | 信号机 | 海信 | 1 | 西二环路-八定路 | 2019年8月 |  |
| 62 | 信号机 | 海信 | 1 | 西二环路-西站东路 | 2019年8月 |  |
| 63 | 信号机 | 海信 | 1 | 桂岭小学路口 | 2021年5月 |  |
| 64 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山北路消防队门口 | 2021年5月 |  |
| 65 | 信号机 | 海信 | 1 | 叠彩区政府路口 | 2021年5月 |  |
| 66 | 信号机 | 海信 | 1 | 信义路--丽君路 | 2012年8月 |  |
| 67 | 信号机 | 海信 | 1 | 信义路--西凤路 | 2012年8月 |  |
| 68 | 信号机 | 海信 | 1 | 解放西路--翊武路 | 2012年8月 |  |
| 69 | 信号机 | 海信 | 1 | 胜利桥 | 2014年7月 |  |
| 70 | 信号机 | 海信 | 1 | 中隐路--阳江路 | 2014年7月 |  |
| 71 | 信号机 | 海信 | 1 | 中隐路--红岭路 | 2014年7月 |  |
| 72 | 信号机 | 海信 | 1 | 西山路--西山小学 | 2014年7月 |  |
| 73 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山中路--解放路 | 2012年8月 |  |
| 74 | 信号机 | 海信 | 1 | 翊武路-三多路 | 2017年10月 |  |
| 75 | 信号机 | 海信 | 1 | 琴潭道--中隐路 | 2019年8月 |  |
| 76 | 信号机 | 海信 | 1 | 解放西路-太平路口 | 2021年5月 |  |
| 77 | 信号机 | 海信 | 1 | 机场路--翠竹路 | 2014年7月 |  |
| 78 | 信号机 | 海信 | 1 | 机场路--红岭路 | 2014年7月 |  |
| 79 | 信号机 | 海信 | 1 | 机场路--琴潭道 | 2014年7月 |  |
| 80 | 信号机 | 海信 | 1 | 机场路--金水路 | 2014年7月 |  |
| 81 | 信号机 | 海信 | 1 | 机场路--榕山路 | 2014年7月 |  |
| 82 | 信号机 | 海信 | 1 | 机场路--西城大道 | 2014年7月 |  |
| 83 | 信号机 | 海信 | 1 | 红岭路-东安路 | 2019年8月 |  |
| 84 | 信号机 | 海信 | 1 | 琴潭道--东安路 | 2019年8月 |  |
| 85 | 信号机 | 海信 | 1 | 机场路巾山路 | 2019年8月 |  |
| 86 | 信号机 | 海信 | 1 | 东莲菜市路口 | 2019年8月 |  |
| 87 | 信号机 | 海信 | 1 | 西城大道-锦绣路 | 2019年8月 | 维护范围：含73个路口的71台信号控制机维护（其中有4个路口为2个路口共用一台信号机），设备维护12个月。 |
| 88 | 信号机 | 海信 | 1 | 世纪西路-凤凰路 | 2019年8月 |  |
| 89 | 信号机 | 海信 | 1 | 山水大道-平桂路 | 2019年8月 |  |
| 90 | 信号机 | 海信 | 1 | 西二环路-中隐路延长线 | 2019年8月 |  |
| 91 | 信号机 | 海信 | 1 | 西城大道-三元路 | 2019年8月 |  |
| 92 | 信号机 | 海信 | 1 | 西城大道-公园北路 | 2019年8月 |  |
| 93 | 信号机 | 海信 | 1 | 西城大道-万平路 | 2019年8月 |  |
| 94 | 信号机 | 海信 | 1 | 西城大道-西二环路 | 2019年8月 |  |
| 95 | 信号机 | 海信 | 1 | 世纪大道-滨水路 | 2019年8月 |  |
| 96 | 信号机 | 海信 | 1 | 山水大道-人民路 | 2019年8月 |  |
| 97 | 信号机 | 海信 | 1 | 西城大道-新龙路 | 2019年8月 |  |
| 98 | 信号机 | 海信 | 1 | 万福路-人民路 | 2019年8月 |  |
| 99 | 信号机 | 海信 | 1 | 西二环路-321国道 | 2019年8月 |  |
| 100 | 信号机 | 海信 | 1 | 榕山路-仙湖路 | 2019年8月 |  |
| 101 | 信号机 | 海信 | 1 | 西城大道-山水大道 | 2019年8月 |  |
| 102 | 信号机 | 海信 | 1 | 世纪路-虎山路 | 2019年8月 |  |
| 103 | 信号机 | 海信 | 1 | 西城大道-世纪大道 | 2019年8月 |  |
| 104 | 信号机 | 海信 | 1 | 山水大道-凤凰路 | 2019年8月 |  |
| 105 | 信号机 | 海信 | 1 | 宏谋大道-山水大道 | 2019年8月 |  |
| 106 | 信号机 | 海信 | 1 | 世纪大道-仕通路 | 2019年8月 |  |
| 107 | 信号机 | 海信 | 1 | 世纪西路-平桂路 | 2019年8月 |  |
| 108 | 信号机 | 海信 | 1 | 人民路-临政路 | 2019年8月 |  |
| 109 | 信号机 | 海信 | 1 | 万福路宏谋大道 | 2019年8月 |  |
| 110 | 信号机 | 海信 | 1 | 普陀路-芳香路 | 2017年10月 |  |
| 111 | 信号机 | 海信 | 1 | 建干路-芳香路 | 2018年9月 |  |
| 112 |  |  |  | 六合路芳香路 | 2018年9月 |  |
| 113 | 信号机 | 海信 | 1 | 穿山路-栖霞路 | 2017年10月 |  |
| 114 | 信号机 | 海信 | 1 | 毅峰路--骖鸾路 | 2013年6月 |  |
| 115 | 信号机 | 海信 | 1 | 穿山东路-毅峰路 | 2013年6月 |  |
| 116 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城南一路--骖鸾路 | 2013年6月 |  |
| 117 | 信号机 | 海信 | 1 | 穿山东路-五里店路 | 2015年5月 |  |
| 118 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城南一路--穿山东路 | 2015年5月 |  |
| 119 | 信号机 | 海信 | 1 | 漓江路-骖鸾路 | 2015年9月 |  |
| 120 | 信号机 | 海信 | 1 | 穿山东路-空明路 | 2015年9月 |  |
| 121 | 信号机 | 海信 | 1 | 东二环与金鸡岭交叉口 | 2015年9月 |  |
| 122 | 信号机 | 海信 | 1 | 东二环与芳香路交叉口 | 2018年3月 |  |
| 123 | 信号机 | 海信 | 1 | 东二环路与七星分局交叉口 | 2018年3月 |  |
| 124 | 信号机 | 海信 | 1 | 东二环路与朝阳路交叉口 | 2018年3月 |  |
| 125 | 信号机 | 海信 | 1 | 东二环路与育才路交叉口 | 2018年3月 |  |
| 126 | 信号机 | 海信 | 1 | 东二环路与建干路交叉口 | 2018年3月 |  |
| 127 | 信号机 | 海信 | 1 | 东二环与陈村路交叉口 | 2018年8月 |  |
| 128 | 信号机 | 海信 | 1 | 建干北路-辰山路 | 2018年10月 |  |
| 129 | 信号机 | 海信 | 1 | 建干北路-中海园居 | 2018年10月 |  |
| 130 | 信号机 | 海信 | 1 | 参鸾路兴旺路 | 2019年3月 |  |
| 131 | 信号机 | 海信 | 1 | 穿山东路兴旺路 | 2019年3月 |  |
| 132 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城北二路-东城路 | 2019年3月 |  |
| 133 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城南路-毛塘路 | 2019年4月 |  |
| 134 | 信号机 | 海信 | 1 | 航天路-灵朝线 | 2019年12月 |  |
| 135 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城西二路--东安路 | 2019年12月 |  |
| 136 |  |  |  | 环城西二路--民族路 | 2019年12月 |  |
| 137 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城西一路将军路 | 2019年12月 |  |
| 138 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城西二路-铁西路（职大路口） | 2020年1月 |  |
| 139 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城西一路-建安路 | 2020年1月 |  |
| 140 | 信号机 | 海信 | 1 | 漓江桥下穿 | 2020年1月 |  |
| 141 | 信号机 | 海信 | 1 | 金河路--广发路 | 2020年1月 |  |
| 142 | 信号机 | 海信 | 1 | 芦笛路-九华路 | 2020年1月 |  |
| 143 | 信号机 | 海信 | 1 | 站前东路-站前南路 | 2020年1月 |  |
| 144 | 信号机 | 海信 | 1 | 虞山桥南匝 | 2019年11月 |  |
| 145 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城北一路清风路口 | 2019年11月 |  |
| 146 | 信号机 | 海信 | 1 | 滨北路-虞山桥北匝 | 2021年1月 |  |
| 147 | 信号机 | 海信 | 1 | 滨北路-永茂路 | 2021年1月 |  |
| 148 | 信号机 | 海信 | 1 | 滨北路-菜园里 | 2021年1月 |  |
| 149 | 信号机 | 海信 | 1 | 滨北路-定江里 | 2021年1月 |  |
| 150 | 信号机 | 海信 | 1 | 滨北路-泗洲湾 | 2021年1月 |  |
| 151 | 信号机 | 海信 | 1 | 滨北路-芳华路 | 2021年1月 |  |
| 152 | 信号机 | 海信 | 1 | 滨北路万达路口 | 2021年1月 |  |
| 153 | 信号机 | 海信 | 1 | 南洲大桥南匝 | 2021年1月 |  |
| 154 | 信号机 | 海信 | 1 | 滨北路永彩路 | 2021年1月 |  |
| 155 | 信号机 | 海信 | 1 | 南洲大桥北匝 | 2021年1月 |  |
| 156 | 信号机 | 海信 | 1 | 解放桥西口南匝道 | 2021年7月 |  |
| 157 | 信号机 | 海信 | 1 | 解放桥西口北匝道 | 2021年12月 |  |
| 158 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城西二路西凤路 | 2021年8月 |  |
| 159 | 信号机 | 海信 | 1 | 阳江北路 | 2021年11月 |  |
| 160 | 信号机 | 海信 | 1 | 桂岭小学路口 | 2021年5月 | 维护范围：含8个路口的信号灯、线缆等配套设备设施以及8台信号控制机，维护合计12个月。 |
| 161 | 信号机 | 海信 | 1 | 太平路口 | 2021年5月 |  |
| 162 | 信号机 | 海信 | 1 | 朱紫巷路口（苍松路口） | 2021年5月 |  |
| 163 | 信号机 | 海信 | 1 | 环城南二路瓦窑东路口 | 2021年5月 |  |
| 164 | 信号机 | 海信 | 1 | 穿山东路兴旺路口 | 2021年5月 |  |
| 165 | 信号机 | 海信 | 1 | 中山北路北门消防队 | 2021年5月 |  |
| 166 | 信号机 | 海信 | 1 | 叠彩区政府路口 | 2021年5月 |  |
| 167 | 信号机 | 海信 | 1 | 铁山路横塘路口 | 2021年5月 |  |
|  | 小计 |  | 159 |  |  |  |

#### 1.2交通电视监视子系统点位清单

交通电视监视子系统高清监控设备安装点位明细

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 数量 | 安装点位 | 启用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高清监控 | 海信 | 1 | 桂林北客运站 | 2012年9月 | 维护范围：含350个点位监控相机及线缆、管道等配套设备设施维护，共维护12个月 |
| 2 | 高清监控 | 海信 | 1 | 北极广场西侧路口北 | 2012年9月 |  |
| 3 | 高清监控 | 大华 | 1 | 北极广场西侧路口西 | 2018年4月 |  |
| 4 | 高清监控 | 海信 | 1 | 圣隆路----圆盘东 | 2012年9月 |  |
| 5 | 高清监控 | 海信 | 1 | 圣隆路----圆盘西 | 2012年9月 |  |
| 6 | 高清监控 | 海信 | 1 | 五中路口 | 2012年9月 |  |
| 7 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山北路--叠彩路西 | 2012年9月 |  |
| 8 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山北路--叠彩路北 | 2012年9月 |  |
| 9 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山北路环城北一路南（北极广场） | 2018年4月 |  |
| 10 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山北路环城北一路西 | 2012年9月 |  |
| 11 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山北路----芦笛路西 | 2012年9月 |  |
| 12 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山北路----芦笛路北（观音阁路口） | 2012年9月 |  |
| 13 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山北路----群众路东 | 2012年9月 |  |
| 14 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山北路----群众路南 | 2012年9月 |  |
| 15 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山北路----翊武路南（精通酒店路口） | 2012年9月 |  |
| 16 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山北路----凤北路南 | 2012年9月 |  |
| 17 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山北路----芳华路南 | 2012年9月 |  |
| 18 | 高清监控 | 海信 | 1 | 翠竹路----红岭路南 | 2012年9月 |  |
| 19 | 高清监控 | 海信 | 1 | 翠竹路----红岭路东（啤酒厂路口） | 2012年9月 |  |
| 20 | 高清监控 | 海信 | 1 | 机场路翠竹路口 | 2012年9月 |  |
| 21 | 高清监控 | 海信 | 1 | 东莲菜市西口 | 2012年9月 |  |
| 22 | 高清监控 | 海信 | 1 | 琴潭车站路口 | 2012年9月 |  |
| 23 | 高清监控 | 海信 | 1 | 环城北二路----建干路南 | 2012年9月 |  |
| 24 | 高清监控 | 海信 | 1 | 环城北二路----建干路西 | 2012年9月 |  |
| 25 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城南一路----七星路北 | 2018年7月 |  |
| 26 | 高清监控 | 海信 | 1 | 环城南一路----七星路东 | 2012年9月 |  |
| 27 | 高清监控 | 海信 | 1 | 电子科技大学 | 2012年9月 |  |
| 28 | 高清监控 | 大华 | 1 | 漓江路----辅星路东 | 2018年4月 |  |
| 29 | 高清监控 | 海信 | 1 | 漓江路----辅星路北 | 2012年9月 |  |
| 30 | 高清监控 | 海信 | 1 | 漓江路----施家园路东 | 2012年9月 |  |
| 31 | 高清监控 | 海信 | 1 | 漓江路----施家园路西 | 2012年9月 |  |
| 32 | 高清监控 | 海信 | 1 | 支队路口 | 2012年9月 |  |
| 33 | 高清监控 | 海信 | 1 | 普陀路----朝阳路北 | 2012年9月 |  |
| 34 | 高清监控 | 海信 | 1 | 普陀路----朝阳路西 | 2012年9月 |  |
| 35 | 高清监控 | 大华 | 1 | 普陀路----六合路南 | 2018年7月 |  |
| 36 | 高清监控 | 海信 | 1 | 普陀路----六合路西 | 2012年9月 |  |
| 37 | 高清监控 | 海信 | 1 | 普陀路----育才路北 | 2012年9月 |  |
| 38 | 高清监控 | 大华 | 1 | 普陀路----育才路东 | 2018年7月 |  |
| 39 | 高清监控 | 海信 | 1 | 七星路普陀路东（三里店路口） | 2012年9月 |  |
| 40 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 七星路普陀路南 | 2018年6月 |  |
| 41 | 高清监控 | 海信 | 1 | 七星路空明路 | 2012年9月 |  |
| 42 | 高清监控 | 大华 | 1 | 毅峰路----七星路南 | 2017年12月 |  |
| 43 | 高清监控 | 海信 | 1 | 自由路----穿山路北（解放桥东路口） | 2012年9月 |  |
| 44 | 高清监控 | 大华 | 1 | 自由路----穿山路东 | 2018年7月 |  |
| 45 | 高清监控 | 海信 | 1 | 崇信路----瓦窑路东 | 2012年9月 |  |
| 46 | 高清监控 | 大华 | 1 | 崇信路----瓦窑路南 | 2018年7月 |  |
| 47 | 高清监控 | 海信 | 1 | 环城南二路----瓦窑路南 | 2012年9月 |  |
| 48 | 高清监控 | 海信 | 1 | 环城南二路----瓦窑路东 | 2012年9月 |  |
| 49 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城西二路上海路北侧 | 2017年9月 |  |
| 50 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城西二路上海路南侧 | 2017年9月 |  |
| 51 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城西二路上海路西侧 | 2017年9月 |  |
| 52 | 高清监控 | 海康 | 1 | 香江下穿通道 | 2017年9月 |  |
| 53 | 高清监控 | 海信 | 1 | 环城西二路----民族路北 | 2012年9月 |  |
| 54 | 高清监控 | 海信 | 1 | 环城西二路----民族路西 | 2012年9月 |  |
| 55 | 高清监控 | 海信 | 1 | 文明路----南环路北 | 2012年9月 |  |
| 56 | 高清监控 | 大华 | 1 | 南环路文昌桥路西 | 2017年9月 |  |
| 57 | 高清监控 | 海信 | 1 | 民主路----宁远桥西 | 2012年9月 |  |
| 58 | 高清监控 | 海信 | 1 | 南溪山医院大门 | 2012年9月 |  |
| 59 | 高清监控 | 海信 | 1 | 原汽车站 | 2012年9月 |  |
| 60 | 高清监控 | 海信 | 1 | 原汽车站后门 | 2012年9月 |  |
| 61 | 高清监控 | 海信 | 1 | 五里店路骖鸾路东 | 2020年3月 |  |
| 62 | 高清监控 | 海信 | 1 | 市政府左侧路口 | 2012年9月 |  |
| 63 | 高清监控 | 海信 | 1 | 西城路----南环路东 | 2012年9月 |  |
| 64 | 高清监控 | 大华 | 1 | 西城路----南环路南 | 2018年7月 |  |
| 65 | 高清监控 | 海信 | 1 | 象山电器门口 | 2012年9月 |  |
| 66 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山南路----上海路东 | 2012年9月 |  |
| 67 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山南路----上海路西 | 2012年9月 |  |
| 68 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山南路----银锭路南（五一路口） | 2018年8月 |  |
| 69 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山南路----银锭路东（五一路口） | 2012年9月 |  |
| 70 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山中路----南环路西（南门桥路口） | 2012年9月 |  |
| 71 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山中路----南环路南（南门桥路口） | 2018年8月 |  |
| 72 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山中路----文明路北 | 2018年8月 |  |
| 73 | 高清监控 | 海信 | 1 | 中山中路----文明路西 | 2012年9月 |  |
| 74 | 高清监控 | 海信 | 1 | 解放西路----翊武路南 | 2012年9月 |  |
| 75 | 高清监控 | 大华 | 1 | 解放西路----翊武路东（解放西路路口） | 2018年8月 |  |
| 76 | 高清监控 | 大华 | 1 | 丽君路----信义路北 | 2018年8月 |  |
| 77 | 高清监控 | 大华 | 1 | 丽君路----信义路东（丽君路口） | 2018年8月 |  |
| 78 | 高清监控 | 大华 | 1 | 西山路胜利桥路口 | 2018年8月 |  |
| 79 | 高清监控 | 海信 | 1 | 西凤路----信义路南 | 2012年9月 |  |
| 80 | 高清监控 | 海信 | 1 | 西凤路----信义路西 | 2012年9月 |  |
| 81 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山中路----解放路北（十字街路口） | 2018年8月 |  |
| 82 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山中路----解放路西（十字街路口） | 2018年8月 |  |
| 83 | 高清监控 | 大华 | 1 | 榕湖饭店 | 2018年4月 |  |
| 84 | 高清监控 | 大华 | 1 | 穿山桥 | 2018年4月 |  |
| 85 | 高清监控 | 海信 | 1 | 穿山东五里店南 | 2012年9月 |  |
| 86 | 高清监控 | 大华 | 1 | 穿山东五里店西（五里店路口） | 2018年4月 |  |
| 87 | 高清监控 | 大华 | 1 | 金河广发西 | 2018年4月 |  |
| 88 | 高清监控 | 海信 | 1 | 金河广发南 | 2012年9月 |  |
| 89 | 高清监控 | 大华 | 1 | 北辰金河路 | 2018年4月 |  |
| 90 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山北路新建路南（新建路口） | 2018年4月 |  |
| 91 | 高清监控 | 海康 | 1 | 机场路青禾美邦高点 | 2012年9月 |  |
| 92 | 高清监控 | 海康 | 1 | 机场路西城大道高点 | 2012年9月 |  |
| 93 | 高清监控 | 海康 | 1 | 机场路金水湾高点 | 2012年9月 |  |
| 94 | 高清监控 | 海康 | 1 | 机场路榕山路口 | 2012年9月 |  |
| 95 | 高清监控 | 海信 | 1 | 毅峰路穿山西口 | 2012年9月 |  |
| 96 | 高清监控 | 海信 | 1 | 毅峰路穿山北口 | 2012年9月 |  |
| 97 | 高清监控 | 大华 | 1 | 穿山路龙隐桥南（龙隐桥路口） | 2018年7月 |  |
| 98 | 高清监控 | 海信 | 1 | 环城北二路东城路 | 2012年9月 |  |
| 99 | 高清监控 | 大华 | 1 | 穿山小街北口 | 2018年9月 |  |
| 100 | 高清监控 | 大华 | 1 | 龙隐路辅星路西口 | 2017年9月 |  |
| 101 | 高清监控 | 大华 | 1 | 火车南站 | 2017年9月 |  |
| 102 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 火车南站出口通道 | 2017年9月 |  |
| 103 | 高清监控 | 大华 | 1 | 漓江路骖鸾路西 | 2018年10月 |  |
| 104 | 高清监控 | 大华 | 1 | 漓江路骖鸾路北 | 2018年10月 |  |
| 105 | 高清监控 | 大华 | 1 | 漓江路骖鸾路东 | 2018年10月 |  |
| 106 | 高清监控 | 大华 | 1 | 北辰路北站路口北 | 2018年10月 |  |
| 107 | 高清监控 | 大华 | 1 | 北辰路北站路口南 | 2018年10月 |  |
| 108 | 高清监控 | 大华 | 1 | 北辰路北站路口东 | 2018年10月 |  |
| 109 | 高清监控 | 大华 | 1 | 北辰路北站路口西 | 2018年10月 |  |
| 110 | 高清监控 | 大华 | 1 | 站前南路与恒大小区路口 | 2018年10月 |  |
| 111 | 高清监控 | 大华 | 1 | 恒大广场西南路 | 2018年10月 |  |
| 112 | 高清监控 | 大华 | 1 | 站前东路中间绿化带 | 2018年10月 |  |
| 113 | 高清监控 | 大华 | 1 | 站前东路与站前南路红绿灯西口 | 2018年10月 |  |
| 114 | 高清监控 | 大华 | 1 | 站前东路与站前南路红绿灯南口 | 2018年10月 |  |
| 115 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 福利路十九中南 | 2018年10月 |  |
| 116 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 福利路十九中北 | 2018年10月 |  |
| 117 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 福利路十九中北人行过街 | 2018年10月 |  |
| 118 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 福利路水塔路北 | 2018年10月 |  |
| 119 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 福利路水塔路南 | 2018年10月 |  |
| 120 | 高清监控 | 大华 | 1 | 芳华路滨北路口西侧 | 2018年10月 |  |
| 121 | 高清监控 | 大华 | 1 | 叠彩万达西北角新路交叉口 | 2018年10月 |  |
| 122 | 高清监控 | 大华 | 1 | 叠彩万达西侧新路与芳华路 | 2018年10月 |  |
| 123 | 高清监控 | 大华 | 1 | 叠彩万达北侧新路与滨北路 | 2018年10月 |  |
| 124 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山南路龙船坪路口南 | 2018年10月 |  |
| 125 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山南路龙船坪路口北 | 2018年10月 |  |
| 126 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山南路南溪山公园路口南 | 2018年10月 |  |
| 127 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山南路南溪山公园路口北 | 2018年10月 |  |
| 128 | 高清监控 | 大华 | 1 | 崇信路中水国际路口南 | 2018年10月 |  |
| 129 | 高清监控 | 大华 | 1 | 崇信路中水国际路口北 | 2018年10月 |  |
| 130 | 高清监控 | 大华 | 1 | 崇信路特种学院路口南 | 2018年10月 |  |
| 131 | 高清监控 | 大华 | 1 | 崇信路特种学院路口北 | 2018年10月 |  |
| 132 | 高清监控 | 大华 | 1 | 崇信路同心路路口南 | 2018年10月 |  |
| 133 | 高清监控 | 大华 | 1 | 崇信路同心路路口北 | 2018年10月 |  |
| 134 | 高清监控 | 大华 | 1 | 甲山路铁路涵洞下穿东侧门架 | 2018年11月 |  |
| 135 | 高清监控 | 大华 | 1 | 甲山路铁路涵洞下穿西侧门架 | 2018年11月 |  |
| 136 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东西巷状元廊监控（拆） | 2019年2月 |  |
| 137 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东西巷福棠巷 | 2019年2月 |  |
| 138 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西站6 | 2017年4月 |  |
| 139 | 高清监控 | 海康 | 1 | 滨江路杉湖北路南 | 2018年11月 |  |
| 140 | 高清监控 | 大华 | 1 | 漓江剧院斜对面 | 2019年1月 |  |
| 141 | 高清监控 | 海康 | 1 | 漓江桥 | 2019月1月 |  |
| 142 | 高清监控 | 大华 | 1 | 职大路口东 | 2019年3月 |  |
| 143 | 高清监控 | 海康 | 1 | 黑山路中段 | 2019年4月 |  |
| 144 | 高清监控 | 海康 | 1 | 导航路合心路东 | 2019年4月 |  |
| 145 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 四会路乐群小学路口北 | 2019年4月 |  |
| 146 | 高清监控 | 大华 | 1 | 机场路特大桥 | 2019年4月 |  |
| 147 | 高清监控 | 大华 | 1 | 龙隐路龙隐小学 | 2019年4月 |  |
| 148 | 高清监控 | 大华 | 1 | 虞山桥监控1 | 2019年4月 |  |
| 149 | 高清监控 | 大华 | 1 | 虞山桥监控2 | 2019年4月 |  |
| 150 | 高清监控 | 海康 | 1 | 支队高点 | 2019年5月 |  |
| 151 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山中路中医院人行天桥 | 2019年5月 |  |
| 152 | 高清监控 | 海康 | 1 | 环城南三路八中门口 | 2019年5月 |  |
| 153 | 高清监控 | 大华 | 1 | 东安路中段 | 2019年6月 |  |
| 154 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 金河路尾2 | 2019年9月 |  |
| 155 | 高清监控 | 海康 | 1 | 导航路空明路（空明路合明路南） | 2019年9月 |  |
| 156 | 高清监控 | 大华 | 1 | 沙河立交北口 | 2019年12月 |  |
| 157 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 沙河立交南口 | 2019年12月 |  |
| 158 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 沙河立交东侧 | 2019年12月 |  |
| 159 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 沙河立交西侧 | 2019年12月 |  |
| 160 | 高清监控 | 海信 | 1 | 穿山东路空明西路西 | 2019年12月 |  |
| 161 | 高清监控 | 海信 | 1 | 穿山东路空明西路南 | 2019年12月 |  |
| 162 | 高清监控 | 大华 | 1 | 七星路会仙路东 | 2019年12月 |  |
| 163 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城西二路西凤路南 | 2019年12月 |  |
| 164 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城西二路西凤路北 | 2019年12月 |  |
| 165 | 高清监控 | 海康 | 1 | 国投金源电商物流园 | 2019年12月 |  |
| 166 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西二环与中隐路铁路立交桥 | 2019年12月 |  |
| 167 | 高清监控 | 海康 | 1 | 万福路铁道附近 | 2020年1月 |  |
| 168 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西城大道公园北路南 | 2020年1月 |  |
| 169 | 高清监控 | 海康 | 1 | 山水大道平桂路北 | 2020年1月 |  |
| 170 | 高清监控 | 海康 | 1 | 宏谋大道山水大道东 | 2020年3月 |  |
| 171 | 高清监控 | 海康 | 1 | 山水大道人民路南 | 2020年1月 |  |
| 172 | 高清监控 | 海康 | 1 | 山水大道西城大道 | 2020年1月 |  |
| 173 | 高清监控 | 海康 | 1 | 琴潭道东安路东口 | 2020年1月 |  |
| 174 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西城大道锦绣路西 | 2020年1月 |  |
| 175 | 高清监控 | 海康 | 1 | 万福路人民路西 | 2020年1月 |  |
| 176 | 高清监控 | 海康 | 1 | 机场路世纪立交 | 2020年1月 |  |
| 177 | 高清监控 | 海康 | 1 | 红岭路东安路 | 2020年1月 |  |
| 178 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西二环路亚太工业园 | 2020年1月 |  |
| 179 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西二环福利路南（福利立交） | 2020年1月 |  |
| 180 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西二环福利路北 | 2020年3月 |  |
| 181 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西二环周塘村路段高点 | 2020年1月 |  |
| 182 | 高清监控 | 海康 | 1 | 万福路西段 | 2020年1月 |  |
| 183 | 高清监控 | 海康 | 1 | 山水大道人和路东北 | 2020年1月 |  |
| 184 | 高清监控 | 海康 | 1 | 世纪西路西二环路东 | 2020年1月 |  |
| 185 | 高清监控 | 海康 | 1 | 机场路僚田互通 | 2020年1月 |  |
| 186 | 高清监控 | 海康 | 1 | 机场路榕山路东（高点） | 2020年1月 |  |
| 187 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西二环路八定路 | 2020年1月 |  |
| 188 | 高清监控 | 海康 | 1 | 山水大道人和路东北 | 2020年1月 |  |
| 189 | 高清监控 | 海康 | 1 | 世纪西路西二环路东 | 2020年1月 |  |
| 190 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西二环八定路西云台 | 2020年1月 |  |
| 191 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西二环福利路东 | 2020年1月 |  |
| 192 | 高清监控 | 海康 | 1 | 琴潭道东安路北口 | 2020年1月 |  |
| 193 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中隐路琴潭道三叉口东 | 2020年1月 |  |
| 194 | 高清监控 | 海康 | 1 | 红岭路东安路东 | 2020年1月 |  |
| 195 | 高清监控 | 海康 | 1 | 侯山隧道东入口 | 2020年1月 |  |
| 196 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西二环福利路西 | 2020年1月 |  |
| 197 | 高清监控 | 海康 | 1 | 万福路党校 | 2020年1月 |  |
| 198 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西二环路中隐路延长线南 | 2020年1月 |  |
| 199 | 高清监控 | 海康 | 1 | 翠竹路琴潭道 | 2020年1月 |  |
| 200 | 高清监控 | 海康 | 1 | 机场路金水路口西 | 2020年1月 |  |
| 201 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西城大道世纪大道南 | 2020年1月 |  |
| 202 | 高清监控 | 海康 | 1 | 世纪大道仕通路东 | 2020年1月 |  |
| 203 | 高清监控 | 海康 | 1 | 人民路临政路南 | 2020年1月 |  |
| 204 | 高清监控 | 海康 | 1 | 机场路西城大道西 | 2020年1月 |  |
| 205 | 高清监控 | 海康 | 1 | 机场路西城大道北 | 2020年1月 |  |
| 206 | 高清监控 | 海康 | 1 | 机场路车管所 | 2020年1月 |  |
| 207 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环路芳香路南 | 2019年12月 |  |
| 208 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环路朝阳路北 | 2019年1月 |  |
| 209 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环路朝阳路南 | 2019年1月 |  |
| 210 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环路陈村路口北 | 2019年1月 |  |
| 211 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环路陈村路口南 | 2019年1月 |  |
| 212 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环路育才路南 | 2019年12月 |  |
| 213 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环路育才路北 | 2019年12月 |  |
| 214 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环路七星分局路口北 | 2019年12月 |  |
| 215 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环路七星分局路口南 | 2019年12月 |  |
| 216 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环路金鸡路北 | 2019年12月 |  |
| 217 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环路芳香路北 | 2019年12月 |  |
| 218 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环路金鸡路西 | 2019年12月 |  |
| 219 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环与建干路南 | 2019年1月 |  |
| 220 | 高清监控 | 海康 | 1 | 东二环与建干路东 | 2019年1月 |  |
| 221 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 三多路与湖光路交叉口南 | 2020年7月 |  |
| 222 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 临桂路（单行线杆） | 2020年7月 |  |
| 223 | 高清监控 | 海康 | 1 | 铁山路黄桐路北 | 2020年9月 |  |
| 224 | 高清监控 | 海康 | 1 | 铁山路黄桐路南 | 2020年9月 |  |
| 225 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山南路将军路北（八一桥） | 2020年12月 |  |
| 226 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山南路将军路南（八一桥） | 2020年12月 |  |
| 227 | 高清监控 | 海康 | 1 | 虞山桥北匝南口监控 | 2021年1月 |  |
| 228 | 高清监控 | 海康 | 1 | 虞山桥北匝北口监控 | 2021年1月 |  |
| 229 | 高清监控 | 海康 | 1 | 滨北路永茂路南口监控 | 2021年1月 |  |
| 230 | 高清监控 | 海康 | 1 | 滨北路永茂路北口监控 | 2021年1月 |  |
| 231 | 高清监控 | 海康 | 1 | 芳华路滨北路东口监控 | 2021年1月 |  |
| 232 | 高清监控 | 海康 | 1 | 芳华路滨北路南口监控 | 2021年1月 |  |
| 233 | 高清监控 | 海康 | 1 | 滨北路万达路口北监控 | 2021年1月 |  |
| 234 | 高清监控 | 海康 | 1 | 定江里滨北路北口监控 | 2021年1月 |  |
| 235 | 高清监控 | 海康 | 1 | 定江里滨北路南口监控 | 2021年1月 |  |
| 236 | 高清监控 | 海康 | 1 | 滨北路菜园里村北口监控 | 2021年1月 |  |
| 237 | 高清监控 | 海康 | 1 | 滨北路菜园里村南口监控 | 2021年1月 |  |
| 238 | 高清监控 | 海康 | 1 | 滨北路永彩路北口监控 | 2021年1月 |  |
| 239 | 高清监控 | 海康 | 1 | 滨北路永彩路南口监控 | 2021年1月 |  |
| 240 | 高清监控 | 海康 | 1 | 滨北路泗洲湾北口监控 | 2021年1月 |  |
| 241 | 高清监控 | 海康 | 1 | 滨北路泗洲湾南口监控 | 2021年1月 |  |
| 242 | 高清监控 | 海康 | 1 | 南洲大桥北匝南口监控 | 2021年1月 |  |
| 243 | 高清监控 | 海康 | 1 | 南洲大桥北匝东口监控 | 2021年1月 |  |
| 244 | 高清监控 | 海康 | 1 | 南洲大桥南匝南口监控 | 2021年1月 |  |
| 245 | 高清监控 | 海康 | 1 | 南洲大桥南匝北口监控 | 2021年1月 |  |
| 246 | 高清监控 | 大华 | 1 | 阳江北路 | 2021年3月 |  |
| 247 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 沙河立交东侧灯杆 |  |  |
| 248 | 高清监控 | 大华 | 1 | 彰泰城门口 | 2021年3月 |  |
| 249 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山北路桂岭小学北 | 2021年7月 |  |
| 250 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山北路桂岭小学南 | 2021年7月 |  |
| 251 | 高清监控 | 海康 | 1 | 解放西路太平路东 | 2021年7月 |  |
| 252 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山南路苍松路南 | 2021年7月 |  |
| 253 | 高清监控 | 海康 | 1 | 骖鸾路兴旺路北 | 2021年7月 |  |
| 254 | 高清监控 | 海康 | 1 | 骖鸾路兴旺路东 | 2021年7月 |  |
| 255 | 高清监控 | 海康 | 1 | 穿山东路兴旺路北 | 2021年7月 |  |
| 256 | 高清监控 | 海康 | 1 | 穿山东路兴旺路东 | 2021年7月 |  |
| 257 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山北路北门消防队南 | 2021年7月 |  |
| 258 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山北路北门消防队北 | 2021年7月 |  |
| 259 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山北路叠彩区政府南 | 2021年7月 |  |
| 260 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山北路叠彩区政府北 | 2021年7月 |  |
| 261 | 高清监控 | 海康 | 1 | 铁山路横塘路南 | 2021年7月 |  |
| 262 | 高清监控 | 海康 | 1 | 铁山路横塘路北 | 2021年7月 |  |
| 263 | 高清监控 | 海康 | 1 | 供电局（上海路雉山路东）路口 | 2021年1月 |  |
| 264 | 高清监控 | 海康 | 1 | 供电局（上海路雉山路北）路口 | 2021年1月 |  |
| 265 | 高清监控 | 海康 | 1 | 福利路-西二环北（进城） | 2018年2月 |  |
| 266 | 高清监控 | 海康 | 1 | 北辰立交北（进城） | 2018年2月 |  |
| 267 | 高清监控 | 海康 | 1 | 滨北路南洲大桥（进城） | 2018年2月 |  |
| 268 | 高清监控 | 海康 | 1 | 北极广场北侧（进城） | 2018年2月 |  |
| 269 | 高清监控 | 海康 | 1 | 叠彩名门路口南（出城） | 2018年2月 |  |
| 270 | 高清监控 | 海康 | 1 | 虞山桥西（出城） | 2018年2月 |  |
| 271 | 高清监控 | 海康 | 1 | 芦笛路-中山北路南（出城） | 2018年2月 |  |
| 272 | 高清监控 | 海康 | 1 | 金鸡路-东二环路东（进城） | 2018年2月 |  |
| 273 | 高清监控 | 海康 | 1 | 解放桥东（出城） | 2018年2月 |  |
| 274 | 高清监控 | 海康 | 1 | 穿山路-龙隐路北（出城） | 2018年2月 |  |
| 275 | 高清监控 | 海康 | 1 | 南门桥路口北（出城） | 2018年2月 |  |
| 276 | 高清监控 | 海康 | 1 | 上海路雉山路东（出城） | 2018年2月 |  |
| 277 | 高清监控 | 海康 | 1 | 香江立交西（进城） | 2018年2月 |  |
| 278 | 高清监控 | 海康 | 1 | 上海立交南（进城） | 2018年2月 |  |
| 279 | 高清监控 | 海康 | 1 | 八中路口南（出城） | 2018年2月 |  |
| 280 | 高清监控 | 海康 | 1 | 万福路-凯风路西（进城） | 2018年2月 |  |
| 281 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中隐路-琴潭道东（进城） | 2018年2月 |  |
| 282 | 高清监控 | 海康 | 1 | 翠竹路-琴潭道西（进城） | 2018年2月 |  |
| 283 | 高清监控 | 海康 | 1 | 金水路口东（出城） | 2018年2月 |  |
| 284 | 高清监控 | 海康 | 1 | 沙塘圆盘东（出城） | 2018年2月 |  |
| 285 | 高清监控 | 海康 | 1 | 321国道-机场路西（进城） | 2018年2月 |  |
| 286 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西二环路-G321东（出城） | 2018年2月 |  |
| 287 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西城大道-机场路南（进城） | 2018年2月 |  |
| 288 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西城大道-机场路西（进城） | 2018年2月 |  |
| 289 | 高清监控 | 海康 | 1 | 临桂大道-西城大道西（进城） | 2018年2月 |  |
| 290 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西城大道-临桂大道南（进城） | 2018年2月 |  |
| 291 | 高清监控 | 海康 | 1 | 人民路-万福路西（进城） | 2018年2月 |  |
| 292 | 高清监控 | 海康 | 1 | G321西二环路西 | 2018年2月 |  |
| 293 | 高清监控 | 海康 | 1 | 西二环路阳江路北 | 2018年2月 |  |
| 294 | 高清监控 | 海康 | 1 | 桂磨路高速出口 | 2018年2月 |  |
| 295 | 高清监控 | 海康 | 1 | 福利路八里四路 | 2021年9月 |  |
| 296 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山南路-建安路西 | 2021年12月 |  |
| 297 | 高清监控 | 海康 | 1 | 环城西一路-建安路东 | 2021年12月 |  |
| 298 | 高清监控 | 海康 | 1 | 航天路灵朝线路口东 | 2021年12月 |  |
| 299 | 高清监控 | 海康 | 1 | 航天路灵朝线路口西 | 2021年12月 |  |
| 300 | 高清监控 | 海康 | 1 | 漓江桥西口匝道北口 | 2019月1月 |  |
| 301 | 高清监控 | 海信 | 1 | 漓江桥西口匝道南口 | 2019月1月 |  |
| 302 | 高清监控 | 海康 | 1 | 漓江桥桥面西口 | 2019月1月 |  |
| 303 | 高清监控 | 大华 | 1 | 茶店西路普罗旺斯小区口-2 | 2020年11月 |  |
| 304 | 高清监控 | 海康 | 1 | 桃花江桥东南侧桥头 | 2018年11月 |  |
| 305 | 高清监控 | 海康 | 1 | 桂磨路创意产业园北 | 2022年6月 |  |
| 306 | 高清监控 | 海康 | 1 | 万福东路奇峰路西 | 2022年6月 |  |
| 307 | 高清监控 | 海康 | 1 | 净瓶山桥东监控 | 2022年6月 |  |
| 308 | 高清监控 | 海康 | 1 | 净瓶山便桥东监控 | 2022年6月 |  |
| 309 | 高清监控 | 海康 | 1 | 净瓶山桥西监控 | 2022年6月 |  |
| 310 | 高清监控 | 海康 | 1 | 净瓶山便桥西监控 | 2022年6月 |  |
| 311 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 环城南路骖鸾路北 | 2023年12月 |  |
| 312 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 环城南路骖鸾路东 | 2023年12月 |  |
| 313 | 高清监控 | 海康 | 1 | 建干北路中海元居路南 | 2023年12月 |  |
| 314 | 高清监控 | 海康 | 1 | 建干北路中海元居路东 | 2023年12月 |  |
| 315 | 高清监控 | 海康 | 1 | 建干北路辰山路西 | 2023年12月 |  |
| 316 | 高清监控 | 海康 | 1 | 建干北路辰山路东 | 2023年12月 |  |
| 317 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中隐路前段 | 2023年12月 |  |
| 318 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山北路北仓路西 | 2023年12月 |  |
| 319 | 高清监控 | 海信 | 1 | 毅峰路骖鸾路南 | 2023年12月 |  |
| 320 | 高清监控 | 大华 | 1 | 乌石街立交桥东 | 2015年12月 |  |
| 321 | 高清监控 | 大华 | 1 | 乌石街立交桥西 | 2015年12月 |  |
| 322 | 高清监控 | 大华 | 1 | 乌石街立交桥南 | 2015年12月 |  |
| 323 | 高清监控 | 大华 | 1 | 乌石街立交桥北 | 2015年12月 |  |
| 324 | 高清监控 | 大华 | 1 | 乌石街立交桥高架东 | 2015年12月 |  |
| 325 | 高清监控 | 大华 | 1 | 乌石街立交桥高架西 | 2015年12月 |  |
| 326 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 乌石街立交桥下穿东 | 2015年12月 |  |
| 327 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 乌石街立交桥下穿西 | 2015年12月 |  |
| 328 | 高清监控 | 大华 | 1 | 文明路中段 | 2023年12月 |  |
| 329 | 高清监控 | 大华 | 1 | 文明路人民医院 | 2023年12月 |  |
| 330 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 万达停车场2号口 | 2023年12月 |  |
| 331 | 高清监控 | 大华 | 1 | 栖霞桥三岔口 | 2023年12月 |  |
| 332 | 高清监控 | 海康 | 1 | 普陀路芳香路南 | 2023年12月 |  |
| 333 | 高清监控 | 海康 | 1 | 芦笛路九华路西 | 2023年12月 |  |
| 334 | 高清监控 | 海康 | 1 | 芦笛路九华路北 | 2023年12月 |  |
| 335 | 高清监控 | 海康 | 1 | 六合路芳香路北 | 2023年12月 |  |
| 336 | 高清监控 | 海康 | 1 | 建干路芳香路东 | 2023年12月 |  |
| 337 | 高清监控 | 海康 | 1 | 建干路芳香路北 | 2023年12月 |  |
| 338 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城西二路东安街北 | 2023年12月 |  |
| 339 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城西二路东安街西 | 2023年12月 |  |
| 340 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 环城南路穿山东路北 | 2023年12月 |  |
| 341 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 环城南路穿山东路西 | 2023年12月 |  |
| 342 | 高清监控 | 大华 | 1 | 崇信路红街路西 | 2023年12月 |  |
| 343 | 高清监控 | 大华 | 1 | 崇信路红街路北 | 2023年12月 |  |
| 344 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城北一路虞山批发城主路（换球机） | 2022年11月 |  |
| 345 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城北一路虞山批发城辅道 | 2022年11月 |  |
| 346 | 高清监控 | 大华 | 1 | 东安路第一看守所门前 | 2022年3月 |  |
| 347 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 解放桥西侧南匝道北 | 2019年1月 |  |
| 348 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 解放桥西侧南匝道东 | 2019年1月 |  |
| 349 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 解放桥西侧北匝道北 | 2019年1月 |  |
| 350 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 解放桥西侧北匝道东 | 2019年1月 |  |
| 351 | 高清监控 | 大华 | 1 | 滨江路中段 | 2018年5月 | 维护范围：含65个点位监控相机及线缆、管道等配套设备设施维护，共维护5个月。 |
| 352 | 高清监控 | 大华 | 1 | 伏波山景区路段 | 2018年9月 |  |
| 353 | 高清监控 | 海康 | 1 | 两江四湖日月湾码头 | 2018年4月 |  |
| 354 | 高清监控 | 大华 | 1 | 滨江路南段 | 2018年5月 |  |
| 355 | 高清监控 | 大华 | 1 | 医专路口 | 2018年5月 |  |
| 356 | 高清监控 | 大华 | 1 | 三多路公安局 | 2018年5月 |  |
| 357 | 高清监控 | 大华 | 1 | 九华路圣隆路西 | 2018年4月 |  |
| 358 | 高清监控 | 大华 | 1 | 凤北路王城景区出口 | 2018年4月 |  |
| 359 | 高清监控 | 大华 | 1 | 叠彩路二医院正门 | 2018年4月 |  |
| 360 | 高清监控 | 大华 | 1 | 叠彩路与龙珠路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 361 | 高清监控 | 大华 | 1 | 翊武路（宝贤三叉口） | 2018年4月 |  |
| 362 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山北路公立大厦 | 2018年4月 |  |
| 363 | 高清监控 | 大华 | 1 | 滨江路虞山桥路口 | 2018年4月 |  |
| 364 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城北一路与抗战路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 365 | 高清监控 | 大华 | 1 | 群众路与抗战路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 366 | 高清监控 | 大华 | 1 | 芳华路段（叠彩区法院） | 2018年4月 |  |
| 367 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山北路芳华路东口 | 2018年4月 |  |
| 368 | 高清监控 | 大华 | 1 | 北和路 | 2018年4月 |  |
| 369 | 高清监控 | 宇视 | 1 | 金河路尾 | 2018年4月 |  |
| 370 | 高清监控 | 大华 | 1 | 站前东路 | 2018年4月 |  |
| 371 | 高清监控 | 大华 | 1 | 西山小学路口 | 2018年4月 |  |
| 372 | 高清监控 | 大华 | 1 | 桃花江路桃江宾馆 | 2018年4月 |  |
| 373 | 高清监控 | 大华 | 1 | 桃花江路鲁家村路口 | 2018年4月 |  |
| 374 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中隐路与红岭路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 375 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中隐路与阳江路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 376 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山中路与乐群路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 377 | 高清监控 | 大华 | 1 | 解放桥西口南匝道 | 2018年4月 |  |
| 378 | 高清监控 | 大华 | 1 | 解放桥西口北匝道 | 2018年4月 |  |
| 379 | 高清监控 | 大华 | 1 | 杉湖北路东口 | 2018年4月 |  |
| 380 | 高清监控 | 大华 | 1 | 文化宫南口 | 2018年4月 |  |
| 381 | 高清监控 | 大华 | 1 | 文化宫北口 | 2018年4月 |  |
| 382 | 高清监控 | 大华 | 1 | 秀峰大队路口 | 2018年4月 |  |
| 383 | 高清监控 | 大华 | 1 | 芦笛路停车场 | 2018年4月 |  |
| 384 | 高清监控 | 大华 | 1 | 辅星路与金星路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 385 | 高清监控 | 大华 | 1 | 甲天下广场南城百货 | 2018年4月 |  |
| 386 | 高清监控 | 大华 | 1 | 东江路解放桥东口北匝道 | 2018年4月 |  |
| 387 | 高清监控 | 大华 | 1 | 芳香路东 | 2018年4月 |  |
| 388 | 高清监控 | 大华 | 1 | 骖鸾路与毛塘西路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 389 | 高清监控 | 大华 | 1 | 桂林电子科技大学北门 | 2018年4月 |  |
| 390 | 高清监控 | 大华 | 1 | 七星公园正门非机分隔带 | 2018年4月 |  |
| 391 | 高清监控 | 大华 | 1 | 七星公园正门中间分隔带 | 2018年4月 |  |
| 392 | 高清监控 | 大华 | 1 | 普陀路七星渔村 | 2018年4月 |  |
| 393 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城西二路与铁西路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 394 | 高清监控 | 大华 | 1 | 环城西一路与将军路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 395 | 高清监控 | 大华 | 1 | 雉山路路段 | 2018年4月 |  |
| 396 | 高清监控 | 大华 | 1 | 瓦窑路与净瓶路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 397 | 高清监控 | 大华 | 1 | 中山南路与建安路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 398 | 高清监控 | 大华 | 1 | 建安路与上海南路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 399 | 高清监控 | 大华 | 1 | 瓦窑菜市 | 2018年4月 |  |
| 400 | 高清监控 | 大华 | 1 | 安新码头（电视台） | 2018年4月 |  |
| 401 | 高清监控 | 大华 | 1 | 民族路民族北巷交叉口（回民小学） | 2018年4月 |  |
| 402 | 高清监控 | 大华 | 1 | 民航大厦左右两边匝道(北) | 2018年4月 |  |
| 403 | 高清监控 | 大华 | 1 | 银锭路中段 | 2018年4月 |  |
| 404 | 高清监控 | 大华 | 1 | 银锭路与南新二路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 405 | 高清监控 | 大华 | 1 | 机场路收费站出口广场 | 2018年4月 |  |
| 406 | 高清监控 | 大华 | 1 | 机场路与巾山路交叉口 | 2018年4月 |  |
| 407 | 高清监控 | 大华 | 1 | 东安路中段 | 2018年4月 |  |
| 408 | 高清监控 | 大华 | 1 | 红岭路中段 | 2018年4月 |  |
| 409 | 高清监控 | 大华 | 1 | 翠竹路北巷 | 2018年4月 |  |
| 410 | 高清监控 | 大华 | 1 | 翠竹路南巷 | 2018年4月 |  |
| 411 | 高清监控 | 大华 | 1 | 西城大道至沙塘圆盘南侧 | 2018年4月 |  |
| 412 | 高清监控 | 大华 | 1 | 机场路唐家村 | 2018年4月 |  |
| 413 | 高清监控 | 大华 | 1 | 机场路正通路 | 2018年4月 |  |
| 414 | 高清监控 | 大华 | 1 | 西山路二零分部门口 | 2018年11月 |  |
| 415 | 高清监控 | 大华 | 1 | 临江路帝苑酒店 | 2018年4月 |  |
| 416 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山北路桂岭小学北 | 2021年5月 | 维护范围：含15个点位监控相机及线缆、管道等配套设备设施维护，共维护12个月。 |
| 417 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山北路桂岭小学南 | 2021年5月 |  |
| 418 | 高清监控 | 海康 | 1 | 桂岭小学路口 | 2021年5月 |  |
| 419 | 高清监控 | 海康 | 1 | 解放西路太平路东 | 2021年5月 |  |
| 420 | 高清监控 | 海康 | 1 | 朱紫巷路口（中山南路苍松路南） | 2021年5月 |  |
| 421 | 高清监控 | 海康 | 1 | 环城南二路瓦窑东路东 | 2021年5月 |  |
| 422 | 高清监控 | 海康 | 1 | 环城南二路瓦窑东路西 | 2021年5月 |  |
| 423 | 高清监控 | 海康 | 1 | 穿山东路兴旺路东 | 2021年5月 |  |
| 424 | 高清监控 | 海康 | 1 | 穿山东路兴旺路北 | 2021年5月 |  |
| 425 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山北路翊武路路口北 | 2021年5月 |  |
| 426 | 高清监控 | 海康 | 1 | 中山北路翊武路路口南 | 2021年5月 |  |
| 427 | 高清监控 | 海康 | 1 | 叠彩区政府南 | 2021年5月 |  |
| 428 | 高清监控 | 海康 | 1 | 叠彩区政府北 | 2021年5月 |  |
| 429 | 高清监控 | 海康 | 1 | 铁山路横塘路南 | 2021年5月 |  |
| 430 | 高清监控 | 海康 | 1 | 铁山路横塘路北 | 2021年5月 |  |
|  | 小计 |  | 430 |  |  |  |

#### 1.3违法行为监测记录子系统点位清单

违法行为监测记录子系统电子警察设备安装点位明细

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 安装点位 | 方向 | 数量 | 启用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电警 | 大华 | 环城北一路凤凰山立交桥路口 | 东向西 | 1 | 2015年3月 | 维护范围：包含361台电警设备及135个路口主机柜至各方向机柜电、网、管道、沙井等配套设备设施维护，共维护12个月。 |
|  |  |  |  | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 2 | 电警 | 大华 | 民主路与宁远桥路口 | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
|  | 电警 | 大华 |  | 北向南 | 1 | 2017年4月 |  |
| 3 | 电警 | 大华 | 自由路穿山路北口 | 北向南 | 1 | 2017年4月 |  |
|  | 电警 | 海康 |  | 西向东 | 1 | 2015年3月 |  |
| 4 | 电警（单行线） | 宇视 | 七星路三巷中 | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
| 5 | 电警（单行线） | 宇视 | 七星路三巷北 | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
| 6 | 电警（单行线） | 宇视 | 七星路三巷南 | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
| 7 | 电警（单行线） | 宇视 | 东江路 | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 8 | 电警（单行线） | 宇视 | 临桂路 | 西向东 | 1 | 2015年3月 |  |
| 9 | 电警（单行线） | 宇视 | 临江路 | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
| 10 | 电警（单行线） | 宇视 | 复兴里 | 西向东 | 1 | 2015年3月 |  |
| 11 | 电警（单行线） | 宇视 | 太平路 | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 12 | 电警（单行线） | 宇视 | 将军塘东侧道路 | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 13 | 电警（单行线） | 宇视 | 榕荫路 | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
| 14 | 电警（单行线） | 宇视 | 滨江路中段 | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 15 | 电警（单行线） | 宇视 | 滨江路南段 | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 16 | 电警（单行线） | 宇视 | 芙蓉路 | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
| 17 | 电警（单行线） | 宇视 | 虞山路 | 东向西 | 1 | 2015年3月 |  |
| 18 | 电警（单行线） | 宇视 | 解放桥东下穿 | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 19 | 电警（单行线） | 海康 | 雉山路单行线 | 东向西 | 1 | 2017年6月 |  |
| 20 | 电警（单行线） | 海康 | 文化宫单行线 | 北向南 | 1 | 2017年6月 |  |
| 21 | 电警（单行线） | 宇视 | 恒大广场单行线 | 东向西 | 1 | 2018年9月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 1 | 2018年9月 |  |
| 22 | 电警（单行线） | 宇视 | 漓江桥西口匝道南匝单行线 | 东向西 | 1 | 2019月1月 |  |
| 23 | 电警（单行线） | 宇视 | 漓江桥西口匝道北匝单行线 | 西向东 | 1 | 2019月1月 |  |
| 24 | 电警 | 宇视 | 环城南一路与穿山东路交叉口 | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 东向西 | 1 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 1 | 2015年3月 |  |
| 25 | 电警 | 宇视 | 毅峰路与穿山东路交叉口 | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 26 | 电警 | 宇视 | 骖鸾路与毅峰路交叉口 | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 27 | 电警 | 宇视 | 环城南一路与骖鸾路交叉口 | 西向东 | 1 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 东向西 | 1 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
| 28 | 电警 | 宇视 | 五里店与穿山东路交叉口 | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 29 | 电警 | 宇视 | 环城西二路与九岗岭交叉口 | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 30 | 电警 | 宇视 | 中山北路与翊武路交叉口 | 北向南 | 2 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 31 | 电警 | 宇视 | 崇信路与红街路口 | 北向南 | 1 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
| 32 | 电警 | 宇视 | 崇信路与瓦窑路交叉口 | 北向南 | 2 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 1 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 东向西 | 1 | 2015年3月 |  |
| 33 | 电警 | 宇视 | 七星路与空明路交叉口 | 南向北 | 2 | 2015年3月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2015年3月 |  |
| 34 | 电警 | 宇视 | 环城西二路民族路 | 北向南 | 2 | 2016年4月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 1 | 2016年4月 |  |
|  |  |  |  | 东向西 | 1 | 2016年4月 |  |
| 35 | 电警 | 宇视 | 环城西二路东安街 | 南向北 | 1 | 2016年4月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 1 | 2016年4月 |  |
| 36 | 电警 | 大华 | 七星路与普陀路交叉口 | 东向西 | 2 | 2017年7月 |  |
|  |  |  |  | 东往西（不礼让） | 1 | 2017年7月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 2 | 2017年7月 |  |
|  |  |  |  | 南往北（不礼让） | 1 | 2017年7月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 2 | 2017年7月 |  |
|  |  |  |  | 西往东（不礼让） | 1 | 2017年7月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2017年7月 |  |
|  |  |  |  | 北往南(不礼让) | 1 | 2017年7月 |  |
| 37 | 电警 | 宇视 | 中山北路与乌石街立交桥交叉口 | 北向南 | 1 | 2015年12月 |  |
|  |  |  |  | 东向西 | 1 | 2015年12月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 1 | 2015年12月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 1 | 2015年12月 |  |
| 38 | 电警 | 宇视 | 福利路十九中 | 南向北 | 2 | 2018年10月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2018年10月 |  |
| 39 | 电警 | 宇视 | 福利路水塔路 | 南向北 | 2 | 2018年10月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2018年10月 |  |
| 40 | 电警 | 海康 | 香江平交 | 东向西 | 2 | 2018年11月 |  |
|  | 电警 | 宇视 |  | 南向北 | 2 | 2018年11月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 2 | 2018年11月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2018年11月 |  |
| 41 | 电警 | 宇视 | 龙门大桥 | 东向西 | 2 | 2019月1月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 2 | 2019月1月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 2 | 2019月1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2019月1月 |  |
| 42 | 电警（违停球） | 海康 | 汽车南站 | / | 4 | 2018年11月 |  |
| 43 | 电警（违停球） | 海康 | 西门菜市北侧电警杆 | / | 1 | 2018年11月 |  |
| 44 | 电警（违停球） | 海康 | 西门菜市东侧电警杆 | / | 1 | 2018年11月 |  |
| 45 | 电警（违停球） | 海康 | 西门菜市北侧指路标志 | / | 1 | 2018年11月 |  |
| 46 | 电警 | 大华 | 环城北二路与建干路交叉口 | 东向西 | 3 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 3 | 2017年4月 |  |
| 47 | 电警 | 大华 | 中山中路与南环路交叉口 | 北向南 | 3 | 2017年4月 |  |
| 48 | 电警 | 大华 | 中山南路与银锭路交叉口 | 南向北 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2017年4月 |  |
| 49 | 电警 | 大华 | 西凤路与信义路交叉口 | 东向西 | 1 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 1 | 2017年4月 |  |
| 50 | 电警 | 大华 | 丽君路与信义路交叉口 | 东向西 | 1 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 1 | 2017年4月 |  |
| 51 | 电警 | 大华 | 漓江路与施家园交叉口 | 东向西 | 1 | 2017年4月 |  |
| 52 | 电警 | 大华 | 环城南一路与七星路交叉口 | 南向北 | 3 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 西往东 | 3 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 东向西 | 3 | 2020年1月 |  |
| 53 | 电警 | 大华 | 中山中路与文明路交叉口 | 东向西 | 1 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2017年4月 |  |
| 54 | 电警 | 大华 | 普陀路与育才路交叉口 | 南向北 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2017年4月 |  |
| 55 | 电警 | 大华 | 中山北路叠彩路交叉口 | 南向北 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2017年4月 |  |
| 56 | 电警 | 大华 | 中山北路群众路交叉口 | 南向北 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2017年4月 |  |
| 57 | 电警 | 大华 | 中山北路与芦笛路交叉口 | 南向北 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2017年4月 |  |
| 58 | 电警 | 大华 | 中山南路与将军路交叉口 | 西向东 | 1 | 2017年4月 |  |
| 59 | 电警 | 大华 | 圣隆路圆盘路口 | 西向东 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2017年4月 |  |
| 60 | 电警 | 大华 | 普陀路与六合路交叉口 | 南向北 | 3 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 3 | 2017年4月 |  |
| 61 | 电警 | 大华 | 普陀路与朝阳路交叉口 | 东向西 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 2 | 2017年4月 |  |
| 62 | 电警 | 大华 | 七星路与毅峰路交叉口 | 南向北 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2017年4月 |  |
| 63 | 电警 | 大华 | 漓江路与辅星路交叉口 | 东向西 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 1 | 2017年4月 |  |
| 64 | 电警 | 大华 | 环城南二路与瓦窑路交叉口 | 北向南 | 1 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 东往西 | 1 | 2017年4月 |  |
| 65 | 电警 | 大华 | 西城路与南环路交叉口 | 南往北 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北往南 | 2 | 2017年4月 |  |
| 66 | 电警 | 大华 | 民主路与南环路交叉口 | 北向南 | 1 | 2017年4月 |  |
| 67 | 电警 | 大华 | 北辰路始发站路口 | 东向西 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 南往北 | 2 | 2017年4月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2017年4月 |  |
| 68 | 电警 | 大华 | 站前东路恒大广场周边 | 西向东 | 1 | 2018年9月 |  |
|  |  |  |  | 东向西 | 1 | 2018年9月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 1 | 2018年9月 |  |
| 69 | 电警（违停球） | 宇视 | 金河路尾 | / | 1 | 2019年2月 |  |
| 70 | 电警（违停球） | 海康 | 站前东路停车场入口（海康） | / | 1 | 2019年8月 |  |
| 71 | 电警（违停球） | 宇视 | 解放西路中段 | / | 1 | 2019年2月 |  |
| 72 | 电警（违停球） | 海康 | 东西巷路口违停球 | / | 1 | 2019年11月 |  |
| 73 | 电警（违停球） | 宇视 | 站前东路（宇视） | / | 1 | 2019年9月 |  |
| 74 | 电警（违停球） | 宇视 | 火车南站入口通道 | / | 1 | 2018年12月 |  |
| 75 | 电警（违停球） | 宇视 | 火车南站贵宾通道 | / | 1 | 2019年1月 |  |
| 76 | 电警（违停球） | 宇视 | 火车南站货运通道 | / | 1 | 2019年6月 |  |
| 77 | 电警（违停球） | 海康 | 凯风路茶店路南违停球 | / | 1 | 2019年12月 |  |
| 78 | 高清监控（违停球） | 海康 | 茶店西路南站辅道 | / | 1 | 2020年11月 |  |
| 79 | 高清监控（违停球） | 海康 | 茶店西路普罗旺斯小区口-1 | / | 1 | 2020年11月 |  |
| 80 | 高清监控（违停球） | 海康 | 茶店西路南站门前道路 | / | 1 | 2020年11月 |  |
| 81 | 高清监控（违停球） | 海康 | 南站出站交叉口 | / | 1 | 2020年11月 |  |
| 82 | 电警（违停球） | 海康 | 凯风路润鸿水尚过街西侧辅道违停球 | / | 1 | 2019年12月 |  |
| 83 | 电警（违停球） | 宇视 | 桂林兴旺路 | / | 1 | 2019年4月 |  |
| 84 | 电警（违停球） | 宇视 | 金鸡岭百悦酒店对面 | / | 1 | 2019年4月 |  |
| 85 | 电警（违停球） | 宇视 | 七星区明珠大厦违停球 | / | 1 | 2019年4月 |  |
| 86 | 电警（违停球） | 海康 | 红岭路（汉庭酒店对面） | / | 1 | 2019年4月 |  |
| 87 | 电警（违停球） | 宇视 | 阳江路东安路公交车站（原东安路第一看守所路口移过来） | / | 1 | 2019年4月 |  |
| 88 | 电警 | 海康 | 东二环路与陈村路交叉口 | 南向北 | 3 | 2020年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 3 | 2020年1月 |  |
| 89 | 电警 | 海康 | 东二环与建干路口交叉口 | 北向南 | 3 | 2020年1月 |  |
|  |  |  |  | 南向北 | 3 | 2020年1月 |  |
| 90 | 电警 | 海康 | 东二环与金鸡路交叉口 | 南向北 | 3 | 2020年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 3 | 2020年1月 |  |
| 91 | 电警 | 海康 | 东二环与芳香路交叉口 | 南向北 | 3 | 2020年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 3 | 2020年1月 |  |
| 92 | 电警 | 海康 | 东二环与育才路交叉口 | 南向北 | 3 | 2020年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 3 | 2020年1月 |  |
| 93 | 电警 | 海康 | 东二环与朝阳路交叉口 | 南向北 | 3 | 2020年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 3 | 2020年1月 |  |
| 94 | 电警 | 海康 | 东二环与七星分局路口 | 南向北 | 3 | 2020年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 3 | 2020年1月 |  |
| 95 | 电警 | 海康 | 中山北路与芳华路交叉口 | 南向北 | 2 | 2020年5月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2020年5月 |  |
|  |  |  |  | 东向西 | 2 | 2020年5月 |  |
| 96 | 电警 | 海康 | 中山南路将军路交叉口 | 南向北 | 1 | 2020年12月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 3 | 2020年12月 |  |
| 97 | 电警 | 海康 | 上海路雉山路 | 东向西 | 2 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 西向东 | 2 | 2021年1月 |  |
| 98 | 电警 | 海康 | 芳华路滨北路 | 南向北 | 2 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2021年1月 |  |
| 99 | 电警 | 海康 | 南洲大桥北匝 | 南向北 | 1 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 1 | 2021年1月 |  |
| 100 | 电警 | 海康 | 虞山桥北匝 | 北向南 | 1 | 2021年1月 |  |
| 101 | 电警 | 海康 | 滨北路永茂路 | 南向北 | 1 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 1 | 2021年1月 |  |
| 102 | 电警 | 宇视 | 定江里滨北路 | 南向北 | 1 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 1 | 2021年1月 |  |
| 103 | 电警 | 宇视 | 滨江北路菜园里村 | 南向北 | 1 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 1 | 2021年1月 |  |
| 104 | 电警 | 宇视 | 滨江北路永彩路 | 南向北 | 2 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 2 | 2021年1月 |  |
| 105 | 电警 | 海康 | 滨北路泗洲湾 | 南向北 | 1 | 2021年1月 |  |
|  |  | 宇视 |  | 北向南 | 1 | 2021年1月 |  |
| 106 | 电警 | 宇视 | 南洲大桥南匝 | 南向北 | 1 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 1 | 2021年1月 |  |
| 107 | 电警 | 宇视 | 滨江北路万达路口 | 南向北 | 1 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 北向南 | 1 | 2021年1月 |  |
| 108 | 电警(违停球) | 宇视 | 德天广场2号楼 | / | 1 | 2021年3月 |  |
| 109 | 电警(违停球) | 宇视 | 德天广场4号楼 | / | 1 | 2021年3月 |  |
| 110 | 电警(违停球) | 海康 | 滨江路象山景区段北违停球 | / | 1 | 2021年4月 |  |
| 111 | 电警(违停球) | 海康 | 滨江路象山景区段中违停球 | / | 1 | 2021年4月 |  |
| 112 | 电警(违停球) | 海康 | 滨江路象山景区段南违停球 | / | 1 | 2021年4月 |  |
| 113 | 电警(违停球) | 大华 | 铁山路物流园南侧违停球 | / | 1 | 2021年6月 |  |
| 114 | 电警(违停球) | 大华 | 铁山路物流园南侧违停球 | / | 1 | 2021年6月 |  |
| 115 | 电警(违停球) | 宇视 | 融创万达停车场入口 | / | 1 | 2021年6月 |  |
| 116 | 电警(违停球) | 宇视 | 融创万达停车场出口 | / | 1 | 2021年6月 |  |
| 117 | 电警 | 海康 | 中山北路桂岭小学路口 | / | 2 | 2021年7月 |  |
| 118 | 电警 | 海康 | 解放西路与太平路交叉口 | / | 2 | 2021年7月 |  |
| 119 | 电警 | 海康 | 中山南路苍松路口(朱紫巷） | / | 2 | 2021年7月 |  |
| 120 | 电警 | 海康 | 翠竹路与红岭路交叉口 | 东往西 | 2 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 西往东 | 2 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 南往北 | 2 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 北往南 | 2 | 2021年1月 |  |
| 121 | 电警 | 海康 | 机场路翠竹路南巷交叉口 | 东往西 | 2 | 2021年1月 |  |
|  |  |  |  | 西往东 | 2 | 2021年1月 |  |
| 122 | 电警 | 宇视 | 环城北二路与东城路交叉口 | 东往西 | 1 | 2021年1月 |  |
|  | 电警 | 宇视 |  | 西往东 | 1 | 2021年1月 |  |
| 123 | 电警（违停球） | 海康 | 屏风路与穿山北路 | / | 1 | 2021年12月 |  |
| 124 | 电警（违停球） | 海康 | 屏风路与竹园路 | / | 1 | 2021年12月 |  |
| 125 | 电警（违停球） | 海康 | 屏风路与园村路 | / | 1 | 2021年12月 |  |
| 126 | 电警（违停球） | 海康 | 屏风路尾 | / | 1 | 2021年12月 |  |
| 127 | 电警（违停球） | 海康 | 火车站入口灯杆 | / | 1 | 2022年3月 |  |
| 128 | 电警（违停球） | 海康 | 民族路北巷西门菜市 | / | 1 | 2022年3月 |  |
| 129 | 电警（违停球） | 海康 | 同心园小区门口 | / | 1 | 2022年3月 |  |
| 130 | 电警（违停球） | 海康 | 南新医疗门口 | / | 1 | 2022年3月 |  |
| 121 | 电警 | 大华 | 中山南路建安路 | 北往南 | 3 | 2022年3月 |  |
| 122 | 电警 | 宇视 | 中山南路龙船坪路口 | 东往西 | 2 | 2022年3月 |  |
|  | 电警 | 宇视 |  | 西往东 | 2 | 2022年3月 |  |
| 133 | 电警 | 海康 | 环城西二路西风路交叉口 | 东往西 | 1 | 2022年3月 |  |
|  | 电警 | 海康 |  | 南往北 | 1 | 2022年3月 |  |
|  | 电警 | 海康 |  | 北往南 | 2 | 2022年3月 |  |
| 134 | 电警 | 海康 | 环城南一路与毛塘路 | 东往西 | 2 | 2023年6月 |  |
|  | 电警 | 海康 |  | 西往东 | 2 | 2023年6月 |  |
|  | 电警 | 海康 |  | 南往北 | 2 | 2023年6月 |  |
|  | 电警 | 海康 |  | 北往南 | 1 | 2023年6月 |  |
| 135 | 电警 | 海康 | 建干路芳香路 | 西往东 | 2 | 2018年3月 |  |
|  | 电警 | 海康 |  | 东往西 | 2 | 2018年3月 |  |
|  | 电警 | 海康 |  | 北往南 | 1 | 2018年3月 |  |
| 136 | 电警（违停球） | 海康 | 花鸟市场 | / | 1 | 2018年11月 | 维护范围：包含13台电警设备及13个路口主机柜至各方向机柜电、网、管道、沙井等配套设备设施维护，共维护5个月。 |
| 137 | 电警（违停球） | 宇视 | 理工大学附小 | / | 1 | 2020年7月 |  |
| 138 | 电警（违停球） | 宇视 | 三皇路中段 | / | 1 | 2020年7月 |  |
| 139 | 电警（违停球） | 宇视 | 中山中学城北校区 | / | 1 | 2020年7月 |  |
| 140 | 电警（违停球） | 宇视 | 924老大门 | / | 1 | 2020年7月 |  |
| 141 | 电警（违停球） | 宇视 | 秀峰区文化宫通道南段（原书城人行过街天桥） | / | 1 | 2020年11月 |  |
| 142 | 电警（违停球） | 宇视 | 象山公园2号门 | / | 1 | 2020年11月 |  |
| 143 | 电警（违停球） | 宇视 | 骖鸾路圆盘（七星区人民政府） | / | 1 | 2020年11月 |  |
| 144 | 电警（违停球） | 宇视 | 东华路滨江路侧违停球 | / | 1 | 2020年11月 |  |
| 145 | 电警（违停球） | 宇视 | 东华路中华路侧违停球 | / | 1 | 2020年11月 |  |
| 146 | 电警（违停球） | 宇视 | 朝阳路师大北门（广西师范大学） | / | 1 | 2020年11月 |  |
| 147 | 电警（违停球） | 宇视 | 施家园老东江米粉斜对面 | / | 1 | 2020年11月 |  |
| 148 | 电警（违停球） | 宇视 | 穿山路兴进塔山渔坊 | / | 1 | 2020年11月 |  |
| 149 | 电警 | 海康 | 中山北路桂岭小学 | 南往北 | 1 | 2021年5月 | 维护范围：包含6台电警设备及3个路口主机柜至各方向机柜电、网、管道、沙井等配套设备设施维护，共维护12个月。 |
|  | 电警 | 海康 |  | 北往南 | 1 | 2021年5月 |  |
| 150 | 电警 | 海康 | 解放西路太平路 | 东往西 | 1 | 2021年5月 |  |
|  | 电警 | 海康 |  | 西往东 | 1 | 2021年5月 |  |
| 151 | 电警 | 海康 | 朱紫巷路口（中山南路苍松路） | 南往北 | 1 | 2021年5月 |  |
|  | 电警 | 海康 |  | 北往南 | 1 | 2021年5月 |  |
|  | 小计 |  |  | 380 |  |  |  |

#### 1.4公路车辆智能监测记录子系统点位清单

公路车辆智能监测记录子系统高清公路卡口设备安装点位明细

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 数量 | 安装点位 | 启用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡口 | 宇视 | 2 | 资源梅溪镇省际卡口 | 2015年9月 | 维护范围：包含45台卡口设备、20个点位主机柜至各方向机柜电、网、管道、沙井等配套设备设施维护，共维护12个月。 |
| 2 | 卡口 | 宇视 | 2 | 灌阳文市省际卡口 | 2015年9月 |  |
| 3 | 卡口 | 宇视+大华 | 4 | 机场路路口村 | 2015年3月 |  |
| 4 | 卡口 | 大华+海康 | 4 | 桂磨路英才科技园 | 2015年3月 |  |
| 5 | 卡口（闯禁行） | 宇视 | 2 | 环城南一路与七星路交叉口 | 2015年3月 |  |
| 6 | 卡口（闯禁行） | 宇视 | 1 | 环城南二路与瓦窑路交叉口 | 2015年3月 |  |
| 7 | 卡口（闯禁行） | 宇视 | 1 | 中山南路将军路 | 2015年3月 |  |
| 8 | 卡口（闯禁行） | 宇视 | 1 | 骖鸾路与毅峰路 | 2015年3月 |  |
| 9 | 卡口（闯禁行） | 宇视 | 1 | 七星路毅峰路 | 2015年3月 |  |
| 10 | 卡口（闯禁行） | 宇视 | 1 | 朝阳路与普陀路 | 2015年3月 |  |
| 11 | 卡口（闯禁行） | 宇视 | 2 | 建干路环城北二路 | 2015年3月 |  |
| 12 | 卡口（闯禁行） | 宇视 | 1 | 伏波山路段 | 2015年3月 |  |
| 13 | 卡口 | 大华 | 4 | 龙门大桥 | 2018年11月 |  |
| 14 | 卡口 | 宇视 | 2 | 甲山路铁路下穿涵洞 | 2018年11月 |  |
| 15 | 卡口 | 海康 | 4 | 漓江桥 | 2019年1月 |  |
| 16 | 卡口 | 宇视 | 4 | 桂北收费站 | 2019年5月 |  |
| 17 | 卡口 | 大华 | 4 | 七星路与普陀路交叉口 | 2014年9月 |  |
| 18 | 卡口 | 宇视 | 1 | 胜利桥西三叉口 | 2023年12月 |  |
| 19 | 卡口 | 宇视 | 2 | 福利路十九中 | 2023年12月 |  |
| 20 | 卡口 | 宇视 | 2 | 福利路水塔路 | 2023年12月 |  |
| 21 | 卡口 | 海康 | 1 | 穿山东路兴旺路 | 2021年5月 | 维护范围：包含1台卡口设备。共维护12个月。 |
|  | 小计 |  | 46 |  |  |  |

#### 1.5区间测速子系统点位清单

区间测速设备安装点位明细

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 数量 | 安装点位 | 启用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡口 | 海康 | 3 | 高一G72K967KM+045湖南往桂林 | 2014年9月 | 维护范围：包含36台卡口设备、12个点位的主机柜至方向机柜电、网、管道、沙井等配套设备设施维护，共维护12个月。 |
| 2 | 卡口 | 海康 | 3 | 高一G72K967KM+046桂林往湖南 | 2014年9月 |  |
| 3 | 卡口 | 海康 | 3 | 高一G72K982KM+600湖南往桂林 | 2014年9月 |  |
| 4 | 卡口 | 海康 | 3 | 高一G72K982KM+601桂林往湖南 | 2014年9月 |  |
| 5 | 卡口 | 海康 | 3 | 高二G72K1064KM+260桂林往湖南 | 2012年9月 |  |
| 6 | 卡口 | 海康 | 3 | 高二G72K1064KM+260湖南往桂林 | 2012年9月 |  |
| 7 | 卡口 | 海康 | 3 | 高二G72K1097KM+830桂林往湖南 | 2012年9月 |  |
| 8 | 卡口 | 海康 | 3 | 高二G72K1097KM+830湖南往桂林 | 2012年9月 |  |
| 9 | 卡口 | 海康 | 3 | 高三G65K2511KM+400阳朔往桂林 | 2014年9月 |  |
| 10 | 卡口 | 海康 | 3 | 高三G65K2511KM+400桂林往阳朔 | 2014年9月 |  |
| 11 | 卡口 | 海康 | 3 | 高三G65K2523KM+0阳朔往桂林 | 2014年9月 |  |
| 12 | 卡口 | 海康 | 3 | 高三G65K2523KM+0桂林往阳朔 | 2014年9月 |  |
|  | 小计 |  | 36 |  |  |  |

#### 1.6交通诱导子系统点位清单

交通诱导子系统诱导屏设备安装点位明细

| 序号 | 设备类型 | 品牌 | 数量 | 安装点位 | 启用时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诱导信息 | 海威 | 1 | 凯风路路段（国惠小学） | 2012年8月 | 维护范围：包含41个点位的设备、主机柜至方向机柜电、网、管道、沙井等配套设备设施维护，共维护12个月。 |
| 2 | 诱导信息 | 海威 | 1 | 凯风路路段（雁山高速收费站） | 2012年8月 |  |
| 3 | 诱导信息 | 海威 | 1 | 桂磨路路段（任远中学） | 2012年8月 |  |
| 4 | 诱导信息 | 海威 | 1 | 中山北路路段（桂林商贸批发城） | 2012年8月 |  |
| 5 | 诱导信息 | 海威 | 1 | 机场路僚田收费站（市区方向） | 2012年8月 |  |
| 6 | 诱导信息 | 海威 | 1 | 机场路僚田收费站（机场方向） | 2012年8月 |  |
| 7 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 福利路-西二环北（进城） | 2018年2月 |  |
| 8 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 北辰立交北（进城） | 2018年2月 |  |
| 9 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 滨北路南洲大桥（进城） | 2018年2月 |  |
| 10 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 北极广场北侧（进城） | 2018年2月 |  |
| 11 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 叠彩名门路口南（出城） | 2018年2月 |  |
| 12 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 虞山桥西（出城） | 2018年2月 |  |
| 13 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 芦笛路-中山北路南（出城） | 2018年2月 |  |
| 14 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 金鸡路-东二环路东（进城） | 2018年2月 |  |
| 15 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 解放桥东（出城） | 2018年2月 |  |
| 16 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 穿山路-龙隐路北（出城） | 2018年2月 |  |
| 17 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 南门桥路口北（出城） | 2018年2月 |  |
| 18 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 上海路雉山路东（出城） | 2018年2月 |  |
| 19 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 香江立交西（进城） | 2018年2月 |  |
| 20 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 上海立交南（进城） | 2018年2月 |  |
| 21 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 八中路口南（出城） | 2018年2月 |  |
| 22 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 万福路-凯风路西（进城） | 2018年2月 |  |
| 23 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 中隐路-琴潭道东（进城） | 2018年2月 |  |
| 24 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 翠竹路-琴潭道西（进城） | 2018年2月 |  |
| 25 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 金水路口东（出城） | 2018年2月 |  |
| 26 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 沙塘圆盘东（出城） | 2018年2月 |  |
| 27 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 321国道-机场路西（进城） | 2018年2月 |  |
| 28 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 西二环路-G321东（出城） | 2018年2月 |  |
| 29 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 西城大道-机场路南（进城） | 2018年2月 |  |
| 30 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 西城大道-机场路西（进城） | 2018年2月 |  |
| 31 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 临桂大道-西城大道西（进城） | 2018年2月 |  |
| 32 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 西城大道-临桂大道南（进城） | 2018年2月 |  |
| 33 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 人民路-万福路西（进城） | 2018年2月 |  |
| 34 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | G321西二环路西 | 2018年2月 |  |
| 35 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 西二环路阳江路北 | 2018年2月 |  |
| 36 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 桂磨路高速出口 | 2018年2月 |  |
| 37 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 穿山东路毅峰路口南 | 2018年2月 |  |
| 38 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 三里店南口 | 2018年2月 |  |
| 39 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 三里店东（天桥） | 2018年2月 |  |
| 40 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 普陀路芳香路口南 | 2018年2月 |  |
| 41 | 复合诱导屏 | 海威 | 1 | 桂磨路南 | 2018年2月 |  |
|  | 小计 |  | 41 |  |  |  |

### 2.机房硬件设备

机房硬件设备：包括机房内服务器、华为云存储、磁盘阵列、核心交换机、分支交换机、防火墙、堡垒机、安全网关、PDU、IPSAN、KVM、交换机、路由器、解码器、机房动环监控系统等硬件设备设施。具体数量如下表：

| 序号 | 设备类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器 | 台 | 60.00 |
| 2 | 华为云存储 | 台 | 11.00 |
| 3 | 磁盘阵列 | 台 | 4.00 |
| 4 | 核心交换机 | 台 | 2.00 |
| 5 | 分支交换机 | 台 | 4.00 |
| 6 | 防火墙 | 台 | 1.00 |
| 7 | 堡垒机 | 台 | 2.00 |
| 8 | 安全网关 | 台 | 1.00 |
| 9 | PDU | 个 | 30.00 |
| 10 | IPSAN | 台 | 3.00 |
| 11 | KVM | 套 | 2.00 |
| 12 | 交换机 | 台 | 7.00 |
| 13 | 路由器 | 台 | 1.00 |
| 14 | 解码器 | 台 | 15.00 |
| 15 | 机房动环监控系统 | 套 | 1.00 |

### 3.软件平台

公安交通集成指挥平台信息系统（包括：公安交通集成指挥平台核心版、KAFKA+SPARK组件、云环境HADOOP大数据集群组件、视频服务网关组件、车辆特征二次识别组件等系统的维护）、公安交通集成指挥平台专网版、交通信号控制子系统、违法行为监测记录子系统（电子警察）、道路交通监控视频管理平台、交通诱导子系统、公路车辆智能监测记录子系统。所有业务数据主要集成到后端公安交通集成指挥平台专网版、交通信号管理控制平台和公安交通集成指挥平台核心版。

桂林市城市智能交通系统平台主要功能表

| 序号 | 设备类型 | 系统功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安交通集成指挥平台 | 公安交通集成指挥平台系统，包括缉查布控、非现场执法、交通状态监管、应急指挥、勤务管理、交通态势分析、交警基础信息等核心功能及其它管理功能； |
| 2 | 交通信号控制子系统 | 中心控制服务：交通控制服务器，负责消息转发和路由。 监控服务：自动维护交通信号控制中心系统服务程序的正常运行。通讯服务：在上端系统与信号机之间建立透明的通信连接，完成上端系统与信号机间的协议转换、消息转发和信号机的在线状态维护。 区域控制服务：交通控制区域服务器，负责区域交通信息采集，优化控制及消息转发和路由。 接口服务：允许外部系统控制和监视本系统内的信号机。授权中心：允许外部系统为多客户端连接和请求授权信息。 |
| 3 | 违法行为监测记录子系统（电子警察） | 前端数据交换：系统与路面前端设备建立通信连接，完成数据交换，系统软件收集路面前端设备采集的违法数据和其它的相关数据，并接收来自中心服务器的下发数据。 违法处理：中心管理软件的“违法处理”流程包括信息的采集、校对、车主信息的获取、违法通知书的形成、处罚文书的打印、处罚结果落实。 后台违法业务：中心管理软件具有“后台违法信息转递”功能，它可以与符合国家标准的“违法业务处理系统”交互。它是中心管理软件的组成部分，同时也是违法业务处理系统中不可缺少的环节。数据处理单元：每个路口根据路口放置一台高清电子警察处理器，可处理 4 个方向 12 车道，高清电子警察处理器为嵌入式系统。采用具备极高处理能力的嵌入式硬件平台，实现海量数据的实时处理。 |
| 4 | 道路交通监控视频管理平台 | 存储管理服务：存储管理服务器主要完成对网络视频存储服务器的管理、摄像机存储计划制定、存储空间和位置分配、历史视频检索和下载等功能。 流媒体服务：实时视频流的转发，可支持单播转组播、组播转单播等多种转发类型，可适应不同的网络状况，提高数字视频的网络适应能力。 综合监控客户端：综合监控客户端软件主要实现预案、存储计划、报警的配置功能，实时视频监控功能和历史视频的检索、回放和下载功能，系统日志管理。 |
| 5 | 交通诱导子系统 | 信息接收：对交通流采集子系统和信号控制子系统发送的信息进行接收处理，在信息接收成功后发送回复信息。 信息校验：对交通流采集子系统和信号控制子系统发送的信息接收后进行错误校验处理，包括信息量大小长度的核对，信息显示类型分类，显示周期的核对，显示时间的核对。 |
| 6 | 公路车辆智能监测记录子系统 | 车辆捕获：系统能对所有经过的车辆进行捕获并自动记录车辆图像信息，系统除了能够捕获在车道上正常行驶的车辆外，还具备捕获跨线行驶车辆的功能。 号牌识别功能：系统具备对民用、警用、军用、武警、2002 个性化等汽车号牌计算机自动识别能力。 |
| 7 | 区间测速子系统 | 机动车辆超速违法行为的取证系统自动完成对控制区域内对超速车辆的取证工作，是专门的区间测速记录系统。主要在高速公路对车辆进行测速，超过限制速度的车辆进行拍照，并将时间地点速度图片等信息同时发送到中心管理软件中。 |

## 五、维护资源配置要求

### 1.人员要求

在运维服务期内，投入本项目的团队成员不得少于15人,中标人须派驻相应技术人员在桂林市公安局交通警察支队现场办公。

（1）主管技术人员1人：项目服务的全权责任人，在业主单位指定地点上班。负责组织系统的修复，控制修复周期，确保系统修复及时性；保证采购人的系统设备正常运行，保证采购人对系统运行的满意度；负责运维服务的各项安全生产，包括设备、备件、工具、人员、车辆等；在智能交通控制系统项目运行维护期内，未经采购人同意，不得更换。

（2）外场技术人员7人：在业主单位指定地点上班，负责外场设备维护，及时提报主管工程师安排维护工作。

（3）内场技术人员3人：在业主单位指定地点上班，负责控制中心、机房等所有内场设备的维护及管理，及时提报主管工程师安排维护工作并协助业主做好系统深化应用。

（4）软件技术人员1人：在业主单位指定地点上班，负责对本项目维护范围内的所有软件进行维护和管理，并对公安交通集成指挥平台专网版所各功能模块、交通信号管理控制平台、信号机嵌入式软件根据业主需求进行优化及升级。

（5）专业信号调优技术人员3人：在业主单位指定地点上班，负责对信号系统进行不断优化，对于智能交通数据进行相关分析研判，诱导系统发布。

### 2.车辆要求

中标人提供维护专用车辆，保证专车专用，其中高空作业车不少于 1 辆，可适用于日常维护更换信号灯、电子警察、视频监控等设备，实现物料举升、载人高空作业等功能。日常维修用工程车不少于 2 辆，可适用于日常维护中搬运设备、线缆、维修工具等，以及满足外场巡检和维修人员使用。信号优化专用车1辆，满足日常信号调优人员使用。车辆使用和维修产生的一切费用由中标人负责。

### 3.团队管理要求

要求维护方要有清晰的团队组织架构，明细各岗位的工作职责及工作要求，对业主交办的工作任务能快速、有效的传达到现场维护人员。

维护方的组织架构、岗位工作职责和工作任务需书面报业主审核备案。

### 4.其他资源配置要求

维护方自行负责配备维护过程中所需的各类维修工具、仪器及相关防护用品等。

### 5.易损件的备品备件要求

在系统运行维护期间，为保证设备故障的及时修复，中标方必须按以下清单提供与现有系统设备匹配或者兼容的易损件的备品备件。易损件备品备件清单至少包含以下内容：

| 序号 | 设备类型 | 易损件部件名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传输设备 | 超五类网线 | 1000 | 米 |
| 2 | 传输设备 | 水晶头 | 5 | 盒 |
| 3 | 传输设备 | 工业交换机 | 5 | 个 |
| 4 | 传输设备 | 交换机 | 1 | 台 |
| 5 | 电缆 | 2*2.5电源线 | 500 | 米 |
| 6 | 电缆 | 4*1电源线 | 1000 | 米 |
| 7 | 电源 | 24V3A交流电源 | 10 | 个 |
| 8 | 电源 | 12V2A直流电源 | 20 | 个 |
| 9 | 电源 | 5V2A直流电源 | 30 | 个 |
| 10 | 高清监控 | 频闪灯 | 30 | 个 |
| 11 | 高清监控 | 爆闪灯 | 6 | 个 |
| 12 | 高清监控 | 监控摄像机 | 5 | 台 |
| 13 | 高清监控 | 电子警察摄像机 | 5 | 台 |
| 14 | 稳压器 | 三相稳压器 | 6 | 个 |
| 15 | 信号机 | 电源板 | 6 | 块 |
| 16 | 信号机 | 主控板 | 5 | 块 |
| 17 | 信号机 | 相位板 | 9 | 块 |
| 18 | 云存储设备 | 硬盘 | 15 | 块 |

合同签订后一个月内，中标人将满足清单要求的易损件备品备件交业主审核后登记入库，易损件备件的产权归投标人所有，在系统运行维护期内，易损件备品备件的使用权归业主所有。

### 6.运行维护管理系统功能要求

1）具备资产模型，可以自定义、调整、扩展不同资产的管理属性， 支持文本、数字、密码、日期、按钮、表格、上传文件、下拉选择等 8 种属性类型。可以支持设备数据批量导入。应可以支持设备自动编码。可以添加资产模型信息，包括设备编号、设备类型、设备名称、设备状态、建设状态、关联项目、 安装位置和经纬度等；可以通过拖拽方式实现资产模型的修改，增加、修改、减少资产管理属性；可以进行删除资产模型信息操作；可以进行配置模型关系操作。

2）可以开启或关闭点位图层、道路图层、路段图层、路口图层、中心机房图层、设备设施图层、分布态势图层、行政区划分图层和运维人员图层；可以查看设备信息，包括名称、编号 、 类型和经纬度等；可以查看点位、路口等的2D仿真图、 3D仿真图、720 度全景图。

3）可以提供自动修复信息高级筛选、状态更改、自动修复策略新建、自动修复策略编辑等功能；可以提供拓扑关系图展示、拓扑编辑、拓扑删除、拓扑新增等功能，支持拓扑关联配置；可以提供根因定位高级筛选、状态更改、根因定位信息编辑、根因定位删除、根因定位信息新增等功能。

4）提供故障规则查询、查询条件重置、故障规则高级筛选、状态更改、故障规则新建、故障规则编辑、故障规则删除等功能，包含不低于100个故障规则算法。

5）可以支持自动报障、人工报障等多种故障上报方式；可以通过模糊匹配、高级搜索、地图定位等多种方式实现故障设备快速添加；支持APP方式推送故障信息；可以支持报障、派工、接单、审批、维修、确认验收等维修过程的精细化管理，可以对各个节点的用时进行统计分析。

6）支持对业务系统未启动、应用程序假死、数据表空间不足、磁盘利用率过高、相机时间异常5项自动修复策略进行管理。

7）可以新增巡检方案，应可以查看巡检详细信息，包括任务分配、任务进度详情、 检查结果和上传设备设施图片、人员语音留言等附件；可以查看人员巡检轨迹；可以通过人员定位信息与设备位置信息对比，识别可疑巡检点位；

8）设备故障检测效率应不低于350台/分钟；设备故障检测准确率不低于90%。

9）支持移动运维功能，可实现请求管理、巡检管理、资产管理、签到考勤等功能；可以查看服务闭合率、系统可用率等运维指标；运维 APP 支持地图定位、语音识别、扫一扫等多种方式的快速报障；

10）可以查看系统可用率信息，包括显示级别、故障总数、正常数、故障数、拆除数、停用数和可用率统计等。可以查看设备在线率信息，包括显示级别、故障总数、正常数、故障数、拆除数、停用数和可用率统计等。可以按时间进行服务闭合率统计，并以曲线图展示走势。具备服务效果评价功能，可提供系统完好率、系统可用率、设备在线率、平均故障间隔等专项指标的概况及趋势分析；可以提供设备运行状况、故障设备分布、故障设备信息查看、故障设备维修情况查看功能。具备服务质量评价功能，可以提供服务闭合率、响应及时率、故障解决情况的概况及趋势分析。具备服务商评价功能，可以提供服务闭合率按服务商对比排名及趋势分析。具备产品质量评价功能，可以提供设备故障率概况及趋势分析，可以提供故障率按供应商和设备类型进行排名，可以提供故障原因排名及故障因素分析。

## 六、运维服务标准要求

### 1.设备所在区域等级划分要求

根据设备所在道路和区域的重要程度，将设备所在区域划分为一类和二类两级区域，具体如下：

#### 1.1一类区域

一类区域包括：

1）从北极广场—环城北一路—环城西二路—环城西一路—环城南三路—环城南二路—环城南一路—七星路—普陀路—环城北二路—环城北一路—北极广场以内（含沿线道路）主要交通节点等重要场所。

2）从北辰泰河路口起，一路沿中山路南下，至八中路口（不含八中路口），所有已移交支队的路口。

3）自机场路西城大道路口起，东向沿机场路至青禾美邦路口左转，沿琴潭道-上中隐路-经西山路-过丽泽桥-转解放西路-十字街警备路线。

4）自十字街东向过解放桥东-右转走穿山路-左转过龙隐桥-三里店圆盘-桂磨路口。

#### 1.2 二类区域

二类区域为一类区域以外的道路。

### 2.运维服务响应等级划分要求

根据故障的紧急程度，制订相应的服务故障响应标准，服务响应级别分别为P0、P1、P2、P3，P0等级最高，P3等级最低。具体说明如下：

P0：系统整体瘫痪，全部操作失去响应；系统崩溃，关键硬件或文件系统损坏无法自动修复；发生间接性、随机性、重复性的启动或应用退出，无法保障客户业务的正常处理。

P1：关键设备（包括硬件和软件）停止工作导致系统降低运行状态，客户业务受到严重影响；系统整体性能严重下降，无法自动修复正常运行状态，重要数据、参数、配置信息损坏，无法恢复导致客户数据及业务记录严重损失。

P2：部分设备或软件异常，区域功能受限，系统整体仍可正常工作，对客户业务影响不大或存在隐患；关键备用设备/设施因故障离线，主用设备仍能正常工作，系统运行指标（I/O效率，CPU效率）受到直接或间接硬性，客户业务处理受限。

P3：不在运行状态的设备、网络损坏，出于安全考虑并且受保护的系统功能降级或应用重启；因存储空间不足导致性能下降；系统硬件/软件产品功能、安装或配置方面的支援。

### 3.各系统运维服务标准要求

#### 3.1公安交通集成指挥平台信息系统

本次项目在维护范围内针对桂林市已有集成指挥平台信息系统进行维护，包括公安交通集成指挥平台核心版、Kafka+Spark组件、云环境Hadoop大数据集群组件、视频服务网关组件、车辆特征二次识别组件等系统的维护，具体维护内容如下：

| 序号 | 项目名称 | 专项维护内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公安集成指挥平台核心版+四大组件（含星环大数据平台）维护 | 1.公安交通集成指挥平台系统运维服务，包括缉查布控、非现场执法、交通状态监管、应急指挥、勤务管理、交通态势分析、交警基础信息等核心功能及其它管理功能； 2.包括应用服务器、接入服务器、专网公安网数据交换、专网数据对接、移动警务系统对接及其它数据接入和推送服务程序的维护。 3.协调联系上级开发运维部门和支队其他平台程序运维部门做好日常数据对接检查，按公安部交通局及公安在交警平台的要求对系统进行升级、备份、迁移、调试等工作。 4.指导配合各业务部门、各大队开展相关业务应用，与全国其它各省平台开展联勤联动提供技术支持。 5.系统的日常检查维护，协助和配合总队、部局开展支队平台运维工作，确保支队与总队、部局数据传输及时、正确。 6.按交警支队各业务部门要求设计、组织、实施考核通报数据收集和统计等工作。 7.维护过程中对遇到技术问题和解决方案逐步进行汇总整理并形成维护技术文档，对支队检验监管系统由于未按正确的流程操作导致数据异常的进行跟进指导和培训，对软件缺陷引起数据异常的进行汇总并逐级上报。 8.因第三方网络、硬件和软件系统故障而造成系统运行故障的，全程协助解决故障直至系统恢复正常运行。 9.技术支持的方式包括：电话技术服务、现场技术服务、定期巡查服务、技术升级服务等。 10.大数据平台页面功能维护，确保页面各个组件运行正常。 11.确定数据无积压、实时、准确。 12.确定大数据平台各服务器运行正常，磁盘空间充足。 13.定期巡优化大数据平台，包括资源不足、存储不足等，提供合理化建议，全程协助处理。 14.根据应用要求评价应用对集群的需求，提供合理化建议优化和扩容集群等。 |
| 2 | 公安集成指挥平台核心版四大组件产品维护 | 1. 四组件是指负责数据接入和实时计算的Kafka+Spark组件、云环境Hadoop大数据集群组件、提供视频图像统一接入的视频服务网关组件、车辆特征二次识别组件。 2.确保Kafka+Spark组件高效运行，及时发现和清理数据堵塞，定时检查实时流计算和预警信息的处理情况。 3.定期检查hadoop大数据集群组件运行情况和告警处理，保障数据的完整性和实时性。 4.定期检查视频服务网关设备和前端视频图像接入情况，及时发现和处置视频链路以及视频播放问题，提高在线率。 5.定期检查车辆二次识别的效率和准确性，及时分析故障点，保障各项应用功能完好。对于缺少资质和技术维护这些组件的，需要购买第三方供应商服务、协调第三方软硬件提供商解决设备及软件问题。 |

集成指挥平台信息系统运维服务标准要求如下：

| 故障级别 | 响应时间 | 故障解决时间 |
| --- | --- | --- |
| I级：属于紧急问题；其具体现象为：系统崩溃导致业务停止、数据丢失。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 12小时以内 |
| II级：属于严重问题；其具体现象为：出现部分部件失效、系统性能下降但能正常运行，不影响正常业务运作。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 24小时以内 |
| III级：属于较严重问题；其具体现象为：出现系统报错或警告，但业务系统能继续运行且性能不受影响。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 48小时以内 |
| IV级：属于普通问题；其具体现象为：系统技术功能、安装或配置咨询，或其他显然不影响业务的预约服务。 | 30分钟，2小时内提交故障处理方案 | 5天内 |

#### 3.2交通信号控制子系统

本次项目在维护范围内针对桂林市已有交通信号控制系统运行维护及优化服务。具体内容如下：

（1）针对路口信号系统设备和交通信号管理控制平台的运行维护，负责维护范围内信号系统设备的日常运行维护、故障修复，保障系统设备完好，正常运行，各项业务数据正常，并提供7*24小时紧急故障处理。

（2）提供系统设备定期巡检记录、实时掌握系统运行情况。

（3）根据业主需求对交通信号管理控制平台、信号机嵌入式软件进行优化及升级。

（4）每月提供所有外场前端设备巡检工作日志及总结，每季度提供巡查报告。

交通信号控制子系统运维服务标准要求如下：

| 区域划分 | 服务级别 | 故障类型 | 服务时间（小时） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类区域 | P0 | 非物理性损坏 | 到达现场时间 | 1 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 1 |
|  | P1 | 简单设备元件更换、线缆续接 | 到达现场时间 | 1 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 2 |
|  | P2 | 物理性损坏 | 到达现场时间 | 1 |
|  |  |  | 故障解决时间 | （1）供电局供电问题跟踪至解决并及时上报。（2）线缆敷设、管道施工且具备施工条件12小时内解决，并及时上报。（3）其它类故障，做好安全防范，及时上报，跟踪至解决。 |
| 二类区域 | P0 | 非物理性损坏 | 到达现场时间 | 2 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 1 |
|  | P1 | 简单设备元件更换、线缆续接 | 到达现场时间 | 2 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 2 |
|  | P2 | 物理性损坏 | 到达现场时间 | 2 |
|  |  |  | 故障解决时间 | （1）供电局供电问题跟踪至解决并及时上报。 （2）线缆敷设、管道施工且具备施工条件12小时内解决，并及时上报。 （3）其它类故障，做好安全防范，及时上报，跟踪至解决。 |

#### 3.3交通电视监视子系统

本次项目在维护范围内针对桂林市已有交通电视监视系统进行维护及优化服务。具体内容如下：

（1）针对原有路口前端设备、交通电视监视管理平台的运行维护，负责维护范围内系统设备的日常运行维护、故障修复，保障系统设备完好，正常运行，各项业务数据正常，并提供7*24小时紧急故障处理。

（2）提供系统设备定期巡检记录、实时掌握系统运行情况。

（3）每月提供所有外场前端设备巡检工作日志及总结，每季度提供巡查报告。

交通电视监视子系统运维服务标准要求如下：

| 区域划分 | 服务级别 | 故障类型 | 服务时间（小时） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类区域 | P0 | 主控、分控中心存储服务器故障、视频平台故障、流媒体服务器故障，批量图像回传异常等故障，DLP矩阵故障。 | 到达现场时间 | 1.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 3 |
|  | P1 | 相机连不上、死机、不可控故障，ONU故障，视频解码器故障，视频网头接触故障前端网络设备接入故障。 | 到达现场时间 | 3 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 6 |
|  | P2 | 云台摄像机更换，高清摄像机、镜头更换，清晰度调整 | 到达现场时间 | 2 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 24 |
|  | P3 | 土建类、工程类、线缆敷设、井盖等故障，及其它除PO-P2故障（暂不具备恢复条件的除外） | 到达现场时间 | 2 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 48 |
| 二类区域 | P0 | 主控、分控中心存储服务器故障、平台故障、流媒体服务器故障，批量图像回传异常等故障，DLP矩阵故障。 | 到达现场时间 | 2.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 6 |
|  | P1 | 相机连不上、死机、不可控故障，ONU故障，视频解码器器故障，视频网头接触不好，前端网络设备接入故障。 | 到达现场时间 | 5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 6 |
|  | P2 | 云台摄像机更换，高清摄像机、镜头更换，清晰度调整 | 到达现场时间 | 16 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 24 |
|  | P3 | 土建类、工程类、线缆敷设、井盖等故障，及其他除PO-P2故障（暂不具备恢复条件的除外） | 到达现场时间 | 16 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 48 |

#### 3.4违法行为监测记录子系统

本次项目在维护范围内针对桂林市已有违法行为监测记录子系统（电子警察）进行维护及优化服务。具体内容如下：

（1）对原有路口前端设备、违法行为监测记录子系统（电子警察）平台运行维护，负责维护范围内系统设备的日常运行维护、故障修复，保障系统设备完好，正常运行，各项业务数据正常，并提供7*24小时紧急故障处理。

（2）提供系统设备定期巡检记录、实时掌握系统运行情况。

（3）每月提供所有外场前端设备巡检工作日志及总结，每季度提供巡查报告。

违法行为监测记录子系统运维服务标准要求如下：

| 区域划分 | 服务级别 | 故障类型 | 服务时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类区域 | P0 | 图片存储服务器、违法适配器、批量数据上传异常等故障。 | 到达现场时间 | 1.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 3 |
|  | P1 | 参数配置、不抓拍、不按信号灯状态抓拍、检测器故障、前端主机故障、前端网络接入设备故障 | 到达现场时间 | 1.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 6 |
|  | P2 | 补光灯故障、相机位置调整、更换镜头、相机，清晰度调整等。 | 到达现场时间 | 16 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 24 |
|  | P3 | 土建类、工程类、线缆敷设、井盖等故障，及其他除PO-P2故障（暂不具备恢复条件的除外） | 到达现场时间 | 16 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 48 |
| 二类区域 | P0 | 分控机房存储服务器、区域数据上传故障 | 到达现场时间 | 1.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 3 |
|  | P1 | 参数配置、不抓拍、不按信号灯状态抓拍、检测器故障、前端主机故障、前端网络接入设备故障 | 到达现场时间 | 1.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 6 |
|  | P2 | 补光灯故障、相机位置调整、更换镜头、相机，清晰度调整等。 | 到达现场时间 | 22 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 24 |
|  | P3 | 土建类、工程类、线缆敷设、井盖等故障，及其他除PO-P2故障（暂不具备恢复条件的除外） | 到达现场时间 | 22 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 72 |

#### 3.5公路车辆智能监测记录子系统和区间测速子系统

本次项目在维护范围内针对桂林市已有公路车辆智能监测记录子系统和区间测速子系统进行维护及优化服务。具体内容如下：

（1）对原有路口前端设备、公路车辆智能监测记录系统平台、区间测速系统平台运行维护，负责维护范围内系统设备的日常运行维护、故障修复，保障系统设备完好，正常运行，各项业务数据正常，并提供7*24小时紧急故障处理。

（2）提供系统设备定期巡检记录、实时掌握系统运行情况。

（3）每月提供所有外场前端设备巡检工作日志及总结，每季度提供巡查报告。

公路车辆智能监测记录子系统运维服务标准要求如下：

| 区域划分 | 服务级别 | 故障类型 | 服务时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类区域 | P1 | 图片存储服务器、违法适配器、批量数据上传异常等故障。 | 到达现场时间 | 1.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 6 |
|  | P2 | 参数配置、不抓拍、不按信号灯状态抓拍、检测器故障、前端主机故障、前端网络接入设备故障 | 到达现场时间 | 16 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 24 |
|  | P3 | 补光灯故障、相机位置调整、更换镜头、相机，清晰度调整等。 | 到达现场时间 | 16 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 48 |
|  | P3 | 土建类、工程类、线缆敷设、井盖等故障，及其他除PO-P2故障（暂不具备恢复条件的除外） | 到达现场时间 | 36 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 72 |
| 二类区域 | P0 | 分控机房存储服务器、区域数据上传故障 | 到达现场时间 | 24 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 32 |
|  | P1 | 参数配置、不抓拍、不按信号灯状态抓拍、检测器故障、前端主机故障、前端网络接入设备故障 | 到达现场时间 | 36 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 64 |
|  | P2 | 补光灯故障、相机位置调整、更换镜头、相机，清晰度调整等。 | 到达现场时间 | 48 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 72 |
|  | P3 | 土建类、工程类、线缆敷设、井盖等故障，及其他除PO-P2故障（暂不具备恢复条件的除外） | 到达现场时间 | 48 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 72 |

#### 3.6交通诱导子系统

本次项目在维护范围内针对桂林市已有交通诱导系统运行维护及优化服务。具体内容如下：

（1）对原有交通诱导前端设备、交通诱导系统平台运行维护，负责维护范围内系统设备的日常运行维护、故障修复，保障系统设备完好，正常运行，各项业务数据正常，并提供7*24小时紧急故障处理。

（2）提供系统设备定期巡检记录、实时掌握系统运行情况。

（3）每月提供所有外场前端设备巡检工作日志及总结，每季度提供巡查报告。

交通诱导子系统运维服务标准要求如下：

| 区域划分 | 服务级别 | 故障类型 | 服务时间（h） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类区域 | P0 | 黑屏、显示内容与发布内容不符、诱导系统未经许可的内容发布等故障 | 到达现场时间 | 0.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 1 |
|  | P1 | 控制卡参数配置、串口服务器故障、前端网络接入设备故障 | 到达现场时间 | 1.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 2 |
|  | P2 | 光带模组显示异常，前端LED文字显示屏无法显示、显示不全，全彩、双基色屏小范围坏块 | 到达现场时间 | 1.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 12 |
|  | P3 | 土建类、工程类、线缆敷设、井盖等故障，及其他除PO-P2故障（暂不具备恢复条件的除外） | 到达现场时间 | 1.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 12 |
| 二类区域 | P0 | 黑屏、显示内容与发布内容不符、诱导系统未经许可的内容发布等故障 | 到达现场时间 | 0.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 1 |
|  | P1 | 控制卡参数配置、串口服务器故障、前端网络接入设备故障 | 到达现场时间 | 2 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 2 |
|  | P2 | 光带模组显示异常，前端LED文字显示屏无法显示、显示不全。 | 到达现场时间 | 2 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 12 |

#### 3.7主控、分控中心

主控、分控中心运维服务标准要求如下：

| 区域划分 | 服务级别 | 故障类型 | 服务时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主控中心 | P0 | 核心交换机故障、数据库服务器故障、各类视频、卡口、电警应用服务器故障，各接入层交换机故障，大面积网络中断 | 到达现场时间 | 立即到达 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 4 |
|  | P1 | 机房空调故障、磁盘阵列控制器故障，光模块故障、光纤跳线故障 | 到达现场时间 | 立即到达 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 6 |
|  | P2 | 磁盘阵列个别硬盘故障，IBM存储设备硬盘故障，UPS故障，消防设备故障 | 到达现场时间 | 立即到达 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 24 |
| 分控中心 | P0 | 分控中心汇聚交换机故障，存储设备宕机故障 | 到达现场时间 | 2.5 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 4 |
|  | P1 | 机房空调故障、OLT上行光模块故障、光纤跳线故障 | 到达现场时间 | 3 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 6 |
|  | P2 | UPS故障、IBM存储设备硬盘故障，消防设备故障 | 到达现场时间 | 4 |
|  |  |  | 故障解决时间 | 24 |

## 七、服务保障要求

### 1.重要事件保障要求

在重要事件或时段内，应提供7*24小时实时技术支持，同时制订详细的应急响应策略，并可按照业主使用方要求，在重要事件中给予人员现场技术保障。

### 2.节假日保障要求

逢国家法定的大节日五一、十一、中秋、元旦、春节等节假日前，应对服务范围内的系统、设备进行巡检，巡检完成后，将巡检结果存档，以备审查，并根据甲方要求把本次的巡检内容、修复结果等数据进行汇报。节假日期间，维护方需安排专人值班，负责系统设备的技术保障。

### 3.应急任务保障要求

遇到有突发性的活动比如上级检查等，应对服务范围内的系统、设备进行巡检，巡检完成后，将巡检结果存档，以备审查，并根据甲方要求把本次的巡检内容、修复结果等数据进行汇报。

### 4.保险要求

运行维护期间，应由项目中标人购买相关人员的人身意外保险、财产保险以及第三方人身、财产损失商业保险，尽量避免和降低自身人员意外伤害、财产损失和第三方人身意外伤害、财产损失的赔付风险。如出现意外，造成损失赔付，应由项目中标人负责。

## 八、维护方式及巡检要求

### 1.维护方式

本项目各子系统设备应采用主动巡检与应急抢修相结合的方式进行维护，主动发现各系统日常存在的问题，采用技术手段（运行维护管理系统）与现场巡查来确认设备状态，提高系统的维护标准。投标人应详细描述主动巡检服务流程和应急抢修服务流程，并详细描述采用的运行维护管理系统的方案和功能。

### 2.巡检要求

针对集成指挥平台信息系统（公安交通集成指挥平台核心版、Kafka+Spark组件、云环境Hadoop大数据集群组件、视频服务网关组件、车辆特征二次识别组件等系统的维护）、交通信号控制子系统、交通电视监视子系统、违法行为监测记录子系统、公路车辆智能监测记录子系统、交通流采集子系统、交通诱导子系统、中心机房设备、平台软件的巡查频次及巡查内容，投标人应根据该各系统特点及相关标准进行巡查。外场系统具体要求如下：

|  | 交通信号控制子系统、交通电视监视子系统 | 违法行为监测记录子系统、公路车辆智能监测记录子系统 | 交通诱导子系统 | 中心机房设备、平台软件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查 频次 | 中心巡查：每天； 外场巡查：十五天一个轮巡。 | 中心巡查：每天 外场巡查：每周一个轮巡 | 中心巡查：每天 外场巡查：每周一个轮巡 | 主控中心巡查：每天 分控中心巡查：每周一个轮巡 |
| 巡查 内容 | 中心巡查：巡查设备在线情况、录像情况、预置位情况、校时情况、字符叠加情况等。 外场巡查：前端设备、杆件、设备箱、管道、线缆等完好情况、遮挡情况、脏污情况、周边施工情况。 | 中心巡查：巡查设备在线、数据回传、图片清晰度、场景、存储、校时、捕获率、识别率、字符叠加情况等。 外场巡查：前端设备、杆件、设备箱、管道、线缆等完好情况、遮挡情况、脏污情况、周边施工情况。 | 中心巡查：巡查设备在线、流量数据回传、校时、准确性等。 外场巡查：前端设备、杆件、设备箱、管道、线缆等完好情况、遮挡情况、脏污情况、周边施工情况。 | 中心巡查：巡查各类服务器运行、交换机磁盘、空调、拼接屏、软件功能模块运行等。 分控中心巡查：拼接屏、客户端、用户反馈问题记录等。 |

## 九、信号优化服务要求

### 1.服务目标

（1）规范信号优化工作流程，落实责任，对交通信号控制路口及其控制模式进行统计、分类，建立统一化与个性化相结合的交通信号管理模式，保证桂林市交通信号合理运行，满足各种条件下道路交通参与者的通行需要。

（2）通过对相关路口进行周期性调查，及时发现存在不足并予以改善、跟踪，从而不断提高其运行水平。

（3）监测服务范围内城区、路网交通流运行情况并进行针对性的研究，以实现较高水平的信号协调及自适应能力。

（4）根据报纸、电视、微博、电话、微信、邮件、信访等舆论媒体及运维系统等渠道所提的交通信号问题，有针对性地进行优化。

（5）配备信号调优专员，满足大型团体活动、节假日期间交通流突变的需求。

### 2.服务范围

桂林市各区域所有联网信号机路口（200余个路口）。

### 3.服务内容

本项目的服务内容主要如下：

| 序号 | 类型 | 服务项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础工作 | 工作流程及文档规范化 | 进一步完善信号巡查、优化、数据建档工作的流程，优化配套模板 |
| 2 |  | 建立信号控制模式知识库 | 按路口类型总结单个路口相位设计模式以及路段协调模式，并归纳路口信号各类问题的解决方法，完善信号控制模式知识库 |
| 3 |  | 交通信号基础信息摸查 | 签订合同后，在2个月时间内完成所有路口交通信号控制参数有关的信息核查，并按照模板要求制作文档并归档管理建立完整的路口档案库（一般为EXCEL表格文档、WORD文档、VISIO文档）。 |
| 4 | 巡查及发现问题 | 交通信号运行情况调查 | 每月一次，通过路口巡查、视频巡检、和系统检查方式，及桂林交警微博、邮件、论坛、热线电话等渠道收集市民反映的交通问题，开展已协调路段巡查工作，发现交通信号设施或配时不合理/不佳等问题，如实登记巡检情况，制作巡检工作情况总结。 |
| 5 | 巡查及优化应对交通流流突变 | 单点交通信号优化 | 通过结合交通流运行特征的分析，针对现有道路交通信号控制系统中信号配时不合理的路口提出更加科学、高效的信号配时方案并实践，解决路口目前存在信号相位设置和配时不合理等基本问题。 根据路口拥堵的定义（3周期红灯无法通过路口），收集拥堵路口清单，从信号配时、路口协调等角度研究、解决。 |
| 6 |  | 交通信号协调控制方案优化 | 对巡查中发现的不理想的协调路段和新实施的协调路段开展调查，通过分析、仿真、方案优化等工作，对目标路段进行双向绿波控制，撰写效果分析报告。 |
| 7 |  | 区域协调控制 | 在目前线控的基础上开展区域协调控制工作，通过分析路口交通特点，划分合适的区域，实行区域协调控制。 |
| 8 |  | 大型活动或节假日期间、早晚高峰交通信号值守 | 根据大型活动或节假日前后交通流突变的特点，通过弹性安排工作时间，派员到指挥中心或大队分控中心值班，及时根据交通流情况调整交通信号。 |

### 4.其他要求

1）应做好各类设备运行、维修记录、巡查记录等资料的记录、整理工作，保证维修工作快速有效。

2）应合理安排轮值制度，保证维护工作的质量。

3）应根据实际情况及时优化、完善、调整后台系统。

4）硬件设备需更换时，要求应能够提供不低于原设备性能指标的设备。

5）应根据采购人需要制作相应业务报表。

6）应根据业主需求对现有平台软件进行优化及升级。

7）中标人应建立科学合理的维护组织机构，具有明确的岗位职责和绩效考核制度。

8）如遇突发的维护工作量较大或技术难度较大而超出常驻人员工作负荷或技术能力时，中标人应及时调动非常驻人员甚至厂家技术人员或技术专家前来支援。

9）中标人人员必须具备一定的表达和沟通能力，能够对用户进行简单的操作培训，解决常见的问题。

### 5.不属于中标人承担维护费用范围

由于以下原因造成的故障以及由此造成的影响，中标方不承担相应责任：

（1）由于不可抗力的原因，如台风、地震、战争等造成设备损坏的；

（2）由于道路改造、市政工程施工、人为破坏、系统设备被盗的、交通事故、房屋拆迁造成系统损坏的；

（3）由于交通管理的需要，由采购人提出对设备进行迁移、新建、改建的；

（4）系统设备的硬件升级。

## 十、维护考核标准

### 1.考核办法

考核工作由采购人具体组织，考核实行定期检查和不定期抽查相结合的办法进行。

### 2.考核内容

考核主要内容如下：

（1）响应业主指令时间；

（2）处理任务时间；

（3）维护工作的质量和成效；

（4）作业现场的安全、文明施工措施；

（5）巡查人员履行巡查制度的情况；

（6）巡查记录和工程资料是否完备、清晰和其他履约情况；

（7）运维系统功能及稳定性；

（8）公安交通集成指挥平台专网版各功能模块、交通信号管理控制平台、信号机嵌入式软件进行优化及升级响应；

（9）数据库故障处理及优化；

### 3.考核周期

中标人的考核按月进行。半年汇总各次考核结果，组成对中标人的绩效考核综合评价。若完成任务差，绩效考核综合评价低，业主将视情况保留采取扣减质保金/运维费、通报公司、终止合同并要求赔偿、维护方 5 年内不得参与业主此类系统运行维护项目采购等处罚的权利。

### 4.考核计分法

考核采用计分法，每月满分为 100 分，分优、良、合格和不合格四级。综合考评分数≥90分数段，绩效考核综合评价为优；90＞综合考评分数≥85分数段为良；85＞综合考评分数≥80分数段为合格；综合考评分数＜80分数段为不合格。

连续两个月绩效考核为不合格或连续三个月绩效考核为合格的，除按规定扣除相应维护款项外，业主将保留作出其它相应处罚的权利。

### 5.考核评分细则

根据本项目的特点，分为日常工作（指标 A1、A2、A3、A4、A5）、群众工作（指标 B）两类共计六项评价指标，利用加权评分法开展各个项目阶段的项目服务评价。当各个工作阶段重点进行调整时，可以在双方协商同意的情况下调整考核内容或分值。

当期服务综合考评分数得分=指标 A1*15%+指标 A2*15%+指标 A3*20%+指标 A4*20%+指标 A5*15%+指标 B*15%。

评分等级及对应的分值表

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 |

#### 5.1指标 A1

考核基础资料收集的准确性及档案更新的及时性，由采购人按季度随机抽查档案库进行考核，分档计算分值。指标 A1以季度为周期进行考核。

考核指标 A1的分值计算标准如下：

| 等级 | 优（120分） | 良（100分） | 中（80分） | 可（60分） | 差（40分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 A1 | 准确率和及时性=100% | 准确率和及时性≥95% | 准确率和及时性≥90% | 准确率和及时性≥85% | 准确率和及时性<85% |

#### 5.2指标 A2

考核信号配时指挥中心的满意度，从辖区服务机构配时问题响应效率、辖区熟悉度、专业性、服务态度、辖区控制提升效果 5 个方面定性考核，满意度就 5 个方面分别采取满意、一般、不满意三级评判，按采购人制定的评判表并结合各辖区交警大队满意度进行评判。指标 A2以季度为周期进行考核。

考核指标 A2 的分值计算标准如下：

| 等级 | 优（120分） | 良（100分） | 中（80分） | 可（60分） | 差（40分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 A2 | 5项皆为满意 | 4项为满意，1项为一般 | 3项为满意，2项为一般 | 2项为满意，3项为一般 | 低于2项满意或有任一项不满意 |

#### 5.3指标 A3

考核信号控制服务实施的规范化和合理性，综合考察系统参数是否规范设置、作业是否依循规范流程，采用系统抽样核查、现场实测等方式，由采购人进行抽样核验。满分 120 分，取两项考察内容评分值的总分作为指标A3 分值。指标 A3以季度为周期进行考核。具体评分细则如下：

1）参数规范设置（120 分）

要求配时方案号不允许多次重复使用，时段表至少划分 5 个时段，平假日时段采用不同相位状态。采取抽查中央系统控制参数方式考察。

参数规范设置分值计算标准如下：

| 等级 | 优（120分） | 良（100分） | 中（80分） | 可（60分） | 差（40分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参数规范设置指标 | 100%满足 | 95%满足 | 90%满足 | 80%满足 | 低于80% |

2）作业流程规范（扣分项）

要求严格按照相位更换流程、亮灯流程、特殊控制流程等规范流程操作，发现违规一次扣 5 分，扣分逐次增加，最高扣分不超过 30 分。

作业流程规范扣分计算标准如下：

| 分值 | 0 | -5 | -10 | -20 | -30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业流程规范指标 | 严格遵守 | 违反1次 | 违反2次 | 违反4次 | 违反超过6次 |

#### 5.4指标 A4

考核项目工作完成的实际进度情况。采购人对规范流程编制、专项排查等各周期工作完成的总时间提出要求，并经过双方书面签字确定后，作为规定的总时间，以此为基础进行考核，分档计算分值。指标 A4以月为周期进行考核，取三个月平均值作为季度得分。

考核指标 A4的分值计算标准如下：

| 等级 | 优（120分） | 良（100分） | 中（80分） | 可（60分） | 差（40分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 A4 | 完成的提前时间≥规定总时间的10% | 完成的提前时间=规定总时间的0-10%（含） | 完成滞后时间=总时间的0-10%（含） | 完成的滞后时间=规定总时间的10%-20%（含） | 完成的滞后时间＞规定总时间的 20% |

#### 5.5指标 A5

考核交通月报编制、专项热点研究的深度、质量与及时性。采购人对各月工作完成的质量、热点研究与总时间提出要求，并经过双方书面签字确定后，作为月度目标，以此为基础进行考核，分档计算分值。指标 A5以月为周期进行考核，取三个月平均值作为季度得分。

考核指标 A5 的分值计算标准如下：

| 等级 | 优（120分） | 良（100分） | 中（80分） | 可（60分） | 差（40分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 A4 | 规定时间前收稿，且内容详实、有一定深度及可行性 | 规定时间内收稿，且内容详实、有一定深度及可行性 | 比规定时间滞，后一周以内收稿，且内容详实、有一定深度及可行性 | 比规定时间滞后 2周以内收稿，且内容详实、有一定深度及可行性 | 比规定时间滞后2 周以上收稿，或内容粗浅可行性差 |

#### 5.6指标 B

考核在信号配时方面，对市民投诉的回复、相关建议的提出、是否存在重大信号配时失误等方面工作的情况是否满足要求，在舆情主动引导宣传是否满足要求。对市民投诉的回复处理、跟进的及时性进行分档评分。在此基础上，针对相关建议的被采纳情况进行加分，每采纳 1项，加 3 分；针对重大信号配时失误情况进行减分，每查实 1 项扣 3 分。指标 B以月为周期进行考核，取三个月平均值作为季度得分。

考核指标 B 的分值计算标准如下：

| 等级 | 优 | 良 | 中 | 可 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 指标 B | 回复比规定时间提前 | 规定时间内回复 | 比规定时间滞后 1 个工作日 | 比规定时间滞后 2 个工作日 | 比规定时间滞后 3 个工作日以上 |

### 6.其他考核评分要求

（1）接通知后未按要求及时到达现场或接任务后未及时开展的，按每超过1小时在月度得分中扣1分，累计扣分。

（2）日常维护未按时完成业主安排工作或无故拖延施工时间的，按每超过1天在月度得分中扣2分，累计扣分。

（3）应急工作未按时完成业主安排或无故拖延施工时间的，按每超过1小时在月度得分中扣2分，累计扣分。

（4）接通知后，因未按时到达现场处置和处置时间超过时限的，未能按时完成处置任务的,除按上述办法扣分外，由此导致的一切责任由中标人承担；同时，采购人有权临时指定其它单位接手处置，相关费用由中标人按相关规定支付。

（5）现场作业未落实安全文明生产措施或措施不当，存在安全事故隐患，每处在月度得分中扣2分；若发生安全事故，由施工单位自行负责。

（6）作业现场未配管理人员的，每次在月度得分中扣2分。

（7）经查未落实设施巡查制度的，每次在月度得分中扣2分；巡查日志不完整、虚假的每次在月度得分中扣3分。

（8）未定期清洁和检查设备、维修记录不完整的，在月度得分中扣2分。

（9）更换的材料未达到相应质量标准的，除无条件返工外，每次在月度得分中扣3分。

（10）由于维护工作不彻底，在同一地点屡次（每月3次以上）发生同类故障的，在月度得分中扣2分；若后果严重并造成不良影响或安全事故的，在月度得分中加扣5分，并由中标人承担一切法律和经济责任。

（11）中标人因备件问题、人员问题等原因未在约定的服务时限内修复信号灯、诱导屏、监控视频、电子警察、卡口、系统平台等故障，每次在月度得分中扣5分；造成严重后果或事故的由中标人承担一切法律和经济责任。当月绩效系数为C＝0.5。

（12）虚假谎报维护的每次在月度得分中扣5分。

（13）现场人员未穿指定的工作制服或安全背心；每人/次在月度得分中扣1分;安全措施不到位,每次每项在月度得分中扣2分；造成安全事故的，由中标人承担一切法律和经济责任，当月绩效系数为C＝0.5。

（14）中标人在未接到业主通知或未征得业主同意，擅自改动业主权属范围内的各系统设施（包括：信号机参数配置、设施的移动和拆除），每次在月度得分中扣10分。造成安全事故的，由中标人承担一切法律和经济责任。

（15）业主安排的临时任务，反应及时、组织有序，社会反响良好的，每次在在月度得分中加1～5分。

考核条款的最终解释权在采购人。

### 7.考核的组织方式

考核机构：由桂林市公安局交通警察支队成立考核小组，中标人负责人参加；

考核时间：每月前 5 个工作日由维护单位提交上月自查报告；每月第 5-10 个工作日考核小组根据上月完成情况进行抽查；每月第 10-15 个工作日由考核小组出具上月考核报告，并通报考核结果。

## 十一、服务要求

要求合同期满后两个月内对所提供的“运行维护管理系统”进行运行维护和数据迁移服务。

## 十二、服务期限

本项目服务期限：自合同签订之日起 1 年。

## 十三、付款方式

项目运维费按以下考核支付：

（1）运维费用：实行维护费用包干制，服务费每半年按比例支付，以转账方式足额转入中标供应商指定账户；转账前中标供应商将相应的足额服务发票交给采购人；否则，采购人有权拒绝付费且不承担任何责任。

（2）实际支付运维费=应支付金额×Z（质保期平均绩效系数）。

（3）Z=(C1+C2+C3+……..CN)/质保期考核季度数

（4）C1……CN：每季度绩效系数；季度综合考评分数≥90 分为优，C＝1.0；90＞季度综合考评分数≥85分数段为良，C＝0.8；85＞季度综合考评分数≥80分数段为合格，C=0.7；季度综合考评分数＜80分数段为不合格，C=0.5

## 十四、项目费用预算

本项目采购总预算为人民币：人民币肆佰零捌万陆仟壹佰元整（¥ 4086100.00元）；最高限价：人民币叁佰陆拾捌万陆仟柒佰元整（¥3686700.00元），投标报价超过最高限价的，投标文件按无效处理。

## 标项二服务采购需求

一、服务要求

负责监控摄像机以外的所有设备、网络线路、供电等故障的维护工作，并提供定期巡检服务，保障监控设备的正常运行（含服务期限内设备用电的电费）。

二、具体服务内容要求如下：

季度巡检服务，技术参数要求如下：

1、巡检周期

以合同签订日期为准，每个季度至少完成一次20个高点监控的巡检工作。

2、巡检内容：

（1）供电情况：对摄像头接入电路进行检查，核查是否存在供电中断情况，若发现摄像头下电，需及时排查断电原因、定位故障电路、及时处理并恢复供电（需提供巡检照片）。

（2）摄像头外观情况：检查摄像头外观是否正常，包含但不局限于摄像头外壳是否破损、摄像头镜面是否有破损、底座是否完好等。

（3）摄像头遮挡情况：检查摄像头有无遮挡，确定遮挡的原因并记录，生成材料（需提供巡检照片）。

（4）摄像头固定情况：检查摄像头是否稳固，摄像头支架是否弯折，支臂完好情况等（需提供巡检照片）。

（5）线缆接线情况：重点检查摄像头线缆接口是否完好、线缆是否完好、是否有外皮破损情况、机房线路情况等（需提供巡检照片）。

（6）视频接入情况：重点检查摄像头视频回传的在线情况，检查视频接入在线率情况（需提供巡检照片），需保证摄像头在线率不低于90%。

三、故障处理服务，技术参数要求如下：

1、故障处理响应：要求故障发生响应时间12小时内，要求到达故障现场。（投标时提供承诺书，未提供，投标无效。）

2、处理时限：一般设备故障：36小时内（发生不可抗拒自然灾害除外）解决。（投标时提供承诺书，未提供，投标无效。）

3、故障处理要求

（1）当故障发生时，需按照响应及处理时限及时完成故障处理，故障处理过程中需记录故障相关信息并生成故障处理报告，故障处理报告需明确到场时间、人员、排除故障时间、故障原因、故障排除情况、故障排除进度等内容。

4、注意事项

若设备故障无法现场修复需二次进场的，由采购人提供备品备件，供应商在收到备品备件后24小时内负责完成更换，保证摄像头正常使用。

四、上站配合服务，技术参数要求如下：

1、上站人员

需在维护范围内具有驻扎本地的专业站址维护团队，上站维护团队必须具备上站维护、上站故障处理、上站维修、上站巡检的人员、车辆、设备等条件。

2、上站配合服务要求

主要面向需上站维护的运维服务内容，包括但不限于摄像头更换、摄像头巡检、摄像头维修、支臂维修、支架换修等，维护团队需在保证安全的前提下进行上站，不得在存在安全问题的情况下上站。

五、重要保障服务，技术参数要求如下：

1、重要保障要求

在采购人提出重要保障要求后，供应商需及时响应采购人保障请求，依据保障要求完成不超出服务范围内的运行维护工作，包括但不限巡检、检测、故障排除等内容。

六、市电接入服务，技术参数要求如下：

1、市电接入要求：服务范围内容电力保障需在24个小时内完成接通。（投标时提供承诺书，未提供，投标无效。）

七、指定地点：

运维服务覆盖范围点位共计20个，所有待维护设备均位于该点位的铁塔站址上，地址为鲁山路沙塘圆盘、西二环路西站东路、西二环路段1、西二环路段2、西二环路段3、西二环路321国道、西二环路延长线T型路口、西城大道三元路、西城大道新龙路、西城大道万平路、万福路宏谋大道、世纪西路三元路、世纪西路平桂路、世纪西路凤凰路、山水大道凤凰路、山水大道三元路、侯山隧道西入口、万福路东方庭院门口、万福路山与城附近路灯杆、机场出口收费站旁山顶。

八、商务要求：

1、交付期:自签订合同之日起5个工作日内，成交供应商须按照运营维护内容及服务要求提供系统运营维护服务，服务期1年。

2、付款方式：整体合同金额含一年维护费和设备用电电费，合同签订后每半年支付一次合同总价的50%。

3、验收标准：

（1）验收应当根据合同内容、采购文件和响应文件等为依据，对运营维护服务进行验收。

（2）成交供应商应在验收开始前制定验收材料，提交采购人。提交系统维护过程文档，包括但不限于季度巡检及故障处理报告、维护巡检材料、系统维护月报、月底考核评分表等，过程文档模板由中标人和采购人商议确定。

（3）符合我国国家有关技术规范和技术标准。

4、中标供应商须配合采购人对本次维护内容中的全部点位及设备进行统一清点并进行维护确认。

九、服务要求：

1.服务期：自签订合同之日起，提供1年运维和设备供电服务服务。

2.采购范围内的服务根据双方确定点位提供运维服务，包含采购需求内的各项服务要求。

3.故障解决及免费保修服务要求：

（1）提供 7×24 小时热线电话服务，设备发生故障时接到通知后 2小时内响应，一般故障修复时间不超过48 小时。重大设备故障 12 小时内解决，如48 小时内无法解决须提供相应备用配件替换，保障正常使用。

（2）服务期内定期上门检查、上门维修（免收维修费和元器件费）；维修中如需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需提供相应证明文件并征得采购方管理人员同意。

（3）若产品自带软件的，则须提供免费保修期内升级服务。

（4）除不可抗力原因之外，供应商未在规定时间内完成故障修复的，每次扣除500元；运维服务工作中，发生设备违规外联事件的，每次扣除3000元。在支付合同款时，据实支付。

4、其它服务要求按照运营维护服务要求执行。

十、项目费用预算

本项目采购总预算为人民币：人民币拾万零陆仟壹佰元整（¥106100.00元）；最高限价：人民币拾万零陆仟壹佰元整（¥106100.00元），投标报价超过最高限价的，投标文件按无效处理。

# 第四章  评标办法

标项一

## 一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、系统维护技术方案、履约能力等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

## 二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                         ×  30分

某投标人评标报价金额

2、系统维护技术方案分……………………………………………………………………48分

评委根据招标文件服务采购需求，对比各投标文件，集体讨论确定投标人各所属档次并形成书面材料（等级评定表），由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内独立打分。

（1）项目的重点、难点分析及应对措施（6分）

根据投标人对本项目整体需求的理解程度：至少包括对项目需求、设备运行现状、维护重点分析、难点分析及保障措施等进行综合评价：

一档（1分）：对项目整体需求、设备运行现状了解不清晰；对重点分析及服务难点理解一般，应对措施分析一般；对维护服务质量的保障不足。

二档（3分）：对项目整体需求、设备运行现状了解较清晰；重点分析及服务难点理解较全面、深入，应对措施分析较透彻、详尽，可保障基本的维护服务质量；

三档（6分）：对项目整体需求、设备运行现状了解清晰；对重点分析及服务难点理解全面、深入，应对措施分析透彻、详尽，有利于提高维护服务质量；

（2）运维机制、组织架构、资源保障及流程方案、运维故障响应安排、服务方案、运维档案规范（6分）

投标人运维机制、组织架构、资源保障及流程方案、运维故障响应安排、服务方案、运维档案规范等进行综合评价：

一档（1分）：运维机制一般，组织架构一般，资源保障及流程方案不够详尽、清晰，运维故障响应安排不够全面、具体，服务方案针对性和可行性一般，，运维档案规范一般；

二档（3分）：运维机制较合理，组织架构较严密，资源保障及流程方案较详尽、清晰，运维故障响应安排较全面、具体，服务方案针对性和可行性较强，运维档案较规范；提供的主管技术人员同时具有 IT 服务项目经理证书、计算机类或通信工程类专业本科及以上学历、计算机类或通信工程类专业中级及以上工程师职称证书，能够提供相关证明材料并加盖投标人公章（或CA签章）。

三档（6分）：运维机制合理，组织架构严密，资源保障及流程方案详尽、清晰，运维故障响应安排全面、具体，服务方案针对性和可行性强，运维档案规范；提供的主管技术人员同时具有 IT 服务项目经理证书、计算机类或通信工程类专业硕士研究生及以上学历、计算机类或通信工程类专业高级及以上工程师职称证书，能够提供相关证明材料并加盖投标人公章（或CA签章）。

（3）对桂林市信号调优工作的分析（6分）

一档（1分）对桂林市相关交通现状分析、问题诊断等描述一般，满足招标需求；

二档（3分）对桂林市相关交通现状分析、问题诊断等描述较清晰、较合理且充分，满足招标需求；提供的3名专业信号调优技术人员具有交通工程或智能交通相关专业本科及以上学历，并具有交通工程或智能交通相关专业初级及以上职称证书，能够提供相关证明材料并加盖投标人公章（或CA签章）。

三档（6分）对桂林市相关交通现状分析、问题诊断等描述清晰、合理且充分，优于招标需求，且能够提供桂林市区部分信号配时具体问题及调优改善建议方案等材料作为支撑；提供的3名专业信号调优技术人员具有交通工程或智能交通相关专业硕士研究生及以上学历，并具有交通工程或智能交通相关专业中级及以上职称证书，能够提供相关证明材料并加盖投标人公章（或CA签章）。

（4）运行维护管理系统性能（14分）

投标人所提供的运行维护管理系统具备以下功能：

1）设备故障检测效率应不低于370台/分钟；设备故障检测准确率不低于95%。

2）提供故障规则查询、查询条件重置、故障规则高级筛选、状态更改、故障规则新建、故障规则编辑、故障规则删除等功能，包含不低于140个故障规则算法。

3）具备资产模型，可以自定义、调整、扩展不同资产的管理属性， 支持文本、数字、密码、日期、按钮、表格、上传文件、下拉选择等 8 种属性类型。可以支持设备数据批量导入。应可以支持设备自动编码；

4）支持对业务系统未启动、应用程序假死、数据表空间不足、磁盘利用率过高、相机时间异常5项自动修复策略进行管理。

5）可以新增巡检方案，应可以查看巡检详细信息，包括任务分配、任务进度详情、 检查结果和上传设备设施图片、人员语音留言等附件；可以查看人员巡检轨迹；可以通过人员定位信息与设备位置信息对比，识别可疑巡检点位；

6）支持移动运维功能，可实现请求管理、巡检管理、资产管理、签到考勤等功能；可以查看服务闭合率、系统可用率等运维指标；

7）运维 APP 支持地图定位、语音识别、扫一扫等多种方式的快速报障；

以上每满足一项得2分，最高得14分；本项满分14分。

注：需提供证明满足上述要求和功能的由第三方检验（测）机构出具的测试（检测）报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章）。不提供或提供不全者，不得分。

（5）运行维护管理系统功能演示（10分）

功能演示点：

1）可以支持自动报障、人工报障等多种故障上报方式；可以通过模糊匹配、高级搜索、地图定位等多种方式实现故障设备快速添加；支持APP方式推送故障信息；可以支持报障、派工、接单、审批、维修、确认验收等维修过程的精细化管理，可以对各个节点的用时进行统计分析。

2）可以查看系统可用率信息，包括显示级别、故障总数、正常数、故障数、拆除数、停用数和可用率统计等。可以查看设备在线率信息，包括显示级别、故障总数、正常数、故障数、拆除数、停用数和可用率统计等。可以按时间进行服务闭合率统计，并以曲线图展示走势。具备服务效果评价功能，可提供系统完好率、系统可用率、设备在线率、平均故障间隔等专项指标的概况及趋势分析；可以提供设备运行状况、故障设备分布、故障设备信息查看、故障设备维修情况查看功能。具备服务质量评价功能，可以提供服务闭合率、响应及时率、故障解决情况的概况及趋势分析。具备服务商评价功能，可以提供服务闭合率按服务商对比排名及趋势分析。具备产品质量评价功能，可以提供设备故障率概况及趋势分析，可以提供故障率按供应商和设备类型进行排名，可以提供故障原因排名及故障因素分析。

3）可以添加资产模型信息，包括设备编号、设备类型、设备名称、设备状态、建设状态、关联项目、 安装位置和经纬度等；可以通过拖拽方式实现资产模型的修改，增加、修改、减少资产管理属性；可以进行删除资产模型信息操作；可以进行配置模型关系操作。

4）可以开启或关闭点位图层、道路图层、路段图层、路口图层、中心机房图层、设备设施图层、分布态势图层、行政区划分图层和运维人员图层；可以查看设备信息，包括名称、编号 、 类型和经纬度等；可以查看点位、路口等的2D仿真图、 3D仿真图、720 度全景图。

5）可以提供自动修复信息高级筛选、状态更改、自动修复策略新建、自动修复策略编辑等功能；可以提供拓扑关系图展示、拓扑编辑、拓扑删除、拓扑新增等功能，支持拓扑关联配置；可以提供根因定位高级筛选、状态更改、根因定位信息编辑、根因定位删除、根因定位信息新增等功能。

以上功能演示点每满足一项得 2 分，最高得 10 分；本项满分10分。

注：投标人需登陆“政采云”平台等候在线视频并对所提供的运行维护管理系统进行原型系统演示，投标人须半小时内完成对以上功能进行演示和进行详细描述讲解。若演示不完全满足以上单项内功能要求，则该单项不得分。

（6）系统运行维护实力分（6分）

1）投标人具备交通信号控制机嵌入式软件研发及生产能力，具有国家版权局颁发的交通信号控制机嵌入式软件的软件著作权登记证书，且证书著作权人为投标人的，得2分；本项满分2分。（需提供相关有效证书复印件并加盖投标人公章（或CA签章））

2）投标人具备交通信号控制系统软件的研发及生产能力，具有国家版权局颁发的交通信号控制系统软件的软件著作权登记证书，且证书著作权人为投标人的，得2分；本项满分2分；（需提供相关有效证书复印件并加盖投标人公章（或CA签章））

3）投标人具备视频监控中心管理软件的研发及生产能力，具有国家版权局颁发的视频监控中心管理软件的软件著作权登记证书，且证书著作权人为投标人的，得2分；本项满分2分；（需提供相关有效证书复印件并加盖投标人公章（或CA签章））。

3、履约能力分………………………………………………………………………………22分

（1）系统维护人员实力分（6分）

1）外场技术人员具备机电工程专业一级注册建造师执业资格的，每人得0.5分，最高得1分；具备电工相关职业资格证书的，每人得0.5分，最高得1分；具有国家特种作业操作证（操作项目：高处安装、维护、拆除作业）证书的，每人得0.5分，最高得1.5分；本项满分3.5分。

2）内场技术人员具有网络工程师证书的，每人得0.5分，最高得0.5分；具有数据库系统工程师证书的，每人得0.5，最高得0.5分；具有系统集成项目管理工程师证书的，每人得0.5分，最高得0.5分；本项满分1.5分。

3）软件技术人员（1人）同时具有软件设计师证书和系统架构设计师证书的，每个证书得0.5分，最高得1分；本项满分1分。

注：以上人员与本项目主管技术人员和专业信号调优技术人员不能为同一人，且同一人员具备多个证书的，不能重复计算得分；要求提供相关人员学历证书或资格证书复印件并加盖投标人公章（或CA签章）。

（2）信誉能力分（11分）

1）投标人具有有效的ISO 9001质量管理体系认证证书、ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书和ISO45001职业健康安全管理体系认证证书，认证范围须包含“智能（智慧）交通相关领域信息系统的设计、开发、实施及售后服务”；具有有效的 ISO/IEC 20000-1 IT管理体系认证证书，认证范围包含“智能（智慧）交通信息系统集成相关项目的软件及硬件系统的运行维护；其中智慧交通硬件含交通信号控制机、视频监控、电子警察等”；能够提供以上证书在《全国认证认可信息公共服务平台》http://cx.cnca.cn/的查询截图； 每个得1分，未提供或者提供不全或者认证范围不符合要求的不得分，本项满分5分。

2）投标人具备国家认可的信息技术服务运行维护标准符合性证书（业务领域：运行维护服务）的，得2分，否则不得分；本项满分2分。

3）投标人具有中国网络安全审查技术与认证中心颁发的信息系统安全服务资质认证证书的信息系统安全集成服务资质和信息系统安全服务资质认证证书的信息系统安全运维服务资质的，每个得1分，最高得2分；本项满分2分。

4）投标人2021年以来所承接的同类项目或交通类相关产品、技术获得过政府部门颁发的“科学技术奖”/“科技进步奖”，省级及以上的得2分，市级的得1分，其他不得分（提供多个的，按照一个满足要求的最高等级的计算，不重复计分）。本项满分2分。

注：以上评分项1)-4)需提供相关有效证明材料复印件并加盖投标人公章（或CA签章），未提供或提供不全者，不得分。

（3）业绩分（5分）

投标人2019年1月1日以来具备类似项目业绩，以中标（成交）通知书或合同签订时间为准； 同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次；每个项目得1分，最高得5分；本项满分5分。

注：需提供符合要求的中标通知书或合同复印件并加盖投标人公章（或CA签章），否则不得分。

4. 综合得分＝1+2+3

## 三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

标项二

## 一、评标原则

（一）评委会组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表、评审专家组成。其中，专家评委不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、系统维护技术方案、履约能力等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

（四）采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

## 二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分…………………………………………………………………………………………………30分

（1）根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号），凡符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按该办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）。

注：中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法〉〔2017〕的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见附表《统计上大中小微型企业划分标准》。

- 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

- 根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中对价格给予折扣，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。中标为残疾人福利性单位的，采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

对于不属于以上情形的投标人，其投标报价即为评标价。

（4）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为30分。

（5）价格分计算公式：

最低投标人评标报价金额

某投标人价格分 =                                         ×  30分

某投标人评标报价金额

2、项目实施方案分………………………………………………………………………………26分

一档（10分）：实施方案较简单，拟投入人员、技术服务及措施基本满足本项目实施需求。

二档（18分）：实施方案较详细，保证项目实施的技术力量安排满足项目实施要求，技术服务、技术培训的服务内容和措施同比较完善，满足以上相关要求的，进入二档。

三档（26分）：满足二档的情况下，实施方案详实，运营维护服务计划的设计针对性强，技术合理可行，同时保证项目实施的技术力量安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和措施完善，建议的安装、调试、验收方法或方案同比更完善有效、更优化、切实可行的，进入三档。

3.服务承诺分………………………………………………………………………………满分24分

（1）由评委根据投标文件中提供的项目服务方案，按照分档标准独立打分。

一档（9分）投标人的服务方案可行，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、应急预案、保密承诺、故障解决方案等有所描述，故障响应时间不超过2个小时，能提供运行维护车辆。

二档（17分）在满足一档的基础上，投标人的服务方案详细，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、应急预案、保密承诺、故障解决方案等详细描述，有合理的服务流程，故障响应时间不超过1个小时，10小时内达到现场，并注明投标人服务网点详细地址、联系人及联系电话等相关信息）。

三档（24分）在满足二档的基础上，投标人的服务方案全面，对质保期、响应时间、服务团队配备、培训计划、应急预案、保密承诺、故障解决方案等全面描述，有合理的服务流程，故障响应时间不超过1个小时，8小时到现场，并注明投标人服务网点详细地址、联系人及联系电话等相关信息）。服务团队人员≥15人，且分工明确，责任落实。

4.履约能力分…………………………………………………………………………满分20分

（1）投标人或其上级公司具有ITSS认证证书并能在投标时提供相关有效证书扫描件的，满分得4分。（（提供相关证明材料复印件并加盖单位公章（CA签章））。

（2）投标人或其上级公司具有业务连续性管理体系认证证书（认证范围含铁塔基站机房的IT技术设施运行维护相关的业务连续性管理活动ISO22301）、信息安全管理体系认证证书（认证范围与通信基础设施管理运营系统的开发和运营维护相关的信息安全管理活动ISO27001）及信息技术服务管理体系认证证书（认证范围含铁塔基站机房的IT基础设施运行维护相关的信息技术服务管理活动ISO20000），每提供1个得3分，未提供不得分，满分9分。（提供相关证明材料复印件并加盖单位公章（CA签章））。

（3）投标人或其上级公司具有中国通信学会科学技术奖荣誉证书或以上的相关证书并能在投标时提供相关有效证书扫描件的，满分得3分。（（提供相关证明材料复印件并加盖单位公章（CA签章））。

（4）投标人自2021年以来同类服务项目业绩[无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]。每提供一项得2分，满分4分。[提供证明材料复印件其应与原件一致，并加盖投标人公章（CA签章）。]

5. 综合得分＝1+2+3+4

## 三、推荐及确定中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 四、特别说明

评审时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业× | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 × | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带×的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

合同编号：GLZC2022-G3-990767-GXJH

项目名称： 桂林市城市智能交通控制系统运行维护及效果优化服务项目

项目编号：GLZC2022-G3-990767-GXJH

甲方：                                       （采购人）

乙方：                                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，    标项合同的总金额为：人民币    （大写）    元（¥：    （小写）     ）

- 第二条  服务保证

中标人应按招标文件、投标文件和承诺规定的服务内容向采购人提供相应服务。

- 第三条  服务期限

服务期限: 自合同签订之日起1年

- 第四条  交付

1.服务开始时间：合同签订之日起；交付期：自合同签订之日起1年 ；服务地点：采购人指定地点。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

第五条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第六条  付款方式

- 标项一：

- （1）运维费用：实行维护费用包干制，服务费每半年按比例支付，以转账方式足额转入中标供应商指定账户；转账前中标供应商将相应的足额服务发票交给采购人；否则，采购人有权拒绝付费且不承担任何责任。

- （2）实际支付运维费=应支付金额×Z（质保期平均绩效系数）。

- （3）Z=(C1+C2+C3+……..CN)/质保期考核季度数

- （4）C1……CN：每季度绩效系数；季度综合考评分数≥90 分为优，C＝1.0；90＞季度综合考评分数≥85分数段为良，C＝0.8；85＞季度综合考评分数≥80分数段为合格，C=0.7；季度综合考评分数＜80分数段为不合格，C=0.5

- 标项二：整体合同金额含一年维护费和设备用电电费，合同签订后每半年支付一次合同总价的50%。

- 第七条  违约责任

1. 乙方所提供的服务质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期处罚，乙方应向甲方支付合同金额  %违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的服务如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 乙方无故延期服务交付的，每天向甲方偿付违约合同金额 ‰违约金，但违约金累计不得超过合同金额   %，超过   天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方不能按期付款的，每天向乙方偿付延合同金额   ‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额  %。

4. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合同金额   %向甲方支付违约金。

5. 其他违约行为按照合同金额额   %收取违约金并赔偿经济损失。

- 第八条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第九条  合同争议解决

1、因服务问题发生争议的，应邀请国家认可的相关机构进行鉴定。服务符合要求的，鉴定费由采购人承担；服务不符合要求的，鉴定费由中标人承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向本级法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

- 第十条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经本级财政部门审批，并签订书面补充协议报本级财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十一条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

- 第十二条  签订本合同依据

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.服务方案；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式肆份，具有同等法律效力。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内，采购人将合同原件壹份交采购代理机构，并于合同签订之日起柒个工作日内将一份合同原件送本级财政部门备案。

甲方（公章）：                              乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 第六章  投标文件（格式）

投标文件封面格式：

投标文件

项目名称： 桂林市城市智能交通控制系统运行维护及效果优化服务项目

项目编号：GLZC2024-G3-990486-GXJH

采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

投标人（公章(CA签章)、自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

联系电话：

日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社会保险参保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”，如为分支机构或分公司参与投标，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司的公章。总公司可就本项目在一定范围及时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构或分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。（所需材料均为复印件）

4.财务状况报告（提供2023年度经审计的财务报告扫描件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）。

7.投标人认为需提供的其他资格证明材料。（如有，请提供，格式自拟）

二、商务、技术性响应及其他证明材料：

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

2.针对本项目的系统维护技术方案（根据“服务采购需求”要求提供，格式自拟）（必须提供）；

3.针对本项目的服务承诺书（由投标人根据本项目服务采购需求、特点及投标人自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

4.“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求如有请提供）；

5.投标人同类服务项目业绩[无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

6.项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件；项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件）】；

7.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

8.如所提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

9.如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

10.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）；

11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

2.投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件，除投标人为以下三种情形的：

①如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件；

②如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社会保险参保证明复印件；

③如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件。

【属自然人的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件】（委托代理时必须提供；如为联合体的，授权委托书原件须由牵头人出具）；

授权委托书（格式一）

致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系                           （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工          （姓名），身份证号码：                      以我公司名义参加   （项目名称及项目编号）    项目    标项的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

投标人[公章（CA签章）]：

法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：                   　　        年      月     日

注：投标人的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社会保险参保证明复印件；如委托代理人为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与委托代理人签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件）（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）

致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名），身份证号码：              以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目    标项的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

我已在下面签字，以资证明。

自然人签字并在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章：                        年      月     日

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件复印件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”，如为分支机构或分公司参与投标，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书，授权书须加盖总公司的公章。总公司可就本项目在一定范围及时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分支机构或分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。（所需材料均为复印件）

4.财务状况报告（提供2023年度经审计的财务报告扫描件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者投标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）（必须提供）；

5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）；

声   明

致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

6.投标人近半年内任意一个月或任一季度依法缴纳税收的证明材料【增值税发票(税收完税证明)或企业所得税完税证明或税务部门出具的免税证明】复印件（必须提供）；

7.投标人认为需提供的其他资格证明材料。（如有，请提供，格式自拟）

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表（格式见附件）（必须提供）；

附件：

投标报价表（格式）

标项

| 项号 | 采购内容名称 | 服务内容及承诺 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合计=数量×单价 ③=①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）：人民币 （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限： |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（CA签章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）：

注：1.各投标人必须就“服务采购需求”中所投分标的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投项目如实填写投标报价表的各项内容。

3.投标报价表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或个人CA签章（属自然人的应在签名处加盖食指指印或个人CA签章）并加盖投标人公章（CA签章）（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）

2.针对本项目的系统维护技术方案（根据“服务采购需求”要求提供，格式自拟）（必须提供）；

附件：

针对本项目的系统维护技术方案（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

3.针对本项目的服务承诺书（由投标人根据本项目服务采购需求、特点及投标人自身的处理能力自行编写，承诺书内容至少应包括服务要求的全部内容）（格式见附件）（必须提供）；

附件：

服务承诺书（格式）

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

4.“服务采购需求”需提供的有效证明文件（按其要求如有请提供）；

5. 投标人同类服务项目业绩[无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的项目合同为准，并能清晰反映项目的名称、种类、金额，否则将不予评审，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]（如有，请提供）；

6.项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的开标截止时间前三个月内任意一个月社会保险参保证明复印件（如投标人为截标时间前60日以内成立的公司，可以提供投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件；如投标人为事业单位，可以提供事业单位机构编制管理证复印件或事业单位机构为其发放工资的工资条复印件代替社会保险参保证明复印件；如项目实施人员为免缴纳社保人员，提供免缴纳社保的证明材料复印件及投标人与项目实施人员签订的劳动合同复印件代替社会保险参保证明复印件】

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

投标人[公章(CA签章)，自然人签字或个人CA签章]：

日          期：

注：1.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA签章）（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

7.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

8.如所提供服务企业属于小型、微型企业【中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法〔2017〕>的通知》（国统字〔2017〕213号）执行，具体划分标准见第四章评标办法中附表《统计上大中小微型企业划分标准》】，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准（如有，请提供）；

附件：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业 收入为  万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为  万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA签章）：

日 期：

9.如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

10.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责；

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称[盖公章(CA签章)]：

日  期：

11.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。