圣弘建设股份有限公司

竞争性磋商采购文件

项目名称：城东镇河口村农旅融合产业园研学实践基地项目（三期）

项目编号：WZZC2025-C2-030016-SHJS

采购单位：梧州市万秀区城东镇人民政府

采购代理机构：圣弘建设股份有限公司

2025年6月

目    录

第一章供应商须知及前附表	3

供应商须知前附表	5

一、总则	9

二、竞争性磋商采购文件	9

三、磋商报价说明	10

四、竞争性磋商响应文件的编制	11

五、竞争性磋商响应文件的递交	13

六、截标	14

七、竞争性磋商	14

八、评标	16

九、授予合同	17

十、其他事项	18

第二章合同条款及格式	19

第一节合同协议书（格式）	19

第二节通用合同条款	21

第三节专用合同条款	21

第三章技术条款	42

第四章竞争性磋商响应文件格式	43

第五章工程量清单	60

第六章评标方法	61

竞争性磋商公告

城东镇河口村农旅融合产业园研学实践基地项目（三期）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等规定，经财政部门批准，现受梧州市万秀区城东镇人民政府委托，现对城东镇河口村农旅融合产业园研学实践基地项目（三期）进行国内竞争性磋商，欢迎符合条件的供应商前来磋商：

一、项目名称：城东镇河口村农旅融合产业园研学实践基地项目（三期）

- 项目编号：

- 采购方式：竞争性磋商

- 采购内容：详见工程量清单及施工图纸

- 采购控制价：人民币贰佰玖拾伍万壹仟贰佰玖拾壹元肆角玖分（¥2951291.49元）

- 工期：90日历天

五、磋商供应商的资格要求：

1、必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，同时具备建筑工程施工总承包贰级及以上（含贰级）资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力的企业。

2、投标人拟派项目经理须具备建筑专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格。

3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

4、本项目不接受联合体磋商。

5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

六、报名时间及地点：

时间：2025年6月10日至2025年6月17日，每天上午9时至12时，下午3时至6时（北京时间，法定节假日除外），地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），方式：登陆广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行项目报名及下载竞争性磋商文件。

七、磋商保证金：人民币贰万元整（¥20000.00）

磋商供应商应于磋商截止时间前将磋商保证金以转账、电汇或网银等非现金形式交至以下账户。办理磋商保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明“磋商单位名称”。

开户名称：圣弘建设股份有限公司桂东分公司

开户银行：中国建设银行梧州分行

银行帐号：4505 0164 8651 0000 0315

八、、磋商文件递交截止时间及地点:

磋商地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）（本项目实施电子标，不要求磋商人到达截标现场，但磋商人应派法定代表人（负责人）或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复。）截标时间：2025年6月20日下午15时00分（北京时间）截标地点：梧州市长洲区瑞湖路28号（红岭1号二期）第6幢1单元505房，在线解密开启响应文件。

九、其他注意事项:（1）本项目实行电子标，供应商应按照本项目采购文件和政采云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与磋商过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）（4）供应商通过政采云投标客户端软件制作响应文件，政采云投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或磋商失败等后果由供应商自行承担。（6）响应文件网上递交截止后，政采云（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传政采云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

十、联系事项：

1.采购人名称：梧州市万秀区城东镇人民政府

地址：万秀区城东镇扶典冲口组43号

联系人：张先生     联系电话：0774-2023893

2.采购代理机构：圣弘建设股份有限公司

地址：梧州市长洲区瑞湖路28号（红岭1号二期）第6幢1单元505房

联系人：夏先生       联系电话:0774-3941014

十一、公告发布媒体：

中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网(www.gxzfcg.gov.cn)、梧州市政府采购网（www.wuzhou.gov.cn:8090/zfcgw）

圣弘建设股份有限公司

2025年6月10日

## 第一章  供应商须知及前附表

## 供应商须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 | 项目名称：城东镇河口村农旅融合产业园研学实践基地项目（三期） 编号：WZZC2025-C2-030016-SHJS 发包方式：综合单价固定，按实际工程量结算 工期：90日历天 质量要求：合格 |
| 2 | 资金来源及落实情况 | 革命老区建设资金 |
| 3 | 磋商供应商资质与合格条件的要求 | 1、必须在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，同时具备建筑工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应施工能力的企业。 2、投标人拟派项目经理须具备建筑专业贰级（含以上级）注册建造师执业资格。 3、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。 4、本项目不接受联合体磋商 5、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 4 | 磋商范围 | 城东镇河口村农旅融合产业园研学实践基地项目（三期）。具体详见工程量清单和本项目图纸，供应商认为工程量清单与图纸不符时，以工程量清单为准，差别部份在报价中考虑。 |
| 5 | 磋商有效期 | 30天（日历天）（从磋商截止之日算起） |
| 6 | 磋商保证金 | 磋商供应商应于竞标截止时间前将磋商保证金以转账、电汇或网银等非现金形式交至以下账户。办理磋商保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明“磋商单位名称”及“WZZC2025-C2-030016-SHJS磋商保证金” 开户名称：圣弘建设股份有限公司桂东分公司 开户银行：中国建设银行梧州分行 银行帐号：4505 0164 8651 0000 0315 |
| 11 | 磋商时间和地点 | 磋商时间：2025年6月20日下午15时00分截标后为与供应商磋商时间，具体时间由采购代理机构另行通知。 地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/） |
| 12 | 评标办法 | 详见第七章评标方法。 |
| 13 | 成交公告及成交通知书 | 采购代理机构在采购人依法确认成交人后二个工作日内发布成交公告的同时向成交供应商发出成交通知书。成交公告发布广西壮族自治区政府采购网、中国政府采购网、梧州市政府采购网。 |
| 14 | 履约保证金 | 履约保证金：履约保证金递交及退还：合同价款总额的2%，在收到成交通知书后，须在5日内向采购人足额提交履约保证金，否则采购人可以取消其成交资格。工程验收合格后，成交供应商按合同履约的，按要求填写“履约保证金退付确认函”并经采购人确认后，履约保证金由采购人如数退还（不计利息）如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。 |
| 15 | 采购代理机构 | 采购代理机构：圣弘建设股份有限公司 地 址：梧州市长洲区瑞湖路28号第6幢1单元504房 联 系 人：夏先生 联系电话：0774-3941014 |
| 16 | 签订合同时间 | 成交通知书发出后五个工作日内。 |
| 17 | 付款方式 | 双方在签订合同后，甲方可向乙方预付不高于合同总金额30%的工程款，项目施工完成后，经甲方核实可支付不高于合同总金额85%的工程款，工程竣工验收后，如没有质量问题，甲方在验收结果无质量问题后支付总金额97%的工程款，扣留3%的质保金，质保期为壹年，质保期自竣工验收之日计算，期满后甲方一次性向乙方支付质保金。所支付的工程款必须凭发票支付。 |
| 18 | 竞争性磋商响应 文件有效期 | 磋商截止日期后30天。 |
| 19 | 控制价 | - 人民币贰佰玖拾伍万壹仟贰佰玖拾壹元肆角玖分（¥2951291.49元） - （超出财审控制价为无效报价） |
| 20 | 编制依据 | （1）中远智信设计有限公司于2025年4月编制的河口村农旅融合产业园研学实践基地项目（三期）设计图纸； （2）本工程采用《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范》 （GB50854~50862-2013）及其广西壮族自治区实施细则（修订本）2016年版和相应的广西壮族自治区实施细则； （3）定额采用2024年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》、2023版《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》； （4）《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标【2023】7号)； （5）关于调整除税价计算适用增值税税率的通知(桂造价[2019]10号)； （6）参考《梧州建设工程造价信息》2025年3月公布的信息价（除税）,缺项部分按市场询价。 （7）现行的有关配套文件。 （8）工程材料按《梧州市建设工程造价信息》2025年3月信息价，缺项部分参周边城市信息价或市场询价确定。 其他说明 (1) 本招标文件当中的预算书工程量根据施工设计图及现行法规计算，施工图设计由建设单位提供，其有效性由建设单位负责。 |
| 21 | 现场勘察 | 不组织 |
| 22 | 代理服务费 | 采购代理服务费：成交服务费参照《招标代理服务费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）收费标准向成交人收取。领取成交通知书前，成交人应向采购代理机构一次付清开评标费用及成交服务费。 |
| 23 | 解 释 | 本磋商采购文件的解释权属于采购代理机构。 |

## 一、总   则

l、项目说明

项目的说明见供应商须知前附表。

2、资金来源及落实情况

本项目的资金来源为革命老区建设资金并已落实。

3、供应商资质与合格条件的要求

有资格获得本合同的供应商，至少应满足本须知前附表所列的最低资格标准。

4、磋商范围：详见供应商须知前附表。

5、磋商费用

供应商应承担其编制竞争性磋商响应文件与递交竞争性磋商响应文件所涉及的一切费用。不管结果如何，采购人对上述费用不负任何责任。

6、现场考察

建议供应商自行对项目现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制竞争性磋商响应文件和签署实施项目合同所需的各种资料。磋商供应商应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由磋商供应商自己承担。

## 二、竞争性磋商采购文件

7、竞争性磋商采购文件的组成

7.1本合同的竞争性磋商采购文件包括下列文件及所有按本须知第9条发出的补充通知和第15条所述的补遗文件。

竞争性磋商采购文件包括下列内容：

磋商公告

第一章 磋商供应商须知及前附表

第二章 合同条款及格式

第三章 技术条款

第四章 竞争性磋商响应文件格式

第五章 工程清单

第六章 评标方法

7.2 磋商供应商应认真审阅竞争性磋商采购文件中所有的磋商须知、合同条件、规定格式、技术条款或技术要求。如果磋商供应商编制的响应文件不能符合竞争性磋商采购文件的要求，责任由磋商供应商自负。实质上不响应竞争性磋商采购文件要求的响应文件将被采购人拒绝。

8、竞争性磋商采购文件的解释

磋商供应商在收到竞争性磋商采购文件后，若有问题需要澄清，应于发出竞争性磋商采购文件后5日内，以书面形式向采购人提出，采购人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得竞争性磋商采购文件的磋商供应商。

8.1特别说明：

▲ 1. 磋商供应商磋商所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。磋商供应商磋商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。
▲ 2. 磋商供应商应仔细阅读磋商采购文件的所有内容，按照招标文件的要求提交竞争性磋商响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
▲ 3. 磋商供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其磋商无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法磋商供应商的行政与刑事责任。

9、竞争性磋商采购文件的修改

9.1 在磋商截止日期前，采购人可能会以补充通知的方式修改竞争性磋商采购文件，补充通知将以书面方式发给所有获得竞争性磋商采购文件的磋商供应商，补充通知作为竞争性磋商采购文件的组成部分，对磋商供应商起约束作用。

9.2 为使磋商供应商在编制竞争性磋商响应文件时把补充通知的内容考虑进去，采购人必须在磋商截止 2 日前，以书面形式通知所有获得竞争性磋商采购文件的磋商供应商。

9.3如果竞争性磋商采购文件原定的编制响应文件的时间没有考虑因竞争性磋商采购文件修改而引起响应文件修改必须的时间，采购人可酌情延长递交响应文件的截止日期。

## 三、磋商报价说明

10、磋商价格

10.1  本工程采用经评审的综合单价固定，按实际工程量结算。

采用包工包料，综合单价固定，按实际工程量结算。

10.2.工程量清单。

10.2.1材料价按照市场询价计算。

10.2.2 除非合同另有规定，有标价的单价，包括该项目全部所需的设备费、劳务费、管理费、材料费、安装费、维护费、税金、利润、政策性调价、物价上涨因素以及合同明示或暗示的所有风险、责任和义务、安全防护、文明施工措施费等费用。

10.2.3工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其它相关子目的单价或价格之中。

10.2.4投标人应按工程量清单自行计算，投标总报价包括完成施工图纸、清单的施工内容.除非有设计变更,则工程结算价为成交价。

10.2.5投标人要考虑工地位置、道路情况、储存空间、装卸限制、施工过程中与相邻段工程、作业等交叉施工及任何其它足以影响承包价的情况，并将可能发生的相关费用考虑在总报价中,成交时，不得以不完全了解现场为理由而提出额外付款或延长竣工日期等要求。对此类要求，采购人将不作任何答复与考虑。

10.2.6其他费用的取费项目和取费标准由投标单位自行测定报价。报价应包括但不限于：工程所需材料以及安装、运输及税费、建设场地占用及清理、拆除的废旧材料和设备的运输费、工程试车费、竣工资料编制费、施工用临时道路及临时场地、桥梁修补、特殊跨越措施补助费、安全文明施工措施费等全部费用。

10.2.7 投标人参照以上有关规定并结合梧州市市场实际情况和企业的承受能力自主报价。

10.3 磋商货币

竞争性磋商响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示，所有单价和合价最多保留两位小数（四舍五入），单位：元。

## 四、响应文件的编制

11、响应文件的语言

响应文件及磋商供应商与采购人之间往来的与磋商有关的通知、函件和文件均应使用中文。

12、响应文件的组成

12.1响应文件由以下资料组成。（所有证件复印件须加盖单位公章，否则无效。）

（1）磋商函；（必须提供，否则无效）

（2）磋商函附录；（必须提供，否则无效）

（3）磋商报价表；（必须提供，否则无效）

（4）磋商保证金；（按磋商文件要求，否则无效）

（5）磋商供应商资质证明文件（有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件）；（必须提供，否则无效）

（6）企业资质证书复印件；（必须提供，否则无效）

（7）安全生产许可证复印件；（必须提供，否则无效）

（8）磋商供应商缴纳社会保障资金证明材料（提供供应商在响应文件提交截止时间前近三个月内任意一个月（或以上）社保部门出具的收据或社会保险缴纳清单；或在响应文件提交截止时间前近三个月内任意一个月（或以上）税务部门出具的社保完税凭证或缴费证明；不需要缴纳社会保障资金或成立不足一个月的，提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；以上须提供扫描件或其他电子文件。）；(必须提供，否则无效)

（9）供应商缴纳税收证明材料（提供供应商在响应文件提交截止时间前近三个月任意一个月（或以上）税务部门出具的缴纳税费的凭据或无欠税证明；无纳税记录的提供税务部门相应文件证明依法纳税或依法免税；新成立不足一个纳税周期的提供承诺书说明无欠税情况；以上须提供扫描件或其他电子文件。）；(必须提供，否则无效)

（10）法人代表身份身份证明（格式自拟）；（必须提供，否则无效）

（11）法人授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则无效）；

（12）已标价工程量清单；（必须提供，否则无效）

（13）磋商辅助资料；（必须提供，否则无效）

（14）施工组织设计；（必须提供，否则无效）

（15）磋商供应商认为必要提供的声明及文件资料。

以上文件必须真实、有效、合法，并由法定代表人或其授权委托代理人在招标文件规定签署处签字并加盖公章。“公章”系指供应商用自己法定主体行为名称制作的印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。本项目为全流程电子标，供应商响应文件加盖公章的均采用CA电子签章。

12.2 磋商供应商应按照采购人提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展，磋商保证金的方式按本须知有关条款的规定可以选择。

13、磋商有效期

13.l在磋商供应商须知前附表规定的磋商有效期内，磋商供应商不得要求撤销或修改其竞争性磋商响应文件。

13.2 在原定磋商有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式向磋商供应商提出延长磋商有效期的要求。磋商供应商须以书面形式予以答复，磋商供应商可以拒绝这种要求而不被没收磋商保证金。同意延长磋商有效期的磋商供应商不允许修改其竞争性磋商响应文件，但需要相应地延长磋商保证金的有效期，在延长期内本须知第14条的规定仍然适用。

14、磋商保证金（如有）

14.1 磋商保证金的递交：供应商必须按供应商须知前附表第6项的要求递交磋商保证金。

14.2 磋商保证金的退还：

14.2.1自成交通知书发出之日起5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金或者转为成交供应商的履约保证金（如有）。

14.2.2涉及质疑和投诉的供应商，在质疑和投诉调查处理结束前其磋商保证金暂不退还。

14.3 如磋商供应商有下列情况，将被没收其磋商保证金：

14.3.l 成交的磋商供应商未能在成交通知书发出规定期限内签署合同协议；

14.3.2 磋商供应商在磋商有效期内撤回竞争性磋商响应文件的。

15、磋商答疑

15.1 采购人向磋商供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人现有的能使磋商供应商利用的资料。采购人对磋商供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

15.2磋商供应商在收到竞争性磋商采购文件后，若有问题需要澄清，应于发出竞争性磋商采购文件后7日内，以书面形式送达采购人，采购人将通过“补遗文件”的形式予以答复。如果磋商供应商在规定的时间内提出的问题未得到采购人的书面解答的，应立即以书面形式报告采购代理机构，否则，将视为提出的问题不再需要答复。

15.3补遗文件包括所有问题和答复，将迅速提供给所有获得竞争性磋商采购文件的磋商供应商。

16、竞争性磋商响应文件的编制

16.l磋商供应商应按第四章“竞争性磋商响应文件格式”规定的内容和格式编制竞争性磋商响应文件，具体内容和格式详见本采购文件第四章“响应文件格式”。

16.2在“磋商函附录”中,磋商供应商应当对磋商采购文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术条款、采购范围等实质性内容做出响应。

16.3磋商供应商应按本采购文件第五章《工程量清单》中的编制说明填报工程量清单中各项单价和合价以及磋商报价汇总表。

16.4响应文件均应使用不能擦去的墨水打印或书写，文字要清晰，语意要明确。

16.5响应文件应按采购文件的要求加盖单位公章和由法定代表人(或委托代理人)签名。

16.6 供应商提交的竞争性磋商响应文件以及磋商供应商与圣弘建设股份有限公司和采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。磋商供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性磋商响应文件时以翻译文本为主。

16.7 磋商供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

16.8 竞争性磋商响应文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

16.9 如因磋商供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由磋商供应商自行承担。

16.10 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据采购人指示进行的，或者是磋商供应商造成的必须修改的错误，但修改处应由法定代表人或其授权委托人签字证明并加盖印鉴，否则修改无效。

## 五、响应文件的递交

17、磋商截止日期

17.1 磋商供应商必须在本须知前附表规定的磋商截止时间前，将竞争性磋商响应文件送达本须知前附表规定的递交地点。由采购代理公司签收，磋商供应商所递交的响应文件不予退还。

17.2 采购人可以按本须知第9条规定以补充通知方式，酌情延长递交响应文件的截止日期。在上述情况下，采购人与磋商供应商在磋商截止期以前拥有的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的磋商截止期。

17.3 采购人在磋商截止期以后收到的竞争性磋商响应文件将予以拒绝，并原封退给磋商供应商。

18、竞争性磋商响应文件的撤回

18.1 磋商供应商可以在递交竞争性磋商响应文件以后，在规定的磋商截止时间之前，以书面形式向采购人递交撤回其竞争性磋商响应文件的通知。

18.2 磋商供应商的撤回通知，应按本须知第17条规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明 “撤回”字样）。

18.3 根据本须知第14条的规定，在磋商有效期内，磋商供应商不能撤回竞争性磋商响应文件，否则其磋商保证金将被没收。

## 六、截标

19、截标

19.l 采购代理机构将于本须知前附表规定的时间和地点举行截标会议，参加截标的磋商供应商法定代表人或授权委托代理人应签名报到，以证明其出席截标会议，并携带有效证明材料前往，以证实其身份。

19.2 截标会议由采购代理机构组织并主持，在采购单位的监督下，对竞争性磋商响应文件进行检查，确认它们是否完整，文件签署是否正确，是否按本须知编制。但按规定提交了合格撤回通知的竞争性磋商响应文件不予开封。

19.3 截标程序

(1) 采购代理机构主持人宣布截标会议开始；

(2) 采购代理机构介绍参加截标会议人员名单；

(3) 采购代理机构、监标人员和各磋商供应商一同检验各竞争性磋商响应文件密封的完整性；

(4) 采购代理机构当众宣布核查结果，并宣读有效磋商的磋商供应商名称以及采购代理机构认为需要宣布的其他内容；

(5) 采购代理机构启封竞争性磋商响应文件，对未按规定密封和逾期送达的竞争性磋商响应文件不予启封；

(6) 采购代理机构和监标人员一同检验已开封的竞争性磋商响应文件是否符合竞争性磋商采购文件有关规定，是否完整，文件签署是否正确，并宣读核查结果；

(7) 截标会议结束。

七、竞争性磋商

20.1磋商小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

磋商小组与供应商就符合采购需求和服务等进行磋商，并了解其报价组成情况。

采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

对磋商采购文件作出的实质性变动是磋商采购文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商采购文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。逾时不交的，视同放弃磋商。

20.2最后报价

20.2.1磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。如磋商供应商维持磋商报价不变，以原磋商报价作为磋商供应商最后报价；如最终报价和首次报价不一致时，最终中标综合单价为首次报价时工程量清单中各子目录的综合单价乘以（重新报价的投标总报价除以投标总报价）; 即：中标综合单价=首次投标报价的综合单价×（重新报价的投标总报价÷ 首次投标总报价）。结算时，各子目综合单价按此计算方法确定。。

20.2.2已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商；逾时不交的，视同维持原磋商报价。

20.2.3最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购人、采购代理机构应当退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

20.3 供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的，磋商活动终止。

20.4磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他磋商供应商的技术资料、价格和其他信息。

20.5磋商原则

- 必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；

- 磋商人员不得向外界透露任何与磋商有关的内容；

- 任何单位和个人不得干扰、影响磋商的正常进行；

- 磋商人员不得私下与磋商单位接触。

21.6响应文件有下列情况之一者将视为投标无效：

（1）无磋商函；

（2）无磋商函附录；

（3）无企业营业执照；

（4）无企业资质证书；

（5）无安全生产许可证；

（6）无项目经理（建造师）的注册建造师证书；

（7）无法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证的复印件）；

（8）无法人授权委托书或委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，否则磋商无效）；

（9）工程量清单报价不齐全；

（10）磋商供应商资质不满足前附表第3款要求；

（11）竞争性磋商响应文件未按规定密封；

（12）磋商供应商法定代表人或其委托代理人未按规定签字或盖章；

（13）磋商供应商未按规定加盖单位公章；

（14）未按规定的格式填写或者字迹模糊、辨认不清；

（15）竞争性磋商响应文件份数不符合磋商采购文件要求；

（16）磋商供应商未按竞争性磋商采购文件的规定递交磋商保证金的；

（17）磋商截止时间以后送达的竞争性磋商响应文件；

（18）竞争性磋商响应文件内容不真实；

（19）磋商报价高于采购预算价的；

（20）在“磋商附录”中,磋商供应商未对采购文件有关工期、磋商有效期、质量要求、技术条款、磋商范围等实质性内容做出响应的。

（21）响应文件没有实质响应竞争性磋商采购文件的。

21.7有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，竞争性磋商响应文件将被视为无效：

（1）不同磋商供应商的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的;

（2）不同磋商供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

（3）不同的磋商供应商的竞争性磋商响应文件载明的项目管理员为同一个人;

（4）不同磋商供应商的竞争性磋商响应文件异常一致或磋商报价呈规律性差异;

（5）不同磋商供应商的竞争性磋商响应文件相互混装;

（6）不同磋商供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

21.8磋商供应商存在下列情况之一的，磋商无效:

（1）未按照竞争性磋商采购文件的规定提交磋商保证金的；

（2）响应文件未按竞争性磋商采购文件要求签署、盖章的；

（3）不具备磋商采购文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过磋商采购文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 八、评标

22、评标内容的保密

22.1截标后，直到宣布授予成交人合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及有关授予合同的信息，都不应向磋商供应商或与评标无关的其他人泄露。

22.2 在响应文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，磋商供应商对采购人和磋商小组或评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致被取消磋商资格。

23、竞争性磋商响应文件的符合性鉴定

23.1 在磋商之前，磋商小组将首先审定每份响应文件是否在实质上响应了竞争性磋商采购文件的要求。

23.2 就本条款而言，实质上响应要求的响应文件，应该与竞争性磋商采购文件的所规定的工程发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的采购人的权力及磋商供应商的责任造成实质性限制。

24、响应文件的澄清

为了有助于竞争性磋商响应文件的审查、评价和比较，磋商小组可以个别地要求磋商供应商澄清其竞争性磋商响应文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行。

25、响应文件计算错误的修正

25.1磋商小组将对确定为实质上响应要求的响应文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

25.1.1 如果用阿拉伯数字表示的数额与用汉语文字表示的数额（人民币大写）不一致时，以汉语文字数额（人民币大写）为准。

25.1.2 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，以标出的单价为准。除非磋商小组或评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

25.2 按上述修改错误的方法，调整响应文件中的磋商报价。经磋商供应商确认同意后，调整后的报价对磋商供应商起约束作用。如果磋商供应商不接受修正后的磋商报价则其磋商将被拒绝，视为无效磋商。

26、竞争性磋商响应文件的评价与比较

26.1 评标办法：

本项目采购详见第七章 评标、定标办法。

26.2如所有的响应标文件不响应竞争性磋商采购文件，则宣布本次招标失败，由采购代理机构择日重新组织采购。

## 九、授予合同

27、评标结果公示

27.1评标结束后，采购代理机构将在前附表规定的网站上进行公示。

28、成交通知书

28.1采购代理机构将在评标结束后规定期限内将评标结果送采购人，采购人在规定期限内将采购结果报告中推荐的排名第一的成交候选供应商确定为成交供应商。

28.2采购代理机构在磋商结果公示的同时向成交供应商发出成交通知书并向未成交的供应商发采购结果通知。

28.3磋商供应商如对成交结果有异议,可以在成交结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向本采购代理机构提出质疑, 本采购代理机构将在收到磋商供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.4采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还竞争性磋商响应文件。

29、履约保证金（如有）

29.1履约保证金由成交人所提交的磋商保证金自动转成。

29.2履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人因成交供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如成交人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

29.3履约保证金在工程竣工验收合格并达到合格质量后，由采购单位出在五个工作日内无息退还（无息）。

## 十、其他事项

30、成交服务费

签订合同前，成交人须向采购代理机构一次性付清开评标费用及代理服务费，代理服务费参照国家发展计划委员会计价格[2002]1980号《招标代理服务费管理暂行办法》收费标准收取。否则，采购代理机构将视之为违约，取消中标单位成交资格并没收其已提交的磋商保证金。

31.解释权

本磋商采购文件是参照国际惯例和国家有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

32.有关事宜

32.1所有与本磋商采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

采购代理机构：圣弘建设股份有限公司

通讯地址：梧州市长洲区瑞湖路28号（红岭一号二期）第6幢1单元504室

联系人：李小姐    电  话：0774-3941014

## 第二章  合同条款及格式

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：梧州市万秀区城东镇人民政府

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就城东镇河口村农旅融合产业园研学实践基地项目（三期）施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：城东镇河口村农旅融合产业园研学实践基地项目（三期）。

2. 工程地点：梧州市万秀区城东镇。

3. 工程立项批准文号：            。

4. 资金来源：                                。

5. 工程内容：招标人提供的经审查施工图纸及工程量清单内容。

6. 工程承包范围：招标人提供的经审查施工图纸及工程量清单内容。

二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：90天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）                 （¥            元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）建安劳保费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（4）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               （¥          元）；

（5）暂列金额：

人民币（大写）               （¥          元）。

2. 合同价格形式：     。

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）已标价工程量清单或预算书；

（7）图纸；

（8）其他合同文件：

招标文件及附件（含所有补充通知）；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

十、签订地点

本合同在               签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同双方法定代表人或其委托代理人签字并盖公章之日生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执肆份，承包人执 肆 份。

发包人：  （公章）                              承包人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

组织机构代码：                         组织机构代码：  

地  址：                       地  址：  

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：      

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

账  号：                          账  号：

# 第二部分 通用合同条款

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。

# 第三部分 专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及其附录；专用合同条款及其附件；通用合同条款；技术标准和要求；招标工程量清单和图纸；招标文件；投标文件；其他合同文件 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：

无                               。

1.1.3.9 永久占地包括：     无                         。

1.1.3.10 临时占地包括：             无                。

1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 梧州市人民政府《关于进一步规范市本级政府投资项目资金管理有关事项的通知》 （梧政发【2018】28号）及有关文件。

1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：按通用条款及现行相关标准规范。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及其附录；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）招标工程量清单和图纸；

（8）招标文件；

（9）投标文件；

（10）其他合同文件；

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：  签订合同后3天内 ；

发包人向承包人提供图纸的数量：壹套；

发包人向承包人提供图纸的内容：见图纸目录。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：开工报告、施工组织设计、专项施工方案、进度计划及其他应交的施工管理文件、施工技术文件，及完整规范装订的竣工技术资料卷宗；

承包人提供的文件的期限为：文件实施前3天；

承包人提供的文件的数量为：一式叁份 ；

承包人提供的文件的形式为：加盖单位公章的纸质文件；

发包人审批承包人文件的期限：收到文件后3天内   。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： 图纸会审或发包人审查后3天内 。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人办公室 ；

发包人指定的接收人为：工地代表（可委托）   。

承包人接收文件的地点：承包人项目部办公室   ；

承包人指定的接收人为：    项目经理         。

监理人接收文件的地点：    项目监理部       ；

监理人指定的接收人为：总监理工程师（可委托）。

1.8交通运输

1.8.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包方管理人员、监理方管理人员可自由出入，但不得影响承包方的正常施工。

1.8.2场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：发包方、承包方和监理方现场确定。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定： 无 。

1.8.3超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包方 承担。

1.9知识产权

1.9.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求： 未经发包人同意，承包人不得用于本工程以外的其他工程  。

1.9.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归属承包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人同意，不得用于本工程以外的其他工程  。

1.9.3 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由承包方承担。

1.10工程量清单错误的修正

出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：是，但必须按规定审批后调整   。

允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：按10.4.1 变更估价原则。

2. 发包人

2.1 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：施工现场的全面协调工作 。

2.2施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.2.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求： 开工令签发前    。

2.2.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：协调水通、电通、道路通，费用由承包人承担。

2.3资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：  无          。

发包人是否提供支付担保：        无           。

发包人提供支付担保的形式：        无             。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

1.承包人提交的竣工资料的内容： 按照现行的建设工程文件归档规范，符合竣工验收要求的竣工图、施工管理资料、施工技术资料、检验（测）资料、评定（价）资料及国家、地方规定的其他资料   。

承包人需要提交的竣工资料套数：完整标准的叁套，另外再提交竣工图叁套（竣工图共陆套） 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 承包人承担  。

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收前7天内  。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料，隐蔽工程影像资料，同时竣工图提供电子版。

- 2.承包人应履行的其他义务：

协助发包人做好施工所需的条件、报监报建手续及其他政府部门需要的报批手续，及有关竣工移交的相关手续，需承包人缴交的费用在合同签订前3天内按规定缴交完毕。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                        ；

身份证号：                        ；

建造师执业资格等级：                 ；

建造师注册证书号：                   ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                       ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：    履行合同 。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：  每天必须到工地现场，且关键部位施工必须在现场以及分部分项验收、隐蔽工程验收必须在现场。

承包人未提交劳务分包合同，以及未在项目所在地社会保险经办机构办理一切法律法规和行业主管部门所要求办理的保险的违约责任：由此而影响到项目报建报监手续办理、被主管部门处罚停工、民工上访等造成的一切经济损失，由承包人承担。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意或正当理由，项目经理擅自离岗的，视为承包人违约，承包人支付违约金1000元（人民币）/人•次  。

3.2.2承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人施工现场项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员（合同约定的人员）必须一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目（符合桂建管〔2013〕17号和桂建管〔2014〕25号文除外）。承包人擅自更换项目经理的视为违约，支付违约金3000元（人民币）/人•次。

3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：承包人项目经理因不称职，发包人要求调换而未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人支付违约金3000元(人民币)/人•次。

3.2.4上述对承包人的违约处罚，发包人有权在承包人该项目任何款项中扣减。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 开工前7天内 。

3.3.2承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人交纳处罚金，处罚标准：技术负责人 1200元/人•次（人民币）；专业工程师1000元/人•次（人民币）。

3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：技术负责人、专业工程师未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换技术负责人处1200元(人民币)/人•次违约金；擅自更换专业工程师处1000元(人民币)/人•次违约金。

3.3.4 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：项目技术负责人、专职安全员及其承诺的其它在场管理人员未经发包人书面同意不准擅自更换，擅自更换项目技术负责人处1200元/人•次（人民币）违约金；擅自更换专职安全员处800元/人•次（人民币）违约金；擅自更换其它在场管理人员处800元/人•次（人民币）违约金。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金1000元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金900元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，发包人有权处违约金800元/人•次（人民币）。

3.3.6上述对承包人的违约处罚，发包人有权在承包人该项目任何款项中扣减。

3.4分包

3.4.1 分包的一般约定

本工程不允许分包、转包。

3.5 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：从合同签订之日起至竣工验收合格保修期满移交接管之日止，期间所发生的半成品、成品损坏一切责任由承包人负责修复至设计要求。

3.6 履约保证金

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：        。

4. 监理人

4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 图纸或工程量清单范围内的全部内容（包括设计变更）。

关于监理人的监理权限： 按监理合同约定  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定： 由监理人自行负责。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

广西建筑市场诚信卡卡号：                 ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：协助发包人做好施工现场的协调工作。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（印制的表格）供双方签认。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商定时限内修改后按上述顺序重新验收。所有隐蔽工程在隐蔽前做好影像，作为竣工资料一部分。

监理人不能按时进行检查时，应提前   12    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   24     小时。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1 安全文明施工

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：符合安全文明施工工地标准，配备消防设备（符合消防安全规定），防止火灾发生，费用由承包人承担。承包人承担一切由于自身安全措施不力而造成的安全事故责任及因此而发生的费用。承包人必须安排专职人员进行24小时值班看守施工现场，承包人承担因施工现场安全防护工作不到位、不规范、不完善和管理人员未尽职导致的一切安全事故责任，由此产生经济损失由承包人负责。

6.1.2 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工现场的治安保卫工作，采取一切有效的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，费用由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备（符合消防安全规定），防止火灾发生。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在工程开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，按规定办理报批手续。

6.1.3 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款。

6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：

（1）本合同价款已包含安全文明施工费           元。

（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和梧州市相关规定执行。

（3）支付约定：与进度款同期支付。

6.2环境保护

因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。

经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。

承包人须按照梧州市建设行政管理部门的要求，编制工程扬尘治理方案及落实措施并严格执行，由于承包人没有制定扬尘治理方案和不严格执行而造成污染，其责任和费用均由承包人承担。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按照工程特点和行业有关规定编制。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前4天。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后2天内。

7.2 施工进度计划

7.2.1 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到后2天内。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：开工前3天。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：

开工前3天   。

7.5 工期延误

7.5.1 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：承包人按逾期1000元/天支付违约金给发包人，逾期违约金额为合同价的 2%。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：按照通用条款。

7.7 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）零度以下低温天气；

（2）连续暴雨3天以上；

（3）连续3天8级以（含）大风。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于本合同工程使用。

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人根据有关规定和施工需要修建临时设施，费用由承包人承担。

8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：发包人不提供任何施工设备和临时设施，临时设施的修建及施工所需的水、电管线的铺设等均由承包人自行解决，发包人予以协助  。

9. 试验与检验

9.1现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：  按规范要求执行 。

9.2 检验费用

根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由发包人委托有相应资质的检测机构检测。费用由发包人直接支付给检测机构，不计入合同价款内。检验试验配合费按费用定额规定计取，计入本合同价款内。

10. 变更

10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定：  本工程实施过程中所有涉及变更工程的必须按规定办理完成审批手续后方可实施  。

10.2 变更估价

10.2.1 变更估价原则

- 关于变更估价的约定:

- （1）经评审的综合单价固定，按实际工程量结算。

- （2）增减工程量时，经评审招标的工程量清单，已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。

- （3）增减工程量时，经评审招标的工程量清单，已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发包人确定变更工作的单价。

- （4）经评审招标的工程量清单，中标报价无适用或类似子目的单价，按预算定额计算出预算价，材料价格参照广西建设工程造价管理总站梧州市站编发的《梧州市建设工程造价信息》（按送审预算书所用月份）和招标人提供的材料价；《梧州市建设工程造价信息》缺项，由投标人自行调查询价，最终以财政评审审核确定。并下浮15%得出增减造价。

- （5） 变更的增加工程审核和审批要求：按梧州市人民政府《关于进一步规范市本级政府投资项目资金管理有关事项的通知》 （梧政发【2018】28号）及有关文件办理。如实施过程中，设计变更增加工程不按规定未经有关部门审批就实施，造成日后结算财政局不予以确认的一切责任，由承包人承担。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  不作调整  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

本工程采用经财政评审的固定综合单价，按实际工程量结算。

12.2预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：按照签约合同价（扣除暂列金额、安全文明施工费）的30%。

预付款支付期限：签订合同并项目开工后10个工作日之内。

预付款扣回的方式：不扣回，根据签约合同价的30%完成工程量后，再按工程完成量申报工程进度款。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：无。

预付款担保的形式为：可以是银行转账、电汇或网上支付、保函（银行保函、电子保函、保证保险保函、工程担保保函）等形式 ，具体担保形式以双方商定为准。

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按现行的工程量清单计价规范执行，如施工完成的工作内容与施工图不符的（不限于规格尺寸，强度要求等），不予以计量，不按照要求进行整改的，不符合施工要求的该部分工程内容，不予以申报结算。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  每月计量壹次。

12.3 工程进度款支付

1.关于付款的约定双方在签订合同后，甲方可向乙方预付不高于合同总金额30%的工程款，项目施工完成后，经甲方核实可支付不高于合同总金额85%的工程款，工程竣工验收后，如没有质量问题，甲方在验收结果无质量问题后支付总金额97%的工程款，扣留3%的质保金，质保期为两年，保持期自竣工验收之日计算，期满后甲方一次性向乙方支付保持金。所支付的工程款必须凭发票支付。

2.结算款的支付：发包人只支付至财政局确认的结算金额，财政局不确认的发包人不予以支付。

3.完税情况凭证：在支付工程款前，承包人必须提供正确完整的增值税专用发票给发包人。

如施工单位为梧州市外的还必须提供加盖有项目所在地税务机关业务专用章并注明增值税发票和缴款书号码的《增值税预缴税款表》，承包人提供上述材料并审核一致后，发包人才能支付工程项目款。竣工结算时，承包人必须提供税务机关出具的《工程项目竣工结算完税确认书》，否则不予办理结算。

4.工程款只转账至合同协议书承包人签章处所列的银行账户（账号）。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  24 小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：承包人竣工验收资料齐全，并编制了竣工图（验收资料和竣工图附电子文档），向监理人提出预验收申请，预验收合格监理人签署同意验收后发包人在30天内组织有关部门竣工验收。

13.2.2移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：保修期满后30天内（指全部工程）。

13.3 竣工退场

13.3.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：竣工验收合格后30天内（但必须保留足够的后续管理人员进行保修期内管理）。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：工程通过竣工验收合格当日起1个月内承包人必须将完整、合法、有效的工程结算资料提交给发包人报财政评审，如因承包人不按规定时间将结算送审，造成财政部门认为工程结算材料超过送审期限而不接收等的一切后果，由承包人负责。

竣工结算申请单应包括的内容：按财政性投资项目结算审计需提供有关资料的要求。

14.2 竣工结算审核

发包人初审竣工结算申请单的期限：发包人审查时间从接到竣工结算报告和完整齐全的竣工结算资料之日起30天内。

因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间从结算资料提交完整之日起计。

发包人完成竣工结算的期限:财政评审审定出具审计结论及收到财政结算确认通知之日。

14.3最终结清

14.3.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：一式肆份。

承包人提交最终结算申请单的期限：财政确认结算价款且保修期满并签发终止保修书后。

14.3.2 最终结清证书和支付

- 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：签发中止保修书后30天内。

（2）发包人完成支付的期限：中止保修书签发后30天内。

15. 缺陷责任期与保修

15.1缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：按《工程质量保修书》条款执行  。

15.2 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：   在结算工程款中扣留   。

15.2.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第  3   种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2) / %的工程款；

（3）其他方式：  预留结算总额的 3%  。

15.2.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式: 无 。

关于质量保证金的补充约定： 无 。

15.3保修

15.3.1 保修责任

工程保修期为：按《工程质量保修书》条款执行  。

15.3.2 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  48小时内   。

16. 违约

16.1 承包人违约

16.1.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：承包人原因发生的工程事故，承包人不积极采取措施，导致经济损失扩大或第三方造成损失的。

16.1.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：

- 承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条情形的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工。

- 承包人发生本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人有权扣除承包人全部质量保修金。

16.1.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权单方终止合同，由此产生的一切损失由承包人负责，发包人不作任何补偿。当发包人终止与承包人合同后，发包人将采取其他方式另行择定施工单位。

- （1）承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的。

（2）合同签订之日起十五天内，承包人无法按合同规定承诺进场的全部人员和机械的。

（3）承包人应严格按照施工合同进行施工，在施工过程中，承包人不得以任何理由擅自停止施工，如承包人停止施工超过3天时，经发包人和监理工程师指出，在3天内仍未恢复正常施工的，发包人有权单方终止合同，由此而产生的一切损失有承包人负责。

（4）对承包工程转包、分包的。                                    。

17. 保险

17.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按有关规定购买，由承包人负责并承担费用。

18. 争议解决

18.1仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2   种方式解决：

（1）提请 梧州市 仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。

（2）向  工程所在地   的人民法院起诉。

19. 补充条款

19.1 本工程采用商品混凝土。

19.2 公共道路范围内不能堆放施工材料。

19.3 生活及施工所需的水电，由承包人自行联系，所产生的费用由承包人承担。

19.4承包人如出现未能按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）及《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》(桂建管[2012]108号)有关规定执行的情况，并未能按照发包人（包括有关主管部门）的整改通知进行整改的，发包人（包括有关部门）有权按照本合同和相关规定追究承包人的违约责任（包括在结算时有权扣减部分或全部安全文明施工费）。

19.5 工程验收合格后，在正式移交给接管单位期间所造成的损失风险由承包人承担。

19.6 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证，否则不准安排工作，禁止使用童工。

19.7 整个工程的弃土（弃渣）场由承包人自行解决，所发生的费用已包含在承包人的合同价中。

19.8凡招标文件的合同条件、设计图纸没有明显提及或明显遗漏或明显错误的，应以国内现行规范解释为依据，或以国内惯例解释处理。承包人发现后应及时向监理人报告，防止造成损失，并不得利用以上文件的含糊、遗漏、错误或缺点索取利益。

19.9承包人人需按交警部门及路政部门的要求做好管道埋设施工中的道路交通安全保障工作，所需费用包含在合同价中。

19.10道路挖掘施工许可、临时占用城市绿地许可、临时占道、施工现场燃气管道及设施确认、施工噪音许可等手续由承包人负责申请办理，发包人予以配合。

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                     （工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括                                ，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

发包人提供的施工图纸包含的全部内容（包括设计变更）     。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．道路工程为 2 年；

2．排水（雨水）工程为  2  年；

3．绿化工程为 1  年；

4．其他附属工程为  1  年；

5．其他项目保修期限约定如下：本工程质量保修期为2年 。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起  3  天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：

质量缺陷责任期内，如工程出现质量问题（或质量原因引发安全责任的），致使发包人或第三方受损的，承包人无条件承担整改和赔偿责任。否则发包人可以从承包人的保证金中支付赔偿金额，保证金不足以抵担责任的，发包人可通过其他方式或法律途径向承包人索赔 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                       承包人（公章）：          

地  址：                      地  址：        

法定代表人（签字）：                    法定代表人（签字）：     

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：     

电  话：                    电  话：      

传  真：                    传  真：    

开户银行：                    开户银行：  

账  号：                         账  号：    

邮政编码：                      邮政编码：   

## 第三章  技术条款

详见施工图纸

## 第四章  响应文件格式

## 第一节 响应文件格式

（项目名称）

响 应 文 件

项目编号：

磋商供应商：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月   日

1、磋 商 函

（采购人）：

1、根据已收到的项目的竞争性磋商采购文件，我方经考察现场和研究贵方的竞争性磋商采购文件后，愿以人民币（大写）         元（小写        元）磋商总报价方式承包磋商范围内全部工程。

2、如果我方成交，我方保证按采购人发出开工通知的时间进场施工，并开始计算工期，    天（日历天）内竣工并按规定负责工程的保修。

3、我方保证项目质量达到：国家验收合格标准。

4、我方承认磋商函附录是我方磋商函的组成部分。

5、如果我方成交，我方将按照文件规定提交由具有担保资格和能力的担保机构出具的履约担保书作为履约担保。

6、我方同意所提交的响应文件在竞争性磋商采购文件的磋商须知中第13条规定的磋商有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本竞争性磋商响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：年 月 日

2、磋商函附录

| 序号 | 费用名称 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 磋商总造价 | 元 |  |
| ② | 磋商供应商自报的工期 | 日历天 |  |
| ③ | 磋商供应商自报质量等级 |  |  |
| ④ | 施工企业资质等级： |  |  |
| ⑤ | 项目经理（建造师）姓名、专业、等级： |  |  |
| ⑥ | 对采购文件有关磋商有效期、合同条款、采购范围等实质性内容是否响应：（是或否） |  |  |
| ⑦ | 磋商保证金(数额、方式)： |  |  |

磋商供应商：(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

年   月   日

3、磋商报价表

币种：人民币

| 磋商报价 |  | 元 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其中 | 安全文明施工费 | 元 |  |
|  | 发包人提供材料（如有） | 元 |  |
|  | 承包人提供材料（设备）暂估价（如有） | 元 |  |
|  | 暂估专业工程（如有） | 元 |  |
|  | 暂列金额（如有） | 元 |  |
| 主要材料 | 钢筋 | 吨 |  |
|  | 水泥（不含商品混凝土用量） | 吨 |  |
|  | 商品混凝土 | m3 |  |

磋商供应商：(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

年  月   日

4、磋商保证金交纳证明

致：（采购代理机构）

我方参加 （项目名称及编号） 的竞争性磋商，缴纳磋商保证金人民币（大写）    元整（小写：￥），请贵方在退付磋商保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

磋商供应商（盖单位公章）：

联系人：

地址：

5、磋商供应商资质证明文件（有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件）（复印件加盖单位公章，要求清晰反映企业法人年度年检情况记录和经营范围。）

6、企业资质证书（复印件加盖公章）

7、安全生产许可证（复印件加盖公章）

8、磋商供应商社会保障资金的相关材料（提供供应商在响应文件提交截止时间前近三个月内任意一个月（或以上）社保部门出具的收据或社会保险缴纳清单；或在响应文件提交截止时间前近三个月内任意一个月（或以上）税务部门出具的社保完税凭证或缴费证明；不需要缴纳社会保障资金或成立不足一个月的，提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；以上须提供扫描件或其他电子文件。）（复印件加盖公章）

9、磋商供应商缴纳税收证明材料（提供供应商在响应文件提交截止时间前近三个月任意一个月（或以上）税务部门出具的缴纳税费的凭据或无欠税证明；无纳税记录的提供税务部门相应文件证明依法纳税或依法免税；新成立不足一个纳税周期的提供承诺书说明无欠税情况；以上须提供扫描件或其他电子文件。）；（复印件加盖公章）

10、法定代表人身份证明（格式自拟）（附身份证复印件加盖公章）

11、法人授权委托书和委托代理人身份证复印件

本授权委托书声明：我    （姓名）系    （磋商供应商名称）的法定代表人，现授权委托   （姓名）为我单位代理人，以本公司的名义参加的                    （项目名称、编号）项目的磋商活动，代理人在磋商和合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人：	性别：	年龄：

单位：	职务：               身份证号码：

磋商供应商：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：      年   月   日

备注：附委托代理人身份证复印件（身份证正、反两面）。

12、已标价工程量清单

（按提供的设计图纸和工程量清单进行报价）

1. 已标价工程量清单应按第五章“工程量清单”中的相关表格及投标报价说明填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第五章“工程量清单”有关工程量清单、磋商报价以及其他说明的内容。

2. 一般计税法建设工程已标价工程量清单表格按《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）附件“增值税一般计税方法工程计价表”要求提供，简易计税法表格按《<建设工程工程量清单计价规范>（GB5050-2013）广西壮族自治区实施细则》要求的表格提供，但规费和税费按照《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）调整，具体内容包括：

1.1 投标总价（封-3）

1.2 投标总价（扉-3）

1.3 总说明（表-01）

1.4 建设项目投标报价汇总表（表-02）

1.5 单项工程投标报价汇总表（表-03）

1.6 单位工程投标报价汇总表（表-04）

1.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（表-08）

1.8 工程量清单综合单价分析表（表-09）

1.9 主要清单项目工料机分析表（表-10）【备注：可按要求有选择的提供】

1.10 总价措施项目清单与计价表（表-11）

1.11 其他项目清单与计价汇总表（表-12）

1.12 暂列金额明细表（表12-1）

1.13 材料（工程设备）暂估单位及调整表（表12-2）

1.14 专业工程暂估价表（表12-3）

1.15计日工表（表12-4）

1.16 总承包服务费计价表（表12-5）

1.17 税前项目清单与计价表（表-14）

1.18 规费、增值税计价表（表-15）

1.19 发包人提供主要材料和工程设备一览表（表-21）

1.20 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于造价信息差额调整法）（表-22）

1.21 承包人提供主要材料和工程设备一览表（适用于价格指数差额调整法）（表-23）

备注：

（1）已标价工程量清单表格要严格按照招标工程量清单给出的表格要求和内容填报。以下表格视工程实际需要选用，如该工程不发生如下表格相关项目和费用，招标工程量清单不应列入该部分表格，已标价工程量清单亦不包括这部分表格。

①建设项目投标报价汇总表（表-02）

②暂列金额明细表（表12-1）

③材料（工程设备）暂估单位及调整表（表12-2）

④专业工程暂估价表（表12-3）

⑤计日工表（表12-4）

⑥总承包服务费计价表（表12-5）

⑦税前项目清单与计价表（表-14）

磋商供应商：(盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）

年   月    日

13、磋商辅助资料

13.1拟投入本合同工程施工的施工单位简要情况表

拟投入本合同工程施工的施工单位简要情况简介

1、名称、地址和通信代码

名    称：

地    址：

邮政编码：

2、组织机构

机构名称：

项目经理（注册建造师）姓名：

技术负责人姓名：

投入员工人数：人

其中：高级职称人员：人

中级职称人员：人

初级职称人员：人

技        工：人

磋商供应商：(盖单位章)

法定代表人或授权委托代理人：(签名或盖章)

年   月    日

13.2拟投入本合同工程施工的项目经理（注册建造师）简历表（必须提供，否则磋商无效）

拟投入本合同工程施工的项目经理（注册建造师）简历表 (格式)

| 姓 名 |  | 性 别 |  |  | 年 龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  | 职 称 |  |  | 学 历 |  |  |
| 建造师资质等级 |  | 注册建造师证号 |  |  |  |  |  |
| 专 业 |  |  | 从事建造师年限 (含项目经理年限) |  |  |  |  |
| 已完工程项目情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 项目名称 | 建设规模 |  | 开、竣工日期 |  | 工程质量 | 受奖情况 |

磋商供应商：(盖单位章)

法定代表人或授权委托代理人：(签名或盖章)

年   月   日

13.3 拟投入本合同工程施工的技术力量、人员配置（必须提供，否则磋商无效）

- 拟投入的技术力量、人员配置

| 序号 | 姓名 | 职称 | 证书名称 | 证书级别 | 证书编号 | 专业 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一旦我单位成交，我方保证并配备上述项目管理机构。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明。 |  |  |  |  |  |  |  |

磋商供应商：(盖单位章)

法定代表人或授权委托代理人：(签名或盖章)

年   月    日

注：本表所列岗位的所有管理人员的情况均应如实填写，并应附相关资格证书等复印件。可按以上格式扩展为多页填写，每一页均应加盖磋商供应商单位公章。

14、施工组织设计

磋商供应商编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法；拟投入本工程的施工总平面布置图（格式自拟）、主要施工设备情况（格式自拟）、拟配备本工程的试验和检测仪器设备情况（格式自拟）、劳动力计划（格式自拟）等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

15、磋商供应商认为必要提供的其他声明及文件资料

中小企业声明函（工程、服务）（格式，如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情 形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依 法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（格式，如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加  （采购单位名称）单位的    （采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 工程量清单

说明：采购人统一公布的工程量清单子目工程量（或采购人对工程量清单不进行修正），为采购人施工图纸竞争性磋商工程量，承包人必须按照施工图纸完成全部工程，最终工程量以实际施工的工程量为准。

承包人必须按照施工图纸完成全部工程，增减工程量按合同约定的计量方法进行计量。除因合同专用条款中的变更工程量条款约定变更的范围和内容变更的工程量进行计量外，不再对工程量进行计量。

图纸（另附）

# 第六章 评标办法

一、评审依据及方式

1、评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评标依据，对供应商的最后报价、人员配备、项目业绩、项目团队技术、荣誉奖励、规划编制方案等方面内容按百分制打分。

2、评审方式：以封闭方式进行评标。

3、根据中华人民共和国政府采购法的相关规定，采购人和采购代理机构，磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标方法

1、对进入详评的，采用百分制综合评分法。

2、计分办法（按四舍五入取至百分位）：

2.1、价格分…………………………………………………………10分

（1）磋商供应商提供企业按《政府采购促进中小企业发展暂行办法》如实递交中小企业声明函，否则不予价格扣除，对其磋商价给予10%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=磋商报价×（1-10%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予5%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=磋商报价×（1-5%）；除上述情况外，评标价=磋商报价。

投标产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）实质上响应满足磋商采购文件要求的最低磋商报价为10分。

（3）价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

2.2 技术方案分………………………………………………………70分

|  | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- |
| 施工组织设计分（70分） | 主要施工方法（10分） | 各主要分部施工方法符合项目实际，须有详尽的施工技术方案， 工艺先进、方法科学合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 优(10分):各主要分部施工方法针对性强，施工技术方案详尽周 密，艺先进、方法科学、可行，能很好的指导具体施工并确保安全。 良(7分):各主要分部施工方法符合项目实际，施工技术方案齐全， 工艺成熟、方法合理、可行，能指导具体施工并确保安全。 中(4分):各主要分部施工方法基本符合项目实际，施工技术方案基本齐全，方法基本合理、基本可行，基本能指导具体施工并确保安 全。 差(1分):各主要分部施工方法针对性差，施工技术方案差，工艺 落后、方法不合理，不能指导具体施工和确保安全。 |
|  | 拟投入的主要物资计划（10分） | 投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，数量、选型配置、 进场时间安排合理，满足施工需要。 优（10分）：投入的施工材料有详细的组织计划且计划周密，投入计划与进度计划呼应，较好满足施工需要，调配投入计划合理、准确。 良（7分）：投入的施工材料有详细的组织计划，投入计划与进度 计划呼应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理、准确。 中（4分）：投入的施工材料有组织计划，投入计划与进度计划呼 应，基本满足施工需要，调配投入计划基本合理。 差（1分）：投入的施工材料的组织计划差，投入计划与进度计划 不呼应，不能满足施工需要。 |
|  | 劳动力安排计划（10分） | 各主要施工工序应有详细周密的劳动力安排计划，有各工种劳动力 安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 优（10分）：各主要施工工序有详细周密的劳动力安排计划，各工种劳动力安排计划齐全，劳动力投入与进度计划呼应合理，满足施工需要。 良（7分）：各主要施工工序有详细的劳动力安排计划，有各工种 劳动力安排计划，劳动力投入合理，满足施工需要。 中（4分）：各主要施工工序劳动力安排计划基本完全，无各工种劳动力安排计划或计划不全，劳动力投入不合理，基本能满足施工需要。 差（1分）：各主要施工工序劳动力安排计划差，无各工种劳动力 安排计划或计划不全，劳动力投入不合理，不能满足施工需要。 |
|  | 确保工程质量的技术组织措施（10分） | 应有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序应有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有效保证技 术质量，达到承诺的质量标准。 优（10分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配 备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，且先进、可行、具体，高于磋商文件的质量要求及施工验收规范要求，达到承诺的质量标准。 良（7分）：有专门的质量技术管理班子和制度，且人员配备合理，制度健全。主要工序有质量技术保证措施和手段，自控体系完整，能有 效保证技术质量，达到承诺的质量标准。 中（4分）：质量技术管理班子人员配备基本合理，制度不健全。 质量技术保证措施和手段基本可行，没有质量违约责任承诺。 差（1分）：质量技术管理班子人员配备差，制度不健全。质量技 术保证措施和手段不可行，没有质量违约责任承诺。 |
|  | 确保安全生产的技术组织措施（10分） | 应有专门的安全管理人员和制度，且人员配备合理，制度健全，各道 工序安全技术措施针对性强，符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 优（10分）：安全人员配备合理；有健全的安全管理制度，各道工序 安全技术措施针对性强，符合实际且高于国家有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施得力。 良（7分）：安全人员配备合理；有健全的安全管理制度，各道工序安全技术措施符合实际且满足有关安全技术标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施合理。 中（4分）：安全人员配备合理，但安全管理制度不健全，各道工序安 全技术措施基本符合实际，不能满足有关安全技术 标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施合理。 差（1分）：安全人员配备不合理，安全管理制度不健全，不能满足有关安全技术 标准要求。现场防火、应急救援、社会治安安全措施 不合理。 |
|  | 确保工期的技术组织措施（5分） | 在施工工艺、施工方法、材料选用、劳动力安排、技术等方面有保证工期的具体措施且措施得当。有控制工期的施工进度计划。应有施工总进度表或施工网络图，各项计划图表编制完善，安排科学合理，符合本项目 施工实际要求。 优（5分）：有保证工期的具体措施且措施得力。各项计划图表编制详 尽周密，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 良（3分）：有保证工期的具体措施且措施得当。各项计划图表编制 完善，安排较合理，符合本项目施工实际要求。 中（1分）：有保证工期的具体措施。各项计划图表编制不完善，安排 不合理，基本能满足本项目施工实际要求。 差（0分）：保证工期的具体措施不完全。各项计划图表编制不完善， 安排不合理，不能满足本项目施工实际要求。 |
|  | 确保文明施工的技术组织措施（5分） | 针对本工程项目特点，应有现场文明施工、环境保护措施，且措施内容应达到《建筑施工安全生产检查标准》（JGJ59-2011）合格标准并符合《广西壮族自治区建筑工程文明施工导则》要求。各项措施周全、具体、 有效。有具体实现现场文明施工目标的承诺。 优（5分）：现场文明施工、环境保护措施和内容达到且高 于《建筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑专业工程文明施工导则》要求；有具体实现现场文明施工目标的承诺，而且各项措施科学、具体、 得力的。 良（3分）：现场文明施工、环境保护措施和内容达到《建 筑施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑专业工程 文明施工导则》；有具体实现现场文明施工目标的承诺，而且各项措施周全、具体、有效的。 中（1分）：现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑 施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑专业工程文 明施工导则》的要求 基本符合，现场文明施工目标的承诺。 差（0分）：现场文明施工、环境保护措施和内容与《建筑 施工安全生产检查标准》、《广西壮族自治区建筑专业工程文 明施工导则》的要求 偏差大，没有提供现场文明施工目标的承诺。 |
|  | 工程施工的重点和难点及保证措施 （5分） | 针对本工程的特点，阐述本工程的重点和难点，解决重点和难点问题 的方法是否合理 优（5分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述。对重点、难点有先进合理的施工措施并有可行的安全措施，解决方案完整、经济、安全、 切实可行，措施得力。 良（3分）：对项目关键技术、工艺有深入的表述，对重点、 难点有 合理的建议，解决方案经济、安全、基本可行。 中（1分）：对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议， 解决方 案不可行。 差（0分）：没有提供对项目关键技术有表述，对重点、难点有建议。 |
|  | 施工总平面布置图（5分） | 应有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实际要求。 优（5分）：有施工总平面布置图，安排科学合理，符合本项目施工实 际要求。 良（3分）：有施工总平面布置图，安排一般，符合本项目施工实际要 求。 中（2分）：有施工总平面布置图，基本符合本项目施工实际要求。 差（1分）：有施工总平面布置图，但不符合本项目施工实际要求。 |

2.3人员配置分…………………………………………………………20分

| 项目管理机构配备分（20） | 主要负责人员分（10分） | （1）项目经理具备建筑工程专业贰级以上（含本级）建造师资格且具备有效的安全生产考核合格证书（B类）的得5分。此项满分5分。 （2）拟投入本项目项目经理具备初级以上（含本级）职称的得5分。此项满分5分。 |
| --- | --- | --- |
|  | 其他人员分（10分） | 基本要求：人员齐备、专业配套应与资格审查提供的人员配备相一致，且具备相关施工现场专业人员职业培训合格证书（拟派驻本项目的技术负责人应具有中级及以上职称证件，施工员、质量员、材料员等人员应具有有效的相应施工现场专业人员职业培训合格证书，专职安全生产管理人员需有有效建筑施工企业三类人员C证，且拟投入的项目管理人员符合国家及广西壮族自治区的规定）。 （1）技术负责人：具备建筑工程专业中级及以上职称的得3分，此项满分3分。 （2）拟投入本工程实施人员，此项满分7分。 优（7分）：项目班子人员齐备、全部持证上岗，年审合格、专业配置合理、综合素质优秀，完全满足施工要求。 良（5分）：项目班子人员齐备、全部持证上岗，年审合格、专业搭配合理、综合素质良好，能满足施工要求。 中（3分）：项目班子人员齐备、全部持证上岗，年审合格、专业搭配较合理、综合素质一般，基本满足施工要求。 一般（2分）：一般满足施工需要，管理人员配备基本符合、专业配置不合理。 差（1分）：不满足施工需要，管理人员配备不齐全、专业配置不合理。 |

注：以上拟投入本项目人员须提供相应岗位证书复印件；拟投入人员必须提供投标截止时间前近三个月内任意一个月（或以上）社保部门出具的收据或社保险缴纳清单；或在响应文件提交截止时间前近三个月内任意一个月（或以上）税务部门出具的社保完税凭证或缴费证明；不需要缴纳社会保障资金或成立不足一个月的，提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金；以上须提供扫描件或其他电子文件；并加盖单位公章，不按照上述要求提供资料者，不能作为评分依据。

总得分=价格分+技术方案分+人员配置分

三、成交候选人推荐原则

磋商小组按照得分由高到低顺序排列3名成交候选人。得分相同的，按磋商报价由低到高顺序排列，得分且磋商报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，排名第一的成交侯选供应商应被确认为成交人，若排名第一的成交侯选供应商自愿放弃资格或由于不可抗力的原因不能按合同规定履约的，则排名第二的成交侯选供应商应被确认为成交人，依次类推。采购人也可以决定重新采购。

# 附件：投标/履约保证金退付确认函

投标/履约保证金退付确认函

| 供应商申请 | 采购项目名称： |
| --- | --- |
|  | 采购项目编号： |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |
|  | 该项目已于年月日履约完毕。请将履约金退付到以下帐户。 开户名称： 帐 号： 开 户 行： 联系人： 联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |
| 采购单位意见 | 意见：(是否同意退付履约保证金)。 单位负责人： 联系电话： 采购单位盖章： 年 月 日 |
| 备注：1附收款收据原件、银行转帐单复印件，工程类项目另附工程竣工验收报告复印件； 2、用浆糊粘贴在左上角，不能用订书机装订。 |  |