2025-2027年北海市政务云平台服务项目

招标文件

（电子招投标）

编号:（BHZC2025-G3-990228-CGZX）

北海市信息中心

北海市政府采购中心

二〇二五年九月三十日

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分 投标人须知	7

第三部分 采购需求	26

第四部分 评标办法	58

第五部分 拟签订的合同文本	68

第六部分 应提交的有关格式范例	79

- 招标公告

北海市政府采购中心关于北海市信息中心2025-2027年北海市政务云平台服务项目(BHZC2025-G3-990228-CGZX)公开招标公告

（远程异地评标）

项目概况

2025-2027年北海市政务云平台服务项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年10月23日9点00分00秒（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：BHZC2025-G3-990228-CGZX

项目名称：2025-2027年北海市政务云平台服务项目

预算金额（元）： 45494613

采购需求：

标项名称: 2025-2027年北海市政务云平台服务项目

数量:1项

预算金额（元）: 45494613

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：2025-2027年北海市政务云平台服务，具体以招标文件第三部分采购需求为准。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：自签订合同并开始履行之日起24个月。

本标项（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2025年9月30日至2025年10月14日，每天上午00:00至12:00 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：供应商登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间： 2025年10月23日9点00分00秒（北京时间）

投标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

开标时间：2025年10月23日9点00分00秒（北京时间）

开标地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.本项目需要落实的政府采购政策：（1）支持采用本国产品：政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。（2）支持绿色发展：落实强制采购节能产品、鼓励节能政策；鼓励环保政策；推广使用绿色包装；采购绿色建材等。（3）支持中小企业发展：对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（4）支持监狱企业、残疾人福利性单位发展：监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业。（5）支持创新发展：优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。（6）平等对待内外资企业和符合条件的破产重整企业。

3.为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。供应商中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。

4.网上公告媒体查询：中国政府采购网、广西政府采购网、北海市政府采购监管网、全国公共资源交易平台（广西•北海）、北海市人民政府网-北海市政府采购中心网站。

5.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，磋商供应商应当在磋商截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，CA证书申请操作指南下载地址（网上申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/luban/detail?parentId=66479&articleId=pSO9fZ16UrkQX4GkrKyqiA==&utm=luban.luban-PC-38919.1085-pc-wsg-guangxi-secondPage-front.1.2e18f760d69611ed8f2cc9701088ccbf）（广西政府采购网）或（现场办理：https://www.gxca.com.cn/detail/detail?articleId=1546808615271264258&classifyId=1546335737551556610&pid=1546335679795990530（广西壮族自治区数字证书认证中心）。

6.各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。电子响应文件制作与投送教程请登录广西政府采购云平台“服务中心-帮助文档-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”。

7.本项目采用远程异地评标。

8.本项目为北海市推动解决政府采购异常低价试点项目。

七、对本次采购提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：北海市信息中心

地    址：北海市海城区长青东路90号

项目联系人：许观就

项目联系方式：0779-2052603

2.采购代理机构信息

名    称：北海市政府采购中心

地    址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区2号楼一层

项目联系人(询问)：梁宇

# 项目联系方式(询问)：0779-3071101

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

# 第二部分 投标人须知

## 前附表

| 序号 | 事项 | 本项目的特别规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 服务类。 |
| 2 | 采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业 | 标的：2025-2027年北海市政务云平台服务，属于 软件和信息技术服务业 行业； |
| 3 | 是否允许采购进口产品 | 本项目不允许采购进口产品。 ☐可以就 采购进口产品。 |
| 4 | 分包 | ☐ A同意将非主体、非关键性的 工作分包。 B不同意分包。 注：不得限制大中型企业向小微企业合理分包。 |
| 5 | 开标前答疑会或现场考察 | A不组织。 ☐B组织，时间： ,地点： ，联系人： ，联系方式： 。 |
| 6 | 样品提供 | A不要求提供。 ☐B要求提供， （1）样品： ； （2）样品制作的标准和要求： ； （3）样品的评审方法以及评审标准：详见评标办法； （4）是否需要随样品提交检测报告：☐否；☐是，检测机构的要求： ；检测内容： 。 （5）提供样品的时间： ；地点： ；联系人： ，联系电话： 。请投标人在上述时间内提供样品并按规定位置安装完毕。超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，并将清场并封闭样品现场。 (6)采购活动结束后，对于未中标人提供的样品，采购人、采购代理机构将通知未中标人在规定的时间内取回，逾期未取回的，采购人、采购代理机构不负保管义务；对于中标人提供的样品，采购人将进行保管、封存，并作为履约验收的参考。 （7）制作、运输、安装和保管样品所发生的一切费用由投标人自理。 |
| 7 | 方案讲解演示 | ☐A不组织。 B组织。 （1）在评标时安排每个投标人进行方案讲解演示。每个投标人时间不超过20分钟，讲解次序以投标文件解密时间先后次序为准，讲解演示人员不超过1人。演示结束后直接退出，不需要解答评标委员会提问。 （2）方案讲解演示要求采取以下方式： 通过广西政府采购云平台在线讲解演示。广西政府采购云平台在线讲解需投标人根据广西政府采购云平台操作要求做好准备工作，提前完善软硬件配置环境。讲解演示以播放视频的方式展现，视频内容为制作一段演示云平台服务功能的视频（视频时长不超过15分钟，内容详见第四部分评分办法的功能演示评分项）。 注：因投标人自身原因导致无法演示或者演示效果不理想的，责任自负。因平台原因导致本项目方案讲解演示环节无法顺利开展，按照相关规定执行。 |
| 8 | 投标人应当提供的资格、资信证明文件 | （1）资格证明文件：见招标文件第二部分11.1。 投标人未提供有效的资格证明文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，投标无效。 |
|  |  | （2）资信证明文件：根据招标文件第三部分采购需求及第四部分评标标准的要求提供。 |
| 9 | 节能产品、环境标志产品 | 采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。 |
| 10 | 报价要求 | 有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。投标文件开标一览表（报价表）是报价的唯一载体，如投标人在政府采购云平台填写的投标报价与投标文件报价文件中开标一览表（报价表）不一致的，以报价文件中开标一览表（报价表）为准。投标文件中价格全部采用人民币报价。招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。提醒：验收时检测费用由采购人承担，不包含在投标总价中。 投标报价出现下列情形的，投标无效： 投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的； 投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的; 报价属于采购文件规定的异常低价情形之一，且未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料证明其报价合理性的; 投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的。 |
| 11 | 中小企业信用融资 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，北海市财政局与北海市工业和信息化局共同出台了《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，供应商若有融资意向，详见《关于贯彻落实政府采购领域促进中小企业发展措施的通知》，或登录北海市政府采购中心网站自助查询。 供应商中标后也可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。 |
| 12 | 备份投标文件送达地点和签收人员 | A不接受。 ☐B接受：备份投标文件送达地点： ；备份投标文件签收人员联系电话： 。采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。 |
| 13 | 特别说明 | 联合体投标的，联合体各方分别提供与联合体协议中规定的分工内容相应的业绩证明材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准。 |
|  |  | ☐联合体投标的，联合体各方均需按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件，否则视为不符合相关要求。 ☐联合体投标的，联合体中有一方或者联合体成员根据分工按招标文件第四部分评标标准要求提供资信证明文件的，视为符合了相关要求。 |
| 14 | 解释权 | 本招标文件解释权属采购人及代理机构。 |

## 一、总则

1. 适用范围

本招标文件适用于该项目的招标、投标、开标、资格审查及信用信息查询、评标、定标、合同、验收等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1 “采购人”系指招标公告中载明的本项目的采购人。

2.2 “采购代理机构”系指招标公告中载明的本项目的采购代理机构。

2.3 “投标人”系指是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “法定代表人（负责人）”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或自然人本人。

2.5“电子签名”系指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据；“公章”系指单位法定名称章。因特殊原因需要使用冠以法定名称的业务专用章的，投标时须提供《业务专用章使用说明函》（附件4）。

本文件所涉及的法定代表人（负责人）或其委托代理人签名的内容，可以是供应商的法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名；如果供应商没有法定代表人（负责人）或其委托代理人的电子签名，供应商也可以线下签名或盖姓名章后扫描上传。电子投标文件加盖公章部分均采用CA签章。

2.6“电子交易平台”系指本项目政府采购活动所依托的广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）。

2.7 “▲” 系指实质性要求条款，“”系指适用本项目的要求，“□”系指不适用本项目的要求。

3. 采购项目需要落实的政府采购政策

3.1 本项目原则上采购本国生产的货物、工程和服务，不允许采购进口产品。除非采购人采购进口产品，已经在采购活动开始前向财政部门提出申请并获得财政部门审核同意，且在采购需求中明确规定可以采购进口产品（但如果因信息不对称等原因，仍有满足需求的国内产品要求参与采购竞争的，采购人、采购代理机构不会对其加以限制，仍将按照公平竞争原则实施采购）；优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

3.2 支持绿色发展

3.2.1采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。▲采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，投标无效。

3.2.2 修缮、装修类项目采购建材的，采购人应将绿色建筑和绿色建材性能、指标等作为实质性条件纳入招标文件和合同。

3.2.3为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，供应商提供产品及相关快递服务的具体包装要求要参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》。鼓励采购单位优先采购秸秆环保板材等资源综合利用产品。鼓励采购单位优先采购绿色物流配送服务、提供新能源交通工具的租赁服务。

3.2.4 鼓励供应商在参加政府采购过程中开展绿色设计、选择绿色材料、打造绿色制造工艺、开展绿色运输、做好废弃产品回收处理，实现产品全周期的绿色环保。鼓励采购单位对其提高预付款比例、免收履约保证金。

3.3支持中小企业发展

3.3.1中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

3.3.2在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

3.3.3对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。专门面向中小企业采购的政府采购项目或者采购包不再执行价格扣除政策。

3.3.4符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；

3.3.5符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定的监狱企业并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型、微型企业。

3.3.6可享受中小企业扶持政策的投标人应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

3.3.7中小企业享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

3.4支持创新发展

3.4.1 采购人优先采购被认定为首台套产品和“制造精品”的自主创新产品。

3.4.2首台套产品被纳入《首台套产品推广应用指导目录》之日起3年内，以及产品核心技术高于国内领先水平，并具有明晰自主知识产权的“制造精品”产品，自认定之日起2年内视同已具备相应销售业绩，参加政府采购活动时业绩分值为满分。

3.5平等对待内外资企业

政府采购依法对内外资企业在中国境内生产的产品（包括提供的服务）平等对待，不论其供应商是内资还是外资企业，均应依法保障其平等参与政府采购活动的权利。不得以所有制形式、组织形式、股权结构、投资者国别、产品品牌以及其他不合理的条件对供应商予以限定。平等对待内外资企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

3.6平等对待符合条件的破产重整企业

平等对待符合条件的破产重整企业，切实保障企业公平竞争，平等维护企业的合法利益。

4. 询问、质疑、投诉

4.1在线询问、质疑、投诉。

根据《北海市财政局  北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采〔2022〕23号）文件要求，鼓励供应商在线提起询问、质疑、投诉，路径为：供应商可通过北海“广西政府采购云”平台进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问、质疑，对质疑答复不满意或者未收到答复的可以向监督部门在线提起投诉。内外资企业在政府采购活动中，凡认为采购文件、采购过程、中标结果使自身权益受到损害的，均可依照相关规定提起质疑和投诉。

询问联系部门：北海市政府采购中心采购一科   联系电话：0779-3071101  地址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区

质疑联系部门：北海市政府采购中心监督科   联系电话：0779-3960826    地址：北海市海城区陈文村北路7号市直机关第三办公区

投诉联系部门：北海市财政局        联系电话：0779-3063975

地址：北海市海城区北部湾西路19号

4.2供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

4.3供应商质疑

4.3.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。

4.3.2供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，否则，采购人或者采购代理机构不予受理：

4.3.2.1对招标文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起计算。

4.3.2.2对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

4.3.2.3对采购结果提出质疑的，质疑期限自采购结果公告期限届满之日起计算。

4.3.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

4.3.3.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.3.3.2质疑项目的名称、编号；

4.3.3.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.3.3.4事实依据；

4.3.3.5必要的法律依据；

4.3.3.6提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

质疑函范本及制作说明详见附件2。

4.3.4对同一采购程序环节的质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出。

4.3.5采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。采购人或者采购代理机构应当质疑回复后5个工作日内，在广西政府采购网公开质疑答复，答复内容应当完整。

4.3.6根据采购人与采购代理机构签订的采购委托协议，质疑答复责任主体如下：

质疑答复责任主体一览表

| 质疑内容 |  | 质疑答复责任主体 |
| --- | --- | --- |
| 对采购文件提出质疑 | 对采购文件中特定资格条件、采购需求、评审办法、评审标准提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购文件中其他内容提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购过程提出质疑 | 有关现场考察或开启响应文件前答疑会事项提出的质疑 | 采购人 |
|  | 对采购过程中其它事项提出的质疑 | 采购代理机构 |
| 对采购结果提出质疑 | 对采购结果提出的质疑 | 采购代理机构 |

注：采购人或代理机构或应当协助质疑答复责任主体及时答复供应商的书面质疑。

4.3.7询问或者质疑事项可能影响采购结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

4.4供应商投诉

4.4.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

4.4.2供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

4.4.3供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

4.4.4以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

## 二、招标文件的构成、澄清、修改

5．招标文件的构成

5.1 招标文件包括下列文件及附件：

5.1.1招标公告；

5.1.2投标人须知；

5.1.3采购需求；

5.1.4评标办法；

5.1.5拟签订的合同文本；

5.1.6应提交的有关格式范例。

5.2与本项目有关的澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6. 招标文件的澄清、修改

6.1已获取招标文件的潜在投标人，若有问题需要澄清，应于投标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出。

6.2 采购代理机构对招标文件进行澄清或修改的，将同时通过电子交易平台通知已获取招标文件的潜在投标人。依法应当公告的，将按规定公告，同时视情况延长投标截止时间和开标时间。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标

7. 招标文件的获取

详见招标公告中获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价。

8.开标前答疑会或现场考察

采购人组织潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会的，潜在投标人按第二部分投标人须知前附表的规定参加现场考察或者开标前答疑会。

9.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

10. 投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

11. 投标文件的组成（标注“▲”为实质性要求，供应商必须提供，否则投标无效。相关格式见招标文件第六部分）

11.1资格文件：

▲11.1.1符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函；

11.1.2联合协议（如果有)；

11.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有)；

11.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

11.2  商务技术文件：

▲11.2.1投标函；

▲11.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明；

11.2.3分包意向协议（如果有)；

11.2.4符合性审查资料（如果有)；

11.2.5评标标准相应的商务技术资料（如果有)；

11.2.6投标标的清单（如果有)；

▲11.2.7商务技术偏离表；

▲11.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

▲11.2.9承诺函；

11.2.10技术解决方案（如果有)。可以是针对本项目的完整技术解决方案和实施方案；详细阐述项目方案的实现思路及关键技术；符合本项目对当前和未来发展的要求；以及对功能设计和实施计划的建议；

11.2.11组织实施方案（如果有)。可以是本项目详细工作实施组织方案，包括(但不限于)以下内容：组织机构、工作时间进度表、工作程序和步骤、管理和协调方法、关键步骤的思路和要点；

▲11.2.12运维服务方案。可以是项目验收之后的维护方案；针对本项目的维护方案，包括本地售后服务机构及人员情况等。供应商应以书面形式完整准确地表述售后服务承诺(范围、标准及期限等)、供应商可能增加的服务承诺等。并明示服务承诺可能涉及的前提设定和费用，否则将被认为是无条件和免费的。承诺质保期内均提供免费上门服务。

11.3报价文件：

▲11.3.1开标一览表（报价表）；

11.3.2中小企业声明函。

投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效；

投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

12. 投标文件的编制

12.1投标文件分为资格文件、商务技术文件、报价文件三部分。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六部分规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

12.2投标人进行电子投标应安装客户端软件—“广西政府采购云平台电子交易客户端”，并按照招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。投标人未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收并提示。

12.3使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区”进行查阅。

13.投标文件的签署、盖章

13.1投标文件按照招标文件第六部分格式要求进行签署、盖章。▲投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。

13.2为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

13.3招标文件对投标文件签署、盖章的要求适用于电子签名、CA签章以及招标文件明确允许的其他方式。

14. 投标文件的提交、补充、修改、撤回

14.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

14.2电子交易平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

14.3采购人、采购代理机构可以视情况延长投标文件提交的截止时间。在上述情况下，采购代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

15.备份投标文件

15.1投标人在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前直接提交或者以邮政快递方式递交备份投标文件1份，但采购人、采购代理机构不强制或变相强制投标人提交备份投标文件。

15.2备份投标文件须在“广西政府采购云平台投标客户端”制作生成，并储存在DVD光盘等存储介质中。备份投标文件应当密封包装并在包装上加盖公章并注明投标项目名称，投标人名称(联合体投标的，包装物封面需注明联合体投标，并注明联合体成员各方的名称和联合协议中约定的牵头人的名称)。不符合上述制作、存储、密封规定的备份投标文件将被视为无效或者被拒绝接收。

15.3直接提交备份投标文件的，投标人应于投标截止时间前在招标公告中载明的开标地点将备份投标文件提交给采购代理机构，采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。

15.4以邮政快递方式递交备份投标文件的，投标人应先将备份投标文件按要求密封和标记，再进行邮政快递包装后邮寄。备份投标文件须在投标截止时间之前送达招标文件第二部分投标人须知前附表规定的备份投标文件送达地点；送达时间以签收人签收时间为准。采购代理机构将拒绝接受逾期送达的备份投标文件。邮寄过程中，电子备份投标文件发生泄露、遗失、损坏或延期送达等情况的，由投标人自行负责。

15.5投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效。

16.投标文件的无效处理

有招标文件第四部分4.2规定的情形之一的，投标无效：

17.投标有效期

17.1投标有效期为从提交投标文件的截止之日起120天。▲投标人的投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的，投标无效。

17.2投标文件合格投递后，自投标截止日期起，在投标有效期内有效。

17.3在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人或采购代理机构可以以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改其投标文件，投标人拒绝延长的，其投标无效。

## 四、开标、资格审查与信用信息查询

18.开标

18.1采购代理机构按照招标文件规定的时间通过电子交易平台组织开标，所有投标人均应当准时在线参加。投标人不足3家的，不得开标。

18.2开标时，电子交易平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托电子交易平台发起开始解密指令，投标人按照平台提示和招标文件的规定在半小时内完成在线解密。

18.3投标文件未按时解密，投标人提供了备份投标文件的，以备份投标文件作为依据，否则视为投标文件撤回。投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。

19、资格审查

19.1采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的资格进行审查。

19.2投标人未按照招标文件要求提供与资格条件相应的有效资格证明材料的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求，其投标无效。

19.3对未通过资格审查的投标人，采购人或采购代理机构告知其未通过的原因。

19.4合格投标人不足3家的，不再评标。

20、信用信息查询

20.1信用信息查询渠道及截止时间：采购人或采购代理机构将在资格审查时通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道查询投标人接受资格时的信用记录。

20.2信用信息查询记录和证据留存的具体方式：现场查询的投标人的信用记录、查询结果经确认后将与采购文件一起存档。

20.3信用信息的使用规则：经查询列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将被拒绝参与政府采购活动。

20.4联合体信用信息查询：两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

## 五、评标

21.评标

21.1本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大。

21.2评标委员会将根据招标文件和有关规定，履行评标工作职责，并按照评标方法及评分标准，全面衡量各投标人对招标文件的响应情况。对实质上响应招标文件的投标人，按照评审因素的量化指标排出推荐中标的投标人的先后顺序，并按顺序提出授标建议。详见招标文件第四部分评标办法。

## 六、定 标

22. 确定中标供应商

政府采购项目实行全流程电子化，评审报告送交、采购结果确定和结果公告均在线完成。为进一步提升采购结果确定效率，采购代理机构应当依法及时将评审报告在线送交采购人。采购单位应当自收到评审报告之日起5个工作日内在线确定中标供应商。中标通知书和中标结果公告应当在规定时间内同时发出。

23. 中标通知与中标结果公告

23.1自中标人确定之日起2个工作日内，采购代理机构通过电子交易平台向中标人发出中标通知书，同时编制发布采购结果公告。采购代理机构也可以以纸质形式进行中标通知。

23.2中标结果公告内容包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，开标记录、评审专家抽取规则、未中标情况说明、中标公告期限以及评审专家名单。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时应当同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商和未中标供应商的评审报价及排名；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时应当同时公告中标供应商和未中标供应商的评审总得分及排名。鼓励发布中标结果公告时加大评审过程公开力度，但发布内容不得涉及国家秘密和商业秘密。

23.3公告期限为1个工作日。

## 七、合同授予

24. 合同主要条款详见第五部分拟签订的合同文本。

25. 合同的签订

25.1采购人与中标供应商应当自中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购电子合同，具备条件的项目应缩短合同签订时间至8个工作日内。采购人因不可抗力原因延迟签订电子合同的，应当自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。鼓励采购人通过完善内部流程进一步缩短电子合同签订期限。

25.2中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

25.3如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

25.4中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

25.5采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

25.6政采贷

政府采购合同信用融资（以下简称“政采贷”），是指金融机构以政府采购中小微企业信用审查和政府采购信誉为基础，按优于一般企业的贷款程序和利率，依托政府采购合同或信用评估，直接向申请贷款的中小微企业发放无财产抵押贷款，或由北海市小微企业融资担保有限公司提供贷款担保的一种融资模式。办理的基本流程如下：

（一）融资申请。有融资需求的供应商取得《中标通知书》后，在签订采购合同前，向贷款金融机构递交融资申请表。中标供应商可以根据贷款需求等实际情况选择是否需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信，如需要提供担保增信则同时向北海市小微企业融资担保有限公司递交融资申请表。

（二）资料审查。贷款金融机构查看有融资需求供应商有关资料，进行贷前独立评审，决定是否提供融资或融资担保。双方达成融资意向后，确定融资方案和回款账户，供应商与采购单位签订《政府采购合同》，并将金融机构监管账户设定为合同收款账户。其中，需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，还需北海市小微企业融资担保有限公司进行保前独立评审。

（三）签订贷款协议。无需北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，与供应商签订贷款协议。需要北海市小微企业融资担保有限公司提供担保增信的，由其与贷款金融机构查看采购合同信息，确认账户无误后，贷款金融机构与供应商签订贷款协议、北海市小微企业融资担保有限公司与供应商签订委托担保合同。

（四）贷款发放。贷款金融机构根据贷款协议向供应商发放贷款。

（五）按期还款。供应商获得贷款后应自觉履行政府采购合同，合同履行完毕后，采购单位根据合同约定时间和账户信息，严格按照财政资金管理的相关规定，及时将资金支付到采购合同收款账户。

（六）业务终止。贷款偿清后，贷款金融机构或北海市小微企业融资担保有限公司及时办理应收账款质押注销登记，业务终止。

注：相关合作银行的具体操作流程详见北海市政府采购中心首页“政采贷”板块。

对于列入《政府采购信用白名单》的供应商，在获取“政采贷”流水贷产品时给予更高的授信额度，在申请“政采贷”合同贷产品时，可享受较低的贷款利率，同时信用白名单供应商获得信贷时长进一步缩短。

供应商中标后可在“广西政府采购云”平台申请政采贷：操作路径：登录广西政府采购云平台-金融服务中心-【融资服务】，可在热门申请中选择产品直接申请。详见如下：

1.有贷款需求的供应商可以访问“广西政府采购云平台-金融服务-融资服务”栏目办理有关业务（链接：https://jinrong.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/finance/loan/gx）

2.合作银行咨询办理

| 银行名称 | 联系电话 | 最高授信金额 | 最长授信期限 | 最低利率 | 流程简介 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设银行 | 13077729988 | 最高3千万 | 1年 | 4% | 开设账号，线下提供申请材料，进入贷款审批流程，贷款审批通过后可自主用款，银行官方网银可自主还款。 |
| 中国银行 | 0779-3997084 | 最高1千万 | 3年 | 1.93% | 在银行开户，线上申请，上传所需材料，等待审批，审批通过后可直接在手机银行提款。 |
| 兴业银行 | 0779-3158330 | 最高1千万（单笔提款金额达合同金额70%） | 1年 | 3.70% | 全流程线上，初次申请开立账户，提供营业执照、采购合同、信用材料等，申请复审，签订合同，提交单笔贷款使用需求，贷款到账后受托使用。 |
| 工商银行 | 0779-3050645 | 最高1千万且不超过合同金额70% | 货物类1年 服务类3年 工程类5年 | 3.45% | 为中征系统白名单企业，提供相关要求材料，内部审批后放款自主借还。 |
| 国民村镇银行 | 0779-2668801 | 最高500万 | 5年 | 2.80% | 银行开户，线下申请并提供材料，信用良好企业最快1天获批即可提款 |
| 桂林银行 | 18577993959 | 最高1千万 | 1年 | 3.45% | 线下申请，材料齐全最快1周内即可放款。 |
| 中小微商务服务公司 | 19907799988 |  |  |  | 具体业务可电话咨询。 |

注：表中联系电话、授信金额、授信期限、最低利率等信息可能动态更新，仅供参考，具体以办理时相关银行公布的为准。

26. 履约保证金：本项目不收取履约保证金。中标供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。

27.预付款:本项目无预付款。

## 八、电子交易活动的中止

28. 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

28.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

28.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

28.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

28.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

28.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

## 九、验收

30.验收

30.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

30.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

30.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

30.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 十、代理费用的收取标准和方式

31.代理费用的收取标准和方式

本项目不收取代理服务费。

# 第三部分 采购需求

说明：

1.本项目的政府采购预算控制价为人民币45,494,613.00元，高于预算控制价的报价将视为无效投标。

2.采购需求中非标注“●”的内容必须满足或者优于，否则投标无效。“●”指重要参数，将作为评审打分的重要依据。

3.根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本项目采购所有标的对应的中小企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

| 序号 | 服务名称 | 服务内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| - | 项目总体服务要求 | 本项目为政务云平台服务，供应商应根据北海政务云现有业务情况，提供2年计算资源服务、托管服务、存储资源服务、云平台安全服务、密码安全服务、数据容灾服务、信创软件授权服务、系统迁移服务、集中等保和密评服务等； 供应商应按《广西电子政务外网技术规范（2022年修订版）》、GB∕T 39786-2021《信息安全技术 信息系统密码应用基本要求》（第三级）、GB/T22239-2019《网络安全等级保护基本要求》（第三级）安全通用和云计算安全扩展要求，建设通过网络安全等级保护第三级测评、通过商用密码应用安全性评估第三级测评的安全可靠政务云。 （一）机房环境要求 政务云部署所需要的数据中心由投标人提供，数据中心需满足《计算机场地通用规范》（GB2887-2011）、《计算站场地安全要求》（GB9361-2011）、《数据中心设计规范》GB 50174-2017、《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB.T22239-2008）等标准的要求，并按照A类机房和安全等级保护三级要求进行建设，同时针对政务应用划出独立的隔离区域。 服务方所提供的基础配套设施包括机房、供电、制冷、消防、布线、机柜及其他配套设施。考虑数据安全，北海市政务云机房应设置在北海市内，且符合商用密码应用性评估测评中机房物理和环境要求： 1.机房基础配套工程建设符合国家规范要求，包含天面工程（吊顶）、墙面工程、地面工程、防静电地板、防火门、彩钢板墙柱面及隔断墙、玻璃隔断墙、照明灯具安装等。 2.可提供完全的单独的物理上隔离的房间，或完全的视线及安全防护隔离的房间，便于布置信息系统组件，以防范非授权访问。 3.有单独的门禁系统及权限范围控制。 4.库房和办公区域要安装门禁，拥有独立权限，并可按需求定制。 5.确保7*24小时办理机房相关事务。 6.房间内及入门口，配置不含死角的全范围视频监控系统，视频监控记录数据存储完整性。使用国密算法技术实现视频监控记录存储的完整性保护。视频的保存时间不少于30天。 7.身份鉴别。采用国密数字证书技术，通过合规的电子门禁、IC 卡，对进入机房的人员进行身份鉴别，防止非授权人员进入机房。 8.机柜区非物理隔断，有金属隔离，并配有门禁，可按需求定制。 9.门禁配有电子锁；配有门磁，当门异常开启时，需要有报警；配有紧急逃生开关。电子门禁记录数据存储完整性。对电子门禁记录，使用国密算法进行完整性保护，确保电子门禁记录数据的存储完整性。 10.足够的物理空间、电源容量、网络容量、制冷容量，以满足基础设施快速扩容的需求。 11.机房内配备温湿度控制系统，整体温度不高于30℃,送风口温度不高于24℃，整体湿度保持在45%-65%。 （二）云平台服务要求 1.云平台总体要求 要求投标人提供安全可靠的服务器、存储、 网络、安全等设备，保障政务云平台可靠稳定运行。政务云平台详细功能要求具体如下： （1）计算机虚拟化 多架构支持。政务云平台必须支持国产CPU（鲲鹏、飞腾、海光等）的虚拟化，实现"一云多芯"架构。 高可用性。政务云平台应具备虚拟机 HA(High Available)机制，即计算节点故障时虚拟机会自动迁移至正常的计算节点，自动切换时间≤5分钟。 裸金属服务：提供裸金属服务器管理能力。 （2）存储服务 分布式存储：支持三副本机制，数据持久性≥99.9999999%，SAS单卷容量≥16TB，SSD 单卷容量≥8TB。 存储类型：必须提供支持块存储、文件存储(NFS/POSIX)、对象存储(S3兼容)三种服务。 性能要求：IOPS ≥ 6万、单盘吞吐量 ≥ 360MB/s、时延 ≤ 1ms（SSD场景）；IOPS ≥ 500、单盘吞吐量 ≥ 80MB/s、时延≤ 1ms（SAS场景）。 （3）网络功能 SDN网络：支持VxLAN/VLAN双栈，安全组策略生效时间 ≤ 3秒。 负载均衡：并发连接数≥100万，支持国密SSL卸载(SM2/SM3)。 网络隔离：实现政务外网/专网VPC隔离，满足等保三级网络要求。 ipv4/ipv6双栈：支持ipv4/ipv6地址同时使用。 （4）基础安全 等保三级：政务云平台必须能通过网络安全等级保护第三级测评。 国密算法：全栈应用SM2/SM3/SM4算法，加密芯片需通过国家密码管理局认证。 商用密码测评：政务云平台必须按照商用密码要求，通过商用密码应用安全性评估。 审计追踪：操作日志留存≥6个月。 （5）云服务多元化 政务云平台提供的云服务包含但不限于虚拟机、NAT 网关、负载均衡、域名解析等并满足信息系统安装部署需求，云主机应支持 VCPU 与内存按包括但不限于 1:1 、1:2 、1:4 等比例按用户需要灵活配置。 （6）信创要求 随着信创改造的不断推进，北海市政务云将逐步把非信创资源替换为信创资源，将逐步提升信创资源的占比。对于新建系统，将按照信创要求进行部署建设； 对于已上云系统，将根据各单位需求进行信创改造，由服务商提供信创迁移服务，各单位进行协助，计划于第一年服务期结束时完成计算资源与存储资源信创占比75%，第二年服务期结束时完成计算资源与存储资源信创占比100%。具体实施将根据实际情况进行调整和优化。 （7）算力租赁要求 项目整体第一年25P FLOPS （FP16），第二年增加到30P FLOPS(FP16），由服务方合并在云主机资源配套提供。 2. 运维服务要求 （1）运维响应要求： 投标人需建立完善的政务云故障管理体系，管理体系涵盖故障处理的故障等级、职责分工和处理界面，每个处理流程留有电子化记录并在每个处理环节中落实到运维部门和相应的处理接口人。按照故障等级不同，需要有不同的处理时长和故障恢复时限。 （2）运维方式要求：运维团队分为本地化运维和远程运维两种方式。 本地运维：项目所在地应有本地运维团队，提供5*8驻场支持，及时进行故障响应。通过与其他网络完全物理隔离的独立网络链路直接接入云计算平台底层，保证云平台的安全稳定。 远程接入运维：提供7*24电话、工单响应和技术远程支持。通过VPN等安全链路，远程接入运维管理平台，适用于研发介入、或需要其他运维支持的情况下使用。 （3）运维能力要求：具备协同运维能力，能与政务外网运维体系协作开展故障排查等运维工作。投标人应提出完整的服务计划。 （4）应急演练与应急响应要求：根据政务云平台高可用设计特性和各组件的重要性进行针对性演练，制订应急预案，配合组织应急演练；当发生重大应急事件时，第一时间供应商在云管理部门和采购人组织下按照应急处置流程协调各方资源和力量实施应急响应操作，将影响降到最低，并在事后出具重大事件报告。 （5）节假日保障要求：重大节假日期间进行政务云平台运行和信息系统安全的重点保障。 （6）投标人服务期内须组建熟悉业务、人员稳定、管理严格的专业化运维队伍，结合本项目特点，部署不少于25人运维服务团队。其中，10人专门负责集中响应，负责处理驻场团队无法解决的复杂技术问题，提供远程协助和支持，对驻场团队进行指导和协助，并对平台的性能监控和分析，提出优化建议；15人进行驻场，负责客户支持和问题解决，与集中响应团队紧密合作，提供现场支持。选派有政务云运维经验的一线团队提供5*8驻场服务，不限于运维管理、应急处理、硬件维护、安全防护、故障处理、资源配置、节假保障等。要求其中驻场服务资深云专家不少于3名，专职负责政务云安全专家不少于1名。二线团队提供7*24小时值守并能在24小时内提供技术支持服务。驻场运维团队应及时配合响应采购单位日常工作，保持团队稳定，确保政务云平台稳定安全运行。 （7）投标人须提供云资源运维管理平台，实现电子流程化的政务云资源申请流程。各单位可以通过平台在线提交资源需求，经标准化流程快速审批发放，提升资源调配效率。同时，平台能够集成智能监测系统，实时追踪各业务系统云主机 CPU、内存、存储等核心指标，动态掌握资源使用状况，为后续系统扩容、缩容提供精准数据依据，并及时清理僵尸系统，优化资源配置。 （三）云平台整体能力要求 指标项; 详细要求. 云平台整体能力要求; 本项目采购的云服务需要支持互联网应用特性的按需交付和规模快速伸缩，所有云服务需要支持统一多租户账号体系，统一自服务控制台界面。 提供云服务的云平台采用高可用部署架构： 1）管控面采用三机架部署，云平台管理服务以多实例方式部署； 2）网络转发面采用两机架独立部署，提供高冗余性； 3）对象存储、文件服务等的资源节点保证三副本，磁盘均采用RAID0的直通； 4）Spine交换机和Leaf交换机等都采用堆叠或者MLAG架构，服务器双上联到Leaf交换机，保障整个网络架构的高可靠； 5）云平台数据实时/定时备份到对象存储集群，针对云平台业务安全运行保障要求，投标人需提供云平台与业务系统相互适配的高可用与容灾方案。 本项目要求本地化交付，投标人需要以本地化交付服务能力进行响应，不能以公有云服务具备能力进行响应。 云平台是采用业界主流的云计算理念，广泛采用虚拟化、分布式存储、SDN网络、容器、云原生安全等先进技术构建。云平台支持整合众多标准X86、ARM服务器的硬盘、CPU和内存资源，屏蔽资源管理和任务调度的复杂性，为上层云服务组件提供基础的分布式运行环境，从而构造强大的分布式云服务组件，为用户提供各种云服务。 云平台作为平台组件，为多租户提供统一的云控制台，统一的认证管理，计量管理等。具备提供弹性计算、存储、网络、运维管理等云服务能力。云平台采用分布式集群部署模式，管理软件基于容器化部署。 ●云平台支持多个可用区和多个地域部署架构，通过统一的管理控制台对多个可用区和多个地域资源进行操作管理。 ●所采用云平台软件中，虚拟化云平台软件需要通过国家工业和信息化部所属院所的代码自主率审查，并出具代码自主率审查报告，代码自主率大于80%，确保源代码的自主可控能力。 ●本次采购云服务需要支持按需交付和规模快速伸缩，所有云服务需要支持统一多租户账号体系，统一自服务控制台界面。 ●投标人所采用云平台要求提供安全、可靠、高效、无单点故障的计算资源和存储资源，可根据用户使用情况进行扩展，不会导致业务中断。 ●云平台定为等保三级系统，投标人需证明以往项目中私有云平台通过等保三级系统测评。 云平台具备提供应用安全运营中心、主机安全、网站威胁扫描、数据库审计、DDoS防护、Web应用防火墙等云原生安全服务能力，通过私有云管理控制台对安全产品进行管理操作。. |
| 1 | 计算服务 (包含驻场运维、监控指挥中心人员及技术服务) | （一）计算服务内容 1.2025年-2026年云资源采购计算服务预估CPU:15134核，内存：44796GB。服务规格如下。 服务项; 配置要求; 数量; 单位. 云主机服务; 2核4GB; 31; 台/年. 云主机服务; 2核8GB; 14; 台/年. 云主机服务; 4核8GB; 260; 台/年. 云主机服务; 4核16GB; 87; 台/年. 云主机服务; 4核32GB; 2; 台/年. 云主机服务; 8核16GB; 360; 台/年. 云主机服务; 8核32GB; 110; 台/年. 云主机服务; 8核64GB; 4; 台/年. 云主机服务; 16核32GB; 260; 台/年. 云主机服务; 16核64GB; 88; 台/年. 云主机服务; 16核128GB; 4; 台/年. 云主机服务; 32核64GB; 42; 台/年. 云主机服务; 32核128GB; 68; 台/年. 云主机服务; 32核256GB; 22; 台/年. 2.2026年-2027年云资源采购计算服务预估CPU: 18162核，内存：54980GB。服务规格如下。 服务项; 配置要求; 数量; 单位. 云主机服务; 2核4GB; 37; 台/年. 云主机服务; 2核8GB; 20; 台/年. 云主机服务; 4核8GB; 312; 台/年. 云主机服务; 4核16GB; 101; 台/年. 云主机服务; 4核32GB; 5; 台/年. 云主机服务; 8核16GB; 422; 台/年. 云主机服务; 8核32GB; 131; 台/年. 云主机服务; 8核64GB; 10; 台/年. 云主机服务; 16核32GB; 301; 台/年. 云主机服务; 16核64GB; 101; 台/年. 云主机服务; 16核128GB; 10; 台/年. 云主机服务; 32核64GB; 55; 台/年. 云主机服务; 32核128GB; 80; 台/年. 云主机服务; 32核256GB; 30; 台/年. （二）计算服务要求 指标项; 详细要求. 云主机; ●具备虚拟机HA(High Available)机制，即计算节点故障时虚拟机会自动迁移至正常的计算节点，可通过自动镜像策略为用户的云主机设置周期性的主机备份任务，此功能可免去用户定期手动为云主机制作镜像的工作，也可避免由于人为疏忽造成的疏漏。 ●所采用云平台具备自动伸缩服务，根据业务需求和策略，自动调整云主机计算资源，确保拥有适量云主机实例处理应用程序负载。 ●所采用云平台具备GPU算力池化（算力优化、推理引擎优化等）功能。 实现计算虚拟化，支持不同虚拟机之间资源逻辑隔离； 创建新密钥对，可选择新建或使用已有公钥； 支持删除已创建密钥，删除不影响已注入主机的使用； 支持查询账号下已有公钥； 支持屏蔽相同架构类型下不同硬件的实现差异； 支持在云平台控制面板中通过VNC方式访问云主机； 支持修改云主机名称、描述等基本信息； 支持批量创建虚拟机，对指定的虚拟机镜像进行批量创建操作，支持创建100个虚拟机<3分钟，成功率100%； 支持批量暂停云主机，停止服务； 支持自定义云主机系统，cpu，内存配置，登录密码、linux ssh密钥登录等信息，批量创建； 支持批量删除云主机； 支持对主机系统盘及挂载数据盘制作整机镜像（系统盘默认，数据盘可选）； 支持加载主机列表； 支持主机实例卸载云硬盘； 支持批量启动云主机，开始服务； 支持批量导出云主机列表信息； 支持导出当前地域下所有云主机资源信息； 支持云主机挂载云硬盘，增加存储空间； 支持根据名称、内网IP搜索，并基于搜索结果做状态筛选； 支持查询单个主机的详细信息； 支持查询所有实例镜像； 支持根据主机实例镜像ID查询镜像信息； 支持将主机添加至相同VPC下的指定安全组内； 支持主机创建时指定用户数据，用于在主机启动后根据脚本内容自动执行； 支持根据当前云主机的配置，重新创建一台新的云主机； 支持给云主机绑定EIP，供云平台外访问； 支持虚拟机自定义网络配置，云主机能绑定多张弹性网卡； 支持绑定解绑安全组，实现主机粒度的网络访问控制； 支持解绑云主机EIP； 支持解绑云主机多个弹性网卡； 支持根据不同监控指标为云主机创建报警规则； 支持不关机调整云主机配置； 支持批量重新启动云主机； 支持批量修改云主机登录密码，重启后新密码生效； 支持重置云主机系统盘，支持更换操作系统； 云盘系统盘主机支持开机状态制作私有镜像； 在云主机列表页批量对至多100台云主机标签批量编辑； 支持创建云主机时对本次创建的云主机、云盘、EIP资源打标； 用户可在云主机列表页或云主机详情页快捷复制“公网IPv4”、“内网IPv4”及“IPv6”字段信息，方便用户对资源属性的管理操作。 创建云主机时，用户可根据备份需要，在“存储”模块中为每块云盘指定快照策略，系统会根据策略自动定期备份用户云盘。 支持修改安全组名称、描述； 支持修改安全组出入站规则； 支持在指定VPC下创建安全组； 支持删除安全组，已绑定云主机的安全组不可删除； 支持删除安全组出入站规则； 支持对非默认单条规则进行备注； 新增出入站规则，规则的策略仅支持permit； 支持在VPC下根据名称查询安全组； 支持将相同VPC下主机添加至安全组中； 将安全组下的云主机解绑； 支持创建一个指定参数的启动模版； 支持删除启动模版； 支持查询指定的实例模版； 支持加载实例模版列表； 支持各种Windows Server和Linux主流版本的操作系统镜像； 用户可以将自己的私有镜像共享给其他用户； 支持取消共享的镜像； 支持制作包含数据盘快照的整机镜像； 支持删除不再使用的私有镜像； 支持修改名称、描述等私有镜像基本信息； 私有镜像共享配额（最多可共享给几个用户）支持调整； 支持官方镜像的使用权限为所有用户都可以使用； 支持将本地或其他云环境下所用服务器的系统盘以镜像的形式保存并导入到私有云平台使用； 支持将私有云环境内私有镜像导出至本地使用； 删除私有镜像时，可以选择将镜像关联快照一同删除。如快照处于不可删除状态（有共享关系，有关联镜像或处于中间态）则镜像仍可正常删除。 ●可通过自动镜像策略为用户的云主机设置周期性的主机备份任务，此功能可免去用户定期手动为云主机制作镜像的工作，也可避免由于人为疏忽造成的疏漏。 支持通过非亲合组或者相似功能使同一组内的云主机分散在不同的故障域（如：不同物理宿主机、不同接入交换机等故障域）。 云平台提供自动伸缩服务，根据业务需求和策略，自动调整云主机计算资源，确保拥有适量云主机实例处理应用程序负载。 自动伸缩具备以下功能： 可设置最小实例数，最大实例数，以及移除策略：默认移除策略、移除最早创建实例、移除最晚创建实例； 可修改最小实例数，最大实例数，以及移除策略： 监听CPU使用率、内存使用率、网络出入速率，基于监听规则，触发伸缩规则：加入/移出实例数。 可以添加多条告警策略，针对告警策略可以启用、停用、修改和删除。 指定时间点触发伸缩策略，可以指定时间，也可以是重复周期。可以对定时策略添加多条、禁用/启用、修改、删除。 可以查看和搜索历史伸缩记录：活动、内容、状态、开始时间、结束时间。 可以设置联系人，基于通知条件（启动、终止、无法启动、无法终止）触发通知。 云平台提供专用宿主机服务，并具备以下功能： 支持创建跨机架和跨可用区的专有宿主机资源池。 ●支持指定专有资源池或指定具体专有宿主机创建云主机。 支持从专用宿主机创建多种实例规格类型云主机； 支持以专有资源池维度查看池内总CPU、内存、GPU、本地存储等资源使用情况； 支持指定专有宿主机上CPU、内存、GPU、本地存储等资源使用情况。. |
| 2 | 托管服务 (包含驻场运维服务) | （一）托管服务内容 1．提供2025年-2026年提供托管服务服务，如下： 提供14架托管机架，为各政府单位托管物理服务设备。（每10台服务器一个机架，135台服务器折合14个机柜） 2．提供2026年-2027年提供托管服务服务，如下： 提供14架托管机架，为各政府单位托管物理服务设备。（每10台服务器一个机架，135台服务器折合14个机柜） （二）托管服务要求 指标项; 详细要求. 托管服务; 提供普通物理服务器和GPU服务器托管服务； 提供双电源且机柜功率不低于4KW； 支持从控制台为托管服务器安装操作系统； 支持从控制台重启托管服务器； 支持从控制台停止托管服务器； 支持从控制台启动托管服务器； 支持和云主机VPC网络互通； 支持为托管服务器设置访问控制策略； 支持对物理服务器的CPU、内存、磁盘、网络进行监控。. |
| 3 | 存储服务(包含驻场运维服务) | （一）存储服务内容 1．2025年-2026提供预计资源数据为29572372 GB的云盘存储服务。 2．2026年-2027提供预计资源数据为34008228 GB的云盘存储服务。 （二）存储服务要求 指标项; 详细要求. 云硬盘服务; 按照采购人要求对存储配置进行动态调整，可提供分布式的存储服务，包括块存储和对象存储，确保物理机及虚拟机访问性能，保障面向关键业务的高可用持续服务能力。 ●块存储的数据存储持久性不低于99.9999999%，服务可用性不低于99.95%；对象存储服务的数据持久性不低于99.9999999999%，服务可用性不低于99.995%。 支持删除某一云硬盘的快照； 支持为某一云硬盘创建当前时间点的快照（停机或暂停数据读写后操作）； 支持取消硬盘快照共享； 支持硬盘快照支持复制，和共享给他人； 支持基于某一快照创建一块新硬盘（类型不支持变更，容量可升级）； 支持根据用户自定义的周期和保留时间，自动为绑定的云硬盘制作快照； 同时支持本地存储、分布式存储等底层存储架构能力。 支持硬盘类型选择（通用型SSD，性能型SSD和容量型HDD）； 云硬盘和文件支持热变配（可在不停机的情况下HDD变SSD或SSD变HDD）。 支持删除云硬盘； 支持静态加密； 支持从云主机上卸载云硬盘； 支持同时挂载到多台云主机； 支持基于快照恢复云硬盘； 支持绑定云主机； 支持硬盘性能监控（IOPS、吞吐量）； 支持根据标签筛选云硬盘； 支持云硬盘创建时支持绑定标签； 支持对云硬盘批量绑定或编辑标签； 支持选择导出全部数据、筛选数据或选中数据； 支持对单个云硬盘编辑标签。. |
| 4 | 云平台安全服务 (包含驻场运维服务) | （一）云平台安全服务内容 提供云平台安全防护服务。 （二）云平台安全服务要求 1.安全建设标准 满足《GB50174-2017数据中心设计规范》《信息安全技术 云计算服务安全指南》(GB/T31167-2023)《网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）第三级安全通用和云计算安全扩展要求，在服务前必须完成公安部门备案，并通过商用密码应用安全性评估三级测评和安全等级保护三级测评。 根据标准规范政务云分为互联网区、政务外网区、管理区等区域。互联网区与政务外网区之间相互隔离，两个区域之间的数据交换通过安全交换系统进行。安全交换系统应实现流量负载均衡和冗余，提高可靠性、交换性能。 2.安全技术 按照采购人需求提供云平台安全防护设备及云租户安全资源池。本地云平台及异地数据备份中心的网络安全等级保护测评、商用密码应用安全性评估等均由供应商负责，且在云平台正式上线前完成相关备案工作。 安全服务能力包括但不限于：防火墙、态势感知系统、IPS入侵防护系统、漏洞扫描、链路负载均衡、堡垒机、日志审计、web防火墙、防病毒等软硬件设备。云平台安全架构应根据采购人要求进行搭建，对同一个网络区域，不同安全区域的防火墙应采用不同品牌的进行安全策略防护，提高网络安全可靠性。 建设配套的虚拟安全资源池，提供租户级的防护能力，在租户层提供支撑租户通过不低于网络安全等级保护第三级测评的安全服务能力。对计算资源池服务所形成的虚拟机不限数量、不限安全类型进行满足三级等保的安全防护。对计算资源池所形成的租户的东西向和南北向流量进行安全防护。建设配套的基于租户的虚拟密码资源能力，按租户的需求提供相关密码服务。 市级态势感知系统要求与自治区平台进行对接。 供应商应每年至少进行一次安全检测评估，由有资质的检测机构出具风险评估报告，并根据安全风险评估结果进行安全加固。 服务到期后，供应商应将数据安全监测分析平台及所有数据应移交采购方。 3.安全监控 包括云安全监管需要的配套检测、监管手段、监测办法等。对各个层面进行监控、计量和可用性管理。建立一套统一的覆盖平台安全、应用安全、物理安全的安全管理体系，包含安全域管理、安全基线建设、虚拟机安全、数据安全、IT基础设施安全。 4.安全管理 根据网络安全保障制度，制定应急预案，建立应急响应组织，提供应急响应服务、安全事件处置服务和应急演练服务，根据应急演练及应急响应事件建立应急预案体系知识库。发生云安全相关事件时，应及时报告给政务云管理单位，同时做好应急防范措施。按要求开展重大活动、重要节假日的重保工作，并按要求配合提供人力支撑保障，重保开始前和结束后须按要求提供相关报告。按照自治区、北海市政务云管理办法等有关文件要求，完善安全保障措施，配合云管理单位进行政务云安全监管。 （三）云租户安全服务内容 1．提供2025年-2026年提供云租户安全服务，如下： - 提供云防火墙（含 IPS功能）服务，需求数量为65台/年； - 提供云WAF服务服务，需求数量为65台/年； - 提供云数据库审计服务，需求数量为65台/年； - 提供云日志审计服务，需求数量为65台/年； - 提供网页防篡改服务，需求数量为65台/年； - 提供云主机杀毒服务，需求数量为1352资产/年； - 提供堡垒机服务，需求数量1352资产/年。 2．提供2026年-2027年提供云租户安全服务，如下： - 提供云防火墙（含 IPS功能）服务，需求数量为65台/年； - 提供云WAF服务服务，需求数量为65台/年； - 提供云数据库审计服务，需求数量为65台/年； - 提供云日志审计服务，需求数量为65台/年； - 提供网页防篡改服务，需求数量为65台/年； - 提供云主机杀毒服务，需求数量为1615资产/年； - 提供堡垒机服务，需求数量1615资产/年。 （四）云租户安全服务要求 指标项; 详细要求. 云防火墙（含 IPS功能）; 1) 安全策略 支持策略风险调优，策略数冗余及命中分析，支持基于应用风险的自动批量和手动逐条策略调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，并给出总体安全评分，便于用户更好的管理安全策略。 2) NAT功能 支持支持源地址转换SNAT，目的地址转换DNAT和双向NAT等功能，支持一对一、一对多、多对一等形式的NAT。 3) 防病毒 ●支持对SMTP、HTTP、FTP、SMB、POP3、HTTPS、IMAP等协议进行病毒防御，支持挖矿行为检测和勒索病毒检测，发现病毒发送的告警信息，支持用户编辑告警内容。 4)应用识别 支持至少6000条以上的应用识别，且提示风险类型及风险级别，便于用户根据实际情况进行上网行为管理。 5)支持报文示踪功能 ●支持真实流量、导入报文、构造报文等方式，用于分析和追踪设备中各个安全业务模块对报文的处理过程，通过查看报文示踪记录的详细信息，有利于管理员对网络故障的快速排查和定位。 6）吞吐量≥2G，并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥10万，默认含10个sslvpn授权。. 云WAF; 1) WEB应用攻击防护能力 支持黑白名单、CC攻击安全防护、Web应用攻击防护、网页防篡改、HTTP流量管理、敏感信息防泄漏、自定义页面、QPS限速等功能。 支持白名单、黑名单配置，可匹配IP、URI、Method、Cookie、Geo、Header、组合条件等匹配方式以及设置后续执行动作。 2) 敏感信息防泄漏 ●支持匹配规则包括规则名称、匹配逻辑（精确匹配、包含、前缀匹配）、匹配类型（身份证、信用卡、手机号）、匹配动作（告警、过滤）、URI。 3) CC攻击防护 ●支持自定义CC攻击防御，支持CC攻击防护自定义规则，包括规则名称、URI配置、统计维度、检测时长、单IP访问次数、匹配规则、动作、持续时间、规则开关、更新时间以及操作等。 4) 访问控制与限速 ●访问控制与限速支持如下功能，包括：支持状态码修改，修改源站返回状态码（包括200、302等）；支持QPS限速配置，包括IP/IP段、限速QPS大小设置；支持修改HTTP请求头修改，包括header和cookie的修改/删除、匹配值设置，支持修改HTTP响应头配置，支持header、cookie等匹配类型、支持修改/删除匹配模式、匹配值设置；支持URI重写，支持请求路径、重写路径设置。 5) 应用网关功能 ●支持应用网关配置管理功能，包括：支持网关集群管理，包括配置集群名称、位置、集群可用IP地址；支持添加集群网关节点，包括配置网关名称、IP地址；支持 HTTP/HTTPS/TCP/UDP协议端口配置；支持DNS/Eureka/Consul KV/Nacos等协议的服务发现；支持HTTP2协议、端口复用、共享Session Ticket Key、header控制；支持SSL版本协议配置、SSL会话超时时间配置；支持日志存储周期设置、存储日志类型设置、日志自动删除。 支持业务应用源站配置管理，包括：支持服务发现、K8S集群、虚机、物理服务器等应用源站；支持应用源站配置，包括集群名称、Server IP、端口、权重、标签、添加删除条目等。 支持轮询、最少连接、源地址哈希等负载算法；支持客户端IP获取；支持会话保持；支持TCP/HTTP协议的主动健康检查。 6）支持2000个域名防护。. 云数据库审计; 1) 数据库兼容性 ●支持对主流数据库进行记录审计。 2) 数据库审计 可对日志进行细粒度解析，支持审计数据库操作(DML)、对象管理(DDL)、控制(DCL)等操作语句的审计，至少包括访问发生时间、操作终端主机名及IP地址、客户端MAC、终端程序名称、访问账号、服务器端主机名及IP地址、访问数据库名、操作表名、SQL语句、数据库响应时间以及返回结果等关键信息。 3) 审计策略与规则 支持以操作类型、时间、IP地址、用户名、主机名、终端名、数据库操作类型、数据库表、影响的行、字符串、认证结果、响应时间、敏感数据等作为事件识别规则。 4) 风险扫描 ●支持业界主流的数据库类型的数据库漏洞扫描。 5) 检索 支持海量数据的异步查询机制，快速返回查询结果，支持每次查询结果的总数显示，最大返回20万条。 ●支持SQL关键字翻译功能，支持将审计记录中SQL语句关键字翻译成中文，便于非专业人员阅读。 6）支持6个数据库实例。. 云日志审计; 1)系统要求：无需在被采集目标系统上安装任何软件；产品功能的实现无需额外增加服务器等设备，采用B/S架构操作方式，无需安装客户端软件。 2)稳定性要求：要求系统能够稳定运行，系统应用程序能够提供持续稳定的服务。 3)安全性要求： 1. 通过SSL加密对数据传输等进行处理； 2. 采用B/S架构，HTTPS访问。 4)部署方式：支持集中部署和分布式部署。 ●5)性能要求： EPS不低于4000EPS； 不少于1000个日志源许可。 6)采集对象：系统支持第三方日志接入，日志接入大于300种设备类型，包括不限于以下设备： 安全设备：启明防火墙/WAF/IDS/IPS、绿盟防火墙/WAF/IDS/IPS、华为防火墙/IPS、飞塔防火墙/WAF、Juniper防火墙、天融信防火墙/WAF/IPS、华三防火墙、深信服防火墙、网神防火墙/IDS/IPS、网御星云防火墙/IPS等； 网络设备：如Cisco、华为、锐捷、华三、juniper、中兴、深信服、启明星辰、博达等； 操作系统：Linux、Windows、Window server、Unix等操作系统； 防病毒系统：绿盟、网神、360、瑞星、赛门铁克、安信华、网御星云、趋势等； 应用系统：如Apache、Tomcat、IIS、Weblogic、Kafka、Websphere、Fpt等； 数据库：Oracle、MySQL、SQLServer等； 应用流量：DNS/FILES/FTP/HTTP/SMTP等。 7)采集接口 ●系统支持通过日志代理、标准协议、文件导入等方式接入第三方日志。采集协议至少包含：Syslog、 SNMP Trap、 JDBC、SSH、SFTP/FTP、WMI、Netflow、Kafka。可以通过镜像流量采集，支持指定网口采集镜像流量，支持启停流量采集，采集后的流量支持DNS/FILES/FTP/HTTP/SMTP等应用协议的解析，把流量分析结果作为日志进行解析，并生成对应的事件。 8)采集管理 支持对采集器的添加、修改、删除、以及启用/停用操作。 系统支持对采集过滤策略自定义配置，过滤条件不限于日志级别、事件类型、源IP、目的IP等。 具备日志自定义规则解析能力，支持可视化配置日志解析规则，不需要更改配置文件或定制开发。 支持批量添加采集器、批量启停采集器、批量删除采集器。 支持页面下载采集托盘插件，至少支持windows、linux、mysql。 9)资产管理 支持对资产基本属性的维护管理，可以添加、修改、删除、导入导出资产。 系统内置资产导入规则，支持对导入资产的去重规则选择； 系统支持自定义资产展示列表项，包括：资产名称、资产类型、资产型号、隶属区域、网段、制造商、操作系统、资产IP、内存容量、负责人、联系电话、邮件地址、厂商电话、资产编号、备注信息、安全组件类型等列表项。点击详情查看资产详情信息。 支持对资产进行在线离线检查，动态更新资产在线离线状态。 10)网络管理 为了处理不同网络的资产具有相同IP的问题，系统支持对于网络和IP地址段的管理。 11)资产发现 系统支持对IP对象的自动发现功能，支持对自动发现的设备的资产转化或删除。 12)资产类型 支持对资产类型的维护管理，包括对自定义资产类型的添加、修改、删除。 13)资产自定义属性：为便于维护记录不同资产类型的个性化资产属性，系统应支持自定义资产属性能力，包括对自定义资产属性的添加、编辑、删除操作。 资产自定义属性应具备灵活定义特征，支持以控件可视化配置方式定义资产属性。资产属性控件可选范围应包括但不限于文本控件、文本域控件、下拉控件、时间控件、单选控件、多选控件；同时，支持可视化配置资产自定义属性控件选项内容的数据字典。 为保障系统输入数据的安全性，系统应支持可视化配置自定义资产属性控件的输入校验条件。 14)安全事件 系统应支持对原始日志的聚合分析能力，经过分析聚合生成安全事件。 系统应支持根据运维审计侧重点自定义配置安全事件列表所展示的事件属性列表项，自定义安全事件展示列表项应包括：事件类型、事件类别、事件名称、事件级别、发生源IP、发生源设备、协议、聚合开始时间、聚合结束时间、源IP、目的IP、源端口、目的端口，点击详情查看事件详情和原始日志。 系统支持安全事件关键字查询和精确查询两种查询模式。 15)聚合策略 系统应支持对日志归并聚合规则的定义，根据配置策略聚合相应的原始日志生产安全事件 支持可视化配置日志聚合策略，支持以单一或组合日志属性作为日志聚合规则。日志聚合属性应包含：事件等级、事件类型、设备种类、设备类型、日志编号、协议、发生源IP、源IP、源端口、目的IP、目的端口、事件名称。 支持可视化配置日志聚合最大限定时间、最大聚合次数。 16)关联事件：系统提供日志关联分析能力，可设置规则，深度挖掘不同设备或系统的日志或安全事件之间潜在的关联关系，形成关联事件。 关联事件内容至少包括：事件类型、事件名称、事件级别、策略名称、次数、产生时间、更新时间，点击详情查看事件详情和原始日志。 17)关联策略：为了挖掘不同类型、来源于不同设备或系统的日志或安全事件之间可能存在的关联关系，系统应提供GUI方式的关联规则设置功能，关联的类型包括基于规则和基于统计的。 支持基于因果式的状态关联分析； 支持基于异常统计模型的检查分析功能，如：识别异常的流量攻击等； 为提升运维便捷性，系统应支持具备自定义关联策略的复制、导入、导出能力； 支持通过策略配置转发关联事件，转发方式至少包括Syslog、 SNMP Trap、kafka； 关联依据包含但不限于：发生源IP 数字、源IP 数字、目的IP 数字、发生源IP、源IP、目的IP、源端口、目的端口、源MAC地址、目的MAC、发生源设备类别、发生源设备类型、事件类别、事件类型、事件等级、日志来源协议、协议、关键字、日志原文等。 18)原始日志 系统支持对主流网络设备、安全设备、服务器、终端设备、应用流量等的日志信息解析。 系统应支持根据运维审计侧重点，自定义配置原始日志列表所展示的日志件属性列表项。自定义原始日志展示列表项包括但不限于：原始日志名称、接收时间、事件结果、源IP、目的IP、事件类型、特征值、描述、源地址、目的地址、事件类别、用户、源端口、目的端口、事件等级、目标对象、源资产、目的资产、设备类别、日志时间、源MAC地址、目的MAC地址、设备类型、动作、发生源IP、源国家、目的国家、源国家经度、目的国家经度、源国家纬度、目的国家纬度、源区域、目的区域、源区域经度、目的区域经度、源区域纬度、目的区域纬度、日志原文的自定义字段选择。 具备灵活的日志追溯查询能力。系统应支持关键字查询、精准查询以及DSL高级查询三种查询模式，以供多维度日志查询场景使用。同时支持保存日志查询场景，以供审计所需。原始日志DSL高级查询语法至少包括：=、!=、>、>=、<、<=、like、not like、in、not in、match、and 、or 等。查询条件支持保存和快速调用。 系统支持日志转发能力，转发方式至少包括Syslog、 SNMP Trap、Kafka； 支持对转发日志内容的标准化自定义配置，支持通过可视化方式自定义配置日志内容，日志内容定义可支持所有日志属性任意组合方式的配置 ； 支持转发数据过滤，过滤条件至少包含：发生源、设备类型、日志等级、日志类型。 19)审计事件 审计事件内容包括：审计事件名称、事件级别、审计类型、审计策略、产生时间、更新时间、事件总数，点击详情查看事件详情和事件溯源信息； 支持审计事件导出，支持溯源事件、原始日志等信息。 20)审计策略 1.系统提供内置审计策略，同时支持自定义审计策略。 2. 审计策略命中后可以定义告警并支持审计事件转发，转发方式至少包括Syslog、 SNMP Trap、Kafka。 3. 审计策略可以定义审计事件的名称、分类、级别，主要功能包括：添加、修改、删除、调整策略顺序、关键字和精准查询。 4. 支持对安全事件、关联事件分别进行 设定周期性审计，如有效时间段、支持自定义配置审计策略匹配优先级。 21）支持云上租户安全日志全量分析，支持日志的实时分析、关联分析和聚合分析。 22）支持查看攻击详情，如暴力破解，有效溯源出攻击IP和入侵弱点，支持用户自定义威胁检索，另存为威胁告警，日志导出，自定义报表分析，日志状态管理等功能。 23）支持基础日志、告警日志、安全日志进行管理。 24）支持日志检索；支持用户自定义威胁检索。 25）支持设置日志威胁告警、日志导出、自定义分析报表、日志状态管理等功能。. 网页防篡改; ●具备以下认证许可 1）销售许可：通过公安部信息安全产品检测中心检测并获得销售许可证书（增强级）； 2)软著：中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》。 具备CCC认证证书； 基础功能：支持国产化操作系统安装防护端和发布端，具体系统如下：Kylin-Desktop-V10-Release-Build1-20200710-arm64、Kylin-Server-10-SP1-Release-Build20-20210518-x86_64、BCLinux-R8-U2-Server-x86_64-210617、BCLinux-for-Euler-21.10-dvd-x86_64、openEuler-22.03-LTS-SP1-x86_64、AnolisOS-8.6-QU1-x86_64、Kylin-Server-V10-SP3-General-Release-2303-arm_64、uniontechos-server-20-1050u2a-arm64、Red-Flag-Asianux-Server-Linux-7.6-x86_64、centos-7-aarch64-everything-2009、CentOS-7-aarch64-Everything-2003、CentOS-7-aarch64-Everything-1810 支持Windows、linux等主流操作系统网站防篡改； 支持提供自我保护机制，网页防篡改客户端需有第三方认证码方可卸载； 支持对网页防篡改客户端的自动探测功能，方便快捷安装； 支持与WAF产品实时联动功能，配合实现针对篡改攻击的阻断功能，支持连线/断线状态下的篡改检测； 支持基于文件过滤驱动保护技术的网页防篡改功能； 支持各类网页文件的保护，包括静态和动态网页以及各类文件信息； 支持防护模式和监控模式两种模式的防篡改模式； 支持Ipv4/IPv6网络环境下部署管理防篡改； 支持对指定文件夹以及子文件夹的保护，避免上传非法文件及木马等恶意文件或插入恶意代码； 支持在断线情况下对网页文件目录的防护功能； 支持文件多线程同步，并可以设置文件空闲同步时间周期、发布时间周期等设置； 支持网页防篡改记录同步动作日志(支持linux与Windows双平台)； 支持服务器网站异常检测(linux与windows双平台)，检测防护端所在服务器网站进程是否正常或存在； 支持网页防篡改支持增加策略生效时间控制，可在防护端设置防篡改功能的启用与停用的时间； 支持运行日志定时清除(Windows平台)，避免日志文件过大导致系统问题； 支持防护端与管理中心连接监控功能(Windows平台)，发现连接异常则对防护端进行重启，并记录重启动作； 防护端与发布端连接监控(Windows平台)，连接异常则重启，记录重启动作； 支持防篡改插件安装时不重启Web服务器； 支持IIS、Weblogic、Websphere、Apache、Tomcat等Web服务器； 支持超过40GB以上网页防篡改保护和恢复功能，以适应客户业务发展需要； 支持网页防篡改的发布模式，能和主流的CMS系统集成进行内容发布，提供32、64位系统集成； 支持对网站服务器的CPU、内存、收包量、发包量等信息进行实时监控； 支持SASE化多租户部署，租户之间配置、策略、日志隔离，满足分级分层管理要求； 支持大规模连续篡改攻击防护。. 云主机杀毒; 1) 资产统一管理 支持防护资产类型包括：云主机、服务器、容器、裸金属服务器；支持混合多云管理；支持同一个控制台统一管理本地及其他云上资产。 2) 资产指纹 支持主机资产指纹采集，包括但不限于：账号、端口、进程、软件应用、Web 应用、Web 服务、Jar 包、系统启动项、用户启动项、计划任务、内核模块等。 ●支持容器资产指纹采集，包括但不限于：容器ID、宿主ID、容器名称、容器IP、地域、关联镜像、关联POD、保护状态、风险状态、容器状态。 3）病毒木马检测 支持病毒木马检测，包括： 1．支持采用云+端的查杀机制，上报到云端控制中心进行病毒样本检测，无需本地存放引擎数据。 2．支持云沙箱以及威胁情报检测能力。●支持多引擎查杀。 3．支持基于AI杀毒引擎进行未知病毒检测； 4．支持勒索病毒、 DDoS 木马、远程控制、挖矿类软件等检测。 4）网页木马检测 ●支持网页木马检测，支持采用本地+云端查杀机制，客户端本地基于静态检测引擎进行网页木马检测，同时对可疑程序上报云端检测；支持常见 Web 网站类脚本木马后门检测，支持ASP/PHP/JSP语言木马检测。 5) 主机防勒索 ●支持防勒索能力，支持主机数据自定义备份及随时按版本和时间恢复功能，自定义范围包含：备份时间，备份文件类型图片，视频，文件，备份地址。 6) 容器运行时 ●支持容器运行时安全检测，包括但不限于：挖矿进程检测、网页木马检测、反弹shell检测、病毒木马检测、非授信进程、启动特权容器、执行sudo、挂载敏感目录、本地提权、运行黑客工具、恶意文件下载检测、篡改系统日志、篡改ssh密钥。 7) 止损脚本管理 ●支持一键批量及分组下发止损策略，支持根据安全事件级别（可分为：一般安全事件、较大安全事件、重大安全事件、特别重大安全事件）上传止损策略脚本文件，并支持指定执行范围（对象）；支持自动触发邮件审批流程。 8）国产化认证 ●提供国产化认证相关证书，至少包括： （1）提供统信软件技术有限公司通用软硬件适配认证中心的联合认证证书； （2）提供飞腾信息技术有限公司的产品兼容性证明证书； （3）提供麒麟软件有限公司的麒麟软件NeoCertify认证证书。 9）支持1500个资产授权。. 堡垒机; 1) 部署方式 ●支持云上部署方式，支持租户自主按需创建、管理堡垒机，支持一键导入IAM用户、云资产。 2) 用户管理 用户管理支持多种用户维护及配置操作，包括创建/删除用户、导入用户、启用/停用用户、编辑用户基本信息及角色、搜索用户等。 3) 安全设置 ●支持零信任云堡垒机，支持终端下载安装Windows、Mac、Chrome浏览器插件包，实现终端浏览器与终端绑定，实现运维管理统一身份运维账号，统一入口，统一登陆，持续信任度量的零信任身份安全。 4) 会话审计 会话审计专注于事后审计，记录运维人员对主机操作过程中产生的所有会话日志，管理员可通过审计会话定位故障及追溯故障根源，会话支持在线播放以及下载离线播放两种查看方式；会话审计支持通过时间段、主机IP、来源IP、协议类型等条件进行筛选，支持命令查询，可回放执行过程。 5) 操作审计 操作日志包括登录日志、改密日志、操作日志以及会话日志，用来审计用户操作及配置堡垒机所产生的日志。 6）支持1500个资产管理。. |
| 5 | 密码安全服务 (包含驻场运维服务) | （一）密码安全服务内容 1.提供云平台密码安全服务。 2.提供2025年-2026年云租户安全服务，如下： （1）提供独立云密码机服务，需求数量为4台/年； （2）提供独立云数字签名资源服务，需求数量为6台/年； （3）提供独立云时间戳服务资源服务，需求数量为2台/年； （4）提供统一密码服务，需求数量为5项/年； （5）提供SSL证书服务，需求数量为3个/年。 提供2026年-2027年云租户安全服务，如下： （1）提供独立云密码机服务，需求数量为4台/年； （2）提供独立云数字签名资源服务，需求数量为6台/年； （3）提供独立云时间戳服务资源服务，需求数量为2台/年； （4）提供统一密码服务，需求数量为5项/年； （5）提供SSL证书服务，需求数量为3个/年。 （二）密码安全服务要求 指标项; 详细要求. 独立云密码机; 具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。 通过GMT 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级二级的安全性认证。 功能规格： 1)基于SR-IOV技术提供密码模块的虚拟化支撑能力，支持虚拟密码机的创建/启动/停止/销毁/迁移。 2)支持虚拟化密码机之间采用安全隔离技术，对每个虚拟化密码机使用的密钥在存储和使用上进行了安全隔离。 3)支持虚拟化密码机镜像漂移，当一台虚拟化密码机发生故障时，管理系统自动将此虚拟化密码机的数据镜像导入至另外一台空闲正常的虚拟机上，并快速切换用户网络。 4)支持资源动态分配利用负载均衡技术实现虚拟化实例对密码资源占用的动态分配，管理系统可以根据实际情况动态增加或释放密码运算资源。 5)支持多机集群部署。支持双主机热备部署，支持主备机自动切换，多机负载均衡，支持负载动态分配。 支持虚拟密码机数量： 32 个. 独立云数字签名资源; 所投产品具备国家密码管理局颁发的商用密码产品认证证书。须提供证书复印件。 所投产品通过GMT 0028-2014《密码模块安全技术要求》安全等级二级的安全性认证。 支持SM2和RSA（1024/2048）算法； 支持PKCS#1和PKCS#7签名/验签；符合GM/T 0019-2012《通用密码服务接口规范》数字信封和带签名的数字信封封装解封； 多应用支持：所投产品支持不同应用的证书及对应密钥的生成及存储； 多信任域支持：支持配置不同的证书信任域，证书验证策略支持配置不验证、根证书、CRL、OCSP等多种验证策略； 数字签名/验证：所投产品支持基于SM2、RSA等算法的PKCS#1签名/验证、PKCS#7 Attached签名/验证、P7 Detached签名/验证功能；签名格式符合PKCS#7、GM/T0010等标准中定义的数据类型； 数字信封加密和解密：所投产品支持基于SM2、RSA等算法的数字信封加密、解密功能，数字信封格式符合PKCS#7、GM/T0010等标准中定义的数据类型； 带签名的数字信封加密和解密：所投产品支持基于SM2、RSA等算法的带签名的数字信封加密、解密功能，数字信封格式符合PKCS#7、GM/T0010等标准中定义的数据类型； 权限控制：所投产品支持管理员、审计员、操作员多级权限，对设备的不同管理操作需不同管理人员登录，从而具备相应的管理权限。 访问控制：所投产品支持IP白名单、连接口令等访问控制功能； 密钥结构采用“系统保护密钥-用户密钥-会话密钥”的三层密钥保护结构，保证关键密钥在任何时候不以明文形式出现在设备外，密钥备份文件受备份密钥加密保护。 支持基于RSA、SM2的TLS安全通道接入，确保数据传输的安全性。 所投产品支持SNMP标准协议监控功能，支持通过SYSLOG服务，外送业务日志功能，支持NTP时间同步功能； 支持符合GM/T0019国密标准规范接口。. 独立云时间戳服务资源; 可提供基于SM2、RSA等算法的PKCS#1签名/验证、PKCS#7 签名/验证；签名格式符合PKCS#7、GM/T0010等标准中定义的数据类型； 可提供基于SM2、RSA等算法的数字信封加密、解密功能，数字信封格式符合PKCS#7、GM/T0010等标准中定义的数据类型； 支持双WNG系列物理噪声源芯片生成随机数的功能 可提供管理员、审计员、操作员多级权限，对设备的不同管理操作需不同管理人员登录，从而具备相应的管理权限。. 统一密码服务; 1) 部署方式 支持容器化/虚拟化部署；支持集群横向扩展。 2) 支持算法 ●支持非对称算法：国密SM2；国际RSA2048算法；支持对称算法：国密SM4；国际AES256；摘要算法：国密SM3。 3) 密码服务调度 支持密码服务管理，包括： 支持通过控制台添加密码服务容器集群，支持Docker、k8s等云原生容器编排调度框架，可实现密码服务平台自身的动态伸缩与高可用。 支持对云服务器密码机等密码设备密码资源统一调度，支持通过管理员审批订单需求，一键拉起密码服务实例，为上层系统及应用提供按需高效、弹性可扩展的密码服务。 ●支持密码服务集群的资源配置，包括集群名称、服务类型、资源类型（支持资源共享或独享）、设备选择等设置，实现密码设备的集约管控，提升密码设备资源利用率。 ●支持第三方密码设备统一管控，支持对组织范围内密码设备使用类型、厂商、使用时间等授权。 4) 密码服务运行态势可视化 ●支持密码服务运行态势可视化，从密码服务维度实时监控、掌握密码服务的健康状态、资源使用情况等，提供平台运行态势的全景展示，包括服务使用情况、密钥数量统计、节点与服务概览、密码服务实例使用曲线、实例使用情况。 5) 密码设备运行态势可视化 ●支持设备运行态势可视化，从设备维度对密码服务平台所有接入的设备实时监控、掌握各设备的健康状态、资源使用情况，提供设备运行态势的全景展示，包括设备分类统计、虚机设备状态运行、虚机CPU使用率。 6) 租户与订单管理 ●支持租户以订单的模式订阅密码服务。. SSL证书; 1）证书类型 支持国密算法（SM2）的SSL证书，符合GM/T 0024-2014《SSL VPN技术规范》及GM/T 0016-2012《智能密码钥匙技术规范》。 提供域名型（DV）、企业型（OV）、增强型（EV）证书选项，满足不同安全等级需求。 2）兼容性 支持国密浏览器（如360安全浏览器、红莲花浏览器）及主流国际浏览器（Chrome、Firefox等）。 兼容国密协议（如TLCP）与国际标准TLS 1.2/1.3协议，支持双证书双算法（SM2+RSA/ECC）自适应切换。 3）密钥管理 证书私钥必须由用户自主生成并存储，供应商不得留存私钥副本。 支持硬件密码设备（如SM2算法USBKey）存储私钥，符合GM/T 0018-2012《密码设备应用接口规范》。 4）加密算法 签名算法：SM3-with-SM2 密钥长度：SM2公钥长度256位，RSA密钥长度≥2048位（如支持双证书）。 5）证书格式 符合X.509 v3标准，支持PEM、PFX等格式导出。 提供国密根证书及中间证书链，确保兼容国密生态体系。 6）有效期与续期 证书默认有效期1年，支持续期。. |
| 6 | 数据容灾服务 | （一）数据容灾服务内容 1.提供2025年-2026年数据容灾系统服务，支持100台云主机或者物理机实时数据备份软件授权，容量为300TB。 2.提供2026年-2027年数据容灾系统服务，支持100台云主机或者物理机实时数据备份软件授权，容量为360TB。 （二）数据容灾服务要求 指标项; 详细要求. 数据容灾运维服务; 1)供应商应采用科学合理并且可行的灾备方案，包括选址、灾备环境、安全等。 2)所采用灾备应有运行维护管理能力，包括介质存取、验证和转储管理制度，以及对备份数据进行定期的有效性验证。. |
| 7 | 信创软件授权服务 | （一）信创软件授权服务内容 1. 提供20套信创数据库软件授权（永久授权）服务； 2. 提供100套信创操作系统软件授权（永久授权）服务； 3. 提供50套信创中间件软件授权（永久授权）服务。 （二）信创软件授权服务要求 指标项; 详细要求. 信创数据库; 1）支持关系型数据库，具备集群扩展能力（支持至少3节点集群）、数据备份与恢复机制（全量/增量备份），支持国密算法、数据加密存储、访问控制、审计日志功能，授权期限永久。 ●2）所采用云平台的产品至少通过7家兼容信创数据库服务，并提供产品兼容性测试认证。. 信创操作系统; 内核要求Linux Kernel 4.19及以上，支持ARM、x86、MIPS等架构，适配国产芯片，支持国密算法、可信计算，授权期限永久。 ●所采用云平台至少通过2种信创操作系统和5类品牌信创原厂的整机服务器兼容性测试认证。. 信创中间件; 包括但不限于Web中间件、数据库中间件、消息中间件、安全中间件、事务中间件、应用程序服务器中间件、分布式计算中间件等类型信创中间件产品，支持集群部署，具备负载均衡、故障自动切换能力，支持分布式事务管理，提供容器化部署方案，授权期限永久。 支持云上分布式搜索服务； 支持多可用区部署，自研自动故障恢复机制，发生故障时可自动处理，在数十秒内完成故障恢复，降低业务端抖动，保障数据高可； 支持给实例配置共享/独享、提供节点重启功能解决碎片问题，从而帮助用户提升资源利用率； 适配信创国产芯片，可根据业务按需扩缩容，运维产品化程度高、监控报警机制完善，支持云原生化部署。. |
| 8 | 系统迁移服务 | （一）系统迁移服务内容 提供158个系统迁移服务，根据项目实际情况，将系统从原服务商的云平台迁移到中标人的云平台迁移服务。 （二）系统迁移服务要求 指标项; 详细要求. 系统迁移; 供应商在成交后应按照采购人要求，对本项目实施计划及实施方案、工期进度安排、云平台架构设计方案、机房服务方案、云平台安全方案、云服务的重点、难点问题，包含上云系统现状、业务使用现状等内容，能够提出可行方案。 组建不少于1人的驻场服务团队（签订合同之日起三个工作日内按照响应文件响应的人员安排进场），负责政务云日常业务上云过程中的申请合理性评估、开通、配置等运营工作，云平台日常故障对接、处理等运维工作；配合协调业务系统迁移相关工作，配合采购人制定政务云管理机制，制定政务云日常运营机制等，提供远程支撑团队，配合驻场服务人员做好政务云技术支持。. |
| 9 | 集中等保和密评服务 | （一）集中等保和密评服务内容 1. 网络安全等级保护测评服务 提供50个业务系统的等保二级测评服务和提供10个业务系统的等保三级测评服务； 2. 商用密码应用性评估服务 提供10个业务系统的商用密码等保测评服务。 （二）集中等保和密评服务要求 指标项; 详细要求. 网络安全等级保护测评服务; 1)提供50个业务系统的等保二级测评服务 2)提供10个业务系统的等保三级测评服务； 3)测评单位应具备公安部颁发的《网络安全等级测评与检测评估机构服务认证证书》。. 商用密码应用性评估服务; 1)提供10个业务系统的商用密码应用评估测评服务。 2)测评单位应具备国家密码管理局颁发的《商用密码检测机构资质证书》。. |
| 商务要求 |  |  |
| （一）合同签订时间：自中标通知书发出之日起25天内双方完成合同签订。 （二）合同履约期限及服务地点： 1.服务地点：北海市内 2.合同履约期限：自合同签订之日起，20天内中标方需完成云平台部署及业务系统迁移，项目服务期限为签订合同并提供服务之日起24个月。 （三）付款方式： 1.在财政资金到位甲方账户情况下，签订合同后15个工作日内预付合同金额的30%，项目1年服务期满中期验收合格后15个工作日内再支付合同金额的40%，2年服务期满后验收合格后15个工作日内依据《北海市政务云服务报价清单》按实际使用费用进行结算，结算后支付的尾款不超过合同金额的30%。 2.合同签订之日起，由乙方定期出具资源使用量报告，由甲方和监理核对确认并盖章。双方应在项目服务期结束后20个工作日内，完成实际服务量的核对与验收，并依据实际使用总金额进行最终结算。 （四）其他说明 1.附件为《北海市政务云服务报价清单》，采购需求中不在《北海市政务云服务报价清单》的服务内容为项目配套服务，不再另行计费。投标人根据《北海市政务云服务报价清单》的各项服务内容的单价进行报价（不得超过单价上限价），该报价将作为签订合同及结算的依据。 2.投标人的总报价应为《北海市政务云服务报价清单》中2025年-2026年（1年期）政务云服务报价清单表、2026年-2027年（1年期）政务云服务报价清单表、集中等保测评和密评报价清单表的合计金额。 3.《北海市政务云服务报价清单》的服务需求数量为预估数量，结算时按实际使用数量及《北海市政务云服务报价清单》投标人的报价（单价）进行结算。 4.中标人不得承担2025-2027年北海市政务云平台服务项目监理及第三方服务相关实施工作。 |  |  |

# 第四部分 评标办法

## 评标办法前附表

| 序号 | 评审项目 | 评审内容及分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价部分 （10分） | 投标报价 （10分） | （1）投标的全部服务按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）认定为小型和微型企业承接的服务（提供《中小企业声明函》），对投标价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标价，即评标价=投标价×（1-20%）；除上述情况外，评标价=投标价。 投标全部服务提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。 投标全部服务提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 （2）以进入评标的最低的评标价为=10分。 （3）某投标人价格分=投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×10（分） |
| 2 | 技术部分（82分） | 服务要求（20分） | 招标文件中标●条款为重要条款，本项满分20分；每有一条不满足扣 0.5 分；全部条款均满足的得20分。 投标人须提供以下任一佐证材料，并加盖投标人公章： 1.相关功能网页截图； 2.由国家认可的相关机构出具的第三方检测报告或相关认证证书。 若未能提供上述任一材料，则视为该项要求不满足，并在评审中扣除相应分值。 |
|  |  | 云平台设计方案 （12分） | 根据各供应商对本项目信息化现状的了解，以及云平台设计方案的完整性、可行性、合理性进行综合评分，不提供不得分。 一档（3分）：不了解本项目政务信息化现状及网络情况，总体设计方案内容比较简单，满足项目需求情况较差。 二档（6分）：对本项目政务信息化现状及网络情况有简单了解，项目需求、建设目标、建设任务理解不全面。总体设计方案内容不全面、可行性较差、设计思路较模糊、云平台整体架构设计、逻辑架构设计、网络拓扑结构不合理、功能描述不够全面、不够具体。 三档（9分）：对本项目政务信息化现状及网络建设了解情况较深刻，对项目理解情况较好；对项目需求、建设目标、建设任务理解较全面，方案较完整；需求理解及需求分析条理清晰且逻辑完整，系统思路及总体设计方案内容较全面、可行性较强、设计思路较清晰、云平台整体架构设计、逻辑架构设计、网络拓扑结构较合理、功能描述较详细、具体明确。 四档（12分）：了解本项目政务信息化现状及网络情况，深刻理解项目需求；对项目需求、建设目标、建设任务理解全面，能够抓住重点，方案完整、全面；需求理解及需求分析条理清晰且逻辑完整；系统思路及总体设计方案科学、先进、设计思路清晰、云平台整体架构设计、逻辑架构设计、网络拓扑结构合理、部署架构合理、功能描述详细、具体明确。对云计算、云平台的理解充分，设计内容包含计算资源池设计，存储资源池设计、数据库设计、云消息中间件设计、云平台管理软件设计、容灾备份设计、云原生技术中台设计，云平台和云租户安全设计、密码应用安全服务设计，能对北海电子政务现状进行深入剖析，契合云原生化和政务云集约化建设，并能满足各相关职能部门的业务需求。 |
|  |  | 云平台服务方案 （12分） | 供应商须提供详细可行的云平台服务方案，方案应符合实际情况，满足采购需求。根据方案的完整性、可行性、可靠性、响应及时性等进行综合评分，不提供方案不得分。 一档（3分）：服务方案不完整，不了解本项目政务信息化现状及网络情况，不匹配北海市政务系统现状需求，服务内容简单，可执行性差； 二档（6分）：服务方案较为完整可用，能够匹配北海市政务系统现状需求，包含项目团队组织、明确人员角色和较为清晰的项目实施计划；提供部署实施的服务器落位、IP地址规划等信息，云平台测试和上线标准信息描述比较简单，描述内容不够详实、可靠性证明不够充分，响应及时性不够及时； 三档（9分）：服务方案较为匹配北海市政务系统现状需求，成立项目管理委员会，包含各角色人员，有清晰的角色职责。清晰的项目实施计划和里程碑，以及各阶段交付清单。提供部署实施的服务器落位、IP地址规划等信息，云平台测试和上线标准信息描述较完整、较可靠，针对性、可用性较强；服务响应时间及时； 四档（12分）：服务方案匹配北海市政务系统现状需求，完整、可靠、针对可用性强。成立项目管理委员会，包含项目团队组织，明确人员角色和较为清晰的项目实施计划；清晰的项目实施计划和里程碑，以及各阶段交付清单，部署实施包含详细的服务器落位、硬件配置要求、IP地址规划等部署规划、部署实施信息，完整的云平台测试描述及上线标准；包含迁移规划、迁移流程、迁移方法、迁移保障等内容；服务响应时间规划合理，能保证系统连续性和稳定性。有服务承诺，并提出优于项目要求的响应时间。 |
|  |  | 运维保障服务方案 （12分） | 供应商须提供详细可行的运维保障服务方案。根据方案的完整性、可行性、合理性进行综合评分，不提供不得分。 一档（4分）：运维保障服务方案简单，方案缺乏运行维护和应急保障方案，方案可行性不高。 二档（8分）：运维服务保障方案比较细致，方案包含有运维服务承诺，服务体系、服务措施、响应时间、维护服务方式；运维保障方案及培训等内容可行性较高，方案较完整。供应商能够针对本项目提供相关本地化服务，有运维服务机构地址、服务电话和服务人员名单，能满足服务需求。承诺函格式自拟。 三档（12分）：运维保障服务方案详细可行，贴合项目实际情况，方案包含有运维服务承诺，服务体系、服务措施、响应时间、运维维护方式；运维保障方案及培训方案切合实际、完整详实，可行性高。供应商能够针对本项目提供相关本地化服务，有详细的运维服务机构地址、服务电话和服务人员名单，能满足服务需求。承诺函格式自拟。 |
|  |  | 迁移时效性 （6分） | 供应商承诺在签订合同后20个自然天内（含20天）完成现有158个业务系统从原政务云平台迁移至投标人云平台的得1分；每缩短1天，加1分，最高得6分；承诺时间大于20天的不得分。（提供承诺函，格式自拟。如虚假承诺或未按承诺时间完成，采购人有权终止合同履行，向上级行政主管部门汇报并追究违约责任）。 |
|  |  | 功能演示 （12分） | 为更好展示云平台功能，投标人需对以下云平台服务功能提供视频演示和讲解。投标人需提供一段演示视频，时间不超过15 分钟，不参加演示得0分。 （1）演示云平台编排能力。云平台以自服务方式，支持通过拖拽的方式实现多种资源的混合编排，生成编排模板，通过模板生成资源服务对象。编排对象至少包括虚拟机、裸金属、网络、子网、路由1器、浮动IP、云硬盘、端口等资源，提供完整功能得3分，否则不得分。 （2）演示云平台底层对分布式存储和本地存储支持能力，以满足不同的应用存储需求。可以通过可视化自服务界面，在创建云主机时选择云硬盘系统盘或者本地盘系统盘。云硬盘底层对应分布式存储集群，本地盘底层对应物理服务器上的本地磁盘。提供完整功能得3分，否则不得分。 （3）演示安全镜像扫描能力，支持对云平台技术中台服务中的镜像仓库中的镜像进行扫描，可以在UI界面中展示镜像仓库镜像列表，选择指定镜像进行安全扫描。扫描类型包含漏洞扫描、恶意软件扫描、敏感信息扫描，可设置关注的漏洞等级，含低危、中危、高危、严重等。扫描完成后生成可视化分析结果。提供完整功能得3分，否则不得分。 （4）演示云平台对底层所有GPU算力卡等资源的调度与管理功能。提供以上完整功能得3分，否则不得分。 |
|  |  | 人员团队 （8分） | 供应商项目人员团队需满足： （1）项目负责人：投标人为本项目配备1名项目负责人，该负责人具有人力资源和社会保障部门颁发的高级信息系统项目管理师证书、数据分析师、IT服务管理认证ITIL证书的，每提供一项得1分，满分3分。 注：须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，证明材料至少包括资格或职称证书及投标人为其本人在递交投标文件截止之日前6个月内任意一个月缴纳社会保险的凭证，否则不得分。 （2）团队成员：团队成员中具有信息系统项目管理师证书、系统架构师、软件设计师证书、系统集成式项目管理工程师、信息安全保障人员认证CISAW证书的，每提供一项得1分，满分5分。（同一人只能以一项证书计分，一人具有多项证书的只计一次得分，不重复计分） 注：须提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，证明材料至少包括资格或职称证书及投标人为其本人在递交投标文件截止之日前6个月内任意一个月缴纳社会保险的凭证，否则不得分。 |
| 3 | 商务部分 （8分） | 综合实力与业绩 （8分） | （1）投标人具有有效的云安全管理体系认证ISO27017、公有云安全管理体系认证ISO27018、信息技术服务服务管理体系认证ISO20000、隐私信息管理体系认证ISO27701四项认证证书的，每提供一项得0.5分，满分2分。（提供有效的证书复印件加盖投标人公章，否则不得分）。 （2）投标人具有ISO27034应用安全管理体系认证、高技术服务质量认证、itss信息技术服务标准-运行维护二级及以上认证的，每提供一项得1分，满分3分。（提供有效的证书复印件加盖投标人公章，否则不得分）。 （3）投标人自2021年1 月1 日以来承过担同类云服务项目业绩的，每提供一个得1分，最高得3分。（注：提供项目合同原件扫描件，且需包含首页、内容页、金额页及签字页，未提供或提供复印件扫描件不予计分；提供的证明材料内容不能反映上述要求的、提供的证明材料模糊不清无法辨认的不予计分。） |

*备注：投标人编制投标文件（商务技术文件部分）时，建议按此目录（序号和内容）提供评标标准相应的商务技术资料。

一、评标方法

1.本项目采用的评标方法:

A综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

☐B最低评标价法。最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

## 二、评标标准

2. 评标标准：采用综合评分法的，评标标准见评标办法前附表。采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

## 三、评标程序

3.1符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。不满足招标文件的实质性要求的，投标无效。

3.2 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3.3汇总商务技术得分。采用综合评分法时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的商务和技术文件进行评价，并汇总商务技术得分情况。

3.4报价评审。

3.4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

3.4.1.1投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准;

3.4.1.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

3.4.1.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价;

3.4.1.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

3.4.1.5同时出现两种以上不一致的，按照3.4.1规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部第87号令 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

3.4.2投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的，投标无效。

3.4.3投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的，投标无效。

3.4.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.4.4.1根据《北海市财政局关于开展推动解决政府采购异常低价问题试点工作的通知》（北财采〔2025〕25 号）规定，试点项目评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序:

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价 50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查且报价次低供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

（4）其他评审委员会认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。

3.4.4.2审查工作流程。评审委员会严格按照评审现场说明、综合评估研判和出具处理结果三个步骤开展审查流程。

（1）评审现场说明。评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料，对投标（响应）价格作出解释。书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料。

（2）综合评估研判。评审委员会应当结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对报价合理性进行判断。对异常低价存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

（3）出具处理结果。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。

3.4.5对于未预留份额专门面向中小企业采购的政府采购项目，以及预留份额政府采购项目中的非预留部分标项，对小型和微型企业的投标报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的政府采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。对于专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.5排序与推荐。

3.5.1采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

3.5.2采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。评标价相同时，由评标委员会根据投标文件中技术、服务、合同条款及其它实质性要求等情况，按照择优选择的原则，集体讨论确定排序，并按确定排序由优到劣的原则推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

3.6编写评标报告。评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评标中的其他事项

4.1投标人澄清、说明或者补正。对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容需要投标人作出必要的澄清、说明或者补正的，评标委员会和投标人通过电子交易平台交换数据电文，投标人提交使用电子签名的相关数据电文或通过平台上传加盖公章的扫描件。给予投标人提交澄清、说明或补正的时间不得少于半小时，投标人已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4.2投标无效。有下列情形之一的，投标无效：

4.2.1投标人不具备招标文件中规定的资格要求的（投标人未提供有效的资格文件的，视为投标人不具备招标文件中规定的资格要求）；

4.2.2投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

4.2.3采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人相应的投标产品未获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的；

4.2.4投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.2.5投标文件中承诺的投标有效期少于招标文件中载明的投标有效期的；

4.2.6投标文件出现不是唯一的、有选择性投标报价的;

4.2.7投标报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的;

4.2.8报价属于3.4.4.1规定情形之一，未能按要求提供书面说明或者提交相关证明材料，不能证明其报价合理性的;

4.2.9投标人对根据修正原则修正后的报价不确认的；

4.2.10投标人提供虚假材料投标的；

4.2.11投标人有恶意串通、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益情形的；

4.2.12投标人仅提交备份投标文件，未在电子交易平台传输递交投标文件的，投标无效；

4.2.13 投标文件不满足招标文件的其它实质性要求的；

4.2.14参与同一个采购包（标段）的供应商存在下列情形之一且无法合理解释的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址或硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）上传的电子投标（响应）文件若出现使用本项目其他投标（响应）供应商的数字证书加密的，或者加盖本项目其他投标（响应）供应商的电子印章的；

（3）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在3处（含）以上错误一致的；

（4）不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

4.2.15法律、法规、规章（适用本市的）及省级以上规范性文件（适用本市的）规定的其他无效情形。

5.废标。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条之规定，在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

5.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

5.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

5.3投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购代理机构应当将废标理由通知所有投标人。

6.修改招标文件，重新组织采购活动。评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，将停止评标工作，并与采购人、采购代理机构沟通并作书面记录。采购人、采购代理机构确认后，将修改招标文件，重新组织采购活动。

7.重新开展采购。有政府采购法第七十一条、第七十二条规定的违法行为之一，影响或者可能影响中标结果的，依照下列规定处理：

7.1未确定中标供应商的，终止本次政府采购活动，重新开展政府采购活动。

7.2已确定中标供应商但尚未签订政府采购合同的，中标结果无效，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.3政府采购合同已签订但尚未履行的，撤销合同，从合格的中标候选人中另行确定中标供应商；没有合格的中标候选人的，重新开展政府采购活动。

7.4政府采购合同已经履行，给采购人、供应商造成损失的，由责任人承担赔偿责任。

7.5政府采购当事人有其他违反政府采购法或者政府采购法实施条例等法律法规规定的行为，经改正后仍然影响或者可能影响中标结果或者依法被认定为中标无效的，依照7.1-7.4规定处理。

五、评审过程的保密与录像

8.1.保密。评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与投标文件评审和比较、中标供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，评标委员会成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

8.2.录音录像。采购代理机构对评审工作现场进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五部分 拟签订的合同文本

北海市政府采购合同

（服务类）

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

年    月    日，   （采购人）   以   （政府采购方式）  对  （项目名称）    项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （中标供应商名称） 为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起5个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人）   (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的

1.2.1 服务内容：                                        ；

1.2.2 服务标准：                                                ；

1.2.3 技术保障：　　　　　　　　　                      　      ；

1.2.4 服务人员组成：　　             　      ；

1.2.5合同     （是/否）涉及货物。若涉及货物的，则：

1.2.5.1 货物名称、品牌、规格型号、花色：                      ；

1.2.5.2 货物数量：                                       ；

1.2.5.3 货物质量：　　　　　　　　　                      　 ；

1.3 价款

本项目采用以下第     条款规定的计价方式计价。

1.3.1总价合同，本合同总价（含税）为：￥           元（大写：                 元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
| 总价 |  |  |

1.3.2单价合同，本合同单价（含税）标准为：                   。服务工作量的计量方式为：       合同专用条款     。单价合同，在合同履行期间内，根据实际完成的工作量据实结算，但结算总价上限不得超过预算金额或者双方确定的金额￥           元（大写：                 元人民币）。

1.3.3其他计价方式：                   。

1.4履约保证金

乙方     （是/否）需要支付履约保证金。若需要支付履约保证金的，则：

1.4.1履约保证金的比例为合同金额的     %；

1.4.2履约保证金支付方式详见    合同专用条款           ；

1.4.3 如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，那么甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利；

1.4.4甲方在项目验收结束后及时退还履约保证金。甲方在项目通过验收之日起       个工作日内将履约保证金无息退还乙方，逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延退还一日的应退还而未退还金额的  0.05（可根据情况修改）  %计算，最高限额为本合同履约保证金的  20   %。

1.5预付款

甲方     （是/否）需要支付预付款。若需要支付预付款的，则：

1.5.1预付款比例、支付方式、时间详见    合同专用条款           ；

1.5.2预付款的扣回方式详见    合同专用条款           ；

1.5.3预付款的担保措施详见    合同专用条款          。

1.6资金支付

1.6.1甲方应严格履行合同，及时组织验收，验收合格后及时将合同款支付完毕。对于满足合同约定支付条件的，甲方自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，有条件的甲方可以即时支付。甲方不得以机构变动、人员更替、政策调整、单位放假等为由延迟付款。

1.6.2资金支付的方式、时间和条件详见合同专用条款。

1.7 履行期限、地点和方式

1.7.1 服务交付（实施）的时间（期限）：合同专用条款；

1.7.2 服务交付（实施）的地点（地域范围）：合同专用条款；

1.7.3 服务交付（实施）的方式：合同专用条款。

1.7.4若服务涉及货物的，则货物的：

1.7.4.1 交付期限：详见合同专用条款；

1.7.4.2 交付地点：合同专用条款；

1.7.4.3 交付方式：合同专用条款。

1.8违约责任

1.8.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付服务成果或者实施服务，那么甲方可要求乙方支付违约金，迟延履行违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的0.05 %计算，最高限额为本合同总价的  20   %；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.2服务中涉及的货物，除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的  0.05（可根据情况修改）   %计算，最高限额为本合同总价的  20  %；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.8.3除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的   0.05   %计算，最高限额为本合同总价的   20（可根据情况修改）   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.8.4 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.8.5 除前述约定外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.8.6如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标或者成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.8.7违约责任合同专用条款另有约定的，从其约定。

1.9合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择以下第      条款规定的方式解决：

1.9.1 将争议提交合同专用条款仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.9.2 向合同专用条款人民法院起诉。

2.0 合同生效

本合同自双方当事人盖章签字时生效。

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标或成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标或成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标或成交供应商的价格。

2.1.3 “服务”系指中标或成交供应商根据合同约定应向采购人履行的除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括采购人自身需要的服务和向社会公众提供的公共服务。

2.1.4 “甲方”系指与中标或成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购代理机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定提供服务的中标或成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定提供服务的地点。

2.2 技术规范

服务所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，那么应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证其提供的服务不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，那么乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿，乙方还应及时澄清相关信息，使甲方声誉免受损害，甲方保留追责的权利。

2.3.2 合同涉及技术成果的归属和收益的分成办法的，详见合同专用条款。

2.4 履约检查和问题反馈

2.4.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定提供服务进行履约检查，以确保乙方所提供的服务能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.4.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.5 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.6 技术资料和保密义务

2.6.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.6.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.6.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施和方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.7 质量保证

2.7.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.7.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8 延迟履行

甲乙双方签订合同后，乙方应按照合同约定履行合同义务，除不可抗力外，乙方不得延迟履行。在合同履行过程中，如果因不可抗力，乙方遇到不能按时提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时提供服务的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长履行的具体时间。

2.9 合同变更

合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.10 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.11 不可抗力

2.11.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.11.2 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.11.3 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.11.4受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.12 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定缴纳。

2.13 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.14 合同中止、终止

2.14.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.14.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.15 检验和验收

2.15.1 乙方按照合同专用条款的约定，定期提交服务报告，甲方按照合同专用条款的约定进行定期验收；

2.15.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的标准，组织对乙方履约情况的验收，并出具验收书；向社会公众提供的公共服务项目，验收时应当邀请服务对象参与并出具意见，验收结果应当向社会公告；

2.15.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.16 通知和送达

2.17.1任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的传真或电子邮件        发出的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于3个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.17.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.17 合同使用的文字和适用的法律

2.17.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.17.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.18 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.19合同份数

合同份数按合同专用条款规定，每份均具有同等法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

| 条款号 | 约定内容 |
| --- | --- |
| 1.3.2 |  |
| 1.4.2 |  |
| 1.5.1 |  |
| 1.5.2 |  |
| 1.5.3 |  |
| 1.6.2 |  |
| 1.7.1 |  |
| 1.7.2 |  |
| 1.7.3 |  |
| 1.7.4.1 |  |
| 1.7.4.2 |  |
| 1.7.4.3 |  |
| 1.8.7 |  |
| 1.9.1 |  |
| 1.9.2 |  |
| 2.3.2 |  |
| 2.5 |  |
| 2.11.3 |  |
| 2.11.4 |  |
| 2.15.1 |  |
| 2.15.3 |  |
| 2.19 |  |

# 第六部分 应提交的有关格式范例

资格文件部分

目录

▲（1）符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函……………（页码）

（2）联合协议………………………………………………………………（页码）

（3）落实政府采购政策需满足的资格要求………………………………（页码）

（4）本项目的特定资格要求………………………………………………（页码）

一、 符合参加政府采购活动应当具备的一般条件的承诺函

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

（采购人）、（采购代理机构） ：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

二、联合协议（如果有）

[以联合体形式投标的，提供联合协议（附件5）；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）]

三、落实政府采购政策需满足的资格要求

（根据招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求选择提供相应的材料；未要求的，无需提供）

A.专门面向中小企业，服务全部由符合政策要求的中小企业（或小微企业）承接的，提供相应的中小企业声明函（附件7）。

B.要求以联合体形式参加的，提供联合协议（附件5）和中小企业声明函（附件7），联合协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再与其他中小企业组成联合体参加政府采购活动，无需提供联合协议。

C、要求合同分包的，提供分包意向协议（附件6）和中小企业声明函（附件7），分包意向协议中中小企业合同金额应当达到招标公告载明的比例；如果供应商本身提供所有标的均由中小企业承接的，并相应达到了前述比例要求，视同符合了资格条件，无需再向中小企业分包，无需提供分包意向协议。

四、本项目的特定资格要求

（根据招标公告本项目的特定资格要求提供相应的材料；未要求的，无需提供）

商务技术文件部分

目录

▲（1）投标函…………………………………………………………………………………（页码）

▲（2）授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明………（页码）

（3）分包意向协议…………………………………………………………………………（页码）

（4）符合性审查资料………………………………………………………………………（页码）

（5）评标标准相应的商务技术资料……………………………………………………（页码）

（6）投标标的清单…………………………………………………………………………（页码）

▲（7）商务技术偏离表………………………………………………………………………（页码）

▲（8）政府采购供应商廉洁自律承诺书…………………………………………………（页码）

▲（9）承诺函……………………………………………………………………………………（页码）

（10）技术解决方案…………………………………………………………………………（页码）

（11）组织实施方案…………………………………………………………………………（页码）

▲（12）运维服务方案…………………………………………………………………………（页码）

一、投标函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1、我方承诺投标有效期从提交投标文件的截止之日起     天（不少于120天），本投标文件在投标有效期满之前均具有约束力。

2、我方的投标文件包括以下内容：

2.1资格文件：

2.1.1承诺函；

2.1.2联合协议（如果有)；

2.1.3落实政府采购政策需满足的资格要求（如果有）；

2.1.4本项目的特定资格要求（如果有)。

2.2 商务技术文件：

2.2.1投标函；

2.2.2授权委托书或法定代表人（单位负责人）身份证明；

2.2.3分包意向协议（如果有)；

2.2.4符合性审查资料（如果有）；

2.2.5评标标准相应的商务技术资料（如果有）；

2.2.6投标标的清单（如果有）；

2.2.7商务技术偏离表；

2.2.8政府采购供应商廉洁自律承诺书；

2.2.9承诺函；

2.2.10技术解决方案（如果有）；

2.2.11组织实施方案（如果有）；

2.2.12运维服务方案。

2.3报价文件

2.3.1开标一览表（报价表）；

2.3.2中小企业声明函（如果有）。

3、我方承诺除商务技术偏离表列出的偏离外，我方响应招标文件的全部要求。

4、如我方中标，我方承诺：

4.1在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

4.2在签订合同时不向你方提出附加条件；

4.3按照招标文件要求提交履约保证金；

4.4在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

5、其他补充说明:                                        。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

二、授权委托书或法定代表人（单位负责人、自然人本人）身份证明

授权委托书（适用于非联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人） (签名)：

签发日期：  年  月   日

委托代理人和法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面： 正面： 反面：

授权委托书（适用于联合体投标）

（采购人）、（采购代理机构）：

现委托          （姓名）为我方代理人（身份证号码：          ，手机：          ），以我方名义处理（项目名称）【招标编号：（采购编号）】政府采购投标的一切事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：自   年 月  日起至  年  月  日止。

特此告知。

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

委托代理人和联合体牵头单位法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面： 正面： 反面：

法定代表人、单位负责人或自然人本人的身份证明（适用于法定代表人、单位负责人或者自然人本人代表投标人参加投标）

法定代表人、单位负责人或自然人身份证明书

（姓名）（身份证号码：          ，手机：          ）在我公司（单位）任          职务，是我公司（单位）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月  日

法定代表人（负责人）身份证件扫描件：

正面： 反面：

三、分包意向协议（如果有）

[中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议(附件6)；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。]

四、符合性审查资料

| 序号 | 实质性要求 | 需要提供的符合性审查资料 | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件按照招标文件要求签署、盖章。 | 需要使用电子签名或者签字盖章的投标文件的组成部分 | 见投标文件 第 页 |
| 2 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期。 | 投标函 | 见投标文件第 页 |
| 3 | 投标文件满足招标文件的其它实质性要求。 | 招标文件其它实质性要求相应的材料（“▲” 系指实质性要求条款，招标文件无其它实质性要求的，无需提供） | 见投标文件第 页 |

注：按本格式和要求提供。

五、评标标准相应的商务技术资料

（按招标文件第四部分评标办法前附表中“投标文件中评标标准相应的商务技术资料目录”提供资料。）

六、投标标的清单

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 备注（如果有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：按本格式和要求提供。

七、商务技术偏离表

| 序号 | 招标文件章节及具体内容 | 投标文件章节及具体内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

八、政府采购供应商廉洁自律承诺书

（采购人）、（采购代理机构）：

我单位响应你单位项目招标要求参加投标。在这次投标过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺：

一、不向项目有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费；

二、不为项目有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；

三、不向项目有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动；

四、不为项目有关人员及部门出国（境）、旅游等提供方便；

五、不为项目有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供

好处；

六、严格遵守《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国招标投标

法》《中华人民共和国民法典》等法律法规，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。

如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位投标、中标或在建项目的建设资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行项目建设或其他经营活动，并通报市财政局。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

九、承诺函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二部分的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二部分关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

注：按本格式和要求提供。

十、技术解决方案

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十一、组织实施方案

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

十二、运维服务方案

（由供应商根据采购需求及招标文件要求编制）

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

报价文件部分

目录

▲（1）开标一览表（报价表）………………………………………………………（页码）

（2）中小企业声明函………………………………………………………………（页码）

一、开标一览表（报价表）

（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）(单位均为人民币元)

| 序号 | 名称 | 服务范围 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年北海市政务云平台服务项目 | 2025-2026年北海市政务云服务（1年期） |  |
| 2 |  | 2026-2027年北海市政务云服务（1年期） |  |
| 3 |  | 集中等保测评和密评服务 |  |
| 投标报价（小写）： |  |  |  |
| 投标报价（大写）： |  |  |  |

附件

北海市政务云服务报价清单

1.2025年-2026年（1年期）政务云服务报价清单表

| 序号 | 服务大类 | 服务项 | 配置要求 | 预估数量 | 单位 | 单价上限（元/年） | 总价上限（元/年） | 投标人单价报价（元/年） | 投标人报价小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务 (包含驻场运维、监控指挥中心人员及技术服务) | 云主机服务 | 2核4GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 31 | 台/年 | 903 | 27993 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 2核8GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 14 | 台/年 | 1000 | 14000 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 4核8GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 260 | 台/年 | 1167 | 303420 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 4核16GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 87 | 台/年 | 1300 | 113100 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 4核32GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 2 | 台/年 | 1900 | 3800 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 8核16GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 360 | 台/年 | 2200 | 792000 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 8核32GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 110 | 台/年 | 2700 | 297000 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 8核64GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 4 | 台/年 | 3700 | 14800 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 16核32GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 260 | 台/年 | 4350 | 1131000 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 16核64GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 88 | 台/年 | 5400 | 475200 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 16核128GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 4 | 台/年 | 7000 | 28000 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 32核64GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 42 | 台/年 | 9000 | 378000 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 32核128GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 68 | 台/年 | 10800 | 734400 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 32核256GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 22 | 台/年 | 12000 | 264000 |  |  |
| 2 | 托管服务 (包含驻场运维服务) | 各政府单位托设备机柜 | 机柜（双电源，单机柜功率不低于4KW） | 14 | 架/年 | 38400 | 537600 |  |  |
| 3 | 存储服务(包含驻场运维服务) | 云盘服务 | 提供云盘存储服务；支持块存储、对象存储、文件存储；支持自动多副本冗余；单盘最大IOPS 3000。 | 29572372 | GB/年 | 0.44 | 12893554.19 |  |  |
| 4 | 云平台安全服务 (包含驻场运维服务) | 云防火墙（含 IPS功能） | 以虚拟化设备形态为核心的应用安全服务，为租户内部不同安全域（东西向）、跨租户互访提供虚拟防火墙、IPS服务等功能，防护带宽≥100M。 | 65 | 台/年 | 850 | 55250 |  |  |
|  |  | 云WAF | 以虚拟化设备形态为核心的应用安全服务，全面防护租户部署在云上的 Web业务，可以对租户的网站进行 SQL注入、跨站脚本等 OWASPTOP10攻击进行防护，配置 8个域名授权，新建性能 1600/秒，并发性能 10500/秒，防护带宽≥100M。 | 65 | 台/年 | 900 | 58500 |  |  |
|  |  | 云数据库审计 | 以虚拟化设备形态为核心的应用安全服务，峰值处理能力≥30000（条/秒）；日志存储数量 ≥4亿条。 | 65 | 实例/年 | 750 | 48750 |  |  |
|  |  | 云日志审计 | 以虚拟化设备形态为核心的应用安全服务，能对网络设备、安全设备、中间件、数据库等多 种类型系统进行日志收集，并提供分析、查询服务，配置 5个日志源授权。 | 65 | 台/年 | 400 | 26000 |  |  |
|  |  | 网页防篡改 | 采用系统底层文件过滤驱动技术，拦截与分析文件增、删、改操作，实现对网页文件的完整 性检查和保护；支持 windows/Linux系统，1套支持 1个 OS的网页防篡改能力。 | 65 | 台/年 | 500 | 32500 |  |  |
|  |  | 云主机杀毒 | 提供云主机防病毒和深度防护功能;提供病毒查杀引擎和实时更新的病毒库; | 1352 | 台/年 | 120 | 162240 |  |  |
|  |  | 堡垒机 | 虚拟运维审计系统，支持统一账户管理、角色授权、实时监控、运维安全管理。监控和记录 运维人员对租户云主机、虚拟网络安全设备、数据库等操作行为，集中报警、及时处理及审 计定责，并严格控制各角色人员操作权限。 集成政务云VPN接入服务和SSL VPN服务。 | 1352 | 资产/年 | 130 | 175760 |  |  |
| 5 | 密码安全服务 (包含驻场运维服务) | 独立云密码机 | 具备国家密码局《商用密码产品认证证书》，独立使用，以虚拟化设备形态云密码机，云密码机提供密钥管理，数据加解密，签名验证服务。密钥生成与管理：采用国家密码管理局批准的 WNG-9硬件物理噪声源生成真正随机数，随机数质量高，支持通过物理噪声源生成 256位 SM2密钥对和 1024/2048/3072/4096位RSA密钥对；对称加解密：支持 SM1、SM4、SM7国密算法和3DES、AES国际算法的数据加密和解密运算；消息鉴别码的产生和验证：支持基于 SM4算法、SM1算法的 MAC产生及验证；数据摘要的产生和验证：支持 SM3、SHA1、SHA256杂凑算法；数字签名的产生和验证：可以根据需要使用内部存储的 RSA/SM2私钥或外部 RSA/SM2私钥进行数字签名和验签；随机数的产生：采用由国家密码管理局批准的双物理噪声源生成随机数。可解决政务系统、金融系统等业务应用系统的数据完整性、机密性、防篡改等功能。 | 4 | 台/年 | 7800 | 31200 |  |  |
|  |  | 独立云数字签名资源 | 基于PKI体系及数字签名技术的安全产品，为应用系统和用户提供数字签名、对数字签名进行有效性验证等运算服务，提供标准服务接口，保障关键业务信息的真实姓、完整性和不可否认性。非对称算法：SM2、RSA算法；摘要算法：SM3、MD5、SHA1、SHA256、SHA224、SHA384、SHA512；加密算法：SM4、3DES、AES、DES；支持任务管理功能，可以制作数字签名，支持数据原文制作数字签名，签名结构符合 PKCS#7标准；支持针对大数据量（至少 1GB以上）的数字签名方法；可以验证数字签名，支持验证标准的 PKCS#7签名结果，验证签名过程中，对制作签名证书进行完整验证，包括信任域、有效期、证书状态；提供 PKCS#1/PKCS#7Attach/PKCS#7Detach等多种格式的数字签名和验证功能；实现对各类电子数据的数据加密功能，支持非对称加密、对称加密以及数字信封加密 ；提供证书吊销列表（CRL）下载功能和证书有效性验证功能，自动完成按 CRL发布时间和定时更新等多种方式进行 CRL更新。 | 6 | 台/年 | 8050 | 48300 |  |  |
|  |  | 独立云时间戳服务资源 | 具备国家密码局《商用密码产品认证证书》，提供可信时间戳的申请和验证服务，可单独管理本单独时间戳证书。支持 RSA、SM2、SM3等算法，RSA加密位数不低于 2048位，SM2加密算法不低于 256位；时间戳签发：接收来自应用系统的时间戳签发请求；验证时间戳请求的有效性；将签发的时间戳返回应用系统；支持从国家授时中心及标准时间源获取时间，可以签发符合 RFC3161和 RFC2630结构的时间戳标准；提供时间戳的签发及验证功能：接收来自应用系统的时间戳签发请求；验证时间戳请求的有效性；将签发的时间戳返回应用系统。能够支持使用国密算法及IPSec、SSL等协议进行安全接入功能，支持SSL流量卸载功能，保障业务系统及IDC机房在接入安全、传输安全等功能上符合合规要求。 | 2 | 台/年 | 9135 | 18270 |  |  |
|  |  | 统一密码服务 | 具备国家密码局《商用密码产品认证证书》，提供密钥管理服务、基于数字证书的身份认证服务、数据加解密服务、数据签验服务、基于数字证书的数据签验服务、时间戳服务等。支持 RSA算法和SM2/3/4国产密码算法。实现对各类密码服务的统一封装，为业务应用提供全面、规范和高效的密码安全服务。提供对称密钥和非对称密钥的产生、更新、停用、启用、失信、查询等密钥全生命周期的密钥管理服务。提供对称密钥加解密、消息鉴别码产生和验证、数据摘要、随机数生成、非对称加解密、非对称签名等密钥级密码计算服务。提供基于数字证书的数字签名、验证签名等安全服务接口，通过该服务实现不同算法、不同类型、不同方式的数据签名和验证接口服务。提供基于数字证书的身份认证服务类安全接口，通过该服务实现检验用户身份的有效性。认证服务包括数字证书身份认证和对称密钥认证服务，实现检验对应数字证书身份或对应对称密钥身份的有效性。具备账号认证、权限管理、认证管理、审计管理等功能，支持包括账号密码、动态口令、CA、USBKEY、扫码、微信、LDAP、生物识别等多种认证方式。 | 5 | 项/年 | 10125 | 50625 |  |  |
|  |  | SSL证书 | 提供SSL证书：ECC、RSA或国密算法的DV证书。 | 3 | 个/年 | 2000 | 6000 |  |  |
| 6 | 数据容灾服务 | 数据容灾运维服务 | 提供1套数据容灾系统服务，支持100台云主机或者物理机实时数据备份软件授权，300T数据定时备份软件授权及相应的存储资源。服务时间为1年。 | 300 | T/年 | 1000 | 300000 |  |  |
| 7 | 信创软件授权服务 | 信创数据库 | 支持关系型数据库，具备集群扩展能力（支持至少3节点集群）、数据备份与恢复机制（全量/增量备份），支持国密算法、数据加密存储、访问控制、审计日志功能，授权期限永久。 | 20 | 套 | 51415.93 | 1028318.6 |  |  |
|  |  | 信创操作系统 | 内核要求Linux Kernel 4.19及以上，支持ARM、x86、MIPS等架构，适配鲲鹏、飞腾等国产芯片，支持国密算法、可信计算，授权期限永久。 | 100 | 套 | 3700 | 370000 |  |  |
|  |  | 信创中间件 | 包括但不限于Web中间件、数据库中间件、消息中间件、安全中间件、事务中间件、应用程序服务器中间件、分布式计算中间件等类型信创中间件产品，支持集群部署，具备负载均衡、故障自动切换能力，支持分布式事务管理，提供容器化部署方案，授权期限永久。 | 50 | 套 | 4000 | 200000 |  |  |
| 8 | 系统迁移服务 | 系统迁移费 | 将政务云上的158个系统从原服务商提供的云平台迁移到新服务商的云平台，根据需进行迁移的云主机数量计费。 | 1 | 套 | 99535 | 99535 |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  | 20719115.79 | / |  |

2.2026年-2027年（1年期）政务云服务报价清单表

| 序号 | 服务大类 | 服务项 | 配置要求 | 预估数量 | 单位 | 单价上限（元/年） | 总价上限（元/年） | 投标人单价报价（元/年） | 投标人报价小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算服务 (包含驻场运维、监控指挥中心人员及技术服务) | 云主机服务 | 2核4GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 37 | 台/年 | 903 | 33411 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 2核8GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 20 | 台/年 | 1000 | 20000 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 4核8GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 312 | 台/年 | 1167 | 364104 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 4核16GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 101 | 台/年 | 1300 | 131300 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 4核32GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 5 | 台/年 | 1900 | 9500 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 8核16GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 422 | 台/年 | 2200 | 928400 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 8核32GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 131 | 台/年 | 2700 | 353700 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 8核64GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 10 | 台/年 | 3700 | 37000 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 16核32GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 301 | 台/年 | 4350 | 1309350 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 16核64GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 101 | 台/年 | 5400 | 545400 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 16核128GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 10 | 台/年 | 7000 | 70000 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 32核64GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 55 | 台/年 | 9000 | 495000 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 32核128GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 80 | 台/年 | 10800 | 864000 |  |  |
|  |  | 云主机服务 | 32核256GB,主频2.2GHz以上，支持增减配置 | 30 | 台/年 | 12000 | 360000 |  |  |
| 2 | 托管服务 (包含驻场运维服务) | 各政府单位托设备机柜 | 机柜（双电源，单机柜功率不低于4KW） | 14 | 架/年 | 38400 | 537600 |  |  |
| 3 | 存储服务(包含驻场运维服务) | 云盘服务 | 提供云盘存储服务；支持块存储、对象存储、文件存储；支持自动多副本冗余；单盘最大IOPS 3000。 | 34008228 | GB/年 | 0.44 | 14827587.41 |  |  |
| 4 | 云平台安全服务 (包含驻场运维服务) | 云防火墙（含 IPS功能） | 以虚拟化设备形态为核心的应用安全服务，为租户内部不同安全域（东西向）、跨租户互访 提供虚拟防火墙、IPS服务等功能，防护带宽≥100M。 | 65 | 台/年 | 850 | 55250 |  |  |
|  |  | 云WAF | 以虚拟化设备形态为核心的应用安全服务，全面防护租户部署在云上的 Web业务，可以对租 户的网站进行 SQL注入、跨站脚本等 OWASPTOP10攻击进行防护，配置 8个域名授权，新建 性能 1600/秒，并发性能 10500/秒，防护带宽≥100M。 | 65 | 台/年 | 900 | 58500 |  |  |
|  |  | 云数据库审计 | 以虚拟化设备形态为核心的应用安全服务，峰值处理能力≥30000（条/秒）；日志存储数量 ≥4亿条。 | 65 | 实例/年 | 750 | 48750 |  |  |
|  |  | 云日志审计 | 以虚拟化设备形态为核心的应用安全服务，能对网络设备、安全设备、中间件、数据库等多 种类型系统进行日志收集，并提供分析、查询服务，配置 5个日志源授权。 | 65 | 台/年 | 400 | 26000 |  |  |
|  |  | 网页防篡改 | 采用系统底层文件过滤驱动技术，拦截与分析文件增、删、改操作，实现对网页文件的完整 性检查和保护；支持 windows/Linux系统，1套支持 1个 OS的网页防篡改能力。 | 65 | 台/年 | 500 | 32500 |  |  |
|  |  | 云主机杀毒 | 提供云主机防病毒和深度防护功能;提供病毒查杀引擎和实时更新的病毒库; | 1615 | 台/年 | 120 | 193800 |  |  |
|  |  | 堡垒机 | 虚拟运维审计系统，支持统一账户管理、角色授权、实时监控、运维安全管理。监控和记录 运维人员对租户云主机、虚拟网络安全设备、数据库等操作行为，集中报警、及时处理及审 计定责，并严格控制各角色人员操作权限。 集成政务云VPN接入服务和SSL VPN服务。 | 1615 | 资产/年 | 130 | 209950 |  |  |
| 5 | 密码安全服务 (包含驻场运维服务) | 独立云密码机 | 具备国家密码局《商用密码产品认证证书》，独立使用，以虚拟化设备形态云密码机，云密码机提供密钥管理，数据加解密，签名验证服务。密钥生成与管理：采用国家密码管理局批准的 WNG-9硬件物理噪声源生成真正随机数，随机数质量高，支持通过物理噪声源生成 256位 SM2密钥对和 1024/2048/3072/4096位RSA密钥对；对称加解密：支持 SM1、SM4、SM7国密算法和3DES、AES国际算法的数据加密和解密运算；消息鉴别码的产生和验证：支持基于 SM4算法、SM1算法的 MAC产生及验证；数据摘要的产生和验证：支持 SM3、SHA1、SHA256杂凑算法；数字签名的产生和验证：可以根据需要使用内部存储的 RSA/SM2私钥或外部 RSA/SM2私钥进行数字签名和验签；随机数的产生：采用由国家密码管理局批准的双物理噪声源生成随机数。可解决政务系统、金融系统等业务应用系统的数据完整性、机密性、防篡改等功能。 | 4 | 台/年 | 7800 | 31200 |  |  |
|  |  | 独立云数字签名资源 | 基于PKI体系及数字签名技术的安全产品，为应用系统和用户提供数字签名、对数字签名进行有效性验证等运算服务，提供标准服务接口，保障关键业务信息的真实姓、完整性和不可否认性。非对称算法：SM2、RSA算法；摘要算法：SM3、MD5、SHA1、SHA256、SHA224、SHA384、SHA512；加密算法：SM4、3DES、AES、DES；支持任务管理功能，可以制作数字签名，支持数据原文制作数字签名，签名结构符合 PKCS#7标准；支持针对大数据量（至少 1GB以上）的数字签名方法；可以验证数字签名，支持验证标准的 PKCS#7签名结果，验证签名过程中，对制作签名证书进行完整验证，包括信任域、有效期、证书状态；提供 PKCS#1/PKCS#7Attach/PKCS#7Detach等多种格式的数字签名和验证功能；实现对各类电子数据的数据加密功能，支持非对称加密、对称加密以及数字信封加密 ；提供证书吊销列表（CRL）下载功能和证书有效性验证功能，自动完成按 CRL发布时间和定时更新等多种方式进行 CRL更新。 | 6 | 台/年 | 8050 | 48300 |  |  |
|  |  | 独立云时间戳服务资源 | 具备国家密码局《商用密码产品认证证书》，提供可信时间戳的申请和验证服务，可单独管理本单独时间戳证书。支持 RSA、SM2、SM3等算法，RSA加密位数不低于 2048位，SM2加密算法不低于 256位；时间戳签发：接收来自应用系统的时间戳签发请求；验证时间戳请求的有效性；将签发的时间戳返回应用系统；支持从国家授时中心及标准时间源获取时间，可以签发符合 RFC3161和 RFC2630结构的时间戳标准；提供时间戳的签发及验证功能：接收来自应用系统的时间戳签发请求；验证时间戳请求的有效性；将签发的时间戳返回应用系统。能够支持使用国密算法及IPSec、SSL等协议进行安全接入功能，支持SSL流量卸载功能，保障业务系统及IDC机房在接入安全、传输安全等功能上符合合规要求。 | 2 | 台/年 | 9135 | 18270 |  |  |
|  |  | 统一密码服务 | 具备国家密码局《商用密码产品认证证书》，提供密钥管理服务、基于数字证书的身份认证服务、数据加解密服务、数据签验服务、基于数字证书的数据签验服务、时间戳服务等。支持 RSA算法和SM2/3/4国产密码算法。实现对各类密码服务的统一封装，为业务应用提供全面、规范和高效的密码安全服务。提供对称密钥和非对称密钥的产生、更新、停用、启用、失信、查询等密钥全生命周期的密钥管理服务。提供对称密钥加解密、消息鉴别码产生和验证、数据摘要、随机数生成、非对称加解密、非对称签名等密钥级密码计算服务。提供基于数字证书的数字签名、验证签名等安全服务接口，通过该服务实现不同算法、不同类型、不同方式的数据签名和验证接口服务。提供基于数字证书的身份认证服务类安全接口，通过该服务实现检验用户身份的有效性。认证服务包括数字证书身份认证和对称密钥认证服务，实现检验对应数字证书身份或对应对称密钥身份的有效性。具备账号认证、权限管理、认证管理、审计管理等功能，支持包括账号密码、动态口令、CA、USBKEY、扫码、微信、LDAP、生物识别等多种认证方式。 | 5 | 项/年 | 10125 | 50625 |  |  |
|  |  | SSL证书 | 提供SSL证书：ECC、RSA或国密算法的DV证书。 | 3 | 个/年 | 2000 | 6000 |  |  |
| 6 | 数据容灾服务 | 数据容灾运维服务 | 提供1套数据容灾系统服务，支持100台云主机或者物理机实时数据备份软件授权，在上一年数据基础上按20%增量考虑，360T数据定时备份软件授权及相应的存储资源。服务时间为1年。 | 360 | T/年 | 1000 | 360000 |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  | 22025497.41 | / |  |

3.集中等保测评和密评报价清单表

| 序号 | 服务大类 | 服务项 | 服务要求 | 预估数量 | 单位 | 单价上限（元/年） | 总价上限（元/年） | 投标人单价报价（元/年） | 投标人报价小计（元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络安全等级保护测评服务 | 等保二级系统 | 为等保二级系统提供网络安全等级保护测评服务，提供服务（或合作提供服务）的单位须具备相关资质 | 50 | 系统/次 | 37500 | 1875000 |  |  |
|  |  | 等保三级系统 | 为等保三级系统提供网络安全等级保护测评服务，提供服务（或合作提供服务）的单位须具备相关资质 | 10 | 系统/次 | 50000 | 500000 |  |  |
| 2 | 商用密码应用性评估服务 | 等保三级系统 | 为等保三级系统提供网络安全等级保护测评服务，提供服务（或合作提供服务）的单位须具备相关资质 | 10 | 系统/次 | 37500 | 375000 |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  | 2750000 | / |  |

注：

1.采购需求中不在《北海市政务云服务报价清单》的服务内容为项目配套服务，不再另行计费。投标人根据《北海市政务云服务报价清单》的各项服务内容的单价进行报价（不得超过单价上限价，否则报价无效），该报价将作为签订合同及结算的依据。

2.投标人的总报价应为《北海市政务云服务报价清单》中2025年-2026年（1年期）政务云服务报价清单表、2026年-2027年（1年期）政务云服务报价清单表、集中等保测评和密评报价清单表的合计金额。

3.《北海市政务云服务报价清单》的服务需求数量为预估数量，结算时按实际使用数量及《北海市政务云服务报价清单》投标人的报价（单价）进行结算。

4、投标人需按本表格式填写（表给内空白处需自行补充完整），否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。

5、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。

6、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

7、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

8、本项目为北海市推动解决政府采购异常低价试点项目，供应商投标报价属于采购文件规定异常低价情况的，应按评标委员会要求在规定时间内提供书面证明及必要的证明材料，否则投标无效。

投标人名称（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人(签名)：

日期：  年   月   日

二、中小企业声明函（如果有）

[招标公告落实政府采购政策需满足的资格要求为“无”即本项目或标项未预留份额专门面向中小企业时，符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的小微企业拟享受价格扣除政策的，需提供中小企业声明函（附件7）。]

附件

附件1：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_(采购人)_单位的_（项目名称）__项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月   日

附件2：质疑函范本及制作说明

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件3：投诉书范本及制作说明

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件4：业务专用章使用说明函

（采购人）、（采购代理机构）：

我方                         (投标人全称)是中华人民共和国依法登记注册的合法企业，在参加你方组织的（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标活动中作如下说明：我方所使用的“XX专用章”与法定名称章具有同等的法律效力，对使用“XX专用章”的行为予以完全承认，并愿意承担相应责任。

特此说明。

投标单位（法定名称章）：

日期：       年     月     日

附：

投标单位法定名称章（印模）                投标单位“XX专用章”（印模）

附件5：联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者投标人不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个投标人的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：

（联合体成员1）承担的工作和义务为：             ；

（联合体成员2）承担的工作和义务为：             ；

……

四、联合体成员中小企业合同份额。

1、（联合体成员X,……）提供的服务由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，接受联合体投标的，联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求以联合体形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的联合协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

联合体成员名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件6：分包意向协议

（中标后以分包方式履行合同的，提供分包意向协议；采购人不同意分包或者投标人中标后不以分包方式履行合同的，则不需要提供。）

（投标人名称）若成为（项目名称）【招标编号：（采购编号）】的中标供应商，将依法采取分包方式履行合同。（投标人名称）与（所有分包供应商名称）达成分包意向协议。

一、分包标的及数量

（投标人名称）将   XX工作内容   分包给（分包供应商1名称），（分包供应商2名称），具备承担XX工作内容相应资质条件且不得再次分包；

……

二、分包供应商中小企业合同份额

1、（分包供应商X,……）提供的服务全部由小微企业承接，其合同份额占到合同总金额     %以上。（未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额中的非预留部分采购包，允许分包的，分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对大中型企业的报价按评标标准确定的比例给予扣除。供应商拟享受以上价格扣除政策的，填写有关内容。）

2、中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %。（要求合同分包形式参加的项目或采购包，供应商按招标文件第一部分招标公告申请人的资格要求中规定的分包意向协议中中小企业、小微企业合同金额应当达到的比例要求填写。）

三、分包工作履行期限、地点、方式

四、质量

五、价款或者报酬

六、违约责任

七、争议解决的办法

八、其他

中小企业合同金额达到  %，小微企业合同金额达到 %  。                                           投标人名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：分包供应商名称(公章)：

法定代表人（负责人） (签名)：

……

日期：  年  月   日

注：按本格式和要求提供。

附件7：中小企业声明函

中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （采购人） 的 （项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(公章)：

日期：  年  月   日

注：

1、填写要求：①“标的名称”、“采购文件中明确的所属行业”依据招标文件第二部分投标人须知前附表中“采购标的及其对应的中小企业划分标准所属行业”的指引逐一填写，不得缺漏；②从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报；③中型企业、小型企业、微型企业等3种企业类型，结合以上数据，依据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）确定；④投标人提供的《中小企业声明函》与实际情况不符的或者未按以上要求填写的，中小企业声明函无效，不享受中小企业扶持政策。声明内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交的，依法承担法律责任。

2、符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件并提供《残疾人福利性单位声明函》（附件1）的残疾人福利性单位视同小型、微型企业；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。