广西建澜项目管理有限公司

竞争性磋商文件

项目名称：桂林市第三人民医院病房条件提升

改造项目设计服务采购

项目编号：GLZC2025-C3-990466-GXJL

采购人：桂林市第三人民医院

采购代理机构：广西建澜项目管理有限公司

2025年9月

目  录

第一章 竞争性磋商公告	2

第二章 供应商须知	6

第三章 项目采购需求	20

第四章 评审办法	25

第五章 采购合同（合同主要条款及格式）	32

第六章 响应文件（格式）	48

- 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 桂林市第三人民医院病房条件提升改造项目设计服务采购项目的潜在供应商应登录“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”获取（下载）竞争性磋商文件，并于2025月9日29时30分（北京时间）前递交（上传）响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：GLZC2025-C3-990466-GXJL

项目名称：桂林市第三人民医院病房条件提升改造项目设计服务采购

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：869100.00

采购需求

标项名称：桂林市第三人民医院病房条件提升改造项目设计服务采购

数量：1

预算金额：869100.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：桂林市第三人民医院现有编制床位172张，根据《传染病医院建设标准》(建标173-2016)进行提升改造。该项目涉及总建筑面积 9330平方米，其中：(1)住院部1#楼1~3层、5#楼4~5层的病 房区域改造面积6800平方米，改造前床位228张，改造后床位 191张，改造后病房84间(单人间7间，双人间47间，三人间 30间);(2)住院部1#楼第4层、2#楼2层的闲置用房改造面 积2190平方米，改造后病床56张，改造后病房28间(单人间10间，双人间8间，三人间10间);(3)新建面积340平方米，其中加装电梯井建筑面积100平方米、新建中心机房建筑面积120平方米、新建配电房建筑面积120平方米。以上病房改造同时配 套卫生间、供电、供水、无障碍、消防、安防、信息智能化系统 等改造，改造后全院总床位数达280张(含应急床位33张)。本次设计服务的范围包括实施性方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计、以及施工阶段配合服务直至项目竣工验收合格。

如需进一步了解详细内容，详见竞争性磋商文件。

最高限价（人民币）：869100.00元

合同履行期限：60日历天（投标人需在投标文件内明确各设计服务阶段期限）

本项目（否）联合体投标。

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

- 二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）；

3.本项目的特定资格要求：（1）供应商须已办理“广西建筑市场监管云平台”（桂建云）入库手续并处于有效状态，并具备建筑行业（建筑工程）专业工程设计乙级及以上或建筑行业工程设计乙级及以上或工程设计综合甲级资质。（2）拟任本项目负责人须具有一级注册建筑师执业资格及高级工程师或以上职称，且注册单位与投标单位必须一致，且已录入“桂建云”并处于有效状态。

三、获取采购文件

时间：2025 年9月16日至 2025 年9月29日，每天上午 00:00 至 12:00 ，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”；

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商应自行在“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”下载竞争性磋商文件（操作路径：登录“广西政府采购云平台”-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于“广西政府采购云平台”获取的竞争性磋商文件编制。提示：竞争性磋商公告附件内的竞争性磋商文件（如有）仅供阅览使用；供应商只有在广西政府采购云平台注册并完成获取采购文件申请及下载了采购文件后才视作依法获取竞争性磋商文件（法律法规所指的供应商获取采购文件时间以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）。

售价：免费提供。

- 四、响应文件提交时间和地点

截止时间：2025年 9月29日9时30分（北京时间）。

地点：本项目为全流程电子化项目，没有现场递交投标文件及现场开标环节，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标（响应）。

- 五、开启（响应文件开启时间）

时间：2025年9月29日9时30分（北京时间）截标后。

地点：本项目将在“广西政府采购云平台”电子开标大厅解密、开启。

- 六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本项目无需缴纳磋商保证金。

2.信息公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn）。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）。

（2）《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）。

（3）《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

（4）本项目采购内容不涉及政府强制采购节能产品，优先采购节能产品、环境标志产品。

（5）本项目专门面向中小微企业采购，本项目中小企业划分标准所属为： 其他未列明行业 。

4.资格条件特别说明

（1）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

（2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的投标。

（3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5.磋商响应文件解密时间：截标时间后30分钟内（2025年9月29日上午9时30分至10时00分)投标人须用制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密电子投标（响应）文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以“广西政府采购云平台电子交易客户端”生成的加密电子备份磋商响应文件作为依据（磋商供应商须在规定时间内将电子备份投标文件通过邮箱发送至代理机构，由代理机构上传备份投标文件后将自动解密），若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。

6.在线响应（电子响应）说明

（1）本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云平台”进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

（2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成广西政府采购云平台注册，并完成 CA 数字证书申领。未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看CA数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763）。完成CA数字证书办理预计一周左右，供应商只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各供应商抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，“广西政府采购云平台”将予以拒收。在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

7.供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云平台”远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

8.若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）”，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

- 八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

- 1.采购人信息

名称：桂林市第三人民医院

地址：桂林市秀峰区中隐路38号

联系人：翟老师

联系电话：13307735950

- 2.采购代理机构信息

名称：广西建澜项目管理有限公司

地址：桂林市秀峰区中隐路13号7号楼4楼

联系人：覃丽莎 姚莉 龚星敏

联系电话：0773-2583851

- 3.政府采购监督管理机构

名 称：桂林市财政局

联系方式：0773-2862142

广西建澜项目管理有限公司

2025年9月16日

- 第二章 供应商须知

供 应 商 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称及项目 编号 | 项目名称：桂林市第三人民医院病房条件提升改造项目设计服务采购 项目编号：GLZC2025-C3-990466-GXJL |
| 2 | 3 | 供应商资格 | 3.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 3.2落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商必须为中小微企业（监狱企业、残疾人福利单位视同小微企业）； 3.3本项目的特定资格要求：（1）供应商须已办理“广西建筑市场监管云平台”（桂建云）入库手续并处于有效状态，并具备建筑行业（建筑工程）专业工程设计乙级及以上或建筑行业工程设计乙级及以上或工程设计综合甲级资质。（2）拟任本项目负责人须具有一级注册建筑师执业资格及高级工程师或以上职称，且注册单位与投标单位必须一致，且已录入“桂建云”并处于有效状态。 3.4资格条件特别说明 （1）在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 ## （2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录，以及在财政部门禁止参加政府采购活动期限以内的供应商不得参加本项目的投标。 ## （3）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |
| 3 | 4 | 磋商费用 | 不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。 |
| 4 | 13 | 磋商报价 | 13.1最高限价：详见第三章项目采购需求，磋商报价超过最高限价的，响应文件按无效处理。 13.2 供应商必须就“项目需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其响应将被拒绝。响应文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 13.4供应商应在规定时间内按磋商小组要求在广西政府采购云平台系统上提交最后报价，超出磋商小组设定的最后报价时限或其最后报价超出最高限价导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。 |
| 5 | 14.1 | 响应文件有效期 | 自响应文件递交截止时间之日起90天，有效期不足的响应文件将被拒绝。 |
| 6 | 15 | 磋商保证金 | 本项目无需缴纳磋商保证金。 |
| 7 | 16 | 竞争性磋商响应文件的制作 | 16.1供应商制作电子响应文件前，应登录“广西政府采购云平台”进行“申请获取采购文件”操作，否则，有可能导致无法在线编制响应文件并参与磋商，其不利后果由供应商自行承担。 16.2供应商下载或获取竞争性磋商文件后，登录“广西政府采购云平台电子投标客户端”，按照本磋商文件规定的响应文件格式、顺序以及“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”编制电子响应文件。 16.3 电子磋商响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本磋商文件规定的格式和顺序编制电子磋商响应文件并进行关联定位，以便磋商小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对磋商文件的某项要求，供应商的电子磋商响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则磋商小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子磋商响应文件如内容不完整、编排混乱导致磋商响应文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。 16.4供应商法人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在响应文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 16.5 磋商响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。磋商响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。 16.6磋商前准备 16.6.1本项目实行在线磋商，采用电子磋商响应文件。若供应商参与磋商，自行承担磋商一切费用。 16.6.2各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领和绑定。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法磋商或磋商失败等后果由供应商自行承担。 16.6.3供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行响应文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763进行咨询。 |
| 11 | 18.1 | 响应文件递交起止时间及截止时间 | 供应商于2025年9月29日9时30分之前将电子磋商响应文件上传提交到广西政府采购云平台。磋商响应文件应按照本项目磋商文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密传输。供应商在使用系统进行响应的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 |
| 12 | 18.2 | 磋商响应文件解密时间 | 磋商响应文件解密时间：响应文件提交截止时间后，采购代理机构开启解密响应文件操作，在“广西政府采购云平台”向各供应商发出电子加密响应文件解密通知，截标时间后30分钟内（2025年9月29日9时30分至10时00分)磋商供应商登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密磋商响应文件。若磋商供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以“广西政府采购云平台电子交易客户端”生成的加密电子备份磋商响应文件作为依据（磋商供应商须在规定时间内将电子备份投标文件通过邮箱发送至代理机构，由代理机构上传备份投标文件后将自动解密），若磋商供应商在规定时间内，无法解密或解密失败且未提供电子备份磋商响应文件的(包含提供的电子备份文件无效或无法解密的情况)，视为无效响应。 |
| 13 | 19.1 | 磋商小组组成 | 磋商及评审工作由采购代理机构负责组织，具体磋商、评审工作由依法组建的磋商小组负责，磋商小组由采购人代表和有关方面的专家组成。磋商小组的构成： 3 人，其中采购人代表 1 人，专家 2 人。 |
| 14 | 19.2 | 磋商时间、地点、 人员 | 19.2.1磋商时间：响应文件递交截止时间后。 19.2.2磋商地点：供应商代表在响应文件提交当天实时登陆登录广西政府采购云平台，并按竞争性磋商文件、广西政府采购云平台及磋商小组要求在线等候参与磋商及提交最后报价。因供应商原因未按规定参与磋商或报价的，视为无效响应，其不利后果由供应商自行承担。 19.2.3磋商参加人员：供应商法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人持有效身份证原件和供应商广西政府采购云平台CA数字证书参加磋商。请供应商实时登陆“广西政府采购云平台”平台等候在线磋商。 |
| 15 | 20.2 | 评审办法 | 具体详见第四章评审办法。 |
| 16 | 26 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》（桂财采〔2016〕37），由采购代理机构对第一成交候选人进行信用查询： ⑴查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； ⑵查询时间：成交通知书发出前； ⑶信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； ⑷信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交候选人资格。采购人依法按照评审报告中磋商小组推荐成交候选人排序表确定排名第二的成交候选人为成交供应商或者重新组织采购。 |
| 17 | 27 | 成交公告 及成交通知书 | 27.1采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。 27.2在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。 |
| 18 | 28 | 履约保证金 | 本项目免收履约保证金 |
| 19 | 29.1 | 签订合同 | 成交通知书发出之日起8个日历日内。成交供应商领取成交通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
|  | 29.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件一份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 20 | 30 | 采购代理服务费 | 成交供应商领取成交通知书前，向广西建澜项目管理有限公司一次性付清采购代理服务费。本项目的采购代理服务收费标准为以采购预算为基数参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准收取向成交供应商收取。 |
| 21 | 32 | 编制依据 | 本竞争性磋商文件是根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》和政府采购管理有关规定编制。 |

- 一、总则

1.适应范围

1.1 项目名称及项目编号：详见《供应商须知前附表》

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本磋商项目的磋商、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“供应商”是指符合本次采购项目的供应商资格并提交响应文件、参加磋商的供应商。如果该供应商在本次磋商中成交，即成为“成交供应商”。

2.2“货物”系指按磋商文件规定，供应商须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.3“服务”系指按磋商文件规定提供的服务，以及供应商须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.4“项目”系指供应商按磋商文件规定向采购人提供的货物和服务、工程。

2.5“书面形式”包括信函、传真、电报等。

2.6“响应文件”：本项目实行全流程电子化采购，供应商通过“广西政府采购云平台”参与电子竞标。响应文件特指供应商按本磋商文件规定提交的电子响应文件（包括因特殊情况无法解密或解密失败提交的电子备份响应文件）。

3.供应商资格

详见《供应商须知前附表》

4.磋商费用

不论磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与磋商有关的全部费用。

5.联合体要求

本项目不接受联合体磋商。

6.质疑和投诉

6.1供应商认为竞争性磋商文件使自己的合法权益受到损害的，应当在公告期限结束之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑；供应商认为磋商过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或成交公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。供应商在法定质疑期内应一次性提出与项目相关的质疑，供应商在提出与项目相关的质疑前应当做好全面且详细的工作，代理机构不再受理供应商针对同一采购程序环节的再次质疑（“质疑函”格式见附表1）。

6.2供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向本级政府采购监督管理机构投诉（“投诉书”格式见附表2）。

6.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述竞争性磋商文件、磋商过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6.4接收质疑函方式：以书面形式

- 质疑联系部门及联系方式：广西建澜项目管理有限公司桂林分公司，联系人：姚莉，联系电话：0773-2583851。通讯地址：桂林市秀峰区中隐路13号7号楼4楼。

（2）业务时间：上午9时00分至12时00分，下午15时00分至18时00分，双休日和法定节假日不办理业务。

7. 特别说明

7.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则响应文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系以及同一单位不同的分支机构，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.供应商在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；成交后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- 二、磋商文件

- 9.磋商文件的构成

（1）竞争性磋商公告；

（2）供应商须知；

（3）项目采购需求；

（4）评审办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）响应文件（格式）。

- 10.磋商文件的澄清与修改

10.1供应商应认真阅读竞争性磋商文件，发现其中有误或有不合理要求的，应在磋商截止日期三日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

10.2提交首次响应文件截止之日前，采购代理机构可以对已发出的竞争性磋商文件进行必要澄清、答复、修改或补充，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，澄清或者修改的内容作为竞争性磋商文件的组成部分。采购代理机构应当在提交首次响应文件递交截止时间五日前在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布更正公告，不足五日的，应当顺延首次响应文件递交截止时间。

10.3供应商应实时关注本项目信息公告发布媒体相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致响应文件无效的，由供应商自行承担责任。

10.4澄清或者修改的内容为竞争性磋商文件的组成部分。当澄清或者修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

10.5 磋商文件的澄清或者修改都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清或者修改竞争性磋商文件。

10.6采购单位可以视采购具体情况，延长响应文件截止时间和磋商时间，在本项目竞争性磋商公告发布的同一媒体上发布变更公告。

- 三、竞争性磋商响应文件的编制

### 11.竞争性磋商响应文件编制基本要求

11.1 本项目实行电子响应，供应商应准备电子磋商响应文件：电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本磋商文件要求制作、加密并递交。

11.2竞争性磋商响应文件（以下简称响应文件）的组成及要求

11.2.1响应文件组成【格式见第六章“响应文件（格式）”】

11.2.1.1资格性响应证明材料：

（1）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面扫描件以及供应商为委托代理人缴纳的磋商截止时间半年内任意一个月社保证明扫描件（委托代理时必须提供）；

（4）本项目的特定资格要求（必须提供）：

①供应商基本情况表（并附建筑行业（建筑工程）专业工程设计乙级及以上或建筑行业工程设计乙级及以上或工程设计综合甲级资质证书等材料的扫描件，以及广西建筑市场监管云平台（桂建云）入库状态截图；

②拟投入本项目负责人简历表（并附拟投入项目经理一级注册建筑师执业资格及高级工程师或以上职称、供应商为其缴纳的磋商截止时间半年内任意一个月社保证明的扫描件，以及广西建筑市场监管云平台（桂建云）入库状态截图；

（5）中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（必须提供）

①供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接或提供时，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责；

（6）投标声明（必须提供）。

11.2.1.2商务、技术响应证明材料：

（1）响应函（格式见附件）（必须提供）；

（2）磋商报价表（格式见附件）（必须提供）；

（3）项目服务内容及要求响应表(必须提供)；

（4）商务要求响应表(必须提供)；

（5）针对本项目的服务方案（格式自拟）（如有，请提供）；

（6）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（7）供应商2022年1月1日以来具有同类项目的业绩相关证明材料（如有，请提供）；

（8）供应商可结合本项目磋商文件及其评标办法自行提交的其他相关证明材料（如有，请提供）。

供应商提供的以上相关证明材料必须真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖磋商供应商公章（CA签章）/自然人签字或个人CA签章，否则响应无效。响应文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字然后扫描或者拍照做成pdf格式上传（签字可以以加盖个人CA签章代替），无签字的视为响应无效。

11.3 供应商应按竞争性磋商文件第六章“响应文件（格式）”编制响应文件。

- 12.响应文件的语言及计量

12.1 响应文件以及供应商与采购代理机构就有关响应事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以中文翻译文本为主。

12.2 响应计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- 13.磋商报价

- 13.1详见《供应商须知前附表》。

13.2详见《供应商须知前附表》。

13.3磋商报价应包括本次采购范围内的全部服务价款、包括但不限于本次服务及其服务配套的各种费用以及本磋商文件所列服务需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的服务、设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。供应商应综合考虑在报价中。

13.4供应商应在规定时间内在广西政府采购云平台系统上提交最后报价，超出评委设定的最后报价时限或其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。

- 14.响应文件有效期

14.1响应文件有效期：详见《供应商须知前附表》。

14.2 出现特殊情况下，需要延长响应有效期的，采购代理机构以书面形式通知供应商延长响应文件有效期。供应商同意延长的，应相应延长其磋商保证金的有效期，但不能修改响应文件。供应商拒绝延长的，其响应无效，但供应商有权收回其磋商保证金。

- 15.磋商保证金

详见《供应商须知前附表》。

### 16. 竞争性磋商响应文件的制作

### 详见《供应商须知前附表》

### 16.7供应商公章及签字

16.7.1本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。

16.7.2本竞争性磋商文件中要求供应商对其电子响应文件的相关内容加盖公章的，均指采用CA证书签章。

16.7.3本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证证书）获得的以供应商法定代表人（负责人、自然人）或者委托代理人姓名制作的个人电子印章或手写签字。没有办理个人CA证书的，可以为手写签字的形式。

17. 响应文件的修改和撤回

17.1 响应文件递交截止时间前可以撤回电子磋商响应文件。补充或者修改电子磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，磋商响应文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。

17.2 在响应文件递交截止时间后的响应文件有效期内，供应商不得撤回其响应文件。

18. 响应文件的递交和解密

18.1响应文件递交截止时间：详见《供应商须知前附表》。

18.2磋商响应文件解密时间：详见《供应商须知前附表》。

18.3 除竞争性磋商文件另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

18.4 电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子响应应安装客户端软件，并按照竞争性磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密磋商响应文件。供应商未按规定加密的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在磋商截止时间前完成磋商响应文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回磋商响应文件。补充或者修改磋商响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。磋商截止时间前未完成传输的，视为撤回磋商响应文件。磋商截止时间后递交的磋商响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

- 四、竞争性磋商（简称磋商）与评审

19.磋商小组组成及磋商时间、地点、人员

19.1 磋商小组组成：详见《供应商须知前附表》。

19.2 磋商时间、地点、人员：详见《供应商须知前附表》。

20.评审原则和评审办法

20.1 磋商小组必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

20.2 评审办法：综合评分法，具体详见第四章评审办法。

20.3 磋商小组应按磋商文件进行评审，不得擅自更改评审办法。

20.4 在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个供应商发表任何倾向性意见，不得向其他磋商小组成员明示或者暗示自己的评审意见。

20.5 磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

20.6 响应文件首次报价出现前后不一致的，除竞争性磋商文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 响应文件中磋商报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以磋商报价表为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容）经磋商供应商确认后产生约束力，磋商供应商不确认的，作无效响应处理。

21.评审程序及磋商要求

21.1磋商小组成员的通讯工具或相关电子设备交由桂林市公共资源交易中心统一保管后到达评标室，采购代理机构核实磋商小组成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序，推选磋商小组组长。

21.2磋商小组应当对发布公告的竞争性磋商文件（简称磋商文件）进行确认，审查供应商的响应文件并作出评价；要求供应商解释或者澄清其响应文件；编写评审报告；告知采购人、采购代理机构在评审过程中发现的供应商的违法违规行为。

21.3磋商小组依据竞争性磋商文件的规定，首先对响应文件进行资格性审查，以确定供应商是否具备本项 目供应商资格；再对通过资格性审查的供应商响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行符合性 审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求做出响应。

21.4 磋商小组在对供应商进行资格性审查时，将对供应商企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现供应商存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按响应文件无效处理。

21.4.1 查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html）

21.4.2 审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各供应商的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

注：以上审查过程中，如出现查询企业网页主页面无法显示股东及出资信息的或仅以主页面信息内容无法认定供应商之间存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，当时审查程序可继续进行，待评审结束后将对以上供应商作进一步核实确认，如确认供应商之间存在有上述关联供应商情形的，关联供应商均按响应文件无效处理。

21.5 磋商小组如发现供应商提供的证明文件不齐全或不符合规定格式的，应一次性告知供应商，供应商应在规定的时间内线上补正或更正。

21.6 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当通过“广西政府采购云平台”平台采用在线书面形式，并加盖公章（CA证书签章），或者由法定代表人（负责人）或其授权委托代理人个人CA证书签章（没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传），供应商为自然人的，应当由本人个人CA证书签章（没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传）并附身份证明。

根据磋商文件规定的程序、评定成交标准等事项与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当告知有关供应商。

磋商小组所有成员应当按已确定的磋商顺序集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有实质性响应竞争性磋商文件要求的供应商平等的磋商机会。

磋商中，磋商小组不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（或CA证书签章）。

21.7当磋商小组一致确定磋商供应商的竞争性磋商响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的21.11、21.17程序和综合评分法确定成交候选人。第一轮磋商后竞争性磋商文件有实质性变动或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第二轮磋商。

21.8 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动项目需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时通过广西政府采购云平台以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人(负责人、自然人)或相应的授权委托代表个人CA证书签章（没有办理广西政府采购云平台个人CA证书签章的可在响应文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传）或者加盖供应商公章（CA证书签章）。逾时不交的，视同放弃磋商。

21.9 第二轮磋商

磋商小组集中就通过广西政府采购云平台重新提交的响应文件或磋商小组提出的磋商意见与单一响应供应商分别进行磋商。磋商小组对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认（CA签章确认）。

磋商后，供应商根据磋商小组统一整理的书面磋商记录要求做出书面承诺，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章（CA签章）后按时通过广西政府采购云平台线上提交。

当磋商小组一致确定供应商的竞争性磋商响应文件符合竞争性磋商文件要求，无需再磋商的，磋商小组按竞争性磋商文件设定的21.11、21.17程序和评审方法确定成交候选人。第二轮磋商后竞争性磋商文件仍有实质性变动的或仍需磋商的，磋商小组对竞争性磋商文件变动或提出磋商意见后进行第三轮磋商。以此类推。

21.10 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。

21.11 最后报价

21.11.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内按磋商小组要求通过“广西政府采购云平台”平台在线提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。

21.11.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，需由磋商供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上（含3家）供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内按磋商小组要求通过“广西政府采购云平台”平台在线提交最后报价。

21.11.3 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库〔2014〕214号)的规定，如采购项目为政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行，并要求其在规定时间内线上提交最后报价；采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有1家的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动。

21.11.4 根据《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)的规定：最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合本办法(财库〔2014〕214号文)第三条第四项情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。（财库〔2014〕214号文第三条第四项：市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目。）

21.12 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况书面退出磋商。

未书面退出磋商的供应商在规定时间内通过“广西政府采购云平台”平台在线提交最后报价，未在规定时间报价或其最后报价超出采购预算导致已通过评审的响应文件无效的，按供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件处理。磋商过程中磋商文件未作实质性变动的，最后报价不得大于首次报价。

21.13综合比较与评价：

21.13.1 磋商小组按竞争性磋商文件中规定的评审办法，对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.13.2磋商小组成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价，最终汇总每个供应商的得分。各供应商的得分为所有磋商小组的有效评分的算术平均数。

20.13.3采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示磋商小组复核或书面说明理由。

21.14 在评审过程中出现法律法规和磋商文件均没有明确规定的情形时，由磋商小组现场协商解决，协商不一致的，由全体磋商小组投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

21.15采购代理机构发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评审办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向本级政府采购监督管理机构报告。

21.16评审报告

磋商小组应当从质量和服务均能满足磋商文件全部实质性响应要求的供应商中，按照最后综合得分由高到低的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人，并编写评审报告。

21.17 本采购项目的评审依据为竞争性磋商文件和竞争性磋商响应文件，采用的评审方法为综合评分法。

21.18 磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过资格性及符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其响应文件作无效处理。

22.推荐成交候选供应商原则

详见第四章评审办法。

23.属于下列情况之一者，响应文件无效：

（1）未按磋商文件规定完整线上提交响应文件或未按规定要求签字、签章的；

（2）不具备磋商文件规定的资格要求的；

（3）响应文件未按磋商文件的内容和要求编制，或提供虚假材料的；

（4）响应文件有效期、服务时间、售后服务不能满足磋商文件要求的；

（5）供应商未就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的，或报价超出采购最高限价金额的；

（6）未在磋商小组规定的时间内提交响应文件(包括磋商及最后报价)的；

（7）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（8）未满足磋商文件实质性要求的或者响应文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）响应文件实质性要求未做变动，供应商最后报价高于第一次报价的；

（10）不符合法律、法规和磋商文件规定的其他实质性要求和条件的。

供应商有下列情形之一的，视为串通参与磋商，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或最后报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）磋商文件未做实质性变动，供应商最后报价高于首次报价的。

24.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。（除本须知第21.11.3条、第21.11.4条及法律法规规定的情形外）

25.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

26. 信用查询

详见《供应商须知前附表》。

27.成交公告及成交通知书

27.1 采购代理机构于磋商结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商，采购代理机构在成交供应商确定之日起两个工作日内发出成交通知书，并在指定媒体上公告成交信息。

27.2 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商自接到通知之日起七个工作日内，办理成交通知书领取手续。

27.3 采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还响应文件。

- 五、签订合同

- 28.履约保证金

28.1 履约保证金：本项目免收履约保证金。

- 29.签订合同

29.1 签订合同时间：详见《供应商须知前附表》。

29.2 如成交供应商有下列情形之一的，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从磋商小组推荐的成交候选人中按顺序重新确定成交供应商或重新组织采购。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（1）成交后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

29.3 合同备案存档：详见《供应商须知前附表》。

- 其他事项

30.采购代理服务费

详见《供应商须知前附表》

采购代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

31.交纳采购代理服务费的采购代理机构银行账户：

开户名称：广西建澜项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：中国工商银行桂林西城支行

银行账号：2103 2091 0930 0013 495

32.编制依据：详见《供应商须知前附表》。

33.监督管理机构：桂林市财政局  0773-2862142。

- 第三章  项目采购需求

| 一、本项目需实现的功能或者目标，以及政府采购政策的应用相关要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 需实现的功能或者目标 |  | 满足竞争性磋商文件采购需求及采购合同约定需求，经验收达到合格标准。 |
| 政府采购政策的应用 |  | 见第四章“评审方法/政府采购政策应用说明”。 |
| 总体说明 |  | 1.“实质性要求”是指竞争性磋商文件中已经指明不满足则响应无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“★”的条款，不满足将作响应文件无效处理。本“项目采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求。 2.供应商必须对响应文件中提供的证明材料和资质文件真实性负责，如出现虚假应标或不实应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应依据《中华人民共和国民法典》的相关条款来确定赔偿金额。 3.供应商须对涉及的专利、知识产权等承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术专利、授权等引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人承担相应的法律责任。 4.供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性磋商文件，对磋商文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。 5.竞争性磋商文件如要求提供检测报告、认证证书的，检测报告或认证报告内容中若涉及外文说明，必须同时提供对应中文翻译说明,评标依据以中文翻译内容为准，外文说明仅供参考。 |
| 二、项目服务内容及要求 |  |  |
| 项目名称 | 数量 | 服务内容及要求 |
| 桂林市第三人民医院病房条件提升改造项目设计服务采购 | 1项 | 一、设计要求 1.建设规模及内容 桂林市第三人民医院现有编制床位172张，根据《传染病医院建设标准》(建标173-2016)进行提升改造。该项目涉及总建筑面积9330平方米，其中：（1）住院部1#楼1~3层、5#楼4~5层的病 房区域改造面积6800平方米，改造前床位228张，改造后床位 191张，改造后病房84间(单人间7间，双人间47间，三人间 30间)；（2）住院部1#楼第4层、2#楼2层的闲置用房改造面 积2190平方米，改造后病床56张，改造后病房28间(单人间 10间，双人间8间，三人间10间)；（3）新建面积340平方米，其中加装电梯井建筑面积100平方米、新建中心机房建筑面积120平方米、新建配电房建筑面积120平方米。以上病房改造同时配 套卫生间、供电、供水、无障碍、消防、安防、信息智能化系统等改造，改造后全院总床位数达280张(含应急床位33张)。本项目估算总投资为4144.08万元，其中工程费用3501.95万元，资金来源为申请超长期特别国债及采购人自筹资金。 2.设计阶段、范围及内容： 设计阶段：实施性方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计、以及施工阶段配合服务直至项目竣工验收合格。 设计内容：包括拆除工程、建筑工程、安装工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能化工程及相关附属配套设施等。 二、各阶段服务内容及时间要求： 1.方案设计阶段 （1）室内设计改造：卫生间地面墙面，给排水布置、阳台地面墙面、洗漱台布置，室内翻新的平立剖面图、效果图。 （2）电路改造：包含强弱电气线路的改造方案图。 （3）室外改造：针对破损较大的室外环境进行规划和改造，包括总平面图等。 （4）根据住建部门报建要求做好方案报建材料。 2.初步设计阶段： （1）在确定的方案设计基础上对各专业进行初步设计，设计深度达到初步设计评审单位的要求。 （2）初步设计概算：根据初步设计图纸编制初步设计概算，概算总投资不得超出可行性研究报告批复的总投资。 （3）根据初步设计评审单位要求制作相关报审材料。 3.施工图设计阶段： （1）在初步设计图纸基础上深化各专业施工图。施工图除通过审图公司审核外，必须达到较高的深度要求，确保预算编制单位能有图可依，较精确地编制工程造价。如工程造价超出初步设计批复工程费，需无条件修改施工图到规定的造价范围内。 （2）配合财政评审部门评审招标控制价。 4.施工配合阶段 在施工阶段，能及时配合施工图纸的答疑工作，如需到现场解决问题的，在约定的现场服务次数内抵达施工现场配合工作。 5.现场指导服务 图纸设计阶段，能根据建设方要求进行汇报，一般不少于5次。施工阶段，根据现场情况，一般不少于5次。 6.各阶段时间要求 （1）设计合同载明的计划开始设计之日起【供应商投标（响应）时自行填写】日历天内完成方案设计； （2）设计方案经相关部门批准后【供应商投标（响应）时自行填写】日历天内完成初步设计； （3）初步设计审查批准后【供应商投标（响应）时自行填写】日历天内完成所有施工图设计； （4）施工图设计经审查后【供应商投标（响应）时自行填写】日历天内完成补充、修改； （5）施工配合：从工程项目施工阶段开始至工程竣工验收（如本项目包含施工图设计） 三、人员要求 投入项目负责人1人，并至少投入建筑专业负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人、电气专业负责人、暖通专业负责人、造价编制负责人各1名；项目负责人具有一级注册建筑师执业资格及高级工程师或以上职称，建筑专业负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人、电气专业负责人、暖通专业负责人、造价编制负责人具有相应从业能力。 四、成果文件要求 （1）成果文件的组成： 方案设计：设计总说明、设计图纸（含效果图）。 初步设计：设计说明书、有关专业的设计图纸、主要工程量及材料（设备）表、工程概算书、有关专业计算书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）。 施工图设计：有关专业的设计图纸、主要工程量及材料（设备）表、各专业计算书、其它资料（如设计依据文件、纪要、专题研究成果等资料）。 （2）成果文件的深度： 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程（包括医疗行业相关要求），并通过相关部门的审查、审批、报建及报备等。 （3）成果文件的格式要求： 同时提供纸质版和电子版。 （4）成果文件的份数要求： 8份。 |
| 三、商务要求 |  |  |
| 服务期限及地点 |  | 1.设计服务期限：60日历天（投标人需在投标文件内明确各设计服务阶段期限） 2.服务地点：采购人指定地点。 |
| 质量标准 |  | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程（包括医疗行业相关要求），对于房屋安全鉴定承载力评定结果为Cu以及Du级的结构构件要进行加固设计，确保建筑结构的安全性，并通过相关部门的审查、审批、报建及报备等。 |
| 磋商报价 |  | 供应商应以人民币为结算单位，磋商报价应包括本次采购范围内的全部服务价款、服务所用耗材、人工费、管理费用、专家咨询费、专用工具、保险、报送、验收、维护、税金、后续服务等其他有关本项目实施过程所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定的全部费用，采购人不再支付其它任何费用；供应商综合考虑在报价中。 |
| 付款方式 |  | 成交供应商向采购人提交方案设计文件，采购人获得批准（新建工程部分等需要相关部门批准的部分获得相关部门批准，改造工程部分获得采购人批准（不含需要相关部门批准的部分）），并向采购人提交相应金额发票后15个工作日内，采购人向市财政部门申请支付设计费总额的10%；向采购人提交初步设计和概算文件，采购人获得相应批复，并向采购人提交相应金额发票后15个工作日内，采购人向市财政部门申请支付设计费总额的30%；向采购人提交的施工图设计文件通过审图合格，并向采购人提交相应金额发票后15个工作日内，采购人向市财政部门申请支付设计费总额的40%；工程竣工验收完毕，并向采购人提交相应金额发票后15个工作日内，采购人向市财政部门申请支付设计人全部剩余设计费。具体支付时间以市财政支付时间为准。 |
| 设计考核要求 |  | 1.成交供应商需配合采购人办理有关许可、批准或备案手续。 2.成交供应商应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向采购人交付设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。 3.成交供应商应对其设计的准确度负责，在设计的基本条件、工艺、工法、规模不变的情况下，原则上上一阶段的设计工程量应涵盖下一阶段的设计工程量，因工程量变化引起的相邻设计阶段的投资变化应控制在±5%以内，量的准确率（与结算工程量比）达到95%以上。 - 4.设计合理使用年限为按当前国家规范规定的使用年限。 - 5.成交供应商对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。 - 6.成交供应商应按合同约定时间交付全部设计资料及设计文件。 - 7.成交供应商交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论做调整补充，向采购人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。 - 8.成交供应商应按采购人及主管单位的要求积极组织各项与设计文件相关的评审或审查会，并承担全过程的相关费用。 - 9.成交供应商人员需配合采购人共同完成工程招标及工程量清单编制等相关工作。 - 10.项目在开展方案、初步设计、施工图阶段时，成交供应商人员配合采购人对专家、咨询事务所、施工图审查单位及市城建委完成图纸交接工作。 - 11.成交供应商应按照采购人要求，编制合理的总进度计划及周密、细致的详细工作计划供采购人审核，严格执行并接受采购人监督，确保有计划，更有实施。 - 12.成交供应商应从施工组织、重大施工方案的审查以及现场技术问题处理等方面，为业主提供技术支持。 - 13.施工过程中，成交供应商应有责任和义务及时到现场解决施工中出现的问题。成交供应商须按投标承诺在处理工程存在问题时，在收到通知后 2 小时以内到达现场并主动解决问题。 - 14.协助采购人确定相关建材的颜色、规格、样板；并对相关的设计图纸进行复核，对需要盖章的资料给予配合，确保项目整体实施顺利。 - 15.积极配合采购人进行项目的竣工验收结算和设计资料完善等工作。 - 16.成交供应商在方案设计及施工图设计过程中，在不违反国家规定的设计标准和规程范围内，尽可能地为采购人降低工程成本。 - 17.成交供应商应按响应文件承诺提供配备本项目成交供应商人员。 |
| 验收标准 |  | 1.验收标准：国家现行的规范、标准、规程等符合现行有关设计规范、设计深度要求及医院的使用相关要求。 2.验收依据：竞争性磋商文件、响应文件、国家有关的规范、规程操作等均为验收依据。 |
| 知识产权 |  | 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。 成交供应商在项目过程中或结束后不得把采购人提供的技术资料、采购人经营信息、合同内容等泄露给第三方。成交供应商即使为履行本合同需要，亦需注意对采购人提供的文件、数据、资料及在履行本合同中掌握的其他文件、数据、资料予以保密。否则，因此导致的一切不利后果，全部责任由成交供应商承担。 |
| 注意事项 |  | - 本项目采购最高限价：捌拾陆万玖仟壹佰元整（869100.00元），磋商报价超过最高限价的，响应文件按无效处理。 （1）其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。 （2）本“项目采购需求”中的所有条款要求均为实质性要求。 （3）特别说明：项目采购需求中未尽事宜或内容与相关现行规范、标准有矛盾的均以相关现行规范、标准为准。 |

- 评审办法

一、评审依据

（一）评审依据：磋商小组以竞争性磋商文件和响应文件为评审依据，对供应商的响应文件进行评审。

（二）评审方式：以封闭方式进行评审。

（三）采购人和采购代理机构、竞争性磋商小组成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评审办法

（一）对资格性审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 （满分10分） | （1）以进入综合评审环节的最低的最后磋商报价为基准价，基准价报价得分为10分。 （2）价格分计算公式：某供应商的价格分=基准价/某供应商最后磋商报价金额×10分 |
| 2 | 服务方案分 （满分60分） | （1）设计说明书（10分） 评委对各供应商提供的“设计说明书（包括但不限于：设计依据、设计要求及主要技术经济指标、总平面设计说明、建筑设计说明、结构设计说明、建筑电气设计说明、给水排水设计说明等）”内容进行独立评审，根据供应商对本项目规划建设条件的熟悉程度，对项目规划建设条件分析论述深入程度，是否能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施，以及提出的设计构想及建议的针对性，方案的特点及可实施性进行评审： 一档（0分）：不提供或不满足要求的不得分； 二档（4分）：根据工程建设标准、设计规范从工程概况、设计依据、规模和设计范围、总平设计说明等方面说明，描述简单； 三档（7分）：根据工程建设标准、设计规范从工程概况、设计依据、规模和设计范围、总平设计说明等方面说明，描述较为清晰、合理，具备一定的可实施性； 四档（10分）：在三档基础上描述清晰、合理，能充分考虑到本项目的具体情况并采取针对性措施。 |
|  |  | （2）总平面图（25分） 评委对各供应商提供的“总平面图（包括但不限于：总平面图及相关的分析等，包括总平面图、改造分析图、交通流线分析图、排水、排污、电力分析图等等）”内容进行独立评审，按以下评分细则进行评审： 一档（0分）：不提供或不满足要求的不得分。 二档（6分）：图纸简单、完整度欠缺，设计方案中总平面布局合理性差；基本满足交通流线与开口要求以及消防间距要求；但功能分区不明确，缺乏考虑到项目未来的使用需求。 三档（12分）：图纸简单但基本完整，设计方案中总平面布局合理性一般；基本满足交通流线与开口要求以及消防间距要求；布局基本符合采购人要求，功能分区基本明确，部分考虑到项目未来的使用需求；人流组织及竖向交通合理性一般。 四档（18分）：图纸较详细且基本完整，设计方案中总平面布局合理性良好；布局符合采购人要求，改造功能分区较明确、部分考虑到项目未来的使用需求；人流组织及竖向交通合理性良好。 五档（25分）：图纸详细、完整，设计方案中总平面布局布局科学、合理；提供分析图或意向图，充分考虑到项目未来的使用需求，整体设计不破坏医院原来的功能分区；并满足日常生活、管理要求，满足消防要求；人流组织及竖向交通科学、合理、针对性强，有利于项目实施。 |
|  |  | （3）建筑单体设计（25分） 评委对各供应商提供的“建筑单体设计（单体建筑主要平面图或意向图，包括平面或意向图、造型方案效果或意向图等）”内容进行评审，按以下评分细则进行评审： 一档（0分）：不提供或不满足要求的不得分。 二档（12分）：图纸简单、基本完整，设计方案中建筑空间简单；缺乏考虑到项目未来的使用需求与周边环境协调景观美化程度；室内构成元素简单，造型立意普通，建筑尺度比例不协调，色彩运用单调。 三档（18分）：图纸较详细、基本完整，设计方案中建筑空间有一定的特点和针对性；部分考虑到项目未来的使用需求与周边环境协调程度；室内构成元素有一定的特点，造型立意部分较新颖，建筑尺度比例协调性一般，色彩运用部分较丰富。 四档（25分）：在三档基础上，图纸详细、完整，设计方案中建筑空间丰富和具有特点；与当地文化背景相统一，充分考虑到项目未来的使用需求与周边环境协调程度，有利于项目实施；布局符合采购要求且针对性强，功能分区明确，功能房间面积配置科学、合理并考虑到项目未来的使用需求。 |
| 3 | 拟投入人员分 （满分16分） | （1）项目负责人（4分） 所提供的项目负责人从2022年至今有作为项目负责人承担医疗类设计的项目，每个得2分，满分4分（以提供承担类似设计项目的相关证明材料（中标（成交）通知书或签订的合同为准）扫描件为准）。 （2）其他专业负责人（12分） ①建筑专业负责人、结构专业负责人、给排水专业负责人、电气专业负责人、暖通专业负责人、造价编制负责人具有中级职称的，每人得0.5分，具有高级职称的，每人得1分（满分6分）。 ②建筑专业负责人、结构专业负责人、造价编制负责人具有相应专业二级注册执业资格的，每人得0.5分，具有相应专业一级注册执业资格的，每人得1分（满分3分）。 ③给排水专业负责人、电气专业负责人、暖通专业负责人具备相应专业注册执业资格的，每人得1分（满分3分）。 注：其他专业负责人需提供注册证书复印件、职称证书复印件【以上人员必须是供应商在职员工（以响应文件递交截止时间前半年内任意一个月）由社会劳动保障部门出具的社保证明为准， 如为事业单位的，请提供拟投入的项目设计人员经机构编制管理部门批准的在编名录，如为退休返聘人员，提供其退休证及返聘合同复印件）】。若不提供或不满足上述要求的不得分。 |
| 4 | 商务资信分 （满分14分） | 供应商2022年1月1日起获得过国家级级优秀工程勘察设计奖项的，每项得2分；供应商2022年1月1日起获得过省级（自治区、直辖市）、市级优秀工程勘察设计奖项的，每项得1分。（满分5分） 注：①供应商于响应文件中需提供相关获奖证明材料复印件，并加盖供应商公章或电子签章；②“优秀工程勘察设计奖”，是指由各级住房城乡建设主管部门或各级勘察设计协会评定的优秀工程勘察设计奖项，其他奖项均不予认可；③同一工程项目获同类型的奖项，以最高奖项计分，不重复计分。 |
|  |  | 供应商自2022年1月1日以来具有医疗类项目的业绩相关证明材料（无不良记录，以中标（成交）通知书或签订的合同为准，并能清晰反映项目名称、种类、金额），每有一个业绩项目的得1.5分，最多得9分。 |
| 综合得分＝1+2+3+4 |  |  |

三、推荐及确定成交候选人原则

1.磋商小组根据综合得分由高到低排列次序，若有得分相同的时，以评审报价由低到高顺序排列；若得分相同且评审报价相同的，以磋商报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按拟投入人员分、服务方案分由高到低顺序排列；仍相同的，则按商务资信分得分高者推荐成交供应商资格，若仍相同，则按由采购人自主选择确定推荐成交供应商资格，并推荐成交候选供应商。

2.磋商小组可推荐前三名为成交候选人，采购人应当确定磋商小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。

3.排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者磋商文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消成交候选人资格的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商或重新招标，并依此类推。

四、其他

1．磋商小组应按竞争性磋商文件公布的评审方法和标准进行磋商，不得擅自更改竞争性磋商文件的评审方法和标准。

2．在评审过程中，磋商小组任何人不得对某个投标供应商发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

3．采购代理机构或现场监督人员发现磋商小组有明显的违规倾向或歧视现象，或不按规定的评审方法和标准进行，或其他不正常行为的，应当及时制止和纠正。如制止无效，应及时向同级政府采购监督管理部门报告，由政府采购监督管理部门依照法律、法规规章作出处理。

五、政府采购政策应用说明

1．符合政府采购政策的相关条件

（1）小型、微型企业

依照《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库[2020]46号）之规定，小型、微型企业应当同时符合以下条件：

①本企业符合中小企业划分标准（中小企业划分标准是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准，详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号））。

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物，本项所称货物不包括提供或使用大型企业注册商标的货物。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供大型企业制造的货物的，视同为大型企业，磋商报价不予扣除。供应商声明为小、微型企业的，应按磋商文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

（2）监狱企业

依照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业应当符合以下条件：

①监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

②监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）或财政部门出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。

注：供应商声明为监狱企业的，应按磋商文件规定在响应文件中提供相关证明文件。

（3）残疾人福利性单位

依照财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门发布的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）之规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当符合同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章），并对声明的真实性负责。

- 附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

# 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：桂林市第三人民医院

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 桂林市第三人民医院病房条件提升改造项目设计服务采购的工程设计及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：桂林市第三人民医院病房条件提升改造项目设计服务采购。

2. 工程地点：桂林市秀峰区中隐路38号（桂林市第三人民医院内） 。

3. 规划占地面积：        平方米，总建筑面积：       平方米（其中地上约    平方米，地下约       平方米）；地上      层，地下    层；建筑高度     米。

4. 建筑功能：      、       、       等。

5. 投资估算：约           万元人民币。

6. 工程批准、核准或备案文号：                         。

7. 工程进度安排：                                     。

二、工程设计范围、阶段与服务内容

1. 工程设计范围：桂林市第三人民医院现有编制床位172张，根据《传染病医院建设标准》(建标173-2016)进行提升改造。该项目涉及总建筑面积 9330平方米，其中：(1)住院部1#楼1~3层、5#楼4~5层的病 房区域改造面积6800平方米，改造前床位228张，改造后床位 191张，改造后病房84间(单人间7间，双人间47间，三人间 30间);(2)住院部1#楼第4层、2#楼2层的闲置用房改造面 积2190平方米，改造后病床56张，改造后病房28间(单人间10间，双人间8间，三人间10间);(3)新建面积340平方米，其中加装电梯井建筑面积100平方米、新建中心机房建筑面积120平方米、新建配电房建筑面积120平方米。以上病房改造同时配 套卫生间、供电、供水、无障碍、消防、安防、信息智能化系统 等改造，改造后全院总床位数达280张(含应急床位33张)。

2. 工程设计服务阶段： 实施性方案设计、初步设计（含概算编制）、施工图设计、施工阶段配合服务直至项目竣工验收合格，并配合项目与设计相关报审报批工作。

3. 工程设计服务内容：工程设计基本服务、工程设计其他服务  。

工程设计范围、阶段与服务内容详见专用合同条款附件1。

三、工程设计周期

1. 计划开始设计日期：年月日。

2. 计划完成设计日期：年月日。

3. 实际日期按照发包人在《开始设计通知》中载明的开始设计日期为准。

4. 具体设计周期以专用合同条款及其附件的约定为准。

四、合同价格形式与签约合同价

1. 合同价格形式：                      ；

2. 签约合同价为：人民币（大写）                 （¥            元）。

具体支付比例和时间详见专用合同条款附件5。

五、发包人代表与设计人项目负责人

1. 发包人代表：                               。

2. 设计项目负责人：                     。

六、合同文件构成

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）专用合同条款及其附件；

（2）通用合同条款；

（3）中标通知书；

（4）投标函及其附录；

（5）发包人要求；

（6）技术标准；

（7）设计费用清单；

（8）发包人提供的上一阶段图纸（如果有）；

（9）其他合同文件。

2. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3. 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

七、质量标准和要求

设计工作质量符合的标准和要求：合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求，对于房屋安全鉴定承载力评定结果为Cu以及Du级的结构构件要进行加固设计，确保建筑结构的安全性，根据国家相关部门要求修改并完善设计直至通过国家相关部门组织的审查。

八、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的条件、期限和方式支付合同价款。

2. 设计人承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订地点

本合同在  广西桂林市  签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自   发包人和设计人双方法定代表人或委托代理人签字盖章后 生效。

十三、合同份数

本合同正本一式  2  份、副本一式   6 份，均具有同等法律效力，发包人执正本  1  份、副本  4  份，设计人执正本  1  份、副本 2  份。

发包人：  （公章）                              设计人：  （公章）

法定代表人或其委托代理人：                    法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                     （签字）

社会信用代码                     社会信用代码：

地  址：                       地  址：  

邮政编码：                       邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：      

委托代理人：                             委托代理人：

电  话：                     电  话：

传  真：                     传  真：  

电子信箱：                                   电子信箱：

开户银行：                     开户银行：

开户账号：                       开户账号：

签订时间：      年    月   日                签订时间：        年    月   日

# 第二部分 通用合同条款

房屋建筑工程采用《建设工程设计合同示范文本（房屋建筑工程）》（GF-2015-0209）。

# 第三部分 专用合同条款

#### 1. 一般约定

##### 1.1 词语定义与解释

1.1.1 合同

1.1.1.8 其他合同文件包括：（1)合同协议书；（2）中标通知书； （3）投标函及投标函

附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）招标文件（含补充通知和答疑）；（8）设计费计算书；（9）其他合同文件 。

##### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件： 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》 和《建设工程勘察设计市场管理规定》；国家及地方有关建设工程设计管理法规和规章 。

##### 1.4 技术标准

1.4.1 适用于工程的技术标准包括： 国家及地方有关建设工程设计现行规范、规则、规程 。

1.4.2 国外技术标准原文版本和中文译本的提供方：         无                 ；

提供国外技术标准的名称：                     /                            ；

提供国外技术标准的份数：                     /                            ；

提供国外技术标准的时间：                     /                            ；

提供国外技术标准的费用承担：                 /                            。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：根据实际需求， 双方另行约定  。

##### 1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书；中标通知书；专用合同条款；招投标文件及其附件；合同通用条款；合同附件；标准、规范及有关技术文件；设计文件、资料和图纸；双方约定构成合同组成部分的其他文件。

##### 1.6 联络

1.6.1 发包人和设计人应当在7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.6.2 发包人与设计人联系信息

发包人接收文件的地点：  (中标后填写)          ；

发包人指定的接收人为：  (中标后填写)                ；

发包人指定的联系电话及传真号码：(中标后填写)              ；

发包人指定的电子邮箱：          (中标后填写)                    。

设计人接收文件的地点：(中标后填写)                  ；

设计人指定的接收人为：(中标后填写)                  ；

设计人指定的联系电话及传真号码：(中标后填写)                ；

设计人指定的电子邮箱：          (中标后填写)                    。

##### 1.8 保密

保密期限：    永久(如经发包人书面许可，可在其授权范围内进行公开)   。

#### 2. 发包人

##### 2.1 发包人一般义务

2.1.3 发包人其他义务：      按通用条款，无特殊约定                  。

##### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：(中标后填写)                          ；

身份证号：(中标后填写)                            ；

职    务：(中标后填写)                              ；

联系电话：  (中标后填写)                          ；

电子信箱：(中标后填写)                                ；

通信地址：(中标后填写)                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：(中标后填写)     。

发包人更换发包人代表的，应当提前 7  天书面通知设计人。

##### 2.3 发包人决定

2.3.2 发包人应在15天内对设计人书面提出的事项作出书面决定。

#### 3. 设计人

##### 3.1 设计人一般义务

3.1.1 设计人   需  配合发包人办理有关许可、批准或备案手续。

3.1.3 设计人其他义务：（1）设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现顺延情况的除外），并对提交的设计文件的质量负责。

（2）设计合理使用年限为按当前国家规范规定的使用年限。

（3）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失的，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，损失严重的按照发包人的实际损失予以足额赔偿。

（4）由于设计人原因，未按合同约定时间交付设计资料及设计文件的，或不及时提供保修期间设计服务的，每延误一天，应减收应收设计费的万分之五。逾期超过 10 天的，发包人有权解除合同。因设计人原因导致发包人解除合同的，设计人除返还已收费用外还应向发包人支付签约合同价 20%的违约金，如违约金不足以弥补发包人损失的，设计人按实际损失额赔偿。

（5）合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人按合同价款的 15%向发包人支付违约金。

（6）设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级部门的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。项目开工建设后，设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加基槽结构竣工等验收。

（7）除发包人要求外，设计人不得随意修改或变更经主管部门审批后的设计文件；擅自修改或变更设计文件造成发包人损失的一概由设计人负责赔偿，赔偿金按工程实际损失的金额支付给发包人。

（8）设计文件中选用的国家标准图、部门标准图及地方标准图由设计人自行负责解决。

（9）严格执行国家制订的规范和地方法规，贯彻设计终生责任制的质量要求。

（10）积极与发包人进行沟通。

（11）参与组织工程设计图纸技术交底及图纸会审活动，答复有关技术问题，对设计图纸

文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。

（12）派出常驻现场的设计代表，以增强现场服务、处理问题和协调沟通的及时性。

（13）设计人必须配合发包人委托第三方对项目进行的设计优化并完善相关设计调整变更

等事项。

（14）所有设计变更要求附上相应预算。

（15）设计人解除合同或甲方因设计人原因解除合同时，如已交付的相应阶段的设计成果

无法采用或不予采用的，设计人还应退回已收取的相应阶段设计费用。

##### 3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人

姓    名：(中标后填写)                 ；

执业资格及等级：(中标后填写)               ；

注册证书号：(中标后填写)               ；

联系电话：(中标后填写)                 ；

电子信箱：(中标后填写)                 ；

通信地址：(中标后填写)                 ；

设计人对项目负责人的授权范围如下： (中标后填写)               。

3.2.2 设计人更换项目负责人的，应提前  15 天书面通知发包人。

设计人擅自更换项目负责人的违约责任：设计人项目负责人必须与设计人投标时所承诺的人员一致。设计人更换项目负责人的视为违约，投标人必须按50000元/人• 次向发包人交纳违约金。

3.2.3 设计人应在收到书面更换通知后 15天内更换项目负责人。

设计人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：因设计人项目负责人不称职，发包人要求调换，在十五天内未及时调换的，视为设计人违约，必须向发包人交纳违约金10000 元/人• 次。

##### 3.3 设计人人员

3.3.1 设计人提交项目管理机构及人员安排报告的期限以发包人发出设计指令后7天内 。

3.3.3 设计人无正当理由拒绝撤换主要设计人员的违约责任： 因设计人主要设计人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或三日内未及时调换的，视为设计人违约， 必须向发包人交纳违约金， 处罚标准：各专业设计负责人 10000 元/人•次。

##### 3.4 设计分包

3.4.1 设计分包的一般约定

禁止设计分包的工程包括：     本项目所有工程     。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款，无特殊约定       。

3.4.2 设计分包的确定

允许分包的专业工程包括：    无              。

其他关于分包的约定：        无                  。

3.4.3 设计人向发包人提交有关分包人资料包括：      无       。

3.4.4 分包工程设计费支付方式：      无           。

##### 3.5 联合体

3.5.4 发包人向联合体支付设计费用的方式：        /       。

##### 3.6 履约担保

设计人是否提供履约担保：设计人在收到中标通知书后，须在30日内向发包人提交履约担保。

设计人提供履约担保的形式、金额、期限及退回：

形式：可以采用现金、银行保函、工程担保、电子保函或保证保险等形式。

金额：履约担保为合同价款的 5  %。

期限：履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至设计人设计阶段完成之日止。但采用履约保函时，如果设计人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更设计阶段完成日期的，保证期间按照变更后的设计阶段完成日期做相应调整”或类似约定的条款。

退回：履约保证金在设计阶段完成7日后可向发包人提出退回履约保证金的申请，发包人应在收到申请之日起28个日历天内扣减设计人赔偿金和其他应从设计人扣回的款项后，将履约金的余额退还给设计人（无息）。

#### 5. 工程设计要求

##### 5.1 工程设计一般要求

5.1.2.1 工程设计的特殊标准或要求：        无     。

5.1.2.2工程设计适用的技术标准：    符合国家设计规范标准及地方规定 。

5.1.2.4 工程设计文件的主要技术指标控制值及比例： 按通用合同条款及工程所在地的地

方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等执行 。  【备注：房屋建筑工程】

##### 5.3 工程设计文件的要求

5.3.3 工程设计文件深度规定： 符合国家行业和地方现行标准、规范和规程等 。

5.3.5 建筑物及其功能设施的合理使用寿命年限： 符合国家行业和地方现行标准、规范和

规程等 。

#### 6. 工程设计进度与周期

##### 6.1 工程设计进度计划

6.1.1 工程设计进度计划的编制

合同当事人约定的工程设计进度计划提交的时间：       合同签订后10天内       。

合同当事人约定的工程设计进度计划应包括的内容：包含但不限于工程设计关键性控制节点、 为确保完成工程设计进度的赶工措施等内容。

6.1.2 工程设计进度计划的修订

发包人在收到工程设计进度计划后确认或提出修改意见的期限：重大变更应在 10 天内完成审核和批准或提出修改意见，重要变更应在 5 天内完成审核和批准或提出修改意见，一般设计变更图纸3天内完成审核和批准或提出修改意见，工地重大事件处理24小时内到达现场。

##### 6.3 工程设计进度延误

6.3.1 因发包人原因导致工程设计进度延误

（4）因发包人原因导致工程设计进度延误的其他情形 按照国家现行法律法规及规章制度执行。

设计人应在发生进度延误的情形后 5 天内向发包人发出要求延期的书面通知，在发生该情形后   天内提交要求延期的详细说明。

发包人收到设计人要求延期的详细说明后，应在 7 天内进行审查并书面答复。

##### 6.5 提前交付工程设计文件

6.5.2 提前交付工程设计文件的奖励：      无    。

#### 7. 工程设计文件交付

##### 7.1 工程设计文件交付的内容

7.1.2 发包人要求设计人提交电子版设计文件的具体形式为：提供各阶段报批稿电子版（图

纸为已解密的 CAD 版本）贰套 。

7.3工程设计文件交付的名称、时间和份数：

7.3.1 方案设计：一式八套；

7.3.2 初步设计： 一式八套（含概算），包含可复制、可编辑的电子版 CAD 壹份 ；

7.3.3 施工图设计（如有）：一式八套 （含设计图、各专业计算书、预算文件及其相应

的电子版文件）。

设计人完成设计成果文件并通过相关部门审查，且按 6.1、6.2、6.3 款交付给发包人之日为设计阶段完成日。发包人签收设计文件后的 7 日内，发包人应出具设计阶段完成证明，该证明为发包人认可设计成果文件的依据；

工程竣工验收合格日为设计服务完成日。工程竣工验收合格后的 7 日内，发包人应出具设计服务完

成证明，该证明为发包人认可设计成果文件的依据。

#### 8. 工程设计文件审查

8.1 发包人对设计人的设计文件审查期限不超过    15  天。

8.3 发包人应在审查同意设计人的工程设计文件后在 7  天内，向政府有关部门报送工程设计文件。

8.7 工程设计审查形式及时间安排：  由发包人委托具有资质的第三方机构审查。首次审查费用由甲方承担，如审查结果不合格以及涉及重新审查的，产生的审查费用由乙方承担。

#### 9. 施工现场配合服务

9.1 发包人为设计人派赴现场的工作人员提供便利条件的内容包括：   /    。

9.2 设计人应当在交付施工图设计文件并经审查合格后   施工  时间内提供施工现场配合服务。

#### 10. 合同价款与支付

##### 10.2 合同价格形式

（2）总价合同

总价：                   元。

总价包含的风险范围：  /    。

风险费用的计算方法：  /  。

风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。

（3）其他价格形式：     /      。

##### 10.3定金或预付款

10.3.1定金或预付款的比例

定金的比例   /  。

10.3.2定金或预付款的支付

定金或预付款的支付时间：  / ，但最迟应在开始设计通知载明的开始设计日期 / 天前付。

具体支付比例和时间见附件5

#### 11. 工程设计变更与索赔

11.5 设计人应于认为有理由提出增加合同价款或延长设计周期的要求事项发生后 7 天内书面通知发包人。

设计人应在该事项发生后  7  天内向发包人提供证明设计人要求的书面声明。

发包人应在接到设计人书面声明后的  7  天内，予以书面答复。

#### 12. 专业责任与保险

12.2 设计人  需  有发包人认可的工程设计责任保险。

#### 13. 知识产权

13.1 关于发包人提供给设计人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规格以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用条款，无特殊约定。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：  按通用条款，无特殊约定  。

13.2 关于设计人为实施工程所编制文件的著作权的归属：     属于发包人 。

关于设计人提供的上述文件的使用限制的要求：  /   。

13.5设计人在设计过程中所采用的专利、专有技术的使用费的承担方式：按通用条款，无特殊约定 。

#### 14. 违约责任

##### 14.1 发包人违约责任

14.1.1 发包人支付设计人的违约金：     /      。

14.1.2 发包人逾期支付设计费的违约金：           /           。

##### 14.2 设计人违约责任

14.2.1 设计人支付发包人的违约金：  /  。

14.2.2 设计人逾期交付工程设计文件的违约金：      每天万分之五     。

设计人逾期交付工程设计文件的违约金的上限： 不超出总设计费的 10%   。

14.23 设计人设计文件不合格的损失赔偿金的上限：         /         。

14.2.4 设计人工程设计文件超出主要技术指标控制值比例的违约责任：   无  。【备注：适用于房屋建筑工程】

14.2.5设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的违约责任： 违约金交纳数额等同设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的分包合同额 。

#### 15. 不可抗力

##### 15.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    无     。

16. 合同解除

16.1有下列情形之一的，可以解除合同：

（1）迟延履行且经催告后仍未履行或暂停设计期限已连续超过  180 天。

（2）设计成果不合格且在甲方要求的期限内未完成整改的。

（3）设计人擅自转包、违法分包或未按合同约定配合施工、提供后续服务的。

（4）存在其他违约行为。

16.2发包人向设计人支付已完工作设计费的期限为  /   天内。

16.3 发包人行使解除合同权利的，应向设计人发出书面解除通知，合同自通知到达设计人时解除。合同解除后，设计人已完成部分的设计费按实际完成比例结算，未完成部分不再支付；因设计人原因解除合同的，设计人应赔偿发包人因此遭受的损失。本合同中所称的发包人实际损失包括但不限于经济损失，为维权而支付的诉讼费、仲裁费、保全费、诉讼财产保全保险费、鉴定评估费、律师代理费、调查费、差旅住宿费以及相关合理费用的支出等。

#### 17. 争议解决

##### 17.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  不同意   。

17.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   按通用条款，无特殊约定   。

选定争议评审员的期限：     按通用条款， 无特殊约定  。

评审所发生的费用承担方式： 按通用条款， 无特殊约定  。

其他事项的约定：           按通用条款， 无特殊约定  。

17.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本事项的约定：                         。

##### 17.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：

（1）向    桂林市   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    项目所在地  人民法院起诉。

#### 18. 其他

无  。

附件

附件1：工程设计范围、阶段与服务内容

附件2：发包人向设计人提交的有关资料及文件一览表

附件3：设计人向发包人交付的工程设计文件目录及设计进度表

附件4：设计人主要设计人员表

附件5: 设计费明细及支付方式

附件1：

工程设计范围、阶段与服务内容

发包人与设计人可根据项目的具体情况，选择确定本附件内容。

一、本工程设计范围

包括拆除工程、建筑结构安全加固工程、建筑工程、安装工程、给排水工程、电气工程、消防工程、智能化工程及相关附属配套设施等。

二、本工程设计阶段划分

方案设计阶段、初步设计、施工图设计及施工配合四个阶段。

三、各阶段服务内容

1.方案设计阶段

（1）室内设计改造：墙体加固、卫生间地面墙面，给排水布置、阳台地面墙面、洗漱台布置，室内翻新的平立剖面图、效果图。

（2）电路改造：包含强弱电气线路的改造方案图。

（3）室外改造：针对破损较大的室外环境进行规划和改造，包括总平面图等。

（4）根据自然资源、住建等部门报建要求做好方案报建材料。

2.初步设计阶段：

（1）在确定的方案设计基础上对各专业进行初步设计，设计深度达到初步设计评审单位的要求。

（2）初步设计概算：根据初步设计图纸编制初步设计概算，概算总投资不得超出可行性研究报告批复的总投资。

（3）根据初步设计评审单位要求制作相关报审材料。

3.施工图设计阶段：

（1）在初步设计图纸基础上深化各专业施工图。施工图除通过审图公司审核外，必须达到较高的深度要求，确保预算编制单位能有图可依，较精确地编制工程造价。如工程造价超出初步设计批复工程费，需无条件修改施工图到规定的造价范围内。

（2）配合财政评审部门评审招标控制价。

4.施工配合阶段

在施工阶段，能及时配合施工图纸的答疑工作，如需到现场解决问题的，在约定的现场服务次数内抵达施工现场配合工作。

5.现场指导服务

图纸设计阶段，能根据建设方要求进行汇报，一般不少于5次。施工阶段，根据现场情况，一般不少于5次。

附件2：

发包人向设计人提交有关资料及文件一览表

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目立项报告、房屋结构安全鉴定报告和审批文件 | 各1 | 方案开始3天前 |  |
| 2 | 发包人要求即设计任务书（含对建筑、结构、给水排水、暖通空调、建筑电气、总图等专业的具体要求） | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 3 | 建筑红线图，建筑钉桩图 | 各1 | 方案开始3天前 |  |
| 4 | 当地规划部门的规划意见书 | 1 | 方案开始3天前 |  |
| 5 | 工程勘察报告 | 2 | 方案设计开始前3天提供初步勘察报告；初步设计开始3天前提供详细勘察报告 |  |
| 6 | 各阶段主管部门的审批意见 | 1 | 下一个阶段设计开始3天前提供上一个阶段审批意见 |  |
| 7 | 方案设计确认单（含初设开工令） | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 8 | 工程所在地地形图（1/500）电子版及区域位置图 | 1 | 初步设计开始3天前 |  |
| 9 | 初步设计确认单（含施工图开工令） | 1 | 施工图设计开始3天前 |  |
| 10 | 施工图审查合格意见书 | 1 | 施工图审查通过后5天内 |  |
| 11 | 市政条件（包括给排水、暖通、电力、道路、热力、通讯等） | 1 | 方案设计开始3天前 |  |
| 12 | 其它设计资料 | 1 | 各设计阶段设计开始3天前 |  |
| 13 | 竣工验收报告 | 1 | 工程竣工验收通过后5天内 |  |

（上表内容仅供参考，发包人和设计人应当根据项目具体情况详细列举）

附件3 ：

设计人向发包人交付的工程设计文件目录及设计进度

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 提交日期 | 有关事宜 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案设计文件 |  | 天 |  |
| 2 | 初步设计文件 |  | 天 |  |
| 3 | 施工图设计文件 |  | 天 |  |

特别约定：

1.在发包人所提供的设计资料（含设计确认单、规划部门批文、政府各部门批文等）能满足设计人进行各阶段设计的前提下双方签字确认开始计算各阶段的设计时间。

2.上述设计时间不包括法定的节假日。

3.图纸交付地点：设计人工作地（或发包人指定地）。发包人要求设计人提供电子版设计文件时，设计人有权对电子版设计文件采取加密、设置访问权限、限期使用等保护措施。

4.如发包人要求提供超过合同约定份数的工程设计文件，则设计人仍应按发包人的要求提供，但发包人应向设计人支付工本费。

附件4 ：

设计人主要设计人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 注册执业资格 | 承担过的主要项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、项目组成员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目 副负责人 |  |  |  |  |
| 建筑专业 负责人 |  |  |  |  |
| 结构专业 负责人 |  |  |  |  |
| 给水排水 专业负责人 |  |  |  |  |
| 暖通空调 专业负责人 |  |  |  |  |
| 建筑电气 专业负责人 |  |  |  |  |
| 造价编制 负责人 |  |  |  |  |

附件5：

设计费明细及支付方式（适用于房屋建筑工程）

一、设计费总额：

二、设计费总额构成：

1.工程设计基本服务费用：固定总价：

固定单价（ /  元/平方米或费率 / %）

2.工程设计其他服务费用：

3.合同签订前设计人已完成工作的费用：

4.特别约定：

（1）工程设计基本服务费用包含设计人员赴工地现场的旅差费  / 人次日，每人每次不超2天；不含长期驻现场的设计工地代表和现场服务费。

（2）采用固定单价形式的设计费，实际设计费按初步设计批准（或通过审查的施工图设计）的建筑面积（或投资额）和本合同约定的单价（或费率）核定，多退少补。

（3）超过上述约定人次日赴项目现场所发生的费用（包括往返机票费、机场建设费、交通费、食宿费、保险费等）和人工费由发包人另行支付。其中人工费支付标准为  /  。（建议参照本单位年人均产值确定人工费标准）

（4）其它： 本项目设计服务费计算方式的编制依据文件为《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》（桂建标〔2018〕37 号）文 。

三、设计费明细计算表

四、设计费支付方式

乙方向甲方提交方案设计文件，甲方获得批准（新建工程部分等需要相关部门批准的部分获得相关部门批准，改造工程部分获得甲方批准（不含需要相关部门批准的部分）），并向甲方提交相应金额发票后15个工作日内，甲方向市财政部门申请支付设计费总额的10%；向甲方提交初步设计文件批复，甲方获得相应批复，并向甲方提交相应金额发票后15个工作日内，甲方向市财政部门申请支付设计费总额的30%；向甲方提交的施工图设计文件通过审图合格，并向采购人提交相应金额发票后15个工作日内，甲方向市财政部门申请支付设计费总额的40%；工程竣工验收完毕，并向采购人提交相应金额发票后15个工作日内，甲方向市财政部门申请支付设计人全部剩余设计费。

具体支付金额和时间如下：

1.乙方向甲方提交方案设计文件，甲方获得批准（新建工程部分等需要相关部门批准的部分获得相关部门批准，改造工程部分获得甲方批准（不含需要相关部门批准的部分）），并向甲方提交相应金额发票后15个工作日内，甲方向市财政部门申请支付设计费总额的10%，计        元。

2.乙方向甲方提交初步设计文件批复，甲方获得相应批复，并向甲方提交相应金额发票后15个工作日内，甲方向市财政部门申请支付设计费总额的30%，计     元。

4.乙方向甲方提交的施工图设计文件通过审图合格，并向甲方提交相应金额发票后15个工作日内，甲方向市财政部门申请支付设计费总额的40%，计     元。

5.工程竣工验收完毕，并向甲方提交相应金额发票后15个工作日内，甲方向市财政部门申请支付设计人全部剩余设计费，共计    元。

注：具体支付时间以市财政支付时间为准。如因申请资金问题造成项目进度延误或取消，招标人的设计费用只按支付节点进行支付。

五、设计变更计费依据和方法

……

# 第六章  响应文件（格式）

- 一、响应文件袋（盒、箱）标记

响 应 文 件

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：广西建澜项目管理有限公司

磋商供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

联系电话：

日期：         年       月         日

- 响应文件组成

（一）资格性响应证明材料

（二）商务、技术响应证明材料

- （一）资格性响应证明材料目录

（1）供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

（2）供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）；

（3）供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面扫描件以及供应商为委托代理人缴纳的磋商截止时间半年内任意一个月社保证明扫描件（委托代理时必须提供）；

（4）本项目的特定资格要求（必须提供）：

①供应商基本情况表（并附建筑行业（建筑工程）专业工程设计乙级及以上或建筑行业工程设计乙级及以上或工程设计综合甲级资质证书等材料的扫描件，以及广西建筑市场监管云平台（桂建云）入库状态截图）；

②拟投入本项目负责人简历表（并附拟投入项目经理一级注册建筑师执业资格及高级工程师或以上职称、供应商为其缴纳的磋商截止时间半年内任意一个月社保证明的扫描件，以及广西建筑市场监管云平台（桂建云）入库状态截图）；

（5）中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（必须提供）

①供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接或提供时，以提供的《中小企业声明函》（见附件）为准；②如属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件；③如符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见附件），并对声明的真实性负责；

（6）投标声明（必须提供）。

1.供应商的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

2.供应商相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反两面扫描件（必须提供）；

3.供应商的授权委托书、委托代理人身份证正反面扫描件以及供应商为委托代理人缴纳的磋商截止时间半年内任意一个月社保证明扫描件（委托代理时必须提供）；

授权委托书（格式）

致：广西建澜项目管理有限公司

我（姓名）                 系（供应商名称）              的法定代表人，现授权委托本单位在职职工（姓 名）       以我公司名义参加（项目名称及项目编号）        项目的磋商活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从   年  月  日起本次采购项目结束。

代理人无转委托权,特此委托。

- 我已在下面签字，以资证明。

法定代表人（签字或个人CA签章）：

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

日期：    年   月   日

4.本项目的特定资格要求（必须提供）；

①供应商基本情况表（并附建筑行业（建筑工程）专业工程设计乙级及以上或建筑行业工程设计乙级及以上或工程设计综合甲级资质证书等材料的扫描件，以及广西建筑市场监管云平台（桂建云）入库状态截图）

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

②拟投入本项目负责人简历表（并附拟投入项目经理一级注册建筑师执业资格及高级工程师或以上职称、供应商为其缴纳的磋商截止时间半年内任意一个月社保证明的扫描件，以及广西建筑市场监管云平台（桂建云）入库状态截图）；

项目经理简历表

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 岗位 | 项目经理 |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |
| 从业开始时间 |  |  | 职称获得时间 |  |  |  | 毕业时间 |  |
| 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 证书名称 | 注册专业 | 级别 | 证书编号 | 注册时间 |  | 注册单位 |  | 注册有效期 |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位的证明材料（必须提供）；

①供应商提供的服务全部由符合政策要求的中小微企业承接或提供时，应当出具《中小企业声明函》（格式见附件），以提供的《中小企业声明函》为准，并对声明的真实性负责（中小微型企业划分标准按照《国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知》（国统字〔2017〕213号）执行）。

附件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的服务全部由符合政策要求的中小企业承接或制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA签章）：

日  期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业在政府采购活动过程中，请根据自己的真实情况出具本声明函。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- ②如提供服务的供应商属于监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局等（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）

- ③符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（见附件）（如有，请提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（CA签章）：

日  期：

注：中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6.投标声明（必须提供）

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织               项目（项目编号：        ）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1.我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及 其附属机构没有任何联系。

3.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

4.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

日          期：

- （二）商务、技术响应证明材料目录

（1）响应函（格式见附件）（必须提供）；

（2）磋商报价表（格式见附件）（必须提供）；

（3）项目服务内容及要求响应表(必须提供)；

（4）商务要求响应表(必须提供)；

（5）针对本项目的服务方案（如有，请提供）；

（6）项目实施人员一览表（如有，请提供）；

（7）供应商2022年1月1日以来具有同类项目的业绩相关证明材料（如有，请提供）；

（8）供应商可结合本项目磋商文件及其评标办法自行提交的其他相关证明材料（如有，请提供）。

- 1.响应函（必须提供）

响应函（格式）

致：广西建澜项目管理有限公司

根据贵方           项目竞争性磋商文件，项目编号：            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                                    （供应商单位名称），提交电子响应文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方承诺已具备磋商文件规定的供应商资格条件。

2.我方已详细审核磋商文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部磋商文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3. 响应文件有效期为响应文件递交截止时间之日起90天。

- 4. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照磋商文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本响应文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按磋商文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本项目有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

供应商[公章(CA签章)、自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字[或盖章(CA签章)]（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印或个人CA签章）：

响应日期：

- 2.磋商报价表（必须提供）

磋商报价表

致：广西建澜项目管理有限公司

根据贵方           项目竞争性磋商文件，项目编号            ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表供应商                        （响应单位名称），提交电子响应文件，并做出如下报价：

| 项目名称 | 数量 | 单位 | 磋商报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 桂林市第三人民医院病房条件提升改造项目设计服务采购 | 1 | 项 | 磋商报价（大写）： 元人民币（¥ ） |
| 合同履行期限（设计服务期限）： |  |  |  |
| 磋商报价应包括本次采购范围内的全部服务价款、服务所用耗材、人工费、管理费用、专家咨询费、专用工具、保险、报送、验收、维护、税金、后续服务等其他有关本项目实施过程所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定的全部费用，采购人不再支付其它任何费用；供应商综合考虑在报价中。 |  |  |  |

[公章(CA签章)、自然人除外]：

日    期：

注：1.各磋商供应商必须就“采购需求”中的所有内容作完整唯一报价，否则，其磋商响应将被拒绝。磋商响应文件只允许有一个报价。

2.磋商供应商应根据所投项目如实填写磋商报价表的各项内容。

3.当本表由多页构成时，需逐页加盖磋商供应商公章（属自然人的须逐页签字或个人CA签章）。

- 3.项目服务内容及要求响应表（必须提供）

项目服务内容及要求响应表（格式）

| 序号 | 名称 | 采购内容及要求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

磋商供应商（CA签章，自然人除外）：

日    期：

注：

1.应对照竞争性磋商文件“第三章 项目采购需求”中“二、项目服务内容及要求”的采购内容及要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照竞争性磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.当本表由多页构成时，需逐页加盖磋商供应商公章（CA签章）。

4. 商务要求响应表（必须提供）

商务要求响应表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 采购内容及要求 | 响应文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

磋商供应商（CA签章，自然人除外）：

日    期：

注：

1.应对照竞争性磋商文件“第三章 项目采购需求”中“三、商务要求”的内容及要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照竞争性磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

3.当本表由多页构成时，需逐页加盖磋商供应商公章（CA签章）。

5.针对本项目的服务方案（如有，请提供）；

格式自拟

6.项目实施人员一览表（如有，请提供）；

项目实施人员一览表

| - 序号 | - 姓名 | - 拟在本项目任职 | - 职 称 | - 专 业 | - 执业注册资格（如有） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本表可根据供应商自身情况修改

7. 供应商2022年1月1日以来具有同类项目的业绩相关证明材料（如有，请提供）；

8.供应商可结合本项目磋商文件及其评标办法自行提交的其它相关证明材料（如有，请提供）。

- 附件一：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件二：

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。