广西科联招标中心有限公司

竞争性磋商文件

（全流程电子化评标）

项目名称：广西社会治安综合治理信息平台建设项目

项目编号：GXZC2025-C3-003415-GXKL

采购人：中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2025年11月13日

目   录

第一章  竞争性磋商公告	3

第二章  采购需求	6

第三章  供应商须知	29

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	48

第五章  响应文件格式	59

第六章  合同文本	88

第七章  质疑、投诉材料格式	100

第一章 竞争性磋商公告

广西科联招标中心有限公司关于广西社会治安综合治理信息平台建设项目（GXZC2025-C3-003415-GXKL）的竞争性磋商公告

项目概况： 广西社会治安综合治理信息平台建设项目采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2025年11月24日09:00:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2025-C3-003415-GXKL

项目名称：广西社会治安综合治理信息平台建设项目

采购方式：竞争性磋商

预算总金额（元）：9962000.00

采购需求：

标项名称:广西社会治安综合治理信息平台建设项目

数量:1

预算金额（元）:9962000.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：广西社会治安综合治理信息平台1项、数据中台系统1项、AI智能应用系统1项、智能密码钥匙10个、CA证书10套、SSL站点证书2套、国密浏览器10套、国产化数据库7套、国产化中间件7套，详见本竞争性磋商公告附件。

最高限价（如有）：/

合同履约期限：2027年4月30日前。其中2025年12月15日前须完成第一阶段项目建设。

本标项（否）接受联合体竞标。

备注：无

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年11月13日至2025年11月20日，每天上午00:00至11:59，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质文件，潜在供应商可自行登录广西政府采购云平台下载采购文件，电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。

售价（元）：0

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间：2025年11月24日09:00:00（北京时间）

2、首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启（首次响应文件开启时间）

时间：2025年11月24日09:00:00（北京时间）后

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：

磋商保证金金额：¥99600.00元

磋商保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；缴纳磋商保证金指定账户的信息：

开户名称：广西科联招标中心有限公司

开户银行：招商银行南宁市金浦路支行

银行账号：7719011969103333000011099

开户行行号：308611000112

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构。否则视为无效磋商保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/ (中国政府采购网广西分网，推送中国政府采购网)。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线竞标的有关说明：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会

地址：南宁市金洲路15号

项目联系人：黄馥

项目联系方式：0771-6119171

2.采购代理机构信息

名称：广西科联招标中心有限公司

地址：广西南宁市大学东路170号

项目联系人：韦毅锋、黎旭华

项目联系方式：0771-2203982

第二章 采购需求

说明：

1、为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2、“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足响应文件则按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3、如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4、供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5、本采购需求中，如表示为“免费”的内容，均为成交供应商负责提供，价格包含在报价内，采购人不另付费。

6、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：软件和信息技术服务业。中小企业划分标准详见本章附件1。

| 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分标 |  |  | / |  |  |
| 采购清单及服务参数 | 序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 技术要求 |
|  | 1 | 广西社会治安综合治理信息平台 | 1 | 项 | 1、统一门户 （1）登录 登录模块需提供安全登录功能，支持密码认证与短信验证。密码需符合复杂度、长度及禁用规则，支持登录失败次数达到设定阈值将锁定账户。支持记录登录日志，支持识别异常登录行为。支持密码过期、历史密码限制策略，提供密码修改、强度检测与弱密码提示等功能，确保账户安全。 （2）系统管理 系统管理模块需提供账号、日志、消息、短信及用户权限与组织的管理功能。支持账号管理，日志记录与查询，消息中心管理，短信模板配置，基于层级的权限与组织架构管理等功能，确保用户、权限及信息的有效管控。 （3）工作台 工作台模块需提供工作视图与领导视图等功能。工作视图需包含待办事项功能，支持多维度时间筛选，展示矛盾纠纷案件、调解成功率等指标，并集中管理待审核、待签收等各类待办事件。领导视图支持通过数据看板提供新增事项、办理数、办结数等数据统计，支持区域、事项来源、类型、调解结果、回访率及满意率的趋势分析与可视化展示。 2、矛盾纠纷化解 需按照矛盾纠纷化解法治化“路线图”的要求，具备矛盾纠纷事件从受理登记直到最后跟踪回访的业务全流程。 （1）登记功能 具备登记功能，登记后可根据事件类型选择后续处理步骤（如转至其他单位或进行受理等）。 （2）受理功能，需整合综治中心、窗口/部门、调解员/专家、线上预约、部门推送等多渠道登记功能，实现信息共享与流程优化。支持来访等多种登记方式，建立事件台账，实现登记、查询、办理、导出等功能，可以调用OCR识别工具进行快捷识别。具备综合查询、人物画像（支持对人员涉及的历史纠纷事件进行后台自动关联；支持根据后台对历史数据的智能分析结果，自动对人员风险进行预警，预警内容应包含风险预警类型以及对人员风险预警分值，并对该人员相关的其他人员进行关系图展示。）、受理预警（未办结、重点人员）、一案一码等功能，通过编码规则实现事件唯一标识与全量归集，一案一码扫描后需要通过实名认证方可查看。 其中一案一码功能详细要求如下： 赋码引擎： ①编码规则库：用于存储和管理各种编码规则，规则将详细规定编码的长度、具体格式、字符集使用等关键要素，以确保每个矛盾纠纷事件都能被赋予一个独一无二且易于识别的标识码。规则库包括以下功能： 总编码规则管理：支持总编码规则名称、总位数设置、修改、删除、保存等功能。总编码规则设置完成后，平台支持对总编码规则下的自编码规则进行管理，主要功能包括子编码规则新增、删除、修改、设置、查看等功能，子编码规则在设置时支持对子编码项进行新增、录入、删除、修改。 ②编码生成器：根据编码规则库中的规则，生成相应的编码。区县和部门在新增纠纷事件时先调用赋码引擎，再将生成的编码赋给相应的事件。 ③编码识别：识别和解析编码，方便对事件进行跟踪和管理。 ④编码查询系统：该编码查询系统包含赋码查询列表、事件分类查询、查询列表自定义、赋码结果查询、赋码详情查询及事件编码接口查询功能，支持管理员对已分配编码的事件进行查询、筛选、自定义显示及查看详情与接口信息。 甄别去重： ①甄别规则库：支持包含多项规则与配置功能。支持身份证号全匹配及多当事人匹配规则，可设置时间窗跨度和地域匹配的时空复合规则，以及基于关键词的内容相似度规则（0%～100%）。支持涉事人数、事件类型等其他规则设定。系统通过多维度加权决策矩阵，对身份证、时间、人数、地域等条件进行加权计算，生成去重甄别系数，系数越高相似度越高。支持高权重维度配置，默认身份证不匹配直接否决，管理员可对否决维度进行增删改查等操作。支持规则执行顺序调整，可上移或下移规则层级。具备柔性处理机制，在高层级规则因数据缺失不可用时自动降至次级规则，并触发告警通知运维账号。决策优先级遵循特定树形结构：身份证完全匹配优先于时间+地点复合匹配，群体特征匹配优先于单要素匹配，高权重维度具有一票否决权。 ②事件疑似库：按照甄别规则设定，平台支持将相似度较高的矛盾纠纷事件整合成疑似库，自动推送给相应层级的综治中心形成人工判定清单。 ③人工判定：支持综治中心工作人员收到人工判定清单后，进行同一事件的比对分析，确认是否为同一事件。 （3）分流转办 系统实现矛盾纠纷事件的分流与转办，支持按事权分级转送至上级、同级或下级综治中心、部门、调解员。事件经登记后进入受理环节，通过权限控制实现分级分类管理，全程可溯源。工作人员需在时限内确认并通知当事人。系统需包含个人待办、已办事项、上报、延期、挂起、全部事项等清单，支持查询、详情查看、导出功能。 （4）多元化解 多元化解功能，需涵盖纠纷化解记录、标准文书、办理时限与结果管理。其中标准文书管理，支持设置办理《结果反馈函》《工作提示函》《风险预警函》的自动生成功能，可支持打印。支持个人待办/已办统计、事项录入与查询，实现数据概览及多维度分析。具备上报、挂起、延期、结案等审批流程。提供多元调解、部门协作与上下级贯通机制，支持自主调解、交办、上报、资源申请等操作。 （5）评估反馈 评估反馈功能围绕案件办理后的评估反馈与回访管理展开，涵盖群众满意度评价、意见建议收集与回复。群众可对办理过程、结果、人员进行星级评分并提交反馈。默认为好评，后续可以继续追加评价。系统支持评价管理，包括未评价和已评价任务的查询、评分与修改。支持回访管理分为随机与指定回访，通过待回访、已回访列表及台账实现全流程跟踪。支持新增回访记录、结束回访、多维度查询与详情查看。 （6）跟踪督办 跟踪督办功能需涵盖新增、受理、办理、结案、评价、评估等环节跟踪督办和查询功能。需具备预警提醒功能，对临近或超时节点自动推送提醒。支持事件督办、上级中心干预，对超期或高风险事件进行红黄标注并升级处置。通过评价应用对调解效能进行分析，实施奖惩。需提供全流程追踪、督办管理、预警提醒、上级中心干预、典型案例库等功能，涵盖延期、挂起、上报、结案等环节的审批与查询，确保纠纷高效妥善处理。 （7）分析研判 分析研判功能围绕矛盾纠纷工作的分析研判。需依托数据中台整合的公安、司法、信访等多部门数据，建立案事件与人员数据中心，实现数据查询与分析。其中报告中心支持模板化报表的周期性生成与管理。提供来源、事项、调解结果、事项类型、办理节点、上报、调解员、办理情况、窗口等多维度统计分析功能，支持按时间、区域组合查询、下钻查看详情及导出，为管理者提供决策依据。 （8）通用配置 通用配置模块涵盖考核管理、纠纷类型、组织库、专家库、专业窗口及办理时限管理等功能。支持通过考核指标、策略与任务管理，实现对调解工作的人、事、组织的量化考评；支持通过纠纷类型、组织库、专家库配置，规范纠纷分类与调解资源管理；支持统一管理调解机构与专家信息，支持多维度查询与维护；支持专业窗口与办理时限配置，明确窗口职能、权限及业务办理时效，支撑调解业务高效运行。 （9）运行状态检测 运行状态检测模块，支持包括用户总量、在线人数、分层级及地域分布的统计分析，支持按区域、角色等维度查询用户数、在线状态、访问量。 （10）法律计算器 法律计算器功能提供多种法律相关费用与权益的在线计算服务。 涵盖工伤赔偿、人身损害赔偿、劳动争议（加班工资、离职补偿、假期权益）、诉讼费、仲裁费、保全费、执行申请费、刑期折抵等。 （11）工作人员移动端 工作人员移动端需集成于智桂通APP，支持通过身份证号、手机验证码登录，支持对接综治系统进行身份认证，支持多账号关联与多身份切换。支持纠纷录入、风险隐患上报功能，支持文字、图片、语音等多种信息采集及离线上报。支持任务中心，实现任务接收、状态跟踪、进度更新与反馈闭环，并支持即时通讯与资料交互，包括语音、文字、文件的传输与状态追踪。支持个人中心功能，用于信息管理与密码重置。支持“一案一码”纠纷化解管理，可全程跟踪事件处理状态。 支持辖区整体态势与矛盾隐患趋势分析功能，以图表展示事件分布、处理效率及风险预警。 （12）群众服务移动端 群众服务移动端需集成于智桂通APP。需具备首页背景展示、事项查询、纠纷预约、我的反馈、进度查询、满意度评价及法律计算器功能，支持分类导航与关键词检索。 支持智能咨询服务，群众可进行法律法规咨询。 支持“一案一码”扫码查询及纠纷预约。 法律计算器支持工伤赔偿、人身损害、劳动争议、诉讼费、仲裁费等多种计算类型，输入相关信息可自动计算并提示风险。 支持事件全程跟踪与反馈，群众可实时查看处理进度，结果完成后推送反馈，提升服务透明度与满意度。最大并发访问量支持不少于800。 3、重点群体信息采集 （1）重点人员一人一档 重点人员一人一档模块是重点人员“一人一档”管理模块，重点人员需要覆盖吸毒人员、严重精神障碍患者、刑释人员、社区矫正对象、重点青少年、重点上访人员、三失一偏人员及孤寡病弱、单亲失亲、事实无人抚养儿童等关怀对象。 每类人员信息需包含基础信息、详情信息、走访记录（部分类型）、关联事件等，支持一人一档的编辑、删除、导出。 （2）一人一档查询 一人一档查询模块，需要包括全文检索和标签检索。 其中全文检索支持关键字、同音、拼音、模糊、范围、组合及指定字段检索，可对姓名、身份证号、事件编号等进行快速查询。 检索结果支持以卡片式展示，支持显示命中条数及详情。标签检索支持通过单一标签、多标签组合或与其他条件组合进行检索。 4、风险统计分析 （1）统计分析 需提供全面的统计分析功能，涵盖矛盾纠纷和社会风险两大领域。 其中矛盾纠纷统计支持按新增、办理中、已办结、已回访状态，从时间、类型、区域、窗口、领域等维度进行多角度分析，并支持办理时限统计。 社会风险统计需覆盖治安隐患、重点人员异常、部门推送、纠纷衍生风险等，支持按区域、类型、时间、窗口、领域进行多维统计与异常识别。系统需具备风险量化、趋势分析、预警提示等功能，支持生成矛盾纠纷及社会风险的周度、月度、季度、年度报告，包含总量、分布、趋势、重点人员风险等级等内容，支持预览、修改、打印与下载，全面掌握辖区风险态势。 （2）监测预警 监测预警模块需提供重点事件、区域、行业、人员的监测预警功能。 支持基于人员规模、资金、跨区域、关联案件等特征，对扬言、群体、个人极端等风险进行持续监测，通过加权计算风险指数，超阈值时自动预警。支持按行政区域聚合数据，计算区域风险指数，识别高风险区域并推送预警。支持针对行业整合经营异常、涉诉等数据，计算行业风险指数并预警。支持对中高风险纠纷当事人及重点人员，结合历史与多源数据，监测异常行为，计算人员风险指数并预警。支持通过人-人、人-事、人-风险等关系图谱开展关联分析，动态识别潜在风险。支持预警信息推送至权责部门，实现闭环管理。支持对需稳控对象下发常态化任务，依据风险等级定期回访跟踪，动态更新状态。 5、可视化云图 （1）驾驶舱云图 驾驶舱云图展示相关部门纠纷事件数量，可查看数据列表展示，并支持查看数据详情。通过柱状图、折线图分别展示纠纷与风险预警数量、部门数据会商趋势及矛盾纠纷年度变化。重点风险人员以环状图显示占比，可点击查看列表及详情。可全面呈现辖区矛盾纠纷调解工作全貌，构建集化解成效和调解状态统计、成功案例溯源、纠纷类型分析及趋势动态研判于一体的云图展示内容。包括但不限于辖区内化解率，部门协同事件数量，调解成功事件列表及事件详情，各类化解方式中纠纷事件的数量和比例，辖区内本年和去年矛盾纠纷数量的变化趋势等。纠纷事件类型发生数量的排名列出前10。 （2）纠纷化解云图 云图围绕矛盾纠纷全周期管理，构建“总量掌控—处置效能—类型趋势”三位一体的监测分析框架，通过核心指标量化与趋势可视化，全面呈现辖区矛盾纠纷的规模增量、响应效率及类别演化态势。包括但不限于辖区内矛盾纠纷总数，昨日新增数量；辖区内事件办结、中心处置、部门处置的平均时长；各种类型矛盾纠纷事件数量变化趋势等。数据动态刷新响应时间不大于3秒。 6、指挥调度 （1）地图展示 地图展示模块需对接自治区自然资源厅GIS地图引擎API获取电子地图、影像图层及各项服务许可。对接完成后支持提供放大、缩小、全图、全屏、地址查询等基础功能。支持在地图上展示综治中心、重点单位、重点人员、非公组织等位置，点击可查看详情，支持模糊查询与框选统计。支持自定义图层、添加标注，实现多图层叠加分析。支持网格边界显示、预警信息弹窗提示，并以热力图形式按类型、时间段展示矛盾纠纷分布态势。 （2）指挥调度 指挥调度需同即时通讯功能，支持综治中心与工作人员通过聊天窗口进行文字、图片会话。支持创建群组，实现自治区、市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）综治中心及人员间的统一沟通。支持群创建、修改、成员管理、消息屏蔽和名称修改功能。群组支持按事件组建，群内可进行文字、图片交流，并可添加或删除成员，支持群消息与单人消息两种会话模式。 （3）雪亮工程专题 雪亮工程专题模块通过地图展示视频点位的经纬度、设备名称等信息，支持点击摄像头播放实时视频。视频组织列表支持从自治区级视频共享平台同步，按层级展示至村（社区）级，显示在线状态及各组织视频点位总数。支持查看实时视频与历史视频。支持对无GIS坐标的视频在地图上进行位置标记与名称修改，并可通过组织列表修改点位位置与名称。 （4）可视化任务下派 可视化任务下派模块支持通过组织列表树展示各级组织及人员，综治中心可向下派发任务，内容包括时间、类型、紧急程度、责任人、任务内容、关联事件及附件。支持任务列表查看、待办处理、继续下派、关键字模糊查询，可查看进度、回复、追溯执行情况，并对完成情况评价。 7、现有系统业务协同 （1）业务协同 本项目依托广西一体化智能化公共数据平台实现跨部门业务协同，通过数据中台与社会治安综合治理信息平台进行数据交互。公安、司法、检察、法院、信访、人社等部门可将矛盾纠纷、治安风险等信息推送至平台，综治中心亦可向各部门推送事件，双方通过数据中台获取信息并进行签收、退回、处置结果反馈等操作，实现闭环管理。 |
|  | 2 | 数据中台系统 | 1 | 项 | 一、数据中台软件开发 （一）政法数据工作台 1、专家库数据量展示：支持统计并展示专家库相关核心指标，包括模型库总数、字段总数、数据字典数量、数据标准数量，以及识别算法、转换算法、稽核算法的数量，便于用户全面掌握专家知识体系规模。 2、数据资产量展示：支持展示当前平台中数据资产总量，细化展示由模型生成的资产数量、外部导入的资产数量及二者的占比，辅助用户评估资产来源与建设成效。 3、告警信息展示：提供告警状态可视化展示功能，包含告警实例数量、对应的监控模块及告警级别分布，便于快速识别风险来源和告警严重程度。 4、数据流与控制流运行监控：支持展示平台中所有数据流和控制流任务的运行统计信息，包括任务总数、执行成功率及失败率，辅助用户及时掌握任务执行状态与运行稳定性。 （二）政法数据规划 1、规划概览 数据规划配置：数据规划模块用于设定平台的标准业务流程体系、业务领域划分及数据分层分域结构，构建统一的数据治理框架与规划体系。 分层分域可视化展示：支持以图形化方式查看当前数据的分层结构、资源域及业务域的规划情况，并可查看各层级下的数据资源数量分布，提升数据体系透明度。 战略文档查看管理：支持查看最新发布的数据规划和流程规范文档，便于用户获取最新数据制度与业务指导内容，实现文档统一管理与知识传递。 2、平台规划：支持用户上传相关文档或直接在线编辑，便于组织内部共享与持续更新，为平台数据运营与决策提供制度保障与文档依据。 3、分层规划 数据分层设计：数据分层用于对数据模型进行整体架构设计和用途划分，将不同用途、不同阶段的数据归类至不同层级。 数据分层维护管理：支持对已设定的数据分层结构进行在线编辑与维护，包括层级名称、描述、顺序等内容，确保数据分层体系在业务变化中的灵活调整与持续优化。 4、业务域规划 业务分类支持：支持通过业务分类对数据资源进行区分管理，便于构建以业务为导向的数据组织体系，提升数据定位与使用效率。 业务资源域创建与管理：支持创建业务资源域，配置名称、用途、责任人等关键信息，并提供资源域详情查看功能，实现资源的精细化管理与责任划分。 业务域与数据分层绑定：支持将业务资源域与数据分层结构进行绑定，构建业务与数据架构的映射关系，提升数据体系结构的统一性与可管理性。 以上平台规划、分层规划、业务域规划功能，系统支持数据规范知识图谱功能，按照社会治安综合治理风险监测预警指标维度智能提取所汇聚矛盾纠纷事件数据中的风险实体与关联关系，并以知识图谱形式进行可视化呈现，形成直观数据规范图谱，服务风险态势预警。支持上传政法数据保密规范、政法数据使用规范、政法数据治理规范、数据考核规范、数据共享共治协同标准等不少于五类制度文件。文档可在线编辑维护；支持创建空白文档功能，创建后支持在线编辑。 （三）政法数据采集 1、数据源管理 ①数据源目录化管理：支持以目录结构对数据源进行分类管理，便于统一查看与维护。支持数据源的新增、编辑、删除等操作，实现数据源接入过程的标准化与可控化管理。 支持包含但不限于关系型数据库、非关系型数据库等在内的不少于39种数据源接入组件，可实现与标准化接口的数据进行对接，快速获取数据。 ②多类型数据源支持：平台兼容主流数据库类型，包括关系型数据库、非关系型数据库、时序数据库、分布式数据库以及国产信创数据库。同时支持 Kafka、ActiveMQ、Rest-API、WebSocket 等消息队列与接口类型数据源接入，以及文件类与互联网应用类的数据接入能力，覆盖广泛的异构数据源接入场景。 2、数据连接器 支持数据连接器功能。 ①第三方数据接入方式支持：支持通过监听与轮询两种方式实时接收第三方数据。 ②监听协议支持：监听方式兼容多种协议，包括 TCP、HTTP、KAFKA、Avro、UDP、MQTT、CoAP、Webservice、ActiveMQ、RabbitMQ、WebSocket 等，支持自定义扩展协议。 ③轮询协议支持：轮询方式支持 HTTP、资产数据源及 Webservice 接口确保数据更新的及时性与稳定性。 ④多格式数据解析与转换：支持以 JSON 或自定义格式对接收数据进行解析，支持多层级嵌套结构，支持复杂 JSON 结构处理、行转列转换、MVEL 表达式解析等方式对数据进行转换输出。 灵活数据告警配置：支持基于字段值、逻辑判断条件进行告警规则配置，可设置“同时满足”或“单个满足”的触发逻辑，实现精准告警机制。 IoT联动告警支持：支持与 IoT 设备联动规则进行集成，当满足预设告警条件时，可触发设备联动响应。 多通道告警推送：支持通过站内通知、短信、邮件、消息队列等多种方式推送数据告警信息，支持配置单次推送或循环推送模式，确保告警信息及时送达。 ⑤多种输出目标支持：支持将处理后的数据输出至平台数据资产，也支持输出至多种数据库或接口服务，支持按加载规则进行配置。 （四）政法数据存储 数据仓库连接：以分布式文件系统HDFS为基础，支持时序数据库InfluxDB、列存储数据库HBase、数据仓库Hive，同时支持Neo4j图数据库技术以及Oracle、MySQL等关系型数据库。 （五）政法数据集成 1、数据流可视化编排与计算处理：支持数据流、控制流功能，可通过可视化界面对数据流进行算子级编排，至少需包含5种输入节点模型、9种输出节点模型、10种基本转换节点模型、3种数学函数、2种格式化节点模型、2种聚合节点模型、7种高级算子模型、3种连接联合节点模型、3种数据安全节点模型。 2、跨源计算与引擎隔离：计算引擎支持跨数据源连接与计算，自动屏蔽不同物理计算引擎间的差异，实现逻辑与物理解耦。 3、数据流调度执行配置：支持数据流任务通过手动执行或调度器触发执行，并可设置调度间隔、起止时间与激活状态，满足复杂调度需求。 4、数据流列表管理与分类：支持数据流任务的统一列表管理，可查看执行历史记录，并支持按目录对数据流任务进行分类管理，便于组织与维护。 5、控制流统一编排处理：支持将数据流、业务流、控制流、服务编排、Java/Python 脚本、存储过程、FTP上传/下载、延时节点、数据操作等任务节点纳入统一控制流中进行编排，构建一体化的流程调度体系，实现多类型任务协同处理。 6、控制流调度配置与触发：控制流任务支持手动执行或通过调度器自动触发，可设置任务调度间隔、起止时间、启用状态等，适配多样化流程调度场景。 7、控制流列表管理与分类：支持对控制流任务进行统一管理，可查看任务的执行历史，并支持通过目录方式进行分类管理，提升流程治理效率与可维护性。 （六）政法数据治理 1、数据抽取：实现从各个业务系统的数据快速抽取接入，支持JDBC抽取、Oracle抽取、XML抽取、HDFS文本抽取、DB2抽取、HBase抽取、Hive抽取等方式。 2、数据转换：将从数据源获取的数据按照业务需求，转换成目的数据源要求的形式，并对错误、不一致的数据进行清洗和加工；支持对数据进行过滤、连接、剔重、合并、排序、转换、行转列、数据同步等加工处理。 3、数据加载：将经转换处理后的数据加载到目标数据库或文件，支持HDFS文本加载、文本加载、JDBC加载、XML加载、Oracle加载、HBase加载、Hive加载、Greenplum加载、管控加载、Redis加载、SparkSQL加载、Neo4j加载等。 4、数据清洗：支持通过系统中预设的规则快速发现并纠正数据文件中可识别的错误，包括检查数据完整性、有效性、一致性、规范性，处理无效值和缺失值等。系统将错误检测与清理紧密结合起来，可通过直观的图形化界面指定清理操作，且能立即看到此时的清理结果。 5、数据加工：通过平台中封装好的加工算子，对目标数据按照一定规则进行加工处理转换。 6、数据建模：通过将平台中各类数据智能算子，结合实际的业务目标，通过可视化任务流程配置成数据处理模型。在屏蔽复杂的底层代码的同时，提供了后期维护的视图，能够对算子参数及模型结构进行细致调整。 （七）政法数据开发 1、数据分析仪 ①多工作区数据独立分析支持：同一份数据可通过设置多个工作区进行隔离分析，避免数据混用干扰，提升分析灵活性。 ②字段预处理能力：提供对字段的数据预处理能力。基础预处理支持排序、统计、计数、过滤、翻译、别名、精度控制、累计汇总、差异计算等操作；高级预处理支持补值、数据缓存、高级过滤、TOPN筛选等功能，满足不同复杂度的字段处理需求。 ③可视化图表组件支持：内置50种以上可视化图表组件，涵盖散点图、直线面积图、分组柱状图等多种图形，满足用户在不同分析场景下的可视化展示需求。 支持提供常用的数据分析图表类型，包括折线图、柱状图、面积图、饼图、仪表图、地图及自定义图表等。支持选择表格字段、图表类型，将已经治理好的矛盾纠纷数据资产，生成矛盾纠纷事件类型占比的分析图表，可下载数据统计表格，可分享给其他工作人员。 ④图表样式自定义配置：支持用户对图表进行丰富的样式定制，实现视觉效果统一与个性化呈现。 ⑤图表高级配置能力：支持对图表进行高级个性化配置，增强图表交互与表现力。 图表预警规则配置：支持用户根据数据资产字段等设定预警规则，便于实现可视化图表级的数据异常监测。 ⑥辅助分析能力：提供智能辅助分析功能，支持数据标签、图表智能推荐、多层钻取、辅助线设置、变量定义、图表明细查看、全部明细导出、二次分析与预警规则设定，全面提升用户数据洞察能力。 ⑦复杂表格配置支持：支持配置复杂表格的结构和样式，支持对单元格类型设置字体、配色、字号等样式，实现精细化报表展示。 2、数据智能分析 ①智能数据解读：支持基于AI算法对表格数据进行自动分析与文本生成，输出结构化数据背后的解读内容，帮助用户无需人工统计即可理解数据含义。 ②时序分析能力：支持对时序类数据进行趋势分析和异常识别，帮助用户掌握数据变化的时间演化过程。 ③整体趋势分析：通过历史数据对指标变化趋势进行可视化分析，帮助用户从宏观角度了解数据的总体走向与发展方向。 ④周期探测分析：支持对数据进行按日、周、年等周期粒度的波动分析，识别数据的周期性规律，辅助用户理解数据背后的周期模式，从而制定更加精准的运营和业务策略。 ⑤时序异常检测与设置：支持用户设置异常检测规则，系统可在时序数据中自动识别突变点或波动异常，提示可能存在的业务或系统问题，便于及时排查与修复。 ⑥主因子影响分析：支持用户选择一个主因子并添加多个分析变量，系统将计算每个变量对主因子的影响程度及排序。 ⑦群集检测能力：支持对数据进行智能聚类分析，系统默认在2至6类之间自动判断最优聚类数量。 ⑧特征探索分析：支持对数据进行多维度特征拆解与对比分析，系统自动识别对目标指标影响最大和最小的关键因素。 ⑨根因定位分析：系统支持对问题事件进行快速追溯，帮助用户精准识别根本原因，辅助做出及时有效的业务决策。 3、数据大屏 包含案事件数据中心、人员数据中心等数据大屏。 ①布局编辑：支持大屏布局编辑能力，包括组件拖拽布局、图层控制、分组管理等操作，可进行复制、粘贴、组合、对齐、分布、锁定、撤销等操作，提升布局效率。支持内容自由布局功能，布局构建完成后，可一键进行效果预览。 ②页面管理：支持多页面创建与管理，适用于构建多场景、多业务主题的多页展示大屏，可设置页面跳转与顺序调整。 ③图层管理：提供大屏图层可见性与层级控制能力，支持图层的锁定、隐藏、显示顺序调整、组合、重命名、删除等操作，便于图层结构管理。 ④可视化组件：提供丰富的可视化组件类型，覆盖图表、图形、媒体、输入、交互等，组件种类不少于90种，组件样式与参数支持自定义配置，满足多种可视化场景需要。 ⑤模板卡片：提供大屏模板及行业模板资源，支持快速套用模板进行展示；内置150+类型模板，支持组件组合保存为卡片，复用至其他页面，提升搭建效率。 ⑥主题样式：提供多种预置主题样式，可快速选择切换，并支持继承和配置预置主题形成自定义主题。支持对组件进行样式配置，同时支持高级 CSS、JSON 样式，用户能够更灵活地定制组件的外观。 ⑦数据配置：支持表格静态数据、分析仪、数据资产三种数据来源配置。 ⑧交互配置：支持大屏交互配置，通过组件变量+页面变量配置逻辑交互。支持组件联动，将图表分为主动源和被动源，通过在一个图表上的操作，自动触发并更新其他图表的数据展示，可联动的图表包括折线图、柱状图、面积图、饼图。提供应用图表下钻功能，支持根据角色进行数据过滤。 ⑨多端适配：支持大屏在PC、移动端、电视端等多终端自动适配，满足不同终端展示需求，支持分辨率自适应、响应式布局。 ⑩协同共享：支持通过链接、二维码或权限方式进行协同查看与数据共享，支持同一项目多角色并行协作编辑与查看权限配置。 大屏管理：提供大屏空间与项目管理能力，支持空间与大屏的分组分类管理。支持大屏支持多页面管理。新增的页面可设为默认页面，并可关联母版。支持新增数据大屏母版以及多个页面，并可编辑母版。 4、数据文档 至少包含案事件数据文档中心与人员数据文档中心。 ①文档管理：支持数据文档按个人空间、团队空间、共享空间等维度进行目录分类，提供新增、修改、删除、复制、预览、分享、收藏、模板导入等功能，实现数据文档统一管理。案事件数据文档中心需支持政法工作日报、周报、月报以及矛盾纠纷事件类型分析文档、社会治安综合治理风险监测预警指标分析文档等内容。人员数据文档中心需支持8类重点人员一人一档专题分析文档。 ②文档编辑： 支持自助式数据文档报告编辑能力，支持在线编辑，提供模板管理，基于模板快速创建数据报告，支持报告的历史版本管理等能力。 支持导出为word、源文件、图片等格式，支持快速打印。支持通过编辑文档录入非结构化信息，支持字体、颜色、段落、导航目录等文档编辑能力。支持数据分析仪图表插入功能，数据实时更新，确保数据报告保持数据鲜活度，方便汇报人员快速获取报告。 文档内容支持在线编辑，支持文字、图片、图表等元素插入，支持文档内容保存为模板。 ③文档协同共享：数据文档支持分享功能，可通过链接分享至其他政法工作人员，满足日常决策需求。同时可对分享的访问域名和链接有效期进行限制。支持基于组织、用户、角色等不同维度的快速共享。 5、数据报表 ①报表设计：支持以类Excel的形式对数据资产进行在线处理、分析和呈现。支持数据集字段引入，可将数据集字段拖曳至单元格内，且允许同一字段多次拖动到不同单元格内。支持父格依赖、资产自定义字段。支持单元格数据配置，包括数据绑定、数据展示、过滤排序、翻译以及空值占位，可以建立单元格之间的关系，构成数据集，从而在报表预览中获得实际展现结果。支持自定义变量、逻辑控制、超链接设置，完成下钻和与其他模块联动交互操作。 ②数据计算：支持在线报表的公式计算，内嵌8大类、100多种计算函数。支持多种数据源类型，例如mysql、oracel、rest-api、 TiDB、StarRocks、Hive等。 ③报表预览：支持报表预览、打印，可将报表嵌入应用，与上层应用无缝融合，无需二开集成。 （八）政法数据开放 1、产品编目 ①资源编目与审批发布：支持对已开发完成的资源进行编目管理，用户可提交编目信息，资源经审批通过后将自动上线，供其他用户检索与申请使用，实现资源的标准化发布与共享。 ②多类型资源编目支持：支持多种类型的数据产品进行编目，覆盖平台内各类核心数据成果，满足不同场景的资源发布需求。 2、数据产品市场 数据产品全量展示：支持在平台中集中展示所有已发布的数据产品，涵盖各类数据资产与服务。 数据产品快速搜索：提供关键词搜索功能，支持基于产品名称、类型等条件快速检索目标数据产品。 数据产品详情查看：支持查看其详细信息，包括产品基本属性、使用说明、调用方式及关联文档等。 数据产品使用申请：支持对选中产品发起申请操作，包括订阅、调用、使用等多种申请方式，确保数据资源在授权范围内高效、安全地使用。 3、个人中心 用户申请记录展示：支持展示当前用户申请过的所有数据产品记录，包含产品名称、产品类型、申请时间、审批状态等信息。 用户可用产品信息展示：支持展示当前用户已获授权的数据产品列表，提供产品名称、类型、版本等详细信息。 （九）政法数据服务 1、服务管理 服务列表目录式管理：支持以目录结构对服务进行统一管理，并可按服务名称、服务类型、开放条件等维度进行筛选，提高服务维护与检索效率。 服务订阅与调用监控：支持用户订阅服务，订阅者可查看服务接口的调用信息，便于掌握服务使用情况与接口调用行为。 服务授权控制：支持对有开放条件的服务进行授权配置，实现服务访问权限的精细化控制。 服务版本管理与打包发布：支持服务版本管理，支持服务的打包下载、安装部署，支持导入导出业务数据与资产。 2、内部服务 多类型RESTful接口封装与数据操作：支持通过 RESTful 接口方式对外提供已封装的数据服务接口，支持对数据资产进行增、删、改、查操作，并支持通过通用事务类型实现接口级事务控制，满足多样化系统集成需求。 多格式数据下载能力：支持用户以 Json、XML、CSV、Excel 等多种格式下载数据资产内容，并支持全量下载或按字段/条件选择部分数据下载。 WebService服务集成：支持通过 WebService 接口及 Soap 协议接入，保障新旧系统间的数据互通与功能对接。 3、外部服务 第三方接口服务托管与转发：支持将外部第三方接口服务接入平台，进行统一配置与托管管理，平台可对接收到的请求进行转发处理，实现接口能力集中管理与集成调用，提升平台的服务聚合能力与扩展性。 4、积木服务 图形化服务逻辑封装：支持通过图形化编排方式封装服务，提供控制、数据、变量、调用等15+类型算子组件，支持实现逻辑判断、数据处理、接口调用等服务逻辑。。 5、搜索服务 搜索单元服务封装：支持通过配置搜索单元对服务进行封装，为平台内外提供统一的搜索服务能力。 6、服务监控 数据服务使用指标监控：支持对数据服务的使用情况进行多维度监控，包括服务调用次数、数据文件下载量、接口访问频率等关键指标。 7、服务日志 服务日志审计：支持对服务操作进行日志审计，记录服务类型、操作类型、操作人、操作时间等关键信息，确保服务使用过程可追溯、可回溯，满足安全审计与合规监管需求。 （十）政法数据生命周期管理 1、数据资产管理 （1）数据资产检索 支持数据资产管理、数据资产采集、数据标签管理功能。支持对数据资产进行灵活筛选，筛选条件可按照资产名称、数据源类型、元数据标签、所属目录等灵活组合。数据资产管理中，政法数据至少包括政法委、公安、法院等多类综治相关数据资产，支持查看资产详情，详情内容包括但不限于资产数据、资产配置、数据结构、关联关系、血缘关系、分析图表、数据权限、生命周期等。 （2）资产管理 目录化数据资产管理：支持以目录结构对数据资产进行管理，提供数据资产预览、配置详情查看、数据结构展示、关联关系与血缘分析、可视化图表呈现、权限配置及生命周期管理等功能，实现数据中心化的一体化管理模式。 列表式数据资产管理：支持通过列表方式对数据资产进行统一管理，同时支持按目录分类组织，提升资产维护与操作效率。 物理建模支持：支持对接入的数据源进行物理建模，便于根据业务逻辑设计与规范构建实体表结构，统一资产建模标准。 自动加载数据模型与资产创建：系统支持自动加载数据库模型，并基于模型结构快速创建物理表和对应的数据资产，简化建模流程，提高建模效率。 模型融合与数据流生成：支持将多个数据模型自动融合为统一结构，生成融合后的数据流与对应的数据资产。 智能推荐字段映射与数据流生成：系统可基于预设规则自动推荐数据表与字段之间的映射关系，支持用户手动调整推荐结果，并自动生成表间关联关系及对应数据流，提升模型落地效率与一致性管理能力。 支持数据治理模型构建功能。模型库功能支持模型表单信息输入，录入内容包含但不限于模型名称、默认表名、模型描述等；支持关联推荐，可通过选择已有的数据模型和既定的数据源，自动匹配出相关数据表；支持智能推荐，可根据所选的相关数据表，自动推荐当前数据库下与当前数据表中字段和类型相同的数据表，或者某个字段数据交集比较多的数据表；支持识别规则和所选字段自动带入功能，可根据所选择的自动推荐数据表，带入模型构建的表单中，保存后可新增数据治理模型。 （3）数据资产采集 元数据采集与调度配置：支持对接入的数据源执行元数据采集操作，用户可按需配置采集规则与周期，并可查看采集任务的历史记录，实现元数据的动态更新与可追溯管理。 数据源流程创建与采集筛选：在创建数据源时，系统提供数据源类型列表供选择，支持通过已建数据源快速创建数据流程。支持基于数据治理模型生成数据资产功能。支持将新增后的模型进行模型加载、模型映射推荐并自动生成数据流任务。支持数据流管理功能，可设置数据流任务的调度周期、调度间隔、起止时间、是否激活等内容，满足多样化场景下的数据流调度需求，完成数据治理任务，形成数据资产。支持对 MySQL、Oracle、SQLServer 等类型数据源进行资产选择性生成，并可对 Schema 与 Table/View 名称进行筛选配置，同时支持定时调度采集，确保数据资产按需同步、持续更新。 （4）数据标签管理 标签目录化管理：支持以目录结构对标签进行分类管理，提升标签组织的规范性与可维护性。 标签与数据资产关联：支持将标签与数据资产进行关联，用于标识数据属性、用途或所属业务领域，增强资产的可检索性与语义识别能力，便于实现标签驱动的数据治理与资产分类管理。 2、数据质量管理 （1）数据质量报告 稽核结果展示与分析：支持查看稽核任务的执行结果，帮助用户全面评估数据质量状况。 按资产查看稽核任务：支持用户选择具体资产查看其绑定的稽核任务，便于聚焦于关键数据对象的质量监控。 任务与资产快速检索：支持通过输入任务名称或资产名称进行快速搜索，提升稽核任务定位效率。 稽核明细查看支持：支持查看稽核任务的具体结果明细，便于用户深入分析数据质量问题。 （2）质量稽核任务 目录化稽核任务管理：支持按照目录结构对稽核任务进行分类管理，便于按业务或数据对象归档管理。 稽核任务多条件搜索：支持基于任务名称、资产名称、稽核状态等维度进行快速搜索，帮助用户高效定位目标任务。 稽核任务全流程操作：支持对稽核任务执行新增、编辑、修改、执行、历史记录查看及调度配置等操作，实现稽核任务的完整生命周期管理。 多粒度稽核规则配置：支持在稽核任务中配置表级与字段级的质量稽核规则，满足对数据完整性、准确性、及时性等多维度的质量监控需求。 3、数据安全管理 （1）密钥生命周期管理：支持对密钥进行全生命周期管理，确保密钥在有效期内可控使用，提升数据加密安全性。 加密规则配置支持：支持配置多种主流加密算法，包括 AES（128/192/256 位）、RSA、MD5 等，满足不同业务场景下的安全加密需求。 自定义数据模糊化规则：支持用户根据业务需求自定义数据模糊处理规则，用于对敏感信息进行脱敏或遮掩显示，保障数据隐私安全。 4、数据运维管理 （1）调度管理 调度任务展示与查询：支持集中展示系统中所有已配置的调度任务，便于用户快速查询与定位调度任务。 调度配置与异常处理操作：支持对调度任务进行启停操作，可按任务级别精准控制执行状态；当调度任务异常中断时，支持手动修改调度计划时间，重新拉起前期未完成的流程任务，保障调度任务的连续性与恢复能力。 （2）任务监控 系统任务统一监控：支持对系统内各类任务进行集中监控管理，实时掌握任务执行状态与异常情况，提升任务运行的可视性与运维效率。 （3）告警管理 告警规则配置与管理：支持设置和管理告警规则，可指定对应的监控模块、监控时间段以及故障维修责任人，实现告警的精细化触发与责任归属。 告警事件展示与查询：支持对系统中所有告警监控事件进行集中展示与查询，便于用户快速定位异常情况并进行后续处理。 告警详情与处理操作：支持查看告警详细信息，同时支持对告警进行关闭与确认处理，实现闭环管理与问题追踪。 （十一）政法专家库 1、模型库 模型目录分类管理：支持以自定义目录的形式对数据模型进行分类管理，支持目录的新增、编辑和删除，提升模型资产的组织性与结构化维护能力。 可按照政法数据模型、重点群体模型、风险指标模型等维度进行归类。政法数据模型至少应包含政法委、公安、法院等多类综治相关数据模型。重点群体模型至少应包括吸毒人员、严重精神障碍患者、三失一偏人员等8类数据模型。 模型管理与维护：支持在自定义目录下对模型进行统一管理，满足模型全生命周期的灵活维护需求。 模型发现与半自动构建：支持通过模型发现功能进行半自动化建模。 模型智能推荐与字段构建：支持基于已有模型在目标数据源与 Schema 中自动匹配相似数据表。 表识别规则配置：支持对模型的表识别规则进行配置，同时支持设置识别优先级与标签分组，提升模型构建的智能化与准确性。 2、字段库 字段目录分类管理：支持以自定义目录的形式对字段进行分类管理，支持目录的新增、编辑与删除，便于字段资源的有序组织与结构化维护。 字段管理与维护：支持在自定义目录下对字段进行集中管理，包括字段的新增、编辑、搜索与删除操作，实现字段资产的精细化管理。 字段自定义配置：支持对字段配置多个维度的信息属性，包括基础属性、技术属性、关联数据标准、质量规则、元数据识别规则、内容识别规则、转换规则、安全规则等，构建字段的完整元信息体系。 元数据识别规则配置：支持为字段配置元数据识别规则，如基于字段名称、字段注释等进行自动识别匹配，提升字段标准化识别效率。 内容识别规则配置：支持对字段配置内容识别规则，可从算法库中选用识别算法，设定识别算法的取数条数与匹配阈值，用于字段内容的智能识别与标签标注。 模型字段导入：支持从模型库中导入字段，可按需选择指定模型中的字段资源进行快速导入，提升字段建模效率与一致性。 3、标准库 数据字典目录管理：支持以自定义目录结构对数据字典进行分类管理，支持目录的新增、编辑与删除，便于统一归类和维护数据字典信息。 数据字典管理维护：支持在自定义目录下对数据字典内容进行统一管理，包括字典项的新增、编辑、搜索与删除，提升数据字典的维护效率与一致性。 数据字典内容配置：支持配置数据字典的具体内容，包括中英文名称、字典值、字典排序值等信息，满足多语言与规范编码要求。 数据标准目录管理：支持以自定义目录形式对数据标准进行分类管理，支持目录的新增、编辑与删除，实现标准资产的结构化组织。 数据标准管理维护：支持在目录下对数据标准进行新增、编辑、搜索和删除操作，便于标准定义的统一管理与动态维护。 数据标准内容配置：支持配置数据标准的具体内容，涵盖基础属性、业务属性、技术属性和管理属性，满足从业务到技术的多维度标准定义需求。 数据标准引用查看：支持查看数据标准在字段库与模型字段中的引用情况，便于分析标准应用范围及影响范围，实现标准追溯与合规检查。 数据标准导出：支持将已配置的数据标准导出为 Excel 文件，便于线下审阅、归档管理与共享使用。 4、算法库 支持对识别算法进行统一管理，并进行具体配置，支持以自定义目录形式对转换算法进行分类管理，支持在目录下对转换算法进行统一管理，支持使用 SparkSQL 语法对转换算法进行配置，支持通过自定义目录对稽核算法进行分类管理，支持在目录结构下对稽核算法进行集中管理，支持采用 SparkSQL 语法进行稽核算法配置。 5、标签库 支持以自定义目录结构对标签进行分类管理，和统一管理，提供标签的新增、编辑、搜索和删除功能，便于快速定位与灵活维护，提高标签治理效率。 （十二）权限管理 1、组织管理 支持以树形结构展示组织架构信息，清晰呈现各级部门及其隶属关系，支持对组织结构中的节点进行新增、编辑、删除操作，实现组织架构的灵活配置与动态调整，满足平台发展过程中的组织变更管理需求。 2、角色管理 支持以树形结构展示系统中的角色与角色组，清晰展现角色的层级关系与组织结构，支持对角色及角色组进行新增、编辑、删除等操作，满足组织在不同业务场景下对权限角色的灵活配置与动态调整需求。 3、账户管理 支持以列表形式展示系统中所有账号信息，包括账户名称、所属角色、状态等关键字段，支持对已添加账户执行移除操作，系统在移除前提供确认提示，防止误操作，提升账号管理的安全性与可控性。 4、菜单管理 支持为系统角色分配菜单访问权限，未分配权限的角色将无法访问对应菜单功能模块，实现系统操作范围的精细化管控，确保不同角色按职责访问对应功能区域。 5、资源管理 支持为系统角色分配指定数据资源的访问权限，仅授权角色可查看、使用对应数据资源，确保数据在权限控制下按需使用，提升数据安全性与权限管理的灵活性。 二、数据治理服务 （一）数据标准服务 依据国家、自治区相关政策要求及行业标准，在项目建设过程中，将组建专业大数据分析师团队与政法业务专家团队，结合政法委实际业务情况，梳理一套社会治安综合治理业务数据标准规范体系。 1、风险数据归集标准：根据数据来源情况（舆情、单位报送、视频巡查等渠道）多方印证，包括数据去重、去伪、去旧标准。 2、矛盾纠纷化解业务风险管理标准：根据矛盾纠纷化解与风险防控业务过程所形成的数据资源，按照社会治安综合治理风险监测预警指标维度细化广西社会治安综合治理业务数据风险管理指标。 3、数据考核评估标准：按照各类事件处置过程及最终结果，考虑重大案件事故发生因素综合设置广西矛盾纠纷化解业务考核评估标准，梳理符合广西特色的考核评估体系，用于指导各级综治中心开展工作，推进维护社会稳定责任落实。 （二）数据治理服务 1、现场调研服务 来源系统摸底：根据项目实施范围及要求，提供来源系统情况摸底服务，包括数据库连接方式、表存储信息、表/字段详细信息、数据来源情况等信息摸底。 业务探查服务：提供每张表的数据来源单位、所属应用系统、业务含义描述、安全性要求、主外键名称、表关联关系、是否为字典表、要素类型勘探等业务信息探查获取服务，引用来源系统摸底得到的台账信息，对每张表资源和字段信息进行更为深入探查。 接入方式探查服务：提供接入方式探查服务，包括环境探查、来源系统探查、存储位置探查、访问要求探查、提供方式探查等 字段探查服务：提供字段探查服务，包括甄别关键业务字段服务、探查字段信息服务 数据项集探查服务：提供数据项集探查服务，包括数据项集标准探查服务、数据项集规模探查服务 问题数据探查服务：提供问题数据探查服务，包括问题数据类别分类界定服务、问题数据探查服务 探查清单管理实施服务：通过人工针对数据探查清单信息进行探查，并将探查的结果维护到数据探查清单信息模块中。 2、数据资产管理服务 （1）数据目录体系管理：主要包括需求分析、数据识别和收集、数据清理和整理、数据目录设计、元数据管理、数据目录实施和发布、数据分类分级等服务内容。 （2）数据集成服务：按照标准要求，配置来源方和目标方通道接入参数，串接汇聚端点，在大数据局平台、社会治安综合治理信息系统与数据中台之间分别组成汇聚通道，实现针对政法委、法院、检察院、公安、民政、司法行政、人力资源社会保障、住房城乡建设、卫生健康、工会、妇联、信访等12个职能部门社会治安综合治理相关数据，12345政务服务热线，历史矛盾纠纷事件（2020年-2024年）数据以及本次新建广西社会治安综合治理信息系统数据的风险数据归集服务。主要包括需求分析、数据源接入和管理、数据源识别和配置、主数据管理、数据映射和配置、数据转换和配置、数据加载和配置、数据集成后的优化、数据共享交换等服务内容。 （3）数据迁移服务：按照标准要求，评估项目数据迁移需求，提供数据跨网迁移服务。主要包括需求分析、数据源识别和评估、数据迁移目标定义、数据映射和配置、数据迁移计划编制、数据迁移实施、迁移数据验证、数据迁移后的优化等服务内容。 （4）数据架构和模型管理：数据架构设计、数据模型创建、数据字典管理、元数据管理、数据模型管理标准制定、数据模型和架构调优、数据架构和模型文档化、数据治理管理等服务内容。 3、数据质量管理服务 制定数据质量检测标准，对汇聚的数据从完整性、有效性、正确性、唯一性、及时性和业务合理性六个维度进行质量检测。 （1）数据质量标准管理：主要包括质量需求分析、数据质量审查、质量标准制定、质量标准验证、质量标准实施服务、标准运行情况监控、标准的持续改进、数据质量指标度量和评估方法设计、不同数据质量标准整合协调等服务内容。 （2）数据清洗服务：主要包括数据识别与审核、数据清洗规则制定、数据清洗执行与监控、数据验证、数据清洗报告编制、数据清洗持续性管理等服务内容。 （3）数据质量审计和监控服务：包括数据质量审计、建立质量监控机制、数据质量审计报告、质量改进建议报告、数据质量监控持续改进计划制定等服务内容。 （4）数据校验服务：定义校验规则、数据完整性校验、数据一致性校验、数据逻辑校验、数据唯一性校验、引用完整性校验、范围和合理性校验、数据质量度量校验、数据错误处理、数据校验报告等服务内容。 4、数据安全保护服务 （1）数据安全分级和访问控制服务：数据的安全分级规划、制定数据访问权限规划和控制规则、建立身份验证和授权管理机制、访问控制策略的技术实施、数据安全审计和监控访问活动策略的技术实施等服务内容。 （2）身份认证和授权管理服务：包括身份验证机制设计、用户账号管理、角色和权限管理、访问控制策略制定、权限审批和授权、会话管理、日志记录和审计、身份管理工具和技术实施等内容。 （3）数据加密和脱敏服务：包括敏感数据识别和分类、数据加密策略制定、数据加密实施、密钥管理和保护策略、数据脱敏策略制定、数据脱敏实施、加密和脱敏的性能优化、数据加密和脱敏的验证和测试、加密和脱敏的监控和审计等内容。 （4）数据安全事件监测和响应服务：安全事件的实时监测、安全事件的分类和优先级划分、安全事件的响应和处置、安全事件的调查和分析、安全事件的报告和通知、安全事件的恢复和修复、安全事件的后续分析和改进等内容。 （5）数据备份和恢复管理：数据备份策略制定、备份工具选择和实施、备份数据的存储和管理、备份数据的加密和压缩、数据备份策略的实施、数据恢复计划制定、备份数据恢复能力测试、备份数据安全保护策略、数据灾备计划演练、数据恢复能力实施、数据恢复和备份过程审计等内容。 （6）数据安全审计服务：安全审计计划制定和数据准备、安全控制和策略审查、安全事件调查、安全控制测试和评估等内容。 5、数据分析挖掘服务 （1）数据仓库和数据湖设计：需求分析、数据模型设计、数据抽取、转换和加载（ETL）方案制定和技术实施、数据存储和管理方案制定和技术实施、数据质量保证策略制定、数据安全和权限管理、数据查询和分析工具开发等内容。 （2）数据挖掘和机器学习：数据问题定义和目标设定、挖掘和分析数据准备和预处理、数据特征工程、算法选择和模型构建、模型训练和调优、模型对齐、模型评估和验证、模型部署和应用等内容。 （3）数据可视化建设：利用数据中台建设的成果进行加工，建立数据决策分析应用提供支撑。主要工作包括需求分析、数据准备和预处理、可视化设计、可视化开发、交互功能开发、数据驱动的故事叙述、用户测试和可视化产品交付等工作，围绕基础数据分析、展现功能和一系列针对性数据决策分析应用开展。根据实际需求，并能够满足个性化、动态发展的要求，实现各类管理、业务主题分析和管理驾驶舱的数据决策分析应用。分析应用对数据的分析直观、准确，能够根据管理需要深入挖掘和钻取下层数据，帮助管理精细化；具备可扩展性，能够动态适应学院需求调整和管理发展；可操作性良好、用户界面美观，方便各类人员快速查看所关注的数据和分析结果。 （4）大数据处理和分析服务：包括需求分析和数据收集、数据采集和存储、数据预处理和清洗、特征工程、大数据分析算法选择和实施、分布式计算和并行处理、可视化和报告、模型评估和开发阶段优化等服务内容。 （5）实时数据处理和分析服务：包括需求调研、实时数据流采集和传输、实时数据处理和转换、实时数据分析和挖掘等工作的方案制定和技术实施、实时数据可视化技术实施和相关报告编制、实时决策支持技术实施、传输和处理性能优化和技术实施等服务内容。 （6）人工智能模型构建和应用：包括需求分析、数据准备和预处理 数据特征工程、模型选择和构建、模型训练和调优、模型评估和验证、模型部署和应用等服务内容。 |
|  | 3 | AI智能应用系统 | 1 | 项 | 1、矛盾调解的办理指引 （1）智能路由 根据实际制度规范，操作和执行规范等，合理规划案件指引，为不同类型案件指引不同路由路径。可以配置不同紧急程度下的路由路径，便于快速处理。 （2）办理指引 ①案件受理、分流交办、化解处置、反馈结案、评价回访等环节，根据已经学习和训练的内容，可以自动生成指引，并给出操作建议。 ②系统可根据事件数据，匹配相似案例作为参考依据，可以为工作人员提供便捷服务。 （3）模板管理 系统支持办理指引模板创建及维护，类型包含但不限于民事纠纷模版，经济纠纷模板、家庭纠纷模板等。模板内容包含固定内容和自定义内容，固定内容包含分类、节点、指引方式等，自定义内容可以根据纠纷办理的其他内容进行编辑，编辑完成后系统将根据编辑内容给出智能理解后的结果，供用户确认。 支持模板编辑功能，模板编辑中流程节点可配置，可以根据用户需要选择流程节点，以达到为指定节点编辑模板的目的。 模板发布，需要进行必要的审核，模板生效时间范围可进行灵活配置。 （4）反馈管理 系统对于已经使用的办理指引，匹配准确性、实用性、时效性反馈机制，在给用户提示的过程中，同样提供反馈提醒。包括但不限于赞、踩；实用、繁琐、待改进等。 对于用户给予的反馈内容，系统具备自动分类功能，对于准确、时效、实用内容可自动分类。同时对于每类里面的具体内容，可自动进行子类分类，大类之间可以进行充分关联，形成综合性反馈结果。可提取出其中的关键字，并纳入对应事项的改进计划中。 针对反馈内容可生成反馈报告，支持优化、修订、下载、打印等。 （5）调解提纲 系统支持展示调解过程的必要环节，各环节完成情况等。对于必要环节，其调解情况支持进行分析处理。系统支持关联已开展工作的记录资料，进行直观展示。系统支持指引待开展的工作列表，以树状图形式进行提示。 （6）办理流程图 系统支持通过办理流程图的形式直观对关联的数据进行展示。支持每个节点办理进行的提示，以流程中展示进度。支持每个节点办理资源的关联，在流程图中直观展示。支持纠纷调解流程的图形化节点展示，并展示各节点进度情况。 2、法律法规知识问答 （1）问答引擎 系统支持用户问题的语义理解，通过对问题的语义解析，得到用户真正想问的问题。系统对于用户提出的问题，能够通过问答引擎提供答案的生成与优化，提供给客户较为满意的答复。支持挂载多个知识库，支持检索增强。 支持风险提示生成，当用户进行提问时，系统根据用户问题及生成的答案触发风险预警机制当遇到可能存在风险时为用户进行提示，提示内容可根据实际情况进行设定。支持多法律法规的关联分析，即用户提问时并非引用单一法律法规，而是综合性进行判断，为用户提供更加合理的知识解答。 （2）知识库管理 支持对知识进行结构化处理，支持法律条文的分段处理，可以将长篇的法律法规条文整理成段落分布的形式并给每个段落打上标签，方便使用。支持案例事实的要素提取，对于已经采集的或者已经纳入案例库的案例，可以进行关键要素提取。支持审核，对于新纳入的知识可自动进行初审，并由人工进行复核。支持知识版本管理，对于相同领域或相同维度知识不同版本可以进行有效区分。支持知识向量化存储。 （3）用户交互 系统支持多轮对话管理，可根据与用户的多轮对话内容进行相应检索。多轮意图的继承，可以实现较为自然的与用户进行交互，从而获取用户的精准意图。 （4）历史管理 系统支持问答历史数据的存储，存储时长可配置。支持历史问答记录的查询，历史记录分析，对于高频问题，可从不同维度输出分析记录。 （5）导入导出 系统支持知识库的批量导入功能，可将已经编辑好的知识库进行批量导入。系统支持知识库批量导出功能，可将系统中已经存在的知识库内容进行批量导出。 （6）安全管理 支持知识权限的访问控制功能，针对不同用户设置不同权限。系统支持审计日志功能，对操作日志进行完整记录。 3、数据图谱应用 （1）知识图谱构建 支持根据社会治安综合治理风险监测预警指标维度构建数据知识图谱体系。通过从非结构化、半结构化等类型数据中提取信息，利用自然语言处理技术、数据标注、数据向量化等手段，通过数据采集、信息抽取、知识融合、知识存储等环节，以 “实体 - 关系 - 实体” 的三元组形式，构建结构化语义网络，支撑智能检索、推荐和问答等应用。 （2）知识加工 围绕劳动争议、婚姻家庭、医疗纠纷、房地产物业、征地拆迁、涉法涉诉、教育培训、涉众投资、退役涉访、卫生健康、经济金融、农业农村、交通运输、涉灾、电信诈骗、重点人员、重点事件等领域，基于数据中台数据推送、治理等服务，基于综治高质量数据集建设，根据中政委风险监测预警预测体系标准，通过数据模型与政法业务专家经验，进一步挖掘风险信息关联预警能力，将矛盾纠纷化解与社会治安防控相关结构化数据关联,定向开展知识库加工服务，建立知识库体系，转换为可检索、生成的知识，支撑智能报表生成等内容，涵盖政策法规类知识、事件累积知识、事件策略知识、专家经验、其他类知识。 （3）知识图谱存储 将融合后的结构化知识持久化，方便后续查询与应用。支持图数据库、关系型数据库等多种存储方式集合具体数据应用场景定向选择存储知识图谱。 （4）特定领域语义分析引擎 针对社会治安综合治理信息平台矛盾纠纷化解风险监测预警场景提供定制化语义分析引擎开发服务，须具备矛盾纠纷实体信息抽取、事件信息抽取、纠纷类型智能分类、事件聚类分析、重点人员信息采集等能力。 （5）特定领域知识图谱引擎 实现对事件的数据洞察分析，提取当事人信息、地点信息、事件类型、事件名称、关联法律法规信息、关联类似案例信息、对接外部资源信息，并可识别控制实现针对人、事、区域等信息的快速智能交互，及时获取管理人员关注的信息，实现对人与人、事与事、人与事等潜在关系进行深度挖掘。 （6）关联分析 支持从大量数据中发现项集之间的关联和相关联系。 （7）语义检索 基于知识图谱、自然语言和全文检索等技术，为用户提供语义搜索和全文搜索等智能搜索能力。通过理解用户真实意图，为用户提供精准、灵活的搜索体验；为用户模糊搜索、精准搜索，标题搜索、内容搜索等智能搜索相关能力。 （8）智能推荐 通过用户的历史问题及相关画像，提取画像中用户关心的主题及知识点，通过与数据集仓库碰撞检索、知识图谱搜索，将两个结果集进行融合优化结果集，生成推荐方案及流程指引知识。 4、系统管理 （1）日志管理 系统支持操作日志记录，操作类型包含但不限于登录、退出、查询、下载、删除、修改等。还可针对模块，功能项等进行记录，便于分析和查询。支持日志查询功能，管理员可根据用户、模块、类型等不同维度进行日志查询。 （2）大模型应用管理 可创建针对特定任务的工作流（含查询、调用、大模型分析等操作），支持为一级工作流添加二级子流程，并配置子流程的名称、类型、执行函数等参数。支持创建/修改智能体，将其与大模型能力绑定以提供算力支撑；可调节智能体的“温度参数”（控制输出灵活性），并为智能体关联提示词模板。 |
|  | 4 | 智能密码钥匙 | 10 | 个 | 1、支持SM2、SM3、SM4、SM9算法； 2、采用物理噪声源生成真随机数； 3、可安全存储密钥、证书等敏感数据； 4、支持国标SKF标准安全中间件接口，支持自定义接口开发； 5、支持无驱设计，支持USB3.0高速传输协议 6、USB：2.0/3.0； 7、支持PIN码验证； 8、具备商用密码产品认证证书（二级）； 9、提供三年原厂维保服务。 |
|  | 5 | CA证书 | 10 | 套 | 权威CA机构签发，提供个人有效身份认证，有效期3年。 |
|  | 6 | SSL站点证书 | 2 | 套 | 权威CA机构签发，提供SSL站点身份认证，有效期3年。 |
|  | 7 | 国密浏览器 | 10 | 套 | 1、支持国密网站、国密应用自动识别及国密标识展现； 2、支持国密算法SM2\SM3\SM4，支持 SSL 链接功能，同时支持 SSL 单向及双向链接； 3、支持页面解析、页面标签栏、页面地址栏、前进后退、页面刷新、网址收藏、证书集成、插件集成等浏览器功能； 4、支持屏幕适应、网页缩放、多窗口浏览显示、全屏模式、网页链接显示、文字显示、多媒体内容显示； 5、支持HTTP/1.1、HTTP/2.0、WEBRTC协议； 6、具备商用密码产品认证证书（二级）； 7、提供三年原厂维保服务。 |
|  | 8 | 国产化数据库 | 7 | 套 | 国产化数据库，通过安全可靠测评,提供三年原厂维保服务。 1、支持INTEL、鲲鹏、飞腾等处理器；具有跨操作系统平台的能力，支持Linux、麒麟、UOS等操作系统等； 2、支持读写分离以及故障转移功能； 3、高度兼容Oracle，支持number、date、blob/clob、varchar2等数据类型； 4、支持ANSI SQL-2003以上标准，PL/pgSQL等过程语言； 5、支持ORACLE数据库的常用数据字典，系统函数、系统功能包，存储过程支持自治事务功能； 6、支持自主访问控制、基于安全标签的强制访问控制、用户角色三权分立、审计、加密、身份识别与验证等安全功能。支持安全管理功能和审计功能； |
|  | 9 | 国产化中间件 | 7 | 套 | 国产化中间件，提供三年原厂维保服务。 1、支持国产操作系统（麒麟、UOS 等）、国产芯片（海光、飞腾等） 2、消息中间件： （1）支持 线路备份、动态/静态负载均衡、基于内容的路由、客户端连接池集群 等多核心机制； （2）支持队列分组机制 实现业务间互不影响； （3）支持集群部署； （4）支持 JMS1.1 标准； （5）支持断点续传； 3、缓存中间件： （1）兼容 Redis 协议； （2）支持多数据类型存储； （3）支持发布/订阅模式； （4）支持国密传输； （5）支持集群部署； 4、WEB应用中间件： （1）符合 Java EE/Jakarta EE 标准，支持主流数据库和操作系统； （2）支持容器化部署； （3）基于 JVM 的最小内核，支持 Web/EJB 核心容器； （4）集群节点的数量可自动、及时、适当的随着业务量变化增减，且不影响业务的连续运行； （5）并发处理：支持≥5,000并发会话，单节点吞吐量≥10,000 TPS。 |
| ◆商务条款 | ▲一、合同签订期：成交通知书发出之日起25日内。 ▲二、免费运维期：项目通过竣工验收起1年。 三、交付时间及交付地点：2027年4月30日前。其中2025年12月15日前须完成第一阶段项目建设。交付地点：广西南宁市采购人指定地点。 ▲供应商须提供承诺函，承诺于2025年12月15日前完成第一阶段项目建设。第一阶段建设内容至少包含：服务需求一览表内“1 广西社会治安综合治理信息平台”中1、统一门户；2、矛盾纠纷化解中的（1）登记功能、（2）受理功能、（3）分流转办、（4）多元化解、（5）评估反馈、（6）跟踪督办、（8）通用配置；4、风险统计分析中（1）统计分析；5、可视化云图；6、指挥调度中（1）地图展示。2 “数据中台系统”中“一、数据中台软件开发”内的（一）政法数据工作台、（二）政法数据规划、（三）政法数据采集、（四）政法数据存储、（五）政法数据集成、（六）政法数据治理、（七）政法数据开发。以及上述功能所需要的智能密码钥匙、CA证书、SSL站点证书、国密浏览器、国产化数据库、国产化中间件等。第一阶段建设内容完成标准：服务内容开发完成并上线使用。 四、验收标准、规范： 完成项目所含功能点的建设和货物的采购部署并根据《广西政务信息化项目建设管理办法》（桂政办发〔2024〕59号）、《关于印发<广西政务信息化项目建设管理办法>配套文件的函》（桂数发〔2024〕34号）、《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号）及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）规定通过各阶段验收。 ▲ 五、售后服务要求： 1、响应时间：接到采购人处理问题通知后1小时响应，通过远程协助或现场勘查初步诊断故障原因，并制定解决方案；当发生紧急故障且远程无法解决时，2小时内到达采购人指定现场，优先恢复核心业务功能。 2、售后运维人员要求：成交供应商应为本项目配备售后服务团队，至少包含3名驻场运维人员、1名数据治理人员、1名智能应用调优人员、1名平台维护人员。 3、备品备件要求：无。 4、培训要求：成交供应商应为本项目提供培训服务，培训范围覆盖全部使用人员，培训场次、培训形式、培训内容等由成交供应商与采购人协商确定。 5、其他：供应商除了响应相关服务要求外，可根据自身能力在响应文件中提供更优质、更合理的售后服务承诺。 六、其他要求： 1、报价必须含以下部分，包括： （1）服务的价格； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）其他：安装、调试、培训、技术支持等费用。 ▲2、付款方式： 合同签订后，待款项到位后15个工作日内，支付合同金额的30%的预付款；待项目开发进度完成50%（以成交供应商在中标后为本项目提交的深化设计方案中开发内容与开发进度为准），成交供应商向采购人提出书面申请，经采购人审核通过后15个工作日内支付合同总额的30%;系统平台通过信息系统等级保护测评、密码测评后，成交供应商向采购人提出书面申请，经采购人审核通过后15个工作日内支付合同总额30%；项目通过竣工验收后，成交供应商向采购人提出书面申请，经采购人审核通过后15个工作日内支付合同总额10%。 3、服务期间应当严格执行保密制度和廉政工作纪律，对在项目服务中获得的资料和信息要严格保密，不能对外泄露。 ▲4、按照《广西壮族自治区大数据发展局关于印发<广西政务信息化项目建设管理办法>配套文件的函》（桂数发〔2024〕34号）要求，做好项目系统管理权限、源代码提供或知识产权移交工作。 ▲5、系统应兼容主流信创终端（含飞腾、鲲鹏、龙芯等国产 CPU 架构，麒麟操作系统、统信 UOS 等国产操作系统）及非信创终端（x86 架构、Windows 等主流操作系统），实现两类终端环境下的功能一致性、操作连贯性与性能稳定性；需适配信创与非信创环境下的常用政务外设（打印机、扫描仪、高拍仪等）、办公软件（WPS、Office 等）及浏览器（国产浏览器、Chrome 等），保障数据交互、文件读写、外设调用无异常；核心业务功能（如数据查询、业务审批、报表生成等）在两类终端上的操作逻辑、响应效率需保持一致，无功能缺失或体验降级。 |  |  |  |  |
| 演示要求 | 供应商可根据评分内容提供现场演示，演示要求： 1、演示时长≤40分钟。 2、各供应商应按竞争性磋商文件规定的时间和地点参加现场演示，不参与演示的供应商须在接到采购代理机构通过广西政府采购云平台发送的演示通知后，书面回复不参与演示，否则视为演示不通过不得分。 演示时间：首次响应文件开启时间后。具体时间由采购代理机构至少提前10分钟通知各供应商，参与演示的供应商应按时到达演示地点等候演示，否则可视为演示不通过不得分。 演示地点：广西南宁市大学东路170号广西科联招标中心有限公司二楼会议室。 3、为了更直观地体验系统的效果和真实性，供应商需模拟采购人的业务场景进行真实系统演示（要求真实系统演示，PPT、视频、DEMO等其他方式演示不得分）。 演示环境搭建：由供应商自备服务器等相关演示设备，由采购代理机构提供演示电脑，演示环境为局域网环境，不允许连接互联网进行远程演示。 4、现场演示根据评审情况进行。演示顺序由磋商小组确定。一个供应商一次性逐项将所有内容现场演示完毕。一个供应商在进行现场演示时,其他供应商不得进入演示现场。演示结束后，评委可视情况对演示人员进行提问。 |  |  |  |  |

附件1：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档。微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业。交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业。仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业。信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务。其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入。限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替。限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替。农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替。其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

第三章 供应商须知

第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无。 |
| 6.1 | 是否允许分包 | 不允许分包 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 1.供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2025年1月至首次响应文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为2025年1月至首次响应文件提交截止时间止的任意1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（提供2024年度财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.供应商直接控股股东信息表（格式后附）。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.供应商直接管理关系信息表（格式后附）。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.联合体竞标协议书（格式后附）；（联合体竞标时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 9.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（如有，请提供） 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.联合体竞标时，第1-4项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.供应商情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 7.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料（格式自拟）；（如有，请提供） 8.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。（如有，请提供） 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及其委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.服务配置清单；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.组织服务方案；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.售后服务承诺；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.对应采购需求的服务需求提供的其他文件资料（格式自拟）；（如有，请提供） 6.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。（如有，请提供） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（如有，请提供） 4.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。（如有，请提供） |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。 |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。） 响应报价包含验收费用。 |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起 60 日。 |
| 17.1 | 磋商保证金 | 本项目需要缴纳磋商保证金，相关要求如下： 1.磋商保证金的缴纳方式：详见竞争性磋商公告。 2.磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。 3.磋商保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。 4.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 5.磋商保证金指定账户：详见竞争性磋商公告。 备注： 1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件开启时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 26 | 负偏离要求 | 商务条款中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
|  | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
|  | 磋商的顺序 | 如采用视频会议形式进行磋商，将按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 参与磋商前，磋商小组如有要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。 |
| 28 | 履约保证金 | 本项目需要缴纳履约保证金，相关要求如下： 1.履约保证金金额：按项目成交总金额的2%， 2.履约保证金提交方式：成交供应商在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向采购人提交。 3.履约保证金退付方式、时间及条件：成交供应商履行完合同约定权利义务事项（包括提供要求的服务、安装、调试、培训、技术支持、验收、运维、售后等）后，向采购人提出退还申请，经双方按照合同约定确认后采购人在5个工作日内无息退还。 4.缴纳履约保证金指定账户的信息：签订合同前提供给成交供应商。 备注： 1.履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限的（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，视为未按规定提交履约保证金。 2.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为未按规定提交履约保证金。 |
| 29.5 | 签订合同携带的材料 | 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 31.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系 方式 | - 名称：中国共产党广西壮族自治区委员会政法委员会 联系电话：0771-6119171 通讯地址：南宁市金洲路15号 （2）名称：广西科联招标中心有限公司 联系地址：广西南宁市大学东路170号广西科联招标中心有限公司103室 联系电话：0771-3486228 |
|  | 现场提交质疑办理业务 时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 31.6 | 受理投诉方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、通讯方式 名称： 广西壮族自治区财政厅 地址： 南宁市青秀区桃源路69号 联系电话：0771-5331544 |
| 33 | 采购代理服务费 | 1. 本项目收取采购代理服务费 2.采购代理服务费支付方式： 本项目采购代理服务费由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 3.采购代理服务费收取标准： 以项目预算金额为计费额，按本须知正文第33.2条规定的收费计算标准（服务类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理机构收费以收费基准价格的80%收取（低于6000元的，按照6000元收取）。 4.采购代理服务费收取银行账户的信息 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 开户行行号：102611011101 |
| 34.1 | 解释 | 解释：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 34.2 | 其他 | 1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.供应商为其他组织、自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 5.自然人竞标的，竞争性磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本竞争性磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

第二节 供应商须知正文

一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价文件、商务和技术文件等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者更正公告在竞争性磋商公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性磋商公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“竞争性磋商公告”中“七、其他补充事宜2.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件按无效处理。

三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见供应商须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3报价文件：详见供应商须知前附表

12.2响应文件电子版：详见供应商须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目/每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目/分标的要求作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

17.2.1未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的磋商保证金的退还方式；或者转为成交供应商的履约保证金（如有）。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价文件分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及供应商公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用广西政府采购云平台电子交易客户端需要提前申领CA数字证书。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 首次响应文件的退回

在首次响应文件提交截止时间止提交响应文件的供应商不足3家时，电子响应文件的退回由广西政府采购云平台自动操作。

23. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金（如有）。

四、评审及磋商

24.磋商小组成立

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

24.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

25.首次响应文件的开启

25.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

25.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章26.4电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在广西政府采购云平台电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。

26.评审程序、评审方法和评审标准

26.1本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

26.2磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况，并在评审报告中书面体现。

26.3 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见“供应商须知前附表”。

26.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

26.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

五、成交及合同

27.确定成交供应商及结果公告

27.1确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

27.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.5排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.履约保证金（如有）

28.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

28.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

28.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

29.签订合同

29.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

29.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

29.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

29.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

29.5采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容签订，成交供应商应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

30.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31. 询问、质疑和投诉

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出，由采购人或者采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

31.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

六、验收

32.验收

32.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

32.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

32.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

32.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

七、其他事项

33.采购代理服务费

33.1 采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

33.2采购代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：成交金额为198万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 198 － 100 ）万元 ×0.8％＝ 0.784万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.784＝ 2.284 万元

34.需要补充的其他内容

34.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

34.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

34.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

第四章  评审程序、评审方法和评审标准

第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件

由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录或截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目/分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目/分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目/分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。

3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

4.磋商程序

4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评审报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

5.6磋商小组收齐本项目/某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的最后报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目/分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

注：如磋商小组要求提供最后报价附件的，需按规定的时间提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”的最后报价表的格式提前准备，以免耽误最后报价。

6.比较与评价

6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

6.4评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术、商务指标优劣顺序推荐（按技术分得分由高到低排序，技术分得分相同的按照商务分得分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术分得分、商务分得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.评审标准

7.1评审依据：磋商小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分，总得分=报价分+技术分+商务分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评分类型 | 评分标准 | 满分分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 报价 | 1.评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 2.政府采购政策性扣除计算方法 （1）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，对其最后报价给予10%的扣除。 （2）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。 （3）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）政策性扣除计算方法。 供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其服务全部由符合政策要求的小型、微型企业承接的，该供应商的最后报价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-10%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最后报价×（1-6%）。 （5）除上述情况外，评审报价＝最后报价。 （6）以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为10分。 （7）价格分计算公式： 报价得分=（基准价/评审报价）×10分。 3.磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。 | 10 |
| 1 | 技术 | 项目理解与需求分析方案： （1）供应商根据对项目的理解以及用户实际需求编制了简单的方案，得1分。 （2）供应商根据对项目的理解以及用户实际需求编制了详细的方案，包含项目理解，对“矛盾纠纷化解法治化‘路线图’”的解读，系统应用需求分析，用户量与业务量分析，平台系统架构，系统网络架构，公共组件的复用内容及方式，以及政法委、法院、检察院、公安、民政、司法行政、人力资源社会保障、住房城乡建设、卫生健康、工会、妇联、信访等12个职能部门及12345平台的涉政法数据现状分析，同时提供数据需求规划设计，包括数据来源、数据类型、字段内容、字段说明、数据对接方式、数据量、数据更新频率等内容，但不能完全贴合用户实际使用场景，或对项目理解有偏差，缺乏针对性，得5分。 （3）供应商根据对项目的理解以及用户实际需求编制了详细且有针对性的方案，包含项目理解，对“矛盾纠纷化解法治化‘路线图’”的解读，系统应用需求分析，用户量与业务量分析，系统网络架构，公共组件的复用内容及方式，以及政法委、法院、检察院、公安、民政、司法行政、人力资源社会保障、住房城乡建设、卫生健康、工会、妇联、信访等12个职能部门及12345平台的涉政法数据现状分析，同时提供数据需求规划设计，包括数据来源、数据类型、字段内容、字段说明、数据对接方式、数据量、数据更新频率等内容，内容贴合用户实际应用场景，对项目理解和需求分析精准，方案细节内容详实，得10分。 | 10 |
| 2 | 技术 | 社会治安综合治理信息平台系统方案： （1）供应商对社会治安综合治理信息系统进行了方案编制，得1分。 （2）供应商对社会治安综合治理信息系统进行了方案编制，包含矛盾纠纷化解系统功能、矛盾纠纷化解流程设计、重点群体服务管理一人一档、个性化功能实现内容，但方案内容不能完全贴合用户使用场景，缺乏针对性，得4分。 （3）供应商对社会治安综合治理信息系统进行了方案编制，方案详细且有针对性，包含矛盾纠纷化解系统功能、矛盾纠纷化解流程设计、重点群体服务管理一人一档、个性化功能实现内容，内容贴合用户实际应用场景，方案细节内容详实，得8分。 | 8 |
| 3 | 技术 | 数据对接及数据中台系统方案： （1）供应商对数据对接及数据中台系统进行了方案编制，得1分。 （2）供应商对数据对接及数据中台系统进行了方案编制，包含公安、法院等12个职能部门及12345平台的数据对接规划设计、接口开发、对接联调、数据中台建设内容，但方案内容不能贴合用户使用场景，缺乏针对性，得4分。 （3）供应商对数据对接及数据中台系统进行了方案编制，方案详细且有针对性，包含公安、法院等12个职能部门及12345平台的数据对接规划设计、接口开发、对接联调、数据中台建设内容，内容贴合用户实际应用场景，方案细节内容详实，得8分。 | 8 |
| 4 | 技术 | 数据治理及数据存储系统方案： （1）供应商对数据治理及数据存储系统进行了方案编制，得1分。 （2）供应商对数据治理及数据存储系统进行了方案编制，提供符合实际业务情况的社会治安综合治理业务数据标准规范设计，包括风险数据归集标准、矛盾纠纷化解业务风险管理标准、数据考核评估标准内容、功能实现方案、数据库存储方式；提供数据治理效果呈现内容，包括资产数据、数据结构等；同时提供政法数据治理体系落地设计，包括数据治理共享需求描述、数据治理标签体系等内容，但方案内容不能贴合用户使用场景，缺乏针对性，得4分。 （3）供应商对数据治理及数据存储系统进行了方案编制，方案详细且有针对性，提供符合实际业务情况的社会治安综合治理业务数据标准规范设计，至少包括风险数据归集标准、矛盾纠纷化解业务风险管理标准、数据考核评估标准内容、功能实现方案、数据库存储方式；提供数据治理效果呈现内容，包括资产数据、数据结构等；同时提供政法数据治理体系落地设计，包括数据治理共享需求描述、数据治理标签体系等内容，内容贴合用户实际应用场景，方案细节内容详实，得8分。 | 8 |
| 5 | 技术 | 组织服务方案： 供应商需对组织服务进行方案编制。内容包含进度计划、服务人员配备、质量保障措施、运行维护内容。 （1）方案内容与用户所需服务内容存在偏差，进度计划不能满足采购需求，无人员配备或人员配备介绍简单，无质量保障措施或质量保障措施简单、无运行维护内容或运行维护内容简单，得1分。 （2）方案内容贴合用户所需服务内容，但进度计划存在偏差，或不能满足采购需求，或人员配备及质量保障措施简单、运行维护内容无法覆盖服务需求，得4分。 （3）方案内容能够贴合用户所需服务内容，能提供针对性的项目实施管理（包含质量管理、进度管理、成本管理、沟通管理、风险管理、变更管理等），进度计划满足采购需求，人员配备介绍详细且分工明确、具备信息化项目经历，质量保障措施详细有效、运行维护内容详细且有针对性，得6分。 | 6 |
| 6 | 技术 | 售后服务方案： 供应商需对项目售后服务进行方案编制。内容包含但不限于故障处理流程、应急响应机制、培训方案。 （1）方案内容与用户所需服务内容存在偏差，故障处理流程不到位、应急响应机制简单、培训方案不能覆盖全部使用需求，得1分。 （2）方案内容贴合用户所需服务内容，但故障处理流程存在偏差、或应急响应机制简单、或培训方案不能覆盖使用需求，得4分。 （3）方案内容能够贴合用户所需服务内容，具有针对性的运行维护分析，故障处理流程详细有效且有针对性、应急响应机制详细、培训方案细致且能覆盖全部使用需求，得6分。 | 6 |
| 7 | 技术 | 社会治安综合治理信息平台演示： 演示内容： 1、矛盾纠纷化解流程演示： 按照矛盾纠纷化解法治化“路线图”的要求演示一个矛盾纠纷事件从受理登记直到最后跟踪回访的业务全流程。 2、系统应具备人物画像功能，支持对人员涉及的历史纠纷事件进行后台自动关联；支持根据后台对历史数据的智能分析结果，自动对人员风险进行预警，预警内容应包含风险预警类型以及对人员风险预警分值，并对该人员相关的其他人员进行关系图展示。 3、可视化云图演示： （1）综合态势云图演示： ①部门数据：分别展示相关单位共享的纠纷事件数量。可查看数据列表展示，并支持查看数据详情。 ②纠纷化解：全面呈现辖区矛盾纠纷调解工作全貌，构建集化解成效和调解状态统计、成功案例溯源、纠纷类型分析及趋势动态研判于一体的云图展示内容。包括但不限于辖区内化解率， 部门协同事件数量，调解成功事件列表及事件详情，各类纠纷类型中纠纷事件的数量和比例，辖区内本年和去年矛盾纠纷数量的变化趋势等。 （2）纠纷化解云图演示： 围绕矛盾纠纷全周期管理，构建“总量掌控—处置效能—类型趋势”三位一体的监测分析框架，通过核心指标量化与趋势可视化，全面呈现辖区矛盾纠纷的规模增量、响应效率及类别演化态势。包括但不限于辖区内矛盾纠纷总数，昨日新增数量；辖区内事件办结、中心处置、部门处置的平均时长；各种类型矛盾纠纷事件数量变化趋势等。 评分规则： （1）供应商未进行演示或演示内容简单，得0分。 （2）供应商演示内容不能完全满足上述演示要求，演示内容缺失2项或以上，或数据不完整，不能满足项目实际使用需求，得4分。 （3）供应商演示内容不能完全满足上述演示要求，演示内容缺失1项或以上，或数据不完整，不能完全满足项目实际使用需求，得8分。 （4）供应商演示内容完全满足上述全部演示要求，细节充实数据丰富，同时能完全满足项目实际使用需求，能体现出可扩展性，得13分； | 13 |
| 8 | 技术 | 数据中台演示： 演示内容： 1．数据规划环节演示 演示功能：平台规划、分层规划、业务域规划功能。 ①系统支持数据规范知识图谱功能，按照社会治安综合治理风险监测预警指标维度智能提取所汇聚矛盾纠纷事件数据中的风险实体与关联关系，并以知识图谱形式进行可视化呈现，形成直观数据规范图谱，服务风险态势预警。 ②应支持上传政法数据保密规范、政法数据使用规范、政法数据治理规范、数据考核规范、数据共享共治协同标准等不少于五类制度文件。文档可在线编辑维护；支持创建空白文档功能，创建后支持在线编辑。 2.数据汇聚环节演示 演示功能：数据源管理、数据集成功能。 ①应支持政法数据采集功能，具备数据源管理和数据连接器功能。数据源管理需支持包含但不限于关系型数据库、非关系型数据库等在内的不少于39种数据源接入组件，可实现与标准化接口的数据进行对接，快速获取数据。 ②应支持数据流、控制流功能，可通过可视化界面对数据流进行算子级编排，至少需包含5种输入节点模型、9种输出节点模型、10种基本转换节点模型、3种数学函数、2种格式化节点模型、2种聚合节点模型、7种高级算子模型、3种连接联合节点模型、3种数据安全节点模型。 3.主动数据治理环节演示 演示功能：专家库、数据资产管理功能。 ①专家库应具备模型库功能，模型库需支持按照政法数据模型、重点群体模型、风险指标模型等维度进行归类。其中政法数据模型至少应包含政法委、公安、法院等多类综治相关数据模型。重点群体模型至少应包括吸毒人员、严重精神障碍患者、三失一偏人员等8类数据模型。 ②应支持数据治理模型构建功能。模型库功能支持模型表单信息输入，录入内容包含但不限于模型名称、默认表名、模型描述等；支持关联推荐，可通过选择已有的数据模型和既定的数据源，自动匹配出相关数据表；支持智能推荐，可根据所选的相关数据表，自动推荐当前数据库下与当前数据表中字段和类型相同的数据表，或者某个字段数据交集比较多的数据表；支持识别规则和所选字段自动带入功能，可根据所选择的自动推荐数据表，带入模型构建的表单中，保存后可新增数据治理模型。 ③应支持基于数据治理模型生成数据资产功能。支持将新增后的模型进行模型加载、模型映射推荐并自动生成数据流任务。支持数据流管理功能，可设置数据流任务的调度周期、调度间隔、起止时间、是否激活等内容，满足多样化场景下的数据流调度需求，完成数据治理任务，形成数据资产。 ④应支持数据资产管理、数据资产采集、数据标签管理功能。支持对数据资产进行灵活筛选，筛选条件可按照资产名称、数据源类型、元数据标签、所属目录等灵活组合。数据资产管理中，政法数据至少包括政法委、公安、法院等多类综治相关数据资产，支持查看资产详情，详情内容包括但不限于资产数据、资产配置、数据结构、关联关系、血缘关系、分析图表、数据权限、生命周期等。 4．数据可视化决策环节演示 演示内容：数据分析仪、数据大屏、数据文档功能。 ①应支持数据分析仪功能，支持提供常用的数据分析图表类型，包括折线图、柱状图、面积图、饼图、仪表图、地图及自定义图表等。支持选择表格字段、图表类型，将已经治理好的矛盾纠纷数据资产，生成矛盾纠纷事件类型占比的分析图表，可下载数据统计表格，可分享给其他工作人员。 ②应支持数据大屏功能，可按照案事件数据中心、人员数据中心进行数据大屏的展示。数据大屏需支持内容自由布局功能，布局构建完成后，可一键进行效果预览。 ③应支持数据文档功能，至少包含案事件数据文档中心与人员数据文档中心。案事件数据文档中心需支持政法工作日报、周报、月报以及矛盾纠纷事件类型分析文档、社会治安综合治理风险监测预警指标分析文档等内容。人员数据文档中心需支持8类重点人员一人一档专题分析文档。文档内容支持在线编辑，支持文字、图片、图表等元素插入，支持文档内容保存为模板。数据文档支持分享功能，可通过链接分享至其他政法工作人员，满足日常决策需求。 评分规则： （1）供应商未进行演示或演示内容简单，得0分。 （2）供应商演示内容不能完全满足上述演示要求，演示内容缺失2项或以上，或数据不完整，不能满足项目实际使用需求，得4分。 （3）供应商演示内容不能完全满足上述演示要求，演示内容缺失1项或以上，或数据不完整，不能完全满足项目实际使用需求，得8分。 （4）供应商演示内容完全满足上述全部演示要求，细节充实数据丰富，同时能完全满足项目实际使用需求，能体现出可扩展性，得12分。 | 12 |
| 9 | 商务 （客观分） | 综合能力评价： 1、供应商资质及认证 （1）具有有效期内的ISO22301业务连续性管理体系认证证书的，得0.5分。 （2）具有有效期内的ISO27701隐私信息管理体系认证证书的，得0.5分。 （3）具有有效期内的信息安全管理体系认证ISO 27001认证证书的，得0.5分。 （4）具有有效期内的CCIA信息系统业务安全服务资质认证证书的，得1分。 提供证书复印件并加盖投标人公章。 2、所投广西社会治安综合治理信息平台、数据中台、AI智能应用系统产品厂商资质及认证： （1）具备有效期内的ISO22301业务连续性管理体系认证证书,得0.5分。 （2）具备有效期内的ISO27701隐私信息管理体系认证证书,得0.5分。 （3）具备有效期内的ISO27001信息安全管理体系认证证书,得0.5分。 （4）具备有效期内的ISO29151个人身份信息保护管理体系认证证书,得1分。 提供证书复印件并加盖产品生产厂商公章。 （5）需具备自主开发能力且拥有相关软件产品自主知识产权： ①具备有效期内的案件分析类大模型软件著作权证书，得1分； ②具备有效期内的文书生成类大模型软件著作权证书，得1分； ③具备有效期内的证据链审查类大模型软件著作权证书，得1分。 提供著作权证书复印件并加盖产品生产厂商公章。 注： 以上软件著作权证书包含“案件分析”、“文书生成”、“证据链”等关键字即可。 | 8 |
| 10 | 商务 （客观分） | 一、项目经理评价： 1、本项目拟派1名项目经理（仅限1人，且与技术负责人、售后负责人不为同一人），具备以下证书，每具备一项得1分，同本证书不重复计分，满分4分： ①高级工程师（通信专业或信息工程或计算机或同类）职称证书；②信息系统项目管理师证书；③系统分析师认证证书；④系统架构设计师认证证书。 提供有效证书、身份证及2025年1月至今任意一个月在供应商缴纳社保证明或劳动合同或工资发放银行流水,以上材料须在首次响应文件中提交复印件并加盖供应商公章。 二、项目团队评价 1、本项目拟派1名技术负责人（仅限1人，且与项目经理、售后负责人不为同一人），具备以下证书，每具备一项得1分，同本证书不重复计分，满分4分： ①高级工程师（通信专业或信息工程或计算机或同类）职称证书；②信息系统项目管理师证书；③高级数据治理师认证证书；④注册信息安全工程师CISE认证证书。 提供有效证书、身份证及2025年1月至今任意一个月在供应商缴纳社保证明或劳动合同或工资发放银行流水,以上材料须在首次响应文件中提交复印件并加盖供应商公章。 2、本项目拟派1名售后负责人（仅限1人，且与项目经理、技术负责人不能为同一人），具备以下证书，每具备一项得1分，同本证书不重复计分，满分3分： ①售后服务高级管理师认证证书；②系统规划与管理师认证证书；③注册信息安全工程师CISE认证证书。 提供有效证书、身份证及2025年1月至今任意一个月在供应商缴纳社保证明或劳动合同或工资发放银行流水,以上材料须在首次响应文件中提交复印件并加盖供应商公章。 | 11 |

7.2终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

第二节 评审报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术、商务指标优劣顺序推荐（按技术分得分由高到低排序，技术分得分相同的按照商务分得分由高到低排序）。评审得分、最后报价（不计算价格折扣）、技术分得分、商务分得分均相同的，由磋商小组随机抽取推荐。

2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

第三节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.声明函的格式：

声明函

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查磋商文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.供应商直接控股股东信息表的格式：

供应商直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

5.供应商直接管理关系信息表的格式：

供应商直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

6.联合体竞标协议书的格式：

联合体竞标协议书

（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加     （采购代理机构名称）    组织的         （项目名称）         （项目编号：（项目编号） ）竞争性磋商采购。现就联合体竞标事宜订立如下协议：

1、                         （某成员单位名称）为联合体名称牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本磋商项目响应文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。 联合体各成员将严格按照磋商文件、响应文件和合同的要求全面履行义务，并向采购人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                       。

5、本联合体中，                         （某成员单位名称）为       （请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的       %。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】

6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7、本协议书一式    份，联合体成员和采购代理机构各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人授权委托书。

牵头人名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员一名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

成员二名称：                                       （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

日期：  年  月   日

第二节 商务技术文件格式

1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.无串通竞标行为的承诺函的格式：

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日   
4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：

1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件：

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

5.法定代表人授权委托书的格式：

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加      （项目名称）        项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1.应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

7.供应商类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在响应文件中页码 |  |  | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同或中标（成交）通知书 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

供应商名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

8.服务需求偏离表的格式：

服务需求偏离表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 标的名称 | 竞争性磋商文件采购需求中的技术要求 | 响应文件响应的技术要求 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章  采购需求”中“需求一览表”的技术要求条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的技术要求内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

9.服务配置清单

服务配置清单

采购项目编号：

采购项目名称：

分标号（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）：

| 序号 | 标的名称 | 数量及单位 | 品牌 | 规格型号 | 软件开发厂商或产品生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

以上服务配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、软件开发厂商或产品生产厂商”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。标的名称、数量及单位必须与“服务需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

10.组织服务方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

# （格式自拟）

# 供应商名称（盖公章）：

# 日期：  年  月   日

11.售后服务承诺

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

# （格式自拟）

# 供应商名称（盖公章）：

# 日期：  年  月   日

12.项目实施人员一览表

项目实施人员一览表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 姓名 | 性别 | 职务 | 学历 | 工作年限 | 专业技术资格（职称）或者职业资格或者执业资格证或者其他证书 | 在本项目中的职责分工 | 项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

供应商名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

第三节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.响应函的格式：

响应函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以磋商时提交的最后报价表中的竞标总报价，在承诺的服务期限内提供本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中相应的采购内容，具体详见最后报价表。

2、我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

12、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.响应报价表的格式：

响应报价表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 具体服务内容（含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容） | 数量① | 单位 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西社会治安综合治理信息平台 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 数据中台系统 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | AI智能应用系统 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 智能密码钥匙 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 10 | 个 |  |  |  |
| 5 | CA证书 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 10 | 套 |  |  |  |
| 6 | SSL站点证书 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 国密浏览器 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 10 | 套 |  |  |  |
| 8 | 国产化数据库 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 7 | 套 |  |  |  |
| 9 | 国产化中间件 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 7 | 套 |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外）, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

5、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

5.最后报价表的格式：

最后报价表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 具体服务内容（含具体服务范围、服务时间、服务标准等内容） | 数量① | 单位 | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广西社会治安综合治理信息平台 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 2 | 数据中台系统 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 3 | AI智能应用系统 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 1 | 项 |  |  |  |
| 4 | 智能密码钥匙 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 10 | 个 |  |  |  |
| 5 | CA证书 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 10 | 套 |  |  |  |
| 6 | SSL站点证书 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 2 | 套 |  |  |  |
| 7 | 国密浏览器 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 10 | 套 |  |  |  |
| 8 | 国产化数据库 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 7 | 套 |  |  |  |
| 9 | 国产化中间件 | 按《服务需求偏离表》《商务条款偏离表》的承诺。 | 7 | 套 |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （¥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外）, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。

3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

4、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

5、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

第四节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 |  | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 |  | （应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 |  | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |  | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

第六章  合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

广西壮族自治区政府采购

（项目名称）         合同

采购项目编号：

采购计划编号：

采购人：

成交供应商：

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1成交通知书

4.2采购文件服务需求一览表

4.3采购文件的更改通知（如有）

4.4响应函

4.5响应报价表

4.6服务需求偏离表

4.7服务配置清单

4.8商务条款偏离表

4.9成交供应商澄清函（如有）

4.10其他与本合同相关的资料（如有）

## 第一部分 合同书

年    月    日，  （采购人名称）   以   竞争性磋商方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经   （采购人名称）   (以下简称：甲方)和   （中标人名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 成交通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

标的物名称、数量、质量：详见响应报价表。

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

分项价格：详见响应报价表

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：

合同签订后，待款项到位后15个工作日内，支付合同金额的30%的预付款；待项目开发进度完成50%（以成交供应商在中标后为本项目提交的深化设计方案中开发内容与开发进度为准），成交供应商向采购人提出书面申请，经采购人审核通过后15个工作日内支付合同总额的30%;系统平台通过信息系统等级保护测评、密码测评后，成交供应商向采购人提出书面申请，经采购人审核通过后15个工作日内支付合同总额30%；项目通过竣工验收后，成交供应商向采购人提出书面申请，经采购人审核通过后15个工作日内支付合同总额10%。

1.4.2 发票开具方式：每次支付前，供应商须向采购人提供与当期计量支付金额等额的发票。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和服务期限

1.5.1 交付期限：自合同签订之日起18个月，2025年12月15日前完成第一阶段项目建设；

1.5.2 交付地点：广西南宁市采购人指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交付；

1.5.4 服务及质保期限：自项目竣工验收之日起提供1年质保服务。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过5日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付¥2000.00元的违约金。

1.6.5 若乙方违反本合同项下的保密义务，应就其违约行为向甲方承担全部法律责任。乙方除应立即停止违约行为、采取一切有效措施消除影响并防止损害进一步扩大外，还应在收到甲方通知后按规定归还或销毁全部涉密信息载体。与此同时，乙方应向甲方支付合同金额30%的违约金，该违约金视为对甲方所受损失的初步估算。若该违约金数额不足以弥补甲方因此遭受的全部实际损失（包括但不限于直接经济损失、可预见的间接利润损失、商誉损害以及甲方为调查违约事实、采取救济措施所支付的诉讼费、律师费、公证费、差旅费等全部维权成本），乙方应就不足部分予以补足。此外，乙方的该等违约行为构成根本违约，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方承担本条所述的全部违约责任；

1.6.6 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.8 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人平等协商解决；不能解决的，可以选择下列第2种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方法定代表人或授权代表签字或盖章并加盖双方的公章或有效电子公章时生效。

甲方：（盖公章）                         乙方：（盖公章）

统一社会信用代码：                       统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

## 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于本信息平台建设和运行中的文件资料、敏感信息、工作秘密、国家秘密及技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与响应文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换响应文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于2个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

1.履约保证金金额：按项目成交总金额的2%，

2.履约保证金提交方式：乙方在签订合同前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金方式向甲方提交。

3.履约保证金退付方式、时间及条件：乙方履行完合同约定权利义务事项（包括提供要求的服务、安装、调试、培训、技术支持、验收、运维、售后等）后，向甲方提出退还申请，经双方按照合同约定确认后甲方在5个工作日内无息退还。

4.缴纳履约保证金指定账户的信息：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

开户行行号：

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（☑是  □否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  ☑否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

## 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：甲方。

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：无另行约定，按合同一般条款。

2.4.2装运标的物的要求和通知：无。

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （¥      ）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

☑采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：合同签订后，待款项到位后15个工作日内，支付合同金额的30%的预付款；

第二期付款：待项目开发进度完成50%（以成交供应商在中标后为本项目提交的深化设计方案中开发内容与开发进度为准），成交供应商向采购人提出书面申请，经采购人审核通过后15个工作日内支付合同总额的30%;

第三期付款：系统平台通过信息系统等级保护测评、密码测评后，成交供应商向采购人提出书面申请，经采购人审核通过后15个工作日内支付合同总额30%；

第四期付款：项目通过竣工验收后，成交供应商向采购人提出书面申请，经采购人审核通过后15个工作日内支付合同总额10%。

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在2日内以书面形式通知对方当事人，并在2日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在2日内以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在5日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

按按采购文件及国家有关标准检验和验收，验收结果以验收书为准。

其他：

项目验收：

1.甲方参照相关规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2.严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4.验收产生的费用：乙方承担所有验收产生的费用。

5.验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

6.验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 交付服务数量 | 按采购文件要求和响应文件承诺 |
| 2 | 交付服务的质量文件 | 按采购文件要求和响应文件承诺 |
| 3 | 交付服务技术、性能指标 | 按采购文件要求和响应文件承诺 |
| 4 | 售后服务承诺 | 按采购文件要求和响应文件承诺 |
| 5 | 其他工作 | 按采购文件要求和响应文件承诺 |

7.验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）其他需提供的相关材料。

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                         邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                     联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                        联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                                        联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。