竞争性谈判文件

项目编号：GXZC2025-J1-002576-CGZX

项目名称：广西壮族自治区党风廉政教育中心录制室和编辑   室环境改造及设备采购

采 购 人：中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会

采购代理机构：广西壮族自治区政府采购中心

2025年9月

目 录

第一章 竞争性谈判公告…………………………………2

第二章 谈判供应商须知…………………………………6

第三章 采购需求…………………………………………17

第四章 竞争性谈判响应文件格式………………………33

第五章 合同主要条款……………………………………41

第六章 评定标准…………………………………………50

第一章  竞争性谈判公告

竞争性谈判公告

项目概况

广西壮族自治区党风廉政教育中心录制室和编辑室环境改造及设备采购的潜在供应商应在广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）获取采购文件，并于2025年9月 日 10:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号： GXZC2025-J1-002576-CGZX

项目名称： 广西壮族自治区党风廉政教育中心录制室和编辑室环境改造及设备采购

采购方式：竞争性谈判

预算总金额（元）：1,231,786.00

标项一

采购需求：

标项名称: 广西壮族自治区党风廉政教育中心录制室和编辑室环境改造及设备采购

数量:1
预算金额（元）:1,231,786.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：室内全彩屏、视频处理器、控制管理电脑、LED摄影灯、立式空调等一批。(详见采购文件)。

单价最高限价（如有）：/

合同履约期限：自合同签订之日起至项目合同履约完毕。

本项目（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

时间：2025年9月10日至2025年9月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）

方式：请登录广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）进行报名并获取采购文件；未注册的供应商可在广西政府采购云平台完成注册后再行报名。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763。

提示：竞争性谈判公告附件内的竞争性谈判文件仅供阅览使用；供应商只有在“广西政府采购云平台”完成获取竞争性谈判文件申请并下载了竞争性谈判文件后才视作依法获取竞争性谈判文件（法律法规所指的供应商获取竞争性谈判文件时间以供应商完成获取竞争性谈判文件申请后下载竞争性谈判文件的时间为准）。

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2025年9月18日 10:00（北京时间）

地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年9月18 日 10:00（北京时间）

地点：广西壮族自治区南宁市青秀区广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1．竞标保证金（人民币）：1万元；(必须足额交纳)

（1）竞标保证金交纳形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担险机构出具的保函等非现金形式。

（2）采用网上银行转账形式的，竞标人应于提交竞标响应文件截止时间前将竞标保证金交至以下账户。

开户名称：广西壮族自治区政府采购中心

开户银行：中国农业银行股份有限公司南宁市古城支行

银行账号：20009101040051648

（3）采用支票、汇票、本票或者保函等形式的，竞标人应于提交竞标响应文件截止时间前递交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函打印后加盖投标人公章）原件至本中心财务处。

（4）本中心财务处联系方式： 地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室； 电话：0771-8600309。

2．本项目需要落实的政府采购政策 政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品；政府采购促进残疾人就业政策；政府采购支持监狱企业发展；政府采购扶持不发达地区和少数民族地区等。

3．网上公告媒体查询 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购中心网站（gxggzy.gxzf.gov.cn）。

4.其他注意事项

（1）本项目实行电子竞标，供应商应按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交响应文件。供应商在使用系统参与竞标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。

（2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）：https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r。

（3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南）。

（4）供应商通过广西政府采购云竞标客户端软件制作竞标文件，广西政府采购云竞标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招竞标项目管理系统--供应商客户端）。

（5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法竞标或竞标失败等后果由供应商自行承担。

（6）响应文件网上递交截止后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有响应文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传广西政府采购云的响应文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，我中心开启响应文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称： 中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会

地  址： 锦春路3号

项目联系人： 梁李军

项目联系方式：0771-5362981

2.采购代理机构信息

名    称：广西壮族自治区政府采购中心

地    址：广西南宁市星湖路22号

项目联系人：玉晨

项目联系方式：0771-8600351

广西壮族自治区政府采购中心

2025年9月9日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称： 广西壮族自治区党风廉政教育中心录制室和编辑室环境改造及设备采购 项目编号： GXZC2025-J1-002576-CGZX |
| 2 | 谈判供应商资格：详见公告“二、申请人的资格要求”。 |
| 3 | 报价：谈判供应商可就《采购需求》中的货物和服务内容分别作完整唯一报价。 |
| 4 | 响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（网址：http://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn）”实行在线竞标响应（电子竞标），谈判供应商应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。 “电子加密响应文件”的上传、提交： a. 谈判供应商应在上传响应文件截止时间前将“电子加密响应文件”成功上传提交至“广西政府采购云平台”，否则谈判无效。 b.“电子加密谈判响应文件”成功上传提交后，供应商可自行打印响应文件接收回执。 |
| 5 | 提交响应文件截止时间：见竞争性谈判公告 |
| 6 | 响应文件有效期：响应文件提交截止日期后六十日。 |
| 7 | 保证金（人民币）：详见本项目竞争性谈判公告。 |
| 8 | 谈判时间：2025年9月 18日10时截标后（如有变更，具体变更时间由广西壮族自治区政府采购中心另行通知） 谈判地点：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号，广西壮族自治区政府采购中心评标室。（本项目采用全流程电子标方式，供应商无须前往竞标现场。） |
| 9 | 评标方法：最低评标价法（详细见第六章） |
| 10 | 响应文件形式：谈判供应商应准备电子响应文件。 电子响应文件是指通过“广西政府采购云电子交易客户端”完成响应文件编制后生成并加密的数据电文形式的电子加密响应文件。 |
| 11 | 响应文件的编制：供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”，并按照本竞争性谈判文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云电子投标客户端”编制并加密响应文件。 |
| 12 | 响应文件的盖章：响应文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |
| 13 | 法定代表人或其授权代表签字或盖章：本竞争性谈判文件所涉及的法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，如果谈判单位没有法定代表人电子签章，涉及到法定代表人或其授权代表签字或盖章的内容，谈判单位可以线下签字或盖章后扫描上传。 |
| 14 | 响应文件份数：电子加密响应文件在线上传提交一份。 |
| 15 | 电子加密响应文件的解密：谈判开启后，我中心将向各参与谈判供应商发出“电子加密响应文件”的解密通知，各谈判供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密竞标文件”的在线解密。 |
| 16 | 对采购文件、采购过程或者成交结果的质疑由采购人接收或采购代理机构代为接收，由采购人负责答复。 接收质疑函方式：以书面形式。 |
|  | 质疑联系部门及联系方式： （1）广西壮族自治区政府采购中心内审科 电话：0771-8600453 地址：广西南宁市星湖路22号 （2）中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会 采购人联系电话：0771-5362981 采购人地址：南宁市锦春路3号 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间：质疑期内每个工作日采购人或采购代理机构正常工作时间，其中采购代理机构为9：00到12：00，14：00到17：00。 |

谈判供应商须知

- 一、总　则

1. 适用范围

1.1项目名称： 广西壮族自治区党风廉政教育中心录制室和编辑室环境改造及设备采购

项目编号：  GXZC2025-J1-002576-CGZX

本文件仅适用于本文件中所叙述的货物类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：中国共产党广西壮族自治区纪律检查委员会。

2.2“采购代理机构”是指：广西壮族自治区政府采购中心(以下简称“本中心”)。

2.3“谈判供应商”是指响应本文件要求，参加谈判的法人（负责人）或者其他组织和自然人。如果该供应商在本次谈判中成交,即成为“成交供应商”。

2.4“货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“竞争性谈判响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商资格要求：详见公告“二、申请人的资格要求”。

4. 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：谈判供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和本中心在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1谈判供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，谈判供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由谈判供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的谈判供应商，均应在响应文件提交截止日期三日前的正常工作时间以传真等书面形式通知本中心，同时认定其他澄清方式为无效。本中心将以书面形式予以答复。

4.3.3本中心对已发出的谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告，并以书面形式通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4本中心可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和开标时间。本中心至少在竞争性谈判文件要求提交竞争性谈判响应文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布更正公告。

二、竞争性谈判响应文件的编制

5.竞争性谈判响应文件编制基本要求

5.1.1谈判供应商对竞争性谈判响应文件的编制应按本竞争性谈判文件规定的格式和顺序编制并标注页码，响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。供应商应准确设置评审关联点。未设置或设置错误导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的后果由谈判供应商承担。

5.1.2响应文件须由谈判供应商在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，谈判供应商应写全称。

5.1.3响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。响应文件因扫描不清晰或乱码或表达不清所引起的后果由谈判供应商负责。

5.2谈判供应商提交的竞争性谈判响应文件以及谈判供应商与本中心和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释竞争性谈判响应文件时以翻译文本为主。

5.3谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4竞争性谈判响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

5.6竞争性谈判响应文件的组成：竞争性谈判响应文件应分为价格文件和商务技术文件两个部分组成。

5.6.1价格文件

1）报价表；（附件二）[必须提供]

5.6.2 商务技术文件（应该有的必须提供,如未提供,谈判小组有权拒绝其竞争性谈判响应文件）

1）谈判书；（附件一）[必须提供]

2）商务、技术响应、偏离情况说明表（附件三）；[必须提供]

3）法定代表人(负责人)授权委托书原件和委托代理人身份证扫描件或其他电子文件（附件四）[委托代理时必须提供]；

4）法定代表人(负责人)身份证扫描件或其他电子文件；[法定代表人(负责人)参加谈判时，必须提供]

5）有效的营业执照等证明文件扫描件或其他电子文件；

①谈判供应商有效的“营业执照”等证明文件扫描件或其他电子文件[必须提供]；

②对于有经营资质要求的，谈判供应商必须提供有效的经营资质证书副本内页扫描件或其他电子文件，要求清晰反映该谈判供应商本年度经营资质，同时要加盖单位公章。[必须提供]；

6)财务状况报告[格式自拟，必须提供]；

7）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无纳税记录的，应提供由谈判供应商所在地主管国税、地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

8）响应文件提交截止之日前半年内谈判供应商连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证[扫描件或其他电子文件，格式自拟，必须提供]；无缴费记录的，应提供由谈判供应商所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》[格式自拟，扫描件或其他电子文件]。

9）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；[格式自拟，必须提供]

10）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明和信用记录查询方法；

①参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明[格式自拟，必须提供]；

②供应商可在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录。

“信用中国”网站查询方法：竞标人在本项目竞标截止时间前10日内,进入竞标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”。

“中国政府采购网”的查询方法：点击“政府采购严重违法失信行为记录名单”进行查询。页面中的处罚日期不设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目竞标截止时间前10日至竞标截止时间中任意一天。

采购人或者本中心将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

11）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料[如有规定,则必须提供]。

12）售后服务承诺书（内容可以是提供的切实可行的售后服务和优惠承诺）[格式自拟，必须提供]；

13）生产、销售许可证（如国家实行强制性要求的）；

14）货物制造、检验、测试、验收执行的标准；

15）货物认证、检测报告、鉴定证书等；

16）产品获奖证书；

17）货物名称、型号、规格、数量、性能、内部配置、使用原材料，引进新技术、新工艺、新材料的等情况；

18）质量保证措施；

19）产品样本、使用保养说明书、图纸等技术资料；

20）谈判供应商认为需要提供的有关资料。

21）中小型企业声明函（附件六）[如有，请提供]。

22）投标保证金的相关证明扫描件或其他电子文件（必须提供）。

6.计量单位

6.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

- 三、报价要求

7.1对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

7.2成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

7.3谈判供应商应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞争性谈判响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。除上述原因以外，如果因谈判供应商原因引起的报价失误，并在谈判时被接受，其后果由谈判供应商自负。

7.4报价：谈判供应商可就《采购需求》中各分标的货物和服务内容分别作完整唯一报价。

- 四、竞争性谈判响应文件的上传、提交、修改、撤回和解密

8. 竞争性谈判响应文件的上传和提交：见须知前附表。

9.1 竞争性谈判响应文件的修改、撤回和解密：供应商应当在截止时间前完成响应文件的上传、提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、提交。截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回响应文件。截止时间后提交的响应文件，“政府采购云平台”将予以拒收。截止时间后，供应商不得撤回、修改响应文件。

电子加密响应文件的解密：见须知前附表。

10.保证金说明及要求

10.1保证金应用人民币：具体金额详见竞争性谈判公告。

10.2保证金交纳方式：支票、汇票、本票或者金融机构、担险机构出具的保函等非现金形式交纳。

10.3办理保证金手续时，请务必在银行相关票据（非现金）或凭证的用途或空白栏上注明项目名称及项目编号（如：J1-XXX），以免耽误竞争性谈判。

10.4本项目保证金事宜请联系本中心财务处（地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号广西壮族自治区政府采购中心综合楼3楼306室；电话：0771-8600309。）。

10.5未成交谈判供应商的保证金，将在成交通知书发出后4个工作日内予以退还，不计利息。

成交人的保证金在合同签订后4个工作日内退还（合同签订后送达本中心），不计利息。

10.6对应交未交保证金的竞争性谈判响应文件，将会在评审中按照无效竞争性谈判响应文件处理。

（说明：评审时，谈判小组将以本中心财务室编制的《采购项目报名名单及保证金收缴情况表》作为评审依据）。

注：在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足3家的，本中心将按政府采购管理的有关规定处理。

10.7谈判供应商有下列情形之一的，保证金将不予退还：

（1）谈判供应商在提交竞争性谈判响应文件截止时间后撤回竞争性谈判响应文件的；

（2）谈判供应商在竞争性谈判响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）谈判供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

注：谈判供应商已经被推荐为第一成交候选人后撤回竞争性谈判响应文件或拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 五、谈判程序及评审方法

11.1在谈判正式开始前由谈判小组对竞争性谈判文件进行确认，认可竞争性谈判文件的内容符合法律法规的规定、不存在歧视性或排他性内容。

11.2竞争性谈判响应文件无效的情形：

11.2.1未实质性响应竞争性谈判文件的竞争性谈判响应文件按无效处理。

11.2.2有下列情形之一的视为供应商相互串通参与谈判活动，竞争性谈判响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的竞争性谈判响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判活动事宜；

（3）不同的供应商的竞争性谈判响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的竞争性谈判响应文件异常一致或谈判报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的竞争性谈判响应文件相互混装；

（6）不同供应商的保证金从同一单位或者个人账户转出。

11.2.3其他投标无效的情形：

（1）竞争性谈判响应文件未按竞争性谈判文件要求签署或CA电子签章的；

（2）供应商提交两份或两份以上内容不同的竞争性谈判响应文件的；

（3）谈判供应商在线制作竞争性谈判响应文件时填写的报价金额与解密后“电子加密响应文件”中《报价表》填写的金额不一致并拒绝按采购文件要求接受调整的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形（或出现重大偏差）。

11.2.4被拒绝的响应文件为无效。

谈判供应商竞争性谈判响应文件无效的，谈判小组应当告知有关供应商。

12.1第一轮谈判

（一）谈判准备

本中心将在规定的时间和地点进行电子谈判，谈判供应商的法定代表人或其委托代理人应做好谈判准备，准时在线参加电子谈判会议，随时关注谈判进度。

（二） 第一轮谈判程序：

1.谈判会由本中心主持，主持人宣布谈判会议开始；

2.主持人介绍参加谈判会的人员名单；

3.主持人宣布谈判会议纪律及评审期间的有关事项；告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.谈判及评审程序

（1）在谈判开始时间截止后30分钟内由各供应商自行对谈判响应文件进行解密；

（2）由谈判小组进行资格审查和符合性审查，审查结束后，在线通知无效谈判供应商谈判响应文件无效理由，有效谈判供应商进入谈判程序。

（3）系统对各供应商的商务技术进行汇总；

（4）谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行在线谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

（5）当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第一轮谈判后竞争性谈判文件有实质性变动或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第二轮谈判。

12.2竞争性谈判文件变动

⑴第一轮谈判结束后，由谈判小组组长主持，根据竞争性谈判文件和谈判情况结合第一轮谈判整体情况，可以对竞争性谈判文件采购需求中已事先明确的可能实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款进行统一变动，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当在询标规定时间内及时通知所有参加谈判的供应商，并要求供应商做出响应（需盖CA电子签章）。

12.3第二轮谈判

谈判小组集中就重新提交的响应材料或谈判小组提出的谈判意见与单一响应供应商分别进行在线谈判。

谈判后，在询标规定时间内供应商根据谈判小组统一整理的谈判记录要求做出承诺（需盖CA电子签章）。

当谈判小组一致确定供应商的竞争性谈判响应文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求且符合竞争性谈判文件要求，无需再谈判的，谈判小组按竞争性谈判文件设定的12.4、12.6程序和评标方法确定成交候选供应商。第二轮谈判后竞争性谈判文件仍有实质性变动的或仍需谈判的，谈判小组对竞争性谈判文件变动或提出谈判意见后进行第三轮谈判。以此类推。

特别说明：

政采云公司如对电子化开标及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。

谈判评审在严格保密的情况下进行，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

电子谈判过程中需要供应商在线确认的所有内容，供应商不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

澄清问题的形式：对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，供应商应在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖CA电子签章），并不得超出采购文件的范围或者改变谈判响应文件的实质性内容。

12.4最后报价及成交候选供应商推荐

谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内在线提交最后报价。继续参加谈判的供应商作最后报价，由其法定代表人(负责人)或授权代表CA电子签章后提交。

谈判小组从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，最后报价相同时，由谈判小组根据竞争性谈判响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人，并编写评审报告。最后报价是供应商竞争性谈判响应文件的有效组成部分。

谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当明确不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝提出理由的，视为同意评审结果。

12.5供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止。

12.6本采购项目的评审依据为竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件，采用的评标方法为最低评标价法。

12.7可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本中心可中止电子标活动：

(1)电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

(2)电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

(3)电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

(4)病毒发作导致不能进行正常操作的；

(5)其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

- 出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，本中心待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新组织采购活动。

12.8终止竞争性谈判采购活动

在竞争性谈判采购活动过程中，出现下列情形之一的，采购人或者本中心将终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算（最高限价）的供应商不足 3 家的。

- 在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者本中心将终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

- 六、确定成交供应商办法

13.1根据以下原则确定成交供应商：

13.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价最低的原则确定成交供应商。

- 七、成交结果公告

14.1本中心在评审结束后二个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交结果公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）及本中心网站（gxzfcg.gxzf.gov.cn）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

- 八、询问、质疑和投诉

15.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

15.2 供应商认为竞争性谈判文件、采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

15.3 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑函、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、采购过程、成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

- 15.4采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和地址等信息详见“供应商须知前附表”。

- 九、签订合同

16.1成交供应商自成交通知书发出之日起：25日内与采购人签订合同（采购需求另有规定的，按采购需求要求执行）。

16.2成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选人作为成交供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

16.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，其保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成其损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

- 十、适用法律

17.采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》及相关规定。最终谈判结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

- 十一、其他事项

18.1解释权

本竞争性谈判文件解释权属本中心。

- 18.2有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

广西壮族自治区政府采购中心

邮政编码：530022

通讯地址：广西壮族自治区南宁市青秀区星湖路22号

电    话：0771-8600351

传    真：0771-8600305

第三章  采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

一、项目编号：  GXZC2025-J1-002576-CGZX

二、项目类别：货物类

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业

四、采购预算：123.1786万元 ；

五、本一览表“技术参数及性能（配置）要求”及“商务及其他要求表”中标明“▲”号的参数为必须响应的实质性要求。

六、“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

七、提供“商务、技术响应、偏离情况说明表”时，必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“≥”或“≤”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 规格型号、技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内P1.538全彩屏 | 8.65 | 平方米 | ▲物理‌点间距‌：＜1.6mm ▲‌像素密度‌：≥400000点/㎡ 发光点颜色：1R1G1B ▲白平衡亮度：0-700cd/㎡可调；亮度调节：0-100%亮度可调，256级手动/自动调节，屏幕亮度具有随环境照度的变化任意调整功能；▲亮度均匀性：≥99% 换幁频率：50/60Hz ▲‌刷新率‌：≥3800Hz ▲‌单元板分辨率：≥208*104 ▲显示屏所使用的材料及元器件均符合《SJ/T11363-2016电子信息产品中有毒有害物质的限定要求》符合环保要求的相关声明，根据《GB/T27050.1-2006合格评定供方的符合性声明第1部分：通用要求》 和《GB/T27050.2-2006合格评定供方的符合性声明第2部分：支持性文件》 ▲为保证产品信息传输稳定性，辐射干扰和传导干扰，均需符合GB/T9254-2021 ClassB限值要求 |
| 2 | 视频处理器 | 1 | 台 | ▲1.输入分辨率：≥4096X2160@60Hz 2.最大带载786万像素，12路千兆网口输出 3.最宽16384像素点或最高8192像素点 ▲4.支持6路信号输入:1xHDMI2.0，1xDP1.2，4xHDMI1.4 ▲5.为了保证HDMI或者DVI传输的高清晰信号不会被非法录制，设备具备HDCP1.4技术；需提供具有CMA、CNAS认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 ▲6.支持自动倍频、2倍频、3倍频，采用独特的倍频算法，针对视频源信号小于30hz可启用2倍频，小于20hz可启用3倍频，可以将输入信号转成60Hz信号输出，提高画面显示效果，信号最高帧率可达100Hz；需提供具有CMA、CNAS认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 ▲7.支持屏幕除湿功能，通过自定义设置预热屏幕减少屏幕水汽，可以减少死灯、短路、暗亮等问题，延长显示屏使用寿命；需提供具有CMA、CNAS认证标识的第三方厂家检测报告，并加盖供应商公章 ▲8.为确保产品控制显示效果，需提供LED大屏幕播放控制软件和LED大屏幕专业校正软件著作权证书，并加盖供应商公章。 |
| 3 | 控制管理电脑 | 1 | 项 | ▲1、流畅播放4k视频、调节控置LED屏幕 ▲2、可安装并流畅使用专业的视频控制软件支持图层布局、截取、画质调整、边框功能等快速设置 3、处理器：Intel第十二代 i5-12400 (6核12线程/主频2.5-4.4G/L3缓存18MB) ； 4、主板：Intel B760或以上芯片组主板； 5、内存：16GB DDR4 3200MHz内存，最高支持64GB； 6、硬盘：256G M.2固态硬盘+1TB 3.5英寸 SATA机械硬盘； 7、显卡：RX550 4G； 8、网卡：千兆自适应有线网卡； 9、I/O扩展槽：SATA3.0硬盘接口*4、PCle x16 (PCle 4.0 x16)*1、PCle x1*2、PCI*1； 10、M.2扩展槽：M.2 2280 SSD卡槽(PCle 4.0 x4)*1M.2 2230 无线网卡卡槽*1； |
| 4 | 室内LED屏幕固定钢结构 | 86.5 | 平方米 | 专业定制，LED大屏结构均采用落地式安装，要求重量轻、强度高：结构框架采用型材拼接，重量有效降低，同时保证安全及可靠性；安装快速，对现场土建、装修等影响小。 |
| 5 | 配电柜 | 1 | 台 | 1.含主控开关、分路控制开关、接地端子等控制元件。 2.含配电箱、优质避雷器：配电箱；具有防腐、防锈、防尘的功能。 3.能实现对LED显示屏，一键启动。 4.支持设定自动通电或断电时段，支持自动开启。 5.支持过压保护、防雷保护、短路保护、散热保护。 6.电源支持自动关闭供电并可向管理系统发送相关报警信息。 |
| 6 | 安装、调试、保修 | 8.65 | 平方米 | 含大屏安装、调试、售后等 |
| 7 | 电源线、网线 | 1 | 套 | 用于录制室及编辑室显示终端所需的电源线、网线等。 |
| 8 | 电动背景幕布 | 1 | 套 | 包含6个可无线电动遥控升降卷轴器，6根4米长一体成型不锈钢管 采用APS膨胀棒、静音电机、可安装于天花板、挂墙、灯架 单轴可承重20KG 尺寸：≥长71cm，六轴挂钩≥12.5cm、16cm、12.5cm、16cm、20.5cm、24cm 搭配黑、白、红、绿、蓝、灰吸光布各一卷，黑、白、红、绿、蓝、灰加厚pvc哑光背景纸各一卷 |
| 9 | LED摄影灯 | 1 | 台 | 1、色温范围：2700K--6500K±200K ▲2、CRI≥96 ▲3、TLCI≥96 ▲4、CQS≥95 5、能恒光输出 6、工作电压AC100-240V ▲7、功耗≥350W（MAX) ▲8、整体包装包含：手提包、保护罩、55°标准罩、灯体、控制盒、快装件、电源线、连接线、斜跨包带、遥控器、纽扣电池、挂线柱 |
| 10 | LED摄影灯 | 1 | 台 | 1、CCT：2500K--7500K±300K ▲2、CRI≥95 ▲3、TLCI≥95 ▲4、CQS:3200K≥95、5600K≥92 5、MT-30RF(平均值）92、MT-30Rg(平均值）101 ▲6、光通量：≥19000ml（5600K） 7、DC输入功率≥360W（MAX) ▲8、输出功率(光源）≥300W ▲9、整体包装包含：手提包、保护罩、保荣口标准罩、灯体、电源线、电源适配器 |
| 11 | LED板灯 | 1 | 台 | ▲1、CCT：2500K--7500K±300K ▲2、CRI≥95 ▲3、TLCI≥98 4、输入功率≥240W（MAX) ▲5、输出功率(光源）≥200W ▲6、整体包装包含：套装包、灯体、柔光箱、45°格栅、柔光布、控制盒、AC电源线、电源适配器、3米延长线、支撑柱、支撑架 |
| 12 | 摄影灯罩菲尼尔变焦透镜 | 1 | 个 | 机身材质：尼龙加玻纤 ▲净重裸机：≤1.5KG 耐高温：≥150℃ ▲聚光角度40°--12° ▲标准保荣卡口 |
| 13 | 摄影灯罩柔光箱 | 1 | 个 | 柔光箱展开尺寸：≥30*120*40cm ▲重量：≤1100g ▲标准保荣卡口 ▲产品清单：内部柔光布、45°格栅、收纳包、卡盘、1.5档柔光布、2.5档柔光布、柔光箱 |
| 14 | 摄影灯罩柔光灯笼 | 1 | 个 | 展开尺寸≥60*60*28cm ▲折叠尺寸≤60*40*0.5cm 单品净重≤1000g 材质：100%聚酯纤维 ▲具有四页挡光遮扉、高韧性框架、快速收纳打开、全方位柔光等特点 ▲可以与灯光项目中LED板灯配合使用 |
| 15 | 摄影灯罩柔光箱 | 1 | 个 | ▲柔光箱展开尺寸：≥60*90*50cm 收纳尺寸：≤67*100*3cm 重量：≤1300g ▲标准保荣卡口 ▲产品清单：内部柔光布、45°格栅、收纳包、卡盘、1.5档柔光布、2.5档柔光布、柔光箱 |
| 16 | C字魔术腿灯架 | 2 | 支 | ▲最高高度≥290cm 最低高度≤160cm 收缩高度≤150cm ▲净重≤9.5KG 节数≥3 ▲具有脚架快开功能且横杆圆盘没有正反丝 |
| 17 | 4K监视器记录仪 | 1 | 套 | ▲尺寸(宽x高x深毫米)：≥150 x 90 x 30mm 重量：≤360g/12.7oz ▲位深：10-bit (8+2 FRC) ▲亮度：≥1000尼特 ▲色域：Rec.709 ▲校色支持：Atomos 校准软件，配套i1Pro校色仪 ▲支持Gamma：Sony SLog/SLog2/SLog3, Canon CLog/CLog2 /Clog3,Arri Log CEI160/LOgCEI200/LOgCEI250/LOgCE1320/ LOgCEI400/LOgCEI500/LOgCEI640/LOgCEI800/LOgCEI1000/ LOgCE11280/LogCE11600, Panasonic Vlog,JVC JLog1,Red LogFilm/Log3G10/Log3G12,Red DragonColor /DragonColor2 /RedColor2 / RedColor3/RedColor4/RedWideGamut. ▲监看模式：Native / HLG / PQ / 3D LUT ▲可以录制8K 3OP.6K 6OP& 4K120P 的ProReS RAW等编码 支持高低码流双码记录(低码H265) ▲产品包含：监视器、电池充电器2套，安全箱1个，1TB原装硬盘，原装3.0坞站一个，蜗牛云台1个，稳定器支架1个，HDMI线1根、connect无线图传扩展模块、遮光罩 |
| 18 | 85寸4K商业显示器 | 1 | 台 | ▲屏幕尺寸(英寸)：85 ▲亮度(cd/m²)：650 对比度：6000:1 动态对比度：500000:1 响应时间(ms)：≤15.9 ▲显示分辨率：3840x2160 ▲HDR 兼容性：兼容（HDR10、HLG、杜比视界） 纵横比：16:9 纵向/倾斜兼容性：有 调光类型：帧调光 ▲显示设备：LCD 面板类型：VA 背光类型：直下式 ▲特丽魅彩：特丽魅彩POR显示技术 色域：92% ▲图像处理芯片：4K HDR处理芯片X1 ▲运行时间：24/7 |
| 19 | 拾音话筒 | 1 | 支 | 尺寸：直径19*长250mm ▲频率响应（话筒）：40～20000Hz ▲自由场中的灵敏度，无负载：25mv/pa±1dB 标称阻抗：25Ω 最小终端阻抗：800Ω 等效噪声电频：13dB 根据CCIR 468-3 标准加权测量的等效噪声电频：24dB 最大声压级（被动）：130dB |
| 20 | 拾音话筒罩 | 1 | 套 | 尺寸：直径≥124mm*高285mm*长482mm 防震架间距：≥120mm 手柄尺寸：≥124mm*160mm*482mm 重量：≤550g ▲可容纳长度325mm和直径19-22mm枪型话筒 |
| 21 | 话筒架 | 1 | 支 | 尺寸：810mm*40mm*40mm 产品由碳纤维制成，重量≤550克，携带长度≤81厘米，可延伸至≥3米。 专为枪式麦克风以及Blimp防风减震系统一起使用而设计 ，五节杆体均完全由碳纤维组成，使其重量非常轻，同时又保持了较高的强度。 扳扣式的锁紧设计，可以用一只手轻松地伸缩挑杆。 |
| 22 | ▲专业视频工作站 | 1 | 台 | CPU:W7-3455 显卡：RTXA5000ADA 32G 内存：≥128G SSD：≥1T 机械硬盘：≥8T 含高速光驱 超大静音防尘立式机箱带有多个硬盘拓展位 |
| 23 | 编辑显示器 | 6 | 台 | ▲尺寸：27英寸 屏幕比例：16:9 ▲分辨率：≥3840x2160 对比度：1200:1 亮度：350nit(typ.)/400nit(HDR 模式) ▲色域：99%sRGB/Rec.709 95%DC1-P3/Display P3 低蓝光/减少频闪 ▲色深：10-bit 刷新率：60Hz ▲响应时间：5ms ▲特色功能：KVM、PIP/PBP、Hotkey PuckG2小热盘、HDR400M-book、暗房模式、动画设计等专业模式 ▲标配线材：HDMI线、DP线、Type-C线、USB线、电源线 ▲安装方式：人体工程桌面支架 |
| 24 | ▲编辑工作站 | 2 | 台 | CPU:W5-3435X 显卡：RTX5080 16G 内存：≥64G SSD：≥1T 机械硬盘：≥8T 含高速光驱 超大静音防尘立式机箱带有多个硬盘拓展位 |
| 25 | 鼠标键盘套装 | 3 | 个 | 全尺寸无线键盘加鼠标 键盘尺寸：≥441mm*187mm*21mm 鼠标尺寸：≥106mm*68mm*38mm |
| 26 | 编辑软件 | 1 | 套 | 产品汇集剪辑、调色、视觉特效、动态图形和音频后期制作工具，以一套软件提供一站式解决方案。拥有荣获Emmy™艾美奖的32位浮点图像处理技术，获得专利的YRGB色彩科学，以及用于新型HDR工作流程的广色域色彩空间。它还能提供有着Fairlight音频处理。产品由多个不同的“页面”组成，每个页面分别针对特定的任务提供专门的工作区和工具集。剪辑工作可以在快编和剪辑页面完成，视觉特效和动态图形可以在Fusion页面完成，调色处理可以在调色页面完成，而音频处理则可以在Fairlight页面完成，最后，由交付页面负责所有媒体管理和输出。 |
| 27 | 剪辑工作台 | 1 | 台 | 尺寸：≥388mm*430mm*124mm ▲搭载3个高灵敏度轨迹球、12个调色旋钮和LCD屏幕，可通过菜单和按钮切换工具、添加调色节点、进行二级调色等处理。 |
| 28 | 专业相机 | 2 | 台 | 尺寸和重量 尺寸：（宽×高×厚） ≥138.5×101.2×93.5毫米 重量：≤800克（含电池、Cfexpress存储卡）/≤700克（仅机身） ▲类型：具有自动对焦/自动曝光的单镜头无反光镜数码相机 ▲记录媒体：双卡槽，CFexpress 2.0存储卡（B型）支持VPG400，最大支持2TB容量；SD/SDHC/SDXC存储卡（兼容UHS-II存储卡） ▲图像感应器尺寸：≥36×24毫米 ▲镜头卡口：RF卡口 ▲图像感应器：类型：背照堆栈式CMOS图像感应器（支持全像素双核CMOS AF） ▲有效像素：最高≥4500万像素 ※四舍五入到十万位 ※使用RF镜头或EF镜头时。使用某些镜头和进行图像处理时，有效像素可能会降低。 ▲连拍速度：高速连拍+：最高≥30张/秒（电子快门），最高≥12张/秒（机械快门/电子前帘快门）；高速连拍：最高≥15张/秒（电子快门）、最高≥8.2张/秒（电子前帘快门）、最高≥6张/秒（机械快门）；低速连拍：最高≥5张/秒（电子快门）、最高≥3张/秒（机械快门/电子前帘快门） |
| 29 | 专业相机镜头 | 2 | 支 | ▲镜头画幅：全画幅 ▲镜头原生卡口：RF卡口 ▲镜头焦距：15-35mm 镜头结构：12组16片 光圈叶片：9片(圆形光圈) ▲最大光圈：2.8 最小光圈：22 |
| 30 | 专业相机镜头 | 1 | 支 | ▲镜头画幅：全画幅 ▲镜头原生卡口：RF卡口 ▲镜头焦距：85mm 镜头结构：9组13片 光圈叶片：9片(圆形光圈) ▲最大光圈：1.2 最小光圈：16 |
| 31 | 专业相机镜头 | 2 | 支 | ▲镜头画幅：全画幅 ▲镜头原生卡口：RF卡口 ▲镜头焦距：70-200mm 镜头结构：15组18片 光圈叶片：11片（圆形光圈） ▲最大光圈：2.8 最小光圈：22 ▲颜色：黑色 |
| 32 | 专业相机镜头 | 1 | 支 | ▲镜头画幅：全画幅 ▲镜头原生卡口：RF卡口 ▲镜头焦距：24-240mm 镜头结构： 15组21片 光圈叶片：7片（圆形光圈） ▲最大光圈：4.0-6.3 最小光圈：22-36(以1/3级为单位调节)，22-38(以1/2级为单位调节) |
| 33 | 专业相机镜头 | 1 | 支 | ▲镜头画幅：全画幅 ▲镜头原生卡口：RF卡口 ▲镜头焦距：24-105mm 镜头结构：18组23片 光圈叶片：11片（圆形光圈） ▲最大光圈：2.8 最小光圈：22 |
| 34 | 专业相机电池 | 8 | 个 | 小型、大容量的锂电池，连续最大放电电流大。使用专用电池充电器LC-E6E在常温(23℃)下充满电池需要约180分钟。 DC7.2V、2130mAh、6.0A ▲对应适用产品:EOS R5 Markll/R5/R6 Markll/R6/R7/R |
| 35 | 专业摄像机镜头 | 1 | 套 | 产品包含：35mm全画幅1.6x电影变形T2.9 E卡口镜头、50mm全画幅1.6x电影变形T2.9 E卡口镜头、75mm全画幅1.6x电影变形T2.9 E卡口镜头、100mm全画幅1.6x电影变形T2.9 E卡口镜头、150mm全画幅1.6x电影变形T2.9 E卡口镜头、24mm全画幅2X电影特写F14微距视频版镜头 ▲35mm全画幅1.6x电影变形T2.9 E卡口镜头技术参数 ▲焦点距离：35mm ▲最大光圈：T2.9 最小光圈：T16 ▲画幅：全画幅 ▲恒定压缩倍率：1.6倍 对焦方式：手动 最大直径：88mm ▲50mm全画幅1.6x电影变形T2.9 E卡口镜头技术参数 ▲焦点距离：50mm ▲最大光圈：T2.9 最小光圈：T16 ▲画幅：全画幅 ▲恒定压缩倍率：1.6倍 最大直径：88mm ▲75mm全画幅1.6x电影变形T2.9 E卡口镜头技术参数 ▲焦点距离：75mm ▲最大光圈：T2.9 最小光圈：T16 ▲画幅：全画幅 ▲恒定压缩倍率：1.6倍 对焦方式：手动 最大直径：88mm ▲100mm全画幅1.6x电影变形T2.9 E卡口镜头技术参数 ▲焦点距离：100mm ▲最大光圈：T2.9 最小光圈：T16 ▲画幅：全画幅 ▲恒定压缩倍率：1.6倍 对焦方式：手动 最大直径：88mm ▲150mm全画幅1.6x电影变形T2.9 E卡口镜头技术参数 ▲焦点距离：150mm ▲最大光圈：T2.9 最小光圈：T16 ▲画幅：全画幅 ▲恒定压缩倍率：1.6倍 对焦方式：手动 最大直径：88mm ▲24mm全画幅2X电影特写F14微距视频版镜头 ▲焦点距离：24mm ▲最大光圈：14.0 ▲卡口：FE ▲画幅：全画幅 ▲恒定压缩倍率：2倍 ▲镜头前端配有防水LED常亮灯、镜头前端20cm采用了防水处理 |
| 36 | 专业摄像机镜头 | 1 | 套 | 产品包含：35-80mm全画幅电影镜头、75-135mm全画幅电影镜头 ▲35-80mm全画幅电影镜头参数 ▲焦距：35-80mm ▲光圈：T2.9-T22 ▲卡口：全画幅E卡口 ▲75-135mm全画幅电影镜头参数 ▲焦距：75-135mm ▲光圈：T2.9-T22 ▲卡口：全画幅E卡口 |
| 37 | 航拍无人机 | 1 | 台 | ▲最长飞行时间：≥51 分钟 ▲最长悬停时间：≥45 分钟 ▲机载内存：≥512GB（可用空间≥ 400GB） 相机 影像传感器 ▲哈苏相机：4/3 CMOS，有效像素 1 亿 ▲中长焦相机：1/1.3 英寸 CMOS，有效像素 4800 万 ▲长焦相机：1/1.5 英寸 CMOS，有效像素 5000 万 镜头 哈苏相机 视角（FOV）：72° 等效焦距：28 mm 光圈：f/2.0 至 f/11 对焦点：2 米至无穷远 中长焦相机 视角（FOV）：35° 等效焦距：70 mm 光圈：f/2.8 对焦点：3 米至无穷远 长焦相机 视角（FOV）：15° 等效焦距：168 mm 光圈：f/2.8 对焦点：3 米至无穷远 云台 稳定系统 ▲三轴机械云台（俯仰、横滚、偏航） 结构设计范围 俯仰：-164° 至 160° 横滚：-90° 至 450° 偏航：-22° 至 22° 可控转动范围 俯仰：-90° 至 70° 横滚：-40° 至 400° ▲包含配件：智能电池*5、增强图传模块 3*2、 并充充电管家、240W 桌面充电器、RC Pro 2、备用螺旋桨（对）*4、ND 镜套装（ND8/16/32/64）、microSD 卡 128GB |
| 39 | 内存卡 | 6 | 张 | 类型：CFE-B内存卡 ▲容量(GB)：128G 读取速度：≥1700MB/s 写入速度：≥1200MB/s ▲兼容主机：佳能R5、佳能R5mark2 支持持续低延迟拍摄，高速RAW 4K视频拍摄 |
| 40 | 内存卡 | 1 | 张 | 类型：CFE-A内存卡 ▲容量(GB)：160G 读取速度：≥800MB/s 写入速度：≥700MB/s ▲兼容主机：索尼fx6 |
| 41 | 内存卡 | 2 | 张 | 类型：XQD内存卡 ▲容量(GB)：240G 读取速度：≥440MB/s 写入速度：≥400MB/s 端口：PCle Gen2/UsB3.0 ▲兼容主机：索尼fx9、尼康D6 |
| 42 | ▲专业稳定器 | 1 | 台 | 工作特性 负载重量：≥4.5 千克 机械限位范围：平移轴无限位、横滚轴 -95° 至 240°、俯仰轴 -112° 至 214° 轴臂材质：碳纤维、特氟龙夹层 产品包含：ronin图传、focus por电机、手机架 |
| 43 | 专业稳定摄像机 | 1 | 台 | ▲最大续航时间 ≥ 120 分钟 智能功能 智能跟随 Pro、自动跟焦（支持人脸/人体识别和任意物体框选） 相机 ▲传感器尺寸 35 mm 全画幅 CMOS ▲原生卡口 DX 卡口，支持安装其他卡口组件 支持卡口组件 DL 卡口组件（标配）、L 卡口组件、M 卡口组件、E 卡口组件（非官方）、PL 卡口（非官方） ▲动态范围：≥14+ 档 ▲内置 9 档 ND： Clear，2（0.3），4（0.6），8（0.9），16（1.2），32（1.5），64（1.8），128（2.1），256（2.4），512（2.7） ▲跟焦控制：自动跟焦、手动跟焦、手自一体跟焦 ▲录像格式： Apple ProRes RAW HQ/Apple ProRes RAW Apple ProRes 4444 XQ Apple ProRes 422 HQ/Apple ProRes 422 LT H.264（4:2:0 10-bit） ▲存储介质 DJI PROSSD 1TB、CFexpress 2.0 Type-B 存储卡、USB-C 固态硬盘 ▲云台 机械限位范围 平移 ±330° 俯仰 -75° 至 175° 横滚 -90° 至 230° 第四轴行程约 130 毫米 ▲产品包含；Flex分体链接线、DL PZ 17-28 mm T3.0 ASPH 镜头、PROSSD 卡仓、TB50 智能电池、PROSSD 1TB外置固态硬盘 |
| 44 | 专业摄像机 | 1 | 台 | ▲图像传感器：35mm全画幅背照堆栈式CMOS图像感应器 ▲总像素数：≥2667万像素（6202×4300） ▲有效像素数：全画幅：≥1905万像素（6008×3170） Super 35mm（已裁切）：≥1011万像素（4376×2310） ▲卡口类型：RF卡口 ▲ISO感光度设置：可选择1级或1/3级、支持自动/手动设置 ▲基础ISO自动：160~25600（扩展时100~102400） Canon Log 2、Canon Log 3、RAW：800 / 3200 / 12800 / 自动选择 Canon 709、BT.709 Wide DR、PQ、HLG：400 / 1600 / 6400 / 自动选择 ▲ND滤镜：内置电动，2 / 4 / 6 / 8* / 10*档（* 扩展时） ▲记录介质：SD存储卡槽×2 ▲视频格式：CINEMA RAW Light、XF-AVC、XF-HEVC S、XF-AVC S 兼容电池： BP-A30N（标配）/ BP-A60N / BP-A30 / BP-A60 ▲产品包含：A. 机身 B. 手柄组件 C. 肩带 SS-1200 D. 麦克风支架/螺丝 E. 电池充电器CG-A20 F. 电池BP-A30N*1、电池BP-A60N*1 G. 小型电源适配器CA-CP300B H.V90 UHS-II 256GSD卡*3 |
| 45 | 线缆及其他物品 | 1 | 项 | 用于录制室及编辑室所有的线缆插座面板排插灯光使用 |
| 46 | 媒资系统 | 1 | 套 | 1.广电专用存储系统，Intel 至强高性能处理器，冗余双系统盘（240G SSD），不低于64GB高速缓存，≥2万兆+2千兆接口，≥24个可热插拔磁盘，支持SATA/SAS/SSD硬盘，可扩展至112个硬盘插槽，自适应1+1冗余电源，多冗余热交换PWM 风扇；支持RAID级别：RAID 0、1、1E、5、5EE、6、10、50、60、JBOD；本项目配置不低于24块10TB企业级SATA硬盘，支持SAS/SATA/SSD硬盘混插； ▲2.基于64位Linux系统开发，NAS／IP-SAN统一存储系统，提供NAS/IP-SAN功能，支持CIFS、NFS、FTP、HTTP、WebDav、ISCSI等协议；（提供国家版权局颁发的异构计算平台软件著作权证书扫描件并加盖投标人公章） ▲3.媒体专用存储，可以用于制作、媒资、采集、播出、新媒体等媒体应用环境，读写机制可以针对大文件、小文件不同应用环境的优化操作； ▲4.支持对存储部分硬件进行管理，支持对节点电源进行开关机、可对CPU在特定时间段进行高频锁定、可控制节点的风扇保持最大转速运行、可在界面上选择硬盘或网卡进行定位； 5.支持回收站功能，客户端删除的文件将不会直接删除，可存入回收站，降低误操作风险；回收站文件支持删除、拷贝、恢复及批量操作，可手动清空、自动定期清理回收站文件； ▲6.为保证存储数据的安全，投标产品要求支持：a文件过滤和访问审计，可以设定黑白名单禁止指定格式类型的文件上传；b用户对数据的访问、修改、删除等操作提供操作记录和审计日志导出功能 ▲7.为保证存储数据的安全性，存储支持数据防篡改功能，可设置用户生效时间后只读权限，内置有WORM防数据篡改保护工具软件，支持对CIFS共享开启WORM功能，可开启设置数据防篡改生效时间；（提供WORM防数据篡改保护工具软件著作权证书扫描件证明并加盖投标人公章 。） ▲8.支持无损快照数据保护，使用 ROW(Redirect on Write)快照技术，在连续快照负载下，IOPS性能变化幅度小于5%，保障前端业务连续性； 9.存储管理界面需具备基于策略的数据迁移和备份功能（支持定时、实时、文件类型、大小、时间、增量等策略），不经过第三方工具可以进行数据迁移和备份，并在迁移完成后可提供MD5校验或普通校验功能确保数据传输可靠。 ▲存储容量：≥200T ▲整体需包含媒资系统所需的所有设施设备（磁盘阵列、24口万兆光交换机、所需万兆SFP+光模块、所需的网卡和网线、安装、调试等） |
| 47 | 编辑升降桌 | 6 | 张 | 类型：橡胶木实木升降桌 ▲尺寸：≥1600*800*720-1165（不含桌板）mm，桌板厚度≥25mm 桌面材质：泰国进口AA级橡胶木实木（黑胡桃色） 金属材质：冷扎钢 ▲最大承重：≥70KG ▲橡胶木桌板甲醛释放量：≤0.04mg/L 电机速度：20mm/s、分贝≤49dB 单电机2节腿、4档记忆、遇阻回退、数显按键 |
| 48 | 人体工学椅 | 6 | 张 | 腰靠：四向定位 可调腰靠升降≥5cm 前后≥4cm可调 头枕：2D头枕≥9cm升降调节≥ 30°旋转 椅背：升降不可调节 椅：电镀脚 扶手：3D分体式扶手≥7cm升降 30°旋转≥ 5cm前后 网布：整椅高弹特网强韧高弹 久坐耐用 底盘：135°三档锁定 ▲坐深：≥5cm坐深可调 气杆：四级气杆BIFMA国际标准 |
| 49 | 真皮单人沙发 | 3 | 张 | ▲尺寸：≥950W*870D*880Hcm 材质：实木框架+真皮 |
| 50 | 小圆茶几 | 1 | 张 | ▲尺寸：≥60*60cm 材质：实木 |
| 51 | 演播桌 | 1 | 张 | ▲尺寸：≥200*80 材质：钢腿+实木桌面 |
| 52 | 演播椅 | 2 | 张 | 钢腿可升降座椅 ▲坐宽：≥30cm 坐高：≥37至82（可调节升降） |
| 53 | 窗帘 | 12 | 米 | ▲遮光率：≥95% 克重：≥1400g/m 高度：≥2.5米（根据现实情况而定） |
| 54 | 展示柜 | 2 | 套 | ▲尺寸：≥180*40*220cm 材质：实木 |
| 55 | 立式空调 | 2 | 台 | 用于录制室及编辑室的制冷制热 类型：4匹 风量：≥1200m³/h 能效：2级或1级 制冷功率：≥3300W ▲制冷量：≥10000W ▲制热量：≥12000W ▲工作方式：变频 |
| ▲商务及其他要求 |  |  |  |  |
| 交货时间及地点 |  | 1、合同签订期：自中标通知书发出之日起5个日历日内。 2、交付使用时间：合同签订后，成交供应商应于收到采购人书面通知之日起10个日历日内完成货物交付及安装调试工作，如成交供应商未能按期履约，每逾期一日，应按合同总金额的3‰向采购人支付逾期违约金，但违约金累计不得超过合同总价款的5%。 3、交货地点：采购人指定地点。 4、交货方式：现场交货。 |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、保修期不少于六年，（自最终验收合格之日算）。在保修期内设备运行发生故障，中标人必须免费提供维修服务。投标人投标时必须承诺对本项目设备提供终身服务，保修期外的服务费用由采购人和中标人另行商议。 2、免费送货上门，免费安装调试，提供必要的零配件或备件供应。 3、本次投标产品必须是同一品牌，具备厂家合法渠道的全新正品，必须按厂家承诺实行“三包”，保修期内更换配件必须为原厂配件，签订合同前必须提供中标空调品牌对应的生产厂家的原厂售后承诺书和针对该项目的供货证明原件。 4、要求成交供应商对采购人的服务响应时间30分钟能响应、紧急故障4小时能到达故障现场、常规故障12小时能达到故障现场，紧急故障出现24小时能解除、常规故障出现72小时能解除。 |  |  |
| 验收标准 |  | 1、成交供应商提供的空调设备必须为正品行货，签订合同后，采购人有权要求提供投标产品有效检测报告原件及生产厂家供货证明。 2、验收方式由采购人、成交供应商共同现场验收，并出具验收文书。有必要时可委托第三方（具备质量技术监督部门或第三方检测机构）开展采购项目验收工作。如抽取的货物检测报告结果不合格的，则视为货物不合格，须按采购人要求及时更换、退款，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时接受货物、安装货物、使用货物造成损失的，成交供应商承担由此所造成全部损失。 |  |  |
| 投标报价 |  | 报价包括所投入的所有设备费、安装调试费、运抵指定交货地点的各种费用（运输费、包装费等），调试、培训、技术支持、售后服务、验收、质保以及各种税金、保险费、验收检测费用等各种费用的投入。包含后期安装产生的如加长连接铜管，增加排水管、使用外机支架、打水磨孔等除设备外的各项辅材费用。竞标人须考虑报价风险，在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。 |  |  |
| 付款方式 |  | 签订合同后，在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后，成交供应商在3日内开具合格发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内一次性支付100%的合同金额。 |  |  |
| 履约保证金 |  | 1.履约保证金金额：合同金额的5%（成交供应商为中小微企业的，履约保证金为合同金额的2%）；成交公告发出后5日内且签订合同前交至指定账户，否则不予签订合同（履约保证金缴纳时须备注项目名称+项目编号。） 2.履约保证金递交方式：银行转账、电汇或者银行出具的保函等非现金方式。由成交供应商在签订合同前按规定的金额直接缴入以下采购人账户。凭履约保证金缴纳凭证签订合同。 3.履约保证金在供应商按合同约定交货验收合格后3个工作日内无息返还。 （注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。） 4.备注： （1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 （2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同。 |  |  |
| 其它要求及说明 |  | 1、要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物，货物进场前，成交供应商应向采购单位提供该货物确为投标产品生产厂家生产的货物供货证明，所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2.在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，所提供设备的性能应与投标时提供的证明文件及响应的功能、参数完全一致，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。 4、采购货物纳入强制性产品认证（3C认证）的，投标时必须同步提供。 5、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）及《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），属于政府优先采购产品类别的，投标人按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书复印件并加盖投标人公章，否则不予认定。 |  |  |
| 谈判内容：谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容：交货时间。 |  |  |  |  |

第四章  竞争性谈判响应文件格式

一、 竞争性谈判响应文件封面格式

封面

竞争性谈判响应文件

项目编号：

项目名称：

供  应  商：                 （盖公章）

供应商地址：

年  月  日

二、附  件

附件一

谈 判 书

广西壮族自治区政府采购中心：

依据贵方（项目名称/项目编号）项目政府采购的谈判采购文件，我方（姓名和职务）经正式授权并代表本单位（供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

1. 报价表；

2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；

3. 资格证明文件；

4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗文件）（如果有的话）；

3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；

4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

开户银行：                           账号/行号：

电话/传真：                         电子函件：

日期：      年   月    日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：

谈判供应商名称（盖章）：

附件二

报  价  表

项目名称:

项目编号:

| 序号 | 耗材 名称 | 数量 | 机型型号 | 机型 品牌 | 耗材生产厂家 | 耗材型号 | 投标耗材生产厂家及型号 | 竞标 单价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用地点： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到个数位。

2、报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试的各种费用和售后服务、税金及其它所有成本、费用的总和。

3、凡需用专用辅材、耗材的专用设备类采购项目，应按采购文件规定的辅材、耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

4、报价表中的“货物名称”、“数量”、“单位”、“单价”、“单项合价”列必须填写；设备类项目“品牌、型号规格、生产厂家”列必须填写（定制产品和服务除外）。

法定代表人或委托代理人（签字）:

谈判供应商名称（盖章）：

报价时间：     年     月    日

附件三

商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称:

项目编号:

分标

| - 序号 | - 竞争性谈判文件要求 | - 竞争性谈判响应文件具体响应 | - “满足”或者“负偏离”或者“正偏离” | - 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 商务部分（商务及其他售后服务要求） |  |  |  |  |
| - 1 | - 质保期 |  |  |  |
| - 2 | - 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| - 3 | - 付款条件 |  |  |  |
| - … | - 售后服务要求 |  |  |  |
| - … | - … |  |  |  |
| - 技术部分（技术参数及性能配置要求） |  |  |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |
| - … |  |  |  |  |

说明：1.应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2.“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“≥”和“≤”偏离说明，“≥”：“=”为无偏离，“＞”为正偏离；“＜”为负偏离，“≤”：“=”为无偏离，“＜”为正偏离，“＞”为负偏离。响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

3.必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“满足”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“≥”或“≤”时，响应时必须明确具体响应数值）。“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“满足”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。

法定代表人或委托代理人签字:

谈判供应商名称（盖章）：

年   月   日

附件四

法定代表人(负责人)授权委托书

广西壮族自治区政府采购中心：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项目名称、项目编号）竞争性谈判采购活动的委托代理人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

谈判供应商（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件五

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

（格式自拟，必须提供）

说明：1.竞标人应按照相关法规规定如实做出声明。

2．按照采购文件的规定盖章（自然人竞标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体竞标，联合体各方均需提供上述声明。

附件六

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）釆购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.    （标的名称），属于     （釆购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）、从业人员	人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.采购文件中明确的所属行业名称是根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定确定。

第五章  合同主要条款

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购人（甲方）

住   所：

供 应 商（乙方）

住   所：

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

采购人可根据“第三章采购需求”的要求调整：

采购合同文本（格式）

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）                              采 购 计 划 号

供 应 商（乙方）                             项目名称和编号

签  订  地  点                                签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 标的 名称 | 商标 品牌 | 型号 参数 | 生产 厂家 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

2．合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如谈判文件、响应文件对其另有规定的，从其规定。

- 第二条　质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2．乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3.乙方根据甲方的需求,提供非以上供货一览表的货物(包括耗材替代品等),货物价格不

能高于市场价格。

4.按国家及行业有关标准实行产品“三包”,在质保期内甲方发现非人为因素损坏或缺陷并

通知乙方,乙方需退货或迅速作出调换,所有产生的费用由乙方负责。

5.质保期内如由于产品质量本身问题,由乙方负责实行三包。

6.如原合同的产品已经停产的,乙方将及时书面向甲方提出。并及时提供相应的替代产品的

资料和价格给甲方,以便双商定价格。

7.新增采购项目,不在报价表内的,费用由甲方与乙方双方核定,乙方及时补充完善价格表。

如因市场因素,乙方所供应的物品价格下跌比较明显,或办公用品及耗材生产厂家产品价格下调

时,乙方需主动以书面形式告知甲方,双方重新约定物品供货价格。

- 第三条　权利保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

- 第四条　包装和运输

1.乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：             。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                 。

- 第五条　交付和验收

1.交付使用时间：                 、地点：                          。

2.乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

- 第六条　安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：                   。

- 第七条  售后服务、保修期

1.乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.货物保修期；                                          。

3.乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1.本项目无预付款,乙方在每月每批货物供货完毕并通过验收合格后,甲方按月一次性付清乙

方的全部货款。

票据要求：采购人付款前，成交供应商必须按照采购合同要求提供真实、有效、合法的正式发票及相关材料，发票内不能打印明细的，需提供《销售货物或者应税劳务》；清单不在成交供应商经营范围的，需提供成交供应商委托具备相应资质或经营范围的第三方为本项目履约的协议。供应商未提供发票的，采购人的付款义务顺延，且不承担迟延履行的相关责任。同时，一旦发现成交供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，成交供应商应支付采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

2.资金性质：  财政性资金  。

第九条　履约保证金

1.履约保证金金额：成交金额的 5 %（对中小微企业收取合同价的2%）。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票、网上银行或者银行、保险机构出具的保函等非现金形式。

3.履约保证金递交时间：签订合同后5个工作日内由成交人转入采购人指定保证金账户。

4.履约保证金退还：验收合格后无质量问题，成交人提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向采购人提出书面申请退还，采购人在收到申请后二十个工作日内以银行转账方式无息退还。

（注：供应商采用转账方式提交履约保证金的，须从供应商基本账户汇出到达指定账户，并持银行转账凭证到采购人财务处开具收据。）

5.备注：

（1）履约保证金不足额缴纳的，或银行出具的保函额度不足的或者银行保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。

（2）采用银行出具的保函的，必须为无条件的银行保函，否则不予签订合同

- 第十条　税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 第十一条　质量保证及售后服务

1. 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《采购需求》中各分标的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

- 第十二条　调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

- 第十三条　货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

- 第十四条　违约责任

1．乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2．乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3．因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4．甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过   天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5．乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6．乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7．其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

- 第十五条　不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 第十六条　合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向（仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼）甲方所在地的法院提起诉讼   。

3.（仲裁或诉讼）        期间，本合同继续履行。

- 第十七条　合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表（委托代理人）签字并加盖单位公章或合同专用章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经广西区财政厅政府采购监督管理处审批，并签书面补充协议报广西区财政厅政府采购监督管理处备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

- 第十八条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

- 第十九条　签订本合同依据

1．谈判文件；

2．乙方提供的响应文件；

3．谈判书；

4．成交通知书。

第二十条　本合同一式六份，具有同等法律效力。广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处、代理机构各一份，甲方三份，乙方一份。自签订之日起两个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件

| 4、其他具体事项： |  |
| --- | --- |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章  评定标准

评定标准

- 一、评审原则

（一）谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和评审专家共三人以上的单数组成（达到公开招标数额标准以上的项目，竞争性谈判小组成员由五人以上单数组成），其中评审专家的人数不得少于谈判小组成员总数的三分之二。

(二)  评审依据：以竞争性谈判文件和竞争性谈判响应文件为依据。

- 二、评审方法

对资格性和符合性检查合格的竞争性谈判响应文件，采用最低评标价法进行评审。

谈判小组将以竞争性谈判文件、竞争性谈判响应文件为评审依据，在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中，以提出最后报价（价格扣除后）最低的供应商作为成交供应商。

谈判供应商符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定条件且按办法中规定的格式提供了《中小企业声明函》的小型和微型企业，对其最后报价给予10%的扣除；大中型企业与小型、微型企业组成联合体进行谈判，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体最后报价给予4%的扣除，扣除后的价格为评标价；除上述情况外，评标价=竞标价

谈判供应商及所提供的产品企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

竞标产品提供企业按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

- 三、成交候选人推荐原则

（一）竞争性谈判响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按价格扣除后的报价由低到高顺序推荐3名以上成交候选人（报价相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况确定排序，并按确定排序由低到高的原则推荐成交候选人）。采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选人为成交供应商。排名第一的成交候选人拒绝签订政府采购合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

（二）谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他满足谈判文件实质性响应要求供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组将不推荐该谈判供应商为成交候选供应商。