广西泽丰工程咨询有限公司

竞争性谈判文件

项目编号：BHZC2024-J2-020184-GXZF

项目名称：北海市海城区2024年城市危旧房安全

专项整治拆除项目

采 购 人：北海市海城区住房和城乡建设局

采购代理机构：广西泽丰工程咨询有限公司

2024年 9 月23 日

目    录

第一章  竞争性谈判公告…………………………………………………………………………………… 3

第二章  供应商须知………………………………………………………………………………………… 6

第三章  项目需求和说明（工程量清单另附）…………………………………………………………… 20

第四章  响应文件格式……………………………………………………………………………………… 23

第五章  合同主要条款……………………………………………………………………………………… 38

第六章  评定标准…………………………………………………………………………………………… 50

第一章 竞争性谈判公告

# 北海市海城区2024年城市危旧房安全专项整治拆除项目（BHZC2024-J2-020184-GXZF）竞争性谈判公告（远程异地评标）

项目概况

北海市海城区2024年城市危旧房安全专项整治拆除项目项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取谈判文件，并于2024年9月27 日09 点00分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：BHZC2024-J2-020184-GXZF

项目名称：北海市海城区2024年城市危旧房安全专项整治拆除项目

采购方式：R竞争性谈判 □竞争性磋商 £询价

预算金额：人民币壹佰陆拾万叁仟捌佰柒拾贰元贰角肆分（¥1603872.24）

采购需求：本项目为北海市海城区2024年城市危旧房安全专项整治拆除项目工程；采购范围：包括工程量清单及拆除方案范围内所涉及的一切工程内容、竣工验收、整体移交、工程保修期内的缺陷修复等所有内容；不允许分包；建设内容：负责对北部湾港股份有限公司港务宿舍危旧房、北海市化肥厂危旧房、北海市粮油公司宿舍危旧房、三中东里房管小区3栋旁小楼房屋、北海市选厂宿舍危旧房、北海市渔业公司住宿13幢房屋、广西振华建筑有限公司危旧房进行拆除，包括但不限于建筑工程等内容（具体内容详见本项目工程量清单）。承包方式：固定综合单价；建设地点：北海市；质量要求：达到国家工程施工验收规范合格标准。如需进一步了解详细内容，具体内容详见竞争性谈判文件。

合同履行期限：本项目工期为  60  个日历日。

本项目不接受联合体。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等文件中相关资格条件的要求。

3.本项目的特定资格要求：具备【建筑工程施工总承包三级】 (含)以上资质，且具有有效的安全生产许可证；拟派驻本项目的项目经理必须具备有【建筑工程】专业二级以上(含本级) 注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；拟投入本工程的施工员、安全员、质量员、材料员须具有有效的相应施工现场专业人员职业培训合格证书；专职安全生产管理人员需有有效的施工企业三类人员C证）。

## 三、获取采购文件

1.获取时间：2024年9 月24 日至2024年9 月26日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：潜在供应商登陆广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），在线自行下载竞争性谈判文件电子版。

售价：0.00元

四、响应文件提交

截止时间：2024年 9 月27日09点00分（北京时间）；从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日。

地点：通过广西政府采购云平台实行在线投标响应。

## 五、开启

时间：2024年9 月27日09点00分（北京时间）

地点：通过广西政府采购云平台实行在线解密开启。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1.网上公告媒体查询：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）

2.在线投标响应（电子投标）说明：

2.1本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在谈判截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“北海市政府采购中心网站-相关下载- CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见谈判文件。

2.2各供应商通过广西政府采购云平台参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区—广西政府采购云平台新版客户端。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。
    2.3广西政府采购云平台与政采云平台操作流程一致，首次登录新平台账号密码与政采云账号密码一致，新旧平台数据相互独立，后续修改新平台密码不会影响政采云平台密码。

2.4供应商应当在投标截止时间前，将生成的“电子加密响应文件（下称电子响应文件）”上传递交至广西政府采购云平台。响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。

2.5供应商可以提供以介质（U盘或光盘等）存储的电子备份响应文件。电子备份响应文件应当在响应文件提交截止时间前按要求密封，以现场递交或邮寄的方式送达到采购代理机构工作人员手上（广西北海市北海大道158号北园公寓星晨座7楼A室）。逾期送达或未按要求密封将被拒收。电子备份响应文件应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、供应商名称并加盖公章。供应商自行负责电子备份响应文件在邮寄过程中出现的所有安全问题，并承担相应的责任和后果。

邮寄地址：广西北海市北海大道158号北园公寓星晨座7楼A室，联系人：钟剑萍，电话：0779-3969099。

拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由供应商自行承担。

2.6通过“广西政府采购云平台”上传递交的“电子加密响应文件”无法按时解密，供应商递交了电子备份响应文件的，以电子备份响应文件为依据，否则视为响应文件撤回。通过广西政府采购云平台上传递交的电子加密响应文件已按时解密的，电子备份响应文件自动失效。供应商仅递交电子备份响应文件的，谈判无效。

## 3.须落实的政府采购政策：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、落实扶持中小企业政策（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型微型企业）等与政府采购相关的法律法规。

4.对供应商的其它要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（2）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录【被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体的供应商，将被拒绝其参与本次采购活动。】

（3）承诺履行竞争性谈判文件的各项规定，有能力提供本项目所需服务的供应商。参加采购活动前三年内，无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。

（4）至本项目响应文件递交截止时间止，供应商具有良好的财务会计制度（至少有近半年内连续三个月的财务报表）、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录【至少有近半年内连续三个月的缴纳税收（至少包括增值税）和社会保险金（包括基本养老、失业、工伤、基本医疗）的记录】。

5.本项目采用远程异地评标。

## 九、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名    称：北海市海城区住房和城乡建设局

地    址：北海市海城区沈四村西路8号

联系方式：联系人：陈工    电话：0779- 3066090

## 2.采购代理机构信息

名    称：广西泽丰工程咨询有限公司

地　　址：广西北海市北海大道158号北园公寓星晨座7楼A室

联系方式：联系人：钟剑萍    联系电话：0779-3969099

## 3.项目联系方式

项目联系人：钟剑萍

电　　  话：0779-3969099

广西泽丰工程咨询有限公司

2024年 9 月23 日

第二章  谈判供应商须知

谈判供应商须知前附表

| 项 号 | 内 容 规 格 |
| --- | --- |
| 1 | 1.项目名称：北海市海城区2024年城市危旧房安全专项整治拆除项目 2.项目编号：BHZC2024-J2-020184-GXZF 3.采购预算控制价：人民币壹佰陆拾万叁仟捌佰柒拾贰元贰角肆分（¥1603872.24） |
| 2 | ## 谈判供应商的资格要求： 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等文件中相关资格条件的要求。 3.本项目的特定资格要求：具备【建筑工程施工总承包三级】 (含)以上资质，且具有有效的安全生产许可证；拟派驻本项目的项目经理必须具有备【建筑工程】专业二级以上(含本级) 注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；拟投入本工程的施工员、安全员、质量员、材料员须具有有效的相应施工现场专业人员职业培训合格证书；专职安全生产管理人员需有有效的施工企业三类人员C证）。 |
| 3 | 报价：谈判供应商须就《采购需求》中所有的服务内容作完整唯一报价。 |
| 2 | 投标前准备： 1.本项目采用“全流程电子化”的方式进行开、评标，本项目实行网上谈判，采用电子响应文件。若供应商参与谈判，自行承担谈判一切费用。 2.各供应商应在响应文件提交截止时间前确保成为“政府采购云平台”正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行响应文件制作。客户端网址详见本项目竞争性谈判公告，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 |
| 3 | 供应商应在响应文件提交截止时间前提供电子响应文件，同时可以提供以介质存储的电子备份响应文件： 1.电子响应文件按广西政府采购云平台要求及本谈判文件要求制作、加密并提交。 2.以介质存储的电子备份响应文件，按广西政府采购云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式，以DVD光盘或者U盘等形式提供，数量为1份。 3.响应文件启用顺序和效力：响应文件的启用，按先后顺位分别为电子响应文件、以介质存储的电子备份响应文件。顺位在先的电子响应文件已按时解密的，下一顺位的电子备份响应文件自动失效。在下一顺位的电子备份响应文件启用时，前一顺位的电子响应文件自动失效。 4.未传输提交电子响应文件的，谈判无效。 5.未提供符合要求的电子备份响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，后果自负。 |
| 4 | 1.响应文件提交截止时间：2024年9 月27日09点00 分 2.地址：通过广西政府采购云平台实行在线截标。 |
|  | 谈判响应文件解密时间： 截标时间后30分钟内谈判供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密响应文件。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份响应文件作为依据，若电子备份响应文件与广西政府采购云平台上传的电子响应文件被识别为不一致的，以电子备份响应文件作为评审依据；谈判供应商按时在线解密响应文件的，以在线解密的响应文件作为评审依据。若谈判供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份响应文件的，视为响应文件撤回。 |
| 5 | 响应文件有效期为：响应文件递交截止日期后60天。 |
| 7 | 投标保证金：无需提交。 |
| 9 | 1.谈判时间：2024年9 月27日09点00分截标后 2.谈判地点：通过广西政府采购云平台实行在线谈判。 |
| 10 | 评定标准：最低评标价法（详细见第六章） |

谈判供应商须知

一、总　则

1、说明

1.1工程说明：工程的说明见谈判供应商须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。

1.2资金来源：本工程的资金来源为财政资金，资金已落实，并将资金用于本工程合同项下的合格支付。

1.3谈判供应商资质要求：见“谈判供应商须知前附表”。

1.4谈判范围：本竞争性谈判文件所提供的工程量清单范围内所涉及的一切工程内容、竣工验收、整体移交、工程保修期内的缺陷修复的所有内容。

1.5名词定义：

1.5.1“采购人”是指组织本次招标的采购人。

1.5.2“供应商”系指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.5.3“书面形式”包括信函、传真、电报等。

1.5.4“▲”系指实质性要求条款。

2、现场考察

采购人不组织现场勘察。谈判供应商可按谈判公告确定的内容对工程现场和其周围环境进行考察和检查，以获取有关编制响应文件和签署实施工程合同所需的各种资料。谈判供应商应承担现场考察的责任和风险。考察现场的费用由谈判供应商自行承担。

## 二、竞争性谈判文件

3、竞争性谈判文件的组成

3.1竞争性谈判文件包括下列内容：

第一章  谈判公告

第二章  谈判供应商须知及前附表

第三章  项目需求和说明（工程量清单另附）

第四章  响应文件（格式）

第五章  合同书（格式）

第六章  评定标准

3.2特别说明：

▲3.2.1 关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则其响应文件将被视为无效：

（1）供应商的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。

▲3.2.2多家供应商参加投标时：

（1）单一产品采购项目中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交供应商候选人。

（2）非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

（3）多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，按上款规定确定其中一家为有效供应商。

▲3.2.3供应商投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲3.2.4供应商所投产品生产厂家若有受过相关财政部门处罚且期限未届满的，将取消供应商的投标资格。

▲3.2.5供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3.2.6供应商在投标活动中提供任何虚假材料,其投标或中标无效，并报监管部门查处。成交后发现的,成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

3.2.7至报名截止时间止，获取谈判文件的供应商不足三家的，采购代理机构可延长获取谈判文件的时间，并延迟截标和开标时间，同时书面通知已获取谈判文件的供应商，并在相关的采购信息发布媒体上发布变更公告。

3.2.8在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人（负责人）或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

4、 谈判费用、竞争性谈判公告、竞争性谈判文件的澄清和修改

4.1谈判费用：供应商应自行承担所有与编写和提交竞争性谈判响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

4.2竞争性谈判公告：见2024年9月23日中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）。

4.3竞争性谈判文件的澄清和修改：

4.3.1供应商应认真审核《采购需求》中的技术参数、配置及要求，如发现表中技术参数、配置有误或要求不合理的，供应商必须在规定的时间前要求澄清，否则，由此产生的后果由供应商负责。

4.3.2任何要求澄清竞争性谈判文件的供应商，均应在响应文件提交截止日期 三 日前的正常工作时间以传真等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将及时予以答复。

4.3.3采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清或者修改的，在竞争性谈判文件要求提交响应文件截止时间三个工作日前（不足三个工作日顺延），在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）上发布更正公告，并通知所有竞争性谈判文件收受人。该澄清或者修改的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

4.3.4采购代理机构可视具体情况，延长响应文件提交截止时间和谈判时间。采购代理机构至少在竞争性谈判文件要求提交响应文件的截止时间一日前，将变更时间及时通知所有竞争性谈判文件收受人，并在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）上发布变更公告。

4.4质疑：供应商认为竞争性谈判文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，通过北海“广西政府采购云平台”平台在线向采购人、代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑；具体计算时间如下：

4.4.1对可以质疑的竞争性谈判文件提出质疑的，为收到竞争性谈判文件之日；

4.4.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

4.4.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。供应商对采购人的质疑答复不满意或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

质疑函递交方式:供应商可按《北海市财政局 北海市政府采购中心关于启用政府采购在线询问、质疑、投诉功能的通知》（北财采【2022】23号）的规定通过北海“广西政府采购云平台”进入“项目采购-询问质疑投诉”栏目在线提起询问；供应商在线上提出后，应在 1 个工作日内电话告知采购人或采购代理机构。供应商不具备在线询问条件的，可继续采用信函、电子邮件、传真、电话、面谈等方式进行相应活动。

5.踏勘现场

5.5.1采购人不组织踏勘，集体供应商自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取编制响应文件和签署合同所需的资料，并承担勘察现场所发生的自身费用。

5.5.2采购人向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，供供应商设计响应文件时参考，采购人不对供应商由此而做出的推论、理解和结论负责。

5.5.3经采购人允许，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应自行承担踏勘现场的责任和风险。

三、响应文件的编制

6、响应文件编制基本要求

6.1供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件并装订和封装。

6.2供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构和采购人就有关谈判的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

6.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6.4响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

6.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给谈判小组评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

6.6响应文件的组成：响应文件应分为价格文件、资格证明文件和商务技术文件三个部分组成（要求按以下顺序装订成一本）。

6.6.1 报价文件

▲（1）谈判书；（格式见第四章，必须提供）

▲（2）谈判书附录；（格式见第四章，必须提供）

▲（3）谈判报价表（格式见第四章，必须提供）

▲（4）已标价工程量清单；（必须提供）

（5）按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料；（如有规定需提交的则必须提供）

（6）供应商认为需要提供的其他证明材料。

6.6.2 资格审查文件

▲（1）法定代表人（负责人）授权委托书（格式见第四章）和委托代理人身份证复印件；（有委托代理时必须提供）

▲（2）法定代表人（负责人）身份证明书、法定代表人（负责人）身份证复印件；（格式见第四章，必须提供）

▲（3）供应商有效的建筑工程施工总承包企业资质证书复印件、有效的安全生产许可证复印件（必须提供）

▲（4）拟派项目经理的注册建造师证书复印件、有效的安全生产考核合格证书（B类）复印件（必须提供）

▲（5）投入本工程的专职安全生产管理人员有效的建筑施工企业三类人员C证复印件；（必须提供）

▲（6）投入本工程的施工员、安全员、质量员、材料员有效的相应施工现场专业人员职业培训合格证书复印件；（必须提供）

▲（7）《北海市政府采购供应商信用承诺函》；（格式见第四章，必须提供）

▲（8）《诚信记录良好承诺函》；（格式见第四章，必须提供）

▲（9）《近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函》；（格式见第四章，必须提供）

▲（10）中小企业声明函或监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函等。（格式见第四章，必须提供）

（11）供应商认为需要提供的其他证明材料。

6.6.3 商务技术文件

▲（1）企业概况表（格式见第四章，必须提供）；

▲（2）施工组织设计方案（格式见第四章，必须提供）；

▲（3）项目经理简历表（格式见第四章，必须提供）；

▲（4）主要施工管理人员表（格式见第四章，必须提供）；

▲（5）工程项目管理承诺书；（格式见第四章，必须提供）

▲（6）农民工工资保障承诺书 ；（格式见第四章，必须提供）

（7）按本竞争性谈判文件规定提交的其它资料（有规定需提交的则必须提供）；

（8）供应商认为需要提供的其他证明材料。

供应商必须使用竞争性谈判文件提供的响应文件格式和顺序另行编制响应文件，但表格可以按同样格式扩展。

特别说明：

①电子响应文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若本谈判文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在响应文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

②本谈判文件要求提供的的各种复印件，须加盖供应商CA签章，否则其谈判无效。

③本谈判文件要求在响应文件中“必须提供”的证明等材料，供应商必须全部提供，缺一不可，否则按谈判无效处理。

④本谈判文件要求法定代表人（负责人）或委托代理人签字的，可采用广西政府采购云平台系统中的CA签章，也可由其本人签名，不得代签或漏签，否则按参加谈判采购无效处理。

7、计量单位

7.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

四、谈判报价说明

8、谈判价格

8.1 本工程谈判报价采用工程量清单报价，按实际工程量结算。

8.1.1本工程为固定综合单价承包，报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和

8.1.2 投标人所填报的各项基价中的各种材料单价在合同实施期间不因市场价格变化因素而变动，所有材料的进场费均由投标人负担，投标人在报综合单价时应考虑各种风险因素和自己的承受能力。

8.1.3本合同实施期间因设计变更引起工程项目、工程量变化的，其工程量按实际发生并经监理工程师及发包人签证认可，变更合同价款按下列方法进行：

（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款；

（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款；

（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，则有定额的套定额计算，执行本工程谈判报价的计算及结算依据并乘以下浮系数（成交价/工程预算控制价）计算，其中材料价格有信息价的按施工期间的信息价进行计算，无信息的按市场价；新增项目无定额可套的，由发包人、承包人及监理根据市场价格协商确定。

8.1.4 投标人应认真填写工程量清单中所列的所有各细目的单价和总额价，填写工程量清单时应注意：

（1）有工程数量的应报单价和总额。

（2）无工程数量的项目不报价。

（3）谈判时，采购人要求报价的细目，投标人没有填入单价或总额价的细目，其费用应视为已分配在工程量清单的其它单价或总额价中，承包人必须按监理工程师的指令完成工程量清单中未填入单价或总额价的工程细目，但不能得到支付与结算。

8.1.5采购人所提供的工程量清单及相关资料，应认为已包括完成本工程的所有项目。凡工程量清单及相关资料所示工程所必不可少的附属工程、相关工程、衔接与后续工程所需的费用，供应商应计入相关项目的报价中。

8.1.6除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报单价和合价，以及报价汇总表中的价格应包括完成该工程项目的成本、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金、保险、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、责任、验收、采购代理服务费政策性文件规定费用等所有费用。国家和自治区政策性调整有关费用标准的，按文件规定执行。

8.1.7供应商应按照采购人的工程量清单进行报价。供应商对自己所填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量负责，投标人填写的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量必须与采购人提供的一致。评审中，如最终报价文件项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程数量与采购人提供不一致的，作谈判无效处理。

8.1.8设有暂定价或暂定金额的，谈判时要按采购人工程量清单给出的暂定价或暂定金额计入报价中，否则作谈判无效处理。

8.1.9本项目谈判采用多次报价方式，作最后报价时谈判小组将书面告知各供应商，供应商的最后报价文件必须以工程量清单报价表的格式编制，不得以总价下浮的方式做最后报价，否则，作无效谈判处理，供应商须提前做好相关准备并按时递交最终报价文件，最后报价高于采购预算控制价的响应文件将被拒绝。

8.2工程计价说明详见第三章项目需求和说明中的“工程量清单”。

8.2.1采购人不提供施工废料、废渣的倾倒地点，施工废料、废渣的运距由供应商按所能承受能力自行考虑。

8.2.2本工程施工期间的水电费由施工方承担。

8.3 谈判货币

响应文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。

五、响应文件的份数、封装和递交

9. 响应文件的封装

9.1供应商应按照谈判文件的要求编制完整的响应文件，响应文件须对谈判文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致响应文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，响应文件留有空项的地方，其谈判将会被按无效处理。

9.2电子响应文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本谈判文件规定的格式和顺序编制电子响应文件并进行关联定位，以便谈判小组在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对本谈判文件的某项要求，供应商的电子响应文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则谈判小组在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子响应文件如内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读，或者在按本谈判文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

9.3 “广西政府采购云平台电子交易客户端”上目前没有法定代表人（负责人）或授权代表CA 电子签章的，供应商可在线下，将响应文件中涉及到签字的位置线处签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式，然后插入即可。响应文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

9.4响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或法定代表人（负责人）或授权委托人签字。响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

9.5供应商应将电子备份响应文件装入到一个响应文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份响应文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

9.6逾期送达或者未按照谈判文件要求密封的电子备份响应文件将被拒绝，由此造成电子备份响应文件被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

9.7供应商已经被推荐为第一成交候选供应商后撤回响应文件或放弃成交的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

10. 响应文件的提交

10.1电子响应文件应于竞争性谈判文件中规定的时间前上传提交至广西政府采购云平台。

电子响应文件的相关说明

（1）供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照本谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在响应文件提交截止时间前完成响应文件的传输提交，且可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。响应文件提交截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

（2）如有特殊情况，采购代理机构延长响应文件提交截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

电子备份响应文件的相关说明

- 提供电子备份谈判响应文件的，应当在响应文件提交截止时间前按要求密封，以现场提交或邮寄的方式送达到采购代理机构工作人员手上（广西北海市北海大道158号北园公寓星晨座7楼A室），逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：广西北海市北海大道158号北园公寓星晨座7楼A室，联系人：钟剑萍，电话：0779-3969099

拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由供应商自行承担。

供应商自行承担电子备份响应文件在邮寄过程中出现的所有安全问题。

（2）供应商在响应文件提交截止时间之前，可以对已提交的电子备份响应文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；响应文件提交截止时间后，供应商不得撤回、修改电子备份响应文件。修改后重新提交的电子备份响应文件应当按本谈判文件的要求签署、盖章和密封。

10.2响应文件从响应文件提交截止日期后 60 天内有效。

10.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

11.迟交的响应文件

11.1在本文件要求响应文件提交截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购代理机构将拒收。

12.诚信承诺

供应商应当遵循诚实信用原则，不得对提交的资格审查材料作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，将按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时，将政府采购领域严重违法失信主体进行联合惩戒。

七、谈判程序及评定标准

开启会的准备工作由采购代理机构负责落实。

采购代理机构将按照谈判文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开启会、开启响应文件，所有供应商均应当准时在线参加。供应商如不参加开启会的，视同认可开启会结果，事后不得对采购相关人员、开启会过程和开启会结果提出异议，同时供应商因未在线参加开启会而导致其响应文件无法按时解密等一切后果由供应商自行承担。

13.谈判程序

13.1响应文件提交截止时间后，向供应商发出电子加密响应文件【开始解密】通知，由供应商登录广西政府采购云平台，在竞争性谈判文件规定的时间内自行进行对响应文件在线解密。供应商在规定的时间内无法完成已提交的“电子加密响应文件”解密的，如已按规定提交了电子备份响应文件的，将由采购代理机构按“政府采购云平台”操作规范将备份响应文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密响应文件”自动失效。如未提供电子备份响应文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为供应商放弃竞标。在线解密时间为30分钟。

13.2谈判小组对响应文件进行评估和比较。

13.3以广西政府采购云平台中“项目采购”应用模块获取本谈判文件顺序确定各供应商谈判顺序。

13.4谈判小组与单一供应商分别进行谈判。如果谈判小组一致认为谈判文件无需调整，且响应文件符合谈判文件要求，无需再谈判时，谈判小组按谈判文件设定的程序和评标方法继续进入下一程序。（谈判时供应商的技术资料、价格和其他信息在评审、谈判过程中保密）

13.5谈判小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（只公开最后报价）。

13.6由谈判小组采用最低评标价法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行评审，在符合采购需求、质量和服务要求的前提下，按评审价从低到高的顺序推荐确定成交候选供应商。

特别说明：广西政府采购云平台如对电子化谈判及评审程序有调整的，按调整后的程序操作。在响应文件评审及谈判过程中，供应商须自行做好随时进行谈判或报价的准备，因供应商的自身原因，未能够在规定时间内与谈判小组进行谈判、提交报价的，后果自负。

14.采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

14.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

14.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

14.3电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

14.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

14.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

15.谈判内容

15.1本次谈判内容为在本谈判文件范围内就供应商的响应文件，谈判小组与供应商在技术、价格、服务、合同等问题进行谈判，最终确定成交与否。

15.2谈判应作书面记录，供应商并就谈判内容作出书面承诺，并由供应商法定代表人（负责人）或其授权委托人签字后生效，作为响应文件的一部分。

15.3本谈判文件有实质性变动的，谈判小组以书面形式通知所有参加谈判的供应商。

16.谈判小组

16.1谈判小组由采购人、采购代理机构依法组建，负责评审活动。谈判小组遵循公开、公平、公正、科学合理、竞争择优的原则。

16.2谈判小组由采购人代表和有关方面专家组成，成员人数为3人。

16.3谈判小组负责对供应商资格的最终审定。

17.谈判响应文件的初审鉴定

17.1资格性审查

17.1.1依据法律、法规和谈判文件规定，对谈判响应文件提供的资格证明及通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的相关供应商主体信用记录等进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。

17.1.2通过资格审查的合格供应商不足3家的，除本须知正文第18.6条的情形外，不得进入符合性审查环节，采购人或采购代理机构应当重新开展采购活动。

17.2符合性审查

17.2.1谈判时，谈判小组将首先评定每份响应文件是否在实质上响应了本谈判文件要求。所谓实质上的响应，是指响应文件与本谈判文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的采购人的权利和供应商的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应本谈判文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

17.2.2通过符合性审查的合格供应商不足3家的，除本须知正文第18.6条的情形外，不得进入谈判环节，采购人或采购代理机构应当重新开展采购活动。

17.3如果响应文件实质不响应本谈判文件的各项要求，谈判小组将予以拒绝，并且不允许供应商通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的谈判。

18.对明显的文字和计算错误的修正原则

18.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

18.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

18.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

18.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其谈判无效。

19.最后报价

19.1符合性审查通过后，谈判供应商在广西政府采购云平台设定的时间内提交最后报价。提交最后报价的供应商不得少于3家。谈判供应商因自身原因，未能够在规定时间内提交最后报价的，后果自负。

19.2最后报价是谈判响应文件的有效组成部分。

19.3响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本正文第17条的规定修正。

19.4修正后的报价出现下列情形的，按无效谈判处理：

（1）谈判供应商不确认的；

（2）经谈判供应商确认修正后的谈判报价（包含首次报价、最后报价）超过所谈判分标规定的采购预算总金额或分项采购预算金额或最高限价的（如本项目公布了最高限价）或未按本项目谈判文件要求的报价的。

19.5经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

19.6最后报价结束后，谈判小组不得再与谈判供应商进行任何形式的商谈。

20.谈判响应文件的评审、比较和否决

20.1谈判小组将对在实质上响应谈判文件要求的谈判响应文件进行评审。

20.2在评审过程中，谈判小组可以书面形式要求供应商就响应文件含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

20.3在谈判过程中，如发现与谈判文件要求相偏离的，谈判小组应对其偏离情形进行必要的书面核实。

20.4在评审过程中，如属于实质性偏离或符合无效响应条件的，应当询问相关供应商，并允许其进行陈述申辩，但不允许对偏离条款撤回。

20.5 报价审核。对符合采购需求且通过商务技术（资信）评审的谈判供应商的报价的合理性、准确性等进行审查核实。

20.5.1谈判小组认为谈判供应商的报价明显低于其他通过符合性审查谈判供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内通过广西政府采购云平台提供线上说明，必要时提交相关证明材料。

20.6谈判小组依据谈判文件规定的评定标准和方法，对谈判响应文件进行评审后，向采购代理机构提供书面谈判报告，并按评审价从低到高的顺序推荐成交候选供应商。

21.响应文件的澄清

21.1为有利于对响应文件的比较和评议，谈判小组可要求供应商对响应文件进行澄清，必要时谈判小组可要求供应商对澄清的问题作出书面答复。

21.2评审中需要供应商对响应文件作出澄清、说明或者补正的，谈判小组和供应商应当通过广西政府采购云平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

21.3供应商通过广西政府采购云平台交换的数据电文必须进行电子签章。

八、无效谈判条款

22.1谈判响应文件如有下列情况之一，在评审中按照无效谈判处理：

（1）竞争性谈判文件要求必须提供的材料未提供或提供不完全的；

（2）未按照竞争性谈判文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备竞争性谈判文件中规定资格要求的；

（4）不符合法律、法规的；

（5）不符合竞争性谈判文件中规定的实质性要求并且在谈判规定的时间内无法说明和补充的。

22.2有下列情形之一的视为供应商互相串通参加谈判采购，其响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

22.3废止条款

谈判采购项目出现下列情形之一的，谈判予以废止：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，采购任务取消的。

22.4 有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商根据政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律

责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员根据政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件

或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排

斥其他供应商的其他串通行为。

九、确定成交供应商办法

23.1 根据以下原则确定成交供应商：

23.2质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的供应商中按最后报价（评标价）最低的原则确定成交供应商。

十.成交公告

24.1采购代理机构在评审结束后2个工作日内将谈判评审报告送采购人确认，采购人确认后，成交公告将在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) 、广西政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn/）上发布，同时向成交供应商发出成交通知书。

24.2供应商如对成交公告有异议，可以在成交公告期满之日起七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构将在收到供应商的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

质疑联系部门及电话为：广西泽丰工程咨询有限公司              0779-3969099

投诉联系部门及电话为：北海市财政局（政府采购监督管理科）    0779-3063975

十一、履约保证金

25.无需提供

十二、签订合同

26.1成交供应商自成交通知书发出之日起  25 个日历日内与采购人签订采购合同。

26.2成交供应商须在合同签订生效之日起1个工作日内，将政府采购合同扫描件发送到采购代理机构邮箱，并将政府采购合同原件2份送达到采购代理机构。

26.3成交供应商拒绝或因故不能签订采购合同或不能履行合同的，采购人可以根据谈判评审报告确定成交供应商之后排名第一的成交候选供应商作为成交供应商并签订采购合同，也可以重新开展政府采购活动。无正当理由拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加该项目重新开展的采购活动。

26.4采购人或采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。成交供应商在签订合同时，必须成为广西政府采购云网上交易平台的正式入驻供应商，否则由此使采购人或采购代理机构不能按要求及时在相关媒体上发布合同公告所造成的一切后果及损失均由该成交供应商承担和赔偿，采购人有权单方面解除合同，同时有权按国家相关法律法规追究该成交供应商虚假应标的相关责任。

十三、适用法律

28.详见本项目谈判公告。

十四、其他事项

29.1采购代理服务费的收取。采购代理服务费由成交供应商支付。采购代理服务费收费标准参照广西壮族自治区物价局桂价费【2015】299号文件的相关规定实行市场调节，计算方法参考广西壮族自治区物价局桂价费【2011】55号文件相关规定的 工程类 收费标准计算收费。

29.2验收：采购人按谈判文件的规定和要求组织履约验收，成交供应商须予以配合。验收通过的，签署采购项目合同验收书【格式见本章附件】，成交供应商须在验收书签署后1个工作日内将验收书发送至采购代理机构邮箱或送（或寄）到采购代理机构。

29.3成交供应商在成交公告发布后须按采购代理机构的要求向采购标代理机构提供完整的电子备份响应文件纸质版2份。

29.3.解释权

本竞争性谈判文件解释权属采购人及采购代理机构。

29.4.有关事宜

所有与本竞争性谈判文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

采购代理机构名称：广西泽丰工程咨询有限公司               邮政编码：536000

开户名称：广西泽丰工程咨询有限公司北海分公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司北海分行

银行账号：2107500009300096127

通讯地址：广西北海市北海大道158号北园公寓星晨座7楼A室

电    话：0779-3969099

# 附件：

采购项目合同验收书（格式）

根据采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ）采购项目中标（或成交）供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： |  | □自行验收 □委托验收 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置等（或服务内容、标准） |  |  | 数量 |  | 金 额 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际供货日期 |  |  | 合同交货验收日期 |  |  |  |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、谈判文件、投标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商提供的服务质量保证证明材料是否齐全、应有的服务质量是否达到合同约定等。可附件) |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |  |  |  |  |  |  |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |  |  |  |  |  |  |
| 验收小组成员签字： |  |  |  |  |  |  |  |
| 监督人员或其他相关人员签字： 或受邀机构的意见（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标或者成交供应商负责人签字或盖章： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  | 采购单位或受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |

# 第三章  项目需求和说明

项目需求和说明表

| 工程名称 | 北海市海城区2024年城市危旧房安全专项整治拆除项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | BHZC2024-J2-020184-GXZF |
| 建设地点 | 北海市 |
| 建设内容 | 负责对北部湾港股份有限公司港务宿舍危旧房、北海市化肥厂危旧房、北海市粮油公司宿舍危旧房、三中东里房管小区3栋旁小楼房屋、北海市选厂宿舍危旧房、北海市渔业公司住宿13幢房屋、广西振华建筑有限公司危旧房进行拆除，包括但不限于周边围档、清除管线及周边附属物、拆除门窗、凿除楼板及砖墙、凿混凝土构件、回收废料、外运堆放、封闭地面及建筑工程等内容（具体内容详见本项目工程量清单）。其中建设规模： 1.北部湾港股份有限公司港务宿舍危旧房拆除：共拆除主体建筑七幢，建筑面积合计6099.41平方米，拆除附属构筑物三处，建筑面积合计340.99平方米。具体内容后附。 2.北海市化肥厂危旧房拆除：共拆除主体建筑8幢，建筑面积合计2653.79平方米，拆除附属构筑物5处，建筑面积合计2512.33平方米。具体内容后附。 3.北海市粮油公司宿舍危旧房拆除：共拆除主体建筑3幢，其中建筑面积合计1586.99平方米。具体内容后附。 4.三中东里房管小区3栋旁小楼房屋拆除：共拆除主体建筑3幢，其中建筑面积合计214.89平方米。具体内容后附。 5.北海市选厂宿舍危旧房拆除：共拆除主体建筑3幢，其中建筑面积合计2464.82平方米。具体内容后附。 6.北海市渔业公司住宿13幢房屋拆除：共拆除主体建筑1幢，其中建筑面积合计1836.3平米（主楼1665.36平米，附属171平米）。具体内容后附。 7.广西振华建筑有限公司危旧房拆除：共拆除主体建筑的二、三、四层，拆除建筑面积为1636平方米，附属房屋建筑面积40.34平米。具体内容后附。 |
| 工程预算（元） | 人民币壹佰陆拾万叁仟捌佰柒拾贰元贰角肆分（¥1603872.24） |
| 质量标准 | 达到国家施工验收规范合格标准 |
| 采购范围 | 包括工程量清单及拆除方案范围内所涉及的一切工程内容、竣工验收、整体移交、工程保修期内的缺陷修复的所有内容。 |
| 工期要求 | 本项目工期为 60 个日历日。 |
| 供应商资格 要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)等文件中相关资格条件的要求。 3.本项目的特定资格要求：具备【建筑工程施工总承包三级】 (含)以上资质，且具有有效的安全生产许可证；拟派驻本项目的项目经理必须具有备【建筑工程】专业二级以上(含本级) 注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）；拟投入本工程的施工员、安全员、质量员、材料员须具有有效的相应施工现场专业人员职业培训合格证书；专职安全生产管理人员需有有效的施工企业三类人员C证）。 |
| 付款方式 及其他要求 | 签订合同后预付30%合同价作为工程预付款，竣工验收后付至80%，审计结算后付至审计结算价的100%。 |
| 保修要求 | 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期及缺陷期均为 1 年。 |
| 工程量清单 | （另册） |
| 预算控制价计算参考依据 | 一、编制依据： 1、本工程拆除方案及相关的标准、规范； 2、谈判文件的有关说明及规定； 3、施工现场情况、该工程特点及常规施工方案； 4、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）广西壮族自治区实施细则》、《建设工程工程量计算规范（GB50854～50862-2013）广西壮族自治区实施细则(修订本)》； 5、2011年《广西壮族自治区建筑工程拆除消耗量定额》及配套费用定额； 6、2013年《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》及费用定额； 7、2022年《广西壮族自治区市政工程消耗量定额》及配套费用定额； 8、《关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》(桂建标[2023]7号)； 9、《自治区住房城乡建设厅关于颁布2016年广西壮族自治区建设工程费用定额的通知》(桂建标〔2016〕16号)； 10、《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》(桂建标〔2016〕17号)； 11、《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂造价〔2019〕10号）； 12、自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知（桂建发〔2023〕6号）； 13、现行的有关配套文件； 14、材料价格采用2024年第7期《北海工程造价信息》发布的价格信息，对于工程信息没有发布价格信息的材料，其价格参考市场价。 |
| 技术规范 | 一、工程建设地点的现场条件： （一）现场自然条件：满足施工要求。 （二）现场施工条件：符合施工要求。 二、技术规范：本工程采用的技术规范采用建设部等现行相关施工规范、验评标准及强制性标准条文。 |
| 中小企业划分标准 | 本项目采购标的对应的所属行业为 建筑业 。【中小企业划分标准见本章附件】 |

第三章 附件

中小企业划分标准

【根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）整理】

| 序号 | 行业名称 | 指标名称 | 单位 | 划分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 中小微企业 标准上限 | 中型 | 小型 | 微型 |
| 1 | 农、林、牧、渔业 | 营业收入 | 万元 | 20000以下 | 500及以上 | 50及以上 | 50以下 |
| 2 | 工业 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 20及以上 | 20以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或40000以下 | 且2000及以上 | 且300及以上 | 或300以下 |
| 3 | 建筑业 | 营业收入 | 万元 | 80000以下 | 6000及以上 | 300及以上 | 300以下 |
|  |  | 资产总额 | 万元 | 或80000以下 | 且5000及以上 | 且300及以上 | 或300以下 |
| 4 | 批发业 | 从业人数 | 人 | 200以下 | 20及以上 | 5及以上 | 5以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或40000以下 | 且5000及以上 | 且1000及以上 | 或1000以下 |
| 5 | 零售业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 50及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或20000以下 | 且500及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 6 | 交通运输业 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 20及以上 | 20以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或30000以下 | 且3000及以上 | 且200及以上 | 或200以下 |
| 7 | 仓储业 | 从业人数 | 人 | 200以下 | 100及以上 | 20及以上 | 20以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或30000以下 | 且1000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 8 | 邮政业 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 20及以上 | 20以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或30000以下 | 且2000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 9 | 住宿业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或10000以下 | 且2000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 10 | 餐饮业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或10000以下 | 且2000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 11 | 信息传输业 | 从业人数 | 人 | 2000以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或100000以下 | 且1000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 12 | 软件和信息技术服务业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或10000以下 | 且1000及以上 | 且50及以上 | 或50以下 |
| 13 | 房地产开发经营 | 营业收入 | 万元 | 200000以下 | 1000及以上 | 100及以上 | 100以下 |
|  |  | 资产总额 | 万元 | 或10000以下 | 且5000及以上 | 且2000及以上 | 或2000以下 |
| 14 | 物业管理 | 从业人数 | 人 | 1000以下 | 300及以上 | 100及以上 | 100以下 |
|  |  | 营业收入 | 万元 | 或5000以下 | 且1000及以上 | 且500及以上 | 或500以下 |
| 15 | 租赁和商务服务业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |
|  |  | 资产总额 | 万元 | 或120000以下 | 且8000及以上 | 且100及以上 | 或100以下 |
| 16 | 其他未列明行业 | 从业人数 | 人 | 300以下 | 100及以上 | 10及以上 | 10以下 |

# 第四章  响应文件格式

- 一、电子备份响应文件外包装封面及响应文件封面格式

（一）响应文件的外包装封面格式

响应文件

项目名称：

项目编号：

响应文件名称：电子备份响应文件

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

（响应文件开启会开始时才能启封）

- 年      月      日

（二）电子备份响应文件封面格式

响应文件

(价格文件、资格证明文件和商务技术文件)

项目名称：

项目编号：

供应商名称（盖章）：

- 年  月  日

- 二、附件

（一）报价文件

附件1.

## 谈判书

致：（采购人名称）：

1、根据已收到的                                遵照《中华人民共和国政府采购法》的规定，我单位经考察现场和研究上述工程竞争性谈判文件的谈判供应商须知、合同条件、技术规范及工程量清单和其他有关文件后我方愿以：  （币种、大写金额、单位）       （小写）（包含建安劳保费）谈判报价按上述合同条件、技术规范及工程量清单及相关资料的条件承包采购        标段范围内全部工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方成交，我方保证在签订合同后       天内开工，       天（日历天）内竣工并移交整个工程，并保证工程质量达到       标准。

3、我方同意所递交的响应文件在谈判有效期内有效，在此期间内我方的谈判有可能成交，我方将受此约束。

4、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本响应文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方以人民币（大写）金额为  //  元的谈判保证金与谈判书同时递交。

供应商：（盖公章）

单 位 地 址：

法定代表人（负责人）：（签字）

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

开户行名称：

银 行 帐 号：

开户行地址：

日      期：        年    月    日

附件2.

## 谈判书附录

工程名称：

| 序 号 | 条款内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 专用条款 | 姓名： |  |
| 2 | 谈判有效期 |  | 日历天 |  |
| 3 | 工期 | 专用条款 |  |  |
| 4 | 缺陷责任期 | 专用条款 |  |  |
| 5 | 发包人支付担保 | 专用条款 |  |  |
| 6 | 承包人履约担保金额 | 专用条款 |  |  |
| 7 | 分包 | 专用条款 | 不允许 |  |
| 8 | 逾期竣工违约金 | 专用条款 | 合同价款 %/天 |  |
| 9 | 逾期竣工违约金最高限额 | 专用条款 | 合同价款 % |  |
| 10 | 质量标准 | 专用条款 |  |  |
| 11 | 预付款额度 | 专用条款 |  |  |
| 12 | 预付款保函金额 | 专用条款 |  |  |
| 13 | 质量保证金额度 | 专用条款 | 结算价的 % |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 备注：供应商在响应文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于采购人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。 |  |  |  |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

日期：       年     月     日

附件3.已标价工程量清单报价

报价表

工程名称：

币种：人民币

| 内容 |  | 报价 |
| --- | --- | --- |
| 合计总报价 |  | （大写）人民币 （¥ ） |
| 供应商承诺工期 |  |  |
| 承诺质量等级 |  |  |
| 备注 | #### 本项目以工程量清单形式报价(投标报价不能超招标控制价） |  |

供应商（盖单位公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字）：

日期：       年     月     日

附：

工程量清单报价部分

一、采用综合单价谈判报价的说明

（一）工程量清单应与供应商须知、合同条件、合同协议条款、技术规范和图纸一起使用。

（二）工程量清单所列的工程量为暂定量，作为谈判报价的共同基础。承包人必须完成拆除方案规定的工程量，付款时以拆除方案规定的工程量和因设计变更引起增减的并经审定的工程量为依据。

（三）工程量清单所填入的综合单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的差价以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。

（四）工程量清单中的每一单项均应做出综合单价分析，并填写综合单价和合价，对没有填写综合单价或合价的项目的费用，应视为已包括在工程量清单的其他综合单价或合价之中。

（五）工程量清单不再重复或概括工程及材料的一般说明，在编制和填写工程量清单的每一项的综合单价和合价时应参考供应商须知和合同文件的有关条款。

（六）所有报价均以人民币表示。

（七）工程量清单中的各分项工程的综合单价为本工程承包单价，不管供应商今后施工方案如何，均按承包单价执行。

（八）供应商应将谈判报价需要说明的事项，用文字书写与谈判报价表一并报送。

二、谈判报价

报价以工程量清单形式报价(报价不能超招标控制价）

三、谈判报价的各种表格由供应商根据工程量清单的相关要求自行设计

四、工程量清单（另附）

（二）资格审查文件

附件4.

法定代表人（负责人）身份证明书

供应商：                              .

单位性质：                              .

地    址：                              .

成立时间：          年      月      日

经营期限：                              .

法定代表人：                              .

姓    名：                      性    别：

年    龄：                      职    务：

身份证号码：                              .

系                                （供应商名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商：                     （盖单位公章）

日期：    年    月    日

粘贴法定代表人（负责人）的正面及反面身份证复印件

附件5.

法定代表人（负责人）授权委托书

致                        （采购人名称）：

本授权委托书声明：我        (姓名)系                           (供应商名称)的法定代表人（或负责人），现授权委托                (姓名)为我单位参加贵公司组织的（项目名称、项目编号）       谈判活动的委托代理人，代理权限为： 该项目谈判文件的购买、投标、签署文件和处理与之有关的一切事务，委托代理人在谈判活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理期限从     年   月   日起至     年   月   日止。

代理人无转委权。特此委托。

法定代表人（负责人）（签字）：

委托代理人（签字）：

供应商（公章）：

签发日期：      年    月   日

附：委托代理人工作单位:

职务：                          性别：

身份证号码：

粘贴委托代理人的正面及反面身份证复印件

附件6.

近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明函

致：（采购人名称） ：

我单位近三年在经营活动中没有重大违法记录（包括：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业，吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），特此声明。

若采购单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的谈判，并承担因此引起的一切后果。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

.

附件7.

诚信记录良好承诺函

致                        （采购人名称）：

我公司现参加   （项目名称及项目编号）   项目采购，在此向贵方承诺：

我公司的诚信记录良好，无任何关于诚信的失信行为（包括但不限于被列入失信被执行人、政府采购严重违法失信行为记录名单、重大税收违法失信主体、被各级政府行政部门列入黑名单等），无违约或不恰当履约引起的合同中止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录。我公司对此承诺函的真实性负责，如有虚假我方自愿依法承担相应的经济责任和法律责任。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：

附件8.

北海市政府采购供应商信用承诺函

致                        （采购人名称）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保险记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加本次政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上的承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

日期：

.

附件9.

中小企业声明函

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库（2020）46号)的规定，本公司(联合体)参加  (单位名称)的  (项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1.  (标的名称) ,属于，(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为 (企业名称)，从业人员     人，营业收入为    万元，资产总额为___万元， 属于 (中型企业、小型企业、微型企业)；

2.  (标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)；承建(承接)企业为 (企业名称)，从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为      万元， 属于  (中型企业、小型企业、微型企业) ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情行。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

说明：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件10.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：

日期：

.

附件11.

监狱企业证明文件

本单位郑重声明，本单位为省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)认定的监狱企业，本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱制造的货物。

本单位对提供的证明材料的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

附件：省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件

单位名称（盖章）：

日  期：

（三）商务技术文件

附件12.

企 业 概 况 表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织机构代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件13.

施工组织设计方案

（施工方案或施工组织设计部份至少包括下列内容）

（1）施工方案或施工组织设计

供应商应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：

1、各分部分项工程的完整的施工方案，保证施工进度、工期和质量的措施；

2、施工机械的进场计划；

3、工程材料的采购和进场计划；

4、雨季施工措施；

5、对原有管线的保护措施；

6、保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

（2）计划开、竣工日期和施工进度表

供应商应提交初步的施工进度表，说明按竞争性谈判文件要求的工期进行施工的各个关键日期。成交的供应商还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

初步施工进度表可采用横道图（或关键线路网络图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

施工进度计划应与施工方案或施工组织设计相适应。

（3）劳动力计划表

供应商应按所列格式提交包括分包人在内的估什的劳动力计划表。本计划表是以每班八小时工作制为基础。

单位：人

| 序号 | 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

（4）承包人用于本工程施工的机械设备表

| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 用于施工部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件14.

项目经理简历表

项目名称：

| 姓名 |  |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  |  |  | 担任项目经理年限 |  |  |  |  |  |
| 项目经理资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 在建和已完工程项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称 |  | 建设规模 |  |  |  | 开、竣工 日期 |  | 在建或已完 |  | 工程质量 |

.

附件15.

主要施工管理人员表

项目名称：

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件16.

工程项目管理承诺书

致                        （采购人名称）：

作为参与                 （工程名称）项目的谈判方，根据国家、自治区相关文件规定，我方在此向采购单位承诺：

1、一旦成交，我方保证由法人签署授权书确认项目负责人，项目负责人签署建设工程质量终身责任制承诺书，自觉承担建设工程终身责任。

2、一旦成交，我方保证项目负责人和管理人员按采购文件和合同约定持证上岗并履职到位，如不到位，愿意接受发包人和主管部门处罚。

3、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行《大气污染防治法》（主席令第三十一号）、《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质[2015]16 号）的有关规定，必须与经城管部门及行业协会核查建立的合法合规运输企业名录当中的企业签订运输合同，保证车辆受管控、服务够专业、利益分配较合理；使用符合城管部门密闭标准规定的合法车辆进行散体物料（建筑渣土、垃圾、砂石等）的运输，使用城管部门认定的达标合格的消纳场。同时与辖区卫生防疫、环卫管理部门或有合法资质资格的企业签订病媒生物消杀协议、生活垃圾清运协议、在线远程监控扬尘监测协议，采取道路硬化、裸土覆盖、洗车出门、保洁路口、在线监测、抑尘喷淋等有效措施，确保建设工程各项安全防护、文明施工措施及其费用在工地一线按标准落实到位。如我方在该项目的承包中出现未按上述规定执行的情形，我方愿意接受发包人及有关主管部门的处罚。

4、一旦成交，我方保证严格执行《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》（建质[2009]87 号）的规定，强化对深基坑、高难支模、起重吊装、活动板房等重大危险源的专项施工方案的编制、论证、审批、实施、监测的风险管理。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受发包人及有关主管部门的处罚。

5、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行北海市土方施工作业管理的规定。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

6、一旦成交，我方保证在施工过程中，严格执行散装水泥和预拌混凝土管理的有关规定，确保建设工程按规定使用散装水泥和合同约定的相应质量等级的预拌混凝土。如我方在该项目的承包中出现未按规定执行的情形，我方愿意按照相关规定接受发包人及有关主管部门的处罚。

7、一旦成交，我方保证按照政府相关部门的规定，在发出发（承）包通知书之日起7 个工作日内足额将农民工工资保障金转入农民工工资保障金专用账户。一旦我方所承包的该项目中出现拖欠农民工和工人工资情况，由建设行政主管部门或财政部门从我方农民工工资保障金中先予划支。我方如不按时、足额存入农民工工资保障金的，将被取消承包资格。

8、一旦成交，我方承诺按现行建筑市场专业分包的实际状况，将本工程非主体部分的专业承包工程分包给有信誉、实力强、有资质的企业负责施工，并及时办理相关分包施工合同备案手续。

9、一旦成交，我方将接受有关部门、专家对我方的诚信考评，出现未达到相关诚信要求的情形，我方愿意按照有关规定接受建设单位及有关主管部门的处罚。

供应商：                     （盖单位公章）

法定代表人（负责人）或授权代理人：              （签字或盖章）

日期：       年      月      日

附件17.

## 农民工工资保障金交纳与使用承诺书

致                        （采购人名称）：

如我公司在贵单位的         （项目名称）       项目成交，我方在此向采购单位承诺：

1. 我方保证在         （项目名称）   项目的响应文件中,如实反映我方以前所承建工程中工资支付的情况,并特别注明至提交响应文件截止之日止,     (是/否)存在拖欠或克扣农民工工资的行为。

2. 我方参与谈判的        （项目名称）   项目，一旦成交，我方保证在收到成交通知书之日起7个工作日内，及时并足额将农民工工资保障金存入建设行政主管部门指定账户，作为本项目农民工工资保障金。

3. 如我方在承包        （项目名称）项目中出现拖欠或克扣农民工工资及其它职工工资情况的，由建设行政主管部门从本企业缴纳的农民工工资保障金中先予划支。

4. 如我方不按时、足额存入农民工工资保障金,采购单位有权取消我方成交资格。

供应商（盖公章）：

法定代表（负责人）或其授权代理人（签字或盖章）：

日    期:        年     月     日

.

附件18.

桂建质安[2006]22号文附件一

广西壮族自治区建筑工程安全防护、文明施工措施项目清单内容

| 类别 | 项目名称 |  | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文明施工与环境保护 | 安全警示标志牌 |  | 在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。 |
|  | 现场围挡 |  | - 现场采用封闭围挡，高度不小于1.8m。 - 围挡材料可用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。 |
|  | 五板一图 |  | 在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产规定、文明施工、消防保卫五板；施工现场总平面图。 |
|  | 企业标志 |  | 现场出入的大门应设有本企业标志或企业标识。 |
|  | 场容场貌 |  | - 道路畅通； - 排水沟、排水设施畅通； - 工地地面硬化处理（办公区，生活区，现场道路，材料堆放、混凝土搅拌、砂浆搅拌、钢筋加工等场地，外脚手架基础等）。 |
|  | 材料堆放 |  | - 材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌； - 水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应封闭存放或采取覆盖等措施； - 易燃、易爆和有毒有害物品分类存放。 |
|  | 现场防火 |  | 消防器材配置合理，符合消防要求。 |
|  | 垃圾清运 |  | 施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾应分类存放。 施工垃圾必须采用相应容器或管道运输。 |
|  | 宣传栏、环保及 不扰民措施 |  | 宣传栏、安全宣传标语等，洗车（防止污染市区道路）、粉尘、噪声控制，排污（污水、废气）措施等。 |
| 临时 措施 | 现场办公生活设施 |  | - 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离。 - 工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、沐浴、休息场所等符合卫生和安全要求； |
|  | 施工现场临时用电 | 配电线路 | - 按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆。 - 按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷夹、瓷瓶等，或电缆埋地的地沟。 - 对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘体的防护设施。 |
|  |  | 配电箱开关箱 | - 按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类（铁质）标准电箱准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏。三类电箱中的各类电器应是合格品。 - 按两级保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。 - 对大型、落地式分配电箱、开关箱设置防护棚和通透式围挡。 |
|  |  | 接地保护装置 | 施工现场应设置不少于三处的保护接地装置。 |
|  |  | 现场变配电装置 | 总配电室建筑材料必须达到三级防火要求，室内做硬地坪、电缆沟、吊顶。 |

| 类别 | 项目名称 |  | 具 体 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全施工 | 临边洞口交叉高处作业防护 | 楼层、屋面、阳台等临边防护 | 用密目式安全立网全封闭，作业层另加两道防护栏杆和18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 通道口防护 | 设防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆架用密目式安全网封闭。 |
|  |  | 预留洞口防护 | 用硬质材料全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。 |
|  |  | 电梯井口防护 | 设置定型化、工具化、标准化的防护门。在电梯井内每隔2层（不大于10m） 设置一道安全平网。 |
|  |  | 楼梯边防护 | 设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏，18cm高的踢脚板。 |
|  |  | 垂直方向交叉作业防护 | 有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。 |
|  |  | 基坑、卸料平台防护 | 设1.2m高标准化的防护栏，用密目式安全立网封闭，悬挂标识。 |
|  | 安全防护用品 |  | 安全帽、安全带、特种作业人员（电工、混凝土工、焊工等）防护服装、用品等。 |
| 其他 | 机械设备防护 | 中小型机械防护 | 设防护棚（同通道口防护并有防雨措施）、操作平台。 |
|  |  | 垂直运输设备防护 | - 垂直运输设备检测、检验。 （2）物料提升机、施工电梯等卸料平台搭设、外测用密目式安全立网全封闭，安全防护门、防护棚等。 |
|  | 专家论证审查 |  | 危险性较大工程专家论证审查。 |
|  | 应急救援预案 |  | 救援器材准备及演练等。 |
|  | 非正常情况施工 |  | 其它特殊情况下的防护费用，如：城市主干道、人流密集、河边等处施工及文物、古建筑、古树保护等。 |

注：本表所列建筑工程安全防护、文明施工措施项目，是依据现行法律法规及标准规范确定的。如法律法规和标准规范修订，本表所列项目应按照修订后的法律法规和标准规范进行调整。

# 第五章  合同主要条款

工程施工合同

项目名称：

建设地点：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

签订合同日期：             年           月        日

### 第一部分  合同协议书

发包人（全称）：                             

承包人（全称）：                              

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就北海市海城区2024年城市危旧房安全专项整治拆除项目施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：北海市海城区2024年城市危旧房安全专项整治拆除项目

2.工程地点：

3.资金来源：财政资金

4.工程内容：

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

5.工程承包范围：                        。

二、合同工期

计划开工日期：   年  月  日。

计划竣工日期：    年  月   日。

工期总日历天数：签订合同后   日历天内竣工验收完毕。（具体时间以双方签订合同为准）。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量达到国家有关施工质量验收规范的  标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1.本项目为固定综合单价承包合同，签约合同价为：人民币                    （¥          ）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               （¥          元）；

（2）其他项目费用合计：

人民币（大写）               （¥          元）；

（3）建筑安装工程费：

人民币（大写）               （¥          元）。

（4）增值税额：

人民币（大写）               （¥          元）。

增值税率：

- 2.合同价格形式：（综合单价合同形式）。

- 3.付款方式：

五、项目经理

承包人项目经理：                     。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- 成交通知书；

- 竞标函及竞标函附录；

- 专用合同条款及其附件；

- 通用合同条款；

- 国内现行标准、规范及有关技术文件；

- 拆除方案（含设计变更等资料）；

- 竞争性谈判文件及相关函件（含所有补充通知和答疑）；

- 已标价工程量清单或预算书。

- 其他合同文件（含发包人、承包人双方签署的补充合同、补充协议等）

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过谈判采购形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、 违约责任及索赔

1.甲方延期支付工程款的，每天向乙方偿付延期款项额3‰违约金，但违约金累计不得超过延期款项额5%。

2 .乙方未按本合同规定的时间完成施工的，每延期一天乙方按本合同合计金额 3‰向甲方支付违约金，但违约金累计不得超过延期款项额5%。

3.其它违约行为按违约款项额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

九、不可抗力

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十、合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向北海市的 仲裁委员会申请仲裁或向北海市人民法院提起诉讼。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）

2.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其他

1.合同订立时间：       年      月       日

2.合同订立地点：广西壮族自治区北海市

3.本合同双方约定双方法定代表人或其授权代理人签字或盖章并加盖单位公章后生效。

4.合同执行中涉及委托施工资金和施工内容修改或补充的，须经同级财政监管部门审批，并签书面补充协议报同级财政监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

- 十二、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十四、合同份数

本合同一式  捌  份，合同双方各执 叁 份，采购代理机构 贰 份，具有同等法律效力。

| 发包人（公章）： 年 月 日 | 承包人（公章）： 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： 或委托代理人： | 法定代表人等： 或委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

注：1.非法定代表人（负责人）签署合同时需附法定代表人（负责人）授权委托书；

2.签署本合同时，合同封面须加盖双方单位公章，双方必须加盖骑缝章。

### 第二部分  通用合同条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-2017-0201）的“合同通用条款”。

第三部分  专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款的补充、完善或具体化。应对照合同通用条款中同一条款一起阅读和理解。如果通用合同条款与专用合同条款之间有不一致之处，以专用合同条款为准。

适用于合同的规范性文件：合同文件适用《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及国家和广西、北海市其它相关法律、法规、规章。

- 1　一般约定

- 1.1　词语定义

1.1.1　合同

1.1.1.10　补遗书：指发出谈判文件之后由发包人向已取得谈判文件的供应商发出的对谈判文件补充或修改的书面文件。补遗书是谈判文件的组成部分。

1.1.1.11　固定总价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，不得调整总价的合同。

1.1.1.12　固定单价合同：在合同执行过程中，除约定的风险范围外，合同工程量清单中不得调整单价的合同。

1.1.1.13　询标及澄清文件：指谈判响应过程中，采购人为完成招标工作，向对方所发出的询问及供应商澄清的书面文件，属于响应文件的组成部分。

1.1.2　合同当事人和人员

1.1.2.8　工程建设项目代理人：指受发包人委托，具有相应资质及法定代理资格，代表发包人负责管理本合同的企业法人。

1.1.2.9　项目技术负责人：指由承包人按响应文件承诺派驻施工现场负责施工技术管理的总工程师或技术总负责人。

1.1.2.10　发包人代表：指发包人为履行本合同指定的负责人。

- 1.4　合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明，解释合同文件的优先顺序如下：

(1)合同履行中双方签署的书面文件，有补充协议的补充协议优先；

(2)合同协议书；

(3)成交通知书；

(4)谈判书及附录；

(5)专用合同条款；

(6)通用合同条款；

(7)技术标准和要求；

(8)本工程拆除方案 ；

(9)已标价工程量清单；

(10)其他合同文件：　无　。

- 1.5　合同协议书

1.5.1　合同价格和费用

本合同的承包价格和费用，包括承包人按照合同约定应当完成的全部合同范围内的工作及缺陷责任期内的全部工作。

承发包人按以下　（2）　方式确定承包合同价格，合同价格包含增值税，本工程计价时采用的增值税计税方法为：þ一般计税法 ¨简易计税法

(1)固定总价合同；

(2)固定单价合同；

(3)　　无　　。

1.5.2合同生效的其他条件：　　无　　。

- 1.6　图纸和承包人文件

1.6.1　图纸的提供：　　提供电子版图纸一套　　。

1.6.2　承包人提供的文件：　　无　　。

- 1.7　联络

1.7.3　各类往来书面函件的联络送达期限：

(1)邮件以“特快专递”、“挂号信函"方式邮寄，以收件人签收日期为准；

(2)传真、电子邮件以收件人发回确认回执日期为准；

(3)人工送达以收件人签收日期为准。

- 1.8　转让

1.8　合同转让：　　不允许转让　　。

- 2　发包人义务

- 2.3　提供施工场地

2.3.1　计划开工日期14天前，承包人自行完成进场，发包人协助。

- 2.4　协助承包人办理证件和批件

2.4.1　承包人自行处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，发包人协助。

2.4.2　承包人自行解决对施工有干扰的外部条件，发包人协助。

- 2.5　组织设计交底

2.5.1　本项目不组织设计交底，技术问题现场办公解决。

- 2.8　其他义务

2.8.1　发包人应在合同协议书签署的同时任命发包人代表；发包人需更换其代表时，应至少提前10天书面通知承包人。

- 4　承包人

- 4.1　承包人的一般义务

4.1.5　保证工程施工和人员的安全。

4.1.5.1　承包人应按国家和有关部门的规定，对施工现场人员和施工机械、设备的防台风、防突风、防风暴潮、防汛、防雷击等进行安全管理，对施工现场加强治安防范和消防安全防护措施，并承担由于措施不力造成的事故责任和由此发生的费用。做好施工场地与办公区域的安全隔离。

4.1.5.2　承包人在高压线、水上、水下及地下管线、易燃、易爆地段或其他有害环境下施工时，施工前应提出安全保护措施，经甲方审查同意后实施。甲方的同意不能免除承包人应承担的责任。防护措施费用由承包人承担。

4.1.5.3　施工现场发生安全事故时，承包人应立即采取有效措施，并将事故情况按规定上报有关部门并报告发包人与甲方。

4.1.10　其他义务

4.1.10.1　承包人应在开工3天前进驻施工场地，并将开工所需施工机械、设备按照合同约定进场到位，并自行解决施工期间所需要的水、电问题。

开工3天前进驻施工场地的施工机械、设备名称及数量：按响应文件承诺执行。

4.1.10.2　承包人按照批准的临时设施总平面布置图及相关生活配套设施，负责施工现场的布置和临时设施的施工。

4.1.10.4　承包人应根据工程施工情况及甲方的指令，及时向甲方提交开工报告、隐蔽工程验收通知、工程质量自检报告、竣工验收申请报告及工程事故报告等。

4.1.10.5　承包人应负责办理应由承包人办理的施工所需各种证件、批件和其他审批手续。

4.1.10.6　承包人应采取一切措施，防止施工机械、设备及材料的损失。

4.1.10.7　承包人应充分考虑到施工现场所有的设备、临时建筑等防火安全，配备足够的防火设备。

- 4.3　分包

4.3.6　分包：不允许分包。

- 4.9　工程价款应专款专用

4.9.1　为本工程设立的安全、环保、文明施工措施费，必须专款专用，承包人不得挪作他用。

- 6　施工设备和临时设施

- 6.2　发包人提供的施工设备和临时设施

发包人在本合同工程中应提供的施工设备和临时设施：　  无     。

- 7　交通运输

- 7.4　超大件和超重件的运输

7.4.1　超大、超宽、超重物件的运输：由承包人负责。

- 9　施工安全、治安保卫和环境保护

- 9.2　承包人的施工安全责任

9.2.8　承包人应对施工机械、设备、仪器等进行定期检查，消除隐患，并取得有关部门的检验许可证明。

9.2.9　承包人应对施工现场的供电、消防、基坑开挖、不良工程地质等制定专项的措施及应急预案。发包人或甲方的认可不能免除承包人所应承担的责任。

- 9.4　环境保护

9.4.7　承包人应严格执行国家有关环境生态保护的规定，合理选择施工机械和施工工艺，采取有效措施，减少施工对周边环境影响，承包人负因施工对周边环境影响造成的全部责任。

- 10　进度计划

- 10.1　合同进度计划

10.1.1　承包人应在计划开工日期7天前，向发包人和甲方报送施工组织设计；甲方应在7天内批复或提出修改意见，否则视为已得到批准。

10.1.2　承包人应在每月  25  日前向甲方报送月度计划一式    叁    份。

- 10.2　合同进度计划的修订

10.2.1　承包人应在48小时前向甲方提交修订合同进度计划的申请报告；甲方应在48小时内对承包人提交的申请报告批复，否则视为已得到批准。

10.2.2　对非承包人自身原因每月累计停水或停电不超过48小时的情况，施工组织设计中应有相应的保证措施。承包人不得因此顺延工期。

- 11　开工和竣工

- 11.1　开工

11.1.3　分项工程的开工应事先得到甲方的书面同意，承包人应提前48小时将申请开工的书面通知报送甲方，甲方应在收到通知48小时内予以书面答复，否则视为同意。

11.1.4　承包人不能按期开工时，应在接到开工令24小时内向甲方提出延期开工申请报告，甲方应在接到报告24小时内作出答复。若甲方在24小时内同意或未予答复，工期相应顺延；若甲方不同意延期要求，则工期不予顺延。

- 11.2　竣工

11.2.1　重要节点工期：视实际情况由承包人决定　　。

- 11.5　承包人的工期延误

11.5.1　由于承包人原因造成工期延误，承包人应向发包人支付逾期竣工违约金。

逾期竣工违约金的计算方法为：

工期延误天数×P1，其中P1：　总合同价款的0.2‰  。

逾期竣工违约金累计最高不得超过总合同价款的2%。

- 11.6　工期提前

11.6.1　发包人　不同意　(同意或不同意)向承包人支付提前工期奖。

提前工期奖金的计算方法为：

工期提前天数×P2，其中P2：　　/　　。

提前工期奖金累计最高不得超过总合同价款的5%。

- 12　暂停施工

- 12.1　承包人暂停施工的责任

12.1.1　承包人承担的其他暂停施工：不顺延工期。

- 13　工程质量

- 13.1　工程质量要求

13.1.4　质量标准

(1)与本工程有关的现行工程质量检验标准；

(2)以上标准如有修订，按新修订的标准执行。

13.1.5　质量目标

本工程质量目标：　　合格　。

- 13.5　工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1　通知甲方检查

13.5.1.1　承包人在自检合格后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知甲方进行验收；甲方在接到通知48小时内进行验收。经甲方验收合格并在验收记录上签认后，承包人可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，承包人应按甲方的要求整改并重新申请验收。

- 14　试验和检验

- 14.1　材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.4　材料、构件、配件和工程设备订货前，承包人应向甲方提供生产厂家的生产许可证和相应资质证明文件等材料，对新材料、新产品还应提供鉴定证明和有关确认文件。

甲方　　进行　　(进行或不进行)考察，考察内容和方式：　施工现场查验上述所包含内容　。

14.1.5　承包人与甲方　　进行　　(进行或不进行)共同试验或检验，共同试验或检验的内容和方式：　由承包人提供有资质的试验室共同试验或检验，检验内容按有关标准及规范执行　　　。

- 14.2　现场材料试验

14.2.3　承包人工地试验室的试验设备、器材的配备要求： 按成交单位响应文件承诺配备。

14.2.4　承包人按有关规范及规定的要求委托经发包人认可的具备相应资质的第三方检测机构进行试验检验。

14.2.5　发包人视工程实际情况委托有具备相应资质的第三方检测机构进行试验检验。

- 15　变更

- 15.5　承包人的合理化建议

15.5.2　承包人提出的合理化建议经实施后，按其节省费用的　/　%奖励承包人。

- 16　价格调整

- 16.1　物价波动引起的价格调整

本项目不考虑由于物价波动引起的价格调整。

- 17　计量与支付

- 17.1　计量

17.1.6　承包人应将月度计量报表于每月　25　日前报甲方一式　四　份。

- 17.2　预付款

17.2.1　付款

17.2.1.1　签订合同后预付30%合同价作为工程预付款。

- 17.3　工程进度付款

17.3.5 进度款

17.3.5.1竣工验收后付至80%，审计结算后付至审计结算价的100%。

- 17.6　最终结清

17.6.1　最终结清申请单

(3)缺陷责任期终止证书签发后，承包人应在　20　天内向甲方提交最终结清申请单一式　四　份。

- 18　竣工验收

- 18.1　竣工验收的含义

18.1.4　承包人应在竣工验收　10天前，向发包人提供竣工资料一式　叁　份。

- 19　缺陷责任与保修责任

- 19.1　缺陷责任期的起算时间

19.1.1　缺陷责任期从工程竣工之日起算，分别为：

(1) 本施工谈判范围内所有工程缺陷责任期为 一 年

25　其他约定

- 25.1　合同当事人和人员

25.1.3　工程建设驻现场项目经理：              。

25.1.4　驻现场项目技术负责人：             。

25.1.5  驻现场安全员：            。

25.1.6　发包人代表：             。

- 25.3　日期

25.3.1　计划开工日期：　           ；

25.3.2　计划竣工日期：　　     　　；

25.4　其他：

（1）设计变更引起的费用变更计算方式如下：己标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价；己标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价，由发包人、甲方、承包人三方商定或确定变更工作的单价；己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，有定额的套定额计算并乘以谈判供应商下浮系数（成交价÷谈判供应商最高限价）结算，其中材料价格有信息价的按工程所在地信息价，无信息价的按工程所在地市场价，由发包人、甲方、承包人三方核实确认，无定额可套的，由发包人、甲方、承包人三方协商确定。

（2）若因设计变更造成的工期延长，报发包人签字同意后方才生效。

（3）承包人发生违约情况，经协商无法解决，发包人有权通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

（4）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人承担施工期间现场的一切安全保卫工作，并防止外来人员进入场地，如发生事敌及其它损失，承包人负金部责任。

（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工嗓音管理等手续：手续由承包人负责办理，费用由承包人支付，发包人协助办理。

（6）关于不可抗力的约定：发生使工程所在地受到损害的地震或战争，可视为不可抗力因素，但12级(含12)以下大风、暴雨等其他等级自然灾害均不可视为不可抗力因素，因上述因素可能导致的工期延误或工程损失，全部由承包人承担。

（7）已完工工程的约定：对己完工的任何工程，竣工验收前由承包人负责管理，管理期间发生损害，由承办人负责修复。

（8）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三方人员伤亡和财产损失，在工程竣工验收前全部由承包人承担，工程竣工验收后由发包人承担。

（9）承包人应执行安全施工有关规定，承包人在施工过程中所发生的一切安全事故责任和损失，由承包人自行承担，造成发包人及第三人人身、财产损失的，承包人负责赔偿，发包人保留通过法律途径处理的权力。

（10）在质量保修期内，如工程发生质量问题，无论责任归属，承包人在接到发包人通知后应在三天内处理，否则发包人可自行处理，费用由发包人垫付，事后查明原因是承包人施工质量的，由承包人支付。发包人退还质量缺陷期保函前，承包人需支付相关费用。

（11）施工单位资料员需按规定及时整理过程档案，确保档案的及时性、完整性和规范性。

（12）施工单位需加强安全文明施工，避免对甲方办公和生活造成影响。当产生影响时，必须采取有效措施。若施工单位未按要求采取有效措施，甲方有权终止合同。

- （13）施工单位要遵守地方的政策要求，并积极协助办理相关手续。

第四部分  工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就           （工程全称）    签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和双方签订的工程施工合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括：照明、监控、给排水、绿化、景观、铺装、廊架等工程，以及双方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：承包人所承包的所有工程内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程的质量保修期为：       年；

质量保修期从工程项目全部验收合格并交付发包人之日起算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为     个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理(但承包人的保修义务不因此而免除)，所需要的维修费用从质保金中直接扣除而无须承包人同意。承包人应于发包人发出书面通知后3天内，按发包人已扣除的费用额度向发包人补足工程质量保证金，否则每逾期一天应按未补足款项的万分之五支付违约金，同时发包人有权从未付工程款中扣除相应的款项补足质量保证金及承包人应付的违约金。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

- 六、质量保证金的支付

本工程约定的工程质量保证金为工程竣工结算总额的3%，竣工结算时扣除。

质量保证金银行利率为无息。

- 七、质量保证金的返还

在缺陷期满后7个工作日内退还。

- 八、保修通知的收发方式和要求

1．承包人向发包人提出竣工验收申请时，以书面形式明确其24小时服务的报修电话。保修期间发包人可通过报修电话口头向承包人报修，同时承包人授权的工程负责人或其委托人应于当天到发包人处签收保修通知，或发包人次日以邮寄的方式向承包人发出书面的报修通知，邮资由承包人负责，并由发包人直接在承包人的质量保证金中扣除。

2．对紧急抢修事故（如漏水、漏气、漏电等），发包人随时通过承包人的报修电话向承包人报修。承包人在接到事故通知后，应当2小时内到达事故现场抢修，并于抢修完成后二天内与发包人以书面形式对通知和抢修事宜进行确认。

3．承包人对维修通知书的维修内容有异议的，需在收到通知书当日反馈发包人；若超期将视为承包人已认可此项维修项目内容。

- 九、双方责任

- 1．发包人责任

（1）按照质量保证书及签订维修的相关协议内容通知承包人维修。

（2）负责维修实施过程中的协调工作。

- 2．承包人责任

（1）负责安排相关维修人员签收保修通知。

（2）听从发包人安排组织维修人员及时进场维修。

（3）对维修的项目内容严格按照国家有关施工规范要求维修。

（4）承包人应于工程竣工验收之日起20天内，向发包人提供工程中的质量隐患、质量缺陷、质量事故等的紧急预案及维修方案。

（5）工程维修所需的人工、材料、设备、管理等费用和相关税金由承包人承担。

- 十、违约责任

1．发包人违约责任

若发包人未按照协议约定时间及时通知承包人报修，所产生的后果由发包人负责。

2．承包人违约责任

（1）承包人在维修过程中不履行保修义务导致发包人委托第三方维修的，承包人应向发包人支付与修理费用等额的违约金，并赔偿发包人由此所遭受的损失。

（2）由于工程质量隐患、质量缺陷、质量事故导致发包人及其他相关人蒙受的损失由承包人赔偿。

（3）工程质量隐患、质量缺陷、质量事故发生至维修完成期间，由于工程质量隐患、质量缺陷、质量事故和维修工作导致工程不能正常使用的，应赔偿由此给发包人造成的损失。

（4）按双方签订的工程施工合同约定应由承包人承担的其它违约责任。

- 十一、其他

本工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程施工合同附件，自双方签约代表签字并加盖双方单位公章之日起生效，其有效期限至保修期满。本保修书份数与工程施工合同份数一致。

发包人(公章)：                      承包人(公章)：         

地  址：                    地  址：   

法定代表人：                          法定代表人：     

签约代表(签字)：                      签约代表(签字)：   

电  话：                  电  话：   

传  真：                  传  真：   

开户银行：                  开户银行： 

账  号：                      账  号：   

邮政编码：                    邮政编码： 

第六章  评定标准

一、评审原则

1.谈判小组成员组成：本竞争性谈判采购项目的谈判小组由采购人代表和有关方面专家组成，成员人数为3人。

2.评审依据：以竞争性谈判文件和响应文件为依据。

二、评审办法

1.谈判小组将以竞争性谈判文件为依据，对响应文件进行资格性审查和符合性检查，同时对审查（检查）合格的响应文件进行评审；在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的谈判供应商中，根据谈判报价等因素，确定最后报价(评标价)最低的供应商为第一成交候选供应商。

2.本项目属于专门面向中小企业采购的项目，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的相关规定，本项目无价格扣除。即评标价=谈判报价。

三、成交候选人推荐和确定原则

1.响应文件在质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求时，谈判小组将按最后报价(评标价)由低到高顺序推荐3名成交候选人[最后报价(评标价)相同时，由谈判小组根据响应文件中技术、服务、合同条款情况集体讨论确定排序（多家供应商参加谈判时提供相同品牌产品的参照执行），并按确定排序由优到劣的原则推荐成交候选人]。

2.谈判小组认为，某谈判供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的谈判供应商报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（如货物成本、管理费用、人员成本构成、技术成本及合理利润等）；谈判供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为参加谈判采购无效处理，谈判小组可以取消该谈判供应商的成交候选人资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

3.采购人应当确定谈判小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商拒绝签订政府采购合同或因故不能签订政府采购合同或不能履行合同或拒不履行合同的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。出现上述情况时，采购人也可以重新开展政府采购活动。