广西国兴项目管理有限公司

招标文件

项目名称：全州县2023-2026年松材线虫病疫情防控绩效承包项目

项目编号：GLZC2024-G3-240255-GXGX

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

2024年10月

目   录

第一章  公开招标公告	1

第二章  投标人须知	4

第三章　服务采购需求	19

第四章  评标办法	40

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）	44

第六章  投标文件（格式）	47

# 第一章  公开招标公告

项目概况： 全州县2023-2026年松材线虫病疫情防控绩效承包项目的潜在投标人应“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并2024年11月20日10时00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GLZC2024-G3-240255-GXGX

项目名称：全州县2023-2026年松材线虫病疫情防控绩效承包项目

预算总金额（元）：44711140.00

采购需求：

标项名称:全州县2023-2026年松材线虫病疫情防控绩效承包项目

数量:1

预算金额（元）:44711140.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：全州县2023-2026年松材线虫病疫情防控绩效承包项目一项，如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

最高限价（如有）：44711140.00元

合同履约期限：自签订合同之日起至2026年10月止

本标项（否）接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件：

时间：2024年10月30日至2024年11月20 日 ，每天上午00:00至11:59 ，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）；

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）；

方式：投标人登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）；

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点：

提交投标文件截止时间：2024年11月20 日上午10时00分（北京时间）。

投标地点（网址）：通过“广西政府采购云平台”平台实行在线投标。

开标时间：2024年11月20 日上午10时00分（北京时间）。

开标地点（网址）：通过“广西政府采购云平台”平台在线解密开启。

五、公告期限：

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜：

1.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持监狱企业发展。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）优先采购节能产品、环境标志产品。

4.本项目非专门面向中小微企业采购，项目所属行业为农、林、牧、渔业。

5.信息公告发布媒体：中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://zfcg.gxzf.gov.cn）、桂林市政府采购网（http://gl.zfcg.zcygov.cn/）、全州县人民政府网（http://www.glqz.gov.cn/）。

6.投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2024年11月 20 日10时00分至10时30分）投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。

7. 在线投标（电子投标）说明

7.1本项目实行全流程电子化采购，投标人通过“广西政府采购云平台”平台参与在线响应（电子响应），并应做好以下相关准备工作：①在“广西政府采购云平台”平台注册成为正式供应商（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—办事指南）；②完成CA证书申领和绑定（费用由投标人自行承担，办理流程详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，完成CA证书办理预计一周左右，建议投标人尽快办理）；③下载“广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端”（操作方法详见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区，以下称“广西政府采购云平台电子投标客户端”）并安装成功，投标人应当在提交投标文件截止时间前在“广西政府采购云平台”平台完成的身份认证，确保能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章；④自备计算机和网络设备并确保能接入互联网（费用由投标人自行承担，设备确保可进行视频通话和读取广西政府采购云平台CA证书）。因投标人未做好相关准备工作等自身原因导致无法参加本项目在线响应（电子响应）或响应失败的，造成的一切后果，由投标人自行承担。

7.2在线响应（电子响应）具体操作流程参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》（详见桂林市政府采购网—采购资讯—重要通知）；如遇平台技术问题详询95763。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息：

名 称：全州县林业局

地 址：桂林市全州县桂黄北路12号

项目联系人：黄宝新

项目联系方式：0773-4831186

2.采购代理机构信息：

名称：广西国兴项目管理有限公司

地址：临桂区临桂镇凤凰路13号金贸中心3-3#幢8层09号

项目联系人：秦娟、唐斌

项目联系方式：15296810982、0773-3662108

广西国兴项目管理有限公司

2024年10 月 30 日

# 第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：全州县2023-2026年松材线虫病疫情防控绩效承包项目 项目编号：GLZC2024-G3-240255-GXGX |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 5.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无； 5.3本项目的特定资格要求：无。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价及采购预算金额 | 15.1本项目采购预算金额：人民币肆仟肆佰柒拾壹万壹仟壹佰肆拾元整（￥44711140.00元），投标报价超出采购预算金额的，作投标无效处理。 15.2投标报价 15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2.2投标人必须就《服务采购需求》中所列所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。 |
| 6 | 17 | 投标文件的制作 | 17.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。 17.2 投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。 17.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。 17.4特别说明： 17.4.1各投标人应在投标截止前确保成为广西政府采购云平台平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。 17.4.2投标人将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。 |
| 7 | 18.1 | 投标文件的补充、修改和撤回 | 18.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，在投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 |
| 8 | 19.1 | 提交投标文件截止时间 | 提交投标文件截止时间：2024年11 月 20 日10时00分（北京时间）。 投标人应于2024年 11 月 20 日10时00分（北京时间）之前将电子投标文件上传到广西政府采购云平台，并按照本项目招标文件要求和广西政府采购云平台平台要求编制、制作、加密传输投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。投标截止时间后递交的电子投标文件，电子交易平台将拒收。 |
| 9 | 19.2 | 投标文件递交地点 | 通过广西政府采购云平台实行在线投标。 |
| 10 | 19.3 | 投标文件解密 | 投标文件解密时间：投标截止时间后30分钟内（2024年 11 月 20 日10时00分至10时30分）投标人可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。 |
| 11 | 20 | 开标时间和地点、评标地点 | 开标时间：2024年 11 月 20 日10时00分（北京时间）； 开标地点：通过“广西政府采购云平台”在线解密开启； 评标地点：全州县公共资源交易中心评标室。 |
| 12 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，技术、经济等专家 5人。 |
| 13 | 24.1 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 14 | 31 | 中标人信用信息查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 （4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 15 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息，中标公告期限为1个工作日。 32.2中标公告同时采购代理机构在线向中标供应商发出中标通知书。 |
| 16 | 33 | 履约保证金 | 33.1履约保证金：根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24号）第四条的规定，本项目免收履约保证金。 |
| 17 | 34.1 | 签订合同 | 中标通知书发出之日起八个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。 |
| 18 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。 |
| 19 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西国兴项目管理有限公司一次性付清代理服务费。 |
| 20 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 21 | 38 | 监督管理机构 | 全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室 电话：0773-4818182 全州县政府采购管理办公室 电话：0773-4814807 |

一、总则

1、项目名称及项目编号

项目名称：全州县2023-2026年松材线虫病疫情防控绩效承包项目

项目编号：GLZC2024-G3-240255-GXGX

2、适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3、定义

3.1“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

3.2“投标人”是指向招标方提交投标文件的供应商或自然人或其他组织。

3.3“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.4“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.5“项目”系指按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.6“书面形式”包括信函、传真、电报等。

3.7实质性要求：本服务采购需求中所有内容均为实质性要求。

4、招标方式

公开招标方式。

5、投标人资格

详见《投标人须知前附表》第2条。

6、投标费用

本项目实行网上评审，采用电子投标文件；若投标人参与项目投标的，不论投标结果如何，均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7、联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8、转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9、特别说明

9.1提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选供应商。其他同品牌投标人不作为中标候选供应商。

多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

9.2关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10、询问、质疑和投诉

10.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

10.2投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.3投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向全州县政府采购管理办公室投诉。

10.4质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件1。

10.5质疑联系部门：广西国兴项目管理有限公司    联系电话：15296810982；

10.6投诉联系部门：全州县政府采购管理办公室    电话：0773-4814807；

二、招标文件

11、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）服务采购需求；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12、招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告（不涉及招标文件实质性内容修改的除外），投标人应自行登录招标公告发布的相关网站查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

12.3采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

12.4投标人应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

12.5澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.6招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本项目采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

13、投标文件的组成及要求

13.1本项目实行电子投标，投标人应提交电子投标文件；电子投标文件应按照本招标文件要求及广西政府采购云平台平台要求编辑、制作、加密并递交。

具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》指南可在 “http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html”下载。

13.2投标文件的组成（格式见第六章投标文件格式）

13.2.1资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人2022年度以来任意一个年度内的财务状况报告或2023年以来其基本开户银行出具的资信证明扫描件（必须提供）；

（5）投标人2024年任意一个月依法缴纳税收或依法免税的相关材料扫描件（必须提供）；

（6）投标人2024年任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料扫描件（必须提供）；

（7）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

13.2.2商务、技术性响应及其他证明材料：

符合性响应证明材料：

（1）投标报价表（必须提供）；

（2）服务采购需求响应表（必须提供）；

（3）项目实施方案（必须提供，根据本项目采购需求及评标办法自行编写）

（4）“服务采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（按其要求提供）；

（5）投标人2021年1月1日以来具有同类服务项目业绩【无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同（协议）复印件为准（能清晰反映所服务名称、内容）】（如有，请提供）；

（6）项目拟投入人员一览表（如有，请提供）；

（7）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（8）投标人承接本项目全部服务且投标人为符合政策要求的中小企业的，提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（9）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（10）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

投标人提供的以上相关证明材料应真实有效，属于“必须提供”的文件必须于本项目截标前作为投标文件的一部分提交，并加盖投标人公章（CA签章）/自然人签字或加盖个人CA签章，否则投标无效。

13.3投标人应按招标文件第六章投标文件格式编制投标文件。

13.4投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

特别说明：

（1）投标文件（电子投标文件）中须加盖投标人公章部分均采用CA电子签章。若投标文件中有专门标注的某关联点，并要求投标人在电子投标系统中作出投标响应，如投标人未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容中进行描述，造成电子评审不能查询到的责任由投标人自行承担。

（2）招标文件中要求由法定代表人（负责人）或委托代理人签字的部分必须签字（然后扫描或者拍照做成PDF格式上传）或加盖个人CA签章，无签字或个人CA签章的，视为投标无效。

14、投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15、投标报价及采购预算金额

15.1本项目采购预算金额：人民币肆仟肆佰柒拾壹万壹仟壹佰肆拾元整（￥44711140.00元），投标报价超出采购预算金额的，作投标无效处理。

15.2投标报价

15.2.1投标报价必须按招标文件中第六章“投标文件（格式）”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2.2投标人必须就《服务采购需求》中所列所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝；投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

16、投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天，有效期不足的投标文件将被拒绝。

16.2出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，投标文件为有效文件，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效。

17、投标文件的制作

17.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 电子签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商” 及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审判断或结果由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、 漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

17.2 投标人的法定代表人（负责人）或授权代表持有广西政府采购云平台个人CA签章的，应在投标文件中涉及到签字的位置使用个人CA签章，没有办理广西政府采购云平台个人CA签章的可在投标文件中涉及到签字的位置手写签字后扫描或者拍照做成 PDF 的格式上传即可。

17.3 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须由法定代表人（负责人）或授权委托人签字（或个人CA签章）。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.4特别说明：

17.4.1各投标人应在投标截止前确保成为广西政府采购云平台平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由投标人自行承担。

17.4.2投标人将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线 95763 进行咨询。

18、投标文件的补充、修改和撤回

18.1投标文件递交截止时间前可以撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传递交，在投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。

18.2在投标文件递交截止时间后的投标文件有效期内，供应商不得撤回其投标文件。

19、投标文件的递交和解密

19.1提交投标文件截止时间：详见《投标人须知前附表》第8条。

19.2投标文件递交地点：详见《投标人须知前附表》第9条。

19.3投标文件解密：详见《投标人须知前附表》第10条。

19.4 除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

四、开标

20、开标的时间和地点、评标地点

20.1开标时间：详见《投标人须知前附表》第11条；

20.2开标地点：详见《投标人须知前附表》第11条；

本项目使用电子开标，并通过广西政府采购云平台平台实行在线解密开启。

20.3投标人可以由法定代表人（负责人、自然人）或其委托代理人出席开标会议。

20.4投标人少于3家的，不得开标，采购人或者采购代理机构应当重新组织采购。

20.5 评标地点：详见《投标人须知前附表》第11条。

21、开标程序

21.1开标的准备工作由采购代理机构负责落实；

21.2采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人均应当准时在线参加。投标人如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

21.3开标程序

21.3.1系统向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内对投标文件进行自行解密。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败或超时解密的，系统默认自动放弃，投标文件按投标无效处理。在线解密时间为30分钟。

21.3.2投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

21.3.3开启投标人报价文件，电子开标大厅记录显示并记录投标人投标报价表（开标一览表）的投标报价、折扣等。

21.3.4开标结束后，投标人线上确认投标报价。

21.3.5投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

21.3.6开标结束后，如发现开标结果与投标文件不一致者，由评标委员会根据投标文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、资格性审查

22、资格性审查

22.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2采购人或采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

## 22.3对未通过资格性审查的投标人，采购人或者采购代理机构应当以电话或通过“广西政府采购云平台”平台告知投标人未通过的原因并做相应记录。

六、评标

23、评标委员会组成

评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数共7人，其中采购人代表2人，技术、经济等专家 5人。

24、评标办法

24.1评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章。

24.2评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25、评标

25.1采购代理机构负责评标组织工作；评标委员会自行登录评标系统阅读评标工作职责与纪律，确认回避原则，评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；公布投标人名单；在评标期间由全州县公共资源交易中心采取必要的通讯管理措施并保证评标活动不受外界干扰；采购代理机构根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

25.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

## 对未通过符合性审查的投标人，评标委员会应当以电话或通过“广西政府采购云平台”平台告知投标人未通过的原因并做相应记录。

25.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖投标人公章（CA签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字或个人公章CA签章。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

25.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（通过“广西政府采购云平台”平台提交）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

25.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

25.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

25.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向全州县政府采购管理办公室报告。

26、推荐及确定中标候选供应商原则

26.1评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按技术分、项目实施方案分、履约能力得分、售后服务能力由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

26.2评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

26.3排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

27、属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按照招标文件规定要求签字、盖章的；

（2）报价超过招标文件中规定的预算金额的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

（6）投标文件有效期、服务期、售后服务不能满足招标文件要求的；

（7）投标人未就“服务采购需求”中所有内容作完整唯一报价的；

（8）未完全响应招标文件实质性要求的；

（9）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参加同一合同项下分标或未划分分标的同一合同项下的政府采购活动；

（10）投标人至投标截止时间前近三年内有围标、窜标受到处罚情形的或者有重大违法记录的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

28、投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员或者联系人员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

29、属于下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

30、开标、评标过程的监控

本项目开标、评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31、中标人信用信息查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，采购代理机构对中标人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等；

（2）查询截止时间：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存；

（4）信用信息使用规则：在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

32、 中标公告及中标通知书

32.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商；采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内在指定媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日。

32.2中标公告同时采购代理机构在线向中标供应商发出中标通知书。

七、履约保证金及签订合同

33、履约保证金

33.1履约保证金：根据《桂林市财政局关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（市财采〔2020〕24号）第四条的规定，本项目免收履约保证金。

34、签订合同

34.1签订合同时间：中标通知书发出之日起八个工作日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

34.2如中标供应商有下列情形之一的，对其处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

34.3合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件1份交采购代理机构存档。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

八 、其他事项

35、招标代理服务费

本项目的采购代理服务费：参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》服务类收费标准计取。在领取中标通知书前，由中标人向广西国兴项目管理有限公司一次性付清代理服务费。

招标代理服务收费标准

| 折扣 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

36、代理服务费的缴纳账户：

账户名称：广西国兴项目管理有限公司桂林分公司

开户银行：桂林银行股份有限公司临桂支行

银行账号：660000021548700019

37、解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

38、监督管理机构：

全州县国有资金投资项目招标投标管理办公室 电话：0773-4818182

全州县政府采购管理办公室       电话：0773-4814807

39.根据中国人民银行桂林市中心支行 桂林市财政局关于转发《中国人民银行南宁中心支行广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》的通知【桂人银发（2021）246号】，支持银行金融机构与政府采购供应商开展线上“政采贷”业务，具体内容详见《广西线上“政采贷”政策告知函》。

- 服务采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：全州县2023-2026年松材线虫病疫情防控绩效承包项目

项目编号：GLZC2024-G3-240255-GXGX

2、项目背景

（1）林地资源现状

全 州 县 林 地 面 积 417.16万 亩 占 全 县 土 地 总 面 积 596.89万 亩 的 69.89% 。有林地面积 269.90万亩 、 占林地面积 64.70% ，森林覆盖率 65.03% 。各地类面积详情参见下表。

全州县林地这样现状表

| 土地资源类型 |  | 面积（万亩） | 占土地总面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土地总面积 |  | 596.89 | 100.00% |  |
| 林地 | 小计 | 417.16 | 69.89% |  |
|  | 有林地 | 269.90 | 45.22% |  |
|  | 疏林地 | 1.95 | 0.33% |  |
|  | 灌木林地 | 109.78 | 18.39% |  |
|  | 未成林造林地 | 13.63 | 2.28% |  |
|  | 苗圃地 | 0.06 | 0.01% |  |
|  | 无立木林地 | 16.85 | 2.82% |  |
|  | 宜林地 | 4.70 | 0.79% |  |
|  | 辅助生产林地 | 0.28 | 0.05% |  |
| 非林地 |  | 179.73 | 30. 11% |  |

全州县范围内涉及两个保护区和一个林场，即广西五福宝顶自治区级自然保护区、广西海洋山自治区级自然保护区和咸水林场。林业在全州县的生态环境建设、居民生活质量提高等发挥着重要作用。

### （2）主要树种面积及蓄积情况现状

全州县各主要树种面积及蓄积情况表

| 树种 | 面积（万亩） | 面积占比（%） | 蓄积（万立方米） | 蓄积占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 410.88 | 100.00 | 1204.67 | 100.00 |
| 马尾松 | 56.94 | 13.86 | 386.54 | 32.09 |
| 湿地松 | 4.18 | 1.02 | 15.42 | 1.28 |
| 杉木 | 159.71 | 38.87 | 462.71 | 38.41 |
| 速生桉 | 1.09 | 0.27 | 18.85 | 1.56 |
| 一般阔 | 48.25 | 11.74 | 312.17 | 25.91 |
| 竹子 | 12.73 | 3.10 |  |  |
| 经济乔木 | 13.96 | 3.40 | 8.98 | 0.75 |
| 经济灌木 | 22.21 | 5.41 |  |  |
| 一般灌木 | 91.80 | 22.34 |  |  |

全州县各类林木总面积为 410.88万亩，其中最多的是杉木、面积159.71万亩，其次是一般灌木和松树，分别为 91.80万亩、61.12万亩。 林木蓄积总量 1204.67万立方米，主要由三大类型树种构成，其中杉木蓄 积量最大即 462.71万立方米、占 38.41 %，其次是松树 401.96万立方米、 占 33.37% ，一般阔叶树的蓄积为 312. 17万立方米、 占 25.91%。

### （3）松木资源现状

松树是全州县主要造林树种之一，全县共有松树林面积 61.12万亩， 主要是马尾松和湿地松，其中马尾松 56.94万亩、 占松林面积 93.15 % ，湿地松 4.18万亩、 占松林面积 6.85% 。松树分布于全县各乡镇、林场，其中石塘镇松树面积最大、即 7.36 万亩，文桥镇、两河镇、凤凰镇、永 岁镇均超过 4万亩；东山乡、全州镇、才湾镇、龙水镇在 3~4万亩之间； 而蕉江乡、咸水镇、咸水林场的松树面积较少，均低于 2万亩。全州县各乡镇松树面积及蓄积情况表

| 统计单位 | 面积（万亩） | 面积占比（%） | 蓄积（万立方米） | 蓄积占比（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 咸水林场 | 0.31 | 0.51 | 1.81 | 0.45 |
| 咸水镇 | 0.89 | 1.45 | 5.76 | 1.43 |
| 蕉江乡 | 1.38 | 2.25 | 11.41 | 2.84 |
| 黄沙河镇 | 2. 12 | 3.47 | 10.47 | 2.61 |
| 安和镇 | 2. 14 | 3.50 | 18.68 | 4.65 |
| 大西江镇 | 2.27 | 3.71 | 14.31 | 3.56 |
| 绍水镇 | 2.64 | 4.32 | 20.07 | 4.99 |
| 白宝乡 | 2.88 | 4.71 | 20.68 | 5. 14 |
| 庙头镇 | 2.89 | 4.73 | 15.95 | 3.97 |
| 枧塘镇 | 2.94 | 4.81 | 19.27 | 4.80 |
| 东山乡 | 3.09 | 5.06 | 18. 12 | 4.51 |
| 全州镇 | 3.26 | 5.33 | 21.49 | 5.35 |
| 才湾镇 | 3.80 | 6.21 | 21.15 | 5.26 |
| 龙水镇 | 3.96 | 6.48 | 23.61 | 5.87 |
| 文桥镇 | 4.57 | 7.48 | 32.27 | 8.03 |
| 两河镇 | 4.69 | 7.67 | 27.33 | 6.80 |
| 凤凰镇 | 4.76 | 7.79 | 32.46 | 8.08 |
| 永岁镇 | 5.17 | 8.46 | 31.85 | 7.92 |
| 石塘镇 | 7.36 | 12.05 | 55.26 | 13.75 |
| 总计 | 61. 12 | 100.00 | 401.96 | 100.00 |

3、采购预算：人民币肆仟肆佰柒拾壹万壹仟壹佰肆拾元整（￥44711140.00 万元）

2024-2026年全州县松材线虫病疫情防治绩效承包工程量及费用统计表

| 年度 | 预计枯死松树总数/万株 | 除治费用每株/元 | 择伐除治费用 /万元 | 非立木清理费 用/万元 | 合计/万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 年 | 9.4289 | 190 | 1791.49 | 2.00 | 1793.49 |
| 2025 年 | 7.7317 | 190 | 1469.02 | 2.00 | 1471.02 |
| 2026 年 | 6.34 | 190 | 1204.6 | 2.00 | 1206.6 |
| 合计 | 23.5006 |  | 4465.11 | 6.00 | 4471.11 |

- 3、采购内容

- 根据国家林业和草原局重新修订的《松材线虫病疫区和疫木管理办法》（林生发〔2018〕117 号）、《松材线虫病防治技术方案》（林生发〔2022〕94 号）的规定，对全州县 18 个乡镇和 1 个林场进行松材线虫病的疫木清理具体如下：

- （1）山上疫木清理

- 山上松类枯死木包括病死、风折木、倒伏木、林中外来松木及制品、以及其它原因致死的松木清理，及时择伐率 100%。清理工作分为集中清理和“即死即清”，集中清理在每年 10 月至次年 2 月底前全部清理完毕， 集中清理完成后出现的零星枯死松树采取“即死即清”。由于松褐天牛在桂林为 1-2 代，世代发育最短时间为 2 个月，在 2 个月内对新枯死松树完成清理，有利于防止疫情传播的可能性。每次集中清理后，对新枯死松树 2 个月内完成即死即清，即 4、6、8 月份各清理 1 次。

- （2）疫情发生林分及周边居民点周边非立木清理

- 对疫情发生林分及周边的居民家中、房前屋后进行排查，发现松材（柴）及松木制品（不含松木类旧家具）进行除害处理率100%，防止带病松材（柴）及松木制品成为疫源，造成疫情扩散。每年上半年和下半年各集中开展 1 次以上，且第一次清理须在 2 月底前完成。在疫情除治期结束前，实现山下疫木清零。

- 4、防治绩效承包期限：为了建立系统的、连贯的整体绩效考核机制，全州县松材线虫病防治绩效承包时间，从合同签订之日起至 2026 年 10 月止。

- 5、绩效承包地点：全州县松材线虫病防治绩效承包项目（2023-2026 年）的实施地点在全州县，范围包括全县 18 个乡镇、1 个林场。

二、项目防控目标

贯彻落实《全国松材线虫病疫情防控五年攻坚行动计划（2021-2025）》（林生发〔2021〕56 号）、《广西松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025 年）》（桂林防控〔2021〕5 号）和《广西开展松材线虫病疫情防控五年攻坚行动八条措施》等，对照控制增量、消减存量，疫情新发生疫点实现“早发现、早报告、早除治、早拔除”，原有乡镇疫点实现“拔除疫点与压缩面积相结合”的总体要求，松材线虫病疫情防控形势实现根本好转。

- 1、总体目标

坚持“内防扩散、外防输出、全面攻坚”的防控方针，疫情连片发生区由外向内逐步压缩，控制发生范围、减轻疫情生态灾害损失，将疫情控制由发展态势转向趋于平稳，实现疫情整体稳控、逐步压缩、定点清除。到 2026 年全县松材线虫病疫情发生面积、疫点数量和疫情小班实现“三下降”，拔除龙水镇、庙头镇、才湾镇三个疫点，全州镇、枧塘镇疫情面积下降 20%。

- 2、年度目标

（1）2024 年年度目标

控制疫情不扩散的同时，拔除龙水镇、庙头镇疫点；才湾镇实现无疫情；全州镇、枧塘镇疫情面积不增加。若发现新疫点，必须当年治理， 一年内实现无疫情。

（2）2025 年年度目标

巩固已拔除疫点单位的防控成果，确保疫情不反弹，当年拔除才湾镇疫点，全州镇、枧塘镇疫情面积下降 10%（以 2023 年度疫情面积为基础）。若发生新疫点，当年治理，一年内实现无疫情。

（3）2026 年年度目标

巩固已拔除疫点单位的防控成果，确保疫情不反弹，全州镇、枧塘镇疫情面积下降 10%（以 2023 年度疫情面积为基础）。若发生新疫点， 当年治理，一年内实现无疫情。

- 三、服务要求

1、择伐清理

择伐清理指对松材线虫病疫情小班及其周边松林中的病死（濒死、枯死、因灾致死等）松树进行采伐的方式。择伐清理包括集中除治和即死即清 2 种方式。“集中除治”即在冬春媒介昆虫非羽化期内（10 月至次年 2 月下旬）采伐清理病死（濒死、枯死、因灾致死等）松树并进行除害处理；“即死即清”为集中除治后又发现零星死亡松树时，及时采伐并进行除害处理的方式。

- （1）作业要求：

对择伐的松木上直径超过 1 厘米的枝桠进行全部清理，并实行全过程现场监管。

采取集中除治方式的松木和直径超过 1 厘米的枝桠应在疫区内就地就近及时进行除害处理，于媒介昆虫进入羽化期前全部处置完毕；采取即死即清方式的松木和直径超过 1 厘米的枝桠，必须按照当日采伐当日就地粉碎（削片）或烧毁的要求进行处置。

- （2）数据记录：砍伐的每株疫木须记录砍伐日期、砍伐地点乡镇、村、林班、小班、编号、经纬度等信息。处理的疫木全过程要拍照或录像，剪集影像资料存档。根据要求将除治数据上传至“松材线虫病疫情防控监管平台”。

2、伐桩处理

《广西壮族自治区松材线虫病防控工作领导小组关于印发广西松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案（2021-2025 年）的通知》（桂林防治〔2021〕5 号）文件划定全州县为松材线虫病疫情的重型区。根据《松材线虫病防治技术方案》（林生发〔2022〕94 号）的规定，重型疫区伐桩高度不得超过 5 厘米，可不做处理。但重型疫区内以拔除疫情为防控目标的疫点，需对伐桩进行处理。

- （1）不同区域处理措施分类

- 1）需要处理伐桩的区域为：龙水镇、庙头镇、才湾镇。

- 2)不需要处理伐桩的区域为：龙水镇、庙头镇、才湾镇除外的范围。

- (2)处理方式

1）覆膜处理

适用范围：适用于所有疫情发生区，原则上重点生态区域禁止使用。作业方式：剥去伐桩树皮；在伐桩上放置磷化铝片 1-2 粒；用 0.1 毫米以上厚度的塑料薄膜覆盖，绑紧后用土将塑料薄膜四周压实，盖土厚度超过 10 厘米。

2）钢丝网罩

适用范围：适用于所有疫情发生区。

作业方式：使用钢丝直径≥0.12 毫米，网目数≥20 目的锻压钢丝网罩覆盖伐桩，并将钢丝网罩严密固定在伐桩。

3、疫木处理

- (1)烧毁处理。

适用范围：适用于所有区域。

作业要求：就地烧毁采伐清理的疫木及直径 1 厘米以上的枝桠，实行全过程现场监管，确保用火安全。

- (2)粉碎（削片）处理。  适用范围：适用于所有区域。

作业要求：就地就近使用粉碎（削片）机对疫木及直径超过 1 厘米的枝桠进行粉碎（削片），粉碎物短粒径不超过 1 厘米（削片厚度不超过 0.6 厘米）。疫木粉碎（削片）处理应当全过程监管。对集中除治和皆伐清理的疫木采取粉碎（削片）处理措施的，仅限在媒介昆虫非羽化期内进行，确保搬运过程疫木不流失、不遗落。

- (3)旋切处理

适用范围：适用于所有区域。

作业要求：仅限在媒介昆虫非羽化期内进行，确保搬运过程疫木不流失、不遗落。在疫区内就近选择集中处理点，对采伐的疫木进行旋切处理，旋切厚度应小于 0.3 厘米，木芯和边角料等剩余物必须及时粉碎或焚烧、碳化处理，并进行全过程视频监控。

- (4)钢丝网罩处理

适用范围：山高坡陡、不同道路、人迹罕至，且不具备粉碎（削片）、旋切、烧毁等除害处理条件的疫木除治区域。

作业要求：使用钢丝直径≥0.12 毫米，网目数≥20 目的锻压钢丝网罩严密包裹采伐清理的疫木及直径超过 1 厘米的枝桠，并进行锁边。

4、非立木清理

非立木清理是指对疫情发生点周边居民家中及房前屋后松材（柴） 及松木制品（不含松木类旧家具），散落在林中的松木及制品（如松木质包装材料、光（线）缆盘）及未经除害处理的树桩等需要除害处理的非立木进行除害处理。

作业要求：松材（柴）及松木制品进行烧毁或粉碎处理 100%；未经除害处理的树桩按伐桩处理要求进行清理 100%。

四、验收

1、验收组织形式：采用日常监督、阶段验收和竣工验收相结合的方法。验收结果作为资金拨付依据。

2、日常监督验收

日常监督验收主要包括三方面：一是委托第三方监管，对实施过程进行全程监管，若发现不按技术要求或合同要求施工的，应及时向业主方如实反映情况，项目结束后出具监管报告；二是全州县林业局组织人员不定期、随机抽查施工点进行日常监督中不达标、不合格、弄虚作假等违规事实的记录；三是县级、市级、自治区等各级监管的日常调研、日常督导、专项检查中不达标、不合格、弄虚作假等违规事实的记录。

3、阶段性验收及竣工验收

到达验收时间，绩效承包商将验收申请、实施方案、自检报告、实施工作台账等相关材料均提交全州县林业局，由全州县林业局组织专家、财务、技术员等组成验收组进行检查验收，采用现场核查验收和资料查验相结合，综合评定出验收结果。

- 4、验收时间

1、日常监督验收：服务期内任何时间、不限次数。

2、阶段验收：2024 年 12 月、2025 年 5 月；2026 年 5 月。

3、竣工验收：2026 年 11-12 月。

- 5、验收依据和标准

1、《全州县松材线虫病疫情防控绩效承包方案（2023-2026年）》。

2、《项目合同》及合同附件。

3、《松材线虫病防控技术方案（2022 年版）》。

4、《广西壮族自治区松材线虫病疫木清理效果查验方法》。

如遇上述技术规程在绩效承包期内有更新参照最新的技术标准。

- 6、验收内容

1、防治成效验收，是否还存在未除治的枯死松树。

2、除治质量验收，检查除治质量，重点检查伐桩高度、施药、覆膜、盖土、树干和枝桠处理、枝干碳化情况、疫情发生林分及周边松类采伐剩余物等 7 项；

3、绩效承包工作进度验收，检查是否按合同约定期限完成绩效承包任务。

4、安全生产验收，检查服务期间是否按要求落实安全生产措施，是否购买有效的人身意外伤害保险，是否发生安全生产事故。

5、廉政与纪律验收，调查项目实施期间，是否存在威胁恫吓或贿赂监理方、政府的工作人员；是否存在不接受不配合各级林业主管部门的工作督促与检查；是否存在不尊重当地村委会工作人员；是否存在损害村民正当权益而引发矛盾纠纷。

6、信息档案验收，包括但不限于重点检查项目的任务来源文件、会议纪要、招投标文件、中标文件、服务合同、施工方案、工作台账（包含工作人员和工作量的工日记录表、汇总表、照片等图文表材料）、质量检查方案、质量检查报告、监理日志、监理报告、自检报告、复检报告、验收方案、验收报告、款项支付材料等。

- 7、验收方法

1、根据监理提供的监理报告，结合日常监测或秋季普查的第一手资料，对全域进行可见枯死疫木的确认及补充调查，调查是否存在可见枯死疫木。对查实有可见的枯死疫木小班进行详查。

2、疫木择伐清理检查：包含疫木清理和除害处理情况，除治区枯死、濒死松树情况，伐桩处理和枝桠清理情况，疫木粉碎（削片）或者烧毁情况等。

3、各乡镇人民政府、县林业局对疫情发生林分及周边的居民家中、房前屋后进行排查发现的疫木通知绩效承包商后是否按要求清理。

4、对绩效承包商上报桂林市全州县进行除治小班的数量抽样数按绩效承包商上报除治的枯死疫木小班总数的 2024 年 10%；2025 年 15%；2026年 20%进行抽取（不足 5 个的全抽）。

5、其他小班数量抽样数其他小班总数的 1%-5%进行抽取（不足 5 个的全抽）。

6、疫木清理抽样数：在抽取的小班里，按择伐小班疫木清理总株数的 10%-20%抽取（不足 5 株的全抽，最多抽 20 株）。

- 8、扣罚标准

在各阶段施工期间，凡抽查评估与验收抽样，不达标、不合格情形均按比例计算扣罚金额。具体细则如下：

全州县松材线虫病疫情防控绩效承包实施扣罚情况表

| 检查验收项目 | 不达标或违规情形 | 扣罚金额 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产 | 人员与备案不符合 | 每例扣罚 1000 元，累加。 |
|  | 无有效砍伐险 | 每例扣罚 1000 元，累加。 |
|  | 安全措施不达标 | 每项扣罚 2000 元，累加。 |
|  | 提供虚假材料 | 每份扣罚 1 万元，累加。 |
| 生产进度 | 赶进度期间不足 50 人 | 每少 1 人每天扣罚 500 元，累加。 |
|  | 未按时间要求除治完工 | 每天扣罚 5000 元，累加。 |
|  | 未经批准停工 | 每天扣罚 5000 元，累加。 |
| 伐桩处理 | 高于 5cm | 具备情形之一，每株扣罚 500 元（2022 年版方案有规定的除外，单株多种情形不累加， 不同一株的累加）。 |
|  | 施药不合格 |  |
|  | 盖膜不合格 |  |
|  | 覆土不合格 |  |
|  | 非当天处理 |  |
| 枯死疫木、树干、枝桠处理 | 山上留存有枯死松立木 | 每株扣罚 2000 元，累加。 |
|  | 有树干、枝桠遗留 | 每株扣罚 1000 元，累加。 |
|  | 非当天处理 | 每株扣罚 1000 元，累加。 |
|  | 疫木树干、枝桠流失 | 每例扣罚 2000 元，累加。 |
|  | 未处理各种原因造成的疫木 剩余物、遗留物 | 每株（例）扣罚 1000 元，累加。 |
| 疫木焚烧火点 | 开辟不安全不规范 | 每处扣罚 1000 元，累加。 |
|  | 焚烧时无人值守 | 每例扣罚 2000 元，累加。 |
|  | 疫木未彻底碳化 | 每处扣罚 1000 元，累加。 |
| 疫木运输车辆 | 未登记备案 | 每辆扣罚 1000 元，累加。 |
| 除治清理信息 | 未按要求上传国家监管平台 | 每个小班扣罚 500 元，累加。 |
| 清理工作台账 | 缺失清理工作照片、统计表与汇总表等 | 每株、每一小项扣罚 500 元，累加。 |

注：①以上罚款在结算时，从项目款中扣除。

②以上检查项目未达标的情况，出现一次，按相应的罚款方式处理；出现两次， 按相应的罚款方式处理并书面警告；未达标情况出现三次（含）的，按违约责任处理， 绩效承包商应退回已支付的合同款项，项目建设方有权单方面解除政府采购合同，并上报政府采购监督管理部门，由此给采购人造成损失的，绩效承包商承担相应的经济赔偿及法律责任。

- 9、验收结论

阶段验收和竣工验收按验收的主要内容分项列明验收结论，验收结论分为三种：合格、整改或复议、不合格。

- （1）验收合格：有枯死疫木的小班不超过 10 个（含 5个），且单个小班枯死松树株数不超过 15 株（含 15 株），周边无存放时间久的松类剩余物，为合格。

- （2）整改或复议：有枯死松树的小班数量：10个≤枯死疫木的小班数量≤20 个，且单个小班枯死松树株数不超过 15 株（含 15 株），周边无存放时间久的松类剩余物，为整改或复议。

- （3）验收不合格：有枯死松树的小班超过 20 个（不含 10 个），或单个小班枯死松树株数超过 15 株（不含 15 株），周边有存放时间久的松类剩余物，为不合格。

凡具有下列情况之一的，按不合格处理：

- 1）所提供的验收材料不齐全或不真实的。

- 2）严重违反疫木除治操作流程及技术要求的。

- 3）发生了安全生产事故的（由主管部门登记在案）。

- 4）由承包供应商引起的重大纠纷问题，尚未解决的。

- 5）违反法律、法规的其他行为。

（4）验收结论为合格的，可进行项目交接，结算项目经费。

（5）验收结论为需要整改或复议的，限期整改或复议，整改或复议完成后，可进行项目交接，结算项目经费。

（6）验收结论为不合格的，则承包商必须返工，返工完成（返工所需费用由承包商自行承担）再重新申请验收。

（7）结算采取“30%、25%、25%、20%”的比例方式对松材线虫病专项资金分批次进行拨付。

（8）分批支付计算公式：项目经费=当期应支付经费－扣罚金额。

1）2024 年 12月前经验收合格后支付项目总资金的 30%，并扣除罚款金额，罚款金额是指在此付款时间点之前各级各类检查发现问题所扣的金额，下同。

2）2025 年  5月底前经验收合格后支付项目总资金的 25 %，并扣除罚款金额；

3）2026 年  5月底前经验收合格后支付项目总资金的 25%，并扣除罚款金额；

4）2027 年  1月全部检查验收后支付项目总资金的 20%，扣除罚款金额。

- 五、其他要求

- 1、要具备良好的农村工作能力，应具有一支熟练掌握林业有害生物预防与除治技能的专业队伍，投入本项目标段的施工人员至少 50 人，本项目施工人员须购买有效的意外险，中标后签订合同前提供相应佐证材料。

- 2、要具备一定的资金实力,无条件承诺杜绝任何关于农民工工资的不良事件。

- 3、在签订合同之前中标供应商须将投入本项目实施人员的身份证复印件、人身意外伤害保险保单等资料编制成档案交由采购人备案。采购人核实成交人提交的备案资料，如果成交供应商的备案与响应文件中投入本项目的实施人员不一致，采购人不予签订合同，并以提供虚假材料按照政府采购法相关法律规定追究其相关法律责任。

- 4、在本项目实施前采购单位对中标供应商的作业人员进行身份核实和确认，与备案人员必须一致。如果中标供应商的作业人员与备案人员不一致（或其中有提供虚假材料的），不得开展作业，并以提供虚假材料按照政府采购法相关法律规定追究其相关法律责任。

- 5、要有必要的疫木清理的机械设备，如防火用的风力灭火机，疫木采伐使用的手工锯或机油锯等。

- 6、中标供应商必须严格按国家、自治区、桂林市现行安全生产法律法规组织施工，确保安全生产无事故（尤其是确保用火安全），否则由此造成的安全事故由中标供应商承担一切后果和责任。

7、投标人所使用防治的药物应提供使用农药“三证”（农药生产许可证、企业标准和农药登记证）及农业近期检测报告加盖生产厂家公章复印件。

8、投标人须聘请有非兼职的相关专业技术人员 2 人以上，并提供相应的佐证材料。

9、中标后合同签订一周内必须组建施工队伍（人员名单、身份证复印件、联系电话报备业主方）及时进场施工，配备专职相关专业技术人员至少 2 人（技术人员两人或以上名单、专业资格证书、身份证复印件及具体组织分工情况报备业主方）。施工前若需办理采伐手续应主动与林权者联系，取得相关手续资料，统一到相关单位办理。

10、组织项目有关技术人员了解本标段的社会经济情况与农业、林业基本情况，深入现场了解疫情发生和防控现状，熟悉掌握全州县松材线虫病疫情防控五年攻坚行动方案，特别是项目建设防控目标，任务和主要技术措施。

11、施工前必须办理工程全部人员意外保险，在施工过程中要确保安全，谨防意外伤亡事故发生，疫木除治用火需报备，严防发生森林火灾。施工过程中，一切人身安全和火灾事故责任均由承包方负责，甲方不承担任何责任。由于承包方施工不当造成其他物品或设施毁坏，由承包方负责。合同期内，工程施工队伍不可擅自撤离，逢年过节休息，必须书面向甲方报备，与甲方商定在指定时间内归队并持续进场施工。

12、施工过程中所需材料由承包方自负，生物和化学防控药剂必须持有农药三证。

13、服务期限内，供应商需无条件服从国家、自治区、桂林市与全州县各级领导的调查研究、抽样评估、督察、巡察、检查等相关工作。

14、服务期限内，涉及疫点拔除的标段，供应商需无条件服从招标人安排的关于疫点拔除的相关工作。

附表

附表 1	全州县松材线虫病疫情小班和实现无疫情小班统计表（2023 年）

| 序号 | 乡镇 | 村 | 林班 | 小班 | 面积/公顷 | 面积/亩 | 小班类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙水镇 | 百福村 | 0100 | 0044 | 3.68 | 55.20 | 实现无疫情小班 |
| 2 | 龙水镇 | 百福村 | 0200 | 0010 | 1.65 | 24.75 | 实现无疫情小班 |
| 3 | 龙水镇 | 百福村 | 0200 | 0013 | 10.07 | 151.05 | 实现无疫情小班 |
| 4 | 龙水镇 | 百福村 | 0200 | 0017 | 1.00 | 15.00 | 实现无疫情小班 |
| 5 | 龙水镇 | 百福村 | 0200 | 0023 | 1.08 | 16.20 | 实现无疫情小班 |
| 6 | 龙水镇 | 百福村 | 0200 | 0024 | 5.81 | 87.15 | 实现无疫情小班 |
| 7 | 龙水镇 | 百福村 | 0200 | 0034 | 3.84 | 57.60 | 实现无疫情小班 |
| 8 | 龙水镇 | 百福村 | 0200 | 0035 | 4.67 | 70.05 | 实现无疫情小班 |
| 9 | 龙水镇 | 百福村 | 0200 | 0038 | 3.40 | 51.00 | 实现无疫情小班 |
| 10 | 龙水镇 | 百福村 | 0200 | 0041 | 2.92 | 43.80 | 实现无疫情小班 |
| 11 | 龙水镇 | 百福村 | 0200 | 0043 | 3.77 | 56.55 | 实现无疫情小班 |
| 12 | 龙水镇 | 百福村 | 0300 | 0012 | 8.86 | 132.90 | 实现无疫情小班 |
| 13 | 龙水镇 | 百福村 | 0300 | 0013 | 9.80 | 147.00 | 实现无疫情小班 |
| 14 | 龙水镇 | 百福村 | 0300 | 0016 | 2.48 | 37.20 | 实现无疫情小班 |
| 15 | 龙水镇 | 百福村 | 0300 | 0022 | 12.14 | 182.10 | 实现无疫情小班 |
| 16 | 龙水镇 | 百福村 | 0300 | 0029 | 1.14 | 17.10 | 实现无疫情小班 |
| 17 | 龙水镇 | 百福村 | 0300 | 0037 | 1.85 | 27.75 | 实现无疫情小班 |
| 18 | 龙水镇 | 百福村 | 0300 | 0051 | 3.70 | 55.50 | 实现无疫情小班 |
| 19 | 龙水镇 | 桥渡村 | 0500 | 0008 | 6.13 | 91.95 | 实现无疫情小班 |
| 20 | 龙水镇 | 桥渡村 | 0500 | 0012 | 5.70 | 85.50 | 实现无疫情小班 |
| 小计 | 1 | 2 | 4 | 20 | 93.69 | 1405.35 | — |
| 21 | 庙头镇 | 李家村 | 0500 | 0005 | 5.52 | 82.75 | 实现无疫情小班 |
| 22 | 庙头镇 | 李家村 | 0500 | 0010 | 0.14 | 2.10 | 实现无疫情小班 |
| 23 | 庙头镇 | 李家村 | 0500 | 0012 | 0.60 | 9.00 | 实现无疫情小班 |
| 24 | 庙头镇 | 李家村 | 0500 | 0013 | 0.45 | 6.75 | 实现无疫情小班 |
| 25 | 庙头镇 | 李家村 | 0500 | 0014 | 3.32 | 49.80 | 实现无疫情小班 |
| 小计 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10.03 | 150.40 | — |
| 26 | 才湾镇 | 白石村 | 0300 | 0020 | 10.59 | 158.85 | 疫情小班 |
| 27 | 才湾镇 | 白石村 | 0900 | 0030 | 3.75 | 56.25 | 疫情小班 |
| 28 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0300 | 0009 | 3.02 | 45.30 | 疫情小班 |
| 29 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0300 | 0010 | 4.41 | 66.15 | 疫情小班 |
| 30 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0300 | 0011 | 5.17 | 77.55 | 疫情小班 |
| 31 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0300 | 0020 | 3.21 | 48.15 | 疫情小班 |
| 32 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0300 | 0023 | 2.18 | 32.70 | 疫情小班 |
| 33 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0300 | 0024 | 1.71 | 25.65 | 疫情小班 |
| 34 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0300 | 0025 | 0.69 | 10.35 | 疫情小班 |
| 35 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0300 | 0028 | 0.12 | 1.80 | 疫情小班 |
| 36 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0600 | 0004 | 0.59 | 8.85 | 疫情小班 |

| 序号 | 乡镇 | 村 | 林班 | 小班 | 面积/公顷 | 面积/亩 | 小班类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙水镇 | 百福村 | 0100 | 0044 | 3.68 | 55.20 | 实现无疫情小班 |
| 37 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0600 | 0006 | 0.18 | 2.70 | 疫情小班 |
| 38 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0700 | 0004 | 0.42 | 6.30 | 疫情小班 |
| 39 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0700 | 0005 | 1.21 | 18.15 | 疫情小班 |
| 40 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0700 | 0007 | 1.27 | 19.05 | 疫情小班 |
| 41 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0700 | 0009 | 0.90 | 13.50 | 疫情小班 |
| 42 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0700 | 0013 | 0.79 | 11.85 | 疫情小班 |
| 43 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0700 | 0017 | 2.14 | 32.10 | 疫情小班 |
| 44 | 才湾镇 | 邓吉村 | 0700 | 0030 | 2.27 | 34.05 | 疫情小班 |
| 小计 | 1 | 2 | 5 | 19 | 44.62 | 669.30 | — |
| 45 | 枧塘镇 | 金兰村 | 0100 | 0014 | 4.89 | 73.35 | 疫情小班 |
| 46 | 枧塘镇 | 金兰村 | 0100 | 0020 | 5.03 | 75.45 | 疫情小班 |
| 47 | 枧塘镇 | 金兰村 | 0100 | 0022 | 1.62 | 24.30 | 疫情小班 |
| 48 | 枧塘镇 | 塘福村 | 0100 | 0017 | 8.81 | 132.15 | 疫情小班 |
| 49 | 枧塘镇 | 塘福村 | 0100 | 0067 | 3.00 | 45.00 | 疫情小班 |
| 50 | 枧塘镇 | 塘福村 | 0200 | 0022 | 28.90 | 433.50 | 疫情小班 |
| 51 | 枧塘镇 | 塘福村 | 0300 | 0040 | 4.14 | 62.10 | 疫情小班 |
| 52 | 枧塘镇 | 塘福村 | 0300 | 0058 | 15.63 | 234.45 | 疫情小班 |
| 53 | 枧塘镇 | 塘福村 | 0400 | 0020 | 12.18 | 182.70 | 疫情小班 |
| 54 | 枧塘镇 | 塘福村 | 0400 | 0039 | 5.49 | 82.35 | 疫情小班 |
| 小计 | 1 | 2 | 5 | 10 | 89.69 | 1345.35 | — |
| 55 | 全州镇 | 大新村 | 0300 | 0021 | 1.45 | 21.75 | 疫情小班 |
| 56 | 全州镇 | 大新村 | 0400 | 0018 | 3.99 | 59.85 | 疫情小班 |
| 57 | 全州镇 | 大新村 | 0400 | 0022 | 10.18 | 152.70 | 疫情小班 |
| 58 | 全州镇 | 大新村 | 0400 | 0026 | 3.21 | 48.15 | 疫情小班 |
| 59 | 全州镇 | 大新村 | 0400 | 0031 | 1.51 | 22.65 | 疫情小班 |
| 60 | 全州镇 | 大新村 | 0400 | 0035 | 2.39 | 35.85 | 疫情小班 |
| 61 | 全州镇 | 大新村 | 0400 | 0041 | 0.44 | 6.60 | 疫情小班 |
| 62 | 全州镇 | 董家底村 | 0200 | 0017 | 4.88 | 73.20 | 疫情小班 |
| 63 | 全州镇 | 福坪村 | 0100 | 0009 | 1.23 | 18.45 | 疫情小班 |
| 64 | 全州镇 | 福坪村 | 0100 | 0014 | 2.38 | 35.70 | 疫情小班 |
| 65 | 全州镇 | 福坪村 | 0100 | 0020 | 3.37 | 50.55 | 疫情小班 |
| 66 | 全州镇 | 福坪村 | 0400 | 0001 | 17.85 | 267.75 | 疫情小班 |
| 67 | 全州镇 | 福坪村 | 0400 | 0005 | 0.41 | 6.15 | 疫情小班 |
| 68 | 全州镇 | 福坪村 | 0400 | 0016 | 16.46 | 246.90 | 疫情小班 |
| 69 | 全州镇 | 福坪村 | 0400 | 0020 | 1.29 | 19.35 | 疫情小班 |
| 70 | 全州镇 | 福坪村 | 0400 | 0023 | 2.77 | 41.55 | 疫情小班 |
| 71 | 全州镇 | 福坪村 | 0400 | 0025 | 0.87 | 13.05 | 疫情小班 |
| 72 | 全州镇 | 福坪村 | 0400 | 0026 | 6.39 | 95.85 | 疫情小班 |
| 73 | 全州镇 | 前进村 | 0100 | 0016 | 3.01 | 45.15 | 疫情小班 |
| 74 | 全州镇 | 前进村 | 0100 | 0022 | 9.12 | 136.80 | 疫情小班 |

| 序号 | 乡镇 | 村 | 林班 | 小班 | 面积/公顷 | 面积/亩 | 小班类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 龙水镇 | 百福村 | 0100 | 0044 | 3.68 | 55.20 | 实现无疫情小班 |
| 75 | 全州镇 | 全州村 | 0100 | 0020 | 5.03 | 75.45 | 疫情小班 |
| 76 | 全州镇 | 柘桥村 | 0100 | 0016 | 12.12 | 181.80 | 疫情小班 |
| 77 | 全州镇 | 柘桥村 | 0100 | 0020 | 0.66 | 9.90 | 疫情小班 |
| 78 | 全州镇 | 柘桥村 | 0100 | 0027 | 3.89 | 58.35 | 疫情小班 |
| 79 | 全州镇 | 柘桥村 | 0200 | 0008 | 1.09 | 16.35 | 疫情小班 |
| 80 | 全州镇 | 柘桥村 | 0200 | 0009 | 2.13 | 31.95 | 疫情小班 |
| 81 | 全州镇 | 柘桥村 | 0200 | 0010 | 1.47 | 22.05 | 疫情小班 |
| 82 | 全州镇 | 柘桥村 | 0200 | 0022 | 1.72 | 25.80 | 疫情小班 |
| 83 | 全州镇 | 柘桥村 | 0300 | 0001 | 4.11 | 61.65 | 疫情小班 |
| 84 | 全州镇 | 柘桥村 | 0300 | 0006 | 0.59 | 8.85 | 疫情小班 |
| 85 | 全州镇 | 柘桥村 | 0300 | 0013 | 1.78 | 26.70 | 疫情小班 |
| 86 | 全州镇 | 柘桥村 | 0800 | 0011 | 14.71 | 220.65 | 疫情小班 |
| 87 | 全州镇 | 柘桥村 | 0800 | 0021 | 3.47 | 52.05 | 疫情小班 |
| 88 | 全州镇 | 柘桥村 | 0800 | 0022 | 2.28 | 34.20 | 疫情小班 |
| 89 | 全州镇 | 柘桥村 | 0800 | 0031 | 8.64 | 129.60 | 疫情小班 |
| 90 | 全州镇 | 柘桥村 | 0800 | 0033 | 7.78 | 116.70 | 疫情小班 |
| 91 | 全州镇 | 柘桥村 | 0800 | 0037 | 0.68 | 10.20 | 疫情小班 |
| 小计 | 1 | 6 | 11 | 37 | 165.35 | 2480.25 | — |
| 合计 | 5 | 13 | 26 | 91 | 403.38 | 6050.65 | — |

附表 2	全州县 2023-2026 年松材线虫病绩效除治区划表

| 防控分区 | 划分依据 | 具体范围 | 防控目标 | 防控策略 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 疫情压缩区 | 发生时间早或面积大、枯死松树多 | 枧塘镇、全州镇 | 五通镇和中庸镇到 2026 年疫情面积较 2023 年下降 20%。 | “内防扩散、外防输出、全面攻坚”的要求，实现疫情整体可控、逐步压缩、定点清除 |
| 疫情拔除区 | 实现拔点的单位 | 龙水镇、庙头镇、才湾镇 | 龙水镇、庙头镇 2023 年实现无疫情，2024 年拔除疫点；才湾镇2024 年实现无疫情， 2025 年拔除疫点 | “外防输入、内防扩散、集中歼灭”的策略，最大限度清除病枯死树，拔除疫点 |
| 预防保护区 | 无疫情发生的单位 | 全州县其余 13 个乡镇、1 个林场 | 若发现新疫情，及时除治，1 年内实现无疫情。 | “全面监测、严防输入、快速处置”的策略，做到“早发现、早报告、早除治、早拔除” |

# 第四章 评标办法

一、投标文件评审（初步评审）：

1、采购人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

二、投标文件评审（详细评审）

（一）评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、项目实施方案、履约能力等方面内容按百分制打分。

（二）评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1. 价格分………………………………………………………………………………………………满分30分

（1）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物（服务）由符合政策要求的小微企业制造的，对其投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）；

(2) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），监狱企业和符合条件的残疾人企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）除上述情况外，评标报价=投标报价。

（4）满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价。

评标基准价

（5）投标人价格分 =                                      　×30分

投标人评标报价

注：如评标小组认为某投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，请各位投标人提前做好准备；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

2.项目实施方案分………………………………………………………………………………………满分55分

（1）服务内容理解………………………………………………………………………………………满分9分

由评委在打分前对比各投标人的投标文件针对本项目服务内容理解进行综合评定并根据档次独立打分。

一档（ 3分）：基本理解本项目服务需求内容但不够全面或不符合本项目实际情况或简单复制服务采购需求的；

二档（ 6 分）：理解本项目服务需求内容，有前期的现场了解并对本项目服务范围内的疫木实际情况描述详细；

三档（ 9分）：对本项目服务需求内容、服务工作目标理解透彻，有前期的现场了解并对本项目服务范围内的疫木实际情况描述详细完整，能描述各疫木地处的松线虫病的疫情情况。

（2）管理方案分………………………………………………………………………………………满分16分

由评标委员会根据服务采购需求，对比各投标人的采伐管理方案【包含但不限于人员管理方案（人员健康情况、人员培训、工作标准、工作服装、岗位制度等）；进度管理；用工风险的防范措施、劳务纠纷、突发事件的处理；防火安全管理措施、伐木作业人身安全管理措施等】内容进行独立评审。

一档（4分）： 提供的管理方案内容简单，可行性，针对性一般；

二档（8分）：提供的管理方案内容详细，人员管理方案(包含但不限于人员健康情况、人员培训、工作标准、工作服装、岗位制度等）描述全面，条理清晰；进度管理可行、合理；有激励措施促进采伐管理，用工风险的防范措施、劳务纠纷、突发事件的处置基本可行；松材线虫病疫木采伐方案、防火安全管理措施、伐木作业人身安全管理措施简单；解决问题的响应时限及出现工作失误的处罚和赔偿承诺等内容差，基本符合采购需求。

三档（12分）：提供的管理方案内容详细、完整，人员管理方案(包含但不限于人员健康情况、人员培训、工作标准、工作服装、岗位制度等）描述全面，条理清晰；进度管理合理可行有效；有具体详细的激励措施促进采伐管理，用工风险的防范措施、劳务纠纷、突发事件的处置合理；松材线虫病疫木采伐方案、防火安全管理措施、伐木作业人身安全管理措施较详细、完整；解决问题的响应时限及出现工作失误的处罚和赔偿承诺等内容一般、合理、可行、满足采购需求。

四档（16分）：提供的管理方案内容详细、完整且针对性强，充分考虑了招标人采购需求并有利于提升本项目服务质量。人员管理方案(包含但不限于人员健康情况、人员培训、工作标准、工作服装、岗位制度等）描述详细，条理清晰，针对性强；进度管理合理可行有效并针对性强；有具体详细的激励措施促进采伐管理高效运作，用工风险的防范措施、劳务纠纷、突发事件的处置良好；松材线虫病疫木采伐方案、防火安全管理措施、伐木作业人身安全管理措施详细、完整针对性强【包含拟投入本项目实施人员，且内容含采伐计划、人员及时间进度安排、疫木清理烧毁流程、疫木清理方法（手段）、采伐专用设备表（含专用机油锯、高枝锯、风力灭火机、运输车辆等）、疫木运输计划等】；解决问题的响应时限及出现工作失误的处罚和赔偿承诺等内容。

（3）治理方案分…………………………………………………………………………………………满分21分

由评委在打分前对比各投标人针对本项目伐根治理方案（包含但不限于伐根处理流程、保护措施、松材线虫病监测小班化管理方案等）内容确定各投标人所属档次，然后各评委根据档次独立打分：

一档（7分）:提供的伐根治理方案简单。

二档（14分）:提供的伐根治理方案详细、完整的伐根治理方案，内容含伐根处理流程、保护措施、松材线虫病监测小班化管理方案等，且方案基本合理、可行的。

三档（21分）:提供的伐根治理方案更详细、完整的伐根治理方案，内容含伐根喷药处理流程、保护措施、松材线虫病监测小班化管理方案等，根据不同的松材线虫病疫情况定制出不同的解决分析方案、有效的保护措施等，且方案具有合理性、科学性、针对性强、规范性的，完全可行。

（4）重点、难点及解决方案分…………………………………………………………………………满分9分

由评委在打分前根据招标文件项目要求，对各投标文件重点、难点解决方案内容响应情况由评委依据档次说明内容及招标文件项目要求，独立打分。

一档（ 3 分）：提供的方案内容简单，对项目的重点、难点问题阐述简单，未提供解决措施。

二档（ 6 分）：提供的方案内容详细，对项目的重点、难点问题阐述详细但不够准确、全面，提供有解决措施。

三档（ 9 分）：提供的方案内容详细完整，对项目项目的重点、难点问题阐述完善、准确、全面，提供有完善的、具有针对性的解决措施。

3、履约能力分…………………………………………………………………………………………满分15分

（1）拟投入本项目的项目经理具有中级及以上职称的得2分，具有初级职称的得1分。满分2分

（2）投标人拟投入本项目的项目实施人员（项目经理除外）具有中级及以上职称的，每提供一个，得1分，具有初级职称的，每提供一个得0.5分。满分5分

（3）投标人拟投入项目实施人员具有林业有害生物防治员职业资格证书或具有林业有害生物防治员资格培训合格证书的，每提供一个，得1分。满分2分

【备注：人员职称专业须为农、林、牧业相关专业，须提供以上实施人员的相关职称证书、职业资格证书或培训合格证书、身份证等证明材料】

（4）投标人具有相关运输车辆【运输清理枯死松树（含濒死木）的面包车或皮卡车或小型货车】并提供车辆机动车行驶证（或机动车登记证）及车辆实物图片（或照片）的，每提供一辆得1分。满分1分（注：本车辆须为登记在本供应商企业的，否则，不得分。）

（5）投标人具有相关作业设备（含风力灭火机、手工锯、机油锯等作业工具）并提供设备实物图片（或照片）的，每提供一种设备，得1分。满分2分

（6）投标人自2021年1月1日以来具有同类服务项目业绩【无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同（协议）复印件为准（能清晰反映所服务名称、内容），否则将不予计分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的中算一次】（须加盖投标人公章），每提供一个得1分，满分3分。

注：以上相关证明材料须清晰完整，否则，不得分。项目自签订后5个工作日内，中标人须提供以上相关作业车辆或设备证明材料的复印件及原件到采购单位进行登记备案，否则按照相关法律法规执行。

4、总得分＝1+2+3

三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序；若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；若相同的，则依次按投标报价、项目实施方案、履约能力分得分由高到低的顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标，并依此类推。

# 第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                       （采购人）

乙方：                       （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购、投标响应文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

第一条   合同标的及合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：人民币    （大写）    元（¥：    （小写）     ）

第二条 服务保证及权利保证

1.乙方应按招标文件要求及投标文件承诺的服务技术标准、质量标准等向甲方提供服务。

2.乙方必须保证所提供的服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为甲方的使用服务成果遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等,本项目技术成果的最终所有权归甲方所有。否则，乙方负责解决由此引起的一切纠纷，甲方有权追究乙方的法律责任，其不利后果由乙方全部承担。

第三条 服务内容及要求

乙方必须按照招标文件“服务采购需求”中的所有要求向甲方提供服务。甲方可根据自身的资金计划，书面调整具体的实施片区及实施内容，乙方严格执行。合同最终实际结算价控制在发包人的资金计划范围内，如有超出部分，由乙方自行承担，甲方不承担支付责任。

第四条 合同履行期限

1.合同履行期限：合同签订之日起至 2026年10月止。

2. 服务成果交付地点：采购人指定地点。

第五条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第六条 付款方式

1、结算采取“30%、25%、25%、20%”的比例方式对松材线虫病专项资金分批次进行拨付。

2、分批支付计算公式：项目经费=当期应支付经费－扣罚金额。

（1）2024 年  月前经验收合格后支付项目总资金的 30%，并扣除罚款金额，罚款金额是指在此付款时间点之前各级各类检查发现问题所扣的金额，下同。

（2）2025 年   月底前经验收合格后支付项目总资金的 25 %，并扣除罚款金额；

（3）2026 年   月底前经验收合格后支付项目总资金的 25%，并扣除罚款金额；

（4）2027 年   月全部检查验收后支付项目总资金的 20%，扣除罚款金额。

第七条 履约保证金

免收履约保证金。

第八条 验收

1、未尽事宜按照采购人规定执行。

2、验收方式：由自治区、国家级的有关规定的相关验收标准和合同条款进行验收，未通过的，由投标人负责重新编制或修改补正。

第九条  违约责任

1、乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期完成处罚，乙方应向甲方支付合同金额3‰违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的服务成果如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

4、其他违约行为按违约合同额3‰收取违约金并赔偿经济损失。

第十条  不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1. 因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对服务成果进行鉴定。服务成果符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务成果文件不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。

第十二条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖供应商公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需签订书面补充协议报全州县政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形及合同约定的解除合同情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条  签订本合同依据：

1. 招标文件；

2. 乙方提供的投标（或应答）文件；

3. 服务承诺书；

4. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式陆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各贰份。政府采购合同双方自签订之日起壹个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件相关部门备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

- 投标文件（格式）

- 投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：全州县2023-2026年松材线虫病疫情防控绩效承包项目

项目编号：  GLZC2024-G3-240255-GXGX

采购代理机构：广西国兴项目管理有限公司

投标人名称[公章(CA签章)，自然人除外]：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或个人CA签章)：

联系电话：

投标日期：              年           月           日

投标文件目录

一、资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

（2）投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

（3）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（4）投标人2022年度以来任意一个年度内的财务状况报告或2023年以来其基本开户银行出具的资信证明扫描件（必须提供）；

（5）投标人2024年任意一个月依法缴纳税收或依法免税的相关材料扫描件（必须提供）；

（6）投标人2024年任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料扫描件（必须提供）；

（7）投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（格式见附件，必须提供）；

二、符合性响应证明材料：

（1）投标报价表（必须提供）；

（2）服务采购需求响应表（必须提供）；

（3）项目实施方案（必须提供，根据本项目采购需求及评标办法自行编写）

（4）“服务采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（按其要求提供）；

（5）投标人2021年1月1日以来具有同类服务项目业绩【无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同（协议）复印件为准（能清晰反映所服务名称、内容）】（如有，请提供）；

（6）项目拟投入人员一览表（如有，请提供）；

（7）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（8）投标人承接本项目全部服务且投标人为符合政策要求的中小企业的，提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

（9）符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

（10）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

一、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人或负责人或自然人身份证正反面扫描件（必须提供）；

2. 投标人的授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人身份证正反面扫描件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的2024年以来任意一个月社保证明扫描件【自然人投标的应提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的2024年以来任意一个月社保证明扫描件】（委托代理时必须提供；若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

致：广西国兴项目管理有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

投标人【公章（CA签章）】：                  .

##### 法定代表人（负责人）签字（或个人CA签章）：

##### 年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳社保证明扫描件（委托代理时必须提供）。

授权委托书（格式二）（适用于自然人投标）

致：广西国兴项目管理有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：自即日起至该项目政府采购活动结束。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字并在签名处加盖食指指印或个人CA签章：

##### 年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明扫描件（委托代理时必须提供）。

3.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件扫描件（必须提供，自然人除外）；

注：供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

4.投标人2022年度以来任意一个年度内的财务状况报告或2023年以来其基本开户银行出具的资信证明扫描件（必须提供）；

5. 投标人2024年任意一个月依法缴纳税收或依法免税的相关材料扫描件（必须提供）；

6.投标人2024年任意一个月依法缴纳社会保障资金的相关证明材料扫描件（必须提供）；
7.投标人参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录及有关信用信息的书面声明（必须提供）

附件：                            声   明（格式）

致：广西国兴项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：          .

日期：

二、商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.投标报价表

附件：

投标报价表（格式）

| 序号 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 报价上限 | 投标报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全州县2023-2026年松材线虫病疫情防控绩效承包项目 | 完全响应招标文件中第三章《服务采购需求》并严格按照执行 | 预计3年枯死松树总数235006株 | 择伐除治费用190元/株 | 择伐除治费用 元/株 |
|  |  |  | 3年（2024年-2026年) | 非立木清理费用2万/年 | 非立木清理费用 万/年 |
| 投标总报价：大写 （￥ ） |  |  |  |  |  |
| 说明：投标报价包含本次采购范围内的服务价款、管理费、服务人员的工资（含工资、按规定提取的保险和福利费及国家地方规定必须缴纳的费、加班费、各项福利等）、不可预见费、法定税费、中标人合理利润及其它成本费等全部费用；投标人应综合考虑投标报价。 |  |  |  |  |  |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            .

开户名称：                               .

开户银行：                               .

账号：                                   .

投标人名称（加盖CA证书签章，自然人除外）：                     .

法定代表人或负责人或自然人或相应的委托代理人签字（或加盖个人CA证书签章）：       。

投标日期：              。

注：（1）各投标人必须就“服务采购需求”中所有服务内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

（2）投标人应根据所投项目如实填写投标报价表内容。

2. 服务采购需求响应表（必须提供）

附件：

服务采购需求响应表（格式）

| 序号 | 服务名称 | 项目要求的服务需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：

日期：

注：1.“服务采购需求响应表”各项内容必须如实填写。

2.当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（CA 签章）（属自然人的须逐页签字或个人 CA 签章）。

##### 3.项目实施方案（必须提供，根据本项目采购需求及评标办法自行编写）

（格式自拟）

投标人公章（CA签章，自然人签字或个人CA签章）：

日期：

##### 4.“服务采购需求”中要求必须提供的有效证明文件（按其要求提供）；

##### 5.投标人2021年1月1日以来具有同类服务项目业绩【无不良记录，以中标（成交）通知书或采购合同（协议）复印件为准（能清晰反映所服务名称、内容）】（如有，请提供）；

##### 6.项目拟投入人员一览表（如有，请提供）；

7.投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

8.投标人承接本项目全部服务且投标人为符合政策要求的中小企业的，提供《中小企业声明函》；属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（如有，请提供）；

附件

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为  万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA证书签章）：

日 期：

注:从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附表

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员（X） | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员（X） | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业;信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

##### 9. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责（如有，请提供）；

附件

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称【盖公章（CA签章）】：

日  期：

10.投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料（如有，请提供）。

附件1：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。