- 广西中意招标造价咨询有限公司

招 标 文 件

项目名称：梧州市红十字会医院苍海医院建设工程项目委托代理建设项目单位

项目编号：WZZC2025-G3-990065-GXZY

- 采购人：梧州市红十字会医院

采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司

2025年4月

目  录

第一章  招标公告	2

第二章  项目采购内容及要求	4

第三章  投标人须知及前附表	9

第四章  评标方法	27

第五章  政府采购合同（格式）	32

第六章  投标文件（部分格式）	59

第七章  附件	77

- 第一章  招标公告

- 广西中意招标造价咨询有限公司

梧州市红十字会医院苍海医院建设工程项目委托代理建设项目单位（WZZC2025-G3-990065-GXZY）

招标公告（远程异地评标）

项目概况 梧州市红十字会医院苍海医院建设工程项目委托代理建设项目单位招标项目的潜在投标人应在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取招标文件，并于2025年4月30日09:30（北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：WZZC2025-G3-990065-GXZY

项目名称：梧州市红十字会医院苍海医院建设工程项目委托代理建设项目单位

预算总金额（元）：3500000

采购需求：

标项名称：梧州市红十字会医院苍海医院建设工程项目委托代理建设项目单位

数量：1

预算金额（元）：3500000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：梧州市红十字会医院苍海医院建设工程项目委托代理建设项目单位一项（如需进一步了解详细内容，详见招标文件第二章。）

最高限价（如有）：3500000

合同履约期限：从本合同签字盖章生效之日起至工程结束且缺陷责任期（24个月）后合同终止。

本标项（否）接受联合体投标

备注：本项目为线上电子招标项目，有意向参与本项目的供应商应当做好参与全流程电子招投标交易的充分准备。

- 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：分标1：具备房地产开发二级及以上资质。

- 三、获取招标文件

时间：2025年04月08日至2025年04月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）；

方式：供应商登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线申请获取采购文件；

售价（元）：0

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2025年4月30日09:30（北京时间）

投标地点（网址）：登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线投标；

开标时间：2025年4月30日09:30

开标地点：广西壮族自治区梧州市长洲区三龙大道72号红岭大厦8楼政采类（第七开标室）。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

- 本次公告于2025年04月08日在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、梧州市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·梧州）、广西中意招标造价咨询有限公司网发布。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系

- 1.采购人信息

名  称：梧州市红十字会医院

地  址：梧州市万秀区新兴一路3-1号

项目联系人：潘先生

项目联系方式：0774-3821961

- 2.采购代理机构信息

名  称：广西中意招标造价咨询有限公司

地  址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层

项目联系人：李楚煜

项目联系方式：0774-2828000

- 第二章  项目采购内容及要求

一、需求一览表

| 序号 | 标的名称 | 服务内容和要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 梧州市红十字会医院苍海医院建设工程项目委托代理建设项目单位 | 一、委托代理建设工作内容 本项目为建设实施阶段代建。工作内容包括从项目代建合同生效后代建建设、直至完成竣工验收、移交使用及保修期结束需要开展的全部工作。具体为：接受采购人委托，替采购人负责工程实施建设的质量、安全、进度、造价控制；代替采购人管理全过程咨询单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位、检测单位，编制工程进度计划，负责工程施工管理、中间验收、竣工验收及备案，办理项目款申请，审核工程预结算，按时移交项目档案资料，组织资产交付。 二、质量控制目标 代建单位应配备专职的质量检查人员，建立完善质量管理制度，并督促全过程咨询单位、监理单位、施工单位等相关单位配备专职的质量检查人员，建立完善质量管理制度，杜绝发生质量事故，达到国家相关工程质量竣工验收合格标准，对不符合质量要求的工程项目，委托单位不予计量与结算。 三、安全控制目标 代建单位负责并督促全过程咨询单位、监理单位、施工单位等相关单位确保现场安全文明施工符合国家、广西、梧州市相关规定，确保本项目代建过程中不发生安全责任事故。 四、进度控制目标 2026年12月31日前完工。 五、代建单位，履行工作如下 （一）在履行合同义务期间，应遵守国家有关适用法律、法规，维护采购人的合法权益，履行代建职责。 （二）组建专门项目机构负责代建项目的建设管理，并将项目机构的人员名单及职责分工报送采购人备案。如代建执行过程中相关人员有变动的，应在人员变动后10个工作日内将变动情况报送采购人备案。 （三）制定代建项目管理方案报采购人备案，在采购人的授权范围内负责代建项目建设过程中的质量、安全、进度、投资、协调等方面管理工作。配合相关行业管理部门按行业职责对项目开展相关检查或核验工作。 （四）按照经批复的代建项目范围、规模、内容、质量标准和工期完成代建工作，并按专用合同条款约定向采购人汇报代建工程进展情况。应按政府投资管理部门批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工作质量，按期交付使用。代建单位不得在实施过程中随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，按照有关规定及时办理工程变更审批、备案，未经采购人书面同意，代建单位不得擅自实施。 （五）配合全过程咨询单位完成向有关部门申报办理代建项目年度投资计划、初步设计、规划、用地、施工、环保、消防、市政、园林绿化及各类证件办理（含不动产权证书）等法定建设手续。 （六）本项目资金的收支接受财政、审计等部门的监督，确保财政资金的专款专用。 （七）代建单位应根据批复的年度投资计划或部门预算，审核工程进度，按照财政部门规定的资金支付程序，定期向采购人和财政部门申请项目进度用款，并按要求定期向采购人及财政部门报送工程进度和资金使用情况等资料。 （八）因规划调整、功能变更等原因引起建设内容、规模和标准变化的，或因其他不可预见情况（如地质条件异常或建筑市场价格暴涨超过规定范围等）引起建设费用超出项目初步设计总概算的，应及时向采购人汇报并提出解决方案。未经采购人书面同意，代建单位不得擅自实施。 （九）代建单位应在项目建成后，按相关规定组织竣工验收，并将验收合格的项目在规定时间内向采购人办理移交手续，同时督促设备单位按设备采购合同约定进行设备等使用培训的内容对采购人相关技术人员进行培训。 （十）项目在保修期间，代建单位应按职责督促相关单位履行保修服务工作。 （十一）应根据采购人提出的项目运行管理方案，配合组织运行管理人员培训。 （十二）负责收集、整理代建项目的相关资料，督促监理和施工单位按照国家、广西及梧州市有关档案管理的标准及时编制、移交竣工资料。未征得采购人的书面同意，代建单位不得泄露与本项目有关的资料。 （十三）负责审核采购人发包的合同工程造价预算、结算资料，并将工程预算、结算资料报采购人同意后送财政部门审核。 （十四）应根据建设行政主管部门发布的有关建设工程竣工结算文件备案管理的规定，及时做好竣工结算文件的备案工作。 （十五）应当按财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》及相关规定，配合采购人做好竣工财务决算编制工作。 （十六）完成梧州市委市政府及其他上级部门交办的与甲方苍海医院建设相关的工作；完成采购人交办的除前期咨询、招标代理、造价咨询、施工图设计文件审查外的其他代建工作。 | 1项 |

- 商务要求

| 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 报价要求 | ①本项目实行总承包报价，即报价包含但不限于本项目所有服务内容、所涉及的工具、劳务、旅差、人工费、伙食、通讯、保险、相关资料打印费、验收、不可预见费等各项费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。投标人应对本项目的所有内容范围的服务进行总承包报价；投标报价中应包含完成本项目的全部内容,中标后采购人除合同价款外，不再另行支付其他任何额外费用。 ②中标人实施项目工作期间如出现人员人身、财产安全事故、损失等，均由中标人全部负责，采购人不负任何责任。 |
| 2 | 付款条件和方式 | - 按照项目实际完成投资作为基数，每期按季度以本合同生效起本项目工程建设进度支付的80%，相应工程投入使用支付至合同价款的90%，相应工程竣工结算支付至合同价款的97%，项目保修期满以及完成并按工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求立卷及归档后支付至合同价款的100%。 |
| 3 | 标准、规范 | 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求相关标准、规范与国家相关标准、行业标准、地方标准、规范不一致的，高于国家相关标准、行业标准、地方标准、规范的，按具体采购需求相关标准、规范执行；低于国家相关标准、行业标准、地方标准、规范的，按国家相关标准、行业标准、地方标准、规范执行。即本项目相关标准、规范，按照“就高不就低”原则执行。 |
| 4 | 质量保证 | 中标供应商必须严格按照招标文件、采购人要求以及投标文件承诺进行提供服务，中标供应商在提供服务过程中必须接受采购人的监督和建议，根据与采购人协商的意见进行调整。未经采购人允许，不得改变服务质量。 |
| 5 | 合同签订时间 | 自中标通知书发出之日起15日内签订合同。 |
| 6 | 合同履约期限 | 从本合同签字盖章生效之日起至工程结束且缺陷责任期（24个月）后合同终止。 |
| 7 | 服务地点 | 采购人指定地点。 |
| 8 | 成果文件 | 按合同条款执行。 |
| 9 | 提交成果要求 | 按合同条款执行。 |
| 10 | 其他要求 | ①本项目不接受存在知识产权纠纷或存在潜在知识产权纠纷的服务。代建单位应保证采购人不受到第三方关于侵权的指控，如发生与知识产权有关的纠纷,由代建单位解决并承担全部责任,与采购人无关。 ②代建单位不得以任何形式向采购人以外的任何单位和个人提供项目资料，如有违反必须赔偿招标单位的损失。 |

# 第三章  投标人须知及前附表

# 投标人须知前附表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.1 | 项目名称 及编号 | 项目名称：梧州市红十字会医院苍海医院建设工程项目委托代理建设项目单位 项目编号：WZZC2025-G3-990065-GXZY 采购内容：梧州市红十字会医院苍海医院建设工程项目委托代理建设项目单位一项（如需进一步了解详细内容，详见招标文件第二章） 采购预算（元）：3500000 最高限价（如有）：3500000 采购方式：公开招标 |
| 2 | 1.2.1 | 采购人 | 采购人：梧州市红十字会医院 地 址：梧州市万秀区新兴一路3-1号 联系人及电话：潘先生，0774-3821961 |
| 3 | 1.2.2 | 采购代理机构 | 采购代理机构：广西中意招标造价咨询有限公司 本项目联系地址：梧州市新兴三路30号神冠豪都B栋2单元34层 联系人及电话：李楚煜，0774-2828000 |
| 4 | 1.2.3 | 监督管理部门 | 梧州市财政局政府采购监督管理科（电话：0774-3866434） |
| 5 | 2.1 | 申请人的资格要求 | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无 3.本项目的特定资格要求：分标1：具备房地产开发二级及以上资质。 |
| 6 | 15.1 | 在线电子投标响应（电子投标）说明 | （1）本项目为梧州市本级全流程电子化项目，通过“广西政府采购云平台”实行在线投标响应(电子投标)，供应商需要先安装“广西政府采购云平台”电子交易客户端，并按照本招标文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台”电子交易客户端编制并加密投标文件。供应商应按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密并提交投标文件。供应商未按规定编制并加密的投标文件，“广西政府采购云平台”将予以拒收。供应商在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电“广西政府采购云平台”技术支持热线咨询，联系方式：95763。 （2）供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见“广西政府采购云平台”电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购）。 （3）供应商应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-“广西政府采购云平台”CA证书办理操作指南） （4）供应商通过“广西政府采购云平台”投标客户端软件制作投标文件，“广西政府采购云平台”投标客户端软件请供应商自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--供应商客户端）。 （5）因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或投标失败等后果由供应商自行承担。 （6）供应商应当在投标文件递交截止时间前，将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“广西政府采购云平台”。投标文件递交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交，投标文件递交截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。 （7）投标文件网上递交截止后，“广西政府采购云平台”（电子标系统）自动提取所有投标文件，各供应商须在开启程序开始后30分钟内对上传“广西政府采购云平台”的投标文件进行解密，所有供应商在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本代理机构开启投标文件；供应商超过解密时限的，系统默认自动放弃。如遇系统故障不能解密投标文件的，本代理机构将异常情况反馈监督部门处理。 |
| 7 | 12 | 投标报价 | 投标人必须按《项目采购内容及要求》所有服务内容及有可能发生的所有费用作唯一完整报价。（报价方案是唯一确定的，否则将被视为无效投标。） |
| 8 | 13.1 | 投标有效期 | 90天 |
| 9 | 14.1 | 投标保证金金额及交纳方式 | 1、投标保证金金额（人民币）：35000.00元。 2、递交方式：投标人自主选择以支票、汇票、本票、保函或转账提交保证金等非现金形式缴纳。 转账方式时：从投标人对公账户转账到以下专用账户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5939 9399 交纳截止时间：投标保证金必须在投标截止时间之前递交（以转账方式提交投标保证金时以到达专用账户时间为准）。办理投标保证金手续时，请务必在银行单据的用途或空白栏上注明事由：项目编号＋投标保证金（如有分标，须列出分标号）”字样，经查实投标保证金没有在规定时间到账的，其投标将被拒绝。 3、支票、汇票、本票、保函的承兑时效或有效时限必须满足投标有效期，并在提交投标文件截止时间之前提交（或邮寄，不接受到付件）原件给采购人或采购代理机构（地址、联系方式见招标公告），否则投标无效； 采购代理机构收到支票、汇票、本票、保函原件后，向投标人出具回执。 投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等方式的，投标人应将采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函扫描件作为投标保证金提交凭证，放置于投标文件中，否则投标文件作无效处理。 |
| 10 | 16.1 | 投标截止时间、地点（投标文件提交截止时间、地点） | 1、提交投标文件截止时间：2025年4月30日09:30（北京时间）； 2、投标地点（网址）：登录“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）在线投标。 |
| 11 | 18.1 | 开标时间、地点 | 开标时间：2025年4月30日09:30 开标地点：在“广西政府采购云平台”（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）线上解密开启投标文件。 |
| 12 | 19.2 | 评标委员会组成 | 评标委员会组成：5人，其中采购人代表1人，技术经济类专业4人。 |
| 13 | 21.5 | 评标办法 | 综合评分法（详见第四章） |
| 14 | 27 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：按中标金额的5%收取（中小企业为2%），由中标人转账、网上支付、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式（参照投标保证金）。 2、履约保证金退付方式、时间及条件： ①若采用银行转账、电汇或网上支付形式的，履约保证金在中标人按合同约定验收合格后，由中标人向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见第七章附件），履约保证金收取单位在项目验收合格后5个工作日内以银行转账方式如数退还（不计利息）。 ②采用银行、保险机构的保函形式的，履约保函在中标人按合同约定交货验收合格后，由中标人向履约保证金收取单位提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》（详见第七章附件），履约保证金收取单位在项目验收合格后5个工作日内解除履约保函。 备注： 1.履约保证金不足额缴纳的，或者银行、保险机构出具的保函额度不足的或者保函有效期低于合同履行期限（即签订采购合同之日起至履行完合同约定的权利及义务之日止）的，不予签订合同。 2.采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 |
| 15 | 28 | 政府采购合同签订 | 签订时间：自中标通知书发出之日起15日内签订合同，延期自误。 |
| 16 | 31 | 服务收费 | 1、收取方式：由中标供应商支付 2、相关费用：向广西中意招标造价咨询有限公司一次性付清代理服务费为人民币：肆万叁仟元整（¥43000.00）。 3、上述款项，请转账电汇转入（或现金现存）以下银行账户。 开户名称：广西中意招标造价咨询有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司梧州新兴三路支行 银行账号：4500 1648 6550 5998 8888 |
| 17 | 34.1 | 政府采购政策 | 根据项目的性质相应落实政府采购政策： ①《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； ②《财政部、民政部、中国残疾人联合会三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）； ③关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号； ④财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知（财库〔2019〕9号）； ⑤关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）环境标志产品政府采购品目清单； ⑥关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）节能产品政府采购品目清单； ⑦市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号）； |
| 18 | 35 | 采购标的所属行业 | 其他未列明行业 |
| 19 | 在线电子投标响应（电子投标）说明 1、本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密并提交投标文件。投标人在使用系统参与投标过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电广西政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：95763。 2、投标人应及时熟悉掌握电子标系统操作指南（见广西政府采购云平台电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购） 3、投标人应及时完成CA申领和绑定（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西政府采购云平台CA证书办理操作指南） 4、投标人通过广西政府采购云平台投标客户端软件制作投标文件，广西政府采购云平台投标客户端软件由投标人自行前往下载并安装（见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-广西壮族自治区全流程电子招投标项目管理系统--投标人客户端）。 5、因未注册入库、未办理CA数字证书、CA证书故障、操作不当等原因造成无法参与或投标失败等后果由投标人自行承担。 6、投标文件递交截止时间后，广西政府采购云平台（电子标系统）自动提取所有投标文件，各投标人须在开启程序开始后30分钟内对上传广西政府采购云平台的投标文件进行解密，所有投标人在规定的解密时限内解密完成或解密时限结束后，本代理机构开启投标文件；投标人超过解密时限的，系统默认投标人自动放弃投标。 |  |  |
| 20 | 投标文件中所涉及的加盖公章均采用CA电子签章。 |  |  |

投标人须知

# 一、总则

## 1．适用范围、定义

- 1.1适用范围

1.1.1项目概况：见本章须知前附表第1项。

1.1.2本招标文件适用于本项目的招标、投标、评审、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- 1.2定义

1.2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，见本章须知前附表第2项。

1.2.2“采购代理机构”是指采购人委托办理政府采购事宜的组织方，见本章须知前附表第3项。

1.2.3“监督管理部门”见本章须知前附表第4项。

1.2.4“投标人” 是指参与本项目采购活动的法人、其他组织。按要求获取招标文件称为“潜在投标人”；提交投标文件并参加投标称为“投标人”；经法定程序确定中标的供应商称为“中标人”或“中标供应商”。

1.2.5“货物”是指投标人生产或组织符合招标文件要求的货物等。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

1.2.6“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

1.2.7“财政部门指定的政府采购信息发布媒体”系指中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（http://www.gxzfcg.gov.cn）。本项目相关信息除在财政部指定的政府采购信息发布媒体上发布外，还同时在全国公共资源交易平台（广西•梧州）、梧州市政府采购网、广西中意招标造价咨询有限公司网站上发布。

1.2.8“投标文件”是指投标人根据招标文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性投标文件。

1.2.9“投标人代表”是指，如投标人为法人的，所指代表为法定代表人或授权委托代理人；如投标人为其他组织的，所指代表为主要负责人或授权委托代理人。

1.2.10“投标人代表签字”是指，如投标人为法人的，应当由法定代表人签字；投标人为其他组织的，应当由主要负责人签字；为投标人法定代表(负责人)授权的委托代理人的，由委托代理人签字，同时应当提交供应商法定代表人签署的授权委托书。

1.2.11“公章”系指供应商使用本单位法定主体行为名称制作的“广西政府采购云平台”CA电子印章，不包含其他替代章（如业务专用章、合同专用章、报价专用章等）。“签章”系指供应商法定代表人（负责人）本人名字制作的签名“广西政府采购云平台”CA电子印章。

1.2.12标注“★”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，投标人必须满足，否则投标将被否决。

## 2．合格的投标人

- 2.1投标人资格要求：见本章须知前附表第5项。

2.2投标人不得直接或间接地与为本次采购的项目内容进行设计、编制规范和其他文件的咨询公司、采购代理机构或其附属机构有任何关联。

2.3关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同的供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.4投标人在参加本次政府采购活动前三年内，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

## 3．投标费用

3.1投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 4．特别说明

4.1投标人参加投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。

4.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.3投标人在政府采购活动中提供虚假材料的，其投标文件将被拒绝而作为无效处理。如中标后发现的，投标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。采购人同时将相关情况上报政府采购监督管理部门。

- 4.4本项目不允许转包，投标人未经采购人同意，不可以分包。

4.5提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按以上规定处理。

## 5．询问、质疑和投诉

5.1询问：供应商如发现招标文件内容有误或对采购活动事项有疑问的，应在投标截止日期10日前的正常工作时间以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问、澄清。采购人、采购代理机构自收到之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

- 5.2质疑：

5.2.1供应商认为招标文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

5.2.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

5.2.3供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应按财政部发布的《政府采购供应商质疑函范本》编制。

5.2.4采购人、采购代理机构只接受纸质材料形式的质疑，不接受电子送达的质疑材料，即不接受以传真、电子邮件、移动通信等即时收悉的特定系统作为送达媒介的质疑材料。采购人、采购代理机构接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址详见招标公告。

5.2.5采购人、采购代理机构在收到供应商的质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。但答复的内容不得涉及商业秘密。

5.3投诉。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。

# 二   招标文件

## 6．招标文件的构成

6.1招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的更改、澄清、修改和补充等文件组成：

第一章  招标公告

第二章  项目采购内容及要求

第三章  投标人须知及前附表

第四章  评标办法

第五章  政府采购合同（格式）

第六章  投标文件（部分格式）

第七章  附件

## 7．招标文件的澄清和修改

7.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，如澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间至少15日前，在政府采购信息发布媒体发布更正公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2采购人或者采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间的，在投标截止时间3日前，在政府采购信息发布媒体发布延期公告。

7.3所有与本项目相关的澄清、修改、补遗的内容作为招标文件的组成部分。该所有通知文件在政府采购信息媒体发布之日起，视为供应商已收到该通知。供应商未及时关注发布媒体上的通知文件造成的损失，由供应商负责。

# 三   投标文件的编制

## 8．投标文件编制基本要求

8.1投标人编制投标文件要求，具体见投标人须知前附表第6条“在线电子投标响应（电子投标）说明”。

8.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的澄清、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），承诺并履行招标文件中各项条款规定及要求。投标人未按照招标文件要求提交投标文件，或者没有对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应，是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝或被视为无效投标文件。

8.3投标人对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中涉及投标项目的价格、技术要求、数量、售后服务及其它要求、合同主要条款等内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

8.4投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，如因投标人只填写和提供了招标文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果责任由投标人自行承担。

8.5投标人应对其提交的响应的真实性、合法性承担法律责任，须无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

## 9．投标文件的文字及计量单位

9.1投标人提交的投标文件以及与采购人、采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为准。

9.2除技术要求中另有规定外，本招标文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定的度、量、衡标准计量单位。

## 10．投标文件的组成

10.1投标文件应由法定代表人(负责人)或委托代理人在凡规定签名、盖章处逐一签名（或电子签名或盖私章）和“广西政府采购云平台”CA电子印章，否则其投标无效。

10.2投标文件由以下文件组成，部分文件格式见第六章要求。投标人应按下列要求编写和提供，应递交的有关文件如未特别注明为扫描件或电子文件的，须提供原件，所有文件均需加盖投标人公章，下列带“★”的为必须提供，否则投标无效。

- ★报价文件

- 开标一览表

- 二、★资格资信证明文件

1）投标声明书；

2）①法定代表人(负责人)身份证明书（附身份证正背面扫描件或其他电子文件，证件有效并与投标人主体资格证明中的法定代表人(负责人)相符）；

②授权委托书（并附委托代理人第二代身份证正、背面扫描件，如授权委托代理人参加投标时则必须提供）；

3）投标保证金声明（按第六章格式要求提供）；

4) 获取招标文件证明（“广西政府采购云平台”申请获取文件截图）；

5) 投标人主体资格证明扫描件（如是企业、个体工商户，提供在工商部门核发的有效营业执照正本或副本扫描件；如是事业单位，提供有效的事业单位法人证书；如非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明文件扫描件）；

6)投标人有效的房地产开发二级及以上资质证书扫描件；

7)投标人完整的财务状况报告【提供经审计的2023年度或2024年度财务报告；或提供自投标截止时间前一年内供应商基本户开户银行出具的资信证明；如成立不足3个月的，提供成立之月起的月度财务报表（须含但不限于利润表、资产负责表或收入支出表）；以上须提供扫描件或其他电子文件。】

8)投标人缴纳税收证明材料（提供自投标截止前半年内任意一个月或以上税务部门出具的缴纳税费的凭据或无欠税证明；无纳税记录的,提供税务部门相应文件证明依法纳税或依法免税﹔新成立不足一个纳税周期的提供承诺书说明无欠税情况﹔以上须提供扫描件或其他电子文件。)；

9)投标人缴纳社会保障资金证明材料（提供自投标截止前半年内任意一个月或以上社保部门出具的收据或社会保险缴纳清单；或提供自投标截止前半年内任意一个月或以上税务部门出具的社保完税凭证或缴费证明；不需要缴纳社会保障资金的，提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金﹔新成立不足一个缴费周期的出具情况说明;以上须提供扫描件或其他电子文件。)；

10）投标人直接控股、管理关系信息表；（必须提供，按格式要求填写）

- 三、商务文件

1）★投标函；

2）★商务条款响应表

3）供应商资信评审证明材料（由供应商视自身情况自行提交）

①简介及经营状况（包括综合实力、企业规模和信誉及有效证明）

②有关企业业绩、信誉、荣誉证书及获奖资料等扫描件

③质量管理和质量保证体系等方面的认证证书扫描件

- 四、技术文件

1）★服务要求响应/偏离表

2）★项目实施方案（投标人根据“项目采购内容及要求”及自己的实际情况自行编写）

3）拟派本项目服务人员一览表（供应商可根据自身实际情况提供）

4）投标人认为必要提供的声明或文件资料（若第二章“项目采购内容及要求”要求提供的，则必须提供）

## 11．投标文件书写、签字及盖章要求

11.1投标文件书写：按招标文件《第六章 投标文件（部分格式）》书写。

11.2投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

11.3电子投标文件中须加盖投标人（供应商）公章部分均采用“广西政府采购云平台”CA电子印章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

11.4投标文件的书写应清楚工整，修改处应有由法定代表人（负责人）或委托代理人签字和加盖单位公章，否则其投标文件无效。

11.5投标文件应由法定代表人(负责人)或委托代理人在凡规定签字、签章处逐一签字和盖单位公章，否则其投标文件无效。

11.6投标文件中所涉及投标人法定代表人(负责人)或其授权代表签字的内容，如投标人法定代表人(负责人)或其授权代表人没有电子签章，涉及到投标人法定代表人(负责人)或其授权代表人签字的内容，可以线下签字后扫描上传。

11.7未按要求填写的投标文件将可能被评标小组认定为无效投标文件。

## 12．投标报价

12.1报价必须包括招标文件第二章的内容、责任范围以及合同条款规定的价格。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.2报价是该项目全部实施完毕并经有关部门验收合格后的含税价，投标人所报的价格在合同执行过程中是固定不变的。

12.3投标人应按《投标报价明细表》确定的格式报出分项价格。如有《投标报价明细表》，填写时应响应下列要求：

① 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

② 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的价格中；

③ 报价包括：（1）服务的价格，包括第二章的内容、责任范围以及合同条款规定的价格等其他费用；（2）必要的保险费用和各项税金。

12.4本项目不接受有任何选择的报价，每一项分项内容只允许有一个报价，任何有选择的报价或包含价格调整要求的报价，将被认为是非实质性响应而作为无效投标文件处理。

## 13．投标有效期

13.1投标有效期：90天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

13.2在特殊情况下，采购人或采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，不同意延期的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。同意延期的投标人根据原截止期应负之权利及责任相应也延至新的截止期，但不能要求对原投标文件（经评标小组确认有效且没有超出投标文件的范围或改变投标的实质内容的澄清或说明作为投标文件的组成部分）作任何改变，并同意在延长的投标有效期内遵循本投标文件，在延长的投标有效期满之前继续具有约束力。

## 14．投标保证金

14.1投标保证金金额及交纳要求：见本章须知前附表第9项。投标保证金作为投标文件的组成部分。凡未按规定交纳投标保证金的，视为无效投标。

14.2投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

14.3采购人或者采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。投标人按第七章附件要求至采购人或采购代理机构办理退付投标保证金手续。

- 14.4有下列情形之一的，投标保证金不予退还：

① 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；

② 投标人在政府采购活动中提供虚假材料的；

③ 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

④ 投标人与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

⑤ 中标供应商违反招标文件规定，将中标项目转让给他人，或未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

⑥ 招标文件规定的其他情形。

# 四   投标文件的上传、提交、修改、撤回和解密

## 15．投标文件文件的上传和提交

- 15.1 投标文件文件的上传和提交：见本章须知前附表第6项。

## 16．投标文件递交截止时间、地点

16.1投标文件递交截止时间、地点：见本章须知前附表第10项。

## 17．投标文件的修改、撤回和解密

- 17.1修改、撤回和解密：见本章须知前附表第6项。

# 五   开标、评标

## 18．开标

18.1开标时间和地点：采购代理机构将在“投标人须知前附表”规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。本项目开标过程实行全程录音、录像监控。

18.2投标人不足3家的，不得开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 18.3开标程序：

①向各供应商发出电子加密投标文件[开始解密]通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

②投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线点击“开启标书信息”。

③在线点击“唱标结束”。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

## 19、组建评标委员会

19.1采购人和采购代理机构将依法组建评标委员会（以下简称评标小组），评标小组由采购人代表和在政府采购评审专家库中随机抽取的有关技术、经济等方面的评审专家组成，其中评审专家人数不少于评标小组成员总数的2/3。

- 19.2评标委员会成员人数：见本章须知前附表第12项。

## 20．评标纪律

20.1宣读评标会纪律，告知应当回避的情形，提请有关人员回避。采购人、采购代理机构应当按照政府采购法等相关规定组织开展政府采购活动，并采取必要措施，保证评审在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评审过程和结果。

20.2本采购项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件及澄清文件等。评标小组确定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

20.3评标小组成员、有关工作人员及其他知情人不得透露对投标文件评审、比较、中标候选供应商的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

## 21．评标

21.1资格性审查。开标结束后，由采购人依据法律法规和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。它所涉及到的主要文件和内容为本章须知第10条款所述的资格资信证明文件内容。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格条件或缺少任何一项或有任何一项不合格的，视为资格审查不合格，其不再进入评审。

21.2 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125

号）规定对投标人相关主体信用进行查询。

（1）查询渠道：

①中国政府采购网( www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”

②“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信行为记录名单”

③中国执行信息公开网“失信被执行人”

（2）查询截止时点:提交投标文件截止时间后

（3）查询记录:由采购人代表在广西政采云平台系统上自行查询。

（4）信用信息使用规则:供应商被列入以上名单之一的，视为资格审查不通过。

21.3投标文件符合性检查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）。实质性偏离是指：①实质性影响合同的范围、质量和履行；②实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；③不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。没有对招标文件作出实质性响应的投标文件将不进行评审，其投标将被拒绝。

- 21.4澄清有关问题、算术性修正。

21.4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正须通过“广西政府采购云平台”线上进行。

21.4.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人(或负责人)或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正须通过“广西政府采购云平台”线上进行。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.4.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.4.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

① 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

② 大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准。

③ 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④ 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价或内容按照第21.3.2条款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

21.5比较与评价。本项目采用综合评分法（详见第四章）。评审小组按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.6推荐中标候选人名单并编写评审报告。评标委员会根据评分办法的中标标准及推荐原则推荐中标候选人名单，在评审工作完成后，向采购人提交书面评审报告。

21.7采购代理机构对评审过程和评分、评审结论进行核对和复核，如有错漏，请当事评委进行校正，按校正后的结果确定中标人。

21.8评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 22、无效投标的情形

22.1实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标，投标人不得通过修正或撤销不符合招标文件要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，该差错未实质性改变招标文件的内容的，应当允许其在评审结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

- 22.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

① 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人报名（或上传投标文件）的 IP 地址一致的；

② 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③ 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一个人；

④ 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤ 不同投标人的投标文件相互混装；

⑥ 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

- 22.3投标人存在下列情况之一的，投标无效：

① 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

② 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

③ 不具备招标文件中规定的资格要求的；

④ 报价超过招标文件中规定的预算金额（及分项预算金额、分项单价预算金额）或者最高限价（及分项最高限价）的；

⑤ 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

⑥ 投标人没有在招标文件规定的获取时间内获取招标文件的；

⑦ 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 22.4在技术评审时，投标人存在下列情形之一的，投标无效：

① 未按招标项目采购需求要求提供证明材料的；

② 提供的产品（货物或服务）不满足招标文件的技术参数及性能配置或服务要求的；

③ 允许偏离的技术、性能指标或者辅助功能项目发生负偏离达招标文件规定情形的；

④ 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

⑤ 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上（含2处）的。

22.5在报价评审时，投标人存在下列情形之一的，作无效投标处理：

① 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

② 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

③ 投标报价明细表总额与开标一览表总价不一致的；

④ 经评标委员会认定，投标报价出现恶意竞争、不合理或违反实质性条款的属于无效报价。

- 22.6被拒绝的投标文件为无效。

① 属下列情形之一的，采购人应当拒绝接收投标人的投标文件：

1）在本章第16.1条规定的投标截止时间之后送达的；

2）未送达至本章第16.1条指定的递交投标文件地点的；

② 属下列情形之一的，采购人应当拒绝接收投标人的投标样品：

1）在投标人须知第16.2条规定的提交投标样品截止时间之后送达的；

2）未送达至本章第16.2条指定的提交投标样品地点的。

3）未按本章第16.2条要求提交投标样品的。

## 23、废标

- 23.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

① 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

② 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

③ 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

④ 因重大变故，采购任务取消的。

- 23.2废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

## 24．投标文件及样品（如有）的退回

24.1对投标人在投标文件递交截止时间后递交的投标文件，采购人、采购代理机构将不予退还。

24.2评标结束后，所有应标样品均进行封存。中标供应商的样品将在中标公示期后移交给采购人，并作为验收依据。未中标供应商的样品将在采购人签订政府采购合同后5个工作日内退回，逾期不领，视为供应商放弃对样品的所有权。

# 六   确定中标供应商

## 25．确定中标供应商

25.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人确认。

25.2采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评审报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的， 由采购人采取随机抽取的方式确定。

## 26．结果公告及中标通知

26.1采购人或采购代理机构应当在中标供应商确定后2个工作日内，在财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期限为1个工作日，同时向中标供应商发出中标通知书。

26.2中标供应商自接到通知之日后，应至采购代理机构办理中标手续并缴纳相关费用。中标通知书对采购人和中标供应商具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

# 七   政府采购合同

## 27．履约保证金

27.1缴纳方式：详见投标人须知前附表第14项。

27.2退还：详见投标人须知前附表第14项。

27.3履约保证金作为违约金的一部分及用于补偿采购人，因中标供应商不能完成其合同义务而蒙受的损失。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则对其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.4在履约保证金到期退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、银行账号有变动的，请以书面形式通知采购人或采购代理机构，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

## 28．签订合同

28.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.2中标通知书对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

28.3中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选供应商名单排序，确定下一候选供应商为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4政府采购合同必须与招标文件第五章政府采购合同格式(包括内容和结构)的内容相一致，不能改变主要条款。

28.5因中标供应商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，造成本项目的合同中标价提高（指采购人选择第二中标候选供应商导致中标金额高于违约人的中标金额），所超出违约人的中标金额部分由违约人承担赔偿责任。

28.6如中标供应商放弃中标或拒绝签订合同或未按规定签订合同的，采购人将相关情况上报政府采购监督管理部门。

## 29．政府采购合同公告、备案

29.1政府采购合同自签订之日起2个工作日内，采购人应当将政府采购合同通过委托的采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。合同中涉及个人隐私的姓名、联系方式等内容，除征得权利人同意外，不得对外公告。

# 八   履约验收

30.1采购人或者采购代理机构应当按照采购合同规定的技术、服务等要求组织对供应商履约的验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务等要求的履约情况。大型或者复杂的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。

# 九   其他事项

## 31．服务收费

- 31.1详见投标人须知前附表第16项。

## 32．解释权

32.1本招标文件是根据国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定和参照国际惯例编制，解释权属本采购代理机构。

## 33．知识产权

33.1所有投标人的投标文件（包括知识产权在内的任何权利）均归采购人所有，不予退还。

## 34．需要补充的其他内容

- 34.1需要补充的其他内容：见本章须知前附表第19、20项。

# 第四章  评标方法

评标方法

- 一、评标方法及依据

1、本项目采用评标方法：综合评分法。是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、本项目采用不公开方式评标，评审依据为招标文件、变更公告或文件（如有）、投标文件、澄清及答复。

- 二、评标标准

评审时，评标委员会成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分，取各评标委员成员打分的平均值。

1、投标报价政策性扣除计算方法

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

[  ]1、专门面向中小企业采购的采购项目，不享受价格扣除政策。

[√]2、对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目以及预留份额项目中的非预留部分采购包，在通过资格性审查和符合性审查、质量和服务均能满足招标文件全部实质性响应要求的投标报价基础上，若供应商符合小型、微型企业或残疾人福利性单位或监狱企业条件的，并根据以下内容及第六章要求提供声明函或证明材料的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审。

投标人评审价是在投标人投标报价基础上，按照下列方法作价格扣除后的价格（如有）：

①小型或微型企业：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》(桂财采〔2024〕55号)规定，对符合本办法规定的小型企业和微型企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。投标人参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》。

②监狱企业：按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

③残疾人福利性单位：按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

④价格扣除计算

投标人同时为小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格10%的扣除，不重复进行价格扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）；

⑤投标人未出具相关证明文件或经评标委员会评定不符合政策文件规定的，不得享受相关中小企业扶持政策。

- 2、计分办法（按四舍五入取至百分位）

| 评标项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 10分 | ①按照招标文件规定，因落实政府采购政策进行价格调整的或须经过修正的，以调整或修正后的价格计算评标基准价和投标报价。 ②价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分 =（评标基准价 / 投标报价）×10 |
| 技术分 | 78分 | （1）项目实施方案分（满分54分） 供应商应针对本项目的特点，对委托任务的目的和工作范围的理解,提出本项目的项目实施方案，包含：项目前期工作方案、项目代建管理工作的重点和难点分析、项目代建管理目标的控制方法和保证措施、项目代建管理组织协调及管理措施、项目风险管理措施、项目代建工作程序及工作制度。评标委员会将根据供应商项目实施方案的科学性、合理性、可行性等方面进行独立评审进行评分： ①对项目需求理解认识深入，总体工作思路和工作量的理解充分、全面，分析透彻的，能结合项目的要求和条件拟出项目实施方案； ②能清晰合理分析对采购项目特点及关键性技术问题、对项目范围把握准确度较高，重难点分析准确到位，深入透彻，针对性强； ③方案分析详实且有针对性，先进可行，工作方案分析透彻、科学完整； ④应对措施具体可行，思路与方法正确，工作大纲符合实际； ⑤有科学的时间规划，项目进度安排科学有序，针对性强； ⑥对工作进度有合理的把控措施、质量控制等实施过程中的保障性和控制性措施详细。 注：以上①～⑥项评价标准：每项基础分为9分，其中，科学合理内容完整（3分）、实际操作性强（3分）、对应本项目要求（3分）、内容缺项或不对应（0分），满分54分。 |
|  |  | （2）服务保障承诺分（满分24分） 供应商应针对本项目的特点，提出本项目的服务保障承诺，包含：诚信服务的承诺和保证、工程目标的承诺和措施、工程保修承诺、项目的跟踪与控制的承诺和保证措施、建立资金使用的核查制度的承诺和措施、对本项目代建招投标管理服务措施。评标委员会将根据供应商服务保障承诺的科学性、合理性、可行性等方面进行独立评审进行评分： ①完全满足招标文件对服务保障的要求； ②有相应的服务保障方案，人员安排合理、科学，结构严谨； ③内容完整详实（能够针对采购项目内容要求而细化制定）； ④保障服务运行机制健全，具有实用性和可行性。 注：以上①～④项评价标准：每项基础分为6分，其中，科学合理内容完整（2分）、实际操作性强（2分）、对应本项目要求（2分）、内容缺项或不对应（0分），满分24分。 |
| 商务分 | 12分 | （1）人员配置分（满分8分） ①项目负责人分（本项满分4分） 项目负责人（1人）具备建筑专业高级职称或一级建造师建筑工程专业的得4分。 ②拟投入本项目人员分（本项满分4分） Ⅰ.有4人及以上具备相关专业高级职称（专业不限）或相关专业一级建造师（专业不限）的得2分，条件缺项或不达标的得0分； Ⅱ.有10人及以上具备相关专业中级职称（专业不限）或相关专业二级建造师（专业不限）的得2分，条件缺项或不达标的得0分； 备注：以上投入人员不能为同一个人，不能重复计分，提供相关职称、注册证书（或岗位证）及投标人为其缴纳的在投标截止之日前半年连续 3个月的社保证明电子件，月数不足或退休返聘人员按实际提供社保证明或聘用合同电子件，并加盖CA签章，否则不予计分。 |
|  |  | （2）业绩分（满分4分） 投标人2016年1月1日起至投标截止承接过代建服务（管理）项目的，每个项目业绩得2分，满分4分。（提供整份合同电子件加盖CA签章）。 |

- 总得分=价格分＋技术分＋商务分

- 三、中标标准及中标候选人推荐原则：

1、评标委员会根据评审结果按评审后总得分由高到低顺序排列推荐3名中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。总得分相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

2、采购人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

# 第五章  政府采购合同（格式）

（注：本合同样本仅供参考，具体内容由采购人和中标供应商协商确定，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。）

合同编号：

梧州市红十字会医院苍海医院建设工程

项目委托代理建设合同书

项目名称：梧州市红十字会医院苍海医院建设工程

委托单位：  梧州市红十字会医院

代建单位：

二〇二五年   月    日

梧州市红十字会医院苍海医院建设工程

项目委托代理建设合同书

委托单位（ 以下简称甲方） ：梧州市红十字会医院

统一社会机构代码：  1245040049873633X1

代建单位（ 以下简称乙方） ：

统一社会机构代码：

1.项目概况

1.1项目名称：梧州市红十字会医院苍海医院建设工程

1.2 项目总投资：131915.7（万元，人民币），大写：壹拾叁亿壹仟玖佰壹拾伍万柒仟圆整

（ 以政府投资管理部门最终批复的投资概算为准）

1.3 项目地点：

1.4 建设规模：

1.5 建设内容：

（最终的建设规模和建设内容以政府投资管理部门批复的初步设计建设规模或备案施工图为准）

1.6 代建期限：工程拟定于         年         月委托乙方代建（具体代建日期以合同生效日期为准），从本合同签字盖章生效之日起至工程结束且缺陷责任期（24个月）后合同终止。

1.7 工程质量标准：梧州市红十字会医院苍海医院建设工程项目按照国家、广西及梧州市有关施工验收规范以及质量体系要求控制质量，符合经批复的项目设计标准，工程质量达到现行工程验收规范的合格标准，接受甲方及有关单位对代建项目的质量检查、监督。

2.代建范围与内容

2.1 本项目的代建范围及内容为：

2.1.2 建设实施阶段代建。工作内容包括从项目代建合同生效后代建建设、直至完成竣工验收、移交使用及保修期结束需要开展的全部工作。具体为：接受甲方委托负责工程实施建设的质量、安全、进度、造价控制；代替甲方管理全过程咨询单位、监理单位、施工单位、设计单位、勘察单位、检测单位等项目参建单位，编制工程进度计划，负责工程施工管理、中间验收、竣工验收及备案，办理项目款申请，审核工程预结算并送财政评审，按时移交项目档案资料，组织资产移交。

3.代建项目管理目标

3.1 投资控制目标：总投资不超131915.7万元，其中工程费用不超88028.84万元（以批准的设计概算为准）。

注：代建合同签订前委托人已经委托或支付的用于项目的费用，包含在投资总额及工程费用的控制金额范围内。

3.2 质量控制目标：乙方应配备专职的质量检查人员，建立完善质量管理制度，并督促全过程咨询单位、监理单位、施工单位等相关单位配备专职的质量检查人员，建立完善质量管理制度，杜绝发生质量事故，达到国家相关工程质量竣工验收合格标准，对不符合质量要求的工程项目，委托单位不予计量与结算。

3.3 安全控制目标：乙方负责督促全过程咨询单位、监理单位、施工单位等相关单位确保现场安全文明施工符合国家、广西、梧州市相关规定，确保本项目代建过程中不发生安全责任事故。

3.4 进度控制目标：2026年12月31日前完工

4.代建管理费

4.1 代建管理费为【大写】人民币              ，【小写】¥            万元。

4.2.代建管理费的支付与结清

按照项目实际完成投资作为基数，每期按季度以本合同生效起本项目工程建设进度支付的80%，相应工程投入使用支付至合同价款的90%，相应工程竣工结算支付至合同价款的97%，项目缺陷责任期满以及完成并按工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求立卷及归档后支付至合同价款的100%。

4.3 票据的开具

该项目的发票应开具给梧州市红十字会医院（甲方），即业主名称：        ，纳税人识别号：        ，注册地址：        ，联系电话：        ，开户及账号：        。

5.履约保函

履约保证金的形式：可以采用现金、转账、金融机构保函、工程担保、电子保函或保证保险等形式。

金额：合同总价款的5%（中小企业为2%）。

6.本合同的文件组成

本合同由以下文件组成：

6.1本委托代理建设合同书；

6.2专用合同条款；

6.3通用合同条款；

上述各项合同文件包括合同当事人就各项合同文件所作出的补充和变更，属于同一类内容的文件，以签署时间最后的为准。

构成本合同的文件若存在歧义或不一致时，则按上述排列进行解释。

7.本合同中的有关词语含义与本合同第一部分通用合同条款中赋予它们的定义相同。

8.甲方承诺，遵守本合同中的各项约定，为乙方提供项目建设的必要条件和必要协助。

9.乙方承诺，遵守本合同中的各项约定，按照代建工作范围、内容和工期，完成代建任务。

10.本合同自双方盖章之日起生效。

11.本合同一式拾贰份，具有同等法律效力，甲方执陆份、乙方执陆份，同时分别报行业管理部门、市发展改革委（或委托管理代建工作的综合管理职责部门）备案各壹份。

（ 以下无正文）

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： | 法定代表人（签章）： |
|  | 开户银行： |
|  | 银行行号： |
|  | 账号： |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |
| 备案机构：（盖章） |  |

第一部分  通用合同条款

第一章  词语定义、释义、适用法律、联络、语言

第一条 词语定义及释义

下列词语除附加条款另有约定外，应具有本条所赋予的定义及释义：

1.“代建项目”是指甲方委托乙方负责投资管理和建设组织实施工作的工程项目。

2.“甲方”是指建设项目产权所有者或使用、管理单位。

3.“乙方”是指负责代建项目的投资管理和建设组织工作的一方。

4.“政府投资管理部门”是指发展和改革部门。

5.“代建项目部”是指由乙方组建实施具体代建工作的机构。

6.“代建项目负责人”是指由乙方任命全面履行本合同的负责人。

7.“正常工作”是指三方在合同中约定，甲方委托的代建工作。

8.“附加工作”是指：①甲方委托代建范围以外，通过书面协议另外增加的工作内容；②由于甲方原因，使代建工作受到阻碍或延误，造成因增加工作量或持续时间而增加的工作。

9.“额外工作”是指正常工作和附加工作以外或由于甲方原因而暂停或终止代建业务，其善后工作及恢复代建业务的工作。

10.“专业工作单位”是指乙方以甲方名义通过招标等方式选择承担本项目勘察、设计、施工、监理、材料和设备供应及安装等各项工作，具备相应资质（能力）的单位。

11.“不可抗力事件”是指本合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、洪水、暴风雨、海啸、台风或龙卷风、战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用、任何国有化征用、征收等。

12.“日（天）”是指任何一天零时至第二天零时的时间段。

13.“月”是指根据公历从一个月中任何一天开始到下一个月相应日期前一天的时间段（一个月以30日计）。

14.除非本合同另有明确约定，“包括”指包括但不限于；除本合同明确约定，“以上”“以下”“以内”或“内”均含本数，“超过”“以外”不含本数。

15.除非上下文另有所指，“元”指人民币元。

16.若规定支付任何款项或提交任何书面材料之日不是工作日的，则应在该等日期后的第一个工作日予以支付或提交。

17.合同或文件包括经修订、更新、补充或替代后的该合同或文件。

18.本合同并不限制或以其它方式影响甲方及其他政府部门行使其法定行政职权。在本合同有效期内，如果本合同项下的有关约定届时被纳入相关法律规范属于甲方或其它政府部门的行政职权的，适用该等法律规定。

19.标题仅为方便适用，不影响正文的解释。

第二条 本合同所称适用法律，是指中国大陆的法律、行政法规、部门规章，以及广西、梧州市地方性法规和政府规章等所有技术标准、技术规范以及其他适用的强制性要求。

本合同当事人可以在专用合同条款中约定本合同适用的其他规范性文件。

当与本合同有关的法律及代建依据发生重大变化导致影响本合同效力及履行的，由本合同各方另行协商，协商不成的自动终止，按不可抗力处理，各方对此均无需承担违约责任。

第三条 标准和规范是指适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有 特别要求的，应在专用合同条款中约定。甲方对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。

第四条 联络

1.与本合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式送达接收人和送达地点。

2.甲方和乙方应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前以书面形式通知对方，否则送达不到或不送达及时所引致的任何后果均由未书面通知对方自己的接收人或送达地点已发生变动的一方承担。

3.甲方和乙方应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收 人的来往信函 。无正当理由拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误工期的责任由拒绝接收一方承担。

4.甲方和乙方的具体联络人及联络地址详见专用合同条款。

第五条 本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。

- 第二章  合同各方的权利

第六条 甲方作为代建项目投资管理单位，享有以下权利：

1.有权对代建项目进行监督检查，对乙方存在的违规行为予以纠正。

2.有权对乙方的资格审查文件、工程变更、工程结算进行必要的审核、监督。如乙方与专业工作单位串通给甲方或工程造成损失的，甲方有权要求乙方更换主要的相关人员，直到终止合同并要求乙方承担相应的赔偿责任或连带责任。

3.有权监督检查代建项目的工程质量和施工进度，并要求乙方对工程进展情况进行定期、不定期的汇报，有权对乙方的代建管理工作进行评价或考评（详见附件1-3）。

4.有权对因技术、水文、选址、地质等原因造成的设计变更进行审核，未经甲方书面认可的设计变更，乙方不得擅自进行变更，否则视为乙方的违约行为，甲方有权要求乙方赔偿因擅自变更建设内容，扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量不合格所造成的损失。

5.有权监督代建项目的资金使用情况。

6.有权要求乙方更换不称职的包括但不限于项目负责人的项目管理人员。乙方未经甲方书面同意，不得调换代建项目的项目负责人、技术负责人等主要骨干人员。如乙方未经甲方的批准擅自更换项目管理人员的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。

7.有权就因乙方原因造成的损失提出索赔。

8.有权参与代建项目的工程验收、缺陷责任期解除验收和移交接收。

9.因乙方不称职、违反本合同义务或者国家法律法规及政策变化等原因达到解除合同条件的，甲方有权单方面解除本合同。合同解除后，乙方必须按照有关规定以及甲方的指示办理善后交接手续。

第七条 乙方作为承担代建项目组织管理工作单位，拥有以下的权利：

1.根据甲方的授权以及有关法律、法规的规定，享有以下项目建设的组织、管理及协调权：

（1）在法律法规、政策允许的范围内，乙方依据甲方书面授权按照“公开、公平、公正、诚实信用、科学、择优”的原则，协助甲方组织选定专业工作单位，并参与有关合同的洽谈，提供合同审核意见，监督、管理合同履行的全过程。甲方已通过招标等选定的专业工作单位，乙方负责监督、管理其专业工作单位合同履行的全过程。但甲方将代建合同生效前已办理及正在办理前期手续的清单、资料提供给乙方。代建合同生效前已完成工程量的签证手续由甲方负责完成。

（2）管理及跟踪协调承包、供货、服务等各类合同，建立代建项目的合同管理办法及合同台帐，做好合同核对工作，按合同约定妥善处理工程建设过程中相关问题，审核、签证工程进度报表。

（3）根据合同约定，对项目建设资金的使用进行管理，并按进度向甲方提交支付计划，并负责提交合理的合同付款方式送甲方审批，审核签认付款凭证，建立有效的支付台帐，定期主动与甲方核对支付情况；跟踪和审查工程总投资的变动情况。

（4）在审查合格的施工图范围内，按相关规定及要求完善设计变更手续。

（5）依法依合同与有关专业工作单位协商处理保修返修工作。

（6）负责开展项目工程质量、安全、进度等管理工作，负责项目各参与方的组织协调工作。

2.有权按合同约定（专用合同条款予以约定）要求甲方支付代建 管理费和代建管理奖励费（如有）。

3.有权就因非乙方原因（如服务期限延长）造成的损失向责任方 提出索赔。

4.有权拒绝甲方提出的在本合同约定之外的不合理要求。

- 第三章   合同各方的义务

第八条 甲方作为代建项目投资管理单位，履行以下义务：

1.组织开展项目建设规模、功能设置等论证研究及项目建议书编制、申报。

2.审查代建项目建设实施方案、项目管理目标和主要工作计划；定期检查代建项目执行情况，及时向发展改革、财政、建设等行政管理部门报告存在的问题和违规行为。

3.负责筹措代建项目的建设资金，按照《基本建设项目建设成本管理规定》等制度规定以及专用合同条款的约定，配合财政部门和审计部门对项目建设资金进行管理和监督，审核乙方的资金拨付申请、工程结算。并向乙方核拨建设资金和代建项目管理费等。

4.参与初步设计的评审，提出审核意见；并在初步设计报审阶段书面确认项目建设规模和内容、功能、需求等。

5.出具授权委托书（格式范本见附件1-1）。

6.负责协调乙方办理与代建项目建设有关的政府各行政主管部门的各种审批手续。

7.落实项目建设用地。涉及场地移交的代建项目，在完成施工招标后进行场地移交。

8.审核与专业工作单位签订的全部合同和协议，同时甲方应对专业工作单位的选择过程进行监督。

9.在项目建设过程中，确认项目相关变更、并参与工程质量、建设进度、安全文明等的监督检查。

10.对代建项目的工程质量和施工进度进行监督，参与完成工程竣工验收，按有关规定及时办理项目接收手续。

11.组织对乙方进行客观、全面、公正的绩效评价。

12.负责代建项目实施年度投资计划编制与管理。

13.甲方提出变更建设内容、建设标准、工程变更等涉及标准及投资变化的，应提供经批复的相关文件，并对变更增加的投资负责。

14.在履行合同义务期间，双方应遵守国家有关适用法律、法规规定履行项目业主职责。

第九条 乙方作为承担代建项目组织管理工作单位，履行以下义务：

1.在履行合同义务期间，应遵守国家有关适用法律、法规，维护甲方的合法权益，履行代建职责。

2.组建专门项目机构负责代建项目的建设管理，并将项目机构的人员名单及职责分工报送甲方备案。如代建执行过程中相关人员有变动的，应在人员变动后10个工作日内将变动情况报送甲方备案。

3.制定代建项目管理方案报甲方备案，在甲方的授权范围内负责代建项目建设过程中的质量、安全、进度、投资、协调等方面管理工作。配合相关行业管理部门按行业职责对项目开展相关检查或核验工作。

4.按照经批复的代建项目范围、规模、内容、质量标准和工期完成代建工作，并按专用合同条款约定向甲方汇报代建工程进展情况。应按政府投资管理部门批准的建设规模、建设内容和建设标准实施组织管理，严格控制项目投资，确保工作质量，按期交付使用。乙方不得在实施过程中随意变更建设规模、建设标准、建设内容和投资额。因技术、水文、地质等原因必须进行设计变更的，按照有关规定及时办理工程变更审批/备案，未经甲方书面同意，乙方不得擅自实施。

5.配合全过程咨询单位完成向有关部门申报办理代建项目年度投资计划、初步设计、规划、用地、施工、环保、消防、市政、园林绿化及各类证件办理（含不动产权证书）等法定建设手续。

6.本项目资金的收支接受财政、审计等部门的监督，确保财政资金的专款专用。

7.乙方应根据批复的年度投资计划或部门预算，审核工程进度，按照财政部门规定的资金支付程序，定期向甲方和财政部门申请项目进度用款，并按要求定期向甲方及财政部门报送工程进度和资金使用情况等资料。

8.因规划调整、功能变更等原因引起建设内容、规模和标准变化的，或因其他不可预见情况（如地质条件异常或建筑市场价格暴涨超过规定范围等）引起建设费用超出项目初步设计总概算的，应及时向甲方汇报并提出解决方案。未经甲方书面同意，乙方不得擅自实施。

9.乙方应在项目建成后，按相关规定组织竣工验收，并将验收合格的项目在规定时间内向甲方办理移交手续，同时督促设备单位按设备采购合同约定进行设备等使用培训的内容对甲方相关技术人员进行培训。

10.项目在保修期间，乙方应按职责督促相关单位履行保修服务工作。

11.应根据甲方提出的项目运行管理方案，配合组织运行管理人员培训。

12.负责收集、整理代建项目的相关资料，督促监理和施工单位按照国家、广西及梧州市有关档案管理的标准及时编制、移交竣工资料。未征得甲方的书面同意，乙方不得泄露与本项目有关的资料。

13.负责审核甲方发包的合同工程造价预算、结算资料，并将工程预算、结算资料报甲方同意后送财政部门审核。

14.应根据建设行政主管部门发布的有关建设工程竣工结算文件备案管理的规定，及时做好竣工结算文件的备案工作。

15.应当按财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》及相关规定，配合甲方做好竣工财务决算编制工作。

16.完成梧州市委市政府及其他上级部门临时交办的与苍海医院建设相关的工作，完成甲方交办的除前期咨询、招标代理、造价咨询、施工图设计文件审查外的其他涉及本项目的建设管理工作。

- 第四章  合同各方的责任

第十条 甲方作为代建项目投资管理单位，承担以下责任：

1.全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

2.因政策因素或不可抗力导致本合同不能全部或部分履行，甲方同乙方等各参与方协商解决。不可抗力包括雷电、干旱、地震、火山爆发、滑坡、洪水、暴风雨、海啸、台风或龙卷风、战争行为（无论是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用、任何国有化征用、征收以及专用条款中约定的其他情形。

3. 履行落实政府采购主体责任，编制政府采购计划，审核采购合同标段及内容划分的合理性，落实项目资金规范、安全使用，承担政府采购过程中的询问、质疑答复事项。

4.甲方在代建合同生效后10个工作日之内，应书面一次性提供该项目已实施的相关资料，以确保乙方能按照相关规定组织和开展项目建设工作。

5.甲方未能正确履行合同，给乙方造成损失的，根据损失赔偿乙方的损失。

第十一条 乙方作为承担代建项目组织管理工作单位，承担以下责任：

1.全面实际地履行本合同约定的各项合同义务，任何未按合同的约定履行或未适当履行的行为，应视为违约，并承担相应的违约责任。

2.乙方不得未经甲方同意向他人转让本项目的代建业务，也不允许各专业工作单位将其承担的建设任务转包和分包，否则视为违约。乙方在代建工作中与勘察、设计、施工、监理、设备材料供应等单位串通、弄虚作假谋取不正当利益或降低工程质量等损害国家利益的，依法追究乙方和其他责任人的责任。

3.乙方未按本合同履行项目代建工作，因乙方原因擅自邀请招标或不依法公开招标，擅自变更建设内容、扩大建设规模、提高建设标准，致使工期延长、投资增加或工程质量达不到合同要求的，对责任有争议的双方协调，协调后争议仍不能解决的，任何一方可向代建项目所在地有管辖权的人民法院起诉。经法院确定责任之后根据过错的责任及损失的大小从乙方代建费中作相应扣减，但不得超过乙方代建费用的5%。

4.甲方本代建协议生效前，梧州市红十字会医院苍海医院建设工程项目已签订的各参建方合同必须继续执行，未经甲方书面同意，乙方不得修改、调整、补充、解除上述合同。因乙方违反此约定，擅自对各参建方合同进行修改、调整、补充、解除而导致的合同违约责任由乙方承担。

5.因政策因素或不可抗力导致本合同不能全部或部分履行，甲方同乙方等各参与方协商解决。不可抗力包括雷电、干旱、地震、火山 爆发、滑坡、洪水、暴风雨、海啸、台风或龙卷风、战争行为（无论 是宣战的或未宣战的）、入侵、武装冲突或敌对行为、封锁、暴乱、恐怖行为或军事力量的使用、任何国有化征用、征收以及专用条款中约定的其他情形。

- 第五章 工程竣工验收及工程移交

第十二条 本代建合同生效之前，该项目甲方已事实开展了前期工作及部分建设管理工作，甲方是工程验收的主体单位，乙方负责组织工程的验收。

（1）验收依据：

按照国家、广西壮族自治区、梧州市制定的有关验收规范与规定组织工程验收，包括批复的设计任务书、初步设计、施工图设计、设备技术说明书、施工承包合同、协议、现行的工程验收规范等。

（2）验收程序：乙方应当按照有关规范规程的有关验收规定与程序组织工程验收。

（3）乙方要确保完成合同中约定的各项内容，有关部门要求整改的质量问题由乙方负责组织全部整改工作，使工程达到国家规定的验收标准。

（4）因各种原因，一些零星工程不能按时完成的，但不影响本工程的正常使用（或运营）时，经甲方批准，可同意对主体工程办理验收手续。乙方应妥善处理未完成的零星工程的继续实施与主体工程验收、使用（或运营）的关系，加强管理，限期完成。

（5）乙方负责组织参建单位开展工程预算、结算编制和送审工作。乙方项目建设投资主体责任，应积极主动配合财政部门、审计部门的工作，并承担合同约定的建设管理服务范围内的工程审计责任。

- 乙方负责组织参建单位办理工程档案的移交。乙方应当完整地收集与本工程相关的技术文件资料，建立完整系统的工程档案，全面负责档案规定资料的管理、编制、验收及移交工作。乙方应当将工程档案完整交付甲方。

（7）甲方应及时提供验收所需的相关材料，确保乙方及时按照相关规定开展验收工作。

- 第六章  合同价格和计量支付

第十三条 合同价格和计量支付

1.本项目代建管理费、代建管理奖励费（如有）计算方法：取费基数、取费费率等详见合同书及合同专用条款。除乙方依据本合同所获得的代建管理费/代建管理奖励费（如有）之外的费用，甲方概不承担。

2.附加工作报酬计算方法：双方根据实际情况协商订立补充协议。

3.额外工作报酬计算方法：双方根据实际情况协商订立补充协议。

- 第七章  项目资金管理与支付

第十四条 项目资金管理与支付

1.甲方负责筹集本项目所需资金，乙方统一支付项目建设资金，代建管理费需专项申请专项支付，不得用项目其他款项支付代建费。

2.符合付款条件时，按以下流程申请拨付资金：

（1）乙方向甲方提出付款申请，并提交相关付款证明材料及付款申请表；

（2）甲方审核后，甲方应根据梧州市人民政府批复的投资建设计划中确定的项目年度安排资金向梧州市财政局或部门申请办理授权支付额度申请业务。甲方无财政零余额账户的，由梧州市财政局通过直接支付方式将资金拨付到甲方基本账户上；

（3）乙方收到拨款后，由乙方支付给专业工作单位。项目建设资金部分由甲方自筹的，自筹部分由甲方支付给乙方。

3.项目款项支付时，收款的各专业工作单位应开具符合税法规定的增值税专用发票給乙方，发票上必须填写甲方的完整开票信息。

第八章  合同生效、变更与终止

第十五条 本合同自双方签字（或签章）并加盖单位公章之日起生效。

第十六条 由于甲方的原因致使项目建设及代建工作发生延误、暂停或终止，乙方应将此情况与可能产生的影响及时书面通知甲方，甲方应采取相应的措施确保项目正常推进。由于甲方未采取相应措施或采取措施后项目仍未能正常推进，乙方可继续暂停执行全部或部分代建业务，在暂停三个月后，乙方有权提出解除合同。乙方因此而遭受损失的，甲方应承担相应的违约责任。

第十七条 当乙方无正当理由未履行全部或部分代建义务的，甲方可向乙方发出函告要求乙方继续履行本合同义务，如乙方在要求的合理期限内不履行的，甲方有权解除本合同，乙方因此要承担相应的违约责任。

第十八条 当事人一方要求变更或解除合同时，应当提前 30 日 以书面形式通知其他各方。因解除合同使其他各方遭受损失的（包括律师费、诉讼/仲裁费、公证费、鉴定费等其他合理支出等），除依法可以免除责任的情况外，应由责任方负责赔偿。

第十九条 乙方与甲方或甲方指定的单位办理完成项目移交手续，并经甲方和财政部门审核通过竣工结算，乙方履行项目缺陷责任期责任并收到代建管理费尾款后，本合同即终止。

- 第九章  争议和索赔

第二十条 在合同执行过程中引起的争议，首先应当协商解决，如不能达成一致的，可提交主管部门协调，协调后争议仍不能解决的，任何一方可向代建项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

第二十一条 合同双方有权就他方原因造成的损失提出索赔，如果该索赔要求未能成立，则索赔提出方应补偿因该索赔给由他方原因造成的各项费用支出和损失。

第二部分  合同专用条款

第一条 乙方组建满足本项目代建管理服务需要的代建项目团队。项目部管理人员名单及职责：

（包括项目负责人、现场管理人员等）

| 序号 | 姓名 | 身份证号（或执业证号） | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |

甲方有权要求乙方更换不称职的项目管理人员。乙方未经甲方书面同意，不得调换本项目项目负责人。如项目实施过程中代建管理人员确实需要变动的，应在变动前2日内书面报甲方，同时应当选派不低于原项目管理人员资格条件的人员作为继任者，且经甲方同意后方可变更。乙方未经甲方的批准擅自更换项目负责人或者现场管理人员长期不在岗的，视为乙方违约，接到甲方书面通知后，乙方应向甲方支付违约金1000元/人次，并限期改正。如给甲方造成损失的，乙方应当予以赔偿，同时甲方有权解除合同。违约金在代建管理费结算时一并扣减。

第二条 甲方和乙方约定本合同适用的其他规范性文件： / 。

第三条 甲方和乙方确认本项目的建设标准和规范要求：

1.适用于工程的标准规范包括：国家、广西以及梧州市现行规范及标准。

2.甲方对工程的技术标准、功能要求的特殊要求 / 。

第四条 具体联络：

1.甲方指定           （身份证号码：                ，联系电话：            ）为本项目甲方授权代表、联系人，负责与乙方的联系，负责处理代建项目的相关事务，签署代建过程中与各方的往来文件，送达地址：                    。

2. 乙方指定          （身份证号码：                   ，联系电话：            ）为本项目负责人、联系人，负责与甲方的联系，负责代建项 目的具体管理工作，签署代建过程中与各方的往来文件，送达地址：                  。

本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件等，应当发送至本条第1、2款指定的地址、联系人。一方当事人变更名称、地址、联系人的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

任何一方当事人向对/他方所发出的信件，自信件交邮【邮政特快专递】后的第 7 日视为送达。若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

本合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。

第五条 代建奖惩资金

1.代建奖惩资金：无。

2.代建违约金

甲方发现乙方存在违法违规和违反代建合同约定的行为,甲方可终止有关代建合同的执行,由甲方报有关行政主管部门依法进行处罚。

乙方在责任期内如果违约，同意按以下方法承担责任,赔偿损失：

①乙方未经甲方同意,无正当理由擅自不履行代建合同或不履行合同约定职责或单方终止代建合同的,按代建管理费的5%担违约责任。

甲方在责任期内如果违约，同意按以下方法承担责任,赔偿损失：

①甲方应按照本合同的约定按时足额向乙方支付代建管理费。如甲方无正当理由逾期支付的，则每逾期一天，以逾期支付的代建管理费为基数，按照同期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付利息。

- 第六条 其他约定：

①本合同甲方对乙方的所有违约责任造成的损失及罚款总额不超代建费的5%。

②如因各专业工作单位违约给项目建设造成损失的,乙方会同甲方共同追究专业单位违约赔偿责任。

③当一方违约时：守约方在违约事件发生28天内，向违约方发出书面索赔通知书以及有关证明资料；违约方收到守约方的书面索赔通知书以及有关证明资料后，于28天内给予书面答复；违约方收到守约方的书面索赔通知书以及有关证明资料后28天内未予答复或未对索赔提出异议的，视为该项索赔已经违约方认可。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： | 法定代表人（签章）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件 1-1 :

授权委托书

甲方名称：

甲方地址：

联系电话：

法定代表人或负责人：

乙方名称：

乙方地址：

联系电话：

法定代表人：

鉴于：

甲方与乙方已签署《                            项目委托代理建设合同书》（合同编号：                            ），就     建设项目事宜作出约定。

甲方依据《中华人民共和国民法典》的规定与《项目委托代理建设合同书》的约定，在此授权乙方                     ，就               建设项目从本合同生效之日起至保修期结束，实施项目建设实施阶段代建管理，包括以下工作：

1.配合甲方申报年度投资计划、办理建设用地相关手续。

2.编制工程建设投资、进度计划；

3.工程施工管理、中间验收、竣工验收及备案；

4.督促各参建单位开展本项目的投资计划、用款计划申请，工程预算、结算等工作；

5.督促各参建单位按时移交项目档案资料，组织资产交付。乙方应当完整地收集与本工程相关的技术文件资料，建立完整系统的工程档案，全面负责档案规定资料的管理、编制、验收及移交工作。乙方应当将工程档案完整交付甲方。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： | 法定代表人（签章）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件 1-2：

投资代建项 目廉政合同

项目名称：

甲方名称：

甲方地址：

联系电话：

法定代表人或负责人：

乙方名称：

乙方地址：

联系电话：

法定代表人：

为规范双方行为，确保工程建设项目优质、高效、健康、有序地进行，遵照党中央国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》、国家住建部、监察部《关于在工程建设中深入发展反对腐败和反对不正当竞争的通知》精神及有关工程建设、廉政建设的法律法规，加强工程建设中的党风廉政建设的要求，双方在工程建设中订立如下合同条款。

一、双方约定

1.双方应了解和共同遵守各自和对方的行业规定及党风廉政建设的规定。

2.双方应认真执行本合同相关约定，自觉按合同开展业务。

3.双方的业务活动必须坚持公开、公正、透明的原则（除非法律认定的商业秘密和合同文件另行规定以外），严禁搞损害国家和集体利益、违反工程建设管理规章制度的不正当交易。

4.双方各自有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

5.双方应加强对本方人员的廉政监督，建立和健全廉政制度，认真查处本方的违法违纪行为。

6.双方如发现对方在业务活动中有不廉洁行为，有权及时通知对方并督促其纠正的权利和义务。

二、甲方廉政责任

1.甲方及其工作人员不得以任何形式向乙方索要和收受回扣。

2.甲方及其工作人员不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方报销任何应由个人支付的费用。

3.甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、娱乐和旅游等活动。

4.甲方及其工作人员不得向乙方介绍家属、亲友从事与代建工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

5.甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

三、乙方廉政责任

1.乙方不得向甲方及其工作人员行贿或以任何理由的礼品馈赠。

2.乙方不得为甲方及其工作人员报支需由甲方或个人支付的任何费用。

3.乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员参加由乙方支付的娱乐消费等活动。

4.乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电或高档办公用品。

5.乙方不得接受甲方工作人员的家属、亲友从事与该代建工程有 关的材料设备供应、工程分包和购买合同规定以外的材料和设备

四、违约责任

1.甲方有违反本合同第一条第1至5款和第二条的，按甲方单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚。情节严重、触犯法律的，应当移交司法机关追究法律责任。

2.乙方有违反本合同第一条第1至5款和第三条的，按乙方单位的廉政建设规定和有关行业规定处罚。情节严重、触犯法律的，应当移交司法机关追究法律责任。

五、检查方式

本合同履约情况检查由双方和监督部门（项目甲方的纪检监察部门或上级纪检监察部门）共同派员参加，检查方式为建设工程情况分析会、工作例会、现场办公、定期或不定期抽查等。检查时间、检查内容、检查结论、整改措施由各方协商确定，如无法达成一致，由监督部门依据事实裁定。

- 六、本合同作为建设工程合同的附件，具有法律效力

- 七、本合同自双方签字盖章后生效，合同期限与主合同有效期限相一致。

八、本合同一式拾份，甲方、乙方各执肆份，监督部门贰份。

| 甲方（盖章）： | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 法定代表人（签章）： | 法定代表人（签章）： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件 1-3：

- 代建项目季度测评表

填报单位：                                          填表日期：  年   月   日

| 代建项目名称 | 梧州市红十字会医院苍海医院建设工程 | 测评期限 | 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代建单位名称 |  | 代建项目负责人 |  |  |
| 季度测评标准及得分 |  |  |  |  |
| 工作开展情况 |  |  | 分数档次 | 项目业主评分 （对应等次打√) |
| 经常与项目业主沟通，制定有项目建设实施方案并能按计划实施，定期向项目业主报送项目建设进展情况，项目前期工作及建设过程中管理规范，积极配合业主办理建设相关手续，积极配合相关检查，认真组织开展项目竣工验收，按时移交项目档案资料，配合处理好项目业主与参建单位之间的法律纠纷。 |  |  | 5 |  |
| 主动与项目业主沟通，制定有项目建设实施方案并基本能按计划实施，定期向项目业主报送项目建设进展情况，项目前期工作及建设过程中管理较规范，配合业主办理建设相关手续，配合相关检查，认真组织开展项目竣工验收，按时移交项目档案资料，配合处理好项目业主与参建单位之间的法律纠纷。 |  |  | 4 |  |
| 定期与项目业主沟通，制定有项目建设实施方案但未能完全按计划实施，偶尔向项目业主报送项目建设进展情况，项目前期工作及建设过程中管理基本规范，配合业主办理建设相关手续，配合相关检查，按要求组织开展项目竣工验收及移交项目档案资料，配合处理项目业主与参建单位之间的法律纠纷。 |  |  | 3 |  |
| 被动地与项目业主沟通，制定有项目建设实施方案但未按计划实施，被动地向项目业主报送项目建设进展情况，项目前期工作及建设过程中管理不规范，不配合业主办理建设相关手续，不配合相关检查，基本按要求组织开展项目竣工验收，延迟移交项目档案资料或所交资料缺失较多，不配合处理项目业主与参建单位之间的法律纠纷。 |  |  | 2 |  |
| 从不与项目业主沟通，未制定有项目建设实施方案，从不向项目业主报送项目建设进展情况，项目前期工作及建设过程中管理出现重大失误，不配合业主办理建设相关手续，不配合相关检查，不按要求组织开展项目竣工验收，不移交项目档案资料或所交资料缺失多，不配合处理项目业主与参建单位之间的法律纠纷。 |  |  | 1 |  |
| 其他评价意见 |  |  |  |  |

# 第六章  投标文件（部分格式）

说明：

1、本章所列的部分文件格式，投标人可根据自身情况进行补充和修改、扩展，但补充和修改不得造成与本章格式内容有实质性的违背。

- 2、《法定代表人(负责人)授权委托书》填写要求：

1）委托书所签发的代理期限必须涵盖代理人所有签字为有效时间。

2）委托书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3）委托书不得转借、转让，不得买卖。

4）代理人根据授权范围，以委托单位的名义签订合同，并将此委托书提交给对方作为合同附件。

开标一览表（格式）

项目名称：

项目编号：

金额单位：人民币（元）

| 序号 | 标的名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 梧州市红十字会医院苍海医院建设工程项目委托代理建设项目单位 | 1项 |
| 报价总计 |  | 大写： 小写： |
| 合同履约期限 |  |  |
| 进度控制目标 |  |  |
| 服务地点 |  |  |

投标人（CA电子印章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、所有价格均系用人民币表示，单位为元，精确到小数点后两位；

2、当本表为多页构成时，逐页均必须加盖公章，否则视为无效投标。

投标声明书（格式）

致：（采购代理机构名称）

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址           。

我            （姓名）系            （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

- 1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；也不是为本项目提供整体设计、编制规范或者项目管理、监理、检测等服务的投标人或其附属机构。

3、我方承诺在参加本政府采购项目活动前，没有被纳入政府部门或银行认定的失信名单，我方具有良好的商业信誉。

4、我方及由本人承诺在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及不良信用记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 5、我方承诺具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密；

□ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有：                               ；

我方对以上声明负全部法律责任。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人（加盖CA电子印章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖私章或电子签名）：

投标日期：       年    月    日

法定代表人(负责人)身份证明书（格式）

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                       性别：             年龄：

职务：                       身份证：

系               （投标人名称）的           （填写：法定代表人或负责人）。

特此证明。

附：法定代表人(负责人)身份证正面、背面扫描件（加盖CA电子印章）

附法定代表人(负责人)身份证（正、背面）

投标人（加盖CA电子印章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖私章或电子签名）：

投标日期：       年    月    日

说明：

- 1、投标人未按格式要求填写并提供有效证明的，视为无效投标。

法人(负责人)授权委托书（格式）

致：（采购代理机构名称）

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的（填写：法定代表人或负责人），现授权委托（姓名）为我方代理人，以我方的名义参加（项目名称及项目编号）的政府采购活动，代理人代表我方全权办理上述项目的投标、开标、评标、签订合同等过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权委托的撤销而失效，除非有撤销授权委托的书面通知，本授权委托书自签发开始至合同履行完毕止。

代理人无转委托权。特此委托。

委托单位名称：

法定代表人(负责人)：                   （签字或盖私章或电子签名）

法定代表人(负责人)身份证号码：

委托代理人：                           （签字或盖私章或电子签名）

委托代理人身份证号码：

投标人（加盖CA电子印章）：

签发日期：       年    月    日

附：法定代表人(负责人)身份证、委托代理人身份证正面、背面扫描件

| 附法定代表人(负责人)身份证(正、背)面扫描件 （加盖CA电子印章） |  | 附委托代理人身份证(正、背)面扫描件 （加盖CA电子印章） |
| --- | --- | --- |

说明：

1、未附法定代表人身份证扫描件、委托代理人身份证扫描件（加盖CA电子印章）的，授权委托书无效。

（采用非保函方式递交投标保证金时提供）

投标保证金声明（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，缴纳       投标保证金人民币（大写）           （¥      元），请贵方在退付投标保证金时转入以下账户：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人（加盖CA电子印章）：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

（附投标保证金缴纳凭证（含支票或汇票或本票）扫描件并加盖单位CA电子印章）

（适用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）

投标保证金声明

致：广西中意招标造价咨询有限公司

我方参加（项目名称及项目编号）项目的政府采购活动，以          方式提交投标保证金金额人民币（大写）           （¥      元）。

投标人（盖CA电子签章）：

地  址：

联系人：

联系电话（手机）：

投标日期：

附：投标保证金票据或保函等证明材料复印件（盖CA电子签章）

投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

- 3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人（CA电子印章）：

投标日期：       年    月    日

- 投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

- 3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人（CA电子印章）：

投标日期：       年    月    日

投标函（格式）

致：广西中意招标造价咨询有限公司

根据贵方（项目名称及项目编号）项目招标文件，我方（姓名）经正式授权并代表（投标人名称）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3、我方在参加本项目投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

- 4、投标文件从投标截止日起     天内有效。

5、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按政府采购法律、法规及招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、如果在投标截止时间后的投标有效期内撤销投标文件或者有其他违约行为，贵方可对我方的投标保证金不予退还。

7、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

8、我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标人为中标供应商。

- 9、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一到三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮政编码：

电话、传真或电传：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人（加盖CA电子印章）：

法定代表人(负责人)或委托代理人（签字或盖私章或电子签名）：

投标日期：       年    月    日

商务条款响应表（格式）

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的服务要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 3 | 投标有效期：投标人须知前附表第8项要求 |  |  |
| 4 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 5 | 所提供的报价不高于本公司目前的报价水平 |  |  |
| 6 | 交货时间和地点：招标文件第二章要求 |  |  |
| 7 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 8 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 9 | 其它商务条款偏离说明：招标文件第二章的商务要求 |  |  |

投标人（加盖CA电子印章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况；

2、本表内容不得擅自修改，否则视为投标无效。

服务要求响应/偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务内容及要求 | 服务名称 | 拟提供服务的内容 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

投标人（CA电子印章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

1、投标人应当根据所提供的服务实际情况对第二章《项目采购内容及要求》所有技术服务条款相关偏离的条目如实逐条填写响应表。

2、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离。

- 3、评标小组发现投标人有虚假描述的，视为投标无效。

项目实施方案

（投标人根据本项目要求及自己的实际情况自行编写）

投标人（CA电子印章）：

投标日期：       年    月    日

拟派本项目服务人员一览表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历 | 职称 | 证书名称 | 证号 | 专业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖CA电子印章）：

投标日期：       年    月    日

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写，可根据评标方法要求附相关证明材料扫描件并加盖电子公章。

- 类似项目情况一览表（如有时）

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 服务内容 | 合同总价 | 签约或完成时间 | 单位联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人（加盖CA电子印章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

- 1、供应商可根据实际情况扩展或修改本表；

2、供应商具有的项目业绩，如有，按上表进行填报并根据第四章评标方法要求附相关证明材料扫描件并加盖电子公章。

- 《中小企业声明函》格式

（不符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》的供应商不需填写）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖CA电子印章）：

投标日期：       年    月    日

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《残疾人福利性单位声明函》格式（非残疾人福利性单位无需填写）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加      单位的            项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（加盖CA电子印章）：

投标日期：       年    月    日

说明：

如投标人符合《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定条件的，可根据自身情况如实提供声明函；未按要求提供有效声明函的，将不能享受价格扣除。

# 第七章  附件

- 附件1：政府采购项目履约保证金退付意见书（格式）

- 政府采购项目履约保证金退付意见书

| 投标人申请 | 采购项目名称： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采购项目编号： 分标号（如有）： |  |  |  |
|  | 履约保证金金额：（大写） （小写） |  |  |  |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据招标文件及政府采购合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约金退付到以下账户。 开户名称： 账 号： 开 户 行： 联系人及联系电话： 供应商：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 采购单位意见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额。 联系人及联系电话： 采购人：（盖章） 年 月 日 |  |  |  |
| 财务部意见 | 此表于 年 月 日收到。 |  |  |  |
|  | 会计审核： | 财务负责人审核： | 单位负责人签字： | 出纳办理转账 日期： |
| 备注：附收款收据原件（如有开具时）、验收报告复印件（如有）、银行转账单复印件。 |  |  |  |  |

附件2：中小微企业划型标准

附件3：金融业企业划型标准

- （中型金融业企业标准上限即为大型金融业企业下限）