# 公开招标文件

# (远程异地评标项目)

项目名称：平急两用综合保障服务船

项目编号：BHZC2024-G1-030053-TQGC

采购单位：北海市银海区海洋局

采购代理机构：天勤工程咨询有限公司

日    期：2024年11月

目 录

第一章 公开招标公告	2

第二章 招标项目采购需求	5

第三章 投标人须知	25

第四章 评标办法及评分标准	41

第五章 合同文本(格式)	44

第六章 投标文件格式	53

# 第一章 公开招标公告

天勤工程咨询有限公司关于平急两用综合保障服务船(项目编号：BHZC2024-G1-030053-TQGC )的公开招标公告(远程异地评标项目)

项目概况： 平急两用综合保障服务船招标项目的潜在投标人应登录广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)在线自行下载采购文件，并于2024年12月13日9时00分前递交投标文件。

一 、项目基本情况

项目编号：BHZC2024-G1-030053-TQGC

项目名称：平急两用综合保障服务船

预算总金额(元):13191517.5

采购需求：

标项名称：平急两用综合保障服务船

数量：1

预算金额(元):13191517.5

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本项目平急两用综合保障服务船为北海市电建渔港综合服务设施升级改造项目-海上信息化工程项目的子项目，详见招标文件及设计需求。

最高限价(如有):13191517.5元

合同履约期限：合同签订之日起365个日历天内完成供货。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3. 本项目的特定资格要求：投标人或者授权的制造商具有二级或二类（及以上）船舶生产资质。

三、获取招标文件

时间：2024年11月21日至2024年11月28日，每天上午08:00至12:00,下午15:00至18:00(北京时间，法定节假日除外)

地点：广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)。

方式：潜在投标人在广西政府采购云平台（网址：

https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）免费自行获取招标文件。

未在广西政府采购云平台注册的供应商请在获取招标文件前登录广西政府采购云平台（网址：https：//www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）进行注册并完善资料，如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

售价(元):0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2024年12月13日9时00分

投标地点(网址):通过广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)实行在线电子投标。

开标时间：2024年12月13日9时00分

开标地点：通过广西政府采购云平台(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/)实行在线解密开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本项目不收取投标保证金。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

3.对在“信用中国”网站(https：//www.creditchina.gov.cn/)、中国政府采购网(http：//www.ccgp.gov.cn//)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展

5.网上公告媒体查询：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzfgov.cn/)、全国公共资源交易平台(广西·北海)

(http://ggzy.jgswjgxzf gov.cn/bhggzy)。

6.各供应商通过新平台(广西政府采购云平台)参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端(广西政府采购云平台客户端),新版客户端下载路径：广西政府采购网(访问地址http://zfcg.gxzfgov.cn/)一办事服务一下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

7.本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应(电子投标),为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西壮族自治区政府采购网站-相关下载-CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

8.本项目为异地远程评标项目。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：北海市银海区海洋局

地址：北海市广东路新世纪大道银海区人民政府大院内

项目联系人：刘工

项目联系方式：0779-3228326

2.采购代理机构信息

名称：天勤工程咨询有限公司

地址：北海市广东路109号瀚宇国际大厦1幢0608-0611号

项目联系人：庞芳

项目联系方式：0779-3205762

# 第二章 招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1.下表中的品牌型号、技术参数仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的产品要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能(配置)要求。

2.本一览表中参考品牌型号及技术参数性能(配置)不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供对应的技术响应偏离表。

3.本项目的政府采购最高限价为(人民币):壹仟叁佰壹拾玖万壹仟伍佰壹拾柒元伍角(¥：13191517.5), 超过上述最高限价的报价将视为无效投标。

4.本项目采购包括但不限于《招标总体技术标准及要求》及《设备购置清单》中所列需求，还应满足附件中技术资料相关要求（参见附件《平急两用综合保障服务船项目设计要求》），且最终技术方案应获得采购人或采购人授权代表认可。

5. 根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011)300号〕规定的划分标准，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：制造业。

项目概况：

本项目平急两用综合保障服务船为北海市电建渔港综合服务设施升级改造项目-海上信息化工程项目的子项目

一、平急两用综合保障服务船

- 实施内容：

- 平急两用综合保障服务船，依托渔港经济区，通过提供活鱼和成鱼转运、渔需物资补给、作业人员运输等服务，拓展渔港服务范围和综合服务功能，完善产业配套服务，同时综合服务船还可以为海上作业人员提供紧急救援服务，为海上作业的安全提供保障，是打造渔业综合管理服务平台、提升渔港综合服务能力和水平的重要措施。

本船可用于国内近海航区的活鱼运输，采用海水输送泵向活鱼舱注入水，并通过溢流管排除多余的海水。此外，本船配备供氧设备，如有需要，可为活鱼舱提供氧气，活鱼可以通过船上吊机或吸鱼泵进行大规模转运。

本船可用于海洋牧场所需的饲料和船舶物资的转运操作，活鱼舱还可暂时存放饲料。

本船可用于成鱼的转运，活鱼舱兼做储存舱。

本船为近海航区作业，采用柴电混合推进模式，有柴油推进主机和蓄电池两种动力源，航行于岸边旅游区时用蓄电池推进方式，其余时间航行和作业时用柴油机推进方式。

本船为钢质，局部双底，单甲板，有艉楼、艏楼，艉机型，双机双导管桨船型。尾部线型采用宽整甲板面，直艉封板；艏部配侧推装置，斜直型艏柱。

二）招标总体技术标准及要求

| 序号 | 建设内容 | 系统 | 参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平急两用综合保障服务船 | 总体说明 | 1.主要尺度和船型系数 总长 约41.50 m 垂线间长 约38.50 m 型宽 约9.20 m 型深 约4.30 m 设计吃水 约3.50 m 设计排水量 约880 t 2.安全性能 稳性 本船各种装载情况的完整稳性、分舱和抗沉性符合《规则》对近海航区船舶的要求。 干舷 最小夏季干舷，符合《规则》对“B型”干舷船舶的要求。 防火 符合《规则》对近海航区船舶的各项要求。 3.快速性能 本船在设计吃水3.50m、水下船壳清洁、静水及深水水域、风级在蒲氏2～3级条件下, 双机全功率输出时，设计航速可达到11.6kn。 本船系柱拖力不小于20t。 4.操纵性和适航性 本船全速回转直径＜3倍船长 本船各种装载情况横摇周期6.0s＜T＜9.0s。 5.舱容 燃油舱 约50m³ 活鱼舱 约450m³ 6.船员定额和、续航力和自持力 本船船员定额为4人，其中单人间4个。 自持力 7天 续航力 1200海里 7.规则与规范： 本船满足中国海事局及中国船级社适用于本项目合同签字时生效的如下规范、公约和规则及其修正案的相关要求和条款： （1）中华人民共和国海事局《国内航行海船法定检验技术规则》 （2）中国船级社《国内航行海船建造规范》 （3）中国船级社《材料与焊接规范》 （4）其它适用的规则、规范和相关国家标准的有关要求 注：★主要尺度和船型系数（需提供总布置图） |
|  |  | 结构部分 | 1.总体布局：主甲板下设4道水密横舱壁，隔出5个水密舱段：舵机舱、机场、活鱼舱、设备舱、艏尖舱 2.本船按中国船级社《国内航行海船建造规范》进行设计和建造 3.本船主船体为局部双层底、全通式钢质甲板。本船在双层船底、主甲板、艏楼甲板等区域采用横骨架式结构。 4.结构用钢、焊接与特殊工艺 5.主船体外板和甲板材质为CCS-B级钢，其余材质为CCS-A级钢 6.钢材提交时应有满足CCS标准的证书且正常使用，所用钢板和型材应经喷沙处理并涂有富锌底漆 7.结构焊接按中国船级社《国内航行海船建造规范》 “船体结构的焊缝设计”计算，船体结构和焊接材料的焊接工艺应符合《材料与焊接规范2021》的有关规定。舱底龙骨、肋板为双面连续焊，既避免构件背面的潮湿和腐蚀，又防止振动 8.所有管子穿过水密舱壁、甲板处,必须按照相关标准复板加强 试验： 9. 密性试验：本船建造船体结构密性试验按相关规范执行 10. 倾斜试验：按中国船舶行业标准《船舶倾斜试验》（CB/T 3035-2005）的要求执行 11.系泊及航行试验：按“系泊及航行试验大纲”要求执行（应征得用户和船检认可） 12.无损探伤拍片检验：应根据船东和船检认可的标准和方案对重要焊缝进行无损探伤检验 |
|  |  | 舾装部分 | 1.锚泊、系泊设备：本船根据舾装数计算结果配备双锚、锚链及附属结构；本船配双链轮组合锚机1台。 2.救生、消防设备：本船根据规则、规范要求配置救生、消防设备。 3.舵系设备：本船配~3.0 m2 流线型平衡舵2面，配摆缸式双舵连杆电动液压舵机1台。 4.起重、侧推设备：主甲板配置液压伸缩全回转起重机1台；艏部配置艏侧推装置一套。 5.舱室舾装及装饰部分：本船采用的内装材料例如甲板敷料、绝缘、装饰板和家具等，应满足规则及规范对货船的要求。 |
|  |  | 轮机部分 | 1. ★推进动力系统需提供该项目的推进系统图（含单线图） （1）主机 数量：2套/船 形式：直列、四冲程、增压中冷、柴油机 气缸数：6缸 功率：520kW 转速：1000rpm 起动方式：电起动 排放要求：持有C2排放证书 燃油泵、淡水泵、滑油泵、热交换器及滑油冷却器等均安装在柴油机上，成套供应。 （2）轴带发电/电动机：数量：2套/船 功率：80kW 转速：1000rpm （3）齿轮箱及高弹 齿轮箱 数量：2套/船 推力：不小于100kN 减速比：4:1 具有减速、离合功能；其滑油滤器带磁性装置 高弹性联轴节 数量：2套/船 （4）发电机组 数量：2套/船 机组型号：CCFJ150J-Z 机组功率：120kW 数量：2套/船 每套包含以下设备： 柴油机 形式：直列、四冲程、增压中冷、柴油机 起动方式：电起动 排放要求：持有C2排放证书 发电机 额定电压及频率：400V，50Hz 谐波励磁、无刷式船用发电机 柴油机与发电机安装在公共底座上，成套供应。 （5）推进轴系 1.本船设有2套轴系，每套推进轴系分别设有1根短轴、1根尾轴、1个螺旋桨，并设有尾轴管、尾轴密封装置（带应急气密装置）和前后轴承等 2.尾轴及短轴的材料均为抗拉强度不小于520MPa的锻钢制成。 燃油系统 设有两台电动燃油输送泵，两台电动燃油泵互为备用 3.滑油系统 主机及发电机组柴油机均为湿式油底壳自循环系统，各自机带滑油泵，滑油冷却器、滑油滤器等组成独立润滑系统。 4.冷却系统 由机带淡水泵、冷却器、调温阀、淡水膨胀水箱组成闭式的淡水冷却系统。 5.压缩空气系统 机舱内设1台电动空气压缩机组，给1个空气瓶充气。 设一级减压阀，由1.0MPa 减压至0.4MPa供淡水压力水柜、机舱杂用空气管路、尾轴气封装置、海底阀箱吹除及甲板杂用等 6.排气系统 排气管路按照规范要求包扎绝缘，绝缘外敷0.5mm不锈钢板。紧固件采用高强耐高温8.8等级，垫片采用铜缠绕石墨垫片。 7.机舱污油系统 机舱双层底中间设一个污油水舱和一个污油舱，设1个污油手摇泵及1台油污水分离器。 机舱设1台15ppm油污水分离器，随分离器带有1台电动柱塞泵 8.舱底水系统 机舱设置1台舱底总用泵，及1台同规格消防总用泵作为备用泵，另在艏部设备舱设1台污水喷射泵。 9.消防水系统 本船设置有1台消防总用泵及1台同规格舱底总用泵互为备用。设一台由柴油机驱动的移动式应急消防水泵。 主甲板设1只铜质“国际通岸接头”，此接头可连接于任何一个消火栓上，从而可由岸上供水给消防系统。 10.压载水系统 本船设置有1台消防总用泵及1台同规格舱底总用泵兼作压在水泵。可实现压载水的排出及调拨。 11.生活用水系统： 海水系统 本系统通过自启动海水日用泵为全船蹲便器提供冲洗用海水。 淡水系统 本船设置有2个淡水舱及1个淡水压力柜，为全船提供生活用淡水。 12.生活污水系统 本船设置1个生活污水处理装置及生活污水粉碎泵，可将生活污水处理达到排放标准后排出舷外，或通过设置在主甲板的生活污水通岸接头排至岸上接收设施。 13.疏排水系统 1）露天甲板排水 各层开敞甲板均设置有适量的带格栅排水口。 上一层露天甲板的排水口流至下一层露天甲板，直至最底层露天甲板。其排水最后汇总于设计水线上方排至舷外。 2）舱室甲板排水 厨房的地面排水及走廊、餐厅、卫生间等位置的地漏均由可闭式舷侧防浪阀直接排至舷外。 所有舷外排水口的布置应避开救生器具和水尺等标志。 14.注入、测深及透气系统 在主甲板设置燃油加油站兼排岸口。燃油注入管路需增设安全阀，防止超压。注油管一定要引至舱底，以防注油时引起扰动。 淡水舱在主甲板设置测深注入头。 测深系统： 所有油舱、水舱、空舱等均应配置测量装置。其中位于双层底上方的舱室应在易于到达的地方设置液位计，其余舱柜设置测量管。机舱内双层底舱测深管高出可终止于机舱内，高于花钢板。其上端装有自闭式测深管头及旋塞。 测深管末端尽量终止在露天甲板，测深管头装于露天甲板上易于到达的地方。 透气系统： 所有密闭舱室均需要设置透气管。 露天甲板的透气管上装有空气管头。对油舱空气管头还需设置有防火网。对水舱空气管头需设置有铜丝网。 各油舱空气管头下设置有带放泄旋塞的围油栏。 |
|  |  | 电气部分 | 1.本船采用交流三相三线绝缘系统，交流单相回路采用单相双线绝缘系统，直流回路采用双线绝缘系统。 2.电源设备： 本船选用1台柴油发电机组作为主发电机组，另设置有2台主机轴带电机，以及1套蓄电池组。 主柴油发电机组作全船航行工况的动力设备、生活和照明设备、通信导航设备、无线电设备等用电设备的电源。与轴带发电机组互为备用。 本船设有2台80kW轴带异步发电/电动机。 3.通讯导航设备 本船安装规则和规范要求配置通讯导航设备。 ★4.海上信息化平台与岸基信息接收设备。需提供与海上信息化平台和岸基信息化互通技术方案 ★5.提供不同工况下的动力系统操作模式说明。需提供对应详细说明方案。 ★6.电池系统产品应满足CCS产品检验要求。需提供对应产品的cCS型式认可证书。 |
| 2 | 综合服务保障模块 | 活鱼入舱及维生设备 | 1.本船设4个活鱼舱，分左右舷对称布置，共2对，活鱼舱总舱容约450m³。 ★2.设置2台海水输送泵，分别向2对活鱼舱注入海水，并通过布置于活鱼舱上部的溢流管排除多余的海水。需提供该项目的海水输送泵系统图。 3.配备供氧装置，在必要的时候可为活鱼舱提供氧气。 |
|  |  | 吸鱼泵系统 | - ★1.通过吸鱼泵将鱼苗泵送至船上的卸苗管路系统中，整个卸苗管路系统分为1根主管和4根入舱支管，每根支管上设置中间无阻碍全通阀件，材质青铜。需提供该项目的卸苗管路系统图 - ★2.真空吸鱼泵吸捕能力≥20吨/小时(鱼水比1:1)，需提供该项目的吸鱼泵检测报告 ★3真空吸鱼罐材质316L。垂直吸程3米，排程6米，采用撬块式整体集成，便于设备布置。需提供该项目的吸鱼罐撬块资料 |

| 货物清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格 (万元) | 备注 |
| 二、平急两用综合保障服务船 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 价格 （万元） | 备注 |
| 1 | 船体材料部分 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 船体钢料 | CCS-A | 1 | 船套 | 125.00 |  |
| 1.2 | 辅助材料 |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 钢结构焊条 | 433 & 507 等 | 1 | 船套 | 4.50 |  |
| 1.2.2 | 乙炔（含舾装、机电用料） |  | 1 | 船套 | 9.00 |  |
| 1.2.3 | 氧气（含舾装、机电用料） |  | 1 | 船套 | 5.15 |  |
| 1.2.4 | 油漆 | 高标国际油漆 | 1 | 船套 | 31.70 |  |
| 1.2.5 | 油漆辅料 |  | 1 | 船套 | 4.80 |  |
| 1.3 | 其它大项材料 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | 混凝土 |  | 吨 | 10 | 0.50 |  |
| 1.3.2 | 压载铁 |  | 吨 | 5 | 1.50 |  |
| 1.3.3 | 铁砂 |  | 吨 | 5 | 20.00 |  |
| 2 | 舾装部分 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 锚泊设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 斯贝克锚 | 800kg | 只 | 2 | 1.60 |  |
| 2.1.2 | 锚链 | Am³ φ24 | 米 | 275 | 3.10 |  |
| 2.1.3 | 羊角单滚轮导缆器 | B200 CB/T 436-2000 | 只 | 2 | 0.16 |  |
| 2.1.4 | 滚轮闸刀掣链器 | 24 CB/T3844-2000 | 只 | 2 | 0.60 |  |
| 2.1.5 | 带缆桩 | A250-118 CB/T554-2008 | 只 | 8 | 0.90 |  |
| 2.1.6 | 系泊索和拖索 | φ40 CCS八股锦纶复丝 | 米 | 600 | 1.80 |  |
| 2.1.7 | 导缆孔 | A250 CB/T 34-2007 | 只 | 3 | 0.45 |  |
| 2.1.8 | 电动液压锚机（双链轮，双副卷筒，单主卷筒） | φ24起锚速度9m/min,系缆速度11m/min | 台 | 1 | 10.00 |  |
| 2.1.9 | 锚链管、锚链筒及锚台 |  | 套 | 2 | 1.60 |  |
| 2.1.10 | 机座、复板、螺栓及其它 |  | 船套 | 1 | 0.40 |  |
| 2.2 | 舱面属具 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 船用斜梯 | GB4444-84 | 付 | 5 | 0.90 |  |
| 2.2.2 | 船用直梯 | GB3892-83 | 付 | 10 | 0.45 |  |
| 2.2.3 | 踏步 | CBM 2005-81 | 付 | 16 | 0.32 |  |
| 2.2.4 | 钢质风雨密小型钢质舱口盖 | 830×630 CB3728-2011 | 付 | 3 | 1.50 |  |
| 2.2.5 | 船用人孔盖 | 600×400 CB/T4392-2014 | 只 | 25 | 2.50 |  |
| 2.2.6 | 船用栏杆 | CB/T 663-1999 A1000 | 米 | 25 | 1.20 |  |
| 2.2.7 | 船用栏杆 | CB/T 633-1999 A750 | 米 | 25 | 0.38 |  |
| 2.2.8 | 登乘绳梯 | CB/T428-93 | 付 | 2 | 0.30 |  |
| 2.2.9 | 铝质跳板 | CB* 3116-82 4m | 付 | 1 | 0.80 |  |
| 2.3 | 门窗 |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | 铝质风雨密外围壁门 | CB/T4437-2016 | 扇 | 2 | 1.60 |  |
| 2.3.2 | 船用风雨密单扇钢质门 | CB/T3477-2008 | 扇 | 5 | 2.00 |  |
| 2.3.3 | 船用防火门 | CB/T3234-2011 | 扇 | 9 | 2.25 |  |
| 2.3.4 | 船用铝质阻气隔音门 | CB/T 3217-2013 | 扇 | 1 | 0.40 |  |
| 2.3.5 | 驾驶室固定矩形窗 | CB/T3226-1995 | 扇 | 16 | 4.00 |  |
| 2.3.6 | 铝合金中空玻璃隔声窗 | CB/T3917-2011 | 扇 | 1 | 0.20 |  |
| 2.3.7 | 烟囱可闭百叶窗 | CB*3132-83 | 扇 | 2 | 0.20 |  |
| 2.3.8 | 船用舷窗 | GB/T14413-2008 | 扇 | 10 | 0.90 |  |
| 2.3.9 | 窗斗窗帘及其他 |  | 船套 | 1 | 1.16 |  |
| 2.4 | 航行、助航、信号设备 |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | 双筒望远镜 | 7×50 | 架 | 2 | 0.16 |  |
| 2.4.2 | 船钟 |  | 台 | 1 | 0.07 |  |
| 2.4.3 | 倾斜仪 |  | 只 | 2 | 0.12 |  |
| 2.4.4 | 其它助航仪器 |  | 套 | 1 | 0.15 |  |
| 2.4.5 | 号钟 |  | 只 | 1 | 0.05 |  |
| 2.4.6 | 国旗、信号旗 |  | 套 | 1 | 0.20 |  |
| 2.4.7 | 球体、圆锥形体 |  | 只 | 4 | 0.28 |  |
| 2.4.8 | 规则、海图等文件 |  | 套 | 1 | 0.08 |  |
| 2.4.9 | 各式桅杆旗杆 |  | 船套 | 1 | 1.50 |  |
| 2.4.10 | 其它 |  | 船套 | 1 | 0.03 |  |
| 2.5 | 救生消防设备 |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 气胀式救生筏及座 | 12人 | 套 | 2 | 1.10 |  |
| 2.5.2 | 救生圈及架 |  | 只 | 8 | 0.24 |  |
| 2.5.3 | 船用救生衣（带灯） |  | 件 | 12 | 0.24 |  |
| 2.5.4 | 救生服 |  | 件 | 8 | 0.36 |  |
| 2.5.5 | 消防水带水枪及箱 |  | 套 | 6 | 0.48 |  |
| 2.5.6 | 手提式灭火器 |  | 只 | 26 | 0.65 |  |
| 2.5.7 | 推车式泡沫灭火器 |  | 具 | 1 | 0.20 |  |
| 2.5.8 | 火箭降落伞火焰信号 |  | 套 | 1 | 0.35 |  |
| 2.5.9 | 应急逃生呼吸装置 |  | 套 | 2 | 0.06 |  |
| 2.5.10 | 消防员装备 |  | 套 | 1 | 0.10 |  |
| 2.5.11 | 保健箱 |  | 船套 | 1 | 0.03 |  |
| 2.6 | 甲板机械、大件舾装和其它 |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 | 电动伸缩吊机 | 1吨×20米 | 套 | 1 | 50.00 |  |
| 2.6.2 | 真空吸鱼泵、分级等鱼苗入舱系统 | 含吸鱼管 | 套 | 1 | 85.00 |  |
| 2.6.3 | 维生系统 |  | 套 | 1 | 20.00 |  |
| 2.6.4 | 外加电流阴极保护装置 |  | 套 | 1 | 2.50 |  |
| 2.6.5 | 侧推 | 10kN | 套 | 1 | 10.00 |  |
| 2.6.6 | 放泄塞 |  | 项 | 1 | 0.10 |  |
| 2.7 | 舱室内装 |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | 舱室墙面和天花板 | 25mm单面贴PVC复合岩棉板 | 项 | 1 | 5.00 |  |
| 2.7.2 | A60防火绝缘 | 20+20陶瓷棉纤维毯 | 项 | 1 | 0.50 |  |
| 2.7.3 | 隔音隔热绝缘材料 | 50mm玻璃棉毯 | 项 | 1 | 1.50 |  |
| 2.7.4 | 厨卫等墙面和天花板 | 25mm单面贴不锈钢复合岩棉板 | 项 | 1 | 1.00 |  |
| 2.7.5 | 舱室独立围壁 | 50mm双面贴PVC复合岩棉板 | 项 | 1 | 1.00 |  |
| 2.7.6 | 舱室地面 | 2mmPVC地板 | 项 | 1 | 0.40 |  |
| 2.7.7 | 甲板辅料 | 10mm轻质甲板敷料 | 项 | 1 | 0.50 |  |
| 2.7.8 | 厨卫地面 | 20mm乳胶水泥+10mm防滑地砖 | 项 | 1 | 0.30 |  |
| 2.7.9 | 监控室地面 | 20mm胶合板+2mmPVC地板+2mm防滑浮点地板 | 项 | 1 | 0.20 |  |
| 2.8 | 厨房设备、洁具、家电及小五金 |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 | 厨房全套设备设备 | 不锈钢灶台、电灶、吊橱、集气罩等 | 全套 | 1 | 0.500 |  |
| 2.8.2 | 电饭煲 |  | 台 | 1 | 0.080 |  |
| 2.8.3 | 洗池、龙头 |  | 套 | 1 | 0.250 |  |
| 2.8.4 | 淋浴喷头、浴帘等 |  | 套 | 1 | 0.300 |  |
| 2.8.5 | 卫生间镜、皂架、衣帽钩架 |  | 套 | 1 | 0.100 |  |
| 2.8.6 | 电热水器 |  | 台 | 1 | 0.500 |  |
| 2.8.7 | 冰柜 |  | 台 | 1 | 0.250 |  |
| 2.8.8 | 沸水器 |  | 台 | 1 | 0.100 |  |
| 2.8.9 | 多联机一拖多空调 |  | 套 | 1 | 4.000 |  |
| 2.8.10 | 微波炉 |  | 台 | 2 | 0.100 |  |
| 2.8.11 | 坐便器 |  | 套 | 1 | 0.100 |  |
| 2.8.12 | 液晶电视 | 50寸 | 台 | 3 | 0.300 |  |
| 2.8.13 | 饮水机 |  | 台 | 1 | 0.050 |  |
| 2.8.14 | 连接螺栓及其它 |  | 套 | 1 | 0.300 |  |
| 2.9 | 家具 |  |  |  |  |  |
| 2.9.1 | 海图桌 | 优质硬木 | 张 | 1 | 0.50 |  |
| 2.9.2 | 驾驶室操舵椅 |  | 张 | 2 | 0.70 |  |
| 2.9.3 | 文件柜 | 优质硬木 | 只 | 1 | 0.35 |  |
| 2.9.4 | 双人沙发 | 优质硬木 | 张 | 1 | 0.40 |  |
| 2.9.5 | 单人床 |  | 张 | 4 | 1.20 |  |
| 2.9.6 | 旗柜 | 优质硬木 | 张 | 1 | 0.10 |  |
| 2.9.7 | 办公椅 | 优质硬木 | 张 | 4 | 0.36 |  |
| 2.9.8 | 衣柜 | 优质硬木 | 只 | 6 | 0.60 |  |
| 2.9.9 | 床上用品、衣帽钩架、热水瓶及架 |  | 套 | 4 | 1.00 |  |
| 2.9.10 | 旗箱 | 优质硬木 | 张 | 1 | 0.15 |  |
| 2.9.11 | 办公桌 |  | 张 | 4 | 0.40 |  |
| 2.9.12 | 会议桌 |  | 套 | 1 | 0.80 |  |
| 2.9.13 | 连接件及其它 |  | 套 | 1 | 0.10 |  |
| 3 | 轮机部分 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 动力推进设备 |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 主机 | 520kW | 套 | 2 | 86.00 |  |
| 3.1.2 | 轴带发电/电动机 | 80kW | 套 | 2 | 7.00 |  |
| 3.1.3 | 船用齿轮箱 |  | 台 | 2 | 20.00 |  |
|  | A齿轮箱备用油泵 |  | 台 | 1 |  |  |
|  | B高弹性联轴器 |  | 个 | 2 |  |  |
| 3.1.4 | 主柴油发电机组 | 120kW | 套 | 2 | 23.00 |  |
|  | A柴油机 |  | 台 | 2 |  |  |
|  | B发电机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 3.1.5 | 主机遥控系统 |  | 套 | 1 | 3.00 |  |
| 3.2 | 其它机械设备 |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 生活海水泵 |  | 台 | 1 | 0.60 |  |
| 3.2.2 | 淡水压力柜（含2台漩涡泵） | 100L-304不锈钢 | 台 | 1 | 1.20 |  |
| 3.2.3 | 空气压缩机 | 5m³/h x 1.0MPa | 台 | 1 | 1.50 |  |
| 3.2.4 | 杂用空气瓶 | 100L | 台 | 1 | 0.50 |  |
| 3.2.5 | 生活污水粉碎泵 |  | 台 | 1 | 0.65 |  |
| 3.2.6 | 油水分离器 | 0.1m³ | 台 | 1 | 0.90 |  |
| 3.2.7 | 主机消音器 | DN300 | 台 | 2 | 1.20 |  |
| 3.2.8 | 发电机组消音器 | DN200 | 台 | 2 | 1.00 |  |
| 3.3 | 轴系及螺旋桨 |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | 全轴系 |  | 套 | 2 | 19.00 |  |
| 3.3.2 | 螺旋桨 |  | 套 | 2 | 10.30 |  |
| 3.4 | 泵和风机 |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | 燃油输送泵组 | 2CY-3.3/0.33 | 台 | 2 | 1.80 |  |
| 3.4.2 | 舱底总用泵 | 30m³/h x 30m | 台 | 1 | 1.20 |  |
| 3.4.3 | 消防总用泵 | 30m³/h x 30m | 台 | 1 | 1.20 |  |
| 3.4.4 | 日用舱底泵 | 5m³/h x 25m | 台 | 1 | 0.60 |  |
| 3.4.5 | 活鱼舱海水输送泵 | 500m³/h x 16m | 台 | 2 | 11.00 |  |
| 3.4.6 | 海水冷却泵 |  | 台 | 2 | 3.60 |  |
| 3.4.7 | 应急消防泵 |  | 台 | 1 | 1.20 |  |
| 3.4.8 | 手摇泵 | 40 l/min | 台 | 1 | 0.25 |  |
| 3.4.9 | 手摇泵 | 32 l/min | 台 | 2 | 0.40 |  |
| 3.4.10 | 喷射泵 | 5m³/h x 30m | 台 | 1 | 0.30 |  |
| 3.4.11 | 机舱风机 | 18000m³/h | 台 | 2 | 4.20 |  |
| 3.4.12 | 厨房风机 | 1810m³/h | 台 | 1 | 0.90 |  |
| 3.4.13 | 设备舱风机 | 4500m³/h | 台 | 1 | 1.20 |  |
| 3.4.14 | 蓄电池间风机 | 4500m³/h | 台 | 1 | 1.20 |  |
| 3.5 | 阀件、管系、座、阀箱、柜、花铁板等钢结构 |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | 阀件附件 |  | 船套 | 1 | 20.00 |  |
| 3.5.2 | 管系 |  | 船套 | 1 | 15.00 |  |
| 3.5.3 | 座、阀箱、柜、花铁板等钢结构 |  | 船套 | 1 | 1.80 |  |
| 3.5.4 | 基本工具 | 多功能机床、行车、砂轮机、台虎钳等 | 船套 | 1 | 1.80 |  |
| 4 | 电气部分 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 配电系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | 直流配电板 | 3屏 DC750V 200kW×2+100kWX2+250KVA+PMS | 套 | 1 | 63.80 |  |
| 4.1.2 | 交流配电板 | 3屏 | 套 | 1 | 10.00 |  |
| 4.1.3 | 磷酸铁锂电池组250kwh | 包含BMS系统 | 套 | 1 | 37.50 |  |
| 4.1.4 | 电力推进控制系统 |  | 套 | 1 | 12.00 |  |
| 4.1.5 | 充放电板 | AC380V/DC24V | 只 | 1 | 1.50 |  |
| 4.1.6 | 变压器 | 400V/400V/230V 250kVA | 只 | 1 | 3.50 |  |
| 4.1.7 | 电力分电箱 | PD5-6/2P AC380V | 只 | 3 | 0.90 |  |
| 4.1.8 | 电力分电箱（生活娱乐） | PD6-10/2P AC220V | 只 | 2 | 0.60 |  |
| 4.1.9 | 1#照明分电箱（室外灯） | PD6-12/2P AC220V | 只 | 1 | 0.30 |  |
| 4.1.10 | 2#照明分电箱（驾驶甲板） | PD6-12/2P AC220V | 只 | 1 | 0.30 |  |
| 4.1.11 | 4#照明分电箱（机舱） | PD6-12/2P AC220V | 只 | 2 | 0.60 |  |
| 4.1.12 | 低压分电箱 | PD6-8/2P | 只 | 1 | 0.30 |  |
| 4.1.13 | 应急照明分电箱 | PD6-10/2P | 只 | 1 | 0.30 |  |
| 4.1.14 | 航行灯信号灯控制板 | AC220V/DC24V配整流器 | 只 | 1 | 0.45 |  |
| 4.1.15 | 助航分电箱 |  | 只 | 1 | 0.30 |  |
| 4.1.16 | 无线电分电箱 | AC220V/DC24V | 只 | 1 | 0.30 |  |
| 4.1.17 | 无线电充放电板 | AC380V/DC24V | 只 | 1 | 0.55 |  |
| 4.1.18 | 驾控台 |  | 套 | 1 | 10.00 |  |
| 4.1.19 | 监测报控制台 | 约100报警点 | 只 | 1 | 3.80 |  |
| 4.1.20 | 遥控按钮 | 起/停/运行指示 | 只 | 7 | 0.07 |  |
| 4.1.21 | 应急切断按钮 |  | 只 | 7 | 0.07 |  |
| 4.1.22 | 蓄电池 | 6-CQA-200 12V 200Ah | 只 | 8 | 1.12 |  |
| 4.1.23 | 电磁起动器 | QC91 | 只 | 18 | 2.70 |  |
| 4.2 | 照明系统 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | 右舷灯 | CXH1-20C DC24V 30W | 盏 | 1 | 0.02 |  |
| 4.2.2 | 左舷灯 | CXH2-20C DC24V 30W | 盏 | 1 | 0.02 |  |
| 4.2.3 | 桅灯 | CXH3-20C DC24V 30W | 盏 | 2 | 0.05 |  |
| 4.2.4 | 艉灯 | CXH4-20C DC24V 30W | 盏 | 1 | 0.02 |  |
| 4.2.5 | 锚灯 | CXH8-2 DC24V 30W | 盏 | 1 | 0.01 |  |
| 4.2.6 | 环照灯 | CXH6-20C DC24V 30W | 盏 | 8 | 0.34 |  |
| 4.2.7 | 手提式白昼信号灯 | CXD8 DC24V 60W 白 | 盏 | 1 | 0.20 |  |
| 4.2.8 | 探照灯 | AC220V 1000W | 盏 | 1 | 1.45 |  |
| 4.2.9 | 投光灯 | AC22V 500W | 盏 | 8 | 0.32 |  |
| 4.2.10 | 各类照明灯具 | AC220V/DC24V | 套 | 1 | 4.80 |  |
| 4.2.11 | 开关/插座/接线盒 | 配齐灯泡及属具 | 套 | 1 | 1.80 |  |
| 4.3 | 导航助航设备 |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | 操舵磁罗经 | CPT-165 | 套 | 1 | 0.60 |  |
| 4.3.2 | 雷达 |  | 套 | 1 | 8.00 |  |
| 4.3.3 | GPS1 | （带电子海图功能） | 套 | 1 | 3.50 |  |
| 4.3.4 | GPS2 | （带电子海图功能） | 套 | 1 | 1.80 |  |
| 4.3.5 | AIS |  | 套 | 1 | 2.20 |  |
| 4.3.6 | 雾笛系统 |  | 套 | 1 | 1.50 |  |
| 4.3.7 | 测深仪 |  | 套 | 1 | 1.50 |  |
| 4.3.8 | 旋转视窗 |  | 套 | 3 | 3.90 |  |
| 4.3.9 | 风速风向仪 |  | 套 | 1 | 1.50 |  |
| 4.4 | 无线电通信设备 |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | 甚高频无线电话 VHF | (带DSC功能) | 套 | 1 | 1.80 |  |
| 4.4.2 | 无线电示位标 | 406/121.5MHz | 套 | 1 | 1.50 |  |
| 4.4.3 | 中频无线电台 MF | (SSB\DSC\NBDP)150W | 套 | 1 | 4.80 |  |
| 4.4.4 | 救生艇筏双向甚高频无线电话 |  | 套 | 3 | 2.40 |  |
| 4.4.5 | 雷达应答器 SART |  | 套 | 1 | 0.80 |  |
| 4.4.6 | 航行告警接收机 |  | 套 | 1 | 1.20 |  |
| 4.4.7 | 特高频对讲机 |  | 套 | 1 | 0.30 |  |
| 4.5 | 广播及通用报警系统 |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | 船用扩音机系统 |  | 套 | 1 | 2.20 |  |
| 4.5.2 | 声力电话系统 |  | 套 | 1 | 1.80 |  |
| 4.5.3 | 应急传令钟系统 |  | 套 | 1 | 1.50 |  |
| 4.5.4 | 通用报警系统 |  | 套 | 1 | 2.40 |  |
| 4.5.5 | 火灾报警系统 |  | 套 | 1 | 3.20 |  |
| 4.5.6 | 视频监视系统 | 选用19寸显示器8监视探头 | 套 | 1 | 11.80 |  |
| 4.6 | 电缆等 |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | 电缆 | CJP86/SC CJP86/NC等 | 米 | 11000 | 26.00 |  |
| 4.6.2 | 穿舱件 |  | 只 | 100 | 0.50 |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 建造人工费 |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | 船体结构施工费用 |  | 项 | 1 | 135.00 |  |
| 5.1.2 | 舾装及内装施工费用 |  | 项 | 1 | 43.00 |  |
| 5.1.3 | 轮机及管系施工费用 |  | 项 | 1 | 30.00 |  |
| 5.1.4 | 电气施工费用 |  | 项 | 1 | 24.00 |  |
| 5.2 | 试验费等 |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | 招标代理费 |  | 项 | 1 | 4.36 | 桂建标（2018）37号，银海区指导意见 |
| 5.2.2 | 综合保障服务船详细设计费 |  | 项 | 1 | 20.00 |  |
| 5.2.3 | 船级社审图费 |  | 项 | 1 | 20.00 | 中国船级社，按市场价预估 |
| 5.2.4 | 船级社现场检验费 |  | 项 | 1 | 20.00 | 中国船级社，按市场价预估 |
| 5.2.5 | 船体制定样板费 |  | 项 | 1 | 2.50 | 按市场价预估 |
| 5.2.6 | 胎架和专用工装费 |  | 项 | 1 | 2.50 | 按市场价预估 |
| 5.2.7 | 船台、船坞费 |  | 项 | 1 | 25.00 | 按市场价预估 |
| 5.2.8 | 下水费 |  | 项 | 1 | 5.00 | 按市场价预估 |
| 5.2.9 | 保险费 |  | 项 | 1 | 5.82 | （1~5.1项总和）*0.5% |
| 5.2.10 | 系泊试验、调试费 |  | 项 | 1 | 15.00 | 按市场价预估 |
| 5.2.11 | 船厂税费、管理费等 |  | 项 | 1 | 34.92 | （1~5.1项总和）* 3% |
| 6 | 费用合计 |  |  | 1319.15175 |  |  |

主要设备配置表

| 序号 | 设备名称、规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动液压锚机（双链轮，双副卷筒，单主卷筒） | 台 | 1 |
| 2 | 电动伸缩吊机 | 套 | 1 |
| 3 | 侧推 | 套 | 1 |
| 4 | 主机 | 套 | 2 |
| 5 | 船用齿轮箱、A齿轮箱备用油泵、B高弹性联轴器 | 套 | 1 |
| 6 | 主柴油发电机组（A柴油机B发电机） | 套 | 2 |
| 7 | 全轴系 | 套 | 2 |
| 8 | 螺旋桨 | 套 | 2 |
| 9 | 直流配电板 | 套 | 1 |
| 10 | 交流配电板 | 套 | 1 |
| 11 | 磷酸铁锂电池组250kwh | 套 | 1 |

| 商务部分 |  |
| --- | --- |
| 合同履约期限及交付地点 | - 1.合同签订之日起365个日历天内完成供货。 - 2.交付地点：北海市，采购单位指定的地点 |
| 付款时间及方式 | 付款方式合同签订且财政资金到位后，采购人(甲方)支付合同金额的50%，合计人民币¥ 元（大写： ），作为首付款给成交供应商(乙方)。 付款方式货物建造完毕并通过建造现场验收且财政资金到位后，采购人(甲方)支付合同金额的30%，合计人民币¥ 元（大写： ），作为二期付款给成交供应商(乙方)。 待财政资金到位且货物到货(其中平台要锚定到甲方指定海域，抛锚大纲和作业流程要得到甲方认可；保障船行驶至甲方指定码头)后，采购人(甲方)支付合同金额的15%，合计人民币¥ 元（大写： ），作为三期付款给成交供应商(乙方)。 待财政资金到位且货物质保结束后，采购人(甲方)一次性支付剩余合同剩余尾款给成交供应商(乙方)。 注：如财政划拨款延迟，则付款相应顺延；每笔付款前，成交供应商(乙方)需开具相应金额的增值税发票给采购人(甲方)。 |
| 质量要求 | 1.质量达到国家验收合格标准。 2.供应商于响应文件中对所本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为正品的、全新的符合有关质量标准的产品；货物验收前，成交供应商需按采购人要求提供证明文件原件以验证投标参数(供应商提供的货物配置必须满足技术参数所有要求，原则上要详细列明所提供的货物的相关检测报告)的真实性，采购人现场根据招标文件要求及响应文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。 3.测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。 |
| 质保期 | 自交付验收合格之日起质保期不少于1年，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。 |
| 验收要求 | 1.货物产品供货完成后，采购人或采购人委托第三方机构对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收。(如委托委托第三方机构的，费用由成交供应商支付)。 2.中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人，所有产品参数必须符合投标文件所响应参数，否则采购人有权拒收，并按照相关合同违约规定进行处罚。 3.验收时中标人必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。 |
| 其他要求 | 1.产品与订购要求必须完全一致，并符合国家规定的质量标准，否则招标人有权退货，由此引发出的费用及其他经济损失全部由中标人承担； 2.货物送到招标人后，必须无破损且为全新产品，否则视为不合格产品，不予以签收，由此产生的所有费用，由中标人承担。 |

# 第三章 投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：平急两用综合保障服务船 项目编号：BHZC2024-G1-030053-TQGC |
| 2 | 投标人的法定代表人(负责人)为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 |
| 3 | 投标报价及费用：1.本项目投标应以人民币报价； - 2.不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 - 3.采购代理服务费的收取。采购代理机构按规定向中标人收取招标代理服务费。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清招标代理服务费。 |
| 4 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 5 | 答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工作日书面向本机构要求澄清或提出质疑，在此后时间提出的澄清或质疑，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知采购人或者本机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有 获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者本机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本机构将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告(详细见公告中公布的网站)。 |
| 6 | 投标前准备： - 1.本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 - 2.各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台网站正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3.供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 http：//zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区查看，如有问题可拨打广西政府采购云平台客户服务热线95763进行咨询。 |
| 7 | 供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类： - 1.电子投标文件，电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 - 2.以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按广西政府采购云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，u盘形式提供。数量为1份。 3.投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，下一顺位投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 ▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 ▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成顶目开评标活动无法进行下去的，投标无效。 |
| 8 | 投标截止时间及地点：2024年12月13日9时00分，通过广西政府采购云平台实行在线截标。 |
| 9 | 开标时间及地点：2024年12月13日9时00分，通过广西政府采购云平台实行在线开标。 |
| 10 | 电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。 |
| 11 | 评标方法及评分标准：综合评分法。 |
| 12 | 中标通知书及中标公告：本代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知书，并在中国政府采购网(www.cc gp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gx zf.gov.cn/)、全国公共资源交易平台(广西·北海)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/)发布中标公告。 |
| 13 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起25日内。 |
| 14 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 15 | 付款方式：招标文件第二章招标项目采购需求有详细描述。 |
| 16 | 投标文件有效期：60个日历日（自投标时间截止之日起计算）。 |
| 17 | 本招标文件的解释权属于北海市银海区海洋局及天勤工程咨询有限公司。 |
| 18 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 技术条款评审中★条款允许负偏离的条款数为3项。 |
| 19 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的实物印章或投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子公章。除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以投标人法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子公章或手写签字。 3.本招标文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经“采购云”平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子公章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |
| 20 | ☑以分标/项目（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按本须知正文第十条“其他事项”2.2 规定的收费计算标准（货物类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（☑收费基准价格/□收费基准价格下浮 %/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： 。 代理服务费用收取账号信息： 账户名称：天勤工程咨询有限公司广西分公司 账户号码：2107510019300239922 开户银行：中国工商银行股份有限公司北海市南珠支行 |
| 21 | 本项目船体建造部分如需分包，拟分包单位必须具有二级II类及以上船舶生产企业资质。 |

投标人须知

- 总  则

- (一)适用范围

本招标文件适用于平急两用综合保障服务船的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为(法律、法规另有规定的，从其规定)。

(二)定义

1.“采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2.“采购代理机构”系指天勤工程咨询有限公司(以下简称“采购代理机构。

3.“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

8.“正偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于招标人的情形。

9.“负偏离”是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致招标人要求不能得到满足的情形。

10.“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

(三)招标方式

公开招标方式。

(四)投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人),须有法定代表人(负责 人)出具的授权委托书(格式见第六章《投标文件格式》)。

(五)投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用(招标文件有相关的规定除外)。

(六)转包与分包

▲1.合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出现有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人(即第三人)成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依 法追究法律责任。

▲2.合同分包：本项目允许分包。

▲2.1采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

▲2.2采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，招标人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

(七)特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2.提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3.生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人(负责人)所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施(指项目合同的履行)人员必须为本法人(负责人)员工【或必须为本法人(负责人)或控股公司正式员工】。

▲5.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6.投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7.招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本代理机构将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本代理机构网站上发布变更公告。

(八)询问、质疑和投诉

1.投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

(1)对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

(2)对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3)对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。

(1)质疑联系部门及电话为：天勤工程咨询有限公司0779-3205762

(2)投诉联系部门及电话为：北海市银海区财政局0779-3220087

二、招标文件

(一)招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标方法及评定标准；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

(二)投标人的风险

1.投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2.对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数、数量、交货(或竣工)时间、合同主要条款等内容作出明确响应。

3.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为

（1）供应商直接或间接从招标人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息修改其招标文件或者投标人。

（2）供应商按照招标人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或投标人。

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标人的实质性内容。

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动。

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价或者低价位中标。或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标。

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃招标。

（7）供应商与招标人或者采购代理机构之间、供应商相互之间。为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

（8）▲投标人所投产品需列明参数及规格型号，并充分考虑合理性，各仪器设备间不得出现相互冲突或不匹配情况。

(三)招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章《投标人须知及前附表》序号5”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本代理机构网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，不足15日的，顺延至15日。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2.本代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5.本代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本代理机构网站上发布公告。

三、投标文件的编制

(一)投标文件的组成

1.投标文件编制基本要求

1.1本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体详见第一章公开招标公告详细内容。

1.1.2电子备份投标文件系上传广西政府采购云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2供应商提交的投标文件以及供应商与本代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以翻译文本为主。

5.3供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容(包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容),承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6投标文件的组成：投标文件应分为资格文件、资信及商务文件、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读投标采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件(包含电子投标文件和电子备份投标文件)。

1.资格文件：

▲(1)北海市政府采购供应商信用承诺函；(格式见第六章)(必须提供)

▲（2）投标人直接控股股东及出资信息表(格式见第六章)(必须提供)；

▲（3）投标人直接管理关系信息表(格式见第六章)(必须提供)；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)；

2.资信及商务文件：

▲(1)承诺函(格式见第六章)；(必须提供)

▲(2)法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件(委托代理时必须提供，格式见第六章)；法定代表人(负责人)参加投标时，提供法定代表人(负责人)身份证明书和身份证复印件(必须提供，格式见第六章)

(3)产品销售许可证；

(4)厂商授权书、产品代理资格证明文件复印件；

▲(5)商务响应表(格式见第六章)；(必须提供)；

（6）中小企业声明函；(格式见第六章)

(7)投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)(如有)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料(如有)(可选)

3.技术文件：

▲(1)项目实施方案(包括但不限于售后服务方案)(必须提供)；

▲(2)技术响应表；(必须提供)

(3)投标人2019年1月1日至今承接过船舶项目业绩，并提供合同或中标通知书等证明材料的。(格式自拟)；

(4)投标人拥有主要项目实施人员一览表；(格式自拟)；

(5)投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)；

4.报价文件：

▲ (1)投标函(格式见第六章)；(必须提供)

▲ (2)投标报价明细表(格式见第六章)；(必须提供)

▲（3）主要设备厂商表；(必须提供)

- ▲（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；(格式自拟)

特别说明：

(1)法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名(盖姓名章无效)并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名(盖姓名章无效)并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用CA签章。

(2)投标文件(包含电子投标文件电子、备份投标文件),其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

(二)投标文件的语言及计量

▲1投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(货币单位：人民市元),否则视同未响应。

(三)投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及验收等全部税金和费用。

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

2.(四)投标文件的有效期

1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五)投标保证金

本项目不收取投标保证金。

(六)投标文件的签署

1.投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，

其投标将会被拒绝。

2.电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用CA签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某顶要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3.CA签章上目前没有法人(负责人)或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

(七)投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封(要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件)；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人(负责人)、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称(电子备份投标文件)、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

5.投标文件的递交

5.1所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至广西政府采购云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市广东路109号瀚宇国际大厦1幢0608-0611号天勤工程咨询有限公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮奇地址：北海市广东路109号瀚宇国际大厦1幢0608-0611号天勤工程咨询有限公司，联系人：庞芳，电话：0779-3205762。

本代理机构拒收到付邮件，通过邮奇方式送达的，请合理安排邮时间，因邮寄原因末能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2电子投标文件的相关说明

(1)供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

(2)供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

(3)如有特殊情况，本代理机构延长截止时间和开标时间，本代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

(八)投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正(可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章)。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

(2)资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

(3)投标文件无法定代表人(负责人)或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人(负责人)授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；

(4)投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人(负责人)授权委托人身份不符的；

(5)项目不齐全或者内容虚假的；

(6)投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的(经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外)；

(7)投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

(8)未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

(9)未按照政府采购合同规定做出安全事故责任承诺的。

2.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

(2)明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

(3)投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选(替换)投标方案的；

(4)与其他参加本次投标供应商的投标文件(技术文件)的文字表述内容差错相同二处以上的。

3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

(1)未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的市种报价的；

(2)报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

(3)投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠(折扣)价格不一致的。

(4)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4)不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

(5)不同投标人的投标文件相互混装；

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

(1)单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

(2)生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

(一)开标准备

1.开标的准备工作由本代理机构负责落实；

2.本代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

(二)开标程序

1.向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”,上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为30分钟。

2.投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

3.开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标(报价)一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

(一)组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需询标，投标人法人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

(二)评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

- 1.形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

2.实质审查与比较

(1)评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

(2)评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

(3)各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

(4)本代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(5)评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

(四)澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五)错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

(六)评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标方法及评定标准。

(七)评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

(八)评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

(一)本代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

(二)中标供应商确定后，本代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、全国公共资源交易平台(广西·北海)网站发布中标公告。

(三)在发布中标公告的同时，本代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本代理机构告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本代理机构告知未中标人本人的评审得分与排序。

(四)投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构提出质疑，并及时素要书面回执。

(五)本代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、签订合同

(一)合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

(二)签订合同

1.中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

2.中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

3.采购人应当自中标通知书发出之日起25日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

4.政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起1个工作日内，将政府采购合同送本代理机构备案。

5.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

6.采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

7.采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

(三)补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

(四)合同公告

采购人应当自政府采购合同签订(双方当事人均已签字盖章)之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告(广西壮族自治区政府采购网),但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、履约保证金

本项目不收取，成交供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。

九、其他事项

1.电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本代理机构有权中止电子交易活动：

1.1电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，本代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2.采购代理服务费的收取。领取中标(成交)通知书前，中标(成交)供应商应向采购代理机构一次性付清代理服务费，

中标(成交)服务费缴纳账户如下：

账户名称：天勤工程咨询有限公司广西分公司

账户号码：2107510019300239922

开户银行：中国工商银行股份有限公司北海市南珠支行

3.解释权：本招标文件解释权属采购人及本代理机构。

4.有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：天勤工程咨询有限公司。

邮政编码：536000。

通讯地址：北海市广东路109号瀚宇国际大厦1幢0608-0611号。

电话：0779-3205762。

# 第四章 评标办法及评分标准

评标方法和评定标准

一、评标原则

(一)评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为七人以上单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价等方面的内容按百分制打分。其中价格分30分、技术分63分、企业信誉实力分7分。

(三)评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

(一)对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二)计分办法(按四舍五入取至百分位):

1、价格分---------------------------30分

（1）评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。

（2）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其服务为小型和微型企业承接的，对其最后报价给予20%的扣除。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）政策性扣除计算方法。

在采购项目中，项目由小微企业承接；对符合上述要求的投标人的投标报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-20%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予3%（范围为2%-3%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-3%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。

（6）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。

（7）价格分计算公式

报价得分=（基准价/有效投标报价）×30分。

（8）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明(包括但不限于：本项目投标的各项费用构成、成本分析以及近两年内完成同类项目的合同书),必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2、技术分---------------------------(满分63分)

（1）设备性能分（满分 15 分）

本项目采购项目需求中标注“★”的技术参数及配置，若不能按要求提供相关材料的，则每条扣5分，扣完为止，不计负分。

(2)实施方案分(满分28分)

一档(10分)：投标人提供的实施方案有施工进度计划和工期保证措施；有安全控制措施及安装质量控制保证方案；有组织机构安排及分工与职责安排，方案一般、描述简单。

二档(15分)：投标人提供的实施方案有工期保证措施、施工进度计划；具有项目安全管理方案，有安全控制措施、安装质量控制保证方案，实施质量保证措施、项目管理措施、项目执行组织措施及质量管理程序，有各人员岗位设置、岗位分工说明，包含有实施人员、维护人员的岗位设置及说明；有施工组织计划，并且针对本次建设给出合理化建议，整体方案符合实际情况的。包含总布置图、技术规格书、主要设备厂商表、设备清单、船体三维效果图等，实施方案一般，对混合动力系统具有一定实施经验。

三档(28分):投标人提供的项目实施方案进度安排合理，且相关管理措施、具体实施流程、进度安排、质量保证措施、风险防范措施，整体方案针对性较强；对各项关键工作安排合理；对本项目的风险预见、风险应对措施完善，有完善的项目解决方案；项目管理方案完整,组织机构合理，人员保障齐全，分工与职责明确；实施方案贴近本项目实际执行内容与要求，详细、贴切且完整，包含总布置图、技术规格书、主要设备厂商表、设备清单、船体三维效果图等，实施方案详细完整，对混合动力系统具有丰富的实施经验。

(3)服务方案分(满分10分)

一档（4分）：投标人提供的服务方案具有保障响应措施，项目服务方案符合项目实际，方案基本可行。

二档（6分）：投标人提供的服务方案具有保障响应措施，项目运行维护服务方案切实可行，运行维护方案细致、合理，保障响应措施较有力。

三档（10分）:投标人所提供的项目服务方案，包含有项目维护、技术培训、应急保障方案且描述了项目维护和应急保障方案的方法以及实现方式，特别是特殊、重要时期的系统稳定，按照轻重缓急、按等级提供应急处置服务方案等详细内容，服务承诺、故障解决机制和保障措施考虑周全完整详细，并且方案详细、先进，对重大故障处置，描述清晰、到位，完全符合本项目的实际情况。

(4)售后服务方案分(满分10分)

一档(4分):提供售后服务承诺、售后服务流程，但内容简单，基本能够满足招标文件要求；

二档(6分):提供售后服务承诺、售后服务流程、售后服务技术队伍组织配置，内容较丰富；

三档(10分):提供售后服务承诺、售后服务流程、售后服务技术队伍组织配置及技术培训具体计划、服务保障体系、内容较丰富。

3、企业信誉实力分---------------------------(满分7分)

- （1）项目团队（满分5分）

- 软件实施负责人具备信息系统项目管理师（高级）证书得1分。此项满分1分。

- 硬件集成负责人具备一级建造师资格证书得1分。此项满分1分。

- 其他项目组成员具有高级及以上专业技术职称，有一个得0.5分；具备注册电气工程师，有一个得0.5分。此项满分3分。

- （2）投标人具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质得1分。

- （3）投标人具备信息化和工业化融合管理体系评定证书得1分。

注：1）项目投入人员需提供2024年6月至投标截止前任意1个月社保缴纳证明材料，并加盖投标人公章；

2）提供人员相关证明材料，并加盖投标人公章。

三、中标候选人推荐原则

(一)评标委员会将根据得分由高到低排列次序(得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列)并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

(二)评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# 第五章 合同文本(格式)

北海市政府采购合同

合同名称：平急两用综合保障服务船

合同编号：

采购单位(甲方)

供 应 商 ( 乙 方 )

签订合同地点：

签订合同时间：

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位(甲方)	    供应商(乙方)

签  订 地  点

采购计划号 	        项目名称编号

签订时  间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和中标供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

本项目平急两用综合保障服务船为北海市电建渔港综合服务设施升级改造项目-海上信息化工程项目的子项目。

本合同货物技术图纸应通过船舶海工法定检验部门或其授权单位审查认可。本合同货物的技术指标、技术性能和使用功能上必须满足要求。本合同货物若因乙方原因未达到性能指标，应由乙方负责。本合同货物建造工艺按本合同签订时最新的适用于本合同货物的中国造船质量标准和乙方的标准造船工艺进行。

乙方完成本合同货物建造过程中相关部门的报审、建设安装工程施工、工程质量及工期控制、工程管理、设备监造、培训、调试、试运行直至通过具备资质的船舶检验部门和甲方验收通过并交付使用、以及在质量保修期内的维护工作，在满足合同其它责任和义务的同时使本项目符合相关达标验收的要求。

第一条合同标的

1.供货一览表

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额(大写) (小写) |  |  |  |  |  |  |

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括供货所需的人工费、搬运费(搬运至采购人指定存放 地点)、货款、标准随船附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位(包括提供完整的完工技术资料、操作手册、备品备件、证书和检验报告等)、项目管理、除本项目合同价款外，采购单位不再为本项目另付任何费用。

第二条权利保证

- 1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

- 2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5.为甲方监造人员（如有）的工作方便，乙方应免费提供甲方驻厂代表办公室、固定通讯工具、办公用品和劳动保护用品。乙方应为甲方监造人员提供住宿、监造工作的交通便利（仅限于往返住宿点和乙方船厂之间的交通）等监造人员正常工作的必要条件。乙方应允许甲方监造师（如有）进入乙方与本合同货物有关的各工作场所以及相关联的任何地点，包括船厂、车间和仓库等。

6.本合同货物详细设计将由乙方负责送审和3D模型评审并及时封闭甲方及第三方意见。

7.本船在整个建造期间规定的一般验收和试验项目，由乙方提前一（1）天书面通知甲方监造师（如有）参加试验和检查项目的时间和地点。在检查与试验验收中，如果甲方监造师发现过程中使用的材料、设备与设计要求不符或施工质量问题，则应将上述情况及时书面通知乙方，如果乙方同意甲方监造师的意见，则乙方应在接到通知后应迅速（不超过接到甲方通知后48小时）处理并提出整改意见。如乙方不同意甲方的书面整改意见，可书面通知甲方，阐明理由。在双方意见不一致的情况下，则应相互协商解决。如协商未果，可提请第三方进行协调；但甲乙双方均不得擅自停止与该分歧无关的项目，或拒绝验收与该分歧无关的项目。

第三条包装和运输

1.乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2.货物的运输方式：                                 。

3.乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：                   。

第四条交付和验收

1.交货时间：合同签订之日起365个日历天内完成供货。

地点：采购人指定。

2.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 10 个工作日内及时予以解决。

3.如本合同货物有不符合技术要求时，乙方应会同甲方代表及相关方调查其原因，并在不给甲方造成额外开支的情况下，采取有效措施加以检修和按规定调整，必要时乙方应组织相关方再次进行建造现场验收。乙方应提前 3 个工作日通知甲方再次验收的开始时间。当乙方通知甲方这些修改和相关试验完成时，甲方应在此 5 个工作日内书面确认接收或通知乙方拒绝接收（但需要提供拒绝的理由）。

4.采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

5.乙方应将所提供货物的清单、用户手册、原厂保修卡、随船资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

6.不论本合同是否存在任何其他约定，如果在交付时，本合同货物在已达到符合合同约定的交付条件（包括但不限于各项技术、性能、指标等）基础上，尚存在任何小缺陷或未完成的工作，只要该等小缺陷或未完成的工作不影响货物正常使用、营运和船员的安全，乙方有权提出交付且甲方有义务接受并付款，但乙方需自负费用在交付后继续消除该等缺陷或完成未完成的工作。

7.验收时乙方必须在现场，验收时货物应附带具备资质的船舶检验部门出具的建造检验合格文件，相关检验及手续由乙方申请办理，验收费用由乙方负责。

8.货物交付证件及文件

货物交付时，乙方应提交下列证件及有关文件：

（1）《货物交付议定书》、交船证书及清单和倾斜试验报告等一式八(8)份，甲、乙双方各执四(4)份。

（2）乙方或乙方授权的质量检查部门的《质量证书》一式四(4)份。倾斜试验、系泊试验、航行试验、任务系统海试等试验报告一式四(4)份。

（3）完工图纸五（5）套及电子版二（2）套。

（4）主要机电设备的随机技术文件、产品合格证、船级社船检证书及说明书一式五(5)份。

（5）备件清单、属具清单一式五(5)份。船舶设备物资管理清册（含价格）及电子版一式二(2)份。

（6）本合同规定的船舶海工法定检验部门或其授权单位颁发的船舶检验证书、适航证书（如需）、及检验报告。如果船舶检验证书在交船时未能得到，乙方应负责提供船舶海工法定检验部门或其授权单位颁发的临时证书，以供甲方临时使用，并在交付后临时证书有效期前尽快将正式的证书提交甲方。

其他应由乙方提供的交付所需文件资料（甲方应在交付日期前三个月告知乙方。）

第五条付款方式

1.资金性质：财政资金。

2.付款方式合同签订且财政资金到位后，采购人(甲方)支付合同金额的50%，合计人民币¥            元（大写：                          ），作为首付款给成交供应商(乙方)。

付款方式货物建造完毕并通过建造现场验收且财政资金到位后，采购人(甲方)支付合同金额的30%，合计人民币¥            元（大写：                         ），作为二期付款给成交供应商(乙方)。

待财政资金到位且货物到货(其中平台要锚定到甲方指定海域，抛锚大纲和作业流程要得到甲方认可；保障船行驶至甲方指定码头)后，采购人(甲方)支付合同金额的15%，合计人民币¥            元（大写：                          ），作为三期付款给成交供应商(乙方)。

待财政资金到位且货物质保结束后，采购人(甲方)一次性支付剩余合同剩余尾款给成交供应商(乙方)。

注：如财政划拨款延迟，则付款相应顺延；每笔付款前，成交供应商(乙方)需开具相应金额的增值税发票给采购人(甲方)。

第七条履约保证金

本项目不收取，成交供应商未按合同约定履行合同义务，给采购人造成损失的，按实际损失进行赔偿。

第八条税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第九条质量保证

1.乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计(期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求)。

(1)贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(2)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用(运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等)。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4.上述的货物免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条卸载和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货(卸载完)后七个工作日内进行验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方应当在到货(其中平台要锚定到甲方指定海域，抛锚大纲和作业流程要得到甲方认可；保障船行驶至甲方指定码头)后20个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

第十一条货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十二条违约责任

1.由于乙方原因造成的延期交货引起的合同价格的调整

（1）对于本合同货物的交付，甲方在本合同规定的交付日期基础上，给予乙方30天的宽限期，宽限期内，合同价格不作调整。

本合同货物超过本合同规定的交付日期30天后，如非因本合同约定的可以延迟交付的原因仍未能交付，则从交付日期后第31天00:00时起，至第90天24:00时止，每延迟一天交付，乙方需按人民币伍仟元整（￥5,000.00）向甲方支付延迟交付的违约金；从交付日期后第91天00:00时起，至第120天24:00时止，每延迟一天交付，乙方需按人民币壹万元整（￥10,000.00）向甲方支付延迟交付的违约金。该等延迟交付的违约金最多为人民币陆拾万元（￥600,000.00）。

（2）如在合同规定交付期后的120天尚不能交付的，甲方有权选择以下任何一种方式：

1）甲方有权书面通知乙方拒收并自行决定解除本合同。如甲方拒绝接收并解除本合同，则乙方除应按本条款下支付延期交付违约金外，乙方还应在接到甲方通知之日起10日内退还甲方全部已付款项及其利息。甲方已付款项利息计算方式为：以甲方每期付款数额为基数，自乙方收到甲方实际付款日计算至乙方实际还款项日止，按照本合同约定的利率计算。

2）减价接收。甲方选择减价接收的，乙方应按照本条支付延期交船违约金，同时，除此以外的价格减少的金额由甲乙双方友好协商确定，如果双方无法达成一致，则双方委托相关专业机构进行评估鉴定后确定具体的减少金额。评估鉴定费用由乙方承担。

3）甲方根据本合同约定有权解除合同的情形，乙方均应参照本条款约定承担上述违约责任，同时还应承担因此给甲方造成的经济损失赔偿责任。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额0.01%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%,超过     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额0.01%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

4.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

5.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的                     。(注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议)。

3.仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十六条合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条签订本合同依据

1.政府采购招标文件；

2.乙方提供的投标文件；

3.投标承诺书；

4.中标通知书。

第十八条本合同一式x份，具有同等法律效力，政府采购监管部门、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人(负责人): |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |  |

合同附件：

般货物类

| 1、供应商承诺具体事项： |  |
| --- | --- |
| 2、其他具体事项： |  |
| 甲方(章) 年 月 日 | 乙方(章) 年 月 日 |

# 第六章 投标文件格式

投标文件格式

一、电子备份投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一)投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

采购项目编号：

分标号：

分标名称：

投标文件名称：电子备份投标文件

投标人名称：(盖章)

投标人地址：

在X年×月×日×时×分前不得启封(开标时才能启封)

二）投标文件封面格式：

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件：资格文件/资信及商务文件/技术文件/报价文件

投标人名称（电子公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或电子签名）：

年   月   日

二、投标文件目录

1.资格文件：

▲(1)北海市政府采购供应商信用承诺函；(格式见第六章)(必须提供)

▲（2）投标人直接控股股东及出资信息表(格式见第六章)(必须提供)；

▲（3）投标人直接管理关系信息表(格式见第六章)(必须提供)；

（4）投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)；

2.资信及商务文件：

▲(1)承诺函(格式见第六章)；(必须提供)

▲(2)法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件(委托代理时必须提供，格式见第六章)；法定代表人(负责人)参加投标时，提供法定代表人(负责人)身份证明书和身份证复印件(必须提供，格式见第六章)

(3)产品销售许可证；

(4)厂商授权书、产品代理资格证明文件复印件；

▲(5)商务响应表(格式见第六章)；(必须提供)；

（6）中小企业声明函；(格式见第六章)

(7)投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)(如有)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料(如有)(可选)

3.技术文件：

▲(1)项目实施方案(包括但不限于售后服务方案)(必须提供)；

▲(2)技术响应表；(必须提供)

(3)投标人2019年1月1日至今承接过船舶项目业绩，并提供合同或中标通知书等证明材料的。(格式自拟)；

(4)投标人拥有主要项目实施人员一览表；(格式自拟)；

(5)投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)；

4.报价文件：

▲ (1)投标函(格式见第六章)；(必须提供)

▲ (2)投标报价明细表(格式见第六章)；(必须提供)

▲（3）主要设备厂商表；(必须提供)

- ▲（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；(格式自拟)

特别说明：

(1)法定代表人(负责人)授权委托书必须由法定代表人(负责人)和委托代理人签名(盖姓名章无 效)并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人(负责人)或委托代理人签名(盖姓名章无效)并加盖单位公章。

(2)投标文件(包含电子备份投标文件),其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关 联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

三、投标文件格式

一)资格文件部分(格式)

(1)北海市政府采购供应商信用承诺函；

北海市政府采购供应商信用承诺函(格式)

致(采购人或采购代理机构):

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

- 2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。

4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称(公章):

法定代表人或授权代表(签名):

日 期：   年  月  日

注：1.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标(采购)文件要求，按无效投标(响应)处理。

2.供应商的法定代表人(其他组织的为负责人)或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

- 投标人直接控股股东及出资信息表

供应商直接控股股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码（或统一社会信用代码） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

说明：

1.直接控股股东是指其出资额占有限责任公司总资本百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）“股东及出资信息”的信息相符，否则竞标文件作无效处理。

3.供应商如为事业单位、其他团体组织、个人的，不需要提供本表。

4.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

供应商名称（电子公章）：

- 投标人直接管理关系信息表(格式见第六章)

供应商直接管理关系信息表（格式）

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

说明：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间的管理与被管理关系。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包含间接的管理关系。

3.供应商不存在管理关系的，则填“无”。

供应商名称（电子公章）：

（4）投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)；

二)资信及商务文件部分(格式)

(1)承诺函格式

承诺函(格式)

天勤工程咨询有限公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该 采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务(包括部分使用)时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权(含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权)。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人(公章):

法定代表人(负责人)或委托代理人签字(盖姓名章无效):

日期：

(2)法定代表人(负责人)授权委托书和委托代理人身份证复印件(委托代理时必须提供，格式见第六章)；法定代表人(负责人)参加投标时，提供法定代表人(负责人)身份证明书和身份证复印件。

法定代表人(负责人)授权委托书

致：天勤工程咨询有限公司：

我        (姓名)系       (投标人名称)的法定代表人(负责人),现授权委托本单位在职职工 	        (姓名)以我方的名义参加             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开 标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授 权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：              法定代表人(负责人)签字(盖姓名章无效):

所在部门职务：                                  职 务 ：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证复印件”(正反两面)

投标人公章：                                               日期：年   月   日

贴附“身份证复印件”(正反两面)

法定代表人身份证明书

在我      任        职务，是我公司      的法定代表人。 特此证明。

单位名称：

(单位公章)

年    月   日

住   址：

联系电话：

贴附“身份证复印件”(正反两面)

(3)产品销售许可证；

(4)厂商授权书、产品代理资格证明文件复印件；

▲(5)商务响应表格式：

商务响应表

| 项号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：本表仅为模板，请根据第二章招标项目采购需求商务条款填写，需填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”“负偏离”或“无偏离”。投标与招标要求相同的为无偏离，投标响应优于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字(盖姓名章无效):

投标人盖章：

日 期 ：

- （6）中小企业声明函。

- 中小企业声明函格式：

中小企业声明函(货物)

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020)46号)的规定，本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下：

1. (标的名称), 属于(采购文件中明确的所属行业)； 制造商为  (企业名称),从业人员	人，营业收入为           万元，资产总额为          万元，属于(中型企业、小型企 业、微型企业)；

2.  (标的名称), 属于 (采购文件中明确的所属行业)； 制造商为  (企业名称),从业人员	  人，营业收入为           万元，资产总额为          万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业)；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日    期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3.政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。

4.提供的货物有多项的，应将每项标的的企业具体情况均列明。多项货物由同一企业生产的，可以合并填写在一条情况说明中。

残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017)141号)的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承 担工程/提供服务),或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称(盖章):

日  期：

说明：

1.符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》并对声明的真实性负责。

2.按照《政府采购公告和公示信息格式规范(2021年版)》的通知(财办库〔2020〕50号)的要求，如中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，我代理机构将在中标(成交)公告中将公告其《残疾人福利性单位声明函》接受社会监督。

3.供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

(7)投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)(如有)。

- 技术文件部分(格式)

（1） 项目实施方案(包括但不限于售后服务方案);

(内容自拟)

法定代表人(负责人)或委托代理人签字(盖姓名章无效):

投标人盖章：

日 期 ：

- （2）技术响应表格式

- 项目名称：

| 项号 | 招标文件要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况，并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字(盖姓名章无效):

投标人盖章：

日   期：

- (3)投标人2019年1月1日至今承接过船舶项目业绩，并提供合同或中标通知书等证明材料的。(格式自拟)；

- (4)投标人拥有主要项目实施人员一览表；(格式自拟)；

- (5)投标人需要说明的其他文件和说明(格式自拟)；

(四)报价文件部分(格式)

▲(1)投标函格式

投标函

致 ：天勤工程咨询有限公司：

根据贵方为                       项目的招标文件(项目编号：          ),签字代表 	(全名)经正式授权并代表投标人         (投标人名称)提交电子投标文件(其中含资格文件，资信及商务文件、技术文件、投标报价文件)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”,包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期     个日历日（自投标时间截止之日起计算）

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：         电话：         传真：

投标人代表姓名

职务：

投标人名称：

开户银行：

银行帐号：

法定代表人(负责人)或委托代理人签字(盖姓名章无效):

投标人(公章)：

日期 ：    年      月       日

▲(2)投标报价明细表格式

项目名称：                                         金额单位：人民币(元)

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总金额 (单价x数量) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目合计金额大写： （¥： ） |  |  |  |  |  |  |

法定代表人(负责人)或委托代理人签字(盖姓名章无效):                      投标人盖章：

日 期 ：

▲（3）主要设备厂商表

主要设备厂商表

| 序号 | 设备名称、规格、型号等特殊要求 | 品牌 | 厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(4)投标人针对报价需要说明的其他文件和说明(格式自拟)