竞争性磋商文件

（全流程电子化评标）

项目名称：院史馆布展服务项目

项目编号：GXZC2024-C3-004047-KLZB

采购人：广西医科大学第一附属医院

采购代理机构：广西科联招标中心有限公司

2024年6月

目   录

第一章 竞争性磋商公告	1

第二章 采购需求	5

第三章 供应商须知	26

第四章  评审程序、评审方法和评审标准	45

第五章 响应文件格式	54

第六章  合同文本	84

第七章 质疑、投诉材料格式	94

# 第一章 竞争性磋商公告

项目概况 院史馆布展服务项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取采购文件，并于2024年7月5日9点00分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：GXZC2024-C3-004047-KLZB

项目名称：院史馆布展服务项目

采购方式：□ 竞争性谈判 ☑竞争性磋商 □询价

预算金额：（大写）人民币贰佰肆拾捌万叁仟玖佰陆拾肆元整（小写）¥ 2483964.00。

最高限价：按预算金额

采购需求：

标项名称:院史馆布展服务

数量:1项

预算金额（元）:2483964.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：院史馆布展服务1项，详见公告附件。

最高限价（如有）：2483964.00元

合同履行期限：

（1）本项目应在2024年8月30日前完成施工，2024年9月1日至9月20日为试运行时间，2024年9月25日之前通过竣工验收。（具体按采购人实际要求为准）

（2）关键节点服务周期要求：

①合同签订之日起15天内完成展览视觉形象深化设计并通过终审。通过终审后7天内完成施工设计。

②具体由供应商在施工组织设计要点中填报节点服务周期计划，并经采购人审核书面同意为准。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.本项目的特定资格要求：供应商须同时具备建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，并具有有效的安全生产许可证。

三、获取采购文件

时间：2024年6月24日至2024年7月1日（北京时间，法定节假日除外）。

地点： 广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。

售价：人民币0元。

四、响应文件提交

1、首次响应文件提交截止时间：2024年7月5日9点00分（北京时间）（从竞争性磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日）

2、首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）

五、开启（首次响应文件开启时间）

时间：2024年7月5日9 点00分（北京时间）后

地点：广西政府采购云平台开标大厅

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1.磋商保证金：

磋商保证金金额：（大写）人民币贰万元整（小写）¥ 20000.00 。

磋商保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；缴纳磋商保证金指定账户的信息：

开户银行：招商银行南宁市双拥路支行

开户名称：广西科联招标中心有限公司

银行账号：7719011969103333000007005

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效磋商保证金。

2.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn/（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/  (广西政府采购网)

3. 本项目需要落实的政府采购政策

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。

（4）政府采购促进残疾人就业政策。

（5）政府采购支持监狱企业发展。

4.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5.对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6.在线竞标的有关说明：

（1）响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址http://zfcg.gxzf.gov.cn/）—办事服务—下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交。（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。

注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密。

（5）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次磋商，否则后果自负。

7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线95763获取热线服务帮助。

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：广西医科大学第一附属医院

地  址：广西南宁市双拥路6号

联系方式：黄思兰，0771-5356589

2.采购代理机构信息

名  称：广西科联招标中心有限公司

地　址：南宁市大学东路170号

联系方式：欧明聪，0771-3482237

3.项目联系方式

项目联系人：欧明聪

电    话：0771-3482237

# 第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性磋商文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中包含货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”。

2.“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 如竞标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：租赁和商务服务业

| 分标：无 |
| --- |
| 需求一览表 | 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 服务参数 | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件03） |
|  | 1 | 院史馆布展服务 | 1项 | 一、布展内容 （一）院史馆项目拟建于中国-东盟医疗保健合作中心（广西）五楼，总面积约为200平米，走廊面积约为50平米（具体面积以施工实测为准），现况为毛坯，需结合走廊面积进行统一规划设计。 1.场馆基础改造：展厅（含门窗）的装饰装修、电气、消防、安防系统局部改造等确保实现整个展区各项功能使用的全部的设计、施工、安装、调试等服务。 2.配套设施及布展服务：展具（展柜、展台、展托等）、艺术场景、展品（道具、模型、艺术品、实物或复制件等）、雕塑、图文展板（含展板、灯箱、立体字等）、影片及多媒体系统（包括多媒体数字内容、影片、音视频、互动程序等）、照明系统、导览系统等确保实现整个展区各项功能使用的全部内容的设计、策划、采购、制作、陈列、安装、施工、调试及其配套服务。 3.布展设计与实施：以医院环境特色、结合医院历史发展与现代风格相融合的整体风格进行设计；设计上要突显和宣传广西医科大学第一附属医院建院90年来的发展历程和取得的成就，弘扬一附院人自强不息的奋斗精神，整个展区分为：楼道墙面文化氛围营造、序厅、第一厅：大医初心 百折不挠、第二厅：大德济世 服务人民、第三厅：解放思想 锐意进取、第四厅：追求卓越 臻于至善等板块内容进行布展设计。布展设计要充分考虑人流路线、参观走向，以及板块内容呈现效果； 注：采购人有权根据现场以及整体设计情况，对本采购项目的具体实施界面进行调整，凡属于因布展效果需要而增加的设计、施工内容均属于本采购项目实施范围内，供应商必须无条件服从。 （二）设计阶段：包括内容策划、效果图深化设计、施工图设计阶段。 二、采购人提供的有关技术资料 （一）展厅平面图及结合医院官网文化内容参考 （二）展示大纲等相关材料。 三、设计依据及相关规范 （一）包括但不限于： 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210-2018） 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017） 《城市区域环境噪声规范》（GB3096-2008） 《灯具标准》(IEC 60598-1-2014 GB7000.1-2015) 《统一眩光值》(CIE S008/E-2004) 《光源颜色与色温》(CIE S008/E-2001) 国家与地方其他相关规范 （二）设计成果要求 1.设计说明 1.1布展总体设计构思、主题、布局结构、风格特点； 1.2布展陈列综合说明书：包括空间布局、陈列内容及形式说明、参观流线说明等； 2.图纸 2.1装饰图（设计说明、平面图、立面、剖面图、材料清单等）； 2.2配套设备安装专业图：电气图、消防、暖通、给排水等专业施工图； 2.3展陈效果图：整体效果图、局部效果图，以及其他能清晰反映思路和形式的相关图纸； 2.4分析图：包括但不限于功能分区图、布展流线图、室内照明环境分析、色彩分析等； 2.5展项设计图（包括展项拓扑图、系统图、硬件、多媒体及软件内容设计图）； 2.6图文展板设计图； 2.7还原场景效果图及施工图； 2.8影片脚本、分镜头； 3.预算及结算资料。 4.供应商可根据自身设计特点，增加图纸设计深度或其他表现手段，更为有效的表达布展思路和意图，包括但不限于以下内容： 4.1主要高科技互动的集成方式和表现内容； 4.2展区AI（虚拟人互动问答）系统； 4.3对展区运营管理合理化的建议以及应急接待预案； 4.4对新材料新工艺的运用以及节能环保设计； 4.5沉浸式互动体验区影片制作及体验场景设计； 4.6展区灯光照明设计； 4.7展柜或展台设计； 5.设计成果检查与验收要求 陈展方案在深化设计过程中，每个设计阶段至少进行一次检查及方案汇报；深化设计（含实体、艺术品和多媒体数字内容）完成后，应进行成果验收。 深化设计检查与成果验收： 5.1在深化设计检查和设计成果验收时，供应商应提交已完成的各种文件和图纸，并进行深化设计工作完成或进展情况汇报。 5.2采购人对供应商提交的各种文件和图纸进行初步审查，提出初步审查意见。 5.3采购人听取供应商深化设计工作完成或进展情况的汇报后，供应商应当按照初步审查意见进行修编。 5.4采购人对深化设计工作完成或进展情况、各种文件和图纸数量及质量提出检查意见。 6.设计方案创作实施要求 ▲6.1供应商在响应阶段根据采购人所提供的采购文件、内容大纲（内容设计方案）等文件要求，结合项目实际情况及需要，编制响应设计方案，响应方案作为评审方案，不作为最终施工方案。 ▲6.2知识产权的归属：本服务项目的所有成果内容涉及的知识产权均归采购人所有，供应商享有相应的署名权。供应商所递交的设计方案须为原创方案，拥有独立的知识产权，由此引发的知识产权纠纷，由供应商自行负责。供应商应保证其提供的工作成果未侵犯第三方的知识产权及其他权利，否则必须承担由此而引起的全部法律责任供应商不得以任何形式向采购人及项目使用单位以外的任何单位或个人提供涉及本服务项目的任何资料（包括但不限于电子档案、图纸、技术和设计创意等），如有违反，必须赔偿采购人及项目使用单位的损失并承担相应的法律责任。 ▲四、技术参数及性能配置要求 详见附件01内容。 ▲五、布展辅助品制作要求 （一）图文版面制作具体要求 图文版的平面制作和安装，需使用高精度防火高清UV宣绒布、PVC板、铝板等易清洁、防水、使用寿命长并易于更换的材料和制作工艺，做到收口平整、不起泡、无色差，安装方便、更新便利。项目使用的材料都应符合防火要求并提供相应检测报告。 图文版实施要求： 1.图文板表面平整，字体、图片清晰，安装方式合理。 2.图文板文字、格式正确，科学性定义准确。 3.图文板版面大小、色彩符合设计要求，肉眼观看舒适。 4.图文版面与展示内容风格统一。 5.图文版安装高度必须符合人体工学，适合各身高人士观看。 （二）艺术品制作的具体要求 1.根据展区、主题所需，使陈列、艺术创作设施达到实用、美观、安全等各方面的要求。 2.艺术创作必须贴近展示主题，比例合理，色彩层次分明，细节有棱有角，可投入使用油画、艺术品、3D打印等展品，采用多样化材料相结合展示背景进行创作、制作。 3.结合展厅现状，站在观众的角度去进行艺术创作设计，突出每一部分的重点和亮点；艺术展品必须选择重要性与代表性的展品置于浏览节点、焦点，产生高潮迭起的艺术效果，形成立体化、人性化、趣味化的设计效果，以及具有韵律感、节奏感的参观效果，避免平铺直叙。 4.充分发挥材料特点，巧妙运用材料本身纹理、色泽、质感等特征，选材围绕实用、美观和安全的原则进行综合对比；展览展示中用材用料较广泛，应考虑功能要求、审美要求和安全要求，同时应尽可能使用绿色、优质、环保的木、石、棉、麻等天然材质，以更好地体现历史、沧桑、自然的展陈内涵，尽可能减少异味、辐射等有害物质的排放，充分考虑展品保护和观众及工作人员的身体健康 六、项目现场实施及验收要求 （一）项目现场实施要求 包括但不限于场馆基础改造、配套设施安装和展厅智能和技术防范系统实施配套协作施工，及展厅后续的设备联动调试、专项检测工作配合、专业工程验收和竣工档案整理移交等工作。 （二）项目实施场地情况及要求 1.材料堆场设置：材料堆场应设置在供应商的承包区域范围内。室外临时堆放场的设置应服从采购人管理。 2.服从采购人的总体协调管理，做好与其他专业单位的交叉施工与协调管理工作，按各专业工种界面做到有序施工，并设有安全员。 在改造施工过程中，如需对建筑本身设施进行拆改，需经采购人同意后才能实施。 3.成品保护：在项目实施过程中，对于已完成的布展配套服务内容，供应商需要对成品采取妥善保护措施，供应商的承包区域范围内供应商承担成品保护责任，避免造成损毁或破坏，影响结构和观感质量。若因布展配套服务实施对成品造成损毁或破坏的，相应损失由布展实施单位承担。 4.项目移交工作中，除按相关项目移交管理办法执行外，展陈实施单位须向业主进行全面的技术交底，包括以下但不限于设备使用和维护培训、易损及应急材料配备、较易发生各类安全隐患部位及防范措施等。 （三）确保项目质量的措施 1.建立健全结构，装修从材料、半成品、成品进场，施工安装直至交付验收的质量保证体系，并落实到人。 2.严格贯彻“把关”和“积极预防”相结合的质量管理方法，坚持预先定标准、定样板、定材料、定做法，手续要齐全。凡进场材料、半成品和加工品，都要实行验收手续，主动提供合格证或检测报告书，无合格证或外观不符合标准者不得进场。 3.根据采购人审核后的工艺卡、大样图、样板进行施工。 4.所有参加装修施工的技术员、施工员都要预审和熟悉图纸及洽商记录。 5.实行全面质量管理、文明施工，整个项目实施提前组织培训，统一思想，熟悉操作。 七、项目管理实施团队要求 1.负责项目实施现场的安全、保安和文明生产管理。 2.负责项目实施过程中产生的技术资料和图纸的归档管理。 3.负责项目实施过程中产生的技术资料和图纸文件档案的移交。 4.供应商保证施工所用材料、设备的质量，从源头上控制质量隐患。 | 租赁和商务服务业 |
| 商务条款 |
| 规范标准 | 需执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范： 《建筑装饰装修工程质量验收标准》 GB50210-2018、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022、《建筑电气与智能化通用规范》 GB 55024-2022、《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 服务时间及地点 | 服务时间： （1）本项目应在2024年8月30日前完成施工，2024年9月1日至9月20日为试运行时间，2024年9月25日之前通过竣工验收。（具体按采购人实际要求为准） （2）关键节点服务周期要求： ①合同签订之日起15天内完成展览视觉形象深化设计并通过终审。通过终审后7天内完成施工设计。 ②具体由供应商在施工组织设计要点中填报节点服务周期计划，并经采购人审核书面同意为准。 服务地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 |
| 售后服务和培训要求 | 1.售后服务要求 ▲（1）本项目场馆基础改造、配套设施所涉及设备部分整体质保期以供应商在响应文件中承诺的为准且不少于2年（免费质保期从项目验收合格之日起计算）；部分设备的质保期与服务厂商承若质保期或国家相关强制标准不一致的，以较长期限为准。视频服务成果交付后质保期不少于2年（含2年），质保期内免费修改、完善及维护。 （2）质保期内，质保范围内的所有硬件设备的维修均为免费。 （3）在维护保修期内，供应商须保证设备故障报修的响应时间为 1 小时并提供解决方案；于 4 小时内到达现场维修，在 24 小时内不能完成维护保修服务的，须在不影响展览开放的基础上，对部分设施予以临时更换并提供合理解决方案。如特殊情况无法修复的，质保期内供应商应无条件更换新展品或提供代用展品，或采取使展品可正常运转的措施。 （4）质保期内，所有设备维修服务均为上门服务，质保范围内产生的费用均不再收取。 2.培训要求 2.1免费给使用单位培训技术人员，直到使用单位受训人员熟练掌握原理、操作、维修保养技术，培训的费用由供应商负责。 2.2根据采购人需要，培训不少于5名现场讲解员，培训内容包含但不限于医院历史与文化、讲解技巧与方法、场馆展览讲解，旨在使参训人员了解医院发展历程、掌握讲解技巧、提高实践技能。 |
| 报价的说明及要求 | 1.响应报价中包含各阶段人工费、材料设备费、机械费、管理费、消防改造费、利润、规费、不可预见费、其他项目费、税金、成品保护、试验、配合服务、各系统联合调试、系统集成费、系统维护、试运行、环境保护、建筑垃圾处置费、包设计方案补偿金、其他措施项目费（含安全防护、文明施工措施费）、以及其他所有有关费用等；所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。 2.供应商须根据采购人提供的采购文件、展陈大纲、相关图纸等资料进行限额设计及报价，响应报价不得超过采购文件规定的预算总金额。 3.供应商须根据采购人提供的《附件01 服务清单》内容进行分项报价。 4.供应商应充分考虑最终设计文件与现有技术需求文件间的差异，将本布展区域内装修及布展全部内容综合考虑在响应报价中，在响应报价中充分考虑风险因素。 ▲5.因供应商设计深度不够或疏忽，造成的漏编项目，采购人有权要求供应商按采购文件的功能和技术要求予以增加，且并不因此调增供应商的成交价格。 ▲6.本项目实施过程中可能存在方案调整及变更，供应商需充分考虑相关不可预见的一切风险费用报价。 |
| 付款方式 | 1.签订合同后，采购人完成付款审批手续后15个工作日内支付合同总额的30%。 2.所有服务成果交付并通过院内验收和审议后，双方对扣减费用进行核对（如有），供应商将验收材料、发票等相关付款资料交与采购人，采购人完成付款审批手续后15个工作日内支付合同总额的60%（合同项下涉及的所有扣款，均在本次付款环节中扣减）。 3.经采购人验收配套服务符合合同约定，采购人完成付款审批手续后15个工作日内支付合同总额的10%。 |
| 验收标准、验收方法及方案 | 1.采购人对供应商提交的服务依据采购文件上的要求和国家有关质量标准进行验收，符合消防验收要求，经采购人确认服务达到规定的标准，符合采购文件要求的，所需资料齐全，给予验收通过，不符合的不予通过验收。供应商需按采购人的要求和提供涉及整体竣工验收所需各类施工资料。 2.供应商提供的服务未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 3.其他验收要求按第六章《合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。 |
| 履约保证金金额及递交方式 | 履约保证金金额及递交方式：签订合同前，供应商按合同金额的2%向采购人支付履约保证金或银行、担保机构出具的同等额度的履约保函（按《广西壮族自治区财政厅关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》要求，鼓励供应商采用电子保函的形式。采用电子保函的，供应商可通过 “广西政府采购金融服务平台”（https://jinrong.zcygov.cn/finance/gx）在线方式完成保函申请）。 履约保证金的退还：履约结束后，如无质量纠纷，三十个工作日内免息退回履约保证金（按合同约定被扣除的除外）。 保证金指定账户：采购人帐户 开户名称：广西医科大学第一附属医院 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁医科大支行 银行账号：45001604560050501061 |

附件01：

服务清单

| 序号 | 展区名称 | 展陈形式 | 技术参数、材质、工艺说明要求 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院史馆楼道墙面文化氛围营造 | 院史馆门口展墙 | 1、GRG材质墙面文化造型定制，结合0.5mm75型轻钢龙骨，12mm阻燃夹板底板结构固定安装 2、“广西医科大学第一附属医院院史馆”立体招牌定制 3、展示面周围结合灯箱、灯带营造氛围 | 64.44 | ㎡ |
| 2 | 序厅展区 侧墙：领导关怀，历史沿革 | 展墙展示 | 1、GRG材质墙面文化造型定制，结合0.5mm75型轻钢龙骨，12mm阻燃夹板底板结构固定安装 2、领导关怀 历史沿革，15mmPVC板雕刻喷漆UV内容，10mm亚克力字造型 3、展示面周围结合灯箱、灯带营造氛围 | 49.71 | ㎡ |
| 3 | 序厅展区 侧墙：前言形象墙 | 展墙展示 | 1、GRG材质墙面文化造型定制，结合0.5mm75型轻钢龙骨，12mm阻燃夹板底板结构固定安装 2、前言形象墙，15mmPVC板雕刻喷漆UV内容，10mm亚克力字造型 3、展示面周围结合灯箱、灯带营造氛围 | 14.16 | ㎡ |
| 4 | 序厅展区 天花吊顶、造型灯带 | 顶面展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板 3、灯带异形造型，造型线条收边, 4、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面， 5、定制亚克力板艺术加工透光板 6、展馆专用LED光源，氛围筒灯、射灯照明 | 47.8 | ㎡ |
| 5 | 序厅展区 LED宣传片与展播视频 | 定制3D视频与播放视频制作 | 整体要求：运用3D建模技术，展示医院楼栋分布、院容院貌、重点技术科室等形象场景、以便在参观院史馆时，可以先对医院整体形象有所了解，展开对医院的介绍。 1、播放视频：高清网络制式多媒体播放器，支持多种音视频格式， 可结合后期展厅配置的中控系统实现控制、节目选择、列表选择、音量调节、上一曲、下一曲等多媒体播放控制功能，也可进行其他功能的扩展。可连接多媒体展厅云文件管理系统，实现文件的网络存储、增删、调整、修改等云服务功能； 2、依据甲方提供的素材文件，进行素材的剪切。添加过渡特技效果，使画面的排列以及画面的效果更加符合人眼的观察规律，更进一步进行完善；处理声音效果； 3、拍摄，运用航拍建模等手段，制作3D效果形象片，生成的视频文件可以自动地放置在一个剪辑窗口中进行控制播放。3D效果时长不少于50秒，视频整体时长不少于300秒。 | 1 | 套 |
| 6 | 序厅展区 领导关怀历史沿革 历任领导 裸眼3D多媒体效果 | 定制裸眼3D内容制作与视频播放，AI问答多媒体效果 | 整体要求：增加展厅科技感和互动性，采用AI数字人问答系统，可以问答数据库提前设置的题目，题目数量50个，题目设置为科室成立的时间科室基本情况，历任领导姓名介绍等相关问题，待机状态显示历史沿革提前置入的动态展示素材，设置效果满足不同人群，不同专科学术交流的要求。 1、待机播放视频：高清网络制式多媒体播放器，支持多种音视频格式， 可结合后期展厅配置的中控系统实现控制、节目选择、列表选择、音量调节、上一曲、下一曲等多媒体播放控制功能，也可进行其他功能的扩展。可连接多媒体展厅云文件管理系统，实现文件的网络存储、增删、调整、修改等云服务功能； 2、3D待机特效制作，根据甲方提供视频、图片素材进行整理、精选进行脚本编写，采用AE特效制作，三维制作，配音，配乐等，时长不少于60秒，待机视觉效果呈现历史沿革随着时间流动的动态展示效果。 3、AI数字人问答系统，采用关键词匹配的方式，一问一答严格匹配无变化，50条问询以内，支持客户自己内置回答内容；支持通用预料的闲聊交互。 通用语言模型， 私域语言模型定制， 虚拟人视频实时生成引擎， 包括项目管理、需求分析、系统安装调试、上线割接、 采用语音唤醒模式，进入问答功能，如唤醒词：“小医，你好。” 数字人身体摆动+眨眼微笑+挥手动作。 | 1 | 套 |
| 7 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 （南宁建院 风起桂林） 墙面造型 | 展墙展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板造型 3、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面 4、20mmPVC板立体字标题，面喷色漆 5、宣绒布高清UV背景，标题立体金属字 6、定制金属立体牌，表面烤漆处理 7、表面浮雕阴刻字体 | 1 | 项 |
| 8 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 战火辗转 氛围营造 | 展墙展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板造型 3、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面 4、20mmPVC板立体字标题，面喷色漆 5、宣绒布高清UV背景，标题立体金属字 6、铺贴仿古青条砖，局部面喷仿石漆 7、钢制烤漆框架，钢板斜面UV印制图文展板台面 | 1 | 项 |
| 9 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 战火辗转 场景还原 | 空间展示 | 1、定制人像雕塑，硅胶人像 材质5个，人体比例1:1 2、定制钢架+木纹板仿真木推车，仿古漆饰面 3、定制钢架+木纹板仿真担架，仿古漆饰 4、定制地面场景泥土地面，仿真植物，烽火场景 | 1 | 套 |
| 10 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 天花吊顶、造型灯带 | 顶面展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板 3、灯带异形造型，造型线条收边, 4、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面， 5、定制亚克力板艺术加工透光板 6、展馆专用LED光源，氛围筒灯、射灯照明 7、铝合金外框2050mm*8700mm，LED光源，软膜UV画面 | 1 | 项 |
| 11 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 南宁建院 风起桂林，扩展拼接交互屏 | 定制多媒体展示内容与播放视频 | 整体要求：介绍医院建院起源历史背景，创始故事，展示建院史实资料，历代附院人在救国健民之路上，坚持医教研并进，展示最初期医院的故事，人物关系，合理利用 空间多媒体结合手段进行展示 1、展示轴特效系统，实现页面的交互动态效果。定制视频或调用医院官网新闻宣传内容。能全屏显示于超大尺寸的液晶拼接屏。视频符合以时间顺序为轴的操作框架结构；开放式后台，后期可通过视频后台自主增删、调整图文内容； 2、定制动态UI，根据客户提供元素，追寻历史时代风格，进行待机页动态制作，提示动态按钮制作，及定制转场切换动态。 3、图文展示内容制作：依据院方提供素材，以及展陈大纲及内容进行UI设计，设计风格契合展项设置、结合展示环境以及展示内容等多方面因素，以简洁易用为设计原则、美观大方为设计准则，准确的反应展陈内容，图文内容动态动态点播功能。 4、视频制作：依据客户提供的宣传片、新闻片、广告片及各部门、单位拍摄的视频短片等动态视频，经专业视频进行剪辑、特效、转场、调色、滤镜、配音、字幕等后期制作，输出符合展示要求的一条或多条片源，整体编辑视频制作内容，不少于600秒。 | 1 | 套 |
| 12 | 第一厅：：大医初心 百折不挠展区 战火辗转，艰苦创业，LED展播多媒体内容 | 结合实景 定制多媒体展示内容与播放视频 | 整体要求：结合场景还原的装修装饰场景，拍摄制作视频，内容展现医院创立之初，适逢抗日战争，因为抗战形势反复改名，数迁院址，多次疏散迁移，在危难艰苦中仍然坚持诊疗患者、医学教育、医学研究，职工和医学生奔赴抗战一线，保家卫国。 1、高清网络制式多媒体播放器，支持多种音视频格式， 可结合后期展厅配置的中控系统实现控制、节目选择、列表选择、音量调节、上一曲、下一曲等多媒体播放控制功能，也可进行其他功能的扩展。可连接多媒体展厅云文件管理系统，实现文件的网络存储、增删、调整、修改等云服务功能。 2、视频拍摄制作依据甲方提供的素材文件，以及各种格式的静态图像，进行素材的剪切。添加过渡特技效果，使画面的排列以及画面的效果更加符合人眼的观察规律，更进一步进行完善；处理声音效果；最后通过编译生成为一个最终视频文件，生成的视频文件可以自动地放置在一个剪辑窗口中进行控制播放，时长不少于180秒。 | 1 | 套 |
| 13 | 第二厅：大德济世 服务人民展区 墙面造型墙 | 展墙展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨曲面造型+木方龙骨框架曲面造型 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板制作造型结构 3、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面 4、20mmPVC板立体字标题，面喷色漆 5、异形金属玻璃造型、饰面造型结构安装 6、宣绒布高清UV背景，15mm亚克力板雕刻喷漆立体字 7、局部卡布灯箱安装 8、标题立体金属字五金件安装 | 1 | 项 |
| 14 | 第二厅：大德济世 服务人民展区 天花吊顶、圆形造型灯带 | 顶面展示 | 1、GRG材质顶部艺术造型定制，结合0.5mm75型轻钢龙骨，12mm阻燃夹板底板结构固定安装 2、隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板制作造型结构； 3、灯带造型：透明水晶亚克力造型，直径1公分，350根 4、定制亚克力板艺术加工透光板 5、展馆专用LED光源，氛围筒灯、射灯照明 6、铝合金外框2050mm*8700mm，LED光源，软膜UV画面 | 1 | 项 |
| 15 | 第二厅：大德济世 服务人民展区 圆形造型柜、环形屏结构柱 | 定制圆形展柜：直径1500*高850 | 1、3.0镀锌方通框架； 2、造型柜烤漆； 3、12mm阻燃夹板底板，9.5mm纸面防潮石石膏板制作造型结构。 | 1 | 项 |
| 16 | 第二厅大德济民 服务于民展区 迁邕复院 展露新颜 数字曲面环形屏 | 定制曲面拼接多媒体展示内容与播放视频 | 整体要求：展示新中国成立后，医院结束了颠沛流离的处境，进入安定建设时期，在中国共产党和人民政府的领导下，医院的建筑规模、仪器设备、技术队伍、业务水平等各方面都得到迅速发展，展示医院初步成为一所兼具医疗、教学、科研三大任务的综合性教学医院的新篇章。 1、高清网络制式多媒体播放器，支持多种音视频格式， 可结合后期展厅配置的中控系统实现控制、节目选择、列表选择、音量调节、上一曲、下一曲等多媒体播放控制功能，也可进行其他功能的扩展。可连接多媒体展厅云文件管理系统，实现文件的网络存储、增删、调整、修改等云服务功能。 2、视频形式制作成瀑布流多媒体的形式，依据甲方提供的素材文件，以及各种格式的静态图像，进行素材的剪切。添加过渡特技效果，使画面的排列以及画面的效果更加符合人眼的观察规律，更进一步进行完善；处理声音效果；最后通过编译生成为一个最终视频文件，生成的视频文件可以自动地放置在一个剪辑窗口中进行控制播放，自动播放点不少于20个节点，每个节点内容20秒。 | 1 | 套 |
| 17 | 第二厅大德济民 服务于民展区 四屏联动系统 | 定制多点播放多媒体展示内容与播放视频 | 整体要求：展示新中国成立后，医院稳定发展，随着时间推移，分为四个模块，展示发生在一附院的“新”故事：服务地方；抗美援朝；支援越战；天津医生，支边广西； 1、多屏联动系统，实时发送接收数据，多屏联动接收数据。开发图形化界面，可兼容2D、3D图像、视频或模型进行放置展示。 在启动程序的情况下，通过页面渲染，显示接收到的图片和视频，并加以动画效果全屏展示。 多媒体文件支持：可分类存放本地目录进行读取内容，支持多种图像素材与视频素材。可支持格式为MP4、MP3、PNG、JPEG、JPG。 2、定制动态UI，根据提供元素风格，进行待机页动态制作，提示动态按钮制作，及定制转场切换动态。 3、图文：依据提供素材，根据展陈大纲及内容进行UI设计，设计风格契合展项设置、展示环境以及展示内容等多方面因素，以简洁易用为设计原则、美观大方为设计准则，准确的反映展陈内容。 4、分四个模块视频展示：依据客户提供的宣传片、新闻片、广告片及各部门、单位拍摄的视频短片等动态视频，经专业视频进行剪辑、特效、转场、调色、滤镜、配音、字幕等后期制作，同一主题下可展示多个故事内容，整体展示不少于300秒。 | 4 | 套 |
| 18 | 第三厅：解放思想 锐意进取展区 墙面造型墙 | 展墙展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨曲面造型+木方龙骨框架曲面造型 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板制作造型结构 3、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面 4、20mmPVC板立体字标题，面喷色漆 5、异形金属玻璃造型、饰面造型结构安装 6、宣绒布高清UV背景，15mm亚克力板雕刻喷漆立体字 7、局部卡布灯箱安装 8、标题立体金属字五金件安装 | 1 | 项 |
| 19 | 第三厅：解放思想 锐意进取展区 天花吊顶、造型灯带 | 顶面展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板 3、灯带异形造型，造型线条收边, 4、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面， 5、定制亚克力板艺术加工透光板 6、展馆专用LED光源，氛围筒灯、射灯照明 7、铝合金外框2050mm*8700mm，LED光源，软膜UV画面 | 1 | 项 |
| 20 | 第三厅：解放思想 锐意进取展区 党建引领，LED展播屏 | 定制 拼接多媒体播放展示内容与视频制作 | 整体要求：展示介绍医院党建引领下的现代医院管理模式，展开介绍“1456”战略体系，医院综合实力排名，医院架构图医院组织架构等内容。 1、高清网络制式多媒体播放器，支持多种音视频格式， 可结合后期展厅配置的中控系统实现控制、节目选择、列表选择、音量调节、上一曲、下一曲等多媒体播放控制功能，也可进行其他功能的扩展。可连接多媒体展厅云文件管理系统，实现文件的网络存储、增删、调整、修改等云服务功能。 2、视频形式制作成瀑布流多媒体的形式，依据甲方提供的素材文件，以及各种格式的静态图像，进行素材的剪切。添加过渡特技效果，使画面的排列以及画面的效果更加符合人眼的观察规律，更进一步进行完善；处理声音效果；最后通过编译生成为一个最终视频文件，生成的视频文件可以自动地放置在一个剪辑窗口中进行控制播放，以“1456战略”为标题，展开介绍医院管理模式，可具体展示医院各党支部风貌，组织展示各个部门职能风采。 | 1 | 套 |
| 21 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 墙面造型墙 | 展墙展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板 3、灯带异形造型，造型线条收边, 4、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面， 5、定制亚克力板艺术加工透光板 6、展馆专用LED光源，氛围筒灯、射灯照明 7、铝合金外框2050mm*8700mm，LED光源，软膜UV画面 | 1 | 项 |
| 22 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 天花吊顶、造型灯带 | 顶面展示 | 1、0.5mm75型轻钢龙骨+木方龙骨框架 2、12mm阻燃夹板底板，隔音棉+9.5mm纸面防潮石膏板 3、灯带异形造型，造型线条收边, 4、补缝处理,刮二道腻子打磨处理，滚刷调色乳胶漆一底二面， 5、定制亚克力板艺术加工透光板 6、展馆专用LED光源，氛围筒灯、射灯照明 7、铝合金外框2050mm*8700mm，LED光源，软膜UV画面 | 1 | 项 |
| 23 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 展示定制玻璃柜 | 定制展柜展示 | 定制展馆专用钢化玻璃烤漆展示柜1.2米长，保温防湿展柜，展示微型仪器设备，手术场景等 | 5 | 项 |
| 24 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 多媒体互动透明展示柜 | 定制 透明屏多媒体展示内容与播放视频制作 | 整体效果：展示医院成就，重点场景通过透明屏幕后面展柜中，场景的展示，结合透明屏无背景播放的特点，展示重点先进技术：日间手术中心、机器人腔镜外科手术中心、“一站式”住院服务中心、地中海贫血防治研究，达到不出院史馆便能更全面了解认识医院近现代发展的成就与收获 1、实现页面的交互动态效果。提供其他视频或其他主机调用互动系统的内容。能全屏显示于超大尺寸的液晶拼接屏，操作界面文字、画面内容不变形。视频符合以时间顺序为轴的操作框架结构，视频设计风格符合展项设计；开放式后台，后期可通过视频后台自主增删、调整图文内容；视频适用于大尺寸触摸屏操作方式，体现人机互动功能，反应灵敏，操作方便。 2、定制动态UI，根据客户提供元素风格，进行待机页动态制作，提示动态按钮制作，及定制转场切换动态。 3、图文：依据甲方提供素材，根据展陈大纲及内容进行UI设计，设计风格契合展项设置、展示环境以及展示内容等多方面因素，以简洁易用为设计原则、美观大方为设计准则，准确的反应展陈内容。 4、视频：依据客户提供的宣传片、新闻片、广告片及各部门、单位拍摄的视频短片等动态视频，经专业视频进行剪辑、特效、转场、调色、滤镜、配音、字幕等后期制作，适当使用特效，点播播放透明柜中物体的介绍视频，展示场景12个，每个内容抠图特效拍摄制作视频，每个视频不少于120秒。 | 1 | 套 |
| 25 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 数字飞屏点播大屏 | 定制 飞屏互动特效制作多媒体展示内容与播放视频制作 | 整体效果：展示医院对外合作交流，主要有：自治区级区域医疗中心，医联体合作单位、对口支援医院、广西专科联盟，以及东盟国家医疗合作的内容，展示出医院多维立体的区域医疗服务协同网络。 动态特效制作 1. 设计布局：飞屏设备上的互动界面设计，包括布局、导航方式、交互元素等 2. 设计UI效果：根据业主提供内容，设计风格，使用合适的设计元素进行效果图设计。 3. 动画效果：触摸屏和大屏之间展示动画效果，设计包括动画的类型、时长、过渡效果等 4、飞屏联动系统（接收端）实时发送接收数据，多屏联动接收数据，可兼容2D、3D图像、视频或模型进行放置展示。 在启动程序的情况下，通过页面渲染，显示接收到的图片和视频，并加以动画效果全屏展示。 多媒体文件支持：可支持格式为MP4(h264)、MP3、PNG、JPEG、JPG。 内容更新管理：管理人员可进入程序的后台，对现有的内容进行修改，或者新增、删除文件内容。 5、图文：依据甲方提供素材，根据展陈大纲及内容进行UI设计，设计风格契合展项设置、展示环境以及展示内容等多方面因素，以简洁易用为设计原则、美观大方为设计准则，准确的反应展陈内容。 视频：依据客户提供的宣传片、新闻片、广告片及各部门、单位拍摄的视频短片等动态视频，经专业视频进行剪辑、特效、转场、调色、滤镜、配音、字幕等后期制作，展示内容以板块分层，观众可以自己点播视频内容，内容整体长度不少于600秒。 | 1 | 台 |
| 26 | 追求卓越 臻于至善展区 出入口定制门 | 2.5m双开门 | 定制实木平板套装门，含五金，门框包边加造型，拉手、门锁等五金件 | 2 | 樘 |
| 27 | 展厅整体 地面铺设 | 地面展示 | 地面6mm自流平处理,4mmPU地胶定制图案铺装 | 203.6 | ㎡ |
| 28 | 展厅 多媒体智能中央云控制管理服务 | 管理服务 | 无线控制：通过平板控制端的城视无线遥控播放系统定制视频进行控制显示端主机要显示的内容。主要包括有图像和视频的素材内容进行播放控制，平板控制端自动加载显示端本地的内容素材，动态加载出菜单目录进行由用户选择进入的内容；可定制多台主机控制或单台主机控制。 定制版APP，安装于平板电脑中，通过内建的无线网络，实现分区分项控制整个展厅强弱电开关，设备开关，内容控制等功能。 高集成度一键开馆、一键闭馆，终端定点启动控制，多媒体资料播放控制，子系统终端桌面控制、内容更改、项目替换、子系统监控、管理功能，网络控制接口，WIFI无线网络控制接口，大屏融合播放控制系统 | 1 | 套 |
| 29 | 策展提案设计费 | 策展提案设计费 | 策展提案设计费 | 1 | 项 |

附件02：

| 验收考核表 |
| --- |
| 项目名称： | 供应商名称： | 评价日期： |
| 序号 | 评价项 | 分值 | 指标 | 评分标准 | 得分 | 备注 |
| 1 | 设计方案 | 30 | 设计是否达标 | 深化设计方案是否完全达到合同或我方要求。设计图等成果完全满足采购人要求，满分。五个展厅，如有一项不符合采购人要求，扣6分，以此类推。 |  |  |
| 2 | 工期管理 | 42 | 时间节点 | 按照竞标承诺推进工作，按时竣工完成布展工作，满分。 工期延期一天扣6分，以此类推。 |  |  |
| 3 | 服务人员专业度 | 10 | 服务及作业方式是否达标 | 服务/作业方式或流程完全符合行业标准、满足合同要求，无人员违纪现象， 满分。 出现达不到合同要求的服务/作业方式或流程不符合行业标准，或因人员严重违反工作纪律、出现违约行为影响采购人形象，给采购人带来负面影响，经采购人告诫仍不改正的，每次扣2分，以此类推。 |  |  |
| 4 | 执行力 | 18 | 对甲方书面指令、口头指令、突发任务配合度、响应度及执行度 | 完全配合，积极响应，沟通顺畅，任务执行度高 满分 基本配合，及时响应，沟通基本顺畅默契，任务较好执行 13-17分 部分配合，响应速度一般，沟通不够主动或很少沟通，任务基本执行 6-12分 不予配合，响应速度慢，对采购人的沟通要求无响应或严重滞后，任务未执行 0-5分 |  |  |
| 满分 | 100分 |  |  |  |  |
| 考核小组签字： |
| 备注：党委办公室或考核小组在服务期结束对供应商进行验收考核，根据考核结果支付相应款项。 1、考核结果分为：①良好、②一般、③不合格。 2、考核得分：①大于等于95分的为良好；②80分至94分为一般；③小于80分的为不合格。 3、考核结果使用：考核涉及的所有扣款，均在应付款项中扣除。①供应商应按良好的标准为采购人提供服务；②若第一次验收考核结果为一般时，供应商应进行整改，若第二次验收考核结果仍为一般时，采购人将按人民币50000元整扣除；③当考核结果为不合格时，不予验收，因逾期超过约定日期 10 天不能竣工的，采购人有权解除本合同，并要求供应商返还预付款，并要求供应商向采购人支付合同金额 30 %的违约金。 |

附件03：

统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥80000 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥80000 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥40000 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥20000 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业* | 从业人员(X) | 人 | X≥200 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥30000 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥2000 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥100000 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥10000 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥200000 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥10000 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员(X) | 人 | X≥1000 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入(Y) | 万元 | Y≥5000 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额(Z) | 万元 | Z≥120000 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 * | 从业人员(X) | 人 | X≥300 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：

1.大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2.附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3.企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

# 第三章 供应商须知

## 第一节 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 具体要求 |
| --- | --- | --- |
| 3.1 | 供应商资格条件 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 5.1 | 是否接受联合体竞标 | 详见竞争性磋商公告 |
| 5.2 | 联合体竞标要求 | 无 |
| 6.1 | 是否允许分包 | ☑不允许分包 □允许分包 分包内容： 。 分包金额或者比例： 。 |
| 12.1.1 | 资格证明文件组成 | 供应商为法人或者其他组织的提供其营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其有效身份证正反面复印件；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.供应商依法缴纳税收的相关材料（提供税款所属时期为2023年12月至首次响应文件提交截止时间止的任意 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供税款所属时期或缴费起始时间为2023年12月至首次响应文件提交截止时间止的任意 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.供应商财务状况报告（提供2023年度经审计的财务报告复印件或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者供应商自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.本项目为专门面向中小企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.本项目的特定资格要求：供应商须同时具备建筑装饰工程设计专项乙级或以上资质和建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，并具有有效的安全生产许可证；（如有要求，则必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 7.声明函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 8.除竞争性磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注： 1.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.2 | 商务文件组成 | 1.无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 4.磋商保证金提交凭证；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 5.商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 6.供应商情况介绍（格式自拟）； 7.对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料（格式自拟）； 8.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及其委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 2.以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1.服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.服务方案（包含但不限于布展设计方案，施工组织方案，部分格式后附）； 3.售后服务方案（部分格式后附）； 4.项目实施人员一览表（格式后附）； 5.对应采购需求的服务需求提供的其他文件资料（格式自拟）； 6.供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。 |
| 12.1.3 | 报价文件组成 | 1.响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 2.响应报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理） 3.供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 |
| 12.2 | 响应文件电子版要求 | 1.响应文件电子版要求：按照本竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。 2.响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效CA加密后在广西政府采购云平台投送。 |
| 15.2 | 响应报价要求 | 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含各阶段人工费、材料设备费、机械费、管理费、消防改造费、利润、规费、不可预见费、其他项目费、税金、成品保护、试验、配合服务、各系统联合调试、系统集成费、系统维护、试运行、环境保护、建筑垃圾处置费、包设计方案补偿金、其他措施项目费（含安全防护、文明施工措施费）、以及其他所有有关费用等。 ☑响应报价包含验收费用 □响应报价不包含验收费用 |
| 16.2 | 竞标有效期 | 自首次响应文件提交截止之日起 60 日。 |
| 17.1 | 磋商保证金 | 本项目需要缴纳磋商保证金，相关要求如下： 1.磋商保证金的缴纳方式：详见竞争性磋商公告。 2.磋商保证金的金额：详见竞争性磋商公告。 3.磋商保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。 4.磋商保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为磋商保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则响应文件按无效响应处理。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。 5.磋商保证金指定账户：详见竞争性磋商公告。 6.供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳磋商保证金，其缴纳的磋商保证金对联合体各方均具有约束力。 备注： 1.磋商保证金在首次响应文件提交截止时间后提交的，或者不按规定缴纳方式缴纳的，或者未足额缴纳的（包含保函额度不足的），视为无效磋商保证金。 2.供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的磋商保证金，视为无效磋商保证金。 3.支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效磋商保证金。 4.保函有效期低于竞标有效期的，视为无效磋商保证金。 5.采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效磋商保证金。 |
| 20.1 | 首次响应文件提交截止 时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件开启 时间 | 详见竞争性磋商公告。 |
|  | 首次响应文件提交地点 | 详见竞争性磋商公告。 |
| 20.6 | 备份响应文件 | 本项目不接受备份响应文件。 |
| 21 | 首次响应文件的补充、修改与撤回 | 详见供应商须知正文。 |
| 25 | 负偏离要求 | 商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 服务需求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 |
|  | 评审方法 | 本项目采用综合评分法。综合评分法是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。 |
|  | 磋商的顺序 | □按照提交首次响应文件的顺序，通知磋商时，若某供应商不在通知现场时，该供应商排序到最后磋商，按照签到的顺序由其下一位供应商先参与磋商。 ☑随机排序。 参与磋商前，磋商小组如有要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。 |
| 27 | 履约保证金 | 履约保证金金额及递交方式：签订合同前，供应商按合同金额的2%向采购人支付履约保证金或银行、担保机构出具的同等额度的履约保函（按《广西壮族自治区财政厅关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》要求，鼓励供应商采用电子保函的形式。采用电子保函的，供应商可通过 “广西政府采购金融服务平台”（https://jinrong.zcygov.cn/finance/gx）在线方式完成保函申请）。 履约保证金的退还：履约结束后，如无质量纠纷，三十个工作日内免息退回履约保证金（按合同约定被扣除的除外）。 保证金指定账户：采购人帐户 开户名称：广西医科大学第一附属医院 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁医科大支行 银行账号：45001604560050501061 |
| 28.5 | 签订合同携带的材料 | 委托代理人负责签订合同的，须携带有效的法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。 |
| 30.2 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系 方式 | （1）名称：广西医科大学第一附属医院 联系电话：0771-5356589 通讯地址：广西南宁市双拥路6号 （2）名称：广西科联招标中心有限公司监督审核部 联系电话：0771-2273882 通讯地址：广西南宁市大学东路170号广西科联招标中心有限公司三楼308室 |
|  | 现场提交质疑办理业务 时间 | 质疑期内每个工作日（北京时间）上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。 |
| 30.6 | 受理投诉方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、通讯方式 名称：广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处 地址：南宁市桃源路69号 联系电话：0771-5331539/5331544 |
| 32 | 采购代理服务费 | 1. 是否收取采购代理服务费： ☑是 □ 否 2.采购代理服务费支付方式： ☑本项目采购代理服务费由成交供应商在签订合同前，以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。 3.采购代理服务费收取标准： ☑以项目（☑成交总金额/□采购预算/□暂定成交金额/□其他 ）为计费额，按本须知正文第32.2条规定的收费计算标准（服务类）采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理机构收费以（(收费基准价格/(收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮 %）收取。 □固定采购代理收费： 。 4. 采购代理服务费收取银行账户的信息 开户名称：广西科联招标中心有限公司 开户银行：中国工商银行南宁市高新科技支行 银行账号：2102111229300032105 |
| 33.1 | 解释 | 解释：构成本竞争性磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除竞争性磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 |
| 33.2 | 其他 | 1.本竞争性磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.本竞争性磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。 3.本竞争性磋商文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 4.供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。 5.自然人竞标的，竞争性磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 6.本竞争性磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5“竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6“响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价文件、商务和技术文件等所有内容的文件。

2.7“实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12“首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13“评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

3.供应商的资格条件

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

4.磋商费用

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

5.联合体竞标

5.1本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

6.转包与分包

6.1本项目不允许转包。

6.2本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

7.特别说明

7.1如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得 。

7.2供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

（3）不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

（6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、磋商文件

8.磋商文件的构成

第一章 竞争性磋商公告；

第二章 采购需求；

第三章 供应商须知；

第四章 评审程序、评审方法和评审标准；

第五章 响应文件格式；

第六章 合同文本；

第七章 质疑、投诉材料格式。

9.供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

10.磋商文件的澄清和修改

10.1已获取磋商文件的潜在供应商，若有问题需要澄清，应于应标截止时间前，以书面形式向采购代理机构提出，采购代理机构与采购人研究后，对认为有必要回答的问题，按照本章10.3的内容处理。

10.2采购人或者采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。

10.3提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日5日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有获取磋商文件的供应商，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止时间。澄清或者更正公告在竞争性磋商公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有获取竞争性磋商文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性磋商公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5  采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在竞争性磋商公告中“七、其他补充事宜2.网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

▲响应文件未按磋商文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件按无效处理。

### 三、响应文件的编制

11.响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

12.响应文件的组成

12.1响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1资格证明文件：详见供应商须知前附表

12.1.2商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3报价文件：详见供应商须知前附表

12.2响应文件电子版：详见供应商须知前附表

13.计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

14.竞标的风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

15.响应报价要求和构成

15.1响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15.2响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3响应报价要求

15.3.1供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

（1）供应商必须就“采购需求”中所竞标的项目的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

（2）供应商必须就所竞标的项目的单项内容作唯一报价。

15.3.2响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

15.3.3响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将按无效处理。

16.竞标有效期

16.1竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

17.磋商保证金

17.1供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交磋商保证金。

17.2磋商保证金的退还

17.2.1未成交供应商的磋商保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

（1）采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

（2）采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2成交供应商的磋商保证金自签订合同之日起5个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的磋商保证金的退还方式；或者转为成交供应商的履约保证金。

17.3磋商保证金不计息。

17.4供应商有下列情形之一的，磋商保证金将不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或者磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）磋商文件规定的其他情形。

18.响应文件编制的要求

18.1各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2响应文件应按资格证明文件、报价文件分别编制，商务技术文件合并编制，本磋商只接受电子版响应文件，要求见本章“12.2响应文件电子版要求”。

18.3响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

18.4响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及供应商公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

19.响应文件的密封和标记

19.1供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领CA数字证书。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

20.响应文件的提交

20.1供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出磋商。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

21.首次响应文件的补充、修改与撤回

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

22. 截止时间后的撤回

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回电子响应文件的，将根据本须知正文17.4的规定不予退还其磋商保证金（如有）。

### 四、评审及磋商

23.磋商小组成立

23.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由5人以上单数组成。

23.2评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

24.首次响应文件的开启

24.1首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章25.4电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加磋商的，视同认可磋商过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。 参与磋商的供应商不足3家的，不得磋商。

25.评审程序、评审方法和评审标准

25.1本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

25.2磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况，并在评审报告中书面体现。

25.3 采购需求负偏离要求及磋商顺序详见“供应商须知前附表”。

25.4电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.5出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 五、成交及合同

26.确定成交供应商及结果公告

26.1确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

26.2成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

26.3采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与磋商文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

26.4采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.5排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.履约保证金

27.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见 “供应商须知前附表”。成交供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

27.2签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

27.3在履约保证金退还日期前，若成交供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由成交供应商自行承担。

28.签订合同

28.1采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.2采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、服务技术、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

28.3成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

28.5采购合同由采购人与成交供应商根据磋商文件、响应文件等内容签订，成交供应商应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见 “供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.政府采购合同公告

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30. 询问、质疑和投诉

30.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性磋商文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性磋商文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性磋商文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出，由采购人或者采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

30.3供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30.6投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

### 六、验收

31.验收

31.1采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金（如有）返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 七、其他事项

32.采购代理服务费

32.1 采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳采购代理服务费。

32.2采购代理服务费收费计算标准：

| 费率 金额 | 货物类 | 服务类 | 工程类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |
| 100亿元以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某服务采购代理业务成交金额或者暂定价为150万元，计算采购代理收费额如下：

100 万元 ×l.5 ％＝ 1.5 万元

（ 150 － 100 ）万元 ×0.8％＝ 0.4万元

合计收费＝ 1.5 ＋ 0.4＝ 1.9 万元

33.需要补充的其他内容

33.1本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

34. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：https://www.crcrfsp.com/，客服电话：400-009-0001）。

# 第四章  评审程序、评审方法和评审标准

## 第一节 评审程序和评审方法

1.确认磋商文件

由磋商小组确认磋商文件。

2.资格审查

2.1响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

2.3供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

（1）不具备磋商文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

3.符合性审查

3.1由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

3.2磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

3.5商务技术、报价评审

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

（1）商务技术评审

1）响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；

2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表” 商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中 “必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

4）商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；

5）未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；

6）响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；

7）响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

8）响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9）属于“供应商须知正文”第7.5条情形；

10）技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11）虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12）竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13）响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14）未响应磋商文件实质性要求；

15）提交的磋商保证金无效的或者未按照磋商文件的规定提交磋商保证金；

16）法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

（2）报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表” 报价文件中规定的“响应报价表”；

2）未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3）供应商未就所竞标项目进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标项目的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标项目的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4）响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5）修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6）响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商文件要求实质性不一致的。

3.6磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加磋商。

3.7非政府购买服务项目，通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。政府购买服务项目，按《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定，采购过程中通过符合性审查的供应商（社会资本）只有2家的，磋商采购活动可以继续进行。

4.磋商程序

4.1磋商小组按照“供应商须知前附表” 确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

4.2在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

4.3对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加磋商的供应商。

4.4供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

4.5磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6磋商小组应对磋商过程和重要磋商内容进行记录，作为评审报告一部分，磋商小组在记录上签字确认。主要内容包括：

（1）按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

（2）磋商日期和地点，磋商人员名单；

（3）合同主要条款及价格商定情况。

4.7磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

5. 最后报价

5.1磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第5.3条外，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为2家。

5.4已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。

5.5供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商，其响应文件按无效处理。

5.6磋商小组收齐本项目最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

5.7最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.8修正后的最后报价出现下列情形的，按无效响应处理：

（1）供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

（2）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

（3）经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.9经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

注：如磋商小组要求提供最后报价附件的，需按规定的时间提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性磋商文件“第五章 响应文件格式”的最后报价表提前准备，以免耽误最后报价。

6.比较与评价

6.1评审方法：综合评分法。

6.2经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（1）磋商小组成员要根据政府采购法律法规和采购文件所载明的评审方法、标准进行评审。对供应商的价格分等客观评分项的评分应当一致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当严格按照评分细则公正评分。

（2）磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

（3）各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

6.4评审报价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

6.5由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，由磋商小组随机抽取推荐。

6.6评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

7.评审标准

7.1评审依据：磋商小组将以响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。（计分方法按四舍五入取至百分位）

| 序号 | 评审因素 | 评审因素具体内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 1.本项目为专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。 2.评审报价为供应商的最后报价，评审报价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。 3.以进入比较与评价环节的最低的评审报价为基准价，基准价得分为20分。 4.价格分计算公式： 报价得分=（基准价/评审报价）×20分 | 20分 |
| 2 | 技术分 | 评分内容与标准 |
| 2.1 | 布展设计方案分 | 一档（5分）：方案设计效果符合初步设计的内容和形式，布展与展品基本融合，布展设计能表达展品的展示目的及意义，设计图纸不规范，图纸不齐全，版面不清晰； 二档（10分）：方案设计效果符合初步设计的内容和形式，布展能与展品相互融合，布展设计能准确表达展品的展示目的及意义；设计图纸规范，图纸齐全，版面清晰； 三档（15分）：方案设计效果符合初步设计的内容和形式，布展能与展品相互融合，布展设计能准确表达展品的展示目的及意义；能正确设计展馆各分区的空间规划，有动线规划方案；设计图纸规范，图纸齐全，版面清晰。 四档（20分）：方案设计效果符合初步设计的内容和形式，布展能与展品相互融合，布展设计能准确表达展品的展示目的及意义；能正确设计展馆各分区的空间规划，对分区布局能做出详细且正确的理由说明，动线规划方案符合医院发展历程；对不同区域的色调、声光设计和多媒体互动效果做出详细说明；设计图纸规范，图纸齐全，版面清晰。 | 20分 |
| 2.2 | 施工组织方案分 | 一档（6分）：有齐全的设备、材料清单，布展选用材料设备满足采购文件要求，能结合项目实施时间节点要求，提供施工技术重点难点分析及合理化建议，将各展厅建设工序逐一列明并编制排班计划，合理配置项目管理岗位人员，岗位职责明确，建设方法、技术措施具有详细描述，并编制符合项目实施环境的质量管理方案、安全及文明施工方案； 二档（12分）：有详细、齐全的设备、材料清单，布展选用材料设备优于采购文件要求，方案能结合项目实施时间节点要求，提供施工技术重点难点分析及合理化建议，将各展厅建设工序逐一列明并编制排班计划，合理配置项目管理岗位人员，岗位职责明确，建设方法、技术措施具有详细描述，并编制符合项目实施环境的质量管理方案、安全及文明施工方案等，有项目管理人员、劳务人员、材料和机具的使用一览表及进退场计划，分析项目建设过程中可能出现的各项紧急情况，并编制应急预案和预防措施。 | 12分 |
| 2.3 | 拟投入本项目团队的构成情况分 | 1.团队人员配备分 一档（4分）：拟投入实施团队人员8人以上（含8人），管理团队组织架构完善，人员管理制度合理，有组织管理措施、有明确的人员分工安排； 二档（8分）：拟投入实施团队人员10人以上（含10人），有丰富的管理、服务经验，管理团队组织架构完善，人员管理制度合理明确，有明确的人员安排计划、有详细的组织管理措施、有细致的分工安排等配套措施； 注：须提供拟投入人员社保或劳动合同。 | 8分 |
|  |  | 2.人员资质分： （1）拟投入项目的项目负责人是供应商在职员工且具有建筑工程专业二级注册建造师资格，并取得省级建设行政主管部门或相关部门颁发的安全生产考核合格证B证的，得3分。 （2）拟投入项目的设计负责人具有高级工程师职称的，得2分。 （3）拟投入项目的展陈布展负责人具有工艺美术师证书，并参与过历史类展陈项目的，得1分。 注：须提供拟投入人员的身份证以及职称证或注册证。 | 6分 |
| 2.4 | 售后服务方案分 | 一档（4分）：供应商提出工作计划，满足各阶段的进度要求及项目质量的保障； 二档（8分）：供应商承诺在规定时间内提交成果，提出工作计划，满足各阶段的进度要求；项目有对施工质量的保障措施、后续服务承诺、保障规划方案，提供售后服务方案； 三档（12分）：供应商承诺在规定时间内提交成果，包含：①交付后质保期内持续维护的服务承诺②多媒体展示软件操作稳定性承诺③响应时间承诺④驻场人员承诺⑤易损坏硬件材料清单。提出工作计划，完全满足各阶段的进度要求；项目服务质量的保障措施具体、后续服务承诺、保障规划方案能顺利实施的，并提供详细的售后服务方案，承诺在后续服务中积极响应并配合采购人相关工作。 | 12分 |
| 3 | 商务分 | 评分内容与标准 |
| 3.1 | 获奖情况分 | 自 2021年1月1日以来（时间以获奖证书日期为准）完成与本次采购内容类似类陈列布展的项目获得省级及以上级别奖项的，每项得2分，满分6分。（提供合同文件、奖项的复印件并加盖供应商公章，未提供或提供不完整的不予计分。） | 6分 |
| 3.2 | 专利证书分 | 供应商自2021年1月1日以来（时间以获得证书日期为准）取得的展陈类实用新型专利证书、计算机软件著作权证书，每有一项得2分，满分6分。（提供相关证明材料的复印件并加盖供应商公章，未提供或提供不完整的不予计分。） | 6分 |
| 3.3 | 业绩分 | 自 2022年1月1日以来，供应商完成过同类设计施工一体化展陈项目布展项目，每项2分，满分10分。（提供合同复印件，未按要求提供合同，或合同不能反映项目主要内容的，未提供或提供不完整的不予计分。） | 10分 |
| 总得分＝1＋2＋3 |  |

7.2终止竞争性磋商采购活动

磋商小组发现竞争性磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性磋商文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性磋商文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

## 第二节 评审报告

1.成交标准

由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并在线编写电子评审报告。符合本章第一节第5.3条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价（不计算价格折扣）由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价（不计算价格折扣）相同的，按照技术指标优劣顺序推荐，由磋商小组随机抽取推荐。

2.评标争议事项处理

磋商小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 第三节 评审过程的保密与录像

1.保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，磋商小组成员、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

2.录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

第五章 响应文件格式

## 第一节 资格证明文件格式

1.资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

资  格  证  明  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.资格证明文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.声明函的格式：

声明函

致：（采购代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址                              。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

（1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；

（2）已详细审查磋商文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；

（3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料。

4.我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

□我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

□我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：                         ；

6.以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应文件按无效响应处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月

## 第二节 商务技术文件格式

1.商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

商  务  技  术  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.商务技术文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.无串通竞标行为的承诺函的格式：

无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；

2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；

3.不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

5.不同供应商的响应文件相互混装；

6.不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低响应报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.法定代表人身份证明的格式：

法定代表人身份证明

供应商名称：

地    址：

姓    名：                性     别：

年    龄：                职     务：

身份证号码：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：

1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表人身份证复印件粘贴处（正、反面）

附件：

5.法定代表人授权委托书的格式：

授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我  （姓名）  系  （供应商名称）  的（□法定代表人/□负责人/□自然人本人），现授权 （姓名） 以我方的名义参加      （项目名称）        项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：         法定代表人（签字）：

委托代理人身份证号码：

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

授权委托书（联合体竞标格式）

（如有委托时）

本授权委托书声明：根据                （牵头人名称）与              （联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，                       （牵头人名称）的法定代表人      （姓名）现授权      （姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人名称（盖公章）：

日期：    年   月   日

委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

注：

1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2.本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3.供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4.法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

6.商务条款偏离表的格式：

商务条款偏离表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 竞争性磋商文件的商务条款 | 响应文件响应的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |
| 二 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

注：

1.应对照磋商文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的商务内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

7.供应商类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在响应文件中页码 | 采购人联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

供应商名称(盖公章)：

日期：  年  月   日

8.服务需求偏离表的格式：

服务需求偏离表

(注：按采购需求具体条款修改)

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 项号 | 标的名称 | 竞争性磋商文件采购需求中的服务参数 | 响应文件响应的服务参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1.说明：应对照磋商文件“第二章  采购需求”中“需求一览表”的服务参数条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的服务参数内容低于竞争性磋商文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。

3.表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

9.服务方案

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

| 内容 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可参照上述时间表的格式自行编制切合实际的具体时间表。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

10.售后服务方案

由供应商按本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中商务条款部分的售后服务要求自行填写，其中要包含售后服务承诺。

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（参照此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括供应商本单位和符合条件的第三方服务机构。

附表B：售后服务人员情况表（参照此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

11.项目实施人员一览表（如有要求）（项目人员根据项目情况编写）

（由供应商根据采购需求及采购文件要求编制）

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 响应截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商可参照上述的格式自行编制，并注明所在响应技术文件页码。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第三节 报价文件格式

1.报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

报  价  文  件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年    月    日

2.报价文件目录

根据竞争性磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

3.响应函的格式：

响应函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                项目（项目编号：             ）的竞争性磋商文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以磋商时提交的最后报价表中的竞标总报价，在承诺的服务期限内提供本项目竞争性磋商文件第二章“采购需求”中相应的采购内容，具体详见最后报价表。

2、我方同意自本项目竞争性磋商文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核竞争性磋商文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方承诺满足竞争性磋商文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

12、与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

电子邮箱：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

4.响应报价表的格式：

响应报价表

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

| 序号 | 标的名称 | 服务内容 | 数量及 单位① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院史馆布展服务 |  |  |  |  |  | 附：院史馆布展服务报价明细表 |
| 竞标总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （小写）¥ |
| 优惠及其它：（如没有填写无） |

注：

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空（备注除外）, 如有多分标，按分标分别提供响应报价表，否则其响应按无效响应处理。

2、如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应按无效响应处理。

3、请根据所竞服务内容，逐条对应本项目竞争性磋商文件“第二章 采购需求”中“服务参数”的内容详细填写相应的具体内容。

4、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

6、供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

院史馆布展服务报价明细表

| 序号 | 展区名称 | 展陈形式 | 品牌、型号规格、生产厂家 | 技术参数、材质、工艺说明要求 | 数量 | 计量单位 | 单价（元） | 单项合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院史馆楼道墙面文化氛围营造 | 院史馆门口展墙 |  |  | 64.44 | ㎡ |  |  |
| 2 | 序厅展区 侧墙：领导关怀，历史沿革 | 展墙展示 |  |  | 49.71 | ㎡ |  |  |
| 3 | 序厅展区 侧墙：前言形象墙 | 展墙展示 |  |  | 14.16 | ㎡ |  |  |
| 4 | 序厅展区 天花吊顶、造型灯带 | 顶面展示 |  |  | 47.8 | ㎡ |  |  |
| 5 | 序厅展区 LED宣传片与展播软件 | 定制3D视频与播放软件制作 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 6 | 序厅展区 领导关怀历史沿革 历任领导 裸眼3D多媒体效果 | 定制裸眼3D内容制作与软件播放，AI问答多媒体效果 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 7 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 （南宁建院 风起桂林） 墙面造型 | 展墙展示 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 战火辗转 氛围营造 | 展墙展示 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 战火辗转 场景还原 | 空间展示 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 10 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 天花吊顶、造型灯带 | 顶面展示 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 第一厅：大医初心 百折不挠展区 南宁建院 风起桂林，扩展拼接交互屏 | 定制多媒体展示内容与播放软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 12 | 第一厅：：大医初心 百折不挠展区 战火辗转，艰苦创业，LED展播多媒体内容 | 结合实景 定制多媒体展示内容与播放软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 13 | 第二厅：大德济世 服务人民展区 墙面造型墙 | 展墙展示 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 14 | 第二厅：大德济世 服务人民展区 天花吊顶、圆形造型灯带 | 顶面展示 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 15 | 第二厅：大德济世 服务人民展区 圆形造型柜、环形屏结构柱 | 定制圆形展柜：直径1500*高850 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 16 | 第二厅大德济民 服务于民展区 迁邕复院 展露新颜 数字曲面环形屏 | 定制曲面拼接多媒体展示内容与播放软件 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 17 | 第二厅大德济民 服务于民展区 23.6寸四屏联动系统 | 定制多点播放多媒体展示内容与播放软件 |  |  | 4 | 套 |  |  |
| 18 | 第三厅：解放思想 锐意进取展区 墙面造型墙 | 展墙展示 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 19 | 第三厅：解放思想 锐意进取展区 天花吊顶、造型灯带 | 顶面展示 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 20 | 第三厅：解放思想 锐意进取展区 党建引领，LED展播屏 | 定制 拼接多媒体播放展示内容与软件制作 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 21 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 墙面造型墙 | 展墙展示 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 22 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 天花吊顶、造型灯带 | 顶面展示 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 23 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 展示定制玻璃柜 | 定制展柜展示 |  |  | 5 | 项 |  |  |
| 24 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 多媒体互动透明展示柜 | 定制 透明屏多媒体展示内容与播放软件制作 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 25 | 第四厅：追求卓越 臻于至善展区 数字飞屏点播大屏 | 定制 飞屏互动特效制作多媒体展示内容与播放软件制作 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| 26 | 追求卓越 臻于至善展区 出入口定制门 | 2.5m双开门 |  |  | 2 | 樘 |  |  |
| 27 | 展厅整体 地面铺设 | 地面展示 |  |  | 203.6 | ㎡ |  |  |
| 28 | 展厅 多媒体智能中央云控制管理系统 | 展厅内容发布管理系统 |  |  | 1 | 套 |  |  |
| 29 | 策展提案设计费 | 策展提案设计费 |  |  | 1 | 项 |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ 元） |

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

## 第四节 其他文书、文件格式

1.中小企业声明函的格式：

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期：  年  月   日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.残疾人福利性单位声明函的格式：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日  期：     年   月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3.广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号： ）的约定，我单位对（ 项目名称 ） 政府采购项目成交供应商（ 公司名称 ） 提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □委托验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名称 | 货物型号规格、标准及配置等（或者服务内容、标准） | 数量 | 金额 |
| 合 计 |  |  |
| 合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | （应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件) |
| 验收小组意见 | 验收结论性意见： |
|  | 有异议的意见和说明理由： 签字： |
| 验收小组成员签字： |
| 监督人员或者其他相关人员签字： 或者受邀机构的意见（盖章）： |
| 成交供应商负责人签字或者盖章： 联系电话： 年 月 日 | 采购人或者受托机构的意见（盖章）： 联系电话： 年 月 日 |

4.政府采购项目履约保证金退付意见书的格式：

政府采购项目履约保证金退付意见书（参考）

| 供 应 商 申 请 | 项目编号： |
| --- | --- |
|  | 项目名称： |
|  | 该项目已于 年 月 日验收并交付使用。根据合同规定，该项目的履约保证金期限于 年 月 日已满，请将履约保证金 （大写）人民币 （小写）¥ 退付到达以下账户。 单位名称： 开户银行： 账 号： 联系人及电话： 供应商签章： 年 月 日 |
| 采 购 单 位 意 见 | 退付意见：是否同意退付履约保证金及退付金额： 联系人及电话： 采购人签章： 年 月 日 |
| 备注 |  |

注：供应商凭经采购人审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

# 第六章  合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号：

采购计划号：

采购人（甲方）：

成交供应商（乙方）：

项目名称：

项目编号：

签订地点：                                                 签订时间：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和成交成交人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务项目

乙方接受甲方委托，承担《            》项目实施工作，并为甲方提供服务，以满足甲方对本合同项目服务需求及要求。合同金额（大写）人民币            （¥       ）（详见报价表）。

2.项目服务所应实现的目标及技术要求及需求以招标文件和投标文件承诺约定为准。

3.合同合计金额为固定总价，包括乙方为完成本服务项目服务需求及要求所需的全部费用，为人民币报价包含各阶段人工费、材料设备费、机械费、管理费、消防改造费、利润、规费、不可预见费、其他项目费、税金、成品保护、试验、配合服务、各系统联合调试、系统集成费、系统维护、试运行、环境保护、建筑垃圾处置费、包设计方案补偿金、其他措施项目费（含安全防护、文明施工措施费）、以及其他所有有关费用等。

4、因甲方设计变更、设计深度不够或疏忽，造成的漏编或调整项目，甲方有权要求乙方按采购文件的功能和技术要求予以增加或调整，且并不因此调增合同金额。

第二条　质量保证

1.乙方提供的成果文件必须具有法律效力。

2.乙方所提供的技术服务各项服务指标均应达到质量要求及甲方的指定要求。

第三条　权利保证

1.甲方根据工作需要，可为乙方提供相关资料等。

2.甲方有权定期了解乙方工作进展情况，并对乙方工作进行监督，提出合理建议。

3.乙方应按规定时间节点内完成项目工作。

4.乙方应委派具有相应能力、经验的员工为甲方提供服务，合同履行过程中，未经甲方同意，乙方不得随意更换项目人员（见合同附件《项目实施人员一览表》），乙方对其在本项目中所指派的人员负责，如出现其人员受伤或导致第三方遭受人身、财产损害的，由乙方自行负责并承担全部责任。

5.合同履行过程中，乙方应根据甲方要求，定期向甲方汇报工作进展，并接受甲方监督。

6.乙方有权根据本合同约定及工作需要，要求甲方提供与项目建设有关的信息与资料。

7.乙方有权要求甲方配合其工作，并要求甲方提供必要的协助。

8.乙方应保证在项目服务工作实施过程中不会侵犯任何第三方的专利权、著作权、商标权、工业设计权或其他权利。

9.乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供项目实施工作有关技术资料。

10.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方未履行保密义务的，按本合同第八条第7款承担违约责任。本合同终止保密条款继续有效。

11.乙方保证所提供或交付的技术服务所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

12.乙方所交付的技术成果知识产权归甲方所有（如采购文件另有约定的从其约定）。

第四条　交付和验收

1.服务期及地点：见合同附件《商务响应表》

2.乙方应按照国家有关法律法规以及采购文件规定的服务内容、技术要求及需求、质量标准和本合同所附的《服务方案及承诺》为甲方提供技术服务。乙方提供不符合采购文件和本合同规定的技术服务，甲方有权拒绝接受。

3.乙方向甲方提供无瑕疵的技术服务，并对项目质量负责。

4.乙方应对提交的技术资料作出全面检查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应交给甲方。

5.乙方应按要求提交技术服务材料：见合同附件《服务方案及承诺》，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交付。

6.验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

7.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5个工作 日内及时予以解决。乙方必须无条件进行整改、修正，直至甲方验收通过，乙方逾期不予答复并整改解决的，视为认可甲方异议及处理方案，甲方有权指派第三方进行处理，所产生的费用由乙方承担。

第五条　付款方式和保证金

1.在合同履行期间，乙方无违约行为，甲方无合理理由提前解除合同的，乙方已开始实施工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量给予适当的补偿。

2.付款方式：

（1）签订合同后，甲方完成付款审批手续后15个工作日内支付合同总额的30%。

（2）所有服务成果交付并通过甲方院内验收和审议后，双方对扣减费用进行核对（如有），乙方将验收材料、发票等相关付款资料交与甲方，甲方完成付款审批手续后15个工作日内支付合同总额的60%（合同项下涉及的所有扣款，均在本次付款环节中扣减）。

（3）经甲方验收配套服务符合合同约定，甲方完成付款审批手续后15个工作日内支付合同总额的10%。

3.乙方自收到货款之日起5个工作日内开具等额合法有效发票给甲方。

4.乙方应在规定时间按要求完成服务工作，并按合同及投标承诺提供技术服务，合同期间，甲方不另行支付任何费用。

第六条　履约保证金

本项目履约保证金为合同金额的2%。

第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条　违约责任

1.乙方所提供的服务成果、数量、服务项目要求(技术参数需求)等质量不符合招标文件及投标文件、国家有关质量标准或本合同约定的，应及时调整，调整不及时的按本合同第八条第2款的约定按逾期提交成果处理；因特殊情况甲方同意接收不符合招标文件及投标文件、国家有关质量标准或本合同约定的服务或报告的，乙方除承担逾期违约责任外，还应向甲方支付合同总价5%违约金。因乙方无法提供质量符合招标文件及投标文件、国家有关质量标准或本合同约定的服务或报告的，甲方有权解除合同。

2.甲方无故延期接收服务成果，每天向对方偿付合同总价3‰违约金，但违约金累计不得超过合同总价5%。乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付合同总价3‰违约金，但违约金累计不得超过合同总价5%，乙方逾期超过20天甲方有权解除合同。乙方不得因甲方延期接受服务成果或逾期付款而拒绝履行其在本合同项下应承担的义务，否则视为乙方单方违约。

3.乙方应当保证有权销售本合同的所有产品或技术服务，不会因此侵犯到第三人的所有权、知识产权等一切权利。属于第三人拥有知识产权的已经取得第三人合法授权，甲方有权不受限制的使用。若因违反本款约定引起的第三方任何纠纷或诉讼的均由乙方负责交涉解决并承担全部责任，包括甲方使用该产品或技术服务所需的授权费以及解决争议发生的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费等）均由乙方承担。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或技术服务的，所需费用由乙方承担，并赔偿甲方因此受到的损失。如甲方为解决纠纷先行垫支了费用，乙方须在接到甲方通知之日起5个工作日内向甲方偿还完毕，并赔偿甲方全部经济损失。

4.由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方可根据具体情况顺延合同的履行期或解除本合同。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供服务的，乙方应按合同总价30%向甲方支付违约金。

6.乙方有其它违约行为的，每发生一次按合同总价5%收取违约金。

7.甲方根据本合同约定而解除合同的，有权不予支付任何款项给乙方，已经支付的，乙方应当自甲方要求返还之日起5日内予以返还，除合同有其他约定外，乙方还应支付合同总价5%的违约金给甲方并赔偿甲方经济损失。

8.当以上违约金不足以弥补甲方损失时，乙方还应对甲方超过违约金部分的损失依法承担赔偿责任，甲方有权继续向乙方追偿。乙方应当赔偿因此给甲方造成的所有损失，包括但不限于甲方直接损失、预期利益损失、向第三人承担的违约金、赔偿金、另行委托第三人的成本、为索赔支出的费用、律师费、诉讼费、仲裁费、调查费、公证费、鉴定费等。

9.乙方未按期限完成项目工作或者项目工作的完成不符合约定的，乙方应根据本合同约定，向甲方支付违约金并赔偿甲方因此造成的经济损失（包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等）。

10.本合同签订后，乙方要求提前解除合同的，应向甲方支付本合同总价款30%的违约金，退还甲方已支付的全部费用并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

11.乙方应当支付给甲方的违约金、赔偿金，甲方有权从未支付的合同款中扣除，违约金不足以赔偿给甲方造成损失的，甲方仍有权向乙方进行追偿。

12.按本合同约定甲方选择解除合同的，自甲方解除合同的书面通知送达乙方之日起合同解除，乙方应赔偿由此给甲方造成的全部损失。甲方不支付乙方任何费用，乙方应当在合同解除后5日内退还甲方支付的所有费用（如有），自费运回所交付的产品，付清违约金、赔偿金。

13.乙方违反本合同约定或法律规定的，应当赔偿给甲方造成的全部损失，包括但不限于直接损失、预期利益损失、甲方向第三人支付的违约金、赔偿金及甲方为索赔或应对第三方索赔而支出的诉讼费、律师费、公证费、保全费、担保费、鉴定费、评估费等全部费用。

第九条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期由甲方另行确定。

2.由于不可抗力事件不能全部或部分履行合同义务时，任一方可中止履行其在本合同项下的义务（在不可抗力事件发生前已发生的应履行但未履行义务除外）。

3.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。声称受到不可抗力的一方应在任何时候采取合理的行动，以避免或尽量减少不可抗力事件的影响。因主观原因延误，未及时采取必要措施而导致损失扩大的，不能免除责任。

4.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十条  合同争议解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.诉讼期间，本合同继续履行。

第十一条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十二条　合同组成及解释

1.本项目的采购文件（含采购答疑）、符合采购要求的投标文件、甲方确认采购要求、本合同履行过程中双方签章确认的协议或其他文件均为本合同的组成部分，若合同组成文件之间发生矛盾的，以下排列顺序为合同组成文件之间的优先解释顺序：

（1）中标通知书；

（2）投标报价表；

（3）商务要求偏离表和技术要求偏离表；

（4）服务方案；

（5）投标文件中的其他相关文件。

2.前述文件应认为是互为补充和解释的，但如有互相矛盾之处，以前述文件所列顺序作为其优先解释的顺序，但如果某一文件对甲方权利维护更有利或对设计工作有更高、更严格要求的以该文件内容为准。

3.前述各项文件包括双方就该合同组成文件所作出的补充和修改，属于同一项文件的，应以最新签署的为准。

第十三条　通知与送达

1.本协议项下对合同一方对另外一方的任何通知或请求，应当发送至接收方在合同中约定的地址、联系人和通信终端。一方当事人变更名称、地址、联系人或通信终端等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

2.任何一方当事人向对/他方所发出的通知或请求送达时间：

（1）如果是传真，则在发送当日视为送达；

（2）如果是短信/微信/电子邮件，自电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，进入对方数据电文接收系统当日视为送达。

（3）如果是信函，在挂号信交邮后第三日视为送达；

（4）如果是派人专程送达，则在收件人签收之日视为收到；

（5）如果同时使用几种通知方式的，以其中较快到达接收方者为准。

（6）若送达日为非工作日,则视为在下一工作日送达。

3.本合同约定的地址、联系人及电子通信终端等信息亦为双方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院和/或仲裁机构的法律文书送达地址。人民法院和/或仲裁机构的诉讼文书（含裁判文书）向任何合同任何一方当事人的上述地址和/或工商登记公示地址（居民身份证登记地址）送达的，视为有效送达。当事人对电子通信终端的联系送达适用于争议解决时的送达。

4.合同送达条款与争议解决条款均为独立条款，不受合同整体或其他条款的效力的影响。因载明的地址有误或变更地址5日内未及时告知对方的，导致相关通知文书及诉讼文书未能实际被接收的、邮寄送达的，以文件退回之日为送达之日；直接送达的，以送达人当场在送达回证上记明情况之日为送达之日。

第十四条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须签书面补充协议方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方三份，乙方二份（可根据需要另增加），采购代理机构一份。本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

（以下为签章页，无正文）

| 甲方（公章）：广西医科大学第一附属医院 年 月 日 | 乙方（公章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 纳税人识别号或统一社会信用代码： | 纳税人识别号或统一社会信用代码： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |

合 同 附 件1

| 1. 供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2. 服务具体事项： |
| 3. 其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：服务事项填不下时可另加附页

## 合同附件2

消防安全责任书

甲方:广西医科大学第一附属医院

乙方:

为加强乙方在甲方工作期间的消防安全管理工作，预防火灾和减少火灾危害，保护人身财产安全，根据《中华人民共和国消防法》及相关法律法规的有关规定及要求，本着“预防为主、消防结合”的消防工作方针，制定消防安全责任如下:

1、学习有关安全生产及消防安全的法律、法规、规章、标准及有关文件；落实安全生产及消防安全责任制、管理制度和操作规程。

2、乙方负责对其所属人员消防安全宣传教育和消防灭火知识培训，受训率必须达到100%，并在相关人员上岗前向甲方提供相应消防培训教育书面记录，否则甲方有权拒绝相关人员进场工作。

3、甲方有权对消防设施设备检查维护，保证消防器材的正常、有效使用，乙方应协助甲方维护安全疏散指示标志和应急照明等设施，确保安全出口、防火卷帘、安全疏散指示标志、应急照明灯设施处于正常状态。

4、乙方禁止占用消防车通道、疏散通道或者在疏散通道、安全出口上设置影响疏散的障碍物，禁止封闭安全出口、遮挡安全疏散指示标志，禁止非火灾时使用消防设施。

5、每天最后离开人员对本工作场所进行安全检查，防止留下火种及火险隐患，人员离开时，须将无需开启的设施设备电源切断。

6、乙方严格遵守安全用电管理规定，不准超负荷用电，严禁乱接电线。

7、乙方在甲方管理区域施工，必须以书面形式报甲方同意并做相应保护后方可施工，特殊工种人员持证上岗，指定现场监护人，如需报消防主管部门审批的，由乙方负责办理报批手续。

8、乙方及与其相关任何人员禁止在办公区域和仓库吸烟。

9、严禁私自动用消防自动报警设施，如有特殊需要，需经甲方保卫科同意并登记备案，同时在施工现场做好防护工作。

10、制定切合实际的火灾应急预案，各岗位人员须熟练火灾应急预案内容，发生火灾时，乙方必须在保证人身安全的前提下，采取有效的方法组织扑救和人员疏散并及时报警，并第一时间向甲方报告，协助灭火。

11、火灾扑灭后乙方要及时保护火灾现场，接受事故调查并如实提供火灾事故情况配合火灾调查，未经消防机构许可，不得进入、撤除、清理火灾现场。

12、做好设备维护，正确使用各种防护用品和消防器材。

13、如乙方违反有关规定并造成相应后果，甲方有关部门有权根，据其情节进行批评教育或进行处罚，情节严重者将由国家公安机关依法追究其责任。

14、本协议履行过程中，出现以下情形的，由乙方承担全部责任(包括但不限于刑事、民事、行政责任)，甲方不承担任何责任，且甲方有权解除合同并追究乙方相应责任(包括但不限于乙方应承担的违约责任、赔偿甲方所遭受的全部损失及甲方为主张权利而支出的所有费用):

（1）乙方对合同履行过程中出现的安全隐患及问题，拒不整改、未按时完成整改或整改1次后仍未达到甲方要求的；

（2）乙方隐瞒事故发生或以任何方式拒绝、阻挠、影响甲方参加事故调查及处理的；

（3）乙方违反任一消防安全约定造成人员、财产损失或导致甲方遭到追责等负面后果或社会影响的。

本责任书有效期与主合同有效期一致。

(以下为签章页，无正文)

甲方:广西医科大学第一                               乙方:

附属医院

年    月   日                     年    月   日

第七章 质疑、投诉材料格式

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                     联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                 邮编：

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

质疑事项：

□采购文件   采购文件获取日期：

□采购过程

□成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5.质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：

地址：                                         邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：                                     联系电话：

地址：

邮编：

被投诉人1：

地址：

邮编：

联系人：                                        联系电话：

被投诉人2：

……

相关供应商：

地址：                                          邮编：

联系人：                                        联系电话：

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：

采购项目的编号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告：是/否公告期限：

采购结果公告：是/否公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于      年   月   日，向                                提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于      年   月   日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求：

请求：

签字（签章）：                                       公章：

日期：

说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6.投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

工

作

日