南宁市政府采购

公开招标文件（服务类）

招 标 文 件

（全流程电子化评标）

项目名称：南宁市金花茶公园2025年度绿化养护服务采购

项目编号：NNZC2024-G3-991885-RNZB

项目所属区划：南宁市本级

采 购 人：  南宁市金花茶公园

采购代理机构：广西瑞能招标咨询有限公司

2025 年1月9 日

目录

第一章招标公告	3

第二章采购需求	7

第三章投标人须知	45

第一节投标人须知前附表	45

第二节投标人须知正文	51

一、总则	51

二、招标文件	54

三、投标文件的编制	54

四、开标	57

五、资格审查	58

六、评标	59

七、中标和合同	60

九、其他事项	65

第四章  评标方法及评分标准	67

第一节 评标方法	67

第二节 评标程序	67

第三节 评分标准	70

第四节 中标候选人推荐原则	75

第五节 评标报告	75

第五章拟签订的合同文本	76

第一部分 合同书	79

第二部分 合同一般条款	82

第三部分  合同专用条款	87

第六章投标文件格式	90

第一节 投标文件外层包装封面（如有）	91

第二节 资格证明文件格式	92

第三节 商务文件格式	100

第四节 技术文件格式	110

第五节 报价文件格式	118

第六节 其他文书、文件格式	124

第七章质疑、投诉证明材料格式	126

第一节 质疑函（格式）	127

第二节 投诉书（格式）	130

- 第一章招标公告

公开招标公告

项目概况

南宁市金花茶公园2025年度绿化养护服务采购  招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2025年2月6 日09点30分（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：NNZC2024-G3-991885-RNZB

项目名称：南宁市金花茶公园2025年度绿化养护服务采购

预算金额：1775887.00元

采购需求： 南宁市金花茶公园2025年度绿化养护服务采购1项 ，具体详见第二章采购需求。

合同履行期限：一年（自合同约定之日起计）。

本项目是否接受联合体投标：□是/☑否。

二、投标人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

☑专门面向中小企业采购的项目（供应商应为中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位)

□非专门面向中小企业采购的项目

3、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4.本项目的特定资格要求：无；

5. 本项目的特定条件：无；

6. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

三、获取招标文件

时间：自公告发布之日起。

获取方式:网上下载。本项目不发放纸质文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）下载招标文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的招标文件编制。

售价：0元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间和开标时间：2025年 2月 6 日09点30分（北京时间）

2、投标和开标地点：

（1）投标文件提交方式：本项目为南宁市全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/）实行在线电子投标，供应商应先安装“广西政府采购云平台电子交易客户端”（请自行前往广西政府采购云平台进行下载），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至南宁市广西政府采购云平台，供应商在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式，电子投标具体操作流程详见本公告附件3。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理（申领流程见本公告附件2）及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右，投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标供应商确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）开标地点：本次招标将于2025年 2月 6 日09点30分在广西政府采购云平台电子开标大厅开标。

（5）CA证书在线解密：供应商投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：本项目不收取投标保证金

2.采购意向公开链接：

http://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66601&articleId=WZoll3t8N2Rx1FYzJnF92g==

3.网上查询地址

http://www.ccgp.gov.cn (中国政府采购网),http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西政府采购网) , ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/（全国公共资源交易平台（广西·南宁））。

4. 本项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展。

（2）政府采购支持采用本国产品的政策。

（3）政府采购促进残疾人就业政策。

（4）政府采购支持监狱企业发展。

5.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称： 南宁市金花茶公园

地址：南宁市葛村路3-5号

项目联系人：  何凯明

联系电话： 0771-2237308

2.采购代理机构信息

名 称：广西瑞能招标咨询有限公司

地　址：南宁市青秀区仙葫大道西16号鼎丰国际美食广场A栋12楼

联系电话：0771-5789536

3.项目联系方式

项目联系人：　 李政

电    话：  0771-5789536

附件： 1.CA证书申请方式及操作指南下载地址（现场申请方式见网址：http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/OfficeService/DownloadArea/8354055.html?utm=a0003.39a112b4.cmp001.d0002.f0464b20ff2a11eb873141bf9e381949（广西政府采购网）/网上申请方式见网址：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区-“广西政采云西部CA办理方式”或“南宁市政采云CA证书办理操作指南”）

2.电子投标文件制作与投送教程（在此网址下载：http://nncz.nanning.gov.cn/（南宁市财政局官网）-下载专区）

广西瑞能招标咨询有限公司

2025 年1 月 9 日

- 第二章采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称小微企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法和评标标准”。

（3）服务项目中伴随的货物包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，投标人必须在投标文件中提供中国网络安全审查技术与认证中心（原中国信息安全认证中心）颁发的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），否则投标文件作无效处理。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 不需要投标人对采购需求响应为具体数值的，此采购需求的数值后将以◆号标注。

4.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

5.本项目需求一览表中内容如与第五章“拟签订的合同文本”相关条款不一致的，以本表为准。

| - 服务需求一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 服务名称 | 数量 | 服务内容要求 | 分项预算 合价（元） | 中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件2） |
| 1 | 南宁市金花茶公园2025年度绿化养护服务采购 | 1项 | ▲一、服务范围及内容 图纸范围内总面积14.6万平方米的绿地区域，其中一级公园绿地约14.29万㎡（主要位于金花茶公园园区、办公区域），养护茶花10705株（主要位于金花茶公园园区）；二级街道绿地约0.31万㎡（位于桃村路小游园区域），按现状接管（详见附件3）。内容包括绿地日常养护管理、茶花养护、花坛换花、黄土裸露补植、植物补植、绿化保洁、茶花展、绿化养护基础设施（含灌溉系统设备设施、粉碎房及设备、工具房、管理房等）的维护维修、粉碎树叶制造改良土壤基质、绿化垃圾清运等。桃村路小游园区域内容包括绿化养护、植物补植、绿化保洁、设施简易维护修缮、绿化垃圾清运。 二、绿化养护要求 ▲1．绿化养护人员配置要求 （1）配置管理层人员不少于5人，其中项目负责人和技术负责人各1人（中级或中级以上园林相关专业职称），技术人员3人（助理或以上职称），有1名植保专业技术人员和兼职安全员； （2）作业层不少于32人（其中水车、卡车等绿化作业车辆驾驶资格司机持证上岗、按需使用。人数不计入作业层人数）；作业层人员中：高级工不少于1人，中级工不少于3人，初级工不少于5人；按劳动法要求与从业人员签订劳动合同，并购买人身意外伤害险。 （3）除法定节假日外的每周一到周五为工作日，工作日每日工作时段为早上8:00-12:00，下午14:00-18:00；非工作日上述时段至少需安排1名管理层人员（或班长）和不少于3名作业人员值班（人员可从工作日中调班）；作业层人员可分固定和临时，但必须保证年最低用工总量不得少于要求配置人员总人数×工作日天数，且提前做好用工计划报采购人；特殊情况可由采购人进行调整，但需保证正常养护时间段有养护人员能及时处理突发事件。 2．工作要求及绿化养护标准 （1）作业层人员在作业时要求统一工作服、佩戴统一工作牌（服装及标识牌样式由公园核准），管理员、作业层人员的巡查工作车辆（电动车）须按公园要求和标准统一配置（或须悬挂公园统一发放的工作车辆牌）。 （2）绿化作业时应设置各类相应温馨提示牌，大面积喷药、裁枝等对游人游园环境影响较大的工作需提前贴出告示及温馨提示，作业现场应根据情况设置安全警示标识。 （3）除紧急抢险、经公园同意的紧急任务等特殊情况外，对游客开放区域在双休日、节假日及与节假日相连的调休日、园内重大活动等人流量较多的时段，不得使用农药、施肥（无异味水肥除外），不得大面积灌水，不得进行高空作业、使用电动工具的乔灌木修剪和草坪修剪、树木栽植等影响游客疏散或安全的作业。 （4）造型植物严格按设计要求进行修剪，及时清理修剪后留在树上和掉落在地上的枝条。 （5）绿化垃圾日产日清，不能放置过夜。 （6）及时做好绿化养护基础设施（灌溉系统设备设施、接水管道管头、粉碎房、管理房等）的维护维修工作及黄土裸露区域补植工作。 （7）重大活动及节假日前，在服务范围内进行乔木干枯枝及危、斜树、的排查并处理。 （8）中标范围绿地内，景点绿化改造、绿化提升、绿化恢复或绿化移植等工程新栽种苗木栽种完毕，经公园确认接收后，立即纳入中标人日常绿化养护范围（年养护费用不增加）。 （9）制定完善各种应急预案，如恶劣天气、火灾、突发事件等。 （10）绿化养护标准及质量要求执行《一级绿地养护质量要求表》、《茶花养护质量要求表》、《一级花坛养护质量要求表》（附件4）。 （11）日常检查及月度考核执行《南宁市金花茶公园绿化养护购买服务管理办法》（附件5）、《南宁市金花茶公园绿化养护购买服务管理考核办法》（附件6）、《南宁市金花茶公园绿化作业安全管理办法》（附件7）、《南宁市金花茶公园入园车辆管理办法》（附件8）等公园相关的规章制度。 ▲3、工具配置要求 - 满足养护工作所需质量和数量的个人日常工具：主要指日常养护所需的生产工具、个人劳保用品及安全防护用具。如铲、大小锄头、手锯、斗车、高枝剪、大小枝剪、淋水胶管、梯子、油料、清扫工具、手套、口罩、草帽、雨衣、安全服、安全锥、警示牌、警示带、打草防护网等。其中防护用具不得低于以下标准配备：防护服1套/人、安全锥1个/人、警示牌每2人1个。 - 园林机械设备配置：日常养护生产所需的园林机械设备最低如下配置：4吨以上水车1台，可以升高至20m以上作业的高空作业车1台，带自卸功能货车1台，配备喷射高度达20m高压水枪的打药车1台，管理用车1台，油锯3台（至少有一台为电动油锯），打草机5台，割灌机4台，绿篱机2台（至少有一台为电动绿篱机），小型打药机3台，满足园区养护工作所需其他车辆（如三轮车、斗车等）（以上车辆配置响应并提供证明材料，未经公园书面同意不得任意更换）。 （3）按相关技术要求所需质量和数量的肥料、农药，植物防寒材料，植物支撑材料等。 4．每月做好人员考勤及设备使用台账、日常巡查及整改反馈台账、病虫害防治台账、补栽及修剪台账、养护作业台账、施肥及浇水台账、投诉处理台账等，并提交采购人检查。 5．聘请的工作人员符合劳动法相关要求，能胜任工作岗位。供应商中标后必须与所有服务人员签订劳动合同，按南宁市劳动部门有关规定签订劳动合同及购买相关的保险（含员工养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险等）。按照广西相关规定支付高温补贴、节假日补贴等，和其他福利待遇。 6．根据绿化养护质量情况，在服务项目不达标的情况下中标人应合理增加绿化工人，所产生的一切费用由中标人承担。采购人对中标人的人员出勤情况进行检查，发现缺员20%以上的可立即报监管部门终止合同。 ▲7．供应商投标时拟派的项目负责人，须承诺中标后在服务期内全程驻守本项目，不能参与本项目以外的其他项目工作。如需更换，必须提供专业技术级别不低于原项目负责人的人选且经采购人同意后，才能更换。项目负责人如管理水平低下或技术人员技术水平不足，多次不能落实采购人的工作要求，不能够较好地履行合同的内容，采购人可要求中标人更换派员，中标人必须配合。如果更换人员后仍不能较好地履行合同的内容，采购人有权单方终止合同。 - 4、项目管理要求 （1）制定符合本项目要求的各项规章制度、应急方案、安全生产守则、各项管理服务质量指标，并提交采购人，同时须根据采购人的要求进行适当的修改，接受采购人的监督和管理。 ▲（2）建立相应的管理制度、管理架构，制定管理岗位职责以及各岗位规范、操作规程、管理制度（包括节假日值班制度、防汛防台风期间的值班制度和应急抢险工作制度）。根据合同约定，配备足够技术管理人员和作业人员，并将岗位规范、操作规程、管理制度及工作人员的名单交采购人审批备案。项目管理人员、班长的联系方式也须上报采购人备案，如有更改须及时通知采购人，以便联系和沟通。对各岗位人员安排（或变动）情况要提前一天及时上报采购人，以便于采购人对人员工作情况进行监督。 ▲（3）对各岗位人员安排或变动情况及时上报采购人，接受采购人监督，管理人员、技术人员和主要技术工人等重要岗位人员有变动调整的，须书面报采购人，并通过采购人5个工作日的考察，判断其是否胜任该岗位工作，考察通过书面答复同意其正式上岗，考察不能通过的，在3个工作日内安排合格人员递补，重要岗位缺岗人员未正式上岗期间，企业法人须每个工作日到场管理2小时以上。 （4）中标人服务合同期满后，须配合本项目的下一个中标人在十天内完成所有人员、设备、场地的移交工作。 （5）加强对项目工作人员的教育和管理，保证属下工作人员遵纪守法，使用礼貌用语，文明服务，不参与黄赌毒活动，并承担相关的管理责任。 ▲（6）为全体作业员工购买人身意外保险，必须重视和抓好安全生产工作，确保全年不出安全生产责任事故。如发生安全生产责任事故，一切责任及损失由中标人承担。 （7）公司每月按时发放工作人员的上月工资，遇当月服务款未能及时到账的情况，中标人须先行垫付，不得拖欠，同时，高温、节假日加班费等政策性津贴按规定执行。 ▲（8）对施肥、病虫害防治、修剪等须提交计划报告，经采购人审核同意后按此计划实施，并且施肥过程中须通知采购人，采购人将派代表到现场监督相关工作,乔木进行中度以上修剪或重要节点的乔灌木修剪时需报备业主现场确认后方可实施。 （9）无条件接受采购人的监督和检查，对采购人提出的合理意见必须及时作出有效响应，如对采购提出的合理意见不予理会的，采购人有权停止支付服务款，直至中标人有效响应为止。 （10）合同期内绿化总面积增减5%以下（含5%）所产生的相关费用仍由中标人负责，不作调整；绿化总面积增减5%以上的，所有增减面积按实际承包值平均数计算增减费用，从实际发生的下月起计算。 （11） 采购人提供必要的灌溉系统设备设施、工具房或管理房；不提供食宿场所；使用灌溉系统设备设施时所产生的水电费、工具房或管理房所产生的自来水费、电费均由中标人承担。中标人的办公地点、车辆停车场、所有工作人员的住宿及膳食等问题均由中标人自行解决。 （12）在投标文件中提供《公园绿化养护项目实施方案》，在该方案中列明具体养护模式、投入本项目的能满足国家有关技术操作规程要求的机械设备清单(注明名称、规格、数量，重要机械如洒水车等须发票或租赁合同复印件)、拟投入本项目人员情况（总人数、有关人员职责名单、各区域应配置的员工人数等）。中标后不得擅自修改变更该方案。 ▲（13）肥料每年投入不少于年养护费的6.0%（其中复合肥要求总养分≥45%），且不得使用林业用肥，施肥时应按年计划并通知公园技术员至现场确认，按季度考核，若实际使用少于该施肥投入费用，则将未投入费用在每半年的最后一个月养护经费中扣除。 ▲三、中标人必须配合公园做好重大活动、节假日及各项迎检工作。 ▲四、配合公园做好国家级、区级、市级政治任务等迎检工作。如采购人要求，还需提供该次迎检及有关活动的措施落实方案，并按采购人要求加强对相关范围的管理以及交办的各项任务。 ▲五、提交养护技术方案 - 养护计划： 1）能结合本项目实际情况，分析不同养护对象，结合季节变化，提供养护组织计划，有每个季度的工作重点，并有1—12月每月全面具体完整的养护方案，还要附上各项养护措施的全年实施次数统计表一览表，养护实施方案至少（但不限于）包含以下内容： a.绿化淋水； b.施肥管理（茶花的施肥要特别列出）； c.绿化修剪及伤口处理； d.绿化恢复及补种（含黄土裸露补植）； e.松土除杂（含草坪杂草）； f.病虫害防控； g.红火蚁防治； h.植物防护； i.茶花养护； j.设施维护； k.绿化保洁（绿化作业垃圾处理清运方案、旱季叶面冲洗）； l.粉碎树叶制造改良土壤基质； m.花坛换花 2）专门章节 a.大型活动、花展、重要节假日、特殊迎检（国家级、自治区级、市级等检查）、黄土裸露整治、台风抢险等方面，有安排针对性、突出重点的养护内容； b.针对本项目原养护管理的主要不足提出行之有效的改进措施； c.计划使用的新技术、新措施； d.针对本项目养护管理方面必要的承诺和措施（包含但不限于服务质量、人员设备投入、交接工作和移交工作） （2）养护管理措施及内部考核制度 1）供应商需提供养护管理措施，养护管理体系完善，有保障，养护管理制度、规程齐全； 2）有保证落实养护计划的具体措施； 3）供应商有内部考核制度，且依据考核要求制订了本项目切实可行的考核办法； 4）制订有针对考核结果的措施和奖惩办法。 （3）应急预案 供应商结合本项目实际情况，制定切实可行的应急预案，对人员保障、响应速度、处理方式等进行部署和承诺，以应对在突发事件、自然灾害、重大活动等情况下，进行应急管理、指挥、计划等，保证供应商能够配合公园及时响应，综合协调，应对自如。 （4）人员投入方案：人员配置数满足需求表中第二项绿化养护要求第1条绿化养护人员配置要求。 （5）主要机械设备、设施配备方案 1）拟投入使用的机械设备满足养护项目规模，各类养护机械设备数量、比例适当包括： ①专项作业车（洒水车、自卸货车、高空作业车） ②小型专项作业车（电动三轮车） 2）管理用车即小型货车、皮卡车、货车（单排或双排）等。 3）园林机械配置方面需满足第二.3.（2）园林机械配置要求。 4）管理点设置 供应商需在养护辖区内设置管理房，并配置电脑、打印机等办公设备。 - 安全生产方案 安全生产方案包括但不限于以下内容： 1）有必要的安全生产设施（每个员工必须配备统一工作服、安全防护服、安全锥、集体作业必须配有安全施工指示牌） 2）有安全生产管理机构、安全管理人员的配备情况，安全生产考核办法 3）有安全生产操作规程，应急抢险预案、安全生产事故处理预案 4）有职工的安全生产培训方案。 | 1775887.00 | 其他未列明行业 |
| 商务条款 | 一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 7 个工作日内 ▲二、服务期限：一年（自合同约定之日起计） ▲三、提交服务成果地点： 南宁市金花茶公园、桃村路小游园 ▲四、售后服务要求： 1.质量保证期：至合同期满并验收合格之日止。 2.处理问题响应时间：接到采购人处理问题通知后 15 分钟内到达采购人指定现场。 3、其他：如遇突发、紧急事件，按采购人要求进行特殊处理 4、限期整改: （1）违反安全操作规程、有安全隐患的情况立即整改； （2）黄土裸露整改时限为1-7天； （3）倒伏树木的整改时限为1天，但重要节点位置的，须立即整改； （4）非自然倾斜树木、死株的整改时限为1-3天； （5）杂草整改时限为1-5天； （6）病虫害防治的整改时限为1-3天； （7）园林设施破损整改时限为1-5天； （8）水电设施损坏整改时限为2个小时至1天； （9）管理用房整改时限为15天。 以上整改时限检查人员可视具体时间、具体位置及工作量进行调整。 五、其他要求： ▲1.报价必须含以下部分，包括但不限于： （1）工人工资、福利：人员工资、按有关规定必须购买的劳工意外保险费、社保费、节假日加班及补贴、高温补贴、员工福利待遇、中标人认为有必要购买的其他保险如人身意外保险等。 （2）防疫费、劳保用品、服装费。 （3）培训费：安全培训、专业培训。 （4）工具材料费：除采购人提供以外所需的工具及材料。 （5）设备费以及办公费：除采购人提供以外所需的设备以及办公设备费用，包括打卡机采购。 （6）物资费：服务所涉及的所有符合质量数量要求的农药、肥料、防腐剂、油料、油漆、清洁剂、洗涤剂、消毒剂、植物防寒材料、植物支撑材料、抗旱防洪材料等。 （7）苗木补植费及死树补植费：包括黄土裸露补植苗木及人工费；除养护期内的新种植苗木外，其他因养护不当而死亡的苗木由中标人按同样树种同等规格无偿进行补植 （8）水电费：养护淋水、雾森系统、工具房和管理房等绿化养护作业所产生的水费和电费。 （9）工具房和管理房的设施维护费。 （10）粉碎房粉碎树叶制造改良土壤基质所需的人工费、电费、维修费等。 （11）绿化垃圾清运费用（含各种绿化垃圾、大件弃置物处理）。 （12）花坛换花费：包括种植费、养护费、清运费等，不包括花卉费。 （13）大型活动布展、撤展人工费、园内运输费等。 （14）机具设备和车辆的购买或租赁费用、使用费用、维修保养费用、折旧费用等。 （15）专项费用5万元，用于高大乔木安全隐患的消除（包括重剪、移植等）、山茶科植物种植基质的改良和更新等费用，根据公园安排实施。 （16）提供本采购项目服务期间可以预见和不可预见的费用和合理利润。 （17）应缴的税费、合同公证费等。 （18）各种相关人工、物资、材料、费率等的上调因素、绿化养护面积5%以下（含5%）的增减和国家、地方及行业政策性调整因素所涉及的费用。 （19）投标风险包干：供应商应当根据项目大小及工作难易程度、现场环境、工期长短、采购人布置的临时性、阶段性任务以及招标文件的要求，自行考虑风险包干费用并计入投标报价中；中标后，采购人将不再支付任何费用。风险因素包括：因临时性、阶段性任务（含检查、突击整治、重大活动、其他活动等）、不良天气而采取的临时措施等因素。 （备注：如果供应商在中标并签署合同后，服务期限内出现的任何遗漏，均由中标人负责，采购人将不再支付任何费用）。 ▲2、付款方式：本项目无预付款，中标人所提交的服务经采购人月度考核验收合格，市财政局审核通过并下拨相应款项后，按月支付合同款。 合同期满前，中标人需完成合同相关要求，已妥善处理本项目与采购人相关的债权债务（相关设备移交、费用缴纳等），做好交接期各项工作，并经采购人验收合格后方可拨付第12个月月度服务费，否则采购人有权扣除中标人第12个月全部或部分服务费。 ▲3．移交工作 合同期满但下一周期新的接管管理单位未确定时，中标人必须无条件按原合同管理要求继续管理，直至采购人明确新的接管管理单位并配合完成移交工作。继续管理期间的服务费经市财政同意，按下一周期接管单位的中标单价计算支付。 - ▲4．合同终止 中标人出现下列情况之一的，采购人有权立即报监管部门终止合同且不作任何赔偿； （1）在合同履行期间擅自减少投入车辆、设备的或未在承诺期内（自中标通知书发出之日起1个月内）购置满足招标文件所需车辆、设备； （2）缺员超过投标文件所报人数20%的； （3）中标人如果单月月度考核综合得分＜80分或连续两个月月度考核综合得分＜85分或累计三个月月度考核综合得分低于＜85分的，以上三项符合其中一项则视为中标人未按合同提供服务，公园有权单方面解除承包合同，并重新招标。其中，考核包括日常工作考核和月度考核； （4）未按投标时承诺的实施方案进行管养的； （5）采购人定期或不定期检查时发现中标人未按招标文件中《服务需求一览表》及中标人投标时承诺的正偏离条款中的内容提供服务连续达3次的；或提供服务未达标准连续3次或累计5次未按要求整改的； （6）在实施过程中因处理不当发生2人以上（含）重伤，或者50万元以上（含）直接经济损失的事故的，造成较大损失引发社会恶劣影响的； （7）将本项目转包或分包； （8）在投标过程中弄虚作假的； （9）不服从管理，拒绝或不配合采购人安排的工作任务及协助处理应急事件； （10）中标人未通过进场验收并在整改期限内仍未整改完成的。 5．乙方在合同期内，8月份前（含8月）的月度考核结果合格率达100%以上（其中优良等级达到2次及以上），可向甲方提出续签合同，甲方根据《财政部关于推进和完善服务项目政府有关问题的通知》（财库〔2014〕37号）及《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等规定，在年度预算保障的前提下，对于购买内容（采购需求）相对固定、连续（延续）性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府采购服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过三年。 6．供应商可在投标前自行进行现场勘察。 ▲7.进场验收：合同签订后，中标人需提供自有或租赁的绿化作业车辆的凭证；合同签订后10天内完成所有设备交接、投入使用等工作，同时提供人员名册、职称证书等相关资料报采购人同意。采购人将根据本项目的基本要求及配置对中标人的人员、设备进行查验。中标人未按投标响应条件投入，在5天整改期限内整改完成的，计入月考核进行扣分；在整改期限内仍未整改完成的，视为不能履行合同，采购人可单方终止合同。 8.如遇政府部门、上级主管部门政策、文件等对本项目进行调整，属不可抗力因素，乙方需无条件服从并配合。 |  |  |  |  |

附件：1

节能产品政府采购品目清单

| 品目序号 | 名称 |  |  | 依据的标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A020101计算 机设备 | ★A02010104台式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010105便携式计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
|  |  | ★A02010107平板式微型计算机 |  | 《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380） |
| 2 | A020106输入 输出设备 | A02010601打印设备 | A0201060101喷墨打 印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060102激光 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  |  | ★A0201060104针式 打印机 | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
|  |  | A02010604显示设备 | ★A0201060401液晶 显示器 | 《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
|  |  | A02010609图形图像输入设备 | A0201060901扫描仪 | 参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为15页/分的针式打印机相关要求 |
| 3 | A020202投影 仪 |  |  | 《投影机能效限定值及能效等级 （GB32028） |
| 4 | A020204多功 能一体机 |  |  | 《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521） |
| 5 | A020519泵 | A02051901离心泵 |  | 《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762） |
| 6 | A020523制冷 空调设备 | ★A02052301制冷压缩机 | 冷水机组 | 《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480） |
|  |  |  | 水源热泵机组 | 《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721） |

）

》

|  |  |  | 溴化锂吸收式冷水机 | 《溴化锂吸收式冷水机组能效限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 组 | 定值及能效等级》（GB29540） |
|  |  | ★A02052305空调机组 | 多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W) | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管 |
|  |  |  | (制冷量>14000W) | 送风式空调机组能效限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB37479） |
|  |  | ★A02052309专用制 | 机房空调 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  | 冷、空调设备 |  | 及能效等级》（GB19576） |
|  |  | A02052399其他制冷 | 冷却塔 | 《机械通风冷却塔第1部分：中 |
|  |  |  |  | 小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） |
|  |  | 空调设备 |  | 《机械通风冷却塔第2部分：大 |
|  |  |  |  | 型开式冷却塔》（GB/T7190.2 |
| 7 | A020601电机 |  |  | 《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613） |
| 8 | A020602变压 | 配电变压器 |  | 《三相配电变压器能效限定值及 |
|  | 器 |  |  | 能效等级》（GB20052） |
| 9 | ★A020609镇 | 管型荧光灯镇流器 |  | 《管形荧光灯镇流器能效限定值 |
|  | 流器 |  |  | 及能效等级》（GB17896） |
| 10 | A020618生活 用电器 | A0206180101电冰箱 |  | 《家用电冰箱耗电量限定值及能 |
|  |  |  |  | 效等级》（GB 12021.2） |
|  |  | ★A0206180203空调 机 | 房间空气调节器 | 《转速可控型房间空气调节器能 |
|  |  |  |  | 效限定值及能效等级》（GB |
|  |  |  |  | 21455-2013），待2019年修订发 |
|  |  |  |  | 布后，按《房间空气调节器能效限 |
|  |  |  |  | 定值及能效等级》（GB21455-2019 |
|  |  |  |  | 实施。 |
|  |  |  | 多联式空调（热泵）机组（制冷量≤ 14000W） | 《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454 |
|  |  |  | 单元式空气调节机 | 《单元式空气调节机能效限定值 |
|  |  |  |  | 及能源效率等级》（GB19576）《风 |
|  |  |  | (制冷量≤14000W) | 管送风式空调机组能效限定值及 |
|  |  |  |  | 能效等级》（GB37479） |
|  |  | A0206180301洗衣机 |  | 《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4） |

）

；

）

）

）

|  |  | A02061808热水器 | ★电热水器 | 《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB 21519） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 燃气热水器 | 《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》 （GB20665） |
|  |  |  | 热泵热水器 | 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541） |
|  |  |  | 太阳能热水系统 | 《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969） |
| 11 | A020619照明 设备 | ★普通照明用双端荧光灯 |  | 《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043） |
|  |  | LED道路/隧道照明产品 |  | 《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》（GB37478 |
|  |  | LED筒灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
|  |  | 普通照明用非定向自镇流LED灯 |  | 《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》（GB30255） |
| 12 | ★A020910电 视设备 | A02091001普通电视设备（电视机） |  | 《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850） |
| 13 | ★A020911视 频设备 | A02091107视频监控设备 | 监视器 | 以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520） |
| 14 | A031210饮食 炊事机械 | 商用燃气灶具 |  | 《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531） |
| 15 | ★A060805便 器 | 坐便器 |  | 《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502） |
|  |  | 蹲便器 |  | 《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717） |
|  |  | 小便器 |  | 《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377） |

》

| 16 | ★A060806水 嘴 |  |  | 《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | A060807便器 冲洗阀 |  |  | 《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379） |
| 18 | A060810淋浴 器 |  |  | 《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378） |

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2.以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件：2

中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件3

南宁市金花茶公园园区、桃村路小游园购买绿化养护服务区域图

- 附件4

  - 一级绿地养护质量要求

应符合表A.1的规定。

表A.1 一级绿地养护质量要求表

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 群落结构与整体效果 | 植物配置合理、层次丰富，植株生长空间与层次处理得当，具有完整的群落结构，绿量大，基本无积尘，整体观赏效果优良。 |
| 二 | 植物生长 | 生长良好，符合物候状况，叶的颜色、形状、大小正常，树体自然；观花植物适时开花，花期基本一致。达标率＞95 ％。 |
| 三 | 整形修剪 | 乔木：定时修剪，无干枯枝、缠绕物、钉挂物，分枝合理，树冠匀称，观赏效果良好。整型乔灌木：按要求养成并维持一定形态，生长茂密，脚叶丰满。形态优美。孤植灌木：按要求养成观花或观叶形态，同一品种物候基本一致，树形美观，无枯枝。片植灌木：图形清晰、线条明显、流畅，无明显杂草。草本地被为常绿观花或观叶形态，整体基本整齐，基本无枯黄叶、杂草。达标率＞95 ％。 |
| 四 | 树盘 | 有地被树盘：其形状、大小整齐规范，满盘，不攀缠植株，无明显杂草、杂物。无地被树盘：大小合适，边线整齐，土壤疏松、细碎，基本无杂草、杂物。达标率＞95 ％。 |
| 五 | 草坪 | 观赏性草坪，青绿无枯黄，无大型杂草和异型杂草，目的草种纯度95％以上。开放类草坪，生长季节青绿，无明显枯黄现象，无大型杂草，目的草种纯度90％以上。草坪平整不起团，高度在8cm以下；无明显坑洼、小洞，草坪边缘线（与路面、色块交界处）清晰。达标率＞95 ％。 |
| 六 | 病虫害 控制 | 基本无危害迹象；病虫害总为害率＜10%，其中蛀干、根部害虫、食叶性害虫＜5 ％，刺吸性害虫＜10 ％，基本无寄生，病害感染率＜5 ％。 |
| 七 | 保存率与 覆盖率 | 及时补种与改造，黄土裸露率＜1 ％，乔灌木缺株率＜1 ％，单处明显裸露面积＜3 m2；花坛色块中的时花及时换种，保持常年有花。 |
| 八 | 环境卫生 | 建筑小品、辅助设施整洁无损；水池无悬浮物，水体清洁；无死树、残桩头、堆积物；无明显垃圾，基本无果皮、烟头、瓜子壳、纸屑等垃圾。达标率＞95％。 |
| 注：达标率指乔木、灌木、地被、草坪等被检目标达到相应要求的植株数（或面积）占总株数（或总面积）的百分比。 |  |  |

  - 茶花养护质量要求

应符合表A.2的规定

表A.2 茶花养护质量要求表

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 种植基质 | 要求疏松肥沃、富含有机质，土壤pH值在5.5-6.5范围。 |
| 二 | 植物生长 | 茶花要求生长势强，枝叶健壮，枝多叶茂，叶色浓绿，树冠完整成形，无枯枝残叶；适时开花，花蕾饱满，花多色艳，花期长，植株着花均衡。定时切断外来树根，定期增施有机质改善土壤肥力和结构。 |
| 三 | 整形修剪 | 不定期对影响茶花树形的枝条进行修剪，特别是徒长枝、萌蘖枝等。达标率＞95 ％。 |
| 四 | 树盘 | 大小合适，边线整齐，土壤疏松、细碎，无杂草、杂物、无明显块土、石头。达标率＞95 ％。 |
| 五 | 疏蕾、清除残花及枯枝等 | 及时疏蕾，使花蕾分布均匀，视不同品种及植株，每枝叶片在6-8张以上保留一到三个花蕾，疏蕾时不能损伤叶芽。花后及时摘除残花。日常及时清理枯枝、枯叶和悬挂物。 |
| 六 | 病虫害 防治 | 基本无病虫害危害迹象；单株病虫害总为害率＜10%，其中蛀干、根部害虫、食叶性害虫＜5 ％，，刺吸性害虫＜10 ％，，基本无寄生，病害感染率＜5 ％ 。 |
| 七 | 淋水 | 根据植物生长状况、种植方式和天气，及时适量淋水，对积水的植株要及时进行排涝处理。 |
| 八 | 施肥 | 视植株生长情况及时适量施肥。春季可以适量施用复合肥，以促进春梢生长；夏季少施或不施根部肥，可以喷施适量的叶面肥；秋冬季以施基肥为主，使新根慢慢吸收营养，为明年春梢生长打下良好的基础；抽第二次梢的品种，需提前追肥。用堆沤腐熟的树叶埋施茶花树盆，起到改良土壤的作用。 |

  - 一级花坛养护质量要求

应符合表A.3的规定。

表A.3一级花坛养护质量要求表

| 序号 | 项目 | 质量要求 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 整体效果 | 花坛布置主题鲜明，花卉、饰物、设施、环境等配置相互协调；色彩搭配层次处理得当，色块分界明显，线条流畅，同一色块顶面高度保持一致，整体观赏效果优良。 |
| 二 | 花卉生长 | 植株健壮，叶的形状、大小、色泽正常，开花整齐、应时，花型正，花色艳，花期达至规定要求。达标率＞95 ％。 |
| 三 | 整形修剪 | 无残花、枯枝、黄叶，无杂草，无倒伏现象，花坛同一色块顶面高度保持一致，保持良好的观赏效果。达标率＞95 ％。 |
| 四 | 病虫害控制 | 无明显危害迹象；总的病虫为害率＜5 ％。 |
| 五 | 补种与 更换 | 花坛应黄土裸露、缺株和萎蔫现象。存在黄土裸露、缺株和萎蔫现象时应及时补种和更换。更换时边缘土面低于花坛边缘石顶5 cm～7 cm，同一色块的顶面保持一致。达标率＞98 ％。 |
| 六 | 设施 | 设施稳固、整洁、完好，与花坛协调美观。饰物和雕塑等应安全、美观。 |
| 七 | 环境卫生 | 无垃圾，无泥土散落、污染道路和周围环境现象；假花、饰物无散落现象。达标率＞98 ％。 |
| 注：见表A.1的注。 |  |  |

附件5

南宁市金花茶公园绿化养护购买服务管理办法

第一章    总则

为加强南宁市金花茶公园绿化养护购买服务管理的监督考核，维护金花茶公园良好的游园秩序和景观环境，使养护工作实现制度化、规范化、程序化，根据《南宁市公园管理规定》及绿化养护有关工作要求，结合金花茶公园实际制定本办法。

第二章    管理区域

南宁市金花茶公园区域及桃村路小游园的绿化养护，详见附件3。

第三章    养护标准

绿化养护各级养护标准及质量要求执行《一级绿地养护质量要求表》、《茶花养护质量要求表》、《一级花坛养护质量要求表》、《南宁市金花茶公园绿化养护日常检查考核评分表》和《南宁市金花茶公园绿化养护月度检查考核评分表》；

第四章    实施与监督

- 1. 考核实施机构

为确保金花茶公园绿化养护管理各项规范能贯彻执行，维护金花茶公园良好的游园景观环境，南宁市金花茶公园负责对金花茶公园区域绿地养护工作进行直接管理，具体工作由公园园容管理科负责实施。

- 2. 考核责任分工

检查考核采取日常巡查、月度考核及专项考评相结合办法，考核评分结果作为养护工作质量评价、费用核拨及其它奖惩的重要依据。

（1）公园绿化养护日常巡查工作由公园负责，成立日常巡查工作小组，小组成员由公园园容管理科技术员、1名中标供应商现场负责人或技术负责人组成。具体职责包括：组织人员巡查、日常巡查记录、下发整改通知、参与月度考核评分、结果整理保存、上报。中标供应商必须委派1名现场负责人或技术负责人参加日常巡查工作。

此外，中标供应商也要每个工作日由1名现场负责人或技术负责人组织日常工作自查巡查，记录巡查发现问题并及时整改。

（2）绿化养护月度考核工作由公园相关领导及园容管理科工作人员、中标供应商项目经理等人员组成月度考核小组，具体职责包括：组织人员、检查记录、月度考核评分、经费核拨。

（3）专项考评按照实际工作情况安排，由中标供应商上报专项工作计划，经公园及园容管理科相关领导审批后，指派技术员现场监督及指导工作计划开展，同时公园安排相关领导及园容管理科工作人员、中标供应商现场负责人等人员组成专项考评小组就专项工作执行情况进行考评。

（4）中标供应商要按“服务需求一览表”中的服务项目的具体内容和考核标准做好日常管理和作业，并积极配合金花茶公园开展日常巡查及月度考核、专项考评工作。如遇突发事故或其他不可抗力因素，中标供应商要按制定的应急预案开展工作。

第五章    考核实施办法

- 1. 检查时间

日常巡查安排每天进行，每月进行一次月度检查，专项考评根据全年工作实际情况进行安排。

- 2. 检查考核办法和程序

（1）日常巡查

①公园日常巡查工作由公园园容管理科根据日常工作需要，对中标供应商组织开展的绿化养护工作，进行全面检查。现场检查发现存在问题，能整改的，下发整改通知，并将有关情况上报。若未能按时按质按量完成整改，则按规定扣除相应分值，并计入当月月度考核总评分。无法整改或虽整改但造成实际损失的问题，除按规定扣除相应分值，并计入当月月度考核总评分。中标供应商应进行自查，发现问题及时整改。

程序: 现场巡查→下发整改通知→复查验收→上报结果→纳入当月考核

- （2）专项考评

①大面积施肥专项考评

春秋两季，中标供应商应对管养绿地全面施肥至少各一次，观花乔灌木有特别施肥需要的（如孕蕾期、花后），应增加施肥次数。每年1月初及8月初，中标供应商应及时上交当年施肥工作计划至公园园容管理科，纳入专项考评。

②大面积淋水抗旱专项考评

旱季（一般为9-12月），中标供应商应根据实际情况对管养绿地开展大面积淋水抗旱工作。每年8月下旬，中标供应商应及时上交淋水抗旱工作计划至公园园容管理科，纳入专项考评。

③专项病虫害防治考评

④灾害应对专项考评

出现台风预警、长时间低温、洪涝等极端恶劣天气灾害，或其他因不可抗力因素产生的突击维护工作。

⑤活动专项考评

国家级、区级、市级等迎检工作以及花展布置。

第①—④专项考评，中标供应商按要求上交专项工作计划，经公园及园容管理科相关领导审批后，由园容科指派技术员现场监督及指导中标供应商现场负责人按工作计划实施。实施完毕后，根据工作计划内容制表，由专项考评小组复查验收。如专项工作未能按质按量完成，专项考评小组视实际情况及工作完成度进行扣分，每项专项工作扣分上限为10分。当月所有专项考评扣分分值合计后，计入当月月度考核总评分。

第⑤活动专项考评，因特殊情况需开展重点整治或重要突击活动时，经公园下发通知，中标供应商按要求上交专项工作计划；公园未专门下发通知的，不需中标供应商上交专项工作计划。第⑤活动专项考评检查考核办法如下：

国家级、区级、市级等迎检工作纳入月度考核。国家级、区级、市级迎检工作中被自治区、南宁市、主管局等上级扣分的按被扣分的三倍进行扣分，扣分不设上限，纳入当月考核结果。媒体曝光及相关部门投诉、市民游客投诉的，按绿化养护考核细则进行三倍扣分，扣分不设上限，纳入当月考核结果。

各活动专项考评收到非本公园反馈的问题信息时已过问题发生当月的，纳入收到月份的考核。

程序：中标供应商上交专项工作计划→公园领导审批通过→公园指派技术员现场监督及指导工作计划开展→复查验收→上报结果→纳入工作计划和当月考核

不需中标供应商上交专项工作计划的程序为：上级检查、各级媒体曝光及市民投诉等问题→下发整改通知→复查验收→上报结果→纳入当月考核

- （3）月度检查

月度检查和月度考核工作由公园负责组织实施，月度检查对中标供应商全月绿化养护工作进行全面检查考核，按照《南宁市金花茶公园绿化养护月度检查考核评分表》内容进行考核评分，考核时中标供应商项目管理人员与技术人员均需到场。每月月度检查结果详细列明考核情况及存在问题，扣分情况，双方项目管理人员签字确认。

程序：通知中标供应商→现场检查→评分↓→下发整改通知→复查验收

- ↓→综合评分→通报月度考核结果→结算服务费

（4）月度考核结果

每月月度考核结果由公园统一编制《绿化养护月度考核通报表》，详细列明日常巡查、中标供应商自查、月度检查、专项考评的扣分情况、扣款情况、综合得分、应发款（月度服务费）数额，及当月考核主要存在的问题，双方签字盖章，一式三份，一份作为申请当月服务费用的凭证之一，公园和中标供应商各存一份。

①计分办法：

每次月度检查完毕，采购人考核小组根据每个考核组成员的计分情况，集体讨论决定分值。

月度考核综合得分计算方式为：

月度考核综合得分＝100－月度检查扣分分值×70%－日常检查扣分分值（含未整改扣分值）×30%－专项考评扣分分值

②考核采用百分制，按月度考核综合得分高低分为优秀（≥95分）、合格（85分≤月度考核综合得分＜95分）、不合格（＜85分）三个等级。

③各项检查考核中发现的问题，中标供应商应在收到公园下达的考核情况通报表后在整改时限（没有整改时限要求的均按3天作为整改时限）完成整改工作。如情况特殊无法在规定期限内完成存在问题整改工作的，中标供应商应及时将实际情况上报园容科，经园容科相关领导审批后，视实际情况适当延长整改期限。整改工作完成后应将整改结果及相关材料（如现场整改照片）及时反馈至园容科。

④以下情况按合同规定扣除部分或全部当月拨付月度服务费：

A、日常巡查、月度检查、专项考评时发现问题，未能在规定整改期限或经审批延长整改期内完成整改工作的，按未整改问题逾期天数和未整改问题扣分分值予以扣款（扣除100元/天/分），计算公式如下：

整改扣款金额＝当月逾期天数×未整改问题扣分分值×100元

B、月度考核等级评定优秀（≥95分），按合同规定拨付当月月度服务费；

计算公式如下：

月度服务费＝合同款/12个月－整改扣款金额

C、月度考核等级评定合格（85分≤月度考核综合得分＜95分），按如下公式计算核拨当月月度服务费；

计算公式如下：

月度服务费＝合同款/12个月－（95－月度考核综合得分）×2000－整改扣款金额

D、 80≤月度考核综合得分＜85分（等级评定不合格）按如下公式计算核拨当月月度服务费，计算公式如下：

月度服务费＝合同款×90%/12个月－（95－月度考核综合得分）×2000－整改扣款金额

E、月度考核综合得分＜80分（等级评定不合格），除扣当月月度服务费外、公园将终止合同。

（5）工作期间造成严重损失或发生重大安全责任事故的，当月考核等级为不合格，除扣当月月度服务费外、公园将终止合同，中标供应商应赔偿全部损失。

附件6

南宁市金花茶公园绿化养护购买服务管理考核办法

- 一、考核形式

由南宁市金花茶公园（以下简称公园）园容科对购买服务中标供应商的绿化养护管理工作和养护质量进行检查和考核，检查考核结果与养护经费挂钩。

- 二、考核范围

1、全年养护管理工作内容主要有日常巡查管理，乔木、灌木、茶花、草坪、地被、垂直绿化、时令草花等植物的绿化日常养护工作（包括淋水及排水等水分管理、松土除杂、树盘及片植植物边线修整、施肥、植物修剪、清理干枯枝、病虫害防治、补植及移植、黄土裸露补植、植物清洗、清理过高土、粉碎树叶制造改良土壤基质、应急抢险或突发事件处理、花展、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理等工作）。同时，负责绿化工作区域内安全生产、绿地保护，防止人为破坏，及时发现，及时上报。

2、中标供应商根据养护任务而制定的工作计划和工作完成汇总报表等管理工作情况。

3、金花茶公园专项突击、社会投诉、网上信访、媒体曝光、市长热线投诉、“数字城管”等案件以及被有关部门督办等情况，临时安排的其它绿化养护工作的有关情况。

4、承包单位投标文件承诺投入的人员、车辆及园林机械设备、设施等响应投入情况的考核。

- 三、考核标准和依据

1、中标供应商与公园签订的绿化养护管理合同；

2、招标文件中规定的技术规范、标准、要求；

3、中标供应商在其投标时的各种资料及承诺；

4、《一级绿地养护质量要求表》、《茶花养护质量要求表》、《一级花坛养护质量要求表》、《南宁市金花茶公园绿化养护日常检查考核评分表》和《南宁市金花茶公园绿化养护月度检查考核评分表》；

5、公园制定的安全生产操作规程等有关养护工作的规定；

6、公园有关会议纪要以及临时安排工作通知要求；

7、公园及其他相关单位等涉及金花茶公园绿化养护管理工作的相关文件和精神。

- 四、考核办法及等级评定

考核分为日常工作考核和月考核两种。

- （一）日常工作考核

日常工作考核由公园园容管理科负责，以考核日常养护工作情况为主，结合内业管理工作进行

1、日常养护工作情况考核

公园园容管理科根据绿化养护标准要求以及中标供应商提供的工作计划，定期或不定期对中标供应商的养护工作进行检查，检查内容包括人员投入、机械设备、安全生产和作业规范、乔木、灌木、茶花、草坪、地被、垂直绿化、时令草花等植物的绿化日常养护工作。主要包括水分管理、松土除杂、树盘及片植植物边线修整、施肥、植物修剪、清理干枯枝、病虫害防治、补植及移植、黄土裸露补植、植物清洗、清理过高土、应急抢险或突发事件处理、花展、重大活动保障等涉及绿化养护、绿地管理等。对发现不达标的情况记入《南宁市金花茶公园日常检查记录表》，要求其整改并视情形按《南宁市金花茶公园绿化养护日常检查考核表》进行扣分。记录情况应当场由检査人员及中标供应商管理人员签字确认。

日常检查作出扣分决定的，园容科检查人员应及时告知中标供应商管理人员，并拍照或摄像留档，填写《南宁市金花茶公园日常检查记录表》。若需要中标供应商到现场接受指导时，中标供应商应在半小时内派人到场。

中标供应商若对扣分有异议，可向园容科提出现场复议，复议原则上需中标供应商自行提交复议证据材料。复议或申诉有效期为一个工作日，逾期可视为自动放弃复议权。

- 2、内业管理工作考核

内业管理工作主要内容有：

（1）每月20日前呈报下月养护工作计划。

（2）每月5日前呈报上月的工作完成情况报告及考勤表。

（3）上述资料上交时间如遇节假日则提前顺推至正常工作日上交。

（4）其他要求上报的资料数据，以通知为准。

- （二）月考核：即养护效果考核

养护效果考核每月进行一次，考核由公园组织的考核小组进行，主要由园容科代表执行，考核小组由3名或3名以上技术管理人员组成。评分细则详见《南宁市金花茶公园绿化养护月度检查考核评分表》。

- （三）等级评定

根据以上各项检查结果，每月进行综合考核评定。按月度考核综合得分高低分为优秀（≥95分）、合格（85分≤月度考核综合得分＜95分）、不合格（＜85分）三个等级。

养护效果等级评定标准表

| 优秀 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- |
| ≥95 | 85分≤月度考核综合得分＜95分 | ＜85 |

月度考核综合得分计算方式为：

月度考核综合得分＝100－月度检查扣分分值×70%－日常检查扣分分值（含未整改扣分值）×30%－专项考评扣分分值

- 五、考核结果的运用

- （一）考核等级与养护经费挂钩

1、月度考核综合得分≥95分的（等级评定优秀），按合同规定拨付当月月度服务费；

计算公式如下：

月度服务费=合同款/12个月－整改扣款金额

2、85分≤月度考核综合得分＜95分的（等级评定合格），按如下公式计算核拨当月月度服务费；

计算公式如下：

月度服务费=合同款/12个月－（95－月度考核综合得分）×2000－整改扣款金额”

3、80≤月度考核综合得分＜85分（等级评定不合格）按如下公式计算拨当月合同款，计算公式如下：

月度服务费=合同款×90%/12个月－（95－月度考核综合得分）×2000－整改扣款金额

4、月度考核综合得分＜80分（等级评定不合格），除扣当月月度服务费外，公园将终止合同。

5、工作期间造成严重损失或发生重大安全责任事故的，当月考核等级为不合格，除扣当月合同款外，公园将终止合同，中标供应商应赔偿全部损失。公园考评检查后发现的问题以绿化养护考核情况通报表的形式发出后，中标供应商连续3次或累计5次未按要求整改的，公园有权单方面解除合同。承包单位如果单月考核分数＜80分或连续两个月考核分数＜85分或累计三个月考核分数低于＜85分的，以上三项符合其中一项则视为中标供应商未按合同提供服务，公园有权单方面解除承包合同，并重新招标。其中，考核包括日常工作考核和养护效果考核。

- （二）考核等级与养护合同期挂钩

1、合同签订

乙方在合同期内，8月份前（含8月）的月度考核结果合格率达100%以上（其中优良等级达到2次及以上），可向甲方提出续签合同，甲方根据《财政部关于推进和完善服务项目政府有关问题的通知》（财库〔2014〕37号）及《政府购买服务管理办法》（财政部令第102号）等规定，在年度预算保障的前提下，对于购买内容（采购需求）相对固定、连续（延续）性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府采购服务项目，可以通过一年一续签方式签订合同，期限总长不得超过三年。

- 2、终止合同

中标供应商出现下列情况之一的，采购人有权立即报监管部门终止合同且不作任何赔偿；

（1）在合同履行期间擅自减少投入车辆、设备的或未在承诺期内（自中标通知书发出之日起1个月内）购置满足招标文件所需车辆、设备；

（2）缺员超过投标文件所报人数20%的；

（3）承包单位如果单月月度考核综合得分＜80分或连续两个月月度考核综合得分＜85分或累计三个月月度考核综合得分低于＜85分的，以上三项符合其中一项则视为中标供应商未按合同提供服务，公园有权单方面解除承包合同，并重新招标。其中，考核包括日常工作考核和月度考核；

- （4）未按投标时承诺的实施方案进行管养的；

（5）采购人定期或不定期检查时发现中标供应商未按招标文件中《服务需求一览表》及中标供应商投标时承诺的正偏离条款中的内容提供服务连续达3次的；或提供服务未达标准连续3次或累计5次未按要求整改的；

（6）在实施过程中因处理不当发生2人以上（含）重伤，或者50万元以上（含）直接经济损失的事故的，造成较大损失引发社会恶劣影响的；

（7）将本项目转包或分包；

（8）在投标过程中弄虚作假的；

（9）不服从管理，拒绝或不配合采购人安排的工作任务及协助处理应急事件；

（10）中标供应商未通过进场验收并在整改期限内仍未整改完成的。

附件6.1

南宁市金花茶公园绿化养护日常考核评分标准

日期：      年   月   日

|  | 序 号 | 工作内容 | 分 值 | 评分细则 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理 | 1 | 一线养护人员按时按量上岗，统一着绿化工作服。 | 2 | 一线养护人员未按投标文件的要求及时到位或人员数量弄虚作假，每少1次/天，扣0.2分。迟到每3人次扣0.1分。以上扣分值不设上限。未按统一着装和佩戴工作牌的每人次扣0.1分。 |  |
|  | 2 | 管理层人员按投标文件的要求及时到位。 | 2 | 管理层人员未按投标文件的要求及时到位，每少1次/天，扣0.2分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 3 | 开展养护工作，积极参加业务学习和安全培训，圆满完成金花茶公园临时突击任务。 | 2 | 无故缺勤临时突击任务、无故不落实采购人的技术指导或没有按时按质完成专项养护任务每次扣0.2-1分；迟到或早退、无故缺席业务学习和安全培训每人次扣0.1分；每少一人，扣0.5-1分。 |  |
| 乔 木 | 1 | 树枝健壮、茂盛，观花树种正常开花，无病虫害。 | 3 | 长势不良或有明显病虫害每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 2 | 乔木无明显枯枝黄叶、断枝。棕榈科植物及时剪除黄叶，维持其自然生长形态。 | 4 | 超过3cm以上的枯枝或棕榈科黄叶不及时剪除每处扣0.2 -0.5分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 3 | 树体正直不偏斜，无寄生、无钉挂物、缠绕杂物。 | 1 | 树体有寄生物、钉挂物、缠绕物每处扣0.1-0.2分。树体倾斜超过15度的每处扣0.1-0.2分。受灾天气过后两天仍未将树扶直的每处扣0.1-0.2分。 |  |
|  | 4 | 新栽树、扶正树及长势差的树要做树盘，边线整齐，大小合适，盘边略低于草面。 | 1 | 未做树盘的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 5 | 及时清理死树桩。 | 1 | 发现有死树桩的每个扣0.5分。 |  |
|  | 6 | 整形乔木要及时修剪，修剪面平滑整齐，无枝叶粘连。剪后成形美观 。修剪后当天及时清理残枝。 | 3 | 未及时修剪、剪面不整齐或枝叶粘连、残枝未及时处理的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 7 | 过低枝条、内膛枝、折断枝条应及时修剪，树冠通透，修剪面平滑，无枝杆撕裂，创口做保护处理。 | 2 | 修剪不及时或修剪创口不做任何保护处理的每处扣0.1-0.5分。 |  |
| 灌 木 绿 篱 | 1 | 灌木生长良好，树体正直不偏斜，观花灌木，植株无病害。 | 2 | 长势不良或有明显病害的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 2 | 灌木树盘边线整齐，无杂草。 | 1 | 未做树盘或有杂草每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 3 | 整形灌木、孤植灌球、片植灌木要及时修剪。修剪面平滑整齐，无枝叶粘连。整形灌木剪后成形美观，内部通透。 | 4 | 未及时修剪的每处扣0.2-0.5分。修剪面不整齐或枝叶粘连、修剪后不美观的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 4 | 修剪后及时清理干净绿化垃圾（地面和植株上）。 | 1 | 修剪后未及时清理的每处扣0.2 -0.5分。 |  |
|  | 5 | 片植灌木无光脚、死株、断档现象。 | 1 | 片植灌木有光脚、死株、断档现象的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 6 | 片植灌木内无石块等杂物。 | 1 | 片植灌木内有石块等杂物的每处扣0.2-0.5分。 |  |
| 茶花 | 1 | 茶花要求生长势强，枝叶健壮，枝多叶茂，叶色浓绿，树冠完整成形，无枯枝残叶；适时开花，花蕾饱满，花多色艳，植株着花均衡。 | 4 | 如因管理不到位导致植株生长不良或花开不好每1株扣0.5-1分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 2 | 茶花种植地块保持土壤疏松、平整，无杂草、杂物，无明显块土、石头，定时切断外来树根，土壤pH在合理范围，定期增施有机质改善土壤肥力和结构。 | 2 | 每违例1㎡或1株扣0.2-0.5分 |  |
|  | 3 | 根据植物生长状况和环境及时适量淋水，对积水的植株要及时进行排涝处理。 | 3 | 因水分管理不当造成植物生长不良的每1株扣0.5-1分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 4 | 按茶花养护技术要求及时适量施肥。 | 3 | 不及时施肥或施肥不当造成植物生长不良每株扣0.5-1分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 5 | 及时进行病虫害防治 | 3 | 发生严重病虫害（枝叶受害率15%以上，树干受害率5%以上或发现蛀干害虫1处），每株扣0.5-1分。不按技术规范喷药造成药害每处扣0.5-1分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 6 | 及时疏蕾，使花蕾分布均匀，每枝叶片在6-8张以上保留一个花蕾（金花茶和单瓣山茶除外），疏蕾时不能损伤叶芽，花后及时摘除残花，及时清理枯枝、枯叶和悬挂物。茶花花后及时修剪荫枝、病残枝，或按要求缩剪。 | 3 | 每违例1株扣0.5-1分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 7 | 配合完成茶花展布展、撤展工作（含园内茶花的运输和花展布置、撤展用工）。 | 1 | 未按工作要求车辆、人员及时到位或是不听从安排，每发现一次扣1分。此条款扣分值不设上限。 |  |
| 草 坪 及 地 被、花坛 | 1 | 保持草坪青绿无枯黄，无明显病虫害、无杂草、碎石，草坪美观平整，高度控制在10cm以下。 | 4 | 草坪枯黄面积达50㎡（重点区域20㎡）以上或有明显病虫害、杂草、碎石的每处扣0.2-0.5分，草坪起球、杂乱、高度过高的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 2 | 打草要及时清理绿化垃圾（地面及草地上）。 | 2 | 不及时清理的每处扣0.2-0.5分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 3 | 地被无明显病虫害、杂草、黄叶。地被植物图形清晰，边线明显。 | 3 | 有明显病虫害、杂草、黄叶的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 4 | 伸出路边的地被要及时修剪。铺装面上的杂草要及时清理。 | 1 | 不及时修剪或不及时清理的每处扣0.1-0.2分。 |  |
|  | 5 | 及时更换花坛鲜花，有需要更换的地块要及时报告，并做好水肥、病虫害管理。 | 3 | 不及时更换或不及时报告的每地块扣0.5-1分。出现缺水、长势差或有病虫害的每1㎡扣0.2-0.5分.此条款扣分值不设上限。 |  |
| 安全生产 | 1 | 严格按操作规程要求，佩戴防护器具，正确使用器具。 | 3 | 不按操作规程要求，没有佩戴防护器具、使器具受到损坏或使人身受到伤害的每次扣0.5- 1分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 2 | 汽油、农药要妥善处理。 | 2 | 乱扔、乱放农药汽油每次扣0.5分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 3 | 绿化器具按要求进行保养，损坏器具及时维修。及时保养、维修粉碎房设备及淋水管头。保管好维修工具。 | 2 | 器具不按要求进行保养或损坏器具不及时维修的每次扣0.5-1分。没有及时保养、维修抽水泵房设备及淋水管头影响工作的每次扣0.5-2分。人为损坏或丢失维修工具的每次扣0.5-1分。 |  |
|  | 4 | 作业车辆按时年检，保持车况良好，车内干净整洁。每月对各车辆做一次全面安全卫生检查。驾驶员及特殊工种持证上岗，按规范操作行驶，不得疲劳、酒后驾驶。 | 2 | 不按时年检或影响生产用车的每次扣1分。不及时清扫工作车辆的每次扣0.2-0.5分。没有进行安全卫生检查的每次扣1分。驾驶员及特殊工种违规操作行驶的，每次扣1分；疲劳、酒后驾驶的，每次扣1分。 |  |
|  | 5 | 进行喷药、裁枝等对游人游园环境影响较大的工作需提前贴出告示及温馨提示。高空作业或钩除大树枯枝黄叶时，佩带安全帽。喷农药时，配带口罩。设立安全警示牌。 | 4 | 对游人游园环境影响较大的作业时未提前贴出告示及温馨提示的每次扣1分。作业时，不按要求佩带安全帽或口罩或不树立警示牌的每发现1次扣1分此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 6 | 安全作业。如发现责任地段有安全隐患现象，应立即向班长或管理人员汇报。 | 2 | 不立即汇报安全隐患情况的扣1分。 |  |
|  | 7 | 工具房内规范用电，劳动工具应整齐摆放在指定地点，存放工具处整洁、干净，无乱堆杂物，非工作状态时工具不出现在游客视线范围内，工具房外不得晾晒衣物。 | 2 | 违规用电、超负荷用电导致线路故障的，每次扣2分；工具房杂乱、工具乱丢乱放的，每处扣0.2-0.5分。非工作状态时工具出现在游客视线范围内的，每次扣0.2-0.5分；工具房外晾晒衣物的，每次扣1分。 |  |
| 其 他 | 1 | 安装指纹打卡机，进行指纹考勤，每月报送一次考勤记录。养护人员统一穿着工作服装，统一佩戴工号或工作牌，不得随意空岗、串岗，并做好各项有关物业管理的台账(如：规章制度、人员配置、考勤管理等)。 | 4 | 不将打卡机的考勤记录按时报送的，每次扣0.1-0.3分；不穿工作服装、不佩戴工号或工作牌的，每人每次各扣0.5分；例行检查时无故缺岗（15—30分钟内），每次扣0.5分；30分钟以上，每次扣1分；不得以任何理由与游客发生争执，发现一次扣1分；上班时间不得做与工作无关的事情，发现一次每次扣0.5分；不服从工作安排的每次扣2分；无故不落实管理员安排的任务每次各扣1分；每次检查发现台账不完善的，扣0.5分。以上扣分值不设上限。 |  |
|  | 2 | 保护园林设施的完好，发现破坏绿地的行为要及时制止，发现有外来单位在公园施工要及时上报。 | 1 | 发现破坏绿地的行为而不及时制止或发现有外来单位在公园施工要及时上报的每次扣0.5分。 |  |
|  | 3 | 保持绿地整洁，无乱搭棚和圈占树木现象。发现鼠洞要随时堵塞，无鼠洞和蚊蝇滋生在等。 | 1 | 绿地不整洁或不及时堵塞鼠洞的每处扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 4 | 绿地整理出的垃圾应及时清理，未能及时清理的应放置绿化垃圾临时堆放警示牌。绿化垃圾不可堆放过夜。树叶及时按照采购人要求和配比制造改良土壤基质。 | 2 | 不及时清理绿化垃圾或不安规定放置警示牌的每处扣0.5-1分，不及时按照采购人要求和配比制造改良土壤基质的扣0.1-0.5分此条扣分值不设上限。 |  |
|  | 5 | 超过1㎡的黄土裸露或灌木缺株要及时补种。发生较大枝条折断、乔木倒伏等严重影响游园环境的突发事件应立即上报并及时处理。 | 5 | 不及时补种的每处扣0.1-0.5分。突发事件不能及时处理的每次扣0.5-2分。此条扣分值不设上限。 |  |
|  | 6 | 在地段施工时间，应做好配合及善后工作。 | 1 | 不积极配合工作的扣1分。 |  |
|  | 7 | 日常检查整改通知下达后，应及时按整改期限进行整改。 | 2 | 不及时按整改期限进行整改的，每延期一天扣0.2-0.5分。此条款扣分值不设上限。 |  |
|  | 8 | 认真开展月度考核工作 | 2 | 在进行月度考核检查过程中，如发问题按相应的评分条款扣分。 |  |
|  | 9 | 按时报送月度工作计划、月度问题记录表及整改情况记录表 | 2 | 不按时报送的，每延期一天扣0.2-0.5分。 |  |
|  | 10 | 其他未列举但涉及到安全或对园林景观有不良影响的 |  | 由园容管理科视具体内容及扣分标准现场认定 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |  |
| 其他管养工作： |  |  |  |  |  |

园容科技术员：                               养护公司技术员：

备注：

1.考核评分满分为100分，人员、养护内容及要求均列入考核范围，按要求进行考核。

2.日常检查、平时公园不定期抽查发现问题，能认真对待、及时整改的，不作扣分处理，整改期限内同一地点同一事项不再重复扣分；在问题整改期间，如其他地方出现类似问题的，则按未整改扣分。不整改或不按时按质按量完成整改的，作扣分处理并计入月度考核。

3.一般扣分情况整改期限规定：

（1）违反作业规范、或违反安全操作规程、有安全隐患的情况立即整改；

（2）黄土裸露整改时限为1-7天；

（3）倒伏树木的整改时限为1天，但重要节点位置的，须立即整改；

- （4）非自然倾斜树木、死株的整改时限为1-3天；

（5）杂草整改时限为1-5天；

（6）病虫害防治的整改时限为1-3天；

（7）园林设施破损整改时限为1-5天；

（8）水电设施损坏整改时限为2个小时至1天；

（9）管理用房整改时限为15天。

以上情况检查人员可视具体时间、具体位置及工作量适当调整。

- 4. 公园在对中标供应商的考核检查中发现的问题以通报表的形式发出后，中标供应商连续3次或累计5次未按考核情况通报表要求整改的，公园有权单方面解除合同。

附件6.2

南宁市金花茶公园绿化养护日常检查记录表

年    月   日

| 日期 | 存在问题及发生地点 | 扣分 | 公园检查人员签名 | 乙方管理人员签名 | 整改完成情况及时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |

附件6.3

南宁市金花茶公园绿化养护月度检查考核评分表

| 项目 | 条款 | 内 容 | 单位 | 扣分标准 |  |  |  |  |  |  | 扣分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 人力、物力投入和管理 | 扣则1 | 全月一线养护人员总出工数未按投标文件的要求到位或人员数量弄虚作假 | 每工日 | 每少1工日扣0.2分，每作假1工日扣0.5分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则2 | 管理层人员和技术人员总出工数未按投标文件的要求到位 （此项扣分不设上限） | 每工日 | 扣0.5-1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则3 | 无正当理由，不能按照养护工作计划开展养护工作，人力、物力投入量与计划量严重脱离。 | 每件次 | 扣0.5-3分，涉及养护成效的全面施肥、松土、修剪等工作，扣3-10分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则4 | 未按合同约定或与中标供应商要求，投入使用园林机械及车辆、设备等 | 每件次 | 园林机械 |  |  |  | 扣0.1分 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生产、管理用车 |  |  |  | 扣0.5分 |  |  |  |  |
|  | 扣则5 | 服务及时性差，未按合同约定或与公园约定。 | 每件次 | 扣0.1-0.3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则6 | 未按投标响应条件合理配置办公用品。 | 每件次 | 扣0.1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 安全生产 | 扣则7 | 工作人员违反公园安全生产作业规程，不按要求穿着安全防护服、防护眼镜、口罩、安全绳等安全防护用品，以及打草时不设置警示标志等。 | 每人次 | 扣0.1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则8 | 未按安全生产作业规程进行或不按安全生产作业规程要求正确摆放安全锥、警示牌等 | 每次 | 扣0.2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则9 | 绿化作业车辆违反作业规范，如安全标识不齐、安全措施不规范、以及园路漏洒绿化垃圾、泥沙、把泥土冲出路面等不文明养护行为的 | 每车次 | 扣0.1-0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 绿化管理 | 扣则10 | 对违法破坏绿化，未能及时发现、上报或采取措施制止的，或未按要求恢复的 | 每宗案件 | 1株乔木或5㎡以内绿地 |  |  |  |  | 扣0.2分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2-10株乔木或5-50㎡绿地 |  |  |  |  | 扣1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 10株以上乔木或50㎡以上绿地 |  |  |  |  | 扣2-5分 |  |  |  |
|  | 扣则11 | 社会投诉、网上信访、市长热线投诉、数字化城管平台一般案件直接由中标供应商自行整改，整改不及时致使案件超期完成的 | 每宗案件 | 不及时 |  |  |  |  | 扣0.2-1分 |  |  |  |
|  |  |  |  | 假结案 |  |  |  |  | 扣10分 |  |  |  |
|  | 扣则12 | 接到媒体曝光、上级相关检查等案件以及被有关部门督办等情况，经园容科核实无误，未按规定时限处理的 | 每次 | 扣0.2-1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 假结案 |  |  |  | 扣10分 |  |  |  |  |
| 四 养护管理 | 扣则13 | 未按要求进行松土、做树盘、做边线的，甚至造成土壤板结的 | 每处 | 扣0.2-2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则14 | 未按要求除杂，杂草明显的。 | 每处100-300㎡以内 | 一级 |  |  | 扣0.5-1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每处300-1000㎡ | 一级 |  |  | 扣1-1.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每处1000㎡以上 | 一级 |  |  | 扣1-5分 |  |  |  |  |  |
| 四 养护管理 | 扣则15 | 植物未按要求适时修剪的，或因修剪不当而造成景观损失或安全隐患的（若出现恶劣后果的，按扣分标准上限翻倍扣罚） | 每处 | 扣0.2-2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则16 | 乔木未按规范和相关要求进行整形修剪病虫枝、內膛枝、干枯枝等需要清除的枝条 | 每处 | 10株以内 |  |  | 扣0.2-0.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-100株 |  |  | 扣0.5-1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100株以上 |  |  | 扣1-2分 |  |  |  |  |  |
|  | 扣则17 | 草坪根据生长情况进行打草，高度控制在合理高度；草坪色块交界处未按要求进行切边。 | 每处 | 100㎡以内 |  |  | 扣0.1-1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100-1000㎡ |  |  | 扣0.2-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000㎡以上 |  |  | 扣0.3-3分 |  |  |  |  |  |
|  | 扣则18 | 未按招标文件淋水要求次数进行淋水 | 每次 | 扣0.2-0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则19 | 植物出现干旱缺水迹象明显 （其中出现明显的萎蔫枯黄按扣分标准上限扣除；出现死亡的现象按扣分标准上限翻倍扣除） | 每宗案件 | 10株乔灌木以下或50㎡以内绿地 |  |  | 扣0.5-1.0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-100株乔灌木或50-500㎡绿地 |  |  | 扣1-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100株乔灌木以上或500㎡以上绿地 |  |  | 扣2-5分 |  |  |  |  |  |
|  | 扣则20 | 植物明显的生长不良，有缺肥症状，未及时施肥的；或因施肥不当、浇灌工作不及时造成肥害现象的 | 每宗案件 | 10株乔木以下或50㎡以内绿地 |  |  | 扣0.5-1.0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-100株乔木或50-500㎡绿地 |  |  | 扣1-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100株乔木以上或500㎡以上绿地 |  |  | 扣2-5分 |  |  |  |  |  |
|  | 扣则21 | 未能严格按照要求及指导施肥，施肥数量与施肥计划不符 | 每次 | 扣0.5-2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则22 | 绿化垃圾未及时清运的、未按规范处理，区域内焚烧树叶杂物等 | 每堆 | 一级 |  |  | 扣0.1分 |  |  |  |  |  |
|  | 扣则23 | 绿地内工具使用或存放点管理不规范，影响景观的 | 每处 | 一级 |  |  | 扣0.1分 |  |  |  |  |  |
|  | 扣则24 | 绿地积水，未按要求及时处理的 | 每处 | 扣0.5-2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则25 | 植物枯黄叶、钉挂物，未按要求及时处理的 | 每处 | 扣0.01-2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则26 | 园林植物受病虫害及有害生物侵害明显，打药不及时，不彻底或造成药害的，或违反农药管理规定的 | 每处 | 100㎡以内 |  |  | 扣0.1-1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100-1000㎡ |  |  | 扣0.2-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000㎡以上 |  |  | 扣0.5-5分 |  |  |  |  |  |
|  | 扣则27 | 茶花花蕾不及时疏蕾、不及时打掉残花或摘果 | 每宗案件 | 10株茶花以下 |  |  | 扣0.5-1.0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-100株茶花 |  |  | 扣1-2分 |  |  |  |  |  |
|  | 扣则28 | 茶花土壤板结，不及时改良或PH不适合茶花生长 | 每宗案件 | 10株茶花以下 |  |  | 扣0.5-1.0分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10-100株茶花 |  |  | 扣1-2分 |  |  |  |  |  |
|  | 扣则29 | 防寒防冻工作不及时，或方法不正确，造成植物受到冷害或冻害的 | 每处 | 100㎡以内 |  |  | 扣0.1-1分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100-1000㎡ |  |  | 扣0.2-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1000㎡以上 |  |  | 扣0.3-3分 |  |  |  |  |  |
|  | 扣则30 | 倒树或断枝未及时处理、歪斜树木未及时扶正和加固的按扣分标准最高上限扣除 | 每株 | 断枝 |  |  | 扣0.1-0.5分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 倒树 |  |  | 扣0.5-2分 |  |  |  |  |  |
|  | 扣则31 | 未定期巡查危树或未按要求及时处理危树 | 每株 | 扣0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 养护管理 | 扣则32 | 乔灌木缺株、死树和树桩未处理 | 每株 | 扣0.2-3分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则33 | 植物缺损，造成黄土裸露现象 | 每处 | 1-3㎡ |  | 扣0.1分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3㎡以上 |  | 扣0.5-2分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则34 | 补植苗木规格、数量、种植规范等不符合要求的 | 每株或每10㎡ | 一级 | 扣0.1分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、设施维护（含绿地内绿道设施） | 扣则35 | 园林设施、园林小品以及各项绿化配套设施损坏后未及时汇报的 | 每处 | 一级 | 扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则36 | 水电等设施管理不善造成浪费、损坏未及时修复或造成不良影响的 | 每处 | 扣0.1-0.2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 专项工作考核 | 扣则37 | 媒体曝光、未按公园下达的各种专项、临时性的养护任务的 | 每处 | 情节较轻，影响较少 |  |  | 扣0.5-2分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 情节较重，影响较大 |  |  | 扣2-6分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 特别恶劣 |  |  | 扣10-20分 |  |  |  |  |  |
| 七 内业管理 | 扣则38 | 公园相关部门要求的相关资料需按时上报 | 每迟一天 | 扣0.1-0.5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 扣则39 | 相关资料数据准确，内容完整且符合实际，没有错误或缺项 | 每处 | 扣0.01-0.2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 八其他 | 扣则40 | 其他未列举但涉及到安全或对园林景观有不良影响的 |  | 由园容管理科视具体内容及扣分标准现场认定 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.月度检查各项扣分不设上限。

- 2. 检查人员对发现问题予以扣分，对扣分项中标供应商应在限期内整改，整改期限后仍出现问题的，可再次扣罚，并可加倍扣罚。

附件6.4

南宁市金花茶公园绿化养护月度考核通报表

考核月份：    年   月                        填写日期 ：    年   月   日

| 类别 | 项目 |  | 扣分（分） | 未整改扣款（元） |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 投入和管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 绿化管理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 养护管理 |  |  |  |  |  |  |
| 月度 | 设施维护 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 | 专项工作 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内业管理 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 2日常 | 公园巡查 |  |  |  |  |  |  |
| 检查 | 中标供应商自查 |  |  |  |  |  |  |
|  | 施肥 |  |  |  |  |  |  |
|  | 淋水抗旱 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 专项病虫害防治 |  |  |  |  |  |  |
| 专 项 | 灾害应对 |  |  |  |  |  |  |
| 考 | 活动专项 | 各类迎检 |  |  |  |  |  |
| 评 |  | 曝光及投诉 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |
| 月度考核综合得分＝100－月度检查扣分分值×70%－日常检查扣分分值（含未整改扣分值）×30%-专项考评扣分分值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核等次 |  |  |  |  |  |  |  |
| 月度服务费 |  | （元） |  |  |  |  |  |
| 整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 南宁市金花茶公园（盖章）： 考核小组人员： 考核小组负责人： |  |  |  |  | 服务供应公司名称（盖章）： 考核小组人员： 项目负责人： |  |  |

附件7

南宁市金花茶公园绿化作业安全管理办法

- 一、总则

中标供应商必须对生产作业一线人员进行生产作业的安全教育和培训，保证作业人员具备必要的安全生产作业知识，熟悉有关的安全生产作业规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，经安全教育和培训并考试合格后方可上岗。

- 二、绿化作业人员作业规范 （含植保、整形）

（一）养护人员在进行养护工作时必须穿统一的工作服。

（二）使用打草机及绿篱修剪机、油锯等机械时，首先必须检查好器械的性能，使用前对草地及色块进行检查，清理石块、铁线等杂物，戴好防护眼镜、安全帽等防护用具，并做好警示标志。

（三）使用粉碎机时，，首先必须检查好器械的性能，戴好防护眼镜、安全帽、手套等防护用具，严格按照规范要求操作。

（四）植保工作，触及农药时，必须戴好胶手套、口罩、眼镜等防护品。

（五）高大乔木整形、修剪工作时，必须戴好安全帽，在高枝车上或上树后系好安全绳。

（六）水车淋水工、植保工在车上作业时必须穿安全防护服，戴安全帽。如工作需要登上水箱，必须系好安全绳。

（七）使用锄、铲、斧等工具前要先检查其是否牢固，操作时要注意周围，避免对面和交叉作业。

（八） 反光安全锥、警示牌的放置

1.工作范围应放置反光安全锥或警示带包围。警示牌应放置在安全锥前方20米处，并确保稳固。

2.在园路上作业时，应在醒目处放置“绿化作业，小心绕行”的警示牌。

- 三、农药的保存、出库、配比及喷用作业规范

（一）农药保存过程中，要在仓库贴好明显的警示标志，使用或搬运过程中，要轻拿轻放，泄露的药物应及时清理。

（二）完善出库登记制度，用完后的空药瓶应丢放在指定地点，剩余药品及时放回仓库。

（三）配药时应严格按说明书进行配比，用药量准确，不发生药害。

（四）喷施农药过程中，要注意观察风向和周围环境，尽量避开行人、居民、车辆、各类物品，确定安全后方能进行。

（五）在农药车作业时，应配备三个人，一人先就有可能喷到农药的范围内说服游客及时撤离，一人操控喷头，一人观察操控过程的安全问题及喷雾是否到位。

- 四、车辆使用基本规定

（一）严厉禁止酒后驾车、无证驾驶等违规行为。司机驾驶车辆时应集中精力并慢行。

（二）汽车发动前要绕车检查车辆一周，检查好车况。

（三）水车、喷药车等在作业时，应响警示音乐。

（四）使用高空作业车、吊车时，必须在施工范围内设置警示标志，起吊重物要有必要的防护措施。吊车使用过程中，要确保吊车的正常负荷，提升吊物时，应确保提绳角度均匀。吊车起吊时绳缆要牢固；统一指挥，信号明确；吊臂下严禁站人。

五、高大乔木整形、修剪及在供电线路修枝作业规范

（一）操作时必须听从专人指挥。

（二）上树、打枝前必须做好险情鉴定后方能进行操作。要有专人维护现场，设安全锥或警示带围合，阻止游客进入。

（三）操作时思想集中，不许打闹谈笑，上树前不许饮酒；上大树的梯子必须牢固、立稳，单面梯将上部横档与树身捆住，人字梯中腰栓绳，角度开张适当；五级以上大风不可上树；截除大枝要由有经验的专人指挥操作。有高血压及心脏病者，不准上树；修剪工具要坚固耐用，防止误伤或影响工作；不得从一棵树跳到另一棵树上，必须下树重上。

六、突发事故应急处理

做好事故前期的应急处理，及时上报并快速反应，及时、果断、妥善处置。具体参照《南宁市园林系统安全生产事故应急预案》进行实施。

附件8

南宁市金花茶公园入园车辆管理规定

为规范公园入园车辆管理，为市民提供环境优美、秩序优良的休闲场所，确保游园安全，根据《南宁市公园管理规定》结合公园实际情况，特制订以下管理规定：

- 除老年人、残疾人、儿童等使用的手摇、手推轮椅车和儿童车外，其他车辆未经公园管理机构允许不得进入公园。特殊情况需入园车辆，须经公园管理部门同意后方可入园。

- 经公园管理部门同意进入公园的车辆，应服从公园工作人员管理，按规定路线行驶，停放在管理人员制定的位置，不得随意停放。

- 经批准入园的车辆，含各种汽车、摩托车、助力车等，须减速慢行，时速不得超过10公里/小时，不得鸣号，注意避让游人，确保安全。

- 职工及园内住户车辆不能在园内道路、景区内停放，禁止在园内开车游园，进出公园时应出示由公园发放的车辆出入证，并严格遵守车辆出入园时间（早上9:00前；中午12:00至14:30；下午17:00后）。

- 入园车辆，进出公园时应出示由公园发放的车辆出入证，入园后应相对集中停放在工作人员指定地点，做到停放整齐、有序。

六、为保持公园大门外环境整洁、优美，确保游人进出公园安全、畅通，公园大门口区域内不得停放任何车辆。

七、执行任务的警车、消防车、救护车等不受本规定制约。

- 第三章投标人须知

- 第一节投标人须知前附表

| 条款号 | 项目内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体投标; |
| 6.2 | 联合体投标要求 | 无 |
| 7.2 | 是否允许转包/分包 | 不允许分包 |
| 11.4 | 媒体发布渠道 | 与本项目相关的政府采购业务澄清、更正及与之相关的事项将在采购公告中“六、其他补充事宜”中网上查询地址上发布。 |
| 11.6 | 是否组织标前答疑会 | ☑不组织召开开标前答疑会 □组织召开开标前答疑会 会议开始时间：年 月 日 时 分，逾期后果自负。会议地点： |
| 13.1 | 资格证明文件组成 | 1、投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），投标人为自然人的，提供身份证复印件。（必须提供，否则作无效投标处理） 2、投标人依法缴纳税收的相关材料[2024年6月-2024年12月]期间任意连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2024年6月-2024年12月]期间任意连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到投标文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件。（必须提供，否则作无效投标处理） 4、投标人财务状况报告：[2023年]财务状况报告复印件；供应商成立不满一年的应按提供截标之日上一个月的财务状况报告复印件。（上述财务状况报告包括：供应商执行《企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注(如有)（以下称“四表一注”）；供应商执行《小企业会计准则》的，提供资产负债表、利润表、现金流量表及其附注（以下称“三表一注”）；供应商执行《政府会计制度》的，提供资产负债表、收入费用表和净资产变动表及其附注)。（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人直接控股、管理关系信息表。（格式后附）（必须提供，否则作无效投标处理） - 投标资格声明。（格式后附）（必须提供，否则作无效投标处理） 7、中小企业声明函（格式后附）（提供中小企业声明函或监狱企业证明或残疾人福利声明函，必须提供，否则按无效投标处理） 8、采购人或采购代理机构根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料：无 9、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（格式自拟） 注： 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 商务文件组成 | 1、无串通投标行为的承诺函；（格式后附）（必须提供，否则作无效投标处理） 2、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件；（格式后附）（除自然人投标外必须提供，否则作无效投标处理） 3、法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件；（格式后附）（委托时必须提供，否则作无效投标处理） 4、商务条款偏离表；（格式后附）（必须提供，否则作无效投标处理） 5、投标人情况介绍；（格式自拟） 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。（格式自拟）（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注： 1.法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 技术文件组成 | 1、投标服务技术需求偏离表；（格式后附）（必须提供，否则作无效投标处理） 2、组织服务方案；（格式后附） 3、售后服务方案；（格式后附） 4、项目实施人员一览表；（格式后附） 5、投标人对本项目的合理化建议和改进措施；（格式自拟） 6、除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明。（格式自拟） 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖投标人电子公章，否则作无效投标处理。 |
|  | 报价文件组成 | 1、投标函；（格式后附）（必须提供，否则作无效投标处理） 2、开标一览表；（格式后附）（必须提供，否则作无效投标处理） 3、投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。（格式自拟） |
| 16.2 | 投标报价要求 | 投标报价是履行合同的最终价格，包括: （1）必须含服务的价格，需包含服务人员的工资和按规定提取的福利费、保险费、服装费、社会节假日奖金及加班费用及苗木养护费用； （2）必要的保险费用、各项税金； （3）按相关要求所需的个人日常工具、劳保用品、机具、作业车辆；按相关技术要求所需质量和数量的肥料、农药，植物防寒材料，植物支撑材料等； （4）养护所需水费、电费。 （5）项目实施过程中产生的其他费用。 |
| 17.2 | 投标有效期 | 自投标截止之日起 60 天。 |
| 18 | 投标保证金金额 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 19.1 | 投标文件编制要求 | 投标文件应按报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件分别编制，报价文件、资格证明文件分别生产电子文件，商务文件和技术文件按顺序合并生成电子文件。电子版投标文件制作方式见招标公告附件。 |
| 20 | 备份投标文件 | 本项目不接受备份投标文件。 |
| 21.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标文件提交起止时间 | 详见招标公告 |
|  | 投标地点 | 详见招标公告 |
|  | 投标人递交投标样品截止时间及地点 | 无 |
| 23 | 开标时间、地点 | 详见招标公告 |
| 25.3（2） | 投标人信用查询渠道 | 采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。 |
|  | 信用查询截止时点 | 资格审查结束前 |
|  | 查询记录和证据留存方式 | 在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 |
|  | 信用信息使用规则 | 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 29.1 | 评标方法 | ☑综合评分法 □最低评标价法 |
| 29.2 | 允许负偏离项 | 每个分标的商务条款评审中允许负偏离的条款数为0项。 每个分标技术需求评审中允许负偏离的条款数为0项。 |
| 30.1 | 确定中标人时，出现中标候选人分数并列的情形，确定中标人方式 | □采用最低评标价法的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人； ☑采用综合评分法的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 35 | 履约保证金金额 | 本项目不收取履约保证金。 |
| 36.1 | 签订电子合同携带的材料 | 电子采购合同需要供应商通过有效CA证书进行电子签署 |
| 38.2.1 | 接收质疑函方式 | 以书面形式 |
|  | 质疑联系部门及联系方式 | （1）广西瑞能招标咨询有限公司部门； 联系电话：0771-5789536， 通讯地址：南宁市青秀区仙葫大道西16号鼎丰国际美食广场A栋12楼 （2） 南宁市金花茶公园 部门； 联系电话：0771-2237308 通讯地址：何凯明 |
|  | 现场提交质疑办理业务时间 | 质疑期内每个工作日08时00分到12时00分，15时00分到18时00分 |
| 38.3.1 | 投诉受理方式 | 1、受理方式：纸质方式受理，投诉书正、副本（经过质疑的事项才可投诉）。 2、邮寄地址： 名称：南宁市财政局政府采购监督管理科 地址：南宁市东葛路129号 联系电话：0771-2189091 |
| 40 | 采购代理费支付方式 | ☑本项目代理服务费由中标人在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 □采购人支付。 □本项目不收取代理服务费。 |
|  | 采购代理费收取标准 | ☑以分标（☑中标金额/□采购预算/□暂定中标金额/□其他）为计费额，按服务招标采用差额定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以（□收费基准价格/☑收费基准价格下浮20%/□收费基准价格上浮%）收取。 □固定采购代理收费 。 |
|  | 代理服务费收款账户信息 | 户名：广西瑞能招标咨询有限公司南宁分公司 开户行：广西北部湾银行股份有限公司南宁市壮锦支行 帐号：8001 0949 3600 010 |
| 41.1 | 解释 | 解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任： 1.本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。 2.本项目采购代理机构应严格按照广西政府采购云平台项目采购全流程电子化电子开评标规程执行项目采购活动，代理机构在广西政府采购云平台的“项目管理”—“采购文件管理”内开评标规则设置作为本采购文件的组成部分，截标之后不可更改，因代理机构开评标规则设置错误导致采购活动无法开展下去的情况，由代理机构负责解释并承担其后果。 |
| 41.2 | 其他释义 | 1.本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2.投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。 3.本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 4.自然人投标的，招标文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。 5.本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。 |

## 第二节投标人须知正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2.定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“采购代理机构” 指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3“供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人。

2.5“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.6“书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、短信、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.7“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8“正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9“负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10“允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3.投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“招标公告”。

4.投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有法定代表人授权委托书（正本用原件，副本用复印件，按第六章要求格式填写）。

5.投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于勘查现场、编制投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6.联合体投标

6.1本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）及《广西壮族自治区财政厅广西壮族自治区工业和信息化厅转发财政部工业和信息化部政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（桂财采〔2021〕70号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予 4%-6%（工程项目为 1%—2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

7.转包与分包

7.1本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

7.2根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予 4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

8.特别说明：

8.1如果本招标文件要求投标人提供资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，则投标人所提供的以上材料必须为投标人所拥有。

8.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.3投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9.回避与串通投标

9.1在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的电子或纸质投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的纸质投标文件相互混装；

9.3供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

### 二、招标文件

10.招标文件的组成

第一章 招标公告；

第二章 采购需求；

第三章 投标人须知；

第四章 评标方法及评标标准；

第五章 拟签订的合同文本；

第六章 投标文件格式；

第七章 质疑、投诉材料格式

根据本章第11.1项的规定对公开招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。当公开招标文件与招标文件的澄清和修改就同一内容的表述不一致时，以最后澄清或修改公告为准。

11.招标文件的澄清、修改 、现场考察和答疑会

11.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

11.2 投标人应认真审阅本公开招标文件，如有疑问，或发现其中有误或有要求不合理的，应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前以书面形式要求采购人或采购代理机构对招标文件予以澄清；否则，由此产生的后果由投标人自行负责。

11.3 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知(在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告及平台短信通知)所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。发出的澄清或者修改不影响投标文件编制的也应在截标前3日发出。

11.4 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更投标截止时间和开标时间，将变更时间将在“投标人须知前附表”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

11.5采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

### 三、投标文件的编制

12.投标文件的编制原则

12.1投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

12.2投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购项目不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

13.投标文件的组成

13.1投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

（1）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（4）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

13.2投标文件电子版：具体要求见本节19.投标文件编制。

14.投标文件的语言及计量

14.1语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

15.投标的风险

投标文件分为资格文件、商务文件、技术文件、报价文件四部分（其中：商务文件与技术文件合并编辑成一个电子文档）。各投标人在编制投标文件时请按照招标文件规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。▲投标文件未按规定的格式编制的、没有按照招标文件要求提供全部资料、没有对招标文件作出实质性响应，投标无效；

16.投标报价

16.1投标报价应按“第六章　投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17.投标有效期

17.1投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18.投标保证金

见“投标人须知前附表”。

19.投标文件的编制

19.1投标文件编制要求详见“投标人须知前附表”。投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2投标文件按照招标文件第六章格式要求在规定位置进行签署、盖章。投标人的投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的，其投标无效。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

19.3为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

19.4投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证等）及公章一致，否则作无效投标处理。

19.5投标文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其投标无效。

19.6 对招标文件的实质性要求和条件作出响应是指投标人必须对招标文件中标注为实质性要求和条件的服务内容及要求、商务条款及其它内容作出满足或者优于原要求和条件的承诺。

19.7本项目为南宁市全流程电子化项目，异常情况见“第二节 投标人须知正文”中“四、24.2开标程序。

20.备份投标文件

详见在“投标人须知前附表”。

21.投标文件的提交

21.1投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件接收时间和投标地点提交电子版投标文件。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至“广西政采云平台”。

21.2未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求密封或者标记的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

21.3电子版投标文件提交方式见“招标公告”中“四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点” 。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，广西政府采购云平台将拒收。（补充、修改或者撤回方式见公告附件“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2广西政府采购云平台收到投标文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3在投标截止时间止提交电子版投标文件的投标人不足3家时，电子版投标文件由代理机构在广西政府采购云平台操作退回，除此之外采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

### 四、开标

23.开标时间和地点

23.1开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

23.2如投标人成功解密投标文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加开标的，视同认可开标过程和结果，由此产生的后果由投标人自行负责。投标人不足3家的，不得开标。

24.开标程序

24.1开标形式：

（1）开标的准备工作由采购代理机构负责落实，采购代理机构必须基于广西政府采购云平台选取评审专家，如采购代理机构未按规定选取专家的，视为本次开评标无效，应当重新采购；

（2）采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.2开标程序：

（1）解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的CA锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。开标后5分钟投标人还未进行解密的，代理机构要通知投标人。通知后，投标文件仍未按时解密，或者投标人没预留联系方式或预留联系方式无效，导致代理机构无法联系到投标人进行解密的，均视为无效投标。

（解密异常情况处理：详见本章29.3 电子交易活动的中止。）

（2）电子唱标。投标文件解密结束，各投标供应商报价均在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅展示；

（3）签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。通过邮件形式在远程不见面开标大厅发送各投标人签署电子《政府采购活动现场确认声明书》。

（4）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后15分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认，未确认的视同认可开标结果。

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出在线询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

（6）开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

### 五、资格审查

##### 25.资格审查

25.1开标结束后，采购人或采购机构依法通过电子投标文件对投标人的资格进行线上审查。

25.2采购人或采购机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标人的基本资格条件、特定资格条件进行审查。

25.3资格审查标准为本“招标文件”中“投标人须知前附表”13.1点载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.4投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

（1）不具备招标文件中规定的资格要求的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”平台做接口，审查专家可直接在线查询）

（2）投标文件未提供任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）投标文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

##### 25.5资格审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

### 六、评标

26.组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，人数为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

27.评标的依据

评标委员会以招标文件为依据对投标文件进行评审，“第四章评标方法和评标标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28.评标原则

28.1评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2评委表决。在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准并由采购代理机构作记录。

28.3评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

28.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.评标方法及评标标准

29.1本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2评标委员会按照“第四章评标方法和评标标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。

29.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（4）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

29.4出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

### 七、中标和合同

30.确定中标人

30.1本项目授权评标委员会直接按第四章“评标方法及标准”的规定排列中标候选人顺序，并依照次序确定中标人。

30.2采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、中标结果提出的质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标人的，应当依法另行确定中标人；否则应当重新开展采购活动。

30.3中标供应商无正当理由拒签合同的，根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款规定处理。

30.4根据《中华人民共和国民法典》第五百六十三条，因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同。

31. 结果公告

31.1在中标供应商确定之日起2个工作日内，由采购代理机构在招标公告发布媒体上发布中标结果公告，中标结果公告期限为1个工作日，发布中标结果公告的同时向中标供应商发出中标通知书。采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标人信用进行核实，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，授权的评标委员会可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2中小企业在政府采购活动过程中，请根据企业的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

32.发出中标通知书

32.1在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。

32.2对未通过资格审查的投标人，采购人或采购机构应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，采购人或采购机构还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因和退还投标文件。

34.合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人（招标文件另有约定多名中标人的除外）。

35.履约保证金

见“投标人须知前附表”。

36.签订合同

36.1中标人领取电子中标通知书后，按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同，签订携带资料详见“投标人须知前附表”。

36.2采购合同由采购人与中标供应商根据招标文件、投标文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案。

36.3签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同（最长不能超过25日）。

36.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.5政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.6采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.7如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.8采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变原合同条款且已报财政部门批准落实资金的前提下，可从原中标供应商处添购， 所签订的补充添置合同的采购资金总额不超过原采购合同金额的10%。

37.政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在以下媒体上发布 “广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1询问

38.1.1供应商在开标前对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构项目负责人提出询问。

38.1.2采购人或采购人委托的采购代理机构自受理询问之日起3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复内容不得涉及商业秘密。

38.1.3 询问事项可能影响中标、中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

38.2质疑

38.2.1供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，质疑有效期结束后，采购人或采购代理机构不再受理该项目质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间及处理方式如下：

（1）潜在供应商依法获取公开招标文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在公开招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对公开招标文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对公开招标文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（2）供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或代理机构提出，由采购人或代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

（3）供应商认为中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标或者中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

38.2.2供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则，不得进行虚假、恶意质疑。

38.2.3质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.2.4 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

（1）质疑供应商是参与所质疑项目采购活动的供应商（潜在供应商已依法获取可之一的采购文件的，可以对该采购文件质疑）；

（2）质疑函内容符合本章第38.2.5项的规定；

（3）在质疑有效期限内提起质疑；

（4）属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；

（5）同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；

（6）供应商对同一采购程序环节的质疑应当在质疑有效期内一次性提出；

（7）供应商提交质疑应当提交必要的证明材料，证明材料应以合法手段取得；

（8）财政部门规定的其他条件。

38.2.5 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据（列明权益受到损害的事实和理由）；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.2.6采购人或采购人委托的采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。对不符合质疑条件的质疑，答复不予受理，并说明理由；对符合质疑条件的质疑，对质疑事项作出答复

38.2.7采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

（一）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.3投诉

38.3.1 供应商认为采购文件、采购过程、中标和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内做出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内向南宁市政府采购监督管理部门提起投诉，投诉方式见“投标人须知前附表”。

38.3.2 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）（投诉书格式后附）：

（1）投诉人和被投诉人的名称、地址、邮编、联系人及联系电话等；

（2）质疑和质疑答复情况及相关证明材料；

（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

（4）事实依据；

（5）法律依据；

（6）提起投诉的日期。

（7）附件材料：营业执照副本内页复印件（要求证件有效并清晰反映企业法人经营范围；近期连续三个月依法缴纳税收和在职职工社会保障资金证明材料（复印件）。

38.3.3  投诉人可以委托代理人办理投诉事务。委托代理人应熟悉相关业务情况。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书和委托代理人身份证明复印件。

38.3.4投诉人提起投诉应当符合下列条件：

（1）投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；

（2）提起投诉前已依法进行质疑；

（3）投诉书内容符合本章第38.3.2项的规定；

（4）在投诉有效期限内提起投诉；

（5）属于南宁市政府采购监督管理部门管辖；

（6）同一投诉事项未经南宁市政府采购监督管理部门投诉处理；

（7）国务院财政部门规定的其他条件。

38.3.5  南宁市政府采购监督管理部门自受理投诉之日起30个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。并将投诉结果在“广西政府采购网”（http://zfcg.gxzf.gov.cn）发布。

38.3.6  南宁市政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

八、验收

39.验收

39.1采购人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

39.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

39.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

39.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

### 九、其他事项

40.代理服务费

代理服务收费标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

41. 需要补充的其他内容

41.1本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

41.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

41.3本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

42. 政采贷相关说明

为优化政府采购营商环境，缓解供应商资金难题，南宁市政府采购试行政府采购信用融资制度，中标供应商如有融资需求，可凭政府采购合同在“南宁市公共资源交易中心”官网（网址：http://www.nnggzy.org.cn）“交易信息-政府采购-政府采购信用融资”中融资银行和南宁市企业融资服务中心专栏信息申请政府采购信用融资。

- 第四章  评标方法及评分标准

- 第一节 评标方法

本项目采用 以下勾选的方式进行评审。

□最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

☑综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。评标委员会将对各投标人的投标报价、技术和服务方案、投标人的企业实力及资质等方面进行综合评审，对实质上响应招标文件的投标人，由各评委独立记名打分。经统计，得出各投标人的综合得分,按综合得分由高到低顺序排列。若综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。若综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

- 第二节 评标程序

1.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2.符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）报价超出招标文件规定最高限价，或者超出采购预算金额（包括分项预算）的；

（4）投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

（5）修正后的报价，投标人不确认的；

（6）投标人属于本章第5条第（2）项情形的。

2.2在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的;

（4）投标有效期、项目完成时间（交货时间、服务完成时间或者服务期等）、质保期、售后服务等招标文件中标“▲”的商务条款发生负偏离的；

（5）商务条款评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的。

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

（7）投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）未响应招标文件实质性要求的；

（10）属于投标人须知正文第9.2条情形的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

（1）不满足招标文件要求的服务内容、技术要求、安全、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术需求发生负偏离的；

（2）技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

（3）投标文件未提供“投标人须知前附表”第13.1条规定中“必须提供”的文件资料的;

（4）虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

（5）如招标文件需要提供技术方案的，投标技术方案不明确，招标文件未允许但存在一个或者一个以上备选（替代）投标方案的。

3.澄清补正、说明或者补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传PDF格式回函，电子澄清答复函使用CA证书加盖单位公章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人未在规定时间内进行澄清、说明或者补正的，按无效投标处理。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

4.投标文件修正

4.1投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）报价文件中“开标一览表”内容与投标文件中相应内容不一致的，以“开标一览表”为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.2经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，投标人的投标文件作无效投标处理。

4.3经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5.比较与评价

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 第三节 评分标准

综合评分法

注：1、计分方法按四舍五入取至百分位。

2、商务技术评审因素为客观评分项的，应在评分项目或评分标准中予以标注为“客观分”。对投标人的客观评分项目，各评标专家评分应当一致。

总得分=    报价分+技术分+商务分

| 序号 |  | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格分 | 投标报价（20分） | 本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格评审优惠的扶持政策。 （1）满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （2）价格分计算公式： 价格分=(评标基准价／投标报价)×20分 | 20 |
| 2 | 技术分 | （1）养护计划（满分28分） | 1）能结合本项目实际情况，分析不同养护对象，结合季节变化，提供养护组织计划，有每个季度的工作重点，并有1—12月每月全面具体完整的养护方案，还要附上各项养护措施的全年实施次数统计表一览表，养护实施方案至少（但不限于）包含以下内容（13分）： a.绿化淋水； b.施肥管理（茶花的施肥要特别列出）； c.绿化修剪及伤口处理； d.绿化恢复及补种（含黄土裸露补植）； e.松土除杂（含草坪杂草）； f.病虫害防控； g.红火蚁防治； h.植物防护； i.茶花养护； j.设施维护； k.绿化保洁（绿化作业垃圾处理清运方案、旱季叶面冲洗）； l.粉碎树叶制造改良土壤基质； m.花坛换花 一档（0分）：方案不合理、不可行、或达不到本项目养护标准和质量要求的，不得分； 二档（5分）：方案基本合理、基本可行、基本能够达到本项目养护标准和质量要求的； 三档（9分）：养护计划达到本项目养护标准和质量要求，方案较合理、较可行的； 四档（13分）：养护计划优于本项目养护标准和质量要求的，方案合理、可行的。 2）专门章节（15分） a.大型活动、花展、重要节假日、特殊迎检（国家级、自治区级、市级等检查）方面，有安排针对性、突出重点的养护内容，得10分； 一档（0分）：没有针对专项活动的养护内容和方案或养护内容和方案不合理，达不到针对专项活动的标准和质量要求的； 二档（4分）：针对专项活动的养护内容和方案基本合理、基本可行、基本能够达到专项活动的养护标准和质量要求； 三档（7分）：针对专项活动的养护内容和方案达到专项活动的养护标准和质量要求，方案较合理、较可行的； 四档（10分）：针对专项活动的养护内容和方案有较强的针对性，且重点突出，方案合理、可行的。 b.黄土裸露整治、台风抢险等方面，有安排针对性、突出重点的养护内容，得2分；无该项内容或内容不合理、不可行，不得分； c.针对本项目原养护管理的主要不足提出行之有效的改进措施，得1分；无该项内容或内容不合理、不可行，不得分； d.计划使用的新技术、新措施，得1分；无该项内容或内容不合理、不可行，不得分； e.针对本项目养护管理方面必要的承诺和措施（包含但不限于服务质量、人员设备投入、交接工作和移交工作），得1分；无该项内容或内容不合理、不可行，不得分。 | 28 |
|  |  | （2）养护管理措施及内部考核制度（满分8分） | 1）供应商能提供养护管理，养护管理制度、规程齐全，得2分；该项内容不完善或不合理，不得分； 2）有保证落实养护计划的具体措施，得2分；该项内容不完善或不合理，不得分； 3）供应商有内部考核制度，且依据考核要求制订了本项目切实可行的考核办法，得2分；该项内容不完善或不合理，不得分； 4）制订有针对考核结果的措施和奖惩办法，得2分；该项内容不完善或不合理，不得分。 | 8 |
|  |  | （3）应急预案（满分5分） | 供应商结合本项目实际情况，制定切实可行的应急预案，对人员保障、响应速度、处理方式等进行部署和承诺，以应对在突发事件、自然灾害、重大活动等情况下，进行应急管理、指挥、计划等，保证供应商能够配合公园及时响应，综合协调，应对自如。 一档（0分）：没有相关承诺或方案不合理,不能满足采购人实际需求； 二档（3分）：有针对性的方案，且基本合理； 三档（5分）：方案合理、内容详细，实用性强。 | 5 |
|  |  | （4）管理人员投入方案（满分10分） | 人员配置数满足需求表中第二项绿化养护要求第（1）条绿化养护管理人员配置要求。 一档（0分）：承诺人员配备及岗位设置不合理，无可操作性； 二档（6分）：承诺人员配置数达到配置要求数，岗位设置基本合理 三档（10分）：优于二档，有熟悉茶花养护的专业技术人员，承诺人员配置数超过配置要求数，且配置科学合理，可行性强，符合达到良好养护效果要求。 要求配备项目管理人员、植物保护和熟悉茶花养护的专业技术人员均需提供花名册（姓名、性别、身份证号、出生日期、毕业学校、学历、职称）并提供学历证明、相关业绩、证书、科研成果复印件（如有）及近期连续三个月在本单位的社保证明（在社保证明中明显标注投入人员的姓名）、资格证明复印件扫描件等各类证明材料，不提供不得分。 | 10 |
|  |  | （5）主要机械设备设施配备方案（满分10分） | 1）拟投入使用的机械设备满足养护项目规模，各类养护车辆设备数量（满分5分） ①专项作业车（洒水车、自卸货车、高空作业车），满足采购需求的同时，每增加一辆的，得1分。（满分3分）（自有设备在投标文件中须附加盖公章的行驶证复印件扫描件，租赁设备在投标文件中须附加盖公章的行驶证复印件和租赁合同复印件。如未提供不得分。） ②小型专项作业车（电动三轮车），满足采购需求的同时，每增加一辆得0.5分。（满分2分）（自有电动三轮车需提供购买发票复印件，租赁设备在投标文件中须附加盖租赁合同复印件。如未提供不得分） 2）管理用车满足采购需求的同时，每增加一辆，得1分； 管理用车是指：小型货车、皮卡车、货车（单排或双排）等。 注：以上所有车辆，若投入自有车辆，提供发票和车辆行驶证复印件扫描件；若投入全新购置的车辆，则提供满足招标文件所需车辆购置承诺书同样得分，承诺在中标通知书发出之日起一个月内投入使用，否则终止合同并承担违约责任。 3）园林机械配置方面（满分3分） 园林机械设备配置（油锯、打草机、割灌机、绿篱机、小型打药机）满足采购需求的同时，每增加一项得0.6分。满分3分。 园林机械需提供购买或者租赁凭证。 4）管理点设置（满分1分） ①在养护标段辖区管理用房内放置电脑、打印机等办公设备，且有可以供一线养护工人集中的办公设施，得 1分，无该项设施、设备的不得分。（提供设备清单作为佐证材料）。 | 10 |
|  |  | （6）安全生产分（满分4分） | 1）有安全生产设施（每个员工必须配备统一工作服、安全防护服、安全锥、集体作业必须配有安全施工指示牌）管理方案，得1分，没有不得分； 2）有安全生产管理机构、安全管理人员的配备情况，安全生产考核办法，得1分，没有不得分； 3）有安全生产操作规程，应急抢险预案、安全生产事故处理预案，得1分，没有不得分； 4）有职工的安全生产培训方案，得1分，没有不得分。 | 4 |
| 3 | 商务分 | （1）业绩分（满分8分） | 1）供应商2022年1月1日以来承接的类似相关业绩每个得1分，满分5分。[以服务合同及中标(中标)通知书复印件为准，并加盖供应商公章，不提供不计分] 2）供应商2022年1月1日以来类似业绩获得业主服务评价满意或好评的，每项1分，满分3分。 (提供相关证明材料复印件，不提供不计分) | 8 |
|  |  | （2）奖励分（满分5分） | 供应商2022年1月1日以来获地级市(含市级)或以上行政主管部门颁发的与绿化养护业绩有关的奖项，每提供一个得1分，此项满分5分(须提供有效相关证书扫描件，如所提供扫描件打印稿不清晰的，不计分)。 | 5 |
|  |  | （3）信誉分（满分2分） | 1）供应商具备有害生物防治企业等级证书得1分(提供证书复印件或扫描件)； 2）供应商同时具备ISO9001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康安全管理体系认证，得1分(提供证书复印件或扫描件)，不同时具备的，不得分。 | 2 |
| 总得分=1+2+3 |  |  |  |  |

## 第四节 中标候选人推荐原则

- 综合评分法

评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。总得分相同的，以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（二）最低评标报价法

评标委员会将按照有效报价从低到高排序并推荐中标候选人。投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人；评标价相同且前述指标均相同时，由评标委员会各成员对评标价相同的供应商，当场投票表决，得票多者优先，并依照次序确定1家中标供应商。

## 第五节 评标报告

（一）评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告，并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

（二）评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 第五章拟签订的合同文本

广西政府采购云平台合同编号：

南 宁 市 政 府 采 购

南宁市金花茶公园2025年度绿化养护服务采购合同

采购项目编号：

采购计划编号： [采购计划文号（5）]

采购人： 南宁市金花茶公园

中标供应商：

签订时间：     年    月    日

合同目录

一、第一部分 合同书……………………………………………………………（页码）

二、第二部分 合同一般条款……………………………………………………（页码）

三、第三部分 合同专用条款……………………………………………………（页码）

四、第四部分 合同附件…………………………………………………………（页码）

4.1中标通知书 …………………………………………………………………（页码）

4.2采购文件服务需求一览表 …………………………………………………（页码）

4.3采购文件的更改通知（如有） ……………………………………………（页码）

4.4响应函 ………………………………………………………………………（页码）

4.5响应报价表 …………………………………………………………………（页码）

4.6响应服务技术资料表 ………………………………………………………（页码）

4.7商务条款偏离表 ……………………………………………………………（页码）

4.8中标供应商澄清函（如有请提供） ………………………………………（页码）

4.9其他与本合同相关的资料（如有请提供） ………………………………（页码）

- 第一部分 合同书

年    月    日，  南宁市金花茶公园   以   公开招标方式  对        项目进行了采购。经   （相关评定主体名称）   评定，   （供应商名称）为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起    日（时限根据项目情况而定，不得超过25日）内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 南宁市金花茶公园  (以下简称：甲方)和   （中标供应商名称）   (以下简称：乙方)协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2 中标通知书；

1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；

1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物信息

1.2.1.1名称：                                        ；

1.2.1.2数量：                                        ；

1.2.1.3质量：　                                      。

……

1.3 价款

本合同总价为：人民币           元（大写：                 元人民币，含税）。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：                                                ；

1.4.2 发票开具方式：                                            。

1.5 标的服务期限、地点、方式

1.5.1 服务期限：                                                 ；

1.5.2 服务地点：                                                ；

1.5.3 服务方式：                                        　      ；

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的     %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【  】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的     %（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的      %（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4乙方在质保期内未按承诺提供售后等服务的，每发生一次向甲方支付  元（根据项目实际填写，一般为2000元）的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第     种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向   甲方所在地  人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：                                   乙方：

统一社会信用代码：                        统一社会信用代码或身份证号码：

住所：                                   住所：

法定代表人或                             法定代表人

授权代表（签字或盖章）：                 或授权代表（签字或盖章）:

联系人：                                 联系人：

约定送达地址：                           约定送达地址：

邮政编码：                               邮政编码：

电话:                                    电话:

传真:                                    传真:

电子邮箱：                               电子邮箱：

开户银行：                               开户银行：

开户名称：                               开户名称：

开户账号：                               开户账号：

- 第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标供应商的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、服务和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业服务、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的30%（根据项目实际情况填写，一般为30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、服务、安全标准，组织对每一项技术、服务、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于    个工作日内（根据项目实际填写）书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外,合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1本合同（□是  □否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2本合同（□是  □否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式   份，甲方执   份，乙方执   份。每份均具有同等法律效力。

- 第三部分  合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2具有知识产权的标的物知识产权归属：

2.4.1包装和装运专用条款（如果有）：

2.4.2装运标的物的要求和通知：

2.6结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币            （￥    元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

□采用一次性支付方式，付款条件为：

□采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：

第二期付款：

……

甲方无故逾期支付服务费用的，按照每逾期一日支付欠付服务费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

2.9标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在    日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在   日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在    日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

2.17.1标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在     日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 其他：

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者服务要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1验收内容

| 序号 | 验收内容 | 验收标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务的数量、范围、内容及配置要求 |  |
| 2 | 养护服务的质量文件 |  |
| 4 | 交付标的物技术、性能指标 |  |
| 5 | 售后服务承诺 |  |
| 6 | 其他工作 |  |

5.2验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

（1）采购文件；

（2）响应文件；

（3）采购合同；

（4）到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；

（5）其他需提供的相关材料。

说明：最终合同签订以甲乙双方约定条款为准。

- 第六章投标文件格式

- 第一节 投标文件外层包装封面（如有）

XXXXX（项目名称）

投标文件

（电子投标文件）

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采购方式： |  |
| 项目编号： |  |
| 所投分标： |  |
| 投标人名称： |  |
| 投标人地址： |  |

投标截止时间前不得解密

年   月   日

- 第二节 资格证明文件格式

电子投标文件

资格证明文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年  月  日

资格证明文件目录

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，须提供自然人的身份证明）……………………………………………………………（页码）

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料…………………………………………………………………………………………（页码）

三、财务状况报告方面的材料…………………………………………………………（页码）

四、投标人直接控股股东信息…………………………………………………………（页码）

五、投标人直接关联关系信息表………………………………………………………（页码）

六、投标资格声明函……………………………………………………………………（页码）

七、中小企业声明函……………………………………………………………………（页码）

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料（复印件）………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、营业执照(或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料)复印件（投标人为自然人的，提供自然人的身份证明）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月

二、符合参与政府采购活动的资格条件依法缴纳税收、社会保障资金等方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、财务状况报告方面的材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、投标人直接控股股东信息表

| 序号 | 直接控股股东名称 | 出资比例 | 身份证号码或者统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：

1.直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2.本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3.供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人直接管理关系信息表

| 序号 | 直接管理关系单位名称 | 统一社会信用代码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

注：

1.管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。

2.本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。

3.供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标资格声明函

致：_                      （采购代理机构名称）

我方愿意参加贵方组织的_ (项目名称)         _    _（项目编号：       ）项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件并按本项目投标文件“第三章”“第二节投标人须知前附表”中“资格证明文件组成”完整提供证明材料。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.经查询，在“信用中国”和“中国政府采购网”网站我方未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

说明：

1.投标人应当通过 “信用中国”（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人相关主体的信用记录。查询时间为本项目投标截止时间前10日至投标截止时间中任意一天。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将被拒绝参与本项目政府采购活动。

2.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

3.如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则投标无效。

投标人名称(电子签章)：                                     年    月    日

七、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

八、符合特定资格条件（如有）的有关证明材料

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第三节 商务文件格式

电子投标文件

商务文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

商务文件目录

一、无串标行为承诺函………………………………………………………（页码）

二、法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件………（页码）

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）………………………………（页码）

四、商务条款偏离表…………………………………………………………（页码）

五、投标人情况介绍…………………………………………………………（页码）

六、投标人类似业绩的证明文件（如有要求）……………………………（页码）

七、其他商务文件或说明……………………………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、无串标行为承诺函

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的IP地址一致的；或者编制标书硬件设备CPU编号、硬盘编号、网卡地址一致的情况。

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

4.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者投标文件；

2.投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者投标文件；

3.投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者投标文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6.投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7.投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

地    址：

姓    名：                          性      别：

年    龄：                          职      务：

身份证号码：

系            （投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：自然人投标的无需提供

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

附件：

三、法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

致：                      （采购代理机构名称）

本人        （姓名）系                 （投标人名称）的法定代表人，现授权我单位在职正式员工        （姓名和职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵方组织的                项目（项目编号：             ）的投标文件、签订合同和处理一切有关事宜，其法律后果由我方承担。

本授权书于    年    月    日签字生效，委托期限：    。

代理人无转委托权。

投标人（或联合体投标牵头人名称）（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

法定代表人身份证号码：

委托代理人（签字）：

委托代理人身份证号码：

成员一名称：（盖单位公章）：

法定代表人（签字）：

成员二名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                         （签字）

......

注：

1.法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2.以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人。

4. 若为联合体投标须各方签字或盖章。

附件：

全权代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

四、商务条款偏离表

请逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件的商务需求 | 投标文件承诺的商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 二 | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标服务具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

3.当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

4.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人情况介绍

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、投标人类似的业绩证明文件（如有要求）

附表 :相关项目业绩一览表（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告、用户评价意见格式自拟）

| 采购人名称 | 项目名称 | 合同 金额 （万元） | 附件在投标文件中页码 |  |  | 采购人联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的合同复印件和用户单位验收证明并注明所在投标人商务技术文件页码。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

- 第四节 技术文件格式

电子投标文件

技术文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年    月    日

技术文件目录

一、投标服务技术需求偏离表…………………………………………………（页码）

二、组织服务方案………………………………………………………………（页码）

三、售后服务方案………………………………………………………………（页码）

四、项目实施人员一览表………………………………………………………（页码）

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施…………………………………（页码）

六、优惠条件及特殊承诺（如有）……………………………………………（页码）

七、备品备件及供选择的配套零部件清单（如有）…………………………（页码）

八、培训计划（如有）…………………………………………………………（页码）

九、认为需要的其他技术文件或说明（如有）………………………………（页码）

注：以上目录是基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步向下增加内容或细化。

一、投标服务技术需求偏离表

请根据所投服务的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“服务需求一览表”中的采购清单及服务参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

| 项号 | 招标文件需求 |  | 投标文件承诺 |  | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 服务名称 | 服务参数 | 服务名称 | 所提供服务的内容 |  |
| 1 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| 2 | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | …… | 1 …… 2 …… 3 …… …… | 正偏离（负偏离或无偏离） |
| ... |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |

注：

1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2.当投标文件的服务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

3.采购需求中带“▲”的条款，也要分别在本表“服务参数”、“所提供服务的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、组织服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求自拟格式编制）

投标人名称（电子签名）：

日期：  年  月   日

三、售后服务方案

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

1、售后服务承诺

附表A:售后服务机构情况表（按此格式自制）

| 序号 | 机构名称 | 机构性质 | 注册地址 | 服务技术人员数量 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：关于项目涉及的所有售后服务机构均在本表注明，包括投标人本单位和符合条件的第三方服务机构；

附表B：售后服务人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 类别 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 专业 | 职称 | 本项目中的职责 | 响应时间 | 到达现场时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总协调人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 售后人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

四、项目实施人员一览表

（由投标人根据采购需求及招标文件要求编制）

所投分标：     分标

附表A:本项目的项目经理情况表

| 姓名 |  | 页码 | 投标截止时间前三年业绩及承担的主要工作情况，曾担任项目经理的项目应列明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 性别 |  |  |  |
| 年龄 |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |
| 毕业时间 |  |  |  |
| 所学专业 |  |  |  |
| 学历 |  |  |  |
| 资质证书编号 |  |  |  |
| 其他资质情况 |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |

注：须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表B:本项目的项目小组人员情况表（按此格式自制）

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 (页码) | 专业 (页码) | 职称 (页码) | 本项目中的职责 | 项目经历 | 参与本项目的到位情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人可按上述的格式自行编制，须随表提交相应的证书复印件并注明所在投标技术文件页码。

附表C:本项目的项目经理和小组人员近3个月交纳社保记录情况表（以社保局缴纳凭证作附件）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

五、投标人对项目的合理化建议和改进措施

（格式自拟）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

六、优惠条件及特殊承诺

（由投标人根据采购需求自拟格式编制）

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

七、备品备件及供选择的配套零部件清单

（由投标人根据采购需求自拟格式编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

八、培训计划

（由投标人根据采购需求自拟格式编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

九、认为需要的其他技术文件或说明

（由投标人根据采购需求自拟格式编制）

投标人名称（电子签章）：

日期：  年  月   日

- 第五节 报价文件格式

电子投标文件

报价文件（封面）

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

报价文件目录

一、投标函………………………………………………………（页码）

二、开标一览表…………………………………………………（页码）

三、中小企业声明函……………………………………………（页码）

一、投标函

致：                      （采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的                    项目（项目编号：             ）的招标文件的全部内容，授权                      (全权代表姓名)           (职务、职称)为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币              元 (￥          元)的投标总报价，提交服务成果时间（无分标时填写）              ，提供本项目招标文件第二章“服务需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交服务成果时间：          ；

分标报价为（大写）人民币              元 (￥          元)，提交服务成果时间：          ；

......

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取中标、中标的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

- 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

- 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：                    项目编号：                     分标：

投标人名称：

| 序号 | 服务名称 | 具体服务内容 | 数量① | 单价(元)② | 单项合价（元） ③＝①×② | 服务要求（年限） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 （￥ 元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”） |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收标准： |  |  |  |  |  |  |  |
| 优惠及其它： |  |  |  |  |  |  |  |

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空, 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

三、中小企业声明函

说明：

1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。

2、小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

- 第六节 其他文书、文件格式

知识产权合规性声明

企业自愿参与政府投资政府采购的[项目采购-项目名称_]项目，在此郑重承诺：遵守中国知识产权法律、法规、规章、规范性文件及在中国适用的与知识产权有关的国际公约，所参与项目的知识产权明晰无争议，归属或技术来源正当合法。近三年在知识产权领域不存在违反法律、法规、规章及其他规范性文件的失信行为。所参与的项目不对其他单位及个人的知识产权构成侵权。如经核查确有违反上述承诺应遵守的行为，本企业将承担由此产生的全部责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

残疾人福利性单位声明函（如有）

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本公司为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加        单位的          项目采购活动提供本公司制造的货物（由本公司承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章)：

日期：  年  月   日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督；根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。

- 第七章质疑、投诉证明材料格式

## 第一节 质疑函（格式）

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：   南宁市金花茶公园2025年度绿化养护服务采购

质疑项目的编号：NNZC2024-G3-991885-RNZB包号：

采购人名称：      南宁市金花茶公园

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第二节 投诉书（格式）

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：联系电话：

地     址：邮编：

被投诉人1：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：邮编：

联系人：联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称： 南宁市金花茶公园2025年度绿化养护服务采购

采购项目编号：NNZC2024-G3-991885-RNZB包号：

采购人名称：   南宁市金花茶公园

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于年月日,向提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于年月日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。