采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

本竞争性磋商采购文件所称小微企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件按无效处理的条款。

3.供应商应根据自身实际情况如实响应磋商文件。

4.供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5.预算金额：人民币陆拾壹万肆仟贰佰元整（¥614,200.00）。

| ▲一、技术要求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 所属 行业 | 服务要求 |
| 1 | 东兴医药产业中药材香料示范产业园项目监理服务 | 1项 | 其他未列明行业 | 一、基本情况 建设地点：位于广西东兴市跨合区G-02-02-04-03#地块。 建设规模：项目规划用地面积16666.68m²(折合25亩),拟建厂房3栋和配电房1栋，总建筑面积17339.20m²,其中1#厂房5161.60 m²,2# 厂房9193.60m²,3#厂房2880.00m², 配电房104.00m²；主要建设内容包括土建工程、装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、通风工程及室外总平道路、给排水、电气、消防等配套工程。 二、项目基本要求 1、监理人员最低配置要求（不少于4人） （1）总监理工程师1人，持证上岗要求：具有国家建设部颁发的注册监理工程师执业资格证且专业为房屋建筑工程。 （2）专业监理工程师2人，持证上岗要求：具有国家建设部颁发的注册监理工程执业资格证或广西建设监理工程师执业资格证书或广西壮族自治区住建厅颁发的监理员岗位证书。 （3）监理员1人，持证上岗要求：具备国家建设部颁发的注册监理工程师执业资格证或广西建设监理工程师证书或广西壮族自治区住建厅颁发的监理员岗位证书。 注：专业以注册证或毕业证或职称证为准。上述“总监理工程师”、“专业监理工程师”、“监理员”岗位人员均不能为同一人。 2、目标要求 工程投资控制在合同价格以内，工程质量控制达到合格标准，工程进度控制在合同工期之内。 3、本项目不提供监理办公设施，磋商供应商可将相关费用综合考虑在报价中。 三、监理服务范围和工作要求 （1）本监理工程的实施范围为本项目用地红线所圈定范围内的所有房屋建设工程、公共建设工程及市政配套工程等建设工程，同时也包括因项目发展需要而增加的红线外部分区域与本项目相关的全部工程，以及为完成市政配套工程而对应进行的公共市政配套接入工程的监理工作。 （2）监理人所完成的监理工作所包含的工程阶段包括：图审阶段、现场施工准备阶段、施工阶段、验收移交阶段、质量保修阶段、结算阶段等。 （3）监理人所完成的工程阶段内容均包含甲供材范围的监理工作。监理工作为： ①组织施工单位、材料供应商按有关验收标准对各种甲供材料进行现场签收。 ②督促施工单位及时提交材料计划，并进行审核，每周负责向委托人汇报甲供材料的供需情况（计划采购量、实际已采购量、预增（减）购量、材料质量等）。 ③根据材料计划与施工单位、材料供应商协商确定合理的材料进场时间、车次等，并书面汇报委托人。 ④负责监督施工单位进行标段内的甲供材料的调拨。 ⑤组织施工单位或材料供应商进行甲供材料的现场清点与交接（施工结束后）。 （4）严格检查施工过程中的主要部位环节，实施全方位的旁站监理，做好隐蔽工程的检查、复查和验收。组织分部分项工程样板的检查验收；组织设计单位和承建商进行工程竣工初步验收，协助委托人提出竣工验收申请报告。 （5）定期检查和汇报工程实际进展情况，审核承包人进度报表及付款申请。 （6）做好现场的技术经济签证工作，初审施工过程中的各类技术经济签证、月进度工程款、各项工程结算等其他涉及费用的单据并报委托人审核，对各种单据的真实性负责。 （7）参与处理工程质量、安全事故，监督事故处理方案的实施。 （8）督促、审查各承包人归整技术资料，建立技术经济档案，确保归档资料符合政府有关规定要求，并将完整的竣工资料移交委托人。 （9）协助委托人做好工程结算资料收集工作。 （10）协助委托人办理工程竣工交接工作，检查工程状况。 （11）鉴定出现的质量问题。 （12）根据监理工作实施过程中按照各项规定必须完成的或委托人安排的其他工作。 （13）负责检查工程状况，鉴定质量问题责任，督促保修。负责检查保修阶段的工程状况，督促施工单位回访，监督施工单位认真执行保修期的工作计划，检查和验收剩余工程，对已交工工程中出现的缺陷调查其原因并确定相应责任，监督保修直至达到规定的质量标准。 （14）本项目工程保修期集中整改阶段监理人需派驻监理工程师常驻现场，对项目质量整改及收尾等工作进行监督、检查；保修期零星整改阶段，监理人在收到委托人通知后2小时内到场，检查质量整改情况。 （15）监理工作质量符合的标准和要求：监理合同段工程交工验收的质量评定：合格；竣工验收的质量评定：合格；安全目标：杜绝重特大及较大事故，减少一般事故，力争零事故。 （16）项目建设如有未详尽内容，由采购人另行交代。 四、监理服务原则 （1）监理工作应按照质量控制、进度控制、成本控制、安全保密控制、安全管理、合同管理、信息管理及协调相关单位关系原则进行。监理单位要制定本监理工程的监理规划报采购人批准后实施。总监理工程师要组织各专业制定监理实施细则报采购人有关部门备案，各专业按实施细则进行监理。 （2）监理单位应根据自身的经验及专业的角度向采购人提供可行性咨询意见，为保证高效优质地完成监理任务，监理单位如何站在国家和采购人的角度提出合理化建议等咨询服务。 （3）本项目有严格的保密要求。在整个监理服务实施过程中，监理单位各方应严格遵守有关保密规定或保密协议。 五、监理工程质量和进度要求 （1）监理工程质量要求：要保证在预定的监理工程进度和投资下，完成合同中所规定的监理工程项目，且满足承建合同中所规定的技术指标要求。 （2）监理工程进度要求：要保证监理工程在合同规定的时间内完成，且监理工程的各个分项、各个阶段建设按照预定的计划有序地进行。 六、其他要求 按本项目《建设工程监理合同》的相关内容执行。 |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 本次报价须为人民币报价总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额， 报价应被视为已经包含了但并不限于本项目各项服务及服务相关的费用和 所需缴纳的所有价格、税费等。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在竞标总报价中。 |
| 合同履行期限及服务地点 |  |  |  | 1.合同履行期限：签订监理合同之日起至工程保修期内的缺陷责任期和竣工结算结束止。 2.服务地点：防城港市内采购人指定地点。 |
| 质量要求 |  |  |  | 达到国家验收合格标准。 |
| 合同签订时间 |  |  |  | 自成交通知书发出之日起25日内。 |
| 服务要求 |  |  |  | 1、处理问题响应时间：服务时间内，接到采购单位通知后30分钟内响应，1小时内到达采购人指定现场。 2、成交供应商须承担参与实施本项目人员的工资、福利、意外保险及其他社会保险等，承担项目实施期间所发生的安全责任事故、用工意外伤害等事故责任。 3、成交供应商须严格遵守国家、省、市档案保密制度及国家其它相关保密法规，无条件接受项目采购人的保密约定，采取措施对本项目中的文件、资料和相关数据信息进行保密，确保安全，不得私自复印和保留，不准泄露任何个人及单位信息，包括在合同期结束后承诺保密义务，并承担相应的涉密责任。涉及本项目的信息如有泄露，采购人有权追究法律责任，并要求供应商承担经济损失。 4、在项目执行期间，成交供应商应自觉接受采购人对项目完成情况的监督和检查，并按照采购人的要求，对项目做相应调整和完善。 |
| 付款方式 |  |  |  | （1）预付款为监理签约酬金的30%，在本监理合同签订后7日内由采购人支付给监理人。 （2）在监理合同已签订，监理人员进场并正常开展监理业务后，采购人在每月25日前，向监理人按月支付监理服务酬金，进度支付比例为85%。 （3）在工程通过竣工验收后支付合同施工阶段监理服务酬金总额的90%，工程结算审定完成之日起10日内，监理人向采购人提交监理酬金结算清单，采购人在收到监理酬金结算清单之日起15日内核准并按工程实际结算造价×监理费率为监理酬金总结算费用，总金额与合同金额相差部分的95%支付；在施工阶段监理服务期届满14天内，采购人将施工阶段监理服务酬金总额的余款全部付清，并向监理人退回履约保证金（无息）。 |
| 验收标准 |  |  |  | 符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准。 |
| 安全责任 |  |  |  | 成交服务供应商应严格遵守国家安全生产法律法规及工地现场安全管理规定，对其派驻人员、设备及作业过程承担全部安全管理责任。因成交服务商未履行安全义务造成的伤亡、财产损失或工期延误，由成交服务供应商承担全部法律责任及赔偿。 |
| 最终结算价 |  |  |  | 若本项目财政评审最终金额大于成交金额，则本项目最终结算价以成交金额为准；若本项目财政评审最终金额小于成交金额，则本项目最终结算价以财政评审最终金额为准。 |
| 其他要求 |  |  |  | 1.以上技术要求及商务要求均不允许负偏离，如有一项则按无效响应处理。 2.供应商须在响应文件中提供符合项目需求的项目监理工作大纲与项目相关的业绩等内容以供评审，具体要求详见评审标准。 |