二、评审依据

（一）财政部《基本建设财务管理规定》（财建[2002]394号）、《财政投资评审管理规定》（财建[2009]648号文）；

（二）《贺州市本级财政投资评审实施办法》（贺财办[2023]1号）；

（三）中国建设工程造价管理协会[2002]第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》；

（四）工程量、定额计价：工程量编制依据《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）； 定额计价：桂水基［2007］38号文颁布的《广西水利水电工程设计概（预）算编制规定》和《广西水利水电建筑工程预算定额》、《广西水利水电设备安装工程预算定额》、《广西壮族自治区水利水电工程机械台时费定额》；桂水基（2004）46号文发布《关于在我区水利水电建设工程实行建筑意外伤害保险制度的通知》；桂水基〔2016〕16号文《水利厅关于营业税改征增值税后广西水利水电工程计价依据调整的通知》。

（五）材料价格：《贺州市建设工程造价信息》2025年第02期及市场询价，水泥采用袋装水泥，砂为机制砂，砂浆采用预制砂浆；

（六）税金《关于调整除税价计算适用增值税税率的通知》（桂建标[2019]12号）计算，本工程采用简易计税法：增值税按3%计取。

（七）现行有关的造价文件和与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料及其他相关资料。

- 送审清单“1.1.1”1m3液压反铲挖掘机挖装渠道土方自卸汽车运输，运距2km，送审工程量为379.9m3,送审综合单价为16.8元/m3;评审工程量为402.96m3，评审综合单价为21.56元/m3；该项核增金额为2305.50元。核增原因：定额运距调整。

- 新增清单“1.1.6”100厚砂砾石垫层，评审工程量为71.4m3，评审综合单价为144.33元/m3；该项核增金额为10305.16元。核增原因：送审漏记。

- 送审清单“2.1”1m3挖掘机挖装土自卸汽车运输，运距3km，送审工程量为1250.00m3,送审综合单价为26.85元/m3;评审工程量为1250.00m3，评审综合单价为25.52元/m3；该项核减金额为1662.50元。核减原因：定额调整。

工程预算评审单

项目名称：钟山县回龙镇回龙村委星子洞涵洞排水渠项目

| 序号 | 名称 | 送审造价 （元） |  | 评审造价 （元） | 核减－（增+） 造价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钟山县回龙镇回龙村委星子洞涵洞排水渠项目 | 286691.50 |  | 320722.04 | +34030.54 | 含社会保险费 |
|  | 合计 | 286691.50 |  | 320722.04 | +34030.54 |  |
| 建设单位（盖章） 负责人(签字或盖章)： 经办人(签字或盖章)： 年 月 日 |  |  | 审核单位（盖章） 负责人(签字或盖章)： 经办人(签字或盖章)： |  |  |  |